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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: AND 2026/76
1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	Aizkraukles novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs)

	Juridiskā adrese:
	Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV – 5101

	Reģistrācijas numurs:
	90000074812

	Darba laiks
	Pirmdien 
	No 800 līdz 1200 un no 1300 līdz 1800

	
	Otrdien, Trešdien Ceturtdien, 
	No 800 līdz 1200 un no 1245 līdz 1700


	
	Piektdien
	No 800 līdz 1200 un no 1245 līdz 1500

	Kontaktpersonas:
	Par iepirkuma dokumentāciju:
Vecākā iepirkumu speciāliste Linda Korkliša, tālrunis ( +371) 65128535, e-pasts: iepirkumi@aizkraukle.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.
Kontaktpersona par iepirkuma priekšmetu:
Benita Peciņa, Kokneses apvienības pārvaldes Komunālās nodaļas vadītāja, tālr.: (+371) 29421728, e-pasts: benita.pecina@aizkraukle.lv 


1.3. Iepirkuma procedūras veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. apakšpunktu – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).
1.4. Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.5. Pircēja profils: Internetā publiski pieejama pasūtītāja vietne valsts elektroniskās informācijas sistēmā piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai pieejama:
(https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/386), kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.
1.6. Informācijas apmaiņa: Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju / Komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
1.7. Iespējas iepazīties ar konkursa nolikumu un saņemt to:
1.7.1. Atklāta konkursa “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76 (turpmāk – Konkurss) dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 176633
1.7.2. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par atklātu konkursu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pircējā profilā šī konkursa sadaļā.
1.7.3. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā var reģistrēties kā konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs. (Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma saņēmēju, pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.).
1.8. Papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
1.8.1. Papildu informāciju ieinteresētais pretendents var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: iepirkumi@aizkraukle.lv. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
1.8.2. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par konkursa nolikumu, Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts nolikuma 1.10.1.apakšpunktā.
1.8.3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo konkursu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.
1.9. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datumas, laiks un kārtība
1.9.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā un EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176633 publicētā iepirkuma tīmekļvietnē pamatdatu blokā “Iepirkuma termiņi”.
1.9.2. Ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.10. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.10.1. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks ir noteikts Iepirkumu izraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā un EIS e-konkursu apakšistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/176633 publicētā iepirkuma tīmekļvietnē pamatdatu blokā “Iepirkuma termiņi”.
1.10.2. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11. Prasības piedāvājumu noformējumam
1.11.1. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1.11.1.1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta persona, kuras paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta Pretendenta pilnvarota persona, pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.
1.11.1.2. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt noformētiem atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
1.11.1.3. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.11.1.4. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir noformēts svešvalodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.11.1.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.12. Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana
1.12.1. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai paziņojumu. Paziņojumu iesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmā.
1.12.2. [bookmark: _Toc340760683]Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, augšupielādējot Elektronisko iepirkumu sistēmā grozīto piedāvājumu vai tā sastāvdaļu un parakstot grozījumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
2. INFORMĀCIJA PAR KONKURSA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets: Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē, saskaņā ar izstrādāto Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un citām Nolikumā noteiktajām Pasūtītāja prasībām (turpmāk – Iepirkums).
2.2. CPV kods: 45000000-7 (celtniecības darbi), 
2.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās.
2.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
2.5. Līguma izpildes vieta – Atradzes kapi, Koknese, Aizkraukles novads.
2.6. Līguma izpildes laiks: 2 (divi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
3. PRETENDENTU ATLASE
	Nr.p.k.
	Atlases prasības (attiecināms uz katru daļu atsevišķi)
	Iesniedzamie atlases dokumenti

	3.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Šī prasība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem, katru piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru un personām, uz kuras spējām pretendents balstās.
	Komisija pārbauda pretendenta atbilstību noteikumu 3.1. apakšpunkta prasībām, iegūstot informāciju Uzņēmumu reģistra. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	3.2.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai, ja pretendents (ārvalstīs reģistrēta persona) nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz līguma noslēgšanas brīdi, ja pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīviem aktiem ir nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Pasūtītājs pārbauda pretendenta atbilstību noteikumu 3.2. apakšpunkta prasībām, iegūstot informāciju Būvniecības informācijas sistēmā. Ārvalstī reģistrēts pretendents, kas nav reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā, pievieno attiecīgo reģistrācijas faktu apliecinošos dokumentus, ja tādi attiecīgajā ārvalstī tiek izdoti, un iesniedz apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	3.3.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad vismaz 1 (vienam) no personu apvienības dalībniekiem ir jābūt atbilstošam tehniskām un profesionālām spējām.
	 Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu (Nolikuma 5.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā norādot, ka:
 - tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu;
- šie resursi Pretendentam tiks nodoti un būs Pretendenta rīcībā visu Iepirkuma līguma izpildes laiku (norādot konkrētus darbus kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Ja personai, kas paraksta apliecinājumu nav pārstāvības tiesības (saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju vai, ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs,- saskaņā ar attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu), tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības.
Pretendenta apakšuzņēmēji un personas uz kurām balstās  Pretendentam   jānorāda informācija EIS apakšsistēmas “Personas” izvēršamajā blokā   “apakšuzņēmēji”, sadaļās “Informācija par apakšuzņēmējiem” un sadaļā  “Informācija par personām, uz kuru spējām Pretendents balstās “.

	3.4.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina šādus speciālistus, kuri ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām Atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.
[bookmark: _Hlk161782332]Pretendents nodrošina citus speciālistus, kuri būs nepieciešami līguma izpildei.

	Pretendenta piedāvātā personāla saraksts, saskaņā ar Nolikuma (3.pielikuma) veidni.
Informāciju par pretendenta norādīto būvspeciālistu reģistrāciju būvspeciālistu reģistrā Pasūtītājs pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
a) Ja kāds no pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, pretendentam jāiesniedz ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo Nolikumā minēto darbu veikšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem:
•	kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikumā norādītos darbus, un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līguma, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu. Piegādātājam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā;
•	kuru mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikumā norādītos darbus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja Pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 
· speciālistu pašrocīgi parakstīti apliecinājumi (Nolikuma 3.1. pielikums) par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja Pretendents tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju (iesniedzams gadījumos, ja speciālists nav pretendenta (piegādātājs vai personu apvienības) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss).


	3.5.
	Pretendents savā pieteikumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus/ veic būvdarbus iepirkuma līguma izpildei.
	Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar Nolikuma (4. pielikumā) pievienoto veidni. norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu un/vai veicamo būvdarbu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 
Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājums (5.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar nolikumā pievienoto veidni.
Pretendenta apakšuzņēmēji un personas uz kurām balstās  Pretendentam   jānorāda informācija EIS apakšsistēmas ”Personas” izvēršamajā blokā   “apakšuzņēmēji”, sadaļās “Informācija par apakšuzņēmējiem” un sadaļā  “Informācija par personām, uz kuru spējām Pretendents balstās “.


	3.6.
	[bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktu. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 3.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.


[bookmark: _Toc340760685]4.IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. Pieteikuma veidlapa: saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu. 
4.2. Tehniskais piedāvājums sevī iekļauj pretendenta apliecinājumu brīvā formā, atbilstoši kuram pretendents apņemas Iepirkuma līguma izpildē ievērot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.
4.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu un tā pielikumi – lokālās tāmes. (atsevišķa datne). Lokālās tāmes jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši MK Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām un noteiktajām tāmju formām. Lokālās tāmēs jābūt ietvertām aprēķinu formulām (ar izmantotu “ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas aktīvās formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. Izmaksu Tāmēs pozīcijas jānorāda tādā pašā secībā kā Nolikuma Būvniecības dokumentācijā dotajā būvdarbu apjomu sarakstā, un jāpiedāvā visas būvdarbu apjomu sarakstā norādītās pozīcijas.
4.3.1. Pretendents, aprēķinot pakalpojuma cenu, iekļauj tajā piedāvāto cenu par pakalpojumu, visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, tajā skaitā, bet ne tikai, darbaspēka izmaksas, transporta, tehnisko palīglīdzekļu izmaksas, visi valsts un pašvaldības noteiktie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, tajā skaitā peļņu un ar risku faktoriem saistītās izmaksas, ietverot arī tādus riskus kā normatīvo aktu izmaiņu risks, piegādes (tajā skaitā arī darbaspēka) sadārdzinājuma risks u.c. tiešās un pieskaitāmās izmaksas, izņemot PVN, kā arī izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu. 
4.3.2. Ekvivalentie produkti - ja iepirkuma procedūras dokumentos ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces/materiālus vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību.
4.3.3. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus risinājumus, tas savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu vai izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, tajā skaitā Publisko iepirkumu likuma 22.pantā minētos pierādījumus, pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas iepirkuma procedūras dokumentos. 
4.3.4. Kopējā piedāvātā līgumcena bez PVN, jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā. (skatīt sadaļā “Prasības”).
4.4. Apliecinājums par piesaistītajiem speciālistiem: saskaņā ar Nolikuma 3.pielikumu un speciālistu parakstīti apliecinājumi saskaņā ar Nolikuma 3.1.pielikuma formu;
4.5. Informācija par apakšuzņēmējiem: saskaņā ar Nolikuma 4. pielikuma formu un katra apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumu (tikai, ja apakšuzņēmēji tiek piesaistīti).
4.6. [bookmark: _Toc340760687]Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu: saskaņā ar Nolikuma 7.pielikumu.

5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Komisija pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vērtē Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.2.1. Piedāvājumu noformējums: Nolikuma 1.11. apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude;
5.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
5.3. Finanšu piedāvājums: Nolikuma 4.3. apakšpunktos noteikto prasību izpildes pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu.
5.3.1. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām, tiek noraidīts  no turpmākas dalības iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
5.3.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas PIL 53. pantā noteiktajā kārtībā.
5.4. Pretendentu atlase:  
5.4.1. Komisija vērtē  nolikuma  3. punktā noteikto prasību izpildi.
5.4.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
5.4.3. Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
5.4.4. Pretendents, kura piedāvājums (t.sk. saskaņā ar nolikumu un Publisko iepirkumu likumā noteikto papildus sniegtais skaidrojums vai papildus informācija) neatbilst kādai no iesniedzamo kvalifikācijas dokumentu prasībām vai nesatur noteikto kvalifikāciju apliecinošu informāciju, tiek noraidīts no turpmākas dalības iepirkumā. Komisija pieņemot šādu lēmumu, ņem vērā samērīguma principu un nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
5.4.5 Ja Komisija, veicot piedāvājuma vērtēšanu kādā no Nolikuma 5. punktā norādītajiem posmiem konstatē, ka kāds no Nolikuma 3. un 4.punktā norādītajiem dokumentiem (un/vai informācija) nav iesniegts, vai iesniegtā dokumentācija neatbilst Nolikuma noteiktām prasībām un noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. Komisija noraida piedāvājumu, ja tas neatbilst attiecīgajā vērtēšanas posmā noteiktajām prasībām.
5.4. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš atbilst visām Konkursā noteiktajām prasībām un ir iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. 
5.5. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājumam vairākiem pretendentiem ir vienāds, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas tam pretendentam, kura veiktās vidējās darba devēja sociālās iemaksas apmērs uz vienu nodarbināto pēdējo sešu mēnešu laikā ir vislielākais. Komisija šādā gadījumā pieprasa pretendentiem informāciju par pēdējo sešu mēnešu laikā veikto vidējo sociālās apdrošināšanas iemaksu apmēru un vidējo nodarbināto skaitu.
5.6. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot paziņojumu Pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 176633, pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (E-pastu).
5. IZSLĒGŠANAS GADĪJUMU PĀRBAUDE
6.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktā noteiktos Pretendentu izslēgšanas iemeslus Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43.pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu).
6.2. Pasūtītājs, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu, neattiecina Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus uz personām, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecina uz kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju.
6.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks likumā noteiktajā kartībā.
7. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
7.1. Pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar Komisijas izraudzīto pretendentu (turpmāk – Uzvarētājs) pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu katrai iepirkuma daļai atsevišķi.
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (8. pielikums).
7.3. Uzvarētājam iepirkuma līgums elektroniski jāparaksta un jānosūta pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad iepirkuma līgums nosūtīts Pretendentam (elektroniski uz piedāvājumā norādīto e-pasta adresi vai e-Adresi). Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
7.4. Ja izraudzītais Uzvarētājs  atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikuma 7.3.punktā paredzētajam, pasūtītāja noteiktajā laikā nav parakstījis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam  pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko līgumcenu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo zemāko līgumcenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.5. Ja piedāvājumu iesniedza piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā ir pienākums 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad iepirkuma komisija nosūtījusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, un pirms iepirkuma līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
8. PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
8.1. Pasūtītājs pretendentu piedāvājums iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmatos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstavjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publiskā iepirkuma procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvos aktos noteiktā kārtībā un noteikto laika periodu.  
9. PIELIKUMI
9.1. Konkursa nolikuma pielikumi:
9.1.1. 1.pielikums – Pieteikuma veidlapa;
9.1.2. 2.pielikums – Tehniskā specifikācija;
9.1.3. 2.1.pielikums – Būvdarbu apjomu saraksts (atsevišķa datne);
9.1.4. 3.pielikums – Apliecinājums par piesaistītajiem speciālistiem;
9.1.5. 3.1. pielikums – Speciālista apliecinājuma veidlapa;
9.1.6. 4. pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem;
9.1.7. 5. pielikums – Apakšuzņēmēja vai personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājuma veidlapa;
9.1.8. 6.pielikums – Finanšu piedāvājums;
9.1.9. 7.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
9.1.10.  8.pielikums – Līguma projekts.

1.pielikums
Atklāta konkursa 
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76
PIETEIKUMA VEIDLAPA
Atklātam konkursam “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76
	Pasūtītājs:
	Aizkraukles novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90000074812
Adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads

	Pretendents 
(nosaukums, reģ.Nr., adrese)
	

	Pretendenta kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, telefons, e-pasts)
	

	Bankas nosaukums, konts
	

	Persona (vārds, uzvārds) un tiesiskais pamats, kas būs līguma paraksttiesīgā persona no pretendenta puses, līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā.
	

	Pretendenta atbilstība mazajam, vidējam vai mikrouzņēmuma statusam
	Pretendenta atbilstība mikrouzņēmuma[footnoteRef:1], mazajam[footnoteRef:2] vai vidējam[footnoteRef:3] uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo) [1:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbināti mazāk nekā 10 darbinieku un uzņēmuma gada apgrozījums un/vai gada bilances kopsumma nepārsniedz 2 miljonus euro.]  [2:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;]  [3:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


	Personas, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:4] (atzīmēt atbilstošo ar “x” un norādīt): [4:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.
] 


	nav personu, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme:
	


vai
-šādām personām ir izšķiroša nozīme:
 (ja ir, tad norādīt personas):
	


_______________________________

	Citas personas (ja attiecināms)
	


Iesniedzot piedāvājumu Atklātā konkursā “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76, ,
Pretendents apliecina un garantē, ka:
1. Pretendentam ir skaidras un saprotamas tā tiesības un pienākumi, Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
1. Pretendents ir iepazinies ar Nolikumu, atzīst to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necels pretenzijas par to, un atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu;
1. 	Pretendents ir pilnā apjomā iepazinies ar veicamo darbu apjomu un atzīst šo iegūto informāciju par pietiekamu, lai veiktu Atklāta konkursa priekšmetā norādītos darbus; 
1. Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu iepirkuma Līgumu atbilstoši šā iepirkuma Tehniskās specifikācijas un citu iepirkuma dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Atklāta konkursa dokumentu prasībām;
1. Pretendents apliecina piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu;
1. Garantē, ka gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju, tad 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, iegūsim klasifikāciju saskaņā ar minētajiem noteikumiem (šo punktu iekļauj tikai tad, ja Pretendents nav ieguvis klasifikācijas klasi).
1. Pretendenta piedāvājums izstrādāts neatkarīgi 	no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā.
1. Pretendents vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk kā 25% kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība. Ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēta persona tas iesniedz katras personas reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu;
1. Saistībā ar 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, apliecina, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz pretendentu nepastāv regulas 5.k panta 1.punktā norādītie apstākļi, proti:
8. pretendents nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
8. pretendents nav juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;
8. pretendents nav fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja ir attiecināms, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.).
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar konkursa Nolikuma prasībām.
[bookmark: _Hlk36201446]Ar šo mēs apliecinām, ka, sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, ir izpildītas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.


	Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**
	


** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

2.pielikums
( Attiecināms uz visām iepirkuma daļām.)
Atklāta konkursa 
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Tehniskā specifikācija sastāv no pielikumiem:
1.2. 1.pielikums – Darbu daudzumu saraksti MS Excel formātā, kuri atrodami un ir brīvi pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/ 176633 pie iepirkuma “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76, dokumentācijas mapē “Darbu daudzumu saraksts”.
Vispārējie noteikumi
1.13. Sagatavojot piedāvājumu, jāņem vērā, ka remontdarbi veicami nepārtraucot Objekta darbu un nodrošinot apmeklētāju drošību darbu izpildes laikā.
1.14. Darbus veikt sertificētu speciālistu vadībā. Izpildītājām līguma izpildes laikā ir jānodrošina darba aizsardzības normatīvo aktu ievērošana.
1.15. Remontdarbu zonā paredzēt veikt norobežošanu, putekļus absorbējošu materiālu izvietošanu objekta darbinieku un apmeklētāju darba vides prasību nodrošināšanai, kā arī īpašuma pasargāšanai no bojājumiem un atkritumu savākšanu.
1.16. Visi Darba daudzumos minētie konkrētie nosaukumi doti, lai definētu obligāti nepieciešamo materiālu kvalitāti, kas atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības būvnormatīviem. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu, šajā gadījumā pretendentam jāuzsver un atsevišķi jānorāda savā piedāvājumā piedāvātie risinājumi.
1.17. Remontdarbu rezultātā Objektam nodarītie bojājumi Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem.
1.18. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina.
1.19. Izpildītājam ir jānodrošina patstāvīga būvgružu un atkritumu utilizācija, Būvgružu uzkrāšana objekta teritorijā ir pieļaujama tikai atkritumu konteineros, kurus apkalpo uzņēmums, kuram normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir piešķirtas tiesības uz minēto atkritumu apsaimniekošanu. Nenostiprinātu būvgružu radītu piesārņojumu teritorijā, Izpildītājam ir jānovērš, veicot būvgružu savākšanu. Izpildītājam jānodrošina regulāra atkritumu konteineru izvešana. Izpildītājam jāsaskaņo ar pasūtītāju būvgružu konteinera novietošanas vieta.
1.20. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēt pasākumus teritorijas sakārtošanai (būvmateriālu pagaidu krautņu uzglabāšanas, tehnikas atrašanās vietu, atkritumu pagaidu uzglabāšanas vietu sakātošanu).
1.21. Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums 06.07.2026.


3. pielikums
Atklāta konkursa 
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

APLIECINĀJUMS  PAR PIESAISTĪTIEM SPECIĀLISTIEM

Atklātam konkursam “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76,
Veidne
	

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs

	Vārds, uzvārds
	

	Sertifikāta Nr.
	

	Līgumattiecību pamats šajā iepirkuma procedūrā*
	 




* norāda piesaistītā speciālista līgumattiecību pamatu piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 
A - pretendenta (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss;
B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss;
C - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz darba līguma pamata konkrētā līguma izpildē.
Ja speciālistam nav tiesisku attiecību ar pretendentu, personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku vai apakšuzņēmēju (nav darbinieks vai darba ņēmējs), norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildē.



	[bookmark: _Hlk137712826]

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


3.1. pielikums
Atklāta konkursa
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
Vieta 
Ar šo [speciālista, vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, apņemas veikt [norādīt atbilstošo specialista kvalifikāciju] pienākumus. 



	Speciālista, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


4.pielikums
Atklāta konkursa 
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM [footnoteRef:5] [5:  Pretendents informāciju par paredzētajiem apakšuzņēmējiem sniedz, ņemot vērā Nolikumā sniegto informāciju par būvdarbiem.] 

[bookmark: _Hlk126315171]Atklātam konkursam
“Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76
Nolikuma 3.5. apakšpunkta prasības izpilde

1. Informācija iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo darbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir vismaz 10 000 euro. (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:6]: [6:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 


	
	Apakšuzņēmēja
nosaukums, reģistrācijas
numurs, adrese un
kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms
(EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu
apraksts

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	[bookmark: _Hlk129260787]


	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


[bookmark: _Hlk126839954]5. pielikums
Atklāta konkursa 
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS
Atklātam konkursam
“Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

Nolikuma 3.3. un 3.5. apakšpunkta prasības izpilde

Vieta

Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:
0. veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 
_________________________________________________________________________;
0. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
__________________________________________________________________________.

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**



** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.





6. pielikums
Atklāta konkursa
 iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepazinušies ar iepirkuma “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76,  nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti ___________________________________________________________________________
(pretendenta uzņēmums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese)
vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus par šādām cenām (finanšu piedāvājuma kopsavilkums):
	Nr.
	Objekts 
	Piedāvātā līgumcena euro bez PVN*


	1.
	Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana 
	


* vērtējamais lielums
Cenas jānorāda euro (EUR) ar 2 (divām) zīmēm aiz komata, bez PVN. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo, balstoties uz tehniskajā specifikācijā izvirzītajām izpildes prasībām 
Apliecinām, ka:
· Cenā iekļauti visi nepieciešamie izdevumi, t.s.k., administratīvās izmaksas, transporta izdevumi, visa veida sakaru u.c. izmaksas, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. 
· Cenā ietverti arī visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un nodevas, kā arī visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā, iekļaujot visas izmaksu izmaiņas, kas nepieciešamas būvniecības nodrošināšanai, lai izpildītu pakalpojumu un nodrošinātu pakalpojumu pilnā apmērā, kā arī paredzētu tiesību aktos noteiktos nodokļus un nodevas. Papildu izmaksas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pieļautas.

	Pielikumā:
1. [bookmark: _Hlk160635621]Lokālā tāmes.

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


7.pielikums
Atklāta konkursa
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Atklātam konkursam
“Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents), attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:7] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [7:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu (aizpilda un paraksta apliecinājuma pielikumu).


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

	Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**


** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Apliecinājuma pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu (aizpilda, ja attiecināms)
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	




	Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**


** Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

8. pielikums 
Atklāta konkursa
iepirkuma identifikācijas Nr. AND 2026/76
Līguma projekts 
LĪGUMS Nr._____
(iepirkuma daļas nosaukums)
	Aizkrauklē
	Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums


	Aizkraukles novada pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 90000074812, juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, kuras vārdā, saskaņā ar Pašvaldību likumu un Aizkraukles novada pašvaldības nolikumu, rīkojas <amatpersonas amats un vārds, uzvārds> (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: _____________________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas ____________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, 
saskaņā Aizkraukles novada pašvaldības rīkotā Atklāta konkursa Publisko iepirkumu likuma kārtībā “Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošana Koknesē”, (identifikācijas Nr. AND 2026/76), (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. [bookmark: _Hlk194307745]PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas saskaņā ar BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumā un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, standartu, būvnormatīvu prasībām veikt objekta  Atradzes kapu ceļu un gājēju celiņu atjaunošanas būvdarbus (turpmāk – Darbi vai Būvdarbi).
1.2. Darbi sevī ietver visus objekta būvdarbu nepieciešamos Darbus, to vadību, sagatavošanās darbus, organizēšanu, būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, ieregulēšanu, uzmērīšanu, palaišanu darbībā, Būves vietas apsargāšanu, sakārtošanu un Darbu nodošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izpilddokumentācijas nodošana PASŪTĪTĀJAM, tostarp arī būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras ir vajadzīgas pilnīgai darbu veikšanai un Līguma noteikumu izpildei.
1.3. Objekta adrese : Atradzes kapi, Koknese, Aizkraukles novads.
1.4. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka ir saņēmis no PASŪTĪTĀJA Darbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju pilnā apjomā un ir iepazinies ar Objekta stāvokli.
1.5. BŪVUZŅĒMĒJAS uzņemas risku par visiem darbiem un to izmaksām, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai izpildei, piemēram, par konstatēto Defektu novēršanu, par darbiem piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
2. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI
2.1. BŪVUZŅĒMĒJS trīs darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas rakstveidā iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk – Darbu vadītājs) kontaktinformāciju. 
2.2. PASŪTĪTĀJS var pieprasīt Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu, ja šis speciālists ir pārkāpis būvniecības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, vai šā līguma noteikumus, BŪVUZŅĒMĒJS veic Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu piecu darba dienu laikā no dienas, kad saņemts PASŪTĪTĀJA argumentēts rakstveida pieprasījums un paziņo par to PASŪTĪTĀJAM 2.1. punktā noteiktajā kārtībā. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju.
2.2.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona: Benita Peciņa, tālr.: (+371) 29421728, e-pasts: benita.pecina@aizkraukle.lv 
2.2.2. BŪVUZŅĒMĒJA kontaktpersona: ___________, tālr. (+371)_________, e-pasta adrese:_______.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Kopējā Līguma summa par Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītiem Darbiem, ko PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM, ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>) bez PVN (turpmāk – Līguma summa). PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka BŪVUZŅĒMĒJS izpilda saistības.
3.2. PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu.
3.3. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli, palīgmateriāli, mehāniski un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai un pienācīgai izpildei. 
3.4. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu, tai skaitā vienību cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Līdzēji par tām rakstiski vienojušies.
3.5. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir BŪVUZŅĒMĒJA pienākums.
3.6. PASŪTĪTĀJS par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvdarbu tāmi samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 95% no Līgumcenas ar ikmēneša starpmaksājumiem, ievērojot šādu kārtību:
3.6.1. kārtējie maksājumi tiek veikti atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 10 darbdienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši darbu izpildes aktu un BŪVUZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu;
3.6.2. Gala maksājumu PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis atbilstoši Līguma ietvertajām prasībām BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu rēķinu par gala maksājuma summu un Līdzēji ir parakstījuši Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu.
3.7. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz Pasūtītājam e-Rēķinus (strukturētos elektroniskos rēķinus ar datnes formātu XML) Aizkraukles novada pašvaldības e-Adresē: _DEFAULT@90000043494
3.8. BŪVUZŅĒMĒJS strukturētā elektroniskā Rēķina informācijas laukā norāda atsauci uz Līgumu un piezīmēs norāda pakalpojuma pasūtītāja iestādes nosaukumu vai struktūrvienību.
3.9. Ja BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. DARBU IZPILDE UN DARBU NODOŠANA
4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
4.2. BŪVUZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai PASŪTĪTĀJAM.
4.3. BŪVUZŅĒMĒJS neveic Darbus bez spēkā esošas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. BŪVUZŅĒMĒJS līdz Darbu uzsākšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas, ja šos dokumentus BŪVUZŅĒMĒJS jau nav iesniedzis savā piedāvājumā iepirkumam.
4.4. Darbu organizāciju, tai skaitā darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā, nodrošina BŪVUZŅĒMĒJS.
4.5. Līdzēji piecu darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja BŪVUZŅĒMĒJS 10 kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM motivētu pamatojumu, BŪVUZŅĒMĒJS zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.
4.6. BŪVUZŅĒMĒJS līdz mēneša 10. datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī) faktiski veikto Darbu apjomu un izmaksu aprēķinu kopsavilkumu. PASŪTĪTĀJS aktu izskata un paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.
4.7. Ja PASŪTĪTĀJS neparaksta kārtējo aktu 4.6. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz BŪVUZŅĒMĒJAM  pretenziju, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS izpildītos Darbus ir pieņēmis 4.6. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
4.8. Ja PASŪTĪTĀJS nepieņem Darbus, tas iesniedz BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ PASŪTĪTĀJS nevar parakstīt kārtējo aktu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, BŪVUZŅĒMĒJS 5(piecu) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
4.9. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
4.10. Ja būves ekspertīze neapstiprina PASŪTĪTĀJA defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un akta parakstīšana nav nepieciešama.
4.11. Ja BŪVUZŅĒMĒJS piekrīt defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. 
4.12. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad PASŪTĪTĀJS pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti.
4.13. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
4.14. BŪVUZŅĒMĒJS Darbus apņemas uzsākt pēc rakstiskās saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU. 
4.15. Darbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic BŪVUZŅĒMĒJS. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas izpildīt Darbus un nodot PASŪTĪTĀJAM ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.16. Ja Darbu izpildīšanas procesā BŪVUZŅĒMĒJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts BŪVUZŅĒMĒJS iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 
4.17. BŪVUZŅĒMĒJS veic visas darbības, kādas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
4.18. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visu Būvdarbu izpildes datumu, kas nozīmē, ka visi Līgumā noteiktie Būvdarbi (izņemot Būvdarbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM ar Būvdarbu izpildes gala akta parakstīšanu) ir pabeigti un PASŪTĪTĀJS var uzsākt Līgumā noteikto Būvdarbu pieņemšanu.
4.19. Ja defekti netiek konstatēti, ja ir novērsti visi iepriekš konstatētie Defekti un netiek konstatēti jauni Defekti, PASŪTĪTĀJS informē BŪVUZŅĒMĒJU par Būvdarbu pieņemšanu.

5. LĪGUMA UN DARBU IZPILDES TERMIŅS
5.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līdzēju saistību izpildei.
5.2. Darbu izpildes termiņš tiek noteikts – 2 (divi) mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas.
5.3. Šajā termiņā BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums veikt un pilnībā pabeigt visus būvniecības darbus un nodot Būvdarbus PASŪTĪTĀJAM ar Būvdarbu izpildes gala aktu.
5.4. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos:
5.4.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no PASŪTĪTĀJA atkarīgu apstākļu dēļ;
5.4.2. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru PASŪTĪTĀJS noslēdzis ar citu BŪVUZŅĒMĒJU, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ BŪVUZŅĒMĒJS nav varējis veikt darbus noteiktajos termiņos;
5.4.3. Ja darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ;
5.4.4. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti darbu grozījumi un citos gadījumos, kad PASŪTĪTĀJS ir uzņēmies risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.
5.5. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka dienās atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, materiālu piegādes iespējas, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteikto termiņu, kas tam paredzēts objekta pabeigšanai.
5.6. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma izpildes gaitā Līdzēji dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.7. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, ugunsgrēki, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.
5.8. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas Darbu veikšanas laikā (ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā) par saviem līdzekļiem izvest no Objekta būvgružus un neizmantotos materiālus, konstrukcijas, kā arī BŪVUZŅĒMĒJAM piederošo inventāru un darbarīkus.
6. GARANTIJAS NOTEIKUMI
6.1. BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina izpildītajiem Darbiem 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu garantijas laiku. Garantijas laiks tiek rēķināts no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža.
6.2. Ja līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā Līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no Līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto Darbu pieņemšanas aktiem un par kuriem ir veikta samaksa.
6.3. BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā, būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos būvniecības defektus BŪVUZŅĒMĒJS, novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.
6.4. Ja PASŪTĪTĀJS garantijas laikā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, PASŪTĪTĀJS par to paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM norādot vietu un laiku, kad BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas sastādīt Aktu par konstatētajiem bojājumiem vai citiem trūkumiem. PASŪTĪTĀJA noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, izņemot gadījumus, kad ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums. Šādā gadījumā BŪVUZŅĒMĒJAM jāierodas nekavējoties. BŪVUZŅĒMĒJA, neierašanās nekavē Akta sastādīšanu, un uzskatāms, ka BŪVUZŅĒMĒJS, piekrīt Aktā konstatētajam.
6.5. Garantijas laikā BŪVUZŅĒMĒJS novērš būvniecības defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad BŪVUZŅĒMĒJS no PASŪTĪTĀJA ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju un Aktu par atklāto defektu.
7. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
7.1. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par savu Līguma saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka pilnībā pārzina Darbu saturu un apjomu, ir tiesīgs veikt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem.
7.2. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas:
7.2.1. izpildīt Darbus kvalitatīvi Līgumā noteiktajā termiņā, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un PASŪTĪTĀJA norādījumus attiecībā uz Darbu kvalitāti, saturu, apjomu un termiņiem;
7.2.2. Darbu izpildē izmantot savu kvalificētu darbaspēku, sertificētus materiālus, darbarīkus, transportu un citus Darbu izpildē nepieciešamos resursus;
7.2.3. uzņemties pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto personu rīcību kā par savu;
7.2.4. darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām;
7.2.5. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem;
7.2.6. nodrošināt tīrību Darbu teritorijā un Darbu veicēja darbības zonā visā Darbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas;
7.2.7. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Tehniskajā specifikācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties rakstveidā informēt PASŪTĪTĀJU;
7.2.8. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU, un kādas pilnībā atbilst tehniskām specifikācijām. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
7.2.9. ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju par Darbu izpildes gaitu un norisi;
7.2.10. savlaicīgi informēt PASŪTĪTĀJU par iespējamiem gadījumiem, kas varētu negatīvi ietekmēt Darbu kvalitāti, un kopā ar PASŪTĪTĀJA pilnvarotu pārstāvi sagatavot priekšlikumus, kā izvairīties no šādu iespējamo gadījumu radītajām sekām vai kā tās samazināt;
7.2.11. trūkumu Akta sastādīšanas gadījumā ar savu darbaspēku, materiāliem, darbarīkiem, transportu, citiem Darbu trūkumu novēršanai nepieciešamajiem resursiem par saviem līdzekļiem novērst PASŪTĪTĀJA konstatētos Darbu trūkumus, izņemot gadījumus, ja Darbu trūkumi ir radušies trešo personu vai PASŪTĪTĀJA darbību, kas nav atkarīgas no BŪVUZŅĒMĒJA, rezultātā;
7.3. BŪVUZŅĒMĒJS atbild par darbībām, kas iepriekš nav saskaņotas ar PASŪTĪTĀJU un no tā izrietošajām sekām, kā arī par Darbu norises gaitu un ar to saistīto darbību likumīgu izpildi.
7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvirzīt BŪVUZŅĒMĒJAM pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti un Darbu trūkumiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.5. PASŪTĪTĀJS, ir atbildīgs par savu Līguma saistību kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi.
7.6. PASŪTĪTĀJS neatbild par BŪVUZŅĒMĒJA pieļautajām kļūdām un nenes materiālo atbildību (neapmaksā) par neiekļautajām Darbu izpildei nepieciešamajām papildus izmaksām. Šajā punktā minētās izmaksas sedz BŪVUZŅĒMĒJS.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par zaudējumiem, kuri ir nodarīti PASŪTĪTĀJAM un/vai trešajām personām un to īpašumam BŪVUZŅĒMĒJA darbības vai bezdarbības rezultātā.
8.2. BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu ( tai skaitā par garantijas laikā kavēto termiņu defektu novēršanai), bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS nekvalitatīvi veic Darbus un nodošanu saskaņā ar Līguma noteikumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU no Līguma saistību izpildes.
8.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt BŪVUZŅĒMĒJAM, aprēķināto līgumsodu no BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksājamās Līgumcenas.
8.4. PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās Līgumcenas gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus Līguma noteiktajos termiņos. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.
8.5. Visos gadījumos, kad PASŪTĪTĀJS atkāpjas no Līguma sakarā ar BŪVUZŅĒMĒJA pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas.
8.6. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos tiešos vai netiešos zaudējumus, ja tādi ir radušies prettiesiskas rīcības rezultātā un ir konstatēta un dokumentāli pamatoti pierādīta zaudējumu izdarītāja vaina, zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un nodarītajiem zaudējumiem.
8.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības ieturēt BŪVUZŅĒMĒJAM aprēķināto līgumsodu no BŪVUZŅĒMĒJAM maksājamām summām.
8.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.
9. LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
9.1. Līgumu var grozīt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Jebkuri Līguma grozījumi var tikt izdarīti vienīgi pēc abu Pušu rakstiskas vienošanās, kas ar to abpusējas parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.
9.3. Ja Līguma izpildes laikā BŪVUZŅĒMĒJS konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, BŪVUZŅĒMĒJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo PASŪTĪTĀJAM.
9.4. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:
9.4.1. Būvdarbus vai to apjomu būvniecībā kompetenta persona objektīvi nevarēja izsecināt no Darbu apjomiem;
9.4.2. Izpildītājs Iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī tas kā profesionālis savā jomā nevarēja paredzēt šādu Darbu veikšanu, ņemot vērā Iepirkuma nolikuma prasības;
9.4.3. darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt.
9.5. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā pēc BŪVUZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot, piemēram, darbu daudzuma izmaiņu aku, faktu konstatācijas aktu, u.c. Papildus, lai konstatētu, ka BŪVUZŅĒMĒJA paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc BŪVUZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas PASŪTĪTĀJAM jāapseko Objektu un jāapliecina, ka BŪVUZŅĒMĒJA norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.
9.6. Būvdarbi, kas neatbilst šajā nodaļā minētajām neparedzēto darbu pazīmēm netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.
9.7. Līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pasūtīt papildus darbu veikšanu, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai Līguma izpildei un attiecīgo darbu veikšanai nevar piesaistīt citu BŪVUZŅĒMĒJU, jo tas ievērojami apgrūtina realizāciju šajā Līgumā (t.sk., pie tā vēlāk noslēgtajās vienošanās) paredzētajos termiņos.
9.8. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktam – papildus darbu kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līguma summas. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktam – neparedzēto darbu kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līguma summas.
9.9. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
9.10. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
9.10.1. BŪVUZŅĒMĒJS neizpilda kādu no Līguma saistībām un pat pēc brīdinājuma saņemšanas turpina to nepildīt vai pieļauj pārkāpuma atkārtošanos;
9.10.2. BŪVUZŅĒMĒJS, nenorādot pamatojumu, atsakās novērst PASŪTĪTĀJA atteikumā pieņemt Darbus uzrādītos defektus un/vai trūkumus. Strīda gadījumā, Puses pieaicina ekspertu, kura izdevumus sedz vainīgā Puse;
9.10.3. [bookmark: _Hlk195175242]Ir pasludināts BŪVUZŅĒMĒJA maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par BŪVUZŅĒMĒJA bankrotu;
9.10.4. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai kļuvis zināms par šādu sankciju esību.
9.10.5.  Par Līguma vienpusēju izbeigšanu saskaņā ar Līguma 9.10.punktu, PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM, nosūtot paziņojumu ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu. Līgums uzskatāms par izbeigtu otrajā darba dienā pēc paziņojuma nosūtīšanas.
9.11. Līguma izbeigšana jebkurā gadījumā neatbrīvo Puses no savstarpējām finansiālajām un citām saistībām, kas radušās Līguma darbības laikā un nav tikušas nokārtotas līdz Līguma izbeigšanas brīdim.
9.12. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda Puse atkāptos no Līguma, izņemot Līgumā noteiktos gadījumus.
9.13. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja to nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā attiecībā uz BŪVUZŅĒMĒJU (t.sk., tā valdes vai padomes locekli, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt BŪVUZŅĒMĒJS darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja BŪVUZŅĒMĒJS ir personālsabiedrība) ir piemērotas sankcijas, atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem.
10. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA, PIESAISTE
10.1. BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs iesaistīt Līguma izpildē tikai tā piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus (t.sk., apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus) un speciālistus. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas nekavējoties paziņot PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju vai piesaistīto speciālistu sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
10.2. BŪVUZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
10.3. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums rakstiski saskaņot ar PASŪTĪTĀJU papildu speciālistu un/vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.
10.4. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad speciālistu sarakstā norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālists neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos BŪVUZŅĒMĒJA piesaistītajiem speciālistiem izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot piedāvājuma atbilstību.
10.5. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu sarakstā norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju sarakstā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad PASŪTĪTĀJS ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Par pieņemto lēmumu PASŪTĪTĀJS rakstveidā paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM.
11. NEPĀRVARAMA VARA
11.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav bijusi iespējama nepārvaramas varas apstākļu dēļ, kas radušies pēc Līguma spēkā stāšanās, ja Puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru Pusi 5 (piecu) darbdienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šajā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, par kādu šie nepārvaramas varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 15 (piecpadsmit) kalendārajām dienām.
11.2. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot ugunsgrēki, dabas katastrofas, ekonomiskās blokādes un citi, no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēja rakstura negadījumi, ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.
11.3. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas, apstākļiem ir jāpierāda, ka tai nebija iespēju ne paredzēt, ne novērst radušos apstākļus, kuru sekas par spīti īstenotajai pienācīgajai rūpībai, nav bijis iespējams novērst. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, katra no Pusēm ir tiesīga vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi 5 (piecas) darba dienas iepriekš.
12. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
12.1. Puses apliecina, ka Līguma norādītos vai saskaņā ar Līguma izpildi nodotos Pušu darbinieku personu datus izmantos tikai Līguma izpildei (dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līguma noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām).
12.2. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem tiesību aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses fizisko personu datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses iesniegtos fizisko personu datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem Pusēm var rasties šāds pienākums, tie pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie tiesību akti.
12.3. Katrai Pusei, neizpildot vai pienācīgi neizpildot savas saistības, ir jāsedz visi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītie zaudējumi, kas radušies tās darbības vai bezdarbības rezultātā. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga trešo personu priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina trešo personu, ieskaitot valsts pārvaldes iestādes, pretenzija, pārskaitot naudas summu pretenzijas iesniedzējam vai samaksājot uzlikto soda naudas summu.
12.4. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas neapstrādāt tam uzticētos personas datus citiem ar Līguma minēto saistību izpildi nesaistītiem mērķiem, ja vien tas neizriet no spēkā esošiem normatīviem aktiem.
12.5. Informācija par Aizkraukles novada pašvaldības kā datu pārziņa veikto personas datu apstrādi pieejama tās oficiālajā tīmekļvietnē: https://www.aizkraukle.lv/lv/privatuma-politika  vai saņemot informāciju klātienē. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, t.sk. datu aizsardzības incidentu/pārkāpumu gadījumā: https://www.aizkraukle.lv/lv/aizkraukles-novada-pasvaldibas-personas-datu-aizsardziba .
13. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
13.1. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA iesniegto informāciju un dokumentāciju. BŪVUZŅĒMĒJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteiktā Darbu izpildei. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Darbu izpildi.
13.2. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina sarunu ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā. Ja Puses nevar vienoties, strīdu nodod izskatīšanai tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
13.3. Neviens no Pusēm nedrīkst nodot savas saistības, kas saistītas ar Līgumu, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
13.4. Puses 3 (trīs) darba dienu laikā rakstveidā informē viena otru par tās kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.
13.5. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas ir pieejams abām Pusēm. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
14. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
		PASŪTĪTĀJS:
Aizkraukles novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000074812
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101
Banka: 
Bankas kods: 
Bankas konts: 
E-pasts: dome@aizkraukle.lv
________________


	BŪVUZŅĒMĒJS:

Reģ. Nr. 
Juridiskā adrese: 

Banka: 
Bankas kods: 
Bankas konts: 
E- pasts:
_________________







ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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