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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:
AMD 2026/43
1.2. Iepirkuma procedūras veids:
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).
1.3. Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011, tālrunis: 67012701, e-pasta adrese: amd@riga.lv.
	Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 (turpmāk – Pircēja profils).
1.4. Līgumslēdzējs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments.
1.5. Kontaktpersona:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte (iepirkumu speciāliste) Ieva Čakša, tālr. 67012739, e-pasta adrese: ieva.caksa@riga.lv.
1.6. Nolikums un papildu informācija:
1.6.1. Konkursa nolikumu ar pielikumiem (turpmāk – Nolikums) var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no Pircēja profila. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts Nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka Nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.2. Piegādātājam jāseko līdzi turpmākajiem iespējamiem grozījumiem Nolikumā, iespējamām Komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pircēja profilā, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pircēja profilā un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
1.6.3. Piegādātājs jautājumus par Nolikumu uzdod rakstiskā veidā, nosūtot tos Elektronisko iepirkumu sistēmā Pircēja profilā.
1.6. Komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildu informāciju par nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kurš pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 pie šī Konkursa.
1.7. Informācijas apmaiņas kārtība:
	Komisija un piegādātājs ar informāciju apmainās rakstiski, izmantojot Nolikuma 1.5. punktā norādīto e-pasta adresi.
1.8. Pretendenti un piedāvājums: 
1.8.1 Pretendents var būt PIL 1. panta 22. punktā noteiktā persona, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā. 
1.8.2 Piedāvājums Nolikuma izpratnē ir dokumentu kopums, kas sastāv no Nolikuma 4. punktā uzskaitītajiem dokumentiem.
1.9. Prasības piedāvājuma noformējumam:
1.9.1. Piedāvājums jāsagatavo iesniegšanai elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.1.1. izmantojot Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). Šādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
1.9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.9.2.1. pretendenta aizpildāmie piedāvājuma dokumenti saskaņā ar Apakšsistēmā Konkursa profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā Konkursa profila sadaļā. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda atbilstoši Apakšsistēmā Konkursa profilam pievienotajām dokumentu veidnēm, pretendents ir tiesīgs iesniegt .pdf formātā;
1.9.2.2. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā nebūtu apdraudēta Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā apakšpunktā noteiktajiem riskiem, tas netiks izskatīts un piedāvājums tiks noraidīts.
1.9.2.3. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
1.9.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendentam (ja pretendents ir fiziska persona), pretendenta pārstāvim vai tā pilnvarotai personai (ja pretendents ir juridiska persona). Personas, kura paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno pilnvarojuma tiesības apliecinošs dokuments vai tā kopija.
1.9.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – Apvienība) un sadarbības līgumā nav norādīta Apvienību pārstāvošā persona (vadošais dalībnieks), piedāvājuma dokumenti ir jāparaksta visu Apvienības dalībnieku pārstāvēt tiesīgajām personām.
1.9.5. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.9.6. Pretendents apliecina[footnoteRef:2] iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. [2:  Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļas noteikumiem fiziskā persona un organizācija var apliecināt dokumentu atvasinājumu kopumu ar vienu apliecinājumu.] 

1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.
1.9.8. Piedāvājuma iesniegšana:
[bookmark: _Hlk208843343]Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un EIS norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.9.9. Piedāvājuma atvēršana:
Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un EIS noteiktajā laikā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.9.10. Komisija atver piedāvājumus vienlaikus, publicējot Pircēja profilā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. punktā noteikto informāciju – pretendentus, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu un izmaksas.
1.9.11. [bookmark: _Toc340760683]Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.9.12. Gadījumā, ja piedāvājumu saņemšanai pasūtītājs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai, ja sākotnējais paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums) un līgumprojektu (Nolikuma 8. pielikums).
2.1.2. [bookmark: _Hlk170215487]CPV kods: 45233290-8 (ceļazīmju uzstādīšana).
2.1.3. Iepirkums nav dalīts daļās. Pamatojums nedalīšanai daļās: Nepieciešamība būtiski paaugstināt veicamo darbu kvalitāti, paaugstināt pretendenta atbildību par visu darbu kopumu un veicināt pretendenta ieinteresētību organizēt savu darbu tā, lai kvalitatīvi izpildītu  pakalpojumu, samazinātu izmaiņu iespējamību tajā un darbus veikt saskaņā ar izstrādāto tehnisko specifikāciju kvalitatīvi ar maksimālu laika un resursu ekonomiju.
2.1.4. Pretendents drīkst iesniegt vienu piedāvājumu vienā variantā.
2.1.5. Finansēšanas avots: Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi.
2.1.6. Līgums tiks slēgts par pasūtītāja paredzamo līgumcenu.
2.2. Līguma izpildes termiņš un vieta:
2.2.1. [bookmark: _Hlk201226544]Konkursa rezultātā tiks slēgts līgums, kas stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas uz laiku līdz 2029.gada 31. decembrim vai līdz līguma maksimālās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.
2.2.2. [bookmark: _Hlk120034326]Līguma izpildes vieta – Rīgas administratīvā teritorija.
2.2.3. Paredzamā maksimālā līguma summa – līdz 320 000,00 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Konkursa rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums, pēc nepieciešamā finansējuma pieejamības.
2.3. Piedāvājuma nodrošinājums:
2.3.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi);
	Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
2.3.1.1. bankas garantija (paraugs Nolikuma 7. pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas Nolikuma 2.3.5. apakšpunktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no Nolikuma 1.9.9. apakšpunktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz Nolikuma 2.3.4. apakšpunktā noteiktajam termiņam.
2.3.1.2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
· apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas Nolikuma 2.3.5. apakšpunktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
· apdrošināšanas polise ir spēkā līdz Nolikuma 2.3.4. apakšpunktā norādītajam termiņam;
· nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
· apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību).
2.3.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr. LV60RIKO0023400004030, AS “Luminor Bank”, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam”, identifikācijas Nr. AMD 2026/43”. Nodrošinājuma jābūt iemaksātam Pasūtītāja bankas kontā (naudas summai ir jābūt Pasūtītāja bankas kontā) līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim.
2.3.2. Ja pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu Nolikuma 2.3.1.1. vai 2.3.1.2. apakšpunktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
2.3.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad Nolikuma 2.3. punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst Nolikuma 2.3.1. apakšpunktā paredzētajam apmēram.
2.3.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
· 6 (sešus) mēnešus, skaitot no Nolikuma 1.9.9. apakšpunktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
· līdz Konkursa iepirkuma līguma noslēgšanai.
2.3.5. pēc pretendenta pieprasījuma Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā piedāvājuma nodrošinājuma devējam elektroniski nosūta atbrīvojumu no saistībām (kas parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), ja:
2.3.6. pretendents nav kļuvis par Konkursa uzvarētāju un ir stājies spēkā iepirkuma līgums ar citu pretendentu;
2.3.7. Konkurss izbeigts vai pārtraukts;
2.3.8. ar pretendentu noslēgts iepirkuma līgums un tas ir iesniedzis līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
2.3.9. beidzies piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš;
2.3.10. Ja nav iesniegts vai Konkursam ir iesniegts Nolikuma 2.3. punkta prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, pretendenta piedāvājums turpmāk netiek vērtēts un tas tiek noraidīts kā neatbilstošs;
2.3.11. Ja pretendents ir Apvienība, tad Nolikuma 2.3. punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki Apvienības dalībnieki, ar nosacījumu, ka kopējai nodrošinājumu summai jāatbilst Nolikuma 2.3.1. apakšpunktā paredzētajam apmēram;
2.3.12. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai ja saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu Nolikuma 7.3. punktā noteiktajā termiņā;
2.3.13. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai ja saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu Nolikuma 7.8. punktā noteiktajā termiņā.

3. PRETENDENTU ATLASE
	[bookmark: _Hlk184646066]Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Iesniedzamie atlases dokumenti

	3.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, šī prasība attiecināma uz katru Apvienības dalībnieku.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.

Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	3.2.
	Pretendentam vai, ja pretendents ir Apvienība, tad visiem Apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt ceļu būvdarbu vadīšanas darbus; 
Ja pretendents ir Apvienība, tad katram Apvienības dalībniekam ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanas starp Apvienības dalībniekiem, Apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt.

Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22. panta pirmo un otro daļu un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumu Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumu Nr. 211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” prasībām.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas desmit darba dienu laikā pēc PIL 60. panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt Konkursa priekšmetā paredzētos būvniecības darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos būvniecības darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  

	3.3.
	Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo: 
· likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
· pozitīvs pašu kapitāls. 

Ja pretendents ir Apvienība, tad katram no Apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par līguma izpildi, ir jāatbilst Nolikuma 3.3. punkta prasībām. Ja pretendents balstās uz personu (apakšuzņēmēja) saimnieciskajām un finansiālajām spējām un šāda persona (apakšuzņēmējs) būs finansiāli atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi, katras šādas personas (apakšuzņēmēja) finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst Nolikuma 3.3. punkta prasībām.

	Pretendentam jāiesniedz aizpildīts Nolikuma 5. pielikums.

Pasūtītājs pretendenta sniegto informāciju pārbauda, ņemot vērā informāciju par pretendenta pēdējā gada finanšu pārskatu, kas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā un publiski pieejams Uzņēmuma reģistrā.

Ja pretendents ir Apvienība, tad katram  Apvienības dalībniekam, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa norādītā informācija. 

Ja pretendents balstās uz personas vai personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, tad katrai šādai personai (apakšuzņēmējam), uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa norādītā informācija.

Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu valsts (latviešu) valodā), kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem. Ja minētā informācija ir pieejama publiski, ārvalstīs reģistrēts pretendents ir tiesīgs norādīt precīzu tīmekļa vietnes adresi, kurā attiecīgu informāciju ir iespējams pārbaudīt.

	3.4.
	Pretendenta minimālais gada finanšu (neto) apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ja tas ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir ne mazāks kā (katrā no iepriekšējiem 3 (trīs) finanšu pārskata gadiem) 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi) apmērā.

Pretendenti, kas dibināti vēlāk (arī persona/apakšuzņēmējs vai Apvienības dalībnieks) (nav sasniegts 3 (trīs) gadu periods), norāda atbilstošu apgrozījumu no dibināšanas brīža.

Ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, tam un personai (vai personām) uz kuru iespējām pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
Ja Pretendents ir Apvienība jebkurā juridiskā statusā, Nolikuma 3.4. punktā noteiktās prasības jāizpilda vismaz vienam no Apvienības biedriem vai visiem piegādātāju Apvienības dalībniekiem kopā.

	Pretendentam jāiesniedz aizpildīts Nolikuma 5. pielikums.

Pasūtītājs pretendenta sniegto informāciju pārbauda, ņemot vērā informāciju par pretendenta pēdējā gada finanšu pārskatu, kas līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai iesniegts Valsts ieņēmumu dienestā un publiski pieejams Uzņēmuma reģistrā.

Ja pretendents ir Apvienība, tad katram  Apvienības dalībniekam, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa norādītā informācija.
 
Ja pretendents balstās uz personas vai personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, tad katrai šādai personai (apakšuzņēmējam), uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa norādītā informācija.

Pretendenti, kas dibināti vēlāk (arī persona/apakšuzņēmējs vai Apvienības dalībnieks) un kam nav sasniegts 3 (trīs) gadu periods, norāda atbilstošu apgrozījumu no dibināšanas brīža.

Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz finanšu pārskati (ar tulkojumu valsts (latviešu) valodā), kas iesniegti attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem. Ja minētā informācija ir pieejama publiski, ārvalstīs reģistrēts pretendents ir tiesīgs norādīt precīzu tīmekļa vietnes adresi, kurā attiecīgu informāciju ir iespējams pārbaudīt.







	3.5.
	Lai nodrošinātu Konkursa iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu izpildi bez avansa saņemšanas no Pasūtītāja, pretendentam jābūt: 
· pieejamiem brīviem finanšu līdzekļiem vismaz 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no kopējās piedāvātās līgumcenas, ar PVN, kurus kredītiestāde ir rezervējusi uz Nolikuma 2.3.4. apakšpunktā norādīto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu; 
vai
· piešķirtai kredītlīnijai vismaz 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no kopējās piedāvātās līgumcenas, ar PVN, Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētā kredītiestādē, ar nosacījumu, ka kredītiestāde kredītlīnijas līdzekļus vismaz iepriekš minētās summas apmērā ir rezervējusi uz Nolikuma 2.3.4. apakšpunktā norādīto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu;
vai
· pieejamai kredītlīnijai vismaz 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no kopējās piedāvātās līgumcenas, ar PVN, ko apliecina Latvijas Republikā vai ārvalstī reģistrētas kredītiestādes izdots apliecinājums, par to, ka kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu kredīta saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt pretendentam kredītu vismaz iepriekš minētās summas apmērā Konkursa iepirkuma priekšmetā paredzēto uzturēšanas darbu izpildes nodrošināšanai (ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju), kas tiks izsniegts pretendentam pēc kredīta līguma noslēgšanas un kredīta izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes.

Ja pretendents ir Apvienība, tad Apvienības dalībniekiem kopā jāatbilst šajā punktā izvirzītajai prasībai.
	Pretendentam jāiesniedz:
dokuments, kas apliecina finanšu resursu pieejamību atbilstoši prasībā noteiktajam:
· izziņa no kredītiestādes par pretendenta brīvajiem finanšu līdzekļiem vismaz 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no kopējās piedāvātās līguma cenas, ar PVN, kurus kredītiestāde ir rezervējusi uz Nolikuma 2.3.4. apakšpunktā norādīto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, 
vai	- izziņa no kredītiestādes par piešķirto kredītlīniju vismaz 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no kopējās  piedāvātās līgumcenas, ar PVN, kuras līdzekļus vismaz iepriekš minētās summas apmērā  kredītiestāde ir rezervējusi uz Nolikuma 2.3.4. apakšpunktā apakšpunktā norādīto piedāvājuma nodrošinājuma termiņu, 
vai 
· kredītiestādes izdots apliecinājums par to, ka kredītiestāde ir izskatījusi pretendenta pieteikumu kredīta saņemšanai un ir pieņēmusi lēmumu piešķirt pretendentam kredītu vismaz 15 % (piecpadsmit procenti) apmērā no kopējās piedāvātās līgumcenas, ar PVN, Konkursa iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu izpildes nodrošināšanai (ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju), kas tiks izsniegts pretendentam pēc kredīta līguma noslēgšanas un kredīta izsniegšanas priekšnosacījumu izpildes.

Izziņa vai apliecinājums nedrīkst būt izsniegts agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

	3.6.
	Pretendentam, ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā, periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir pieredze ceļa zīmju uzstādīšanas un demontāžas darbu izpildē pilsētas ielās[footnoteRef:3], tajā skaitā vismaz 1 500 (viens tūkstotis pieci simti) ceļa zīmju uzstādīšanā. [3:  Šeit un turpmāk - saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā noteikto, attiecībā uz darbiem, kas veikti ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par administratīvo teritoriju iedalījumu prasībām] 

	Apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju pozitīvas atsauksmes (izziņas) par darbu sarakstā norādīto objektu, kurās ir apliecināta pretendenta pieredze Nolikuma 3.6. punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja  atsauksmes (izziņas), tad ir jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pozitīvo pieredzes atbilstību Nolikuma 3.5. punkta prasībām). 

Ja pretendenta pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem darbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina pretendenta pieredzes atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām, piemēram, iezīmējot ar atšķirīgu krāsu konkrētās sadaļas vai apliecinājumā iekļaujot konkrētas norādes uz iesniegto dokumentu, kas minēto pierāda.

	Kvalifikācijas prasības pretendenta/kandidāta piesaistītajam speciālistam un iesniedzamie dokumenti

	3.7.

















	Pretendenta rīcībā jābūt speciālistam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un pieredze, ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā, periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ceļu būvdarbu vadīšanā, ar nosacījumu, ka šo būvdarbu ietvaros ir ceļa zīmju uzstādīšanas un demontāžas darbu vadīšanā pilsētas ielās, tajā skaitā vismaz 1 000 (viens tūkstotis) ceļa zīmju uzstādīšanā.

	Apliecinājums saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu un obligāti pievienojot norādītā speciālista pašrocīgi (vai elektroniski) parakstītu apliecinājumu par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju, un darbu nodošanas-pieņemšanas aktus vai citus dokumentus, kas apliecina veikto darbu veidus un apjomus.
 
Attiecībā uz ārvalstu speciālistiem: 
•	kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā.  

Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt Nolikuma 3.7. un 3.8. punktā norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā.  

Pretendents iesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 
•	kuru mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt Nolikuma 3.7. un 3.8. punktā norādītos darbus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents Konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 
 
Par speciālistu būvprakses sertifikātu spēkā esamību atbilstoši Nolikuma 3.7. un 3.8. punktam, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Komisija pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā vai citā publiski pieejamā datubāzē).

	3.8.
	Pretendenta rīcībā jābūt speciālistam, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu projektēšanā vai pieredze, ne vairāk kā 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā, periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, 50 (piecdesmit) satiksmes organizācijas shēmu izstrādāšanā pilsētas ielās. 




























	

	

Pieļaujams, ka Pretendents piedāvā vienu speciālistu, kas atbilst Nolikuma 3.7. un 3.8. punkta prasībām.

	

	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Apvienības un apakšuzņēmēji

	3.9. 
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā piegādātājs nepārprotami pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.

	3.10.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, un
ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus vai piegādes, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

Ja pretendents ir Apvienība, tad Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām izvirzītās prasības var izpildīt piegādātāju apvienības dalībnieki kopā (proti, summējot tās dalībnieku spējas).
	Šādā gadījumā piegādātājs nepārprotami pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus vai piegādes, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	3.11.
	Prasības Apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanās par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju.

	3.12.





	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vai piegāžu vērtība ir vismaz 10 000.00 EUR (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	Jāaizpilda informācijas par apakšuzņēmējiem Nolikuma 2.1. pielikums.
Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums Nolikuma 2.1.1. pielikums.
Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt Konkursa priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vai piegāžu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro), jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu vērtība euro no piedāvātās kopējās Konkursa līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 3.1. punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments)

	3.13.
	Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir jāiesniedz par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vai piegāžu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.

Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/ .
Piegādātājs Vienotajā dokumentā aizpilda prasīto informāciju no I. līdz VI. daļai.
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

	Īpašie noteikumi pretendenta attiecībās ar Krievijas Federāciju un Baltkrievijas Republiku

	3.14.
	[bookmark: _Hlk212039459]Lai apliecinātu, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24. februāra pretendents (arī apakšuzņēmējs un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis, jābūt pretendenta apliecinājumam par šādu materiālu, iekārtu, līdzekļu vai inventāru un personu neesamību, kā arī par darbību, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju, neveikšanu.
	Apliecinājums brīvā formā ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra pretendents (arī apakšuzņēmējs un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās) neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis


[bookmark: _Hlk201236744][bookmark: _Toc340760685]* Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Lūdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.  

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1.	Piedāvājuma veidlapa: saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu. Pretendents, parakstot Nolikuma 2. pielikuma apliecinājumu vienlaikus apliecina, ka ir iepazinies ar Nolikuma 1. pielikumu (Tehniskā specifikācija), izprot un apņemas ievērot katru Tehniskajā specifikācijā norādīto prasību (-as). Nav nepieciešams atsevišķi iesniegt parakstītu Nolikuma 1. pielikumu.
4.2.	Piedāvājuma nodrošinājums: jāiesniedz dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu Nolikuma 2.3. punktā paredzētajā apmērā un kārtībā, Nolikuma 7. pielikuma forma.
4.3.	Finanšu piedāvājums: saskaņā ar Nolikuma 3. pielikuma veidlapu.
Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu, pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:
4.3.1. finanšu daļu veido iepirkuma priekšmeta vienas vienības izmaksas, kas jānorāda piedāvājuma veidlapā (Nolikuma 3. pielikums).
4.3.2. Izmaksu saraksta vienības cenā iekļaujamas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas;
4.3.3. visām cenām un izmaksām jābūt norādītām euro ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata;
4.3.4. [bookmark: _Hlk103775535]vienību cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas;.
4.3.5. Ja Konkursa procedūras dokumentos ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Konkursa procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību.
4.4. Apliecinājums par pretendenta pieredzi: saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu.
4.5. Apliecinājums par finanšu apgrozījumu: saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu..
4.6. Apliecinājums par piesaistītajiem speciālistiem: saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu.
4.7. Informācija par apakšuzņēmējiem: saskaņā ar Nolikuma 2.1. un 2.1.1. pielikuma formu.
4.8. Pretendenta atlases dokumenti: saskaņā ar Nolikuma 3. punktu.
4.9. Tehniskais piedāvājums:
tehniskais piedāvājums jāizstrādā un jāiesniedz atbilstoši Nolikuma prasībām. Tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda tie resursi, kas būs nepieciešami un tiks izmantoti darbu izpildē. Tehniskajā piedāvājumā obligāti jāiekļauj:
4.9.1. darbu izpildei paredzētā personāla iekšējo organizatorisko shēmu, kopējo nodarbināto skaitu, tehnisko speciālistu atbildību sadalījumu, norādot personāla piesaisti paredzēto ceļa horizontālo apzīmējumu uzklāšanas un agrāk uzklāto ceļa horizontālo apzīmējumu demarķēšanas darbu veikšanai, paredzēto personāla resursu laika plānojumu;
4.9.2. darbu izpildē nepieciešamo tehnisko līdzekļu saraksts, norādot to tiesisko stāvokli (īpašumā, nomā u.tml.). Ja tehniskie līdzekļi nepieder pretendentam, tad jāiesniedz pierādījums par pretendenta iespēju tādus iegūt savā rīcībā (cita uzņēmēja apliecinājums, vienošanās par sadarbību u.tml.).
4.10. Apliecinājums brīvā formā par Nolikuma 3.14. punktā izslēgšanas prasību neesamību.
5. [bookmark: _Toc340760687]PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu nodrošinājums: Nolikuma 4.2. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude;
5.1.2. Piedāvājumu noformējums: Nolikuma 1.9. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude, tai skaitā Nolikuma 2.pielikuma pārbaude;
5.1.3. Tehniskais piedāvājums: Nolikuma 4.9. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude;
5.1.4. Pretendentiem, kuru piedāvājumi nav saimnieciski visizdevīgākie (nav ar viszemāko cenu), komisija pārliecinās par tehniskā piedāvājuma vispārīgu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
5.1.5. Pretendentu atlase: Nolikuma 3. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Komisija ir tiesīga atlases prasību pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.6. Finanšu piedāvājums: Nolikuma 4.3. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude. Vērtējot finanšu piedāvājumus, Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo un turpmākajā vērtēšanas procesā ņem vērā labojumus. Par kļūdu labojumiem un laboto piedāvājuma summu Komisija informē pretendentu. Nepieciešamības gadījumā Komisija veiks cenu noapaļošanu līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.2. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts – Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 53. pantā noteiktajā kārtībā. 
5.3. [bookmark: _Hlk103716270][bookmark: _Hlk103716761]Ja piedāvājuma dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, Komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
5.4. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
5.5. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanā Komisija izmantos zemāko cenu.
5.6. Komisija piešķirs līguma slēgšanas tiesības tam Pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais un nav izslēgts no dalības Konkursa Nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā.
5.7. Ja vismaz 2 (divi) pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši vienādu viszemāko cenu, Komisija veiks izlozi, pretendentus informējot par izlozes vietu, datumu un laiku vismaz 1 (vienu) darbdienu iepriekš. Piedalīšanās izlozes norisē ir brīvprātīga. Ja uzaicinātais pretendents neierodas uz izlozi, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
5.8.  Komisija ievēros šādu izlozes kārtību:
5.8.1.	atklātā izlozē piedalās vismaz trīs Komisijas locekļi un var piedalīties visi interesenti;
5.8.2.	izlozes gaitu protokolē;
5.8.3.	Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde, ka līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas. Izlozēt aploksni ar minēto norādi tiks aicināti pretendenti, kuru rezultāts pēc Nolikuma 6. punktā noteiktās piedāvājumu izvērtēšanas attiecīgajā Iepirkuma daļā joprojām ir vienāds. Izlozi uzsāk tas pretendents, kurš piedāvājumu attiecīgajā Iepirkuma daļā iesniedzis pirmais. Ja pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes un viņa vietā aploksni izlozē Iepirkuma komisijas loceklis.
5.9.	Piedalīšanās izlozes norisē ir brīvprātīga. Ja uzaicinātais pretendents neierodas uz izlozi, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
5.10.	Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā, nosūtot lēmumu uz pretendenta norādīto Nolikuma 2. pielikumā elektronisko pasta adresi (e-pastu).

6. IZSLĒGŠANAS GADĪJUMU PĀRBAUDE
6.1. PIL 42. panta otrajā daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi Komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43. pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu). 
Minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju dalībai konkursā, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuram nodotā līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punkts – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, PIL 42. panta 1., 2. un 11.punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
6.2. [bookmark: _Toc353631748][bookmark: _Toc353631991][bookmark: _Toc353645710][bookmark: _Toc353713673]Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā. Kā arī saskaņā ar OECD 2019. gada 3. fāzes ziņojumā iekļautām rekomendācijām, Komisija veiks pārbaudi daudzpusējo attīstības banku izslēgšanas sarakstos. 

7. IEPIRKUMA LĪGUMS 
7.1. Ar pretendentu, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu.
7.2. Iepirkuma līgumā tiks fiksēta darbu vienas vienības izmaksas cena atbilstoši izraudzītā pretendenta iesniegtajam finanšu piedāvājumam un maksimālā iespējamā līguma summa. Pasūtītājs iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu iepirkuma apjomu un veic darbu pasūtījumus atbilstoši vajadzībām un finanšu iespējām. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neapgūt visu līgumā paredzēto līguma maksimālo summu.
7.3. Ja pretendents, kas tiek atzīts par Konkursa uzvarētāju, ir piegādātāju apvienība, kas nav reģistrēta kā pilnsabiedrība, tad 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL regulējumu pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles:
7.3.1. reģistrē pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, informējot par reģistrācijas faktu pasūtītāju, iesniedzot nepieciešamo informāciju;
7.3.2. noslēdz sabiedrības līgumu, iesniedzot Pasūtītājam šī līguma apliecinātu kopiju ievērojot Nolikumā noteikto par dokumentu apliecināšanu;
7.3.3. ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācija esamību. Šajā punktā noteikto termiņu var pagarināt, ja pretendents iesniedz pasūtītājam informāciju un pierādījumus, tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
7.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis Nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.5. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ.
7.6. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.7. [bookmark: _Hlk158292585]Iepirkuma līgums (Nolikuma 8. pielikums) tiks sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
7.8. Uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas.
7.9. Ja Uzvarētājs ir Apvienība, kura nav izveidojusies pēc savas izvēles kā pilnsabiedrība vai noslēgusi sabiedrības līgumu, iepirkuma līgums jāparaksta un jānogādā pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, pirms tam (pēc Uzvarētāja izvēles):
7.9.1. reģistrējot pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai attiecīgās ārvalsts reģistrā, vai 
7.9.2. noslēdzot sabiedrības līgumu, kur par uzņemtajām saistībām atbild solidāri visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija.

8. PERSONU DATU APSTRĀDE 
8.1. Informējam, ka informācija par personas datu apstrādi saistībā ar pašvaldības iepirkumu procedūru veikšanu ir pieejama - https://www.riga.lv/lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika 
8.2. Iepirkumu dalībnieks nodrošina visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistu, darbinieku, kontaktpersonu u.c.) informēšanu par paredzēto personas datu apstrādi, kuru veiks Pasūtītājs (pārzinis) gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar Iepirkumu dalībnieku tiks noslēgts iepirkuma līgums.
8.3. Paredzams, ka Izpildītājs/Uzņēmējs Līguma priekšmeta izpildei neapstrādās Pašvaldības uzdevumā fizisko personu datus 2018.gada 25.maija Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē. Ja Līguma izpildei būs nepieciešama personas datu apstrāde Pašvaldības uzdevumā, Puses par to vienosies atsevišķi.

[bookmark: _Hlk149565127]Pielikumā: 
1.pielikums	- Tehniskā specifikācija;
2.pielikums	- Piedāvājuma veidlapa;
2.1.pielikums	- Informācijas par apakšuzņēmējiem veidlapa;
2.1.1.pielikums	- Apliecinājums par apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās;
[bookmark: _Hlk84512972][bookmark: _Hlk147232556]3.pielikums	- Finanšu piedāvājums (atsevišķa datne);
4.pielikums	- Apliecinājums par pretendenta pieredzi;
5.pielikums	- Apliecinājums par finanšu apgrozījumu;
6.pielikums	- Apliecinājums par piesaistītajiem speciālistiem
7.pielikums	- Piedāvājuma nodrošinājums – garantijas paraugs;
8.pielikums	- Līguma projekts.
[bookmark: _Hlk150949908]



1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
[bookmark: _Hlk160544538]Nr. AMD 2026/43, nolikumam

Tehniskā specifikācija
1. Veicot ceļa zīmju (turpmāk – zīmju) uzstādīšanas un agrāk uzstādīto zīmju demontāžas darbus, ir jāievēro Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvu prasības, to skaitā, LVS 283 “Būvdarbu līguma vispārīgie noteikumi valsts pasūtījumiem”, LVS 77 “Ceļa zīmes”, Ministru kabineta 2015. gada 2. jūnija noteikumi Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi”, vides aizsardzības noteikumi, kā arī aktuālās “Ceļu specifikācijas” (https://lvceli.lv/uncategorized/autocelu-specifikacijas/), spēkā esošajā redakcijā. 
1. Darbu izpilde objektā ir veicama, nepārtraucot satiksmi, darba vieta jāaprīko un satiksme jāorganizē atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” noteiktajām prasībām. Darbi jāizpilda, ievērojot būvniecības noteikumus, darba aizsardzības, satiksmes drošības un vides aizsardzības prasības. 
1. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītajā vienības cenā ir iekļautas gan materiālu, gan darbaspēka, un visas citas ar Darbu veikšanu saistītās izmaksas. 
1. Visiem izmantotajiem materiāliem jābūt ar ražotāja izdotiem atbilstības sertifikātiem, kas apliecina, ka produkts izgājis CE marķēšanas atbilstības sertifikāciju, un dod tiesības ražotājam savu produktu marķēt ar CE zīmi saskaņā ar EN 12899-1. 
1. Zīmju ražošanas kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4 prasībām.
1. Būvniecības atkritumu, ja tādi radīsies, izvešanā jāievēro normatīvie akti, kas regulē ar atkritumu izvešanu saistītos jautājumus. Līgums ar Pasūtītāju pilnvaros izpildītāju slēgt līgumus par būvgružu izvešanu no objekta, lai tiktu izpildītas normatīvo aktu prasības.
1. Zīmju uzstādīšanas, demontāžas, pārcelšanas vietas tiks norādītas ar Satiksmes organizācijas un kustības drošības nodaļas (turpmāk – Nodaļa) darba uzdevumiem, kas tiek nosūtīti uz Izpildītāja līguma kontaktpersonas e-pastu. Katrs Pasūtītāja izsniegtais darba uzdevums uzskatāms par vienu objektu Darbu daudzumu un izmaksu saraksta izpratnē, neatkarīgi no tajā ietverto ceļa zīmju skaita.
1. Pirms zīmju uzstādīšanas, demontāžas, pārcelšanas izpildītājs izstrādā un saskaņo shēmas ar visām normatīvajos aktos noteiktajām institūcijām, organizācijām vai privātpersonām, un tas jāapstiprina Nodaļā. Ja zīmes paredzēts uzstādīt uz RP SIA “Rīgas satiksme” atsaitēm, shēma (tajā norādot, ka zīmes paredzēts stiprināt uz atsaitēm) jāsaskaņo ar RP SIA “Rīgas satiksme”. Ja zīmju uzstādīšanas darbi saistīti ar sabiedriskā transporta joslu un pieturu izveidošanu vai demontāžu, shēma jāsaskaņo ar RP SIA “Rīgas satiksme”. 
1. Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītā pozīcija “Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanas shēmas izstrāde un saskaņošana” sevī ietver jebkādu ar Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu (turpmāk – SOTL) (ceļa zīmes, ceļa apzīmējumi, norobežojošie elementi, ceļa ātrumvaļņi, barjeras u.tml.) saistītu shēmas izstrādi.
1. SOTL shēmas izstrādē jāņem vērā normatīvie akti un standarti ceļu satiksmes drošības jomā.
1. SOTL shēmas izstrāde un saskaņošana jāveic 3 darba dienu laikā no darba uzdevuma nosūtīšanas dienas vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā. Zīmju uzstādīšana atbilstoši saskaņotajai SOTL shēmai jāveic 5 darba dienu laikā no darba uzdevuma nosūtīšanas dienas vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā.
1. Izstrādātajās SOTL shēmās atšķirīgi norāda esošos, demontējamos, uzstādāmos, pārceļamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus. SOTL shēmās atšķirīgi norāda informatīvos plakātus, kas ir demontējami, bet atkārtoti izmantojami un nododami Pasūtītājam. SOTL shēmās atšķirīgi norāda Pasūtītāja nodrošinātos informatīvos plakātus.
1. Izstrādātājs SOTL shēmās norāda darbu daudzumu un aprēķinātās izmaksas konkrētajam objektam, kas tiek noteiktas, pamatojoties uz Līguma Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā noteiktajām vienības cenām. Darbiem, kas saistīti ar zīmēm, uzrāda darbu daudzumu un aprēķinātās izmaksas (izmaksas nosakāmas atbilstoši Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam), savukārt darbiem, kas saistīti ar citiem SOTL, uzrāda tikai darbu daudzumus, jo šo darbu izmaksas netiek noteiktas šī Līguma ietvaros. SOTL shēma netiek izmantota cenu noteikšanai vai mainīšanai, bet tikai darbu apjoma un aprēķināto izmaksu atspoguļošanai.
1. Izpildītājam jāveic foto fiksācija par katru uzstādīto, demontēto, pārcelto ceļa zīmi (t.sk. informatīvo plakātu), nodrošinot, ka fotoattēlos ir skaidri redzams zīmes izvietojums, stāvoklis, kā arī uzstādīšanas, demontāžas vai pārcelšanas datums un laiks. Foto materiāls 1 darba dienas laikā pēc attiecīgo darbu izpildes jānosūta Pasūtītāja pārstāvim.
1. Atkārtotai izmantošanai ir saglabājami informatīvie plakāti ar to stiprinājumiem. Izpildītājs nodrošina, ka demontāžas procesā netiek bojāta plakātu virsma, malas, stiprinājuma vietas vai citas būtiskas detaļas. Atkārtoti izmantojamie informatīvie plakāti un to stiprinājumi jānogādā Pasūtītāja norādītajā noliktavā.
1. Izpildītājs, pamatojoties uz Pasūtītāja norādēm un saskaņoto SOTL shēmu, saņem nepieciešamos informatīvos plakātus un to stiprinājumus Pasūtītāja noliktavā. Izpildītājs nodrošina plakātu transportēšanu uz objektu, ievērojot prasības, kas novērš bojājumus (t.sk. skrāpējumus, atstarojošās plēves bojājumus, deformācijas). Informatīvie plakāti jāuzstāda atbilstoši izstrādātajai SOTL shēmai, izmantojot esošos vai pielāgotus stiprinājumus. Ja nepieciešams, Izpildītājs nodrošina stiprinājumu pielāgošanu konkrētajam plakātam.
1. Zīmes pamatnei jābūt izgatavotai no cinkota tērauda, alumīnija vai kompozītu polimērmateriāla. Zīmes pamatnes minimālais biezums 1,20 mm. 
1. Zīmes aizmugurei jābūt pelēkas krāsas toņos. Zīmes, kuru pamatne izgatavota no alumīnija, nav nepieciešams krāsot.
1. Balstu veids un forma jāizvēlas, lai nodrošinātu uzstādīto zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.
1. Balstu veids un novietojums jāizvēlas atkarībā no uzstādīšanas vietas gabarītiem, nodrošinot gājēju kustību, kā prioritāti izvēloties gājējus (ja tas nepieciešams, izmanto liektos ceļa zīmju balstus).
1. Zīmju balstiem jābūt nostiprinātiem apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statam ne mazāk kā 0.35 x 0.35 x 0.50 m apjomā). Balsta apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš tā rotāciju ap asi vai izraušanu. Balstu cauruļu gali ir noslēgti ar aizbāzni, lai novērstu ūdens iekļūšanu balstā.
1. Demontējot zīmju balstu, tas jādemontē ietves līmenī pēc tam atjaunojot segumu.
1. Vienu reizi mēnesī (kopā ar aktu par izpildītajiem zīmju uzstādīšanas un agrāk uzstādīto zīmju demontāžas darbiem attiecīgajā mēnesī) Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Rīgas valstspilsētas ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturētāja (ar kuru Pasūtītājam attiecīgajā gadā ir noslēgts Līgums un par kuru ne retāk kā divreiz gadā tiek informēts Izpildītājs) izsniegtu dokumentu, kas apliecina sekojošas informācijas (attiecībā par katru uzstādīto zīmi) nodošanu:
· Piesaistes tuvākajiem objektiem vai koordinātes (±20cm);
· Latvijas standarta numuru;
· Uzstādīšanas datumu un laiku;
· Atstarošanas klasi;
· Izmēru grupu;
· Individuālo izmēru;
· Izgatavotāju;
· Pamatnes materiālu;
· Balsta veidu: stabs, luksofora stabs, ferma, ēka, atsaite (u.c.);
· Aprēķinātās izmaksas (atbilstoši Darbu daudzumu un izmaksu sarakstam);
· Tekstu uz CSOTL (tai skaitā daļai no CSOTL ar mainīgu informācijas saturu).  
1. Informatīvo zīmju (ar pieturas nosaukumu un maršrutu numuriem) izgatavošana veicama atbilstoši darbu daudzumu un izmaksu sarakstā norādītajiem parametriem:


	
	
	


1. Izpildītājam pirms informatīvo zīmju (ar pieturas nosaukumu un maršrutu numuriem) uzstādīšanas pie ceļa zīmēm Nr.541 „Autobusa un trolejbusa pietura” un Nr.542 „Tramvaja pietura”, jāsazinās ar RP SIA „Rīgas satiksme” Maršrutu tīkla daļas vadītāju vai ar viņa aizvietotāju.
1. Zīmēm ar “Anti-grafiti” pārklājumu jābūt viegli atpazīstamām, atšķiramām no pārējām zīmēm bez šāda pārklājuma. Kā atpazīstamības norāde izmantojamas speciālas uzlīmes uz attiecīgo zīmju vairoga aizmugures.
1. Izpildītājam pirms zīmju ar “Anti-grafiti” pārklājumu uzstādīšanas nepieciešams to saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi.
1. Norāde – zebra uzstādāma uz apgaismes stabiem pie gājēju pārejām.
 [image: Attēls, kurā ir skečs, teksts, zīmējums, rinda

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]
1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma katru pirmdienu līdz plkst. 9.00 nosūta operatīvo informāciju Pasūtītājam par attiecīgajā nedēļā plānotājiem zīmju uzstādīšanas/demontāžas darbiem.
1. Izpildītājam jāveic visu izpildīto darbu uzskaiti un dokumentēšanu. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī iepazīties ar izpildītāja uzskaites vešanas kārtību, dokumentiem, kā arī apsekot Līguma izpildes nodrošināšanai paredzēto izpildītāja teritoriju vai/un telpas, kurās izvietota tehnika, materiāli, u.tml. izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt iepriekš minētos dokumentus un ļaut apsekot iepriekš minēto teritoriju vai telpas.

* Tehniskajā specifikācijā norādītajiem standartiem ir pielīdzināmi ekvivalenti standarti.. 
                                                                                                                                                           


































2. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43 nolikumam
VEIDLAPA

PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam
[bookmark: _Hlk198217574]“Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
no 2026. gada līdz 2029. gadam” 
[bookmark: _Hlk163137574]Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/43

	[bookmark: _Hlk122086033]
	
	

	Vieta
	
	Datums


	Informācija par pretendentu
	Pretendenta nosaukums:
	

	
	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	
	Ārvalstu pretendentam piešķirtais reģistrācijas numurs Latvijā un datums 
	Aizpilda, ja attiecināms

	
	Juridiskā adrese:
	

	
	Pasta adrese:
	

	
	Tālrunis:
	

	Finanšu rekvizīti
	Bankas nosaukums:
	

	
	Bankas kods:
	

	
	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
	Vārds, uzvārds:
	

	
	Ieņemamais amats:
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasta adrese: (Nolikuma 5.10.apakšpunkts):
	

	Informācija par pretendenta speciālistiem
	Nolikuma 3.7. un 3.8.punktos noradītie speciālisti strādā uzņēmumā uz darba līguma pamatā (jā/ nē):

	
	Vārds, uzvārds
	Loma līguma izpildē, strādā uzņēmumā uz darba līguma pamatā (jā/ nē):

	
	3.7.
	

	
	3.8.
	

	Pretendents atbilst vidējā, mazā vai mikro - uzņēmuma statusam[footnoteRef:4](norādīt atbilstošo) [4:  Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums “Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi””. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	
Obligāti jāaizpilda

	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:5] (jā/ nē) [5:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī Nolikuma 2.1. pielikums.] 

	Obligāti jāaizpilda

	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:6] [6:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Obligāti jāaizpilda

	Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība
	Obligāti jāaizpilda[footnoteRef:7] [7:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents norāda “jā” – jāiesniedz apliecinājums (brīvā formā), norādot ārzonās reģistrēto juridisko personu vai personu apvienību procentuālo sadalījumu. ] 




Ar šo mēs <pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.> apliecinām savu dalību atklātā konkursā “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam”, iepirkuma identifikācijas numurs AMD 2026/43. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinām, ka :
1. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Iepirkumā, pildīt Nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos darbus.
2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums un resursi.
3. Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
4. Finanšu piedāvājumā norādītie vienības izcenojumi Nolikuma 3.pielikumā ir nemainīgi visā Līguma darbības laikā, neatkarīgi no pakalpojuma izpildes vietas un citiem aspektiem.
5. Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem (gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība) – personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. jur. adrese):_________________________.
6. Piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatēs aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē. 
7. Mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Iepirkumā, jo mēs vai ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta Iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu.
8. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā norādītās prasības.
9. Apliecinām, ka uz Pretendentu nav attiecināmi 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1 panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citstarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.


* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026.gada ____._____________ 

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu




[bookmark: _Hlk146874453]


2.1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43 nolikumam


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM 

“Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
no 2026. gada līdz 2029. gadam” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/43


Informācija par apakšuzņēmējiem kuru paredzamā summa ir/pārsniedz 10 000 EUR bez PVN (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:8]: [8:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Izpildei nododamie pakalpojumi vai veicamie būvdarbi:

	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības)

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




JĀPIEVIENO ABPUSĒJI (PRETENDENTS UN PIESAISTĪTAIS AKAŠUZŅĒMĒJS) PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS SASKAŅĀ AR NOLIKUMA 3.12. APAKŠPUNKTĀ NOTEIKTO


* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026.gada ____._____________ 

[bookmark: _Hlk184714088]*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu













2.1.1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam


[bookmark: _Hlk146875056]APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
no 2026. gada līdz 2029. gadam” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/43


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:
1. veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 

_________________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:

_____________________________________________________________________________.


* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026.gada ____._____________ 

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



















[bookmark: _Hlk172204485]3. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam

[bookmark: _Hlk201238633]Finanšu piedāvājums

Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti ____________ vārdā, piedāvājam veikt ceļa norobežojošo elementu uzstādīšanas un atjaunošanas darbus saskaņā ar iepirkuma “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam”, identifikācijas Nr. AMD 2026/43, nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, par šādu cenu: 

	Nr.p.k.
	Gaismu atstarojošās virsmas klase
	Izmēra grupa
	Izmērs, mm
	Daudzums
	Vienības cena, EUR

	Trīsstūrveida zīmes (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	1
	RA1
	1 (samazināta)
	450
	1
	 

	2
	RA2
	1 (samazināta)
	450
	1
	 

	3
	RA1
	1 (samazināta)
	600
	1
	 

	4
	RA2
	1 (samazināta)
	600
	1
	 

	5
	RA1
	1
	700
	1
	 

	6
	RA2
	1
	700
	1
	 

	7
	RA3 – (tai skaitā ar kontrasta fonu)
	1
	-
	1
	 

	8
	RA1
	2
	900
	1
	 

	9
	RA2
	2
	900
	1
	 

	10
	RA3 – (tai skaitā ar kontrasta fonu)
	2
	-
	1
	 

	134., 135. zīme (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	11
	RA1
	-
	-
	1
	 

	12
	RA2
	-
	-
	1
	 

	207. zīme (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	13
	RA1
	1
	600
	1
	 

	14
	RA2
	1
	600
	1
	 

	15
	RA3 – (kontrasta fons)
	1
	-
	1
	 

	16
	1
	2
	700
	1
	 

	17
	2
	2
	700
	1
	 

	18
	RA3 – (kontrasta fons)
	2
	-
	1
	 

	Apaļās zīmes (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	19
	RA1
	1 (samazināta)
	350
	1
	 

	20
	RA2
	1 (samazināta)
	350
	1
	 

	21
	RA1
	1
	600
	1
	 

	22
	RA2
	1
	600
	1
	 

	23
	RA3 – (tai skaitā ar kontrasta fonu)
	1
	-
	1
	 

	24
	RA1
	2
	700
	1
	 

	25
	RA2
	2
	700
	1
	 

	26
	RA3 – (tai skaitā ar kontrasta fonu)
	2
	-
	1
	 

	Kvadrātveida zīmes (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	27
	RA1
	1 (samazināta)
	350
	1
	 

	28
	RA2
	1 (samazināta)
	350
	1
	 

	29
	RA1
	1 (samazināta)
	400
	1
	 

	30
	RA2
	1 (samazināta)
	400
	1
	 

	31
	RA1
	1 (samazināta)
	500
	1
	 

	32
	RA2
	1 (samazināta)
	500
	1
	 

	33
	RA1
	1
	600
	1
	 

	34
	RA2
	1
	600
	1
	 

	35
	RA1
	1
	700
	1
	 

	36
	RA2
	1
	700
	1
	 

	37
	RA3 – (tai skaitā ar kontrasta fonu)
	1
	-
	1
	 

	38
	RA1
	2
	700
	1
	 

	39
	RA2
	2
	700
	1
	 

	40
	RA1
	2
	900
	1
	 

	41
	RA2
	2
	900
	1
	 

	42
	RA3 – (tai skaitā ar kontrasta fonu)
	2
	-
	1
	 

	Taisnstūrveida zīmes (īsākā mala novietota horizontāli) (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	43
	RA1
	1 (samazināta)
	100x250
	1
	 

	44
	RA2
	1 (samazināta)
	100x250
	1
	 

	45
	RA1
	1 (samazināta)
	170x340
	1
	 

	46
	RA2
	1 (samazināta)
	170x340
	1
	 

	47
	RA1
	1 (samazināta)
	400x600
	1
	 

	48
	RA2
	1 (samazināta)
	400x600
	1
	 

	49
	RA1
	1
	300x600
	1
	 

	50
	RA2
	1
	300x600
	1
	 

	51
	RA1
	1
	500x800
	1
	 

	52
	RA2
	1
	500x800
	1
	 

	53
	RA1
	1
	600x900
	1
	 

	54
	RA2
	1
	600x900
	1
	 

	55
	RA1
	2
	350x700
	1
	 

	56
	RA2
	2
	350x700
	1
	 

	57
	RA1
	2
	600x900
	1
	 

	58
	RA2
	2
	600x900
	1
	 

	59
	RA1
	2
	700x1050
	1
	 

	60
	RA2
	2
	700x1050
	1
	 

	61
	RA1
	-
	250x500
	1
	 

	62
	RA2
	-
	250x500
	1
	 

	63
	RA1
	-
	1400x2100
	1
	 

	64
	RA2
	-
	1400x2100
	1
	 

	65
	RA1
	2
	700x810
	1
	 

	66
	RA2
	2
	700x810
	1
	 

	Taisnstūrveida zīmes (garākā mala novietota horizontāli) (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	67
	RA1
	1 (samazināta)
	400x200
	1
	 

	68
	RA2
	1 (samazināta)
	400x200
	1
	 

	69
	RA1
	1 (samazināta)
	600x200
	1
	 

	70
	RA2
	1 (samazināta)
	600x200
	1
	 

	71
	RA1
	1 (samazināta)
	600x400
	1
	 

	72
	RA2
	1 (samazināta)
	600x400
	1
	 

	73
	RA1
	1
	600x300
	1
	 

	74
	RA2
	1
	600x300
	1
	 

	75
	RA3
	1
	600x300
	1
	 

	76
	RA1
	2
	600x300
	1
	 

	77
	RA2
	2
	600x300
	1
	 

	78
	RA1
	2
	700x350
	1
	 

	79
	RA2
	2
	700x350
	1
	 

	80
	RA3
	2
	700x350
	1
	 

	81
	RA1
	2
	810x350
	1
	 

	82
	RA2
	2
	810x350
	1
	 

	83
	RA1
	2
	1050x700
	1
	 

	84
	RA2
	2
	1050x700
	1
	 

	85
	RA3
	2
	1050x700
	1
	 

	86
	RA1
	2
	1400x700
	1
	 

	87
	RA2
	2
	1400x700
	1
	 

	88
	RA3
	2
	1400x700
	1
	 

	89
	RA1
	-
	1000x400
	1
	 

	90
	RA2
	-
	1000x400
	1
	 

	91
	RA1
	-
	900x600
	1
	 

	92
	RA2
	-
	900x600
	1
	 

	93
	RA1
	-
	700x350
	1
	 

	94
	RA2
	-
	700x350
	1
	 

	95
	RA1
	-
	600x350
	1
	 

	96
	RA2
	-
	600x350
	1
	 

	97
	RA1
	2
	930x700
	1
	 

	98
	RA2
	2
	930x700
	1
	 

	99
	RA3
	2
	930x700
	1
	 

	100
	RA1
	2
	700x700
	1
	 

	101
	RA2
	2
	700x700
	1
	 

	102
	RA1
	-
	>1350 x >900
	1
	 

	103
	RA2
	-
	>1350 x >900
	1
	 

	104
	RA1
	 
	1500x600
	1
	 

	105
	RA2
	 
	1500x600
	1
	 

	Ovālās zīmes (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	106
	RA1
	1
	d1=640, d2=600
	1
	 

	107
	RA2
	1
	d1=640, d2=600
	1
	 

	108
	RA3
	2
	d1=640, d2=600
	1
	 

	109
	RA1
	2
	d1=750, d2=700
	1
	 

	110
	RA2
	2
	d1=750, d2=700
	1
	 

	111
	RA3
	2
	d1=750, d2=700
	1
	 

	Navigācijas plāksnes (garākā mala novietota horizontāli) (t.sk.stiprinājumi) - ar "Anti- Graffiti"pārklājumu un uzstādīšanu

	112
	-
	-
	600x372
	1
	 

	113
	-
	-
	600x457
	1
	 

	114
	-
	-
	600x540
	1
	 

	Individuāli projektējamās zīmes  - virzienu rādītāji un informācijas zīmes (t.sk.stiprinājumi) ar uzstādīšanu

	115
	RA1
	-
	m2
	1
	 

	116
	RA2
	 
	m2
	1
	 

	117
	RA3
	-
	m2
	1
	 

	Ceļa zīmes stiprinājumi, balsti ar uzstādīšanu 

	118
	Balsts (garums no 3m līdz 6m)
	-
	gab.
	1
	 

	119
	Konsole
	-
	gab.
	1
	 

	120
	Atsaite (viens stiprinājums)
	-
	gab.
	1
	 

	121
	Atsaite (divi stiprinājumi)
	-
	gab.
	1
	 

	122
	Balsta pagarinājums (tai skaitā uz luksofora)
	-
	gab.
	1
	 

	123
	“T” veida balsts (garums no 3.7m līdz 4.5m, platums 0.85m, d.76mm)
	-
	gab.
	1
	 

	124
	Ceļa zīmju pēda (betona), 150 kg
	-
	gab.
	1
	 

	125
	Ceļa zīmju pēda (betona), 250 kg
	-
	gab.
	1
	 

	126
	Sfēriskais spogulis (d=80 cm)
	-
	gab.
	1
	 

	127
	Sfēriskais spogulis (d=100 cm)
	-
	gab.
	1
	 

	128
	Norāde - zebra (200x20) – ar uzstādīšanu un stiprinājumiem
	-
	gab.
	1
	 

	129
	Norāde - zebra (150x20) – ar uzstādīšanu un stiprinājumiem
	-
	gab.
	1
	 

	Ceļa zīmes pārcelšana, demontāža u.c.

	130
	Esošas ceļa zīmes pārcelšana uz esoša balsta vai cita balsta (t.sk. stiprinājumu pārcelšana)
	-
	gab.
	1
	 

	131
	Esoša balsta pārcelšana (tai skaitā kopā ar esošām ceļa zīmēm)
	-
	gab.
	1
	 

	132
	Esošas konsoles pārcelšana (tai skaitā kopā ar esošām ceļa zīmēm)
	-
	gab.
	1
	 

	133
	Esošas ceļa zīmes demontāža (t.sk. stiprinājumu demontāža)
	-
	gab.
	1
	 

	134
	Informatīvu plakātu izgatavošana un uzstādīšana
	-
	gab.
	1
	 

	135
	Esoša informatīva plakāta demontāža (t.sk. stiprinājumu demontāža) un informatīva plakāta un stiprinājumu nogādāšana Pasūtītāja noliktavā
	 
	gab.
	1
	 

	136
	Esoša informatīva plakāta uzstādīšana (t.sk. stiprinājumu uzstādīšana), izmantojot Pasūtītāja nodrošināto informatīvo plakātu
	 
	gab.
	1
	 

	137
	Esošas ceļa zīmes balsta demontāža
	-
	gab.
	1
	 

	138
	Esošas ceļa zīmes konsoles demontāža
	-
	gab.
	1
	 

	139
	"Anti-graffiti" pārklājums pret vandālismu
	-
	m2
	1
	 

	140
	Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanas shēmas izstrāde un saskaņošana
	-
	komplekts vienam objektam
	1
	 


	
	Vērtējamā summa kopā bez PVN:
	

	
	PVN 21%:
	

	
	Kopējās izmaksas ar PVN:
	


*Cena, kas tiks ņemta vērā salīdzinot un vērtējot iesniegtos finanšu piedāvājumus.
  Līgumā tiks fiksēta darbu vienas vienības izmaksas cena atbilstoši pretendenta piedāvājumā norādītajām cenām un maksimālā iespējamā līguma summa līdz 320 000,00 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro) bez PVN. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neapgūt visu līgumā paredzēto līguma maksimālo summu.

Ar šo apliecinām, ka darbu saraksta vienības cenā iekļautas visas saprātīgi paredzamās ar konkrēta darba veida izpildi saistītas izmaksas.

Piedāvātais garantijas laiks, skaitot no izpildīto darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir:
· uzklātajiem  ceļu   horizontālajiem   apzīmējumiem   (ar   termoplastu   un   auksto plastikātu)____________________;

· uzklātajiem ceļu horizontālajiem apzīmējumiem (ar krāsu) _________________________________,
				/pretendenta piedāvātais garantijas termiņš/ 	

Ar šo mēs apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tam pievienoto dokumentāciju, piekrītam iepirkuma nolikumā un tā pielikumos izvirzītajām prasībām, mēs garantējam sniegto ziņu patiesīgumu un precizitāti.


* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026.gada ____._____________ 

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


















































4. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam

APLIECINĀJUMS
par pieredzi
“Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
no 2026. gada līdz 2029. gadam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/43

Nolikuma 3.6. punkta prasības izpilde 

Vieta:

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze:
Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma  3.5. punktā noteiktajām prasībām:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs 
(nosaukums, reģistrācijas numurs un kontakt-informācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts
	Administratīvās teritorijas nosaukums kurā veikti darbi, īss apraksts par veiktajiem darbiem, izpildes vieta.
	Darbu veids un apjoms.
	Darbu izpildes periods un datums, kad darbi ir pabeigti (no – līdz gads mēn.)
	Iesniegtais dokuments, kas apliecina prasības izpildi

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	




Pievienotas atsauksmes vai citi dokumenti, kas pierāda prasības izpili.



* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026.gada ____._____________ 

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
















5. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam
VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS
par finanšu apgrozījumu

Atklātam konkursam
“Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
no 2026. gada līdz 2029. gadam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/43

Nolikuma 3.3., 3.4. punkta prasības izpilde 

Pretendents_______________________________________


Apliecinām, ka mūsu finanšu apgrozījums ir atbilstošs iepirkuma “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam”, identifikācijas Nr. AMD 2026/6432, nolikuma 3.3., 3.4. punkta prasībām:
	Nr. p.k.
	Gads
	Finanšu apgrozījums  euro

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	



Pašu kapitāls______________

Likviditātes koeficients______________


* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026. gada ____._____________ 

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu






[bookmark: _Hlk184897617]6. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam
VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS
par piesaistītajiem speciālistiem
[bookmark: _Hlk184897650]
Atklātam konkursam
“Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā
no 2026. gada līdz 2029. gadam”
Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/43

Nolikuma 3.7., 3.8. punkta prasības izpilde 
Vieta
1. Speciālists ____________ (vārds, uzvārds, sertifikāta (būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā) nr.) pieredze atbilstoši nolikuma 3.7. punktā noteiktajām prasībām:
	[bookmark: _Hlk206677505]Nr.p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs un kontakt-informācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts
	Administratīvās teritorijas nosaukums kurā veikti darbi, īss apraksts par veiktajiem darbiem, izpildes vieta
	Darbu veids 
	Darbu izpildes periods un datums, kad darbi ir pabeigti (no – līdz gads, mēn.)
	Iesniegtais dokuments, kas apliecina prasības izpildi

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



2. Speciālists ____________(vārds, uzvārds), sertifikāta (ceļu projektēšanā) nr.____ vai pieredze atbilstoši nolikuma 3.8. punktā noteiktajām prasībām:
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs un kontakt-informācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr., e-pasts
	Administratīvās teritorijas nosaukums kurā veikti darbi, īss apraksts par veiktajiem darbiem, izpildes vieta
	Darbu veids 
	Darbu izpildes periods un datums, kad darbi ir pabeigti (no – līdz gads, mēn.)
	Iesniegtais dokuments, kas apliecina prasības izpildi

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



	   Pievienotie dokumenti:
·  darbu nodošanas-pieņemšanas aktus vai citus dokumentus, kas apliecina veikto;
· speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē.




* Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
  	 	 	 

	/amats/ 	 	/paraksts/ 	 	/vārds, uzvārds/ 

 2026.gada ____._____________ 

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



7. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam
PARAUGS

Piedāvājuma nodrošinājums - Garantijas paraugs

Vieta, datums 	
		
Ievērojot to, ka pretendents ______________, reģistrācijas Nr. ____________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam”, identifikācijas Nr. AMD 2026/43 (turpmāk – Piedāvājums),
garantijas devējs ________________, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: _______________________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju  _____________________ euro (summa cipariem un vārdiem) apmērā.
Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja saņemšanas, šādos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
 Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.
Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.
Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību. 
Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas beigām, kas noteikts, sākot no atklāta konkursa nolikuma 1.9.9. punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas; 
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi (URDG 758), regulē Latvijas Republikas likums. 
Visus strīdus  saistībā  ar  šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.
Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:
· Garantijas devējs (1 eksemplārs);
· Pasūtītājs (1 eksemplārs).

_________________________________
Garantijas devēja vārdā

[bookmark: _Hlk165552996][bookmark: _Hlk163138727]









                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

8. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. AMD 2026/43, nolikumam
PROJEKTS


[bookmark: _Toc264889581][bookmark: _Toc269284047]Līgums Nr.___________

[bookmark: _Toc259523938]Rīgā,	      				    	                 Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā ievienotā
 droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk - Pasūtītājs, tā __________ __________ personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 41.3. un 42.3.7. apakšpunktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7. un 9.1. punktu un __________ _________ rīkojumu Nr. _________ vienas puses, un 
_____________________, turpmāk – Izpildītājs, tā ________________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz______________, no otras puses, abi kopā, turpmāk – Puses,
ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma “Ceļa zīmju uzstādīšana un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāža Rīgā no 2026. gada līdz 2029. gadam”, identifikācijas Nr. AMD 2026/43, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, Izpildītājs ir ieguvis tieības noslēgt šo līgumu, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas Izpildītājs ir iepazinies ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un Izpildītājs, pamatojoties uz šo informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, Puses noslēdz šo līgumu, turpmāk - Līgums:

1. [bookmark: _Toc255220679]Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt ceļa zīmju uzstādīšanas un agrāk uzstādīto ceļa zīmju demontāžas, tai skaitā SOTL shēmas izstrādes un saskaņošanas darbus, turpmāk – darbi, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Tehnisko specifikāciju-darba uzdevumu un finanšu piedāvājumu.
1.2. Darbus Izpildītājs veic ar saviem tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku.
1.3. Līguma izpildi Izpildītājs uzsāk nākamajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par finansējuma Līguma izpildei pieejamību.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Izpildītājas apņems veikt Līgumā paredzētos darbus atbilstoši Iepirkumā piedāvātajai darba vienas vienības cenai (pielikums Nr. 2).
2.2. Līguma maksimālā summa ir līdz 320 000,00 EUR (trīs simti divdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. 
2.3. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu iepirkuma apjomu un veic darbu pasūtījumus atbilstoši savām vajadzībām, finanšu iespējām un šā Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs līguma darbības laikā var neapgūt visu Līguma 2.2. punktā paredzēto līguma maksimālo summu.
2.4. Pasūtītājs veic apmaksu par atbilstošā kvalitātē un apjomā iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta, turpmāk - Akts, savstarpējas parakstīšanas (Līguma 3.7. punkts) un atbilstoša Izpildītāja rēķina saņemšanas (Līguma 2.6. punkts). 
Ja darbi ir uzsākti vienā mēnesī, bet tiek pabeigti nākamajā mēnesī, tad tie tiek iekļauti Aktā un rēķinā par nākamajā mēnesī izpildītajiem darbiem.
2.5. Norēķins starp Pasūtītāju un Izpildītāju notiek šādā kārtībā:
2.5.1. avansa samaksu Pasūtītājs neparedz;
2.5.2. Pasūtītājs veic samaksu atbilstoši Līguma noteikumiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu abpusēji parakstīta Akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu tikai pēc Akta abpusējas parakstīšanas. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam elektronisko rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
2.6. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
2.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā, turpmāk – elektronisks rēķins, atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv, turpmāk – portāls, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
2.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no šādiem elektroniskā rēķina piegādes kanāliem:
2.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
2.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
2.6.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana”.
2.7. Noformējot elektronisko rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādu informāciju:
Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Banka kods: NDEALV2X
Konts: LV84RIKO0020100001130
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departaments
RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
RD iestādes kods: 213
2.8. Maksājumi tiek veikti pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis rēķinu Līguma 2.6.punktā noteiktajā kārtībā un citus Līgumā noteiktos nepieciešamos dokumentus vai arī iestājies cits Līgumā minētais nosacījums.
2.9. Norēķiniem tiek izmantota “reversā” PVN maksāšanas kārtība. Pievienotās vērtības likuma 142. pantā noteiktajā kārtībā. Līdz ar to Izpildītājs, izrakstot rēķinus, tajos PVN nenorāda, bet Pasūtītājs PVN maksājumus veic patstāvīgi.
2.10. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
2.11. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisko rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 
2.12. Izpildītājam ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
2.13. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

3. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Pasūtītāja pārstāvis uz Līguma 14.5.2. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi nosūta Izpildītājam darba uzdevumu par veicamajiem darbiem. Izpildītājam darba uzdevumā norādītie darbi ir jāizpilda: - SOTL shēmas izstrāde un saskaņošana 3 darba dienu laikā no darba uzdevuma nosūtīšanas dienas vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā
- zīmju uzstādīšana vai demontāža atbilstoši saskaņotajai SOTL shēmai jāveic 5 darba dienu laikā no darba uzdevuma nosūtīšanas dienas vai citā ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā.
3.2. 3 (trīs) darba dienu laikā no darbu pabeigšanas Izpildītājs uz Līguma 14.5.1.punktā norādīto e-pasta adresi nosūta atskaiti par Līguma 3.1.punktā uzdotajiem un izpildītajiem darbiem. Izpildītājs darbus nodod iesniedzot sagatavotu Aktu. Pasūtītāja pārstāvis pārbauda veikto darbu kvalitāti un atbilstību darbu daudzumam.
3.3. Ja Pasūtītājs, pārbaudot darbus, konstatē trūkumus vai neatbilstību, Pasūtītājs  pieprasa, lai Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus ar savu darbaspēku un par saviem līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā, bet ne ilgāk par 5 (piecām) darba dienām.
3.4. Ja iestājas Līguma 3.3.punktā noteiktais gadījums, Pasūtītājs darbus nepieņem un neparaksta Aktu, bet sastāda atsevišķu defektu aktu, kurā norāda konstatētos trūkumus vai nepilnības un to novēršanas termiņu saskaņā ar Līguma 3.3.punktu.
3.5. Pēc trūkumu vai nepilnību novēršanas Izpildītājs veic atkārtotu darbu nodošanu Pasūtītājam, nosūtot Aktu Pasūtītāja pārstāvim, Līguma 3.2.punktā noteiktajā kārtībā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pēc trūkumu vai nepilnību pilnīgas novēršanas. Pēc atkārtotas atskaites un Akta saņemšanas, Pasūtītājs rīkojas Līguma 3.3. un 3.4.punktā noteiktajā kārtībā. Darbi tiek uzskatīti par izpildītiem dienā, kad tiek abpusēji parakstīts Akts.
3.6. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām Izpildītājs sastāda Aktu par darbiem, kas izpildīti attiecīgajā mēnesī, un iesniedz Aktu izvērtēšanai Pasūtītājam. Aktā norāda Līguma summas atlikumu, ieskaitot PVN, darbu izmaksas, darbu veidu, darbu daudzumu un adresi, kurā Darbi veikti. Darbus nodod ar Aktu, kuru sagatavo Izpildītājs 2 (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei.
3.7. Pasūtītājs pēc Līguma 3.6.punktā paredzētā Akta saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Aktā norādītās informācijas atbilstību paveiktajiem darbiem, darbu izmaksu atbilstību darbu daudzumu un izmaksu sarakstam. Pēc pārbaudes veikšanas Pasūtītāja pārstāvis paraksta Aktu vai dod norādes Izpildītājam par nepieciešamību labot Aktu. Atkārtota Akta sagatavošanas gadījumā Puses rīkojas Līguma 3.6. un 3.7.punktā noteiktajā kārtībā.

4. Pušu pienākumi
4.1. [bookmark: _Toc255220681]Līguma parakstīšanas dienā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam darbu veikšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, nosūtot to uz Pasūtītāja juridisko adresi vai e-pastu 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgu izmaiņu iestāšanos.
4.2. Izpildītājs:
4.2.1. [bookmark: _Toc255220682]apņemas veikt darbus savlaicīgi un vislabākajā kvalitātē atbilstoši Līguma prasībām;
4.2.2. par apstākļiem, kas var ietekmēt darbu kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, nekavējoties, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, brīdina Pasūtītāja pilnvaroto personu un iesniedz ietekmes novērtējumu;
4.2.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties sniedz informāciju par darbu izpildes gaitu un norisi;
4.2.4. darbu izpildi nodrošina ar saviem spēkiem un līdzekļiem normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
4.2.5. Līgumā minētajos gadījumos, ja darbi ir uzsākti, bet nav pabeigti, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā. 
4.3. Pasūtītājs apņemas: 
4.3.1. pieņemt darbus, ja tie veikti kvalitatīvi, pilnīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem;
4.3.2. samaksāt Izpildītājam par darbiem saskaņā ar Līguma 2.nodaļas noteikumiem.

5. Darbu izpilde un sadarbība
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par darbinieku drošību, kuri veic darbus.
5.2. Veicot darbus, Izpildītājs ir atbildīgs par transportlīdzekļu un mehānismu aprīkojumu, strādājošo apģērbu, kā arī darba vieta jāaprīko un satiksme jāorganizē atbilstoši Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.
5.3. Darbu veikšanai nepieciešamo pagaidu ceļa zīmju, norobežojošo elementu un citu darba vietas aprīkošanai nepieciešamo tehnisko līdzekļu uzstādīšanu darbu izpildes laikā, kā arī satiksmes regulēšanu, ja tas nepieciešams, nodrošina Izpildītājs.
5.4. Darbu izpildi kontrolē Pasūtītājs. Izpildītājs veic visu izpildīto darbu uzskaiti un dokumentēšanu. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī iepazīties ar Izpildītāja uzskaites vešanas kārtību un dokumentiem, kā arī apsekot Līguma izpildes nodrošināšanai paredzēto Izpildītāja teritoriju vai/un telpas, kurās izvietota tehnika, materiāli u.tml.. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma nekavējoties uzrādīt iepriekš minētos dokumentus. 
5.5. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma saņemšanas sniegt jebkādu informāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi un kas nepieciešama Pasūtītājam, lai atbildētu uz trešo personu sūdzībām, iesniegumiem u.tml..

6. Apakšuzņēmēju, speciālistu un darbinieku piesaistīšana
6.1. Līguma izpildē iesaistītais Iepirkuma piedāvājumā norādītais personāls: darbu vadītājs  ____________.
6.2. Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.2.1. piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tāda kvalifikācija un pieredze kā personālam, kas tika vērtēts Iepirkumā;
6.2.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
6.2.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Iepirkuma nolikuma 3.1.1. un 3.1.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;
6.2.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN no Līguma kopējās summas, atbilst Iepirkuma nolikuma 6.1. un 6.2.punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;
6.2.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.3. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) bez PVN, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.3.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Iepirkuma nolikuma 6.1. un 6.2.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi;
6.3.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 6.2. un 6.3.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 6.2. un 6.3.punktu.
6.5. Gadījumā, ja Līguma izpildes gaitā notiek Līguma 6.1.punktā norādītā personāla nomaiņa, grozījumi Līgumā nav veicami, pieņemot, ka attiecīgais speciālists ir nomainīts ar brīdi, kad Pasūtītājs atbilstoši Līguma 6.4.punktam akceptējis speciālista nomaiņu.

7. [bookmark: _Hlk181099378]Pušu atbildība
7.1. Puses saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti otrai Pusei vai trešajām personām. Zaudējumu atlīdzināšanas fakts neatbrīvo Puses no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes pienākuma.
7.2. Neatkarīgi no citiem Līguma noteikumiem Izpildītājs atbild par tādiem trešo personu prasījumiem attiecībā uz tām nodarītiem kaitējumiem, kas tām radušies darbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā. 
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkura apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību (arī bezdarbību), it kā tā būtu Izpildītāja rīcība (bezdarbība). Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja piesaistīto apakšuzņēmēju un tā nodarbināto vai citādi darbos piesaistīto personu rīcības (arī bezdarbības) rezultātā.
7.4. Puses vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības bez atsevišķa saskaņojuma ar Izpildītāju ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības naudas summas, kas atbilst Izpildītāja un/vai viņa apakšuzņēmēju, tā nodarbināto un citādi piesaistīto personu vainojamas rīcības (arī bezdarbības) rezultātā Pasūtītājam radīto zaudējumu summai vai kas atbilst Pasūtītāja pamatoti Izpildītājam aprēķināto līgumsodu summai.

8. Garantijas
8.1. Izpildītājs garantē Darbu izpildi atbilstoši Līguma un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī pienācīgā kvalitātē.
8.2. Izpildītājs dod šādas garantijas:
8.2.1. ceļa zīmēm ar 2. un 3. klases gaismu atstarojošo virsmu –  ne mazāk kā 10 gadi;
8.2.2. ceļa zīmēm ar 1. klases gaismu atstarojošo virsmu – ne mazāk kā 7 gadi;
8.2.3. ceļa zīmju balstiem un konsolēm – ne mazāk kā 8 gadi.
8.3. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no Akta abpusējas parakstīšanas dienas. Līguma 8.2.punktā minētās garantijas ietvaros Izpildītājs novērš konstatētos Darbu defektus 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad uz Līguma 14.5.2. punktā norādīto e-pasta adresi no Pasūtītāja pārstāvja ir saņemts paziņojums par konstatēto defektu.
8.4. Ja ceļa zīmju ekspluatācijas laikā konstatēto defektu novēršanai Līguma 8.2.punktā minētās garantijas ietvaros tehniski nepieciešams ilgāks laiks par 10 (desmit) dienām, tad Pasūtītājs ar Izpildītāju 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs saņēmis ziņu par konstatēto defektu, sastāda rakstveida vienošanos par defektu novēršanas kārtību un termiņiem.

9. Līgumsodi
9.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un 00 centi) apmērā par jebkuru Līguma pārkāpumu par katru atklāto gadījumu, izņemot Līguma 9.3. un 9.4.punktā minētos gadījumus. Līgumsods Izpildītājam jāsamaksā Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas. 
9.2. Ja Pasūtītājs neveic Līguma 2.4.punktā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no aizkavētās maksājuma summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no laikus neapmaksātās summas.
9.3. Par Līguma 3.1.punktā noteiktā darbu izpildes termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no darba uzdevumā norādīto pasūtīto darbu summas par katru nokavēto dienu. 
9.4. Par Līguma 3.4.punktā noteikto trūkumu ar defektu likvidāciju saistīto darbu izpildes termiņa neievērošanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu – 0,1% apmērā no darba uzdevumā norādīto pasūtīto darbu, kuri ir izpildīti nekvalitatīvi, summas par katru nokavēto dienu. 
9.5. Izpildītājam saskaņā ar Līguma 9.3. un 9.4.punktu aprēķinātais līgumsods nevar pārsniegt 10% (desmit procentus) no darba uzdevumā norādīto pasūtīto darbu summas. 
9.6. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
9.7. Ja Izpildītājs lauž Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot 10.1. un 11.5.punktā paredzēto gadījumu), tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
9.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pienācīgi izpildīt ar Līgumu uzņemtās saistības.

10. Līguma izbeigšana
10.1. Gadījumā, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā brīdinot Pasūtītāju 1 (vienu) mēnesi iepriekš.
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
10.2.1. Izpildītājs būtiski neievēro Līguma noteikumus – vairāk kā 2 (divas) nedēļas neveic darbus, nepilda jebkuras no savām saistībām, nenodrošina Līgumā paredzēto darbu kvalitāti;
10.2.2. pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
10.2.3. ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums darbu uzsākšanai vai turpināšanai;
10.2.4. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
10.2.5. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma oganziācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.2.6. ja tiek konstatēts, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra pretendents izmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam); veic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju; saistību izpildē iesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis;
10.2.7. par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir trīs un vairāk vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir EUR 2000 (divi tūkstoši euro un 00 centi).
10.3. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums darbu uzsākšanai vai turpināšanai, Pasūtītājam jāaptur Līguma izpilde, par to rakstveidā brīdinot Izpildītāju. Šajā gadījumā Pušu pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājs apmaksā to darbu apjomu, kas paveikts un ir Pasūtītāja pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Puses savstarpēji rakstveidā vienojas.
10.4. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties.
10.5. Gadījumā, ja Puse konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma izbeigšanai, tā nekavējoties nosūta rakstveida paziņojumu otrai Pusei, norādot Līguma izbeigšanas iemeslus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.
10.6. Pēc Līguma 10.5.punktā norādītā paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas Izpildītājs pārtrauc darbus un 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Aktu par faktiski paveiktajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un pieņemtajiem darbiem, ieturot atbilstoši Līguma 10.nodaļai aprēķinātos līgumsodus, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Akta abpusējas parakstīšanas.
10.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
10.8. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas Izpildītāja vainas dēļ vai, ja Izpildītājs izbeidz Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot Līguma 10.1. un 11.5.punktā paredzēto gadījumu), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi veiktajiem darbiem, kas nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā, ieturot saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Izpildītāja radītos zaudējumus.
10.9. Ja Līgums tiek izbeigts Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par izpildītajiem un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemtajiem darbiem pilnā apmērā, ieturot no atlīdzības saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Izpildītāja radītos zaudējumus.

11. [bookmark: _Toc255220684]Nepārvarama vara
11.1. Puses nav atbildīgas par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otrai Pusei radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst.
11.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
11.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
11.4. Pusei, kuras darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otra Puse, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
11.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuras izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienai no Pusēm nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem darbiem, kas ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

12. Strīdu risināšana
12.1. Pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, Puses apņemas izskatīt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no nākamās darba dienas pēc rakstveida pretenzijas saņemšanas dienas.
12.2. Strīdus gadījumos Puses var pieaicināt ekspertus, kas sagatavo slēdzienu par Pasūtītāja vai Izpildītāja norādīto trūkumu, nepilnību vai pārkāpumu pamatotību. Izpildītājs sedz eksperta pieaicināšanas izdevumus, ja eksperta atzinumā ir atzīti par pamatotiem Pasūtītāja norādītie trūkumi vai pārkāpumi, pretējā gadījumā eksperta izdevumus sedz Pasūtītājs.
12.3. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet, ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

13. Fizisko personu datu apstrāde
13.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
13.2. Pusei, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
13.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
13.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.
13.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

14. Noslēguma noteikumi
13. 
14. 
14.1. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ar drošu elektronisko parakstu parakstījusi pēdējā no Pusēm. Līgums ir spēkā uz laiku līdz 2029.gada 31.decembrim skaitot no dienas, kad ar drošu elektronisko parakstu to parkstījusi pēdējā no Pusēm vai Līguma 2.2.punktā noteiktās līguma maksimālās summas sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais. 
14.2. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā, ja par to panākta Pušu rakstiska vienošanās un ir ievēroti Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumi. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.
14.3. Jebkuri oficiāli paziņojumi, kas nosūtāmi starp Pusēm, ir izdarāmi rakstveidā, nosūtot pa e-pastu, faksu, ierakstīta pasta sūtījuma veidā vai nododami otrai Pusei pret parakstu. Paziņojumus uzskata par saņemtiem:
14.3.1. otrajā darba dienā, ja nosūtīti pa e- pastu;
14.3.2. septītajā kalendārajā dienā pēc paziņojuma nodošanas pasta iestādē, ja paziņojums ierakstīta pasta sūtījumā nosūtīts pa pastu;
14.3.3. ar personiskas nodošanas brīdi attiecīgajam pārstāvim, ja paziņojums nogādāts ar Puses pārstāvja starpniecību.
14.4. Gadījumā, ja Līgumā nav noregulēts kāds Pušu savstarpējo attiecību aspekts, piemērojams Latvijas Republikas Civillikuma vai citu speciālo normatīvo aktu regulējums.
14.5. Puses Līguma izpildes nodrošināšanai un kontrolei pilnvaro:
14.5.1. no Pasūtītāja puses - 		, tālrunis: 	, fakss: 	, e-pasts: 		. Saziņai ar Pasūtītāju Izpildītājs izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.
14.5.2. no Izpildītāja puses - 		, tālrunis: 	, fakss: 	, e-pasts: 		.
14.6. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
14.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem ir vai kļūst spēkā neesošs, tas nekādā veidā neietekmē pārējo Līguma nosacījumu spēkā esamību.
14.8. Līguma pamatteksts ir sagatavots uz ____ (_____) lapām. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
14.9. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
14.9.1. pielikums Nr.1 - Tehniskā specifikācija;
14.9.2. pielikums Nr.2 – Izpildītāja finanšu piedāvājums Iepirkumā.

15.  Pušu paraksti un rekvizīti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Ārtelpas un mobilitātes departaments
Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011   
   
(elektroniskis paraksts) ________________
	



(elektroniskais paraksts) _______________
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