NOLIKUMS APSTIPRINĀTS
SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Iepirkuma komisijas sēdē 











Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā
apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai


NOLIKUMS






IEPIRKUMA IDENTIFIKĀCIJAS Nr. VN2026/03













Valmiera,
2026


	1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

	1.1. IEPIRKUMA  IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
	VN2026/03, CPV kodi  71000000-8; 71248000-8

	1.2. IEPIRKUMA PROCEDŪRAS VEIDS
	Iepirkums Publisko iepirkuma likuma 9. panta kārtībā

	1.3. PASŪTĪTĀJS
	1.3.1.  Pasūtītāja	nosaukums:
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” turpmāk – SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

	
	1.3.2. reģistrācijas numurs: 44103022271

	
	1.3.3. Juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201.

	
	1.3.4. Pasūtītāja profila adrese:  http://www.v-nami.lv/

	
	1.3.5. Iepirkuma komisijas izveidota ar SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” valdes sēdes 07.08.2025. lēmumu – valdes sēdes protokols Nr.1.2/2/6. - turpmāk Komisija.

	
	1.3.6. Pasūtītāja kontaktinformācija: 
· tālrunis 27000766; 28329013
· e-pasts: iepirkumi@v-nami.lv
· Komisijas priekšsēdētājs Ilmārs Skādulis, e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv
· Kontaktpersona iepirkuma priekšmeta jautājumos – Uzturēšanas nodaļas vadītājs Māris Stūris, e-pasts:  maris.sturis@v-nami.lv, tālr. 29483217

	1.4. PRETENDENTI
	1.4.1. Pretendents var būt jebkura persona, personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai, identifikācijas Nr. VN 2026/03, atbilstoši šī Nolikuma prasībām - turpmāk – Iepirkums. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme.

	
	1.4.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Iepirkuma pieteikumu, tehnisko specifikāciju un finanšu piedāvājumu.

	
	1.4.3. Pretendents Iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus (jāaizpilda 5.pielikums)

	
	1.4.4. Visiem pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

	1.5. APAKŠUZŅĒMĒJI
	1.5.1. Apakšuzņēmēja veicamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā Iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķiroša ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	
	1.5.2. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta vai tā apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar Pasūtītāju noslēgta Iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam

	
	1.5.3. Pretendents ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Iepirkuma līguma izpildē, izņemot gadījumu, ja apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkumā noteiktajām prasībām pēc Iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus.

	1.6. INFORMĀCIJAS APMAIŅAS KĀRTĪBA
	1.6.1. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā pa e-pastu, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam parakstītu un skenētu dokumentu, vai izmantojot EIS e- iepirkumu apakšsistēmu. Pa e-pastu saņemtā informācija uzskatāma par saņemtu, ja e-pasta saņēmējs nosūtījis apstiprinošu e-pasta atbildes vēstuli tās sūtītājam. Saziņas dokumentā jāatsaucas uz Iepirkuma procedūras nosaukumu.

	1.7. IEPIRKUMA NOLIKUMA SAŅEMŠANA
	1.1.1. Ieinteresētais Pretendents Iepirkuma un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, lejuplādējot elektroniskajā formātā EIS e-iepirkumu apakšsistēmā www.eis.gov.lv, kur ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska piekļuve. Ieinteresētajam Pretendentam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais Pretendents nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

	2.2. 
	1.2.1. Lejuplādējot Iepirkumu, ieinteresētais Pretendents apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e-iepirkumu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

	1.8. PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
	1.8.1. IEINTERESĒTAIS Pretendents jautājumus par Iepirkumu uzdod rakstiskā veidā, ievērojot Iepirkuma 1.6. punktā noteiktos saziņas veidus.

	2.3. 
	1.8.2. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 17:00 un piektdienā no plkst.8:00 līdz 16:00).

	2.4. 
	1.8.3. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus (atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta sestajai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Iepirkumu (tai skaitā, bet ne tikai par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi), Komisija atbildi sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

	2.5. 
	1.8.4. Komisija atbildi ieinteresētajam Pretendentam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē arī EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/).

	2.6. 
	1.8.5. Ieinteresēto Pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot publicētajai informācijai par Iepirkumu.

	1.9. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMAM
	SAGATAVOJOT PIETEIKUMU, PRETENDENTS IEVĒRO, KA:

	2.7. 
	1.9.1. PIETEIKUMA veidlapa (3. pielikums) jāaizpilda un jāiesniedz atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā vai PDF formātā;

	2.8. 
	1.9.2. Piedāvājumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu VAI ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Iepirkumā iesniedzamo dokumentāciju, paraksta Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja Pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;

	2.9. 
	1.9.3. Elektroniski sagatavoto Piedāvājumu var šifrēt ar datu aizsardzības rīkiem (aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli). Šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par dokumenta atvēršanas un nolasīšanas rīku savlaicīgu nodrošināšanu līdz Piedāvājumu atvēršanai.

	2.10. 
	1.9.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve Piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja Piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts;

	2.11. 
	1.9.5. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no Piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291.” Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

	1.10. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANA, GROZĪŠANA, ATSAUKŠANA UN ATVĒRŠANA
	1.10.1. PRETENDENTS var iesniegt tikai vienu Piedāvājuma variantu. Gadījumā, ja Pretendents iesniegs vairākus Piedāvājumu variantus, visi iesniegtie Piedāvājumi tiks noraidīti un netiks izskatīti.

	2.12. 
	1.10.2. Pretendentam Piedāvājums jāiesniedz ne vēlāk kā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.norādītajā termiņā, augšupielādējot to.

	2.13. 
	1.10.3. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc paziņojumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.

	2.14. 
	1.10.4. Piedāvājumus var iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Ārpus e-konkursu apakšsistēmas sistēmas iesniegtie Piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām

	2.15. 
	1.10.5. Pretendents var sagatavot un iesniegt Piedāvājumu šādos veidos:

	2.16. 
	1.10.5.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1.10.5.2. sagatavojot dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību iepirkuma dokumentācijas prasībām, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

	1.10. 
	1.10.6. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šīs iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

	1.11. 
	1.10.7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto Piedāvājumu. Piedāvājuma grozījums vai atsaukums ir iesniedzams tikai elektroniski, izmantojot e-konkursu sistēmu.

	1.12. 
	1.10.8. Piedāvājumu elektroniska atvēršana notiks tūlīt pēc Iepirkumā 1.10.2. punktā noteiktā Piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

	
	1.10.9. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto Piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursa apakšsistēmā.

	2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

	2.1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA APRAKSTS
	2.1.1. IEPIRKUMA priekšmets ir “Būvniecības ieceres dokumentācijas IZSTRĀDE daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai”.

	2.2. 
	2.2.1. Darbi VEICAMI atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvniec.not, un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem aktiem, noteikumiem, instrukcijām u.c., kas reglamentē vai ir attiecināmi uz Līgumā noteiktajiem Darbiem un to izpildi.

	2.3.  IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDES LAIKS 
	2.3.1. Plānotais būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.

	2.4.  IEPIRKUMA	LĪGUMA NOTEIKUMI
	2.4.1. Iepirkuma Pielikums Nr.2 „Līguma projekts”. 

	
	2.4.2.  Līguma ietvaros netiks izmaksāts avansa maksājums.

	3. PRETENDENTU ATLASE UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	3.1.  PRETENDENTU ATLASE
	3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu.

	
	3.1.2. Iepirkuma Piedāvājumus iesniedz Pretendenti, uz kuriem neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. panta Pretendentu izslēgšanas noteikumi.

	
	3.1.3. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. pantā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantam

	
	3.1.4. Komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD) [Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (vietnē  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv)] kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var Komisijai iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

	3.2. PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS UN DOKUMENTI

	ATLASES PRASĪBAS
	ATLASES DOKUMENTI

	3.2.1. Pretendents var būt jebkura persona, kā arī piegādātāju apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumam, atbilstoši šī Iepirkuma prasībām.
	3.2.1.1.Pretendenta pieteikums, kuru aizpilda atbilstoši   Iepirkuma   pielikumam   Nr.3 “Pieteikuma veidlapa”.

	
	3.2.1.2.Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.2. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
	Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citu uzņēmēju tehniskām un profesionālām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā.

	3.2.3. Ja Piedāvājumu iesniedz Piegādātāju apvienība, Piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši Piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
	3.2.3.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.2.3. 
	

	3.2.4. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.2.8.punkts, bet pārējos Iepirkuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	

	3.2.5.Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir normatīvajos aktos noteiktie sertifikāti, licences un atļaujas, kas nepieciešamas piedāvājumā norādīto attiecīgo darba daļu veikšanai.
	3.2.5.1.Norāde uz līguma daļu, kuru Pretendents ir paredzējis nodot apakšuzņēmējiem (norādot apakšuzņēmēju, izpildei nododamo pakalpojumu līguma daļa), kuru aizpilda atbilstoši   Iepirkuma   pielikumam   Nr.5 “Apakšuzņēmēju saraksts”.

	3.2.6. Uz Pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	3.2.6.1. Komisija pārbauda, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 9. pantā noteikto kārtību.

	3.2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. 
	3.2.7.1.Pretendenta reģistrācijas faktu Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv).

	3.2.8.Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē   daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas   apkures, ūdens un kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai. Jāpievieno  vismaz 1 (viena) atsauksme no projekta pasūtītāja ar norādi par darbu pilnīgu izpildi līguma termiņā, t.sk. ka būvprojekts ir akceptēts Būvvaldē.
	3.2.8.1.Apliecinājums par atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.6 „Pretendenta pieredzes apraksts”.
3.2.8.2. Vismaz 1 (viena) izstrādātā projekta pasūtītāja atsauksme (ja attiecīgo  projektu pasūtītājs ir bijis SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, pretendents kvalifikācijas apliecinājumā norāda šos objektus, bet atsauksmi var nepievienot).

	3.2.9.  Pretendenta rīcībā ir vai līguma izpildes laikā būs sertificēti speciālisti:
Projektētājs – arhitekts, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025., un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) ēkas atjaunošanas (renovācijas) projekta izstrādē kā arhitektam vai kā arhitekta palīgam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai publiskai ēkai un ir akceptēti Būvvaldē.
Projektētājs Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025., un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) projekta izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam kā siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētājam vai kā  siltumapgādes un ventilācijas sistēmu projektētāja palīgam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai publiskai ēkai.
Projektētājs Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektēšanā, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025., un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) projekta izstrādē atbilstoši iepirkuma priekšmetam kā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājam vai kā ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētāja palīgam, kuri ir veikti daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai vai publiskai ēkai.
	3.2.9.1. Apliecinājums par atbilstību nolikuma prasībām, kuru aizpilda atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.7 „Līguma izpildē piesaistītie speciālisti”.


	
	3.2.9.2.  Sertificētā speciālista profesionalitāti apliecinoša dokumenta (sertifikāta) kopija. Sertifikāta kopiju var aizstāt ar precīzu norādi (linku) uz publisku datubāzi, kurā iepirkuma komisija brīvi var pārbaudīt norādītā speciālista sertifikācijas faktu.

	
	3.2.9.3. Ja piedāvājuma iesniegšanas brīdī pretendenta personālsastāvā nav minētā speciālista, pretendentam jāiesniedz apliecinājums, kuru paraksta attiecīgais speciālists, kurš cenu aptaujas līguma slēgšanas gadījumā, piekrīt piedalīties līguma izpildē.

	
	

	3.2.10.Uz Pretendentu neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. pantā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.
	3.2.10.1.Komisija pārbauda, ievērojot Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1. pantā noteikto kārtību.

	3.3.TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	3.3. Pretendents iesniedz sagatavotu tehnisko piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši Iepirkuma nolikuma pielikumam Nr.1. 

	3.4.FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
	3.4.1.Pretendents iesniedz sagatavotu Finanšu piedāvājumu, kuru aizpilda atbilstoši pielikumam Nr.4 „Finanšu piedāvājums”.
Piedāvājuma cenā jāiekļauj: 
· visi normatīvos aktos paredzētie nodokļi;
· visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi. Nepieciešamo palīgdarbu, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas;
3.4.2.visas citas izmaksas, kas nepieciešamas sekmīgai būvprojekta izstrādei un saskaņošanai Valmieras novada Būvvaldē.

	4. PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS

	4.1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
	4. 
4.1.1.  Piedāvājumu  noformējuma  pārbaudi,  Pretendentu  atlasi  un PIEDĀVĀJUMU vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.

	
	4.1.2. Administratīvo resursu taupības nolūkā Komisija pēc analoģijas principa ar MK NOTEIKUMU Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu KONKURSU norises kārtība” 16.punktā ietverto iepirkumu piedāvājumu izvērtēšanas principu atklātos konkursos, nolemj veikt kvalifikācijas atbilstības pārbaudi tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

	
	4.1.4 
4.1.3. 4.1.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Pretendentu atlases un Piedāvājumu vērtēšanas laikā  Komisija nodrošina Piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas Piedāvājuma noformējuma pārbaudē, Pretendentu atlasē un Piedāvājumu vērtēšanā.

	
	4.1.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

	
	4.1.5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa Pretendentam iesniegt vai uzrādīt dokumenta oriģinālu.

	
	4.1.6. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu izziņas ir derīgas, ja tās izdotas ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

	
	4.1.7. 4.1.6.Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.

	
	4.1.8. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija Piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti Piedāvājumā.

	
	4.1.9. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī Piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.

	4.2.  PIEDĀVĀJUMA	IZVĒLES KRITĒRIJS
	4.2.1. Komisija izvēlas saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu, kas atbilst Iepirkumam un tā pielikumu prasībām, un nav atzīts par nepamatoti lētu.

	4.3. PIEDĀVĀJUMA	VĒRTĒŠANAS PAMATNOTEIKUMI
	4.3.1. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda Piedāvājumu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām un izvēlas Piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

	4.1. 
	4.3.2. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs posmos:

	4.1. 
	4.3.2.1. Piedāvājuma noformējuma pārbaude;

	4.3. 
	4.3.2.2. Pretendentu atlase;

	4.4. 
	4.3.2.3. Tehniskā un Finanšu piedāvājuma pārbaude;

	4.5. 
	4.3.2.4. Piedāvājuma izvēle.

	4.6. 
	4.3.3. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to Pretendentu Piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

	4.4. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PĀRBAUDE
	4.4.1. Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais Piedāvājums noformēts atbilstoši Iepirkuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām.

	4.5. 
	4.5.1. Komisija var izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, un tā Piedāvājumu tālāk nevērtēt, ja Piedāvājums nav iesniegts atbilstoši Iepirkuma 1.10. punkta prasībām.

	4.6. PRETENDENTU ATLASE
	4.6.1. Komisija novērtē Piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā Pretendenta atbilstību Iepirkuma 3.nodaļā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.

	4.1. 
	4.6.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma 3.2. punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tā izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā un tā Piedāvājumu tālāk nevērtē.

	4.7. TEHNISKĀ  UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE
	4.7.1. Komisija novērtē Pretendentu atlasi izturējušā Pretendenta tehniskās specifikācijas un finanšu piedāvājuma atbilstību Iepirkumā izvirzītajām prasībām.

	4.8. 
	4.8.1. Ja Tehniskā specifikācija un Finanšu  piedāvājums neatbilst Iepirkumā izvirzītajam prasību līmenim, Komisija attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Iepirkumā un tā Piedāvājumu tālāk nevērtē.

	4.9. 
	4.9.1. Komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

	5. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA, PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

	5.1. INFORMĀCIJAS PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PAR IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANU PIEŅEMŠANAS
	5.1.1. Komisija pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteikto Pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, veic attiecībā uz katru Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam Piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības

	5.2. 
	5.2.1. Komisija, pēc pārbaudes veikšanas, rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajam.

	5.3. LĒMUMA PAR IEPIRKUMA REZULTĀTU PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
	5.3.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš būs iesniedzis  Iepirkuma  prasībām atbilstošu Piedāvājumu.

	5.4. 
	5.4.1. Visi Pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

	5.5. 
	5.5.1. Ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Iepirkumu un 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Iepirkuma rezultātu.

	5.6. 
	5.6.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts. Komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pretendentu informēšanas, iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Iepirkuma rezultātu, kā arī nosūta pārtraukšanas pamatojumu Iepirkumu uzraudzības birojam, norādot apstākļus, kas bija par pamatu Iepirkuma pārtraukšanai.

	5.7. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
	5.7.1. Pasūtītājs  slēdz  ar  Iepirkuma  uzvarētāju  iepirkuma  līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Iepirkuma līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Pasūtītāja lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu un Iepirkuma uzvarētāja iesniegto piedāvājumu.

	5.3. 
	5.3.2. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu saņemšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Iepirkuma uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

	5.4. 
	5.4.2. Komisijai ir tiesības izvēlēties slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš attiecīgajā Iepirkumā iesniedzis Piedāvājumu, kurš atbilst Iepirkuma prasībām un kuram ir nākamā viszemākā cena attiecīgajā Iepirkumā, ja uzvarējušais Pretendents atsakās slēgt līgumu, vilcina līguma noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu pēc uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas vai iepirkuma līgums tiek lauzts, vai pārtrauc Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

	5.5. 
	5.5.2. Ja pieņemts lēmums slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis viszemāko cenu, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai vilcina līguma noslēgšanu ilgāk par vienu kalendāro nedēļu, pēc uzaicinājuma slēgt līgumu saņemšanas, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu Piedāvājumu.

	6. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

	SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” Pretendentu Piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto Piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

	7. IEPIRKUMA NOLIKUMA PIELIKUMI

	7.1. PIELIKUMS NR.1
	Projektēšanas uzdevums

	7.2. PIELIKUMS NR.2
	Līguma projekts 

	7.3. PIELIKUMS NR.3
	Pieteikuma veidlapa

	7.4. PIELIKUMS NR.4
	Finanšu piedāvājuma veidlapa

	7.5. PIELIKUMS NR.5
	Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa

	7.6. PIELIKUMS NR.6
	Pretendenta pieredze

	7.7. PIELIKUMS NR.7
	Līguma izpildē piesaistītie speciālisti





1.pielikums
Iepirkuma VN2026/03 nolikumam
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SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”
Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Latvija, Tālrunis 642 07300
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.44103022271
e-pasts: namsaimnieks@v-nami.lv http://www.v-nami.lv

	PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā
Apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošana, starpsienu nomaiņa – 
būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei
 (turpmāk – Projekts) 

2026.gada 02.jūnijs

Projektēšanas uzdevuma mērķis: daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju renovācija un 2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošana, starpsienu nomaiņa

Projektēšanas uzdevums izstrādāts pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā dzīvokļu īpašnieku 17.06.2025. aptaujas protokols.

INŽENIERTĪKLI: 
1. Apkure, ūdensvads, kanalizācija, lietus ūdens kanalizācija: 
1.1. Ēkas apkures,  ūdens, kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas stāvvadu un guļvadu rekonstrukcija.
1.2. Nepieciešams nodrošināt gan sildķermeņu individuālu regulēšanu, gan automātisku sistēmas regulēšanu atkarībā no āra gaisa temperatūras un atkarībā no telpu debess pusēm.
1.3. Siltummezgla automatizācija/rekonstrukcija atbilstoši SIA „Valmieras Ūdens” tehniskajiem noteikumiem.
1.4. Aksonometriskās shēmas.
1.5. Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
1.6. Paredzēt alokatoru un attālināti nolasāmu ultraskaņas ūdens skaitītāju uzstādīšanu.

ARHITEKTŪRAS DAĻA

2. Ēkas 2.stāva balkoni:
2.1. Veikt balkonu vienotas hidroizolācijas, lietus ūdens novadīšanas sistēmas un seguma izbūvi, nomainīt balkonu starpsienas no mūra uz atvieglotu konstrukciju.

3. Projekta sastāvs (detalizēti):
3.1. Skaidrojošais apraksts
3.2. Ģenerālplāns
3.3. Darbu organizācijas projekts
3.4. Detalizēts darbu apraksts pa darbu veidiem, lokālā tāme
 
4. Vispārīgiem norādījumi par Projekta izstrādi: 
4.1. Projektu izstrādā saskaņā ar Ministru Kabineta 2017gada 9.maija noteikumiem Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, ar 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, 09.07.2013. Būvniecības likumu, 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumiem  Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un citiem LR būvniecības nozari regulējošajiem normatīvajiem aktiem.
4.2. Augstāk norādītais paredzamais Projekta sastāvs ir provizorisks, kvalitatīva un pilnvērtīga Projekta izstrādei Projektētāja ieskatā sadaļu skaits var tikt papildināts vai mainīts, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
4.3. Projektā pielietot kvalitatīvus un atbilstošus materiālus un iekārtas. Paredzēto risinājumu, iekārtu un materiālu izvēli, balstīt uz pārbaudītu, vispārēji atzītu un labas atsauksmes guvušu būvniecības risinājumu un tehnoloģiju pielietošanas bāzes, kā arī nodrošināt atbilstību spēkā esošajiem standartiem.
4.4. Uzsākot projektēšanu, projektētājs veic objekta apsekošanu projektēšanai nepieciešamo lielumu uzmērīšanu.
4.5. Jāizvērtē materiālu izturība un garantijas laiks, materiāla noturība un ilgmūžība.
4.6. Jāizvērtē Projektā paredzēto risinājumu savstarpējā savietojamība un funkcionalitāte.
4.7. Jāveic Projekta tehniskais raksturojums, kurā detalizēti sniegta informācija par Projektā izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem – izmantoto tehnoloģiju apraksts un tehniskie parametri.
4.8. Projekts jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai sekmīgi veiktu būvdarbus un objektu nodotu ekspluatācijā. Projekta risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju.
4.9. Projektēšanas uzdevumā norādītais Projekta sastāvs (detalizēti) ir noteiktais minimums. Projektētājam ir pienākums izstrādāt nepieciešamos rasējumus, paskaidrojošo daļu u.c. dokumentus papildus noteiktajam, ja tas nepieciešams.
4.10. Pieprasīt un saņemt visus nepieciešamos tehniskos noteikumus ir Projektētāja pienākums.
4.11. Projekta saskaņošanu veic Projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar Pasūtītāju.
4.12. Projektētājs būvniecības ieceres dokumentāciju būvvaldei iesniedz būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Projektētājam BIS vidē Pasūtītājs izsniegs pilnvarojumu visu dokumentu sagatavošanai, bet visus Projektētāja sagatavotos iesniegumus būvvaldei izskatīs un parakstīs Pasūtītājs.
4.13. Projektētājs sagatavo iesniegšanai Pasūtītājam tehnisko dokumentāciju 3 (trīs) eksemplārus papīra versijā, iesietus spirālē.
4.14. Projektētājs tehnisko dokumentāciju iesniedz arī elektronisko datu nesējā (1 eks. rasējumi – dwg faili, rakstiskās daļas un tabulas MS Office failos; 1 eks. – teksta faili PDF formātā, grafiskie faili PDF un DWG formātos. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā tehniskā dokumentācija iesniegta papīra versijā.
4.15. Detalizētu projektēšanas uzdevumu atbilstoši normatīviem sastāda kopā pasūtītājs un projektētājs. Projektētājam ir pienākums papildināt darba uzdevumu ar visu trūkstošo kā arī koriģēt to, ja ir pretrunas uzdevumam un atkāpes no normatīviem. Projektētājs precizē uzdevumu, bet uzdevums un gala produkts un darba apjoms nav mazāks kā sākotnēji prasīts.


SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 
valdes priekšsēdētājs                                                                               Andris Kabraks









2.pielikums 
[bookmark: _Hlk151232274]cenu aptaujas Nr. VN2026/03 
 nolikumam

LĪGUMS Nr.______
Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai

Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks                                                                                              

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas  Nr.44103022271, juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tās prokūrista Andra Kabraka personā, kurš rīkojas saskaņā ar prokūru, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
SIA “_______________”, reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese: _______________, kuru pārstāv tās valdes loceklis _______________, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]visi kopā turpmāk – Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26, Valmierā, Valmieras novadā, īpašnieku lēmumu par pilnvarojumu PASŪTĪTĀJAM slēgt šo līgumu un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu cenu aptaujā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA veikto cenu aptauju, uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku izstrādāt:
0. būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 pievienoto projektēšanas uzdevumu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei” – PROJEKTS).
0. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PROJEKTA saskaņošanu ar normatīvos aktos noteiktajām institūcijām un personām Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
0. Puses vienojas, ka tās par PROJEKTA realizācijas autoruzraudzības veikšanu slēgs atsevišķu līgumu tad, kad PASŪTĪTĀJS veiks PROJEKTA realizāciju. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka tas parakstīs autoruzraudzības līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJS uzaicinās IZPILDĪTĀJU to parakstīt, un par līgumcenu, kas piedāvāta IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Finanšu piedāvājumā  - Līguma pielikumā Nr.2. 
0. PASŪTĪTĀJS par PROJEKTU apņemas IZPILDĪTĀJAM samaksāt Līguma 4.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

1. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. PROJEKTS izstrādājams latviešu valodā un visa nepieciešamā dokumentācija iesniedzama izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, ja to paredz normatīvie akti.
1. Saskaņota PROJEKTA dokumentācija PASŪTĪTĀJAM iesniedzama 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un PDF formātā tehniskās shēmas, Word formātā teksta daļu, Excel formātā darba apjomus un būvniecības izmaksu tāmi iesūtamas elektroniski. 
1. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas izdodami saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt PROJEKTA kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina PASŪTĪTĀJS un jāiesniedz ietekmes faktoru novērtējums. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami PROJEKTA izstrādei 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. 
1. PUŠU sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču PUSES var apmainīties ar informāciju arī elektroniski. 

1. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
2. IZPILDĪTĀJS PROJEKTA izstrādi uzsāk veikt 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas un iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
0. Līguma 1.1.1.punktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc šā Līguma parakstīšanas dienas;
2. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs uzsākt PROJEKTA izstrādi bez spēkā esošas Līguma 5.1.2.punktā noteiktās apdrošināšanas.
2. PROJEKTA iesniegšana PASŪTĪTĀJAM tiek veikta ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktu paraksta visas PUSES. PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas akts ir parakstāms tikai pēc tam, kad Valmieras novada Būvvalde PROJEKTĀ ir izdarījusi atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo IZPILDĪTĀJS un pievieno tam Līguma 4.2. un 4.3.punktos noteiktos rēķinus.
2. Ja pieņemšanas-nodošanas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS par to uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas Puses. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem IZPILDĪTĀJS novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
2. PROJEKTA iesniegšanas datums ir diena, kad, pēc visu pasākumu pabeigšanas, IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu PROJEKTA dokumentāciju un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PROJEKTU 3.3.punktā noteiktajā kārtībā.
2. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PROJEKTA iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti PASŪTĪTĀJAM iesniedzis PROJEKTU Līguma 3.3.punktā noteiktajā kārtībā.
2. IZPILDĪTĀJS bez maksas veic PROJEKTA kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., PROJEKTA aktualizāciju, nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne mazāk kā 2 gadus no pieņemšanas-nodošanas akta trīspusējas parakstīšanas dienas.

1. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3. Kopējā Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) par Līgumā noteikto PROJEKTA izstrādi un autoruzraudzības veikšanu tiek noteikta EUR _________ (______________ euro, 00 centi), PVN 21% ir EUR _____________ (______________ euro, 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR ________________ (_________________ euro, 00 centi):
0. Līguma summas daļu par PROJEKTA izstrādi EUR ________________ (_______________ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR ______________ un PVN 21% EUR ____________________, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu abpusēja PROJEKTA pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kā noteikts Līguma 3.4.punktā, un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA PASŪTĪTĀJAM iesniegto rēķinu;
0. Līguma summas daļu par PROJEKTA realizācijas būvdarbu autoruzraudzības veikšanu  EUR ____________________ (_____________ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR _______________,- un PVN 21 % EUR ___, PASŪTĪTĀJS maksās IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar autoruzraudzības līgumu, ko Puses slēgs atbilstoši Līguma 1.2.punkta nosacījumiem; 
0. PVN samaksu PASŪTĪTĀJS veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. PASŪTĪTĀJAM visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic Latvijas Republikas oficiālajā valūtā, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums izmaksāts no PASŪTĪTĀJA bankas norēķinu konta.
3. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto PROJEKTA izstrādi, autoruzraudzības veikšanu un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
1. 
4. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
0. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums PROJEKTU izstrādāt kvalitatīvi un rūpīgi saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
0. IZPILDĪTĀJS apņemas apdrošināt visu iesaistīto būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. IZPILDĪTĀJAM apdrošināšanas polise jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
0. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26, Valmierā, Valmieras novadā, apsekošanu;
0. tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (materiāli, tehnoloģijas u.c.) jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un visiem pārējiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku;
0. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PROJEKTA bezmaksas kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., PROJEKTA aktualizāciju, nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām ne mazāk kā 2 gadus no PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
0. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, nodrošināt ar informāciju par PROJEKTA izstrādes gaitu;
0. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas;
0. PROJEKTA izstrādes veikšanai IZPILDĪTĀJS ar PASŪTĪTĀJA atļauju drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus; 
0. gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu;
0. piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī Līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei;
0. PROJEKTA realizācijas laikā konstatētie PROJEKTA defekti jeb nepilnības IZPILDĪTĀJAM jānovērš bez atlīdzības. Par defektu un nepilnību novēršanas termiņiem IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU.
4. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
1. saskaņot PROJEKTU, ja PROJEKTS atbilst šī Līguma prasībām; 
1. aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar PROJEKTA izstrādi;
1. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu PROJEKTA izstrādei nepieciešamo informāciju;
1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
1. visa Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
1. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

1. PUŠU ATBILDĪBA
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
5. Ja PASŪTĪTĀJS kavē noteiktos maksājuma termiņus par PROJEKTA izstrādi, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Līguma summas.
5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē PROJEKTA iesniegšanas termiņus vai IZPILDĪTĀJA pieļauto defektu un trūkumu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Līguma summas.
5. Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja PASŪTĪTĀJS ir izpildījis savas saistības, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
5. Ja IZPILDĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu vai atsakās no autoruzraudzības veikšanas, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kā arī sadārdzinājumu, kas rodas PASŪTĪTĀJAM, piesaistot citu speciālistu autoruzraudzības veikšanai.
5. PUSES ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu.
5. PUŠU saistības vienai pret otru vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti PUSEI vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
5. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par:
6. nekvalitatīvu PROJEKTA izstrādi un pieļautajām kļūdām PROJEKTA izstrādē, kā arī būvdarbu apjomos;
6. par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, un to ekonomiskumu;
6. PROJEKTA izstrādes termiņa nokavējumu;
6. pārbaudē atklāto defektu nenovēršanu PASŪTĪTĀJA norādītajā apmērā un termiņā;
6. zaudējumu nodarīšanu PASŪTĪTĀJAM;
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6.8. PASŪTĪTĀJS uzņemas atbildību par:
6.8.1. samaksas termiņa nokavējumu;
6.8.2. zaudējumu nodarīšanu IZPILDĪTĀJAM;
6.8.3. PROJEKTA izstrādei sniegtās informācijas atbilstību un pareizību. 
6.9. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas papildu izdevumi būvdarbu laikā nekvalitatīva PROJEKTA dēļ, IZPILDĪTĀJA pieņemto tehnisko risinājumu nepareizības, neekonomiskuma, kā arī būvdarbu apjomu nepareizības dēļ, IZPILDĪTĀJS apņemas segt visas izmaksas 100% apmērā no papildus izdevumu summas. Zaudējumu segšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma novērst kļūdas PROJEKTĀ. 

7.NEPĀRVARAMA VARA
6. 
7. 
8. 
9. 
7.1.  PUSES neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus PUSES nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU kontrolei. 
7.2.  PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto PROJEKTA daļu.

8.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
1. 
1. 
7. Jebkuras izmaiņas, grozījumi vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt PROJEKTA izstrādes termiņa pagarinājumu, ja PROJEKTA izstrādes veikšana ir apturēta no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.
7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:
2. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no Līguma summas;
2. PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:
3. Līgumā paredzētā PROJEKTA izstrāde netiek uzsākta Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;
3. PROJEKTS netiek iesniegts PASŪTĪTĀJAM 10 dienu laikā pēc noteiktā PROJEKTA iesniegšanas termiņa un nav iestājušies apstākļi, kas IZPILDĪTĀJAM dod tiesības uz termiņa pagarināšanu; tādā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu Līguma 6.3.punktā noteiktajā apmērā;
3. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;
3. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta (3) daļa).
7. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

1. PERSONAS  DATU  AIZSARDZĪBA
9.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:
0. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
0. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.
8. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
8. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
8. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

1. CITI NOTEIKUMI
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
9. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
9. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS piekrīt šādam nosacījumam - ja IZPILDĪTĀJAM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret PASŪTĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS būs tiesīgs bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU veikt IZPILDĪTĀJA datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst IZPILDĪTĀJA datus).
9. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 
9. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
9. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
9. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līguma 10.8. punktā norādīto adresi.
9. Kontaktpersonas:
PASŪTĪTĀJA pārstāvis:
Līga Cirse, galvenā projektu vadītāja, mobilais tālrunis: 22012059, elektroniskais pasts:  liga.cirse@v-nami.lv. 
PASŪTĪTĀJA adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Latvija, tālrunis: 64207300,  elektroniskais pasts: namsaimnieks@v-nami.lv
IZPILDĪTĀJA pārstāvis:  ________________________________________________________
9. Līgums tiek sastādīts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā.
9. Līgumam ir šādi pielikumi:
9. pielikums Nr.1 – PASŪTĪTĀJA projektēšanas uzdevums;
9. pielikums Nr.2 – IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums.

1. PUŠU REKVIZĪTI
	PASŪTĪTĀJS 
	IZPILDĪTĀJS 

	SIA „VALMIERAS NAMSAIMNIEKS” 
Reģ. Nr.44103022271
Semināra iela 2a, Valmiera, LV-4201
namsaimnieks@v-nami.lv
T.27000766
	SIA   “_______________”
Reģ. Nr. ______________
_____________________
_____________________
_____________________


  ______________________                           	________________________
 Prokūrists A.Kabraks                                 	valdes loceklis 


                                                       	 

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
























3.pielikums
cenu aptauja Nr.VN2026/03
nolikumam

Pieteikums par piedalīšanos IEPIRKUMĀ Nr.VN2026/03 
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai”

	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Adrese
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	



	Kontaktpersona 

	Vārds, Uzvārds
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	



Apliecinām, ka:
1. Esam iepazinušies un pilnībā piekrītam nolikuma, tā pielikumu un līgumu projekta prasībām;
2. Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
3. Visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
4. Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 150 kalendārās dienas no piedāvājumu atvēršanas brīža, bet gadījumā, ja tiekam atzīti par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai.
5. Uzvaras gadījumā parakstīsim Iepirkuma līgumu šīs cenu aptaujas nolikumam pievienotajā līguma redakcijā (2.pielikums). 
6. Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma ___lpp.


	Vārds, Uzvārds
	

	Ieņemamais amats
	

	Paraksts
	
                                                           

	Datums
	


Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai
















4.pielikums
cenu aptauja Nr.VN2026/03
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMS Nr. VN2026/03
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai”

1. Informācija par pretendentu:
	Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds
	

	Reģistrācijas numurs/personas kods
	

	Adrese
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	



1. Informācija par pretendenta kontaktpersonu:
	Vārds, Uzvārds
	

	Tālrunis
	

	E-pasta adrese
	



1. Pretendenta piedāvātā līgumcena (EUR):

	Nr.p.k.
	Pakalpojums
	Cena EUR bez PVN 21%
	PVN 21% EUR
	 Cena EUR ar PVN 21%

	1.1.
	Projekts apkures, ūdens un kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un 2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai
	
	
	

	1.2.
	Darbu apjomi un būvniecības izmaksu tāme
	
	
	

	
	Kopā 
	
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	
	

	
	Kopā (1-2) 
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	



Termiņš Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei: 

(kalendārās dienas)

	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*:
	

	Paraksts:
	


*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai

5.pielikums
cenu aptauja Nr. VN2026/03  nolikumam
 

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
IEPIRKUMĀ APTAUJĀ Nr. VN2026/03    
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai”


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ.Nr., speciālista vārds, uzvārds, sert.Nr.
	Veicamā pakalpojuma daļa

	
	Pakalpojuma nosaukums
	% no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	





	Apliecinu ka, 
	
	uzvaras gadījumā piedalīšos cenu aptaujas

	līguma izpildē, 
	(pretendenta nosaukums)
	

	
	
	

	veicot
	
	

	
	(veicamā darba nosaukums)
	


   
                                                                                                                     
Cenu aptaujas izpildē piesaistītā apakšuzņēmēja amatpersonas, kurai ir paraksta tiesības vai pilnvarotās personas 

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ paraksts ______________









	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*:
	

	Paraksts:
	


*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai



6.pielikums
cenu aptauja Nr. VN2026/03 nolikumam


PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
IEPIRKUMĀ Nr. VN2026/03   
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai”

Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  apkures, ūdens un kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Pakalpojumu sniegšanas laiks

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	























	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*:
	

	Paraksts:
	


*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendenta atbilstoši pilnvarotai personai


7.pielikums
cenu aptauja Nr. VN2026/03 nolikumam


LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTIE SPECIĀLISTI
IEPIRKUMĀ Nr. VN2026/03   
“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai”


Pretendenta rīcībā ir, vai būvprojekta izstrādes līguma laikā būs šādi sertificēti speciālisti  

	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta numurs, izdevējs

	

	

	

	




Informācija par pieredzi apliecinošo objektu:
	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums un adrese
	Pasūtītāja nosaukums
	Pasūtītāja kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)
	Pakalpojumu sniegšanas laiks

	

	
	
	
	

	

	
	
	
	



Apliecinu, ka sniegtā informācija ir patiesa un ______________________ uzvaras gadījumā 
                                                                               (pretendenta nosaukums)  
piedalīšos Iepirkuma līguma izpildē.



Līguma izpildē piesaistītā speciālista

vārds, uzvārds __________________ datums _____________ paraksts ______________





	Pretendents:
	

	Parakstītāja amats, vārds, uzvārds*:
	

	Paraksts:
	


*Pieteikums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai amatpersonai vai Pretendent
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