2.pielikums 
[bookmark: _Hlk151232274]cenu aptaujas Nr. VN2026/03 
 nolikumam

LĪGUMS Nr.______
Par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai

Līguma abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks                                                                                              

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”, reģistrācijas  Nr.44103022271, juridiskā adrese: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, tās prokūrista Andra Kabraka personā, kurš rīkojas saskaņā ar prokūru, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un
SIA “_______________”, reģistrācijas Nr.____________, juridiskā adrese: _______________, kuru pārstāv tās valdes loceklis _______________, turpmāk – IZPILDĪTĀJS, no otras puses, 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]visi kopā turpmāk – Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26, Valmierā, Valmieras novadā, īpašnieku lēmumu par pilnvarojumu PASŪTĪTĀJAM slēgt šo līgumu un IZPILDĪTĀJA iesniegto piedāvājumu cenu aptaujā, noslēdz šādu līgumu, turpmāk - Līgums.

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. PASŪTĪTĀJS, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA veikto cenu aptauju, uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, materiāliem un darbaspēku izstrādāt:
0. būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.1 pievienoto projektēšanas uzdevumu “Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielas 26, Valmiera, Valmieras novadā apkures, ūdens un kanalizācijas, lietus ūdens kanalizācijas, siltummezgla inženierkomunikāciju nomaiņai un  2.stāva balkonu hidroizolācijas un seguma atjaunošanai, starpsienu nomaiņai – būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei” – PROJEKTS).
0. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PROJEKTA saskaņošanu ar normatīvos aktos noteiktajām institūcijām un personām Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
0. Puses vienojas, ka tās par PROJEKTA realizācijas autoruzraudzības veikšanu slēgs atsevišķu līgumu tad, kad PASŪTĪTĀJS veiks PROJEKTA realizāciju. IZPILDĪTĀJS apstiprina, ka tas parakstīs autoruzraudzības līgumu 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad PASŪTĪTĀJS uzaicinās IZPILDĪTĀJU to parakstīt, un par līgumcenu, kas piedāvāta IZPILDĪTĀJA iesniegtajā Finanšu piedāvājumā  - Līguma pielikumā Nr.2. 
0. PASŪTĪTĀJS par PROJEKTU apņemas IZPILDĪTĀJAM samaksāt Līguma 4.punktā noteiktajā apmērā un kārtībā. 

1. LĪGUMA IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. PROJEKTS izstrādājams latviešu valodā un visa nepieciešamā dokumentācija iesniedzama izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu, ja to paredz normatīvie akti.
1. Saskaņota PROJEKTA dokumentācija PASŪTĪTĀJAM iesniedzama 2 (divos) eksemplāros papīra formātā un PDF formātā tehniskās shēmas, Word formātā teksta daļu, Excel formātā darba apjomus un būvniecības izmaksu tāmi iesūtamas elektroniski. 
1. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem un lēmumiem, kas izdodami saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt PROJEKTA kvalitāti, termiņus vai Līguma summu, IZPILDĪTĀJAM nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža, kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, jābrīdina PASŪTĪTĀJS un jāiesniedz ietekmes faktoru novērtējums. PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz IZPILDĪTĀJAM visa nepieciešamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami PROJEKTA izstrādei 7 (septiņu) dienu laikā no attiecīga pieprasījuma izdarīšanas brīža. 
1. PUŠU sadarbība un saziņa pamatā notiek rakstiski, apmainoties ar attiecīgajiem dokumentiem, taču PUSES var apmainīties ar informāciju arī elektroniski. 

1. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
2. IZPILDĪTĀJS PROJEKTA izstrādi uzsāk veikt 3 darba dienu laikā, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas un iesniedz PASŪTĪTĀJAM:
0. Līguma 1.1.1.punktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas pēc šā Līguma parakstīšanas dienas;
2. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs uzsākt PROJEKTA izstrādi bez spēkā esošas Līguma 5.1.2.punktā noteiktās apdrošināšanas.
2. PROJEKTA iesniegšana PASŪTĪTĀJAM tiek veikta ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Aktu paraksta visas PUSES. PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas akts ir parakstāms tikai pēc tam, kad Valmieras novada Būvvalde PROJEKTĀ ir izdarījusi atzīmi par būvniecības ieceres akceptu. Šajā Līguma punktā noteikto aktu sagatavo IZPILDĪTĀJS un pievieno tam Līguma 4.2. un 4.3.punktos noteiktos rēķinus.
2. Ja pieņemšanas-nodošanas laikā PASŪTĪTĀJS konstatē PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS par to uzraksta aktu un nosaka kļūdu un/vai nepilnību un/vai neatbilstību Līguma un tā pielikumu nosacījumiem novēršanas izpildes kārtību un termiņu, kas nav ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, skaitot no dienas, kad šajā Līguma punktā noteikto aktu parakstījušas Puses. Šajā Līguma punktā noteiktajā aktā noteiktās PROJEKTA kļūdas un/vai nepilnības un/vai neatbilstības Līguma un tā pielikumu nosacījumiem IZPILDĪTĀJS novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. 
2. PROJEKTA iesniegšanas datums ir diena, kad, pēc visu pasākumu pabeigšanas, IZPILDĪTĀJS ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJA parakstītu pieņemšanas-nodošanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu PROJEKTA dokumentāciju un PASŪTĪTĀJS ir pieņēmis PROJEKTU 3.3.punktā noteiktajā kārtībā.
2. PASŪTĪTĀJA motivēta atteikuma gadījumā par PROJEKTA iesniegšanas datumu tiek uzskatīta diena, kad IZPILDĪTĀJS novērsis visus atteikumā minētos trūkumus un atkārtoti PASŪTĪTĀJAM iesniedzis PROJEKTU Līguma 3.3.punktā noteiktajā kārtībā.
2. IZPILDĪTĀJS bez maksas veic PROJEKTA kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., PROJEKTA aktualizāciju, nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasību pārmaiņām ne mazāk kā 2 gadus no pieņemšanas-nodošanas akta trīspusējas parakstīšanas dienas.

1. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3. Kopējā Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk arī – PVN) par Līgumā noteikto PROJEKTA izstrādi un autoruzraudzības veikšanu tiek noteikta EUR _________ (______________ euro, 00 centi), PVN 21% ir EUR _____________ (______________ euro, 00 centi). Līguma summa kopā ar PVN ir EUR ________________ (_________________ euro, 00 centi):
0. Līguma summas daļu par PROJEKTA izstrādi EUR ________________ (_______________ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR ______________ un PVN 21% EUR ____________________, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Pušu abpusēja PROJEKTA pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kā noteikts Līguma 3.4.punktā, un saskaņā ar IZPILDĪTĀJA PASŪTĪTĀJAM iesniegto rēķinu;
0. Līguma summas daļu par PROJEKTA realizācijas būvdarbu autoruzraudzības veikšanu  EUR ____________________ (_____________ euro, 00 centi) apmērā, ko veido Līguma cenas daļa EUR _______________,- un PVN 21 % EUR ___, PASŪTĪTĀJS maksās IZPILDĪTĀJAM saskaņā ar autoruzraudzības līgumu, ko Puses slēgs atbilstoši Līguma 1.2.punkta nosacījumiem; 
0. PVN samaksu PASŪTĪTĀJS veic Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. PASŪTĪTĀJAM visi Līgumā minētie maksājumi ir jāveic Latvijas Republikas oficiālajā valūtā, pārskaitot naudas līdzekļus uz IZPILDĪTĀJA norēķinu kontu. Par samaksas brīdi uzskatāms datums, kad attiecīgais maksājums izmaksāts no PASŪTĪTĀJA bankas norēķinu konta.
3. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS apliecina un garantē, ka pilnībā ir iepazinies ar prasībām un uzdevumiem, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto PROJEKTA izstrādi, autoruzraudzības veikšanu un iekļāvis Līguma summā visas izmaksas, kas saistītas ar šo prasību ievērošanu un visu Līgumā noteikto saistību izpildi.

5. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
1. 
4. IZPILDĪTĀJA tiesības un pienākumi:
0. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums PROJEKTU izstrādāt kvalitatīvi un rūpīgi saskaņā ar šo Līgumu un tā pielikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;
0. IZPILDĪTĀJS apņemas apdrošināt visu iesaistīto būvspeciālistu profesionālo civiltiesisko atbildību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augustā noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. IZPILDĪTĀJAM apdrošināšanas polise jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM 5 dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas;
0. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgas ielā 26, Valmierā, Valmieras novadā, apsekošanu;
0. tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem (materiāli, tehnoloģijas u.c.) jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošajam Būvniecības likumam, būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un visiem pārējiem normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz konkrētā tipa ēku;
0. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt PROJEKTA bezmaksas kvalitātes nodrošināšanu, t.sk., PROJEKTA aktualizāciju, nodrošinot tā atbilstību normatīvo aktu prasībām ne mazāk kā 2 gadus no PROJEKTA pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
0. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, nodrošināt ar informāciju par PROJEKTA izstrādes gaitu;
0. Līguma darbības laikā un arī pēc tā izbeigšanas iegūto informāciju neizpaust trešajām personām bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas saņemšanas;
0. PROJEKTA izstrādes veikšanai IZPILDĪTĀJS ar PASŪTĪTĀJA atļauju drīkst piesaistīt apakšuzņēmējus; 
0. gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu;
0. piesaistīto apakšuzņēmēju kvalifikācijai ir jābūt atbilstošai šī Līguma priekšmetā minētā uzdevuma izpildei;
0. PROJEKTA realizācijas laikā konstatētie PROJEKTA defekti jeb nepilnības IZPILDĪTĀJAM jānovērš bez atlīdzības. Par defektu un nepilnību novēršanas termiņiem IZPILDĪTĀJS vienojas ar PASŪTĪTĀJU.
4. PASŪTĪTĀJA tiesības un pienākumi:
1. saskaņot PROJEKTU, ja PROJEKTS atbilst šī Līguma prasībām; 
1. aktīvi piedalīties visu nepieciešamo problēmsituāciju risināšanā, kas saistītas ar PROJEKTA izstrādi;
1. nodrošināt IZPILDĪTĀJU ar visu PROJEKTA izstrādei nepieciešamo informāciju;
1. veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
1. visa Līguma darbības laikā nekavējoties brīdināt IZPILDĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no PASŪTĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde;
1. PASŪTĪTĀJAM ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

1. PUŠU ATBILDĪBA
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
5. Ja PASŪTĪTĀJS kavē noteiktos maksājuma termiņus par PROJEKTA izstrādi, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Līguma summas.
5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē PROJEKTA iesniegšanas termiņus vai IZPILDĪTĀJA pieļauto defektu un trūkumu labošanas termiņus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības prasīt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no Līguma 4.1.1.punktā noteiktās Līguma summas.
5. Par atkāpšanos no Līguma izpildes bez pamatota iemesla, ja PASŪTĪTĀJS ir izpildījis savas saistības, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
5. Ja IZPILDĪTĀJS šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu vai atsakās no autoruzraudzības veikšanas, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas, kā arī sadārdzinājumu, kas rodas PASŪTĪTĀJAM, piesaistot citu speciālistu autoruzraudzības veikšanai.
5. PUSES ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu un Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu neievērošanu.
5. PUŠU saistības vienai pret otru vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti PUSEI vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
5. IZPILDĪTĀJS uzņemas atbildību par:
6. nekvalitatīvu PROJEKTA izstrādi un pieļautajām kļūdām PROJEKTA izstrādē, kā arī būvdarbu apjomos;
6. par pieņemto tehnisko risinājumu pareizību, un to ekonomiskumu;
6. PROJEKTA izstrādes termiņa nokavējumu;
6. pārbaudē atklāto defektu nenovēršanu PASŪTĪTĀJA norādītajā apmērā un termiņā;
6. zaudējumu nodarīšanu PASŪTĪTĀJAM;
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
5. 
6.8. PASŪTĪTĀJS uzņemas atbildību par:
6.8.1. samaksas termiņa nokavējumu;
6.8.2. zaudējumu nodarīšanu IZPILDĪTĀJAM;
6.8.3. PROJEKTA izstrādei sniegtās informācijas atbilstību un pareizību. 
6.9. Ja PASŪTĪTĀJAM rodas papildu izdevumi būvdarbu laikā nekvalitatīva PROJEKTA dēļ, IZPILDĪTĀJA pieņemto tehnisko risinājumu nepareizības, neekonomiskuma, kā arī būvdarbu apjomu nepareizības dēļ, IZPILDĪTĀJS apņemas segt visas izmaksas 100% apmērā no papildus izdevumu summas. Zaudējumu segšana neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma novērst kļūdas PROJEKTĀ. 

7.NEPĀRVARAMA VARA
6. 
7. 
8. 
9. 
7.1.  PUSES neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus PUSES nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti PUŠU kontrolei. 
7.2.  PUSEI, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru PUSI. Ja LĪGUMA turpmāka izpilde nav iespējama, PUSES sastāda pieņemšanas-nodošanas aktu un IZPILDĪTĀJS saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto PROJEKTA daļu.

8.LĪGUMA GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA
1. 
1. 
7. Jebkuras izmaiņas, grozījumi vai papildinājumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi, izmaiņas vai papildinājumi ar to parakstīšanas brīdi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt PROJEKTA izstrādes termiņa pagarinājumu, ja PROJEKTA izstrādes veikšana ir apturēta no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu iemeslu dēļ.
7. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:
2. PASŪTĪTĀJS neveic maksājumus un aprēķinātais līgumsods pārsniedz 10% no Līguma summas;
2. PASŪTĪTĀJA darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.
7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izbeigt Līguma darbību, ja:
3. Līgumā paredzētā PROJEKTA izstrāde netiek uzsākta Līguma 3.1.punktā noteiktajā termiņā;
3. PROJEKTS netiek iesniegts PASŪTĪTĀJAM 10 dienu laikā pēc noteiktā PROJEKTA iesniegšanas termiņa un nav iestājušies apstākļi, kas IZPILDĪTĀJAM dod tiesības uz termiņa pagarināšanu; tādā gadījumā IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu Līguma 6.3.punktā noteiktajā apmērā;
3. IZPILDĪTĀJS bankrotē, vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;
3. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta (3) daļa).
7. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.

1. PERSONAS  DATU  AIZSARDZĪBA
9.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:
0. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
0. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.
8. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
8. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
8. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.

1. CITI NOTEIKUMI
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
9. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.
9. Parakstot Līgumu, IZPILDĪTĀJS piekrīt šādam nosacījumam - ja IZPILDĪTĀJAM Līguma ietvaros izveidosies parāda saistības pret PASŪTĪTĀJU, tad PASŪTĪTĀJS būs tiesīgs bez saskaņošanas ar IZPILDĪTĀJU veikt IZPILDĪTĀJA datu apstrādi (nodot parāda piedziņu vai savas saistības jebkurai parādu piedziņas firmai, kā arī vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt, izpaust, bloķēt vai dzēst IZPILDĪTĀJA datus).
9. Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas. 
9. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.
9. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.
9. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līguma 10.8. punktā norādīto adresi.
9. Kontaktpersonas:
PASŪTĪTĀJA pārstāvis:
Līga Cirse, galvenā projektu vadītāja, mobilais tālrunis: 22012059, elektroniskais pasts:  liga.cirse@v-nami.lv. 
PASŪTĪTĀJA adrese, uz kuru nosūtāmi rakstiski ziņojumi: Semināra iela 2a, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Latvija, tālrunis: 64207300,  elektroniskais pasts: namsaimnieks@v-nami.lv
IZPILDĪTĀJA pārstāvis:  ________________________________________________________
9. Līgums tiek sastādīts un parakstīts elektroniskā dokumenta veidā.
9. Līgumam ir šādi pielikumi:
9. pielikums Nr.1 – PASŪTĪTĀJA projektēšanas uzdevums;
9. pielikums Nr.2 – IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums.
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