ATKLĀTA KONKURSA

NOLIKUMS

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma procedūras identifikācijas (ID) numurs un nomenklatūras (CPV) kodi
ID Nr. -  ZOC 2026/3
CPV kodi- 45212221-1, 71220000-6.
1.2. Iepirkuma procedūras veids

Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

1.3. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti

SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr.43603019077, juridiskā adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004 (turpmāk Pasūtītājs vai ZOC ); 
1.4. Iepirkuma priekšmets, izpildes vieta un termiņš.
1.4.1. SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība.
1.4.2.Līguma izpildes laiks – līdz 2026.gada 30.decembrim.

      dienas.

1.4.3. Līguma izpildes vieta – SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”,  adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004.
1.4..4.  Paredzamā līgumcena ne vairāk kā 800 000,- euro, bez PVN.

1.5. Kontaktpersonas

Kontakti: iepirkuma komisijas sekretāre, tālrunis: 63020792, e-pasts: info@zoc.lv, tehniskos jautājumos – tehniskais direktors, tālrunis 26594710.

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas kārtība
1.6.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu, kas sagatavots Nolikumā norādītajā veidā EIS e-konkursu apakšsistēmā tajā norādītajā termiņā. 
1.6.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pretendentu iesniegtos piedāvājumus atver atklātā sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6.3. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.6.4. Kad visi piedāvājumi EIS e-konkursu apakšsistēmā ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.

1.6.5. Komisija pēc piedāvājumu atvēršanas (piedāvājumu atvēršanas dienā) nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšanu pircēja profilā. 
1.7. Piedāvājuma nodrošinājums, tā veids un samaksas kārtība

1.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums – EUR   15000 
1.7.2. Pretendents kopā ar piedāvājumu elektroniski iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles garantijas vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības polises veidā (apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā piedāvājuma iesniegšanas dienā), kuras (bankas un apdrošināšanas sabiedrības) Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju atsevišķa e-dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektroniski iesniedz apdrošināšanas polisi par noteikto naudas summu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu polisē noteikto apdrošināšanas summu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Piedāvājumā pievieno samaksu apliecinošu dokumentu. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek iesniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos neparedz iespēju iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu kā naudas summas iemaksu pasūtītāja kontā.
1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. Personai, kurai jāiesniedz līguma nodrošinājums, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad persona iesniedz Pasūtītājam līguma nodrošinājumu.
1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot nolikuma 1.7.5.apakšpunktā minēto gadījumu:
1.7.4.1. Nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

1.7.4.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
1.7.4.3. līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu.

1.7.5. Ja iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.

1.7.6. Nodrošinājuma devējs – banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Pasūtītājam  piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc tās pirmā pieprasījuma jebkurā no šādiem gadījumiem:

1.7.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.7.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.7.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nav iesniedzis pasūtītājam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā paredzēto līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

1.7.7. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t.sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz piegādātāju apvienības pilnvarotā pārstāvja vārda.
1.8. Piedāvājuma noformēšanas un iesniegšanas prasības

1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.8.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas; 

1.8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un, augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs, aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem); 

1.8.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). 
1.8.2. Piedāvājums sastāv no šādām daļām (nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana):

1.8.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma,
1.8.2.2. Pretendenta apliecinājuma (Nolikuma 7.pielikuma forma);

1.8.2.3. Pretendenta atlases dokumentiem;

1.8.2.4. tehniskā piedāvājuma;

1.8.2.5. finanšu piedāvājuma.

1.8.3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

1.8.3.1. piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā;

1.8.3.2. piedāvājumu jāaizpilda tikai elektroniski, katrs dokuments atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas);
1.8.3.3. piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;

1.8.3.4. pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā konkursa sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.

1.8.4. Ja piedāvājums neatbildīs kādam no Nolikuma 1.8.punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, tas netiks izskatīts.

1.9.  Līguma saistību izpildes nodrošinājums 
1.9.1. Darbu garantijas termiņš: 60 (sešdesmit) mēneši no Objekta nodošanas ekspluatācijā.
1.9.2. Saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 7.1.apakšpunktā noteiktās kopējas līgumcenas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas ir spēkā līdz būvdarbu pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim un desmit darba dienas pēc tā. Izpildītājs iesniedz līguma saistību izpildes garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu, septiņu darba dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās; Pasūtītājam ir tiesības izmantot saistību izpildes garantiju, ja izpildītājs nepilda līgumā noteiktās saistības, lai kompensētu izpildītāja saistību neizpildes rezultātā pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu (t.sk., ja izpildītājs līgumā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis jaunu saistību izpildes garantiju gadījumos, ja tiek veikti grozījumi līguma 7.1. apakšpunktā noteiktajā kopēja līgumcenā vai līguma 1.5. apakšpunktā norādītajā darbu izpildes termiņā).
1.9.3. Garantijas laika garantija nemainīgi 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma 7.1.2.apakšpunktā noteiktās līgumcenas visu būvdarbu garantijas termiņa laiku 5 (pieci) gadi un desmit darba dienas pēc tā, ko pasūtītājs ietur no izpildītājam veicamajiem maksājumiem par būvdarbu izpildi. Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 24.punktā noteiktajam, garantijas laika garantija 5% apmērā no faktiskās būvdarbu izpildes līgumcenas tiek noteikta pirmo divu gadu garantijas laika garantijas termiņam. Garantijas laika termiņa trešā gada pirmajā mēnesī, līdz garantijas laika garantijas termiņa beigām, garantijas laika garantija tiek samazināta līdz 2 % apmēram no faktiskās būvdarbu izpildes līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai puses vienojušās par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu. Garantijas laika termiņā trešā gada pirmajā mēnesī izpildītājs iesniedz pasūtītājam līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par ieturēto garantijas laika saistību nodrošinājuma atmaksu 3% apmērā. Pasūtītājs atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildītāja rēķina saņemšanas. Pēc būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām izpildītājs iesniedz pasūtītājam līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par ieturēto garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu 2% apmērā, pasūtītājs atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no izpildītāja rēķina saņemšanas.
2. Objekta apskate
2.1. Pretendentam vismaz 10 dienas līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņam jāveic Objekta apsekošana, apskate. Pretendentu piedāvājumi, kuri nebūs veikuši Objekta apsekošanu netiks izskatīti.

2.2. Objekta apskate uz vietas tiek rīkota SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”, Kronvalda ielā 24, Jelgavā, darba dienās, pušu iepriekš saskaņotā laikā (saskaņojams ar  tehnisko direktoru, tālrunis 26594710).
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai konkursā:
3.1.1. Pretendents (fiziskā vai juridiskā persona vai, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā) ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām - Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedzams reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti, vai jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu.
3.1.2. .Pretendentu izslēgšanas gadījumi noteikti PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. apakšpunktos. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. panta noteiktajā kārtībā. Pārbaudi veic arī attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām. Pasūtītājs neizslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir nodrošinājis uzticamību PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā.  . Pretendents piedāvājumā pievieno apliecinājumu saskaņā ar paraugformu Nolikuma 7.pielikumā.
3.2. Pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti:
3.2.1. Pretendenta atbilstība profesionālās darbības veikšanai – 

	Nr. p. k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta iesniedzamie dokumenti

	1.
	Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas  Būvkomersantu reģistrā vai ekvivalentā reģistrā ārvalstīs atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām ar tiesībām veikt projektēšanu un būvdarbu vadīšanu.

     Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības biedru (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), vai apakšuzņēmējiem, kas veiks attiecīgos darbus. 

    Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas un pirms iepirkuma līguma noslēgšanas:

· jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un būvkomersanta reģistrā ar noteiktu kvalifikācijas klasi (atbilstoši Būvniecības likuma 23.pantā noteiktajam un Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu kvalifikācijas noteikumi”);

vai jāiesniedz savstarpēji noslēgtās sabiedrības vienošanās kopija, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums līgumā noteikto saistību sekmīgai izpildei un skaidrojums par tiem personu apvienības dalībniekiem uz kuru saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents balstās.


	Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvdarbu vadīšanā attiecīgās valsts normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā, kā arī tam (tai skaitā piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka, ja tam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai tas tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība piedāvājumam pievieno:

· visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās jānorāda katra dalībnieka iepirkuma līguma daļa, sadalījums iepirkuma līgumā noteikto saistību sekmīgai izpildei un skaidrojums par tiem apvienības dalībniekiem uz kuru saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents balstās;              vai

· visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai personu apvienība tiks reģistrēta komercreģistrā atbilstoši Komerclikuma prasībām ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanas un pirms iepirkuma līguma noslēgšanas.


3.2.2. Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis – 

	Nr. p. k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta iesniedzamie dokumenti

	1.
	Pretendenta vidējais gada neto apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā nav mazāks par 1 000 000 euro gadā.
Pretendenta, kura darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem, vidējais gada neto apgrozījums kopš tā dibināšanas nav mazāks par 1 000 000 euro gadā.
Piegādātāju apvienības gadījumā apvienības dalībnieku kopējā vidējā gada neto apgrozījuma summa iepriekšējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā nav mazāka par 1 000 000 euro gadā.
      Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Tādā gadījumā  Pasūtītājs pieprasa, lai piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi (PIL 45.p.8.d.)
	Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno kopijas par Pretendenta iepriekšējo noslēgto pārskata gadu - peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) formu kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējo trīs gadu laikā. 

Pretendentam, kura darbības  ilgums ir mazāks par trim gadiem, ir jāiesniedz dokumenti (PZA kopijas vai citi dokumenti) par attiecīgo tā darbības periodu.

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā izsniegts dokuments par tā iepriekšējo trīs gadu finanšu apgrozījumu. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, informāciju par finanšu apgrozījumu (neto apgrozījumu) no tā dibināšanas dienas. 

Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.

	2.
	Pretendentam iepriekšējā noslēgtā finanšu gadā, par kuru ir atbilstoši sagatavots, apstiprināts un iesniegts gada pārskats Valsts ieņēmumu dienestam (vai attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā) vai, ja Pretendents ir dibināts vēlāk, no tā dibināšanas dienas - ir pozitīvs pašu kapitāls.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šajā punktā minētā prasība par pašu kapitālu attiecas uz tādiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi.


	Lai apliecinātu šī punkta izpildi, Pretendentam jāiesniedz iepriekšējā finanšu gada bilances apliecināta kopija, vai bilances kopija par darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, ja Pretendents ir dibināts vēlāk.

Piegādātāju apvienības gadījumā informāciju iesniedz par personām, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās un kuras būs finansiāli atbildīgas par iepirkuma līguma izpildi.

Ārvalstī reģistrētam Pretendentam jāiesniedz atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgajā valsts kompetentajā institūcijā iesniegts dokuments vai dokumenta kopija par iepriekšējo finanšu gadu, vai par darbības periodu līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, ja Pretendents ir dibināts vēlāk.


3.2.3. Pretendenta profesionālo un tehnisko spēju novērtēšana –  

	Nr. p. k.
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta iesniedzamie dokumenti

	1. 
	Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads) un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze būvprojektu izstrādē:

1) vismaz divu līdzvērtīgu
 būvju jaunbūves un/vai pārbūves būvprojektu izstrādē, kuru ietvaros ir projektētas šādas sadaļas:

· ārējās elektroietaises;

2) vismaz vienu inženierbūves būvprojektu, kura ietvaros projektēta viena vai vairāku apgaismojuma stabu
 izbūve 
Pieredzi apliecinošiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem, saskaņotiem ar nepieciešamajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un akceptētiem būvvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu kompetentā institūcijā, ja tāda ārvalstī ir.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai vairāki piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam piedāvājumā jāpievieno aizpildīts Nolikuma 4.pielikums “Informācija par  Pretendenta profesionālo pieredzi”, tajā norādot projektētos objektus, projekta nosaukumu, projektēšanas apjomu, izmaksas, projektētās apbūves veidus, Pretendenta dalības pakāpi un izpildes termiņu.

Par katru no sarakstā norādītajiem objektiem Pretendents pievieno pasūtītāja atsauksmi, kurā ir jābūt norādītai informācijai par būves lietojumu, būves kopējo platību, būvprojekta akcepta datumu. Pretendents ir tiesīgs iesniegt alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze. 

Ja Pretendents ir ārvalstīs reģistrēta persona, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikumā noteikto. 


	2.
	Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads) un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz viena būvdarbu līguma(-u) izpildē, kura(-u) ietvaros ir veikti šādi darbi: 

· līdzvērtīgas būves jaunbūve vai pārbūve kur viena līguma ietvaros ir veikti būvdarbi vismaz 800 000 euro (bez PVN) apmērā,
· uzstādīts viens vai vairāki apgaismojuma stabi 
· ielu, sporta laukumu vai citas publiskas ārtelpas apgaismojuma izbūve, uzstādot apgaismes ķermeņus;
Iepriekš minētie būvdarbi var būt veikti viena vai vairāku līgumu ietvaros, nesummējot norādīto minimālo būvdarbu vērtību. 

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam pieņemtam ekspluatācijā.

Pretendents prasīto pieredzi var pierādīt balstoties uz piegādātāju apvienības dalībnieku vai piesaistīto apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība,  prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai vairāki piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, Pretendentam piedāvājumā jāpievieno aizpildīts Nolikuma 4.pielikums “Informācija par  Pretendenta profesionālo pieredzi”.

Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumentu, kas apliecina Nolikuma 4.pielikumā sniegtās informācijas patiesumu, kopijas – piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, Apliecinājuma karte ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, Paskaidrojuma raksts ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts, pasūtītāja atsauksme vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību Nolikumā minēto punktu prasībām.

Ja Pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūtu profesionālo pieredzi, tas iesniedz:

· informāciju par būvdarbiem, kuri atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem ir līdzvērtīgi Nolikumā prasītajām (proti, atbilstošas izvirzītajās prasībās noteiktajiem raksturlielumiem un funkcijām);

· būves ekspluatācijā pieņemšanas aktam vai būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktam līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem, ciktāl minētā informācija ir iegūstama atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem dokumentiem.

Ārvalstu Pretendents ir tiesīgs iesniegt arī alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā Pretendenta pieredze.

	3.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina šādus speciālistus būvprojekta izstrādes nodrošināšanai ar šādiem spēkā esošiem sertifikātiem (ja tā ir sertificējamā joma):

1) būvprojekta vadītājs, kam:

· ir sertifikāts arhitekta praksē;

· iepriekšējo piecu gadu laikā ( 2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads) un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz divu līdzvērtīgu būvju jaunbūves un/vai pārbūves būvprojektu izstrādē būvprojekta vadītāja amatā.

2) elektroietaišu projektēšanā sertificēts speciālists;

Personāla funkcijas plānotā līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas (PIL 46.p.4.d.)
	Lai apliecinātu nolikuma prasību izpildi, Pretendents: 

1) informāciju par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem norāda Tehniskā piedāvājuma 2.punktā un visu piedāvāto speciālistu parakstīti apliecinājumi par gatavību veikt Pretendenta piedāvājumā minētos darbus, atbilstoši Nolikuma 2.2.pielikumā “Speciālista apliecinājums” noteiktajam; 

2) tiem speciālistiem, par kuru kvalifikāciju (sertifikātu un darbības jomu/sfēru) informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno akreditētu institūciju lēmumu vai sertifikātu kopijas, vai apliecinājumi, ka tā piedāvātais speciālists ir atbilstoši sertificēts attiecīgajā jomā/sfērā.

Informāciju par būvprojekta vadītāja pieredzi norāda Nolikuma 5.pielikumā “Informācija par speciālistu profesionālo pieredzi”.

Lai apliecinātu pieredzes atbilstību – piedāvājumā iesniedz saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti, pasūtītāja atsauksmi un būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā speciālistu pieredze.

Ja pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma  prasības.



	4.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina šādus speciālistus būvdarbu nodrošināšanai ar šādiem spēkā esošiem sertifikātiem (ja tā ir sertificējamā joma):

1) būvdarbu vadītājs (atbildīgais):

· kuram ir spēkā esošs sertifikāts būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

· iepriekšējo piecu gadu laikā ( 2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads) un 2026.gadā, līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir piedalījies vismaz viena būvdarbu līguma izpildē, kura ietvaros veikta līdzvērtīgas būves jaunbūve vai pārbūve un līguma ietvaros ir veikti būvdarbi vismaz 800 000 euro, bez PVN, apmērā.

Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt realizētam, pamatojoties uz izsniegtu būvatļauju un pieņemtam ekspluatācijā;

2) projekta vadītājs;
3) vismaz viens sertificēts speciālists  elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

4) vismaz viens speciālists darba aizsardzībā.
Personāla funkcijas plānotā līguma ietvaros var apvienot, ja personai ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze.

 
	Lai apliecinātu nolikuma prasību izpildi, Pretendents: 

1) informāciju par līguma izpildē iesaistītajiem speciālistiem norāda Tehniskā piedāvājuma 2.punktā un visu piedāvāto speciālistu parakstīti apliecinājumi par gatavību veikt Pretendenta piedāvājumā minētos darbus, atbilstoši Nolikuma 2.2.pielikumā “Speciālista apliecinājums” noteiktajam; 

2) tiem speciālistiem, par kuru kvalifikāciju (sertifikātu un darbības jomu/sfēru) informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno akreditētu institūciju lēmumu vai sertifikātu kopijas, vai apliecinājumi, ka tā piedāvātais speciālists ir atbilstoši sertificēts attiecīgajā jomā/sfērā.

Informāciju par atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi norāda Nolikuma 5.pielikumā “Informācija par speciālistu profesionālo pieredzi”.

Lai apliecinātu pieredzes atbilstību – piedāvājumā iesniedz saistību rakstu kopijas, ja šādu dokumentu paredz attiecīgās valsts, kurā tika veikti būvdarbi, normatīvie akti, pasūtītāja atsauksmi un būves ekspluatācijā pieņemšanas akta kopiju vai alternatīvu dokumentāciju, no kuras ir objektīvi secināma nepieciešamā speciālistu pieredze.

Ja pretendents ir piesaistījis personu ar ārvalstīs gūto profesionālo pieredzi, tas iesniedz informāciju, ievērojot nolikuma  prasības.




3.3. Piedāvātajiem speciālistiem ir spēkā esošs Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegts sertifikāts attiecīgajā jomā vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments. Profesionālās kvalifikācijas sertifikātam ir jābūt spēkā esošam.
3.4. Noteiktās kvalifikācijas prasības var izpildīt viens vai vairāki speciālisti, ja tie atbilst attiecīgajām prasībām.
3.5. Par speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu spēkā esamību Iepirkumu komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 
3.6. Ārvalstī reģistrēts pretendents par speciālistu, kas nav reģistrēts Būvniecības informācijas sistēmā, piedāvājumā iesniedz speciālista profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas. 
3.7. Pretendents pēc saviem ieskatiem līguma izpildei piesaista citus speciālistus ar spēkā esošiem Latvijā akreditētas sertificēšanas institūcijas izsniegtiem sertifikātiem vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstīs izdotiem kvalifikāciju apstiprinošiem dokumentiem. 
3.8. Pretendentam par tā piesaistītiem speciālistiem, kam ir ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments, pirms līguma noslēgšanas būs jāiesniedz Pasūtītājam apliecinājums par to, ka saskaņā ar Ministru Kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”, tas atzīšanas institūcijai ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu un attiecīgie speciālisti ir iekļauti Būvniecības informācijas sistēmā. 
3.9. Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 
3.10. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
3.11. Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai nevar balstīties uz citas personas iespējām:
3.11.1. ja ar personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumam, Līguma izpildei nav paredzēts slēgt vienošanos par solidāru atbildību un, ja Pretendents balstās citas personas finansiālajām iespējām; 

3.11.2. ja persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumam, nebūs iesaistīta Līguma izpildē, veicot būvdarbus vai sniedzot pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
3.12. Tehniskais piedāvājums 
Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo saskaņā ar Nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Tehnisko piedāvājumu iesniedz atbilstoši Nolikuma 2. pielikumā pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai.
3.13. Finanšu piedāvājums 
Finanšu piedāvājumu Pretendents iesniedz atbilstoši Nolikuma 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma paraugformai. Piedāvājumā cenu norāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar divām zīmēm aiz komata. 
4. PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE 
4.1. Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši Nolikuma 1.7. punkta prasībām

4.1.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas sanāksmes Komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu atbilstības pārbaudi, pārbaudot Pretendentu iesniegtos dokumentus saskaņā ar Nolikuma 1.7. punktā minētajām prasībām.

4.1.2. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos jebkurā no šādiem gadījumiem:

4.1.2.1. Pretendents kopā ar piedāvājumu nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi; 

4.1.2.2. Pretendenta iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst Nolikuma 1.7.punktā noteiktajām prasībām.

4.2. Pretendenta atbilstības pārbaude atbilstoši Nolikuma 1.8.punkta prasībām
4.2.1. Komisija slēgtā sēdē veic Pretendentu atbilstības pārbaudi, pārbaudot Pretendentu iesniegtos dokumentus saskaņā ar Nolikuma 1.8. punktā minētajām prasībām.

4.2.2. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos, ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām, ko Komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības. 
5. PRETENDENTA ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE ATBILSTOŠI PIL 42. PANTA OTRĀS DAĻAS PRASĪBĀM UN STARPTAUTISKO UN LATVIJAS REPUBLIKAS NACIONĀLO SANKCIJU LIKUMAM
5.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma 1.7. un 1.8. punktu prasībām Komisija pārbauda, vai uz Pretendentiem neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiek pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

5.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar PIL 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. apakšpunktā minēto personu, un nav piemērojami PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. apakšpunktā noteiktie izņēmumi, Komisija dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem. 

5.3. Ja Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot PIL 42.panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas iemesli.

5.4. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja, veicot pārbaudi PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā, tiek konstatēts, ka uz to attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi, un ja, piemērojot PIL 43. panta noteikumus, Pretendents 10 darba dienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz skaidrojumu un pierādījumus vai pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu.
5.5. Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja uz Pretendentu ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktie izslēgšanas gadījumi. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā.
6. PRETENDENTU ATLASE, TEHNISKO PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 
6.1. Pretendentu atlase

6.1.1. Pēc Pretendentu atbilstības pārbaudes atbilstoši Nolikuma 1.7. un 1.8. punktu prasībām Komisija veic Pretendentu atlasi, pārbaudot Pretendentu iesniegto atlases dokumentu atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu. 
6.1.2. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības turpmākajās piedāvājumu izvērtēšanas stadijās, ja:
6.1.2.1. Pretendents nav iesniedzis Nolikuma 3.nodaļas 3.2.punkta apakšpunktos minētos dokumentus;

6.1.2.2. Pretendenta iesniegtie dokumenti ir neatbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.

6.1.3. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām, profesionālajām spējām, saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi.
6.2. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

6.2.1. Pēc Pretendentu atlases Komisija veic Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) izvirzītajām prasībām.

6.2.2. Komisija vērtē tikai tos Pretendentus, kuri nav noraidīti Pretendentu atlasē.

6.2.3. Ja Pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma tehniskajās specifikācijās (1.pielikums) izvirzītajām prasībām, Komisija šo piedāvājumu, pamatojoties uz Komisijas lēmumu, noraida. 
6.3. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle
6.3.1. Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudē, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šādiem kritērijiem:
	Nr.p.k.
	Kritēriji
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvātā kopēja līgumcena par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem - maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentam, kurš piedāvājis viszemāko cenu. Attiecīgi pārējiem pretendentiem punkti tiek piešķirti, aprēķinot pēc formulas:

A = Azem./Avērt. x 90, kur:

A – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata;

Azem. – zemākā piedāvātā cena;

Avērt. – vērtējamā pretendenta piedāvātā cena.
	90

	2.
	Projekta vadītāja pieredze* - iepriekšējo piecu gadu laikā 2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads un 2026.gadā  līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām kā projektu vadītājs ir piedalījies būvdarbu līgumu izpildē, kuru ietvaros ir veikta jauna būvniecība vai pārbūves darbi līdzvērtīgās būvēs
 un katra būvdarbu līguma izpildes vērtība ir vismaz 800 000 euro,  neieskaitot PVN. 

Pieredzi apliecinošajam objektam ir jābūt realizētam, pamatojoties uz izsniegtu būvatļauju, un pieņemtam ekspluatācijā.
Par kritēriju “Projekta vadītāja pieredze” – dalība līdzvērtīgu būvju jaunbūves un/vai pārbūves līgumu izpildē ar katra būvdarbu līguma izpildes vērtību vismaz 800 000 euro, neieskaitot PVN,  punkti tiek piešķirti sekojošā kārtībā: 

1) pretendents saņem 0 punktus, ja pretendenta līguma izpildē piesaistītajam projektu vadītājam nav pieredzes līdzvērtīgu būvju jaunbūves un/vai pārbūves līgumu izpildē ar būvdarbu līguma izpildes vērtību vismaz  800 000 euro ), neieskaitot PVN; 

2) pretendents saņem 10 punktus, ja piesaistītais projekta vadītājs ir piedalījies viena līdzvērtīgas būves jaunbūves un/vai pārbūves būvdarbu līguma izpildē ar būvdarbu līguma izpildes vērtību vismaz  800 000 euro , bez PVN.
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* Pretendenta projekta vadītāja pieredze norādāma, aizpildot Nolikuma 5.pielikumu – “Informācija par speciālistu profesionālo pieredzi”. Lai apliecinātu pieredzes atbilstību – piedāvājumā iesniedz saistību 
6.3.2. Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas: C=A+B, kur:

C – pretendenta piedāvājuma iegūtais skaitliskais vērtējums;

A – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata 1.kritērijā;

B – pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata 2.kritērijā.
6.3.3. Maksimālais iegūstamais punktu skaits kopā ir 100 punkti.
6.3.4. Kopējais punktu skaits katram Pretendentam tiek noteikts, summējot katrā vērtēšanas kritērijā iegūto rezultātu (punktu skaitu).

6.3.5. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tā Pretendenta piedāvājums, kas ieguvis augstāko skaitlisko punktu novērtējumu. 
6.3.6. Ja diviem vai vairākiem Pretendentiem ir vienāds augstākais punktu novērtējums, tad Komisija izvēlēsies to pretendentu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā “Piedāvātā kopēja līgumcena par būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbiem”.
6.3.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai Pretendentu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu.

6.3.8. Ja Pretendenta finanšu piedāvājumā ir konstatētas aritmētiskas kļūdas, tad Komisija kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu paziņo Pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot Pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā kļūdu labojumus.
7. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA, PERSONĀLA, APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN IEPIRKUMA LĪGUMA GROZĪJUMI

7.1. Iepirkuma līguma slēgšana

7.1.1. Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, Nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu. 

7.1.2. Pasūtītājs pirms gala lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu pārliecinās, vai uz līgumslēdzēju nav attiecinātas sankcijas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, tas ir, vai noslēdzamā līguma izpildi neapdraud subjektam piemērotās sankcijas.

7.1.3. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums novērtēts ar nākamo augstāko punktu skaitu, vai pārtrauc konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.1.4. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums novērtēts ar nākamo augstāko punktu skaitu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.1.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 60.panta sestā un septītā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
7.2. Personāla, apakšuzņēmēju nomaiņa un iepirkuma līguma grozījumi

7.2.1. Iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.pantā paredzētos nosacījumus. 

7.2.2. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta prasībām.

7.2.3. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
8. IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:

8.1.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procedūras norisi.

8.1.2. Komisija nodrošina iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar iepirkuma procedūras izsludināšanas dienu, kā arī nodrošina pieeju Nolikumam ar pielikumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 

8.1.3. Saskaņā ar ieinteresētā Pretendenta laikus pieprasīto papildus informāciju Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

8.1.4. Ja Pasūtītājs sniedz papildu informāciju, tas visiem Pretendentiem, kas saņēmuši iepirkuma procedūras dokumentus un reģistrējušies pie paziņojumā par līgumu norādītās kontaktpersonas, vienlaikus nosūta šo informāciju, norādot arī uzdoto jautājumu. Informācija tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā. 

8.1.5. Komisija līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var izdarīt grozījumus Nolikumā, ievērojot PIL 35.panta nosacījumus. 

8.1.6. Ja Komisija nevar nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, Komisija tos izsūta vai izsniedz ieinteresētajiem Pretendentiem trīs darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums nosūtīts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

8.1.7. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu. 
8.1.8. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, Nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.

8.1.9. Komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos. 

8.1.10. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

8.1.11. Ja iepirkuma procedūrā nav iesniegti piedāvājumi vai, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru. 

8.1.12. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

8.1.13. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.

8.1.14. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.

8.1.15. Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, Pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertus.

8.1.16. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi un eksperti nedrīkst pārstāvēt Pretendenta intereses, kā arī nedrīkst būt saistīti ar Pretendentu PIL 25.panta pirmās, otrās daļas izpratnē.

8.1.17. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļu un ekspertu saistība ar Pretendentu attiecas arī uz gadījumiem, kad Pretendents ir personu apvienība, kuras dalībnieki ir fiziskās vai juridiskās personas, ar kurām Komisijas loceklim vai ekspertam ir PIL 25.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētā saistība.

8.1.18. Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās daļas izpratnē.

8.1.19. Komisija trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu un sagatavo ziņojumu, un to publicē pasūtītāja profilā, ievērojot Ministru kabineta noteikto kārtību un saturu. 
8.1.20. Komisija 10 darba dienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz IUB publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

8.2. Piegādātāja tiesības un pienākumi

8.2.1. Piedāvājumu var iesniegt  piegādātājs – persona vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja konkursa rezultātā Komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

8.2.2. Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs laikus pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi. 

8.2.3. Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 

8.2.4. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Pasūtītājs rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas (5) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 

8.2.5. Piegādātājs var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk  - ESPD), izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) tīmekļvietnē izveidoto rīku - http://espd.eis.gov.lv, kur pretendents var aizpildīt ESPD, tad to saglabāt un iesniegt pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām atbilstoši PIL  49.pantam. Pretendents aizpilda ESPD atbilstoši prasībām, kuras nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums). Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendentam jāaizpilda ESPD I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”, II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.
8.2.6. Piegādātājs var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

8.2.7. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz darbu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā.
1.pielikums
Iepirkuma IDN  ZOC 2026/3
 SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

	1. 
	VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

	1.1. 
	PROJEKTA PRIEKŠMETS

	
	SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecības darbi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām.

	1.2. 
	PASŪTĪTĀJS

	
	SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr.43603019077, juridiskā adrese: Kronvalda iela 24, Jelgava, LV-3004

	1.3. 
	FINANSĒJUMS

	
	· ZOC līdzfinansējums

· valsts budžeta finansējums projekta “Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana”, projekta “SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana” īstenošanā, ZOC līguma nr.1.17.2/37/2024)

	1.4. 
	DARBU IZPILDES TERMIŅI UN STARPTERMIŅI 

	
	Darbu izpildes termiņš ir 2026.gada 30.decembris
Iespējamais termiņa pagarinājums: saskaņā ar līgumu


	2. 
	INFORMĀCIJA PAR OBJEKTU

	2.1. 
	VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

	
	· OBJEKTA ADRESE – Kronvalda iela 24, Jelgava
· KADASTRA NR. – 0900 026 0306 ( īpašnieks ZOC)
· BŪVES KLASE – III grupa (saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1. pielikumu) 

	2.2. 
	MĒRĶIS

	
	1. Dabīgā zāliena laukuma apgaismojuma (>800 lux) izbūve, atbilstoši Latvijas Futbola Federācijas (LFF) Stadionu un infrastruktūras noteikumu Prasībām Virslīgas stadionu apgaismojumam (UEFA D līmenis); 

	3. 
	PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

	3.1. 
	DARBA UZDEVUMS

	
	1. Veikt līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē būvprojekta izstrādi Stadiona dabīgā zāliena laukuma apgaismojama (> 800 lux) izbūvei, projektēšanu (turpmāk – Būvprojekts). 
2. Būvprojektā izstrādei ir izmantojams SIA “NAMS” 2021. gadā izstrādātais tehniskais projekts  “Futbola laukuma apgaismojuma mastu pamatu un elektroapgādes risinājumu izstrāde  (turpmāk – “būvprojekta projekts”). 
3. Izpildītājam ir tiesības Būvprojekta izstrādei izmantot “būvprojekta projektu”, veicot tajā nepieciešamās izmaiņas. 

4. Būvprojektā ir jāparedz būvdarbus un to nodošanu: Dabīgā zāliena laukuma apgaismojuma izbūve, kā rezultātā tiek uzstādīti nepieciešamā daudzuma apgaismes stabi, augstumā, kas nodrošina apgaismojuma prasību izpildi un uzstādīti apgaismojuma prožektoru bloki uz >800 lux dabīgā zāliena laukuma apgaismojuma nodrošināšanai, kas atbilst 2024. gada sagatavotajiem Latvijas Futbola Federācijas (LFF) Stadionu un infrastruktūras noteikumu Prasībām Virslīgas stadionu apgaismojumam (UEFA D līmenis).
Būvprojektā ir jāparedz – zemes darbus pamatu pēdas rakšanai, metāla stiegrošanas darbus, betonēšanas darbus, ieliekamo detaļu (flanču) montāžas darbus, apgaismes stabu montāžas darbus, jaunu elektrosadaļņu aprīkojumu un to montāžu, elektrības kabeļu montāža tranšejās darbus, elektroinstalācijas montāžas darbus apgaismes mastos, apgaismes prožektoru (>800 lux) elektromontāžas darbi, t.sk. prožektoru bloku montāža, elektrības mērījumi un izpildshēmas u.c. darbi kas ir nepieciešami dabīgā zāliena laukuma apgaismojuma izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
5. Būvprojektā  ir jāparedz LED Apgaismojuma Vadības Sistēma (AVS). LED AVS jābūt iespējai apgaismojumu regulēt 50% (treniņu režīms), 75% (treniņu režīms) un 100% (spēles režīms) apgaismojuma režīmā izmantojot datoru un/vai monitoru. Jebkurai LED AVS jābūt dublētai ar manuālu ieslēgšanas iespēju (manuāls slēdzis), ja ikdienas apgaismojuma vadības sistēmā radusies kļūme vai novērojama neatbilstoša darbība (jebkura iemesla dēļ). Manuālam slēgšanas režīmam ir jābūt pilnīgi neatkarīgam un tam ir jābūt prioritāram attiecībā pret ikdienas AVS, lai pārslēgtu apgaismojuma sistēmu atbilstošam spēļu režīmam.

6. Izstrādāt Būvprojektu saskaņā ar prasībām, kas noteiktas šajā tehniskajā specifikācijā, t. sk., veikt nepieciešamos izpētes darbus, saskaņošanu ar Pasūtītāju, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā.
7. Izpildītājam Būvprojekta izstrādei ir jānodrošina šādu speciālistu iesaiste:

· būvprojekta vadītājs (atbildīgais), kam ir sertifikāts arhitekta praksē;

· elektroietaišu projektēšanā sertificēts speciālists;

· citi speciālisti, ja nepieciešams.

8. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par tehniskās dokumentācijas risinājumu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Pasūtītāja paraksts uz rasējumiem (t.sk. pilnvarojumi un saskaņojumi Būvniecības informācijas sistēmā), protokoliem un citiem dokumentiem nozīmē tikai apstiprinājumu tajos ietvertās informācijas atbilstībai Pasūtītāja vēlmēm un prasībām, tādējādi Pasūtītājs neatbild par tehniskās dokumentācijas atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

	3.2.
	PROJEKTA AUTORUZRAUDZĪBA

	
	1. Izpildītājam ir jānodrošina autoruzraudzība visu būvniecības laiku, visām Būvprojektā paredzētajām sadaļām, piesaistot attiecīgās jomas sertificētus speciālistus, līdz būves nodošanai ekspluatācijā, tajā skaitā:

· veikt regulāru būvdarbu veikšanas vietas apsekošanu, jāpiedalās organizētajās būvsapulcēs;

· dokumentēt autoruzraudzības darbu;

· veikt regulārus ierakstus autoruzraudzības žurnālā, norādot risināto jautājumu, to rašanās iemeslus, risinājumu iniciatoru un risinājumus u.c.;

· atbildēt par izstrādātajiem Būvprojekta risinājumiem.
2. Veikt izmaiņu Būvprojekta noformēšanu atbilstoši veiktajiem precizējumiem un labojumiem Būvprojekta dokumentācijā būvdarbu laikā konstatēto kļūdu un nepilnību novēršanai, nodrošinot izmaiņu Būvprojekta saskaņošanu būvvaldē un sadarbību ar izmaiņu Būvprojekta ekspertīzes veicēju.
3. Veikt detalizācijas, precizējumus Būvprojektā sagatavojot izmaiņu rasējumus, izmaiņu rasējumu sējumu, ja atbilstoši normatīvo aktu prasībām šīs izmaiņas nepieciešamas saskaņot būvvaldē.
4. Izpildītājam rakstiski jābrīdina Pasūtītājs par neparedzētiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu saistībā ar autoruzraudzību un sniegt priekšlikumus ar iespējamiem risinājumiem problēmas novēršanai.
5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus Būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Projektētāja vai Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ, kā arī veikt nepieciešamos labojumus Būvprojektā bez papildus atlīdzības.
6. Izpildītājs, veicot Būvprojekta izmaiņas, ir atbildīgs par Būvprojekta apjoma un satura atbilstību Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām pēc izmaiņu veikšanas tajā, kā arī tādu risinājumu izvēli, lai būve pēc tās nodošanas ekspluatācijā atbilstu normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un izvēlētie risinājumi būtu videi draudzīgi.
7. Izpildītājam, saņemot Pasūtītāja norādījumus, ir pienākums piedalīties uzraugošās iestādes veiktajās projekta pārbaudēs arī būvdarbu garantijas laikā (5  gadus ) pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā.
8. Izpildītājam ir pienākums piedalīties defektu novēršanā (bez atlīdzības jāveic izmaiņas vai papildinājumi Būvprojekta dokumentācijā) gadījumā, ja būves ekspluatācijas laikā, kamēr spēkā ir būvdarbu garantijas termiņš, atklājās defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu dēļ Būvprojekta dokumentācijā. Strīda gadījumā Pasūtītājs, Izpildītājs un būvdarbu veicējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu - defekta cēloņa noteikšanai.


	3.3. 
	PROJEKTU REGULĒJOŠIE UN SAISTĪTIE DOKUMENTI

	
	1. Normatīvie akti:

1.1. Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”;

1.2. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

1.3. Ministru kabineta 2019. gada 25. jūnija noteikumi Nr.280 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"”

1.4. Ministru kabineta 2019. gada 17. septembra noteikumi Nr. 432 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"”;

1.5. Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumi Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

1.6. Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumi Nr. 333 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība””;

1.7. Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi””;

2. Standarts zibens aizsardzībai LVS EN 62305 (vai ekvivalents); 

3. Standarts drošības tehnikas ievērošanai EN ISO 14122-4:2016 (vai ekvivalents);

4. Šis projektēšanas uzdevums;

5. Citi būvniecību un projektēšanu regulējošie normatīvie akti un standarti, kuri nav pieminēti, bet ir nepieciešami darba izpildei.


	4. 
	BŪVNIECĪBAS UZDEVUMS

	4.1.
	SAISTOŠĀ DOKUMENTĀCIJA

	
	Būvniecības process tiek organizēts, ievērojot izstrādātā un saskaņota būvprojekta dokumentāciju.
Atkāpes no tehniskās specifikācijas, ja tādas nepieciešamas detalizētu risinājumu izstrādes laikā, saskaņot ar Pasūtītāju.



	4.2.
	VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

	
	1) Izpildītājam ir jāiepazīstas ar visām Tehnisko specifikāciju sadaļām kopumā, jo nepieciešamā informācija var būt aprakstīta vairākās sadaļās, kas ir savstarpēji saistītas. Izpildītājs ir atbildīgs, lai būvprojekta realizācija notiktu saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu, Būvprojekta un šo Tehnisko specifikāciju nosacījumiem.
2) Izpildītājs ir pilnīgi atbildīgs par to, lai Darbi tiktu realizēti augstā kvalitātē, ievērojot mūsdienīgu tehnoloģiju prasības un pareizas montāžas metodes. Tāpat Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai būvdarbus veiktu atbilstošas kvalifikācijas personāls, kas nodrošināts ar nepieciešamo tehnoloģiju un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem.

3) Izpildītājs ir atbildīgs par visu atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un atzinumu saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas un Darbu veikšanas laikā, kas tiek prasīti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Būvprojekta un Tehnisko specifikāciju, t.sk. rakšanas atļaujas, darbu atļaujas, u.c.. Izpildītājs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar atļauju, licenču, tehnisko noteikumu, atzinumu un citu dokumentu saņemšanu no atbildīgajām institūcijām, kas nepieciešami būvdarbu izpildei un lai ierosinātu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
4) Izpildītājam būvdarbos jāizvēlas starptautiski sertificēti būvmateriāli un būvniecības sistēmas, ko apliecina Eiropas Tehniskais apstiprinājums (ETA) un ražotāja izstrādātas sistēmas, ievērojot ražotāja norādījumus materiālu savstarpējai savietojamībai un mezglu izbūvei. Būvuzraugs, veicot būvniecības procesa kontroli, un Pasūtītāja pārstāvis, veicot Līguma saistību izpildes kontroli, ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam uzrādīt visus Objektā ievestos materiālus, to kvalitāti apliecinošus dokumentus un montāžas instrukcijas. 
5) Izpildītājam būvdarbu veikšanai ir jānodrošina sekojošo speciālistu iesaisti:

· būvdarbu vadītājs (atbildīgais), kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā;

· projekta vadītājs;

· sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā;
· darba aizsardzības speciālists;
· citi speciālisti, ja nepieciešams.
6) Līguma darbības izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt ekspertu. 
7) Pasūtītājam ir tiesības būvdarbu laikā un pēc būvdarbu pabeigšanas pārbaudīt visu veikto būvdarbu kvalitāti. Izpildītājs nodrošina identificēto defektu novēršanu. 
8) Jāievēro prasības par apgaismojuma izveidei, saskaņā ar  šeit pievienoto pielikumu (5.7).


	4.3.
	PRASĪBAS VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMIEM

	
	1) Būvdarbu rezultātā radušos atkritumu daudzumu, ko iespējams reģenerēt atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, jānodod licencētam būvgružu pārstrādes operatoram.

2) Izpildītājam jāveic atbilstoši apkārtējas vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Veicot apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas darbus nepieciešams ievērot Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” nosacījumus.

3) Izpildītājam būvdarbu rezultātā radušos materiālus, tai skaitā kokmateriālus un rakšanas darbos radušos materiālus (veidus un apjomu), kas nav atkritumi Atkritumu apsaimniekošanas likuma izpratnē, ir lietderīgi jāizmanto būvdarbu veikšanai Objektā, izstrādājot un DVP iekļaujot izrakto materiālu un grunts apsaimniekošanas plānu, paredzot dalītas vākšanas sistēmas.

4) Izpildītājam ir maksimāli jāievieš gan izrakto materiālu, gan augsnes virskārtas atkārtotas izmantošanas (t.sk. Objekta teritorijas sakārtošanai pēc būvdarbu pabeigšanas) slēgtā aprite būvlaukumā, to atspoguļojot DVP. Izrakto materiālu dalītā vākšana atkārtotai izmantošanai, reciklēšanai un atgūšanai notiek atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas hierarhijai, kas noteikta Ministru kabineta 2021.gada 26.oktobra noteikumos Nr.712 “Atkritumu dalītas savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas noteikumi”.

5) Izpildītājam, materiāli, kas tiek atkārtoti izmantoti būvdarbu veikšanai Objektā ir pārskatāmi jāidentificē būvdarbu izpildes dokumentācijā, norādot materiāla veidu un apjomu, un iestrādei Objektā paredzētā, aizvietojamā materiāla lokālās tāmes numuru un pozīcijas numuru.

6) Izpildītājam jāizvēlas būvmateriāli, kas ir videi draudzīgi un ilglaicīgi, kā arī tādi, kas nerada ķīmiska piesārņojuma draudus.

7) Izpildītājiem būvdarbiem jāizmanto tāds grunts, smilšu, šķembu/akmeņu materiāls, kas ir iegūts atradnē, kuras īpašnieks vai apsaimniekotājs ir saņēmis zemes dzīļu izmantošanas atļauju/licenci vai tehniskos noteikumus no Valsts vides dienesta.

8) Izpildītājam ir jāizmanto būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus teritorijā.

9) Izpildītājam ir jāparedz absorbējoša materiāla krājumi naftas produktu savākšanai, ja notiek noplūde no celtniecības tehnikas.

10) Izpildītājam, veicot būvdarbus koka sakņu sistēmas rajonā, kabeļus un cauruļvadus jāiegulda nebojājot koka saknes.



	4.4.
	PRASĪBAS BŪVDARBU VEIKŠANAI, DARBU ORGANIZĀCIJAI UN DROŠĪBAI

	
	1) Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums izstrādāt un iesniegt detalizētu Darbu veikšanas projektu un Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurus ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

2) Izpildītājs, pēc būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, organizē Objekta apsekošanu. Objekta apsekošanā ir jāpieaicina Pasūtītāja pārstāvis un būvuzraugs. Objekta apsekošanas laikā Izpildītājs veic foto un video fiksācijas, tajās pēc iespējas pilnīgāk fiksējot Objekta tehnisko, vizuālo u.c. stāvokli uz Objekta apsekošanas brīdi. Apsekotām, foto un video fiksācijās iekļautām ir jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, kuras varētu tikt skartas būvdarbu izpildes laikā. 
3) Izpildītājs pēc Objekta apsekošanas, sagatavo un Pasūtītāja pārstāvim iesniedz Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu, kurā tiek iekļauts:
· Objekta un tam piegulošo teritoriju tehniskā, vizuālā u.c. stāvokļa raksturojums;

· Objektā esošo elektrības, ūdens un siltumenerģijas skaitītāju rādījumi (ja attiecināms);

· Objekta apsekošanas laikā Izpildītāja veiktās foto fiksācijas ar norādēm par foto fiksācijā atspoguļoto.
4) Ar Objekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienu Objekts tiek nodots Izpildītājam uz Darbu izpildes laiku - līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs kļūst atbildīgs par Objektu, tā uzturēšanu, visu drošības pasākumu veikšanu un pastāvīgu aizsardzību pret zādzībām un vandālismu, kā arī par Objekta uzturēšanas izdevumu segšanu. Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu no Pasūtītāja puses paraksta Pasūtītāja pārstāvis, no Izpildītāja puses – atbildīgais būvdarbu vadītājs.
5) Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājs veic pagaidu pieslēgumu izbūvi un/vai pagaidu elektrības un ūdens skaitītāju uzstādīšanu Objektā. Uzstādīšanas vietas saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi un atbildīgajām institūcijām. Izpildītājs vienojas par elektrības, ūdens un siltumenerģijas patēriņa norēķinu kārtību Darbu izpildes laikā (sastādot aktu vai noslēdzot vienošanos). Izmaksas par elektrības, ūdens un siltumenerģijas patēriņu Darbu izpildes laikā sedz Izpildītājs.
6) Izpildītājs nodrošina būvtāfeles izvietošanu objektā. Pirms būvtāfeles izvietošanas, informācija tajā saskaņojama ar Pasūtītāju.
7) Organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcēs, par dienas un pulksteņa laiku pusēm savstarpēji vienojoties. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā puse, kuras intereses šī persona pārstāv.
8) Izpildītājam ir jānodrošina, ka tā pieaicināto speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikāti un profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises ir spēkā visu Darbu izpildes laiku.
9) Izpildītājam jānodrošina darba drošības pasākumi, kas īstenojami būvlaukumā atbilstoši Darba aizsardzības plānam, attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Darba aizsardzības likums, Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” u. c).
10) Izpildītājam ir jānodrošina, ka būvdarbi tiek veikti netraucējot blakus esošo ēku iedzīvotājus vai teritoriju lietotājus. Uz iedzīvotāju sūdzībām ir jāreaģē, nekavējoties informējot Pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu.
11) Izpildītājam ir jāievēro visi Pasūtītāja pārstāvja vai būvuzrauga priekšraksti, norādījumi un jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī jāuzņemas pilna atbildība par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.
12) Segumi, ko Izpildītājs izmanto vai šķērso būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājam ir jāuztur apmierinošā stāvoklī būvdarbu izpildes laikā, savukārt pēc būvdarbu pabeigšanas un pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā Izpildītājam ir jāatjauno tā izmantotie segumi vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas identificējams Objekta nodošanas - pieņemšanas aktam pievienotajās foto fiksācijās.
13) Izpildītājam jānodrošina būvdarbu gaitas iknedēļas dokumentēšana ar fotogrāfijām. Kopā ar izpilddokumentāciju Pasūtītāja īpašumā jānodod viens elektronisko datu nesējs ar fotogrāfijām par visu būvniecības periodu.
14) Pabeidzot būvdarbus, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam veikto darbu pilnu izpilddokumentāciju trīs oriģinālos komplektos, pilnībā nokomplektētu objekta nodošanai ekspluatācijā (t.sk. atzinumus no tehnisko noteikumu izsniedzējiem u.c.), atbilstošu Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām, tā, lai objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz būvdarbu izpildes termiņa beigām.
15) Darbu būvuzraudzību – darbu pārbaudi un pieņemšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” veic Pasūtītāja nozīmēts pārstāvis – Būvuzraugs.
16) Izpildītājs, iepriekšējā mēneša periodā izpildītos būvdarbus norāda būvdarbu izpildes tāmēs (turpmāk – būvdarbu izpildes akti), kas sagatavotas atbilstoši Pasūtītāja pārstāvja sniegtajiem norādījumiem. Ikmēneša būvdarbu izpildes aktu iesniedz sūtot uz e-pasta adresi info@zoc.lv pirms iesniegšanas Pasūtītājam ir jāsaskaņo ar būvuzraugu. 
17) Pēc būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs organizē būves pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu izstrādi un atzinumu saņemšanu, veicot nepieciešamos norēķinus.
18) Pēc būvdarbu pabeigšanas, pirms Objekta apsekošanas un Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta izstrādes, Izpildītājam ir jāveic Objekta ģenerālā tīrīšana, tai skaitā segumu un citu virsmu tīrīšana, zāles nopļaušana un apstādījumu ravēšana, Objektā uzstādīto pagaidu būvju un konstrukciju demontāža, būvgružu aizvešana, Objektam piegulošo teritoriju sakopšana, tai skaitā brauktuvju un ietvju segumu, kā arī zaļās zonas un apstādījumu atjaunošana to sākotnējā stāvoklī.
19) Ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienu Objekts tiek nodots Pasūtītājam.
20) Pasūtītājs plāno veikt apgaismojuma sistēmas apkopes darbus un apgaismojuma līmeņa pārbaudes mērījumus. Līdz garantijas termiņa beigām pārbaudes laikā konstatētos defektus un neatbilstības minimālajām konkursa prasībām pretendents novērš garantijas darbu ietvaros par saviem līdzekļiem.


	4.5.
	PRASĪBAS TEHNOLOĢISKĀ PĀRTRAUKUMA KONSTATĒŠANAS PROCESAM BŪVDARBU IZPILDES LAIKĀ

	
	1) Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ atsevišķu vai visu būvdarbu veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad būvdarbu izpildē iespējams noteikt tehnoloģisko pārtraukumu atsevišķu vai visu būvdarbu veikšanai. Tehnoloģisko pārtraukumu neieskaita noteiktajā būvdarbu izpildes termiņā, izņemot gadījumus, kad tehnoloģiskais pārtraukums noteikts tikai atsevišķiem būvdarbu veidiem un termiņš attiecībā uz konkrētajiem būvdarbu veidiem proporcionāli tiek pagarināts. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs veic visus nepieciešamos pasākumus, kas nodrošina izpildīto darbu un materiālu saglabāšanu visu pārtraukuma laiku, nepasliktinot to kvalitāti.
2) Izpildītājs par plānoto tehnoloģisko pārtraukumu rakstiski informē Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu piecu darba dienu laikā pirms būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās Objektā, norādot pamatotus pārtraukuma iestāšanos iemeslus vai apstākļus, veicot ierakstu būvdarbu žurnālā, norādot būvdarbu pārtraukuma sākuma datumu.
3) Būvdarbu izpildē tehnoloģiskais pārtraukums nedrīkst pārsniegt četrus mēnešus.
4) Ja būvdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās gadījumā ir nepieciešams pagarināt kopējo būvdarbu izpildes termiņu, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavoto aktuālo būvdarbu izpildes kalendāro grafiku, tiek slēgta vienošanās pie Līguma par termiņa pagarinājumu.
5) Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par viņa rīcībā nodoto Objektu, tā tehnisko stāvokli un Objekta apsardzi, atbilstoši Objekta nodošanas –pieņemšanas akta nosacījumiem.
6) Būvuzņēmējs piecu darba dienu laikā pirms tehnoloģiskā pārtraukuma beigām rakstiski informē Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu, norādot uz apstākļiem, kas atļauj turpināt būvniecības procesu. Pirms būvniecības uzsākšanas Izpildītājs veic visas nepieciešamās darbības atbilstoši normatīvajiem aktiem, t.sk. pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes pārbaude un sastādāms attiecīgs akts, ja pārtraukuma laikā iespējami segto darbu bojājumi, un veic ierakstu būvdarbu žurnālā par būvdarbu atsākšanu.
7) Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā būvdarbi Objektā netiek veikti (ja tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums visiem būvdarbiem), kā arī netiek veikti norēķini, izņemot norēķini par pēdējā mēneša (pirms tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanās) izpildītajiem būvdarbiem.


	5. 
	PIELIKUMI (publicēti elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv pie attiecīgā iepirkuma)

	
	1.pielikums: SIA “Nams ” 2021 gada tehniskais projekts  “Futbola laukuma apgaismojuma mastu pamatu un elektroapgādes risinājumu izstrāde” 
2. SIA ZEMGALES OLIMPISKA CENTRA  (ZOC) J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma   apgaismojuma izveides prasības.

3. Sadalnes.


                                                                                                                                                                       2.pielikums
Iepirkuma IDN  ZOC 2026/3 
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
__________________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums)
adrese, tālrunis, e-pasts ----------------------------------------------------------------------------------------------

reģistrācijas Nr. ................................................................................................................................ 
1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju
 un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju paredzamo darbu apjomu:
	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģ. nr., adrese, kontaktinformācija
	Veicamo darbu  nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms euro

 (neiesk. PVN)
	Uzņēmums atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
 (lūdzam norādīt atbilstošo)

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	(galvenais piegādātājs/uzņēmējs)
	
	
	

	2
	(apakšuzņēmējs) utt.
	
	
	

	…
	
	
	
	


Iesniedzama informācija par  katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1.pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.
2. Informācija par Pretendenta, apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju darbiniekiem – speciālistiem, kas tiks iesaistīti darbu izpildē:
1.1. Projektēšana un autoruzraudzība:

	N.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds

(pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr. 

(ja attiecināms)
	Kontaktinformācija,

tālrunis, e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Būvprojektu vadītājs (atbildīgais) – arhitekta prakses sertifikāts

	2.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu projektēšanā


1.2. Būvdarbiem:

	N.p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds

(pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr. 

(ja attiecināms)
	Kontaktinformācija,

tālrunis, e-pasta adrese
	Speciālista pozīcija līguma izpildē*

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	
	
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs ar sertifikātu būvuzraudzībā

	2.
	
	
	
	Projekta vadītājs


	3.
	
	
	
	Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā 

	4.
	
	
	
	Darba aizsardzības speciālists


*Viens speciālists var nodrošināt vairāku jomu/sfēru darbu izpildi, ja tam ir Nolikuma prasībām atbilstoša kvalifikācija un pieredze.
3. Darbu izpildes termiņš - līdz 2026.gada 30.decembrim.
4. Izpildīto būvdarbu (t.sk. izmantoto materiālu un piegādāto preču) garantijas laiks  5 gadi (60  mēneši ) no Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas Būvniecības informācijas sistēmā dienas.
5. Pretendenta kontaktinformācija garantijas laikā: _____________________________________(amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese).
6. Pretendents ir informēts, ka Pasūtītājs nepietiekoša finansējuma dēļ, ir tiesīgs samazināt būvdarbu apjomu, būvējot tikai vienu no būves kārtām.  
Pielikumā:

1. Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju apliecinājumi par to piekrišanu un iespējām piedalīties līguma izpildē, 2.1.pielikumā (aizpilda un pievieno, ja plānota apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēju piesaiste);
2. Pretendenta Līguma izpildē iesaistīto speciālistu apliecinājums par piekrišanu un gatavību veikt Pretendenta piedāvājumā minētos darbus, līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, 2.2. pielikumā (aizpilda un pievieno par katru 2.punktā (tabulā) minēto speciālistu).
	
	
	
	
	

	(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)

	
	
	
	
	

	(Dokumenta aizpildīšanas datums)
	
	
	
	


      2.1.pielikums

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts par to, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās ZOC izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. ZOC 2026/3 “SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecības darbi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām”,  un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1) ___________________________________

2) ___________________________________

Apakšuzņēmējs uzņemas solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi (PIL 45.p.8.d.)
Informējam, ka uzņēmums ______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) atbilst __________ (mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā)
* uzņēmuma statusam.
             Saskaņā ar PIL 45.p.8.d. apakšuzņēmējs uzņemas solidāru atbildību par iepirkuma līguma izpildi, saskaņā ar līguma noteikumiem.
__________________________________
_________________
_______________________
  (uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats              (paraksts)

        (vārds, uzvārds)

____________________________


  (dokumenta aizpildīšanas datums)





2.2.pielikums

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs (ja attiecināms)), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās ZOC izsludinātajā iepirkumā ar  ID Nr. ZOC  2026/3 “SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecības darbi saskaņā ar tehniskajām specifikācijām”.
 un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma konkursa rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos veikt pienākumus un nodrošināt līguma izpildi kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, pamatojoties  uz _____________________________________ pamata.



(darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma u.tml.) – aizpildīt vajadzīgo

Šī apņemšanās nav atsaucama. 
_________________________


________________________________  

(datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)



3.pielikums 
Iepirkuma IDN  ZOC 2026/3 
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
_______________________________________________________________________________
(pretendenta nosaukums)
adrese 

reģistrācijas apliecības Nr. 

bankas rekvizīti 

1. Piedāvājam izpildīt darbus saskaņā ar iepirkumā  ar ID Nr. – ZOC 2026/3   izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu euro bez PVN:

	Nr.

p.k.
	Darba nosaukums
	Līgumcena, euro

(bez PVN)

	1
	2
	3

	1.
	Būvprojekta izstrāde
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	3.
	Būvdarbi 
	

	
	
	

	4.
	Kopējā līgumcena:
	


Līgumcenā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN), iekļauti visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi, kā arī izmaksas, kas var rasties, saskaņā ar iepriekš neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu darbus.
2. Piedāvājumu cenā, ko veido izmaksu pozīcijas, ir iekļauti visi plānotie izdevumi par projektēšanu, autoruzraudzību, būvdarbiem, pakalpojumiem, materiāliem, iekārtām un būvmašīnām, kas nepieciešami iepirkuma līguma realizācijai pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem, standartu prasībām, atbildīgo institūciju rīkojumiem, Tehnisko specifikāciju un šī iepirkuma Nolikuma 6.pielikumā pievienotā līguma (turpmāk – Līgums) nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka gatavojot Finanšu piedāvājumu esam izvērtējuši Līguma un Tehnisko specifikāciju dokumentāciju kopumā. 

4. Apliecinām, ka piekrītam Līguma noteikumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt Līgumu saskaņā ar šī iepirkuma Nolikuma 6.pielikumā norādīto līguma projekta tekstu. Līguma darbības laikā darbu vienību cenas netiks mainītas.
Pielikumā – 3.1.pielikums “Finanšu piedāvājuma koptāme” elektroniskā formātā (MS Excel).
_________________________________ 
    _______________     _______________________

  (Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)
          (paraksts)
         (vārds, uzvārds)

____________________________

 (Dokumenta aizpildīšanas datums)         
4.pielikums
Iepirkuma IDN  ZOC 2026/3 
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PROFESIONĀLO PIEREDZI 

Pretendentam* ir šāda Nolikuma prasībām atbilstoša iepriekšējā profesionālā pieredze:
	Nr.p.k.
	Nolikumā prasītā profesionālā pieredze
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, tel.nr.)
Līguma Nr. un datums
	Pretendenta statuss līguma izpildes laikā (ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Projekta/objekta nosaukums, adrese, būves apraksts, darbu izpildes laiks, un cita informācija, kas apliecina atbilstību kvalifikācijas prasībai

	Būvatļaujas Nr., izdošanas datums, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā datums un numurs/būvprojekta akcepta datums

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā ( 2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads) un 2026.gadā   līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze būvprojektu izstrādē:

1) vismaz divu līdzvērtīgu
 būvju jaunbūves un/vai pārbūves būvprojektu izstrādē, kuru ietvaros ir projektētas šādas sadaļas:

· ārējās elektroietaises;
Iepriekš minētās sadaļas var būt projektētas viena vai vairāku projektu ietvaros.

2) vismaz vienu inženierbūves būvprojektu, kura ietvaros projektēta viena vai vairāku apgaismojuma  stabu
 izbūve .

Pretendents pieredzi par 2.punktā minētā būvprojekta izstrādi var apliecināt arī šīs kvalifikācijas prasības 1.punktā minētā būvprojekta ietvaros, ja tā ietvaros ir projektēta apgaismojuma stabu izbūve.
Kā pieredzes apliecinājums nav uzskatāms agrāk izstrādāta tehniskā projekta izmaiņu būvprojekts, kas izstrādāts iepriekšējo piecu gadu laikā.

Pieredzi apliecinošiem būvprojektiem ir jābūt pilnībā izstrādātiem, saskaņotiem ar nepieciešamajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un akceptētiem būvvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai citā ārvalstu kompetentā institūcijā, ja tāda ārvalstī ir.

Prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai vairāki piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	
	
	
	

	2.
	Pretendentam iepriekšējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gads) un 2026.gadā   līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze vismaz viena būvdarbu līguma(-u) izpildē, kura(-u) ietvaros ir veikti šādi darbi: 

· līdzvērtīgas būves jaunbūve vai pārbūve kur viena līguma ietvaros ir veikti būvdarbi vismaz 800 000 euro, neieskaitot PVN, apmērā;

· uzstādīts viens vai vairāki apgaismojuma stabi 
· ielu, sporta laukumu vai citas publiskas ārtelpas apgaismojuma izbūve, uzstādot apgaismes ķermeņus;
Iepriekš minētie būvdarbi var būt veikti viena vai vairāku līgumu ietvaros, nesummējot norādīto minimālo būvdarbu vērtību. 

Būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam (-tiem) pieņemtam ekspluatācijā.

Pretendents prasīto pieredzi var pierādīt balstoties uz piegādātāju apvienības dalībnieku vai piesaistīto apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām, pilnsabiedrības dalībnieku vai personu apvienību dalībnieku tehniskajām un profesionālajām spējām.

Prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai vairāki piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	
	
	
	


*Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju pieredzi, tad tabulā jāsniedz informācija arī par apakšuzņēmējiem.

Pielikumā - dokumentācija, no kuras ir objektīvi secināma tabulā norādītās Pretendenta pieredze.
_________________________________ 

   __________
           __________________

  (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)

       (paraksts)

        (vārds, uzvārds)

____________________________


  (Dokumenta aizpildīšanas datums)


5.pielikums
Iepirkuma IDN  ZOC  2026/3
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
INFORMĀCIJA PAR SPECIĀLISTU PROFESIONĀLO PIEREDZI 

Pretendenta piesaistītajiem speciālistiem ir šāda Nolikuma prasībām atbilstoša iepriekšējā profesionālā pieredze:
	Nr.p.k.
	Speciālista vārds uzvārds, 

sertifikāta Nr. (ja attiecināms)
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktpersona 

(vārds, uzvārds, tel.nr.)
	Līguma Nr., datums, priekšmets
	Līguma summa euro, neieskaitot PVN
	Speciālista amats līguma izpildes laikā 
	Projekta/objekta nosaukums, adrese, būves apraksts, darbu izpildes laiks  un cita informācija, kas apliecina atbilstību kvalifikācijas prasībai
	Būvatļaujas Nr., izdošanas datums, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā datums un numurs/būvprojekta akcepta datums

	1
	2
	3
	4
	
	5
	6
	7

	1. 
	Būvprojekta vadītājs (atbildīgais) – (vārds uzvārds, sertifikāta Nr.)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Projekta vadītājs – (vārds, uzvārds)
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs – (vārds uzvārds, sertifikāta Nr.)
	
	
	
	
	
	


Pielikumā - dokumentācija, no kuras ir objektīvi secināma tabulā norādītā speciālistu pieredze.
_________________________________ 

   __________
           __________________

  (Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)

       (paraksts)

        (vārds, uzvārds)

____________________________
 
 (Dokumenta aizpildīšanas datums)

6.pielikums
Iepirkuma IDN  ZOC 2026/3 
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
LĪGUMS PROJEKTS
	Jelgavā,
	Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums



SIA „ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”, reģistrācijas Nr.43603019077, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS vai ZOC, no vienas puses, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis_______________ un

_________________, reģistrācijas Nr.  ________________ (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās ________________ ________________, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī PUSE /-ES), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar ID Nr. ZOC 2026/3 rezultātiem, kurā par uzvarētāju atzīts IZPILDĪTĀJS (turpmāk tekstā Iepirkums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.     PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas:

1.1.1. veikt būvprojekta izstrādi (turpmāk – DARBI) par ZOC J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošanai, saskaņā ar tehniskajām specifikācijām (turpmāk – BŪVPROJEKTS) un autoruzraudzību LĪGUMA 1.1.2. apakšpunktā noradītiem būvdarbiem (turpmāk – PAKALPOJUMI).
1.1.2.veikt būvdarbus objektā SIA “ZEMGALES OLIMPISKAIS CENTRS”,  Kronvalda ielā 24, Jelgava,  J.Lūša  vārdā nosauktajā stadionā un nodot objektu ekspluatācijā (objekts skaitās pieņemts ekspluatācijā ar dienu, kad Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) ir reģistrēts Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā) (turpmāk - BŪVdarbi).
   1.2.   DARBI un BŪVDARBI tiek veikti, un PAKALPOJUMI tiek sniegti saskaņā ar LĪGUMU un IEPIRKUMA noteikumiem t.sk. – Tehniskajām specifikācijām, IZPILDĪTĀJA piedāvājumu IEPIRKUMĀ t.sk., Finanšu piedāvājumu,  Tehnisko piedāvājumu, kas ir neatņemamas LĪGUMA sastāvdaļas.

1.3.BŪVDARBI tiks veikti Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Reģionālās attīstības atbalsta pasākums – infrastruktūras pielāgošana un uzturēšana” ( projekta “SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA”  J.Lūša vārdā nosauktā futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana” īstenošanā, ZOC līguma nr.1.17.2/37/2024) (turpmāk – PROJEKTS).
1.3. IZPILDĪTĀJS nodrošina LĪGUMA izpildi līdz 2026.gada 30.decembrim.

1.3.1. Termiņa pagarinājums: ja LĪGUMA izpildes laikā tiks pieņemts normatīvais akts vai  lēmums, saskaņā ar kuru tiks pagarināts kopējais PROJEKTA īstenošanas termiņš, tad tas būs pamats pagarināt LĪGUMA izpildes termiņu, ņemot vērā attiecīgajā dokumentā paredzēto kopējo PROJEKTA īstenošanas termiņa pagarinājumu, vai arī termiņu var pagarināt PUSES pēc savstarpējas rakstiskas vienošanās objektīvu iemeslu dēļ.
2. PUŠU SAISTĪBAS, VEICOT BŪVPROJEKTA IZSTRĀDI UN AUTORUZRAUDZĪBU
2.1. IZPILDĪTĀJS apņemas:

2.1.1. veikt DARBUS no Līguma noslēgšanas dienas līdz saņemta būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai būvvaldē apstiprināts izmaiņu projekts, ievērojot 1.5. apakšpunktā noteikto LĪGUMA izpildes termiņu un šādus nosacījumus:

2.1.1.1. veikt DARBUS atbilstoši Tehniskajām specifikācijām, Projektēšanas uzdevumam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumiem Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””. Visus būvniecības procesa dokumentus iesniegt elektroniski BIS;
2.1.1.2. DARBU izpildē norīkot būvprojekta vadītāju - atbilstošas jomas būvspeciālistu, sertifikāts Nr. __________;

2.1.1.3. ja DARBU izpildes gaitā LĪGUMAM pievienotajā Projektēšanas uzdevumā nepieciešami precizējumi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, IZPILDĪTĀJS, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, sagatavo labotu Projektēšanas uzdevumu  2 (divos) eksemplāros – katrai PUSEI pa vienam, un abpusēji paraksta, par to neveicot grozījumus LĪGUMĀ;
2.1.1.4. pirms būvvaldes atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas vai izmaiņu projekta būvvaldes apstiprinājuma saņemšanas DARBUS saskaņot ar LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīto PASŪTĪTĀJA kontaktpersonu;
2.1.1.5. nodrošināt DARBU veikšanai nepieciešamo materiālu un dokumentu (tehnisko noteikumu u.c.) pieprasīšanu no atbildīgo institūciju puses un aktualizēšanu;
2.1.1.6. ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu nodot kvalitatīvi, atbilstoši LĪGUMA nosacījumiem, izpildītus DARBUS PASŪTĪTĀJAM.
2.1.2. sniegt LĪGUMĀ noteiktos PAKALPOJUMUS no BŪVDARBU uzsākšanas dienas līdz BŪVDARBU pilnīgai pabeigšanai (būves nodošanai ekspluatācijā), ievērojot LĪGUMĀ noteikto BŪVPROJEKTA realizācijas kārtību un šādus nosacījumus:
2.1.2.1. sniegt PAKALPOJUMUS saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, IZPILDĪTĀJA izstrādāto BŪVPROJEKTU (DARBIEM) un Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Visus būvniecības procesa dokumentus iesniegt elektroniski BIS; 
2.1.2.2. apsekot BŪVDARBU veikšanas vietu un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā ne retāk kā reizi nedēļā;
2.1.2.3. BŪVDARBU gaitā savlaicīgi pārbaudīt būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību BŪVPROJEKTAM un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji BŪVPROJEKTĀ paredzētajiem;
2.1.2.4. pārbaudīt, vai ir atbilstoša BŪVPROJEKTA un BŪVDARBU izpildes dokumentācija, un nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no BŪVPROJEKTA vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums visas atkāpes no BŪVPROJEKTA fiksēt autoruzraudzības žurnālā;
2.1.2.5. pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas ierasties BŪVOBJEKTĀ ne vēlāk kā nākamajā darbdienā;
2.1.2.6. bez papildu atlīdzības izdarīt izmaiņas BŪVPROJEKTĀ, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību BŪVPROJEKTĀ, vai kādu citu IZPILDĪTĀJA vainu vai nolaidību;
2.1.2.7. bez papildu atlīdzības nekavējoši veikt korekcijas un papildinājumus BŪVPROJEKTĀ, ja būvniecības laikā BŪVPROJEKTĀ tiek konstatētas neatbilstības faktiskajai situācijai dabā vai neatbilstība Latvijas Republikas attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, vai BŪVPROJEKTĀ ir nepietiekoša informācija kvalitatīvai būvdarbu veikšanai;
2.1.2.8. pēc būves būvniecības pabeigšanas autoruzraudzības žurnālā izdarīt atzīmi par izpildīto BŪVDARBU atbilstību BŪVPROJEKTAM un ar IZPILDĪTĀJU saskaņotajām izmaiņām;
2.1.2.9. piedalīties attiecīgās komisijas darbā, pieņemot BŪVOBJEKTU ekspluatācijā;
2.1.2.10. ar nodošanas – pieņemšanas aktu IZPILDĪTĀJS nodot sniegto PAKALPOJUMU PASŪTĪTĀJAM;
2.1.3. izpildot DARBUS un sniedzot PAKALPOJUMUS, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
2.1.4. nodrošināt, lai visā LĪGUMA darbības laikā tam būtu spēkā esošas licences, sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami DARBU veikšanai un PAKALPOJUMU sniegšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
2.1.5. jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par DABRU un PAKALPOJUMU izpildes gaitu;
2.1.6. pieprasīt no PASŪTĪTĀJA visus PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami kvalitatīvai DARBU veikšanai un PAKALPOJUMU sniegšanai LĪGUMĀ noteiktajā termiņā;
2.1.7. bez papildu atlīdzības nekavējoši veikt korekcijas, papildinājumus vai izmaiņas BŪVPROJEKTA dokumentācijā, ja LĪGUMA darbības laikā vai būvdarbu garantijas laikā atklājas defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu dēļ BŪVPROJEKTA dokumentācijā; strīda gadījumā PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu defekta cēloņa noteikšanai;
2.1.8. kompensēt izdevumus pēc to faktiskiem apmēriem, kas PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ desmit darbdienu laikā no PASŪTĪTĀJA pretenzijas nosūtīšanas dienas.
2.2. PASŪTĪTĀJS apņemas:

2.2.1. izsniegt IZPILDĪTĀJAM visus PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos izejas materiālus, kas nepieciešami DARBU veikšanai un PAKALPOJUMU sniegšanai , izņemot tehniskos noteikumus;

2.2.2. ar DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt DARBUS un PAKALPOJUMU, ja tie atbilst LĪGUMA noteikumiem;
2.2.3. veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus par kvalitatīvi izpildītiem DARBIEM un sniegtajiem PAKALPOJUMIEM. 
3. PUŠU SAISTĪBAS, VEICOT BŪVDARBUS
3.1. IZPILDĪTĀJA saistības: 

3.1.1. IZPILDĪTĀJS apņemas BŪVDARBUS veikt LĪGUMA 1.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā. 
3.1.2. IZPILDĪTĀJS apņemas BŪVDARBUS uzsākt  __(___) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
3.1.3. BŪVDARBUS veikt saskaņā ar Būvniecības likumu, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Visus būvniecības procesa dokumentus iesniegt elektroniski BIS.

3.1.4. Pirms BŪVDARBU uzsākšanas pieņemt būvobjektu ar nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, LĪGUMA 13.1. apakšpunktā norādītais PASŪTĪTĀJA pārstāvis (turpmāk - Pasūtītāja pārstāvis). 

3.1.5. Parakstot LĪGUMU un BŪVOBJEKTA nodošanas – pieņemšanas aktu, IZPILDĪTĀJS apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar BŪVDARBU izpildes vietu un BŪVOBJEKTU, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz LĪGUMĀ noteikto BŪVDARBU izpildi, izņemot gadījumu, kad viņam tas kļuva zināms pēc konstrukcijas vai tās daļas atsegšanas.
3.1.6. Pirms BŪVdarbu uzsākšanas norīkot iepirkuma ietvaros norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju ________________/sertifikāta Nr.  ________________, kā arī nodrošināt būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto būvdarbu vadītāja uzdevumu izpildi, kurš veic BŪVDARBU koordinēšanu ar Pasūtītāju, saskaņojot BŪVDARBU izpildes tehnisko risinājumu.

3.1.7. IZPILDĪTĀJS garantē un apliecina, ka tā darbība gan uz LĪGUMA noslēgšanas dienu, gan visā tā spēkā esamības laikā, atbilst visām Latvijas Republikas spēkā esošām normatīvo aktu prasībām.

3.1.8. Izpildot BŪVDARBUS, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, aizsardzības noteikumu, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības u.c. prasības un nest atbildību par to neievērošanu.
3.1.9. Pirms BŪVDARBU uzsākšanas norīkot atbildīgo par darba drošības un aizsardzības noteikumu un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu BŪVOBJEKTĀ.

3.1.10. Normatīvos dokumentos paredzētajā kārtībā norobežot BŪVDARBU zonu.

3.1.11. Pieprasīt PASŪTĪTĀJAM visus tā rīcībā esošos dokumentus, kas nepieciešami, lai būvatļaujā saņemtu būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.

3.1.12. Desmit darbdienu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas iesniegt Jelgavas valstspilsētas Būvvaldei iesniegumu ar dokumentiem un atļaujām, kas nepieciešami, lai saņemtu būvatļaujā atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, un apmaksāt visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus.

3.1.13.  Piecu darbdienu laikā pēc LĪGUMA noslēgšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM šādus dokumentus:

3.1.13.1. BŪVDARBU izpildes kalendāro grafiku, norādot darbinieku skaitu, attiecīgo BŪVDARBU sākuma un beigu termiņu, paredzot būvdarbu izpildi un objekta nodošanu ekspluatācijā līdz 2026.gada 30.decembrim, nepieciešamības gadījumā ietverot tehnoloģiskos pārtraukumus, kas rakstiski saskaņots ar būvuzraugu, PASŪTĪTĀJA pārstāvi;

3.1.13.2. Darbu veikšanas projektu, kas rakstiski saskaņots ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi un atbildīgajām institūcijām speciālajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā;

3.1.13.3. līguma kopiju ar atkritumu apsaimniekotāju par sadzīves atkritumu un būvgružu izvešanu uz poligonu vai citu atļautu atkritumu apglabāšanas vietu, nodrošinot būvgružu un citu atkritumu savlaicīgu izvešanu atbilstoši “Atkritumu apsaimniekošanas likums” noteiktai kārtībai, neuzkrājot tos līdz BŪVdarbu nobeigumam.

3.1.14. Ievērot darba laiku BŪVOBJEKTĀ – organizēt darbu atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

3.1.15. Saistību izpildē izmantot tikai tādus būvizstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tehniskajos noteikumos paredzētajām tehniskajām prasībām un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kam nav izdots Latvijas Republikas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Kopienas standartu prasībām.
3.1.16. Nodot būvuzraugam materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un (vai) iestrādes norādījumus vai instrukcijas. Šos dokumentus IZPILDĪTĀJS iesniedz būvuzraugam līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu.

3.1.17. Par saviem līdzekļiem nodrošināt LĪGUMA izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem, aprīkojumu un darbaspēku.

3.1.18. Atbildēt par savām iekārtām, materiāliem un mehānismiem BŪVDARBU zonā un tai pieguļošā teritorijā.

3.1.19. Nekavējoties rakstiski ziņot būvuzraugam un Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies BŪVdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai BŪVdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus.

3.1.20. Veikt BŪVDARBUS apstiprināto BŪVPROJEKTU risinājumu ietvaros. Izmaiņas apstiprinātas BŪVPROJEKTU risinājumos pieļaujamas tikai saskaņā ar četrpusēji (PASŪTĪTĀJS, IZPILDĪTĀJS, autoruzraugs, būvuzraugs) sastādītu un parakstītu aktu, ko ir saskaņojis PASŪTĪTĀJA pārstāvis.

3.1.21. Ja IZPILDĪTĀJS savā piedāvājumā ir iekļāvis analogus materiālus, iekārtas un (vai) risinājumus, salīdzinot ar projekta dokumentācijā vai apjomu tabulās uzrādītajiem konkrētiem materiāliem un iekārtām, tad IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par šo analogu pielietošanas saskaņojumu ar autoruzraugu, PASŪTĪTĀJA pārstāvi un būvuzraugu. Visa veida izdevumus par PASŪTĪTĀJAM nepieņemamu analogu pielietošanu BŪVDARBU izpildē sedz IZPILDĪTĀJS.

3.1.22. Patstāvīgi saskaņot ar autoruzraugu, būvuzraugu, PASŪTĪTĀJA pārstāvi mezglu un detaļu risinājumus, izvēlēto materiālu, konstrukciju, iekārtu u.c. krāsu, formu, faktūru, rakstu un citas estētiskās īpašības, ja tas nav norādīts BŪVPROJEKTĀ un Latvijas Republikas normatīvie akti par vispārīgajiem būvnoteikumiem to nenosaka citādāk. Ja šajā punktā minētie risinājumi būtiski ietekmē BŪVDARBU izmaksas, tos saskaņo PASŪTĪTĀJS.

3.1.23. Ja IZPILDĪTĀJS konstatē kļūdas vai trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, viņam trīs darbdienu laikā rakstiski jāinformē autoruzraugu, būvuzraugu un PASŪTĪTĀJU. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības IZPILDĪTĀJAM vienpusēji atkāpties no LĪGUMA izpildes.

3.1.24. Ievērot visus būvsapulču protokolus, tajos noteiktos termiņus un prasības. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši IZPILDĪTĀJAM arī tad, ja viņš nav piedalījies šajās sapulcēs un ja minētie termiņi un prasības nav pretrunā ar LĪGUMA noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Būvsapulču protokolus no PASŪTĪTĀJA puses paraksta LĪGUMA 13.1. apakšpunktā minētā PASŪTĪTĀJA kontaktpersona. 

3.1.25. IZPILDĪTĀJS organizē visas valsts un pašvaldības institūciju kontroles un pārbaudes, kas paredzētas Latvijas Republikas normatīvajos aktos un ir nepieciešamas būvdarbu realizācijai un objekta nodošanai ekspluatācijā, tai skaitā pieprasa un saņem izpildmērījumus, kas nepieciešami objekta nodošanai ekspluatācijā.

3.1.26. Jebkurā laikā pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma sniegt atskaiti par BŪVdarbu gaitu.

3.1.27. Ar BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas aktu nodot PASŪTĪTĀJAM kvalitatīvi, atbilstoši LĪGUMA noteikumiem izpildītus BŪVDARBUS.
3.1.28. Kompensēt zaudējumus, kas PASŪTĪTĀJAM vai citām personām radušies IZPILDĪTĀJA vai viņa iesaistītās trešās personas (apakšuzņēmēju) vainas vai neuzmanības dēļ desmit darbdienu laikā no PASŪTĪTĀJA pretenzijas nosūtīšanas dienas.

3.1.29. Ja LĪGUMS tiek izbeigts, pamatojoties uz LĪGUMA 12.3.9. apakšpunktu, IZPILDĪTĀJS vienojoties ar PASŪTĪTĀJU par darbu veidiem un apjomiem un šo darbu izmaksām, kuras nedrīkst pārsniegt tā brīža tirgus cenas, veic BŪVOBJEKTA konservācijas darbus.
3.1.30. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai un laicīgas samaksas veikšanai atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteiktajām prasībām. IZPILDĪTĀJS samaksā apakšuzņēmējam 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc apakšuzņēmēja veikto būvdarbu pieņemšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.

3.2. PASŪTĪTĀJA saistības:

3.2.1. PASŪTĪTĀJS nodod BŪVOBJEKTU IZPILDĪTĀJAM BŪVDARBU uzsākšanai, sastādot BŪVOBJEKTA nodošanas - pieņemšanas aktu, ko paraksta atbildīgais būvdarbu vadītājs, IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJA pārstāvis. 

3.2.2. PASŪTĪTĀJS pilnvaro IZPILDĪTĀJU veikt BIS visas nepieciešamās darbības, lai saņemtu būvvaldes atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījuma izpildi un nodotu objektu ekspluatācijā.

3.2.3. Ja Pasūtītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto BŪVdarbu kvalitāti, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt BŪVdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu, un pieprasīt no IZPILDĪTĀJA defektu novēršanu nekavējoties. 

3.2.4. Ja IZPILDĪTĀJS nespēj veikt BŪVdarbus līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk kā par piecām darbdienām (vai citā līgumĀ noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šajā gadījumā IZPILDĪTĀJS sedz Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus. Tas neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no līguma saistību izpildes.

3.2.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par IZPILDĪTĀJA materiāliem, instrumentiem, iekārtām, tehniku un citu tā lietotu mantu, kas atrodas BŪVOBJEKTĀ BŪVDARBU izpildes laikā.

3.2.6. Pasūtītājam ir tiesības dot IZPILDĪTĀJAM priekšrakstus un rīkojumus BŪVdarbu veikšanai un iepriekš plānoto būvizstrādājumu, iekārtu un būvkonstrukciju aizvietošanai, ja tas palīdz LĪGUMA mērķu sasniegšanai un (vai) būvniecības izmaksu samazināšanā, un nemaina BŪVDARBU principiālos un funkcionālos risinājumus.

3.2.7. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt būvdarbu vadītāja, atbildīgā par darba drošības un aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus, neatrodas BŪVOBJEKTĀ vai viņu kvalifikācija nav atbilstoša veicamo BŪVdarbu apjomam un sarežģītībai.

3.2.8. PASŪTĪTĀJS apņemas veikt LĪGUMĀ paredzētos maksājumus.

3.2.9. PASŪTĪTĀJAS ir tiesīgs samazināt BŪVDARBU apjomu nepietiekoša finansējuma dēļ, un ja nav saņēmis LĪGUMA 1.4. apakšpunktā minēto Aizdevumu pilnā apmērā BŪVPROJEKTA realizācijai. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt tikai vienu no būves kārtām. Par BŪVDARBU apjoma samazināšanu PASŪTĪTĀJS informēs IZPILDĪTĀJU pirms BŪVDARBU uzsākšanas.
4. DARBU UN PAKALPOJUMU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Pēc DARBU pabeigšanas (IZPILDĪTĀJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM BŪVPROJEKTU ar būvvaldes atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā vai būvvaldē apstiprināto izmaiņu projektu) IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM DARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta abas PUSES un saskaņo LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīta PASŪTĪTĀJA kontaktpersona.
4.2. Pēc PAKALPOJUMU sniegšanas un būves nodošanas ekspluatācijā, ko apliecina attiecīgs starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU parakstīts akts un būvvaldes akts, IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM PAKALPOJUMU nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta abas PUSES un saskaņo LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīta PASŪTĪTĀJA kontaktpersona.
4.3. IZPILDĪTĀJS nodošanas - pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavotais un ar drošu elektronisko parakstu parakstītais nodošanas - pieņemšanas akts uzskatāms par saistošu PASŪTĪTĀJAM, ja tas satur atsauci uz LĪGUMU. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS nodošanas - pieņemšanas aktu nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-pasta adresi info@zoc.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

4.4. Ja PASŪTĪTĀJS desmit darba dienu laikā no LĪGUMĀ noteikto nodošanas – pieņemšanas aktu saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par PAKALPOJUMU kvalitāti, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.
5. BŪVDARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA KĀRTĪBA

5.1. IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM ikmēneša BŪVDARBU izpildes aktus līdz katra nākamā mēneša desmitajam datumam, ko paraksta abas PUSES, būvuzraugs un saskaņo LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīta PASŪTĪTĀJA kontaktpersona.
5.2. IZPILDĪTĀJS ikmēneša būvdarbu izpildes aktu un BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavotais un ar drošu elektronisko parakstu parakstītais nodošanas - pieņemšanas akts uzskatāms par saistošu PASŪTĪTĀJAM, ja tas satur atsauci uz LĪGUMU. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS nodošanas - pieņemšanas aktu nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-pasta adresi info@zoc.lv vai oficiālo elektronisko adresi.

5.3. PASŪTĪTĀJS ikmēneša BŪVDARBUS pieņem un ikmēneša BŪVDARBU izpildes aktu caurskata un paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas. 
5.4. Ja PASŪTĪTĀJA pārstāvis nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto BŪVDARBU apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto BŪVDARBU kvalitāti.

5.5. Ja būves ekspertīze neapstiprina PASŪTĪTĀJA defektu aktā norādīto vai veikto BŪVDARBU neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS BŪVDARBUS ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un konkrēto BŪVDARBU izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.

5.6. Ja IZPILDĪTĀJS piekrīt defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītās nepilnības, vai veikto BŪVDARBU neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, IZPILDĪTĀJS un PASŪTĪTĀJS vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja PUSES nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.

5.7. Ja būves ekspertīze apstiprina PASŪTĪTĀJA norādītos defektus, IZPILDĪTĀJS sedz ar defektu novēršanu un būves ekspertīzi saistītos izdevumus.

5.8. Ja PASŪTĪTĀJS neparaksta BŪVDARBU izpildes aktu LĪGUMA 5.3. apakšpunktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz IZPILDĪTĀJAM pamatotu pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS izpildītos ikmēneša BŪVDARBUS ir pieņēmis LĪGUMA 5.3. apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā.

5.9. Ja defekti ir konstatēti daļā BŪVDARBU, tad PASŪTĪTĀJS, parakstot ikmēneša BŪVDARBU izpildes aktu, pieņem tos BŪVDARBUS, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos BŪVDARBUS ietver nākamā mēneša BŪVDARBU izpildes aktā.

5.10. PASŪTĪTĀJA ikmēneša izpildīto BŪVDARBU pieņemšana ir pamats izpildīto BŪVDARBU apmaksas veikšanai, bet nenozīmē šo BŪVDARBU vai LĪGUMĀ noteikto BŪVDARBU gala pieņemšanu no PASŪTĪTĀJA puses.

5.11. Pēc BŪVDARBU pabeigšanas IZPILDĪTĀJS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, ko paraksta abas PUSES, būvuzraugs un saskaņo LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīta PASŪTĪTĀJA kontaktpersona.

5.12. BŪVDARBU pabeigšanas datumu BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas aktā norāda atbildīgais būvuzraugs -_____________.
5.13. Ja PASŪTĪTĀJS, LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīta PASŪTĪTĀJA kontaktpersona vai būvuzraugs desmit darba dienu laikā no BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta iesniegšanas dienas izvirza pamatotas pretenzijas par izpildīto BŪVDARBU atbilstību LĪGUMA nosacījumiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt BŪVDARBU nodošanas - pieņemšanas aktu, un IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

5.14. BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības LĪGUMA spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto BŪVDARBU defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos BŪVDARBU defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

5.15. IZPILDĪTĀJS nodod PASŪTĪTĀJAM visus izpildītos BŪVDARBUS šādā kārtībā:

5.15.1. iesniedz BŪVDARBU izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem BŪVDARBIEM;

5.15.2. paziņo PASŪTĪTĀJAM par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

5.16. IZPILDĪTĀJS pēc visu LĪGUMĀ noteikto BŪVDARBU pabeigšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā jeb Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas BIS sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM BŪVOBJEKTA nodošanas un pieņemšanas aktu jeb BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteiktajām prasībām, ko desmit darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas paraksta abas PUSES un saskaņo LĪGUMĀ 13.1. apakšpunktā norādīta PASŪTĪTĀJA kontaktpersona.
6. AUTORTIESĪBU REGULĒJUMS

6.1. Saskaņā ar LĪGUMU IZPILDĪTĀJA veikto DARBU rezultātā radītie materiālie objekti ir autortiesību objekts (turpmāk – AUTORTIESĪBU OBJEKTS) un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. AUTORTIESĪBU OBJEKTS ir PASŪTĪTĀJA īpašums. PASŪTĪTĀJAM ar LĪGUMU un bez papildu atlīdzības tiek nodotas IZPILDĪTĀJA kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz AUTORTIESĪBU OBJEKTIEM, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot DARBU rezultātā radīto BŪVPROJEKTU vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pielāgot DARBU rezultātā radīto BŪVPROJEKTU savām vajadzībām un grozīt to. IZPILDĪTĀJS piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai DARBU rezultātā radītajā BŪVPROJEKTĀ pēc PASŪTĪTĀJA ieskatiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina no citām BŪVPROJEKTA izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai DARBU rezultātā radīto BŪVPROJEKTU nodotu PASŪTĪTĀJAM.
6.2. IZPILDĪTĀJS, parakstot LĪGUMU, neatsaucami bez papildu samaksas un bez termiņa ierobežojuma nodod PASŪTĪTĀJAM visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar LĪGUMU radīto materiālā formā izpausto AUTORTIESĪBU OBJEKTU, t.sk. tiesības to izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt AUTORTIESĪBU OBJEKTA atsaukšanu. Minētās tiesības PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
6.3. Veicot DARBUS, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu AUTORTIESĪBU OBJEKTU izmantošanu, pretējā gadījumā IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. IZPILDĪTĀJS nodrošina, ka tas no DARBU autoriem un jebkurām citām DARBU izpildē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu PASŪTĪTĀJAM LĪGUMĀ noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā.
6.4. IZPILDĪTĀJS apņemas bez PASŪTĪTĀJA rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā AUTORTIESĪBU OBJEKTU, kas saskaņā ar LĪGUMU atzīstams par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
6.5. PUSES vienojas, ka PASŪTĪTĀJA samaksa IZPILDĪTĀJAM par DARBIEM saskaņā ar LĪGUMU ietver arī autoratlīdzību, un IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs pieprasīt papildu autoratlīdzību/honorāru. 
7. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

7.1. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem LīgumĀ noteiktajiem DARBIEM, BŪVDARBIEM un sniegtajiem PAKALPOJUMIEM PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM kopējo līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3.pielikums) __________ euro (__________________ euro, ___ centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kas sastāv no samaksas par:

7.1.1. DARBIEM (būvprojekta izstrādi): ________________ euro (__________________ euro, ___ centi) apmērā;

7.1.2. BŪVDARBIEM: __________ euro (__________________ euro, ___ centi) apmērā, sastāv no:

7.1.3. Autoruzraudzības PAKALPOJUMIEM: __________ euro (__________________ euro, ___ centi) apmērā.

7.2. PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM  atsevišķi rakstiski vienojoties var tikt veikts avansa maksājums. Ja vienošanās netiek panākta IZPILDĪTĀJAM pašam jānodrošina pakalpojumu un būvdarbu veikšanai nepieciešamais finansējums.
7.3. IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM rēķinu par DARBU, BŪVDARBU un PAKALPOJUMU izpildi 20 (divdesmit) darbdienu laikā no BŪVOBJEKTA nodošanas un pieņemšanas akta jeb BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

7.4. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par pienācīgi izpildītajiem DARBIEM 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc DARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas 
7.5. PASŪTĪTĀJS veic samaksu par pienācīgi sniegtajiem PAKALPOJUMIEM pēc izstrādāto DARBU (BŪVPROJEKTA) realizācijas (BŪVDARBIEM) 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc PAKALPOJUMU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.
7.6. Par BŪVdarbu pienācīgu izpildi PASŪTĪTĀJS maksā IZPILDĪTĀJAM 7.1.2. apakšpunktā norādīto BŪVDARBU līgumcenu šādā kārtībā:

7.6.1. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepriekšējā mēneša ikmēneša BŪVDARBU izpildes akta abpusējas parakstīšanas un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, PASŪTĪTĀJS samaksā par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem BŪVDARBIEM, ieturot garantijas laika garantijas summu 5 % (piecu procentu) apmērā no attiecīgā rēķina summas. Norēķini par pēdējā mēneša BŪVDARBU izpildi tiek veikti LĪGUMA 7.5.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

7.6.2. 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc visu BŪVDARBU izpildes un BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas (objekts nodots ekspluatācijā), un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas, PASŪTĪTĀJS veic galīgo norēķinu, atskaitot ikmēneša maksājumus, un ieturot iespējamos līgumsodus un garantijas laika garantijas summu 5 % (piecu procentu) apmērā;
7.7. Ja LĪGUMĀ noteikto un izpildīto BŪVDARBU līgumcena ir mazāka nekā LĪGUMA 7.1.2. apakšpunktā noteiktā līgumcena, PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM par faktiski izpildītajiem BŪVDARBIEM.
7.8. PASŪTĪTĀJS veic LĪGUMĀ 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktos noteiktos maksājumus IZPILDĪTĀJAM tikai pēc LĪGUMA 9.3.1. apakšpunktā noteikta LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājuma saņemšanas. Maksājumi netiek veikti, ja nav spēkā esoša LĪGUMA saistību izpildes garantija. 

7.9. Līgumcenā ietverti nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami IZPILDĪTĀJA saistību pienācīgai izpildei līguma ietvaros, kā arī finanšu rezerve neparedzētiem darbiem 5 % (piecu procentu) apmērā. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu.

7.10. IZPILDĪTĀJS rēķinus par DARBIEM, PAKALPOJUMIEM un BŪVDARBIEM sagatavo atsevišķi. IZPILDĪTĀJS rēķinus var sagatavot elektroniski, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavots rēķins uzskatāms par saistošu PASŪTĪTĀJAM, ja tas satur atsauci uz līgumu un norādi, ka tas sagatavots elektroniski un derīgs bez paraksta. IZPILDĪTĀJS elektroniski sagatavoto rēķinu nosūta PASŪTĪTĀJAM uz e-pasta adresi info@zoc.lv vai oficiālo elektronisko adresi. Izpildītājs rēķinu var uzskatīt par saņemtu pēc PASŪTĪTĀJA apstiprinājuma saņemšanas.
7.11. IZPILDĪTĀJS apliecina un uzņemas atbildību par to, ka Finanšu piedāvājums (3. pielikums) ietver sevī visus LĪGUMA priekšmeta sasniegšanai nepieciešamos un derīgos darbus, t.sk. iekārtu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu detalizēto zīmējumu izstrādi, ieregulēšanas un palaišanas darbus u.tml., kā arī BŪVdarbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu un būvkonstrukciju piegādi, nepieciešamo atļauju sagādāšanu, nepieciešamās un (vai) derīgas izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu Pasūtītājam, nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, testēšanas un mērīšanas darbus, tīrības nodrošināšanu BŪVDARBU veikšanas teritorijā, visu darbam nepieciešamo nostiprinājumu un uzrakstu nodrošināšanu un izdevumus par BŪVdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, siltumu, ūdeni un citus izdevumus, kas nepieciešami saistību pienācīgai izpildei līguma ietvaros. Par darbu pozīcijām, kas nav iekļautas BŪVDARBU apjomu sarakstā, bet ir norādītas BŪVPROJEKTĀ, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām. LĪGUMAM pievienotās BŪVDARBU izmaksu tāmēs norādītās izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visu LĪGUMA izpildes laiku un visos gadījumos.

7.12. Izdevumu tāmes kopējā summa nevar tikt palielināta par BŪVDARBIEM, kas jāveic saskaņā ar LĪGUMU, kā arī gadījumā, kad IZPILDĪTĀJS ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, darba algas, mehānismu un citu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešamas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām, BŪVPROJEKTU un ražotāja vai izplatītāja materiālu konstrukciju vai iekārtu iestrādes, pielietošanas vai montāžas instrukcijām.

7.13. Līgumcena var mainīties, neizmantojot koptāmes pozīciju „Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 5 %”. Izmantojot koptāmes pozīciju „Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 5 %”, PUSES sastāda izmaiņu aktu par BŪVDARBU apjomu izmaiņām (paraksta PUSES, autoruzraugs un būvuzraugs un saskaņo PASŪTĪTĀJA pārstāvis) un kas kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu.

7.14. Koptāmes pozīciju „Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 5 %” IZPILDĪTĀJS drīkst izmantot tikai saskaņā ar LĪGUMA 7.11. apakšpunktā noteiktajā kārtībā sastādītu un parakstītu izmaiņu aktu šādos gadījumos:

7.14.1. tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajās specifikācijās un par tiem tika rīkota iepirkuma procedūra, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;

7.14.2. tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Tehniskajās specifikācijās un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību; šādā gadījumā darbu un materiālu vienību cenas tiek noteiktas PUSĒM vienojoties, bet tās nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas BŪVDARBU veikšanas periodā.

7.15. IZPILDĪTĀJS izraksta rēķinus pēc PAKALPOJUMU nodošanas – pieņemšanas akta un BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz IZPILDĪTĀJA norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
7.16. Ja LĪGUMU izbeidz pirms termiņa, PUSES veic savstarpējos norēķinus par faktiski izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem BŪVDARBIEM 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad PUSES ir parakstījušas aktu par faktiski izpildīto BŪVDARBU un BŪVOBJEKTA nodošanu - pieņemšanu, un IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJAM vai PASŪTĪTĀJS IZPILDĪTĀJAM LĪGUMA 7.6. apakšpunktā noteiktajā gadījumā ir iesniedzis LĪGUMA noteikumiem un šajā apakšpunktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Faktiski izpildīto BŪVDARBU un BŪVOBJEKTA nodošanas – pieņemšanas aktā tiek norādīta informācija par faktiski izpildīto BŪVDARBU apjomu un vērtību naudas izteiksmē, izpildīto BŪVDARBU garantijas nosacījumiem, BŪVOBJEKTA tehnisko stāvokli un cita PASŪTĪTĀJAM un IZPILDĪTĀJAM saistoša informācija. Ja PUŠU starpā līdz LĪGUMA izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem BŪVDARBIEM (tai skaitā to apjomiem), aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos BŪVDARBUS, par kuru izpildi PUSĒM nav domstarpību. Ar faktiski izpildīto BŪVDARBU un BŪVOBJEKTA nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienu BŪVOBJEKTS tiek nodots PASŪTĪTĀJAM.
8. GARANTIJAS

8.1. IZPILDĪTĀJS atbild par izpildīto BŪVdarbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un Latvijas Republikas noteiktajiem standartiem, to drošu ekspluatāciju.

8.2. IZPILDĪTĀJA veiktajiem BŪVDARBIEM (t.sk. iebūvētās iekārtas, mehānismi un materiāli u.c. veiktie derīgie darbi, kas veikti līguma ietvaros) tiek dots garantijas laiks atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 176.punktā noteiktajam – trīs gadi no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas, kas tiek ierakstīts BŪVDARBU pieņemšanas – nodošanas aktā.

8.3. IZPILDĪTĀJS apņemas nekavējoties pēc PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas par saviem līdzekļiem novērst garantijas laikā pēc BŪVDARBU pabeigšanas atklājušos un/vai radušos defektus. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro šajā punktā noteikto nosacījumu un piecu darba dienu laikā nedod PASŪTĪTĀJAM motivētu atbildi vai neuzsāk defektu novēršanu, tad PASŪTĪTĀJS veic PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādīto defektu novēršanu saviem spēkiem, ieturot visas izmaksas no garantijas laika garantijas summas’

8.4. Aktu sagatavošanā PUSES ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai PUSĒM. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā PUSE, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz PUSE, kura ekspertu ir uzaicinājusi.

8.5. Pēc defektu novēršanas IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM laiku, kad PASŪTĪTĀJAM jāierodas BŪVOBJEKTĀ uz defektu novēršanas akta sagatavošanu.

8.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi BŪVOBJEKTS pilnībā nav novērsti. 

8.7. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz piecas darba dienas, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas un, informējot rakstiski par to IZPILDĪTĀJU, iesniegt attiecīgu pieprasījumu kredītiestādei vai apdrošinātājam, kurš izsniedzis garantijas laika nodrošinājumu.
9. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS

9.1. IZPILDĪTĀJS apņemas piecu darba dienu laikā pēc LĪGUMA parakstīšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM visu BŪVDARBU risku apdrošināšanu LĪGUMA 7.1.2. apakšpunktā noteiktās līgumcenas apmērā, kas ir spēkā sākot no BŪVDARBU uzsākšanas līdz BŪVDARBU pabeigšanai.

9.2.  IZPILDĪTĀJS apņemas atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” uzturēt spēkā esošas:
9.2.1. atbildīgā būvdarbu vadītāja un autoruzrauga būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, sākot no BŪVDARBU uzsākšanas līdz BŪVDARBU garantijas laika beigām;

9.2.2. IZPILDĪTĀJA civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, sākot no BŪVDARBU uzsākšanas līdz BŪVDARBU garantijas laika beigām.
9.3. PUSES vienojas par šādu LĪGUMA saistību izpildes nodrošinājumu:

9.3.1. saistību izpildes garantija 10 % (desmit procentu) apmērā no LĪGUMA 7.1. apakšpunktā noteiktās kopējas līgumcenas bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar PASŪTĪTĀJU, un kas ir spēkā līdz BŪVDARBU pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīdim un desmit darbdienas pēc tā. IZPILDĪTĀJS iesniedz LĪGUMA saistību izpildes garantijas oriģinālu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu, septiņu darba dienu laikā pēc LĪGUMA spēkā stāšanās; PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot saistību izpildes garantiju, ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMĀ noteiktās saistības, lai kompensētu IZPILDĪTĀJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu (t.sk., ja IZPILDĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā nav iesniedzis jaunu saistību izpildes garantiju gadījumos, ja tiek veikti grozījumi LĪGUMA 7.1. apakšpunktā noteiktajā kopēja līgumcenā vai LĪGUMA 1.5. apakšpunktā norādītajā LĪGUMA izpildes termiņā);

9.3.2. garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no LĪGUMA 7.1.2. apakšpunktā noteiktās līgumcenas visu BŪVDARBU garantijas termiņa laiku trīs gadi un desmit darba dienas pēc tā, ko PASŪTĪTĀJS ietur no IZPILDĪTĀJAM veicamajiem maksājumiem par BŪVDARBU izpildi. Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 24. punktā noteiktajam, garantijas laika garantija 5% apmērā no faktiskās BŪVDARBU izpildes līgumcenas tiek noteikta pirmo divu gadu garantijas laika garantijas termiņam. Garantijas laika termiņa trešā gada pirmajā mēnesī, līdz garantijas laika garantijas termiņa beigām, garantijas laika garantija tiek samazināta līdz 2 % apmēram no faktiskās BŪVDARBU izpildes līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai PUSES vienojušās par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu. Garantijas laika termiņā trešā gada pirmajā mēnesī IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA noteikumiem atbilstošu rēķinu par ieturēto garantijas laika saistību nodrošinājuma atmaksu 3% apmērā. PASŪTĪTĀJS atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas. Pēc būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām IZPILDĪTĀJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA noteikumiem atbilstošu rēķinu par ieturēto garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu 2% apmērā, PASŪTĪTĀJS atmaksu veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas.

9.3.2.1.  Pēc LĪGUMA 5.17.apakšpunktā noteiktā BŪVDARBU nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, IZPILDĪTĀJS var aizstāt PASŪTĪTĀJA ieturēto garantijas laika garantijas summu ar bankas neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas oriģinālu vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma būvdarbu garantijas laika apdrošināšanas polisi, kas ir spēkā visu garantijas termiņa laiku un 10 (desmit) darbdienas pēc tā. Pēc iesniegtās bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma būvdarbu garantijas laika apdrošināšanas polises akceptēšanas, maksājuma uzdevuma, kas pamato garantijas vai garantijas polises apmaksu un IZPILDĪTĀJA rēķina saņemšanas PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) darbdienu laikā veic bankas pārskaitījumu IZPILDĪTĀJAM ieturētās garantijas laika garantijas summas apmērā, ja līdz tam nav veikti atskaitījumi vai ieturēta daļa no šīs summas. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot garantijas laika garantiju, ja IZPILDĪTĀJS nepilda LĪGUMĀ noteiktās BŪVDARBU garantijas perioda saistības.

9.4. Ja IZPILDĪTĀJS LĪGUMĀ noteiktajā kārtībā iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju, tajā ir jābūt iekļautiem šādiem īpašajiem nosacījumiem: 

9.4.1. “Šis ir pirmā pieprasījuma neatsaucams beznosacījuma garantijas apdrošināšanas līgums. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Īpašie noteikumi ir prioritāri attiecībā pret garantijas apdrošināšanas līguma vispārīgajiem noteikumiem.”;

9.4.2. LĪGUMA 9.3.1. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas polises papildu nosacījumos ir jābūt norādītam “PASŪTĪTĀJAM ir tiesības LĪGUMA saistību izpildes garantiju izmantot, lai kompensētu IZPILDĪTĀJA saistību neizpildes rezultātā PASŪTĪTĀJAM nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu”;

9.4.3. LĪGUMA 9.3.2.1. apakšpunktā noteiktajā būvdarbu garantijas laika garantijas polisē ir jābūt norādei par to, ka garantijas laika garantija 5 % (piecu procentu) apmērā no LĪGUMA 7.1.2. apakšpunktā noteiktās vai faktiskās BŪVDARBU izpildes līgumcenas ir spēkā pirmos divus gadus no kopējā būvdarbu garantijas laika garantijas trīs gadu termiņa. Būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī garantijas laika garantijas summa tiek samazināta līdz 2 % (piecu procentu) apmēram no LĪGUMA 7.1.2. apakšpunktā noteiktās vai faktiskās BŪVDARBU izpildes līgumcenas un ir spēkā līdz būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām, atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumos Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteiktajam.

10. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība

10.1. IZPILDĪTĀJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt iepirkuma procedūrā IZPILDĪTĀJA iesniegtajā piedāvājumā (turpmāk – piedāvājums) norādīto speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu speciālistus un/vai apakšuzņēmējus LĪGUMA izpildē. LĪGUMA izpildē iesaistītie speciālisti un apakšuzņēmēji ir norādīti pielikumā “Tehniskais piedāvājums” (LĪGUMA 2.pielikums). Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu speciālistu un/vai apakšuzņēmējus iesaisti LĪGUMA izpildē, IZPILDĪTĀJAM ir jāsagatavo un PASŪTĪTĀJAM jāiesniedz aktualizēti šajā apakšpunktā minētie pielikumi.

10.2. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

10.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistei LĪGUMA izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām IZPILDĪTĀJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par LĪGUMU un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu IZPILDĪTĀJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo BŪVDARBU vai sniedzamo PAKALPOJUMU vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi IZPILDĪTĀJA piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.4. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad PASŪTĪTĀJS lemj par atļaujas sniegšanu IZPILDĪTĀJAM nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju LĪGUMA izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM.
10.5. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

10.6. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt IZPILDĪTĀJAM personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu LĪGUMA izpildē ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē IZPILDĪTĀJU.

10.7. LĪGUMA izpildes laikā IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts BŪVDARBU veikšanā vai PAKALPOJUMU sniegšanā, ievērojot Līguma 10.1.-10.6. apakšpunktu nosacījumus. IZPILDĪTĀJA iesniegtie un PASŪTĪTĀJA saskaņotie dokumenti kļūst par LĪGUMA neatņemamu sastāvdaļu, PUSĒM neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem LĪGUMĀ.

10.8. Ja IZPILDĪTĀJS neievēro LĪGUMA 10. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un papildināšanas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt BŪVDARBU izpildi un PAKALPOJUMU sniegšanu līdz IZPILDĪTĀJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un LĪGUMĀ noteiktais izpildes termiņš netiek pagarināts.

10.9. BŪVDARBU izpildes un PAKALPOJUMU sniegšanas laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt LĪGUMA izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs BŪVDARBU vai PAKALPOJUMU daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. IZPILDĪTĀJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

11. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANA

11.1. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par Līguma saistību izpildei nepieciešamā finansējuma pieejamību, par savu un pieaicināto darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un darba procesā pielietoto materiālu kvalitāti. IZPILDĪTĀJS ir pilnībā atbildīgs par apakšuzņēmēju, uzaicinātā personāla rīcību, par to darbību vai bezdarbību, to nodarītajiem zaudējumiem.
Apakšuzņēmējam ir solidāra atbildība ar IZPILDĪTĀJU par līguma saistību izpildi.
11.2. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par LĪGUMĀ paredzēto BŪVdarbu veikšanā izmantojamo celtniecības iekārtu, instrumentu un cita aprīkojuma apdrošināšanu. Ja apdrošināšana nav veikta un iepriekšminētās iekārtas tiek bojātas vai iznīcinātas, tad, neatkarīgi no bojājuma vai zuduma cēloņa, PASŪTĪTĀJS nav atbildīgs.

11.3. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi, PUSES ir atbildīgas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un LĪGUMA noteikumiem.
11.4. Par nepienācīgu saistību izpildi PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot nokavējuma procentus 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no LĪGUMA 7.1. apakšpunktā noteiktās kopējas līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no LĪGUMA 7.1. apakšpunktā norādītās kopējās līgumcenas. Par nepienācīgu saistību izpildes faktu PUSES, t.sk bet ne tikai., atzīst arī PASŪTĪTĀJA paziņojumu par nepienācīgu līgumsaistību izpildes faktu, kas ir fiksēts būvsapulces protokolā, un IZPILDĪTĀJS PASŪTĪTĀJA paziņojumā norādītajā termiņā un apjomā nav novērsis PASŪTĪTĀJA konstatētos pārkāpumus. 
11.5. Ja IZPILDĪTĀJS kavē BŪVDARBU nodošanu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemērot nokavējuma procentus 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no LĪGUMA kopējas līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no LĪGUMA kopējās līgumcenas.
11.6. Jebkura maksājuma, kas izriet no līguma, samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī PUSE ir tiesīga piemērot otrai pusei līgumsodu 0,5 % (nulle komats piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no LĪGUMA kopējās līgumcenas .
11.7. Ja IZPILDĪTĀJA vainas dēļ BŪVDARBI netiek pabeigti LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, IZPILDĪTĀJS kompensē PASŪTĪTĀJA izdevumus, kas saistīti ar BŪVDARBIEM nodrošinātā būvuzraudzības pakalpojuma termiņa pagarinājumu atbilstoši noslēgtajā līgumā par būvuzraudzību noteiktajām izmaksām. 
11.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no LĪGUMA saistību pienācīgas izpildes. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs IZPILDĪTĀJAM piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
11.9. PUŠU strīdi, kas rodas BŪVDARBU un materiālu kvalitātes novērtēšanā BŪVDARBU veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(-s) sertificētu(-s) ekspertu-(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz PUSE, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīta par vainīgu. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes ierosinātājs.

11.10. PUSES apņemas neizpaust trešajām personām informāciju, ko tās saņēmušas LĪGUMA izpildes laikā no otras PUSES, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu pieprasa piemērojamie normatīvie akti.

11.11. LĪGUMA ietvaros saņemtos fizisko personu datus IZPILDĪTĀJS izmanto un uzglabā tikai saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām un no LĪGUMA izrietošo saistību pienācīgai izpildei, kā arī nodrošina, ka IZPILDĪTĀJA darbinieki, kuri ir iesaistīti personas datu apstrādē, ir apņēmušies ievērot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, pildot amata pienākumus un arī pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas. IZPILDĪTĀJS apņemas informēt PASŪTĪTĀJU par jebkuru trešo personu pieprasījumu izsniegt personas datus, kā arī neizsniegt tos bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU, un pēc BŪVDARBU pabeigšanas iznīcināt dokumentus, kas satur personas datus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.12. Visus ar LĪGUMU saistītos strīdus un domstarpības PUSES risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12. LĪGUMA darbības laiks, grozīšanas un IZBEIGšanas kārtība
12.1. LĪGUMS stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
12.2. LĪGUMU var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, PUSĒM vienojoties rakstveidā saskaņā ar LĪGUMU un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

12.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU pirms tajā noteikto saistību izpildes šādos gadījumos:
12.3.1. IZPILDĪTĀJS nepienācīgi pilda savas LĪGUMĀ noteiktās saistības un pēc PASŪTĪTĀJA brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt;

12.3.2. pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma neatkarīga būvekspertīze ir konstatējusi, ka IZPILDĪTĀJS BŪVDARBUS veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai dokumentācijai vai Latvijas Republikas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt būves tālāko ekspluatāciju un veikto BŪVDARBU kvalitāti;

12.3.3. ja BŪVPROJEKTA izmaiņu vai precizējumu gadījumā nepieciešamās ekspertīzes rezultātā PASŪTĪTĀJS pēc kārtas saņem divus negatīvus atzinumus par IZPILDĪTĀJA izstrādātā BŪVPROJEKTA izmaiņām;

12.3.4. IZPILDĪTĀJS pārkāpj kādu no LĪGUMA noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc PASŪTĪTĀJA viedokļa var būtiski ietekmēt IZPILDĪTĀJA spējas pildīt savas saistības saskaņā ar LĪGUMU;

12.3.5. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc PASŪTĪTĀJA viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz IZPILDĪTĀJA komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido IZPILDĪTĀJA spēju izpildīt saistības saskaņā ar LĪGUMU;

12.3.6. IZPILDĪTĀJS pārtrauc BŪVDARBU izpildi BŪVOBJEKTĀ uz 20 (divdesmit) darbdienām vai to izpilde nenotiek paredzēto BŪVDARBU apjomā, bet esošajā BŪVDARBU izpildes kalendārajā grafikā šādas izmaiņas nav paredzētas un tās nav apstiprinājis PASŪTĪTĀJS;

12.3.7. tiek pasludināts IZPILDĪTĀJA maksātnespējas process;

12.3.8. ja LĪGUMU nav iespējams izpildīt tādēļ, ka LĪGUMA izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt IZPILDĪTĀJU darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēt tiesīgajai personai vai prokūristam, ja IZPILDĪTĀJS ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
12.3.9. Ja būvdarbu izmaksu korekciju, kas veikta saskaņā ar LĪGUMA 12.9. apakšpunktu, rezultātā atlikušo būvdarbu izmaksu summa pārsniedz PASŪTĪTĀJA budžeta iespējas, LĪGUMS var tikt izbeigts bez līgumsoda piemērošanas PASŪTĪTĀJAM un jebkādu zaudējumu segšanas IZPILDĪTĀJAM.
12.4. IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt LĪGUMU pirms tajā noteikto saistību izpildes, ja PASŪTĪTĀJS kavē LĪGUMA 7.3., 7.4. un 7.5. apakšpunktos noteikto rēķinu apmaksu termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) darba dienām un, ja minēto maksājumu kavējumu IZPILDĪTĀJS vismaz desmit darba dienas pirms Līguma 12.5. apakšpunktā minētā paziņojuma nosūtīšanas ir rakstiski brīdinājis PASŪTĪTĀJU un PASŪTĪTĀJS nav veicis norēķinu.

12.5. Ja PASŪTĪTĀJS izbeidz LĪGUMU saskaņā ar 12.3. apakšpunktu vai IZPILDĪTĀJS vienpusēji atkāpjas un izbeidz LĪGUMU pirms tajā noteikto saistību izpildes, LĪGUMS tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās PUSES paziņojumā. Šādā gadījumā IZPILDĪTĀJS atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus zaudējumus, kā arī maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā (izņemot LĪGUMA 12.3.9. apakšpunktā norādīto gadījumu) no LĪGUMA 7.1. apakšpunktā noteiktās kopējas līgumcenas desmit darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. PASŪTĪTĀJS samaksā IZPILDĪTĀJAM tikai par tiem DARBIEM, BŪVdarbiem un PAKALPOJUMIEM, kas ir pienācīgi izpildīti.

12.6. Ja no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ kādus no LĪGUMĀ paredzētajiem BŪVDARBU veidiem nav iespējams izpildīt atbilstoši šo BŪVDARBU tehnoloģiskā procesa prasībām vai BŪVPROJEKTĀ konstatēto kļūdu vai nepilnību dēļ BŪVDARBU izpildes grafikā noteiktajā laikā, attiecīgie BŪVDARBI var tikt pārcelti, iepriekš saskaņojot izmaiņas BŪVDARBU izpildes grafikā ar PASŪTĪTĀJU, būvuzraugu un autoruzraugu.

12.7. IZPILDĪTĀJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā divu darba dienu laikā paziņo PASŪTĪTĀJAM un būvuzraugam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no IZPILDĪTĀJA un kavē BŪVDARBU pabeigšanu LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, un saskaņo ar būvuzraugu, autoruzraugu un PASŪTĪTĀJU tālāko rīcību, tai skaitā var pagarināt LĪGUMĀ noteikto BŪVDARBU izpildes termiņu. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad IZPILDĪTĀJAM nav tiesību uz BŪVDARBU izpildes termiņa pagarinājumu.

12.8. Ja meteoroloģisku apstākļu dēļ BŪVDARBU veikšana tehnoloģiski nav iespējama, tad BŪVDARBU izpildē iespējams noteikt tehnoloģisko pārtraukumu BŪVDARBU veikšanai. Tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā, LĪGUMĀ izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. Par BŪVDARBU atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiks slēgta vienošanās, kurā tiks fiksēts atlikušais BŪVDARBU izpildes termiņš. BŪVDARBU veicējam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu tehnoloģisko pārtraukumu.
12.9. BŪVDARBU izmaksu tāmē norādītās vienību izmaksas (darba samaksas likme, būvizstrādājumi, mehānismi) var tikt koriģētas ik pēc 12 (divpadsmit) mēnešiem, sākot no lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas atklātā konkursā ar ID ZOC2025/4 kalendārā mēneša, pamatojoties uz IZPILDĪTĀJA iesniegtu pieprasījumu par cenu izmaiņām, kas pamatots ar Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto būvniecības izmaksu indeksu analīzi un slēdzot atsevišķu vienošanos starp PASŪTĪTĀJU un IZPILDĪTĀJU. Veicot būvniecības izmaksu korekciju, tiek vērtēta inflācijas vai deflācijas ietekme uz konkrēto būvdarbu darba samaksas likmes, materiālu un mehānismu izmaksu izmaiņām pārskata periodā (divpadsmit mēnešos) atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes publicētiem būvniecības izmaksu indeksiem. Indeksācija tiek veikta, ja indeksācijas periodā piemērojamā indeksa svārstības pārsniedz 5% pret indeksācijas bāzes periodu. Būvniecības izmaksu korekcija tiek piemērota būvdarbiem, kas tiks veikti sākot ar nākamo mēnesi no izmaksu korekcijas saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU. Pārrēķinot darbu vienības cenas tiek atrēķināts tipiskais un paredzamais vidējās cenas pieaugums līdzīgā laika periodā iepriekšējos trīs gados attiecīgajos laika periodos. BŪVDARBU izmaksu indeksēšanai tiek izmantoti Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātie būvniecības izmaksu indeksi resursu veidiem: - būvmateriāli; izmaksas mašīnu un mehānismu uzturēšanai un ekspluatācijai, objektu grupai nedzīvojamā ēka, indeksējot atsevišķas būvdarbu izmaksu pozīcijas. Peļņas, nodokļu un virsizdevumu izmaksu izmaiņas indeksācijā netiek iekļautas. LĪGUMA cenas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā netiek veikts, ja IZPILDĪTĀJS neattaisnojošu iemeslu dēļ ir kavējis DARBU izpildes termiņus vai jebkurus LĪGUMĀ noteiktos DARBU izpildes starptermiņus.
12.10. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, ugunsgrēki, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.

12.11. Katra no PUSĒM trīs darba dienu laikā informē otru PUSI par augstāk minētās nepārvaramas varas iestāšanos. PUSES savstarpēji vienojas par LĪGUMĀ noteikto termiņu pagarināšanu vai LĪGUMA izbeigšanu.

12.12. IZPILDĪTĀJS trīs darba dienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē PASŪTĪTĀJU par izmaiņām LĪGUMĀ norādītajos IZPILDĪTĀJA rekvizītos.
13. CITI NOTEIKUMI

13.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis BŪVDARBU veikšanā un PAKALPOJUMU sniegšanā ir ______________________ (tālr. _________, e-pasts: _________).

13.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis BŪVDARBU veikšanā un PAKALPOJUMU sniegšanā ir _________ (tālr. _________, e-pasts: _________).
13.3. Ja kāds no LĪGUMA noteikumiem zaudē spēku, tad tas neietekmē citus LĪGUMA noteikumus. 
13.4. Ja kāda no PUSĒM tiek reorganizēta, LĪGUMS paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši PUŠU saistību pārņēmējiem.

13.5. LĪGUMS ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz  __________ lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
14. PUŠU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:


	                            IZPILDĪTĀJS:

	
	


7.pielikums
Iepirkuma IDN  ZOC  2026/3  
SIA “ZEMGALES OLIMPISKĀ CENTRA” J.Lūša vārdā nosauktā stadiona futbola laukuma apgaismojuma ierīkošana - projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
Apliecinājums

Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās  daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi un sniedzu informāciju par pretendenta saistītām personām Publisko iepirkumu likuma 42.panta  trešās daļas 4. un 5.punkta izpratnē.
	Personas
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.

(fiz. personai - vārds, uzvārds, dzimšanas gads, datums)

	Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē 

	

	Pretendenta patiesais labuma guvējs
	


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.

� Šeit un turpmāk ar līdzvērtīgo būvi tiek saprasta inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai. 





� Šeit un turpmāk ar stabu tiek saprasta inženierbūves konstrukcija (stabs, tornis, masts utt.).


� Līdzvērtīga būve ir inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni).


� apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.


Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.





� Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;


Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;


Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;


Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;


Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Šeit un turpmāk ar līdzvērtīgo būvi tiek saprasta inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni). 





� Šeit un turpmāk ar stabu tiek saprasta inženierbūves konstrukcija (stabs, tornis, masts utt.).


� Informāciju attiecībā uz personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, pasūtītājs iegūst no kandidāta vai pretendenta (skat. PIL 42. panta piektās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu).
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