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[bookmark: _Toc325630442][bookmark: _Toc325630813][bookmark: _Toc325631268][bookmark: _Toc336439994][bookmark: _Toc426962451][bookmark: _Toc480549817][bookmark: _Toc322351059][bookmark: _Toc322689685][bookmark: _Toc325629838][bookmark: _Toc325630692][bookmark: _Toc336439995][bookmark: _Toc380655951][bookmark: _Toc477356045][bookmark: _Toc480549818][bookmark: _Toc325630239][bookmark: _Toc325630444][bookmark: _Toc325630815][bookmark: _Toc325631269][bookmark: _Toc336440016][bookmark: _Toc426962459]1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
1.1.2. Iepirkuma nosaukums – Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā , Ogres novadā” (turpmāk – Iepirkums).
1.1.3. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. ONP 2026/72 
1.2. [bookmark: _Toc322351060][bookmark: _Toc322689686][bookmark: _Toc325629839][bookmark: _Toc325630693][bookmark: _Toc336439996][bookmark: _Toc380655952][bookmark: _Toc477356046][bookmark: _Toc480549819]Pasūtītājs: 
	[bookmark: _Toc322351061][bookmark: _Toc322689687][bookmark: _Toc325629840][bookmark: _Toc325630694][bookmark: _Toc336439997][bookmark: _Toc380655953]Pasūtītāja nosaukums:
	Ogres novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000024455

	Juridiskā adrese:
	Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV- 5001, Latvija

	Kontaktpersona: 

	Juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Anita Alksne,   tālruņa numurs 65068779, e-pasta adrese: anita.alksne@ogresnovads.lv 
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu

	Darba laiks:
	Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Iepirkumu komisija:
	Ogres novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija), kas izveidota ar Ogres novada domes 2025.gada 18.decembra lēmumu Nr. 14., 7§ “Par iepirkumu komisiju izveidošanu 2026.gadam”.

	Pasūtītāja profila adrese: 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441
Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu saņemšanai - Elektronisko iepirkumu sistēma, kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.3. [bookmark: _Toc322351064][bookmark: _Toc322689690][bookmark: _Toc325629843][bookmark: _Toc325630697][bookmark: _Toc336439998][bookmark: _Toc322351062][bookmark: _Toc322689688][bookmark: _Toc325629841][bookmark: _Toc325630695][bookmark: _Toc329075500][bookmark: _Toc334687895][bookmark: _Toc353435473][bookmark: _Toc380655954][bookmark: _Toc477356048][bookmark: _Toc480549821]Iepirkuma priekšmets
1.3.1. Iepirkuma priekšmets  - Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālā ielā, Ķegumā, Ogres novadā”  (kadastra apzīmējumi 7409 001 0053, 7409 001 0086, 7409 001 0109). (nolikuma 2.pielikums). Līguma ietvaros Uzņēmējam jāveic būvdarbi, saskaņā ar SIA “Evolution Road” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju “Autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā 6, Ķegumā, Ogres novadā”. Būvniecības lietas Nr. BIS-BL-926444-18014.
1.3.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): galvenais kods 45000000-7 (Celtniecības darbi), 45233120-6 (Ceļu būvdarbi).
1.3.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.3.4. Līguma izpildes termiņš -  ceļa remontdarbiem jābūt pabeigtiem līdz 2026.gada 24.septembrim. Objekta nodošana ekspluatācijā līdz 2026. gada 24. oktobrim.
1.3.5. Būvdarbu garantijas termiņš – ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši.
1.4. [bookmark: _Toc477356049][bookmark: _Toc480549822]Iepirkuma nolikuma saņemšana
[bookmark: _Ref410719024]Ieinteresētais piegādātājs iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441.
Lejuplādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī Ogres novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas (turpmāk – iepirkumu komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie šī iepirkuma. Ja minētos dokumentus un ziņas pasūtītājs ir ievietojis EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem ir iepazinies.
1.5. [bookmark: _Toc477356050][bookmark: _Toc480549823][bookmark: _Toc322351065][bookmark: _Toc322689691][bookmark: _Toc325629844][bookmark: _Toc325630698][bookmark: _Toc336440001][bookmark: _Toc380655957]Papildu informācijas sniegšana
[bookmark: _Toc336440005]Iepirkumu komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.
Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
[bookmark: _Toc336440004]Iepirkumu komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski un publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie šī iepirkuma dokumentācijas. 
Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 pie šī iepirkuma dokumentācijas. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 šī iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai.
Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
[bookmark: _Ref367975542]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz EIS  e–konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441, piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu.
Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.7. Piedāvājumu atvēršana
  Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājumu atvēršanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumi tiek atvērti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.
Iepirkumu komisija EIS e‑konkursu apakšsistēmā atver piedāvājumus un publicē pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus, laikus, piedāvātās cenas.
Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pasūtītājam rādīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi vai EIS e-konkursu apakšsistēmas darbības traucējumi), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 šī iepirkuma profilā.
1.7.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.7.7.   Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.8. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā
Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus un ir iesniedzis iepirkumā piedāvājumu.
Attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem (izslēgšanas iemesliem).
1.8.1.   Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendents pilnībā atzīst un ir gatavs izpildīt visus Iepirkuma nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2. [bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292][bookmark: _Toc332985305][bookmark: _Toc380665488][bookmark: _Toc380666378][bookmark: _Toc380666872][bookmark: _Toc380667146][bookmark: _Toc380667327][bookmark: _Toc380667374][bookmark: _Toc380667420][bookmark: _Toc461711625]PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM
2.1. [bookmark: _Toc322351070][bookmark: _Toc322689697][bookmark: _Toc325629850][bookmark: _Toc325630704][bookmark: _Toc336440006][bookmark: _Ref344393147][bookmark: _Toc378778552][bookmark: _Toc380655958][bookmark: _Ref381250429][bookmark: _Toc477356051][bookmark: _Toc480549824][bookmark: _Toc336440014][bookmark: _Toc336440007][bookmark: _Ref354144081]Piedāvājuma noformēšanas prasības
2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu  apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2. [bookmark: _Toc380655961][bookmark: _Ref381101567][bookmark: _Ref381101574]Prasības piedāvājuma dokumentiem 
2.2.1. Dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
2.2.5.1. pieteikums dalībai iepirkumā;
2.2.5.2. pretendenta atlases dokumenti;
2.2.5.3. tehniskais - finanšu piedāvājums;
2.2.5.4. finanšu piedāvājums.
2.2.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.2.6.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
2.2.6.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
2.2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.2.9. [bookmark: _Ref499288564]Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.10. [bookmark: _Toc325630240][bookmark: _Toc325630445][bookmark: _Toc325630816][bookmark: _Toc325631270][bookmark: _Toc336440033][bookmark: _Toc426962462]Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.9.apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3. [bookmark: _Toc480549833]PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. [bookmark: _Toc477356060][bookmark: _Toc480549834][bookmark: _Toc384714194]Pretendentu atlase
3.1.1. [bookmark: _Ref385922613][bookmark: _Toc477356061][bookmark: _Toc480549836]Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
3.1.2. Iesniedzot iepirkuma nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.
3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	3.2.1. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	3.2.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 2.pielikums). 
3.2.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā. 
3.2.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
3.2.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts  Latvijas Republikas Komercreģistrā, komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas”.
3.2.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju.

	3.2.2. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji, kuri veiks būvdarbus) ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	3.2.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – Būvkomersantu reģistrs), iepirkumu komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv.  
3.2.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts pieteikumā (nolikuma 1.pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

	3.2.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā  ir 60 000,00 EUR (sešdesmit  tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. 
Par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā periodā.   
Vidējā finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: pēdējo 3 noslēgto finanšu gadu apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs).
	3.2.3.1.  Informācija par finanšu apgrozījumu (EUR bez PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (nolikuma 4.pielikums).
3.2.3.2. Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam kopā jābūt ne mazākam kā iepirkuma nolikuma 3.2.3. apakšpunktā noteiktajam pretendenta finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.
3.2.3.3. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā periodā.

	3.2.4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2021. līdz 2025. gadam un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kurā veikta auto stāvlaukuma būvniecība vai jaunas ielas būvniecība vai esošas ielas pārbūve. Attiecīgā būvdarbu līguma summa ir ne mazākā kā  60 000,00 EUR (sešdesmit  tūkstoši euro 00 centi) bez PVN vērtībā.
3.1.4. Objektam jābūt pilnībā pabeigtam, nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, par kuru ir saņemta pasūtītāja pozitīva atsauksme.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
	3.2.4.1. Pretendenta parakstīts saraksts par paveiktajiem būvdarbiem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (nolikuma 5.pielikums).
3.2.4.2. Akts (kopija) par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai izdruka no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
3.2.4.3. Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) no pieredzes sarakstā norādītajiem pasūtītājiem par sarakstā norādīto būvdarbu veikšanu (Komisija informāciju pārbauda).
 Atsauksmē jābūt norādītiem (Nolikuma 3.2.4.) atrunātajiem būvdarbu darbiem,  līguma summai EUR bez PVN un būvdarbu  izpildes termiņam.
3.2.4.4. Ja atsauksmē nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents kopā ar atsauksmi iesniedz dokumentu, kas apliecina pieredzes sarakstā norādīto informāciju.

	3.2.5. Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina:
1) sertificēts atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs, kurš atbilst šādām prasībām:
- ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā; 
- pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (no 2021. - līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) objektā, kur veikta auto stāvlaukuma būvniecība vai   jaunas ielas būvniecības vai esošas ielas pārbūve un  būvdarbu līguma summa ir ne mazāka par 60 000,00 EUR (bez PVN).  
Objektam jābūt pilnībā pabeigtam,  nodotam ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē,  par kuru saņemta pasūtītāja pozitīva atsauksme.
2) darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām.
3.2.6. Pretendents var piesaistīt citus speciālistus, ja uzskata, ka tie  nepieciešami Līguma izpildē.
	3.2.5.1. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts (nolikuma 6. pielikums) un piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (nolikuma 8.pielikums).
3.2.5.2. Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikātu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
3.2.5.3. Pretendents iesniedz  piedāvātā atbildīgā ceļu būvdarbu vadītāja:
· pieredzes aprakstu (nolikuma 7.pielikums);
· atsauksmi (kopija) no pieredzes sarakstā norādītā pasūtītāja par norādīto būvdarbu veikšanu. Atsauksmē jābūt norādītam būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam, būvdarbu veidam, būvdarbu izpildes termiņam;
· pretendents iesniedz akta ( kopiju) par atsauksmē norādītā objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
3.2.6.1. Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām. 
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad darba aizsardzības koordinatora kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto pakalpojumu sniegšanai.

	3.2.7. Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	3.2.7.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 9. pielikums).
3.2.7.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 10. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.8. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus iepirkuma līguma izpildei.
	3.2.8.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 9.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu procentos no kopējā līguma apjoma.
3.2.8.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 10.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.9. Ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvdarbu vadītāju, tad piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Visi pretendenti, kuri piesaista ārvalstu speciālistus uz sava rēķina nodrošina šo speciālistu saziņu ar pasūtītāju latviešu valodā.
	3.2.9.1. Pretendents iesniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un pretendenta apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu būvspeciālistu, kurš  ir tiesīgs sniegt konkrētos būvniecības pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	3.2.10. Pretendentam savlaicīgi (būvdarbu līguma noteiktajā termiņā) un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā jāveic savu kā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	3.2.10.1. Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi ietverts pretendenta pieteikumā (nolikuma 1.pielikums).


[bookmark: _Toc395100624][bookmark: _Toc426962465][bookmark: _Toc330306550]3.3. Tehniskais - Finanšu piedāvājums

	Nr. p. k.
	


Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti



	3.3.1.
	Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks.
	3.3.1.1. Pretendents iesniedz būvdarbu izpildes grafiku pa galvenajiem darbu veidiem (pa nedēļām), nepārsniedzot līgumā noteikto darbu izpildes termiņu.
3.3.1.2. Pretendents iesniedz Līguma kopiju ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām.

	3.3.2.
	Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar būvdarbu izpildi pilnā apmērā.
	3.3.2.1.Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums (nolikuma 11.pielikums), visas izmaksas norādot ne vairāk kā ar divām zīmēm aiz  komata.

	3.3.3. 
	Būvniecības izmaksu aprēķins (tāme).

	3. 
3.3. 
3.3.2. 
3.3.3.1. Pretendents iesniedz būvniecības izmaksu aprēķinu (tāmi) MS Office Excel formātā par visu būvdarbu apjomu atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām iesniedz:
·  Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 5. un 6.   pielikumu – atbilstoši pievienotajai darbu  daudzumu tabulai;
·  Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 7. pielikumu – būvniecības koptāmi – atbilstoši pievienotajai darbu daudzumu tabulai. 
3.3.3.2. Cenas jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
3.3.3.3. Cenās jāietver materiālu izmaksas, darba izmaksas, piegādes, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, būvgružu aizvākšanas izmaksas, visus nodokļus (izņemot PVN), nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi.


2. [bookmark: _Toc480364843][bookmark: _Toc480549838][bookmark: _Toc380655971][bookmark: _Toc477356063]
3. [bookmark: _Toc480364844][bookmark: _Toc480549839]
4. [bookmark: _Toc480549840]PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. [bookmark: _Toc380655972][bookmark: _Toc477356064][bookmark: _Toc480549841]Piedāvājuma izvēles kritērijs
[bookmark: _Toc322351082][bookmark: _Toc322689708][bookmark: _Toc325629860][bookmark: _Toc325630714][bookmark: _Toc336440049][bookmark: _Toc380655973][bookmark: _Toc477356065][bookmark: _Toc480549842]4.1.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko kopējo vienību cenu kopsummu (EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
4.1.2. Ja iepirkumu komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divas piedāvātās līgumcenas ir vienādas, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram Lokālā tāmē Nr. 1 pozīcijā Nr. 6 -  Asfaltbetona seguma kārtas atjaunošana ar asfaltbetonu AC16 surf, (SIII klase), 6cm biezumā, ar zemāko cenu.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. [bookmark: _Toc336440051]Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu atlase;
4.2.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.4. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.5. [bookmark: _Toc336440052]pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana.
4.2.2.  Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (analoģiski atklāta konkursa norises kārtībai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam). Šādā gadījumā Iepirkumu komisija sākotnēji veic pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu pārbaudi, izvērtējot to atbilstību un pārbaudot, vai pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendentam, kuram atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.1. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, Iepirkumu komisija veic kvalifikācijas – atlases dokumentu pārbaudi.
4.2.3. Ja pretendentu atlasē un pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Iepirkumu komisijai rodas jautājumi, Iepirkumu komisija iesniedz tos pretendentam, vai nu ievietojot tos Pasūtītāja profilā, vai arī nosūtot tos elektroniski uz pretendenta e-pasta adresi, samērīgi nosakot termiņu atbildes sniegšanai.
4.2.4. [bookmark: _Toc380655975]Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā, attiecīgi to fiksējot Iepirkumu komisijas sēžu protokolos.
4.2.5. [bookmark: _Toc336440050]Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto izvēles kritēriju.
4.3. [bookmark: _Toc477356066][bookmark: _Toc480549843]Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 2.punktā noteiktajām prasībām.
4.3.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.4. [bookmark: _Toc380655976][bookmark: _Toc477356067][bookmark: _Toc480549844]Pretendentu atlase
4.4.1. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. [bookmark: _Toc380655977][bookmark: _Toc477356068][bookmark: _Toc480549845]Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām;
4.5.2.  Ja tehniskais piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma vai tehniskās dokumentācijas prasībām, tad iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.6. [bookmark: _Ref343523533]Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.6.1. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.4.apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām;
4.6.2. Ja iepirkumu komisija finanšu  piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas;
4.6.3. Ja finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma vai tehniskās dokumentācijas prasībām, tad iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.7. [bookmark: _Ref360543010]Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana un izslēgšanas noteikumu pārbaude.
4.7.1. Iepirkumu komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Iepirkuma nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (zemākā cena).
4.7.2. Ja Iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc preces tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstiski pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam
4.7.3. Attiecībā uz Iepirkumu komisijas apstiprināto pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija veic pārbaudi, vai minētais pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9. panta astotajā daļā minēto iemeslu dēļ un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ.
4.7.4. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
4.7.5. Izslēgšanas nosacījumi tiks pārbaudīti uz  pretendentu un PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām:
4.7.5.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
4.7.5.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
4.7.5.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro;
4.7.5.4. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts);
4.7.5.5. uz pretendenta patieso labuma guvēju (PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts).
4.7.6. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajai daļai.
4.7.7. Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu attiecas kāds no PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas iemesliem, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu
4.7.8. Ja Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, tad izvēlas nākamo Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.7.3. apakšpunktam.
4.7.9. Par uzvarētāju Iepirkumu komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, un attiecībā uz kuru nav attiecināms neviens no Iepirkuma nolikuma 4.7.3. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas iemesliem. 
5. [bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc477356070][bookmark: _Toc480549847]LĒMUMA PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. [bookmark: _Toc368392512][bookmark: _Toc368392562][bookmark: _Toc368566414][bookmark: _Toc381023208][bookmark: _Toc477356072][bookmark: _Toc480549849][bookmark: _Toc379968083][bookmark: _Toc336440060][bookmark: _Toc380655982]Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.1.1. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.1.2. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.1.3. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.
5.1.4. Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tiek pārtraukts.
5.1.5. Iepirkumu komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, norādot apstākļus, kas bija par pamatu iepirkuma pārtraukšanai.
5.2. [bookmark: _Toc368392513][bookmark: _Toc368392563][bookmark: _Toc368566415][bookmark: _Toc381023209][bookmark: _Toc477356073][bookmark: _Toc480549850]Iepirkuma līguma slēgšana
5.2.1. Līguma projekts ir pievienots šim iepirkuma nolikumam (nolikuma 12.pielikums) un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
5.2.2. Līgumu rakstveidā sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to iepirkuma uzvarētājam.
5.2.3. Līgums tiek slēgts tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājam ir finanšu resursu pieejamība.
5.2.4. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma saņemšanas dienas (uzaicinājums tiek nosūtīts uz piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi).
5.2.5. Ja norādītā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkumu komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.2.6. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 
5.2.6.1. reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma;
5.2.6.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
5.2.7. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
5.2.8. Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.
5.2.9. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
5.2.10. Pasūtītājs nodrošina līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) publikāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajā apjomā un kārtībā.
6. [bookmark: _Toc477356074][bookmark: _Toc480549851]IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
6.1. [bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc381023211][bookmark: _Toc477356075][bookmark: _Toc480549852]Iepirkumu komisijas tiesības:
6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
6.1.2. pieaicināt iepirkumu komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
6.1.3. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei;
6.1.4. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu;
6.1.5. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
6.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
6.2. [bookmark: _Toc368392516][bookmark: _Toc368392566][bookmark: _Toc368566418][bookmark: _Toc381023212][bookmark: _Toc477356076][bookmark: _Toc480549853]Iepirkumu komisijas pienākumi:
6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, citu normatīvo aktu un šī iepirkuma nolikuma prasībām;
6.2.2. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma nolikumu;
6.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma nolikumu;
6.2.4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
7. [bookmark: _Toc368392517][bookmark: _Toc368392567][bookmark: _Toc368566419][bookmark: _Toc381023213][bookmark: _Toc477356077][bookmark: _Toc480549854]PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. [bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc381023214][bookmark: _Toc477356078][bookmark: _Toc480549855]Pretendenta tiesības:
7.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
7.1.2. pieprasīt iepirkumu komisijai papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto kārtību;
7.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu iepirkumā;
7.1.4. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šī iepirkuma nolikumu.
7.2. [bookmark: _Toc368392519][bookmark: _Toc368392569][bookmark: _Toc368566421][bookmark: _Toc381023215][bookmark: _Toc477356079][bookmark: _Toc480549856]Pretendenta pienākumi:
7.2.1. sniegt patiesu informāciju;
7.2.2.  rakstveidā, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
7.2.3. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
7.2.4. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus;
7.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
8. [bookmark: _Toc477356080][bookmark: _Toc480549857] IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS
1. Pieteikums (veidlapa)
2. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa)
3. Tehniskais – finanšu piedāvājums 
4. Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu (veidlapa)
5. Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi (veidlapa)
6. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts (veidlapa)
7. Pretendenta piesaistītā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu būvdarbu vadīšanā (veidlapa)
8. Līguma izpildē piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojuma sniegšanā (veidlapa)
9. Apakšuzņēmēju/personu, uz kuru iespējām pretendents balstās saraksts (veidlapa)
10. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē (veidlapa)
11. Finanšu piedāvājums (veidlapa)
12. Iepirkuma līgums (projekts)


	
                                                                                                                                             

                                                                                                                                                1.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72 nolikumam
[bookmark: _Toc380655983]
PIETEIKUMS
[bookmark: _Ref355786621]Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā” 
identifikācijas Nr. ONP 2026/72 
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
	Ogres novada pašvaldība
Brīvības iela 33, Ogre, 
Ogres novads, LV-5001, Latvija 

	_________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese)


1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis: __________________________________.

2. Apliecinām, ka:
2.1. esam reģistrēti vai uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būsim reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
2.2. būvdarbu izpildes termiņš no līguma parakstīšanas dienas līdz 2026. gada 24. septembrim;
2.3. objekta nodošana ekspluatācijā – līdz 2026. gada 24. oktobrim; 
2.4. būvdarbu garantijas termiņš  ne mazāk par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem; 
2.5. varam nodrošināt iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasības;
2.6. iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā iesniegsim civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līguma noteikumiem;
2.7. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā pirms Būvdarbu uzsākšanas veiksim būvuzņēmēja visu risku apdrošināšanu, iekļaujot būvdarbu un materiālu apdrošināšanu, par kopējo apdrošinājuma summu, kas ir 100% apmērā no kopējās iepirkuma līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa, kā arī ar nosacījumu, ka apdrošinātais (labuma guvējs) būs Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā kredītiestāde; 
2.8. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā, noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;
2.9. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
2.10. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
2.11. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (datums)
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	(vārds, uzvārds, amats)

	Telefons:
	

	E-pasta adrese:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	




Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mikro*, mazā** vai vidējā uzņēmuma*** statusam.
Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
[bookmark: _Hlk202532179]* Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
**Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>


Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.















2.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72 noteikumiem

APLIECINĀJUMS  par  neatkarīgi  izstrādātu  piedāvājumu

Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā”
identifikācijas Nr. ONP 2026/72

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu minēto gadījumu. 
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 (trīs) gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

 (Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	










3.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72 nolikumam

TEHNISKā SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Hlk192062980]Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā”
identifikācijas Nr. ONP 2026/72

1. Pretendents veic  būvdarbus objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā”,  (kadastra apzīmējumi 7409 001 0053, 7409 001 0086, 7409 001 0109). Līguma ietvaros Uzņēmējam jāveic būvdarbi, saskaņā ar SIA “Evolution Road” izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju “Autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā 6,  Ķegumā, Ogres novadā”. Būvniecības lietas Nr. BIS-BL-926444-18014.
2. Tehniskā specifikācija – darbu apjomi pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441  pie iepirkuma Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā”,  ID Nr. ONP 2026/72 dokumentiem un ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa. 
3. Būvdarbu garantija: ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
4. Pretendents darbus veic, ievērojot būvniecības noteikumus un visiem izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kā arī jābūt pieejamiem kvalitātes sertifikātiem.
5. Veicot darbus, pretendents ievēro būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un būvdarbu veikšanas laikā neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.
6. Darbi veicami atbilstoši izstrādātajai būvdarbu tāmei. 
7. Būvuzņēmējs nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri - higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām. 
8. [bookmark: _Hlk508637575]Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, maksimāli ierobežojot putekļu un būvgružu nokļūšanu blakus telpās/teritorijā. 
9. Satiksmes organizācija:
9.1. būvdarbi veicami, organizējot satiksmi tā, lai tiktu nodrošināta piekļuve īpašumiem un netiktu pārtraukta autotransporta kustība;
9.2. darba iekārtas un tehnika, kad tās nepilda darbu, jānovieto tā, lai netiktu traucēta autotransporta un gājēju pārvietošanās;
9.3. izpildītājs nekavējoties veic piebraucamo asfaltēto ceļu tīrīšanu, ja būvdarbu rezultātā uz ceļa ir nonākusi grunts, šķembas un citi materiāli.
9.4. Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju.





4.pielikums 
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72  nolikumam


Izziņa PAR Pretendenta FINANŠU APGROZĪJUMU

Par /PRETENDENTA NOSAUKUMS/
vidējo finanšu apgrozījumu (bez PVN)
pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā


Ar šo, pretendenta nosaukums (reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese __________________ ), apliecina:
ka pretendenta nosaukums vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir:

	Gads
	Finanšu apgrozījums (EUR)

	
	

	
	

	
	

	Kopā pēdējos 3 gados
	

	Vidējais: 
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5.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PROFESIONĀLO PIEREDZI
identifikācijas Nr. ONP 2026/72

Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā”

Pretendenta nosaukums:__________________________________

Apliecinām, ka mums ir pieredze līdzīgu objektu būvniecībā iepriekšējo ___(_____________) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:

	Nr. p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese
	Veikto būvdarbu apraksts, kas raksturo nolikuma prasīto pieredzi

	Cietā seguma izbūves apjoms, m2
	Būvdarbu izpildes termiņi 
(no - līdz)

	Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, 
e-pasts

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



























6.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam


PRETENDENTA  PIESAISTĪTO  SPECIĀLISTU  SARAKSTS
identifikācijas Nr. ONP 2026/72

Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā”


	Nr.p.k.
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	1.
	Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs
	
	
	

	2.
	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



*Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents ieraksta šī speciālista sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta, kas apliecina speciālista kompetenci, informāciju.










[bookmark: _Ref381944318]












7.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam

PRETENDENTA  PIESAISTĪTĀ  CEĻU  BŪVDARBU  VADĪTĀJA  PIEREDZE  LĪDZĪGU  BŪVDARBU  VADĪŠANĀ


	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs
	
	
	




	Nr. p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese
	Veikto būvdarbu apraksts, kas raksturo nolikuma prasīto pieredzi

	Cietā seguma izbūves apjoms, m2
	Būvdarbu izpildes termiņi 
(no - līdz)

	Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, 
e-pasts

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	











[bookmark: _Ref354473466]8.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam

LĪGUMA  IZPILDĒ  PIESAISTĪTĀ  SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS  PAR  GATAVĪBU  PIEDALĪTIES  BŪVDARBU VEIKŠANĀ
       identifikācijas Nr. ONP 2026/72 


	Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā” (ID Nr. ONP 2026/72) līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā” (ID Nr. ONP 2026/72) laikā, par kuriem apņemos informēt.
	 

Vārds, uzvārds
	

__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________



9.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam


APAKŠUZŅĒMĒJU*/ PERSONU,  UZ  KURU  IESPĒJĀM PRETENDENTS  BALSTĀS,  SARAKSTS 
identifikācijas Nr. ONP 2026/72 

	

Nr.p.k.
	
Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	
Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	
Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000,00 euro vai lielāka:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Veicamā darba daļa** mazāka par 10 000,00 euro:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	






* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.


** Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. (PIL 63. panta trešā daļa).










10.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam



APAKŠUZŅĒMĒJA UN/ VAI PERSONAS,  UZ KURAS IESPĒJĀM  PRETENDENTS  BALSTĀS,  APLIECINĀJUMS  PAR GATAVĪBU  PIEDALĪTIES  LĪGUMA  IZPILDĒ
       identifikācijas Nr. ONP 2026/72


Apliecinām, ka mēs ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt iepirkuma Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā” (ID Nr. ONP 2026/72) līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu ________ euro (……euro 00 centi) apjomā no kopējā darbu apjoma, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________







	
[bookmark: _Ref381944228][bookmark: _Ref354492260]11.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā,
 Ogres novadā”
identifikācijas Nr. ONP 2026/72

_____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā nodrošināt Būvdarbu veikšanu objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā” tehniskajai dokumentācijai un iepirkuma nolikuma prasībām par šādu līgumcenu: 

	Nosaukums
	Piedāvātā līgumcena EUR bez PVN*

	Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā”
	

	KOPĀ piedāvāto vienību cenu kopsumma (EUR bez PVN)
	

	KOPĀ piedāvāto vienību cenu kopsumma (EUR ar PVN)
	



*Pretendentam jāiesniedz arī detalizēts būvniecības izmaksu aprēķins (tāme) par visu būvdarbu apjomu, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasības. 
Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar transporta izdevumiem, līguma slēgšanu, nodokļiem un nodevām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.




















12.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/72, nolikumam
[bookmark: _Toc350413992][bookmark: _Toc380655990]
 IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
BŪVDARBU LĪGUMS NR.___________

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
 drošā elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums

[bookmark: _Hlk138858755]Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, tās izpilddirektora Pētera Špakovska personā, kurš darbojas uz Pasūtītāja 2024. gada 27. jūnija saistošo noteikumu Nr. 25/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), 
no vienas puses, un
_____ “_______”, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _________________, tās _______________ personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti kā Puses, 

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktā iepirkuma Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā” identifikācijas Nr. ONP 2026/72, (turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. [bookmark: _Toc8647719]Līguma priekšmets
[bookmark: _Toc8647720][bookmark: _Toc8647721]Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbu veikšana objektam “Jaunu autostāvvietu izbūve Komunālajā ielā, Ķegumā, Ogres novadā” (turpmāk – Objekts), atbilstoši Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Darbi). 
Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja apstiprināto Iepirkuma nolikumu, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, un nodrošināt Darbu pieņemšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
[bookmark: _Toc8647722]Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.2.punktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šo dokumentu saturu, un atzīst, ka tajos nav būtisku nepilnību, kas palielinātu Darbu apjomus un izmaksas, kā arī, ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem.
[bookmark: _Toc8647723]Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas saskaņoti ar Pasūtītāju.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība
1. 
2.1. Līguma summa par veiktajiem Darbiem ir _______ EUR (_________________) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Līguma summa ar PVN __________, tajā skaitā PVN_____________, tiek aprēķināts un maksāts  ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 
2.2. Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā šādā apmērā un termiņos:
2.3.  Samaksas kārtība par veiktajiem Darbiem, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem              Nr.419 ”Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” norādītajam.
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.3. Apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad Maksātājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 
2.4. Būvuzņēmējam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un tehniskajā specifikācijā, ar kuriem Puses ir iepazinušās iepriekš. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.
2.5. Līguma summa ietver pilnu samaksu par šī Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
2.6. Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.

3. Darbu uzsākšana un darbu izpildes termiņš
3. 
3.1. Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.
3.2. Būvuzņēmējam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no līguma parakstīšanas dienas. 
3.3. Par Objekta nodošanu tiek sagatavots Objekta pieņemšanas–nodošanas akts, kuru Būvuzņēmējs paraksta 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma, kas nosūtīts uz Līguma 16.2.1.apakšpunktā norādīto e-pastu ________________ (bez elektroniski drošā paraksta un laika zīmoga), saņemšanas.
3.4. Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā:
3.4.1. būvdarbiem jābūt izpildītiem līdz 2026.gada 24.septembrim, no dienas, kad Būvniecības informācijas sistēmā, būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
3.4.2. objekts 1 (viena) mēneša  (līdz 2026. gada 24.oktobrim) laikā jānodod ekspluatācijā  ar akta parakstīšanu.
3.5. Līgumā noteiktie Būvdarbi  uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
3.6. Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 11.1. punktā noteiktā obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
3.7. Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs veic minēto apstākļu izvērtēšanu un sniedz atbildi Būvuzņēmējam iespējami īsā laikā. 
4. Darbu izpildes noteikumi
4. 
4.1. Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nosacījumus un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, tehnisko dokumentāciju, ņemot vērā, ka būvdarbi jāizpilda atbilstoši Autoceļu uzturēšanas darbu tehniskajai specifikācijai 2019. nosacījumiem. 
4.2. Būvuzņēmējs atzīst, ka tehniskā dokumentācija ir skaidra un ka Darbus var realizēt, nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no tehniskās dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
4.3. Ja Būvuzņēmējs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes.
4.4. Būvuzņēmējs 1 (vienas) darbdienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, atbilstoši Būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru.
4.5. Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā atbilstoši plānotajiem darbiem un būvnormatīvu prasībām, kā arī Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs  realizēs izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam.
4.6. Objektam piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi Objektā tiek pieņemti Būvuzņēmēja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienai.
4.7. Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir noteikti tehniskajā dokumentācijā, Būvuzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Pasūtītāju, kuri izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei. 
4.8. Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas kontroli Objektā.
4.9. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem Objektā.
4.10. Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs.
4.11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Darbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.
4.12. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva piekļūšana Objektam.
4.13. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošo personu atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā.
4.14. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri saskaņā ar Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.
4.15. Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu izpildes grafikam, Būvuzņēmējam 2 (divu) darbdienu laikā ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Darbu izpildes grafikā, lai varētu ievērot Objekta nodošanas termiņu.
4.16. Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.
4.17. Izdevumus, kas radušies, sagatavojot attiecīgos dokumentus iesniegšanai būvvaldei sakarā ar izmaiņām, kuras iniciējis Būvuzņēmējs, sedz Būvuzņēmējs.
4.18. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem, par ko Puses sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.
4.19. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Darbu izpildi Objektā, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Būvuzņēmējs.
4.20. Būvuzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.21. Būvuzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Darbu beigšanas dienā, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
4.22. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, tehniskās dokumentācijas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5. Darbu drošība un atbildība
5. 
5.1. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
5.2. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.
5.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
5.4. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
5.5. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes, u.c.).
6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
6. 
6.1. Būvuzņēmējs apņemas:
6.1.1.  veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot tehniskās dokumentācijas prasības un apjomus, tehnoloģisko procesu secību, Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus, būvnormatīvus, Līguma noteikumus un Pasūtītāja norādījumus;
6.1.2.  5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju Darbu izpildes akta formu, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus par tajā iekļaujamo informāciju
6.1.3.  iesniegt Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus (apdrošināšanas polises, izpilddokumentāciju u.c.) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā; 
6.1.4. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;
6.1.5.  nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo inventāru un citas materiālās vērtības;
6.1.6. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darbdienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu;
6.1.7. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
6.1.8. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
6.1.9. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;
6.1.10. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;
6.1.11. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personā u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Līguma izpildei;
6.1.12. nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu, ievērojot Ogres novada pašvaldības saistošos noteikumus;
6.1.13. Būvuzņēmējam Darbu laikā Objekta robežās jānodrošina droša gājēju pārvietošanās. Iepriekšminēto darbu izmaksas sedz Būvuzņēmējs;
6.1.14. ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmējs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem;
6.1.15. Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas shēma, kā arī tās saskaņotās izmaiņas Objektā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu;
6.1.16. Būvuzņēmējam jānodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā visā būvniecības darbu laikā. Gadījumā, ja Atbildīgais darbu vadītājs slimības, atvaļinājuma vai kāda cita iemesla dēļ nevar atrasties objektā būvdarbu laikā, tad Būvuzņēmējs Objektā nodrošina citu atbildīgo būvdarbu vadītāju par to paziņojot Pasūtītājam;
6.1.17. izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6.2. Būvuzņēmēja tiesības:
6.2.1. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
6.2.2. Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
6.2.3. saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā; 
6.2.4. citas tiesības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības 
7. 
7.1. Pasūtītājs apņemas:
7.1.1.  nodot Būvuzņēmējam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
7.1.2.  pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.3. veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
7.1.4. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas iespējams var traucēt Darbus;
7.1.5. 5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos saskaņošanas aktus, vēstules u.c. dokumentus, sniedzot saskaņojumu, atbildi vai pamatotu atteikumu.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības:
7.2.1.  neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;
7.2.2.  pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma cenu un Darbu izpildes laiku;
7.2.3.  jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidrot, kādā mērā Darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā;
7.2.4.  prasīt no Būvuzņēmēja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;
7.2.5. pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentu kopijas (kvītis), kas apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu;
7.2.6.  citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Apakšuzņēmēji
8. 
8.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā Darbu uzsākšanas dienā iesniedz Pasūtītājam Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plāno iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstus ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. 
8.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
8.3. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot Iepirkumā uzvarētāju.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. 
9. Darbu pieņemšana
9. 
9.1. Izpildītiem Darbiem jāatbilst Līguma, tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
9.2. Ja Pasūtītājs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai tehniskajai dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju šādu Darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar konstatēto neatbilstību novēršanu un konstrukciju un/vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam sedz Būvuzņēmējs.
9.3. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un nodod Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto būvniecības izpilddokumentāciju, un veic Darbu nodošanu. 
9.4. Izpildītos Darbus pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, noformējot atbilstošu Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Pasūtītājam Darbu pieņemšanas un nodošanas akts jāizskata 10 (desmit) darbdienu laikā, pārbaudot izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Puses paraksta Darbu pieņemšanas un nodošanas aktu. Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un tehniskās dokumentācijas un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Darbu pieņemšanas un nodošanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie pārstāvji. 
9.5. Būvuzņēmējam jānovērš Darbu pieņemšanas un nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
9.6. Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, kas konstatēts Līgumā noteiktā kārtībā, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam un Būvuzņēmējs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ja ekspertīzes rezultātā tiek noteikts, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kādu defektu un Pasūtītājs uztur prasījumu atbilstoši Līguma 10.7.punktam, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu likvidēšanas Objektā Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. Ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti defekti, kas radušies Pasūtītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Pasūtītājs.
9.7. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus Objektā un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot veicamo samaksu par Darbiem Būvuzņēmējam.
9.8. Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas pieņemšanas un nodošanas akta abpusēju parakstīšanu.
9.9. Pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam, ja Būvuzņēmējs ir ievērojis visus Līguma noteikumus un iesniedzis visus Līgumā noteiktos dokumentus, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9.10. Pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
10. Garantijas un defektu novēršana
10. 
10.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami tam paredzētajam mērķim, atbilst tehniskās dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. 
10.2. Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
10.4. Darbu garantijas termiņš tiek noteikts 24 (divdesmit četri) mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta  apstiprināšanas datuma.
10.5. Ja Darbu garantijas laikā ir atklāti Darbu (Darbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
10.6. Defektu konstatēšana un defektu novēršana Darbu garantijas laikā tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
10.7. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citu ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs  Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu 2 (divu) darbdienu laikā no minētā akta sastādīšanas dienas tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sagatavots vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam.
10.8. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs nekavējoties (ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā) paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.
10.9. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja konstatētais defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.
10.10. Ja defektu novēršana Objektā netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par publisko iepirkumu un samaksu pieprasīt no Būvuzņēmēja. 
10.11. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas Objektā, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai konstatēto defektu novēršanai Objektā.
10.12. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos Objekta defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies Darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā, vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Objektā konstatēto defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā Objekta defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.
10.13. Darbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
10.14. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
10.15. Ja rodas domstarpības par pielietoto materiālu un/vai Objekta garantijas laikā veikto darbu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materiālu ekspertīze Eiropas Savienībā atzītās atbilstības novērtēšanas institūcijās. 
10.16. Ja Puses nevar vienoties par konstatēto defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina vispārējas jurisdikcijas tiesā pēc Objekta piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.17. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.

11. Apdrošināšana 
11. 
11.1. Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir jāapdrošina būvniecības civiltiesiskā atbildība 100% apmērā no kopējās Līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Apdrošināšanas polises termiņš nedrīkst būt īsāks par Darbu izpildes termiņu, kas izriet no Darbu veikšanas. Apdrošināšana jānodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
11.2. Līguma 11.1.punktā minētā apdrošināšanas polise iesniedzama Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Līguma 11.1.punktā minēto apdrošināšanas polisi noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam nav tiesību uzsākt Darbus Objektā un šāds Darbu uzsākšanas kavējums nav par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam, un Pasūtītājs, ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, ieturot ieguldīto apdrošināšanas prēmijas summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu un piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā par katru kavēto dienu.
11.3. Ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīta kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, un tādejādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšanas polise, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.
12. Īpašuma tiesības
12. 
12.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, un visiem pilnībā apmaksātajiem Darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm, un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz Objektu un visiem izmatotajiem materiāliem Darbu veikšanas laikā pāriet Pasūtītāja īpašumā. 
12.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei un ir uzskatāma par konfidenciālu. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā. 
13. Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi
13. 
13.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
13.2. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
13.3. Nepārvarama vara (force majeure) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no tā Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. 
13.4. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai finansiāla rakstura problēmas. 
13.5. Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zināms. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi. 
13.6. Jebkurai Pusei jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
13.7. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.
13.8. Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, kā arī pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
14. Pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība, Pušu atbildība
14. 
14.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 
14.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
14.3. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
14.3.1. Būvuzņēmējam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) nodošanu;
14.3.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu;
14.3.3. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
14.3.4. maksājumu veikšanu, atbilstoši Līguma noteikumiem;
14.3.5. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.
14.4. Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbild par:
14.4.1. Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
14.4.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;
14.4.3. zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;
14.4.4. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
14.4.5. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu;
14.4.6. savlaicīgu paziņojumu veikšanu Pasūtītājam sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
14.4.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
14.4.8. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
14.4.9. pārbaudē atklāto Objekta defektu novēršanu;
14.4.10. Objektā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem  pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
14.4.11. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;
14.4.12. par citām saistības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
14.5. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
14.6. Līdz Objekta pieņemšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.
14.7. Pretenzijas par Darbu kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Līguma 10.4.apakšpunktā noteiktajā Darbu garantijas laikā no Objekta pieņemšanas, kā arī Darbu veikšanas laikā.
14.8. Ja Būvuzņēmējs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
14.9. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju un kavējums ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5% no Līguma summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas darbdienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
14.10. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi saprātīgā Pasūtītāja norādītā termiņā. Ja šajā punktā noteiktais netiek pildīts vai netiek izpildīts pienācīgā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
14.11. Ja Būvuzņēmējs neievēro Darbu izpildes grafikā norādīto konkrēto Darbu pozīcijas izpildes termiņus, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu.   
14.12. Ja Būvuzņēmējs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu Līgumā norādītajos termiņos, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 500,00 EUR  (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 
14.13. Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Puse, kura nepilda šīs saistības, maksā otrai Pusei līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) par katru dienu līdz novērš attiecīgās Puses nosūtītajā pretenzijā norādītos apstākļus, izņemot Līguma 14.10.apakšpunktā noteikto gadījumu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas.
14.14. Ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% apmērā no Līguma summas.
14.15. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigt Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis, ieturot aprēķināto līgumsodu.
14.16. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
14.17. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju.
Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
15. Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
15.1. Puses savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstiski un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
15.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā un Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos:
15.2.1. pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
15.2.2. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
15.2.3. Iepirkumā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas šā likuma 42.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi.
15.3. Ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 61.panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
15.4. Būvuzņēmējs pēc tādu apstākļu konstatēšanas, kas varētu aizkavēt Darbu izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam pamatotu pieprasījums par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. Neizpildot šo nosacījumu, Būvuzņēmējs zaudē tiesības prasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu. 
15.5. Gadījumā, ja Darbu izpildes termiņa kavējumi radušies Būvuzņēmēja bezdarbības vai Būvuzņēmēja apzinātas darbības rezultātā, Pasūtītājs atsaka pagarināt Darbu izpildes termiņu.
15.6. Būvuzņēmējs var prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Būvuzņēmējs to var dokumentāri pamatot:
15.6.1. Pasūtītājs liedz Būvuzņēmējam piekļūšanu Objektam pēc pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;
15.6.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi kā rezultātā Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, tai skaitā būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai ir iestājušies neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 (piecām) dienām;
15.6.3. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti, izņemot gadījumus, kad Darbi Objektā pārtraukti Būvuzņēmēja vainas dēļ;
15.6.4. Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis darba veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
15.7. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā ceļu uzturēšanas darbus Pasūtītājs uzņemas veikt par saviem finanšu līdzekļiem.
15.8. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu. Līguma darbības laikā ir iespējams nomainīt pielietoto tehnoloģiju vai arī aizstāt materiālus ar līdzvērtīgiem, ja izpildītājs iesniedz pamatojošo dokumentāciju par piedāvāto materiālu atbilstību un rakstiski saskaņojot aizstāšanu ar Pasūtītāju. Par minētajām darbībām tiek noslēgta vienošanās pie Līguma. 
15.9. Pusēm nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
15.9.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
15.9.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
15.9.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
15.9.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas var ietekmēt Darbus.
15.10. Līguma Darbības apturēšana un atjaunošana notiek šādos apstākļos:
15.10.1. Līguma Darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
15.10.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 10 (desmit) dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstiski paziņojot, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem;
15.10.3. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu;
15.10.4. par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstveidā informē un, saņemot Būvuzņēmēja piekrišanu turpināt Darbus Līguma noteiktajā apmērā, par Līgumā noteikto cenu, sastāda papildu vienošanos pie Līguma.
15.11. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas Līguma saistības. 
15.12. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, atkārtoti paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:
15.12.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem Objektu Līgumā noteiktajā termiņā;
15.12.2. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
15.12.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
15.12.4. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
15.12.5. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no šādiem gadījumiem:
15.12.5.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) kalendārām dienām un Darbu izpildē šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav rakstiski apstiprinājis Pasūtītājs;
15.12.5.2. Būvuzņēmējam tiek uzsākts maksātnespējas process;
15.12.5.3. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
15.12.5.4. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, un/vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamām mantām un/vai nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
15.12.5.5. Būvuzņēmējs kavē Līguma izpildes termiņu ilgāks par 20 (divdesmit) kalendārām dienām;
15.12.5.6. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Būvuzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
15.12.5.7. citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
15.13. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Būvuzņēmējam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Būvuzņēmējam ir tiesības iekasēt līgumsodu saskaņā ar Līguma 14.9.apakšpunktu. 
15.14. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar 15.12.punktā un tā apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami, bet Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 14.15.punktu. 
15.15. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
15.16. Ja Līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama Līguma darbības pārtraukšana, Puses par to rakstiski vienojas atsevišķi.
15.17. Būvuzņēmēja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
16. 
16. Pušu pārstāvji
16.1. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu. 
16.2. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji:
16.2.1. Būvuzņēmēja puses pārstāvis ir__________, tālrunis__________, e-pasts: ________; 
16.2.2. Pasūtītāja puses pārstāvis ir____________________, tālrunis__________, e-pasts:___________. 
16.3. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, laikus rakstveidā par to brīdinot otru Pusi. 
16.4. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt Būvuzņēmējam uz Līgumā norādīto pasta adresi vai e–pastu visu Līgumā noteikto informāciju saskaņā ar Līgumā noteikto. 
16. 
17. 
17. 
17. Nobeiguma noteikumi
17. 
17.1. Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.
17.2. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet, ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Objekta atrašanās vietas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses  no turpmākās Līguma saistību izpildes.
17.3. Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
17.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
17.5. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
17.6. Līgumā minētie pielikumi un ar Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumiem un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
17.7. Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt  samaksāt pienākošās summas.
17.8. Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abas Puses tos ir parakstījuši.
17.9. Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
17.10. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
17.10.1. Tehniskā specifikācija uz ___ lpp.;
17.10.2. Tehniskais  - finanšu piedāvājums uz ___ lpp.;
17.11. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienota laika zīmoga datums un laiks. Līguma pielikumi tiek parakstīti elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.
18. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs: 
	Būvuzņēmējs: 


Ogres novada pašvaldība                                         ___________________
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Reģ. Nr.: 90000024455                                              Reģ. Nr. _______________
Banka:                                                                        Banka _________________
Kods:                                                                          Kods __________________
Konts:                                                                         Konts _________________

Izpilddirektors                                                            /Amats/

____________________                                          _________________________ V. Uzvārds.
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