

BŪVDARBU LĪGUMS
iepirkumam “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”, 
iepirkuma identifikācijas Nr. RVPLD 2026/22
Iepirkuma daļā Nr. 1

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktores Irēnas Kondrātes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu un Rīgas domes 2023. gada 29. novembra nolikuma Nr. RD-23-365-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta nolikums” 12.7. apakšpunktu, no vienas puses,
un
SIA “Energofix”, reģistrācijas Nr. 44103146675, juridiskā adrese Saldus iela 2A - 20, Rīga, LV-1007 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs), kuru pārstāv valdes loceklis Sergejs Zubko, no otras puses,

turpmāk visi kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

saskaņā ar Rīgas domes 2026. gada 21. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. RD‑26‑29‑sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2026. gada budžetu”, kā arī ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām” iepirkuma id. Nr. RVPLD 2026/22 (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkuma komisijas 2026. gada 3.augusta lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un Līguma summa
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt Grīdas seguma maiņas, remonta un atjaunošanas darbus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā (turpmāk – Darbi), atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteiktajām prasībām, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (2. pielikums) un ievērojot Līguma un tā pielikumu noteikumus un Pasūtītāja norādījumus.
1.2. Izpildītājs Līguma 1.1. apakšpunktā minētos darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. Izpildītājs atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.
1.3. Līgumcena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta 9 764,47 EUR (deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit četri euro, 47 centi) apmērā bez PVN. Ieskaitot 21 % pievienotās vērtības nodokli 2 050,54 EUR (divi tūkstoši piecdesmit euro, 54 centi), Līguma summa ar PVN tiek noteikta 11 815,01 EUR (vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit euro, 01 cents). Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajām prasībām.

2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 4 (četrus) mēnešus, vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana
3.1. Darbi ir jāveic Līgumā noteiktajā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus. 
3.2. Darbu izpildes laikā veicot ugunsbīstamus darbus normatīvajos aktos noteiktajā izpratnē, Izpildītājam pirms šādu darbu uzsākšanas ir pienākums aizpildīt un noformēt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 11. pielikums “Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai” (6. pielikums), nodrošināt tā parakstīšanu un ievērot tajā noteiktās prasības. Pēc pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aizpildītā norīkojuma kopiju.
3.3.  Izpildītājam visā Darbu izpildes un garantijas laikā jānodrošina būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
3.4. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju. Izpildītājs nodrošina, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir spēkā visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu par apdrošināšanas spēkā esamību jebkurā Līguma izpildes laikā.
3.5. [bookmark: _Hlk234414776]Darbu izpildes termiņš: 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
3.6. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes kalendāro grafiku. Kalendārais grafiks pēc tā saskaņošanas ir saistošs abām Pusēm. Kalendārais grafiks nav uzskatāms par Līguma pielikumu un tā precizēšana nav uzskatāma par Līguma grozījumiem, ja netiek mainīts Darbu izpildes gala termiņš. 
3.7. Ja Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad tam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, ja šis aizliegums nav radies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.
3.8. Izpildītājs atzīst, ka veicamie Darbi, to apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 
3.9. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā veiktu Darbus Līgumā noteiktajā apjomā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
3.10. Darbu izpildes laikā ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī Puses paraksta Aktu par izpildītajiem darbiem (turpmāk – Akts) (3. pielikums), kurā norādīts attiecīgajā periodā faktiski izpildīto darbu apjoms. Pēc visu Darbu pabeigšanas Puses paraksta Aktu (kopsavilkumu) (4. pielikums), kas apliecina Darbu pilnīgu izpildi.
3.11. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Izpildītājam par Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. ievērot Līguma 3. nodaļā noteiktās prasības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un nodrošināt tās spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;
4.1.2. veikt Darbu sagatavošanu un organizēšanu, kā arī izpildīt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā termiņā;
4.1.3. apmaksāt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;
4.1.4. veikt Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Tehnisko specifikāciju (1. pielikums);
4.1.5. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
4.1.6. veicot ugunsbīstamus darbus objektā, Izpildītājam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas noformēt Norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai saskaņā ar Līguma 5. pielikumu. Ugunsbīstamus darbus bez pienācīgi noformēta norīkojuma veikt nav atļauts.
4.1.7. nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu un ja Darbu izpildē piedalās divi vai vairāki būvdarbu veicēji, nodrošināt darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu;
4.1.8. nodrošināt tīrību Darbu veikšanas teritorijā un Izpildītāja darbības zonā, ja Darbu veikšanas teritorija tiek piegružota Izpildītāja darbības rezultātā; 
4.1.9. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visām konstatētajām neprecizitātēm vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus;
4.1.10. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar tiesību aktiem;
4.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
4.1.12. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju piekļuvi Darbu izpildes vietai;
4.1.13. savlaicīgi un kvalitatīvi novērst konstatētos defektus;
4.1.14. nodrošināt, ka Darbu izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji atbilst normatīvo aktu prasībām, un uzņemties pilnu atbildību par to darbībām;
4.1.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
4.1.16. pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Darbu veikšanas zonu (aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.), kas attiecas uz Līgumā veicamajiem Darbiem;
4.1.17. nodrošināt Līguma izpildes vietu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. saņemt no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju;
4.2.2. saņemt samaksu par kvalitatīvi faktiski veiktajiem Darbiem.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. nodrošināt Izpildītāja pieeju Darbu veikšanas zonai;
4.3.2. nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;
4.3.3. pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.3.4. samaksāt par kvalitatīvi faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.4. Pasūtītāja tiesības:
4.4.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.4.2. atkāpties no Līguma ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos gadījumos.

5. Garantijas laiks
5.1. Izpildītājs garantē, ka veiktajiem Darbiem tiks nodrošināta garantija – 48 (četrdesmit astoņi) mēneši no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5.2. Izpildītājs garantē, ka veiktie Darbi atbilst Pasūtītāja norādītajām prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ un kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir veikti kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un ka izmantotajos materiālos nav defektu.
5.3. Izpildītājs uz sava rēķina novērš visus garantijas laikā konstatētos defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ.
5.4. Izpildītājs uzsāk defektu novēršanu termiņā, kāds norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā, skaitot no Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas brīža.
5.5. Izpildītājs novērš defektus iespējami īsā termiņā, ņemot vērā defekta raksturu un tehnoloģiskās prasības. Ja objektīvu šķēršļu dēļ defektu nav iespējams novērst nekavējoties, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
5.6. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
5.7. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.
5.8. Ja Izpildītājs pēc Līgumā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz Līguma minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
5.9. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem sedz Izpildītājs.
5.10. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas saistības attiecas uz tiem Darbiem, kas veikti līdz Līguma izbeigšanas brīdim, un garantijas termiņš tiek skaitīts no attiecīgo Darbu pieņemšanas dienas vai Līguma izbeigšanas dienas.

6. Norēķinu kārtība
6.1. Izpildītājs pēc Līguma 3.10. apakšpunktā minētā apstiprinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai elektronisko rēķinu un pielikumā Pušu parakstītu Aktu (5. pielikums). Samaksa par Darbiem tiek veikta par faktiski izpildītajiem un Pušu Aktā par izpildītajiem darbiem apstiprinātajiem Darbiem.
6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem, obligāti pie speciālajām atzīmēm norādot kodu LD212RD00003 :
6.2.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu “Rēķinu iesniegšana” portālā https://www.eriga.lv;
6.2.2. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://latvija.gov.lv Pašvaldības e-adresē EINVOICE@90011524360 (ja Izpildītājs nav reģistrējies https://www.eriga.lv).
6.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā gadījumā, ja Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu un Aktu.
6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam pareizu, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
6.6. Izpildītājam ir pienākums portālos www.latvija.gov.lv vai www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
6.8. Izpildītājs apliecina, ka Iepirkumam iesniegtajās Izpildītāja piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei.
6.9. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku.

7. Pušu atbildība
7.1. Puses atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otras Puses tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
7.2. Izpildītājs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ.
7.3. Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no kopējās Līgumcenas.
7.4. Jebkura no Līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās Līgumcenas.
7.5. Ja Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas vienpusēji atkāpjas no Līguma un neveic Darbus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas.
7.6. Līgumā 7.3. apakšpunktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ietur no veicamā maksājuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
7.7. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
7.8. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no Līguma sakarā ar Izpildītāja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Izpildītājam. Ja Puses nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Piegādātājam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
7.9. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
7.10. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 9. nodaļā noteiktos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru konstatēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
7.11. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iepriekš paziņojot Izpildītājam, ja nav iespējams izpildīt Līgumu, tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pilnībā vai daļēji, rakstveidā informējot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Līguma izpildei paredzētais finansējums nav pieejams vai tiek samazināts tādā apmērā, ka Pasūtītājs objektīvi nevar nodrošināt Līguma turpmāku izpildi.
7.13. Šādā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par līdz atkāpšanās brīdim faktiski un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, kas ir pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājam nav tiesību prasīt negūto peļņu, zaudējumu atlīdzību vai cita veida kompensāciju saistībā ar Pasūtītāja atkāpšanos no Līguma šajā punktā noteiktajā gadījumā.
7.14. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā informējot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par vairāk kā vienu mēnesi.

8. Līguma grozījumi
8.1. Līdzēji, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un piektās daļas pirmo punktu), veicot šādus satura un apjoma grozījumus:
8.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
8.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Līguma 8.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem;
8.1.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
8.2. Līguma grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.
8.3. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami veicot šāda satura un apjoma grozījumus:
8.3.1. palielināt Līguma summu līdz 30% (trīsdesmit procenti), ja Pasūtītājam radusies nepieciešamība pēc papildus Darbiem;
8.3.2. iekļaut papilddarbus, kā rezultātā netiek būtiski izmainīts darbu apjoms, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts; 
8.3.3. Pagarināt Darbu izpildes termiņu šādos gadījumos:
8.3.3.1. ja Pasūtītājs iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ liedz Izpildītājam piekļūšanu Darbu veikšanas vietai;
8.3.3.2. ja Līguma izpildi ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
8.3.3.3. ja Darbu izpildes laikā ir radušies neparedzēti papildu darbi, kuri nepieciešami, lai pabeigtu Darbus kopumā un neparedzētos Darbus nav iespējams veikt Līgumā noteiktajā termiņā; 
8.3.3.4. ja objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam neparedzētu Līguma prasību izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas.
8.4. Līguma izpildes termiņa pagarinājums pats par sevi nemaina citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas noslēgtā Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. 
8.5. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.6. Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
9.1. Līguma izpildē Izpildītāja iesaistītā Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
9.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā Atklātā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
9.3. Izpildītāja Atklātā konkursā iesniegtajā Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt Atklātā konkursā iesniegtajā Izpildītāja Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta septītajā daļā minētajiem nosacījumiem. 
9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītāja Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu saistību nepildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) iestāšanās rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi: ugunsgrēki, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība vai tās draudi, streiki, blokādes, valsts institūciju akti un darbības, kas būtiski izmaina Pušu saimnieciskās darbības nosacījumus, tā ka tālāka darbība kļūst neiespējama, vai nes tikai zaudējumus, kā arī citi no Līdzējiem neatkarīgi apstākļi.
10.2. Puses līgumsaistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī Puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir bijis Līguma 10.1. apakšpunktā minētais šķērslis, kuru tas nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī Puse paredzētu šķēršļa rašanos Līguma noslēgšanas brīdī vai izvairītos no šķēršļa, vai pārvarētu tā sekas. Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpildīšana ir attaisnota tikai uz saprātīgu laiku, kas noteikts, ņemot vērā šķēršļa ietekmi uz Līguma izpildīšanu.
10.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstveidā informē par to otru Pusi, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, izņemot, ja par nepārvaramas varas iestāšanos lēmumu pieņem Ministru kabinets, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, katra Puse ir tiesīga atkāpties no Līguma.

11. Noslēguma noteikumi
11.1. Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
11.2. Gadījumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.3. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības vai pienākumus, kas saistīti ar Līgumu, trešajām personām. Pušu reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pāriet Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.4. Līguma izpildes uzraudzību Pasūtītāja interesēs veic Ramona Petrite, tālr.22433517, e-pasts ld.administracija@riga.lv 
11.5. Kontaktpersona Līguma ietvaros un Līguma izpildes uzraudzību Izpildītāja interesēs veic Sergejs Zubko, tālr. 25491568, e-pasts energofix@inbox.lv
11.6. Mainoties personām, kuras veic Līguma uzraudzību, Pušu rekvizītiem, bankas kontiem vai citai būtiskai informācijai, kura var ietekmēt Līguma izpildi, Puses par to rakstveidā viena otru informē 3 (trīs) darbdienu laikā.
11.7. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski uz 17 (septiņpadsmit) lapām, ieskaitot pielikumus.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
	Pasūtītājs:
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Labklājības departaments
Adrese: Baznīcas iela 19/23, 
Rīga, LV - 1010
Norēķinu rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV90011524360 
Banka: Luminor bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konts: LV64RIKO0021500018010
RD iestādes kods: 212
Speciālās atzīmes: LD212RD00003
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	Izpildītājs: 
SIA “Energofix”
Saldus iela 2A-20, Rīga, LV-1007
Norēķinu rekvizīti:
Banka: AS Swedbank
Bankas kods: HABALV22
Konta numurs: LV88HABA0551048376601
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu     BŪVDARBU LĪGUMS   i epirkuma m   “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības  Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām” ,     i epirkuma identifikācijas  Nr. RVPLD 2026/22   Iepirkuma daļā Nr.  1     Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā    droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums     Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments   (turpmāk  –   Pasūtītājs ),   tā  direktores Irēnas Kondrātes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes  2023. gada  30.   augusta  saistošo noteikumu Nr. RD - 23 - 235 - sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības  nolikums” 74.   punktu un Rīgas domes   2023. gada 29. novembra   nolikuma Nr. RD - 23 - 365 - no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta nolikums”  12.7.   apakšpunktu , no vienas puses,   un   SIA   “ Energofix ” , reģistrācijas Nr.   4 4103146675 , juridiskā adrese   Saldus iela   2A   -   20 ,   Rīga,  LV - 1007   (turpmāk  –   Pakalpojuma sniedzējs ), kuru  pārstāv  valdes loceklis Sergejs  Zubko , no otras puses,     turpmāk visi kopā saukti  –   Puses, bet katrs atsevišķi  –   Puse,     saskaņā ar  Rīgas domes 2026.   gada 21.   janvāra   saistošajiem noteikumiem  Nr.   RD - 26 - 29 - sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2026.   gada budžetu”, kā   arī ņemot  vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas  valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”  iepirkuma id. Nr.   RVPLD 2026/ 22   (turpmāk  –   Iepirkums) un Iepirkuma komisijas  2026.   gada  3 . augusta   lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu, noslēdz šādu līgumu  (turpmāk  –   Līgums):     1.   Līguma priekšmets   un   Līguma summa   1.1.   Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Līgumā noteiktajā  kārtībā un termiņos veikt  Grīdas seguma maiņas, remonta un atjaunošanas darb us   Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā   (turpmāk  –   Darbi) ,  atbilstoši  Tehniskajā specifikācijā  (1. pielikums ) noteiktajām prasībām, Izpildītāja  piedāvājumu Iepirkumā ( 2. pielikums ) un ievērojot Līguma un tā pielikumu  noteikumus un Pasūtītāja norādījumus.   1.2.   Izpildītājs Līguma 1.1. apakšpunktā minētos darbus veic ar savu darbaspēku,  darbarīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.  Izpildītājs atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un  atbilst ošas kvalifikācijas speciālisti.   1.3.   Līgumcena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta  9   764 ,47   EUR ( deviņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit   četri   euro ,   47   centi ) apmērā bez  PVN. Ieskaitot 21   % pievienotās vērtības nodokli  2   050 , 54   EUR ( divi tūkstoši  piecdesmit   euro ,  54   centi ), Līguma summa ar PVN tiek noteikta  11   815 , 01   EUR  ( vienpadsmit tūkstoši astoņi simti piecpadsmit   euro ,  01  cent s ). Pievienotās vērtības  nodokļa samaksa tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma  noteiktajām prasībām.  

