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1. Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs
RVPLD 2026/22

1.2. Pasūtītājs:
1.2.1. Centralizēto iepirkumu institūcija:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments 
Reģ. Nr. 90011524360
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67105151
E-pasts: dl@riga.lv, tīmekļvietne: www.ld.riga.lv
Pircēja profils: www.eis.gov.lv 
Kontaktpersona: Zane Šmukste
Kontakttālrunis: +371 67105197
E-pasts: Zane.Smukste@riga.lv 

1.2.2. Pasūtītāji, kuru vajadzībām tiek veikts iepirkums:
1) Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departaments 
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67105151
E-pasts: dl@riga.lv

2) Rīgas patversme
Adrese: Latgales iela 208, Rīga, LV-1019
Tālr.: +371 67037698; 
E-pasts: rigaspatversme@riga.lv

3) Rīgas sociālās aprūpes centrs “Mežciems”
Adrese: Malienas iela 3A, Rīga, LV-1079
Tālr.: +371 67181955
E-pasts: mezciems@riga.lv 

4) Rīgas sociālās aprūpes centrs “Gaiļezers” 
Adrese: Hipokrāta iela 6, Rīga, LV-1079
Tālr.: +371 67536895
E-pasts: rsacgailezers@riga.lv


1.3. Papildu paskaidrojumi par iepirkuma nolikumu
1.3.1. Informācijas apmaiņa par iepirkuma nolikumu (turpmāk – Nolikums) starp pasūtītāju un ieinteresēto piegādātāju notiek rakstiski. Rakstveida informācijas pieprasījums par Nolikumu ieinteresētajiem piegādātājiem ir jāiesniedz personiski, jānosūta uz Nolikuma 1.2.1. apakšpunktā minēto kontaktpersonas e-pastu vai jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā.
1.3.2. Uz informācijas pieprasījumiem un jautājumiem obligāti jābūt norādei: “iepirkumā “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”, id. Nr. RVPLD 2026/22”.
1.3.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus[footnoteRef:2] pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju tīmekļvietnē www.eriga.lv un www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. [2:  laikus pieprasīta papildu informācija ir tad, ja pēc tās saņemšanas pasūtītājam ir pietiekams laiks atbildes sagatavošanai (piem., laiks konsultācijām ar ekspertu), vienlaikus ievērojot likumā noteiktos termiņus.] 

1.3.4. Ja tiek izdarīti grozījumi iepirkuma dokumentos, informācija par grozījumiem tiek publicēta pasūtītāja www.eriga.lv un www.eis.gov.lv, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem, iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.3.5. Visa aktuālā informācija par iepirkumu, t.sk. Nolikums, Nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir pieejama pasūtītāja tīmekļvietnē www.eriga.lv un Pasūtītāja profilā www.eis.gov.lv. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.[footnoteRef:3] [3:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 


1.4. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja[footnoteRef:4] un EIS publikācijā norādītajam datumam un laikam. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.  [4:  https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/RVPLD/ ] 

1.4.2. [bookmark: _Hlk161219655]Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkumu uzraudzības biroja[footnoteRef:5] un EIS publikācijā norādītajā datumā un laikā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. [5:  https://info.iub.gov.lv/lv/meklet/q/RVPLD/ ] 

1.4.3. Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.
1.4.4. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar Nolikuma 1.5.1.3. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar piekļuvi šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja pretendents elektronisko atslēgu ar piekļuvi šifrētā dokumenta atvēršanai minētajā termiņā neiesniedz, iepirkuma komisija piedāvājumu atzīst par tādu, kas nav iesniegts Nolikumā noteiktajā termiņā.

1.5. Piedāvājuma noformēšana
1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.5.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.5.1.3. elektroniski (PDF formātā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.5.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.5.2.1. pieteikuma veidlapa, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un tehniskais piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski ar Microsoft Office un Adobe Acrobat Reader (PDF) rīkiem lasāmā formātā; 
1.5.2.2. dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem iesniedz vai nu parakstot visu piedāvājumu ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, vai parakstot katru no iesniegtajiem dokumentiem ar drošu elektronisko parakstu. Piedāvājumu paraksta persona, kurai ir pretendenta pārstāvības tiesības vai tās pilnvarota persona, pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformētu pilnvaru.
1.5.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti un kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, pievienojot apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
1.5.4. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta atvasinājumu, tā pareizību apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta atvasinājuma pareizība nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu, var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta atvasinājumu.
1.5.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.5.6. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama informācija.
1.5.7. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

2. [bookmark: _Toc241904285]Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Būvdarbi – Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 1. pielikums) un iepirkuma līguma nosacījumiem (Nolikuma 9. pielikums) un Nolikuma nosacījumiem.
2.2. CPV kods: 45000000-7, Celtniecības darbi, 45432100-5, Grīdas ieklāšana un apdare, 45453000-7, Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts, 42416100-6, Lifti, 45313100‑5, Lifta ierīkošana.
2.3. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 6 (sešās) iepirkuma daļās:
2.3.1. [bookmark: _Hlk199937063]Iepirkuma daļa Nr. 1 – “Grīdas seguma maiņas, remonta un atjaunošanas darbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamentā”;
2.3.2. Iepirkuma daļa Nr. 2 – “Telpu atjaunošanas darbi Rīgas patversmē”;
2.3.3. Iepirkuma daļa Nr. 3 – “Telpu atjaunošanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centrā “Mežciems””;
2.3.4. Iepirkuma daļa Nr. 4 – “Virtuves telpu remonts Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers””;
2.3.5. Iepirkuma daļa Nr. 5 – “Grīdas seguma maiņas, remonta un atjaunošanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers””;
2.3.6. Iepirkuma daļa Nr. 6 – “Kravas lifta piegāde, nomaiņa ar uzstādīšanu un esošā lifta demontāža Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers””.
2.4. Pretendents var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām iepirkuma priekšmeta daļām, ievērojot Nolikumā, t.sk. Tehniskajās specifikācijās noteiktās prasības.

2.5. Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
2.5.1. Paredzamais līguma izpildes termiņš:
2.5.1.1. iepirkuma daļā Nr. 1: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim. Darbu izpildes grafiks jāprecizē ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot iestādes ikdienas darbību;
2.5.1.2. iepirkuma daļā Nr. 2: 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža. Darbu izpildes grafiks jāprecizē ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot iestādes ikdienas darbību;
2.5.1.3. iepirkuma daļā Nr. 3: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim. Darbu izpildes grafiks jāprecizē ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot iestādes ikdienas darbību;
2.5.1.4. iepirkuma daļā Nr. 4: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim. Darbu izpildes grafiks jāprecizē ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot iestādes ikdienas darbību;
2.5.1.5. iepirkuma daļā Nr. 5: 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim. Darbu izpildes grafiks jāprecizē ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot iestādes ikdienas darbību;
2.5.1.6. iepirkuma daļā Nr. 6: 4 (četru) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim. Darbu izpildes grafiks jāprecizē ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas. Darbi jāveic objektā, nepārtraucot un netraucējot iestādes ikdienas darbību.

2.5.2. Darbu izpildes vieta: 
2.5.2.1. Iepirkuma daļā Nr. 1: Baznīcas iela 19/23, Rīga;
2.5.2.2. Iepirkuma daļā Nr. 2: Eiženijas iela 1e/1d, Rīga;
2.5.2.3. Iepirkuma daļā Nr. 3: Malienas iela 3A, Rīga;
2.5.2.4. Iepirkuma daļās Nr. 4 – Nr. 6: Hipokrāta iela 6, Rīga. 

2.5.3. Ja piedāvājuma precīzai sagatavošanai nepieciešams veikt telpu apsekošanu, apskates laiks individuāli jāsaskaņo ar: 
2.5.3.1. Iepirkuma daļā Nr. 1 – Ramonu Petriti, tālr. 67012302, e-pasts: ramona.petrite@riga.lv.
2.5.3.2. Iepirkuma daļā Nr. 2 – Valdi Ansonu, tālr. 25613422, e-pasts: valdis.ansons@riga.lv.
2.5.3.3. Iepirkuma daļā Nr. 3 – Edgaru Štālu, tālr. 67181961, e-pasts: edgars.stals@riga.lv.
2.5.3.4. Iepirkuma daļās Nr. 4 – Nr. 6 – Intu Miķelsonu, tālr. 67536998, 28230320, e‑pasts: ints.mikelsons@riga.lv.

2.5.4. Norēķini par Darba izpildi tiek veikti bez avansa maksājumiem. Samaksas kārtība noteikta iepirkuma līguma projektā (Nolikuma 9. pielikums).
2.5.5. Iepirkuma līgums iepirkuma daļās Nr. 4 – Nr. 6 tiks slēgts tikai gadījumā, ja Pasūtītājam būs pieejams finansējums attiecīgo darbu izpildei.

3. Prasības pretendentiem 
3.5. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā 
3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
3.1.2. Pretendents nevar iesniegt individuālu piedāvājumu, ja piedalās piegādātāju apvienībā vai personālsabiedrībā, kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam. 
3.1.3. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt līgumu, pēc pretendenta izvēles tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām vai tiks noslēgts sabiedrības līgums, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
3.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu šajā iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma oriģināls vai apliecināta kopija vai izraksts, kā arī cita dokumenta (protokola, vienošanās, u. tml.) oriģināls vai apliecināta kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības robežas un limitu, ja tas nav atspoguļots personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
3.1.5. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu, izvēlas izveidot personālsabiedrību, tā:
3.1.5.1 7 (septiņu) dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisijas lēmums nosūtīts visiem pretendentiem, paraksta personālsabiedrības līgumu;
3.1.5.2 ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem kļuvis neapstrīdams Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, piesaka personālsabiedrības reģistrāciju komercreģistrā un nākamajā darba dienā pēc personālsabiedrības reģistrācijas komercreģistrā iesniedz pasūtītājam personālsabiedrības līguma apliecinātu kopiju, personālsabiedrības pārstāvja pilnvaru.
3.1.6. Ja piedāvājumu iesniegusī piegādātāju apvienība, kurai tiek piešķirtas tiesības slēgt līgumu, izvēlas noslēgt sabiedrības līgumu, tā 7 (septiņu) darba dienu laikā no dienas, kad iepirkuma komisijas lēmums nosūtīts visiem pretendentiem, paraksta sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad iepirkuma komisijas lēmums par iepirkuma procedūras rezultātiem kļuvis neapstrīdams Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā, iesniedz pasūtītājam sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un, ja nepieciešams, sabiedrības pārstāvja pilnvaru.
3.1.7. Ja pretendents Nolikuma 3.1.5.1. un 3.1.5.2. apakšpunktā minētajā termiņā neiesniedz pasūtītājam norādītos dokumentus, uzskatāms, ka pretendents atteicies noslēgt iepirkuma līgumu un pasūtītājs ir tiesīgs lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums tika atzīts par nākamo ar zemāko cenu.

4. Pretendentu atlase
	Nr. p.k.
	Atlases prasība
	Iesniedzamais atlases dokuments

	4.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši pretendenta izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība (turpmāk – Apvienība), personālsabiedrība vai pretendents piesaista apakšuzņēmējus, šī prasība attiecināma uz katru personu apvienības, personālsabiedrības dalībnieku, kā arī uz pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju.
	1. Pasūtītājs attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.

Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē.

Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

2. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkumā, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 3. pielikumā pievienotajam paraugam. Pieteikumu paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona vai vadītāja pilnvarota persona, pievienojot normatīvajos aktos noteiktā kārtībā noformētu pilnvaru.

	4.2.
	Pretendents, kā arī katrs piegādātāju apvienības dalībnieks un pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs, kas veiks būvdarbus, ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Reģistrācija Būvkomersantu reģistrā nav nepieciešama tiem pretendentiem vai apakšuzņēmējiem, kuru darbība iepirkuma izpildē aprobežojas tikai ar preču piegādi, neveicot būvdarbus.

Attiecībā uz ārvalstu pretendentu, ja tas tiek atzīts par līguma slēgšanas tiesību ieguvēju, tam jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu, norādot vismaz vienu reģistrētu atbilstošas darbības sfēras būvspeciālistu.
	Pasūtītājs informāciju par pretendenta, piegādātāju apvienības dalībnieka vai apakšuzņēmēja atbilstību Būvkomersantu reģistrācijai pārbauda Būvkomersantu reģistrā tikai attiecībā uz tiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuri veiks būvdarbus.

Attiecībā uz ārvalstu pretendentu:
· jāiesniedz atbilstoša dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo (būvniecības pakalpojumu) reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments;
· ja attiecīgās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju neparedz, pretendents iesniedz rakstveida apliecinājumu par to;
· ārvalsts pretendents profesionālo reģistrāciju var apliecināt arī norādot publiski pieejamu reģistru vai oficiālu resursu, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu.

	4.3.
	Pretendentam darbu izpildē jānodarbina:
1) vismaz viens speciālists ar būvprakses sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 3);
2) vismaz viens speciālists ar būvprakses sertifikātu ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas montāžas darbu vadīšanai (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 3 un Nr. 4);
3) vismaz viens speciālists ar būvprakses sertifikātu elektroietaišu līdz 1 kV izbūves darbu vadīšanā (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 2, Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 6). 
4) vismaz viens kvalificēts speciālists, kas dod tiesības veikt bīstamo iekārtu (liftu) montāžu atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 17. novembra noteikumiem Nr. 679 “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” prasībām (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 6).
	Pretendents sniedz informāciju par piesaistītajiem speciālistiem, to pienākumiem un saistību ar pretendentu, kam pievienotas būvprakses sertifikātu kopijas (ja informācija nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)) (Nolikuma 7. pielikums).

	4.4.
	Pretendentam darbu izpildē ir jānodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasību ievērošana, un gadījumā, ja būvdarbos piedalās divi vai vairāki būvdarbu veicēji, jāieceļ vismaz viens minētajiem noteikumiem atbilstošs darba aizsardzības koordinators.
	Pretendents iesniedz apliecinājumu (brīvā formā) par darbu atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasību ievērošanu.

Ja darbu izpildē piedalās divi vai vairāki būvdarbu veicēji, jāaizpilda Nolikuma 7. pielikumā norādītā informācija par darba aizsardzības koordinatoru.

	4.5.
	Pretendentam ir ražotāja pilnvarojums pārdot, uzstādīt, veikt tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu piedāvātajai precei, kā arī veikt garantijas un pēc garantijas remontdarbus. (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 6)
	Pretendents iesniedz ražotāja vai tā pārstāvja autorizācijas pilnvarojums pretendentam par tiesībām pārdot, uzstādīt, veikt preces tehnisko apkopi un rezerves daļu nomaiņu Eiropas Savienībā, kā arī veikt garantijas un pēc garantijas remontdarbus.

	4.6.
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze iepirkuma priekšmetam atbilstoša (saturā) līguma/u izpildē*: 
· iepirkuma daļās Nr. 1 un Nr. 2: vismaz 1 (viena) līguma izpildē;
· iepirkuma daļās Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 5: vismaz 2 (divu) līgumu izpildē.

Katrā objektā veikto darbu un materiālu vērtība ir vismaz 50 % apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN.

Par līdzvērtīgu pieredzi tiks atzīta pieredze, kuras ietvaros pretendents ir veicis vismaz 2 (divu) jaunu liftu (celtspēja ne mazāk kā 700 kg), piegādi un uzstādīšanu un nodevis to ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 6).

*Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.
	Pretendents iesniedz informāciju par iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) veiktajiem telpu atjaunošanas darbiem, norādot pasūtītājus, to kontakttālruni, līguma priekšmetu, līgumcenu, termiņu (saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 4.6. apakšpunkta prasībām.

Pretendentam jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no apliecinājumā norādītajiem pasūtītājiem.

	4.7.
	Pretendentam visā darbu izpildes un garantijas laikā jābūt spēkā būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	Pretendents iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu apliecinājumu vai pretendenta parakstītu apliecinājumu (brīvā formā), ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā tiks veikta civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana.

	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Nolikumā noteiktajām prasībām, personu apvienības un apakšuzņēmēji

	4.8.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Iepirkuma priekšmeta izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents nepārprotami pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.

	4.9.
	Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā Iepirkuma priekšmeta izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā pretendents nepārprotami pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	4.10.
	Prasības Apvienībai vai personālsabiedrībai.
	Ja pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanos par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līgumu gadījumā, ja piegādātāju Apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju.

	4.11.
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: 
Pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000.00 (desmit tūkstoši) euro vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	Jāaizpilda informācija par apakšuzņēmējiem (Nolikuma 4. pielikums).
Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (Nolikuma 4.1.pielikums).
Ja pretendents (arī Apvienība) plāno piesaistīt iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu vērtība EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju.

	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments)

	Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir jāiesniedz par pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura piegādes vērtība ir vismaz 10 000 euro. Apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.
Pretendents Vienotajā dokumentā aizpilda prasīto informāciju no I. līdz VI. daļai.
Pretendents var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.


Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Lūdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/

5. Iesniedzamie dokumenti
5.1. Pretendentu atlases dokumenti saskaņā ar Nolikuma 4. punktu.
5.2. Tehniskais piedāvājums saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu:
5.2.1. Pretendentam Tehniskais piedāvājums ir jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, nodrošinot visu tajā noteikto prasību izpildi;
5.2.2. Iepirkuma daļās, kurās paredzēta Tāmes sagatavošana (iepirkuma daļas Nr. 1 – Nr. 5), pretendents sagatavo un iesniedz Tāmi saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (Nolikuma 2. pielikums);
5.2.3. Iepirkuma daļā Nr. 6, kas paredz kravas lifta piegādi un uzstādīšanu, Pretendents iesniedz Tehniskajā specifikācijā paredzēto tehnisko piedāvājumu, aizpildot parametru tabulu, norādot piedāvātās iekārtas tehniskos parametrus, kā arī pievienojot dokumentus, kas apliecina piedāvājuma atbilstību Tehniskajai specifikācijai (piemēram, ražotāja tehnisko dokumentāciju, katalogus vai citus informatīvos materiālus).
5.2.4. Tehniskā specifikācija satur Darba uzdevumu, kā arī prasības būvdarbu izpildei, Darbu apjomu sarakstu un aprakstu par kvalitātes līmeni. Pretendents, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un, ja nepieciešams, veicot objekta apsekošanu, iegūst Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo informāciju.
5.3. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 6. pielikumu par katru iepirkuma daļu atsevišķi:
5.3.1. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro, ar ne vairāk kā 2 cipariem aiz komata, norādot cenu bez PVN;
5.3.2. Cenā jāiekļauj visi ar būvdarbiem saistītie izdevumi, t.sk. administratīvās izmaksas, visa veida sakaru izmaksas u.c. izdevumus, lai nodrošinātu līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Cenā ietver arī visus nodokļus (izņemot PVN) un nodevas, ja tādas ir paredzētas, kā arī visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā (elektrības, minimālās darba algas, u.c. izmaksu sadārdzināšanos);
5.3.3. Pretendenta piedāvātā līgumcena nedrīkst pārsniegt pasūtītāja plānoto līgumcenu: 
5.3.3.1. Iepirkuma daļā Nr. 1 – 9828,00 EUR bez PVN;
5.3.3.2. Iepirkuma daļā Nr. 2 – 7855,00 EUR bez PVN;
5.3.3.3. Iepirkuma daļā Nr. 3 – 120 000,00 EUR bez PVN;
5.3.3.4. Iepirkuma daļā Nr. 4 – 29 000,00 EUR bez PVN;
5.3.3.5. Iepirkuma daļā Nr. 5 – 34 000,00 EUR bez PVN;
5.3.3.6. Iepirkuma daļā Nr. 6 – 42 000,00 EUR bez PVN;
5.4. Papildu piedāvājums saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai saskaņā ar Nolikuma 8. pielikumu (šī informācija tiek izmantota tikai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai un netiek uzskatīta par tehnisko prasību):
5.4.1. Papildu darbu garantijas termiņš virs minimālās prasības (36 mēneši);
5.4.2. Reakcijas termiņš garantijas defekta novēršanas uzsākšanai.

6. Piedāvājumu vērtēšana un izvēles kritēriji
6.1. Iepirkuma komisija lēmumu pieņem slēgtā sēdē.
6.2. Iepirkuma komisija vērtēs tikai tos piedāvājumus, kas iesniegti Nolikumā paredzētajā termiņā un kārtībā. 
6.3. Vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pēc savas izvēles var noteikt metodes, ar kurām pārbaudīt piedāvājumā sniegtās informācijas patiesumu. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kuros, pēc iepirkuma komisijas konstatētā, ir sniegtas nepatiesas ziņas vai par kuriem iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā nav sniegta izskaidrojošā informācija, ja tāda tikusi pieprasīta.
6.4. Lai pārliecinātos, vai pretendenta piedāvājums atbilst Nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformējuma prasībām, iepirkuma komisija veiks nolikuma 1.5. apakšpunktā noteikto prasību pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc nolikumā noteiktajām piedāvājuma noformēšanas prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem, t.i., ja tiks konstatēta tāda piedāvājuma neatbilstība noformējuma prasībām, kas var būtiski ietekmēt turpmāko lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pretendentu (piedāvājums nav parakstīts, piedāvājumam trūkst dokumentu, u.c.).
6.5. Lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst Nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkuma komisija veiks Nolikuma 4. punktā noteikto prasību un dokumentu pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, pamatojoties uz nolikumā noteiktajām prasībām, būs atzinusi par neatbilstošiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
6.6. Lai pārliecinātos, vai pretendenta tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma 5.2. apakšpunkta prasībām un Tehniskajai specifikācijai, iepirkuma komisija veiks tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi. Iepirkuma komisija bez tālākas izskatīšanas noraidīs to pretendentu piedāvājumus, kurus tā, vadoties pēc Nolikumā noteiktajām prasībām būs atzinusi par neatbilstošiem. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
6.7. Vērtējot finanšu piedāvājumus, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu un vai tas nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par aritmētisko kļūdu labojumiem Pasūtītājs informēs pretendentu. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājums pārsniedz Nolikuma 5.3.4. apakšpunktā norādīto pasūtītāja paredzamo līgumcenu, tā pretendenta piedāvājumu noraidīs kā neatbilstošu un pretendentu izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā.
6.8. Lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, pasūtītājs var pieprasīt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu, pamatojumu cenas pazeminājumam. Ja pretendents būs iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, iepirkuma komisija to izslēgs no turpmākās dalības iepirkumā.
6.9. Ja pretendents nespēj pamatot vai nesniedz izskaidrojumu par tā finanšu piedāvājuma cenas veidošanos, iepirkuma komisija to izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā.
6.10. No visiem prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīs pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts tas pretendenta piedāvājums, kas, summējot iegūtos punktus par katru no kritērijiem, ieguvis lielāko punktu skaitu (maksimālais punktu skaits – 100). Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma aprēķināšanas kritēriji ir šādi:

	Nr. p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	K1
	Piedāvātā līgumcena
	70

	K2
	Papildu darbu garantijas termiņš virs minimālās prasības
	20

	K3
	Reakcijas termiņš garantijas defekta novēršanas uzsākšanai
	10

	Kopā:
	100



Kritērija K1 “Piedāvātā līgumcena” punktu aprēķināšana:
Piedāvājumam ar viszemāko cenu tiek piešķirts maksimālais punktu skaits – 70 punkti.
Pārējo piedāvājumu punktu skaits tiek aprēķināts pēc formulas:
K1 = (zemākā piedāvātā cena / vērtējamā piedāvājuma cena) x 70.

Kritērija K2 “Papildu darbu garantijas termiņš virs minimālās prasības” punktu aprēķināšana:
Minimālā darbu garantijas prasība ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
Punkti tiek piešķirti tikai par papildu garantijas termiņu virs minimālās prasības.

	Papildu garantijas termiņš
	Kopējais garantijas termiņš
	Punktu skaits

	Vismaz 12 mēneši
	48 mēneši
	20

	Vismaz 6 mēneši
	42 mēneši
	10

	Tikai minimālā prasība
	36 mēneši
	0


*Iepirkuma daļā Nr. 6 kritērijs K2 attiecas uz darbu, montāžas darbu un būvdarbu garantijas termiņu, nevis uz ražotāja noteikto lifta iekārtas garantijas termiņu, ja Tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi.

Kritērija K3 “Reakcijas termiņš garantijas defektu novēršanas uzsākšanai” punktu aprēķināšana:
Reakcijas termiņš tiek vērtēts kā laiks no Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par defektu nosūtīšanas dienas līdz defektu novēršanas uzsākšanai.
	Reakcijas termiņš
	Punktu skaits

	1 darba diena
	10

	3 darba dienas
	5

	5 darba dienas vai ilgāk
	0


K2 un K3 kritērijos norādītā informācija tiek izmantota tikai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai un netiek uzskatīta par tehnisko prasību.

*Pretendenta piedāvātais garantijas termiņš un reakcijas termiņš kļūst par līguma izpildes nosacījumu un ir saistošs visā līguma darbības laikā.

6.11. Iepirkuma komisija neveiks saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas aprēķinus, ja ir iesniegts tikai viens atbilstošs piedāvājums.
6.12. Par saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma komisija atzīst tā pretendenta piedāvājumu, kas vērtēšanā saņem visaugstāko punktu novērtējumu. 
6.13. Ja vairāki pretendenti ir iesnieguši piedāvājumu ar vienādu punktu skaitu, tiks izvēlēts pretendents, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu atbilstoši Nolikuma kritērijam K1 – piedāvātā līgumcena. Ja K1 kritērijs nenodrošinās uzvarētāja noteikšanu, tad tiks veikta izloze pieaicinot pretendentu pārstāvjus, kuru iesniegtajiem piedāvājumiem būs vienāds punktu skaits. Ja pretendentu pārstāvji pēc uzaicinājuma neieradīsies piedalīties izlozes norisē, pasūtītājs veiks izlozi bez pretendentu pārstāvju klātbūtnes.

7. Izslēgšanas noteikumi
7.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz pretendentu, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā 1., 2., 3., 4, 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minēto izslēgšanas gadījumu esamību. Izslēgšanas noteikumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteikto kārtību (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu).
7.2. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija veiks Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi un, ja sankcijas attieksies, izvērtēs Pretendenta izslēgšanu vai Līguma slēgšanu.

8. Iepirkuma līgums
8.1. Pasūtītājs slēgs līgumu saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumā pievienoto līguma projektu un pretendenta piedāvājumu.
8.2. Līguma projekts ir pievienots kā Nolikuma 9. pielikums un tā nosacījumi ir ņemami vērā sagatavojot piedāvājumu.
8.3. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgums jāparaksta piecu darba dienu laikā, skaitot no pasūtītāja, kura interesēs tiek veikts iepirkums, uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt līgumu.
8.4. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu ar zemāko cenu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam ar zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. Lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu vai izbeigšanu bez rezultāta
Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultāta vai pārtraukšanu, ja:
9.1. nav saņemts neviens piedāvājums;
9.2. nav saņemts neviens Nolikumam atbilstošs piedāvājums;
9.3. citos gadījumos atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”.

Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums (1. pielikums) (atsevišķās datnēs);
2. Lokālās tāmes iepirkuma daļās Nr. 1 – Nr. 5 (2. pielikums) (atsevišķās datnēs);
3. Pieteikuma veidlapa (3. pielikums);
4. Informācija par apakšuzņēmējiem (4. un 4.1. pielikums);
5. Pretendenta pieredzes saraksts (5. pielikums);
6. Finanšu piedāvājums (6. pielikums);
7. Informācija par piesaistītiem speciālistiem (7. pielikums);
8. Papildu piedāvājums saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai (8. pielikums);
9. Līguma projekts (9. pielikums).

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja							R.Petrite

1. pielikums

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums
(skatīt atsevišķā datnē EIS)


2. pielikums

Tāmes iepirkuma daļās Nr. 1 – Nr. 5
(skatīt atsevišķā datnē EIS)


3. pielikums

PIETEIKUMS
Iepirkumam “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”
id. Nr. RVPLD 2026/22
	Informācija par pretendentu

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	Ārvalstu pretendentam piešķirtais reģistrācijas numurs Latvijā un datums.
	Aizpilda, ja attiecināms

	Būvkomersanta reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Pasta adrese:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	

	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	

	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu 

	Vārds, uzvārds:
	

	Ieņemamais amats:
	

	Tālrunis:
	

	E-pasta adrese:
	



	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus (jā/ nē)[footnoteRef:6] [6:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī Nolikuma 4. un 4.1. pielikums.] 

	

	Pretendents atbilst mikro/mazā/ vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:7](norādīt atbilstošo) [7:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi . Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 

	Obligāti jāaizpilda, norādot atbilstošo

	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:8] [8:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Obligāti jāaizpilda

	Norādīt pretendenta patiesā labuma guvējus
	Obligāti jāaizpilda

	Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība
	Obligāti jāaizpilda



Ar šo mēs <pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.> apliecinām savu dalību iepirkumā “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”, iepirkuma id. Nr. RVPLD 2026/22 un iesniedzam piedāvājumu.
Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, tajā skaitā ar tehnisko specifikāciju, un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinām, ka :
1) Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā, pildīt iepirkuma nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos darbus.
2) šis piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai ar uzvarējušo pretendentu, iepirkuma izbeigšanai vai pārtraukšanai.
3) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamais tehniskais aprīkojums un resursi.
4) Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
5) Finanšu piedāvājumā norādītie vienības izcenojumi ir nemainīgi visā Līguma darbības laikā, neatkarīgi no preču piegādes vietas un citiem aspektiem.
6) Informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem (gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība) – personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. jur. adrese):___________________________.
7) Piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatēs aizliegtu vienošanos pazīmes, pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē. 
8) Mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, jo mēs vai ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta Iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu.
9) Nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā norādītās prasības.
10) Apliecinām, ka uz Pretendentu nav attiecināmi 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citstarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
4. pielikums 

Saraksts ar līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem[footnoteRef:9] [9:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz. Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāiesniedz apliecinājums (Nolikuma 4.1. pielikums)
] 


ĢENERĀLUZŅĒMĒJS
	Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Līguma apjoms EUR bez PVN

	Līguma apjoms %
	Pakalpojuma raksturojums

	
	
	
	



APAKŠUZŅĒMĒJI
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs un statuss
	Līguma apjoms EUR bez PVN*
	Līguma apjoms %

	Pakalpojuma raksturojums

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*Norāda tikai tos apakšuzņēmējus, kuriem izpildei nododamā līguma daļa ir vienāda vai pārsniedz 10 000 euro.

	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


4.1. pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJA, SPECIĀLISTA VAI
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS,
APLIECINĀJUMS

Iepirkuma
“Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”
Nolikuma 4.11. apakšpunkta prasības izpilde
Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese]  apliecinu, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Iepirkumā mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās/speciālists, apņemas:

1. veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 
_____________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________.



	

	Apakšuzņēmēja, speciālista, personas uz kuras spējām balstās, likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts un datums


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	


5. pielikums

Pretendenta pieredzes saraksts

dalībai iepirkumā
“Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. RVPLD 2026/22

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs, tā kontaktinformācija (adrese, kontaktpersona, tālruņa nr.)
	Līguma priekšmets, raksturojums

	Līguma darbības laiks (no – līdz) 
(noslēgts, izpildīts)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	




*Pielikumā jāiesniedz vismaz viena pozitīva atsauksme par kādu no tabulā norādītajiem līgumiem, kas apstiprina Nolikuma 4.6. apakšpunktā noteikto prasību izpildi.


	


	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*




*Rekvizītus “paraksts” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


6. pielikums

Iepirkuma 
“Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām” 
iepirkuma id. Nr. RVPLD 2026/22

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
(uz pretendenta veidlapas)
Iepirkuma daļā Nr.____


Mūsu piedāvātā cena, kas ietver sevī visas izmaksas, kas saistītas ar darbu sniegšanu, kā arī visus nodokļus, nodevas u.c. maksājumus, ir:

	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	
	
	













	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


7. pielikums 

Informācija par piesaistītiem speciālistiem
Iepirkumā “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”
id. Nr. RVPLD 2026/22

	Nr.p.k
	Speciālists*
	Vārds, Uzvārds
	Dokumenta Nr. un derīguma termiņš

	1.
	Speciālists ēku būvdarbu vadīšanā
	
	

	2.
	Speciālists ar būvprakses sertifikātu ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas montāžas darbu vadīšanai
	
	

	3.
	Speciālists ar būvprakses sertifikātu elektroietaišu izbūvē (līdz 1 kV)
	
	

	4.
	Speciālists ar tiesībām veikt bīstamo iekārtu (liftu) montāžu
	
	

	5.
	Darba aizsardzības koordinators**
	
	



*Pretendents norāda tikai tos speciālistus, kas attiecināmi uz iepirkuma daļu(-ām), kurai(-ām) tiek iesniegts piedāvājums.
**Darba aizsardzības koordinatoru norāda, ja būvdarbu izpildē piedalās divi vai vairāki būvdarbu veicēji.



	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.



8. pielikums

Papildu piedāvājums saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai*


Ar šo apliecinu, ka norādītā informācija ir patiesa un saistoša līguma izpildes gadījumā.

	Nr. p.k.
	Kritērijs
	Pretendenta piedāvājums

	1.
	Papildu darbu garantijas termiņš virs minimālās prasības (mēnešos)
	_______ mēneši

	2.
	Reakcijas termiņš garantijas defekta novēršanas uzsākšanai
	_______ dienas



1. Minimālais garantijas termiņš ir 36 mēneši.
2. Reakcijas termiņš tiek noteikts kā laiks no Pasūtītāja rakstiska paziņojuma nosūtīšanas līdz defekta novēršanas uzsākšanai.
3. Pretendenta piedāvātie rādītāji kļūst par līguma izpildes nosacījumiem un ir saistoši visā līguma darbības laikā.









	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


9. pielikums

BŪVDARBU LĪGUMS (PROJEKTS)[footnoteRef:10] [10:  Līguma slēgšanas brīdī var tikt izdarīti redakcionāli labojumi vai nebūtiski precizējumi, t.i. netiek mainīts līguma un tā pielikumu saturs pēc būtības.] 

iepirkuma “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām”, 
id. Nr. RVPLD 2026/22, daļā Nr. ____

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

______________ (turpmāk – Pasūtītājs), tā __________ personā, kura/š rīkojas saskaņā ar _______________, no vienas puses, 

_______________ (turpmāk – Izpildītājs), tā _____________personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________, no otras puses, un

turpmāk visi kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,

saskaņā ar Rīgas domes 2026. gada 21. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. RD‑26‑29‑sn “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības 2026. gada budžetu”, kā arī ņemot vērā Izpildītāja piedāvājumu iepirkumam “Telpu atjaunošanas darbi un remontdarbi Rīgas valstspilsētas pašvaldības Labklājības departamenta un tā pakļautības iestāžu vajadzībām” iepirkuma id. Nr. RVPLD 2026/22 (turpmāk – Iepirkums) un Iepirkuma komisijas 2026. gada __. ______ lēmumu par tiesību piešķiršanu slēgt līgumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un Līguma summa
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par saviem līdzekļiem apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt __________________ (norāda atbilstoši iepirkuma daļai) darbus (turpmāk – Darbi), atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (1. pielikums) noteiktajām prasībām, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā (2. pielikums) un ievērojot Līguma un tā pielikumu noteikumus un Pasūtītāja norādījumus.
1.2. Izpildītājs Līguma 1.1. apakšpunktā minētos darbus veic ar savu darbaspēku, darbarīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. Izpildītājs atbild par to, lai Darbu veikšanā tiktu izmantoti sertificēti būvmateriāli un atbilstošas kvalifikācijas speciālisti.
1.3. Līgumcena par Līgumā noteiktajiem pienācīgi izpildītajiem Darbiem tiek noteikta _________ EUR (____ euro, _____ centi) apmērā bez PVN. Ieskaitot 21 % pievienotās vērtības nodokli ______ EUR (_____ euro, ______ centi), Līguma summa ar PVN tiek noteikta ______ EUR (_____ euro, _____ centi). Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma noteiktajām prasībām.

2. Līguma termiņš
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā <4 (četrus) mēnešus> (attiecas uz iepirkuma daļām Nr. 1., Nr. 3 un Nr. 6), <2 (divus) mēnešus> (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 4 un Nr. 5.), <30 (trīsdesmit) dienas> (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 2) vai līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

3. Darbu organizācijas kārtība un darbu nodošana
3.1. Darbi ir jāveic Līgumā noteiktajā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu noteikumus. 
3.2. Darbu izpildes laikā veicot ugunsbīstamus darbus normatīvajos aktos noteiktajā izpratnē, Izpildītājam pirms šādu darbu uzsākšanas ir pienākums aizpildīt un noformēt Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 11. pielikums “Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai” (5. pielikums), nodrošināt tā parakstīšanu un ievērot tajā noteiktās prasības. Pēc pieprasījuma Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aizpildītā norīkojuma kopiju.
3.3.  Izpildītājam visā Darbu izpildes un garantijas laikā jānodrošina būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. 
3.4. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam spēkā esošas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju. Izpildītājs nodrošina, ka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana ir spēkā visā Darbu izpildes un garantijas laikā. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt apliecinājumu par apdrošināšanas spēkā esamību jebkurā Līguma izpildes laikā.
3.5. [bookmark: _Hlk234414776]Darbu izpildes termiņš: <4 (četru) mēnešu laikā> (attiecas uz iepirkuma daļām Nr. 1., Nr. 3, Nr. 4 un Nr. 6), <2 (divu) mēnešu laikā> (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 5.) <30 (trīsdesmit) dienu laikā> (attiecas uz iepirkuma daļu Nr. 2) no Līguma spēkā stāšanās dienas. 
3.6. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju darbu izpildes kalendāro grafiku. Kalendārais grafiks pēc tā saskaņošanas ir saistošs abām Pusēm. Kalendārais grafiks nav uzskatāms par Līguma pielikumu un tā precizēšana nav uzskatāma par Līguma grozījumiem, ja netiek mainīts Darbu izpildes gala termiņš. 
3.7. Ja Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Darbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad tam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma, ja šis aizliegums nav radies Izpildītāja darbības vai bezdarbības dēļ.
3.8. Izpildītājs atzīst, ka veicamie Darbi, to apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. 
3.9. Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā veiktu Darbus Līgumā noteiktajā apjomā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
3.10. Darbu izpildes laikā ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī Puses paraksta Aktu par izpildītajiem darbiem (turpmāk – Akts) (3. pielikums), kurā norādīts attiecīgajā periodā faktiski izpildīto darbu apjoms. Pēc visu Darbu pabeigšanas Puses paraksta Aktu (kopsavilkumu) (4. pielikums), kas apliecina Darbu pilnīgu izpildi.
3.11. Pasūtītājs izskata un sniedz atbildi Izpildītājam par Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kurā tos saņēmis, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.

4. Pušu tiesības un pienākumi
4.1. Izpildītāja pienākumi:
4.1.1. ievērot Līguma 3. nodaļā noteiktās prasības par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un nodrošināt tās spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;
4.1.2. veikt Darbu sagatavošanu un organizēšanu, kā arī izpildīt Darbus kvalitatīvi un Līgumā noteiktajā termiņā;
4.1.3. apmaksāt visus ar Darbu veikšanu saistītos izdevumus līdz Darbu pilnīgai pabeigšanai;
4.1.4. veikt Darbus saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Tehnisko specifikāciju (1. pielikums);
4.1.5. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
4.1.6. veicot ugunsbīstamus darbus objektā, Izpildītājam ir pienākums pirms darbu uzsākšanas noformēt Norīkojumu ugunsbīstamā darba veikšanai saskaņā ar Līguma 5. pielikumu. Ugunsbīstamus darbus bez pienācīgi noformēta norīkojuma veikt nav atļauts.
4.1.7. nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu un ja Darbu izpildē piedalās divi vai vairāki būvdarbu veicēji, nodrošināt darba aizsardzības koordinatora nozīmēšanu;
4.1.8. nodrošināt tīrību Darbu veikšanas teritorijā un Izpildītāja darbības zonā, ja Darbu veikšanas teritorija tiek piegružota Izpildītāja darbības rezultātā; 
4.1.9. nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju par visām konstatētajām neprecizitātēm vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus;
4.1.10. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajai specifikācijai. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar tiesību aktiem;
4.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
4.1.12. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvju piekļuvi Darbu izpildes vietai;
4.1.13. savlaicīgi un kvalitatīvi novērst konstatētos defektus;
4.1.14. nodrošināt, ka Darbu izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji atbilst normatīvo aktu prasībām, un uzņemties pilnu atbildību par to darbībām;
4.1.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
4.1.16. pirms Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Darbu veikšanas zonu (aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.), kas attiecas uz Līgumā veicamajiem Darbiem;
4.1.17. nodrošināt Līguma izpildes vietu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

4.2. Izpildītāja tiesības:
4.2.1. saņemt no Pasūtītāja Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju;
4.2.2. saņemt samaksu par kvalitatīvi faktiski veiktajiem Darbiem.

4.3. Pasūtītāja pienākumi:
4.3.1. nodrošināt Izpildītāja pieeju Darbu veikšanas zonai;
4.3.2. nozīmēt savu pārstāvi Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai;
4.3.3. pieņemt Izpildītāja veiktos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;
4.3.4. samaksāt par kvalitatīvi faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

4.4. Pasūtītāja tiesības:
4.4.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
4.4.2. atkāpties no Līguma ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos gadījumos.

5. Garantijas laiks
5.1. Izpildītājs garantē, ka veiktajiem Darbiem tiks nodrošināta garantija – __ (_______) mēneši (norāda saskaņā ar piedāvājumu) no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.
5.2. Izpildītājs garantē, ka veiktie Darbi atbilst Pasūtītāja norādītajām prasībām un tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ un kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir veikti kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, un ka izmantotajos materiālos nav defektu.
5.3. Izpildītājs uz sava rēķina novērš visus garantijas laikā konstatētos defektus, kas radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ.
5.4. Izpildītājs uzsāk defektu novēršanu termiņā, kāds norādīts Izpildītāja piedāvājumā iepirkumā, skaitot no Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas brīža.
5.5. Izpildītājs novērš defektus iespējami īsā termiņā, ņemot vērā defekta raksturu un tehnoloģiskās prasības. Ja objektīvu šķēršļu dēļ defektu nav iespējams novērst nekavējoties, Puses vienojas par defektu novēršanas termiņu.
5.6. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
5.7. Strīdus un domstarpības Puses atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst defektu, Puses pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamās Puses noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamā Puse. Eksperta slēdziens ir Pusēm saistošs.
5.8. Ja Izpildītājs pēc Līgumā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz Līguma minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.
5.9. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem sedz Izpildītājs.
5.10. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, garantijas saistības attiecas uz tiem Darbiem, kas veikti līdz Līguma izbeigšanas brīdim, un garantijas termiņš tiek skaitīts no attiecīgo Darbu pieņemšanas dienas vai Līguma izbeigšanas dienas.

6. Norēķinu kārtība
6.1. Izpildītājs pēc Līguma 3.10. apakšpunktā minētā apstiprinājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā iesniedz Rīgas valstspilsētas pašvaldībai elektronisko rēķinu un pielikumā Pušu parakstītu Aktu (3. pielikums). Samaksa par Darbiem tiek veikta par faktiski izpildītajiem un Pušu Aktā par izpildītajiem darbiem apstiprinātajiem Darbiem.
6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:
6.2.1. Rīgas valstspilsētas pašvaldības e-pakalpojumu “Rēķinu iesniegšana” portālā https://www.eriga.lv;
6.2.2. Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā https://latvija.gov.lv Pašvaldības e-adresē EINVOICE@90011524360 (ja Izpildītājs nav reģistrējies https://www.eriga.lv).
6.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
6.4. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā gadījumā, ja Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu un Aktu.
6.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam pareizu, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
6.6. Izpildītājam ir pienākums portālos www.latvija.gov.lv vai www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
6.7. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
6.8. Izpildītājs apliecina, ka Iepirkumam iesniegtajās Izpildītāja piedāvājumā iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteikto Darbu apjomu izpildei.
6.9. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku.

7. Pušu atbildība
7.1. Puses atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas viņu vainas dēļ Darbu laikā nodarīti otras Puses tehniskajiem līdzekļiem, būvizstrādājumiem un darbiem. Par trešās personas nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild šī trešā persona. Par trešajai personai nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem Darbu laikā atbild vainīgā Puse. Pušu netiešie zaudējumi netiek atlīdzināti.
7.2. Izpildītājs atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas veicot Darbus, kā arī par defektiem, kas tiek atklāti garantijas laikā, ja tie radušies Izpildītāja vainas vai neuzmanības dēļ.
7.3. Pasūtītājs var piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līgumcenas par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) no kopējās Līgumcenas.
7.4. Jebkura no Līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no kopējās Līgumcenas.
7.5. Ja Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas vienpusēji atkāpjas no Līguma un neveic Darbus, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas.
7.6. Līgumā 7.3. apakšpunktā minēto līgumsodu Pasūtītājs ietur no veicamā maksājuma. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
7.7. Par zaudējumiem un Līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tās neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.
7.8. Visos gadījumos, kad Pasūtītājs atkāpjas no Līguma sakarā ar Izpildītāja pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas, kā arī Pasūtītājs bezstrīdus kārtībā ietur savus tiešos zaudējumus no summām, kas pienākas Izpildītājam. Ja Puses nevar vienoties par maksājuma apmēru, tad tās daļas, ko Pasūtītājs ietur no Piegādātājam paredzētiem maksājumiem, apmēra novērtējumam Puses var pieaicināt neatkarīgu ekspertu.
7.9. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu Līguma izpildi vai sakarā ar Līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst Pasūtītājam saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.
7.10. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs ir pārkāpis Līguma 9. nodaļā noteiktos pienākumus, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru konstatēto gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kopējās Līguma summas.
7.11. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, par to iepriekš paziņojot Izpildītājam, ja nav iespējams izpildīt Līgumu, tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.12. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma pilnībā vai daļēji, rakstveidā informējot Izpildītāju vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ja Līguma izpildei paredzētais finansējums nav pieejams vai tiek samazināts tādā apmērā, ka Pasūtītājs objektīvi nevar nodrošināt Līguma turpmāku izpildi.
7.13. Šādā gadījumā Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par līdz atkāpšanās brīdim faktiski un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, kas ir pieņemti Līgumā noteiktajā kārtībā. Izpildītājam nav tiesību prasīt negūto peļņu, zaudējumu atlīdzību vai cita veida kompensāciju saistībā ar Pasūtītāja atkāpšanos no Līguma šajā punktā noteiktajā gadījumā.
7.14. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā informējot Pasūtītāju divas nedēļas iepriekš, ja Pasūtītājs kavē maksājumus par vairāk kā vienu mēnesi.

8. Līguma grozījumi
8.1. Līdzēji, savstarpēji rakstiski vienojoties, var grozīt Līguma noteikumus (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un piektās daļas pirmo punktu), veicot šādus satura un apjoma grozījumus:
8.1.1. grozījumi ir nebūtiski;
8.1.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Līguma 8.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma noteikumus par Līguma grozījumiem;
8.1.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
8.2. Līguma grozījumi ir nebūtiski, ja tie precizē Līguma saturu atbilstoši faktiskajai situācijai vai precizē pārrakstīšanās vai gramatiskās kļūdas.
8.3. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami veicot šāda satura un apjoma grozījumus:
8.3.1. palielināt Līguma summu līdz 30% (trīsdesmit procenti), ja Pasūtītājam radusies nepieciešamība pēc papildus Darbiem;
8.3.2. iekļaut papilddarbus, kā rezultātā netiek būtiski izmainīts darbu apjoms, kā arī netiek pasliktināts gala rezultāts; 
8.3.3. Pagarināt Darbu izpildes termiņu šādos gadījumos:
8.3.3.1. ja Pasūtītājs iepriekš neparedzētu apstākļu dēļ liedz Izpildītājam piekļūšanu Darbu veikšanas vietai;
8.3.3.2. ja Līguma izpildi ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;
8.3.3.3. ja Darbu izpildes laikā ir radušies neparedzēti papildu darbi, kuri nepieciešami, lai pabeigtu Darbus kopumā un neparedzētos Darbus nav iespējams veikt Līgumā noteiktajā termiņā; 
8.3.3.4. ja objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam neparedzētu Līguma prasību izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas.
8.4. Līguma izpildes termiņa pagarinājums pats par sevi nemaina citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas noslēgtā Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas. 
8.5. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas ir saistītas ar tā izpildi un darbību, tiek noformētas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījuši Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
8.6. Līgumā neatrunātās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības apspriežamas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa
9.1. Līguma izpildē Izpildītāja iesaistītā Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
9.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā Atklātā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
9.3. Izpildītāja Atklātā konkursā iesniegtajā Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt Atklātā konkursā iesniegtajā Izpildītāja Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.4.1. Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
9.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām;
9.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta septītajā daļā minētajiem nosacījumiem. 
9.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītāja Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Izpildītāja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par savu saistību nepildīšanu, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (force majeure) iestāšanās rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskatāmi: ugunsgrēki, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbība vai tās draudi, streiki, blokādes, valsts institūciju akti un darbības, kas būtiski izmaina Pušu saimnieciskās darbības nosacījumus, tā ka tālāka darbība kļūst neiespējama, vai nes tikai zaudējumus, kā arī citi no Līdzējiem neatkarīgi apstākļi.
10.2. Puses līgumsaistību neizpildīšana ir attaisnojama, ja šī Puse pierāda, ka neizpildīšanas cēlonis ir bijis Līguma 10.1. apakšpunktā minētais šķērslis, kuru tas nevarēja kontrolēt, un nevarēja saprātīgi sagaidīt, lai šī Puse paredzētu šķēršļa rašanos Līguma noslēgšanas brīdī vai izvairītos no šķēršļa, vai pārvarētu tā sekas. Ja šķērslis ir īslaicīgs, saistību neizpildīšana ir attaisnota tikai uz saprātīgu laiku, kas noteikts, ņemot vērā šķēršļa ietekmi uz Līguma izpildīšanu.
10.3. Puse, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, nekavējoties rakstveidā informē par to otru Pusi, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, izņemot, ja par nepārvaramas varas iestāšanos lēmumu pieņem Ministru kabinets, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
10.4. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, katra Puse ir tiesīga atkāpties no Līguma.

11. Noslēguma noteikumi
11.1. Visus strīdus un domstarpības Puses risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
11.2. Gadījumos, kuri nav atrunāti Līgumā, Puses rīkojas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.3. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot savas tiesības vai pienākumus, kas saistīti ar Līgumu, trešajām personām. Pušu reorganizācijas gadījumā Līguma saistības pāriet Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
11.4. Kontaktpersona Līguma ietvaros un Līguma izpildes uzraudzību Pasūtītāja interesēs veic _________, tālr._________, e-pasts _________.
11.5. Kontaktpersona Līguma ietvaros un Līguma izpildes uzraudzību Izpildītāja interesēs veic __________, tālr. _________, e-pasts _________.
11.6. Mainoties personām, kuras veic Līguma uzraudzību, Pušu rekvizītiem, bankas kontiem vai citai būtiskai informācijai, kura var ietekmēt Līguma izpildi, Puses par to rakstveidā viena otru informē 3 (trīs) darbdienu laikā.
11.7. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski uz ______ (vārdiem) lapām, ieskaitot pielikumus.

Pušu juridiskās adreses un rekvizīti:
Pasūtītājs:	Izpildītājs:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


1. pielikums

Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums



2. pielikums

Finanšu piedāvājums
Tāme iepirkuma daļās Nr. 1 – Nr. 5


3. pielikums

	OBJEKTA NOSAUKUMS:
	

	Adrese:
	

	Iepirkuma identifikācijas Nr.:
	

	Līguma Nr. un datums:
	

	Līguma priekšmets:
	

	PASŪTĪTĀJS:
	

	UZŅĒMĒJS:
	





AKTS NR._____
par 20__.gada ______________ izpildītajiem darbiem

Tāmes izmaksas EUR _____________
	Nr.
	




Kods*
	Darba 
veidu 
nosaukums
	Mērv.
	Daudzums
	

Vienības izmaksas saskaņā ar tāmi (EUR)
	
Kopējās izmaksas saskaņā ar tāmi (EUR)

	
	
	
	
	
	Laika norma (c/h)
	Darba samaksas likme* (euro/h)
	Darba alga
	Būvistrādājumi
	Mehānismi 
	Kopā (EUR)
	Darbietilpība (c/h)
	Darba alga
	Būvistrādājumi
	Mehānismi
	Kopā (EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	 
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Materiālu  transports
	%
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Pavisam pa objekta nodaļu:
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Virsizdevumi
	%
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Peļņa 
	%
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Sociālās apdrošināšanas nodoklis 
	23.59%
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	
	Kopā
	 
	 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 


*Aizpilda, ja būvdarbu iedalījums veikts saskaņā ar MK 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17
"Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” 1.pielikumu.


	DARBUS NODEVA:
	PĀRBAUDĪJA:
	DARBUS PIEŅĒMA:

	Uzņēmējs: ___________________________________
/Vārds, uzvārds/ …
	[footnoteRef:11]________________________:_____________________________ [11: ] 

/Vārds, uzvārds/.
	[footnoteRef:12]________________________: _____________________________________ [12: ] 

/Vārds, uzvārds/

	Amata nosaukums: _________________________________
	
	

	Datums: ___.___.20___.
	Datums: ___.___.20___.
Sertifikāta Nr.__________________
	Datums: ___.___.20___.

	
	PĀRBAUDĪJA:
	

	
	______________________:___________________________________
/Vārds, uzvārds/ .
	

	
	
	

	
	Datums: ___.___.20___.
Sertifikāta Nr.__________________
	





4. pielikums

	OBJEKTA NOSAUKUMS:
	

	Adrese:
	

	Iepirkuma identifikācijas Nr.:
	

	Līguma Nr. un datums:
	

	Līguma priekšmets:
	

	PASŪTĪTĀJS:
	

	UZŅĒMĒJS:
	




AKTS (KOPSAVILKUMA) NR._____
par 20__.gada ______________ izpildītajiem darbiem
(mēnesis)
	Tāmes izmaksas EUR _____________

	Nr.
p.k.
	Galveno darbu veidu nosaukums
	Izmaksas saskaņā ar tāmi,
 EUR (bez PVN)
	Izpilde no darbu sākuma, t.sk. izpilde kārtējā mēnesī, EUR (bez PVN)
	Izpilde no darbu sākuma, t.sk. izpilde kārtējā mēnesī, %
	Izpilde kārtējā mēnesī, EUR (bez PVN)
	Atlikums, EUR (bez PVN)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	
	
	

	
	PVN:
	
	
	
	
	

	
	Pavisam kopā:
	
	
	
	
	







	DARBUS NODEVA:
	PĀRBAUDĪJA:
	DARBUS PIEŅĒMA:

	Uzņēmējs: ______________________________
/Vārds, uzvārds/.
	[footnoteRef:13]_______________: ___________________________________ [13: ] 

/Vārds, uzvārds/..
	[footnoteRef:14]___________________: ____________________________ [14: ] 

/Vārds, uzvārds/.

	Amata nosaukums:______________________________
	
	

	Datums: ___.___.20___.
	Datums: ___.___.20___.
Sertifikāta Nr.__________________
	Datums: ___.___.20___.

	
	PĀRBAUDĪJA:
	

	
	_______________________:_______________________________
/Vārds, uzvārds/ …………………………..
	

	
	
	

	
	Datums: ___.___.20___.
Sertifikāta Nr.__________________
	




5. pielikums
 
Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai
	 
	 
	 

	(norīkojuma sastādīšanas vieta)
	 
	(norīkojuma sastādīšanas datums)


 
	I daļa
(aizpilda pirms ugunsbīstamā darba veikšanas)

	1. Objekta vai objekta teritorijas nosaukums un adrese
	 

	 

	2. Darba veikšanas vieta
	 

	
	(norāda ugunsbīstamā darba veikšanas vietu)

	 

	3. Darba veids
	 

	
	(norāda ugunsbīstamā darba veidu)

	 

	4. Objekta atbildīgā vai pilnvarotā persona
	 

	
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, informāciju, ar kuru var identificēt personu)

	 

	5. Darba veicējs un pilnvarotā persona
	 

	
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un fiziskās personas vārdu, uzvārdu, informāciju, ar kuru var identificēt personu)

	 

	6. Darba uzsākšanas datums, laiks
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	plkst.
	 
	 
	 
	 

	
	(diena, mēnesis, gads)
	 
	(stundas, minūtes)

	 

	7. Darba beigšanas datums, laiks
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	plkst.
	 
	 
	 
	 

	
	(diena, mēnesis, gads)
	 
	(stundas, minūtes)

	 

	8. Par sagatavošanas darbiem atbildīgā persona
	 

	
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, informāciju, ar kuru var identificēt personu)


Paraksti:
	Objekta atbildīgā vai pilnvarotā persona
	 

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)


 
	Darba veicējs vai pilnvarotā persona
	 

	
	(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)


 
	II daļa
(aizpilda pēc ugunsbīstamā darba izpildes)

	9. Darbs pabeigts un darba izpildes vieta sakārtota
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	plkst.
	 
	 
	 
	 

	
	(diena, mēnesis, gads)
	 
	(stundas, minūtes)

	 

	10. Persona, kas atbild par darba vietas uzraudzību četru stundu laikā pēc darba izpildes beigām
	 

	
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un fiziskās personas vārdu, uzvārdu, informāciju, ar kuru var identificēt personu)


Paraksti:
	Objekta atbildīgā vai pilnvarotā persona
	 

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)


 
	Darba veicējs vai pilnvarotā persona
	 

	
	(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)


 
	III daļa
(aizpilda četras stundas pēc ugunsbīstamā darba pabeigšanas)

	11. Darba vietas uzraudzība pabeigta un ugunsgrēka apdraudējuma nav
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	plkst.
	 
	 
	 
	 

	
	(diena, mēnesis, gads)
	 
	(stundas, minūtes)

	 

	12. Par darba vietas uzraudzību atbildīgā persona
	 

	
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un fiziskās personas vārdu, uzvārdu, informāciju, ar kuru var identificēt personu)


Paraksti:
	Objekta atbildīgā vai pilnvarotā persona
	 

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)


 
	Darba veicējs vai pilnvarotā persona
	 

	
	(atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts)


Piezīme. Norīkojumu var apvienot ar cita veida bīstamo darbu veikšanai paredzētu dokumentu, ja tā saturs atbilst šā pielikuma prasībām.
