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1. IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumus Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības. 
1.2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss), kas tiek organizēts Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punkta kārtībā

1.3. Piegādātājs - fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā, un ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Būvdarbi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu ietvaros”, iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2026/29.
1.4. Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums - Iepirkums tiek veikts atklātā, pārredzamā, nediskriminējošā un konkurenci nodrošinošā, sociāli atbildīgā veidā, kā arī saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā, ievērojot nediskriminācijas principus.
2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS
	Pasūtītāja nosaukums
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”

	Juridiskā adrese
	Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV - 5201

	Reģistrācijas numurs
	LV - 50003356621

	E-pasts
	info@jrslimnica.lv 

	Pasūtītāja pilnvaras
	Pasūtītājs kā pārzinis veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta/pakalpojumu sniedzēja atlasi, publiska iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi

	Iepirkuma komisija
	Iepirkuma komisija izveidota ar Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (turpmāk tekstā – Slimnīca) Valdes priekšsēdētāja  2026. gada 5. janvāra rīkojumu Nr. 1-5-2026-1

	Kontaktpersonas
	Par iepirkuma priekšmetu – Būvinženieris Jurģis Ļaudaks, tālruņa Nr.: +371 22479645, e-pasta adrese: jurgis.laudaks@jrslimnica.lv ;

Par nolikumu – Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Vineta Višteine, tālruņa Nr.: +371 65237855, e-pasta adrese: vineta.visteine@jrslimnica.lv 

	Pircēja profila adrese
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433


3. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
3.1. Iepirkuma priekšmets: būvdarbi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu ietvaros saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – būvniecības darba uzdevumu (4., 4.1. un 4.2. pielikums), līguma projektu (8. pielikums)  ir sadalīti 3 (trīs) daļās:
3.1.1.  1. daļa – Kāpņutelpas vienkāršota atjaunošana un zvana centra izveide Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī. Būvdarbi tiek veikti projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai”, Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012 īstenošanas ietvaros.

3.1.2. 2. daļa – Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūve Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201. Būvdarbi tiek veikti projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai”, Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012 īstenošanas ietvaros.
3.1.3. 3. daļa –  Morga telpas izbūve SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201. Būvdarbi tiek veikti projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai”, Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012 īstenošanas ietvaros.
3.2. CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi). 

3.3. Paredzamā kopējā līgumcena par visām daļām kopā: līdz 383 361,98 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).  
3.3.1. paredzamā līgumcena iepirkuma 1. daļā – 74 926,50 EUR bez PVN;
3.3.2. paredzamā līgumcena iepirkuma 2. daļā – 172 750,42 EUR bez PVN;
3.3.2. paredzamā līgumcena iepirkuma 3. daļā – 135 685,06 EUR bez PVN.
3.4. Piedāvājuma vērtēšanas un izvēles kritēriji un nosacījumi: Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka saskaņā ar Nolikuma punktā Nr. 10.2. noteiktajiem kritērijiem. 
3.5. Samaksas kārtība saskaņā ar Līguma noteikumiem.

3.6. Būvdarbu izpildes vieta:
3.6.1. Iepirkuma 1. un 2. daļā – Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201;

3.6.2. Iepirkuma 3. daļā – Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201.
3.7. Līguma izpildes termiņi: 
3.7.1. 1. daļai – 4 (četri) mēneši; 
3.7.2. 2. daļai – 6 (seši) mēneši,
3.7.3. 3. daļai – 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas un ietver Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, tajā skaitā Būvvaldes atzīmes saņemšanu apliecinājuma kartē par būvniecības nosacījumu izpildi un akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu (Būvatļaujas noslēgšanu).
3.8. Būvdarbi tiek realizēti atbilstoši SIA “JaunRīga”, (Reģ. Nr. 40103680902) un SIA ,,BRK PROJEKTI” (Reģ. Nr. 45403050593) izstrādātajiem būvprojektiem. 
3.9. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par 1 (vienu) vai vairākām (arī visām) daļām. Piedāvājums attiecīgajā daļā ir jāiesniedz par visu apjomu. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.
3.10.  Lai izvērtētu visus būvdarbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas līdz piedāvājumu iesniegšanai ieinteresētajām personām ir obligāta objekta būvniecības vietas apsekošana, turpmāk – Objekta apsekošana. Pēc objekta apsekošanas ieinteresētā pretendenta pārstāvis un pasūtītāja kontaktpersona objekta apsekošanai parakstās objekta apsekošanas lapā (7. pielikums), kurš jāiesniedz konkursa piedāvājumā pievienojot pie dokumentācijas. 

3.10.1. objekta apskate tiek organizēta laikā, kas ir saskaņots ar Pasūtītāja kontaktpersonu: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” Būvinženieri Jurģi Ļaudaku, tālruņa Nr.: +371 22479645, e-pasta adrese: jurgis.laudaks@jrslimnica.lv. 
3.11. Objekta apskates laikā pretendenta pārstāvjiem tiek dota iespēja pārliecināties par visiem plānotā objekta izmēriem, novietojumu, tehnisko stāvokli, piekļūšanas iespējām darbu zonai (tai skaitā materiālu piegādes, glabāšanas un būvgružu izvešanas iespējām), būvdarbu zonas robežām un būvlaukuma vadības un sadzīves telpu izvietošanas iespējām, kā arī iespēju veidot pagaidu un pastāvīgos pieslēgumus elektroapgādes, vājstrāvas un ventilācijas tīkliem.
4. PRETENDENTS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
4.1.  Pretendents līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami līguma izpildei 

4.2.  Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu, un personas, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus būvdarbu vai pakalpojumus iepirkuma līgumā šī persona kā apakšuzņēmējs veiks un veicamā pakalpojuma daļa.

4.3.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, pie iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno parakstīts dokuments (nodoma protokols, vienošanās), kurā norādīts  personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē pret Pasūtītāju,  katra dalībnieka veicamo darbu apjoms, un pārstāvības tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu – jāparedz  vai nu pilnvarojums galvenajam dalībniekam pārstāvēt personu apvienību Atklātā konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt visus dokumentus (skat. 8.2.) vai piedāvājumu iesniedz personu apvienība un piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā. Vienošanās dokumentā vai nodomu protokolā jāapliecina, ja ar pretendentu, kas ir piegādātāju apvienība, tiks slēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai izveidos pilnsabiedrību vai noslēgts sabiedrības līgumu. 

4.4.   Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai., kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
5. IEPIRKUMA NOLIKUMS 

5.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.

5.2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433. 

5.3.   Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433. 

5.4. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 

5.5.    Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz pasūtītāja darba dienas beigām – darba dienās līdz plkst. 16:30. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā dienā.
5.5.  Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
5.6.   Komisija atbildi ieinteresētajiem piegādātājiem nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras ir saņemts jautājums, un publicē EIS e-konkursa apakšsistēmā šī Atklāta konkursa sadaļā.
5.7.  Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS  e-konkursu apakšsistēmā pircēja profilā šī Atklātā konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par Atklāto konkursu.
5.8.  Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā.
6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
6.1.  Piedāvājumu drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.

6.2.    Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu 

6.3.   Lai pretendents iesniegtu piedāvājumu Elektronisko iepirkumu sistēmas e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
6.4.    Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  
6.5.    Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas protokols, pēc piedāvājumu atvēršanas, publiski ir pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
6.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

6.7.  Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
7. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
7.1.1. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt pasūtītāja noteikto veidlapu. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents ir izmainījis pasūtītāja noteikto veidlapu, pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām.
7.2.  Piedāvājums jāparaksta un EIS e-konkursu apakšsistēmā jāiesniedz pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai, vai viņa pilnvarotajai personai - pievienojot attiecīgu pilnvaru Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma un kopijas pareizības apliecināšanai. Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, Parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. 

7.3.  Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

7.4. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

7.5. Parakstot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus      (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šā Atklātā konkursa sadaļā).
8. PRASĪBAS PRETENDENTAM, TĀ PIEDĀVĀJUMAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
Atlases dokumentus pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības:
	Nr. p. k.
	Pretendentu prasības
	Iesniedzamie dokumenti

	Atlases prasības

	8.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Pretendents ir iesniedzis pieteikumu Iepirkumam atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām.
	Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar nolikuma Pielikumā Nr.1 pievienoto veidni.

Ja Pretendenta pieteikumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija. 

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam ir jāiesniedz komersantu amatpersonu saraksts, norādot Pretendentu un tā amatpersonas – personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un personas kodu. Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības, personālsabiedrības biedru un personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām. 

Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēt tiesīgām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv .

Informāciju par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, iepirkuma komisija pārbaudīs Valsts ieņēmuma dienesta publiskojamo datu bāzē vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

Ārvalsts Pretendentam reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas faktu)

	8.2.
	Pretendentam jāapliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt pretendentu iepirkumu procedūras ietvaros.
	Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, jāiesniedz dokuments, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku iepirkuma procedūras ietvaros. Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
 Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēt tiesīgām amatpersonām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.

	8.3.
	Darbu izpildes laika grafiks
	Darbu izpildes grafikā (6. pielikums) jānorāda izpildes termiņi, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā – būvniecības darba uzdevumā (4., 4.1., 4.2. pielikums) norādītajām prasībām.

	8.4.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā.
	Iepirkuma komisija Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīs, vai Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā. 

Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. 

Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un kurš līguma izpildei piesaistīs ārvalstu būvspeciālistus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. 

Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu personu jāiesniedz reģistrācijas, licencēšanas vai sertificēšanas faktu apliecinoši dokumenti ar tulkojumu valsts valodā.

Ārvalstī reģistrētam Pretendentam reģistrācija jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts tiesību aktiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, vai iesniedzot kompetentas valsts institūcijas dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši savas valsts normatīvo aktu prasībām

	8.5.
	Pasūtītājs pieņem ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
	Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. 

Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par piegādātāju apvienības dalībnieku, katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no Līguma vērtības vai vairāk. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.

Personām, uz kuru spējām Pretendents balstās, ir jāaizpilda sadaļa par izslēgšanas noteikumiem, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem Pretendents uz konkrēto personu ir balstījies.

ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2. pielikums), vai izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, kas pieejams: http://espd.eis.gov.lv/ .

	8.6.
	Pretendentam nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi (saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums 11.¹ pantu). Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, nedrīkst būt noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Uz Pretendentu nedrīkst būt attiecināmas 2022. gada 8. aprīļa Eiropas Komisijas Padomes regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – 2022. gada 8. aprīļa Regula), 5. k panta 1. punktā noteiktās sankcijas.
	Par Latvijas Republikā reģistrētiem Pretendentiem – Pasūtītājs iegūst informāciju publiski pieejamās datu bāzēs.

Ja par Pretendenta patiesā labuma guvējiem šāda informācija nav pieejama publiskajās datu bāzēs, Pretendents norāda Pretendenta patieso labuma guvēju Pieteikumā dalībai iepirkumā (Pielikums Nr.1) vai iesniedz dokumentu, kas pamato apliecinājumu, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Pasūtītājs ziņas iegūs vienā no šādiem veidiem:

 • patstāvīgi vai pieprasot pretendentam iesniegt ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas (tai skaitā izziņā pieprasa norādīt ziņas par patiesā labuma guvēju vai ziņas par to, ka patiesā labuma guvēju noskaidrot nav iespējams);

 • ja ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa netiek izsniegta, to var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs pārbauda izslēgšanas nosacījumu esamību saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta trešajā un ceturtajā daļā noteikto un sekojošās datu bāzēs: • ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju datubāzē https://sankcijas.fid.gov.lv/; 

Pasūtītājs pārbauda, vai uz Pretendentu nav attiecināmas 2022. gada 8. aprīļa regulas 5. k panta 1. punktā noteiktās sankcijas. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz Pretendentu attiecas iepriekš minētās sankcijas, Komisija pieaicina ekspertu, kas vērtēs to ietekmi uz iepirkuma līguma izpildi. Ja uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbības, kas saistītas ar filiāli, vai uz personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskās finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas 13 dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi, vai 2022. gada 8. aprīļa Regulas 5.k panta 1. punktā noteiktās sankcijas, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā. 

	Pretendenta atbilstība tehniskajām un profesionālajām spējām

	8.7.
	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā (ar nosacījumu, ka objekts nodots ekspluatācijā laikā no 2021.gada 1.janvāra līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) laikā ir izpildījis:
vismaz 1 (vienu) publisku ēku
 būvdarbu līgumu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

· līguma ietvaros veiktie būvdarbi ir ēkas jaunbūve, vai pārbūve
,
· līguma ietvaros veikti inženiertīklu izbūves vai pārbūves darbi
Katra līguma ietvaros veiktie būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, noteikto prasību par pieredzi izpilda kāds no piegādātāju apvienības biedriem, kas šo pieredzi ieguvis veicot būvdarbus kā galvenais būvdarbu veicējs.

Ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad šī persona šo pieredzi ir ieguvusi veicot būvdarbus kā galvenais būvdarbu veicējs.

	Pretendenta apstiprināts pieredzes saraksts saskaņā ar nolikuma pielikumā Nr. 2., 2.1., 2.2. pievienoto veidni, kas apliecina pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikuma 8.7. punkta prasībām, klāt pievienojot:

-
dokumentāciju, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir pabeigti un nodoti pasūtītājam/ būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (jābūt norādītam datumam, kad būvdarbi pabeigti un nodoti pasūtītājam/objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, 

-
pasūtītāju atsauksmes vai citi  alternatīvi dokumenti par izpildītiem būvdarbiem, kur iekļauta informācija par objekta ekspluatācijas nepārtrauktību būvdarbu veikšanas laikā,

-
vai citus dokumentus, kuri apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma 8.7. punktam, ja Pretendentam nav iespējams iesniegt augstāk minētos dokumentus.

Ja būvdarbi veikti citā valstī, pretendentam jāpievieno dokumenti, kas apliecina un nepārprotami norāda, ka pretendenta pieredze atbilst nolikuma 8.7. punktā noteiktajām prasībām

Lai pārliecinātos par pretendenta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības:

-
pārliecināties par sniegto ziņu patiesumu (piemēram, vērsties pie atsauksmju sniedzējiem u.tml.);

-
pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādīto darbu.

	Prasības speciālistiem

	8.8.
	Pretendenta rīcībā ir jābūt šādiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē:
	Pretendentam jāiesniedz atbildīgo speciālistu saraksts, saskaņā ar 3., 3.1., 3.2. pielikumu. Pasūtītājs pēc Pretendenta iesniegtā 3., 3.1. vai 3.2. pielikuma veic tajā norādīto speciālistu pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Pretendents iesniedz apliecinājumu,  sagatavotu brīvā formā,  ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ( ja attiecināms).

	8.8.1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš:
· sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;

· iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), (ar nosacījumu, ka objekts nodots ekspluatācijā laikā līdz pieteikuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam:
vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma vadīšanā publiskajās ēkās, kur:
·  līguma ietvaros veiktie būvdarbi ir ēkas jaunbūve, vai pārbūve;
Līguma ietvaros veiktie būvdarbi ir pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā.

Pretendents atbilstību nolikuma 8.8.1. punktā noteiktajām prasībām var apliecināt ar līgumu, kas atbilst visām 8.8.1. punktā izvirzītajām prasībām. 
	Lai apliecinātu atbilstību, pretendentam jāiesniedz pieredzes saraksts, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 8.8.1. punkta prasībām, atbilstoši veidnei (Nolikuma pielikums Nr. 3., 3.1., 3.2.)

Par pretendenta piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošo objektu pievieno dokumenta kopiju, kas apstiprina:

nominētā speciālista pieredzi objektā (dokumentāciju, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir pabeigti un nodoti pasūtītājam/būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (jābūt norādītam datumam, kad būvdarbi pabeigti un nodoti pasūtītājam/objekts pieņemts ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu, piemēram, būvatļauja, saistību raksts, būvdarbu žurnāls u.c. dokuments);

pasūtītāju atsauksmes vai citi alternatīvi dokumenti par izpildītiem būvdarbiem, kur iekļauta informācija par objekta ekspluatācijas nepārtrauktību būvdarbu veikšanas laikā;

vai citus dokumentus, kuri apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma 8.8.1. punktam, ja pretendentam nav iespējams iesniegt augstāk minētos dokumentus.

Pretendentam jāiesniedz pakalpojuma saņēmēja atsauksme vai citi  alternatīvi dokumenti par objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību Nolikuma 8.8.1. punktā noteiktajām prasībām. 

Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv ). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības pakalpojumus, kopijas.

Lai pārliecinātos par speciālista atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības:

pārliecināties par sniegto ziņu patiesumu (piemēram, vērsties pie atsauksmju sniedzējiem u.tml.);

pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādītā speciālista atbilstību nolikuma prasībām un to, ka tas ir veicis norādīto darbu.

Ja speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu, nepieciešams iesniegt speciālista apliecinājumu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

	8.8.2. 
	Pretendenta rīcībā ir šādi speciālisti - atbildīgie darbu vadītāji:
a)
Sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
b)
Sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanas  jomā;
c) Sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu izbūves darbu veikšanā.
Pretendenta piesaistītajiem speciālistiem uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi ir Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts vai sertifikāts darbiem, par kuriem tas būs atbildīgs līguma izpildē, un jāpiedalās iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā būvdarbu līguma izpildē.
	Pretendenta piesaistītie speciālisti uzrādāmi Nolikuma pielikumā Nr. 3., 3.1., 3.2.
Komisija pārbauda būvspeciālista tiesības veikt attiecīgās jomas pakalpojumus Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv ). 

Ja būvspeciālists nav sertificēts Latvijā, tad iesniedz citas valsts atbilstošas institūcijas izsniegtu līdzvērtīgu dokumentu, kas ļauj sniegt attiecīgās jomas būvniecības pakalpojumus, kopijas.

Lai pārliecinātos par speciālista atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības:

-
pārliecināties par sniegto ziņu patiesumu;

-
pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādītā speciālista atbilstību nolikuma prasībām.

Ja speciālists nav darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu, nepieciešams iesniegt speciālista apliecinājumu piedalīties iepirkuma līguma izpildē. 
Dokumenti ārvalstu būvdarbu vadītājiem, kuriem profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs: Ja pretendents līguma izpildei plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ( ja attiecināms).

	8.8.3.


	Pretendenta rīcībā ir darba aizsardzības koordinators. 
	Speciālista sagatavots un pašrocīgi parakstīts apliecinājums par piekrišanu veikt darba aizsardzības koordinatora darbus un izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām un 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām un citām prasībām saskaņā ar citiem būvdarbus regulējošajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus. Ārvalstu darba aizsardzības koordinatora, ja tāds tiek piesaistīts, kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā attiecīgajā profesijā, prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

	8.9.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas
	Piegādātājs iesniedz aizpildītu 11. pielikumu un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā norādot, ka:

•
tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,

•
šie resursi Pretendentam tiks nodoti un būs Pretendenta rīcībā visu iepirkuma līguma izpildes laiku (norādot konkrētus darbus kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Ja personai, kas paraksta apliecinājumu nav pārstāvības tiesības (saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju vai, ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, saskaņā ar attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu), tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības.

Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisks apliecinājums par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums.

Lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	8.10.
	Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji un personas, uz kuru iespējām balstās, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē.

Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.

* Obligāti ir norādāmi tikai apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro un personas, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus būvdarbu vai pakalpojumus iepirkuma līgumā šī persona kā apakšuzņēmējs veiks un veicamā pakalpojuma daļa
	Jāiesniedz aizpildītas pielikuma Nr.10 un Nr.11 veidlapas, ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, Pretendents pievieno līguma izpildē iesaistīto personu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši pielikumos norādītajai formai, ar norādi, kādus darbus norādītais apakšuzņēmējs veiks, norādot apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Iepirkuma līguma izpildes laikā Piegādātājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts iepirkuma līguma izpildē.

Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkumu likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 

Par apakšuzņēmējiem jāiesniedz katra apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar pielikuma Nr.11 formu.

	Tehniskais piedāvājums

	8.11.
	Pretendentam ir jānodrošina nolikumā norādītā objekta būvdarbiem nepieciešamais tehniskais aprīkojums (iekārtas, instrumenti), darbaspēks, materiāli u.c. resursi
	Pretendenta apliecinājums (brīvā formā), ka minētā iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejami nepieciešamie cilvēkresursi, tehniskais aprīkojums, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto būvdarbu veikšanai

	8.12.
	Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskās specifikācijas – būvniecības darba uzdevuma prasībām, būvprojektam (ar paskaidrojošo informāciju) un būvprojektā norādītajiem būvdarbu apjomiem.

	Pretendents iesniedz Nolikuma Pielikumu Nr.4., 4.1., 4.2.. Par tehniskā piedāvājuma sastāvdaļu tiek uzskatītas būvniecības tāmes, kas sagatavotas atbilstoši šī nolikuma 8.14. punkta noteikumiem – kā finanšu piedāvājuma sastāvdaļa. 

Pretendentam būvniecības tāmes nav nepieciešams iesniegt atkārtoti gan finanšu piedāvājuma, gan tehniskā piedāvājuma sastāvā – šie dokumenti iesniedzami finanšu piedāvājuma sastāvā, bet tiks vērtēti arī tehniskā piedāvājuma vērtēšanas gaitā.

	8.13.
	Noteikumi piedāvājot ekvivalentus konkrētas izcelsmes materiāliem, izstrādājumiem, instrumentiem un standartiem 
	Ja tiek piedāvāti ekvivalenti materiāli no būvprojektā noteiktā:

1) Pretendentam ir jādzēš esošais ieraksts un jānorāda tikai konkrētais materiāls (ražotājs, modelis), nevis tikai atsauce “vai ekvivalents”;

2) Jāiesniedz piedāvājumā kā ekvivalentu norādīto materiālu un būvprojektā norādīto materiālu tehnisko datu salīdzinājuma tabulas, kā arī aprēķinus, skaidrojumus (tostarp, kurai pozīcijai attiecināma kura piedāvājumam pievienotā datu lapa) utml., pamatojot, ka piedāvājumā norādītie materiāli ir ekvivalenti un to kvalitātes rādītāji ir tādi paši vai labāki un ekonomiskāki par būvprojektā norādītajiem;

3) Gadījumā, ja pretendents piedāvā darbu apjomu sarakstos vai būvprojektā minētos konkrētos materiālus, no finanšu piedāvājuma tāmēm nepieciešams izņemt atsauci “vai ekvivalents”.

	Finanšu piedāvājums

	8.14.
	Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda piedāvājuma cena ar PVN.

Finanšu piedāvājumā piedāvātajās cenās iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un Tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas.

Līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz vienību izmaksu pieaugumu
	Finanšu piedāvājums (Nolikuma 5. pielikums). 
Jāiesniedz finanšu piedāvājums, kurā norādītas kopējā piedāvātā līgumcena ar precizitāti divi cipari (ne vairāk) aiz komata.  EIS sistēmā ir jānorāda katras iepirkuma daļas piedāvātā līgumcena. 
Finanšu piedāvājuma sastāvdaļa ir pretendenta sagatavotās tāmes saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 ”Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām un to 5., 6. un 7. pielikuma prasībām. Pretendents sagatavo tāmes saskaņā ar būvprojektā un to paskaidrojošā informācijā norādītiem darbu apjomiem.

Būvprojekta tāmes sagatavo Excel formātā un tās paraksta ar drošu elektronisko parakstu.

Gadījumā, ja attiecīgajiem speciālistiem nav elektroniskā paraksta, tāmēs norāda speciālista vārdu, uzvārdu un sertifikāta numuru un pievieno speciālista apliecinājumu par minētās tāmes sastādīšanu.

Finanšu piedāvājumā norādītā cena bez PVN jāuztur spēkā nemainīga visā Iepirkuma līguma izpildes laikā. 


*Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).
9. PRETENDENTU PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
9.1. Komisija slēgtā sēdē atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko pretendenta piedāvājumu.

9.2. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu Komisija izvērtē:


9.2.1. vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības pretendentu noraidīt no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt.
9.3.   Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana:
9.3.1. Komisija pārbauda pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma kvalifikācijas prasībām

9.3.2. Pretendentu kvalifikācija pārbaudes laikā Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Pasūtītājs par reģistrācijas faktu Latvijas Republikā reģistrētiem pretendentiem, tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv .
9.3.3. Lai pārbaudītu pretendenta tiesības veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības likuma 13. un 22. panta prasībām, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas mājas lapā internetā https://bis.gov.lv/bisp. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt būvdarbus atsevišķās nozarēs, ja šī informācija nav reģistrēta Būvkomersanta reģistrā.
9.3.4. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja pretendenta kvalifikācijas dokumentu sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt bez tālākas izvērtēšanas.
9.4. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude:
9.4.1. Pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas – būvniecības uzdevuma prasībām un citām šī Nolikuma prasībām, t.sk. pārbauda darbu apjomus.
9.4.2. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja tehniskā piedāvājuma sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanu.
9.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana:

9.5.1. Komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.
9.5.2. Vērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā kopējo piedāvājuma summu bez pievienotās vērtības nodokļa.
9.5.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda vai tajā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus. 
9.5.4. Ja piedāvājums konkrētam publiskam iepirkumu līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53. panta nosacījumiem.
9.5.5. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, kas nepieciešami piedāvājumu izvērtēšanai, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
9.5.6. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ja finanšu piedāvājuma sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas.
10. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA ATBILSTOŠI IZVĒLES KRITĒRIJIEM

10.1. No pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

10.2. Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiks izvēlēts katrai daļai atsevišķi, atbilstoši šādiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem:
	Nr.
	Kritēriji
	Vērtēšanas princips
	Kritērija īpatsvars

	1
	2
	3
	4

	A
	Piedāvātā līgumcena (katrā iepirkuma daļā) par būvdarbu veikšanu EUR bez PVN
Piedāvājums ar zemāko piedāvāto līgumcenu saņem 90 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
	A - Piedāvātā līgumcena
A = Azem / Apied x N
(Azem – viszemāk piedāvātā cena;
Apied – vērtējamā piedāvājuma cena;
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība)
	90,00

	B
	Pretendentam līguma izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā, skaitot līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir pieredze) 1 (viena) publiskas ēkas būvdarbu veikšanā un vadīšanā, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a) būvdarbi veikti publiskā ēkā (piemēram, slimnīca, sociālās aprūpes iestāde, skola, bērnudārzs vai cita sabiedriskai lietošanai paredzēta ēka);
b) veikta ēkas pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve;
c) līguma ietvaros veikti inženiertīklu izbūves vai pārbūves darbi (vismaz ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas);
d) būvdarbu līguma vērtība nav mazāka par: 1. daļā – 50 000.00 EUR bez PVN, 2. daļā – 150 000.00 EUR, 3. daļā – 100 000.00 EUR.

e) būvdarbi ir pabeigti un ēka nodota ekspluatācijā.
Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem un būvēm ir jābūt nodotām ekspluatācijā.
	Pretendents, kas piedāvā speciālistu, iesniedz apliecinājumu par pretendenta speciālista pieredzi. Pretendents iesniedz pasūtītāja atsauksmi vai citu alternatīvu dokumentāciju (iesniegtajiem dokumentiem ir jāsatur informācija par pieredzes prasību tādā apmērā, lai Komisija varētu pārliecināties par speciālista pieredzes atbilstību), kā arī dokumentāciju, kas apliecina, ka būvdarbi objektā ir pabeigti un nodoti pasūtītājam/būvvalde vai institūcija, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīga iestāde ārvalstīs objektu pieņēmusi ekspluatācijā vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu.

Ja speciālistiem ir attiecīgā pieredze, tiek piešķirti 5 (pieci) punkti. Ja speciālistam nav attiecīgās pieredzes, tiek piešķirti 0 punkti.


	5,00

	C


	Līguma izpildē iesaistīto darbinieku apdrošināšana

Prasības izpilde nav obligāta!

Pretendents visa iepirkuma līguma izpildes periodā nodrošina iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem darbinieku veselības apdrošināšanu.

· Jāsniedz apliecinājums, ka iepirkuma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, iepirkuma līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem visa iepirkuma līguma izpildes periodā tiks nodrošināta darbinieku veselības apdrošināšana.
	
	5,00


	
	A+B+C=                            Kopējais maksimālais punktu skaits
	100,00


10.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš atbilst visām nolikuma prasībām un ir ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu, atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem (A+B+C). Punktu skaitu norāda ar divām zīmēm aiz komata. 
10.4. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Komisija veiks izlozi, šos piedāvājumus iesniegušos pretendentus informējot par izlozes vietu, datumu un laiku vismaz 1 (vienu) darbdienu iepriekš. Piedalīšanās izlozes norisē ir brīvprātīga. Ja uzaicinātais pretendents neierodas uz izlozi, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
11. PRETENDENTA PĀRBAUDE PIRMS LĒMUMA PIEŅEMŠANAS PAR LĪGUMA SLĒGŠANU
 11.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību PIL42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā) un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem. 
11.2. Ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst PIL 42. panta pirmās daļas 1., 3., 4., 5., 6., vai 7. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par norādītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā.
11.3.  Ja uz pretendentu ir attiecināmi PIL 42. panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi vai tas neiesniedz skaidrojumus un pierādījumus atbilstoši PIL 43. panta nosacījumiem, tas no dalības iepirkuma procedūrā tiek izslēgts.

11.4.  Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības konkursā, Komisija saskaņā ar nolikuma 11.3. apakšpunktu nosaka nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic tā pārbaudi atbilstoši nolikuma 9.1., 9.2., 9.3. punktos noteiktajām prasībām.

11.5. Komisija, attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai uz to nav attiecināmas sankcijas, kas varētu ietekmēt līguma izpildi saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālu sankciju likumu. Gadījumā, ja tiks konstatēts, ka uz pretendentu attiecas iepriekš minētās  sankcijas, komisija vērtēs to ietekmi uz iepirkuma līguma izpildi. Pretendents tiks izslēgts no iepirkuma, ja sankcijas attieksies uz pretendentu, tā valdes un padomes locekli, pārstāvēt tiesīgo personu un prokūristu, personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistīta ar filiāli, personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība. 
11.6. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurā piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar otru augstāko punktu skaitu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākošo augstāko punktu skaitu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties ne vienu piedāvājumu. 
11.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, Komisija izvērtē nākamo pretendentu atbilstoši PIL 42. panta noteikumiem.
12. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
12.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkums sadalīts daļās, tad komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi.

12.2. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

12.2.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

12.2.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;

12.2.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

12.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:

12.3.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;

12.3.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 

12.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

12.5. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.

12.6. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

12.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

12.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija PIL noteiktajā kārtībā izvērtē, vai nav konstatējami apstākļi, kas varētu liecināt par saskaņotu rīcību, kas vērsta pret konkurenci PIL 42. panta otrās daļas 7. punkta un septītās daļas 2. punkta izpratnē. Ja uz nākamo pretendents ir PIL noteiktajā kārtībā konstatēti apstākļi, kas varētu liecināt par saskaņotu rīcību, kas vērsta pret konkurenci, vai, ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, vai neizpilda kādu nolikuma iepriekšējā punkta apakšpunktā noteikto prasību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13. IEPIRKUMA LĪGUMS

13.1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
13.1.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
13.1.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37. panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
13.1.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

13.2. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 8. pielikumam “Līguma projekts”. 

14. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
14.1. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
14.2. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, pa pastu vai elektroniski pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
14.3. Ja saziņas dokuments netiek nosūtīts izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, tad ieinteresētais piegādātājs to nosūta uz e-pasta adresi: iepirkumi@jrslimnica.lv. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
14.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

14.5. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

14.6. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 

14.7. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
15. PRETENDENTU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
15.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

15.2. Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu vai elektroniski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

15.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

15.4. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

15.5. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

15.6. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām.

15.7. Konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Tehniskā specifikācijā, pretendentam par to jāinformē Komisija. Komisija noskaidros atšķirību iemeslus un, sniedzot atbildi precizēs būvdarbu un pakalpojumu sastāvu un apjomu, tādejādi nodrošinot visiem pretendentiem vienādas prasības.

15.8. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

15.9. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.10. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

15.11. Noslēgt līgumu ar pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas. 
16. NOLIKUMA PIELIKUMI
1. pielikums – Pieteikums
2. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi
3. pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts
4. pielikums – Tehniskā specifikācija – būvniecības darba uzdevums
5. pielikums – Finanšu piedāvājums
6. pielikums – Darbu izpildes laika grafiks

7. pielikums – Objekta apsekošanas akts
8. pielikums – Līguma projekts

9. pielikums - Būvprojekts
10. pielikums – Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts
11. pielikums – Apliecinājums

Nolikuma 1. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29 

PIETEIKUMS
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>

	Kam
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, 

A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	E-pasta adrese
	

	E-adrese
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikro, mazais vai vidējais uzņēmums

	

	Pretendenta kontaktpersona

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Citas personas

(personu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma prasībām, t.sk., par katru personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums)
	

	Norādīt personas, kurām pretendentam ir izšķiroša nozīme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.

Ja tādu personu nav, norādīt atsauci “Nav”
	


Piedāvājam veikt Būvdarbus SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu ietvaros, saskaņā ar iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29, līguma projektu par:

	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Līgumcena bez PVN cipariem 

(EUR)

	Daļa  Nr. 1 Kāpņutelpas vienkāršota atjaunošana un zvana centra izveide Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī
	

	Daļa Nr. 2 Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūve Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201
	

	Daļa Nr. 3 Morga telpas izbūve SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
	


1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.

2. Piekrītam visām iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.

3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Apņemamies veikt Darbus saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumam pievienoto un aizpildīto darbu izpildes grafiku

5. Atļaujam pasūtītājam Iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.

6. Esam veikuši nolikuma 9. pielikuma “Būvprojekts” un 4. pielikuma “Tehniskā specifikācija – būvniecības darba uzdevums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu. 
7. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
8. Piedāvātais garantijas termiņš būvdarbiem ir _____________ (norāda piedāvāto garantijas termiņu).
9. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu: 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
9.1.  Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
9.2.  Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

9.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

9.4.  Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	9.4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	☐
	9.4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


9.5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 9.4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

9.5.1. cenām;

9.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

9.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

9.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

9.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

9.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 9.4.2. apakšpunktu.

9.7. Pretendentam piedāvājumā jānosaka, kāda tajā norādītā informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla, ko Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt citiem pretendentiem, paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot tos. Ja Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums, tad norādīt piedāvājuma dokumentu, kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ciktāl tas neierobežo Publisko iepirkumu likuma nosacījumus).

	
	

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


Nolikuma 2. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Informācija par pretendenta pieredzi 
1. Prasības pretendenta pieredzei iepirkuma 1. daļā:

Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai jābūt pieredzei vismaz 1 (viena) būvdarbu līguma izpildē, kas atbilst visām turpmāk minētajām prasībām:
1. būvdarbi veikti publiskā ēkā (piemēram – slimnīca, sociālās aprūpes iestāde, skola, bērnudārzs vai cita sabiedriskai lietošanai paredzēta ēka);

2. veikta ēkas pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve;

3. līguma ietvaros veikti inženiertīklu izbūves vai pārbūves darbi;

4. būvdarbu līguma vērtība nav mazāka par 50 000.00 EUR bez PVN;

5. būvdarbi ir pabeigti un ēka nodota ekspluatācijā.

Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektiem, kas atbilst Nolikuma minētajām prasībām:
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese


	Veikto būvdarbu apraksts
	Veikto darbu termiņš (norādīt sākuma un beigu termiņu).
	Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona, kontakttālruņa Nr.

	1.
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


Lai apliecinātu Nolikuma prasības izpildi, pretendents iesniedz pretendenta pieredzes aprakstu atbilstoši Nolikuma pielikumam, klāt pievienojot atsauksmi vai citu līdzvērtīgu pretendenta pieredzi apliecinošu dokumentu.
Lai pārliecinātos par norādītā/norādīto objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību izvirzītajām prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

Pretendenta pārstāvis: ___________________________________ (amats, vārds, uzvārds)
Nolikuma 2. pielikuma 1. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Informācija par pretendenta pieredzi 
1. Prasības pretendenta pieredzei iepirkuma 2. daļā:

Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) publiskas būves būvdarbu veikšanā un vadīšanā, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:
1. būvdarbi veikti publiskā ēkā (piemēram – slimnīca, sociālās aprūpes iestāde, skola, bērnudārzs vai cita sabiedriskai lietošanai paredzēta ēka);

2. veikta ēkas pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve;

3. līguma ietvaros veikti inženiertīklu izbūves vai pārbūves darbi (vismaz ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas);

4. būvdarbu līguma vērtība nav mazāka par 150 000.00 EUR bez PVN;

5. būvdarbi ir pabeigti un ēka nodota ekspluatācijā.

Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektiem, kas atbilst Nolikuma minētajām prasībām:
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese


	Veikto būvdarbu apraksts
	Veikto darbu termiņš (norādīt sākuma un beigu termiņu).
	Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona, kontakttālruņa Nr.

	1.
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Lai apliecinātu Nolikuma prasības izpildi, pretendents iesniedz pretendenta pieredzes aprakstu atbilstoši Nolikuma pielikumam, klāt pievienojot atsauksmi vai citu līdzvērtīgu pretendenta pieredzi apliecinošu dokumentu.
Lai pārliecinātos par norādītā/norādīto objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību izvirzītajām prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

Pretendenta pārstāvis: ___________________________________ (amats, vārds, uzvārds)

Nolikuma 2. pielikuma 2. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Informācija par pretendenta pieredzi 
1. Prasības pretendenta pieredzei iepirkuma 3. daļai:

Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (viena) publiskas būves būvdarbu veikšanā un vadīšanā, kas atbilst visiem zemāk minētajiem nosacījumiem:
1. būvdarbi veikti publiskā ēkā (piemēram – slimnīca, sociālās aprūpes iestāde, skola, bērnudārzs vai cita sabiedriskai lietošanai paredzēta ēka);

2. veikta ēkas pārbūve, atjaunošana vai jaunbūve;

3. līguma ietvaros veikti inženiertīklu izbūves vai pārbūves darbi (vismaz ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas);

4. būvdarbu līguma vērtība nav mazāka par 100 000.00 EUR bez PVN;

5. būvdarbi ir pabeigti un ēka nodota ekspluatācijā.

Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektiem, kas atbilst Nolikuma minētajām prasībām:
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, adrese


	Veikto būvdarbu apraksts
	Veikto darbu termiņš (norādīt sākuma un beigu termiņu).
	Pasūtītājs, Pasūtītāja kontaktpersona, kontakttālruņa Nr.

	1.
	
	
	
	

	2
	
	
	
	


Lai apliecinātu Nolikuma prasības izpildi, pretendents iesniedz pretendenta pieredzes aprakstu atbilstoši Nolikuma pielikumam, klāt pievienojot atsauksmi vai citu līdzvērtīgu pretendenta pieredzi apliecinošu dokumentu.
Lai pārliecinātos par norādītā/norādīto objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību izvirzītajām prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

Pretendenta pārstāvis: ___________________________________ (amats, vārds, uzvārds)

Nolikuma 3. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts 

Ar šo _____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________,  informē, ka līguma saistību izpildē iepirkuma 1. daļā tiks iesaistīti šādi speciālisti un apliecina, ka šo speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša līguma saistību izpildei:

Tabula Nr. 1

	Nr. p.k.
	Speciālista darbības sfēra līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds
	Būvprakses sertifikāta Nr. vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt darbu vadīšanu attiecīgā jomā
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	2.
	Būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu jomā
	
	
	

	3.
	Būvdarbu vadītājs elektroietaišu izbūves darbos
	
	
	

	4.
	Darba drošības koordinators
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 

B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;

C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMA FORMA

	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 

par gatavību piedalīties projektēšanas izpildē

Ar šo es apņemos 

strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā<iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums>piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):

       kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums>darbinieks, 

      kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendentanosaukums>nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> speciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

Ar šo apliecinu, 

ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.

Vārds, Uzvārds

Personas paraksts

Datums




Nolikuma 3. pielikuma 1. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts 

Ar šo _____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________,  informē, ka līguma saistību izpildē iepirkuma 2. daļā tiks iesaistīti šādi speciālisti un apliecina, ka šo speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša līguma saistību izpildei:

Tabula Nr. 1

	Nr. p.k.
	Speciālista darbības sfēra līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds
	Būvprakses sertifikāta Nr. vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt darbu vadīšanu attiecīgā jomā
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	2.
	Būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu jomā
	
	
	

	3.
	Būvdarbu vadītājs elektroietaišu izbūves darbos
	
	
	

	4.
	Būvdarbu vadītājs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbos
	
	
	

	5.
	Darba drošības koordinators
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 

B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;

C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMA FORMA

	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 

par gatavību piedalīties projektēšanas izpildē

Ar šo es apņemos 

strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā<iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums>piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):

       kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums>darbinieks, 

      kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendentanosaukums>nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> speciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

Ar šo apliecinu, 

ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.

Vārds, Uzvārds

Personas paraksts

Datums




Nolikuma 3. pielikuma 2. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts 

Ar šo _____________, reģ. Nr._______________, juridiskā adrese______________________,  informē, ka līguma saistību izpildē iepirkuma 3. daļā tiks iesaistīti šādi speciālisti un apliecina, ka šo speciālistu kvalifikācija ir atbilstoša līguma saistību izpildei:

Tabula Nr. 1

	Nr. p.k.
	Speciālista darbības sfēra līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds
	Būvprakses sertifikāta Nr. vai cits dokuments, kas apliecina tiesības veikt darbu vadīšanu attiecīgā jomā
	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	2.
	Būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu jomā
	
	
	

	3.
	Būvdarbu vadītājs elektroietaišu izbūves darbos
	
	
	

	4.
	Būvdarbu vadītājs elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbos
	
	
	

	5.
	Darba drošības koordinators
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 

B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;

C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMA FORMA

	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 

par gatavību piedalīties projektēšanas izpildē

Ar šo es apņemos 

strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā<iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums>piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):

       kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums>darbinieks, 

      kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendentanosaukums>nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> speciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

Ar šo apliecinu, 

ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.

Vārds, Uzvārds

Personas paraksts

Datums




Nolikuma 4. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - BŪVNIECĪBAS DARBA UZDEVUMS

Pēdējās aktualizācijas datums: 03.07.2026
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Reģ. nr. 50003356621, Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, LV-5201 (turpmāk tekstā – pasūtītājs).

Projektētājs un autoruzraugs: “BRK PROJEKTI” SIA, reģistrācijas Nr. 45403050593, juridiskā adrese: Kastaņu iela 4, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202.

Projekta finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai” (Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012).

Būvniecības ieceres veids: Paskaidrojuma raksts ēkai.

Būvniecības lieta: Kāpņu telpas vienkāršota atjaunošana un zvanu centra izveide, Stadiona iela 1, Jēkabpils. 

Būvniecības lietas numurs (BIS): BIS-BL-916706-9768
Objekta adrese: Jēkabpils reģionālā slimnīca Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201.

Ēkas tehniskie rādītāji:

	1
	Nosaukums
	Poliklīnika

	2
	Zemesgabala platība
	0.9771 ha

	3
	Zemesgabala kad. apz.Nr.
	56010021223

	4
	Ēkas kadastra apz.
	56010021223001

	5
	Apbūves laukums
	3292.3 m2

	6
	Stāvu skaits (esošās ēkas daļa)
	

	6.1
	virszemes
	4

	6.2
	pazemes
	1

	7
	Ēkas kopējā platība
	7193.8 m2

	8
	Ēkas būvtilpums
	25395 m3

	9
	Ugunsnoturības pakāpe
	U2a

	10
	Lietošanas veids
	Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka

	11
	Klasifikācijas kods
	1264

	12
	Ēkas grupa
	III


Būvdarbu zona: 

1. attēls 

Būvdarbu zona

[image: image1.png]-
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INENCLLL:





Mērķis: Paredzēta kāpņu telpas atjaunošana un zvanu centra izveide.

Piezīmes: Objekts ir Jēkabpils reģionālās slimnīcas ēka, kurā būvdarbu laikā vienlaikus notiek pasūtītāja nepārtraukta darbība.

Darbu izpildes termiņš: 4 mēneši.
BŪVNIECĪBAS UZDEVUMS

1. Vispārīgie nosacījumi:

1.1. Būvdarbi veicami atbilstoši saskaņotajam būvprojektam un būvdarbu dokumentācijai. Saskaņotais būvprojekts un būvdarbu dokumentācija ir saistoša visu līguma darbības laiku. Veikt būvdarbus bez saskaņotas dokumentācijas nav pieļaujams. Jebkuras izmaiņas un atkāpes no būvprojekta vai būvdarbu dokumentācijas ir jāsaskaņo pirms paredzēto darbību veikšanas.

1.2. Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienību izcenojumos iekļauti: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas Būvelementa daļas, vai Būvelements kopumā, Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā, būvdarbu apjomos un Finanšu piedāvājuma formā) nav īpaši izdalīts vai detalizēts. Uzņēmējam, kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam būvniecības lietpratējam, nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā, bet tie izriet no Būvdarbu tehnoloģijas, procesa jēgas,  un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi Darbu pilnīgai izpildei.

1.3. Izpildītājam ir pienākums būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus, par apjomu, kas radies no būvdarbiem (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.).

1.4. Būvdarbu laikā jānodrošina pasūtītāja darbības nepārtrauktība un drošība. Pirms būvdarbu procesiem, kas ietekmē vai apgrūtina pasūtītāja darbību, to veikšana jāsaskaņo ar pasūtītāju.
1.5. Pagaidu risinājumus (sastatnes, norobežojumi, piekļuves ceļi) jāuzstāda tā, lai nerastos darba drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības bīstamība.
1.6. Foto fiksācijas veicamas objekta apsekošanas laikā, konstatējot neparedzētus riskus, kā arī citos gadījumos, kas var ietekmēt būvdarbu gaitu vai drošību. Foto fiksācijas iesniedzamas līdz kārtējai būvsapulcei.
1.7. Būvniekam ir pienākums visā būvdarbu veikšanas laikā būvlaukumā ievērot vispārējos kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības nosacījumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.8. Būvdarbu laikā nodrošināt būvniecības lietas regulāru atjaunošanu, tai skaitā būvdarbu žurnāla izpildi būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā -BIS). Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu par katru būvdarbu dienu ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām. Būvlaukumā ievestie būvmateriāli un atkritumu izvešana ir jāreģistrē BIS. Visa ar būvdarbiem saistītā dokumentācija jāreģistrē BIS. 

1.9. Būvdarbos paredzētie materiāli, izstrādājumi un iekārtas pirms to piegādes un izmantošanas ir saskaņojami ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu. Materiālu izmantošana bez saskaņošanas nav pieļaujama. Saskaņošana veicama BIS.

1.10. Būvdarbi jāveic, stingri ievērojot saskaņoto būvdarbu grafiku. Jebkuras novirzes no tā iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu. Katrā būvsapulcē jāsniedz informācija par būvniecības progresu atbilstoši būvdarbu grafikam, kā arī par iespējamiem riskiem un jebkādām novirzēm no grafika.

1.11. Konstatētie defekti vai neatbilstības būvniekam jānovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajā vai būvdarbu dokumentācijā paredzētajā termiņā.

1.12. Būvniekam visā būvdarbu veikšanas laikā jāveic būvdarbu un izmantoto materiālu kvalitātes kontrole, dokumentējot tās rezultātus un regulāri pievienojot tos būvdarbu dokumentācijai.

1.13. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt darba vietas sakārtošanu, atkritumu izvešanu, telpu un fasādes virsmu tīrīšanu, tādā apjomā, kas ietekmēts būvdarbu laikā.

1.14. Paredzēt elektronisko darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS), ja to paredz normatīvie akti. Nodrošināt EDLUS pieeju pasūtītājam un būvuzraugam.

1.15. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

1.16. Izpildītājam ir jāizstrādā visu inženiertīklu izpildshēmas digitālā un papīra formātā. Iesniedzot būvuzraugam un pasūtītājam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, pie tā jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam (dokumenti BIS sistēmā un papildus, ja nepieciešams, iesūtīti e-pastā pasūtītājam un būvuzraugam).

1.17. Segto darbu akti jāsagatavo konkrēti katram izpildītajam segtajam darbam, tos neapkopojot kopējā aktā.

1.18. Izpildītāja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instrukcijas, kā arī kopšanas instrukcijas latviešu valodā. Instrukcijas jānovieto pie iekārtas vai sistēmas, labi saskatāmā vietā. Instrukcijām jābūt ievākotām vai laminētām, lai nodrošinātu to ilgmūžību. 

1.19. Izpildītājam nav atļauts izmantot būvobjektu vai jebkuru atsevišķu darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

1.20. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām. Būvtāfeles novietojums pirms uzstādīšanas saskaņojams ar pasūtītāju.

1.21. Izpildītājam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad darbi tiek nodoti pasūtītājam.

1.22. Jebkurā darba laikā, kad pasūtītājs un būvuzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt būvlaukumu vai attiecīgā materiāla/iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.

1.23. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam objektā bez maksas.

1.24. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

1.25. Izpildītājam būvdarbu veikšanas laikā ir pienākums ievērot labas būvniecības prakses pamatprincipus un nodrošināt būvdarbu kvalitāti, arī gadījumos, kad atsevišķas prasības nav detalizēti noteiktas būvprojektā vai darba uzdevumā.

1.26. Būvdarbos ir pieļaujams izmantot būvprojektā un darba uzdevumā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu ekvivalentus, ja tie pilnībā atbilst projektēto materiālu tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem. Ekvivalento materiālu pielietošana un nomaiņa pirms to piegādes objektā ir obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Materiālu aizvietošana bez iepriekšēja saskaņojuma nav pieļaujama.

1.27. Visiem Izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst telpu lietošanas veidam.

1.28. Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt būvdarbi.

1.29. Nav pieļaujama citu projektu ietvaros izbūvēto materiālu, konstrukciju, elementu un citu vērtību bojāšana. Katrs gadījums, kas skar šīs vērtības, jāsaskaņo ar pasūtītāju. Pirms būvdarbu veikšanas jāidentificē, citos iepriekš veiktos būvprojektos, izbūvētās vērtības.  

2. Sagatavošanās darbi: 
2.1. Veikt objekta apsekošanu. Noteikt esošās aizsargjoslas. Noteikt būvlaukuma robežas un iezīmēt tās dabā. Apsekošanu veikt kopā ar pasūtītāju. 
2.2. Pēc objekta apsekošanas, pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams un ar pasūtītāju saskaņojams objekta apsekošanas akts. Objekta apsekošanas aktā ietvert fotofiksācijas un iespējamos riskus.
2.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt visu teritorijā esošo inženiertīklu uzskaiti un to izvietojuma precizēšanu;
2.4. izstrādāt darbu veikšanas projektu (DVP), būvdarbu tehnoloģiju aprakstu, darbu secību, organizāciju un grafikus, darba aizsardzības, trešo personu drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus būvlaukumā, pagaidu risinājumus (sastatnes, norobežojumi, piekļuves u.tml.) un inženiertīklu aizsardzības plānu.
2.5. Izpildītājam jāsagatavo nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem darbiem. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto darbu uzsākšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistīti un ietekmēt kārtējo darbu izpildi.

2.6. Izstrādāto būvdarbu dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju un būvuzraugu. Dokumentācija izstrādājama būvdarbu sagatavošanās stadijā, pirms būvdarbu uzsākšanas.
2.7. Būvdarbu gaitā, ja mainās darba organizācija, tehnoloģijas vai apstākļi, būvdarbu dokumentācija ir jāaktualizē un atkārtoti jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu.

2.8. Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.

2.9. Izpildītāja pienākumos ietilpst būvtāfeles un ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu informatīvo zīmju uzstādīšana objektā. Tās jāizgatavo no izturīga materiāla, un tām jābūt atbilstoši nokrāsotām un ar atbilstošajiem uzrakstiem. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam apstiprināšanai būvtāfeles un citu zīmju formātus.

2.10. Izpildītāja pienākums ir pilnībā aprīkot būvlaukumu. Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi jāievēro saskaņā ar valstī noteiktajiem standartiem. Izpildītājs nevar prasīt no strādnieka, lai viņš strādātu antisanitāros un drošības tehnikai neatbilstošos apstākļos. Jābūt pietiekamā skaitā biotualešu. 

2.11. Visā būvdarbu gaitā ap objektu jābūt uzceltam un uzturētam nožogojumam vai pagaidu sienām, kā tas norādīts darbu organizācijas projektā. Būvuzņēmējam regulāri jāpārbauda nožogojums un nekavējoties jāveic pasākumi, lai nepieciešamības gadījumā to salabotu. Nožogojumam un sastatnēm jābūt labā stāvoklī visu būvdarbu laikā.

2.12. Izpildītājam sagatavošanās darbu procesā jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo demontējamo un pasūtītājam saglabājamo iekārtu un materiālu saraksts.

2.13. Būvuzrauga un/vai pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu darbu izpildi. 

2.14. Pasūtītājs projekta un būvdarbu dokumentāciju saskaņo (ja tas nepieciešams) tikai un vienīgi no īpašuma piederības viedokļa, nelemjot par dokumentācijas tehnisko atbilstību.

3. Demontāžas darbi: 

3.1. Paredzēt demontāžas darbus atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam.

3.2. Būvgružus drīkst transportēt tikai uz atbilstošām pārstrādes vai utilizācijas vietām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

3.3. Bīstamos atkritumus (piem., krāsas, eļļas, izolācijas materiālus) jānodod specializētiem operatoriem.

3.4. Būvgružus būvlaukumā šķirot pa galvenajām frakcijām un uzglabāt atsevišķās, droši marķētās zonās.
3.5. Par katru būvgružu partiju jānoformē nodošanas akts, kas tiek parakstīts būvnieka, pārvadātāja un saņēmēja, un pievienots būvdarbu dokumentācijai BIS.

3.6. Ja demontāžas laikā mainās darba secība, tehnoloģijas vai riski, dokumentācija aktualizējama un atkārtoti saskaņojama ar pasūtītāju un būvuzraugu pirms izmaiņu ieviešanas.
3.7. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jānodrošina visu demontāžas zonā esošo inženiertīklu atslēgšana, aizsardzība vai pārvietošana saskaņā ar projektu un pasūtītāja norādījumiem.
3.8. Konstatējot slēptus apstākļus (piem., neatbilstošas konstrukcijas, nezināmus inženiertīklus, piesārņojumu), darbi attiecīgajā zonā nekavējoties apturami un par to jāinformē pasūtītājs, autoruzraugs un būvuzraugs.

3.9. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas attiecīgajā zonā būvniekam jānodrošina darba vietas sakārtošana un sagatavošana nākamajiem būvdarbu posmiem.

3.10. Demontāžas darbi, kas rada paaugstinātu troksni vai vibrācijas, veicami tikai pasūtītāja saskaņotā laikā, lai netraucētu pasūtītāja darbību.

4. Starpsienas

4.1 Veikt jaunu stikla starpsienu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu.

4.2. Būvdarbu laikā nepieļaut starpsienu nestspējas, ugunsdrošības vai skaņas izolācijas īpašību pasliktināšanu.
4.3. Starpsienām jābūt vertikālām, ar līdzenām virsmām, bez redzamiem defektiem, stabilām un izbūvētām ņemot vērā lietojamības robežstāvokli.
4.4. Šuvēm, savienojumiem un stiprinājumiem jānodrošina starpsienu stabilitāte un ilgmūžība.
5. Grīdu pamatnes un segumi

5.1. Veikt grīdu pamatņu sagatavošanu saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju.
5.2. Grīdu pamatnes jāizveido tā, lai nodrošinātu tehniskos parametrus saskaņā ar projektā noteikto, pareizu nestspēju un funkcionālo slodzi atbilstoši telpas lietošanas mērķim, mitruma izolāciju, atbilstoši būvprojektam vai normatīviem aktiem.
5.3. Grīdas segumu materiālus uzstādīt atbilstoši ražotāja instrukcijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. Darbu laikā nepieļaut bojājumus grīdu pamatnēm, apkārtējām konstrukcijām vai inženiertīkliem.
6. Iekšējie apdares darbi

6.1. Veikt iekšējo apdares darbu izpildi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju, nodrošinot paredzēto kvalitāti un vizuālo izpildījumu.
6.2. Darbu laikā nepieļaut bojājumus esošajām konstrukcijām, inženiertīkliem vai citām ēkas daļām.
7. Iekšējie elektrotīkli

7.1. Veikt iekšējo elektrotīklu izbūvi, saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un elektrotehnisko daļu.

7.2. Elektrotīklu risinājumi jāizpilda tā, lai nodrošinātu paredzēto jaudu, slodžu sadali un drošu elektroapgādi visām projektā paredzētajām elektroiekārtām un patērētājiem.

7.3. Elektroinstalācija jāizvieto un jānostiprina saskaņā ar projektā noteiktajiem maršrutiem, mezgliem un montāžas risinājumiem, nodrošinot saderību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

7.4. Kabeļu, sadales skapju, aizsardzības aparātu un citu elektroiekārtu uzstādīšana jāveic atbilstoši to paredzētajam pielietojumam un ekspluatācijas apstākļiem.

7.5. Elektroinstalācijā jāparedz aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, mitruma iedarbību un pārkaršanu atbilstoši telpu funkcijai un projektā noteiktajām prasībām.

7.6. Veicot elektrotīklu izbūvi sienās, pārsegumos vai grīdās, jānodrošina, ka netiek vājināta konstrukciju nestspēja vai ugunsdrošības īpašības.

7.7. Elektrotīklu izbūvei jānodrošina iespēja piekļūt apkopei, pārbaudei un ekspluatācijai, pat ja tas nav paredzēts projektā.

7.8. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

8. Iekšējās apkures sistēmas

8.1. Veikt iekšējo apkures sistēmu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un apkures daļas risinājumiem.

8.2. Apkures sistēmas jāizbūvē tā, lai nodrošinātu projektā paredzēto siltuma jaudu, vienmērīgu telpu apsildi un efektīvu sistēmas darbību.

8.3. Apkures cauruļvadi, sildķermeņi un regulēšanas elementi jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajam izvietojumam, nodrošinot to pareizu stiprinājumu un savietojamību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

8.4. Cauruļvadu trases jāizvieto tā, lai nodrošinātu iespēju sistēmas ekspluatācijai, apkopei un regulēšanai, ja tas paredzēts projektā.

8.5. Apkures sistēmas izbūvē jānodrošina aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, kondensāta veidošanos un siltuma zudumiem atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

8.6. Veicot apkures sistēmu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas konstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

8.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.
9. Ugunsdrošības prasības

9.1. Būvdarbi jāveic, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus ugunsdrošības jomā un saskaņoto būvprojektu.

9.2. Iekštelpu ugunsdrošības risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas sistēmas, trauksmes signalizācija, evakuācijas izeju marķējums u.c.) jāizbūvē un jāinstalē saskaņā ar projektā noteikto un ražotāja instrukcijām.

9.3. Būvkonstrukcijām jāievēro projektā paredzētās ugunsizturības pakāpes un attiecīgās izolācijas prasības, nodrošinot ugunsizturīgas starpsienas, griestus un segumus.

9.4. Būvdarbu laikā nepieļaut ugunsdrošības prasību pārkāpumus, tajā skaitā materiālu nepareizu uzglabāšanu, atklātas liesmas izmantošanu vai piekļuves ceļu aizsegšanu.

9.5. Ugunsdrošības aprīkojuma (ugunsdzēšamie aparāti, signalizācijas panelis u.c.) montāža jāveic saskaņā ar projektu, nodrošinot piekļuvi apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai.

9.6. Būvdarbu laikā jānodrošina evakuācijas ceļu saglabāšana, to marķējums un brīva piekļuve ārkārtas gadījumā.

9.7. Darbu laikā ugunsdrošības riski jānovērš, ievērojot pasūtītāja noteiktos drošības pasākumus un normatīvos aktus.

10. Darba drošības prasības

10.1. Būvdarbus veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā un saskaņoto būvprojektu.

10.2. Izpildītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

10.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās speciālists - darba aizsardzības koordinators, kurš pilda normatīvos noteiktos pienākumus.

10.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka darba aizsardzības koordinators ir fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

10.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns, ko saskaņo ar būvuzraugu un pasūtītāju. 

10.6. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz pasūtītājam darba vides risku novērtējumu objektā, darbinieku instruktāžas un apmācības Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.

10.7. Pirms darbu uzsākšanas jānodrošina, ka visi darbinieki ir instruēti par darba drošības prasībām, ugunsdrošību, pirmās palīdzības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošanu.

10.8. Darba vietās jāuzstāda drošības norādes, brīdinājuma zīmes un nepieciešamie barjeru risinājumi, lai nepieļautu negadījumus ar trešajām personām.

10.9. Smago un celšanas tehniku drīkst izmantot tikai sertificēti operatori, nodrošinot atbilstošu drošības zonu, slodzes kontroli un mehānismu regulāru apkopi.

10.10. Darbos ar augstuma riskiem jānodrošina drošības sistēmas: drošības jostas, margas, platformas un sastatņu stiprinājumi saskaņā ar normatīviem.

10.11. Elektrodarbos jāievēro elektriskās drošības prasības, izolācijas līmeņi, atslēgšanas un zemējuma savienojumu procedūras.

10.12. Bīstamo materiālu (ķīmiskie šķīdumi, krāsas, eļļas, izolācijas materiāli u.c.) uzglabāšana, pārvietošana un izmantošana jāveic saskaņā ar drošības datu lapām un ražotāja instrukcijām.

10.13. Darbu laikā jānodrošina darba vietas kārtība, nepieļaujot kritienu riskus, traucējumus evakuācijas ceļos un neatbilstošu materiālu uzglabāšanu.

10.14. Darba drošības pārkāpumi un negadījumu riski jāfiksē, nekavējoties informējot pasūtītāju un būvuzraugu, un jāveic nepieciešamie korektīvie pasākumi.

10.15. Garantijas un apkopju laikā jānodrošina, ka saglabājas visas darba drošības sistēmas, marķējumi un norobežojumi, kas uzstādīti būvniecības laikā.

11. Vides aizsardzības prasības

11.1. Būvdarbus veikt tā, lai netiktu radīta negatīva ietekme uz gaisu, ūdeni, augsni un apkārtējo teritoriju.

11.2. Darbu laikā nepieļaut nekontrolētu putekļu, smilšu vai citu daļiņu izplatīšanos. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargtīklus, putekļu savākšanas sistēmas vai ūdens miglas risinājumus.

11.3. Bīstamie materiāli (ķīmiskie šķīdumi, eļļas, krāsas, bitumeni u.c.) jāuzglabā atbilstoši normatīvajiem aktiem, ar preventīviem pasākumiem, lai nepieļautu noplūdes un piesārņojumu.

11.4. Demontāžas un būvdarbu atkritumi jāšķiro un jānodod pārstrādei vai utilizācijai atbilstoši normatīviem aktiem un pasūtītāja prasībām.

11.5. Jebkuras darbības, kas var ietekmēt blakus esošo ūdenstilpju, inženiertīklu vai dabas zonu stāvokli, jāveic ar speciāliem aizsardzības pasākumiem.

11.6. Darbu laikā nepieļaut darbību, kas var izraisīt trokšņa piesārņojumu virs normatīvajos aktos noteiktajām robežām.

11.7. Būvlaukuma apkārtne jāuztur sakopta, nepieļaujot atkritumu vai materiālu izgāšanu ārpus norādītajām zonām.

11.8. Vides aizsardzības prasību pārkāpumi, noplūdes vai citi incidenti nekavējoties jāfiksē un jāziņo pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam.

11.9. Vides aizsardzības pasākumi jāievēro arī garantijas un apkopju laikā, ja tiek veikti remontdarbi vai pārbūves darbi objektā.

12. Vides pieejamības prasības

12.1. Būvdarbos plānot šādu HP ”Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” principu ieviešanu, kas vērtējams atbilstoši izstrādātājai metodikai un veidlapai (https://www.lm.gov.lv/lv/vides-un-informacijas-pieklustamibas-pasnovertejums):

a) Spoguļsienas un stikla durvis ir marķētas ar 0,1 m platu kontrasta joslu 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m augstumā.

b) evakuācijas ceļu durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām.

c) ugunsdrošības aparāti ir izvietoti sasniedzamā augstumā cilvēkiem ratiņkrēslos.

d) vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni.

e) margas stāva pārseguma līmenī sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam, margu gali noapaļoti uz leju.

f) margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu.

g) margas sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam.

h) kontrastējošas kāpņu vai pandusu margas.

12.2. Būvniecības procesā jānodrošina vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.), t.i., lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti interešu ievērošanu un integrāciju, risinājumiem ir jābūt saskaņotiem ar apvienību “Apeirons” vai citiem ekspertiem, kas ir tiesīgi sniegt atzinumus par atbilstošiem vides pieejamības risinājumiem (saņemot pozitīvu atzinumu).

12.3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā publiskajai infrastruktūrai jāveic vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums.

13. Kvalitātes kontrole un nodošana ekspluatācijā

13.1. Būvdarbus nodot pasūtītājam tikai pēc visu darbu izpildes saskaņā ar saskaņoto būvprojektu, būvdarbu dokumentāciju un normatīvajiem aktiem.

13.2. Veikt būvdarbu kvalitātes kontroli katrā posmā, dokumentējot rezultātus un pievienojot tos būvdarbu žurnālam vai būvniecības informācijas sistēmai (BIS).

13.3. Nodrošināt visu izbūvēto inženiertīklu (elektro, ūdens, kanalizācija, apkure, ventilācija, vājstrāvas) pārbaudi, funkcionālo testu un regulēšanu pirms nodošanas.

13.4. Pārbaudes jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projektā noteiktajiem tehniskajiem parametriem.

13.5. Veikt izmēru, līmeņu, slīpumu, nestspējas, hermētiskuma un citu tehnisko parametru kontroli, lai pārliecinātos par darbu atbilstību projektam.

13.6. Nodrošināt defektu un neatbilstību novēršanu pirms objektu nodošanas. Par defektiem jāinformē pasūtītājs un jāizstrādā novēršanas plāns.

13.7. Sagatavot un nodot pasūtītājam dokumentāciju, kas ietver:

· būvdarbu žurnālus un BIS ierakstus;

· testu un pārbaudes aktus;

· materiālu un iekārtu sertifikātus;

· garantijas dokumentus;

· nodošanas–pieņemšanas aktus.

13.8. Nododot objektu ekspluatācijā, nodrošināt, ka visas telpas, iekārtas un infrastruktūra ir tīra, sakārtota un gatava drošai lietošanai.

13.9. Garantijas laikā jānodrošina defektu novēršana, tehnisko sistēmu apkope un dokumentācijas aktualizācija, lai saglabātu ekspluatācijas drošību un ilgmūžību.

14. Būvsapulces

14.1 Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs (ja tāds tiks piesaistīts), kā arī to pieaicinātās personas. 

14.2. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. 

14.3. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, kā arī protokolēšanu nodrošina Būvuzraugs.

14.4. Būvdarbu vadītāja pienākums ir kvalitatīvi sagatavoties būvsapulcei – jāsagatavo un jāsniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem būvdarbiem, kā arī citiem ar būvdarbu līguma izpildi saistītiem jautājumiem. Piemēram, materiālu apstiprināšanas formas, darbu veikšanas projekti u.c. Detalizēto atskaiti būvsapulcē veic prezentācijas formā, ar foto fiksācijām parādot veiktos būvdarbus un informējot par nākamās nedēļas plānotajiem darbiem. 

14.5. Būtiski Izpildītāja jautājumi/informācija pasūtītājam jāiesniedz tikai rakstiskā veidā un savlaicīgi vismaz 1 dienu pirms būvsapulces. 

15. Izbūvēto sistēmu ieregulēšana un testēšana

15.1. Izpildītājs visu iebūvēto sistēmu ieregulēšanu un pārbaudi veic līdz objekta nodošanai pasūtītājam.

15.2. Līdz objekta nodošanai, Izpildītājs veic pasūtītāja personāla (nozīmētā pārstāvja) instruktāžu, kā ieregulēt, uzturēt ēku un iekārtas, lai nodrošinātu to pilnvērtīgu darbību.

16. Nobeiguma un juridiskās prasības

16.1. Būvdarbu izpildei jānotiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem, saskaņoto būvprojektu un būvdarbu dokumentāciju.

16.2. Pasūtītājam pienākas uzraudzības tiesības, tai skaitā:

· būvlaukuma apsekošana;

· būvdarbu procesa dokumentācijas pārbaude;

· pieprasīt defektu novēršanu vai darbu atkārtotu izpildi.

16.3. Būvniekam ir pienākums:

· ievērot līgumā noteiktos termiņus un kvalitātes standartus;

· nekavējoties ziņot par neatbilstībām, slēptiem riskiem vai neparedzētām situācijām;

· nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, sertifikātus un testu aktus pasūtītāja pieprasījumā.

16.4. Jebkuras izmaiņas projektā, darbu organizācijā vai tehnoloģijās jāveic tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju un atbilstošajiem uzraudzības orgāniem (autoruzraugs, būvuzraugs).

16.5. Būvniecības procesā konstatētie defekti, neatbilstības vai negadījumi jāfiksē un jāziņo pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam, veicot atbilstošus korektīvos pasākumus.

16.6. Visi strīdi saistībā ar būvdarbu izpildi, kvalitāti vai drošību, tiek risināti saskaņā ar līgumu, normatīvajiem aktiem un piemērojamo Latvijas Republikas likumdošanu.

16.7. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akti jānoformē saskaņā ar līguma prasībām un jāglabā kā oficiāla dokumentācija.

IZMANTOJAMIE NORMATĪVIE DOKUMENTI

17.1 Veicot būvdarbus un izstrādājot darbu izpilddokumentāciju, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un Ministru kabineta noteikumu, kā arī Latvijas valsts standartu prasības.

17.2. Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām ir iespējamas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā (pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta būvēm noteikto būtisko prasību izpilde).

17.3. Gadījumā, ja Tehniskajā specifikācijā vai tās pielikumos norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro Latvijas būvnormatīvi un standarti. 

Apliecinām, ka:

	
	Jā/nē

	Pretendentam ir saprotama “Tehniskā specifikācija - būvniecības darba uzdevums” un Pretendents ir gatavs to izpildīt.
	


Pretendenta pārstāvis Vadītājs ………………………………………. (amats, paraksts, vārds, uzvārds)
4. pielikuma 1. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - BŪVNIECĪBAS DARBA UZDEVUMS

Pēdējās aktualizācijas datums: 03.07.2026
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Reģ. nr. 50003356621, Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, LV-5201 (turpmāk tekstā – pasūtītājs).

Projektētājs un autoruzraugs: SIA “JaunRīga”, reģistrācijas Nr. 40103680902, juridiskā adrese: Gaiļezera iela 3, Rīga, LV-1079
Projekta finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai” (Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012).

Būvniecības ieceres veids: Paskaidrojuma raksts ēkai.

Būvniecības lieta: Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršotas pārbūve, Stadiona iela 1, Jēkabpils.

Būvniecības lietas numurs (BIS): BIS-BL-916708-9821
Objekta adrese: Jēkabpils reģionālā slimnīca,  Stadiona iela 1, Jēkabpils, LV-5201.

Ēkas tehniskie rādītāji:

	1
	Nosaukums
	Poliklīnika

	2
	Zemesgabala platība
	0.9771 ha

	3
	Zemesgabala kad. apz.Nr.
	56010021223

	4
	Ēkas kadastra apz.
	56010021223001

	5
	Apbūves laukums
	3292.3 m2

	6
	Stāvu skaits (esošās ēkas daļa)
	

	6.1
	virszemes
	4

	6.2
	pazemes
	1

	7
	Ēkas kopējā platība
	7193.8 m2

	8
	Ēkas būvtilpums
	25395 m3

	9
	Ugunsnoturības pakāpe
	U2a

	10
	Lietošanas veids
	Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka

	11
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Mērķis: Paredzēta Jēkabpils Reģionālās slimnīcas Poliklīnikas ēkas reģistratūras pārbūve. Būvdarbu zonu skatīt 1.attēlā. 
Būvdarbu zona:

1.attēls

[image: image2.png]



Piezīmes: Objekts ir Jēkabpils reģionālās slimnīcas ēka, kurā būvdarbu laikā vienlaikus notiek pasūtītāja nepārtraukta darbība. 

Darbu izpildes termiņš:  6 mēneši.
BŪVNIECĪBAS UZDEVUMS

1. Vispārīgie nosacījumi:

1.1. Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvprojektu, būvdarbu dokumentāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tehniskā specifikācija, saskaņotais būvprojekts un būvdarbu dokumentācija ir saistoša visu līguma darbības laiku. Veikt būvdarbus bez saskaņotas dokumentācijas nav pieļaujams. Jebkuras izmaiņas un atkāpes no būvprojekta vai būvdarbu dokumentācijas ir jāsaskaņo pirms paredzēto darbību veikšanas.

1.2. Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienību izcenojumos iekļauti: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas Būvelementa daļas, vai Būvelements kopumā, Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā, būvdarbu apjomos un Finanšu piedāvājuma formā) nav īpaši izdalīts vai detalizēts. Uzņēmējam, kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam būvniecības lietpratējam, nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā, bet tie izriet no Būvdarbu tehnoloģijas, procesa jēgas,  un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi darbu pilnīgai izpildei.

1.3. Izpildītājam ir pienākums būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus, par apjomu, kas radies no būvdarbiem (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.). Izpildītājs uzstāda pagaidu komercuzskaites mēraparātus (skaitītājus).

1.4. Būvdarbu laikā jānodrošina pasūtītāja darbības nepārtrauktība un drošība. Pirms būvdarbu procesiem, kas ietekmē vai apgrūtina pasūtītāja darbību, to veikšana jāsaskaņo ar pasūtītāju.
1.5. Pagaidu risinājumus (sastatnes, norobežojumi, piekļuves ceļi) jāuzstāda tā, lai nerastos darba drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības bīstamība.
1.6. Foto fiksācijas veicamas objekta apsekošanas laikā, konstatējot neparedzētus riskus, kā arī citos gadījumos, kas var ietekmēt būvdarbu gaitu vai drošību. Foto fiksācijas iesniedzamas līdz kārtējai būvsapulcei.
1.7. Būvniekam ir pienākums visā būvdarbu veikšanas laikā būvlaukumā ievērot vispārējos kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības nosacījumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.8. Būvdarbu laikā nodrošināt būvniecības lietas regulāru atjaunošanu, tai skaitā būvdarbu žurnāla izpildi būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā -BIS). Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu par katru būvdarbu dienu ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām. Būvlaukumā ievestie būvmateriāli un atkritumu izvešana ir jāreģistrē BIS. Visa ar būvdarbiem saistītā dokumentācija jāreģistrē BIS. 

1.9. Būvdarbos paredzētie materiāli, izstrādājumi un iekārtas pirms to piegādes un izmantošanas ir saskaņojami ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu. Materiālu izmantošana bez saskaņošanas nav pieļaujama. Saskaņošana veicama BIS.

1.10. Būvdarbi jāveic, stingri ievērojot saskaņoto būvdarbu grafiku. Jebkuras novirzes no tā iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu. Katrā būvsapulcē jāsniedz informācija par būvniecības progresu atbilstoši būvdarbu grafikam, kā arī par iespējamiem riskiem un jebkādām novirzēm no grafika.

1.11. Konstatētie defekti vai neatbilstības būvniekam jānovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajā vai būvdarbu dokumentācijā paredzētajā termiņā.

1.12. Būvniekam visā būvdarbu veikšanas laikā jāveic būvdarbu un izmantoto materiālu kvalitātes kontrole, dokumentējot tās rezultātus un regulāri pievienojot tos būvdarbu dokumentācijai.

1.13. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt darba vietas sakārtošanu, atkritumu izvešanu, telpu un fasādes virsmu tīrīšanu.

1.14. Paredzēt elektronisko darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS, ja to paredz normatīvie akti), tā izmantošanu būvlaukumā un nodrošināt EDLUS pieeju pasūtītājam un būvuzraugam,

1.15. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

1.16. Izpildītājam ir jāizstrādā visu inženiertīklu izpildshēmas digitālā un papīra formātā. Iesniedzot būvuzraugam un pasūtītājam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, pie tā jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam (dokumenti BIS sistēmā un papildus, ja nepieciešams, iesūtīti e-pastā pasūtītājam un būvuzraugam).

1.17. Segto darbu akti jāsagatavo konkrēti katram izpildītajam segtajam darbam, tos neapkopojot kopējā aktā.

1.18. Izpildītāja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instrukcijas, kā arī kopšanas instrukcijas latviešu valodā. Instrukcijas jānovieto pie iekārtas vai sistēmas, labi saskatāmā vietā. Instrukcijām jābūt ievākotām vai laminētām, lai nodrošinātu to ilgmūžību. 

1.19. Izpildītājam nav atļauts izmantot būvobjektu vai jebkuru atsevišķu darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

1.20. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām. Būvtāfeles novietojums pirms uzstādīšanas saskaņojams ar pasūtītāju.

1.21. Izpildītājam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad darbi tiek nodoti pasūtītājam.

1.22. Jebkurā darba laikā, kad pasūtītājs un būvuzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt būvlaukumu vai attiecīgā materiāla/iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.

1.23. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam objektā bez maksas.

1.24. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

1.25. Izpildītājam būvdarbu veikšanas laikā ir pienākums ievērot labas būvniecības prakses pamatprincipus un nodrošināt būvdarbu kvalitāti, arī gadījumos, kad atsevišķas prasības nav detalizēti noteiktas būvprojektā vai darba uzdevumā.

1.26. Būvdarbos ir pieļaujams izmantot būvprojektā un darba uzdevumā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu ekvivalentus, ja tie pilnībā atbilst projektēto materiālu tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem. Ekvivalento materiālu pielietošana un nomaiņa pirms to piegādes objektā ir obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Materiālu aizvietošana bez iepriekšēja saskaņojuma nav pieļaujama.

1.27. Visiem Izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst telpu lietošanas veidam.

1.28. Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt būvdarbi.

1.29. Nav pieļaujama citu projektu ietvaros izbūvēto materiālu, konstrukciju, elementu un citu vērtību bojāšana. Katrs gadījums, kas skar šīs vērtības, jāsaskaņo ar pasūtītāju. Pirms būvdarbu veikšanas jāidentificē, citos iepriekš veiktos būvprojektos, izbūvētās vērtības.  

2. Sagatavošanās darbi: 
2.1. Veikt objekta apsekošanu. Apsekošanu veikt kopā ar pasūtītāja pārstāvi. Pēc objekta apsekošanas, pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams un ar pasūtītāju saskaņojams objekta apsekošanas akts. Objekta apsekošanas aktā ietvert fotofiksācijas un iespējamos riskus un to risinājumus.
2.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt visu objektā esošo inženiertīklu uzskaiti un to izvietojuma precizēšanu;
2.4. izstrādāt darbu veikšanas projektu (DVP), būvdarbu tehnoloģiju aprakstu, darbu secību, organizāciju un grafikus, darba aizsardzības, trešo personu drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus būvlaukumā, pagaidu risinājumus (sastatnes, norobežojumi, piekļuves u.tml.) un inženiertīklu aizsardzības plānu.
2.5. Izpildītājam jāsagatavo nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem darbiem. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto darbu uzsākšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistīti un ietekmēt kārtējo darbu izpildi.

2.6. Izstrādāto būvdarbu dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju un būvuzraugu. Dokumentācija izstrādājama būvdarbu sagatavošanās stadijā, pirms būvdarbu uzsākšanas.
2.7. Būvdarbu gaitā, ja mainās darba organizācija, tehnoloģijas vai apstākļi, būvdarbu dokumentācija ir jāaktualizē un atkārtoti jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu.

2.8. Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.

2.9. Izpildītāja pienākumos ietilpst būvtāfeles un ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu informatīvo zīmju uzstādīšana objektā. Tās jāizgatavo no izturīga materiāla, un tām jābūt atbilstoši nokrāsotām un ar atbilstošajiem uzrakstiem. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam apstiprināšanai būvtāfeles un citu zīmju formātus.

2.10. Izpildītāja pienākums ir pilnībā aprīkot būvlaukumu. Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi jāievēro saskaņā ar valstī noteiktajiem standartiem. Izpildītājs nevar prasīt no strādnieka, lai viņš strādātu antisanitāros un drošības tehnikai neatbilstošos apstākļos. Jābūt pietiekamā skaitā biotualešu. 

2.11. Visā būvdarbu gaitā ap objektu jābūt uzceltam un uzturētam nožogojumam vai pagaidu sienām, kā tas norādīts darbu organizācijas projektā. Būvuzņēmējam regulāri jāpārbauda nožogojums un nekavējoties jāveic pasākumi, lai nepieciešamības gadījumā to salabotu. Nožogojumam un sastatnēm jābūt labā stāvoklī visu būvdarbu laikā.

2.12. Izpildītājam sagatavošanās darbu procesā jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo demontējamo un pasūtītājam saglabājamo iekārtu un materiālu saraksts.

2.13. Būvuzrauga un/vai pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu darbu izpildi. 

2.14. Pasūtītājs projekta un būvdarbu dokumentāciju saskaņo (ja tas nepieciešams) tikai un vienīgi no īpašuma piederības viedokļa, nelemjot par dokumentācijas tehnisko atbilstību.

3. Demontāžas darbi: 

3.1. Paredzēt demontāžas darbus atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam.

3.2. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas veikt objekta apsekošanu un konstatētos riskus fiksēt apsekošanas aktā, ko saskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu. Apsekošanas aktam pielikumā pievienojamas foto fiksācijas. Objekta apsekošanas akta saskaņošana veicama pirms būvdarbu uzsākšanas.

3.3. Būvgružus drīkst transportēt tikai uz atbilstošām pārstrādes vai utilizācijas vietām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

3.4. Bīstamos atkritumus (piem., krāsas, eļļas, izolācijas materiālus) jānodod specializētiem operatoriem.

3.5. Būvgružus būvlaukumā šķirot pa galvenajām frakcijām un uzglabāt atsevišķās, droši marķētās zonās.
3.6. Par katru būvgružu partiju jānoformē nodošanas akts, kas tiek parakstīts būvnieka, pārvadātāja un saņēmēja, un pievienots būvdarbu dokumentācijai BIS.

3.7. Ja demontāžas laikā mainās darba secība, tehnoloģijas vai riski, dokumentācija aktualizējama un atkārtoti saskaņojama ar pasūtītāju un būvuzraugu pirms izmaiņu ieviešanas.
3.8. Demontāžas darbi veicami tādā secībā un apjomā, lai netiktu apdraudēta saglabājamo konstrukciju nestspēja un stabilitāte. Ja nepieciešams, būvniekam jāparedz pagaidu balstījumi vai nostiprinājumi.
3.9. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jānodrošina visu demontāžas zonā esošo inženiertīklu atslēgšana, aizsardzība vai pārvietošana saskaņā ar projektu un pasūtītāja norādījumiem.
3.10. Demontējamie materiāli un iekārtas, kuras paredzēts saglabāt vai nodot pasūtītājam, ja tādas ir, jādemontē uzmanīgi, jāmarķē un jāuzglabā atbilstoši pasūtītāja norādījumiem.

3.11. Konstatējot slēptus apstākļus (piem., neatbilstošas konstrukcijas, nezināmus inženiertīklus, piesārņojumu), darbi attiecīgajā zonā nekavējoties apturami un par to jāinformē pasūtītājs, autoruzraugs un būvuzraugs.

3.12. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas attiecīgajā zonā būvniekam jānodrošina darba vietas sakārtošana un sagatavošana nākamajiem būvdarbu posmiem.

3.13. Demontāžas darbi, kas rada paaugstinātu troksni vai vibrācijas, veicami tikai pasūtītāja saskaņotā laikā, lai netraucētu pasūtītāja darbību.

4. Starpsienas

4.1 Veikt jaunu starpsienu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu.

4.2. Starpsienās paredzēto inženiertīklu izbūvi veikt saskaņā ar projektu, nodrošinot piekļuvi apkopei un ekspluatācijai.
4.3. Būvdarbu laikā nepieļaut starpsienu nestspējas, ugunsdrošības vai skaņas izolācijas īpašību pasliktināšanu.
4.4. Starpsienām jābūt vertikālām, ar līdzenām virsmām, bez redzamiem defektiem, stabilām un izbūvētām ņemot vērā lietojamības robežstāvokli.
4.5. Šuvēm, savienojumiem un stiprinājumiem jānodrošina starpsienu stabilitāte un ilgmūžība.

4.6. Paredzēt sienu nesošo konstrukciju pastiprinājumus vietās, kur atbilstoši būvprojektam pie sienām paredzēts montēt elementus vai tehnoloģiskās iekārtas.
5. Grīdu pamatnes un segumi

5.1. Veikt grīdu pamatņu sagatavošanu saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju.
5.2. Grīdu pamatnes jāizveido tā, lai nodrošinātu tehniskos parametrus saskaņā ar projektā noteikto, pareizu nestspēju un funkcionālo slodzi atbilstoši telpas lietošanas mērķim, mitruma izolāciju, atbilstoši būvprojektam vai normatīviem aktiem.
5.3. Grīdas segumu materiālus uzstādīt atbilstoši ražotāja instrukcijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. Darbu laikā nepieļaut bojājumus grīdu pamatnēm, apkārtējām konstrukcijām vai inženiertīkliem.
6. Iekšējie apdares darbi

6.1. Veikt iekšējo apdares darbu izpildi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju, nodrošinot paredzēto kvalitāti un vizuālo izpildījumu.
6.2. Sienu stūros intensīvas kustības zonās paredzēt triecienizturīgus aizsargprofilus.

6.3. Visiem apdarē izmantotajiem materiāliem (krāsām, hermētiķiem, šuvotājiem) jābūt ar pretpelējuma un antibakteriālām īpašībām un ar zemu GOS (VOC) saturu atbilstoši ZPI prasībām.

6.4. Visiem salaidumiem starp grīdu/sienām, apdurvju rāmjiem, kā arī inženierkomunikāciju izvadiem (rozetes, slēdži, cauruļu ejas) jābūt hermetizētiem ar elastīgu, pret pelējumu izturīgu sanitāro silikonu vai hermētiķi.

6.5. Griestu apdarei jābūt gludai, slēgtai un viegli tīrāmai. Ja tiek izmantoti iekaramie griesti, tiem jābūt ar higiēniskajām (mazgājamām) kasetnēm, kas paredzētas medicīnas iestādēm, un tās nedrīkst laist cauri putekļus vai mikroorganismus no griestu telpas.

6.6. visiem apdares materiāliem (sienu krāsām, flīzēm, grīdas segumiem) jābūt izturīgiem pret biežu mazgāšanu, dezinfekciju (hloru saturošiem līdzekļiem, antiseptiķiem) un ķīmiski noturīgiem.

6.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus esošajām konstrukcijām, inženiertīkliem vai citām ēkas daļām.
7. Aiļu aizpildījumu elementi

7.1. Veikt aiļu aizpildījumu, atjaunošanu vai pārbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju.
7.2. Aiļu aizpildījuma elementi (logi, durvis, lūkas, stiklojumi, ventilācijas elementi u.c.) jāmontē atbilstoši ražotāja tehniskajām prasībām un projektā noteiktajai kārtībai, nodrošinot pareizu piegulošās konstrukcijas saskaņošanu ar ūdens un gaisa necaurlaidību.

7.3. Darbu laikā nepieļaut bojājumus blakus esošajām konstrukcijām, jumtiem, starpsienām vai inženiertīkliem.
7.4. Aiļu aizpildījumu elementi jāmontē tā, lai nodrošinātu vertikālu un horizontālu līniju precizitāti un ūdensnecaurlaidības un gaisa necaurlaidības prasību izpildi.

8. Iekšējie elektrotīkli

8.1. Veikt iekšējo elektrotīklu izbūvi, saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un elektrotehnisko daļu.

8.2. Elektrotīklu risinājumi jāizpilda tā, lai nodrošinātu paredzēto jaudu, slodžu sadali un drošu elektroapgādi visām projektā paredzētajām elektroiekārtām un patērētājiem.

8.3. Elektroinstalācija jāizvieto un jānostiprina saskaņā ar projektā noteiktajiem maršrutiem, mezgliem un montāžas risinājumiem, nodrošinot saderību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

8.4. Kabeļu, sadales skapju, aizsardzības aparātu un citu elektroiekārtu uzstādīšana jāveic atbilstoši to paredzētajam pielietojumam un ekspluatācijas apstākļiem.

8.5. Elektroinstalācijā jāparedz aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, mitruma iedarbību un pārkaršanu atbilstoši telpu funkcijai un projektā noteiktajām prasībām.

8.6. Veicot elektrotīklu izbūvi sienās, pārsegumos vai grīdās, jānodrošina, ka netiek vājināta konstrukciju nestspēja vai ugunsdrošības īpašības.

8.7. Elektrotīklu izbūvei jānodrošina iespēja piekļūt apkopei, pārbaudei un ekspluatācijai, pat ja tas nav paredzēts projektā.

8.8. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

9. Iekšējās apkures sistēmas

9.1. Veikt iekšējo apkures sistēmu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un apkures daļas risinājumiem.

9.2. Apkures sistēmas jāizbūvē tā, lai nodrošinātu projektā paredzēto siltuma jaudu, vienmērīgu telpu apsildi un efektīvu sistēmas darbību.

9.3. Apkures cauruļvadi, sildķermeņi un regulēšanas elementi jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajam izvietojumam, nodrošinot to pareizu stiprinājumu un savietojamību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

9.4. Cauruļvadu trases jāizvieto tā, lai nodrošinātu iespēju sistēmas ekspluatācijai, apkopei un regulēšanai, ja tas paredzēts projektā.

9.5. Apkures sistēmas izbūvē jānodrošina aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, kondensāta veidošanos un siltuma zudumiem atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

9.6. Veicot apkures sistēmu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas konstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

9.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

10. Vēdināšana un gaisa kondicionēšana

10.1. Veikt vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un attiecīgās inženiersistēmu daļas risinājumiem.

10.2. Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas jāizbūvē tā, lai nodrošinātu projektā paredzēto gaisa apmaiņu, mikroklimata parametrus un telpu lietošanas komfortu.

10.3. Gaisa vadi, iekārtas, difuzori un restes jāizvieto un jānostiprina atbilstoši projektā noteiktajiem risinājumiem, nodrošinot saderību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

10.4. Sistēmu izbūvē jānodrošina gaisa vadu un iekārtu hermētiskums, kā arī kondensāta savākšana un novadīšana atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

10.5. Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas jāuzstāda tā, lai nodrošinātu piekļuvi apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai, ja tas paredzēts projektā.

10.6. Veicot sistēmu izbūvi sienās, griestos vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas konstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

10.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

11. Iekšējie ūdensvada tīkli un aprīkojums

11.1. Veikt iekšējo ūdensvada tīklu un aprīkojuma izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un inženiertīklu daļas risinājumiem.

11.2. Ūdensvada cauruļvadi, veidgabali un armatūra jāizvieto un jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajiem diametriem, paredzētajam caurplūdumam, trasējumiem un pieslēgumu vietām. 

11.3. Ūdensvada sistēmā paredzētajām iekārtām un sanitārajam aprīkojumam jānodrošina piekļuve apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai, ja tas paredzēts projektā.

11.4. Ūdensvada tīklu izbūvē jānodrošina savienojumu hermētiskums un aizsardzība pret noplūdēm, kā arī cauruļvadu nostiprināšana atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

11.5. Karstā ūdens apgādes sistēmās jānodrošina projektā paredzētie siltumizolācijas un cirkulācijas risinājumi.

11.6. Veicot ūdensvada tīklu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas būvkonstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

11.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

12. Iekšējie kanalizācijas tīkli un aprīkojums

12.1. Veikt iekšējo kanalizācijas tīklu un aprīkojuma izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un inženiertīklu daļas risinājumiem.

12.2. Kanalizācijas cauruļvadi jāizvieto un jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajiem diametriem, trasējumiem un kritumiem, nodrošinot projektā paredzēto notekūdeņu novadīšanu.

12.3. Kanalizācijas sistēmas izbūvē jāparedz ventilācijas risinājumi, nodrošinot sistēmas pareizu darbību un smaku nepieļaušanu telpās.

12.4. Sanitārie mezgli, notekūdeņu uztvērēji un cits kanalizācijas aprīkojums jāpieslēdz atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

12.5. Kanalizācijas tīklu izbūvē jānodrošina savienojumu hermētiskums un cauruļvadu nostiprināšana atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

12.6. Veicot kanalizācijas tīklu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas būvkonstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

12.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

13. Vājstrāvas tīkli

13.1. Veikt vājstrāvas tīklu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un attiecīgo inženiertīklu daļu risinājumiem.

13.2. Vājstrāvas tīkli jāizbūvē atbilstoši projektā paredzētajām sistēmām.

13.3. Kabeļi, kanāli, sadales elementi un iekārtas jāizvieto un jānostiprina atbilstoši projektā noteiktajiem risinājumiem, nodrošinot to aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

13.4. Vājstrāvas tīklu izbūves laikā jānodrošina to pilnīga saderība ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru, tostarp ar videonovērošanas, apsardzes un citām sistēmām, kā arī ar pārējiem inženiertīkliem un būvkonstrukcijām, ievērojot projektā noteiktos attālumus un šķērsojumu prasības.

13.5. Vājstrāvas iekārtu un sadales elementu uzstādīšanā jānodrošina piekļuve apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai, ja tas paredzēts projektā.

13.6. Veicot vājstrāvas tīklu izbūvi sienās, griestos vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas būvkonstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

13.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

14. Ugunsdrošības prasības

14.1. Būvdarbi jāveic, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus ugunsdrošības jomā un saskaņoto būvprojektu.

14.2. Iekštelpu ugunsdrošības risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas sistēmas, trauksmes signalizācija, evakuācijas izeju marķējums u.c.) jāizbūvē un jāinstalē saskaņā ar projektā noteikto un ražotāja instrukcijām.

14.3. Būvkonstrukcijām jāievēro projektā paredzētās ugunsizturības pakāpes un attiecīgās izolācijas prasības, nodrošinot ugunsizturīgas starpsienas, griestus un segumus.

14.4. Būvdarbu laikā nepieļaut ugunsdrošības prasību pārkāpumus, tajā skaitā materiālu nepareizu uzglabāšanu, atklātas liesmas izmantošanu vai piekļuves ceļu aizsegšanu.

14.5. Ugunsdrošības aprīkojuma (ugunsdzēšamie aparāti, signalizācijas panelis u.c.) montāža jāveic saskaņā ar projektu, nodrošinot piekļuvi apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai.

14.6. Būvdarbu laikā jānodrošina evakuācijas ceļu saglabāšana, to marķējums un brīva piekļuve ārkārtas gadījumā.

14.7. Darbu laikā ugunsdrošības riski jānovērš, ievērojot pasūtītāja noteiktos drošības pasākumus un normatīvos aktus.

15. Darba drošības prasības

15.1. Būvdarbus veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā un saskaņoto būvprojektu.

15.2. Izpildītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

15.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās speciālists - darba aizsardzības koordinators, kurš pilda normatīvos noteiktos pienākumus.

15.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka darba aizsardzības koordinators ir fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

15.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns, ko saskaņo ar būvuzraugu un pasūtītāju. 

15.6. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz pasūtītājam darba vides risku novērtējumu objektā, darbinieku instruktāžas un apmācības Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.

15.7. Pirms darbu uzsākšanas jānodrošina, ka visi darbinieki ir instruēti par darba drošības prasībām, ugunsdrošību, pirmās palīdzības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošanu.

15.8. Darba vietās jāuzstāda drošības norādes, brīdinājuma zīmes un nepieciešamie barjeru risinājumi, lai nepieļautu negadījumus ar trešajām personām.

15.9. Smago un celšanas tehniku drīkst izmantot tikai sertificēti operatori, nodrošinot atbilstošu drošības zonu, slodzes kontroli un mehānismu regulāru apkopi.

15.10. Darbos ar augstuma riskiem jānodrošina drošības sistēmas: drošības jostas, margas, platformas un sastatņu stiprinājumi saskaņā ar normatīviem.

15.11. Elektrodarbos jāievēro elektriskās drošības prasības, izolācijas līmeņi, atslēgšanas un zemējuma savienojumu procedūras.

15.12. Bīstamo materiālu (ķīmiskie šķīdumi, krāsas, eļļas, izolācijas materiāli u.c.) uzglabāšana, pārvietošana un izmantošana jāveic saskaņā ar drošības datu lapām un ražotāja instrukcijām.

15.13. Darbu laikā jānodrošina darba vietas kārtība, nepieļaujot kritienu riskus, traucējumus evakuācijas ceļos un neatbilstošu materiālu uzglabāšanu.

15.14. Darba drošības pārkāpumi un negadījumu riski jāfiksē, nekavējoties informējot pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu, un jāveic nepieciešamie korektīvie pasākumi.

15.15. Garantijas un apkopju laikā jānodrošina, ka saglabājas visas darba drošības sistēmas, marķējumi un norobežojumi, kas uzstādīti būvniecības laikā.

16. Vides aizsardzības prasības

16.1. Būvdarbus veikt tā, lai netiktu radīta negatīva ietekme uz gaisu, ūdeni, augsni un apkārtējo teritoriju.

16.2. Darbu laikā nepieļaut nekontrolētu putekļu, smilšu vai citu daļiņu izplatīšanos. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargtīklus, putekļu savākšanas sistēmas vai ūdens miglas risinājumus.

16.3. Bīstamie materiāli (ķīmiskie šķīdumi, eļļas, krāsas, bitumeni u.c.) jāuzglabā atbilstoši normatīvajiem aktiem, ar preventīviem pasākumiem, lai nepieļautu noplūdes un piesārņojumu.

16.4. Demontāžas un būvdarbu atkritumi jāšķiro un jānodod pārstrādei vai utilizācijai atbilstoši normatīviem aktiem un pasūtītāja prasībām.

16.5. Jebkuras darbības, kas var ietekmēt blakus esošo ūdenstilpju, inženiertīklu vai dabas zonu stāvokli, jāveic ar speciāliem aizsardzības pasākumiem.

16.6. Darbu laikā nepieļaut darbību, kas var izraisīt trokšņa piesārņojumu virs normatīvajos aktos noteiktajām robežām.

16.7. Būvlaukuma apkārtne jāuztur sakopta, nepieļaujot atkritumu vai materiālu izgāšanu ārpus norādītajām zonām.

16.8. Vides aizsardzības prasību pārkāpumi, noplūdes vai citi incidenti nekavējoties jāfiksē un jāziņo pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam.

16.9. Vides aizsardzības pasākumi jāievēro arī garantijas un apkopju laikā, ja tiek veikti remontdarbi vai pārbūves darbi objektā.

17. Vides pieejamības prasības

17.1. Būvdarbos plānot šādu HP ”Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” principu ieviešanu, kas vērtējams atbilstoši izstrādātājai metodikai un veidlapai (https://www.lm.gov.lv/lv/vides-un-informacijas-pieklustamibas-pasnovertejums):

a) Spoguļsienas un stikla durvis ir marķētas ar 0,1 m platu kontrasta joslu 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m augstumā.

b) evakuācijas ceļu durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām.

c) ugunsdrošības aparāti ir izvietoti sasniedzamā augstumā cilvēkiem ratiņkrēslos.

d) vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni.

e) margas stāva pārseguma līmenī sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam, margu gali noapaļoti uz leju.

f) margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu.

g) margas sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam.

h) kontrastējošas kāpņu vai pandusu margas.

17.2. Būvniecības procesā jānodrošina vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.), t.i., lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti interešu ievērošanu un integrāciju, risinājumiem ir jābūt saskaņotiem ar apvienību “Apeirons” vai citiem ekspertiem, kas ir tiesīgi sniegt atzinumus par atbilstošiem vides pieejamības risinājumiem (saņemot pozitīvu atzinumu).

17.3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā publiskajai infrastruktūrai jāveic vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums.

18. Kvalitātes kontrole un nodošana ekspluatācijā

18.1. Būvdarbus nodot pasūtītājam tikai pēc visu darbu izpildes saskaņā ar saskaņoto būvprojektu, būvdarbu dokumentāciju un normatīvajiem aktiem.

18.2. Veikt būvdarbu kvalitātes kontroli katrā posmā, dokumentējot rezultātus un pievienojot tos būvdarbu žurnālam vai būvniecības informācijas sistēmai (BIS).

18.3. Nodrošināt visu inženiertīklu (elektro, ūdens, kanalizācija, apkure, ventilācija, vājstrāvas) pārbaudi, funkcionālo testu un regulēšanu pirms nodošanas.

18.4. Pārbaudes jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projektā noteiktajiem tehniskajiem parametriem.

18.5. Veikt izmēru, līmeņu, slīpumu, nestspējas, hermētiskuma un citu tehnisko parametru kontroli, lai pārliecinātos par darbu atbilstību projektam.

18.6. Nodrošināt defektu un neatbilstību novēršanu pirms objektu nodošanas. Par defektiem jāinformē pasūtītājs un jāizstrādā novēršanas plāns.

18.7. Sagatavot un nodot pasūtītājam dokumentāciju, kas ietver:

· būvdarbu žurnālus un BIS ierakstus;

· testu un pārbaudes aktus;

· materiālu un iekārtu sertifikātus;

· garantijas dokumentus;

· nodošanas–pieņemšanas aktus.

18.8. Nododot objektu ekspluatācijā, nodrošināt, ka visas telpas, iekārtas un infrastruktūra ir tīra, sakārtota un gatava drošai lietošanai.

18.9. Garantijas laikā jānodrošina defektu novēršana, tehnisko sistēmu apkope un dokumentācijas aktualizācija, lai saglabātu ekspluatācijas drošību un ilgmūžību.

19. Būvsapulces

19.1 Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs (ja tāds tiks piesaistīts), kā arī to pieaicinātās personas. 

19.2. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. 

19.3. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, kā arī protokolēšanu nodrošina Būvuzraugs.

19.4. Būvdarbu vadītāja pienākums ir kvalitatīvi sagatavoties būvsapulcei – jāsagatavo un jāsniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem būvdarbiem, kā arī citiem ar būvdarbu līguma izpildi saistītiem jautājumiem. Piemēram, materiālu apstiprināšanas formas, darbu veikšanas projekti u.c. Detalizēto atskaiti būvsapulcē veic prezentācijas formā, ar foto fiksācijām parādot veiktos būvdarbus un informējot par nākamās nedēļas plānotajiem darbiem. 

19.5. Būtiski Izpildītāja jautājumi/informācija pasūtītājam jāiesniedz tikai rakstiskā veidā un savlaicīgi vismaz 1 dienu pirms būvsapulces. 

20. Izbūvēto sistēmu ieregulēšana un testēšana

20.1. Izpildītājs visu iebūvēto sistēmu ieregulēšanu un pārbaudi veic līdz objekta nodošanai pasūtītājam.

20.2. Līdz objekta nodošanai, Izpildītājs veic pasūtītāja personāla (nozīmētā pārstāvja) instruktāžu, kā ieregulēt, uzturēt ēku un iekārtas, lai nodrošinātu to pilnvērtīgu darbību.

21. Nobeiguma un juridiskās prasības

21.1. Būvdarbu izpildei jānotiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem, saskaņoto būvprojektu un būvdarbu dokumentāciju.

21.2. Pasūtītājam pienākas uzraudzības tiesības, tai skaitā:

· būvlaukuma apsekošana;

· būvdarbu procesa dokumentācijas pārbaude;

· pieprasīt defektu novēršanu vai darbu atkārtotu izpildi.

21.3. Būvniekam ir pienākums:

· ievērot līgumā noteiktos termiņus un kvalitātes standartus;

· nekavējoties ziņot par neatbilstībām, slēptiem riskiem vai neparedzētām situācijām;

· nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, sertifikātus un testu aktus pasūtītāja pieprasījumā.

21.4. Jebkuras izmaiņas projektā, darbu organizācijā vai tehnoloģijās jāveic tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju un atbilstošajiem uzraudzības orgāniem (autoruzraugs, būvuzraugs).

21.5. Būvniecības procesā konstatētie defekti, neatbilstības vai negadījumi jāfiksē un jāziņo pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam, veicot atbilstošus korektīvos pasākumus.

21.6. Visi strīdi saistībā ar būvdarbu izpildi, kvalitāti vai drošību, tiek risināti saskaņā ar līgumu, normatīvajiem aktiem un piemērojamo Latvijas Republikas likumdošanu.

21.7. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akti jānoformē saskaņā ar līguma prasībām un jāglabā kā oficiāla dokumentācija.

22. Izmantojamie normatīvie akti

22.1 Veicot būvdarbus un izstrādājot darbu izpilddokumentāciju, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un Ministru kabineta noteikumu, kā arī Latvijas valsts standartu prasības.

22.2. Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām ir iespējamas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā (pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta būvēm noteikto būtisko prasību izpilde).

22.3. Gadījumā, ja Tehniskajā specifikācijā vai tās pielikumos norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro Latvijas būvnormatīvi un standarti. 
Apliecinām, ka:

	
	Jā/nē

	Pretendentam ir saprotama “Tehniskā specifikācija - būvniecības darba uzdevums” un Pretendents ir gatavs to izpildīt.
	


Pretendenta pārstāvis Vadītājs ………………………………………. (amats, paraksts, vārds, uzvārds)
4. pielikuma 2. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - BŪVNIECĪBAS DARBA UZDEVUMS

Pēdējās aktualizācijas datums: 03.07.2026
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

Nekustamā īpašuma īpašnieks: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Reģ. nr. 50003356621, Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, LV-5201 (turpmāk tekstā – pasūtītājs).

Projektētājs un autoruzraugs: “BRK PROJEKTI” SIA, reģistrācijas Nr. 45403050593, juridiskā adrese: Kastaņu iela 4, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202.

Projekta finansējums: Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai” (Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012).

Būvniecības ieceres veids: Paskaidrojuma raksts ēkai.
Būvniecības lieta: Morga telpas izbūve SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils.

Būvniecības lietas numurs (BIS): BIS-BL-902321-9800
Objekta adrese: Jēkabpils reģionālā slimnīca,  Andreja Pormaļa ielā 125, Jēkabpilī, LV-5201.

Ēkas tehniskie rādītāji:

	1
	Nosaukums
	Dienas stacionārs

	2
	Zemesgabala platība
	7.0013 ha

	3
	Zemesgabala kad. apz.Nr.
	56010021214

	4
	Ēkas kadastra apz.
	56010021214001

	5
	Apbūves laukums
	4318.9 m2

	6
	Stāvu skaits (esošās ēkas daļa)
	

	6.1
	virszemes
	5

	6.2
	pazemes
	1

	7
	Ēkas kopējā platība
	12076.5 m2

	8
	Ēkas būvtilpums
	49247 m3

	9
	Ugunsnoturības pakāpe
	6 U2b

	10
	Lietošanas veids
	Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēka

	11
	Klasifikācijas kods
	1264

	12
	Ēkas grupa
	III


Mērķis: Paredzēta morga telpas izbūve, ar telpai nepieciešamajām inženierkomunikācijām, apdares risinājumiem un tam paredzētiem morga skapjiem.

Piezīmes: Objekts ir Jēkabpils reģionālās slimnīcas ēka, kurā būvdarbu laikā vienlaikus notiek pasūtītāja nepārtraukta darbība. 

Darbu izpildes termiņš – 4 mēneši.
BŪVNIECĪBAS UZDEVUMS

1. Vispārīgie nosacījumi:

1.1. Būvdarbi veicami saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvprojektu, būvdarbu dokumentāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tehniskā specifikācija, saskaņotais būvprojekts un būvdarbu dokumentācija ir saistoša visu līguma darbības laiku. Veikt būvdarbus bez saskaņotas dokumentācijas nav pieļaujams. Jebkuras izmaiņas un atkāpes no būvprojekta vai būvdarbu dokumentācijas ir jāsaskaņo pirms paredzēto darbību veikšanas.

1.2. Uzņēmēja finanšu piedāvājuma vienību izcenojumos iekļauti: visi darbi, procesi un mehānismi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami, lai pabeigtu katru Būvelementu, arī gadījumos, kad atsevišķas Būvelementa daļas, vai Būvelements kopumā, Tehniskajā specifikācijā (t.sk. Būvprojektā, būvdarbu apjomos un Finanšu piedāvājuma formā) nav īpaši izdalīts vai detalizēts. Uzņēmējam, kā kvalificētam, prasmīgam un pieredzējušam būvniecības lietpratējam, nepieciešams veikt arī citus darbus, kas tieši nav norādīti Tehniskajā specifikācijā, bet tie izriet no Būvdarbu tehnoloģijas, procesa jēgas,  un būtības un ir saprātīgi un pamatoti nepieciešami un izsecināmi Darbu pilnīgai izpildei.

1.3. Izpildītājam ir pienākums būvniecības laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus, par apjomu, kas radies no būvdarbiem (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija, apkure u.c.). Izpildītājs uzstāda pagaidu komercuzskaites mēraparātus (skaitītājus).

1.4. Būvdarbu laikā jānodrošina pasūtītāja darbības nepārtrauktība un drošība. Pirms būvdarbu procesiem, kas ietekmē vai apgrūtina pasūtītāja darbību, to veikšana jāsaskaņo ar pasūtītāju.
1.5. Pagaidu risinājumus (sastatnes, norobežojumi, piekļuves ceļi) jāuzstāda tā, lai nerastos darba drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības bīstamība.
1.6. Foto fiksācijas veicamas objekta apsekošanas laikā, konstatējot neparedzētus riskus, kā arī citos gadījumos, kas var ietekmēt būvdarbu gaitu vai drošību. Foto fiksācijas iesniedzamas līdz kārtējai būvsapulcei.
1.7. Būvniekam ir pienākums visā būvdarbu veikšanas laikā būvlaukumā ievērot vispārējos kārtības, darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības nosacījumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.8. Būvdarbu laikā nodrošināt būvniecības lietas regulāru atjaunošanu, tai skaitā būvdarbu žurnāla izpildi būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk tekstā -BIS). Izpildītājam ir pienākums nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu par katru būvdarbu dienu ne vēlāk kā līdz nākamās darba dienas beigām. Būvlaukumā ievestie būvmateriāli un atkritumu izvešana ir jāreģistrē BIS. Visa ar būvdarbiem saistītā dokumentācija jāreģistrē BIS. 

1.9. Būvdarbos paredzētie materiāli, izstrādājumi un iekārtas pirms to piegādes un izmantošanas ir saskaņojami ar pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu. Materiālu izmantošana bez saskaņošanas nav pieļaujama. Saskaņošana veicama BIS.

1.10. Būvdarbi jāveic, stingri ievērojot saskaņoto būvdarbu grafiku. Jebkuras novirzes no tā iepriekš jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu. Katrā būvsapulcē jāsniedz informācija par būvniecības progresu atbilstoši būvdarbu grafikam, kā arī par iespējamiem riskiem un jebkādām novirzēm no grafika.

1.11. Konstatētie defekti vai neatbilstības būvniekam jānovērš par saviem līdzekļiem pasūtītāja noteiktajā vai būvdarbu dokumentācijā paredzētajā termiņā.

1.12. Būvniekam visā būvdarbu veikšanas laikā jāveic būvdarbu un izmantoto materiālu kvalitātes kontrole, dokumentējot tās rezultātus un regulāri pievienojot tos būvdarbu dokumentācijai.

1.13. Pēc darbu pabeigšanas nodrošināt darba vietas sakārtošanu, atkritumu izvešanu, telpu un fasādes virsmu tīrīšanu.

1.14. Paredzēt elektronisko darba laika uzskaites sistēmu (EDLUS, ja to paredz normatīvie akti), tā izmantošanu būvlaukumā un nodrošināt EDLUS pieeju pasūtītājam un būvuzraugam,

1.15. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.

1.16. Izpildītājam ir jāizstrādā visu inženiertīklu izpildshēmas digitālā un papīra formātā. Iesniedzot būvuzraugam un pasūtītājam akceptēšanai ikmēneša veikto darbu aktu, pie tā jābūt pievienotam pilnam izpilddokumentācijas komplektam (dokumenti BIS sistēmā un papildus, ja nepieciešams, iesūtīti e-pastā pasūtītājam un būvuzraugam).

1.17. Segto darbu akti jāsagatavo konkrēti katram izpildītajam segtajam darbam, tos neapkopojot kopējā aktā.

1.18. Izpildītāja pienākums ir sagatavot uzstādīto iekārtu un sistēmu ekspluatācijas instrukcijas, kā arī kopšanas instrukcijas latviešu valodā. Instrukcijas jānovieto pie iekārtas vai sistēmas, labi saskatāmā vietā. Instrukcijām jābūt ievākotām vai laminētām, lai nodrošinātu to ilgmūžību. 

1.19. Izpildītājam nav atļauts izmantot būvobjektu vai jebkuru atsevišķu darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.

1.20. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot labākā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu, vai pieprasīt novākt tos no būvlaukuma, ja tiem ir nekvalitatīvs izpildījums, vai ja tie neatbilst vispārējām sabiedrības normām. Būvtāfeles novietojums pirms uzstādīšanas saskaņojams ar pasūtītāju.

1.21. Izpildītājam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemti līdz tam laikam, kad darbi tiek nodoti pasūtītājam.

1.22. Jebkurā darba laikā, kad pasūtītājs un būvuzraugs uzskata par nepieciešamu, viņš var apmeklēt būvlaukumu vai attiecīgā materiāla/iekārtu ražošanas uzņēmumu, lai pārliecinātos par ražošanas kvalitāti. Materiāliem un iekārtām jābūt pārbaudītiem pirms tie atstāj ražotāja un piegādātāja teritoriju, kā arī pēc to saņemšanas Objektā.

1.23. Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas un izziņas utt., kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, pēc būvuzrauga pieprasījuma jāpiegādā Izpildītājam objektā bez maksas.

1.24. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

1.25. Izpildītājam būvdarbu veikšanas laikā ir pienākums ievērot labas būvniecības prakses pamatprincipus un nodrošināt būvdarbu kvalitāti, arī gadījumos, kad atsevišķas prasības nav detalizēti noteiktas būvprojektā vai darba uzdevumā.

1.26. Būvdarbos ir pieļaujams izmantot būvprojektā un darba uzdevumā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu ekvivalentus, ja tie pilnībā atbilst projektēto materiālu tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem. Ekvivalento materiālu pielietošana un nomaiņa pirms to piegādes objektā ir obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Materiālu aizvietošana bez iepriekšēja saskaņojuma nav pieļaujama.

1.27. Visiem Izvēlētajiem materiāliem, tai skaitā apdares pārklājumiem pēc ražotāja norādījumiem jāatbilst telpu lietošanas veidam.

1.28. Būvobjektā, ārpus ar Pasūtītāju saskaņotā darba laika, nedrīkst noritēt būvdarbi.

2. Sagatavošanās darbi: 
2.1. Veikt objekta apsekošanu. Apsekošanu veikt kopā ar pasūtītāja pārstāvi. Pēc objekta apsekošanas, pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādājams un ar pasūtītāju saskaņojams objekta apsekošanas akts. Objekta apsekošanas aktā ietvert fotofiksācijas un iespējamos riskus un to risinājumus.
2.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas veikt visu objektā esošo inženiertīklu uzskaiti un to izvietojuma precizēšanu;
2.4. izstrādāt darbu veikšanas projektu (DVP), būvdarbu tehnoloģiju aprakstu, darbu secību, organizāciju un grafikus, darba aizsardzības, trešo personu drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības pasākumus būvlaukumā, pagaidu risinājumus (sastatnes, norobežojumi, piekļuves u.tml.) un inženiertīklu aizsardzības plānu.
2.5. Izpildītājam jāsagatavo nepieciešamie darba rasējumi visiem veicamajiem darbiem. Šie rasējumi jāpiegādā pēc iespējas ātrākā laikā pēc līguma noslēgšanas visām būvniecībā iesaistītajām pusēm, lai dotu pietiekami daudz laika tām iepazīties ar materiālu un sniegt komentārus pirms plānoto darbu uzsākšanas. Nepieciešamības gadījumā jāsaskaņo rasējumus ar pārējiem darba rasējumiem, kas varētu būt saistīti un ietekmēt kārtējo darbu izpildi.

2.6. Izstrādāto būvdarbu dokumentāciju pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar pasūtītāju un būvuzraugu. Dokumentācija izstrādājama būvdarbu sagatavošanās stadijā, pirms būvdarbu uzsākšanas.
2.7. Būvdarbu gaitā, ja mainās darba organizācija, tehnoloģijas vai apstākļi, būvdarbu dokumentācija ir jāaktualizē un atkārtoti jāsaskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu.

2.8. Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā.

2.9. Izpildītāja pienākumos ietilpst būvtāfeles un ES struktūrfondu līdzfinansēto projektu informatīvo zīmju uzstādīšana objektā. Tās jāizgatavo no izturīga materiāla, un tām jābūt atbilstoši nokrāsotām un ar atbilstošajiem uzrakstiem. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam apstiprināšanai būvtāfeles un citu zīmju formātus.

2.10. Izpildītāja pienākums ir pilnībā aprīkot būvlaukumu. Darba drošības un veselības aizsardzības noteikumi jāievēro saskaņā ar valstī noteiktajiem standartiem. Izpildītājs nevar prasīt no strādnieka, lai viņš strādātu antisanitāros un drošības tehnikai neatbilstošos apstākļos. Jābūt pietiekamā skaitā biotualešu. 

2.11. Visā būvdarbu gaitā ap objektu jābūt uzceltam un uzturētam nožogojumam vai pagaidu sienām, kā tas norādīts darbu organizācijas projektā. Būvuzņēmējam regulāri jāpārbauda nožogojums un nekavējoties jāveic pasākumi, lai nepieciešamības gadījumā to salabotu. Nožogojumam un sastatnēm jābūt labā stāvoklī visu būvdarbu laikā.

2.12. Izpildītājam sagatavošanās darbu procesā jāizstrādā un ar pasūtītāju jāsaskaņo demontējamo un pasūtītājam saglabājamo iekārtu un materiālu saraksts.

2.13. Būvuzrauga un/vai pasūtītāja akcepts atsevišķām darba detaļām vai tehniskajiem rasējumiem neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par kļūmēm vai nepareizu darbu izpildi. 

2.14. Pasūtītājs projekta un būvdarbu dokumentāciju saskaņo (ja tas nepieciešams) tikai un vienīgi no īpašuma piederības viedokļa, nelemjot par dokumentācijas tehnisko atbilstību.

3. Demontāžas darbi: 

3.1. Paredzēt demontāžas darbus atbilstoši izstrādātajam un saskaņotajam būvprojektam.

3.2. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas veikt objekta apsekošanu un konstatētos riskus fiksēt apsekošanas aktā, ko saskaņo ar pasūtītāju un būvuzraugu. Apsekošanas aktam pielikumā pievienojamas foto fiksācijas. Objekta apsekošanas akta saskaņošana veicama pirms būvdarbu uzsākšanas.

3.3. Būvgružus drīkst transportēt tikai uz atbilstošām pārstrādes vai utilizācijas vietām, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības. 

3.4. Bīstamos atkritumus (piem., krāsas, eļļas, izolācijas materiālus) jānodod specializētiem operatoriem.

3.5. Būvgružus būvlaukumā šķirot pa galvenajām frakcijām un uzglabāt atsevišķās, droši marķētās zonās.
3.6. Par katru būvgružu partiju jānoformē nodošanas akts, kas tiek parakstīts būvnieka, pārvadātāja un saņēmēja, un pievienots būvdarbu dokumentācijai BIS.

3.7. Ja demontāžas laikā mainās darba secība, tehnoloģijas vai riski, dokumentācija aktualizējama un atkārtoti saskaņojama ar pasūtītāju un būvuzraugu pirms izmaiņu ieviešanas.
3.8. Demontāžas darbi veicami tādā secībā un apjomā, lai netiktu apdraudēta saglabājamo konstrukciju nestspēja un stabilitāte. Ja nepieciešams, būvniekam jāparedz pagaidu balstījumi vai nostiprinājumi.
3.9. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas jānodrošina visu demontāžas zonā esošo inženiertīklu atslēgšana, aizsardzība vai pārvietošana saskaņā ar projektu un pasūtītāja norādījumiem.
3.10. Demontējamie materiāli un iekārtas, kuras paredzēts saglabāt vai nodot pasūtītājam, ja tādas ir, jādemontē uzmanīgi, jāmarķē un jāuzglabā atbilstoši pasūtītāja norādījumiem.

3.11. Konstatējot slēptus apstākļus (piem., neatbilstošas konstrukcijas, nezināmus inženiertīklus, piesārņojumu), darbi attiecīgajā zonā nekavējoties apturami un par to jāinformē pasūtītājs, autoruzraugs un būvuzraugs.

3.12. Pēc demontāžas darbu pabeigšanas attiecīgajā zonā būvniekam jānodrošina darba vietas sakārtošana un sagatavošana nākamajiem būvdarbu posmiem.

3.13. Demontāžas darbi, kas rada paaugstinātu troksni vai vibrācijas, veicami tikai pasūtītāja saskaņotā laikā, lai netraucētu pasūtītāja darbību.

4. Starpsienas

4.1 Veikt jaunu starpsienu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu.

4.2. Starpsienās paredzēto inženiertīklu izbūvi veikt saskaņā ar projektu, nodrošinot piekļuvi apkopei un ekspluatācijai.
4.3. Būvdarbu laikā nepieļaut starpsienu nestspējas, ugunsdrošības vai skaņas izolācijas īpašību pasliktināšanu.
4.4. Starpsienām jābūt vertikālām, ar līdzenām virsmām, bez redzamiem defektiem, stabilām un izbūvētām ņemot vērā lietojamības robežstāvokli.
4.5. Šuvēm, savienojumiem un stiprinājumiem jānodrošina starpsienu stabilitāte un ilgmūžība.

4.6. Paredzēt sienu nesošo konstrukciju pastiprinājumus vietās, kur atbilstoši būvprojektam pie sienām paredzēts montēt elementus vai tehnoloģiskās iekārtas.
5. Grīdu pamatnes un segumi

5.1. Veikt grīdu pamatņu sagatavošanu saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju.
5.2. Grīdu pamatnes jāizveido tā, lai nodrošinātu tehniskos parametrus saskaņā ar projektā noteikto, pareizu nestspēju un funkcionālo slodzi atbilstoši telpas lietošanas mērķim, mitruma izolāciju, atbilstoši būvprojektam vai normatīviem aktiem.
5.3. Grīdas segumu materiālus uzstādīt atbilstoši ražotāja instrukcijām un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. slīpumi virzienā uz kanalizācijas trapiem (piemēram, 1–1.5%) ir jāveido jau grīdas pamatnes (betona/izlīdzinošā slāņa) izbūves stadijā.

5.5. Darbu laikā nepieļaut bojājumus grīdu pamatnēm, apkārtējām konstrukcijām vai inženiertīkliem.
6. Iekšējie apdares darbi

6.1. Veikt iekšējo apdares darbu izpildi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un tehnisko dokumentāciju, nodrošinot paredzēto kvalitāti un vizuālo izpildījumu.
6.2. Sienu stūros intensīvas kustības zonās paredzēt triecienizturīgus aizsargprofilus.

6.3. Visiem apdarē izmantotajiem materiāliem (krāsām, hermētiķiem, šuvotājiem) jābūt ar pretpelējuma un antibakteriālām īpašībām un ar zemu GOS (VOC) saturu atbilstoši ZPI prasībām.

6.4. Visiem salaidumiem starp grīdu/sienām, apdurvju rāmjiem, kā arī inženierkomunikāciju izvadiem (rozetes, slēdži, cauruļu ejas) jābūt hermetizētiem ar elastīgu, pret pelējumu izturīgu sanitāro silikonu vai hermētiķi.

6.5. Griestu apdarei jābūt gludai, slēgtai un viegli tīrāmai. Ja tiek izmantoti iekaramie griesti, tiem jābūt ar higiēniskajām (mazgājamām) kasetnēm, kas paredzētas medicīnas iestādēm, un tās nedrīkst laist cauri putekļus vai mikroorganismus no griestu telpas.

6.6. Apdares procesā jānodrošina pareizi grīdas slīpumi virzienā uz kanalizācijas trapiem, lai nepieļautu ūdens stāvēšanu.

6.7. visiem apdares materiāliem (sienu krāsām, flīzēm, grīdas segumiem) jābūt izturīgiem pret biežu mazgāšanu, dezinfekciju (hloru saturošiem līdzekļiem, antiseptiķiem) un ķīmiski noturīgiem.

6.8. Darbu laikā nepieļaut bojājumus esošajām konstrukcijām, inženiertīkliem vai citām ēkas daļām.
7. Iekārtas

7.1. Būvdarbu procesā nodrošināt iekārtu elementu integrāciju ēkā atbilstoši saskaņotajam būvprojektam un iekārtu risinājumiem.

7.2. Veicot būvdarbus, jānodrošina un jāpārliecinās, ka telpu plānojums, konstrukciju risinājumi un apdares darbi ir savstarpēji saskaņoti ar paredzēto tehnoloģisko iekārtu izvietojumu un ekspluatācijas prasībām.

7.3. Būvniecības procesā jāparedz un jāizveido nepieciešamās ailes, stiprinājumi, nišas, pamati, balsti un konstrukciju pastiprinājumi, kas nepieciešami tehnoloģisko iekārtu uzstādīšanai.

7.4. Veicot būvdarbus, jānodrošina saderība ar tehnoloģijai paredzētajiem inženiertīkliem, tai skaitā elektroapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, ventilāciju un laicīgi jānovērš projekta kļūdas, ja tādas ir ieviesušās.

7.5. Būvdarbu secība jāorganizē tā, lai netiktu apdraudēta tehnoloģijas iekārtu uzstādīšana un regulēšana nākamajos būvdarbu posmos.

7.6. Būvdarbu laikā nepieļaut bojājumus jau uzstādītajām vai piegādātajām tehnoloģijas iekārtām, to pieslēgumiem un palīgkonstrukcijām.

7.7. Ja būvdarbu gaitā tiek konstatētas neatbilstības starp būvprojektu un tehnoloģijas risinājumiem, par to nekavējoties informējams pasūtītājs, autoruzraugs un būvuzraugs, un darbi attiecīgajā zonā veicami tikai pēc risinājuma saskaņošanas.

8. Iekšējie elektrotīkli

8.1. Veikt iekšējo elektrotīklu izbūvi, saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un elektrotehnisko daļu.

8.2. Elektrotīklu risinājumi jāizpilda tā, lai nodrošinātu paredzēto jaudu, slodžu sadali un drošu elektroapgādi visām projektā paredzētajām elektroiekārtām un patērētājiem.

8.3. Elektroinstalācija jāizvieto un jānostiprina saskaņā ar projektā noteiktajiem maršrutiem, mezgliem un montāžas risinājumiem, nodrošinot saderību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

8.4. Kabeļu, sadales skapju, aizsardzības aparātu un citu elektroiekārtu uzstādīšana jāveic atbilstoši to paredzētajam pielietojumam un ekspluatācijas apstākļiem.

8.5. Elektroinstalācijā jāparedz aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, mitruma iedarbību un pārkaršanu atbilstoši telpu funkcijai un projektā noteiktajām prasībām.

8.6. Veicot elektrotīklu izbūvi sienās, pārsegumos vai grīdās, jānodrošina, ka netiek vājināta konstrukciju nestspēja vai ugunsdrošības īpašības.

8.7. Elektrotīklu izbūvei jānodrošina iespēja piekļūt apkopei, pārbaudei un ekspluatācijai, pat ja tas nav paredzēts projektā.

8.8. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

9. Iekšējās apkures sistēmas

9.1. Veikt iekšējo apkures sistēmu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un apkures daļas risinājumiem.

9.2. Apkures sistēmas jāizbūvē tā, lai nodrošinātu projektā paredzēto siltuma jaudu, vienmērīgu telpu apsildi un efektīvu sistēmas darbību.

9.3. Apkures cauruļvadi, sildķermeņi un regulēšanas elementi jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajam izvietojumam, nodrošinot to pareizu stiprinājumu un savietojamību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

9.4. Cauruļvadu trases jāizvieto tā, lai nodrošinātu iespēju sistēmas ekspluatācijai, apkopei un regulēšanai, ja tas paredzēts projektā.

9.5. Apkures sistēmas izbūvē jānodrošina aizsardzība pret mehāniskiem bojājumiem, kondensāta veidošanos un siltuma zudumiem atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

9.6. Veicot apkures sistēmu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas konstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

9.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

10. Vēdināšana un gaisa kondicionēšana

10.1. Veikt vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas sistēmu izbūvi, pārbūvi vai atjaunošanu saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un attiecīgās inženiersistēmu daļas risinājumiem.

10.2. Vēdināšanas un kondicionēšanas sistēmas jāizbūvē tā, lai nodrošinātu projektā paredzēto gaisa apmaiņu, mikroklimata parametrus un telpu lietošanas komfortu.

10.3. Gaisa vadi, iekārtas, difuzori un restes jāizvieto un jānostiprina atbilstoši projektā noteiktajiem risinājumiem, nodrošinot saderību ar būvkonstrukcijām un apdares elementiem.

10.4. Sistēmu izbūvē jānodrošina gaisa vadu un iekārtu hermētiskums, kā arī kondensāta savākšana un novadīšana atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

10.5. Vēdināšanas un gaisa kondicionēšanas iekārtas jāuzstāda tā, lai nodrošinātu piekļuvi apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai, ja tas paredzēts projektā.

10.6. Veicot sistēmu izbūvi sienās, griestos vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas konstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

10.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

11. Iekšējie ūdensvada tīkli un aprīkojums

11.1. Veikt iekšējo ūdensvada tīklu un aprīkojuma izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un inženiertīklu daļas risinājumiem.

11.2. Ūdensvada cauruļvadi, veidgabali un armatūra jāizvieto un jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajiem diametriem, paredzētajam caurplūdumam, trasējumiem un pieslēgumu vietām. 

11.3. Ūdensvada sistēmā paredzētajām iekārtām un sanitārajam aprīkojumam jānodrošina piekļuve apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai, ja tas paredzēts projektā.

11.4. Ūdensvada tīklu izbūvē jānodrošina savienojumu hermētiskums un aizsardzība pret noplūdēm, kā arī cauruļvadu nostiprināšana atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

11.5. Karstā ūdens apgādes sistēmās jānodrošina projektā paredzētie siltumizolācijas un cirkulācijas risinājumi.

11.6. Veicot ūdensvada tīklu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas būvkonstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

11.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

12. Iekšējie kanalizācijas tīkli un aprīkojums

12.1. Veikt iekšējo kanalizācijas tīklu un aprīkojuma izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un inženiertīklu daļas risinājumiem.

12.2. Kanalizācijas cauruļvadi jāizvieto un jāuzstāda atbilstoši projektā noteiktajiem diametriem, trasējumiem un kritumiem, nodrošinot projektā paredzēto notekūdeņu novadīšanu.

12.3. Kanalizācijas sistēmas izbūvē jāparedz ventilācijas risinājumi, nodrošinot sistēmas pareizu darbību un smaku nepieļaušanu telpās.

12.4. Sanitārie mezgli, notekūdeņu uztvērēji un cits kanalizācijas aprīkojums jāpieslēdz atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

12.5. Kanalizācijas tīklu izbūvē jānodrošina savienojumu hermētiskums un cauruļvadu nostiprināšana atbilstoši projektā paredzētajiem risinājumiem.

12.6. Veicot kanalizācijas tīklu izbūvi sienās, grīdās vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas būvkonstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

12.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

13. Vājstrāvas tīkli

13.1. Veikt vājstrāvas tīklu izbūvi saskaņā ar saskaņoto būvprojektu un attiecīgo inženiertīklu daļu risinājumiem.

13.2. Vājstrāvas tīkli jāizbūvē atbilstoši projektā paredzētajām sistēmām.

13.3. Kabeļi, kanāli, sadales elementi un iekārtas jāizvieto un jānostiprina atbilstoši projektā noteiktajiem risinājumiem, nodrošinot to aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem.

13.4. Vājstrāvas tīklu izbūves laikā jānodrošina to pilnīga saderība ar Pasūtītāja esošo infrastruktūru, tostarp ar videonovērošanas, apsardzes un citām sistēmām, kā arī ar pārējiem inženiertīkliem un būvkonstrukcijām, ievērojot projektā noteiktos attālumus un šķērsojumu prasības.

13.5. Vājstrāvas iekārtu un sadales elementu uzstādīšanā jānodrošina piekļuve apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai, ja tas paredzēts projektā.

13.6. Veicot vājstrāvas tīklu izbūvi sienās, griestos vai pārsegumos, jānodrošina, ka netiek pasliktinātas būvkonstrukciju nestspējas, ugunsdrošības vai akustiskās īpašības.

13.7. Darbu laikā nepieļaut bojājumus citiem inženiertīkliem, būvkonstrukcijām vai apdares elementiem.

14. Ugunsdrošības prasības

14.1. Būvdarbi jāveic, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus ugunsdrošības jomā un saskaņoto būvprojektu.

14.2. Iekštelpu ugunsdrošības risinājumi (ugunsgrēka atklāšanas sistēmas, trauksmes signalizācija, evakuācijas izeju marķējums u.c.) jāizbūvē un jāinstalē saskaņā ar projektā noteikto un ražotāja instrukcijām.

14.3. Būvkonstrukcijām jāievēro projektā paredzētās ugunsizturības pakāpes un attiecīgās izolācijas prasības, nodrošinot ugunsizturīgas starpsienas, griestus un segumus.

14.4. Būvdarbu laikā nepieļaut ugunsdrošības prasību pārkāpumus, tajā skaitā materiālu nepareizu uzglabāšanu, atklātas liesmas izmantošanu vai piekļuves ceļu aizsegšanu.

14.5. Ugunsdrošības aprīkojuma (ugunsdzēšamie aparāti, signalizācijas panelis u.c.) montāža jāveic saskaņā ar projektu, nodrošinot piekļuvi apkopei, regulēšanai un ekspluatācijai.

14.6. Būvdarbu laikā jānodrošina evakuācijas ceļu saglabāšana, to marķējums un brīva piekļuve ārkārtas gadījumā.

14.7. Darbu laikā ugunsdrošības riski jānovērš, ievērojot pasūtītāja noteiktos drošības pasākumus un normatīvos aktus.
15. Darba drošības prasības

15.1. Būvdarbus veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā un saskaņoto būvprojektu.

15.2. Izpildītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu.

15.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka līguma izpildē piedalās speciālists - darba aizsardzības koordinators, kurš pilda normatīvos noteiktos pienākumus.

15.4. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka darba aizsardzības koordinators ir fiziska persona, kuras kvalifikācija atbilst Iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām.

15.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka pirms būvdarbu uzsākšanas tiek izstrādāts darba aizsardzības plāns, ko saskaņo ar būvuzraugu un pasūtītāju. 

15.6. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz pasūtītājam darba vides risku novērtējumu objektā, darbinieku instruktāžas un apmācības Darba aizsardzības likumā noteiktajā apjomā.

15.7. Pirms darbu uzsākšanas jānodrošina, ka visi darbinieki ir instruēti par darba drošības prasībām, ugunsdrošību, pirmās palīdzības pasākumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) lietošanu.

15.8. Darba vietās jāuzstāda drošības norādes, brīdinājuma zīmes un nepieciešamie barjeru risinājumi, lai nepieļautu negadījumus ar trešajām personām.

15.9. Smago un celšanas tehniku drīkst izmantot tikai sertificēti operatori, nodrošinot atbilstošu drošības zonu, slodzes kontroli un mehānismu regulāru apkopi.

15.10. Darbos ar augstuma riskiem jānodrošina drošības sistēmas: drošības jostas, margas, platformas un sastatņu stiprinājumi saskaņā ar normatīviem.

15.11. Elektrodarbos jāievēro elektriskās drošības prasības, izolācijas līmeņi, atslēgšanas un zemējuma savienojumu procedūras.

15.12. Bīstamo materiālu (ķīmiskie šķīdumi, krāsas, eļļas, izolācijas materiāli u.c.) uzglabāšana, pārvietošana un izmantošana jāveic saskaņā ar drošības datu lapām un ražotāja instrukcijām.

15.13. Darbu laikā jānodrošina darba vietas kārtība, nepieļaujot kritienu riskus, traucējumus evakuācijas ceļos un neatbilstošu materiālu uzglabāšanu.

15.14. Darba drošības pārkāpumi un negadījumu riski jāfiksē, nekavējoties informējot pasūtītāju, būvuzraugu un autoruzraugu, un jāveic nepieciešamie korektīvie pasākumi.

15.15. Garantijas un apkopju laikā jānodrošina, ka saglabājas visas darba drošības sistēmas, marķējumi un norobežojumi, kas uzstādīti būvniecības laikā.

16. Vides aizsardzības prasības

16.1. Būvdarbus veikt tā, lai netiktu radīta negatīva ietekme uz gaisu, ūdeni, augsni un apkārtējo teritoriju.

16.2. Darbu laikā nepieļaut nekontrolētu putekļu, smilšu vai citu daļiņu izplatīšanos. Nepieciešamības gadījumā izmantot aizsargtīklus, putekļu savākšanas sistēmas vai ūdens miglas risinājumus.

16.3. Bīstamie materiāli (ķīmiskie šķīdumi, eļļas, krāsas, bitumeni u.c.) jāuzglabā atbilstoši normatīvajiem aktiem, ar preventīviem pasākumiem, lai nepieļautu noplūdes un piesārņojumu.

16.4. Demontāžas un būvdarbu atkritumi jāšķiro un jānodod pārstrādei vai utilizācijai atbilstoši normatīviem aktiem un pasūtītāja prasībām.

16.5. Jebkuras darbības, kas var ietekmēt blakus esošo ūdenstilpju, inženiertīklu vai dabas zonu stāvokli, jāveic ar speciāliem aizsardzības pasākumiem.

16.6. Darbu laikā nepieļaut darbību, kas var izraisīt trokšņa piesārņojumu virs normatīvajos aktos noteiktajām robežām.

16.7. Būvlaukuma apkārtne jāuztur sakopta, nepieļaujot atkritumu vai materiālu izgāšanu ārpus norādītajām zonām.

16.8. Vides aizsardzības prasību pārkāpumi, noplūdes vai citi incidenti nekavējoties jāfiksē un jāziņo pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam.

16.9. Vides aizsardzības pasākumi jāievēro arī garantijas un apkopju laikā, ja tiek veikti remontdarbi vai pārbūves darbi objektā.

17. Vides pieejamības prasības

17.1. Būvdarbos plānot šādu HP ”Vienlīdzība, iekļaušana, nediskriminācija un pamattiesību ievērošana” principu ieviešanu, kas vērtējams atbilstoši izstrādātājai metodikai un veidlapai (https://www.lm.gov.lv/lv/vides-un-informacijas-pieklustamibas-pasnovertejums):

a) Spoguļsienas un stikla durvis ir marķētas ar 0,1 m platu kontrasta joslu 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m augstumā.

b) evakuācijas ceļu durvīm, kā arī grīdām un citām apdares virsmām jābūt savstarpēji kontrastējošām.

c) ugunsdrošības aparāti ir izvietoti sasniedzamā augstumā cilvēkiem ratiņkrēslos.

d) vienā kāpņu laidā nedrīkst būt dažāda augstuma pakāpieni.

e) margas stāva pārseguma līmenī sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam, margu gali noapaļoti uz leju.

f) margās iestrādāts taktils apzīmējums par esošo stāvu.

g) margas sniedzas 30 cm pāri pirmajam un pēdējam pakāpienam.

h) kontrastējošas kāpņu vai pandusu margas.

17.2. Būvniecības procesā jānodrošina vides piekļūstamības ekspertu konsultācijas (attiecīgi pievienojot dokumentus, piem. konsultāciju protokolus u.c.), t.i., lai nodrošinātu cilvēku ar invaliditāti interešu ievērošanu un integrāciju, risinājumiem ir jābūt saskaņotiem ar apvienību “Apeirons” vai citiem ekspertiem, kas ir tiesīgi sniegt atzinumus par atbilstošiem vides pieejamības risinājumiem (saņemot pozitīvu atzinumu).

17.3. Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā publiskajai infrastruktūrai jāveic vides un informācijas piekļūstamības pašnovērtējums.

18. Kvalitātes kontrole un nodošana ekspluatācijā

18.1. Būvdarbus nodot pasūtītājam tikai pēc visu darbu izpildes saskaņā ar saskaņoto būvprojektu, būvdarbu dokumentāciju un normatīvajiem aktiem.

18.2. Veikt būvdarbu kvalitātes kontroli katrā posmā, dokumentējot rezultātus un pievienojot tos būvdarbu žurnālam vai būvniecības informācijas sistēmai (BIS).

18.3. Nodrošināt visu inženiertīklu (elektro, ūdens, kanalizācija, apkure, ventilācija, vājstrāvas) pārbaudi, funkcionālo testu un regulēšanu pirms nodošanas.

18.4. Pārbaudes jāveic saskaņā ar ražotāja instrukcijām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un projektā noteiktajiem tehniskajiem parametriem.

18.5. Veikt izmēru, līmeņu, slīpumu, nestspējas, hermētiskuma un citu tehnisko parametru kontroli, lai pārliecinātos par darbu atbilstību projektam.

18.6. Nodrošināt defektu un neatbilstību novēršanu pirms objektu nodošanas. Par defektiem jāinformē pasūtītājs un jāizstrādā novēršanas plāns.

18.7. Sagatavot un nodot pasūtītājam dokumentāciju, kas ietver:

· būvdarbu žurnālus un BIS ierakstus;

· testu un pārbaudes aktus;

· materiālu un iekārtu sertifikātus;

· garantijas dokumentus;

· nodošanas–pieņemšanas aktus.

18.8. Nododot objektu ekspluatācijā, nodrošināt, ka visas telpas, iekārtas un infrastruktūra ir tīra, sakārtota un gatava drošai lietošanai.

18.9. Garantijas laikā jānodrošina defektu novēršana, tehnisko sistēmu apkope un dokumentācijas aktualizācija, lai saglabātu ekspluatācijas drošību un ilgmūžību.

19. Būvsapulces

19.1 Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek risināti un izskatīti būvsapulcēs, kurās piedalās atbildīgais būvdarbu vadītājs, autoruzraugs, pasūtītāja pilnvarots pārstāvis un būvuzraugs (ja tāds tiks piesaistīts), kā arī to pieaicinātās personas. 

19.2. Būvsapulces tiek sasauktas vienu reizi nedēļā, ja vien Puses nav vienojušās par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. 

19.3. Būvsapulču sasaukšanu un organizēšanu, kā arī protokolēšanu nodrošina Būvuzraugs.

19.4. Būvdarbu vadītāja pienākums ir kvalitatīvi sagatavoties būvsapulcei – jāsagatavo un jāsniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem būvdarbiem, kā arī citiem ar būvdarbu līguma izpildi saistītiem jautājumiem. Piemēram, materiālu apstiprināšanas formas, darbu veikšanas projekti u.c. Detalizēto atskaiti būvsapulcē veic prezentācijas formā, ar foto fiksācijām parādot veiktos būvdarbus un informējot par nākamās nedēļas plānotajiem darbiem. 

19.5. Būtiski Izpildītāja jautājumi/informācija pasūtītājam jāiesniedz tikai rakstiskā veidā un savlaicīgi vismaz 1 dienu pirms būvsapulces. 

20. Izbūvēto sistēmu ieregulēšana un testēšana

20.1. Izpildītājs visu iebūvēto sistēmu ieregulēšanu un pārbaudi veic līdz objekta nodošanai pasūtītājam.

20.2. Līdz objekta nodošanai, Izpildītājs veic pasūtītāja personāla (nozīmētā pārstāvja) instruktāžu, kā ieregulēt, uzturēt ēku un iekārtas, lai nodrošinātu to pilnvērtīgu darbību.

21. Nobeiguma un juridiskās prasības

21.1. Būvdarbu izpildei jānotiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līguma nosacījumiem, saskaņoto būvprojektu un būvdarbu dokumentāciju.

21.2. Pasūtītājam pienākas uzraudzības tiesības, tai skaitā:

· būvlaukuma apsekošana;

· būvdarbu procesa dokumentācijas pārbaude;

· pieprasīt defektu novēršanu vai darbu atkārtotu izpildi.

21.3. Būvniekam ir pienākums:

· ievērot līgumā noteiktos termiņus un kvalitātes standartus;

· nekavējoties ziņot par neatbilstībām, slēptiem riskiem vai neparedzētām situācijām;

· nodrošināt nepieciešamo dokumentāciju, sertifikātus un testu aktus pasūtītāja pieprasījumā.

21.4. Jebkuras izmaiņas projektā, darbu organizācijā vai tehnoloģijās jāveic tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju un atbilstošajiem uzraudzības orgāniem (autoruzraugs, būvuzraugs).

21.5. Būvniecības procesā konstatētie defekti, neatbilstības vai negadījumi jāfiksē un jāziņo pasūtītājam, autoruzraugam un būvuzraugam, veicot atbilstošus korektīvos pasākumus.

21.6. Visi strīdi saistībā ar būvdarbu izpildi, kvalitāti vai drošību, tiek risināti saskaņā ar līgumu, normatīvajiem aktiem un piemērojamo Latvijas Republikas likumdošanu.

21.7. Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akti jānoformē saskaņā ar līguma prasībām un jāglabā kā oficiāla dokumentācija.

22. Izmantojamie normatīvie akti

22.1 Veicot būvdarbus un izstrādājot darbu izpilddokumentāciju, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un Ministru kabineta noteikumu, kā arī Latvijas valsts standartu prasības.

22.2. Atkāpes no būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu tehniskajām prasībām ir iespējamas Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā (pēc saskaņošanas ar attiecīgajām valsts un pašvaldību institūcijām, ja ar alternatīviem tehniskajiem risinājumiem tiek nodrošināta būvēm noteikto būtisko prasību izpilde).

22.3. Gadījumā, ja Tehniskajā specifikācijā vai tās pielikumos norādītas zemākas prasības, kā noteikts Latvijas būvnormatīvos un standartos, jāpiemēro Latvijas būvnormatīvi un standarti. 

Apliecinām, ka:

	
	Jā/nē

	Pretendentam ir saprotama “Tehniskā specifikācija - būvniecības darba uzdevums” un Pretendents ir gatavs to izpildīt.
	


Pretendenta pārstāvis Vadītājs ………………………………………. (amats, paraksts, vārds, uzvārds)
Nolikuma 5. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma 1. daļā - “Kāpņutelpas vienkāršota atjaunošana un zvana centra izveide Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” - pievienots atsevišķā failā, pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 
Iepirkuma 2. daļā – “Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūve Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201” - pievienots atsevišķā failā, pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 

Iepirkuma 3. daļā – “Morga telpas izbūve SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201” - pievienots atsevišķā failā, pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433  

Nolikuma 6. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

DARBU IZPILDES LAIKA GRAFIKS

Iepirkuma 1. daļā - “Kāpņutelpas atjaunošana un zvana centra izveide Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” - pievienots atsevišķā failā, pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 

Iepirkuma 2. daļā – “Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūve Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201” - pievienots atsevišķā failā, pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 

Iepirkuma 3. daļā – “Morga telpas izbūve SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201” - pievienots atsevišķā failā, pieejams: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433  

Nolikuma 7. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

OBJEKTA APSKATES LAPA

	Apskates datums
	Ieinteresētais piegādātājs
	Ieinteresētā pretendenta tālr. Nr., e- pasta adrese
	Ieinteresētā pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds
	PILNVARA
	Ieinteresētā pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvis
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	
	
	
	
	
	
	
	


Informācija par pilnvarojumu (pilnvaras izdošanas datums, dokumenta numurs, pretendenta paraksttiesīgā persona (kurš parakstījis pilnvaru):

  ____________________________________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Nolikuma 3.10. punktu: Ierodoties uz apsekošanu ieinteresētā pretendenta pārstāvim jābūt rakstveida pilnvarai pārstāvēt ieinteresēto pretendentu attiecībā uz objekta apskates veikšanu, ja attiecīgais pretendenta pārstāvis nav likumiskais pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists).

Pilnvara tiek uzrādīta Pasūtītāja pārstāvim, kurš nodrošina piekļuvi apsekojamajam objektam.
Nolikuma 8. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

LĪGUMS Nr. _______(projekts)
“Būvdarbi SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo

būvprojektu ietvaros”_______ (atbilstoši iepirkuma daļai)
(Iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29)
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā



           Datums skatāms laika zīmogā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201, tās valdes priekšsēdētāja Ervīna Keiša un valdes locekļa Kaspara Čandera personā, kuri darbojas uz statūtu pamata turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses un 


<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. ___________________, juridiskā adrese: _____________________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), kura vārdā saskaņā ar ________________ rīkojas ____________________, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Puses vai Līdzēji, 

saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” rīkotā atklāta konkursa Publisko iepirkumu likuma kārtībā “Būvdarbi SIA „Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu ietvaros”, (iepirkuma identifikācijas Nr. JRS 2026/29), (turpmāk – Iepirkums), projekta Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012 “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai” realizāciju un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums) noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzņēmējs pret atlīdzību ar saviem spēkiem un saviem darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un normatīvo aktu prasībām apņemas veikt _________ (atbilstoši iepirkuma daļai) būvniecību, saskaņā ar ____________ izstrādāto būvprojektu ________________ (turpmāk – Projekts), BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, Būvniecības dokumentāciju un citiem Iepirkuma dokumentiem, un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu, standartu, būvnormatīvu prasībām veikt būvdarbus atbilstoši Būvniecības dokumentācijai, un nodot būvi ekspluatācijā, (turpmāk – Darbi vai Būvdarbi).
1.2. Darbi sevī ietver visus objekta izbūvei nepieciešamos Darbus, to vadību, sagatavošanās darbus, organizēšanu, būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu piegādi, uzstādīšanu, pieslēgšanu, ieregulēšanu, uzmērīšanu, palaišanu darbībā, Būves vietas apsargāšanu, sakārtošanu un Būves nodošanu ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izpilddokumentācijas nodošana PASŪTĪTĀJAM, tostarp arī būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu, un citas darbības, kuras ir vajadzīgas pilnīgai darbu veikšanai un Līguma noteikumu izpildei.
1.3. Līguma izpildes vieta( turpmāk – Objekts):
1.3.1. _________________ (atbilstoši iepirkuma daļai).
1.4. Līguma izpildes termiņš: __________________________ (atbilstoši iepirkuma daļai).
1.5. Būvuzņēmējs uzņemas risku par visiem darbiem un to izmaksām, kas ir vajadzīgi Līguma pienācīgai izpildei, piemēram, par konstatēto Defektu novēršanu, par darbiem piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
2. LĪDZĒJU PĀRSTĀVJI

2.1. BŪVUZŅĒMĒJS 3 (trīs) darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas rakstveidā iesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk – Darbu vadītājs) kontaktinformāciju. 
2.2. PASŪTĪTĀJS var pieprasīt Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu, ja šis speciālists ir pārkāpis būvniecības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, vai šā līguma noteikumus. BŪVUZŅĒMĒJS veic Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts PASŪTĪTĀJA argumentēts rakstveida pieprasījums un paziņo par to PASŪTĪTĀJAM 2.1. punktā noteiktajā kārtībā. Paziņojumam pievieno Darbu vadītāja vai cita iesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju.

2.2.1. PASŪTĪTĀJA kontaktpersona:__________ tālr.: (+371)________, e-pasts:_______
2.2.2. BŪVUZŅĒMĒJA kontaktpersona: ___________, tālr. (+371)_________, e-pasts :_______.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Kopējā Līguma summa par Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītiem Darbiem, ko PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM, ir <summa skaitļos> EUR (<summa vārdos>) bez PVN (turpmāk – Līguma summa). PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM Līguma summu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka BŪVUZŅĒMĒJS izpilda saistības.

3.2. PVN maksājumi valsts budžetā ir jāizdara PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu.

3.3. BŪVUZŅĒMĒJS apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli, palīgmateriāli, mehānismi un iekārtas, kas nepieciešami pilnīgai Darbu veikšanai un pienācīgai izpildei. 

3.4. Tāmēs noteiktās Darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visu līguma izpildes laiku. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz līguma cenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par tām rakstiski vienojušās.
3.5. Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir BŪVUZŅĒMĒJA pienākums.

3.6. PASŪTĪTĀJS par Līguma 1.1. punktā noteiktajiem Būvdarbiem saskaņā ar Būvdarbu tāmi samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 95% no Līgumcenas ar ikmēneša starpmaksājumiem, ievērojot šādu kārtību:
3.6.1.
kārtējie maksājumi tiek veikti atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. Maksājumi tiek veikti 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad Līdzēji abpusēji parakstījuši darbu izpildes aktu un BŪVUZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM rēķinu;

3.6.2.
Gala maksājumu  PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM 10 (desmit) darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstoši Līguma ietvertajām prasībām BŪVUZŅĒMĒJA sagatavotu rēķinu par gala maksājuma summu un objekts ir nodots ekspluatācijā. 

3.6.3. BŪVUZŅĒMĒJAM izmaksājamā mēneša starpmaksājuma summa tiek aprēķināta, attiecīgajā mēnesī izpildīto un pieņemto Būvdarbu faktisko vērtību ieturot gala maksājuma summu 5% (piecu procentu) apmērā no attiecīgajā mēnesī izpildīto un Līdzēju parakstītajā Būvdarbu izpildes aktā (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) fiksēto Būvdarbu vērtības. 

3.8. BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz Pasūtītājam e-Rēķinus (strukturētos elektroniskos rēķinus ar datnes formātu XML) PASŪTĪTĀJA e-Adresē: _DEFAULT@50003356621.
3.9. BŪVUZŅĒMĒJS strukturētā elektroniskā Rēķina informācijas laukā norāda atsauci uz Līgumu un piezīmēs norāda pakalpojuma pasūtītāja iestādes nosaukumu.

3.10. Ja BŪVUZŅĒMĒJS rēķinu iesniedz, neievērojot iepriekšējos noteikumus, rēķina apmaksa var tikt kavēta, nepiemērojot Pasūtītājam līgumsodu.

3.11.
Ja BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. DARBU IZPILDE UN DARBU NODOŠANA

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un PASŪTĪTĀJA norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. BŪVUZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem saņem atļaujas, saskaņojumus un dokumentus, kas nepieciešami Darbu izpildei un nodošanai PASŪTĪTĀJAM.

4.3. BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina, ka visiem Līguma izpildē iesaistītajiem darbiniekiem visu Līguma izpildes laiku ir spēkā esoša veselības apdrošināšana (ja attiecināms).

4.4. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma, BŪVUZŅĒMĒJS 10 (desmit) dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM dokumentu, kas apliecina Līguma izpildē iesaistīto darbinieku veselības apdrošināšanu un sarakstu ar būvobjektā iesaistīto apdrošināto darbinieku skaitu (ja attiecināms).

4.5. Pēc Līguma abpusējas parakstīšanas, BŪVUZŅĒMĒJS 10 (desmit) dienu laikā noslēdz un iesniedz Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) (t.sk. visus pielikumus un maksājuma apliecinošus dokumentus) saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” konkrētā objektā ar atbildības limitu ne mazāku kā ___ EUR (10% no Akceptētās Līguma summas) un pašrisku ne lielāku kā 200,00 EUR (apdrošināšanas limits nedrīkst būt mazāks kā Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktais apmērs.

4.6. Darbu organizāciju, tai skaitā darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā, nodrošina BŪVUZŅĒMĒJS. Pirms Darbu uzsākšanas BŪVUZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma izstrādā Darbu veikšanas projektu.

4.7. Darbu organizācijas jautājumu risināšanai var tikt sasauktas būvsapulces. Būvsapulču sasaukšanu, organizāciju, pieņemto lēmumu un citu dokumentu sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs. Darbu vadītājam ir pienākums ierasties uz būvsapulci pēc Būvuzrauga vai PASŪTĪTĀJA pirmā aicinājuma, iepriekš saskaņojot laiku.

4.8. Līdzēji 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt līguma būtiskos noteikumus. Ja BŪVUZŅĒMĒJS 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt līguma izpildes pagarinājumu vai papildu samaksu, nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM motivētu pamatojumu, BŪVUZŅĒMĒJS zaudē tiesības uz termiņa pagarinājumu vai papildu samaksu.

4.9. BŪVUZŅĒMĒJS līdz mēneša 10. datumam sastāda darbu izpildes aktu (iepriekšējā mēnesī) faktiski veikto Darbu apjomu un izmaksu aprēķinu kopsavilkumu, un iesniedz Būvuzraugam parakstīšanai. PASŪTĪTĀJS aktu izskata un paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tā saņemšanas. Darbu pieņemšanas - nodošanas akts ir pamats kārtējo maksājumu veikšanai saskaņā ar līgumu.

4.10. Ja PASŪTĪTĀJS neparaksta Kārtējo aktu 4.9. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS izpildītos Darbus ir pieņēmis 4.9. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.

4.11. Ja PASŪTĪTĀJS nepieņem Darbus, tas iesniedz BŪVUZŅĒMĒJAM pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ PASŪTĪTĀJS nevar parakstīt Kārtējo aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS nepiekrīt PASŪTĪTĀJA norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, BŪVUZŅĒMĒJS 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz PASŪTĪTĀJAM Darbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

4.12. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Darbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Darbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.

4.13. Ja būves ekspertīze neapstiprina PASŪTĪTĀJA defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un akta parakstīšana nav nepieciešama.

4.14. Ja BŪVUZŅĒMĒJS piekrīt defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā PASŪTĪTĀJA norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un PASŪTĪTĀJA prasībām, BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.

4.15. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad PASŪTĪTĀJS pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša kārtējā aktā.

4.16. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem PASŪTĪTĀJAM tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

4.17. BŪVUZŅĒMĒJS Darbus apņemas uzsākt pēc rakstiskās saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU. BŪVUZŅĒMĒJS Darbu izpildē ievēro Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus. 

4.18. Darbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic BŪVUZŅĒMĒJS. BŪVUZŅĒMĒJS apņemas izpildīt Darbus, ievērojot Darbu izpildes grafiku, un nodot PASŪTĪTĀJAM ar Darba nodošanas - pieņemšanas aktu.
4.19. Ja Darbu izpildīšanas procesā BŪVUZŅĒMĒJAM ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts BŪVUZŅĒMĒJS, iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. 

4.20. BŪVUZŅĒMĒJS veic visas darbības, kādas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.21. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas iepriekš rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visu Būvdarbu izpildes datumu, kas nozīmē, ka visi Līgumā noteiktie Būvdarbi (izņemot Būvdarbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM ar Būvdarbu izpildes gala akta parakstīšanu) ir pabeigti un PASŪTĪTĀJS var uzsākt Līgumā noteikto Būvdarbu pieņemšanu.

4.22. Būvdarbu nodošana ietver sevī visu Būvobjekta konstruktīvo un apdares elementu kvalitātes apskati, apkopotas un sagatavotas Būvdarbu izpilddokumentācijas pārbaudi un ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

4.23. Ja defekti netiek konstatēti, vai ja atkārtotas Būvobjekta apsekošanas laikā konstatējams, ka ir novērsti visi iepriekš konstatētie Defekti un netiek konstatēti jauni Defekti, PASŪTĪTĀJS informē BŪVUZŅĒMĒJU par Būvdarbu pieņemšanu. Pēc attiecīga PASŪTĪTĀJA paziņojuma saņemšanas BŪVUZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM visu Būvdarbu izpilddokumentāciju (ciktāl tas iespējams pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā). 

4.24. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma 4.23. punktā minētās izpilddokumentācijas nodošanas, Līdzēji paraksta Būvdarbu izpildes gala aktu. Būvdarbu izpildes gala akts – Pasūtītāja un BŪVUZŅĒMĒJA abpusēji parakstāms akts, kas tiek parakstīts pēc visu Līgumā un Dokumentācijā paredzēto būvniecības darbu pabeigšanas, bet pirms Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un pirms Būvobjekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM ar Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas aktu.

4.25. Pēc Būvdarbu izpildes gala akta abpusējas parakstīšanas, PASŪTĪTĀJS paraksta un iesniedz BŪVUZŅĒMĒJAM apliecinājumu par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai. 

4.26. Uzreiz pēc Būvdarbu izpildes gala akta abpusējas parakstīšanas, BŪVUZŅĒMĒJS sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, iegūst visus nepieciešamos atzinumus, un veic citas darbības, kas nepieciešamas, lai nodotu Būvobjektu ekspluatācijā.

5. LĪGUMA UN DARBU IZPILDES TERMIŅS

5.1. Līgums stājas spēkā un Līdzējiem ir saistoši no tā izrietošie pienākumi un tiesības tikai pēc tam, kad ir iestājušies visi turpmāk minētie apstākļi:

5.1.1. Līdzēji ir parakstījuši Līgumu;

5.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis Pasūtītājam Līguma 4.4. un 4.5. punktā minētās apdrošināšanas polises. 

5.1.3.Ja BŪVUZŅĒMĒJS Līguma 4.4. un 4.5. punktā noteiktajos termiņos neiesniedz PASŪTĪTĀJAM attiecīgos dokumentus, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības nekavējoties ar vienpusēju paziņojumu informēt BŪVUZŅĒMĒJU par Līguma spēkā neesamību. Ar attiecīgā PASŪTĪTĀJA paziņojuma nosūtīšanas brīdi Līgums automātiski uzskatāms par nenoslēgtu un spēkā neesošu, pat tad ja līdz paziņojuma faktiskas saņemšanas brīdim PASŪTĪTĀJAM tiktu iesniegti attiecīgie dokumenti. Secīgi, PASŪTĪTĀJS šādā gadījumā Līguma slēgšanas tiesības drīkst piešķirt pretendentam, kurš Iepirkumā ieguvis otru augstāko novērtējumu.

5.2. Būvobjekts nododams PASŪTĪTĀJAM ar Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta (Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts – PASŪTĪTĀJA un BŪVUZŅĒMĒJA abpusēji parakstīts akts, ar kuru pēc Būvdarbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā Būvobjekts tiek nodots atpakaļ PASŪTĪTĀJAM) parakstīšanu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā.
5.3. Darbu izpildē ir jāievēro pirms darbu uzsākšanas izstrādātais un PASŪTĪTĀJA saskaņotais Darbu izpildes grafiks. 

5.4. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos:

5.4.1.
Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no PASŪTĪTĀJA atkarīgu apstākļu dēļ;

5.4.2.
Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru PASŪTĪTĀJS noslēdzis ar citu BŪVUZŅĒMĒJU, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ BŪVUZŅĒMĒJS nav varējis veikt darbus noteiktajos termiņos;

5.4.3.
Ja ir pārtraukta vai kavēta Projekta ieviešana, kura ietvaros noslēgts Līgums, un tādēļ bija nepieciešams Līgumu apturēt;

5.4.4.
Ja darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ;

5.4.5. 
Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti darbu grozījumi un citos gadījumos, kad PASŪTĪTĀJS ir uzņēmies risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.

5.5. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildus darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka dienās atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, materiālu piegādes iespējas, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, ievērojot PASŪTĪTĀJA noteikto termiņu, kas tam paredzēts objekta pabeigšanai.

5.6. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kuri ir par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.

5.7. Neviena no PUSĒM neatbild par LĪGUMĀ noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis nepārvaramas varas rezultātā, piemēram, dabas katastrofas, ugunsgrēki, sociālie konflikti, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas aizliedz LĪGUMĀ paredzēto darbību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, t.sk. degvielas, elektroenerģijas, gāzes u.c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski.
6. LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. BŪVUZŅĒMĒJS atbild par:

6.1.1.
Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam un līguma dokumentos un normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

6.1.2.
visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;

6.1.3.
būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas spēkā esību visā Darbu izpildes laikā un, ja attiecināms, arī garantijas periodā;

6.1.4.
normatīvajos aktos būvdarbu veicējam un Objektā nodarbinātajiem būvspeciālistiem noteikto pienākumu izpildi un prasību ievērošanu attiecībā uz būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

6.1.5.    Līguma izpildē iesaistīto darbinieku veselības apdrošināšanu;

6.1.6.
to, lai līguma noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē ievēro arī BŪVUZŅĒMĒJA iesaistītie apakšuzņēmēji;

6.1.7.
savlaicīgu PASŪTĪTĀJA informēšanu par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

6.1.8.
faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

6.1.9.
BŪVUZŅĒMĒJA kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;

6.1.10.
rakstisku vai mutisku ziņojumu sagatavošanu būvsapulcēm;

6.1.11. pārbaudēs atklāto defektu savlaicīgu un kvalitatīvu novēršanu;

6.1.12. darba aizsardzības nodrošināšanu Objektā visā līguma darbības laikā, tajā skaitā nodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 12. un 13. punktā minēto pienākumu izpildi, kā arī nosūta PASŪTĪTĀJAM iepriekšēja paziņojuma par būvdarbu veikšanu kopiju;

6.1.13.visu darba drošības pasākumu organizāciju un ievērošanu būvlaukumā, kā arī nepieciešamajiem nostiprinājumiem, uzrakstiem un apgaismojumiem;

6.1.14.tīrību Darbu izpildes teritorijā visā Darbu izpildes laikā, kā arī to, lai būvlaukumā esošie būvgruži un materiālu atliekas nepiesārņo būvlaukumam piegulošo teritoriju;

6.1.15. savlaicīgu drošības pasākumu organizāciju būvlaukumā, ja Darbu laikā rodas apdraudējums jebkuru personu dzīvībai, veselībai vai mantai;

6.1.16. normatīvo aktu prasību ievērošanu, lai nepieļautu apkārtējās vides piesārņošanu un vides stāvokļa pasliktināšanu;

6.1.17. PASŪTĪTĀJA pārstāvju un kontroles funkcijas veicošo institūciju pārstāvju iekļūšanas nodrošināšanu Darbu izpildes teritorijā un Objektā;

6.1.18. Darbu nodošanu pilnā apmērā Līgumā noteiktajā termiņā. BŪVUZŅĒMĒJS ir atbildīgs par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

6.1.19. Darbu izpildu dokumentācijas sagatavošanu un nodošanu, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteikto iesniedzamo dokumentu uzskaitījumu un iesniegšanas kārtību.

6.1.20. paziņojuma par būvdarbu veikšanu nosūtīšanu Valsts darba inspekcijai pirms Būvdarbu uzsākšanas.

6.2. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums nodrošināt savlaicīgu samaksas veikšanu visiem šā līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no PASŪTĪTĀJA puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Darbu veikšanu.

6.3. BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 12.07.2022. noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5., 6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.

6.4. Darbu laikā Objektā var ievest un uzglabāt tikai sertificētus būvmateriālus un konstrukcijas tādā daudzumā, kāds saskaņā ar Tehnisko specifikāciju ir nepieciešams Darbu izpildei šajā Objektā. BŪVUZŅĒMĒJS pēc Būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrāda visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus. Būvmateriālus un konstrukcijas Objektā atļauts uzglabāt tikai, ja tas paredzēts Darbu veikšanas projektā, un tikai projektā norādītajās vietās, nodrošinot, lai tiem nepiekļūst nepiederošas personas.

6.5. PASŪTĪTĀJS atbild par:

6.5.1.
būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;

6.5.2.
BŪVUZŅĒMĒJA darbības nodrošināšanai nepieciešamo dokumentu, informācijas un izmaiņu savlaicīgu nodošanu BŪVUZŅĒMĒJAM;

6.5.3.
Darbu uzmērīšanu un izmaiņu veikšanu līguma dokumentos;

6.5.4.
pārbaužu un kontroles īstenošanu saskaņā ar normatīvo aktu un līguma dokumentu prasībām;

6.5.5.
PASŪTĪTĀJA  pilnvaroto pārstāvju darba organizāciju;

6.5.6.
būvsapulču koordinēšanu;

6.5.7.
Darbu pieņemšanu;

6.5.8.
maksājumu veikšanu līgumā norādītajos termiņos un kārtībā.

6.6. Ziņojumus vai rīkojumus, kas tiek doti saskaņā ar līgumu, Līdzēji noformē rakstveidā. 

6.7. Pēc ziņojuma vai rīkojuma saņemšanas Līdzēji, ja nepieciešams, vienojas par izmaiņām līguma dokumentos.

7. PĀRBAUDES UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

7.1. Pārbaudes no PASŪTĪTĀJA puses bez īpaša pilnvarojuma var pieprasīt un veikt Būvuzraugs un PASŪTĪTĀJA līgumā norādītā kontaktpersona.

7.2. Pārbaudes tiek veiktas, lai noskaidrotu Darbu vai to daļu atbilstību līguma dokumentu un normatīvo aktu prasībām, ievērojot līgumā noteiktās Līdzēju tiesības un pienākumus.

7.3. PASŪTĪTĀJS var pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un lokālajām tāmēm.

7.4. Pārbaude nemazina līgumā paredzētās BŪVUZŅĒMĒJA atbildības apjomu. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš saistībā ar veicamo pārbaudi netiek pagarināts.

7.5. Saņemot PASŪTĪTĀJA vai viņa pilnvarotās personas paziņojumu par pārbaudi, BŪVUZŅĒMĒJS informē PASŪTĪTĀJU par gatavību veikt pārbaudi, kā arī par termiņiem, kad pārbaudei būs pieejami segtie darbi. BŪVUZŅĒMĒJA sagatavošanās pārbaudei nevar būt ilgāka kā 3 (trīs) darba dienas.

7.6. Pārbaudes organizācijai BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina visu nepieciešamo palīdzību, tai skaitā:

7.6.1. savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē;

7.6.2. iespēju pārbaudes veicējam netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības;

7.6.3. iespēju PASŪTĪTĀJA kvalificētajam speciālistam pārbaudes darbu veikšanai izmantot BŪVUZŅĒMĒJA instrumentus un pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvlaukumā.

7.7. Pārbaudes rezultātus, norādot konstatētos defektus, PASŪTĪTĀJS paziņo BŪVUZŅĒMĒJAM 3 (trīs) darba dienu laikā pēc pārbaudes pabeigšanas. Savus iebildumus par pārbaudes rezultātiem BŪVUZŅĒMĒJS izvirza ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad saņemti pārbaudes rezultāti.

7.8. Pārbaudes laikā konstatētos defektus fiksē pārbaudes aktā. Pārbaudes akta formu un saturu nosaka PASŪTĪTĀJS, saskaņā ar šādu dokumentu sagatavošanā pieņemto praksi un standartiem. Pārbaudes aktu Līdzēji paraksta septiņu kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārbaude pabeigta.

7.9. Ja kādam no Līdzējiem vai kompetentai kontroles institūcijai pastāv aizdomas par normatīvo aktu pārkāpumiem Darbu veikšanā, Līdzēji var veikt īpašo pārbaudi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Īpašo pārbaudi Līdzēji var pieprasīt arī attiecībā uz PASŪTĪTĀJA konstatētiem defektiem Darbu izpildes un garantijas laikā. Ekspertīzes izdevumus sedz tas Līdzējs, kura apgalvojums tiek atzīts par nepamatotu.

7.10. Ja pēc kādas no pārbaudēm Darbi netiek apstiprināti sakarā ar konstatētiem defektiem, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu un kārtību. Kad novērsti konstatētie defekti, veic atkārtotu pārbaudi. 

7.11. Darbu veikšanas laikā konstatēto un pārbaudes aktos fiksēto defektu novēršanā tiek ievēroti šādi noteikumi:

7.11.1. BŪVUZŅĒMĒJS novērš visus pārbaudes aktā konstatētos defektus, par kuru novēršanu saskaņā ar šo līgumu un spēkā esošajiem tiesību aktiem ir atbildīgs BŪVUZŅĒMĒJS. Par Darbu laikā konstatēto defektu novēršanas termiņu Līdzēji vienojas katrā gadījumā atsevišķi;

7.11.2.
BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ radušos defektus BŪVUZŅĒMĒJS novērš par saviem līdzekļiem līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros;

7.11.3.
ja BŪVUZŅĒMĒJS uzskata, ka nav vainojams defektā, BŪVUZŅĒMĒJS nekavējoties rakstveidā ziņo PASŪTĪTĀJAM un pamato apgalvojumu. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt BŪVUZŅĒMĒJA argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs. Ja eksperta slēdziens ir BŪVUZŅĒMĒJAM nelabvēlīgs, bet BŪVUZŅĒMĒJS atsakās novērst attiecīgos defektus, PASŪTĪTĀJS patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju;

7.11.4.
PASŪTĪTĀJS netraucē BŪVUZŅĒMĒJAM veikt defektu novēršanu. BŪVUZŅĒMĒJS defektu novēršanu veic PASŪTĪTĀJAM visizdevīgākajā veidā un kārtībā, kā arī atbild par tiešajiem zaudējumiem, kas rodas PASŪTĪTĀJAM defektu novēršanas darbu rezultātā.

8. GARANTIJAS LAIKS

8.1. Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) garantijas termiņš atbilstoši BŪVUZŅĒMĒJA piedāvājumam iepirkumam ir 60 (sešdesmit) kalendāra mēneši, skaitot no akta par nodošanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas.

8.2. Garantijas laika saistības nodrošinājumu BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Akta par nodošanu ekspluatācijā abpusējas parakstīšanas. 

8.3. Ja līgums tiek lauzts pirms termiņa, garantijas noteikumus piemēro atbilstoši šajā līguma nodaļā noteiktajam, bet garantijas laiks tiek skaitīts no līguma laušanas dienas un attiecas uz Darbiem (tai skaitā būvmateriāliem, konstrukcijām un tehnoloģijām), kuru pabeigšana noformēta ar segto darbu pieņemšanas aktiem vai nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktiem, un par kuriem ir veikta samaksa.

8.4. BŪVUZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Darbu (tai skaitā būvdarbu, pielietoto materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju) kvalitāti. Garantijas laikā Objektā konstatētos būvniecības defektus BŪVUZŅĒMĒJS novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darbaspēku.

8.5. Garantijas laikā BŪVUZŅĒMĒJS novērš Objekta ekspluatācijas laikā konstatētos būvniecības defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad BŪVUZŅĒMĒJS no PASŪTĪTĀJA ir saņēmis rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto defektu.

8.6. Ja objektīvu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas termiņš pārsniedz 5 (piecas) darba dienas vai normatīvajos aktos ir paredzēti veicamo darbu papildu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētos būvniecības defektus nav iespējams novērst 5 (piecu) darba dienu laikā, Līdzēji vienojas par defektu novēršanas termiņu.

8.7. Ja BŪVUZŅĒMĒJS uzskata, ka nav atbildīgs par garantijas laikā atklātu defektu, BŪVUZŅĒMĒJS 5 (piecu) darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo PASŪTĪTĀJAM.

8.8. Strīdus un domstarpības Līdzēji atrisina pārrunu ceļā vai pieaicinot neatkarīgu ekspertu. Ja PASŪTĪTĀJS nepiekrīt BŪVUZŅĒMĒJA argumentiem un pieprasa novērst defektu, Līdzēji pieaicina neatkarīgu ekspertu defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.

8.9. Ja BŪVUZŅĒMĒJS pēc līguma 8.5. punktā minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz līguma 8.7. punktā minēto paziņojumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs uzskatīt, ka BŪVUZŅĒMĒJS atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

8.10. Ja BŪVUZŅĒMĒJS atsakās veikt defektu novēršanas darbus, PASŪTĪTĀJS, bez saskaņošanas ar BŪVUZŅĒMĒJU, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā PASŪTĪTĀJAM rodas prasījuma tiesība pret BŪVUZŅĒMĒJU par defektu novēršanas izmaksu piedziņu.

9. LĪGUMA IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

9.1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts BŪVUZŅĒMĒJAM 7 (septiņas) kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

9.1.1. BŪVUZŅĒMĒJS nav uzsācis Darbus Objektā 7 (septiņu) kalendāra dienu laikā, skaitot no Darbu izpildes grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas termiņa brīža;

9.1.2. BŪVUZŅĒMĒJS ir kavējis Darbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Par šādu termiņa kavējumu katrā gadījumā tiek uzskatīts BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ radies kavējums Darbu izpildē vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

9.1.3. Darbi tiek veikti neatbilstoši līguma dokumentu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta un pabeigta defektu novēršana;

9.1.4. BŪVUZŅĒMĒJS kādā citā veidā nepilda līgumā noteiktās saistības tādā mērā, ka tiek apdraudēta Darbu kvalitāte vai izpildes termiņš un PASŪTĪTĀJS par to iepriekš ir rakstiski brīdinājis BŪVUZŅĒMĒJU, nosakot novēršanas termiņu, bet BŪVUZŅĒMĒJS nav ievērojis PASŪTĪTĀJA norādījumus;

9.1.5. BŪVUZŅĒMĒJS normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par BŪVUZŅĒMĒJA likvidāciju;

9.1.6. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) kalendāra mēnešus;

9.1.7. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai kļuvis zināms par šādu sankciju esību;

9.1.8. ja BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā dalībnieks / biedrs, ja BŪVUZŅĒMĒJS ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā.

9.2. BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no līguma ar rakstisku paziņojumu, kas iesniegts PASŪTĪTĀJAM 20 (divdesmit) kalendāra dienas iepriekš, šādos gadījumos:

9.2.1. PASĪTĪTĀJS kavē līgumā noteiktos maksājumus vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām;

9.2.2. nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā sešus kalendāra mēnešus.

9.3. Līdzēji var pārtraukt līguma darbību arī savstarpēji rakstveidā vienojoties. Šādā vienošanās katrā gadījumā ir jāparedz faktiski izpildīto Darbu nodošanas PASŪTĪTĀJAM un gala norēķina kārtība.

9.4. Visos gadījumos, kad šis līgums tiek izbeigts pirms termiņa neatkarīgi no iemesla, BŪVUZŅĒMĒJS saņem samaksu tikai par faktiski veiktajiem un kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem un tajos izmantotajiem materiāliem, ievērojot noteikumus par Darbu izpildu dokumentācijas iesniegšanu un Darbu kvalitātes garantijas saistību nodrošinājumu. Samaksas aprēķinā tiek ņemta vērā Darbu kvalitāte un līguma cenu veidojošie pamatelementi. BŪVUZŅĒMĒJA un ar viņu saistīto personu zaudējumi un citi izdevumi netiek atlīdzināti.

9.5. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Līdzēji veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Līdzēji ir parakstījuši aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem, ja BŪVUZŅĒMĒJS ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Līdzēju starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Darbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Darbus, par kuru izpildi Līdzējiem nav domstarpību. 

9.6. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ, BŪVUZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, vai arī PASŪTĪTĀJS šiem mērķiem var izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu. Ja līguma darbība tiek pārtraukta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Līdzēji vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām.

10.  LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA

10.1.
Zaudējumi:

10.1.1.
katram no Līdzējiem pilnā apmērā jāatlīdzina otra Līdzēja zaudējumi (izņemot atrauto peļņu), kas radušies tādēļ, ka kāds no Līdzējiem nav izpildījis vai ir nepienācīgi izpildījis Līgumā paredzētās saistības, vai pieļāvis citādu prettiesisku rīcību; 

10.1.2.
ja PASŪTĪTĀJS vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot 9.1.1. - 9.1.8. apakšpunktos noteikto, tad BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM Līguma izbeigšanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Būvdarbu pabeigšanai, kā arī citus pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus PASŪTĪTĀJAM  BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ radījusi Līguma izbeigšana.

10.2. BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru Darbu izpildes termiņa kavējuma dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no neizpildītās galvenās saistības vērtības.
10.3. Jebkura no līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmušais Līdzējs ir tiesīgs piemērot otram Līdzējam līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma darba dienu, bet ne vairāk par 10% (desmit procentiem) no kavētā maksājuma summas.

10.4. Par Līguma 4.3. punkta pārkāpumu BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% (vienas procenta desmitdaļas) apmērā no neizpildītās galvenās saistības vērtības par katru pārkāpuma mēnesi.
10.4. Šajā līgumā minētos līgumsodus PASŪTĪTĀJS ietur no kārtējiem veicamajiem maksājumiem. Līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes, kā arī zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma. Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procentus) no līguma summas.

10.5. Par zaudējumiem un līguma pārkāpumiem, kas radušies nepārvaramas varas darbības rezultātā, vai tādu objektīvu, no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus tie neparedzēja, nevarēja paredzēt, kā arī nevarēja novērst to nelabvēlīgās sekas, atbildība neiestājas.

10.6. Ja kāds no Līdzējiem bez attaisnojoša iemesla vienpusēji atkāpjas no līguma, tas atlīdzina otram Līdzējam radušos tiešos zaudējumus, izņemot gadījumus, kad vienpusēju atkāpšanos pieļauj līgums vai normatīvie akti.

10.7. Visos gadījumos, kad PASŪTĪTĀJS atkāpjas no līguma sakarā ar BŪVUZŅĒMĒJA pieļautajiem pārkāpumiem vai vainojamu rīcību, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. 

10.8. PASŪTĪTĀJS neatbild par BŪVUZŅĒMĒJA saistībām, kuras tas uzņēmies attiecībā pret trešajām personām, lai nodrošinātu līguma izpildi vai sakarā ar līgumu. Jebkādas šāda veida saistības vai līgumi kļūst PASŪTĪTĀJAM saistoši tikai ar viņa tiešu un nepārprotamu rakstisku piekrišanu.

10.9. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt un BŪVUZŅĒMĒJAM ir pienākums segt PASŪTĪTĀJAM radītos zaudējumus, kas radīti BŪVUZŅĒMĒJA vai tā dalībnieka / biedra, ja BŪVUZŅĒMĒJS ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, dēļ saistībā ar spēkā esošu, neapstrīdamu un nepārsūdzamu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu konkurences tiesību pārkāpumā.

10.10. Trešo personu prasījumi:
10.10.1. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir pasargāt PASŪTĪTĀJU no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Būvdarbiem un/vai to izpildi un/vai Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no BŪVUZŅĒMĒJA, apakšuzņēmēju un to piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu BŪVUZŅĒMĒJA vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību, tai skaitā, bet ne tikai, no jebkādiem prasījumiem, kas saistīti ar miesas bojājumiem, slimību vai traumu, nāves iestāšanos, mantas bojāšanu vai bojāeju, īpašuma, valdījuma vai lietošanas tiesību aizskārumu, nemantisku kaitējumu, autortiesību, preču zīmju, patentu, firmas, komercnoslēpuma vai citādu intelektuālā īpašuma aizskārumu, videi noradīto kaitējumu;

10.10.2. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir pasargāt PASŪTĪTĀJU no jebkādiem trešo personu prasījumiem, kas izriet no vai ir saistīti ar Būvdarbiem un/vai to izpildi un/vai Līguma vai tiesību aktu pārkāpumiem no BŪVUZŅĒMĒJA, apakšuzņēmēju un to piesaistīto personu puses, vai saistībā ar jebkādu citu vainojamu vai nevērīgu BŪVUZŅĒMĒJA vai tā piesaistīto personu darbību vai bezdarbību; 

10.10.3. Līguma 10.10.1. un 10.10.2. punktos minētajos gadījumos BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir nepieļaut PASŪTĪTĀJA iesaistīšanu šādos procesos un šādu prasījumu izvirzīšanu pret PASŪTĪTĀJU. Ja PASŪTĪTĀJS ticis iesaistīts šādos procesos un/vai pret PASŪTĪTĀJU vērsti šādi prasījumi un/vai piemērotas sankcijas, BŪVUZŅĒMĒJS nekavējoties atlīdzina PASŪTĪTĀJAM visus šajā sakarā radušos zaudējumus, izdevumus, izmaksas, tostarp izdevumus par juridisko palīdzību pilnā apmērā. 

11. LĪGUMA GROZĪJUMI

11.1. Grozījumus līgumā var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likumā un šajā līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.

11.2. Ja Līguma izpildes laikā BŪVUZŅĒMĒJS konstatē, ka tam ir jāveic neparedzēti darbi, BŪVUZŅĒMĒJS nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc to konstatēšanas rakstveidā par to ziņo PASŪTĪTĀJAM.

11.3. Ar neparedzētiem darbiem šī Līguma izpratnē saprotami darbi, kuri atbilst visām šādām pazīmēm:

11.3.1.Būvdarbus vai to apjomu būvniecībā kompetenta persona objektīvi nevarēja izsecināt no Būvprojekta;

11.3.2. BŪVUZŅĒMĒJS Iepirkuma procedūras gaitā nav paredzējis, kā arī tas kā profesionālis savā jomā nevarēja paredzēt šādu darbu veikšanu, ņemot vērā Būvprojektu un Iepirkuma dokumentāciju;

11.3.3. darbu veikšana ir nepieciešama Līguma pabeigšanai vai tiek konstatēts, ka bez šo darbu veikšanas nav iespējams Līgumu izpildīt saskaņā ar Būvprojektu.

11.4. Līdzēji 3 (trīs) darba dienu laikā pēc BŪVUZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas organizē neparedzēto darbu apjoma dokumentālu fiksēšanu sastādot, piemēram, darbu daudzuma izmaiņu aktu, faktu konstatācijas aktu, u.c. Papildus, lai konstatētu, ka BŪVUZŅĒMĒJA paziņojumā norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi, 3 (trīs) darba dienu laikā pēc BŪVUZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas tiek sasaukta komisija, kurā ietilpst PASŪTĪTĀJS, BŪVUZŅĒMĒJS, Būvuzraugs un Autoruzraugs. PASŪTĪTĀJAM, Būvuzraugam un Autoruzraugam ir jāapliecina, ka BŪVUZŅĒMĒJA norādītie darbi ir klasificējami kā neparedzētie darbi šī Līguma izpratnē, parakstot attiecīgu dokumentu.

11.5. Ja PASŪTĪTĀJS, Būvuzraugs un Autoruzraugs paraksta, par neparedzēto darbu veikšanu, Līdzēji slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma 11.4. punktā minēto dokumentu Līguma neatņemama sastāvdaļa. Neparedzēto darbu vienības cenas piemēro ne lielākas, kādas līdzīgiem darbiem dotas Būvdarbu (t.sk. arī konservācijas darbu) tāmē. Ja tāmē līdzīgu darbu nav, cenu atbilstoši tirgus situācijai nosaka BŪVUZŅĒMĒJS to saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU. Lai pārliecinātos, ka BŪVUZŅĒMĒJS piedāvātā cena atbilst tirgus situācijai, PASŪTĪTĀJS veic tirgus izpēti. Pienācīgai tirgus situācijas izpētei PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pieaicināt Būvuzraugu. Līdz brīdim, kamēr PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS nav parakstījuši šajā punktā minēto vienošanos, uzskatāms, ka PASŪTĪTĀJS nav uzņēmies saistības pret BŪVUZŅĒMĒJU sakarā ar iespējamiem neparedzētiem darbiem.

11.6. Būvdarbi, kas neatbilst šajā nodaļā minētajām neparedzēto darbu pazīmēm netiek uzskatīti par neparedzētiem darbiem, un tiek veikti uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.7. Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJS neievēro Līguma 11.2. punktā minēto paziņošanas termiņu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības neatzīt BŪVUZŅĒMĒJA norādītos darbus par neparedzētiem darbiem, kā rezultātā pat tad, ja tie atbilst Līguma 11.3. punktam, tie veicami uz BŪVUZŅĒMĒJA rēķina saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.8. Līguma izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pasūtīt papildus darbu veikšanu, ja tas nepieciešams pilnvērtīgai Līguma izpildei un attiecīgo darbu veikšanai nevar piesaistīt citu būvuzņēmēju, jo tas ievērojami pagarinās projekta realizāciju šajā Līgumā (t.sk., pie tā vēlāk noslēgtajās vienošanās) paredzētajos termiņos. Papildus darbu cenas noteikšanā tiek ievērots Līguma 11.5. punkts un Līguma 3.4. punkts.

11.9. Par papildus darbu veikšanu Līdzēji slēdz papildus vienošanos pie šī Līguma, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

11.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktā un šajā Līguma punktā minētajam, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs jebkurā brīdī Līguma spēkā esamības laikā, gan samazināt, gan palielināt veicamo Būvdarbu apjomu, vērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu un var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 11.3. punktam un 11.8.punktam.

11.11. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktam – papildus darbu kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktam – neparedzēto darbu kopējā vērtība nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas.

12. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅA, PIESAISTE

12.1. BŪVUZŅĒMĒJS nav tiesīgs bez saskaņošanas ar PASŪTĪTĀJU veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

12.2. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot visizdevīgāko piedāvājumu.

12.3. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt Iepirkumā iesniegtajā BŪVUZŅĒMĒJA Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

12.3.1.piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

12.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā BŪVUZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā BŪVUZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā  minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

12.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR (desmit tūkstoši euro), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas nosacījumiem; 

12.3.4. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

12.4.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
 12.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, PASŪTĪTĀJS piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad PASŪTĪTĀJS lemj par atļaujas sniegšanu BŪVUZŅĒMĒJAM nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts PASŪTĪTĀJAM.

12.6. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt BŪVUZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Līguma sadaļas noteikumiem.

12.7. Darba izpildes laikā PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir nodrošināt PASŪTĪTĀJA prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. Ja BŪVUZŅĒMĒJS neievēro noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, PASŪTĪTĀJS var apturēt Darba izpildi līdz BŪVUZŅĒMĒJS ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līgumā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.

12.8. BŪVUZŅĒMĒJS ne vēlāk kā uzsākot līguma izpildi, iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

12.9. Līguma izpildes laikā BŪVUZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
13. NEPĀRVARAMA VARA

13.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Nepārvarama vara ir radusies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.
13.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, kas padara neiespējamu Līgumā noteikto saistību izpildi un ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību, tas ir: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, pandēmijas, karantīnas ierobežojumi, kara darbība, streiks, iekšējie nemieri, blokāde u.tml.

13.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, BŪVUZŅĒMĒJS nekavējoties paziņo PASŪTĪTĀJAM.  Paziņojumā jāraksturo nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās un to ietekme uz saistību izpildi, jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno kompetentās iestādes izdota izziņa, kas satur nepārvaramas BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā sešus mēnešus.

14. PĀRĒJIE NOTEIKUMI

14.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm vienojoties. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.

14.2. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Tā kā visa Līguma ieviešana ir jādokumentē, tad Pusēm savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski.

14.3. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tie ir nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski nosūtīts dokuments vai informācija ir uzskatāms par saņemtu nākošajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

14.4. PASŪTĪTĀJAM pieder visi Līguma ietvaros izstrādātie dokumenti, piemēram, veikto pārbaužu atzinumi, uzmērījumu rezultāti, lēmumi u.tml., un cita dokumentācija, kas liecina par veiktajiem darbiem, to kvalitāti.

14.5. Līdzēji apņemas Līguma izpildē ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Līdzēji ir tiesīgi izpaust informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās.

14.6. Visus strīdus un domstarpības Līdzēji risina sarunu ceļā. Nepieciešamības gadījumā tiek pieaicināti attiecīgi sertificēti eksperti. Ja arī tad vienošanās netiek panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

14.7. Līdzēji nekavējoties paziņo otram Līdzējam par savas atrašanās vietas, pārstāvju, kredītiestādes rekvizītu un citām būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt līguma pienācīgu izpildi. Līdzēji uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma pienācīgu nepildīšanu.

14.8. Līgums sagatavots uz _____ lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
15. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību


                   
“Jēkabpils reģionālā slimnīca”




Reģ. Nr. 50003356621




                   

Juridiskā adrese: Andreja Pormaļa iela 125,

                   

Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV – 5201


                   
Banka: A/S SEB banka                                           
                   

Kods: UNLALV2X




                   

Konta Nr.: LV22UNLA0009003467368


                   

E-pasta adrese: info@jrslimnica.lv 


                   

Tālruņa Nr.: +371 65237810





Valdes priekšsēdētājs:                                                                                                                      
Ervīns Keišs                                                                                                     
Valdes loceklis: 

Kaspars Čanders 


	BŪVUZŅĒMĒJS:


Nolikuma 9. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29
BŪVPROJEKTS
Iepirkuma 1. daļā - “Kāpņutelpas vienkāršota atjaunošana un zvana centra izveide Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” - Būvprojektu pilnā apmērā (liela apjoma fails) var saņemt, nosūtot informācijas pieprasījumu uz jurgis.laudaks@jrslimnica.lv. 

Iepirkuma 2. daļā – “Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūve Stadiona ielā 1, Jēkabpilī, LV-5201” - Būvprojektu pilnā apmērā (liela apjoma fails) var saņemt, nosūtot informācijas pieprasījumu uz jurgis.laudaks@jrslimnica.lv. 

Iepirkuma 3. daļā – “Morga telpas izbūve SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201” - Būvprojektu pilnā apmērā (liela apjoma fails) var saņemt, nosūtot informācijas pieprasījumu uz jurgis.laudaks@jrslimnica.lv. 

Nolikuma 10. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

APakšuzņēmējIEM nododamo darbu saraksts
Atklāta konkursa  “Būvdarbi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu ietvaros”, identifikācijas Nr. JRS 2026/29
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (euro bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


_____________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

Nolikuma 11. pielikums

iepirkuma ID Nr. JRS 2026/29

Apliecinājums
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA, KURA VEICAMO DARBU VĒRTĪBA IR VISMAZ 10 000 EUR

APLIECINĀJUMS

Atklāta konkursa  “Būvdarbi SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu ietvaros”, identifikācijas Nr. JRS 2026/29
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās,/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. Apliecina, ka ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursā  ___________________ (turpmāk – Atklāts konkurss).

1. Piekrīt piedalīties Pasūtītāja organizētajā Atklātā konkursā kā pretendenta apakšuzņēmējs.

2. Gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

_____________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)

� Publiska ēka (termins šādā izpratnē tiks lietots arī turpmāk nolikumā) –  sabiedrībai pieejamā telpa, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt šādus pakalpojumus apmeklētāji – skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi; telpas publisko funkciju nodrošināšanai – palīgtelpas, ar kuru palīdzību tiek nodrošinātas pamattelpu, proti, publisko telpu, darbība, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai.  


� Ēkas pārbūve (termins šādā izpratnē tiks lietots arī turpmāk nolikumā) – būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.


� Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): �HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu"��https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu�. 


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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