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1. 
Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/50.

1.2. Pasūtītājs
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011, tālrunis: 67012701, e-pasta adrese: amd@riga.lv.
Pasūtītāja kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte (iepirkumu speciāliste) Ieva Čakša, tālr. 67012739, e-pasta adrese: ieva.caksa@riga.lv.  
Pretendents: Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

Atklāta konkursu “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība” (turpmāk – Konkurss), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta nosacījumiem rīko ar Pasūtītāja 2026.gada 11.jūnija rīkojumu Nr. AMD-26-261-rs “Par atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība” organizēšanu” izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – iepirkuma komisija).

1.3. Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk84322446][bookmark: _Hlk528147604][bookmark: _Hlk59031416][bookmark: _Hlk502220428]Projektēšana un ar to saistītie pakalpojumi – Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu (nolikuma 4.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (nolikuma 5.pielikums) un autoruzraudzība saskaņā ar iepirkuma līguma projektu (nolikuma 6.pielikumi).
Iepirkuma rezultātā tiks slēgti pakalpojuma līgumi par objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.

CPV kods: 71322000-1 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm).
CPV kods: 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība)

1.4. Paziņojums par līgumu
Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē www.iub.gov.lv.

1.5. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana, datums, laiks un kārtība:
1.5.1. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un EIS norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
1.5.2. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un EIS noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību.
1.5.3. ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām;
1.5.4. iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā;
1.5.5. ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam pretendentam;
1.5.6. pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.

1.6. Piedāvājuma nodrošinājums
1.6.1.	Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 1 984,00 EUR (viens tūkstotis deviņi simti astoņdesmit četri euro un nulle centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
1.6.1.1.	bankas garantija (paraugs nolikuma 1.pielikumā) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 1.6.5.punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 1.5.4.punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 1.6.4.punktā noteiktajam termiņam. 
1.6.1.2. apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:
1.6.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 1.6.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
1.6.1.2.2. apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 1.6.4.punktā norādītajam termiņam;
1.6.1.2.3. nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
1.6.1.2.4. [bookmark: _Hlk59610898]apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību);
1.6.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr. LV60RIKO0023400004030, AS “Luminor Bank”, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/50.
1.6.2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.6.1.1. vai 1.6.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
1.6.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 1.6.punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 1.6.1.punktā paredzētajam apmēram.
1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
· 6 (sešus) mēnešus, skaitot no nolikuma 1.5.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;
· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.6.5. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 7.5.punktā noteiktajā termiņā.

1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.7.1.1. EIS e-konkursu apakšsistēmā piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmā un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmā ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.7.2.1. piedāvājuma dokumenti jāpievieno tam paredzētajā konkursa profila sadaļā;
1.7.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektroniskās iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.
1.7.2.3. pieteikuma veidlapa, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti un tehniskais piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski ar Microsoft Office un Adobe Acrobat Reader (PDF) rīkiem lasāmā formātā.
1.7.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendenta pārstāvim (-jiem) ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai (-ām) personai (-ām). Gadījumā, ja pārstāvības tiesības nav konstatējamas no Uzņēmumu reģistra datiem, piedāvājumam jāpievieno dokuments, kas apliecina pretendenta pārstāvja (-ju) pārstāvības (paraksta) tiesības.
1.7.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jānodrošina iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana.
1.7.5. Piedāvājuma dokumenti sastāv no pretendenta atlases dokumentiem un pretendenta piedāvājuma (tehniskais un finanšu piedāvājums).
1.7.6. Pretendenti piedāvājuma dokumentus sagatavo atbilstoši konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām (skatīt nolikuma 3., 4., 5.sadaļu).
1.7.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.7.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
1.7.9. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ievērojot nolikuma 1.7.7. un 1.7.8.punkta prasības.

1.8. Cita vispārīgā informācija
1.8.1. Konkurss par tiesībām veikt darbus notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un šim nolikumam. 
1.8.2. Personas, kuras ar savu parakstu apliecina piedāvājumā sniegtās ziņas, atbild par šo ziņu patiesīgumu un precizitāti.
1.8.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.8.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.
1.8.5. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā un sarakstei jābūt latviešu valodā.
1.8.6. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildu informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota un EIS tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv. 
1.8.7. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus Konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota un EIS tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.  
1.8.8. Ar nolikumu ikviens ieinteresētais pretendents var iepazīties bez maksas EIS tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība.  Būvprojekta realizācijas laikā autoruzraudzība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
2.2. Pakalpojumu apjoms noteikts Projektēšanas uzdevumā (nolikuma pielikums Nr.4).
2.3. Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi ir: 
2.3.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš (ieskaitot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas) un nodošana Pasūtītājam – ne ilgāk kā 16 (sešpadsmit) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas līgumā noteiktajā kārtībā.
2.3.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš – visa būvprojekta realizācijas (būvdarbu) laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.

2.4. Būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar iepirkuma līguma projektā (nolikuma pielikums Nr.5) noteikto kārtību. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas ar uzvarētāju tiek noslēgts iepirkuma līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (nolikuma pielikums Nr.5), savukārt, iepirkuma līgums par objekta autoruzraudzību (nolikuma pielikums Nr.6) tiek noslēgts pēc tam, kad Pasūtītājam ir piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai.
2.5. Līgumu izpildes vieta – Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
2.6. Norēķini starp Pasūtītāju un izpildītāju par attiecīgo būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību tiek veikti iepirkuma līguma projektos (nolikuma 5. un 6.pielikumi) noteiktajā kārtībā.

2.7. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.

2.8. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajai daļai, atkarībā no pieejamā finansējuma, darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto darbu apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no attiecīgā iepirkuma līguma summas. Par izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē izpildītāju un izpildītājam šis paziņojums ir saistošs.

3. Prasības pretendentiem
3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
3.1.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu).
3.1.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 9.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā par būtiskiem profesionālās darbības pārkāpumiem. Piemērojamais pretendentu izslēgšanas iemesls tiks pārbaudīts Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.
3.1.3. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi iepirkuma komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā.

3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai
3.2.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība), visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
3.2.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās iepirkuma līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
3.2.3. [bookmark: _Hlk29968656]Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.
3.2.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kas veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos projektēšanas darbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
3.3.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada (2025.gada vai 2024.gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi saskaņā ar normatīvajiem aktiem vēl nav apstiprināts 2025.gada pārskats), pārskata rezultātiem, raksturo:
3.3.1.1. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
3.3.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 3.3.1.punkta prasībām. Ja pretendents balstās uz personas (apakšuzņēmēja) saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un šāda persona (apakšuzņēmējs) būs finansiāli atbildīga par iepirkuma līguma izpildi, katras šādas personas (apakšuzņēmēja) finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.
3.3.2. Pretendenta vidējam viena gada finanšu (neto) apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ja tas ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir ne mazāks kā EUR 99 000,00 (deviņdesmit deviņi tūkstoši euro un nulle centi). 
Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2.punkta prasībām. Ja pretendents šī punkta izpildei balstās uz personas (apakšuzņēmēja) spējām un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2.punkta prasībām. Ja pretendents (arī persona/apakšuzņēmējs vai apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad vidējam finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.

3.4. [bookmark: _Hlk502922621][bookmark: _Hlk30407190][bookmark: _Hlk30411136][bookmark: _Hlk528146992][bookmark: _Hlk29976700]Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām
3.4.1.  Pretendenta vai, ja pretendents ir Apvienība, tad vismaz viena Apvienības dalībnieka rīcībā jābūt šādiem speciālistiem: 
3.4.1.1. Būvprojekta vadītājam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā un ir pieredze ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, ne mazāk kā 2 (divu) ielu jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādē pilsētā[footnoteRef:2] un šajās ielās ir vismaz 3 (trīs) inženierkomunikācijas (elektroapgāde, elektronisko sakaru sistēmas, gāzes apgāde, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, luksofori, siltumapgāde, transporta kontakttīkli, ūdensapgāde, kanalizācija). Būvprojekti ir pilnībā pabeigti, saskaņoti un akceptēti  normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. [2:  Šī iepirkuma ietvaros jēdziena “pilsēta” skaidrojums - saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 8.pantā un pielikumā noteikto; attiecībā uz darbiem, kas veikti ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par administratīvo teritoriju iedalījumu prasībām.] 


3.4.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) speciālistam, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšanā.

3.4.2. [bookmark: _Hlk118203645][bookmark: _Hlk170305936][bookmark: _Hlk170307008]Pretendentam ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējos gados, kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, ir pieredze būvprojektu izstrādē ne mazāk kā 2 (divu) ielu jaunbūves vai pārbūves objektu projektēšanā pilsētā[footnoteRef:3] un šajās ielās ir vismaz 3 (trīs) inženierkomunikācijas (elektroapgāde, elektronisko sakaru sistēmas, gāzes apgāde, lietus ūdens kanalizācijas tīkli, luksofori, siltumapgāde, transporta kontakttīkli, ūdensapgāde, kanalizācija). Ieceres dokumentācija ir pilnībā pabeigta, saskaņota un akceptēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. [3:  Turpat] 


3.4.3. Pretendenta vai, ja pretendents ir Apvienība, tad visu Apvienības dalībnieku kopā rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei. 

Pretendentu ievērībai: attiecīgajos nolikuma punktos ir norādīti tikai speciālisti, kuru kvalifikāciju un pieredzi Pasūtītājs ir paredzējis vērtēt. Darbu izpildei un veikšanai pretendentam ir jāpiesaista arī citi speciālisti/būvspeciālisti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

3.4.4. Ja pretendents plāno piesaistīt darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no iepirkuma līguma summas, jānoslēdz savstarpēju vienošanos, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi un šo darbu vērtība no piedāvātās iepirkuma līguma summas, un jābūt apakšuzņēmēja apliecinājumam par gatavību veikt šos darbus vai sniegt pakalpojumu, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā. 
3.4.5. Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
3.4.6. Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā jomā (sfērā) vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
3.4.7. Jābūt apdrošinātai pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku, civiltiesiskajai atbildībai par pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.
3.4.8. Lai apliecinātu, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi, jābūt pretendenta apliecinājumam par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu.
3.4.9. Lai norādītu personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:4], jābūt pretendenta apliecinājumam par šādu personu esamību/neesamību. [4:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3.panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.
] 


4. Pretendenta atbilstības pārbaude (atlases dokumenti)
4.1. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 3.sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:
4.1.1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;
4.1.2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma cenas un šo darbu raksturojums;
4.1.3. ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.3.punkta prasībai pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;
4.1.4. [bookmark: _Hlk29813681]pretendenta apstiprinātā gada pārskata par 2025.gadu un 2024.gadu sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. 2025.gada operatīvās bilances kopija, gadījumā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi gada pārskats par 2025.gadu nav apstiprināts. Ja pretendents dibināts vēlāk – pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par tekošo pārskata gadu;
4.1.5. apliecinājums par pretendenta finanšu (neto) apgrozījumu par 3 (trīs) iepriekšējiem pārskata gadiem (pretendents vai personu dalībnieks, kuras darbības ilgums ir mazāks par 3 (trīs) gadiem, apliecinājumā norāda finanšu (neto) apgrozījumu par attiecīgo darbības laiku), un apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā;
4.1.6. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa 4.1.4. un 4.1.5.punktā norādītā informācija. Ja pretendents balstās uz personas vai personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, tad katrai šādai personai (apakšuzņēmējam), uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā norādītā informācija; 
4.1.7. informācija, kas apliecina nolikuma 3.4.1.1. un 3.4.1.2.apakšpunktā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu veidus, darbu izpildes periodu (projektēšanas saraksta paraugs nolikuma 3.pielikumā), obligāti pievienojot darbu pasūtītāja izziņas (atsauksmes) par darbu sarakstā norādīto (-ajiem) objektu (-iem), kurās  tiek apliecināta pretendenta piedāvātā speciālista pieredze nolikuma 3.4.1.1.un 3.4.1.2.apakšpunktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina speciālista pieredzes atbilstību nolikuma prasībām), kā arī jāpievieno nolikuma 3.4.1.1. un 3.4.1.2.apakšpunktā norādītā speciālistu apliecinājums par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju;

Attiecībā uz:
· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikuma 3.4.1. un  3.4.2.apakšpunktā norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līguma, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu;
· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikuma 3.4.1. un 3.4.2.apakšpunktā norādītos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas kvalifikāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 
Par speciālistu būvprakses sertifikātu spēkā esamību atbilstoši nolikuma 3.4.1. un 3.4.2.apakšpunktā, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.    
4.1.8. informācija, kas apliecina pretendenta pieredzi saskaņā ar nolikuma 3.4.2.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu veidus, darbu izpildes periodu (projektēšanas saraksta paraugs nolikuma 3.pielikumā), un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tiek apliecināta pretendenta pieredze nolikuma 3.4.2.punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām);
4.1.9. pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas, instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei;
4.1.10. nolikuma 3.4.4.punktā minēto vienošanos, ja pretendents darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no iepirkuma līguma vērtības, pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksta tiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ja apakšuzņēmējs, kas veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos projektēšanas darbus, ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad apakšuzņēmējs apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
[bookmark: _Hlk135038426]Ņemot vērā, ka Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona veic darbus vai sniedz pakalpojumu pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikumā - apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no iepirkuma līguma vērtības. Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no iepirkuma līguma vērtības, jāņem vērā, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā, saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem, apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
[bookmark: _Hlk529352265][bookmark: _Hlk529352298]4.1.11. nolikuma 3.4.5.punktā minētā apliecinājuma vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām. Ja pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz ārvalstu personas iespējām, kura nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz minētās personas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam, un atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, kā arī apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad minētā persona apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4.1.12. apdrošināšanas sabiedrības polise vai apliecinājums par iespēju veikt nolikuma 3.4.7.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
4.1.13. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.6.1.punktā paredzētajā apmērā un kārtībā;
4.1.14. apliecinājums par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu;
4.1.15. apliecinājums par personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, esamību/neesamību.
[bookmark: _Hlk29815799]
4.2. Pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par atlases kritērijiem (IV daļa). Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

4.3. Nolikuma 3.1.1. - 3.1.3. punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību, uzticamības pārbaudi iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta nosacījumiem. 
5. Piedāvājums
5.1. Piedāvājumu veido tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums.

5.2.  Attiecībā uz tehniskā piedāvājuma sagatavošanu par nolikuma 2.1.punktā norādīto iepirkuma priekšmetu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi:
5.2.1. tehniskais piedāvājums pretendentam jāizstrādā, ņemot vērā nolikuma, Projektēšanas uzdevuma (nolikuma 4.pielikums) un iepirkuma līguma projekta (nolikuma 5.pielikums) nosacījumus.
5.2.2. tehniskajā piedāvājumā pretendentam jānorāda:
5.2.2.1. projekta izstrādes organizācijas un projektēšanas procesa aprakstu (brīvas formas);
5.2.2.2. piedāvāto laika grafiku pakalpojuma izpildei (brīvas formas);
5.2.2.3. citas ziņas, ko pretendents uzskata par būtiskām sekmīgai iepirkuma līguma izpildei.

5.3.  Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu par nolikuma 2.1.punktā norādīto iepirkuma priekšmetu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi un jānorāda:
5.3.1. pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (nolikuma 2.pielikums);
5.3.2. finanšu piedāvājuma cenās ir jāiekļauj visas ar projektēšanas darbu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)) un nodevas un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi;
5.3.3. visām izmaksām jābūt norādītām euro. Visām cenām jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata; 
5.3.4. cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts nolikumā un/vai iepirkuma līgumā.

6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi.

6.2. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.

6.3. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.

6.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

6.5. Pirms piedāvājuma izvēles iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.

6.6. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst nolikuma prasībām. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības: 
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
6.6.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības:
	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	C1
	Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
	80

	K1
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšanas speciālista pieredze
	20

	
	Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma punktu skaits (N)
	100


Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas: 
		  N = C1 + K1
Punkti kritērijā C1 –  „Piedāvātā līgumcena (bez PVN) par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:
              C1 = 80 x (ZC / PC), kur:         		ZC – zemākā piedāvātā cena euro bez PVN;
PC – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena euro bez PVN.
6.6.2. [bookmark: _Hlk160458987]Nolikuma norādītājam speciālistam par 3 (trim) iepriekšējiem gadiem līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai, papildus nolikumā noteiktajam pieredzes apjomam, ir pieredze vēl citu līdzīgu būvprojektu izstrādē. Ja speciālistu pieredzes aprakstā tiks uzrādīta minimāli prasītā pieredze, kas ir minimālā pretendenta atlases prasība, punkti vērtēšanas kritērijā netiks piešķirti.
6.6.3. Kritērijs K1 – Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšanas speciālista pieredze:
20 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kur pretendenta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu speciālistam ir pieredze 1 (viena) lietus ūdens kanalizācijas kolektora ar diametru ne mazāku par 500 mm un ne mazāk kā 100 m garumā, ar kolektora izlaides konstrukciju atklātā ūdens tilpnē, projektēšanā un ir saņemts apstiprinājums par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
Pretendents iesniedz aktus vai cita veida dokumentus, kas apliecina speciālista pieredzi.

6.7.  Katrs piedāvājums tiek vērtēts saskaņā ar nolikuma 6.6.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot katram piedāvājumam atbilstošu punktu skaitu. 
6.8.   Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst nolikuma prasībām. Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopējo punktu skaitu), iepirkuma komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš kritērijā K1 ir ieguvis vairāk punktu. Ja vismaz 2 (divi) pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši un ieguvuši arī kritērijā K1 vienādu punktu skaitu, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.
6.9.   Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” minētajos gadījumos.

6.10. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu konkursā, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.

6.11. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem tiek sagatavots iepirkuma procedūras ziņojums par iepirkuma procedūru, kas tiek publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.   

7. [bookmark: _Toc255220670][bookmark: _Toc255222216][bookmark: _Toc258509064][bookmark: _Toc258509219][bookmark: _Toc258589855][bookmark: _Toc259008134][bookmark: _Toc259523917][bookmark: _Toc261419207][bookmark: _Toc264889564][bookmark: _Toc264889951][bookmark: _Toc268270130][bookmark: _Toc273455969]Iepirkuma līgumi, to sagatavošanas un noslēgšanas kārtība
7.1. Iepirkuma līgumu projekti ir pievienoti nolikuma 5. un 6.pielikumā.

7.2. Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma  līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Iepirkuma līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata.

7.3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācijas esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

7.4. Ja Publisko iepirkumu likuma 60. panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kas tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti ir informēti par konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu sūdzības par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu – konkursa uzvarētāju.

7.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

7.6. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā vai normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.7. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.

7.8. Iepirkuma līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu iepirkuma līguma noteikumu maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
8.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
8.1.2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu;
8.1.3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 
8.1.4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
8.1.5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām;
8.1.6. lemt par konkursa termiņu pagarināšanu;
8.1.7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt konkursu;
8.1.8. noteikt konkursa uzvarētāju;
8.1.9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

8.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
8.2.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
8.2.2. Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu un pieņemtajiem lēmumiem;
8.2.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.

9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Katram pretendentam Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt iepirkuma komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.
10. Pielikumi:
10.1. 1.pielikums – Garantijas paraugs;
10.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums;
10.3. 3. pielikums – Veikto projektēšanas darbu saraksts;
10.4. 4.pielikums – Projektēšanas uzdevums; 
10.5. 5.pielikums – Informācija par apakšuzņēmējiem (forma);
10.6. 6.pielikums – Apakšuzņēmēja vai personas uz kuras iespējām balstās, apliecinājums (forma);
10.7. 7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts (projekts);
10.8. 8.pielikums –Līgums par autoruzraudzību (projekts). 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja	E.Dubiņina



1.pielikums
[bookmark: _Hlk161232946]atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. AMD 2026/50”, nolikumam

[bookmark: _Toc258509065][bookmark: _Toc258509220][bookmark: _Toc258589856][bookmark: _Toc259008135][bookmark: _Toc259523918][bookmark: _Toc261419208][bookmark: _Toc264889565][bookmark: _Toc269284030][bookmark: _Toc271282746]Garantijas paraugs
Vieta, datums 

Ievērojot to, ka pretendents ______________, reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā „Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/50 (turpmāk – Piedāvājums), iepirkumā,

garantijas devējs __________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese: __________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju __________ euro (summa cipariem un vārdiem) apmērā.

Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no pasūtītāja Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;
2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
 
Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.
Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.
Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību. 

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas beigām, kas noteikts, sākot no atklātā konkursa nolikuma 1.5.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas; 
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai  tiek  piemēroti  Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie  noteikumi par  pieprasījuma garantijām  („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus  jautājumus,  ko  neregulē  minētie  noteikumi  (URDG  758),  regulē  Latvijas  Republikas likums. 
Visus  strīdus  saistībā  ar  šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesas.

Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:
· Garantijas devējs (1 eksemplārs);
· Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (1 eksemplārs).

_________________________________
Garantijas devēja vārdā		
[bookmark: _Hlk146881870][bookmark: _Toc264889569][bookmark: _Toc269284034][bookmark: _Hlk32413061]
2.pielikums
[bookmark: _Hlk231996274]atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. AMD 2026/50”, nolikumam


Finanšu piedāvājums
“Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
(uz pretendenta veidlapas)

Vieta, datums

[bookmark: _Hlk29998493]Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti 					vārdā, piedāvājam veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību, saskaņā ar atklāta konkursa atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/50, par šādu cenu: 
	Projektēšana
	Autoruzraudzība
	Kopējā cena (projektēšana un autoruzraudzība) euro bez PVN
	Kopējā cena (projektēšana un autoruzraudzība) euro ar PVN

	Cena bez PVN
euro
	PVN 21% euro
	Kopā
euro
	Cena bez PVN euro
	PVN 21% euro
	Kopā
euro
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



1. Ar šo apliecinām, ka mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina darba/pakalpojuma izpildi saskaņā ar konkursa nolikumā norādītajām prasībām.
2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklātā konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.
3. Ar šo mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.
4. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu un veikt darbus atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām.
5. Piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatēs aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē. 
6. Mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Iepirkumā, jo mēs vai ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta Iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu.

7. Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

8. Pretendents apliecina, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:
-	neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);
-	neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;
-	saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.
	9.
	Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam: 
(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst. Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)
	Obligāti jāaizpilda

	10.
	Pretendents atbilst mikro/ mazā/ vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:5] (norādīt atbilstošo) [5:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	Obligāti jāaizpilda

	11.
	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:6] (jā/ nē) [6:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 6.,7. pielikums.] 

	Obligāti jāaizpilda

	12.
	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:7] [7:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Obligāti jāaizpilda

	13.
	Norādīt pretendenta patiesā labuma guvējus
	Obligāti jāaizpilda

	14.
	Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība
	Obligāti jāaizpilda

	


	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


3.pielikums
atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. AMD 2026/50”, nolikumam

Veikto projektēšanas darbu saraksts 
(paraugs)

Pretendenta speciālista_______________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.1.1.punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 
un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista_______________________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.1.2.punktā noteiktajām prasībām:
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 
un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.2.punktā noteiktajām prasībām:
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 
un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



Pretendenta speciālista _______________(vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 6.6.3.punktā noteiktajām prasībām K1 kritērijam:
	[bookmark: _Hlk161412334]Nr.p.k.
	Pasūtītājs 
	Izpildītājs

	Projektēšanas veikšanas objekta nosaukums un raksturojums
	Izpildes termiņi 
un datums, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Norāde uz pilnvarojumu vai amata nosaukums
 						 Personas vārds, uzvārds
[bookmark: _Toc269284045]
4.pielikums
atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
[bookmark: _Hlk232163215]ID Nr. AMD 2026/50, nolikumam

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS 
Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība
	Projekta nosaukums (objekts)
	Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība

	Projekta mērķis
	Virsmas ūdens atvades sistēmas ar kolektoru un Traleru ielas izbūve

	Būvniecības ierosinātājs
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	Projektēšanas vadītājs
	Ārtelpas un mobilitātes departaments (Departaments)

	Vārda paredzēt nozīme šajā projektēšanas uzdevumā (PU)
	Projektētājam bez papildu samaksas jāizpilda PU ar vārdu paredzēt noteiktais darbs vai jāsaņem dokuments

	Būves un ieceres raksturojums

	Būves veids
	Inženierbūve (Autoceļu un ielu būvnoteikumi)

	Būves grupa
	II

	Klasifikācijas kods
	21120101

	Funkcija
	C kategorijas iela ar asfaltbetona segumu, kas savieno pilsētas daļas, no Traleru 22 līdz Traleru 28 - neizbūvēta

	Objekta garums
	0,5 km (C kategorijai) + 0,1 km (bez kategorijas) + 0,07 km pa valstij piederošu zemi piekļuvei LKT izvadam Audupē

	Esošās situācijas apraksts
	Iela bez ūdens atvades un gājēju/velo infrastruktūras, no Traleru 22 līdz Traleru 28 - neizbūvēta

	Ielas ekspluatācijas noteikumi
	Latvijā atļautā satiksmes slodze, kravu pārvadājumi uz ostu, gājēji un velosipēdisti, ielas ikdienas uzturēšana

	Ekspluatācija būvdarbu laikā
	Jā, aprakstīt būvprojekta Vispārīgajā daļā

	Zeme
	Zeme pieder būvniecības ierosinātājam, valstij, fiziskām un juridiskām personām. Jāparedz zemju atsavināšanas dokumentu sagatavošana.

	Darba veids
	Pārbūve, LKT kolektora jaunbūve

	Dokumentācija BIS
	Būvprojekts

	Projekta stadija
	Tehniskais projekts

	Projekta sadalījums kārtās
	Nav

	Projektēšanas robežas
	Traleru iela posmā no Traleru ielas 2A līdz Traleru 28, ielas sarkano līniju robežās, kā arī nepieciešamie risinājumi ārpus robežām projektu funkcionalitātei, no Traleru 28 pa valstij piederošu zemi līdz Audupei

	Atkāpes no LBN
	Nav paredzētas

	Projekta ekspertīze
	Nav paredzēta

	Autoruzraudzība
	Pasūta un apmaksā Departaments

	Satiksmes drošības audits
	Paredzēt 3. stadiju

	Arborista atzinums
	Paredzēt

	Koku ciršanas atļauja
	Paredzēt

	Projektēšanas sagatavošana

	Pilnvara darbam BIS
	Departaments izsniedz Projektētājam

	Projektēšanas pamatne
	Paredzēt, topogrāfiskais plāns

	Objekta apsekošana
	Paredzēt

	Ielas lietotāju plūsmu izpēte, satiksmes skaitīšana un prognozēšana
	Paredzēt

	Tehniskie noteikumi
	Pieprasa un saņem projektētājs

	Ģeotehniskā izpēte
	Paredzēt

	Saistīto projektu un detālplānu izpēte
	Paredzēt



	Nr.
	Prasības projektēšanai un projektam

	1.
	Projektēt atbilstoši Latvijas valsts standartiem, aktuālajām Autoceļu būvdarbu specifikācijām un Departamenta Tehniskajām specifikācijām, izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas sagatavošanā gūtajai informācijai

	2.
	Izskatīt iespēju piemērot Rīgas ielu tipu rokasgrāmatu (https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2024/09/Rigas-ielu-tipologijas-rokasgramata-2024.pdf)

	3.
	Projektējot ņemt vērā 3. stadijas satiksmes drošības audita ieteikumus. Par katru būvprojektā neievēroto audita ieteikumu rakstīt pamatojumu

	4.
	Galvenos būvprojekta risinājumus projektēšanas laikā saskaņot ar Departamentu

	5.
	Rasējumos īpaši izcelt valsts un Rīgas ģeodēziskā tīkla punktus, norādot par to aizsardzību vai atjaunošanu; aizsardzību un atjaunošanu paredzēt darbu daudzumu sarakstā

	6.
	Izmaksu aprēķins (T) atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" visām būvēm (pilna apmēra)

	7.
	Paredzēt projekta un esošās infrastruktūras risinājumu savienošanu

	8.
	Skaidrojošā aprakstā prognozēt būvdarbu termiņu mēnešos un aprakstīt iespējamos būvdarbu riskus un ierobežojumus

	9.
	Paredzēt dalību līdz diviem sabiedrības informēšanas un projekta publicitātes pasākumiem

	10.
	Neizvirzīt konkurenci ierobežojošas prasības par materiāliem un tehnoloģijām

	11.
	Pēc Projektētāja pieprasījuma Departaments izdos Tehniskos noteikumus, kur noteiks detalizētas prasības pārbūves projektēšanai. 
Būtiskās prasības:
1) satiksmes organizāciju un aprīkojumu paredzēt pēc principa – saprotamība, redzamība un paredzamība;
2) gājēju infrastruktūru paredzēt pēc principa – pieejama vide ar priekšroku gājējiem (galvenās prasības PU 16. punktā);
3) projektēt ar aprēķinu pamatotu lietus ūdens kanalizācijas kolektoru (galvenās prasības PU 14. punktā), pieslēdzot ūdens atvadi no ielas un esošos tīklus, un ar izvadu Audupē;
4) paredzēt ar aprēķinu pamatotu ielas apgaismojumu visā objekta garumā (galvenās prasības PU 15. punktā);
5) paredzēt tukšu sakaru kanalizāciju (EST) visā objekta garumā;
6) paredzēt videonovērošanu;
7) paredzēt ielas labiekārtojumu, apstādījumus;
8) paredzēt apaļā akmens bruģa no Departamenta noliktavas pielietojumu.

	12.
	Pēc Projektētāja pieprasījuma inženiertīklu īpašnieki Tehniskajos noteikumos noteiks konkrētas prasības inženiertīklu aizsardzības, šķērsošanas vai pārcelšanas projektēšanai. Departamenta augstas detalizācijas objekta plānā sarkano līniju robežās, zem vai blakus inženierbūves konstrukciju novietnei, ir attēlotas inženierkomunikācijas vai inženierbūves:
1) Departamenta ielu apgaismojuma tīkls; 
2) abonementa sakaru kabeļi;
3) ūdensapgādes tīkls;
4) kanalizācija (tikai valstij piederošā zemē pie Audupes)
5) elektronisko sakaru tīkls (EST); 
6) elektroapgādes ārējie tīkli (ELT);
7) gāzes apgādes tīkli (vidēja spiediena gāzes apgādes vads);
8) siltumtīkli (ST) (tikai valstij piederošā zemē pie Audupes).

	13.
	Projekta ieteicamais saturs, ko projektētājs drīkst mainīt, lai uzskatāmāk un kompaktāk atainotu projekta risinājumus:
1) Aprakstošā daļa:
1.1. Skaidrojošs apraksts (SA).
1.2. Dokumenti, aprēķini, saraksti un tabulas.
1.3. Specifikācijas (jaunas vai aprakstītas atkāpes no standarta specifikācijām).
1.4. Ielas ekspluatācija būvdarbu laikā.
1.5. Darbu daudzumu saraksts ceļu daļai (DDS CD).
2) Darba organizācija (DOP):
2.1. Skaidrojošs apraksts.
2.2. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.
2.3. Vides aizsardzība.
2.4. Darba drošība.
3) Grafiskā daļa:
3.1. Topogrāfija (TI);
3.2. Ģenerālplāns (GP);
3.3. Savietotais inženiertīklu plāns;
3.4. Trases plāns ar augstuma atzīmēm (TS-CD);
3.5. Satiksmes organizācijas plāns (TS-CD);
3.6. Labiekārtojuma plāns un detalizācija (TS-CD);
3.7. Raksturīgie griezumi (šķērsprofili) (TS-CD).
4) Inženiertīklu daļa, kur katra inženiertīklu veida projektā ir aprakstošā daļa, kas satur aprakstu, aprēķinus, dokumentus, tabulas, darbu daudzumu sarakstu, materiālu kopsavilkumu, un Grafiskā daļa:
4.1. Lietus ūdens kanalizācija (LKT);
4.2. Ielas apgaismojums (ELT-A);
4.3. Elektroniskie sakari (EST);
4.4. Elektroapgādes ārējie tīkli (ELT);
4.5. Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkli (UKT);
4.6. Gāzes apgādes tīkls (GAT).
4.7. Siltumtīkli (ST).
5) Izmaksu aprēķins (T) atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" visām būvēm (pilna apmēra).
6) Elektrības sadales tīkla projekts atsevišķā sējumā.

	14.
	Galvenās prasības lietus ūdens kanalizācijas tīkliem:
1) Lietus un drenāžas ūdeņu novadīšanu projektēt lietus ūdens kanalizācijas kolektorā ar izlaidi Audupē, atbilstoši Rīgas valstspilsētas  Mājokļu un vides departamenta nosacījumiem.  
2) Lietus ūdens kanalizācijas kolektora diametru pamatot ar aprēķiniem, kas balstīti uz sateces baseina platību un perspektīvo teritorijas apbūvi. Projekta ietvaros iesniegt rasējumus ar sateces baseina laukumiem un norādītām platībām, kas ņemtas vērā, nosakot kolektoru diametrus.
3) Izlaides konstrukciju paredzēt atbilstoši LBN 223-15 4.8. punktam. Pēdējā projektējamā akā, pirms izlaides, paredzēt noslēgierīci.
4) Līdz izlaides vietai paredzēt piebraucamo ceļu, lai nodrošinātu tehnikas piekļuvi kolektora un izlaides uzturēšanai.
5) Projektā paredzēt plastmasas gūlijas 560/500 vai 630/600 bez sifona, vāku ar kantainām restēm, gūliju rāmi un aku vākus paredzēt atbilstoši transporta slodzei, LVS EN 124 un ielu kategorijai. Gūliju pievienojumi – plastmasas caurules, T8 klase, d=200 mm ar minimālo slīpumu i=2%. Aku vākiem asfaltētajā ielas daļā ir jābūt “peldoša tipa”. Zaļajā zonā aku vākiem jābūt atbilstoša tipa un nestspējas.
6) Caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena ražotāja. Cauruļvadu pievienojumu un pagriezienu vietās paredzēt skatakas no saliekamiem elementiem.

	15.
	[bookmark: _Hlk228182291]Galvenās prasības apgaismes tīkliem:
1) Būvprojekta robežās demontēt esošos Departamenta apgaismes balstus, gaismekļus un gaisvada līnijas, paredzēt jaunus, cinkotus metāla ielu apgaismes balstus, ar gaismekļa augstumu 8m virs zemes virsmas (EN 40-5:1008), uz dzelzsbetona pamatiem un jaunu kabeļu līniju gruntī.
2) Demontēt Vižņu ielā (pie Traleru ielas) trīs Departamenta apgaismes balstus ar gaismekļiem un gaisvadu līniju, to vietā paredzot jaunus apgaismes balstus ar gaismekļiem un kabeļu līniju gruntī.
3) Uz projektējamiem balstiem paredzēt uzstādīt LED gaismekļus ar gaismas krāsas temperatūru 3000K, tehniski atbilstošus Departamenta prasībām – iepriekš saskaņojot, un atbilstošā tipa konsoles (izvirzījums 1m un leņķis 5° attiecībā pret zemes plakni).
4) Gaismekļus paredzēt aprīkot ar “City Light” vadības sistēmu saderīgiem kontrolieriem, gaismekļa balastam ir jāatbalsta DALI-2 protokolu. Gaismekļiem jābūt nodrošinātiem ar bezinstrumentu piekļuves tehnoloģiju (toolless), barošanas blokam jābūt ar standarta ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas, un 10kV pārsprieguma aizsardzību.
5) Gaismekli balstā aizsargāt ar 6A “C” tipa automātisko slēdzi, tehniski atbilstošu Departamenta prasībām – iepriekš saskaņojot.
6) Demontēt esošo Departamenta kabeļu skapi Nr. 2959 un paredzēt jaunu SP-7 tipa cinkotu kabeļu skapi, kur pievienot projektējamos un esošos kabeļus, saglabājot esošo elektroapgādes slēguma shēmu.
7) Pieslēguma vietas:
1) pie Traleru ielas 2 esošā Departamenta apgaismes balsta, pie balsta paredzēt jaunu SP-7 tipa cinkotu kabeļu skapi, kam pievienot projektējamos un esošos kabeļus, saglabājot esošo elektroapgādes slēguma shēmu.
2) pie zemes vienības ar kad. apz. 01001201454 esošā Departamenta apgaismes balsta, pie balsta paredzēt jaunu SP-7 tipa cinkotu kabeļu skapi, kur pievienot projektējamos un esošos kabeļus, saglabājot esošo elektroapgādes slēguma shēmu.
8) Apgaismes tīklam paredzēt NYY-J-4x16 mm² tipa kabeļus, kabeļus balstā pieslēgt cilpā.
9) Balstos uz gaismekļiem montēt NYY-J-1-3x1.5mm² tipa kabeļus.
10) Paredzēt atzarot kokus 2m rādiusā ap gaismas ķermeņiem.
11) Kabeļus visā trases garumā gruntī aizsargāt ar plastmasas cauruli Ø75, 450N, zem brauktuvēm ar plastmasas cauruli Ø110, 1250N, pa balstu ar tērauda cauruli vai leņķa dzelzi 3m virs zemes.
12) [bookmark: _Hlk161649941]Apgaismes tīklus paredzēt atbilstoši LEK 002, 049 un LBN008-14.
13) Ievērot nepieciešamos vertikālos un horizontālos attālumus saskaņā ar LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”.
14) Apgaismojuma aprēķinu un gaismekļu izvēli veikt saskaņā ar LVS EN 13201 „Ceļu apgaisme.” Ielas apgaismojuma aprēķinam izmantot apgaismojuma klasi M5, gājēju ietvēm – P4.
15) Apgaismojuma aprēķinā jāiekļauj blakus esošo ēku fasādes apgaismojums. Fasādes vertikālais maksimālais apgaismojums (Ev) nedrīkst pārsniegt 5 Lx.

	16.
	Galvenās prasības gājēju infrastruktūrai:
1) Paredzēt no pārējās satiksmes nodalītu gājēju infrastruktūru;
2) Ievērot vides pieejamības prasības cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pielietojot universāla dizaina vai “bez barjeru” vides pieejamības principus. Ceļa zīmju balstus neparedzēt ietves “bez barjeru” zonā, nodrošinot gājēju kustībai nepieciešamo brīvo joslu. Ceļa zīmju balstus iespējams paredzēt ar liektajiem (konsolveida) balstiem;
3) Ietves paredzēt ar minimālo platumu 2,0 m, ja nav pamatoti ierobežojošie apstākļi. Ierobežotos apstākļos ietvi drīkst lokāli sašaurināt, saskaņojot platumus ar Departamentu;
4) Ietves paredzēt asfaltbetona segumu.


	Projektēšanas termiņi un nodevumi

	Būvprojekta izstrādes termiņš un nodevums
	Līdz 16 mēneši no nākamās dienas pēc paziņojuma par finansējuma pieejamību saņemšanas.
BIS: tehniskais projekts ar Rīgas būvvaldes (PAD) ierakstu, ka projektēšanas nosacījumu izpildīti.
Departamentā:
1. Elektroniski uz zibatmiņas - viena būvprojekta kopija no BIS PDF un būvprojekta izstrādes formātos DWG, WORD un EXCEL.
2. Viens izdrukāts un iesiets projekta eksemplārs. Drukātā būvprojekta saturam un struktūrai jābūt tādai pašai kā elektroniski iesniegtajai.

	1. sanāksme Departamentā
	Līdz 2 nedēļu laikā no projekta izstrādes sākuma

	1. nodevuma termiņš un saturs
	Līdz 8 mēneši no projekta izstrādes sākuma.
Skiču projekts, elektroniski iesniegts Departamentā.

	Regulāras sanāksmes Departamentā
	Pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā ik pēc 2 mēnešiem pēc 1.sanāksmes.
Projektētājs protokolē un iesniedz protokolu Departamentam 3 darba dienu laikā pēc sanāksmes.

	Atbildes uz Departamenta uzdotajiem jautājumiem
	Laikā no projekta izstrādes sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā Projektētājam, pēc Departamenta pieprasījuma, 3 darba dienu laikā jāsniedz rakstiskas atbildes par projektu uz Departamenta uzdotajiem jautājumiem.




	Projekta vieta

	[image: Attēls, kurā ir karte, teksts, atlants, plāns

Mākslīgā intelekta ģenerēts saturs var būt nepareizs.]





5.pielikums
atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
identifikācijas Nr. AMD 2026/50, nolikumam
Atklāta konkursa
“Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”,
identifikācijas Nr. AMD 2026/50
INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM
Nolikuma 4.1.10.apakšpunkta izpilde
Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti)[footnoteRef:8]: [8:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz. Gadījumā, ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji, katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāiesniedz apliecinājums (nolikuma 7. pielikums)] 

	Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Izpildei nododamie pakalpojumi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:9] [9:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

(jā/ nē)

	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	Vērtība (sākot no 10 000 euro)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


	


	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*



[bookmark: _Hlk65581036]*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
 

6.pielikums
atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. AMD 2026/50, nolikumam 

Atklāta konkursa
“Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”,
identifikācijas Nr. AMD 2026/50

APAKŠUZŅĒMĒJA UN/VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS UN/VAI SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
Nolikuma 4.1.6., 4.1.7., 4.1.10.apakšpunkta izpilde

Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese]  apliecinu, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās/speciālists, apņemas:

0. veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 
_________________________________________________________________________;
0. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________________.


	

	Apakšuzņēmēja, speciālista, personas uz kuras spējām balstās, likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


7.pielikums
atklāta konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. AMD 2026/50”, nolikumam

Līgums Nr. (projekts)
[bookmark: _Hlk135059761]Rīgā								 Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tā ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar__________________, no vienas puses,  un
_____________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, abi kopā (turpmāk – Līdzēji), ņemot vērā, ka saskaņā ar atklātā konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”(turpmāk – Konkurss), i.d. Nr. AMD 2026/50”, rezultātiem, UZŅĒMĒJS ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu un, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas UZŅĒMĒJS ir iepazinies ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajiem dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz šo informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas izstrādāt “_______________________________” būvniecības ieceres dokumentāciju (turpmāk – Projekts).
0. UZŅĒMĒJS Projektu izstrādā saskaņā ar Līgumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu (Līguma 1.pielikums), UZŅĒMĒJA piedāvājumu (Līguma 2.pielikums), Projekta izstrādes laika grafiku (Līguma 3.pielikums) (tiek saskaņots starp Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā), ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus, standartus, Līguma noteikumus, Konkursa noteikumus, PASŪTĪTĀJA rakstiski izteiktās prasības (turpmāk – Darbi). Gadījumā, ja Līguma darbības laikā tiek grozīti valsts normatīvie akti, kas regulē Projekta izstrādi (saskaņošanas, akceptēšanas, būvniecības ieceres dokumentācijas, būvatļaujas saņemšanas, u.tml.), UZŅĒMĒJAM ir pienākums Darbus veikt saskaņā ar grozītajām – spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām.
0. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu un samaksāt par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 
0. Līguma izpildi UZŅĒMĒJS uzsāk nākamajā darba dienā pēc Līguma noslēgšanas un rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par finansējuma Darbu izpildei pieejamību.

1. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
0. Līguma summa ir  ______EUR (_______ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ____EUR (______ euro un ____ centi), Līguma kopējā summa___ EUR (_________euro un ___ centi).
0. Līguma summa iekļauj visus UZŅĒMĒJA izdevumus, kas saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi (t.sk., projektēšanas organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu un garantiju saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar  kļūdu un neatbilstību, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par galīgā attiecīgā Projekta sagatavošanu un nodošanu PASŪTĪTĀJAM, konsultāciju sniegšanu PASŪTĪTĀJAM, izpētes darbu, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti šajā Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu un saskaņotu kvalitatīvu Projektu, u.tml.). Līguma summa nedrīkst tikt grozīta visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos.
0. PASŪTĪTĀJS veic Līguma 2.1.punktā noteiktās summas samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu šādā kārtībā: 
2. pēc Līguma noslēgšanas un rēķina no UZŅĒMĒJA saņemšanas, PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā UZŅĒMĒJAM avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 11.1.punktā paredzēto apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā;
2. starpmaksājums 35% (trīsdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma summas pēc attiecīga nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas par starpziņojumu atbilstoši Projektēšanas uzdevuma 4.3.punktam, kas ir  			 EUR (			______	 euro un 	 centi), ieskaitot PVN;
2. atlikušo Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM 30 (trīsdesmit)  dienu laikā pēc Projekta ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta  izsniegtās būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem nodošanas PASŪTĪTĀJAM, sastādot un savstarpēji parakstot attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu un UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.
0. UZŅĒMĒJS uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no PASŪTĪTĀJA, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas UZŅĒMĒJA piedāvājumā vai tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos vai cenās, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešams attiecīgo Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai PASŪTĪTĀJAM saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildu izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz UZŅĒMĒJS. 
0. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
4. UZŅĒMĒJS sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls)  sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
4. Elektroniskos rēķinus apmaksai UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, izvēloties vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:
1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp UZŅEMĒJA norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
1. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
1. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .
0. Noformējot elektronisko rēķinu, UZŅĒMĒJS tajā norāda šādu informāciju:
Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: 					
Banka kods: 					
Konts: 					
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
RD iestādes kods: 213
0. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
0. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
0. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un PASŪTĪTĀJS to ir pieņēmis apmaksai. 
0. UZŅĒMĒJAM ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
0. Ja UZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, PASŪTĪTĀJS šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
0. PASŪTĪTĀJS, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai Līguma darbības laikā atkarībā no projektēšanai piešķirtā finansējuma un/vai no Darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto Darbu apjomu ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par Darbu apjomu izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
0. Līgumā paredzētos Darbus UZŅĒMĒJS veic 	  (		) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas dienas un Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma Darbu izpildei pieejamību saņemšanas.
0. Darbu izpilde veicama saskaņā ar Darbu izpildes laika grafikā (kuru Līdzēji savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līguma 4.1.1. un 4.3.5.punktā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem. Saskaņojot Darbu izpildes laika grafiku, noteicošs ir PASŪTĪTĀJA viedoklis. 
0. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā un citās attiecīgajās institūcijās, tajā skaitā, attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas veikšana. 
0. Līdzējiem, savstarpēji rakstveidā vienojoties, zemāk norādītajos gadījumos Līguma izpildes termiņi var tikt pagarināti par laika periodu, kāds ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā, ja: 
3. Līguma izpildi kavē no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgi apstākļi, par kuriem UZŅĒMĒJS savlaicīgi ir paziņojis PASŪTĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJS tos ir atzinis par attaisnojošiem; 
3. Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas noteikti Līguma 9.1.punktā un par kuriem Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir paziņojis otram Līdzējam saskaņā ar Līguma 9.4.punktu; 
3. PASŪTĪTĀJS nav izsniedzis UZŅĒMĒJAM Līgumā noteiktos Darbu veikšanai nepieciešamos un PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos dokumentus un UZŅĒMĒJS ir rakstveidā informējis PASŪTĪTĀJU par šādu saistību neizpildi un PASŪTĪTĀJS nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā no UZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā;
3. PASŪTĪTĀJA Līgumā noteikto saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA Līgumā noteikto saistību izpilde, ja par saistību savlaicīgu neizpildi UZŅĒMĒJS ir rakstveidā brīdinājis PASŪTĪTĀJU un PASŪTĪTĀJS nav novērsis pārkāpumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc UZŅĒMĒJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā; 
3. Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentam attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks kā normatīvajos aktos noteiktais termiņš;
3. ir mainīts plānoto Darbu apjoms un papildus Darbu izpildei ir nepieciešams papildus laiks;
3. objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā nav iespējams atrisināt jautājumu par būvprojektā skarto nekustamo īpašumu izmantošanas tiesībām (to lietošanas nosacījumiem vai atpirkšanu).

4. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
0. UZŅĒMĒJA pienākumi:
0. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes laika grafiku, kas noformēts Ganta diagrammas formātā;
0. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar laika grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu;
0. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar PASŪTĪTĀJA Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši Konkursā iesniegtajam UZŅĒMĒJA piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;
0. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kas veiks Darbu izpildi un piedalīsies PASŪTĪTĀJA Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; 
0. nodrošināt UZŅĒMĒJA un speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;
0. Projekta izstrādē ievērot Projekta izstrādes noteikumus un normatīvus, pielietojot attiecīgajam Projektam izstrādes veidu, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu prasībām. UZŅĒMĒJS ir atbildīgs par sagatavotā Projekta atbilstību normatīvajiem aktiem;
0. veikt nepieciešamās darbības Projekta saskaņošanai, attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā, ievērojot Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta norādījumus par nepieciešamajām Projekta korekcijām;
0. UZŅĒMĒJAM ir pienākums un UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem; 
0. ja UZŅĒMĒJS neveic Darbus atbilstoši Līguma nosacījumiem, UZŅĒMĒJA pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst PASŪTĪTĀJA konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ;
0. ievērot PASŪTĪTĀJA norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā PASŪTĪTĀJA precizējumus un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo Darbu kopējo apjomu;
0. līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniegt PASŪTĪTĀJAM rakstisku atskaiti par līgumsaistību izpildi, t.sk., Darbu izpildes laika grafiku Ganta diagrammas formātā, kurā uzskatāmā veidā atspoguļota aktuālā Projekta virzība. Papildus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;
0. piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās sanāksmēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;
0. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM rodas Projekta turpmākas realizācijas laikā), un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka PASŪTĪTĀJS ir saskaņojis Projektu, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības;
0. pēc Projekta pieņemšanas no UZŅĒMĒJA atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam UZŅĒMĒJS apņemas bez maksas sniegt PASŪTĪTĀJAM rekomendācijas par Projekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. UZŅĒMĒJS, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA lūguma saņemšanas vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata PASŪTĪTĀJA iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml., un/vai veic citas darbības atbilstoši PASŪTĪTĀJA lūgumam;
0. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un to nodarītiem zaudējumiem.
0. UZŅĒMĒJA tiesības:
0. [bookmark: _Hlk135120112]UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
0. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Konkursā;
0. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
0. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 
0. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 0 centi) no Līguma summas, atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;
0. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.2.2. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 0 centi) no Līguma summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to rakstveidā paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4.2.2.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;
4.2.2.2. jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4.2.3. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 4.2.1. un 4.2.2.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2.1. un 4.2.2.punktu;
4.2.4. saņemt samaksu no PASŪTĪTĀJA par UZŅĒMĒJA izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
4.2.5. saņemt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko PASŪTĪTĀJS nodrošina saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma nosacījumiem.
4.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi:
4.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt UZŅĒMĒJU ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir PASŪTĪTĀJA rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies PASŪTĪTĀJS. Pārējās nepieciešamās informācijas iegūšana un dokumentācijas saņemšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir UZŅĒMĒJA pienākums, un ar to saistītās UZŅĒMĒJA izmaksas ir iekļautas Līguma summā;
4.3.2. paziņot UZŅĒMĒJAM par visiem no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt UZŅĒMĒJAM izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu;
4.3.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas izskatīt UZŅĒMĒJA iesniegto aktualizēto Darbu izpildes laika grafiku un saskaņot to vai iesniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus;
4.3.4. saskaņot Projektu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nesaskaņošanu, pieņemt Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā izskatītu un akceptētu Projektu ar izdoto būvatļauju ar projektēšanas nosacījumiem, parakstīt attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu vai sniegt UZŅĒMĒJAM motivētus iebildumus par Projekta nepilnībām.
4.3.5. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veiktos un PASŪTĪTĀJA pieņemtos Darbus saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
4.4. PASŪTĪTĀJA tiesības:
4.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt UZŅĒMĒJA līgumsaistību izpildi, pieprasīt no UZŅĒMĒJA informāciju par līgumsaistību izpildi un dot UZŅĒMĒJAM norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
4.4.2. pieprasīt, lai UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē pieļautos vai pēc Darbu izpildes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;
4.4.3. nepieņemt izpildītos Darbus, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem;
4.4.4. iegūt īpašuma tiesības uz Projektu (jebkuru tā daļu) pēc tam, kad Līdzēji ir Līgumā noteiktajā kārtībā parakstījuši attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs ir tiesīgs mainīt, pārstrādāt, pārskaņot, dalīt daļās un publicēt UZŅĒMĒJA iesniegto Projektu bez UZŅĒMĒJA atļaujas;
4.4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot UZŅĒMĒJAM norādījumus, kā arī Projekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos Darbus, nemainot kopējo Projekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības.
4.5. Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa Latvijas Republikas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

1. DARBU NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
0. Projekta veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Projekta izstrādes norisi, atbilstību Līguma nosacījumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Projektā, ja Projekts neatbilst Līguma nosacījumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Projekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Projekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus un trešās personas.
0. Līguma 5.1.punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta. Protokolu sastāda 2 (divos) oriģinālos eksemplāros, ko paraksta sanāksmes dalībnieki. Viens no abu Līdzēju parakstītiem protokola oriģināliem glabājas pie PASŪTĪTĀJA, otrs - pie UZŅĒMĒJA. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas. Protokolēšanu veic UZŅĒMĒJS - latviešu valodā, iesniedzot vai nosūtot protokolu uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pasta adresi 4 (četru) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes.
0. Ievērojot sanāksmju laikā sastādītajos protokolos norādītos precizētos jautājumus un norunātos labojumus, UZŅĒMĒJS veic nepieciešamos labojumus un precizējumus Projektā un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās sanāksmes iesniedz labojumus un precizējumus PASŪTĪTĀJAM.
0. Attiecīgo Projekta dokumentāciju (arī Būvniecības informācijas sistēmā) UZŅĒMĒJS nodod PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un saskaņošanai Darbu izpildes laika grafikā norādītajos termiņos. Pasūtītājs attiecīgo Projekta dokumentāciju izskata 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un PASŪTĪTĀJA prasībām, PASŪTĪTĀJS saskaņo Projekta dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties saskaņot attiecīgo Projekta dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTĀJAM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tā atbilstību Līguma noteikumiem Līguma 5.7.punktā noteiktajā termiņā. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota attiecīgā Projekta dokumentācijas saskaņošana ar PASŪTĪTĀJU saskaņā ar Līguma noteikumiem.
0. Pēc Projekta saskaņošanas no PASŪTĪTĀJA puses UZŅĒMĒJS veic Projekta saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām, tostarp iesniedz Projektu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamentā attiecīgas būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanai.
0. Pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta attiecīga akcepta un/vai būvatļaujas ar projektēšanas nosacījumiem saņemšanas, UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Projekta materiālus atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (Līguma pielikums Nr.1). Projekta materiālus (1 (vienu) digitālu eksemplāru uz datu nesēja, kas sastādīti Microsoft Word (*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē (teksti, tāmes utt. Word un Excel, rasējumi AutoCAD), un visi materiāli PDF (*.pdf) formātā)) UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM kopā ar attiecīgu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. PASŪTĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Projekta materiālu atbilstību un sniedz UZŅĒMĒJAM informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
0. Ja, pieņemot Projektu vai tā atsevišķas sadaļas, PASŪTĪTĀJS konstatē neatbilstības Projektēšanas uzdevuma, Līguma vai normatīvo aktu prasībām, UZŅĒMĒJS neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Projektu PASŪTĪTĀJAM kopā ar attiecīgu Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
0. Līguma 5.4. un 5.7.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un PASŪTĪTĀJS aprēķina līgumsodu par UZŅĒMĒJA saistību izpildes kavējumu.
0. PASŪTĪTĀJA tiesības iesniegt pretenzijas UZŅĒMĒJAM atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras PASŪTĪTĀJS varēja konstatēt tikai Projekta turpmākajā projektēšanas (būvprojekts izstrāde) un/vai būvniecības sagatavošanas (t.sk., Konkursa izsludināšanas) un izpildes gaitā.
0. Visa dokumentācija (atskaites, protokoli) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis UZŅĒMĒJS, pēc Projekta vai tā daļu nodošanas PASŪTĪTĀJAM ir uzskatāms par PASŪTĪTĀJA īpašumu.
0. Ja pēc Projekta saskaņošanas un attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas atklājas nepilnības UZŅĒMĒJA izstrādātajā Projektā, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, un tādēļ Projekta izstrādei un saskaņošanai ir nepieciešamas korekcijas Projektā ietvertajos risinājumos, dokumentācijā u.tml., vai citi papildus projektēšanas darbi, tad UZŅĒMĒJS apņemas piedalīties būvprojekta izstrādē nepieciešamajā apjomā, lai novērstu Projektā konstatētās nepilnības Līguma 7.sadaļā noteiktajā kārtībā.
0. Līgumā noteiktos attiecīgos Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, rakstveida informāciju par konstatējamiem trūkumiem un/vai neatbilstībām, protokolus un pretenzijas ir pilnvarots parakstīt no PASŪTĪTĀJA puses  						 vai viņa prombūtnes laikā 						.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA
0. Līgumā ar UZŅĒMĒJA vainu saprotama paša UZŅĒMĒJA, tā darbinieku un/vai viņa piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu ļauns nodoms, rupja un viegla neuzmanība.
0. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam, Projektēšanas uzdevumam un normatīvajiem aktiem, kā arī pārējo līgumsaistību izpildi.
0. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību, Projekta saturu kopumā, pat ja Projektu ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS, kā arī Projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM. 
0. UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Projekta izstrādes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai un veikti visi nepieciešamie izpētes darbi, lai pēc Projekta akcepta PASŪTĪTĀJAM nebūtu nekādu šķēršļu tālākai Projekta realizēšanai. 
0. Ja Līguma izpildes gaitā UZŅĒMĒJS neievēro jebkura Darba izpildei, tajā skaitā trūkumu un/vai neatbilstību novēršanai, noteiktos termiņus vai kvalitātes prasības, un neizpilda attiecīgo pienākumu pienācīgā kvalitātē 5 (piecu) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska brīdinājuma saņemšanas, PASŪTĪTĀJAM pēc sava ieskata ir tiesības piesaistīt attiecīgā darba vai darbu izpildei būvniecībā un projektēšanā kompetentu trešo personu, UZŅĒMĒJAM izmaksājamo atlīdzību samazinot par summu, kas izmaksāta PASŪTĪTĀJA piesaistītajai trešajai personai par padarīto darbu. 
0. Ja kāda no UZŅĒMĒJA saistībām, kas izriet no Līguma, netiek pildīta Līgumā norādītajā termiņā, saskaņā ar Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības aprēķināt un UZŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru neizpildes kalendāro dienu līdz attiecīgās saistības pienācīgai izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 
0. Ja UZŅĒMĒJS nepamatoti kavē Līguma 7.2. un/vai 10.7.punktā noteikto apmaksas termiņu, tad PASŪTĪTĀJS aprēķina un UZŅĒMĒJAM ir pienākums, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu, samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās kavētā maksājuma summas.
0. Ja pēc Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM turpmākajā Projekta projektēšanas (būvprojekta izstrāde) gaitā, būvniecības sagatavošanas, t.sk., Konkursa izsludināšanas Projekta turpmākai realizēšanai, norises, līguma slēgšanas, būvprojektēšanas un/vai būvdarbu norises laikā tiek konstatētas UZŅĒMĒJA pieļautas kļūdas Projekta rasējumos un citos Projekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, UZŅĒMĒJAM vajadzēja paredzēt un novērst pirms Projekta nodošanas PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJS piemēro un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods EUR 100,00 (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.
0. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 4.1.11.punktā norādītajā termiņā neiesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti un 4.1.14.punktā norādītajā termiņā nesniedz PASŪTĪTĀJAM atbildes uz tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Projektu, tad PASŪTĪTĀJS var piemērot un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM  līgumsods EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 0 centi) apmērā par katru gadījumu.
0. Ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti kavē Līgumā noteiktos Darbu apmaksas termiņus, tad UZŅĒMĒJS var aprēķināt un PASŪTĪTĀJAM ir pienākums, pamatojoties uz UZŅĒMĒJA izrakstītu rēķinu, samaksāt UZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās kavētā maksājuma summas.
0. Ja UZŅĒMĒJS nav nodrošinājis Līguma 4.1.15.punktā minētā pienākuma izpildi, UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods EUR 200,00 (divi simti euro un 00 centi) apmērā.
0. Ja UZŅĒMĒJS neierodas uz PASŪTĪTĀJA organizētajām sanāksmēm, PASŪTĪTĀJS var piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsods EUR 100,00 (viens simts euro un  centi) apmērā par katru gadījumu.
0. Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā, atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus.
0. Ja PASŪTĪTĀJS ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus, PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda ieturējumu.
0. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

7. ATBILDĪBA PAR PROJEKTU
0. UZŅĒMĒJS garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Projekta turpmākajā realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvprojektēšanas un/vai būvniecības darbus UZŅĒMĒJA projektētajā objektā. 
0. Pretenzijas par Projekta realizācijas gaitā atklātajiem trūkumiem, neatbilstībām vai nepilnībām saskaņā ar Līguma 7.1.punktu PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstveidā. Par Projekta nepilnību novēršanas kārtību un termiņiem Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas. Ja Līdzējiem 10 (desmit) darba dienu laikā no nepilnību konstatācijas nav izdevies vienoties par nepilnību novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt būvniecībā un projektēšanā kompetentu trešo personu pēc saviem ieskatiem Projektā ietverto risinājumu, dokumentācijas u.tml. nepilnību novēršanai un izlaboto risinājumu iekļaušanai būvprojektā vai papildus dokumentācijas saņemšanai. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksāt PASŪTĪTĀJAM ar Projekta un Darbu nepilnību novēršanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu, kā arī atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA 
Strīdi, kas Līdzējiem rodas, pildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīta ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. NEPĀRVARAMA VARA
0. [bookmark: _Hlk135061462]Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 
0. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
0. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
0. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
0. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darbiem, kas ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

1. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.
1. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, kā arī likumīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem.
1. Visi Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
1. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:
3. Darbi UZŅĒMĒJA vainas dēļ netiek uzsākti 10 (desmit) dienu laikā no Līgumā vai Darbu izpildes laika grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas datuma;
3. Projekts vai Darbi saskaņā ar pārbaužu un/vai ekspertīžu (ja attiecināms) rezultātiem neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma un/vai normatīvo aktu prasībām un UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;
3. UZŅĒMĒJS nepamatoti pārtrauc Darbus;
3. UZŅĒMĒJS savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Projekta izstrādes, Darbu izpildes vai defektu novēršanas termiņiem un UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas; 
3. UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi;
3. UZŅĒMĒJAM pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par UZŅĒMĒJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs UZŅĒMĒJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma;
3. ja saskaņā ar Līguma 10.5.punktu tiek konstatēts, ka Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai;
3. ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
3. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
1. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai, PASŪTĪTĀJAM jāaptur Līguma izpilde, par to rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU. Šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir PASŪTĪTĀJA pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas.
1. Līguma 10.4.2., 10.4.4. - 10.4.6., 10.4.8., 10.4.9.punktā noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus un 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM veikto attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru PASŪTĪTĀJS akceptē, vai veic nepieciešamās korekcijas pirms akceptēšanas. Ja attiecīgs Darbu nodošanas – pieņemšanas akts netiek iesniegts šajā punktā minētajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji noteikt izpildīto, Līguma nosacījumiem atbilstošo Darbu apjomu. Līguma 10.4.1.-10.4.6., 10.4.8., 10.4.9. punktā noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos UZŅĒMĒJAM jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM visi ar Līguma izbeigšanu radušies zaudējumi un jāmaksā līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
1. PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, Līguma 10.6.punktā minētā attiecīgā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un UZŅĒMĒJA attiecīga rēķina saņemšanas, veic pilnīgus norēķinus ar UZŅĒMĒJU par kvalitatīvi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, paveiktajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem. Ja PASŪTĪTĀJA Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā samaksātā summa pārsniedz faktiski veikto Darbu summu, UZŅĒMĒJS apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šajā punktā minētā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atmaksāt PASŪTĪTĀJAM pārmaksātās naudas summas. 
1. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā brīdī izbeigt Līgumu, 1 (vienu) mēnesi iepriekš rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJA izpildītie Darbi tiek pieņemti un apmaksāti Līguma 10.6.punktā norādītajā kārtībā. Apmaksātas tiek tikai tās Projekta sadaļas, kuras ir nodotas un PASŪTĪTĀJA pieņemtas. 
1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes bez zaudējumu atlīdzināšanas UZŅĒMĒJAM, ja PASŪTĪTĀJA rīcībā ir kompetentās valsts drošības iestādes atzinums par to, ka PASŪTĪTĀJA īstenotā komercdarbība kaitē vai rada apdraudējumu valsts drošības interesēm, vai rada reputācijas un/vai drošības riskus aizsardzības resoram, tostarp, ja UZŅĒMĒJA personāls kopš 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

1. AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS
2. UZŅĒMĒJS Līguma 2.3.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas kompānijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, PASŪTĪTĀJA akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz PASŪTĪTĀJAM Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, PASŪTĪTĀJA akceptētu avansa maksājuma garantiju.
2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantos avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās izsniedzēja avansa maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja UZŅĒMĒJS neizmanto saņemto avansa maksājumu Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un PASŪTĪTĀJA samaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veikto un PASŪTĪTĀJA saskaņā ar Līguma 10.6.punktu pieņemto Darbu summu.

1. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
3. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
3. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
3. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas PASŪTĪTĀJAM veic darbus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.
3. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

1. AUTORTIESĪBAS
13.1.	Darba rezultātā izstrādātie materiāli ir Pasūtītāja īpašums.
13.2.	Pasūtītājam ir tiesības bez Izpildītāja atļaujas publicēt Izpildītāja iesniegtos materiālus, kā arī prasīt Izpildītājam tos mainīt, pārstrādāt, dalīt daļās, vienojoties par šī pakalpojuma samaksu. Ja puses nevar vienoties par šo darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs piesaistīt citu Izpildītāju minētā uzdevuma izpildei.

1. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA
5. Līguma izpildē iesaistītais Konkursa piedāvājumā norādītais personāls:
0. Atbildīgais _____ ________, sertifikāta Nr.__________.
5. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu (jaunus) apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības (turpmāk –apakšuzņēmējs), Līguma izpildē.
5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
5. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā šī Līguma noteikumiem un iepirkuma dokumentācijai.
5. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu.
5. Pasūtītājs nenes nekādu atbildību, t.sk. arī materiālu, par Izpildītāja savlaicīgi vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
5. Līguma izpildē iesaistīto personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu un Līguma 4.pielikumā noteikto kārtību.
5. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6. Līguma izpildē iesaistītais personāls:
- būvprojekta vadītājs - ____________________ sertifikāta Nr.___________.
6. Līguma izpildes nodrošināšanu kontrolē:
1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________;
1. no UZŅĒMĒJA puses: _________________; 
1. [bookmark: _Hlk135061608]saziņai ar Pasūtītāju Līdzēji izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.
6. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 
6. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.
6. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma nosacījumus.
6. Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un nosacījumi kopumā. Vārdi daudzskaitlī ietver sevī arī vārdus vienskaitlī un otrādi.
6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
6. Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma nosacījumu tulkošanai vai interpretācijai.
6. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.
6. Līgums sagatavots uz ___ (_____) lapām ar ___ (_____) pielikumiem uz ___ (______) lapām, kopā uz ___ (______) lapām.


1. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
___________________
*
	UZŅĒMĒJS:


			
*




* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”


4. pielikums 

IEPIRKUMA LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅAS UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA

1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) 62.pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
3. Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62.panta trešās daļas nosacījumiem.
5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6. Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas šī pielikuma 4. punktā noteiktie nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
7. Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas). 
8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus. PIL 42. panta ceturtajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts pasūtītājam.
9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
10. Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.



8.pielikums
atklāta konkursa
“Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”
ID Nr. AMD 2026/50”, nolikumam

Līgums par autoruzraudzību Nr. (projekts) 

Rīgā 	Datums skatāms laika zīmogā 


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tā __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz ___________________, no vienas puses,  un 
_____________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās ____________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________, no otras puses, abi kopā – Līdzēji, ņemot vērā, ka saskaņā ar atklātā konkursa “Lietusūdens kanalizācijas kolektora Traleru ielā, posmā no Traleru ielas 2A līdz Audupei, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/50, turpmāk – Konkurss, rezultātiem, UZŅĒMĒJS ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu un, ņemot vērā, ka pirms piedāvājuma iesniegšanas UZŅĒMĒJS ir iepazinies ar PASŪTĪTĀJA rīcībā esošajiem dokumentiem un informāciju, kas varētu attiekties uz darbu veikšanu, un UZŅĒMĒJS, pamatojoties uz šo informāciju, ir iesniedzis piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt autoruzraudzības darbus saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk –autoruzraudzība, būvobjektam __________________ (būvprojekta nosaukums), turpmāk – Būvobjekts, ievērojot visus Līguma nosacījumus.

2. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
2.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma kopējā summa ir _____EUR (_____ euro un ______centi), tai skaitā darba samaksa _____EUR (_____euro un ______centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, 21% _____EUR (_____euro un ______centi).
3.2. Norēķinu kārtība:
3.2.1. samaksu par autoruzraudzību, kas nepārsniedz 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma summas, PASŪTĪTĀJS veic būvprojekta realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī, proporcionāli veiktajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem būvdarbiem Būvobjektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem autoruzraudzības darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un UZŅĒMĒJA rēķina iesniegšanas Līguma 3.4.punktā norādītajā kārtībā;
3.2.2. atlikusī Līguma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un UZŅĒMĒJA rēķina iesniegšanas Līguma 3.4.punktā norādītajā kārtībā.
3.3. PASŪTĪTĀJS atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai Līguma darbības laikā, atkarībā no autoruzraudzības darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma, no autoruzraudzības nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem ir tiesīgs izmainīt plānoto autoruzraudzības apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.
3.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.4.1. UZŅĒMĒJS sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā, turpmāk – elektronisks rēķins, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv, turpmāk – portāls, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
3.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, izvēloties vienu no sekojošiem elektroniskā rēķina piegādes kanāliem:
3.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
3.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
3.4.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.
3.4.3. Noformējot elektronisko rēķinu, UZŅĒMĒJS tajā norāda šādu informāciju:
Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: _______________
PVN reģ.Nr.: ___________________
Banka: _______________
Banka kods: ____________
Konts: __________________
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
RD iestādes kods: 213
3.4.4.  Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3.4.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
3.4.6. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un PASŪTĪTĀJS to ir pieņēmis apmaksai.
3.4.7. UZŅĒMĒJAM  ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 
3.4.8. Ja UZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, PASŪTĪTĀJS šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
4.1. UZŅĒMĒJA norādījumi ir saistoši būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti autoruzraudzības žurnālā.
4.2. UZŅĒMĒJA pienākums ir nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
4.3. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izvirzīt pretenzijas par autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma nosacījumiem, Būvnormatīviem un PASŪTĪTĀJA rakstveidā noformulētām prasībām.
4.4. Līgumā noteikto autoruzraudzības darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas - pieņemšanas aktu pēc autoruzraudzības darbu pabeigšanas (Līguma 2.2.punkts).
4.5. PASŪTĪTĀJS paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai.

5. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. UZŅĒMĒJAM jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma nosacījumiem, nodrošinot būvprojekta  ___________ autentisku realizāciju dabā.
5.2. Veicot autoruzraudzību, UZŅĒMĒJAM jāievēro spēkā esošie normatīvie akti un PASŪTĪTĀJA norādījumi.
5.3. UZŅĒMĒJAM ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc PASŪTĪTĀJA lūguma arī citas ar būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās), kā arī nodrošināt regulāru autoruzraudzības veikšanu Būvobjektā un regulāru apsekojumu rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
5.4. Pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma UZŅĒMĒJAM sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamo labojumu veikšanu būvprojektā. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies UZŅĒMĒJA kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
5.5. Kļūdas būvprojektā UZŅĒMĒJAM jālabo par saviem līdzekļiem.
5.6. UZŅĒMĒJAM uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt noslēgtam apdrošināšanas līgumam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem un pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā minētais apdrošināšanas līgums jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM. 
5.7. Līguma parakstīšanas dienā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu UZŅĒMĒJS rakstveidā iesniedz PASŪTĪTĀJAM, nosūtot informāciju uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: amd@riga.lv 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu iestāšanās dienas.
5.8. PASŪTĪTĀJS nodrošina UZŅĒMĒJA piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā.
5.9. UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.9.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Konkursā;
5.9.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
5.9.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 
5.9.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no Līguma summas, atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;
5.9.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.10. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un nulle centi) no Līguma summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to rakstveidā paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.10.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;
5.10.2. jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.11. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 5.9. un 5.10.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 5.9. un 5.10.punktu.

6. LĪDZĒJU SAISTĪBAS
6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un normatīvo aktu ievērošanu. Atbildība par autoruzraudzību ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
6.2. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.3. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM jāsamaksā UZŅĒMĒJAM līgumsods 0,1% apmērā no laikus nesamaksātas summas, neieskaitot PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikus nesamaksātas summas.
6.4. Par Līguma 5.6. un 5.7.punktā noteiktā termiņa kavējumu PASŪTĪTĀJS var piemērot UZŅĒMĒJAM līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un nulle centi) par katru nokavējuma dienu.
6.5.  PASŪTĪTĀJS piemēro UZŅĒMĒJAM līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro un nulle centi) apmērā par katru konstatēto autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi). Līgumsods tiek ieturēts no UZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām.

7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN IZPILDE
8.1. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav izpildījis vienu vai vairākas Līgumā noteiktās saistības un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 
8.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnībā abpusēji izpildījuši Līguma saistības - PASŪTĪTĀJS ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis UZŅĒMĒJAM faktiski izpildītos un PASŪTĪTĀJAM nodotos darbus.
8.3. [bookmark: _Hlk30516059]PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt, jo ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes bez zaudējumu atlīdzināšanas UZŅĒMĒJAM, ja PASŪTĪTĀJA rīcībā ir kompetentās valsts drošības iestādes atzinums par to, ka PASŪTĪTĀJA īstenotā komercdarbība kaitē vai rada apdraudējumu valsts drošības interesēm, vai rada reputācijas un/vai drošības riskus aizsardzības resoram, tostarp, ja PASŪTĪTĀJA personāls kopš 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.
9. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
Strīdi, kas Līdzējiem rodas, pildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīta ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10. NEPĀRVARAMA VARA
10.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 
10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
10.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
10.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
10.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski veikto autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā.

11. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
11.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
11.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
11.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
11.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas PASŪTĪTĀJAM veic darbus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.
11.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. Līguma izpildes nodrošināšanu kontrolē:
12.1.1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________;
12.1.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________;
12.1.3. saziņai ar Pasūtītāju Līdzēji izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.
12.2. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otram Līdzējam personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Līdzēja Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 
12.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.
12.4. Ja kāds no Līguma nosacījumiem zaudē juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma nosacījumus.
12.5. Līdzējiem vienmēr ir saistošas Līguma un tā pielikumu prasības un nosacījumi kopumā. 
12.6. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.7. Visi Līguma sadaļu virsraksti ir doti, lai sekmētu Līguma labāku pārskatāmību, un nekādā veidā nav izmantojami Līguma nosacījumu tulkošanai vai interpretācijai.
12.8. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.
12.9. Līgums sagatavots uz ___ (_____) lapām ar ___ (_____) pielikumiem uz ___ (______) lapām, kopā uz ___ (______) lapām.

13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	
PASŪTĪTĀJS:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011



___________________________________
*
	
UZŅĒMĒJS:
  







_________________________________
*




* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”
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