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Siguldas novads 2026
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]Iepirkuma identifikācijas numurs
SNP 2026/100
1.2. [bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Pasūtītājs
1.2.1. [bookmark: _Toc59334720][bookmark: _Toc61422123]Siguldas novada pašvaldība
      	Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:
Pils iela 16, Siguldā, LV-2150		Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00
Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
konts: LV15UNLA0027800130404		Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00
Tālruņa  nr.67970844				Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00 
e-pasta adrese: pasts@sigulda.lv 		Piektdiena	8:00 – 14:00     
		 
1.2.2. Iepirkuma komisija un tās izveidošanas pamatojums
Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija (iepirkumiem būvniecības, ceļu un ielu uzturēšanas, izglītības un kultūras jautājumos), kas izveidota saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2025. gada 18. decembra lēmumu “Par iepirkuma komisiju sastāvu apstiprināšanu” (prot. Nr. 21, 11.§) un Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores 2025. gada 23. decembra rīkojumu Nr. A-3.1/4/161 “Par iepirkuma komisiju sastāva noteikšanu” (turpmāk – Komsija).

1.2.3. Kontaktpersonas: 
1.2.3.1. par tehniskiem jautājumiem:
	      Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes Transporta būvju pārvaldības nodaļas ceļu būvinženiere Iluta Plikgalve, tālr. Nr. 26104188 vai 20254735, e-pasta adrese iluta.plikgalve@sigulda.lv
1.2.3.2. par iepirkuma procedūru: 
Siguldas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Iepirkumu nodaļas Iepirkumu nodaļas vadītāja vietniece Sigita Bērziņa tālr. Nr. 67800949, e-pasts: sigita.berzina@sigulda.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk511117949]Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība (identifikācijas Nr. SNP 2026/100), turpmāk – Iepirkums, saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju.
 CPV kodi: 
       	pamatkods: 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi;
	papildus kodi: 71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana;
   papildus kodi: 71248000-8 Projekta un dokumentācijas uzraudzība.
                                     	
1.4. [bookmark: _Toc61422124]Iepirkuma metode
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 9.panta noteikumiem.

1.5. Paredzamā līgumcena
Paredzamā kopējā līgumcena ir 12 396,69 EUR (divpadsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro, 69 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 


1.6. Līguma izpildes vieta un laiks
1.6.1. [bookmark: _Hlk515367066]Līguma izpildes vieta – Mālpils pagasts, Siguldas novads..
1.6.2. Līguma izpildes laiks – būvprojekta izstrādes (projektēšanas) līguma termiņš 6 (seši) mēneši, autoruzraudzības līguma termiņš 8 (astoņi) mēneši. 
Autoruzraudzību paredzēts veikt būvdarbu laikā, būvdarbus plānots uzsākt tuvāko 3 (trīs) gadu laikā no būvprojekta izstrādes, plānotais būvdarbu termiņš 8 (astoņi) mēneši. Kopējais līgumu izpildes termiņš – 50 (piecdesmit) mēneši. 
1.6.3. Paredzēts slēgt 2 (divus) iepirkuma līgumu (projektēšanas līgums un autoruzraudzības līgums).

1.7. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.7.1. Iepirkuma procedūras nolikumam (turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja. Ar Nolikumu var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS), https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā.
1.7.2. Jebkura papildu informācija, tai skaitā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotiem jautājumiem par Nolikumu, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā. 
1.7.3. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītāja iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītāja iepirkuma komisija to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.5. Papildu informāciju Pasūtītāja iepirkuma komisija ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā, pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti: 
1.8.1.1.  izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās datnes; 
1.8.1.2.  elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo datņu atbilstību dokumentācijas prasībām un datņu paraugiem). 
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un datnēs, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 
1.8.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
1.8.4. Ja piedāvājums saturēs kādu no Nolikuma 1.8.3. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
1.8.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises iznākuma. 
1.8.6. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz Publikāciju vadības sistēmā paziņojumā par plānoto līgumu norādītajam termiņam.  
1.8.7. Ievērojot PIL 39. panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņā vai ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
1.8.8. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.8.9. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja Iepirkuma komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.8.10. Iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperts, ja tāds tiek piesaistīts, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā, vai, ka viņi ir saistīti ar konkrētu Pretendentu PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē, un, ka viņi neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama.
 
1.9. Piedāvājuma noformēšana:
1.9.1. Piedāvājuma dokumentus izstrādāt atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru Kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
1.9.2. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1.9.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 
1.9.4. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.
1.9.5. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka: 
1.9.5.1.  piedāvājuma dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.9.5.2.  Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums) paraksta ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.9.5.3.  citus dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu vai parakstot ar drošu elektronisku parakstu. 
1.9.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.
1.9.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.8. apakšpunktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

2. [bookmark: _Toc53909470][bookmark: _Toc61422136][bookmark: _Toc59334731]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir norādīts Nolikuma 1.3. punktā.
2.2. Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā.

3. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ
3.1. [bookmark: _Toc53909472][bookmark: _Toc61422139]Iepirkumā var piedalīties piegādātāji PIL 1. panta 22. punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikumā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 
3.2. Pasūtītāja iepirkuma komisija pretendentu vai PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā norādītās personas izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Pasītītāja iepirkuma komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.3. Saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbaudi par PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem iepirkumā veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.3.	Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītāja Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu (un apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.4.	Lai Pasūtītāja Iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, kuram piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas, Pretendentam 10 darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz kompetentas institūcijas (piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgas iestādes) izziņu (-as), kas atspoguļo aktuālo informāciju par amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītāja Iepirkuma komisija Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
3.5. Pasūtītāja Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka piegādātājs iepirkuma līguma izpildē ietver Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus (Publisko iepirkumu likuma 2.2 pants).

4. ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 
	Prasības
	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	Pieteikums dalībai iepirkumā

	4.1. Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. 
	4.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 8. pielikums).
4.1.2. Personu apvienībai vai personālsabiedrībai jāiesniedz vienošanās, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, bez tam, vienošanās jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādot kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanai, personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
4.1.3. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības Pretendenta vārdā.
(Pieteikums dalībai iepirkumā iesniedzams EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”, pārējie dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	Atlases dokumenti

	4.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo būvdarbu vai veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) no kopējā finanšu piedāvājuma, Pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām, ir reģistrētas, licencētas un/vai sertificētas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

	4.2.1. Par reģistrāciju Iepirkuma komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.
4.2.2. Par tiesībām būvkomersantam veikt noteiktos darbus, Iepirkuma komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
4.2.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.2.4. Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) no kopējā finanšu piedāvājuma, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas).
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	
4.3. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šajā gadījumā Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
	4.3.1. Pretendents apstiprina Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
4.3.2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) 

	4.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	4.4.1. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/s, piedāvājumā ir jāiekļauj apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 4. pielikums), kā arī jāiesniedz aizpildīts Nolikuma 3. pielikums un Nolikuma 10.pielikums.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	4.5. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs) pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku ir vismaz 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši euro).
Pretendenti, kas dibināti vēlāk kā pirms 3 (trim) pārskata gadiem, apliecina, ka vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši euro).
Ja Pretendents ir personu apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei, ja kopā visu personu apvienībā iesaistīto dalībnieku vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) pārskata gadu laikā ir vismaz 24 000 euro (divdesmit četri tūkstoši euro).

(apgr. 1.gadā + apgr. 2. gadā + apgr. 3. gadā)/3
	4.5.1.Pretendenta apliecinājums par Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu, norādot apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 4.5.punkta prasībām. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. 
4.5.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.5.punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam, kas apliecina Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu.  (Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	[bookmark: _Hlk105076334]4.6. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība), Pretendenta norādītai personai, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kurā veikta autotransporta tilta pārbūves vai jaunbūves projektēšana.

Darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, un par iepriekšminētajiem darbiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes (vai citi dokumenti) no objekta pasūtītāja.
	4.6.1. Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu un/vai Nolikuma 4.4.punktā minēto personu pieredzi (Nolikuma 3.pielikums).
4.6.2. Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par katra Nolikuma 3.pielikuma tabulā norādītā līguma izpildi un kurā apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte atbilstoši Nolikuma 4.6.punkta prasībai.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	4.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina būvprojekta vadītājs (projektētājs), kuram iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādes darbu vadīšanā, kurā veikta autotransporta tilta pārbūves vai jaunbūves projektēšana.

Darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, un par iepriekšminētajiem darbiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes (vai citi dokumenti) no objekta pasūtītāja.
	4.7.1. Būvprojekta vadītājam par norādītajiem darbiem jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kas objektīvi apliecina būvspeciālista statusu attiecīgo darbu veikšanā (Nolikuma 7. pielikums).
4.7.2. Būvprojekta vadītājs ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanā. Informācija tiks pārbaudīta www.bis.gov.lv.
4.7.3.Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi par Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts speciālistu iesniegs  informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā;
4.7.4. Ja speciālists nav Pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību Iepirkuma līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja Pretendents Iepirkuma rezultātā iegūs līgumu slēgšanas tiesības.
4.7.5. Pretendentam par speciālistu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka veikta pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	Tehniskais piedāvājums

	4.8. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā (Nolikuma 2.pielikums) noteiktajām prasībām.
	4.8.1. Tehniskā piedāvājuma sastāvs: Pretendenta aizpildīta Tehniskā piedāvājuma forma (Nolikuma 9. pielikums).
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”)

	Finanšu piedāvājums

	4.9. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5. pielikums).

	4.9.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 5. pielikums). 
4.9.2. Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Projektēšanas uzdevumā (Nolikuma 2. pielikums) norādītajām prasībām tieši un netieši saistītās izmaksas, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN. 
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Finanšu piedāvājuma prasības”)

	Citas prasības

	4.10. Citi dokumenti.
	4.10.1. Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)


 
5. [bookmark: _Toc61422147]PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI
5.1.     Vispārīgie noteikumi
5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.
5.1.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Komisija veic visiem Pretendentiem.
5.1.3. Komisija ir tiesīga veikt Atlases dokumentu pārbaudi tikai Pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā.
5.1.4. Komisija izvēlas Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām saskaņā ar Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.1.5. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un apkopo vērtējumu protokolā.
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai Pretendentu piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.2. [bookmark: _Toc98233551]Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ņemot vērā samērīguma principu un nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi visiem Pretendentiem, nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kuri neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības.
5.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.3.1. [bookmark: _Hlk30675012]Komisija vērtē Finanšu piedāvājumus un salīdzina piedāvātās līgumcenas tiem Pretendentiem, kuri nav noraidīti piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā.
5.3.2. Komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām.
5.3.3. Lai izvērtētu, kuram no Pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar piedāvāto zemāko cenu, Komisija atbilstoši PIL 41.panta devītajai daļai vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Konstatētās aritmētiskās kļūdas Komisija izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas, un vērtējot piedāvājumu, ņem vērā labojumus.
5.3.4. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
5.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
5.4.1. Iepirkumu komisija vērtē un pārbauda tikai to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes un finanšu piedāvājuma pārbaudes laikā. 
5.4.2. Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma prasībām.
5.4.3. Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst Būvprojekta prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
5.5. Atlases dokumentu atbilstības pārbaude
5.5.1. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi Komisija veiks tikai tam Pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.5.2. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudes laikā Komisija pārbauda Pretendenta atbilstību PIL un Nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.5.3. Ja Pretendents neatbilst kādai no PIL un/vai Nolikumā izvirzītajai prasībai, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu.
5.6. 	Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Finanšu piedāvājumu atbilstības, un Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes Nolikumā noteiktajām prasībām, no atbilstošajiem piedāvājumiem Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar PIL 51.pantā paredzēto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 
5.6.2. Iepirkumu komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.
5.6.3. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:
	Nr. p.k.
	
Kritēriji
	Maksimālais katram kritērijam piešķiramo punktu skaits

	1.
	Pretendenta piedāvātā kopējā līgumcena EUR bez PVN

Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN) tiek vērtēts ar maksimālo punktu skaitu.
Pārējo pretendentu punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
90x(A/B), kur:
90 – maksimālais punktu skaits
A – viszemākā piedāvātā cena
B – vērtējamā cena
	90

	2.
	Būvprojektu vadītāja (projektētāja) pieredze:

Būvprojekta vadītājam (projektētājam) iepriekšējo 3 (triju) gadu laikā (līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam) ir pieredze vairāk kā 1 (viena) būvprojekta izstrādes darbu vadīšanā, kurā veikta autotransporta tilta pārbūves vai jaunbūves projektēšana.

Maksimālais kritērija punktu skaits – 10 (desmit) punkti.
Punktu skaits tiek piešķirts pēc šādas metodikas: 
- par sertificēta būvprojekta vadītāja norādīto pieredzi kvalifikācijas prasībās noteiktajai pieredzei 1 (vienā) objektā tiek piešķirti 0 punkti;
- par sertificēta būvprojekta vadītāja norādīto pieredzi vairāk kā 1 (vienā) objektā, papildus kvalifikācijas prasībās noteiktajai pieredzei vismaz 1 (vienā) objektā, tiek piešķirti 10 punkti.
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5.6.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko punktu skaitu. Maksimālais punktu skaits ir 100 (viens simts) punktu.
5.6.5. Ja Pasūtītāja iepirkumu komisija konstatē, ka atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam vairākiem piedāvājumiem novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš piedāvājis zemāku cenu par iepirkuma priekšmetu. 
5.6.6. Ja Piedāvājumu iepirkumā iesniedzis viens Pretendents, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikuma prasībām, Pretendents tiek atzīts par uzvarētāju, nevērtējot piedāvājumu atbilstoši iepirkuma Nolikuma 5.6. punktā noteiktajam. 




6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar Pasūtītāja Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.
6.2. Ja pretendentam ir iebildumi par iepirkuma Nolikumam pievienoto iepirkuma līgumu projektu (Nolikuma 6. pielikums: 6.1. pielikums un 6.2. pielikums) nosacījumiem, tie jāizsaka iepirkuma Nolikuma 1.7.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.
6.3. Iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem.
6.4. Ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai kavējas to noslēgt Pasūtītāja noteiktā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais – ar nākamo zemāko kopējo piedāvāto cenu.
6.5. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara ievērojot PIL 9. panta deviņpadsmito daļu un 61. panta noteikumus.

[bookmark: _Toc59334739][bookmark: _Toc61422149]7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Pasūtītāja Iepirkuma komisijai. Pasūtītāja Iepirkuma komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.
7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.4.	Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.
7.1.5.  Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4. sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.
7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.
7.1.7.   Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 
7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.
7.1.9.   Lemt par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, veicot attiecīgi grozījumus iepirkuma Nolikumā, kā arī nosūtot informāciju un ievietojot to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356 
7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Iepirkuma Nolikuma prasībām vai Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
7.1.11. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru.
7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt Iepirkuma norises gaitu. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
[bookmark: _Toc59334742][bookmark: _Toc61422152]Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. 	Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3.    Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4.   Vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu. 
7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.
7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.
[bookmark: _3whwml4]7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov., ievietot informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356. 

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. 	Apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.
8.1.3.	Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.4.   Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356.
8.1.5.    Iesniegt iesniegumu par iepirkuma pārkāpumiem, saskaņā ar PIL 68.pantu.

[bookmark: _qsh70q]8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. 	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. 	Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. 	Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
9.1. Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi publisko iepirkumu veikšanas nolūkam.
9.2. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI 
[bookmark: _Hlk135821190][bookmark: _Hlk509473277]1.pielikums	Pieteikums dalībai iepirkumā;
2.pielikums	Projektēšanas uzdevums (ar pielikumiem: 1. un 2. pielikums); 
3.pielikums	Pretendenta un/vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, pieredze;
4.pielikums	Apakšuzņēmēja apliecinājums;
5.pielikums	Finanšu piedāvājums; 
6.pielikums	Līguma projekts:
	6.1. pielikums	Projektēšanas līguma projekts;
	6.2. pielikums	Autoruzraudzības līguma projekts. 
[bookmark: _Hlk512263450]7.pielikums	Piedāvāto speciālistu saraksts un pieredze; 
8. pielikums    Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
9. pielikums    Tehniskais piedāvājums.
  10.pielikums Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti)




























1.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ 
“Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”
(identifikācijas Nr. SNP 2026/100)

Iepazinušies ar iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”(ID Nr. SNP 2026/100) nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju sniegt projektēšanu un autoruzraudzību saskaņā ar iepirkuma nolikumu un iesniegto piedāvājumu. Piedāvātā kopējā cena:

	EUR bez PVN 
(summa cipariem un vārdiem)
	PVN 
(summa cipariem un vārdiem)
	EUR, ieskaitot PVN
(summa cipariem un vārdiem)

	

	
	



	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds)
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Pretendenta statuss[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par statusu https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu] 

	☐mikrouzņēmums
	☐mazais uzņēmums

	
	☐ vidējais uzņēmums



Ja pretendents ir piegādātāju apvienība[footnoteRef:2]: [2:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr.)
	

	Katras personas atbildības līmenis
	



Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtībā ir vismaz 10 000 euro[footnoteRef:3]: [3:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr.)
	

	Apakšuzņēmēja atbildības līmenis (euro)
	


[bookmark: _Hlk122074331]Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru apakšuzņēmēju.

Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju[footnoteRef:4]: [4:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Persona/uzņēmums, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
	


Piezīme: Ja pretendents balstās uz vairākām personām/uzņēmumiem, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru personu/uzņēmumu.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Nolikuma prasībām, pieņemot visus Nolikumā noteiktos nosacījumus un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniedzot šo piedāvājumu. 
Apliecinām, ka darbu sniegšanas apstākļi un apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.
Apliecinām, ka izpildot darbus tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamos.
Apliecinām, ka piekrītam visiem iepirkuma līgumu projektu noteikumiem (Nolikuma 6.pielikums: 6.1. un 6.2. pielikums).
Atļaujam Pasūtītājam iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums). 
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums).
Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ datnēm.

[bookmark: _Hlk190352562]Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			             __________		_________________
[bookmark: _Hlk167366733]













2.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, 
Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas 
izstrāde un autoruzraudzība” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam


[bookmark: _Hlk157504844]PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Iepirkums: Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība
	Objekta nosaukums
	“Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūve”

	1.
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Zemes īpašnieks - Siguldas novada pašvaldība
Kadastra numurs - 80740010205 Ceļš C-4 Siksnas-Burtnieki-Bramaņi
[image: ]

	2.
	Būves adrese
	Tilts pār Sudu, pašvaldības autoceļš Nr. 7407 Siksnas – Burtnieki – Bramaņi, Mālpils pagasts

	3.


	Būvniecības veids
	Būvniecība

	
	
	Jauna būvniecība
	Pārbūve
	Atjaunošana
	Nojaukšana

	
	
	
	X
	
	

	4.
	Būvprojekta projektēšanas un būvniecības kārtas
	Projekts netiek dalīts kārtās.

	5.
	Inženierbūves grupa
	II grupas inženierbūve.
Satiksmes infrastruktūra, būvju klasifikācijas kods – 2141.

	6.
	Pasūtītājs
	Siguldas novada pašvaldība

	7.
	Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis, tālr. Nr.
	Pasūtītāja pilnvarotās personas: Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes transporta būvju pārvaldības nodaļas vadītājs Ģirts Malakovskis (e-pasts: girts.malakovskis@sigulda.lv; tālr.: 20254735) un ceļu būvinženiere Iluta Plikgalve (e-pasts: iluta.plikgalve@sigulda.lv; tālr.: 26104188)

	8.
	Būvprojekta veids
	Tilta pārbūve
	

	8.1.
	Būvprojekta veids
	Būvprojekts minimālā sastāvā 
	X

	
	
	Būvprojekts
	X

	9.
	Esošās situācijas/objekta apraksts
	Tilts pār Sudu ir būvēts ap 1970. gadu, kopš tā laika nav veikti ievērojami pārbūves darbi. Tilts ir plātņu tipa ar 2 laidumiem. Tiltam pievedošais ceļš ir ar grants segumu.
Kopējais tilta garums 12,05 m, platums 7,5m (brauktuves platums 7 m).
Esošais tilts ir ar būtiskiem bojājumiem: stipri bojāti ūdens līmeņa mainīgajā zonā upes balsta pāļi, tilta laiduma plātnēm korodē darba stiegrojums, drūp betons, cauri caur šuvēm sūcas ūdens, kā arī korozija konstatēta uz tilta margām, konusa nostiprinājums iztrūkstošs, līdz ar to veidojas tukšumi uzbērumā, konstatēts apaugums uz tilta konstrukcijām.
Pielikumā skatīt Inspekcijas aktu no 2022. gada un fotofiksāciju no 2026. gada. 

	10.
	Projektēšanas uzdevumu mērķis un
sasniedzamais rezultāts
	Tiltam ir nepieciešams izstrādāt pārbūves būvprojektu, atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un standartu prasībām, kas nodrošinātu tilta ilgmūžību un satiksmes drošību. Pēc pārbūves tilta nestspējai ir jānodrošina ikdienas satiksmes slodžu uzņemšana atbilstoši MK noteikumiem 02.06.2015. Nr. 279 “Ceļu satiksmes noteikumi” 2. pielikumā dotās slodzes. Tiltam ir jāparedz 2022. gada tilta inspekcijā konstatēto defektu un nepilnību novēršana (skatīt pielikumā) t.sk. paredzēto segumu uz tilta laiduma konstrukcijas un 20 m posmā uz katru pusi pieejās, virzoties uz prognozējamo remontdarbu vidējo izmaksu tāmi. Izstrādājami risinājumi ūdens atvadei no tilta brauktuves un pieejām. Tiltam ir jāparedz jaunas normatīviem atbilstošas barjeras-margas. Brauktuves platums atbilstoši normatīvu prasībām. Būvprojektā paredzēt balstu un laiduma plātņu atjaunošanu, novēršot konstatētos defektus. Izbūvējami/atjaunojami ilgmūžīgi krasta nostiprinājumi minimāli nepieciešamā apjomā.

	11.
	Projektā ietveramie risinājumi
	1. Projekta robežās Izpildītājam jāiestrādā:
1.1. Būves tehniskā apsekošana;
1.2. Inženierizpētes;
1.3. Būvkonstrukciju aprēķini;
1.4. Sākotnējo pārbūves risinājumu izstrāde un prezentācija Pasūtītājam;
1.5. Izstrādājot projektu, ievērot spēkā esošās projektēšanas un celtniecības normas un noteikumus (LVS 190-1:2000, LVS 190-2:2007, LVS 99:2010, LVS 190-10:2007), kā arī aktuālās ceļu specifikācijas, ciktāl tas attiecās uz objektu.
1.6. Autotransporta satiksmes telpas elementus projektēt atbilstoši esošajiem ceļu projektēšanas normatīviem.
1.7. Izstrādājot tehnisko projektu, sniegt satiksmei drošus risinājumus, nepieļaut risinājumus. 
1.8. Projektā risināt lietus ūdens novadīšanu no segumiem ar atklāto metodi.
1.9. Veicot būvdarbus uz pašvaldības ielu un ceļu brauktuves vai ceļa zemes nodalījuma joslu robežās, izpildīt MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” (spēkā no 02.10.2001.) prasības.
1.10. Projektā detalizēti uzrādīt pielietojamos materiālus.
2. Vispārējie nosacījumi:
2.1. Būvprojektu izstrādāt saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
2.2. Būvniecību uzsākot un atsedzot konstrukcijas, Projektētājam, iepriekš paredzot izdevumus, veikt nepieciešamos papildus izpētes darbus un autoruzraudzības kārtībā sniegt nepieciešamos risinājumus.
2.3. Būvprojektu saskaņot visās institūcijās, kuras izdevušas tehniskos noteikumus un ar Pasūtītāju.
2.4. Būvprojekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.
2.5. Apstiprinātā risinājuma izstrādāšana būvprojekta minimālā sastāvā stadijā.

	12.
	PRASĪBAS BŪVPROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJAM

	12.1.
	Sagatavot izejmateriālus projektēšanai
	Tehniskos noteikumus pieprasa Izpildītājs

	12.4.
	Inženierizpētes un ģeoloģiskos darbus
	Jā (izstrādās Izpildītājs)

	12.5.
	Vēsturisko izpēti -pieejamo vēsturisko materiālu apkopojuma apjomā,
	Nē

	12.6.
	Nestandarta iekārtu/ objektu darba zīmējumus (izgatavošanai)
	Ja Izpildītājs paredz, tad izstrādāt

	12.7.
	Dizains
	Jā, t.sk., ja paredz nestandarta risinājumu.

	12.8.
	Tehnoloģisko iekārtu izvietojums
	Nē

	13.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	13.1.
	Būvniecības ieceres iesniegums BIS
	Aizpilda Izpildītājs sadarbībā ar Pasūtītāju

	

	

	Paskaidrojuma raksts (6. pielikums)
	Būvniecības iesniegums (7. pielikums)
	Apliecinājuma karte (8. pielikums)

	
	
	-
	X
	-

	13.2.
	Būvatļaujā, apliecinājuma kartē un paskaidrojuma rakstā iekļaujamie nosacījumi
	Izsniedz Siguldas novada būvvalde

	13.3.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz Pasūtītājs pēc nepieciešamības

	13.4.
	Zemes gabala topogrāfiskais plāns
	Pasūta Izpildītājs


	14.
	TEHNISKIE NOTEIKUMI

	14.1.
	Tehniskie noteikumi
	Pieprasa Izpildītājs.

	
	NOSACĪJUMI

	15.
	Ģenerālais projektētājs un būvuzņēmējs
	Nosaka atbilstoši publisko iepirkumu likumam

	16.
	Projektēšanas uzsākšanas un pabeigšanas termiņi
	1 (viena) mēneša laikā no Līguma noslēgšanas dienas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam tehniskās apsekošanas atzinumu;
2 (divu) mēnešu laikā no tehniskās apsekošanas atzinuma iesniegšanas Pasūtītājam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvvaldē apstiprinātu būvprojektu minimālā sastāvā;
3 (trīs) mēnešu laikā no izstrādātā Būvprojekta minimālā sastāva iesniegšanas Pasūtītājam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pilnībā izstrādātu Būvprojektu (ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi).
Kopā Būvprojekta (ar Būvvaldes atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) izstrādes laiks 6 mēneši.
Izpildītājs veic Autoruzraudzību būvdarbu izpildes laikā – no būvdarbu līguma noslēgšanas dienas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

	17.
	Saskaņošana ar Pasūtītāju
	1. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas, sākotnējās idejas vizuālos risinājumus un aprakstus, sabiedrības informēšanas materiālus (ja attiecināms), Būvprojektu minimālā sastāvā un Būvprojektu (pēc būvatļaujas, ar nosacījumiem, saņemšanas no Siguldas novada būvvaldes), risinājumus saskaņojot ar pasūtītāju un būvvaldi.
2. Ne retāk kā divas reizes mēnesī, Izpildītājs piedalās projektēšanas plānošanā Pasūtītāja telpās, risinājumu savlaicīgas saskaņošanas nodrošināšanai.
3. Pasūtītājs izskatīšanu veic 1 (vienas) nedēļas laikā pēc visu būvprojekta risinājumu materiālu saņemšanas.
4. Pēc būvprojekta saskaņošanas ar Pasūtītāju, Izpildītājs saskaņoto projektu iesniedz izskatīšanai Būvvaldē.
9.	Ja, Būvvaldes protokolam, būvprojektā nepieciešami labojumi, Izpildītājs tos veic 1 (vienas) nedēļas laikā no slēdziena saņemšanas brīža.
10.	Projekta galīgās versijas saskaņošanu, iesaistot Pasūtītāja speciālistus, Pasūtītājs veic 1 (vienas) nedēļas laikā no labotā būvprojekta saņemšanas brīža (ja attiecināms).

	18.
	Sabiedrības informēšanas materiālu un publiskās apspriešanas materiālu iesniegšanas termiņi un sastāvs
	Saskaņā ar Būvvaldes noteikumiem būvatļaujā

	19.
	Būvprojekta sastāvs un
eksemplāru skaits
	Būvprojektam ir šādas sastāvdaļas:
1. vispārīgā daļa:
1.1. būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un
materiāli;
1.2. zemes gabala inženierizpētes materiāli vispārīgajos
 būvnoteikumos noteiktajos gadījumos;
1.3.	institūciju tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem;
1.4. skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;
1.5. atļaujas un saskaņojumi;
2. arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:
2.1. vispārīgo rādītāju lapa;
2.2. būvprojekta ģenerālplāna rasējuma lapa atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna;
2.3. savietotais projektējamo inženiertīklu plāns atbilstošā mērogā uz topogrāfiskā plāna, ciktāl attiecās uz projetku;
2.4. teritorijas vertikālais plānojums;
2.5. labiekārtojuma un apstādījumu plāns (ja attiecināms);
2.6. grafiskais dokuments ar vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
2.7. raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm;
2.8. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
3. transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;
4. inženierrisinājumu daļa:
4.1. būvkonstrukcijas;
4.2. tehniskās shēmas un aprēķini;
4.3. būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas;
4.4. būvizstrādājumu uzstādīšanas un nostiprināšanas zīmējumi un apraksti;
4.5. citi inženierrisinājumi;
4.6. vides aizsardzības pasākumi;
5. darbu organizēšanas projekts;
6. izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā vai pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi, slodžu pārbaudes kārtība tiltiem;
7. detalizācijas daļa atbilstoši pašvaldības apbūves noteikumiem;
8. iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu;
9. būvdarbu apjomus;
10. izmaksu aprēķinus (tāmi excel formātā).
Vispārīgi:
1. Būvprojekta sastāvā, atbilstoši būvniecības veidam, paredzēt risinājumus pietiekošā apjomā visam būvprojektam kopumā (paskaidrojuma rakstā norādīt visu projektu sadaļu projektējamos risinājumus un apjomu pēc būtības).
2. Būvprojekta sastāvā pievienot visus projektēšanai
nepieciešamos izejmateriālus, atzinumus, skaņojumus. 
3. Izstrādātā būvprojektu elektroniskā formātā (excel, word, dwg) ievietots pilns būvprojekts BIS sistēmā un vienā usb datu nesējā, kā arī 1 eksemplārs papīra versijā (lapas numurētas).

	20.
	Autoruzraudzība
	1. Visā līguma darbības laikā attiecīgajā būvobjektā veikt autoruzraudzību atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
2. Izpildīt Darbu kvalitatīvi, atbilstoši Latvijas Republikas  normatīviem aktiem un normām un saskaņā ar šo Līgumu.
3. Regulāri apsekot objektu, veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā;
4. Sniegt konsultācijas par Būvprojekta risinājumiem un nepieciešamības gadījumā veikt projekta labojumus, par ko tiek veikts ieraksts autoruzraudzības žurnālā.
5. Uzraudzību veikt pēc Pasūtītāja pieprasījuma sakarā ar nepieciešamajām izmaiņām projektā ne retāk kā vienu reizi nedēļā, piedalīties visās ar attiecīgo būvobjektu saistītajās apspriedēs;
6. Ierasties objektā 48 stundu laikā, ja konstatētas būtiskas kļūdas, ko var atrisināt tikai objektā.
7. Piedalīties komisijas darbā, pieņemot būvobjektu ekspluatācijā.
8. Trīs dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar rīkojumu nozīmēt Autoruzraugu, kas tiesīgs parakstīt aktus un veikt ierakstus autoruzraudzības žurnālā.

	21.
	ĪPAŠIE NOSACĪJUMI PROJEKTĒTAJAM (IZPILDĪTĀJAM) BŪVPROJEKTA IZTRĀDEI

	21.1
	Vispārīgā daļā iekļaut izejmateriālus projektēšanai un topogrāfiskos uzmērījumus, tehniskos noteikumus.

	21.2
	Visās būvprojekta sadaļās izstrādāt detalizētus rasējumus, lai nodrošinātu un būvdarbu veikšanu un projekta nepārprotamību.

	21.3
	Būvprojektam pievienot atgūstāmo materiālu specifikāciju un koptāmē iekļaut transportēšanas izmaksas (ja nepieciešams papildinot ar fotofiksāciju), kurā izvērtēti un uzskaitīti atgūstāmie materiāli (piem. grunts, melnzeme, balsti, stabi, ceļazīmes, citi būvmateriāli u.tt), aprakstīt otrreizējas izmantošanas risinājumi (nododami glabāšanai/nodošanai vai izmantojami šajā objektā, projektā) un metodes, kas ir draudzīgas videi un vienlaicīgi ekonomē pašvaldības līdzekļus, kā arī minēta pasūtītāja norādītā transportēšanas vieta un norādījumi.

	21.4
	Inženierrisinājumu daļā iekļaut esošo un jauno konstrukciju un iekārtu risinājumu rasējumus, mezglus un specifikācijas

	21.5
	Darbu organizēšanas projektu izstrādā visam būvdarbu apjomam (būvprojektam), un tam ir šādas sastāvdaļas:
1.	būvdarbu kalendāra plāns;
2.	būvdarbu ģenerālplāns;
3.	darba aizsardzības plāns (to var izstrādāt arī kā patstāvīgu dokumentu);
4.	skaidrojošs apraksts.
Būvprojekta sadaļā „Darbu organizēšanas projekts” obligāti jāiestrādā pasākumi enerģiju taupoša un videi draudzīga būvniecības procesa īstenošanai.

	21.6
	Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijas jānorāda iestrādāt paredzamo materiālu tehniskos un ķīmiskos parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī identiskiem ekoloģiskajiem parametriem

	21.7
	Projekta izstrādē piesaistīt sertificētus inženierus ar pieredzi projektu izstrādē. Būvniecības stadijā nodrošināt autoruzraudzību ar sertificētu autoruzraugu - speciālista piedalīšanos.

	
	Pielikumā:
1) Inspekcijas akts 2022,
2) Foto fiksācija 2026.


Aktualizēta 13.07.2026.












3.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

PRETENDENTA UN/VAI PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, PIEREDZE

	[bookmark: _Toc452564795][bookmark: _Toc452580398]Nr.
[bookmark: _Toc452564796][bookmark: _Toc452580399]p. k.
	[bookmark: _Toc452564797][bookmark: _Toc452580400]Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	[bookmark: _Toc452564798][bookmark: _Toc452580401]Līguma darbības
laiks 


	Pieredzes apraksts atbilstoši Nolikuma 4.6. punktam (objekta nosaukums, veiktie darbi (projektēšana) u.c.)*

	[bookmark: _Toc452564803][bookmark: _Toc452580406]1.
	
	
	

	[bookmark: _Toc452564804][bookmark: _Toc452580407]2.
	
	
	



* Pretendents pievieno pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes vai citus dokumentus, kuros objektīvi var pārliecināties par norādīto līgumu izpildi. 



Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________
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4.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, 
Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas 
izstrāde un autoruzraudzība”
 (identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS[footnoteRef:5] [5:   Apakšuzņēmēja apliecinājums  jāparaksta ar drošu elektronisku parakstu un tam jāsatur laika zīmogs vai jāpievieno pašrocīgi parakstīta apliecinājuma kopija.] 

(ja tāds/-i tiek piesaistīts/-i)


Ar šo <Personas nosaukums, reģ. nr. un adrese> apliecina, ka:

1) ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Siguldas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000048152, Pils iela 16, Siguldā, LV-2150, rīkotam iepirkumam “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”  (identifikācijas Nr. SNP 2026/100);
2) piedalīsies līguma izpildē kā apakšuzņēmējs;
3) nodod Pretendentam <aprīkojumu, resursus, transportu, pieredzi u.tml.> 
4) visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.


Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________

5.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, 
Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas 
izstrāde un autoruzraudzība” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

___________________________________________________________________________
pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

Iepazinies ar iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”(ID Nr. SNP 2026/100) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma Nolikuma noteikumiem, un piedāvāju veikt projektēšanu un autoruzraudzību Iepirkumā, saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem, par kopējo Līgumcenu:

Cena: _____________________________________________________ (EUR, bez PVN), t.i.,:


	Nr.
p. k.
	Veicamie darbi
	Piedāvātā cena EUR bez PVN

	1. 
	
 Projekta dokumentācijas izstrāde

	

	2. 
	Autoruzraudzība
	




Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas, piedāvātajā cenā iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.


Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________

6.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, 
Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas
 izstrāde un autoruzraudzība” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

LĪGUMA PROJEKTI
(6.1. pielikums – Projektēšanas līguma projekts
6.2. pielikums – Autoruzraudzības līguma projekts)
[bookmark: _Hlk225848455]pievienots pielikumā kā atsevišķs dokuments













































7.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam


	PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS UN PIEREDZE*

	Nr.
p. k.
	Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds
	Diploma (sertifikāta), kas apliecina iegūto kvalifikāciju, numurs
	Piedāvātā speciālista loma

	Līguma darbības
laiks, kurā pieredze gūta

	Pieredzes apraksts par norādītajā līgumā gūto pieredzi (objekta nosaukums, veiktie darbi (projektēšana) u.c.)*

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



Pretendents norāda piedāvātos speciālistus atbilstoši nolikuma 4.7. punktā un apakšpunktos noteiktajam. 
* Pretendents pievieno pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes vai citus dokumentus, kuros objektīvi var pārliecināties par norādīto līgumu izpildi. 


Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________















8.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, 
Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas 
izstrāde un autoruzraudzība” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
                                                                            (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Siguldas novada pašvaldības organizēto “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (ID. Nr. SNP 2026/100) (turpmāk – iepirkuma procedūra) apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam (ja attiecināms - izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu) ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Datums: __________________

_____________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

[bookmark: _Hlk146097326]Paraksts: __________________
Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas Pretendentam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājuma formā.

Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar iepirkuma procedūru (aizpilda, ja nepieciešams):
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


Datums: __________________

_____________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________


















9.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
	Iepirkuma nosaukums
	 “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība”

	Iepirkuma identifikācijas Nr.
	SNP 2026/100



	Pretendenta nosaukums
	

	
	



Ar šo apliecinām, ka: 
	Nr.p.k.
	Tehniskais resurss

	1.
	esam iepazinušies ar Iepirkuma prasībām

	2.
	ar saviem spēkiem vai balstoties uz citu personu saimnieciskajām iespējām spējam nodrošināt visus nepieciešamos resursus atbilstoši iepirkuma dokumentācijai

	3.
	mūsu rīcībā ir viss nepieciešamais aprīkojums, kas nepieciešams kvalitatīvai būvdarbu veikšanai

	3.
	spējam nodrošināt Līgumu izpildi atbilstoši Projektēšanas uzdevumam (Nolikuma 2.pielikums)




	Vārds, Uzvārds
	
	

	
Ieņemamais amats 
	
	


















10.pielikums
iepirkuma “Tilta pār Sudu pie Dārziņiem, Mālpils pagastā pārbūves projekta dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr. SNP 2026/100) nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJIEM (ja tādi tiks piesaistīti)

	Nr. p. k. 
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Adrese, 
telefons, kontaktpersona
	Apakšuzņēmējam nododamais līguma apjoms, kas ir vismaz 10 000 euro,  no līguma kopējā apjoma 
	Apakšuzņēmējam nododamais līguma apjoms no līguma kopējā apjoma 
(EUR bez PVN)
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apraksts.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________
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