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[bookmark: _Toc325630442][bookmark: _Toc325630813][bookmark: _Toc325631268][bookmark: _Toc336439994][bookmark: _Toc426962451][bookmark: _Toc480549817][bookmark: _Toc322351059][bookmark: _Toc322689685][bookmark: _Toc325629838][bookmark: _Toc325630692][bookmark: _Toc336439995][bookmark: _Toc380655951][bookmark: _Toc477356045][bookmark: _Toc480549818][bookmark: _Toc325630239][bookmark: _Toc325630444][bookmark: _Toc325630815][bookmark: _Toc325631269][bookmark: _Toc336440016][bookmark: _Toc426962459]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
Iepirkuma nosaukums – “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (turpmāk – Iepirkums).
Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. ONP 2026/73
Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta nosacījumiem.
1.2. [bookmark: _Toc322351060][bookmark: _Toc322689686][bookmark: _Toc325629839][bookmark: _Toc325630693][bookmark: _Toc336439996][bookmark: _Toc380655952][bookmark: _Toc477356046][bookmark: _Toc480549819]Pasūtītājs
	[bookmark: _Toc322351061][bookmark: _Toc322689687][bookmark: _Toc325629840][bookmark: _Toc325630694][bookmark: _Toc336439997][bookmark: _Toc380655953]Pasūtītāja nosaukums:
	Ogres novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000024455

	Juridiskā adrese:
	Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV- 5001, Latvija

	Kontaktpersona: 

	Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Andžela Tarziere-Mazūre, tālruņa numurs: 65068778, e-pasta adrese: andzela.tarziere-mazure@ogresnovads.lv
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu

	Darba laiks:
	Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Pasūtītāja profila adrese: 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441


1.3. [bookmark: _Toc322351064][bookmark: _Toc322689690][bookmark: _Toc325629843][bookmark: _Toc325630697][bookmark: _Toc336439998][bookmark: _Toc322351062][bookmark: _Toc322689688][bookmark: _Toc325629841][bookmark: _Toc325630695][bookmark: _Toc329075500][bookmark: _Toc334687895][bookmark: _Toc353435473][bookmark: _Toc380655954][bookmark: _Toc477356048][bookmark: _Toc480549821]Iepirkuma priekšmets
Iepirkuma priekšmets - Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”. Līguma ietvaros Uzņēmējam jāveic darbi saskaņā ar Paskaidrojuma raksta dokumentāciju, BIS lietas Nr. BIS-BL-948166-18088.
Iepirkuma CPV kods: Galvenais CPV kods 45453000-7 – Kapitālais remonts un atjaunošanas darbi, papildus CPV kods 45443000-4 – Fasādes darbi. 
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu Iepirkuma priekšmeta apjomu.
Līguma izpildes termiņš: būvdarbu izpildes termiņš 2 (divi) mēneši no Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
Līguma izpildes vieta: Madlienas kultūras nams. Madlienas pagasts, Ogres novads,      LV - 5045;
Pakalpojumu izpildes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi un samaksas kārtība par pakalpojumu izpildi noteikti Līguma projektā (nolikuma 12. pielikums), kas ir Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
Līgums tiks noslēgts, ja līgumā paredzētā pakalpojuma veikšanai Pasūtītājam būs pieejami finanšu līdzekļi. Ja Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi, Pasūtītājs var nerealizēt visu iepirkuma priekšmetu vai nerealizēt to vispār.
1.4. [bookmark: _Toc477356049][bookmark: _Toc480549822]Iepirkuma nolikuma saņemšana
[bookmark: _Ref410719024]Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profila adresē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 (turpmāk - Pasūtītāja profils).
Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Iepirkuma nolikumā, kā arī Ogres novada pašvaldības Iepirkumu komisijas (turpmāk – Iepirkumu komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā pie Iepirkuma dokumentiem. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis Pasūtītāja profilā pie Iepirkuma dokumentiem, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem ir iepazinies.
1.5. [bookmark: _Toc477356050][bookmark: _Toc480549823][bookmark: _Toc322351065][bookmark: _Toc322689691][bookmark: _Toc325629844][bookmark: _Toc325630698][bookmark: _Toc336440001][bookmark: _Toc380655957]Papildu informācijas sniegšana
[bookmark: _Toc336440005]Iepirkumu komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.
Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz Iepirkuma nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi, norādot Iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.
Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
[bookmark: _Toc336440004]Iepirkumu komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Iepirkuma dokumentiem. 
Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Iepirkuma dokumentiem. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā publicētajai informācijai par Iepirkumu.
Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja Pasūtītāja profilā.
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
[bookmark: _Ref367975542]Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz EIS e–konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 , piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu Pasūtītāja profila adresē
Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas Pasūtītāja profilā un/vai pēc Iepirkuma nolikuma 1.6.2. apakšpunktā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.7. Piedāvājumu atvēršana
Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājumu atvēršanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumi tiek atvērti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.
Iepirkumu komisija EIS e‑konkursu apakšsistēmā atver piedāvājumus un publicē pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas.
Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 2.1.1.3. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam rādīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Iepirkuma dokumentiem.
1.8. Nosacījumi pretendenta dalībai Iepirkumā
Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt pakalpojumu izpildi atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā.
Attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem (izslēgšanas iemesliem).
Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendents pilnībā atzīst un ir gatavs izpildīt visus Iepirkuma nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2. [bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292][bookmark: _Toc332985305][bookmark: _Toc380665488][bookmark: _Toc380666378][bookmark: _Toc380666872][bookmark: _Toc380667146][bookmark: _Toc380667327][bookmark: _Toc380667374][bookmark: _Toc380667420][bookmark: _Toc461711625]PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMIEM
2.1. [bookmark: _Toc322351070][bookmark: _Toc322689697][bookmark: _Toc325629850][bookmark: _Toc325630704][bookmark: _Toc336440006][bookmark: _Ref344393147][bookmark: _Toc378778552][bookmark: _Toc380655958][bookmark: _Ref381250429][bookmark: _Toc477356051][bookmark: _Toc480549824][bookmark: _Toc336440014][bookmark: _Toc336440007][bookmark: _Ref354144081]Piedāvājuma noformēšanas prasības
2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu  apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Iepirkuma dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2. [bookmark: _Toc380655961][bookmark: _Ref381101567][bookmark: _Ref381101574]Prasības piedāvājuma dokumentiem 
2.2.1. Dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
2.2.6. Piedāvājums sastāv no:
2.2.6.1. pieteikuma dalībai iepirkumā;
2.2.6.2. pretendenta atlases dokumentiem;
2.2.6.3. tehniskā piedāvājuma;
2.2.6.4. finanšu piedāvājuma.
2.2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.8. Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa Iepirkuma nolikumā noteiktā informācija. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Iepirkuma nolikuma pielikumos dotajām veidlapām. Papildinformācija (ja tāda tiek pievienota) noformējama brīvā formā.
2.2.9. [bookmark: _Ref499288564]Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.10. [bookmark: _Toc325630240][bookmark: _Toc325630445][bookmark: _Toc325630816][bookmark: _Toc325631270][bookmark: _Toc336440033][bookmark: _Toc426962462]Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.9. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3. [bookmark: _Toc480549833]PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. [bookmark: _Toc477356060][bookmark: _Toc480549834][bookmark: _Toc384714194]Pretendentu atlase
3.1.1. [bookmark: _Ref385922613][bookmark: _Toc477356061][bookmark: _Toc480549836]Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Iepirkuma līgumu.
3.1.2. Iesniedzot Iepirkuma nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Iepirkuma līguma izpildei.
3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
	Prasība
	Iesniedzamie dokumenti

	3.2.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – LR UR) Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
	3.2.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā (nolikuma 1. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 2. pielikums). 
3.2.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai Iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītā. 
3.2.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai Iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
3.2.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts LR UR Komercreģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda LR UR mājas lapā https://www.ur.gov.lv. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” -  https://www.vid.gov.lv/SDV
3.2.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	3.2.2. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji, kuri veiks būvdarbus) ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.2. 
3.2.1. 
3.2.2. 
3.2.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā (turpmāk – Būvkomersantu reģistrs), komisija pārbaudīs LR būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/
3.2.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts pieteikumā (nolikuma 1. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

	3.2.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir vismaz 100 000.00 EUR bez PVN.
Par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats.
Vidējā finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: pēdējo 3 noslēgto finanšu gadu apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs).
	3.2.3.1. Apliecinājums par finanšu apgrozījumu (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (nolikuma 4. pielikums).
3.2.3.2. Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam kopā jābūt ne mazākam kā Iepirkuma nolikuma 3.2.3.  apakšpunktā noteiktajam pretendenta finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.
3.2.3.3. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā periodā.

		Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir   pieredze vismaz 2 (divu) šim iepirkumam līdzvērtīgu objektu realizācijā. 
Par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kura ietvaros ir veikti jumta atjaunošanas, pārbūves vai izbūves darbi un fasādes siltināšanas darbi. Pieredze var būt iegūta atsevišķos objektos.


Līgumam jābūt pilnībā izpildītam noteiktajā termiņā un atbilstošā kvalitātē, pabeigti un nodoti pasūtītājam.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.
	3.2.3.4. Pretendenta sagatavots saraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi darbu  veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (nolikuma 5. pielikums).
3.2.3.5. Vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes (kopija) no pretendenta pieredzes sarakstā norādītā/-ajiem pasūtītāja/-iem par pieredzes sarakstā norādītās darbu veikšanu. 
3.2.3.6. Pretendents atsauksmes vietā var iesniegt jebkādu citu dokumentu (akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, nodošanas – pieņemšanas aktu, rēķinu u.c. dokumentus), kas apliecina pieredzes sarakstā norādīto informāciju, papildus norādot pasūtītāja kontaktpersonu, kas var sniegt atsauksmi (amats, vārds, uzvārds, kontaktpersonas tālrunis).

	3.2.4. Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina:
· atbildīgais būvdarbu vadītājs:
1) sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā un 
iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir  pieredze vismaz 2 (divu) šim iepirkumam līdzvērtīgu objektu realizācijā. 
Par līdzvērtīgu objektu tiks uzskatīts tāds objekts, kura ietvaros ir veikti jumta atjaunošanas, pārbūves vai izbūves darbi un fasādes siltināšanas darbi. Pieredze var būt iegūta atsevišķos objektos.
Būvdarbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem pasūtītājam.
· darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām.
Pretendents var piesaistīt citus speciālistus, ja uzskata, ka tie ir nepieciešami līguma izpildē.
	3.2.4.1. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (nolikuma 6. pielikums).
3.2.4.2.  Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta piedāvāto speciālistu  būvprakses sertifikātus Būvniecības informācijas sistēmā  (https://bis.gov.lv/).
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
3.2.4.3. Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja:
· pieredzes saraksts (nolikuma 7. pielikums);
· atsauksme (kopija) par pieredzes sarakstā norādīto elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā; 
· akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā,  vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
3.2.4.4. Pretendents piedāvā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām.
3.2.4.5. Pretendenta piedāvāto speciālistu apliecinājums par apņemšanos piedalīties līguma izpildē Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 8. pielikums).

	3.2.5. Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus un/vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	3.2.5.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 9. pielikums).
3.2.5.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 10. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu Iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītās.

	3.2.6. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus (un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kurus piesaistīs Iepirkuma līguma izpildē un jāuzrāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā Iepirkuma līguma daļa.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic darbus un/vai sniedz pakalpojumus Iepirkuma līguma izpildei.
	3.2.6.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 9. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu (EUR bez PVN) no kopējā līguma apjoma un nododamo darbu aprakstu.
3.2.6.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 10. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu Iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītās.

	3.2.7. Ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu, tad piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
	3.2.7.1. Pretendents iesniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un pretendenta apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu būvspeciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 
3.2.7.2. Pretendenta apliecinājums, ka pretendents Līguma izpildē uz sava rēķina nodrošina speciālista saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā.

	3.2.8. Pretendentam līguma noteiktajā termiņā un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā jāveic savu kā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	3.2.8.1. Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi ietverts pretendenta pieteikumā dalībai Iepirkumā (nolikuma 1. pielikums).


3.3. [bookmark: _Toc395100624][bookmark: _Toc426962465][bookmark: _Toc330306550]Tehniskais piedāvājums
	


Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti



	3.3.1. Pretendents spēj nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma izpildi atbilstoši Iepirkuma Tehniskai specifikācijai.
	3.3.1.1.  Pretendenta parakstīts apliecinājums (nolikuma 2. pielikums), ka viņa rīcībā ir darba nodrošināšanai nepieciešamie personāla un tehniskie resursi.;



3.4. Finanšu piedāvājums
	


Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti



	3.4.1. Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar būvdarbu izpildi pilnā apmērā.
	3.4.1.1. Finanšu piedāvājums sagatavojams un iesniedzams saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 11. pielikuma formu. Cenas jāizsaka euro (EUR bez PVN) un piedāvājuma cenas jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
3.4.1.2. Pretendents iesniedz būvniecības izmaksu aprēķinu (tāmi) MS Office Excel formātā par visu būvdarbu apjomu.
3.4.1.3. Cenās jāietver administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksas, visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas ir saistoši pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā iespējamie sadārdzinājumi.


2. [bookmark: _Toc480364843][bookmark: _Toc480549838][bookmark: _Toc380655971][bookmark: _Toc477356063]
3. [bookmark: _Toc480364844][bookmark: _Toc480549839]
4. [bookmark: _Toc480549840]PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. [bookmark: _Toc380655972][bookmark: _Toc477356064][bookmark: _Toc480549841]Piedāvājuma izvēles kritērijs
4.1.1. [bookmark: _Toc322351082][bookmark: _Toc322689708][bookmark: _Toc325629860][bookmark: _Toc325630714][bookmark: _Toc336440049][bookmark: _Toc380655973][bookmark: _Toc477356065][bookmark: _Toc480549842]Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
4.1.2. Ja Iepirkumu komisija, pirms pieņem lēmumu par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divas piedāvātās līgumcenas ir vienādas, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir lielāka vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbinieku 2024. gadā.
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. [bookmark: _Toc336440051]Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu atlase;
4.2.1.3. tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.4. finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.5. [bookmark: _Toc336440052]pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana.
4.2.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (analoģiski atklāta konkursa norises kārtībai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam). Šādā gadījumā Iepirkumu komisija sākotnēji veic pretendentu iesniegto Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu pārbaudi, izvērtējot to atbilstību un pārbaudot, vai pretendentu Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendentam, kuram atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.1. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, Iepirkumu komisija veic kvalifikācijas – atlases dokumentu pārbaudi.
4.2.3. Ja pretendentu atlasē un pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Iepirkumu komisijai rodas jautājumi, Iepirkumu komisija iesniedz tos pretendentam, vai nu ievietojot tos Pasūtītāja profilā, vai arī nosūtot tos elektroniski uz pretendenta e-pasta adresi, samērīgi nosakot termiņu atbildes sniegšanai.
4.2.4. [bookmark: _Toc380655975]Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā, attiecīgi to fiksējot Iepirkumu komisijas sēžu protokolos.
4.2.5. [bookmark: _Toc336440050]Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto izvēles kritēriju.
4.3. [bookmark: _Toc477356066][bookmark: _Toc480549843]Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 2. punktā noteiktajām prasībām.
4.3.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.4. [bookmark: _Toc380655976][bookmark: _Toc477356067][bookmark: _Toc480549844]Pretendentu atlase
4.4.1. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.2. apakšpunktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un iesniedzamajiem dokumentiem.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā.
4.5. [bookmark: _Toc380655977][bookmark: _Toc477356068][bookmark: _Toc480549845][bookmark: _Ref343523533]Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām.
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma vai tehniskās dokumentācijas prasībām, tad Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.6. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.6.1. [bookmark: _Ref360543010]Iepirkumu komisija pārbauda finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.4. apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām.
4.6.2. Ja Iepirkumu komisija finanšu  piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā kļūdas labotas. Vērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā kļūdu labojumus.
4.6.3. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Iepirkuma nolikuma vai tehniskās dokumentācijas prasībām, tad Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā.
4.7. Pretendenta, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, noteikšana un izslēgšanas noteikumu pārbaude
4.7.1. Iepirkumu komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst pretendentu, kurš atbilst visām Iepirkuma nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (zemākā cena).
4.7.2. Ja Iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc preces tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam
4.7.3. Attiecībā uz Iepirkumu komisijas apstiprināto pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija veic pārbaudi, vai minētais pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9. panta astotajā daļā minēto iemeslu dēļ un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ.
4.7.4. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
4.7.5. Izslēgšanas nosacījumi tiks pārbaudīti uz  pretendentu un PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām:
4.7.5.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
4.7.5.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
4.7.5.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
4.7.5.4. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts);
4.7.5.5. uz pretendenta patieso labuma guvēju (PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts).
4.7.6. Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajai daļai.
4.7.7. Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu attiecas kāds no PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas iemesliem, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu
4.7.8. Ja Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, tad izvēlas nākamo Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.7.3. apakšpunktam.
4.7.9. Par uzvarētāju Iepirkumu komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, un attiecībā uz kuru nav attiecināms neviens no Iepirkuma nolikuma 4.7.3. apakšpunktā minētajiem izslēgšanas iemesliem. 
5. [bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc477356070][bookmark: _Toc480549847]LĒMUMA PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA
5.1. [bookmark: _Toc368392512][bookmark: _Toc368392562][bookmark: _Toc368566414][bookmark: _Toc381023208][bookmark: _Toc477356072][bookmark: _Toc480549849][bookmark: _Toc379968083][bookmark: _Toc336440060][bookmark: _Toc380655982]Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana
5.1.1. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.
5.1.2. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, ja Iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.
5.1.3. Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pieņemt lēmumu par Iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts.
5.1.4. Iepirkumu komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, norādot apstākļus, kas bija par pamatu iepirkuma pārtraukšanai.
5.2. [bookmark: _Toc368392513][bookmark: _Toc368392563][bookmark: _Toc368566415][bookmark: _Toc381023209][bookmark: _Toc477356073][bookmark: _Toc480549850]Iepirkuma līguma slēgšana
5.2.1. Līguma projekts ir pievienots Iepirkuma nolikumam (12. pielikums) un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
5.2.2. Ja būs vajadzīgs lēmums par papildus finansējumu, tad līgums tiks slēgts tikai pēc attiecīgā lēmuma saņemšanas.
5.2.3. Līgumu rakstveidā sagatavo Pasūtītājs un iesniedz to Iepirkuma uzvarētājam.
5.2.4. Līgums tiek slēgts tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājam ir pietiekami finanšu resursi.
5.2.5. Iepirkuma uzvarētājam Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma saņemšanas dienas (uzaicinājums tiek nosūtīts uz piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi).
5.2.6. Ja norādītā termiņā uzvarētājs neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu, un Iepirkumu komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
5.2.7. Pēc Iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 
5.2.7.1. reģistrē personālsabiedrību (pilnsabiedrību un komandītsabiedrību) LR UR Komercreģistrā 10 (desmit) darbdienu laikā no Iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma;
5.2.7.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
5.2.8. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.
5.2.9. Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62. panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.
5.2.10. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
5.2.11. Pasūtītājs nodrošina Iepirkuma līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) publikāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Iepirkuma dokumentiem PIL 9. panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajā apjomā un kārtībā.
6. [bookmark: _Toc477356074][bookmark: _Toc480549851]IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
6.1. [bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc381023211][bookmark: _Toc477356075][bookmark: _Toc480549852]Iepirkumu komisijas tiesības:
6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei;
6.1.2. pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
6.1.3. pieaicināt Iepirkumu komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
6.1.4. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu;
6.1.5. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
6.1.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
6.2. [bookmark: _Toc368392516][bookmark: _Toc368392566][bookmark: _Toc368566418][bookmark: _Toc381023212][bookmark: _Toc477356076][bookmark: _Toc480549853]Iepirkumu komisijas pienākumi:
6.2.1. nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL, citu normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām;
6.2.2. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Iepirkuma nolikumu;
6.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Iepirkuma nolikumu;
6.2.4. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
7. [bookmark: _Toc368392517][bookmark: _Toc368392567][bookmark: _Toc368566419][bookmark: _Toc381023213][bookmark: _Toc477356077][bookmark: _Toc480549854]PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. [bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc381023214][bookmark: _Toc477356078][bookmark: _Toc480549855]Pretendenta tiesības:
7.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, līdz Iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
7.1.2. pieprasīt Iepirkumu komisijai papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu, ievērojot Iepirkuma nolikumā noteikto kārtību;
7.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā;
7.1.4. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
7.2. [bookmark: _Toc368392519][bookmark: _Toc368392569][bookmark: _Toc368566421][bookmark: _Toc381023215][bookmark: _Toc477356079][bookmark: _Toc480549856]Pretendenta pienākumi:
7.2.1. sniegt patiesu informāciju;
7.2.2. rakstveidā, Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
7.2.3. pēc Iepirkumu komisijas pieprasījuma, Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
7.2.4. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus;
7.2.5. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
8. [bookmark: _Toc477356080][bookmark: _Toc480549857] IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums –  Pieteikums (veidlapa)
2. pielikums –  Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa)
3. pielikums –  Tehniskā specifikācija
4. pielikums –  Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu (veidlapa)
5. pielikums –  Informācija par pretendenta pieredzi (veidlapa)
6. pielikums – Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts (veidlapa)
7. pielikums - Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu darbu veikšanā (veidlapa)
8. pielikums - Apliecinājums par pretendenta piesaistītā sertificētā speciālista apņemšanos piedalīties līguma izpildē (veidlapa)
9. pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidlapa)
10. pielikums – Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (veidlapa)
11. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa)
12. pielikums – Iepirkuma līgums (projekts)






1. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam


PIETEIKUMS
“Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
identifikācijas Nr. ONP 2026/73 (turpmāk – Iepirkums)

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	



Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt Iepirkumam atbilstošu pakalpojumu, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.
2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): _______________________;
2.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis (nododamais Līguma apjoms, euro) ___________.
3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.
4. Apliecinām, ka:
4.1. nodrošināsim Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
4.2. mūsu rīcībā ir pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamie personāla un tehniskie resursi;
4.3. nodrošināsim Iepirkuma līguma izpildi (pakalpojuma sniegšanu)  no Līguma parakstīšanas dienas  līdz 2 (divu) mēnešu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
4.4. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
4.5. nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	(vārds, uzvārds, amats)

	Telefons:
	

	E-pasta adrese:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	



Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.

Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.

*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats: 			

Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.














2. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Iepirkumam 
“Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
identifikācijas Nr. ONP 2026/73

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto Iepirkuma procedūru apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma nolikuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu minēto gadījumu. 
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
 (Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	










3. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 
[bookmark: _Hlk130279748]iepirkumam “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”

identifikācijas Nr. ONP 2026/73

1. Pārbūves  darbu veikšana objektam  “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”,  LV-5001. Darbi jāveic atbilstoši Paskaidrojuma raksta dokumentācijai BIS-BL-948166-18088.
2. Tehniskā dokumentācija un būvdarbu apjomi pieejami EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 pie iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” ID Nr. ONP 2026/73 dokumentiem un ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa. 
3. [bookmark: _Hlk130279839]Būvdarbu garantija: 60 (sešdesmit) mēneši no objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.
4. Pretendents darbus veic, ievērojot būvniecības noteikumus un visiem izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kā arī jābūt pieejamiem kvalitātes sertifikātiem.
5. Veicot darbus, pretendents ievēro būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un būvdarbu veikšanas laikā neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.
6. Darbi veicami atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un būvdarbu tāmei. 
7. Būvuzņēmējs nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām. 
8. [bookmark: _Hlk508637575]Pretendents, veicot darbus, nodrošina darba vietas norobežošanu, maksimāli ierobežojot putekļu un būvgružu nokļūšanu blakus telpās/teritorijā. 
9. Ekvivalenti izstrādājumi: 
9.1. ja tehniskajā dokumentācijā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu;
9.2. pasūtītājs tehniskajā dokumentācijā ir iekļāvis pielietojamos materiālus, kas nosaka pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem un atbilst pasūtītāja paredzētajiem mērķiem;
9.3. pretendentam lokālajā tāmē jānorāda mainītos piedāvātos materiālus (izceļot ar bold).






4. pielikums 
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam


INFORMĀCIJA PAR Pretendenta FINANŠU APGROZĪJUMU

Par /PRETENDENTA NOSAUKUMS/
vidējo finanšu apgrozījumu (bez PVN)
pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā


Ar šo, pretendenta nosaukums (reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese __________________ ), apliecina:

ka pretendenta nosaukums vidējais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir:

	Gadi
	Finanšu apgrozījums (EUR)

	
	

	
	

	
	

	Kopā pēdējos 3 gados
	

	Vidējais: 
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5. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Iepirkumam “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
identifikācijas Nr. ONP 2026/73

Pretendenta nosaukums:__________________________________
Apliecinām, ka mums ir pieredze līdzīgu objektu būvniecībā iepriekšējo ___(_____________) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:


	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un adrese
	Veikto būvdarbu apraksts, līguma summa EUR bez PVN
	Būvdarbu izpildes termiņš (datums 
no – līdz)
	Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	




























6. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam


PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ PERSONĀLA SARAKSTS

Iepirkumam “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”
identifikācijas Nr. ONP 2026/73

Pretendenta nosaukums:__________________________________

Nodrošināsim šādus speciālistus:

	Nr.
p.k.
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš* vai izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums* vai iegūtās izglītības nosaukums
	Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv (ir darbinieks)s

	1. 
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	
	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



*Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents ieraksta šī speciālista sertifikāta vai cita līdzvērtīga  dokumenta, kas apliecina minētā speciālista kompetenci, informāciju.














7. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam
Iepirkumam “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” 
identifikācijas Nr. ONP 2026/73
Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze kuram ir spēkā esošs sertifikāts ēku būvdarbu darbu vadīšanā.

	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	



	Nr. p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese
	Veikto būvdarbu apraksts, līguma summa EUR bez PVN
	Būvdarbu izpildes termiņi 
(no - līdz)

	Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, 
e-pasts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



























8. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam

LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES BŪVDARBU VEIKŠANĀ

	Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši Iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”” (ID Nr. ONP 2026/73) līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (ID Nr. ONP 2026/73) laikā, par kuriem apņemos informēt.
	 Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________


























9. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam

Iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”” (ID Nr. ONP 2026/73)

APAKŠUZŅĒMĒJU*/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS SARAKSTS 
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas
(%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 euro vai lielāka:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	Veicamā darba daļa** mazāka par 10 000 euro:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

** Apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. (PIL 63. panta trešā daļa).


	













10. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam


Iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”” (ID Nr. ONP 2026/73)

APAKŠUZŅĒMĒJA UN/ VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ


Apliecinām, ka mēs ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana” (ID Nr. ONP 2026/73) līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu ________ euro apjomā, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________







	
11. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkumam “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana””
Identifikācijas Nr. ONP 2026/73

_____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā nodrošināt būvdarbu veikšanu atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikuma prasībām par šādu līgumcenu:
	Nosaukums (iepirkuma priekšmets) 
	Piedāvātā līgumcena, EUR

	Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana”.
	

	PVN 21 %
	

	Piedāvātā līgumcena kopā ar PVN
	



Ir iespējams avanss līdz 20% no līguma summas bez PVN.

Avanss būs nepieciešams Jā_______       Nē____________

Apliecinām, ka finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzņēmēja pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, tajā skaitā izmaksas, kas saistītas ar transporta izdevumiem, līguma slēgšanu, nodokļiem un nodevām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.


	Vārds, uzvārds:
	<Pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā persona>

	Amats:
	

	Paraksts:
	



















[bookmark: _Ref381944228][bookmark: _Ref354492260]12. pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. ONP 2026/73, nolikumam
[bookmark: _Toc350413992][bookmark: _Toc380655990]Projekts
BŪVDARBU LĪGUMS
par Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošanu un ēkas energoefektivitātes uzlabošanu (ID. Nr. ONP 2026/73)

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
drošā elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora Pētera Špakovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2024. gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums”,
 no vienas puses, un
_____________________, reģistrācijas                                  Nr. ______, juridiskā adrese: _______________, tās _____________ pamata, (turpmāk – Izpildītājs), 
no otras puses, turpmāk visi kopā saukti Puses, 
saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktā iepirkuma “Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana (turpmāk – Darbi) ””, identifikācijas Nr. ONP 2026/73, (turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem apņemas veikt           Madlienas kultūras nama kinozāles „O divi” jumta atjaunošana un ēkas energoefektivitātes uzlabošana (turpmāk – Darbi) Ogres novadā, Madlienas pagastā, Madlienas kultūras nams” (turpmāk – Objekts), saskaņā ar Tāmi (Līguma 1.pielikums) un Tehnisko - Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums) un saskaņā ar Paskaidrojuma raksta dokumentāciju – BIS lietas Nr. BIS-BL-948166-18088. 
0. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Tehnisko specifikāciju un Tehnisko - Finanšu piedāvājumu un nodrošināt Darbu pieņemšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
0. Izpildītājs apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās apliecības (licences) un sertifikāti, iekārtas un instrumenti, zināšanas un iemaņas, un cilvēkresursi Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.
1. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA
1. [bookmark: _Hlk492462381][bookmark: _Hlk532308216]Kopējā Līguma summa par Darbu izpildi ir ______ EUR ____ euro ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Līguma summa).
1. PVN tiek aprēķināts papildus Līguma summai, un Pasūtītājs veic tā apmaksu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1. Līguma summa sevī ietver visus iespējamos Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā.
1. [bookmark: _GoBack]Avanss līdz 20% no Līguma summas tiek izmaksāts 10 darbdienu laikā pēc avansa rēķina saņemšanas (ja avansa izmaksai ir pieejami finanšu līdzekļi), iesniedzot avansa nodrošinājumu bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā par pilnu avansa summu uz avansa termiņu.
1. Pasūtītājs vienu reizi mēnesī veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītu un pārbaudītu Darbu daļu saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu un Pasūtītāja apstiprinātu ikmēneša Darbu izpildes aktu un Izpildītāja rēķinu, 10 (desmit) darbdienu laikā no minēto Darbu izpildes akta un rēķina saņemšanas dienas. No katra starpmaksājuma Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no attiecīgā maksājuma summas kā garantijas ieturējumu Darbu garantijas saistību nodrošināšanai Darbu izpildes akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
4. Pasūtītājs no katra starpmaksājuma ietur 5 % (piecus procentus) no attiecīgā maksājuma summas kā garantijas saistību izpildes nodrošinājumu. Ieturētā summa netiek aplikta ar procentiem. Pasūtītājs garantijas nodrošinājumu atmaksā Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā pēc garantijas termiņa beigām, ja garantijas laikā nav konstatēti defekti vai visi konstatētie defekti ir pilnībā novērsti. Pasūtītājam ir tiesības izmantot ieturēto garantijas nodrošinājumu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanas izmaksu segšanai, ja Izpildītājs defektus nenovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Darbu izpildes akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju
1. Pasūtītājs galīgo norēķinu samaksā tiek veikta pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2  (Tehniskais - Finanšu piedāvājums).
1. Galīgo norēķinu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktu Darbu Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc darbu nodošanas ‑ pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Maksājumi tiek pārskaitīti uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. 
1. Izpildītājs rēķinus Pasūtītājam iesniedz tikai e-rēķinu formā Pasūtītāja eAdresē – EINVOICE_ONP@90000024455, ievērojot Grāmatvedības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības:
7. XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF formātu (kā e-rēķina vizualizācijas daļu);
7. rēķina laukā “Piezīmes” (“Note”) obligāti jāieraksta – Līguma numurs un Darbu saņēmēja iestāde  – ____, kods  –  ______, Objekta adrese un Darbu nosaukums;
7. rēķins, kas nav iesniegts e-rēķinu formā vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, netiek uzskatīts par iesniegtu, un Pasūtītājam ir tiesības to nepieņemt;
7. maksājuma termiņš sākas tikai no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis normatīvajām prasībām atbilstošu e-rēķinu. Rēķina iesniegšana neatbilstošā formā nerada Pasūtītājam pienākumu veikt samaksu, kā arī Izpildītājam nav tiesību uz līgumsodu par nokavējuma dienām;
7. e-rēķinu var sagatavot vietnē Latvija.gov.lv (“Mana Latvija.lv”). Tehniska rakstura palīdzību var saņemt vietnē norādītajos saziņas veidos:
tālr.:  +371 67502757, e-pasts: portals@vdaa.gov.lv 
1. Maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
1. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts Līguma noteiktais akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti aktā norādītie trūkumi.
1. Ja Izpildītājs ir veicis papildus darbus, kuri nav saskaņoti ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs tos neapmaksāt.
1. Tehniskajā - Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr. 2) norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā.
1. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS
0. Izpildītājs apņemas:
0. izpildīt nolīgtos Darbus un nodot Pasūtītājam 2 (divu) mēnešu laikā no Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
0. Darbus nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Kopā ar aktu iesniedz Pasūtītājam ar darbu izpildi saistīto izpilddokumentāciju.
0. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos un ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam - Finanšu piedāvājumam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 
0. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām vai mantai u.c.) līdz akta par Darbu pieņemšanu apstiprināšanai.
0. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.
0. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem.
0. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar tāmju dokumentāciju.
0. nodrošināt tīrību Objektā un tam piegulošajā teritorijā visā Darbu izpildes laikā.
0. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
0. pirms akta par Darbu pieņemšanu apstiprināšanas sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).
0. nodrošināt, ka Darbu laikā Objektā atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs.
0. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
0. Darba izpildes laikā Izpildītājam jāievēro citu personu intereses attiecībā uz ēkas izmantošanu, jāsadarbojas ar citām personām un jāievēro ēkas izmantošanas aizliegumi šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
0. Veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, kas garantē Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības.
0. Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, rakstveidā saskaņojot tos ar Pasūtītāju.
0. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri saskaņā ar  Līgumu nav uzdoti.
0. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajā pielikumā, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Izpildītājs rakstveidā informē Pasūtītāju.
0. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Darbus, kas ir paredzēti tāmē, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma cena par neveiktajiem darbiem.
1. PASŪTĪTĀJA  UN MAKSĀTĀJA SAISTĪBAS
1. Pasūtītājs apņemas:
0. ierādīt Izpildītājam Darbu izpildes vietu.
0. pieņemt no Izpildītāja izpildīto Darbu pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par labu.
0. samaksāt Līgumā noteikto līguma cenu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.
1. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītajiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Izpildītājam Līgumā norādītajā apmērā un termiņā.
1. Pasūtītāja tiesības:
3. saņemt no Pasūtītāja un Izpildītāja apmaksas veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;
3. ja pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz būvdarbu veicējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu;
3. ja Pasūtītājs būvdarbus pieņem, tad būvdarbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas;
3. pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus no Pasūtītāja un Izpildītāja, kas nepieciešami apmaksas veikšanai. 
1. DARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA
2. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Darbu izpildes vietā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Darbu izpildes vietā. 
2. Izpildītājs, veicot Darbus, ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, tajā skaitā par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasību ievērošanu, kā arī citu normatīvo aktu, kas regulē šādu darbu veikšanu, darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
2. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā. 
2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
2. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Darbu izpildes vietā vai nodarīto kaitējumu. 
2. Izpildītājs apņemas, ka Darbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
1. GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
0. Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos vai materiālos nav defektu.
0. Izpildītājs garantē, ka Darba izpildē izmantotie materiāli atbilst Līguma noteikumiem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, tie nodrošināti ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti. 
0. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 
0. Darba un Darbu izpildei izmantojamo materiālu, konstrukciju u.c. garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma.
0. Ja konkrētajam būvizstrādājumam ražotājs noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja garantijas termiņš.  
0. Ja Darbu garantijas perioda laikā ir atklāti Darbu (būvdarbu, Darbu izpildē izmantoto materiālu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Izpildītājam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
0. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. 
0. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Defektu akta sagatavošanā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sagatavošanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sagatavot. Akts tiek sagatavots vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Izpildītājam, divi - Pasūtītājam. 
0. Par defektu novēršanu tiek sagatavots defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sagatavošanu.
0. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  
0. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu.  
0. Ja Darbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu veic trešā persona, Darbu garantija Objektam saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts defekts, materiālu un Darbu izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona.   
0. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi un teritorijas uzkopšana, u.c. izmaksas.
0. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu garantiju pilnā apmērā visā Darbu garantijas periodā. 
0. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu. 
0. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Izpildītājs garantē Darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un ēkas darbības netraucēšanu.
0. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem. 
0. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, eksperti.
0. Ja Puses nevar vienoties par defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina tiesā pēc nekustamā īpašuma piekritības. 
0. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 
1. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, PUŠU ATBILDĪBA
1. Puses ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.  
1. Puses ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
1. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
2. Izpildītājam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;
2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu; 
2. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
2. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.
1.  	Izpildītājs Līguma izpildes laikā atbild par:
3. Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
3. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;
3. mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;
3. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;  
3. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
3. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
3. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 
3. pārbaudē atklāto defektu novēršanu;
3. Darbu izpildes vietā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvu aktu prasībām;
3. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem; 
3. Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;
3. par citām saistības, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.
1.  	Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.
1. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs arī uzņemas Darbu izpildes vietas, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīdi.
1. Līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanai Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.  
1. Pretenzijas par Darba kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Darbu garantijas laikā, kā arī Darbu veikšanas laikā. 
1. Ja Izpildītājs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja iekasēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.
1. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Izpildītāju, tad Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi nesamaksātās summas. 
1. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus vai trūkumus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja iekasēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 
1. Par rakstveida atbildēšanas pienākuma nokavējumu Puse, kura nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, maksā līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu.
1. Par neierašanos uz Līgumā noteikto aktu sagatavošanu pēc uzaicinājuma saņemšanas un uzaicinājumā norādītajā laikā, Puse, kura neierodas uz attiecīgā akta sagatavošanu maksā līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu.
1. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 
1. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Izpildītāju par jau paveiktajiem Darbiem un iegādātajiem materiāliem un sedz Izpildītāja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis.
1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
1. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma cenas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju.  
1. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
2. Pusēm, savstarpēji vienojoties, Līguma noteikumi var tikt grozīti attiecībā uz – Līguma termiņu, Darbu apjomiem, Līguma cenu, izmantojamajiem materiāliem un metodēm.
2. Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja tam ir objektīvs pamatojums un grozījumi ir nepieciešami iepirkuma līguma mērķa sasniegšanai.
2. Pasūtītājam Darbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
2. grozījumi ir nebūtiski;
2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
2. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
2. Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
3. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3.punktā noteiktajos gadījumos, ja līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3.punktā;
3. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajā gadījumā.
2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā grozījumi ir pieļaujami, kad Pasūtītājam, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu, lietderīgu izlietošanu, novērstu Darbu plānošanas nepilnības, Darbu izpildes laikā ir nepieciešams koriģēt būvdarbu apjomus, aizvietojot materiālus vai Darbus, vai veicot papildus Darbus, grozījumu vērtībai nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja tas ir pamatots ar Darbu laikā, konstatēto  papildu darbu apjomu.
2. Darbu izpildes termiņu Pasūtītājs var pagarināt šādos gadījumos:
5. ja tiek palielināti izpildāmie Darbi - proporcionāli veicamo Darbu apjomam;
5. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Izpildītāja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Izpildītājs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas tieši kavē saistību izpildi) – atbilstoši šo apstākļu ilgumam.
2. Ja Puses 20 (divdesmit) dienu laikā nespēj panākt Līguma punktā paredzēto vienošanos par Darbu apturēšanu, izmaiņām vai grozījumu veikšanu, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām, un/vai pārsniedz Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs:
6. atteikties no pieprasītajām izmaiņām, vai
6. apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju.
2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:
7. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai kompetenta iestāde secīgi, divu mēnešu laikā ir sastādījusi un nosūtījusi Izpildītājam 3 (trīs) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;
7. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu; 
7. Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas; 
7. Ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu un, ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā;
7. Par Izpildītāju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
7. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos.
2. Pasūtītājs ir tiesīgs  vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, ja:
8. Izpildītājam atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu izpildīt nav iespējams;
8. Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams.
2. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas- pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīvi un termiņā izpildītajiem Darbiem.
2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, kuras skaita no brīža, kad pagājis Līguma 2.3. punktā noteiktais termiņš.
1. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN JAUNU APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTES KĀRTĪBA
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
8. Līguma izpildē Izpildītāja iesaistītā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
8. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
8. Izpildītāja iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
8. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkumā iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
8. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītāja piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 
4. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.
4. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
4. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā. Visi šī Līguma pielikumi, pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
4. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts, ieskaitot pielikumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
4. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
10.5.1. Pielikums Nr. 1  - Tehniskā specifikācija  1 (viena) datne;
10.5.2.  Pielikuma Nr. 2 -  Tehniskais - Finanšu piedāvājums 1 (viena) lapa.
1. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:                                                       Izpildītājs:                         
Ogres novada pašvaldība                             
Juridiskā adrese: Brīvības iela 33,                  
Ogre, Ogres novads, LV-5001                        
Reģ. Nr.: 90000024455                                   
Bankas rekvizīti: Valsts kase                          
Kods: TRELLV22                                          
Konts: LV25TREL9800890740210               
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