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Vispārīgā informācija

1.1. Iepirkuma procedūra, nosaukums un identifikācijas numurs
1.1.1. Iepirkuma procedūras veids – atklāts konkurss.
1.1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs – atklāts konkurss „Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22 (turpmāk – Konkurss).
1.1.3. Konkurss tiek rīkots, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu Konkursa priekšmeta regulējošo normatīvo aktu prasības.
1.1.4. Iepirkumu paredzēts finansēt no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projekta Nr. 2.2.2.2/2/25/A/012 "Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstība pieejamības uzlabošanai Talsu un Tukuma novados" īstenošanai piešķirtā finansējuma un Pasūtītāja finanšu līdzekļiem.

1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””

	Adrese
	Raudas iela 30C, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101, Latvija

	Reģistrācijas numurs
	40003525848

	Pasūtītāja interneta adrese:
	https://piejuraatkritumi.lv

	Pasūtītāja pircēja profila adrese Elektronisko iepirkumu sistēmā 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1459

	Kontaktpersona
	Ģirts Tiļļa, tālr. 26665787, 
e-pasts: iepirkumi@piejuraatkritumi.lv



1.3. Piegādātājs
Fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (turpmāk – Piegādātājs).

1.4. Pretendents
Pretendents ir piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents).

1.5. Iespējas iepazīties ar Konkursa nolikumu un saņemt to
1.5.1. [bookmark: _Ref38365343]Konkursa dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1459), kurā Piegādātājs Konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskajā formātā.
1.5.2. Konkursa nolikuma grozījumi, atbildes uz Piegādātāju jautājumiem un papildus informācija par Konkursu tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai par Konkursu un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.5.3. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie Piegādātāji jebkuru papildu informāciju par Konkursu ir saņēmuši brīdī, kad tā publicēta Pasūtītāja (pircēja) profilā šī Konkursa sadaļā. 

1.6. Informācijas apmaiņa un papildu informācijas pieprasīšanas kārtība
1.6.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju / iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā, izmantojot EIS vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu. 
1.6.2. Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai nosūtot pieprasījumu Konkursa nolikuma 1.2.apakšpunktā norādītajai kontaktpersonai elektroniski. Ja jautājums netiek nosūtīts EIS sistēmā, tajā jānorāda Konkursa nosaukums un identifikācijas numurs.
1.6.3. Ja ieinteresētais Piegādātājs laikus rakstiski pieprasa papildu informāciju par Konkursa nolikumu, Komisija to sniedz piecu darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Konkursa nolikuma 1.7.1.apakšpunktā.
1.6.4. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks nosūtīta piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, kā arī publicēta Pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

1.7. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.7.1. [bookmark: _Ref38365063][bookmark: _Ref38366512]Piedāvājumi jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā ne vēlāk kā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā paziņojumā. 
1.7.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. Tie netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. 

1.8. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
8. Piedāvājumus atver vienlaikus EIS e-konkursu apakšsistēmā, iepirkuma sadaļā “Atvēršana”, pēc četrām stundām pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē attiecīgajā paziņojumā.
1.8.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam Pretendents var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.8.2. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā piecpadsmit minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

1.9. Personas datu apstrāde
1.9.1. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības 6.panta pirmās daļas b) un c) apakšpunktu. 
1.9.2. Konkursa norises laikā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisko personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Konkursa norisi, pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu, iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi, atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem. 
1.9.3. Iegūto personas datu pārzinis ir SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, juridiskā adrese: Raudas iela 30C, Tukums, Tukuma novads, LV – 3101, Latvija, e – pasta adrese: piejura@piejuraatkritumi.lv.
1.9.4. Pasūtītājs nenodos trešajām personām Konkursa norises laikā iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad:
1.9.4.1. persona datu nodošana nepieciešama Konkursā iesniegto piedāvājumu izvērtēšanai;
1.9.4.2. noslēgtā iepirkuma līgumā ir paredzēta datu nodošana trešajām personām;
1.9.4.3. normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
1.9.5. Pretendents nodrošina visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistiem, darbiniekiem, kontaktpersonām u.c.) datu apstrādei, kuru veiks Pasūtītājs gan iepirkuma procedūrā, gan līguma izpildē, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, informēšanu par paredzēto personas datu apstrādi.
1.9.6. Iegūtie personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.
1.9.7. Pasūtītājs iznīcina Konkursa norises laikā iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas datu apstrādes mērķis un personas datu apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Konkursa nolikumu un Konkursa rezultātā noslēgto līguma izpildi.
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1.10. Iepirkuma priekšmets un apjoms
1.10.1. Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, Latvijas Republikā spēkā esošos būvniecību regulējošos un citus normatīvos aktus (turpmāk – Pakalpojums).
1.10.2. CPV kods: 45000000-7 Celtniecības darbi. Papildus CPV kods: 71000000-8 Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi; 71242000-6 Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana; 71248000-8 Projekta un dokumentācijas uzraudzība; 71250000-5 Arhitektūras inženiertehniskie un mērniecības pakalpojumi.
1.10.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.10.4. Pretendents iesniedz 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.

1.11. Līguma izpildes termiņš un vieta
1.11.1. Līguma izpildes termiņš: Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 8 (astoņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Būvdarbu izpildes termiņš ir 8 (astoņu) nedēļu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) dienas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā[footnoteRef:1]. [1:  Šeit un turpmāk nolikumā un tā pielikumos termins "nodošana ekspluatācijā" nozīmē būvobjekta nodošanu ekspluatācijā vai – ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodošana ekspluatācijā nav nepieciešama – būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanu.] 

1.11.2. Būvobjektu atrašanās vieta:
1) Smilšu iela K, Tukums, Tukuma novads (kadastra apzīmējums 9001 001 0762);
2) Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads (kadastra apzīmējums 9001 001 0483  8001);
3) Alejas iela K, Tukums, Tukuma novads (kadastra apzīmējums 9001 008 0427);
4) Zīļu iela 10 A, Kandava (kadastra apzīmējums 9011 001 0707  8001);
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1.12. Piedāvājuma noformējuma un iesniegšanas prasības:
1.12.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:
1.12.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ievietotās formas. 
1.12.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.12.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.12.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
3.1.2.1. iesniedzot piedāvājumu, Piegādātājs to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Piegādātājs ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu (PIL 38.panta astotā daļa).
3.1.2.2. piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīts dokuments).
3.1.3. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja kāds no piedāvājuma dokumentiem tiks iesniegts citā valodā, tad tam jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
3.1.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt visiem Konkursa nolikuma (tajā skaitā tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī Konkursa sadaļā) nosacījumiem.
3.1.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
3.1.6. Ja piedāvājums saturēs kādu no 3.1.5.apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3.1.7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, attiecīgi to noformējot “Grozījumi” vai “Atsaukums”.
3.1.8. Piedāvājumā jāietver:
3.1.8.1. Pieteikums par piedalīšanos Konkursā, kas sagatavots atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumā norādītajai formai;
3.1.8.2. Pretendentu atlases dokumenti (skatīt Konkursa nolikuma 4.1.-4.4.punktu) vai Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments (skatīt Konkursa nolikuma 4.5.punktu);
3.1.8.3. Tehniskais piedāvājums (skatīt Konkursa nolikuma 4.6.punktu);
3.1.8.4. Finanšu piedāvājums (skatīt Konkursa nolikuma 4.7.punktu).
3.1.9. Piedāvājuma noformēšana:
3.1.9.1. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus. Ja Pretendents iesniegs piedāvājuma variantus, tā piedāvājums tālāk netiks vērtēts un tiks noraidīts.
3.1.9.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 

4. [bookmark: _Toc234249434]Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

4.1. [bookmark: _Ref38401943]Pieteikums par piedalīšanos Konkursā
4.1.1. Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai Konkursā, kurš sagatavots saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.pielikumā pievienoto formu, klāt pievienojot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu saskaņā ar Konkursa nolikuma 2.pielikumu. 
4.1.2. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, ko apliecina pieteikumam pievienota pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
4.1.3. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, papildus jāiesniedz visu apvienībā iesaistīto Piegādātāju vai Piegādātāju pilnvaroto personu parakstīti dokumenti, kas pierāda Piegādātāju uzņemtās saistības attiecībā pret šī Iepirkuma realizāciju, kā arī informācija par pilnvaroto personu, kas pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību.
4.1.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.
4.1.5. Komisija pieprasa informāciju no Uzņēmuma reģistra, lai gūtu pārliecību par Pretendenta (tajā skaitā piegādātāju apvienības dalībnieku, personālsabiedrības biedru, piesaistīto apakšuzņēmēju un uzņēmēju, uz kuru iespējām pretendents balstās līguma izpildē) pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu. Ja kāda no minētajām personām nav reģistrēta Latvijā, tai jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šī persona ir reģistrēta atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī informācija par pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu.

4.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai:
	Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.2.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība – visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

Šī prasība attiecas arī uz apakšuzņēmējiem un personām, uz kuras spējām pretendents balstās.
	4.2.1.1. Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv;
4.2.1.2. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, jāiesniedz:
1) komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs (ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz šāda veida reģistrāciju) izdots dokuments par reģistrācijas faktu;
2) kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu vai līdzvērtīgu dokumentu (ja attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz šādas izziņas izsniegšanu) par valdes/padomes sastāvu, patiesajiem labuma guvējiem, un paša Pretendenta apliecinājumu, ka informācija joprojām ir aktuāla (informācija nepieciešama, lai veiktu pārbaudi atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktajam).

	4.2.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem ir jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu vērtību un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
	4.2.2.1. Jāiesniedz informācija par apvienības dalībniekiem, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru un pārstāvja amatu, vārdu un uzvārdu, un nolikuma 4.2.2.punktā minētā vienošanās.

	4.2.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) ceļu projektēšanas sfērā (jomā) un elektroietaišu (spriegums līdz 1 kV) projektēšanas sfērā (jomā), kā arī ir jābūt tiesībām veikt ceļu būvdarbus un elektroietaišu (spriegums līdz 1 kV) būvdarbus.

Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. 

Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (kas dod tiesības veikt darbus attiecīgajā sfērā (jomā)), saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām. Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības sniegt pakalpojumu vai veikt būvdarbus attiecīgajā jomā (sfērā) un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
	4.2.3.1. Attiecībā uz Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētām personām Pasūtītājs par šo personu atbilstību nolikuma 4.2.3. punkta prasībām pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)).

4.2.3.2. Personām, kuras reģistrēts Latvijas Republikā, bet nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad persona apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā attiecīgajās sfērās (jomās) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

4.2.3.3. Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt nolikuma 4.2.3. punktā noteiktos projektēšanas darbus un būvdarbus vai, piemēram, jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, un jāiesniedz šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tas apņemas reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā attiecīgajās sfērās (jomās) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.




4.3. [bookmark: _Ref38400100]Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli:
	Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	4.3. 
4.3.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada pārskata rezultātiem, raksturo.
1) likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
2) pozitīvs pašu kapitāls.
Pretendentiem, kuri dibināti vēlāk un kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, finanšu un saimnieciskās darbības rādītāju atbilstību nolikuma 4.punktā norādītajam nosaka, pamatojoties uz pretendenta starpperiodu pārskatu.  
Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 4. punkta prasībām.
	[bookmark: _Hlk29813681]4.3.1.1. Jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā un pretendenta pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļas – bilanču un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. 

4.3.1.2. Vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz starpperioda pārskats par pretendenta visu saimnieciskās darbības laiku, kuru pārbaudījis zvērināts revidents,  ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu.

4.3.1.3. Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām spējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz nolikuma 4.3.1.1. un 4.3.1.2.punktā norādītā informācija.



4.4. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām:
	[bookmark: _Toc141341761][bookmark: _Toc141785292]Pasūtītāja izvirzītās prasības Pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	4.4. 
4.4.1. Pretendents, vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viens no apvienības dalībniekiem, ne agrāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir veicis:
1) vismaz 2 (divu) būvprojektu izstrādi, kur katrā veikta atkritumu infrastruktūras (tai skaitā šķiroto atkritumu savākšanas punkta vai laukuma, atkritumu šķirošanas laukuma, atkritumu pārkraušanas laukuma vai cita atkritumu apsaimniekošanas objekta) projektēšana, ar nosacījumu, ka būvprojekts ir saskaņots un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi).
2) būvdarbus vismaz 2 (divos) objektos, kur katrā objektā veikta atkritumu infrastruktūras (tai skaitā šķiroto atkritumu savākšanas punkta vai laukuma, atkritumu šķirošanas laukuma, atkritumu pārkraušanas laukuma vai cita atkritumu apsaimniekošanas objekta) izbūve (jaunbūve) vai pārbūve, ar nosacījumu, ka objekts ir pilnībā pabeigts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nodots ekspluatācijā (vai saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
 
Pretendenta pieredze tiks uzskatīta par atbilstošu nolikuma 4.4.1.punkta prasībām, ja kāds no nolikuma 4.4.1.punkta 1) apakšpunkta prasībām atbilstošiem būvprojektiem būs izstrādāts un kāds no nolikuma 4.4.1.punkta 2) apakšpunkta prasībām atbilstošiem objektiem būs izbūvēts vai pārbūvēts viena apvienotā projektēšanas un būvdarbu līguma ietvaros.
	[bookmark: _Hlk135527799]4.4.1.1. Jāiesniedz informācija saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu par pretendenta veiktajiem darbiem atbilstoši nolikuma 4.4.1.punkta 1) apakšpunktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, projektējamā objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu izpildes periodu, norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un atbilstoši nolikuma 4.4.1.punkta 2) apakšpunktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes periodu, izpildes vietu, norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā, un obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem darbu sarakstā norādītajiem objektiem, kurās apliecināta pretendenta pieredze nolikuma 4.4.1.punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas objektīvi apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).


	4.4.2. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz vienam apvienības dalībniekam iepirkuma līguma izpildē jānodrošina vismaz šādus galvenos speciālistus:
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1) [bookmark: _Hlk509938286]Būvprojekta vadītājs – arhitekts vai projektētājs ar sertifikātu ceļu projektēšanā, kuram ne agrāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze būvprojekta vadītāja pienākumu izpildē vismaz 2 (divu)  būvprojektu izstrādē, kurā  katrā veikta atkritumu infrastruktūras (tai skaitā šķiroto atkritumu savākšanas punkta vai laukuma, atkritumu šķirošanas laukuma, atkritumu pārkraušanas laukuma vai cita atkritumu apsaimniekošanas objekta) projektēšana, ar nosacījumu, ka projekts ir saskaņots un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi). 
2) Būvdarbu vadītājs – būvspeciālists, kuram ir būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā un kuram ne agrāk kā iepriekšējo  5 (piecu) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze būvdarbu vadītāja pienākumu izpildē vismaz 2 (divos) objektos, kurā katrā veikta atkritumu infrastruktūras (tai skaitā šķiroto atkritumu savākšanas punkta vai laukuma, atkritumu šķirošanas laukuma, atkritumu pārkraušanas laukuma vai cita atkritumu apsaimniekošanas objekta) izbūve (jaunbūve) vai pārbūve, ar nosacījumu, ka objekts ir pilnībā pabeigts un nodots ekspluatācijā.

4.4.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz vienam apvienības dalībniekam, iepirkuma līguma izpildē jānodrošina vismaz šādu būvspeciālistu piesaisti:
Būvdarbiem:
1) būvspeciālists ceļu būvdarbu vadīšanā;
2) būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV;
Projektēšanas darbiem:
3) būvspeciālists ceļu projektēšanā;
4) būvspeciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV.

	4.4.2.1. Jāiesniedz informācija saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu, kas apliecina nolikuma 4.4.2. punkta 1) apakšpunktā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, projektējamā objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu izpildes periodu, norādot datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, un informācija, kas apliecina nolikuma 4.4.2. punkta 2) apakšpunktā norādīto speciālistu pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, būvdarbu izpildes periodu, izpildes vietu, norādot datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā, obligāti pievienojot darbu pasūtītāju izziņas (atsauksmes) par visiem darbu sarakstā norādītajiem objektiem, kurās tiek apliecināta pretendenta piedāvāto speciālistu pieredze nolikuma 4.4.2. punktā minēto darbu veikšanā (ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt darbu pasūtītāja izziņas, jāiesniedz citi dokumenti, kas objektīvi apliecina speciālistu pieredzes atbilstību nolikuma prasībām).

4.4.2.2. Jāiesniedz informācija par nolikuma 4.4.3.punktā prasītajiem speciālistiem saskaņā ar nolikuma 3. pielikumu.

4.4.2.3. Jāpievieno nolikuma 4.4.2. un 4.4.3. punktā norādīto speciālistu apliecinājumus par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiek atzīts par konkursa uzvarētāju, un pretendentam jānorāda, kāds būs tiesisko attiecību veids (darba līgums, uzņēmuma līgums, vai tml.) starp pretendentu un nolikuma 4.4.2. un 4.4.3.punktā norādītajiem speciālistiem.

4.4.2.4. Par speciālistu būvprakses sertifikātu esamību atbilstoši nolikuma 4.4.2. un 4.4.3. punktam, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv)).

4.4.2.5. Attiecībā uz ārvalstu speciālistu:

· kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt 4.4.2. un 4.4.3. punktā norādītos pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu;
· kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – pretendentam jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālistu profesionālo kvalifikāciju sniegt 4.4.2. un 4.4.3. punktā norādītos pakalpojumus un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents  konkursa otrajā kārtā iegūst tiesības slēgt līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tie iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 

	4.4.4. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku kopā, rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam (iekārtām, instrumentiem u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai līguma izpildei
	4.4.4.1. Jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka tā rīcībā ir tehniskais personāls un aprīkojums (iekārtas, instrumenti u.c.), kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai iepirkuma līguma izpildei.

	4.4.5. Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt konkursa priekšmetā ietilpstošo pakalpojumu vai būvdarbu sniegšanai apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vai būvdarbu vērtība ir 10 000 euro vai lielāka, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam un/vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nododamo darbu apraksts, šo darbu apjoms (vērtība), un kurā apakšuzņēmējs vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus gadījumā, ja pretendentu tiks atzīts par uzvarētāju. 
	4.4.5.1. Jāiesniedz apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju saraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja amatu vārdu, uzvārdu un apakšuzņēmējam vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam nododamo darbu aprakstu un vērtību, un nolikuma 4.4.5.punktā minētā vienošanās.
4.4.5.1. Jāiesniedz apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumā norādīto veidni, kas apliecina katra apakšuzņēmēja gatavību veikt pakalpojumus/piegādes iepirkuma līguma ietvaros, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus.

	4.4.6. Pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu kvalifikāciju vai nolikuma prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumu vai veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Ja pretendents (arī apvienība), lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
	4.4.6.1. Jāiesniedz personu, uz kuras spējām balstās, saraksts saskaņā ar nolikuma 4. pielikumu, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru, pārstāvja amatu vārdu, uzvārdu un šai personai nododamo darbu aprakstu un vērtību, un nolikuma 4.4.6.punktā minētā vienošanās vai apliecinājums.
4.4.6.2. Jāiesniedz personas, uz kuras spējām Pretendents balstās, apliecinājumu saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.pielikumu, kas pierāda, ka Pretendentam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un ka šie resursi Pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku.



4.5. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – ESPD)
4.5.1. Pasūtītājs pieņem ESPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Piegādātājs izvēlējies iesniegt ESPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai lielāka. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Piegādātājs var iesniegt Pasūtītājam ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
4.5.2. ESPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula Nr.2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (regulas 2.pielikums), vai izmantojot tiešsaistes pakalpojumu, kas pieejams: http://espd.eis.gov.lv/.
4.5.3. Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – D iedaļas.
4.5.4. Ja Pasūtītājs pieņēmis lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kurš kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām izvēlējies ESPD, Pretendentam piecu kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja informatīvās vēstules par iespējamo līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nosūtīšanas dienas Pasūtītājam jāiesniedz Konkursa nolikuma 4.2.-4.4.apakšpunktā minētie kvalifikāciju apliecinošie dokumenti.

4.6. [bookmark: _Ref38396614]Prasības Tehniskajam piedāvājumam:
4.6.1. [bookmark: _Ref38396632]Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikuma 6.pielikumā norādītajai veidnei “Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums”.
4.6.2. Tehniskajam piedāvājumam jāpievieno:
1) Piedāvātā projektēšanas un būvdarbu organizācija un pielietojamās tehnoloģijas apraksts, t.sk. rasējumi un tabulas, ja tādas tas uzskata par nepieciešamām;
2) Darbu organizācijas shēma - ir jāparāda konkrēti šim Līgumam paredzētā organizācijas kārtība, kurā iekļauts Pasūtītājs un Izpildītājs, norādot sadarbības saites Līguma ietvaros;
3) Projektēšanas un Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks (nedēļās), kurā atspoguļotas galvenās aktivitātes, norādot to izpildes secību un periodu, kādā Pretendents plāno veikt Darbus;

4.7. Prasības Finanšu piedāvājumam:
4.7.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši Konkursa nolikuma 7. un 8.pielikumā norādītajai formai.
4.7.2. Finanšu piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu un izmaksām, kas saistītas ar līguma izpildi (nodokļi, nodevas (izņemot PVN), administrācijas, transporta izmaksas, darbs, materiāli u.c. saistītās izmaksas). Pasūtītājs nemaksās nekādus pretendenta papildus izdevumus, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā.
4.7.3. Finanšu piedāvājumā norāda cenas EUR bez PVN, ar precizitāti 2 (divas) decimālzīmes aiz komata. 

5. [bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc234249435]Piedāvājumu vērtēšana

5.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi, finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtā sēdē. 
5.2. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic piecos posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no turpmāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1.posmu, kur Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību Konkursa nolikuma prasībām būtiskumu), tā piedāvājums tiek noraidīts (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā tas netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
5.2.1. 1. posms – Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Konkursa nolikuma 3.punktā un citos punktos norādītajām noformēšanas prasībām. 
5.2.2. 2. posms – Pretendentu atlase 
Komisija pārbauda, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti vai ESPD un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību Konkursa nolikuma 4.1. – 4.5.apakšpunktā norādītajām prasībām. 
5.2.3. 3. posms – Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Komisija novērtē, vai tehniskais piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma 4.6.apakšpunktā norādītajām prasībām.
5.2.4. 4. posms – Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude:
Komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma 4.7.apakšpunktā noteiktajām prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (skatīt Konkursa nolikuma 6.sadaļu “Aritmētisko kļūdu labošana”). 
5.2.5. 5. posms – Piedāvājumu vērtēšana:
5.2.5.1. [bookmark: _Ref38402751]Komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ņemot vērā iegūto punktu skaitu, t.i., saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir tas, kurš iegūs vislielāko punktu skaitu, atbilstoši šādiem nosacījumiem un kritērijiem:
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Kritērija vērtēšanai izvirzītās prasības un aprēķina metodika

	A kritērijs. Finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena EUR bez PVN.
	80
	Punkti pretendentu piedāvājumiem tiek aprēķināti pēc šādas formulas:
A= A min./A pret x 80, kur:
A – vērtējamā pretendenta iegūtais punktu skaits;
A min. – zemākā finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena (EUR bez PVN);
A pret. – vērtējamā pretendenta finanšu piedāvājumā norādītā kopējā cena (EUR bez PVN);
80 – maksimālais punktu skaits kritērijā.

	B Kvalitātes kritērijs. Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošina būv
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speciālistu – arhitektu vai projektētāju, kuram ne agrāk kā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (kā arī periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) ir pieredze būvprojekta izstrādē, kura ietvaros veikta padziļinātā atkritumu 
savākšanas konteinera izbūves  projektēšana, ar nosacījumu, ka projekts ir saskaņots un akceptēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi). 
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	Par Pretendenta piesaistītā būv
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speciālista - arhitekta vai projektētāja, pieredzi atbilstoši B Kvalitātes kritērija prasībām punktus piešķir šādā kārtībā: 

1) Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošina būv
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
188. 
188. 
188. 
188. 
188. 
speciālistu – arhitektu vai projektētāju, ar B Kvalitātes kritērija prasībām atbilstošu pieredzi vismaz viena būvprojekta izstrādē - pretendents saņem 15 punktus;

2) Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē nodrošina 
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1.1. speciālistu – arhitektu vai projektētāju, ar B Kvalitātes kritērija prasībām atbilstošu pieredzi divu vai vairāku būvprojektu izstrādē - pretendents saņem 20 punktus.

Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē nenodrošina būv
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speciālistu – arhitektu vai projektētāju, ar B Kvalitātes kritērija prasībām atbilstošu pieredzi - pretendents saņem 0 punktus. 

Pretendenta piesaistītā būv
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speciālista - arhitekta vai projektētāja, pieredzes izvērtēšanai atbilstoši B Kvalitātes kritērijam Pretendentam jāiesniedz informācija un dokumenti atbilstoši 4.4.2.1. un 4.4.2.3. -4.4.2.5.apakšpunktā noteiktajam.
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5.2.5.2. [bookmark: _Ref38404491]Ja Komisija konstatēs, ka divu vai vairāku pretendentu piedāvājumiem ir vienāds punktu skaits, Komisija izvēlēsies tā Pretendenta piedāvājumu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu vērtēšanas kritērijā A.
5.2.5.3. Komisija pārbauda, vai saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.2.5.1.apakšpunktu izvēlētā Pretendenta iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (skatīt Iepirkuma nolikuma 7.sadaļu “Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude”).
5.2.5.4. Komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neattiecas PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (skatīt Konkursa nolikuma 8. sadaļu “Izslēgšanas nosacījumu pārbaude”).
5.3. Iepirkuma komisija ir tiesīga Konkursa nolikuma 5.2.2.apakšpunktā norādīto pretendentu atlasi (kvalifikācijas atbilstības pārbaudi), Konkursa nolikuma 5.2.3.apakšpunktā norādīto pretendentu tehniskā piedāvājuma pārbaudi un Konkursa nolikuma 5.2.4.apakšpunktā norādīto pretendentu finanšu piedāvājuma pārbaudi (izņemot aritmētisku kļūdu labojumu) veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Šādā gadījumā iepirkuma komisija sākotnēji veic pretendentu piedāvājumu noformējumu pārbaudi (Konkursa nolikuma 5.2.1.apakšpunkts) un pārbauda vai iesniegtajos Finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendentam, kuram atbilstoši Konkursa nolikuma 5.2.5.1.apakšpunktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, komisija veic finanšu piedāvājumu pārbaudi, tehniskā piedāvājumu pārbaudi un atlases (kvalifikācijas) dokumentu pārbaudi. 
5.4. Komisija turpmāk piedāvājumu neizskata un attiecīgā Pretendenta piedāvājumu noraida gadījumā, ja konstatē jebkuru no turpmāk minētajiem apstākļiem:
5.4.1. piedāvājums neatbilst kādai Konkursa nolikumā noteiktajai prasībai un attiecīgā neatbilstība nav uzskatāma par formālu, ievērojot samērīguma principu;
5.4.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu;
5.4.3. Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju;
5.4.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc.
5.5. Ja Komisija nekonstatē kādu no iepriekš uzskaitītajiem šķēršļiem, tā pieņem lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pretendentam, kura piedāvājums atbilst Konkursa nolikuma prasībām un ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6. [bookmark: _Toc479593819][bookmark: _Toc234249436]Aritmētisko kļūdu labošana

6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu.
6.2. Ja iepirkuma komisija piedāvājumā konstatē aritmētiskās kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo.
6.3. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
6.4. Turpmākajā piedāvājumu vērtēšanā Komisija ņem vērā tikai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā labotās kļūdas.

7. [bookmark: _Nepamatoti__lēta_piedāvājuma_noteik][bookmark: _Toc64201430][bookmark: _Toc64201625][bookmark: _Toc64264074][bookmark: _Toc65454243][bookmark: _Toc65862773][bookmark: _Toc65956612][bookmark: _Toc65967971][bookmark: _Toc72766068][bookmark: _Toc73116768][bookmark: _Toc79552068][bookmark: _Toc141341764][bookmark: _Toc141785295][bookmark: _Toc440978209][bookmark: _Toc479593820][bookmark: _Toc234249437]Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude

7.1. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina Pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. 
7.2. Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās saskaņā ar PIL 53.pantu.

8. [bookmark: _Toc479593821][bookmark: _Toc452360917][bookmark: _Toc234249438]Izslēgšanas nosacījumu pārbaude

8.1. [bookmark: _Hlk121412899]Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, ja uz Pretendentu ir attiecināms jebkurš no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām, vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.  
8.2. Komisija pārbaudi attiecībā uz Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic, ievērojot PIL 42.pantā noteikto kārtību.
8.3. [bookmark: _Ref38403824][bookmark: _Toc517881613]Ja ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents, kuram atbilstoši Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Komisijas pieprasījumā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasītos dokumentus saskaņā ar PIL 42.panta piektās daļas 2.punktu, Komisija var izslēgt Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā un tā piedāvājumu neizskatīt. 
8.4. Ja pasūtītājs konstatē, ka Pretendents būtu izslēdzams no dalības Konkursā, pamatojoties uz šā likuma 42.panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 4. un 5.punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4.punktā noteiktie izņēmumi, Pasūtītājs dod Pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina Pretendenta uzticamību saskaņā ar šā panta noteikumiem.
8.5. [bookmark: _Toc517881614][bookmark: _Toc522873701][bookmark: _Toc536612501][bookmark: _Toc16685506]Pasūtītājs veic pārbaudi un izslēdz Pretendentu no dalības Konkursā, ja tiek konstatēti 2022.gada 8.aprīļa Padomes Regulas 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 1.panta 23.punktā iekļautajā 5.k panta 1.punktā noteiktie gadījumi.
8.6. [bookmark: _Toc479593822][bookmark: _Toc141785296][bookmark: _Toc141341765]Ja Pretendents tiek izslēgts no dalības Konkursā, Komisija saskaņā ar Konkursa nolikuma 5.2.5.1.apakšpunktu nosaka nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic tā pārbaudi atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām.

9. [bookmark: _Toc234249439]Lēmuma paziņošana un līguma slēgšana

9.1. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanu vai konkursa pārtraukšanu vai izbeigšanu vienlaikus informē visus Pretendentus. 
9.2. [bookmark: _Ref38405153]Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā un septītajā daļā minētos nosacījumus. 
9.3. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Konkursā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
9.4. Ar Pretendentu, kam piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiek noslēgts līgums saskaņā ar Konkursa nolikuma 10.pielikumā pievienoto līguma projektu un Pretendenta piedāvājumu.
9.5. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.6. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu.
9.7. Līgums ar izraudzīto Pretendentu tiks noslēgts, ja par Konkursā paredzēto pakalpojumu sniegšanu un būvdarbu veikšanu Pasūtītājam būs pieejami pietiekami finanšu līdzekļi. Ja Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi, Pasūtītājs var neslēgt līgumu ar Konkursā uzvarējušo Pretendentu.
9.8. Ja līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas personu apvienībai, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam (izveido personālsabiedrību, t.i., pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību) vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
9.9. Līguma slēgšanas laikā var tikt precizēti atsevišķi punkti, veicot nebūtiskus labojumus.

10. [bookmark: _Toc479593823][bookmark: _Toc141785297][bookmark: _Toc141341766][bookmark: _Toc79552070][bookmark: _Toc73116770][bookmark: _Toc72766070][bookmark: _Toc65967973][bookmark: _Toc65956614][bookmark: _Toc65862775][bookmark: _Toc65454245][bookmark: _Toc64264076][bookmark: _Toc64201627][bookmark: _Toc64201432][bookmark: _Toc64201284][bookmark: _Toc234249440]Komisijas tiesības un pienākumi

10.1. Komisijas tiesības:
10.1.1. pieaicināt ekspertus, pārliecinoties, ka uz ekspertiem neattiecas interešu konflikta ierobežojumi;
10.1.2. ja rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas;
10.1.3. Pretendentu atlases laikā pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt papildu informāciju Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
10.1.4. izdarīt grozījumus Konkursa nolikumā. Ja Komisija izdarījusi grozījumus Konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem EIS e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai;
10.1.5. jebkurā brīdī pārtraukt Konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Konkurss tiek pārtraukts.
10.1.6. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt Konkursu bez līguma noslēgšanas.
10.1.7. izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā un neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
10.2. Komisijas pienākumi:
10.2.1. ja piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Komisija pieprasa, lai Pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem;
10.2.2. ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt Pretendenta piedāvājumā iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas;
10.2.3. nodrošināt visiem ieinteresētajiem Piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem Konkursa nolikumā un sniegto papildu informāciju par Konkursa nolikumu;
10.2.4. pēc ieinteresētā Piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Konkursa nolikumu;
10.2.5. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citu publisko iepirkumu regulējošo normatīvo aktu prasībām un Konkursa nolikumu;
10.2.6. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Konkursa rezultātu paziņošanai nesniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

11. [bookmark: _Toc479593824][bookmark: _Toc141785298][bookmark: _Toc141341767][bookmark: _Toc79552071][bookmark: _Toc73116771][bookmark: _Toc72766071][bookmark: _Toc65967974][bookmark: _Toc65956615][bookmark: _Toc65862776][bookmark: _Toc65454246][bookmark: _Toc64264077][bookmark: _Toc64201628][bookmark: _Toc64201433][bookmark: _Toc64201285][bookmark: _Toc234249441]Pretendenta tiesības un pienākumi

11.1. [bookmark: _Toc141785299][bookmark: _Toc141341768][bookmark: _Toc79552072][bookmark: _Toc73116772][bookmark: _Toc72766072][bookmark: _Toc65967975][bookmark: _Toc65956616][bookmark: _Toc65862777][bookmark: _Toc65454247][bookmark: _Toc64264078][bookmark: _Toc64201629][bookmark: _Toc64201434][bookmark: _Toc64201286]Pretendenta tiesības:
11.1.1 papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Konkursa nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
11.1.2 pieprasīt papildu informāciju par Konkursa nolikumu, ievērojot Konkursa nolikuma noteikumus;
11.1.3 veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Konkursā;
11.1.4 piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14.panta otro daļu. 
11.2. Pretendentam pienākumi:
11.2.1. lejupielādējot Konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Konkursa nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā;
11.2.2. sniegt patiesu informāciju;
11.2.3. iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visus Konkursa nolikumā minētos nosacījumus;
11.2.4. rakstveidā Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu, kā arī iesniegt PIL noteiktos dokumentus, ja Komisija to pieprasa;
11.2.5. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.

12. [bookmark: _Toc107198273][bookmark: _Toc107198609][bookmark: _Toc129144173][bookmark: _Toc141341770][bookmark: _Toc141785301][bookmark: _Toc234249442]Pielikumu saraksts

1.  pielikums: Pieteikums;
2.  pielikums: Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
3.  pielikums: Informācija par pieredzi;
4.  pielikums: Informācija par apakšuzņēmējiem; 
5.  pielikums: Apakšuzņēmēja (≥10 000 euro) / personas, uz kuras spējām pretendents balstās, apliecinājums;
6.  pielikums: Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums;
7.  pielikums: Finanšu piedāvājums;
8.  pielikums: Darbu daudzumu un izmaksu saraksts (atsevišķs fails);
9.  pielikums: Līguma projekts.
[bookmark: _Toc64201290][bookmark: _Toc64201438][bookmark: _Toc64201633][bookmark: _Toc64264082][bookmark: _Toc65454251][bookmark: _Toc65862781][bookmark: _Toc65956620][bookmark: _Toc65967979][bookmark: _Toc72766077][bookmark: _Toc73116777][bookmark: _Toc79552075][bookmark: _Toc141341774][bookmark: _Toc141785305]
1.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc234249443][bookmark: _Toc536612508]Pieteikums
Atklātā konkursā „_____________________”
Iepirkuma nosaukums
(iepirkuma identifikācijas Nr.___________________)


Pretendents[footnoteRef:2],______________________________________________________________________,  [2:  Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, jānorāda visi apvienības dalībnieki, to reģistrācijas numuri un direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds.] 

Pretendenta nosaukums
reģ. Nr. _______________________, tā ________________________________________________
 	reģistrācijas numurs			direktora, vadītāja vai pilnvarotas personas vārds, uzvārds

personā ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. piesakās piedalīties atklātā konkursā „_____________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _____________________); 
2. apņemas ievērot Konkursa nolikuma prasības; 
3. atzīst sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
4. apņemas (ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus šī līguma nosacījumus saskaņā ar Konkursa nolikuma 9.pielikumu.

5. Apliecinām, ka:
5.1. mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
5.2. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un iepirkuma līgumam;
5.3. sniegsim pakalpojumu atbilstoši Tehniskajās specifikācijās un iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām.

6. Informējam, ka mūsu uzņēmums atbilst šādam uzņēmuma statusam:
	☐	Mikrouzņēmums.

	☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro).

	☐	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).

	☐	Lielais uzņēmums (nodarbināti vairāk nekā 249 darbinieki vai kura pārskata gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro un gada bilance kopumā – 43 miljonus euro).



7. Apstiprinām, ka visi iesniegtie piedāvājumā esošie dokumenti ir piedāvājumam neatņemama un saistoša šā pieteikuma sastāvdaļa.
8. Apliecinām, ka visi piedāvājumā iekļautie dokumentu atvasinājumi un tulkojumi ir atbilstoši to oriģināliem.
9. Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā:
	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, telefona nr., e-pasta adrese)
	

	Bankas nosaukums
	

	Kods
	

	Konts
	

	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	Par līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	



10. Apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji:[footnoteRef:3] [3:  Ja apakšuzņēmējus līguma izpildē neiesaista, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “neiesaista”.] 

	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

	
Vairāku apakšuzņēmēju gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.

	Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums: 
	mazais/vidējais



11. Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās:[footnoteRef:4] [4:  Ja pretendents nebalstās uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībām, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nebalstās”.] 

	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 

	
Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.




12. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība:[footnoteRef:5] [5:  Ja pretendents nav piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav”.] 

	
Informācija par to, kādu iepirkuma daļu (tajā skaitā finansiālā izteiksmē) realizēs katrs no piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībniekiem.




13. [bookmark: _Hlk121414245]Ja Pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti ārzonā.[footnoteRef:6] [6:  Ja pretendents nav akciju sabiedrība, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.] 

Ja ir ārzonā reģistrēti akcionāri, tad norādīt konkrēti kāda akciju daļa (%) tiem pieder ___________. 

14. Norāde uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: ____________________________________________________. [footnoteRef:7] [7:  Ja šādas personas nav, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav”.] 


15. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, tad jānorāda pretendenta patieso labuma guvēju/us: ____________________________________________________________________________. [footnoteRef:8] [8:  Ja šādas personas nav, šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav”. Ja pretendents ir Latvijā reģistrēts, tad šajā veidlapas sadaļā jāieraksta vārds “nav attiecināms”.] 




16. Ievērojot 2022.gada 8.aprīlī Eiropas Komisija pieņemto Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, kas stājās spēkā 2022.gada 9.aprīlī, Pretendents apliecina, ka Pretendents, persona/s, uz kuras spējām balstās, un apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10% vai lielāka no kopējās Konkursa līguma vērtības, nav: 
16.1. Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā; 
16.2. juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta 17.1.apakšpunktā minētajai vienībai; 
16.3. fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas kādas šā punkta 17.1. vai 17.2. apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm

Ar šo uzņemamies pilnu atbildību par iepirkuma procedūrā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu un atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Apliecinām, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.


	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
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2.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc234249444]Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _______________________________________
Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz atklāto konkursu „_____________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _____________________) apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:9] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [9:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šim apliecinājumam pievienotajā formā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2.apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	




(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)


Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	




	Pretendenta pārstāvja/pilnvarotās personas paraksts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
	





3.Pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc234249445]Informācija par pieredzi


	Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 4.4.1.punkta 1) apakšpunkta prasībām. 

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums
	Darbu izpildes periods*

	Datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 4.4.1.punkta 2) apakšpunkta prasībām.

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Objekta nosaukums un raksturojums, izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods*

	Datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	

	Pretendenta piesaistītā speciālista (Būvprojekta vadītājs – arhitekts vai projektētājs) [jānorāda vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__] pieredze atbilstoši nolikuma 4.4.2.punkta 1) apakšpunkta prasībām.

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums
	Darbu izpildes periods*

	Datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	5.
	
	
	
	

	6.
	
	
	
	

	Pretendenta piesaistītā speciālista (Būvdarbu vadītājs - būvspeciālists ceļu būvdarbu vadīšanā) [jānorāda vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__] pieredze atbilstoši nolikuma 4.4.2.punkta 2) apakšpunkta prasībām.

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Objekta nosaukums un raksturojums, izpildes vieta
	Būvdarbu izpildes periods*

	Datumu, kad objekts nodots ekspluatācijā

	7.
	
	
	
	

	8.
	
	
	
	

	Pretendenta piesaistītie speciālisti atbilstoši nolikuma 4.4.3.punkta prasībām [jānorāda vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__].

	Būvdarbiem

	1)
	būvspeciālists ceļu būvdarbu vadīšanā
	

	2)
	būvspeciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā līdz 1 kV
	

	Projektēšanas darbiem

	1)
	būvspeciālists ceļu projektēšanā
	

	2)
	būvspeciālists elektroietaišu projektēšanā līdz 1 kV
	




	Pretendenta piesaistītā speciālista (arhitekta vai projektētāja) [jānorāda vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.__] pieredze atbilstoši B Kvalitātes kritērija prasībām.

	Nr.p.k.
	Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Projektējamā objekta nosaukums un raksturojums
	Darbu izpildes periods*

	Datumu, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



*pakalpojumam ir jābūt sniegtam (izpildītam) ne agrāk kā no 01.01.2021. līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai. Tas nozīmē to, ka līgums var būt noslēgts arī pirms 01.01.2021., bet faktiskā pakalpojuma izpilde ir norādāma tikai no 01.01.2021.


	Pretendenta nosaukums
	

	Pretendenta reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta pārstāvis/pilnvarotā persona: 
	

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	

Paraksts
	





4.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc536612510][bookmark: _Toc234249446][bookmark: _Toc332985319][bookmark: _Toc442789939]Informācija par apakšuzņēmējiem

1. APAKŠUZŅĒMĒJS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	


	Sniedzamo pakalpojumu vērtība (EUR bez PVN)
	


	Sniedzamo pakalpojumu apraksts (norāda konkrēti kādus pakalpojumus sniegs apakšuzņēmējs)
	



2. APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJI

	Apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	


	Sniedzamo pakalpojumu vērtība (EUR bez PVN)
	


	Sniedzamo pakalpojumu apraksts (norāda konkrēti kādus pakalpojumus sniegs apakšuzņēmējs)
	





	Pretendenta nosaukums
	

	Pretendenta reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta pārstāvis/pilnvarotā persona: 
	

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	

Paraksts
	




5.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc234249447]Apakšuzņēmēja (≥10 000 euro) / personas, uz kuras spējām pretendents balstās, apliecinājums


Ar šo ____________ /Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras spējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/ apliecina, ka:[footnoteRef:10] [10:  Pretendents apliecinājumā izdzēš sadaļas, kuras nav attiecināmas.] 



1. Piekrīt piedalīties SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” organizētajā atklātā konkursā „_____________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _____________________), kā _________ /Pretendenta nosaukums/, /reģistrācijas numurs un adrese/ (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs / persona, uz kuras spējām balstās, kā arī

2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

2.1. sniegt šādus pakalpojumus (ja attiecināms):
/īss pakalpojumus apraksts atbilstoši Apakšuzņēmēju sarakstā nododamo sniedzamo pakalpojumu norādītajam apjomam/.

2.2. un nodot pretendentam šādus resursus (ja attiecināms): 
/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

2.3. nodot pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot pretendentam vai uz kādu pieredzi pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.

2.4. būt solidāri atbildīgs par iepirkuma līguma izpildi un parakstīt iepirkuma līgumu ar SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA”” (ir attiecināms, ja pretendents balstās uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām spējām).

Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras spējām balstās paraksts un vārds, uzvārds:
 ________________________________________
Amats: ___________________________________

















6.pielikums
[bookmark: _Toc466539501][bookmark: _Toc442789940][bookmark: _Toc332985318][bookmark: _Toc141785521][bookmark: _Toc141785308][bookmark: _Toc141341777]Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc536612513][bookmark: _Toc234249448]Tehniskā specifikācija / tehniskais piedāvājums [footnoteRef:11] [11:  Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 09.07.2026.] 


“Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”

1. Vispārīgā informācija 

Iepirkuma priekšmets: Šķiroto atkritumu savākšanas punktu:
a) Smilšu iela K, Tukums, Tukuma novads (kadastra apzīmējums 9001 001 0762);
b) Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads (kadastra apzīmējums 9001 001 0483  8001);
c) Alejas iela K, Tukums, Tukuma novads (kadastra apzīmējums 9001 008 0427);
d) Zīļu iela 10 A, Kandava (kadastra apzīmējums 9011 001 0707  8001);
(turpmāk – Objekts) projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi (turpmāk kopā – darbi) saskaņā ar šīs tehniskās specifikācijas prasībām, ievērojot Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumus Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, Latvijas Republikā spēkā esošos būvniecību regulējošos un citus normatīvos aktus.

Apbūves tiesību īstenošanai atdalīto zemes vienību un konteineru ieteicamais izvietojums (Objekta skice), īss apraksts, esošā situācija: 
a) Smilšu iela K, Tukums, Tukuma novads – paredzama iebrauktuve no ielas puses vieglā auto transporta piekļuvei. Konteineru izvietojums zemes vienībā plānojams tā, lai paliek brīva ielas daļa arī tad, kad piebrauc smagā tehnika. Uz ielas nav ietves. Konteinerus izvietojam dziļākajā zemes vienības stūri (skatot no Smilšu ielas puses), nodrošinot drošu un pārredzamu krustojumu. Apgaismojums paredzams no esošā elektrības staba zemes vienībā - izvērtējot iespēju pievienot papildus prožektoru. Potenciāli izvērtējama arī soliņa pārvietošana, ja nepieciešams.
[image: A aerial view of a neighborhood

AI-generated content may be incorrect.]


b) Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads  - Ieteicamais konteineru izvietojums paralēli brauktuvei. Nepieciešams veidot gājēju ietves pārbūvi, paredzot ielas līmeni, kas ļauj ērti piekļūt gan izvedējam, gan privātam transportam. Laukuma galā šūpoles, kas jānorobežo ar apstādījumiem. 
[image: A aerial view of a building

AI-generated content may be incorrect.]


c) Alejas iela K, Tukums, Tukuma novads - Nodrošināta piekļuve ceļam, netiek ierobežota stāvlaukuma ietilpībai, nav jāveic koku ciršana.



d) Zīļu iela 10 A, Kandava - Ieteicamais konteineru izvietojums perpendikulāri ēkai, ja to pieļauj esošā gājēju infrastruktūra. Vērtējams apgaismojums 
[image: A aerial view of a neighborhood

AI-generated content may be incorrect.]


Darbi jāveic atbilstoši Būvniecības likuma, Aizsargjoslu likuma, Vides aizsardzības likuma, Ministru kabineta 13.12.2016. noteikumu Nr.788 “Noteikumi par atkritumu savākšanas un šķirošanas vietām”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”, Ministru kabineta 28.04.2009. noteikumu Nr.359 “Darba aizsardzības prasības darba vietās”, Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumu Nr.574 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 “Inženiertīklu izvietojums”, Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumu Nr.545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana” prasībām un citiem saistošiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Darbi izpildāmi, ievērojot ražotāju instrukcijas, iepirkuma līguma nosacījumus, Pasūtītāja prasības un Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu (DDS), kā arī literatūru un progresīvo pieredzi šķiroto atkritumu savākšanas punktu izbūves jautājumos. 

Tehniskās specifikācijas saturā, informatīvos nolūkos, pievienota Objekta skice. Iepirkuma līguma izpildes laikā Objekta parametri var tikt mainīti.

Iepirkuma rezultātā darbus veic Izpildītājs. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu kvalitāti.

Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņus Izpildītājs plāno, ievērojot iepirkuma līguma nosacījumus, saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku, ko apstiprina Pasūtītājs pie iepirkuma līguma noslēgšanas.

Būvuzraudzība tiks nodrošināta atsevišķa iepirkuma ietvaros.

2. [bookmark: _heading=h.rgl4hqt8h1h9][bookmark: _heading=h.4kj2xrf6q16r][bookmark: _heading=h.5l0z3qcr9pel]Projektēšanas darbu Vispārīgā informācija

2.1. Projektēšanas darbu ietvaros jāizstrādā Objekta būvprojekts vai paskaidrojuma raksts (turpmāk – projekts) tehniski pareiza un funkcionējoša Objekta izbūvei. 
2.2. Visi projekta risinājumi ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Projekta izstrādes laikā, savstarpēji vienojoties ar Pasūtītāju par laiku, Izpildītājs organizē projekta izskatīšanu un apspriešanu.
2.3. Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 8 (astoņu) nedēļu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. 
2.4. Projekta noformējumam, sastāvam un projekta risinājumiem jāatbilst spēkā esošiem Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, likumiem, Ministru Kabineta noteikumiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem.
2.5. Izpildītājs nodrošina projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu un informācijas pieprasīšanu un saņemšanu no atbildīgām iestādēm saskaņā ar Latvijas Republikas būvnormatīviem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
2.6. Izpildītājs nodrošina inženierizpētes, ja tās nepieciešamas projekta izstrādei.
2.7. Projekts jāizstrādā, izsmeļoši formulējot visas tehniskās prasības, kas nepieciešamas kvalitātes nodrošināšanai, bet nepamatoti neierobežojot pielietojamos materiālus vai tehnoloģijas, kā arī neizvirzot nepamatotas konkurenci ierobežojošas prasības. 
2.8. Izpildītājs izstrādā projektu pilnā apjomā, saņem visus nepieciešamos saskaņojumos, t.sk. Pasūtītāja un nodrošina projekta akceptēšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvvaldē, t.i., saņem atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi paskaidrojuma rakstā vai būvatļaujā. Izstrādātājs veic visus nepieciešamos saskaņojumus ar institūcijām, virszemes un apakšzemes komunikāciju īpašniekiem un zemes īpašniekiem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. 
2.9. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvvaldē akceptētu projektu.
2.10. Izpildītājs veic projekta izstrādi ar saviem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, darbaspēku u.c. resursiem. Visus ar projekta dokumentācijas izstrādi saistītos izdevumus sedz Izstrādātājs.

2.11.  Projekta sastāvam jāatbilst Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām. Rekomendējamais sastāvs (ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecīgās daļas nepieciešamas):
2.11.1. Vispārīgā daļa; 
2.11.2. Ģenerālplāna un teritorijas daļa;
2.11.3. Inženierkomunikācijas (ELT);
2.11.4. Tāme/apjomi.

2.12. Veicot projektēšanas darbus, kā minimums jāņem vērā vai projektā jāietver:
2.12.1. Inženierģeoloģiskie apstākļi. Jāveic ģeotehniskā izpēte un topogrāfiskais uzmērījums.
2.12.2. Šķiroto atkritumu savākšanas punkta paredzamā darbība.
2.12.3. Jāparedz optimāli inženiertehniskie risinājumi, kas radītu optimālas apsaimniekošanas iespējas nākotnē.
2.12.4. [bookmark: _heading=h.cg8ln84jlwz]Projektēšanas gaitā pēc iespējas jāizmanto esošo inženierkomunikāciju tīkls.

3. Prasības pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem

3.1. Izpildītājam jānodrošina, lai projektā tiktu iekļauti materiāli, risinājumi un iekārtas, kuriem pēc iespējas pieejams analogs variants. 
3.2. Izpildītājam jānodrošina, lai tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās projekta sadaļās.
3.3. Izpildītājam jānodrošina, lai projektējamās sistēmas, ierīces un iekārtas ir paredzētas drošai ekspluatācijai, ietverot nepieciešamo tehnisko armatūru.
3.4. Izpildītājam jānodrošina, lai projektā tiek paredzēti elastīgi savienojumi un kompensācijas šuves tajās vietās, kur sagaidāmas plaisas, dabiskās vai mākslīgās deformācijas.

4. Vispārīgās prasības būvdarbiem 

Darbos jāiekļauj visa nepieciešamā darbaspēka, iekārtu un aprīkojuma nodrošināšana, nepieciešamie materiāli, lai pabeigtu darbus, pārbaudes, nodošana ekspluatācijā, testēšana, būvlaukuma atjaunošana, darba, tehnisko un izpildshēmu sagatavošana, darba un apkopes personāla apmācība.

Izpildītājam jāveic visi darbi un/vai jāpiegādā visas detaļas un materiāli, kas nav iepirkuma līgumā īpaši pieminēti, bet ir loģiski izrietoši no iepirkuma līguma kā būves pabeigšanai nepieciešami, it kā šādi darbi un/vai detaļas un materiāli būtu īpaši nosaukti iepirkuma līgumā.

Visi darbi jāizpilda saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un starptautiskajiem standartiem un noteikumiem. 

Būvdarbu izpildes termiņš ir 8 (astoņas) nedēļu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) dienas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.

Gadījumā, ja iepirkuma nolikumā atrodamas nesaskaņas vai pretrunas, jāvadās pēc stingrākajām prasībām vai interpretācijām.

Izpildītāja pienākumos ietilpst Objekta būves vietas un tai piegulošās teritorijas novērtēšana, uzņemoties pilnīgu atbildību un risku, kā arī visus ar būvniecību saistītos izdevumus.

Uz būvdarbu izpildes laiku Pasūtītājs nodod Izpildītājam Objekta būves vietu, par ko Pasūtītājs un Izpildītājs paraksta attiecīgu nodošanas un pieņemšanas aktu, pamatojoties uz būvnormatīvu. Izpildītājs par būves vietu ir atbildīgs līdz būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Izpildītājs ir atbildīgs par visu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu pirms jebkuru Līgumā noteikto aktivitāšu uzsākšanas. Izpildītājam jāsedz visas izmaksas un nodevas, kas saistītas ar šo atļauju, licenču un saskaņojumu saņemšanu. Izpildītājam jāizpilda visas prasības un jāsniedz nepieciešamais atbalsts un palīdzība Pasūtītājam to atļauju saņemšanai, ko var saņemt tikai Pasūtītājs. Izpildītājam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu piešķirtajās atļaujās, t.sk. Pasūtītāja saņemtajās atļaujās izvirzītie nosacījumi.

Izpildītājam jānodrošina un jāuztur piemērotas telpas būvlaukumā. Tāpat Izpildītājam būvlaukumā jānodrošina un jāuztur pietiekams skaits noliktavu u.c. telpu, pēc nepieciešamības, kas garantē darba procesu nepārtrauktību.

Uzņēmējam jāveic visi nepieciešamie piesardzības pasākumi, lai izvairītos no ceļu, inženierkomunikāciju, īpašumu un citu bojājumu izraisīšanas Pasūtītājam un iesaistītajām trešajām pusēm. Gadījumā, ja esošās inženierkomunikācijas vai citi īpašumi tiek bojāti, vecot būvdarbus, Izpildītājam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un nekavējoties jānodrošina jebkura bojājuma novēršana par saviem līdzekļiem.

Ceļu un laukumu, kā arī ietves, ko Izpildītājs izmanto vai šķērso iepirkuma līguma izpildes nolūkos, segumi iepirkuma līguma izpildes laikā jāuztur apmierinošā stāvoklī, savukārt pēc iepirkuma līguma izpildes Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāatjauno ceļi un laukumi, kā arī ietves vismaz līdz to sākotnējam stāvoklim, kas būtu pieņemams Pasūtītājam.

Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina pagaidu ietaises, jānoorganizē elektrības un ūdens apgāde, sakaru un citas komunikācijas, kas nepieciešamas būvlaukuma iekārtošanai. Visas pagaidu būves un ietaises, kas nepieciešamas iepirkuma līgumā noteikto darbu pabeigšanai (tādas kā drošas sastatnes, iežogojums, apgaismojums, inženierkomunikāciju pieslēgumi, tiltiņi u.c., kā arī aprīkojums, materiāli un palīgbūves, kas nepieciešamas drošai, savlaicīgai un kvalitatīvai līgumsaistību izpildei) uzskatāmas par iekļautām iepirkuma līguma cenā. Pēc darbu pabeigšanas vai gadījumā, ja pagaidu ietaises un būves vairs nav nepieciešamas, Izpildītājam tās jānojauc un būvlaukums jāsakārto. Visas ar pagaidu ietaisēm - instalāciju apkopi, pārvietošanu un aizvākšanu, saistītās izmaksas jāuzņemas Izpildītājam.

Izpildītājam ir jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas veselības un darba drošības jomas normatīvie akti, kuri attiecas uz iepirkuma līguma ietvaros veiktajiem darbiem. Izpildītājs nodrošina un ir atbildīgs par nodarbināto veselības un darba drošības prasību, kā arī atbilstošu sanitāro apstākļu nodrošinājumu. 

Izpildītājam jāievēro vides aizsardzības prasības būvniecības laikā, t.sk. piesārņojuma novēršanai un/vai samazināšanai, piemēram, ņemot vērā sekojošus aspektus:
· sanitārās iekārtas būvlaukuma personālam;
· izraktā materiāla pārpalikuma apsaimniekošana, maksimāli nodrošinot atkritumu otrreizēju izmantošanu;
· virszemes ūdeņu un grunts piesārņojums ar eļļu, degvielu, piesārņotu ūdeni, kaitīgām vielām;
· gruntsūdeņu piesārņojums, kas radies būvdarbu rezultātā;
· izplūdes no būvlaukuma atūdeņošanas sistēmām;
· troksnis;
· gaisa piesārņojums;
· būvlaukuma tīrība.

Izpildītājam jāveic visu veikto būvdarbu kontroles un pārbaudes pasākumi, kas ietver ģeodēziskos mērījumus, hidrauliskās pārbaudes, materiālu u.c. pārbaudes, laboratorijas analīzes u.tml., kuras nepieciešamas, atbilstoši normatīvajos aktos prasītajam.

Izpildītājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam visi dokumenti, t.sk. atskaites, ko paredz iepirkuma līguma noteikumi, dokumentu formu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju un būvuzraugu. 

Izpildītājam pirms izpildes formu sagatavošanas un iesniegšanas Pasūtītājam, jāveic izpildīto darbu uzmērīšana, kas ir pamats izpildes formu sagatavošanai un apmaksas veikšanai, jo apmaksa tiks veikta tikai pēc faktiskiem uzmērījumiem. Izpildītājam pirms izpildes formu iesniegšanas Pasūtītājam ir jāveic aprēķinu aritmētiskā pārbaude.

[bookmark: _heading=h.poeqzcqw3xj][bookmark: _heading=h.lgomkdnabzrt]5. Tehniskie rādītāji projektēšanas darbiem un būvdarbiem

Ievērojot darba uzdevumā minētās prasības, jāparedz:

· Atkritumu konteineru piegāde;
· Informācijas stends.

5. Plānoto atkritumu konteineru skaits un veids katrā punktā:
	Apakšzemes atkritumu konteineru izbūve (1.5 m3)
	gb.
	1

	Apakšzemes atkritumu konteineru izbūve (5 m3)
	gb.
	1



6. Vispārīgās prasības autoruzraudzības darbiem

Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā Objekta projekta, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.

Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības veikšanu projekta realizācijas (būvdarbu) laikā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām u.c. Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību no brīža, kad būvatļaujā tiek izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi līdz būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Autoruzraudzības izmaksās paredzami visi pakalpojumi, kas nodrošina autoruzrauga (autoruzraugu grupas) darbu attiecībā uz Objektu. Autoruzrauga darbs jānodrošina objektā visā būvdarbu periodā. Ar autoruzraudzības kārtībā izstrādājamiem risinājumiem (nepilnības, kļūdas, risinājumu detalizācija) visā Objekta būvniecības laikā autoruzraugs nodrošina bez papildu maksas.

7. Citas prasības

· Noturība pret klimatiskajiem riskiem

Izpildītājs nodrošina, ka Objektā tiks veidota tāda infrastruktūra, kas nodrošinās noturību pret attiecīgās pašvaldības klimatiskajiem riskiem, kas novērtēti ar 2. vai 3. riska klasi. Informācija par aktuālo klimata profilu pieejama https://klimats.meteo.lv/pasvaldibu_apskati.

· Trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšana

Izpildītājs nodrošina labāko pieejamo tehnisko risinājumu piemērošanu būvdarbu laikā trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai.

· Klimata risku izvērtējums

Izpildītājs nodrošina Objektā paredzēto infrastruktūras darbību risku izvērtējumu par vismaz šādiem klimata pārmaiņu radītajiem riskiem: infrastruktūras pārkaršana un materiālu nolietojums karstuma dēļ, elektropārvades bojājumi vēja brāzmu ietekmē, infrastruktūras pamatu vai grunts bojājumi ūdenslīmeņa izmaiņu dēļ un uzplūdu radītie bojājumi. 
Izpildītājs nodrošina izvērtējuma rezultātā konstatēto risku novēršanas vai mazināšanas pasākumu īstenošanu.

· Vides pieejamība

Izpildītājs Objekta projektēšanas laikā plāno un Objektā nodrošina vides pieejamības elementus, tādus kā bezpakāpju maršruts, ceļa/laukuma marķējumi, vizuāli/taustāmi orientieri un/vai citus atbilstoši būvnormatīviem un standartiem, kurus nepieciešams vai ir lietderīgi īstenot Objektā.

· Komunikācijas un vizuālās identitātes prasību nodrošināšanas pasākumu veikšana

Izpildītājs nodrošina informatīvā stenda uzstādīšanu.

· Apgaismojums

Izpildītājs nodrošina Objekta ārtelpā energoefektīvus apgaismojuma risinājumus.


8.	Būvniecības darbu izpilde

8.1.	Būvniecības darbu izpilde – darba drošība un vides aizsardzība būvdarbu laikā
Būvdarbi tiks veikti stingrā saskaņā ar pašreizējiem likumiem un būvnormatīviem, kā arī ar citiem Latvijas Republikas tiesību aktiem, kas nosaka būvniecības procesu.

8.1.1.	Koku, veģetācijas, augsnes un citu zemes darbu saglabāšanas un lietošanas nosacījumi

Būvniecības laikā nav paredzēts pārvietot kokus. 
Esošā augsne un cita būvlaukumā izraktā augsne jāsaglabā un jāizmanto laukuma apsaimniekošanā. Šajā nolūkā būvlaukumā būvdarbu sākumā ir paredzēts no šīs teritorijas novākt visu veģetācijas slāni īslaicīgai materiālu un augsnes uzglabāšanai un attiecīgi uzglabāt tam paredzētā atsevišķā veģetācijas uzglabāšanas laukumā.

8.1.2.	Būvniecības laikā ģenerētie būvatkritumi un to šķirošanas veidi 

Atkritumi un būvatkritumi iekārtas teritorijā būvniecības laikā tiks apsaimniekoti atbilstoši Latvijas Republikā apstiprinātajiem atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem.
Būvniecības un ierīkošanas darbu laikā netiks ģenerēts ievērojams daudzums atkritumu. Aprīkojums tiks ražots rūpnieciski, piegādāts uz vietas un šeit uzstādīts. Plānots, ka lielākā daļa ģenerēto būvatkritumu tiks patērēta vai pārstrādāta vietēji būvniecības laikā. Tikai maza daļa būvatkritumu, kas nav piemērota otrreizējam lietojumam, tiks nodota poligonā.
Atkritumi tiks klasificēti atbilstošos pārstrādei uz vietas vai nodošanai specializētajam atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumam.

8.1.3.	Īslaicīgas ceļu satiksmes un ceļu slēgšanas iespējamība un apstākļi

Būvdarbu laikā, ceļa pieslēgumam, kur būs jāierobežo transportlīdzekļu un (vai) gājēju pārvietošanās, tas tiks darīts, stingri ievērojot būvniecības un drošības normatīvo aktu prasības. Darbuzņēmējs paredz, ka šāda veida pārtraukumi būs īslaicīgi; visi inženiertīkli un to savienojumi nešķērsos esošos ceļus. Darbuzņēmējs paredz un apņemas sagatavot un koordinēt pagaidu satiksmes organizācijas maiņas shēmas, kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus un citus normatīvos aktus, uzstādot pagaidu zīmes. Obligāti jāveic pagaidu ceļazīmju ierīkošana un uzturēšana (ceļazīmēm jābūt tīrām, tās nedrīkst būt saliektas, saritinātas u. tml.).

8.1.4.	Būvniecības produktu un konstrukciju uzglabāšanas iespējamība un apstākļi

Darbuzņēmējs plāno ierīkot pagaidu vietu konstrukcijām, aprīkojumam un būvmateriāliem. Šī vieta tiks koriģēta projekta sagatavošanas gaitā, par to notiks vienošanās ar pasūtītāju, un šīs vietas ekspluatācijas nolūkā tiks izveidota speciāla infrastruktūra. 
Uzglabāšanas laukums tiks ierīkots tā, lai garantētu drošus darba apstākļus, nodrošinātu vajadzīgo cilvēku un mehānismu pārvietošanos, ērtu piekļuvi tiem un mazākās darba izmaksas būvkravu iekraušanā un izkraušanā.
Uzglabāšana un uzglabāšanas zona tiks ierīkota un iekārtota saskaņā ar šādām prasībām:
•	materiāli un konstrukcijas tiek glabātas nolīdzinātā laukumā;
•	noliktavu robežas nedrīkst atrasties ceļam tuvāk par 1 m;
•	starp materiālu un konstrukciju krāvumiem, kā arī ik pa 20 metriem gar šādiem krāvumiem jāatstāj 1 m plata vieta;
•	starp blakus esošiem krāvumiem jāatstāj vismaz 20 cm plata vieta;
•	viegli uzliesmojošu un sprādzienbīstamu materiālu (balonu) atstatai uzglabāšanai tiek ierīkota caurplūdes noliktava, kas aizsargā no tiešas saules gaismas un ir slēdzama. Tās tuvumā jāierīko ugunsdzēsības stends ar ugunsdzēšanas aparātu, smilšu kasti, lāpstu, nedegošu segu, spaini un citu obligāto aprīkojumu.

8.1.5.	Aprīkojuma un mehānismu ierīkošanas iespējamība un apstākļi

Būvmehānismi tiks organizēti atbilstoši šādām prasībām:
•	vienu darbu veicoši mehānismi tiks izkārtoti tā, lai tie nevarētu saskarties vai traucēt viens otru;
•	mehānismu kustīgās daļas (rotējoša platforma vai atsvars), kas tuvosies būvkonstrukcijām vai materiālu krāvumiem, nedrīkstēs atrasties tuvāk par 1 m;
•	mobilie celtņi un citi mehānismi, kas atradīsies blakus rakšanas darbiem starp slīpuma pamatni un tuvāko celtņa balstu, tiks turēti minimālajā atstatumā.
•	mobilo izlices celtņu gadījumā tiks norādīti pārvietošanās virzieni un darba vieta (darbs);

8.1.6.	Pagaidu maršrutu iespējamība un apstākļi

Būvlaukumā, ja būs nepieciešams, tiks ierīkoti pagaidu ceļi no esošajiem ceļiem un būvētajām ēkām līdz noliktavām un darba vietām, mehānismiem un pagaidu telpām. Tiks nodrošināta brīva piekļuve šai vietai. Pagaidu ceļi būs dažādu veidu: zemesceļi, ceļi ar improvizētu pamatni, betona plākšņu ceļa segums uz smilšu pamata. Zemesceļi tiks ierīkoti zonās, kur satiksmes intensitāte būs neliela (līdz 3 automašīnām stundā vienā virzienā) un labi hidroģeoloģiskie apstākļi. Zonās, kur satiksme būs intensīvāka, plānots ierīkot grantētus, šķembu, izdedžu vai saliekamu betona plākšņu seguma ceļus. Ceļu un zonu izkārtojuma precizitāte tiks koriģēta, sagatavojot tehnisko projektu.
Pagaidu ceļi būvlaukumā tiks ierīkoti saskaņā ar šādām prasībām:
•	pēc iespējas tiks izmantoti esošie un/vai projektētie ceļi;
•	vienvirziena satiksmes ceļš nebūs šaurāks par 3 m, divvirzienu transporta kustības ceļš – 6,0 m;
•	tiks nodrošināta brīva piekļuve visām būvēm, tādēļ piekļuve ēkām, kas platākas par 18 m, tiks nodrošināta no 2 pusēm;
•	Ja otras ieejas nebūs un ceļš nebūs apļveida, tā galā tiks ierīkots 12 x 12 m liels automašīnu apgriešanās laukums;
•	ceļu transporta braukšanas ātrums būvlaukumā nepārsniegs 10 km/h un pagriezienos – 5 km/h. Tiks izvietotas brīdinājuma zīmes.

8.1.7.	Elektrības, ūdens, atkritumu savākšanas un citu resursu nodrošinājums pie ēkām; iespējamība

Būvniecības laikā pagaidām nav paredzēts elektro pieslēgums pie tīkliem. Ja nepieciešams, to organizēs ar mobilo dīzeļģeneratora palīdzību.
Būvlaukumā visticamāk netiks ierīkoti pagaidu ūdens apgādes un notekūdens cauruļvadi. Gadījumos, kad darbuzņēmējs būvniecības laikā izvēlēsies lietot pagaidu tīklus, tādi tiks ierīkoti atbilstoši šādām prasībām:
•	fiksētās līnijas tiek ieslēgtas tikai vienā punktā, un vislabākais veids ir ierīkot šajās vietās fiksētas lūkas;
•	pēc iespējas jāizmanto esošie un plānotie tīkli.

8.1.8.	Prasības attiecībā uz būvniecības aprīkojumu un transportlīdzekļiem

Lielākā daļa zemes darbu būs mehanizēti, ar dažādu veidu un atšķirīgas jaudas ekskavatoriem un buldozeriem. Grūti piekļūstamās zonās darbs tiks veikts manuāli blakus esošajiem sakaru tīkliem. Augsnes blīvēšanai ir paredzētas vibroblietes un rokas blietes. 
Uzskaitītie pamatmehānismi, to veids, daudzums un nepieciešamība tiks precizēta tehniskā projekta sagatavošanas laikā; tos var aizvietot ar analogiem mehānismiem. 

Būvdarbu izpildē tiks izmantotas praksē pārbaudītas būvniecības tehnoloģijas, kas atbilst:
· vispārpieņemtai būvniecības praksei;
· attiecīgajiem Latvijas būvnormatīviem;
· materiālu un iekārtu ražotāju noteiktajām uzstādīšanas prasībām.
Būvdarbu procesā tiks nodrošināts:
· pilns ceļa konstrukcijas izbūves cikls šķiroto atkritumu savākšanas laukumam ar asfaltbetona segumu;
· inženierkomunikāciju izbūve (elektroapgāde, ūdensapgāde, kanalizācija), izmantojot sertificētus materiālus un mezglus;
· moduļu tipa sarga/operatora ēkas uzstādīšana, izmantojot rūpnieciski izgatavotus elementus;
· nožogojuma, vārtu, ceļa zīmju, marķējumu un labiekārtojuma elementu uzstādīšana atbilstoši projektam.
Visas tehnoloģijas tiks pielietotas tā, lai nodrošinātu darbu secību, kvalitātes kontroli un drošu būvdarbu norisi.

Projekta īstenošanas laikā ir plānots lietot produktus, kas ražoti rūpnīcā vai iegūti derīgo izrakteņu atradnēs un piegādāti objektam, kur tiks uzstādīti uz iepriekšēji ierīkotiem pamatiem. Aprīkojuma uzstādīšana un savienošana tiek veikta uz vietas. 

Tehnoloģiskais process būvniecības gaitā, lielākoties, tiks organizēts, atbilstoši Ceļu specifikācijas norādēm, veicot būvniecību, kvalitātes prasību ievērošanu u.c. darbību. Tā kā būvniecība paredz pievadceļa un laukuma izbūvi, tad šo darbu izpildē var vadīties pēc “Ceļu specifikāciju” norādēm. 
Inženierkomunikāciju izbūve tiks veikta pēc komunikāciju izbūves pieredzes un standartiem, lai atbilstu kvalitātes prasībām. Moduļēkas, žoga, svaru, konteineru piegāde un uzstādīšana ir rūpnieciski ražota izstrādājuma uzstādīšana. Nav plānota šo elementu būvniecība objektā, bet gan tikai uzstādīšana. Tas atvieglo procesu un nav saistīta ar izbūvi, bet tikai novietošanu/ uzstādīšanu. Lielākoties, šo elementu uzstādīšanai pielieto mobilo celtni. 


Uzņēmējs atbild par tehnoloģisko procesu atbilstību projekta prasībām.

Projektā un būvdarbos paredzētie materiāli un iekārtas būs savstarpēji tehnoloģiski saskaņoti, būs paredzēti drošai un ilglaicīgai ekspluatācijai un ietvers elastīgos savienojumus un kompensācijas risinājumus vietās, kur iespējamas deformācijas.
Izmantotajiem materiāliem un iekārtām tiks nodrošināta atbilstoša kvalitātes kontrole un atbilstības dokumentācija.

Autoruzraudzības ietvaros tiks pielietotas tehnoloģijas un metodes, kas nodrošina:
· projekta risinājumu ievērošanas kontroli būvdarbu laikā;
· būvdarbu atbilstības pārbaudi akceptētajam projektam un normatīvajiem aktiem;
· savlaicīgu atkāpju konstatēšanu un novēršanu.
Autoruzraudzība tiks veikta, izmantojot projekta dokumentācijas salīdzināšanu ar faktiski veiktajiem darbiem un vizuālo kontroli un nepieciešamo fiksāciju būvdarbu gaitā, kā arī dokumentētu saziņu ar būvdarbu veicējiem un Pasūtītāju.
Pielietojamās tehnoloģijas visos darbu posmos tiks izvēlētas tā, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajai specifikācijai, normatīvo aktu prasībām un Objekta ilgtspējīgai ekspluatācijai, vienlaikus saglabājot elastību un iespēju pielāgot risinājumus Pasūtītāja vajadzībām.

Parakstot Tehnisko specifikāciju, Pretendents apliecina un garantē nodrošināt iepirkumā paredzēto projektēšanas, autoruzraudzības darbu un būvdarbi izpildi atbilstīgi visām Tehniskajā specifikācijā aprakstītajām darbu izpildes prasībām labā kvalitātē un atbilstoši Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos noteiktajam, saistību izpildē izmantojot tikai profesionāli atzītus un būvniecības nozarē vispārpieņemtus paņēmienus un praksi. 


	Pretendenta nosaukums
	

	Pretendenta reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta pārstāvis/pilnvarotā persona: 
	

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	

Paraksts
	







30
7.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam
[bookmark: _Toc234249449]Finanšu piedāvājums

“Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”

Pretendents ______________________(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) piedāvā veikt četru šķiroto atkritumu savākšanas pukstu projektēšanu, autoruzraudzību un būvdarbus, saskaņā ar iepirkuma procedūras nolikumu, par šādu cenu:

	
	
	Darbu izmaksas
EUR bez PVN katram šķiroto atkritumu savākšanas punktam atsevišķi

	
Nr.
	
Darbu nosaukums 
	Smilšu iela K, Tukums, Tukuma novads
	Celtnieku iela 3, Tukums
	Alejas iela K, Tukums
	Zīļu iela 10 A, Kandava

	1.1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes uzsākšanai nepieciešamās dokumentācijas un materiālu saņemšana un sagatavošana, t.sk. tehniskie noteikumi, inženierizpēte
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk145070977]1.2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk145071456]1.3
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana, akceptēšana un atzīmes saņemšana par projektēšanas nosacījumu izpildi
	
	
	
	

	1.
	Objekta projektēšanas izmaksas kopā:
	
	
	
	

	2.
	Autoruzraudzība
	
	
	
	

	3.
	Būvdarbi (saskaņā ar Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu pielikumā par katru šķiroto atkritumu savākšanas punktu atsevišķi)
	
	
	
	

	
	Kopā par katru šķiroto atkritumu savāšanas punktu:
	
	
	
	

	Pavisam kopā (par visiem četriem šķiroto atkritumu savāšanas punktiem[footnoteRef:12]: [12:  Piedāvājuma cena, kas tiks izmantota piedāvājumu salīdzināšanai.] 

	



Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā, iepirkuma procedūras nolikumā, tostarp iepirkuma līguma projektā, noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.

Finanšu piedāvājumā norāda cenas norāda ar precizitāti 2 (divas) decimālzīmes aiz komata.

Pielikumā: 
Darbu daudzumu un izmaksu saraksts par katru šķiroto atkritumu savākšanas punktu atsevišķi (atbilstoši nolikuma 8.pielikumam).

	Pretendenta nosaukums
	

	Pretendenta reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta pārstāvis/pilnvarotā persona: 
	

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	

Paraksts
	





8.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
Nolikumam

[bookmark: _Toc234249450]Darbu daudzumu un izmaksu saraksts
(pievienots atsevišķā failā par katru šķiroto atkritumu savākšanas punktu atsevišķi)


9.pielikums
Konkursa “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”
(iepirkuma identifikācijas Nr. Piejūra 2026/22)
nolikumam

[bookmark: _Toc234249451]Līguma projekts


Tukumā,                                                                                    *Līguma datums skatāms laika zīmogā

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “PIEJŪRA””, reģistrācijas Nr. 40003525848, turpmāk – Pasūtītājs, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ___________, no vienas puses, un

___ “______________”, reģistrācijas Nr. _____________, turpmāk – Izpildītājs, kuru saskaņā ar _____ pārstāv ___________, no otras puses[footnoteRef:13], turpmāk abi kopā saukti – Puses un atsevišķi arī - Puse,  [13:  Ja Izpildītājs, iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām, ir balstījies uz trešo personu iespējām, šī līguma izpildē kā puse kopā ar Izpildītāju iestājas arī šī trešā persona, parakstot šo līgumu.] 


pamatojoties uz atklāta konkursa „Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”, identifikācijas Nr. PIEJŪRA 2026/22, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, ņemot vērā, ka šis līgums tiek finansēts no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. – 2027. gadam 2.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Pārejas uz aprites ekonomiku veicināšana" 2.2.2.2. pasākuma "Atkritumu dalītā vākšana" projekta Nr. 2.2.2.2/2/25/A/012 "Sadzīves atkritumu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstība pieejamības uzlabošanai Talsu un Tukuma novados" īstenošanai piešķirtā Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējuma un Pasūtītāja finanšu līdzekļiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

I NODAĻA  
LĪGUMA VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1. Līgumā lietotie termini
 Papildus Līguma preambulā lietotajiem terminiem Līgumā tiek lietoti šādi termini:
1.1. Apakšuzņēmējs (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs) – Izpildītāja norādītās personas, ar kurām Izpildītājs ir stājies līgumiskās attiecībās, lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi. 
1.2. Autoruzraudzība –  kontrole, ko Būvprojekta izstrādātājs veic pēc projektēšanas darbu pabeigšanas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā[footnoteRef:14], lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši Būvprojektam.  [14:  Šeit un turpmāk līgumā termins "Būvobjekta nodošana ekspluatācijā" nozīmē Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā vai – ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem nodošana ekspluatācijā nav nepieciešama – būvvaldes atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanu.] 

1.3. Autoruzraugs –Būvprojekta izstrādātāja nozīmēts pārstāvis Būvprojekta īstenošanas kontroles nodrošināšanai (autoruzraudzības veikšanai).   
1.4. BIS (Būvniecības informācijas sistēma) - elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi).
1.5. Būvdarbi (Būvniecība) – visi un jebkādi darbi (būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana u.c. darbības), ieskaitot materiālu piegādes, defektu novēršanas darbus un citus darbus, kas nepieciešami Būvprojekta pilnīgai un savlaicīgai realizācijai, kā arī Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un Pasūtītājam, ievērojot Līguma noteikumus, spēkā esošos normatīvos aktus, Būvuzrauga un Autoruzrauga prasības, kā arī Pasūtītāja norādījumus.  
1.6. Būvdarbu vadītājs – persona, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir tiesīga veikt atbildīgā Būvdarbu vadītāja pienākumus un kurš kā atbildīgais Būvdarbu vadītājs nodrošina Būvdarbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un Līgumam.
1.7. Būvobjekts – Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā minētie būvējamie objekti, četri šķiroto atkritumu savākšanas punkti (kopā vai katrs atsevišķi): “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Smilšu iela K, Tukums, Tukuma novads”; “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads”; “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Alejas iela K, Tukums, Tukuma novads” un “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Zīļu iela 10 A, Kandava”.
1.8. Būvprojekts – būvniecības ieceres dokumentācija, ar Būvobjekta īstenošanai nepieciešamo dokumentu, grafisko materiālu, rasējumu un teksta materiālu kopums, kas apstiprināts Tukuma novada Būvvaldē. 
1.9. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju un Pasūtītāja vārdā ir pilnvarota uzraudzīt Būvdarbu izpildes gaitu, tā atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm.  
1.10. Darbi – Projektēšana, Būvdarbi un Autoruzraudzība (visi kopā vai katrs atsevišķi un kontekstā ar Līguma attiecīgo daļu).
1.11. Defekts – jebkuras Darbu daļas neatbilstība Līgumam, Būvdarbu neatbilstība Tehniskajai specifikācijai un Būvprojektam, kā arī bojājumi vai Darbu trūkumi, kļūdas, neatbilstības vai nepilnības, par kuru novēršanu saskaņā ar Līguma un piemērojamo normatīvo aktu, arī būvnormatīvu un standartu, noteikumiem, ir atbildīgs Izpildītājs un, kas atklājies Līguma izpildes vai garantijas termiņa laikā.    
1.12. Garantijas periods – laiks no Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, kurā Izpildītājs uzņemas atbildību par veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst Defektus. 
1.13. Iepirkums – atklāts konkurss  “Četru šķiroto atkritumu savākšanas punktu projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi” (ID Nr. PIEJŪRA/2026/22).
1.14. Līguma summa – Līguma 4.1.punktā minētā summa, kā arī saskaņā arī Līgumu veiktās Līguma summas izmaiņas. Līguma kopējā summa atbilst Izpildītāja Piedāvājumam un tajā ietilpst visas ar Projektēšanu, Būvdarbiem, Autoruzraudzību saistītās izmaksas. 
1.15. Līguma izpildes Kalendārais grafiks  –atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām Izpildītāja izstrādāts un ar Pasūtītāju saskaņots grafiks, kurā atspoguļota detalizēta Darbu izpildes secība un Darbu izpildes termiņi, kas Izpildītājam ir saistošs.
1.16. Piedāvājums – Izpildītāja Iepirkumā iesniegtā dokumentācija.
1.17. Projektēšana – Būvprojekta izstrādes darbi, ko Izpildītājs veic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, projektēšanai papildus nepieciešamo dokumentu, ja tādi nepieciešami (tajā skaitā, bet ne tikai – visi nepieciešamie atzinumi, izpētes, tehniskie noteikumi) sagatavošana un pieprasīšana no trešajām personām, un visi citi darbi, ieskaitot Būvprojekta saskaņošanu visās instancēs un ar trešajām personām, kuru intereses tiek skartas vai var tikt skartas, kā arī izmaiņu/precizējumu projekta projektēšanas darbi būvniecības laikā (ja tādi nepieciešami). 
1.18. Tāme – atbilstoši normatīvajiem aktiem un Tehniskās specifikācijas prasībām Izpildītāja sagatavotais Būvdarbu īstenošanai nepieciešamo Būvdarbu izmaksu aprēķins.
1.19. Tehniskā specifikācija  - dokuments, kas definē Pasūtītāja prasības Darbu izpildei (1.pielikums). 
1.20. Satiksmes organizācijas shēma – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Izpildītāja izstrādāts un saskaņots dokuments (darba vietas aprīkojuma shēma saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”), kurš paredz Būvdarbu veikšanas laikā nepieciešamos satiksmes organizēšanas pasākumus, kā arī satiksmes organizēšanai pielietojamos satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.
1.21. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi – ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ielu apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi.

2. Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Darbus, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums) un citām Līguma prasībām, Izpildītāja Piedāvājumam (2.pielikums), Latvijas Republikā spēkā esošo būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām. 
2.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Tehnisko specifikāciju, Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Būvobjektu realizēšanu saistītajiem apstākļiem, par neskaidrajiem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Darbu savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris Līguma kopējā summā, kā arī apzinājis visus iespējamos riskus, kas varētu rasties Darbu veikšanas laikā.
2.3. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visus nepieciešamos resursus Darbu veikšanai – darbaspēku, materiālus, tehniskos līdzekļus utt.  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Izpildītāja piedāvājumam un Līguma nosacījumiem.  

3. Darbu izpildes termiņi
3.1. Līgums stājas spēkā no tā noslēgšanas dienas un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei.  
3.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus šādos termiņos:
3.2.1. Izpildītājs visu projektēšanas laikā izstrādāto Būvprojekta dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā  noteikto. Kopējais projektēšanas termiņš visiem Būvobjektiem kopā nevar būt garāks par 8 (astoņām) nedēļām no Līguma noslēgšanas dienas;
3.2.2. Izpildītājam būvdarbi visos Būvobjektos kopā jāveic saskaņā ar Līguma izpildes Kalendāro grafiku ne ilgā kā 8 (astoņām) nedēļu laikā no atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) dienas līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;
3.2.3. autoruzraudzība veicama no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz visu Būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā un būvdarbu pilnīgai pabeigšanai, ko apliecina attiecīgs starp Pasūtītāju un Izpildītāju parakstīts akts.
3.2.4. Līguma kopējais termiņš nevar pārsniegt 16 (sešpadsmit) nedēļas no Līguma noslēgšanas dienas.  
3.3. Darbi veicami saskaņā ar Izpildītāja Līguma izpildes Kalendārā grafikā noteiktajiem termiņiem.
3.4. Līguma 3.2.punktā noteiktie termiņi nav pagarināmi, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos.
3.5. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs neiekļaujas Līguma izpildes Kalendārajā grafikā noteiktajos Darbu veikšanas termiņos, tas nekavējoties pieprasa Izpildītājam paskaidrojumus. Izpildītājam pēc šāda iesnieguma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz Pasūtītājam rakstveida paskaidrojumu, kurā tas norāda kavējuma iemeslus, kā arī kavējuma ietekmi uz plānoto Darbu pabeigšanas datumu, norādot pasākumus, kas būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus.
3.6. Ja Izpildītājam kļūst zināmi jebkādi apstākļi, kuru dēļ Izpildītājs nespēs iekļauties Līguma izpildes Kalendārajā grafikā paredzētajos Darbu veikšanas termiņos, tam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas brīža ir jāiesniedz par minēto Pasūtītājam rakstveida paziņojums, kurā jānorāda kavējuma iemesls, kā arī kavējuma ietekme uz plānoto Darbu izpildes laiku, norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus.
3.7. Pasūtītājs izskata iepriekš minētos Izpildītāja paziņojumus un Līgumā noteiktajā kārtībā sniedz atbildi par tālāko rīcību, informējot par tā iespējām novērst kavējuma iemeslus, ja Izpildītājs to ir lūdzis un tas ir Pasūtītāja kompetencē, vai arī par Līgumā paredzēto Darbu veikšanas termiņu pagarināšanu.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopējā summa ir <summa ar cipariem> (summa ar vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas sastāv no summas: 





Būvobjektā “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Smilšu iela K, Tukums, Tukuma novads”:
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.1.1. 
4.1.1.1. par  Būvprojektu izstrādi ___,__ (____ euro __ centi) bez PVN;
4.1.1.2. par  Būvdarbiem _____,__ (_______ euro __ centi) bez PVN;
4.1.1.3. par  Autoruzraudzību  ______,__ (_____ euro _ centi) bez PVN,
Būvobjektā “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Celtnieku iela 3, Tukums, Tukuma novads”:
4.1.2. 
4.1.2.1. par  Būvprojektu izstrādi ___,__ (____ euro __ centi) bez PVN;
4.1.2.2. par  Būvdarbiem _____,__ (_______ euro __ centi) bez PVN;
4.1.2.3. par  Autoruzraudzību  ______,__ (_____ euro _ centi) bez PVN,
Būvobjektā “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Alejas iela K, Tukums, Tukuma novads”:
par  Būvprojektu izstrādi ___,__ (____ euro __ centi) bez PVN;
par  Būvdarbiem _____,__ (_______ euro __ centi) bez PVN;
par  Autoruzraudzību  ______,__ (_____ euro _ centi) bez PVN,
Būvobjektā “Šķiroto atkritumu savākšanas punkts Zīļu iela 10 A, Kandava”:
par  Būvprojektu izstrādi ___,__ (____ euro __ centi) bez PVN;
par  Būvdarbiem _____,__ (_______ euro __ centi) bez PVN;
par  Autoruzraudzību  ______,__ (_____ euro _ centi) bez PVN.
Pievienotās vērtības nodoklis tiek maksāts normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.
Samaksa Izpildītājam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek veikta par katru Būvobjektu atsevišķi un ieskaitīta Izpildītājam Līgumā norādītajā bankas kontā šādā kārtībā, apmērā un termiņā:  
Samaksa par Būvprojekta izstrādi: Līguma 4.1.punktā paredzētās summas par Būvprojektu izstrādi Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc attiecīgā Būvprojekta, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akceptēts Tukuma novada Būvvaldē, nodošanas Pasūtītājam, sastādot un savstarpēji parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu, un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
Samaksa par Būvdarbu veikšanu: 
pēc Tukuma novada Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu līdz 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma 4.1.punktā paredzētas summas par Būvdarbiem attiecīgajam Būvobjektam, ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā;
Līguma 4.1.punktā paredzētās summas par Būvdarbiem atbilstoši faktiski izpildīto būvdarbu apjomam, veicot ieturējumu no maksājuma par attiecīgo Būvobjektu izmaksātā avansa apmērā (ja avanss faktiski ir izmaksāts), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc attiecīgā Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma __. pielikums) abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas, ar nosacījumu, ka uz 5% no izpildīto darbu maksājuma summas Izpildītājs uz Līgumā paredzēto Darbu garantijas termiņu pēc akta par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas iesniedz bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi, garantijas laikā radušos defektu novēršanai. 
Samaksa par Autoruzraudzību: Līguma 4.1.punktā paredzētās summas par Autoruzraudzību Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā  un Izpildītāja rēķina iesniegšanas. Autoruzraudzības samaksa netiek palielināta, ja tiek pagarināts būvdarbu veikšanas termiņš.
Līguma izpildes ietvaros Projektēšanas gaitā sastādītajās tāmēs (būvdarbu apjomu saraksts ar izmaksu aprēķinu) noteiktai Būvobjekta realizēšanas summai (būvdarbu summai) ir jāatbilst Izpildītāja Piedāvājumā norādītajai summai (Līguma 4.1.punktā paredzētās summas par Būvdarbiem).
Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nedrīkst pieprasīt papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Izpildītāja tāmē, vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis cenu par visu apjomu.
Līgumā noteikto maksājumu apmaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu bankas kontā.
Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
Pasūtītājam ir tiesības veikt ieturējumus no Izpildītājam veicamajiem maksājumiem, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam šādos gadījumos:
ja tiek konstatēta rēķinā ietvertā maksājuma summas neatbilstība faktiski paveiktajiem Darbiem, kas konstatēta Līgumā noteiktajā kārtībā, pieņemot Darbus, vai Izpildītājs nevar iesniegt attiecīgas izmaksas pamatojošus dokumentus;
ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs iekļāvis rēķinā izmaksas, kas tam radušās Pasūtītāja norādīto trūkumu novēršanas rezultātā;
ja Pasūtītājs saskaņā ar Līgumu ir aprēķinājis Izpildītājam līgumsodus;
ja Izpildītājs nav atlīdzinājis Pasūtītājam zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vai tā piesaistīto personu, t. sk., Apakšuzņēmēju, rīcības (bezdarbības) rezultātā.
Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta no Pasūtītāja apmaksa  un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.

5. Intelektuālais īpašums un autortiesības
5.1. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. Visu autora mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz autortiesību objektiem (jebkuru to daļu) pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis apmaksu par Projektēšanas darbu (jebkuru to daļu) izpildi vai daļēju atlīdzības izmaksu, ja no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods. 
5.2. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas. 
5.3. Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt autortiesību objektus vai tā daļas, izmantot tos jaunu darbu radīšanai un pielāgot savām vajadzībām, un šādām darbībām jebkurā gadījumā nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. 
5.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu Līguma ietvaros vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. 
5.5. Izpildītājs nodrošina no citām autortiesību objektu izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai autortiesību objektus nodotu Pasūtītājam. 
5.6. Izstrādājot Būvprojektus Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no jebkurām citām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Līgumā noteiktās tiesības un uzturētu tās spēkā. 

6. Apakšuzņēmēju un speciālistu maiņa un piesaistīšana
6.1. Pēc Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms attiecīgās Līguma daļas (Līguma daļa ir attiecīgi Projektēšana, Būvdarbi vai Autoruzraudzība) izpildes uzsākšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, rakstveidā nosūtot to uz Līgumā norādīto Pasūtītāja juridisko/elektronisko adresi.
6.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla  un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.
6.3. Izpildītāja Iepirkuma piedāvājumā norādīto personālu un Apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālām, kas tika vērtēts. Pasūtītājs nepiekrīt Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 62. panta trešajā daļā noteiktajiem nosacījumiem.
6.4. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
6.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai Apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 6.3. un 6.4. un minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 6.3.un 6.4.punktu.
6.6. Izpildītāja rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam, kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai Līguma izpildei. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs piesaista papildus jomas speciālistus sekmīgai Līguma izpildei.

7. [bookmark: _Toc140468121]Darbu kontrole
7.1. Informācijas dokumentēšana un uzglabāšana:
7.1.1. Darbu veikšanas laikā Izpildītājs veic tā izpildīto Darbu uzskaiti un sagatavo Līgumā un normatīvajos aktos paredzētos, kā arī Pasūtītāja pārstāvju pieprasītās atskaites un ziņojumus;
7.1.2. Visi ar Darbu veikšanu saistītie dokumenti ir uzglabājami visu Līguma darbības laiku;
7.1.3. Visā Darbu veikšanas laikā Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja vai tā pilnvaroto pārstāvju pieprasījuma tā norādītajos termiņos sniegt informāciju, sagatavot atskaites par Darbu izpildes gaitu, iesniegt ar Darbu veikšanu saistīto dokumentu kopijas;
7.1.4. Visos dokumentos starp Izpildītāju un Pasūtītāju norādīt atsauci uz projektu  "Projekta ID Nr.: 2.2.2.2/2/25/A012 "Sadzīves atkritumu dalītas vākšanas infrastruktūras attīstība pieejamības uzlabošanai Talsu un Tukuma novados".
7.2. Izpildītājam bez iepriekšējas saskaņošanas ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam vai tā pilnvarotām neatkarīgām trešajām personām pieeju visai ar Darbu veikšanu saistītajai dokumentācijai.
7.3. Kontaktēšanās, dokumentu saskaņošana un izskatīšana:
7.3.1. Jebkura kontaktēšanās par Darbiem, to izpildes termiņiem vai kvalitāti un citiem jautājumiem Līdzēju starpā notiek rakstveidā, tajā skaitā, pa e-pastu, kā arī organizējot sapulces ar Līdzēju pārstāvju piedalīšanos. 
7.3.2. Gadījumos, kad Izpildītājam Līgumā uzlikts paziņošanas pienākums, kā arī, kad Līgums paredz kādu dokumentu saskaņošanu, Izpildītājs paziņojumus iesniedz un dokumentus izskatīšanai nodod Līgumā minētajiem Pasūtītāja pārstāvjiem.
7.3.3. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegtos dokumentus ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja vien Līgumā nav noteikts cits izpildes laiks vai, ja Līdzēji nevienojas savādāk. Pēc dokumentu izskatīšanas Pasūtītājs sniedz rakstisku atbildi Izpildītājam. Ja dokumentos ir nepieciešams izdarīt labojumus vai, ja no Izpildītāja nepieciešams saņemt paskaidrojumus, Pasūtītājs par to paziņo Izpildītājam, norādot iesniedzamo informāciju, kā arī termiņu atbildes sagatavošanai;
7.3.4. Izpildītājam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumiem vai citiem iesniegumiem Līgumā norādītajos vai pieprasījumos, iesniegumos norādītajos termiņos;
7.3.5. Izpildītājam ir pienākums atbildēt arī uz trešo personu iesniegumiem, kas saistīti ar Darbu veikšanu, atbildi sagatavojot ne ilgāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas un pirms atbildes nosūtīšanas saskaņojot atbildes projektu ar Pasūtītāju.
7.4. Kvalitātes kontroles sistēma: 
7.4.1. Kvalitātes kontroli veic Izpildītājs saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem standartiem, būvniecības noteikumiem un Pasūtītāja noteiktajām prasībām (t.i., Līgumu, tā pielikumiem un Pasūtītāja rakstveida rīkojumiem);
7.4.2. Veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē attiecīgajos būvnormatīvos un Tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli;
7.4.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītājam un tā pārstāvjiem iespēju pārbaudīt jebkuru Darbu veikšanas procesu, kvalitāti un rezultātus. Veikto Darbu kvalitāti novērtē pēc Līgumā noteiktajām prasībām, standartiem un Būvnormatīviem.

II NODAĻA  
PROJEKTĒŠANAS DARBI  
 
8. Būvprojekta izstrādes termiņi 
8.1. Darbu izpilde veicama saskaņā ar Kalendārajā grafikā (kuru Līdzēji savstarpēji aktualizē un rakstveidā saskaņo Līgumā noteiktajā kārtībā) noteiktajiem termiņiem, ievērojot Līguma 3.2.1.punktā norādīto termiņu. Saskaņojot Kalendāro grafiku, noteicošs ir Pasūtītāja viedoklis. 
8.2. Darbu izpildes termiņā ir iekļautas visas darbības, ko saskaņā ar normatīvajiem aktiem nepieciešams veikt Tukuma novada Būvvaldē, tajā skaitā, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšana. 
8.3. Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties, zemāk norādītajos gadījumos Līguma izpildes termiņi var tikt pagarināti par laika periodu, kāds ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā, ja: 
8.3.1. Līguma izpildi kavē no Izpildītāja gribas neatkarīgi apstākļi, par kuriem Izpildītājs savlaicīgi ir paziņojis Pasūtītājam un Pasūtītājs tos ir atzinis par attaisnojošiem; 
8.3.2. Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas noteikti Līguma 22.sadaļā  un par kuriem Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas apstākļiem, ir paziņojis otram Līdzējam, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajam Līdzējam iespējama, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā; 
8.3.3.  Pasūtītājs nav izsniedzis Izpildītājam Līgumā noteiktos projektēšanas Darbu veikšanai nepieciešamos un Pasūtītāja rīcībā esošos dokumentus, un Izpildītājs ir rakstveidā informējis Pasūtītāju par šādu saistību neizpildi un Pasūtītājs nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā;
8.3.4. Pasūtītāja Līgumā noteikto saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta Izpildītāja Līgumā noteikto saistību izpilde, ja par saistību savlaicīgu neizpildi Izpildītājs ir rakstveidā brīdinājis Pasūtītāju un Pasūtītājs nav novērsis pārkāpumu 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Izpildītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā; 
8.3.5. Tukuma novada Būvvaldes atzīmes par ieceres akceptu veikšanai vai atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai ir nepieciešams ilgāks laiks kā normatīvajos aktos noteiktais termiņš;
8.3.6. ir mainīts plānoto projektēšanas darbu apjoms un papildus darbu izpildei ir nepieciešams papildus laiks;
8.3.7. objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā nav iespējams atrisināt jautājumu par Būvprojektā skarto nekustamo īpašumu izmantošanas tiesībām (to lietošanas nosacījumiem vai atpirkšanu) vai objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams saņemt trešo personu saskaņojumus Būvprojekta risinājumiem.

9. Līdzēju pienākumi un tiesības projektēšanas jomā
9.1. Izpildītāja pienākumi:
9.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku (Projektēšanas darbiem);
9.1.2. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar Kalendārajā grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.2.1.punktā noteikto termiņu;
9.1.3. veikt Būvprojekta izstrādi saskaņā ar Pasūtītāja Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, atbilstoši Iepirkumā iesniegtajam Izpildītāja piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;
9.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Darbu izpildi un piedalīsies Pasūtītāja Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; nodrošināt speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;
9.1.5. Būvprojekta izstrādē ievērot Būvprojekta izstrādes noteikumus un normatīvus. Izpildītājs ir atbildīgs par sagatavotā Būvprojekta atbilstību normatīvajiem aktiem;
9.1.6. veikt nepieciešamās darbības Būvprojekta saskaņošanai, atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai Tukuma novada Būvvaldē, ievērojot būvvaldes norādījumus par nepieciešamajām Būvprojekta korekcijām;
9.1.7. ja Izpildītājs neveic Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem, Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst Pasūtītāja konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ;
9.1.8. ievērot Pasūtītāja norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Būvprojekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā Pasūtītāja precizējumus un skaidrojumus Tehniskajā specifikācijā, ja tie būtiski neizmaina veicamo darbu kopējo apjomu;
9.1.9. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt Pasūtītājam informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;
9.1.10. piedalīties Pasūtītāja rīkotajās sanāksmēs un informēt par Būvprojekta izstrādes gaitu;
9.1.11. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi (tajā skaitā par zaudējumiem, kas Pasūtītājam rodas Būvprojekta realizācijas laikā), un atlīdzināt Pasūtītājam zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka Pasūtītājs ir saskaņojis Būvprojektu, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības.
9.1.12. pēc Būvprojekta pieņemšanas no Pasūtītāja puses atbilstoši Pasūtītāja lūgumam Izpildītājs apņemas, neprasot papildus samaksu, sniegt Pasūtītājam rekomendācijas par Būvprojekta risinājumiem, konsultācijas, informāciju, skaidrojumus, saskaņojumus, u.c. atbalstu. Izpildītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja lūguma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā, izskata Pasūtītāja iesniegtos dokumentus, sniedz informāciju, rekomendācijas u.tml. un/vai veic citas darbības atbilstoši Pasūtītāja lūgumam.

9.2. Izpildītāja tiesības:
9.2.1. saņemt samaksu no Pasūtītāja par Izpildītāja izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
9.2.2. saņemt no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko Pasūtītājs nodrošina saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Līguma noteikumiem.
9.3. Pasūtītāja pienākumi:
9.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt Izpildītāju ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir Pasūtītāja rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, uzņēmies Pasūtītājs. Pārējās nepieciešamās informācijas un dokumentācijas vākšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir Izpildītāja pienākums, un ar to saistītās Izpildītāja izmaksas ir iekļautas Līguma summā;
9.3.2. paziņot Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt Izpildītājam izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Būvprojekta izstrādes pabeigšanas termiņu;
9.3.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas dienas izskatīt Izpildītāja iesniegto aktualizēto Darbu izpildes Kalendāro grafiku un saskaņot to, vai iesniegt Izpildītājam motivētas iebildes;
9.3.4. saskaņot Būvprojektu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Būvprojekta nesaskaņošanu, pieņemt Tukuma novada Būvvaldē izskatītu un akceptētu Būvprojektu, parakstīt Darbu pieņemšanas nodošanas aktu vai sniegt Izpildītājam motivētus iebildumus par Būvprojekta nepilnībām.
9.3.5. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt Izpildītāja kvalitatīvi veiktos un Pasūtītāja pieņemtos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
9.4. Pasūtītāja tiesības:
9.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt Izpildītāja līgumsaistību izpildi, pieprasīt no Izpildītāja informāciju par līgumsaistību izpildi un dot Izpildītājam norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;
9.4.2. pieprasīt, lai Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē pieļautos vai pēc Darbu izpildes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no trūkumu vai nepilnību konstatēšanas brīža;
9.4.3. nepieņemt izpildītos Darbus, ja Pasūtītājs konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem, Būvprojektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. 
9.4.4. Pasūtītājam ir tiesības sniegt Izpildītājam norādījumus, kā arī Būvprojekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos Darbus, nemainot kopējo Būvprojekta apjomu un ievērojot tehniskās prasības;
9.4.5. [bookmark: _Hlk136376163]Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.

10. Būvprojekta nodošanas – pieņemšanas kārtība
10.1. Būvprojekta veiksmīgai izstrādei, iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Būvprojektu izstrādes norisi, atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Būvprojektā, ja Būvprojekts neatbilst Līguma noteikumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Būvprojekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Būvprojekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus, kā arī trešās personas.
10.2. Līguma 10.1.punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta. Jebkādi iebildumi pret protokola saturu jāizvirza ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas. Protokolēšanu veic Izpildītājs - latviešu valodā, iesniedzot vai nosūtot protokolu uz Pasūtītāja norādītu e-pastu 4 (četru) darba dienu laikā pēc notikušās sanāksmes.
10.3. Ievērojot sanāksmju laikā sastādītajos protokolos norādītos precizētos jautājumus un norunātos labojumus, Izpildītājs veic nepieciešamos labojumus un precizējumus Būvprojektā un ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms kārtējās sanāksmes iesniedz labojumus un precizējumus Pasūtītājam. 
10.4. Pēc Būvprojekta saskaņošanas no Pasūtītā puses Izpildītājs iesniedz Būvprojektu Tukuma novada Būvvaldē atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai.
10.5. Pēc Tukuma novada Būvvaldes atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta materiālus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajam, kas izstrādāti, ievērojot Tehnisko specifikāciju, Līgumu. Projekta materiālus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā izvērtē iesniegto Būvprojekta materiālu atbilstību un sniedz Izpildītājam informāciju par konstatētajām neatbilstībām vai paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu.
10.6. Ja, pieņemot Būvprojektu vai tā atsevišķas sadaļas, Pasūtītājs konstatē neatbilstības Tehniskās specifikācijas, Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, Izpildītājs neatbilstības novērš 10 (desmit) darba dienu laikā un atkārtoti iesniedz Būvprojektu Pasūtītājam kopā ar nodošanas – pieņemšanas aktu. 
10.7. Līguma 10.6.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un termiņus, un Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu par Izpildītāja saistību izpildes kavējumu.
10.8. Pasūtītāja tiesības iesniegt pretenzijas Izpildītājam atjaunojas, ja Būvprojekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvniecības izpildes gaitā.
10.9. Visa dokumentācija (atskaites, protokoli) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis Izpildītājs, pēc Būvprojekta vai tā daļu nodošanas Pasūtītājam ir uzskatāms par Pasūtītāja īpašumu.
10.10. Ja pēc Būvprojekta saskaņošanas un Darbu nodošanas - pieņemšanas atklājas nepilnības Izpildītāja izstrādātajā Būvprojektā, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, un tādēļ Būvprojekta izstrādei un saskaņošanai ir nepieciešamas korekcijas Būvprojektā ietvertajos risinājumos, dokumentācijā u.tml., vai citi papildus projektēšanas darbi, tad Izpildītājs apņemas novērst Būvprojektā konstatētās nepilnības.
10.11. Izpildītājs garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Būvprojekta realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvniecības darbus Izpildītāja projektētajā objektā. 

III NODAĻA  
AUTORUZRAUDZĪBA  
  
11. Autoruzraudzības veikšanas kārtība 
11.1. Izpildītājs nodrošina Autoruzraudzības pienākumu veikšanu visā Būvdarbu izpildes laikā līdz Būvdarbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
11.2. Izpildītāja pienākumi:
11.2.1. Izpildītājam jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma noteikumiem, nodrošinot Būvprojekta autentisku realizāciju dabā.
11.2.2. Veicot autoruzraudzību, Izpildītājam jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un Pasūtītāja norādījumi.
11.2.3. Izpildītājam ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc Pasūtītāja lūguma arī citas ar būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās), kā arī nodrošināt regulāru autoruzraudzības veikšanu Būvobjektā un regulāru apsekojuma rezultātu ierakstīšanu autoruzraudzības žurnālā visā būvdarbu veikšanas laikā.
11.2.4. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamo labojumu veikšanu Būvprojektā. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus Būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ. 
11.2.5. Būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Būvobjektā lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu Būvobjektā, ja to pielietošana nav paredzēta Būvprojektā.
11.2.6. Būvprojekta izmaiņu gadījumā nodrošināt atbilstošu to iestrādāšanu visās attiecīgajās Būvprojekta daļās, ja nepieciešams, informēt par izmaiņām būvatļauju izdevušo institūciju un organizēt atbilstošu saskaņošanas procedūru.
11.2.7. Kļūdas Būvprojektā Izpildītājam  jālabo uz sava rēķina.
11.2.8. Izpildītājam uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt noslēgtam apdrošināšanas līgumam atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem un pēc Pasūtītāja pieprasījuma 1 (vienas) darba dienas laikā minētais apdrošināšanas līgums jāiesniedz Pasūtītājam.
11.3. Izpildītāja tiesības:
11.3.1. saņemt samaksu par kvalitatīvu un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām veiktu Autoruzraudzību;
11.3.2. pārbaudīt, vai Būvobjektā ir atbilstoša Būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
11.4. Pasūtītāja pienākumi:
11.4.1. nodrošināt piekļuvi un iespēju strādāt Būvobjektā;
11.4.2. veikt samaksu par Autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.5. Pasūtītāja tiesības:
11.5.1. pieprasīt Autoruzraudzības kārtībā veikt izmaiņas Būvprojektā;
11.5.2. pieprasīt sniegt detalizētu skaidrojumu par Būvprojektā paredzēto risinājumu realizāciju;
11.5.3. apturēt Autoruzraudzības darbus, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam;
11.5.4. 10 (desmit) darba dienu laikā parakstīt no Izpildītāja saņemto Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu vai minētajā termiņā rakstiski iesniegt Izpildītājam pretenziju, ja Autoruzraudzība ir veikta nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Ikmēneša Autoruzraudzības darbu pieņemšanas un nodošanas aktu.

IV NODAĻA  
 BŪVDARBU VEIKŠANA  
  
12. Būvdarbu veikšanas kārtība 
12.1. Izpildītājs veic visus Būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Būvprojektu, Tāmēm, Būvdarbu veikšanas Kalendāro grafiku, kā arī normatīvo aktu prasībām. 
12.2. Pasūtītājs var pagarināt Līgumā (Būvdarbu veikšanas Kalendārajā grafikā) noteiktos  Būvdarbu veikšanas termiņus, ja rodas objektīvi apstākļi, kas nepieļauj veikt būvdarbus  atbilstoši Pasūtītāja prasībām vai Līgumā norādītājos termiņos, kā arī, ja Izpildītājs nevar veikt Būvdarbus Pasūtītāja vainas dēļ. 
12.3. Izpildītājam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, tajā skaitā, reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmā atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai. 
12.4. Ne ilgāk kā 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no dienas, kad ir saņemta Tukuma novada Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, Izpildītājs iesniedz saskaņošanai Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam darbu veikšanas projektu (turpmāk – DVP). DVP ietvaros Izpildītājs izstrādā detalizētu darbu veikšanas Kalendāro grafiku. Ja Pasūtītājs, būvuzraugs vai autoruzraugs pieprasa veikt precizējumus DVP, tos jāveic 5 (piecu) darba dienu laikā no paziņojuma par precizējumu veikšanu saņemšanas dienas. 
12.5. Ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Būvprojektam ir saņemta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi, no Pasūtītāja saņemti dokumenti, kas saistīti ar būvuzraudzības veikšanu, Izpildītājs iesniedz Tukuma novada Būvvaldē dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.
12.6. Būvdarbus uzsāk nākamajā darba dienā pēc Tukuma novada Būvvaldes atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas. 
12.7. Ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, Pasūtītājs nodod Izpildītājam būves vietu, par ko Līdzēji paraksta Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu, pamatojoties uz būvnormatīvu. Izpildītājs par būves vietu ir atbildīgs līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Būvdarbus, ja Līdzēji nav parakstījuši Būves vietas nodošanas – pieņemšanas aktu. Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšana neietekmē Būvdarbu uzsākšanas termiņu, izņemot gadījumu, kad Būves vietas nodošanas – pieņemšanas akta neparakstīšanā ir vainojams Pasūtītājs.
12.8. Izpildītājs patstāvīgi saņem Būvdarbu veikšanai nepieciešamos saskaņojumus (atļaujas) no citām institūcijām un uzņēmumiem. 
12.9. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Būvdarbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Būvdarbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus. Saņemot motivētu atteikumu, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē Būvdarbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā.

13. Izpildītāja vispārīgie pienākumi, veicot Būvdarbus 
13.1. Izpildītājs ir atbildīgs par drošības pasākumu nodrošināšanu darbu teritorijā darbu veikšanas laikā, kā arī par darbu veikšanas teritorijā un tai pakļautajās teritorijās atrodošos personu drošību atbilstoši Darba aizsardzības likumam un ar to saistītājiem normatīvajiem aktiem.
13.2. Ar Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots par darbiem visā Būvobjektā norīkot darba aizsardzības koordinatoru un veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteiktās projekta vadītāja funkcijas, tai skaitā veicot visus šo noteikumu 9., 11., 12., un 13.punktā minētos Pasūtītāja pienākumus. 
13.3. Izpildītājam ir pienākums noslēgt līgumu ar Pasūtītāju vai citu uzņēmumu par būvniecības atkritumu nodošanu uzņēmumiem, kuriem ir tiesības apsaimniekot būvniecības atkritumus, un Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par attiecīgo normatīvo aktu prasību izpildi šajā jomā. Būvdarbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju. Izpildītājam ir pienākums Būvdarbu veikšanas laikā, operatīvi par saviem līdzekļiem izvest no Būvdarbu veikšanas teritorijas, kā arī no piegulošās teritorijas būvgružus, ja tādi radušies.
13.4. Organizējot Būvdarbus, Izpildītājam jānodrošina un jāatbild par vides aizsardzības prasību izpildi, kā arī, lai nodrošinātu transportlīdzekļu un gājēju drošu kustību, jānodrošina ceļu, kuri atrodas Būvobjekta robežās, ikdienas uzturēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem no Būvdarbu uzsākšanas brīža līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Lai nodrošinātu satiksmes drošību, Izpildītājam jānodrošina un jāatbild par normatīvajos aktos noteikto Būvobjektu uzturēšanas (tīrīšana, bedrīšu remonts u.c.) prasību ievērošanu visā Būvdarbu izpildes laikā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
13.5. Satiksmes ierobežošana Būvdarbu veikšanas laikā notiek Izpildītāja sagatavotajā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņotajā Satiksmes organizācijas shēmā noteiktajos laikos un kārtībā. Satiksmes organizēšanas tehniskos līdzekļus par saviem līdzekļiem izvieto Izpildītājs. Izpildītājs pēc Līguma noslēgšanas nodrošina pagaidu drošības barjeru uzstādīšanu un uzturēšanu objektā, ja šādu barjeru uzstādīšana ir paredzēta atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotajā satiksmes organizācijas shēmā un būvprojektā. 
13.6. Izpildītājs atbild par trešo personu dzīvībai, veselībai un īpašumam nodarīto kaitējumu, ja tas nav izpildījis Līguma 13.5. punktā paredzētos pienākumus.
13.7. Izpildītājs nodrošina elektroniskās darba laika uzskaites sistēmas (EDLUS) ieviešanu un uzturēšanu Būvobjektā, ja to paredz normatīvie akti.  
13.8. Izpildītājam visi segtie darbi jānoformē ar aktu, ko paraksta Būvuzraugs un citas normatīvajos aktos norādītās personas, pārbaudot izpildīto darbu kvalitāti, darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti). Segto darbu aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt darbu apjomus, un darbu atrašanās vieta (zona). Veikt nākošos darbus atļauts tikai pēc segto darbu aktu parakstīšanas.
13.9. Izpildītājam visi pārējie darbi, kas nav segtie darbi, jānoformē ar aktu, ko paraksta Būvuzraugs, pārbaudot izpildīto darbu kvalitāti, darbu daudzumus un pielietotos materiālus (to atbilstību apliecinoši dokumenti). Aktiem jāpievieno izpildshēmas, kurā norādīti parametri, pēc kuriem var noteikt darbu apjomus, un darbu atrašanās vietas (zonas).
13.10. Izpildītājam ir pienākums izpildīt inženiertīklu īpašnieku izvirzītās prasības attiecībā uz inženiertīklu pārbūves/izbūves darbu izpildi, kā arī pēc inženiertīklu īpašnieku pieprasījuma slēgt līgumus ar inženiertīklu īpašniekiem par jautājumiem, kas saistīti ar inženiertīklu pārbūves/izbūves darbu izpildi (inženiertīklu un ar izbūvi saistīto dokumentu nodošanu inženiertīklu īpašniekam u.c. jautājumiem). Līgums jānoslēdz pirms inženiertīklu pārbūves/izbūves darbu izpildes uzsākšanas un, organizējot darbu izpildi, jāvadās no šo līgumu nosacījumiem.
13.11. Pasūtītājam ir tiesības organizēt sanāksmes Līguma ietvaros un Izpildītājam ir pienākums tajās piedalīties. 
13.12. Izpildītājam darbi jāorganizē, ievērojot Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteikto kārtību un termiņus.

14. Piekļuves nodrošināšana
14.1. Sākot no Būvdarbu sākuma datuma, Pasūtītājam savas kompetences ietvaros ir pienākums nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļuvi Būvdarbu veikšanai nepieciešamajām teritorijām. 
14.2. Piekļuve Būvdarbu veikšanas teritorijai tiek nodrošināta vienīgi ar mērķi, lai Izpildītājs varētu veikt Līgumā minētos Būvdarbus, un Izpildītājam ir tiesības izmantot Būvdarbu veikšanas teritoriju tikai un vienīgi Būvdarbu veikšanai atbilstoši Līguma noteikumiem iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotos laikos, ja vien Līgums nenosaka citādi.
14.3. Līgumā noteiktajā kārtībā nodrošinātā piekļuve Būvdarbu veikšanas teritorijai nepiešķir tiesības izmantot šo teritoriju būvmateriālu, būvgružu, u.c. glabāšanai vai tamlīdzīgiem mērķiem.
14.4. Pamatojoties uz Līgumu, Izpildītājam netiek piešķirtas tiesības ierobežot tādu personu tiesības piekļūt Būvobjektu teritorijai, kuras šīs tiesības ieguvušas normatīvajos aktos, ar Pasūtītāju noslēgtajos līgumos noteiktajā kārtībā, vai arī uz kompetento iestāžu izsniegtas cita veida atļaujas pamata.
14.5. Ja Izpildītajam Būvdarbu realizācijas nolūkā ir nepieciešams piekļūt citām teritorijām, kas atrodas ārpus Būvdarbu veikšanas teritorijas robežām, šāda piekļuve ir saskaņojama ar attiecīgo teritoriju īpašniekiem.
14.6. Izpildītājam ir pienākums visā Būvdarbu izpildes laikā nodrošināt piekļuvi Būvobjektam piegulošajiem īpašumiem, tajā skaitā, nodrošinot piekļuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. 

15. Būvdarbu veikšanas uzraudzība
15.1. Būvdarbu veikšanas uzraudzībai Pasūtītājs norīko pārstāvi un nozīmē Būvuzraugu.
15.2. Izpildītājam ir jāļauj Pasūtītāja pārstāvjiem un Būvuzraugam bez iepriekšējas saskaņošanas apmeklēt Būvdarbu veikšanas teritoriju un visas citas vietas, kur notiek vai notiks Būvdarbi, kas saistīti ar Līguma izpildi. Izpildītājam ir jāpilda visi Pasūtītāja un tā pārstāvju norādījumi, kas atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.3. Pasūtītāja un Būvuzrauga veiktās pārbaudes neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par veikto Būvdarbu kvalitāti.

16. Būvdarbu pieņemšana un Būvobjekta nodošana ekspluatācijā
16.1. Nododot un pieņemot Būvdarbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un Līgumā paredzētajos termiņos. Būvobjekta nodošana ekspluatācijā (tajā skaitā, Tukuma novada Būvvaldes parakstīts akts par Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā) atbilstoši normatīvajiem aktiem nevar būt garāka par 2 (diviem mēnešiem) pēc akta par Būvdarbu pabeigšanu Būvobjektā parakstīšanas dienas.
16.2. Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10.datumam ikmēneša aktus par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem, kurā ir norādīti faktiski paveikto Būvdarbu apjomi  un izmaksas. 
16.3. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Būvdarbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Būvdarbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī iesniedz pretenziju Līgumā paredzētajā kārtībā. 
16.4. Ja Pasūtītājs neparaksta Darbu izpildes aktu Līguma 16.3. punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 16.5. punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis šo noteikumu 16.3. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
16.5. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
16.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, viņam ir tiesības pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību Būvprojekta dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
16.7. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
16.8. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Līdzēji nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
16.9. Ja Defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā.
16.10. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
16.11. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Izpildītājs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus.
16.12. Pēc Izpildītāja veikto Būvdarbu pabeigšanas Būvobjektā, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam aktu par Darbu pabeigšanu Būvobjektā. 
16.13. Pēc akta par Darbu pabeigšanu Būvobjektā parakstīšanas Izpildītājs pasūta sertificētam mērniekam izpildmērījumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā, kāds nepieciešams Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Pēc tam, kad ir veikta uzmērīšana, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam galīgo aktu par izpildītajiem Būvdarbiem, kurā ir norādīti visi faktiski paveiktie Būvdarbi un to izmaksas. 
16.14. Pēc akta par Darbu pabeigšanu Būvobjektā parakstīšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam izpilddokumentāciju par visā Būvobjektā veiktajiem Būvdarbiem. Par izpilddokumentācijas nodošanas faktu Izpildītājs sastāda aktu, kurā jānorāda izpilddokumentācijas nodošanas datums, saturs, lappušu skaits un to paraksta Izpildītājs un Pasūtītāja pārstāvji.
16.15. Normatīvajiem aktiem un Līgumam atbilstošas izpilddokumentācijas iesniegšanas beigu termiņš tiek noteikts 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas no Būvdarbu pabeigšanas brīža Būvobjektā. Pasūtītājs 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc izpilddokumentācijas saņemšanas veic pārbaudi. Ja tiek konstatētas neatbilstības, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi 5 (piecu) darba dienu laikā.
16.16. Izpildītājs nodod ekspluatācijā Būvobjektu. Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā notiek normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Izpildītājs iesniedz Tukuma novada Būvvaldē, kā arī citās institūcijās visu nepieciešamo dokumentāciju Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvobjekta nodošanu ekspluatācijā, tajā skaitā, par izpilddokumentācijas papildināšanu nepieciešamības gadījumā. 
16.17. Izpildītājs pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir sagatavots atbilstoši šī Līguma pielikumam un aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta Būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.
16.18. Akta par Būvdarbu pabeigšanu parakstīšana, kā arī Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par saistībām, kuras ietvertas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, tajā skaitā atbildību par Būvdarbu un materiālu kvalitāti.

V NODAĻA 
Līgumā paredzēto darbu apjomu un veidu grozīšana 
  
17. Līguma grozījumu veikšanas kārtība
17.1. Līguma 4.1. punktā norādītās summas par Būvprojektu izstrādi un par Autoruzraudzību ir fiksētas un izmaiņas Līguma izpildes laikā nav paredzētas. 
17.2. Atkarībā no Darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var tikt izmainīti plānoto Darbu apjomi, samazinot vai palielinot Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā (turpmāk – DDS) iekļauto darbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 50 % (piecdesmit procentus) no Līguma 4.1. punktā norādītās sākotnējās summas par Būvdarbiem attiecīgajā Būvobjektā. Šādas izmaiņas tiek saskaņotas starp Būvuzņēmēja un Pasūtītāja pilnvarotajiem pārstāvjiem, un minētās izmaiņas tiek atspoguļotas Aktā par faktiski izpildīto Darbu apjomu izmaksām (Forma 2 un/vai Forma 3). 
17.3. Gadījumos, kad tas nepieciešams, lai nodrošinātu Būvobjekta atbilstību būvniecības ieceres mērķim, Pasūtītājs drīkst papildināt Lokālo tāmi ar sākotnēji neparedzētiem Darbu veidiem (tajā skaitā darbiem, kuru rašanās iemesls ir dabā, būvniecības procesā konstatētās situācijas, piemēram, inženiertīklu izvietojuma vai inženiertīklu parametru neatbilstība būvprojektā esošajam topogrāfiskajam plānam; būvprojektā neparedzēto slēpto konstrukciju konstatēšana būvniecības objektā; nepieciešamība realizēt sākotnējā būvprojektā neparedzēto inženierrisinājumu, piemēram, nomainīt inženiertīklus, kuras saskaņā ar būvprojekta ietverto risinājumu sākotnēji bija paredzēts labot vai regulēt, bet elementa nolietojuma, bojājuma vai cita objektīva iemesla dēļ, tā nomaiņa ir tehnoloģiski nepieciešama, vai citiem darbu veidiem), ievērojot sekojošus nosacījumus:
· par būvdarbu veikšanas laikā konstatētajām problēmām tiek sastādīts konstatācijas akts, kuru paraksta būvniecības procesā iesaistītās puses;
· autoruzraugs izstrādā konstatētās problēmas tehnisko risinājumu, kurā ir norādīti nepieciešamo darbu veidi un apjomi, un iesniedz Pasūtītajam izvērtēšanai; 
· darbu veida vienības cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīga rakstura darbu cenām Līgumā, Izpildītāja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, vadoties no Izpildītāja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai veicot tirgus izpēti; 
· Pasūtītāja pilnvarotā persona, kas norādīta Līguma 26.2.punktā, izskata autoruzrauga iesniegto problēmas risinājumu, apstiprina papildus veicamo darbu veidus, apjomus un katra darba veida vienības cenu;
17.3.1. par papildus veicamajiem darbiem un to izmaksām starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma, kurai tiek pievienota Lokālā tāme ar tajā norādītiem papildus veicamiem darbu veidiem, apjomiem un izmaksām;
17.3.2. šajā punktā paredzēto papildus darbu izmaksas nevar pārsniegt 50 (piecdesmit) % no Līguma 4.1.punktā sākotnēji paredzētās summas par Būvdarbiem attiecīgajā Būvobjektā.
17.4. Pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja ierosinājuma būvprojektā vai tehniskajā specifikācijā paredzētās iekārtas vai materiāli var tikt aizstāti ar citiem, ja sākotnēji paredzētie ir novecojušas tehnoloģijas, vairs netiek ražoti, aizstājot sākotnēji paredzētos tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (t.sk. Būvobjekta ekspluatācija būs ekonomiskāka) un/vai pastāv citi objektīvi apstākļi. Aizstāšana tiek veikta, ievērojot sekojošus nosacījumus:
· Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu saskaņotu materiālu vai iekārtu apstiprināšanas formu materiālu vai iekārtu nomaiņai, kurā norāda pamatojumu izmaiņām, kā arī pievieno materiālu vai iekārtu būtiskāko parametru salīdzinājumu ar jaunajām – nomaināmajām iekārtām un materiāliem, izvērtē izmaiņu ekonomisko lietderību un ietekmi uz kvalitāti;
· jauno – nomaināmo materiālu vai iekārtu cenu nosaka Pasūtītājs, vadoties no līdzīgu materiālu vai iekārtu cenām Līgumā, vai, ja līdzīgu cenu Līgumā nav, vadoties no Izpilditāja iesniegtās un Pasūtītāja saskaņotās cenas, salīdzinot ar līdzīgu materiālu vai iekārtu cenām citos Pasūtītāja līgumos, vai veicot tirgus izpēti; 
17.4.1. par būvprojektā vai tehniskajā specifikācijā paredzēto iekārtu vai materiālu nomaiņu un jauno – nomaināmo iekārtu vai materiālu izmaksām starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek noslēgta papildus vienošanās pie Līguma, kurai tiek pievienota Lokālā tāme ar tajā norādītām jaunajām – nomaināmajām iekārtām vai materiāliem un izmaksām;
17.4.2. šajā punktā paredzēto izmaiņu apjoms nesasniedz 50 (piecdesmit) % no Līguma 4.1.punktā sākotnēji paredzētās summas par Būvdarbiem attiecīgajā Būvobjektā un norādītais izmaiņu apjoms nosakāms atbilstoši maināmo materiālu vai iekārtu izmaksām (esošo materiālu vai iekārtu izmaksu un jauno materiālu vai iekārtu izmaksu kopsumma).

18. Darba materiālu izmaiņu veikšanas kārtība
18.1. Izpildītājs tikai ar rakstisku Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot Būvprojektā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli ir tādi paši vai labāki kā Būvprojektā norādītājiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām.
18.2. Būvprojektā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Pasūtītājam, gan Izpildītājam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu. Kopā ar minēto paziņojumu attiecīgais Līdzējs iesniedz aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to tehniskie un kvalitātes rādītāji, norādīts ekonomiskais labums, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija un tml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina attiecīgs Līdzējs un Būvuzraugs. 
18.3. Jautājumus, kas Būvdarbu laikā rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstībai Būvprojektam, izskata Būvuzraugs un Autoruzraugs. 
18.4. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības Būvprojektā pirms to realizācijas,  Izpildītājs saskaņo ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.

VI NODAĻA  
GARANTIJA, APDROŠINĀŠANA  
  
19. Laika garantija un apdrošināšana
19.1. Izpildītājam jānodrošina, ka Darbu laikā Izpildītājam, Izpildītāja darbiniekiem un tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem ir apdrošināta to civiltiesiskā atbildība par to darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.
19.2. Izpildītājam ir ieteicams nodrošināt tam piederošo Darbu veikšanai izmantojamo iekārtu, instrumentu, būvmateriālu un būvlaukuma aprīkojuma apdrošināšanu. Gadījumā, ja šāda apdrošināšana nav veikta un iepriekš minētās iekārtas, instrumenti, būvmateriāli Darbu veikšanas gaitā tiek bojātas vai iznīcinātas, Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus un papildus izmaksas, neatkarīgi no bojājumu vai iznīcināšanas cēloņa.
19.3. Būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšana:
19.3.1. Pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā vai arī gadījumā, ja Līgums jebkādu iemeslu dēļ tiek izbeigts pirms Būvobjekta pabeigšanas, vai gadījumā, ja Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības polisi 5 (piecu) % apmērā no kopējās izpildīto Darbu maksājuma summas garantijas laikā radušos defektu un nepilnību novēršanai. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē ir jābūt iekļautam nosacījumam par defektu vai nepilnību novēršanai nepieciešamās naudas summas (ne lielākas kā 5 (piecu) % apmērā no izpildīto Darbu maksājuma summas) izmaksāšanu Pasūtītājam gadījumā, kad Būvobjektā garantijas termiņa laikā konstatēti defekti vai nepilnības, kuras radušās Izpildītāja un/vai viņa apakšuzņēmēja vainas dēļ. Bankas garantijā vai apdrošināšanas sabiedrības polisē nedrīkst būt iekļauti Pasūtītāja tiesības saņemt minēto naudas summu ierobežojoši nosacījumi;
19.3.2. Garantija vai polise jāiesniedz laika posmam uz 3 (trīs) gadiem Būvobjektam un 2 (divi) gadiem uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai no Līguma izbeigšanas dienas, vai no Pasūtītāja paziņojuma, ka Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ, atkarībā, no tā, kas iestājas pirmais. Garantiju vai polisi var iesniegt atsevišķi Būvobjektam un atsevišķi uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam, vai arī var iesniegt vienu kopīgu garantiju vai polisi Būvobjektam un uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam.
19.3.3. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 (divu) % apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Izpildītājs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
19.4. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jebkurā laikā jāsniedz visa Pasūtītāja pieprasītā informācija par tā uzturētajām apdrošināšanām, veiktajām apdrošināšanas iemaksām, u.tml.
19.5. Izpildītājs Līguma 4.2.2.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir Līgumā norādītais attiecīgo Būvdarbu veikšanas un nodošanas ekspluatācijā termiņš, pieskaitot 1 (vienu) kalendāro mēnesi.  
19.6. Pasūtītājam ir tiesības izmantot avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās izsniedzēja avansa maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja Izpildītājs neizmanto saņemto avansa maksājumu Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un Pasūtītāja samaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veikto un Pasūtītāja pieņemto Būvdarbu summu.
19.7. Pirms Līgumā noteikto garantiju vai polišu parakstīšanas, attiecīgā kredītiestādes garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

20. Garantijas un defektu novēršana
20.1. Izpildītājs  dod 3 (trīs) gadu garantiju izpildītajiem Būvdarbiem un 2 (divi) gadu garantiju uzklātajam ceļu horizontālajam apzīmējumam un piegādātajiem (Būvobjektā uzstādītajiem) atkritumu konteineriem un apņemas par saviem līdzekļiem novērst jebkurus Defektus vai nepilnības šajā punktā norādītā garantijas termiņa laikā, ja Defekti vai nepilnības radušās Izpildītāja un/vai viņa Apakšuzņēmēja vainas dēļ vai Būvdarbu ietvaros izmantotajiem materiāliem, uzstādītajiem objektiem, iekārtām, tostarp, atkritumu konteineriem, ir ražošanas vai transportēšanas defekti vai nepilnības. Garantija stājas spēkā no Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā vai no Līguma izbeigšanas dienas vai no Pasūtītāja paziņojuma, ka Būvobjekta nodošana ekspluatācijā tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ. Gadījumā, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs garantijas laikā vienu un to pašu Defektu ir novērsis vairāk kā divas reizes, šajā punktā minētais 3 (trīs) un 2 (divu) gadu garantijas termiņš attiecībā uz Darbu daļu, kurai Izpildītājs vairāk kā divas reizes novērsis Defektus, automātiski tiek pagarināts vēl uz tādu pašu termiņu, kā sākotnējais garantijas termiņš (uz 3 (trīs) gadiem un 2 (diviem) gadiem), skaitot no brīža, kad Pasūtītājs trešo reizi konstatējis Defektu).
20.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvdarbu un Būvobjektā uzstādīto objektu, iekārtu, tostarp, atkritumu konteineru, Defektiem un to novēršanu vai novēršanas izdevumu segšanu Līgumā noteiktajā kārtībā, tajā skaitā, ja Defekts Būvobjektā radies Būvdarbu izpildē Izpildītāja pieaicināto trešo personu novērsto Defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ.
20.3. Izpildītāja noteiktais garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs). Garantijas laika ietvaros Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic garantijas darbus (tostarp Būvobjektā uzstādīto objektu, iekārtu nomaiņu, ja nepieciešams) Pasūtītāja rakstiskajā pretenzijā norādītajā termiņā.
20.4. Izpildītājs garantijas laikā garantē Būvobjektā konstatēto Defektu novēršanu un Defektu radīto bojājumu novēršanu, Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Būvobjekta darbības netraucēšanu.
20.5. Defektu konstatēšana un Defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu. Pie Defektu akta sastādīšanas Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Izpildītājam.
20.6. Ja Pasūtītājs Būvobjekta garantijas laikā Būvobjektā konstatē bojājumus vai citus trūkumus, Pasūtītājs par to rakstveidā paziņo Izpildītājam nosūtot pretenziju.
20.7. Ja garantijas laikā konstatēto Būvdarbu un Būvobjektā uzstādīto objektu, iekārtu, tostarp, atkritumu konteineru, Defektu, trūkumu vai neatbilstības novēršanai tehniski nepieciešams ilgāks laiks par Pasūtītāja pretenzijā norādīto termiņu, tad Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis rakstisku pretenziju par konstatēto Defektu, trūkumu vai neatbilstību, sastāda rakstisku apliecinājumu, kurā norāda iemeslus Pasūtītāja norādītā laika pagarinājuma nepieciešamībai, pretenzijā minēto Defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņus un iesniedz to Pasūtītājam apstiprināšanai. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja norādītajam Defektu, trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņam, tad Izpildītājam Defekts, trūkums vai neatbilstības jānovērš iepriekš norādītajā termiņā.
20.8. Neatliekamus Būvdarbu un Būvobjektā uzstādīto objektu, iekārtu, tostarp, atkritumu konteineru, Defektus, kas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai, apkārtējai videi vai Būvobjekta ekspluatācijai (t.sk. kavē Būvobjekta normālu ekspluatāciju), Izpildītājs novērš nekavējoties, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma (t.sk. telefoniski un elektroniski sniegta), kā arī veic visus nepieciešamos pasākumus kaitīgo seku mazināšanai un novēršanai.
20.9. Gadījumā, ja Izpildītājs nepilda savas saistības konstatēto Būvobjektu Defektu novēršanā, Pasūtītājam ir tiesības piesaistīt papildus darbaspēku attiecīgo Defektu novēršanas darbu izpildei, un Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgos izdevumus un/vai zaudējumus, t.sk. izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Būvobjekta Defektu novēršanas dēļ. Gadījumā, ja šī saistība netiek izpildīta, Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas (tiešas izmaksas) vienpusēji ieturēt/piedzīt no Izpildītāja vai izmantojot Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu.
20.10. Aprēķinot Defektu un Defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par Defektu un Defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, un citas ar darbu izpildi saistītās izmaksas.
20.11. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams Defektā, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā, rakstiski ziņo Pasūtītājam un pamato apgalvojumu, iesniedzot apgalvojumu apliecinošu dokumentāciju. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja argumentiem un pieprasa novērst Defektu, Līdzēji, savstarpēji vienojoties, pieaicina neatkarīgu ekspertu Defektu novērtēšanai un vainojamā Līdzēja noteikšanai. Eksperta izdevumus sedz vainojamais Līdzējs. Eksperta slēdziens ir Līdzējiem saistošs.
20.12. Ja Būvdarbu garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu veic Pasūtītāja pieaicināta trešā persona, Būvdarbu garantija Būvobjektam saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts Defekts, materiālu un Būvdarbu izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona.
20.13. Līdzēji var vienoties par neatkarīga, atbilstoši sertificēta speciālista pieaicināšanu jebkuras pārbaudes veikšanai. Līdzēji nodrošina savu pārstāvju klātbūtni pārbaudē. Šādas pārbaudes un pārbaudītāja apmaksu Līdzēji sedz līdzīgās daļās. Ja tiek konstatēts, ka Būvdarbi neatbilst Līgumā vai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, pārbaudes izdevumus pilnībā sedz Izpildītājs.
20.14. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja pretenzijā un Defektu aktā norādītie Defekti/trūkumi pilnībā nav novērsti.
 
VII NODAĻA   
ATBILDĪBA, NEPĀRVARAMA VARA. 

21.  Līdzēju atbildība
21.1. Līdzēju saistības pret kādu no Līdzējiem vai trešajām personām ietver atbildību par visiem tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti kādam no Līdzējiem vai trešajām personām. Zaudējumu atlīdzināšanas fakts neatbrīvo Līdzējus no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību izpildes pienākuma. 
21.2. Neatkarīgi no citiem Līguma noteikumiem Izpildītājs atbild par tādiem trešo personu prasījumiem attiecībā uz tām nodarītiem kaitējumiem, kas tām radušies Darbu veikšanas laikā Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
21.3. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkura Apakšuzņēmēja, viņa pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Darbu izpildē iesaistīto trešo personu rīcību (arī bezdarbību), it kā tā būtu Izpildītāja rīcība (bezdarbība). Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja piesaistīto Apakšuzņēmēju un tā nodarbināto vai citādi Darbu izpildē piesaistīto personu rīcības (arī bezdarbības) rezultātā.
21.4. Gadījumā, ja Izpildītājs ir pilnsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kura nodibināta Līguma izpildei, pilnsabiedrības biedri vai piegādātāju apvienības dalībnieki nav tiesīgi izstāties no pilnsabiedrības/piegādātāju apvienības vai mainīt dibināšanas (sabiedrības) līgumā noteikto katra biedra/dalībnieka izpildāmo Darbu apjomu, bez iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.
21.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro un 00 centi), Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.


22. Nepārvarama vara  
22.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, jebkura rakstura karadarbības, teroristu uzbrukums, normatīvo aktu izmaiņas vai citu tamlīdzīgu apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 
22.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.
22.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.
22.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otru Līdzēju, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.
22.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darbiem, kas ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.
 
23. Piemērojamās tiesības un strīdu risināšanas kārtība 
23.1. Līgums interpretējams un pildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Līgumā nenoregulētajiem jautājumiem piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti.  
23.2. Līdzēji pieliek visas pūles, lai strīdus atrisinātu savstarpēju pārrunu ceļā. Līdzēji rakstiski informē viens otru par savu viedokli attiecībā uz strīdu, kā arī iespējamo strīda risinājumu. Ja Līdzēji uzskata par iespējamu, tie tiekas, lai atrisinātu strīdu.  
23.3. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt, Līdzēji strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.  
23.4. Ja sakarā ar Līgumu vai tā izpildi Līdzējiem pastāv strīds vai kāds no Līdzējiem ir iesniedzis prasību tiesā, tas nav pamats Izpildītājam pārtraukt vai apturēt darbus, vai kā citādi kavēt Darbu izpildi, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Līdzējiem nepildīt tos pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot ja šāda Līguma izpildes pārtraukšana vai maksājuma aizturēšana noteikta Līgumā.  

VIII NODAĻA   
LĪGUMSODS. LĪGUMA IZBEIGŠANA. CITI NOTEIKUMI

24. Līgumsods
24.1. Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu šādos gadījumos un apmēros:
24.1.1. par Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas termiņa neievērošanu – 0,1% no attiecīgās Līguma daļas[footnoteRef:15] summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās Līguma daļas summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu pabeigšanu; [15:  Šeit un turpmāk – Līguma daļa ir attiecīgi Projektēšana, Būvdarbi, Autoruzraudzība par attiecīgo Būvobjektu.] 

24.1.2. par nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu Tukuma novada Būvvaldē Līguma 12.5.punktā norādītajā termiņā - 0,1% no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās Līguma daļas summas;
24.1.3. par citu Līguma 24.1.1., 24.1.2. punktā neminēto, bet Līgumā atrunāto termiņu neievērošanu - 0,1% no attiecīgās Līguma daļas summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no attiecīgās Līguma daļas summas;
24.1.4. [bookmark: _Hlk136428687]ja pēc Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam būvdarbu norises laikā tiek konstatētas Izpildītāja pieļautas kļūdas Būvprojekta tāmēs, rasējumos un citos Būvprojekta dokumentos, ko, ievērojot pienācīgu rūpību, Izpildītājam vajadzēja paredzēt un novērst pirms Būvprojekta nodošanas Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 100 (viens simts) euro apmērā par katru šādu konstatēto gadījumu.
24.1.5. Izpildītājs Līguma 9.1.12.punktā norādītajā termiņā nesniedz Pasūtītājam atbildes uz  tā uzdotajiem jautājumiem par izstrādāto Būvprojektu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt un Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam  līgumsods 150 (viens simts piecdesmit) euro apmērā par katru gadījumu;
24.1.6. par Līgumā norādītā personāla nomaiņas vai jauna apakšuzņēmēja piesaistes kārtības neievērošanu - 100,00 (viens simts) euro par katru konstatēto gadījumu (par katru personu vai apakšuzņēmēju);
24.1.7. par satiksmes organizācijai (t.sk. saskaņotās Satiksmes organizācijas shēmas neievērošana, piekļuves nenodrošināšana īpašumiem u.c.), darba drošībai izvirzīto prasību vai citu Līguma nosacījumu nepildīšanu - 200,00 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu;
24.1.8. par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu Būvobjektā neuzturēšanu atbilstošā kārtībā – 100,00 (viens simts) euro par katru konstatēto gadījumu;
24.1.9. ja Izpildītājs neierodas uz Pasūtītāja organizētajām sanāksmēm, Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 100,00 (viens simts) euro apmērā par katru gadījumu;
24.1.10. par normatīvajos aktos noteikto Būvdarbu veikšanas dokumentu neatrašanos Būvdarbu veikšanas vietā – 200,00 (divi simti) euro par katru konstatēto gadījumu.
24.1.11. par atkārtoti konstatētajiem Līguma 24.1.5.-24.1.10.punktos paredzētajiem pārkāpumiem Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam Līgumsodu dubultā apmērā.
24.1.12. par autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi) Izpildītājam jāmaksā Pasūtītājam līgumsods 300,00 (trīs simti) euro apmērā par katru gadījumu. 
24.2. Pēc Izpildītāja pieprasījuma Pasūtītājs maksā līgumsodu par Izpildītājam pienākošos maksājumu neveikšanu Līgumā noteiktajā termiņā – 0,1% no termiņā neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no laikus neapmaksātas summas.
24.3. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) Līguma 4.1.punktā norādīto līgumsummu apmērā, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi.
24.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes.
24.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu pabeigšanu.
24.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Izpildītājam ir pienākums segt Pasūtītājam radītos zaudējumus, kas radīti Izpildītāja un tā biedra, ja Izpildītājs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, dēļ saistībā ar spēkā esošu, neapstrīdamu un nepārsūdzamu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās. Šajā punktā noteiktais zaudējumu atlīdzināšanas pienākums nav ierobežots laikā un ir attiecināms arī uz laiku pēc Līguma termiņa beigām.

25. Līguma izbeigšana
25.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
25.2. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pasūtītājs neveic maksājumus par atbilstoši Līgumam veiktajiem Darbiem, un šī iemesla dēļ uzkrātais līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus) no attiecīgās Līguma daļas summas.
25.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu šādos gadījumos:
25.3.1. Būvprojekts saskaņā ar pārbaužu rezultātiem neatbilst Līguma, Tehniskās specifikācijas un/vai normatīvo aktu noteikumiem un Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;
25.3.2. Izpildītājs savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Būvprojekta izstrādes termiņiem vai Defektu novēršanas termiņiem un Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) darba dienas;
25.3.3. Izpildītājs būtiski neievēro Līguma noteikumus - vairāk kā 2 (divas) nedēļas neveic Darbus, nepilda jebkuras no savām saistībām, pielieto neatbilstošas kvalitātes materiālus vai atsakās aizstāt bojātus materiālus, nenodrošina Līgumā paredzēto Darbu izpildes kvalitāti; 
25.3.4. Darbu veikšana Izpildītāja vainas dēļ saskaņā ar eksperta atzinumu ir aizkavēta tik tālu, ka kļuvis skaidrs, ka Darbu pabeigšana Līgumā noteiktajos termiņos nav iespējama; 
25.3.5. pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
25.3.6. ja tiek konstatēts, ka Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai;
25.3.7. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
25.3.8. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
25.3.9. ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar šī Līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi;
25.3.10. Ja Izpildītājs, vai tā biedrs, ja Izpildītājs ir piegādātāju apvienība vai pilnsabiedrība, ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās.
25.4. Gadījumā, ja Līdzējs konstatē, ka ir iestājies kāds no pamatiem Līguma laušanai, tas nekavējoties nosūta rakstveida paziņojumu otram Līdzējam, norādot Līguma laušanas iemeslus un Līguma izbeigšanas kārtību un laiku.
25.5. Pēc Līguma 25.4.punktā norādītā paziņojuma saņemšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju un informāciju, ko tam pieprasa Pasūtītājs, gan papīra formā, gan elektroniskā veidā.
25.6. Pēc Līguma izbeigšanas, Izpildītājam ir pienākums atbrīvot Būvobjektu no savām iekārtām, tehnikas, u.tml. Pasūtītāja norādītajos termiņos.
25.7. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam nekādus zaudējumus, kas saistīti ar Līguma pirmstermiņa laušanu.
25.8. Ja Līgums tiek lauzts pēc Pasūtītāja iniciatīvas Izpildītāja vainas dēļ vai, ja Izpildītājs lauž Līgumu ar Pasūtītāju (izņemot Līguma 25.2.punktā un 22.5.punktā paredzēto gadījumu), Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski kvalitatīvi veiktajiem Darbiem, kas nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā, ieturot saskaņā ar Līgumu aprēķinātos līgumsodus un citus Izpildītāja radītos zaudējumus. 
25.9. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī, sakopj būvlaukumu, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistītos dokumentus, nodrošina, ka tā personāls atstāj Būvobjektu. Par Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam Līdzēji sastāda attiecīgu aktu.  
25.10. Pēc Pasūtītāja vienpusējas atkāpšanās no Līguma Līdzēji sastāda aktu par faktiski veikto Darbu apjomu. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski veikti, ja tos objektīvi ir iespējams pieņemt. Izpildītāja neierašanās nekavē akta sastādīšanu, un tādā gadījumā uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.  
25.11. Apmaksu par faktiski veikto Darbu veic Pasūtītājs atbilstoši Līguma noteiktajai darbu apmaksas kārtībai.   
26. Līdzēju pārstāvji
26.1. Līguma izpildē iesaistītais Iepirkuma piedāvājumā norādītais personāls:
- ______
- _______
26.2. Pasūtītāju attiecībā uz Būvdarbiem Līguma izpildes ietvaros pārstāv, tajā skaitā, paraksta būves vietas pieņemšanas aktu, aktus par izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, Darbu daudzumu un izmaiņu aktus (nepieciešamības gadījumā), būvmateriālu saskaņošanas dokumentus (nepieciešamības gadījumā), aktus par faktu konstatāciju (nepieciešamības gadījumā), aktu par darbu pabeigšanu Būvobjektā ________________
26.3. Izpildītāju Līguma izpildes ietvaros pārstāv __________, tālr. _________,e-pasts: ____________

27.  Citi noteikumi 
27.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.  
27.2. Visi paziņojumi Līguma sakarā izdarāmi rakstiski. Par rakstisku paziņojumu uzskatāmas arī e-pasta vēstules. 
27.3. Līgums var tikt grozīts Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, Līdzējiem vienojoties. Vienošanās stājas spēkā pēc tās rakstiskas noformēšanas un abpusējas parakstīšanas un tās kļūs par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
27.4. Līgumā noteikto tiesību un pienākumu nodošana trešajām personām nav pieļaujama, izņemot Līdzēju reorganizāciju normatīvos aktos noteiktā kārtībā.  
27.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē citu Līguma noteikumu spēkā esamību.  
27.6. Līdzējs rakstveidā informē otru Līdzēju par kontaktinformācijas vai rekvizītu maiņu.  
27.7. Ja kāds no Līdzējiem nav izmantojis Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Līdzējs ir atteicies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.  
27.8. Līgums sagatavots elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. 

28. Līdzēju rekvizīti 
	  Pasūtītājs:  
	Izpildītājs:  

	SIA „Atkritumu apsaimniekošanas
sabiedrība „PIEJŪRA””
Reģistrācijas numurs: 40003525848
Juridiskā adrese: Raudas iela 30C, Tukums,
Tukuma novads, LV-3101
	

	
	




Līguma  pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Izpildītāja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
	Izpildītājs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
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