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1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs: 
1.1.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss, kas tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk - PIL) un šo nolikumu. 
1.1.2. Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”, identifikācijas Nr. VVD 2026/13 (turpmāk – Iepirkums).
1.2. Pasūtītājs
	[bookmark: _Ref57698581]Pasūtītāja nosaukums:
	Valsts Vides dienests

	Adrese:
	Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, Latvija

	Reģistrācijas numurs:
	90000017078

	Pasūtītāja pircēja profils EIS
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/396  

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Iepirkumu speciālists Dace Svētiņa, tālrunis +371 67084200, e-pasts: iepirkumi@vvd.gov.lv   

	Darba laiks:
	Pirmdiena no plkst. 8:30 līdz 18:00, otrdiena – ceturtdiena no 8:30 līdz 17:00, piektdiena no 8:30 līdz 16:00

	Iepirkuma komisija:
	Iepirkumu procedūru veic ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektora 2026. gada 8. janvāra  rīkojumu  Nr. 1.3/CS/3/2026 “Rīkojums par Valsts vides dienesta iepirkumu komisiju 2026.gada iepirkumiem” ar grozījumiem izveidotā iepirkumu komisija.


1.3. Iepirkuma priekšmets 
1.3.1. Iepirkuma priekšmets ir biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un būvdarbu apjomiem-tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr.3).
1.3.2. Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): pamatkods 45000000-7 (celtniecības darbi), papildkods  45453000-7 (Kapitālais remonts un kosmētiskais remonts). 
1.3.3. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu apjomu kopumā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.3.4.  Tehniskajā specifikācijā/tāmē norādīto telpu remonts: ne ilgāk kā 3 (trīs) kalendāro mēnešu laikā no tās dienas, kad objekts ir nodots būvdarbu uzsākšanai. 
1.3.5.  Būvdarbu garantijas termiņš: 3 (trīs) gadi no objekta nodošanas ekspluatācijā.
1.3.6. Līguma izpildes vieta: Rūpniecības iela 23, Rīga LV-1045, Latvija.
1.3.7. Paredzamā iepirkuma līgumcena ir 206 611,00 EUR, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk- PVN).
1.3.8.  Būvdarbu veikšanas laikā Pasūtītāja birojs netiek slēgts, un Pasūtītāja nodarbinātie turpina pildīt darba pienākumus.
1.3.9. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas ir tiesības veikt objekta apsekošanu dabā, iepriekš saskaņojot apsekošanas laiku ar Pasūtītāja pārstāvi, Administratīvā departamenta direktori Ingu Ļeonovu, tālr. +371 67084287, e-pasts: inga.leonova@vvd.gov.lv. 
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par iepirkumu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profila adresē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177454  
1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs Iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177454  
1.4.3. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.4.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus.
1.4.5. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.6. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.7. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.  
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1.5.1. [bookmark: _Ref367975542][bookmark: _Hlk150765197]Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, EIS e–konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177454 
1.5.2. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.6. Piedāvājumu atvēršana
1.6.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā (ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām). Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā
1.6.2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.6.3. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.7. Pretendents 
Pretendents var būt fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas ir tiesīga sniegt piegādi atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā.
  
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM UN PERSONAS DATU APSTRĀDE
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem 
2.2.1. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.2.5.1. Pieteikums dalībai Iepirkumā saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni;
2.2.5.2. Pretendenta atlases dokumenti saskaņā ar nolikuma 3.1.punktu;
2.2.5.2.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3.2. punktu un 3.pielikumā noteiktajiem Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumiem (atbilstoši darbu aprakstam, darbu apjomam). Tehniskajā un finanšu piedāvājumā jāietver:
2.2.5.2.2. Būvdarbu izpildes grafiks un finanšu plūsmas grafiks (pa nedēļām) brīvā formā;
2.2.5.2.3. informācija par Videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipiem objektā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.pielikumu;
2.2.5.2.4. detalizēta renovācijas darbu izmaksu tāme saskaņā ar nolikuma 3.2.1.3. apakšpunktu. Tāmes veidne ir pievienota atsevišķā MS Excel datnē.
2.2.5.3. Finanšu piedāvājums saskaņā ar 1.pielikumā pievienoto veidni.
2.2.6. Pretendentam izmaksās jāiekļauj visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām iepirkuma līguma izpildes laikā. Pasūtītājs neveiks pretendenta papildu izdevumu, kas nebūs iekļauti finanšu piedāvājumā, apmaksu.
2.2.7. [bookmark: _Ref499288564]Finanšu piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un komisija ņems vērā tikai 2 zīmes aiz komata.
2.2.8. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
2.2.9. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.2.9.1.  pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
2.2.9.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).
2.2.10. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.2.12. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.13. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.12. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2.3. Personas datu apstrāde
2.3.1. Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par šādiem datu apstrādes apstākļiem:
2.3.1.1. Personas datu apstrādes speciālists – Gints Puškundzis t. +371 29124124, e-pasts: gints.puskundzis@gmail.com. 
2.3.1.2. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde.
2.3.1.3. Personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla vai pieaicināta speciālista tehniskām un profesionālām spējam (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos.
2.3.1.4. Personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
2.3.1.5. Personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti.
2.3.1.6. Automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta. 
2.3.1.7. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
2.3.1.8. Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
	Nr. 
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.1.1.
	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
	3.1.1.1 Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā (nolikuma 1.pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 2.pielikums). 
3.1.1.2 Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā.
3.1.1.3 Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
3.1.1.4 Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā, komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā  https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV.
3.1.1.5 Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju vai norāda publiski pieeajmu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. Pretendents iesniedz arī kompetentas institūcijas izsniegtu izziņu par pretendenta amatpersonām (vai norāda publiski pieeajamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām), kurām ir pārstāvības tiesības, kā arī apliecinājumu, ka izziņā norādītā informācija joprojām ir aktuāla.


1.1. 
	3.1.2.
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja normatīvie akti to paredz).
	3.1.2.1. Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu komisija iegūs valsts Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments (kopija), kas apliecina pretendenta tiesības veikt Iepirkumā noteiktos darbus.
Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (apgrozījums, speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

	3.1.3.
	Pretendentam un speciālistiem ir Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši 2014. gada 19. augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un Būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”
	3.1.3.1.	Apdrošināšanas polises vai apdrošinātāja vai kredītiestādes rakstisks apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā 10 darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājam tiks iesniegta pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana uz visu līguma darbības laiku.

	3.1.4.
	Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē un dokumentus, kas apliecina to atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtījuma izpildei. 
	3.1.4.1.Informācija par personām, uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 8.pielikums).
3.1.4.2.Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 9.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.

	3.1.5.
	Pretendentam jānorāda apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic darbus iepirkuma līguma izpildei.
	3.1.5.1.Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 8.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma vērtību EUR bez PVN no kopējā līguma apjoma.
3.1.5.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 9.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītās.

	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

	3.1.6.
	Pretendentam (vai vienam vai vairākiem no piegādātāju apvienības, vai personālsabiedrības biedriem, ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze telpu atjaunošanas darbu veikšanā, kuru ietvaros tika veikti gaisa kondicionēšanas sistēmas izbūves darbi, ar kopējo summu ne mazāk kā 130 000 EUR (viens simts trīsdesmit tūkstoši euro). Objekta atjaunošanas darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.
	3.1.6.1. Jāiesniedz pretendenta pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 5. pielikumam;
3.1.6.2. Par katru pieredzes aprakstā uzrādīto līgumu pievieno pozitīvu atsauksmi vai citus apliecinošu dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi norādītajā objektā un, kurā ietvertā informācija pilnībā apliecina attiecīgās prasības izpildi un no kura ir nepārprotami izsecināms veikto darbu apraksts, apjoms naudas izteiksmē, kā arī izpildes termiņi.


	Prasības attiecībā uz pretendenta līguma izpildes personāla tehniskajām un profesionālajām spējām

	3.1.7.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina sekojošus speciālistus, kuri ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām:
· atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
· siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts un, ar Latvijas Saldētājiekārtu inženieru asociācijas (LSIA) izsniegtu sertifikātu;
· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ŪK) darbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts;
· Speciālists ar elektrodrošības Bz apliecību, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.1041.
Pretendents var piedāvāt vienu vai vairākus speciālistus Nolikuma 3.8. punktā prasīto pozīciju izpildei, ja minētais speciālists atbilst šajos punktos noteiktajām prasībām un tam ir atbilstoši sertifikāti un prasītā pieredze.

	3.1.7.1. Lai apliecinātu 3.1.7. punkta prasību izpildi, pretendents iesniedz līguma izpildē iesaistīto speciālistu sarakstu, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 6. pielikumam;
3.1.7.2. Komisija pārbauda speciālistu būvprakses sertifikātus un to saistību ar pretendentu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/).
3.1.7.3. Pretendentam ir jāiesniedz papildus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (tie, kas nav atrodami Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
3.1.7.4. Speciālistam darbībām ar ozona slāņa noārdošām vielām jāiesniedz LSIA izsniegta sertifikāta kopija, bet par apliecību iepirkumu komisija patstāvīgi pārliecināsies Valsts vides dienesta tīmekļvietnē publiski pieejamā reģistrā: https://registri.vvd.gov.lv/izsniegtas-atlaujas-un-licences/aukstuma-agenti/sertificeto-specialistu-saraksts /.
3.1.7.5. Ja Nolikuma 3.1.7. punktā minētie  speciālisti nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieki, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
3.1.7.6. Ja kāds no pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, pretendentam jāiesniedz piesaistīto ārvalstu speciālistu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu atvasinājumus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām. 
Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (apgrozījums, speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju. 



3.2. Tehniskais un finanšu piedāvājums
3.2.1. Tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā noteiktajiem Tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanas nosacījumiem (atbilstoši tāmē norādītajam darbu aprakstam, darbu apjomam). Tehniskajam piedāvājumam jāietver:
3.2.1.1. Būvdarbu izpildes grafiks un finanšu plūsmas grafiks (pa nedēļām) brīvā formā;
3.2.1.2. informācija par Videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipiem objektā saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu; 
3.2.1.3. Detalizēta renovācijas darbu izmaksu tāme. Tāmes veidne pieejama atsevišķā MS Excel datnē. Tāme jāsagatavo saskaņā ar normatīvajiem aktiem par būvizmaksu noteikšanas kārtību, kas sagatavota atbilstoši 03.05.2017. MK “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Cenā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi, to skaitā – valstī noteiktās nodevas, nodokļi u.c. izmaksas. Tāmē jāievērtē visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu būvdarbu izpildes laiku un netiks pārrēķinātas. Pretendentam finanšu piedāvājumā jāiekļauj iespējamie sadārdzinājumi un jebkuri ar līguma pilnīgu izpildi saistīti izdevumi. Tāmēs norādītām summām jābūt noapaļotām līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata. Cenas jānorāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, tāmes apakšā kopējai piedāvājuma cenai ir jānorāda pievienotā vērtības nodokļa apmērs, kā arī kopējā summa.
Ja Tāmē par kādu no piedāvātajiem darbiem un/vai pakalpojumiem pretendents norāda piedāvāto cenu 0,00 euro, pretendentam jāiesniedz paskaidrojums ar detalizētu pamatojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem (darbu un/vai pakalpojumu izmaksām, īpaši izdevīgiem darbu un/vai pakalpojumu sniegšanas apstākļiem u.tml.), kas pretendentam ir pieejami, lai nodrošinātu norādītās darbu un/vai pakalpojumu izmaksas.
3.2.2. Ja iepirkuma procedūras dokumentos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents var piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents piedāvājumam pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajās specifikācijas un darba apjomos.

3.3. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.3.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
3.3.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības;
3.3.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
3.3.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.2.5. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.2.6. Pasūtītājam jebkurā Iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.2.7. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv.
3.2.8. Aizpildot ESPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli” norādot, vai tas atbilst PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā. Personām, uz kuru spējām pretendents balstās, obligāti ir arī jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem pretendents uz konkrēto personu ir balstījies (aizpildāma EVIPD IV sadaļa “Atlases kritēriji”). Pretendenta piedāvātajiem apakšuzņēmējiem obligāti ir jāaizpilda sadaļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem (EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”). Pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, EVIPD jānorāda, vai uz to neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījums.

4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA
4.1. [bookmark: _Toc529862318]Piedāvājuma izvēles kritērijs - Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu pēc šāda vērtēšanas algoritma: visizdevīgākais piedāvājums ar vienīgo vērtēšanas kritēriju – zemākā kopējā cena EUR (bez PVN).
4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.2.1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.2.1.1. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.2.1.2. pretendentu atlase;
4.2.1.3. [bookmark: _Toc336440052]Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.4. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.2.1.5. pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana. 
4.2.2. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28. februāra noteikumu Nr.107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam).
4.2.3.  Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
4.3.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām;
4.3.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.4. Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude jeb atlase
4.4.1. Iepirkumu komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.4.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.5.1. [bookmark: _Ref343523533]Iepirkumu komisija pārbauda, vai tehniskais piedāvājums atbilst iepirkuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai. 
4.5.2. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no iepirkuma nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.6. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude
4.6.1. Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, komisija ņem vērā labojumu.
4.6.2. Ja Finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībām, tad iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
4.6.3. Ja iepirkumu komisija pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam.
4.7. Piedāvājumu vērtēšana
4.7.1. Iesniegto piedāvājumu vērtēšana notiek saskaņā ar šajā nolikumā izvirzītajām prasībām un PIL, izvēloties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar kritēriju zemākā cena EUR bez PVN.
4.7.2. Sākotnēji atbilstība nolikuma prasībām tiks vērtēta tikai piedāvājumam ar zemāko cenu. Gadījumā, ja šis piedāvājums tiks noraidīts vai izslēgts no dalības iepirkumā, atbilstība nolikuma prasībām tiks pārbaudīta nākošajam piedāvājumam ar zemāko cenu.
4.7.3. Gadījumā, ja iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par izšķirošo kritēriju tiek noteikta zemākā cena biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotās pārbūves izmaksu tāmes pozīcijā “Virsizdevumi”. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kura piedāvātā cena minētajā tāmes pozīcijā ir zemākā.

5. [bookmark: _Toc506451997][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc336440053]IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
5.1. [bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu (arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
5.1.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, un PIL 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai – ja Pretendents ir personālsabiedrība, – attiecībā uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, tad pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu, kā arī PIL Pārejas noteikumu 28. punkta 1. apakšpunktu.
5.1.3.  Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā, tad pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.1.1.apakšpunktam.
5.1.4. Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai personu, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, un PIL 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai – ja Pretendents ir personālsabiedrība, – attiecībā uz personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu attiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1.  Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Iepirkumā  uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir ar viszemāko cenu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 7.pielikums).
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija lemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo ar saimnieciski visizdevīgāko, vai pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Iepirkumā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.4.  Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu reģistrē personālsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc iepirkumu komisijas lēmuma paziņošanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai arī noslēdz sabiedrības līgumu.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības
7.1.1 izdarīt grozījumus Iepirkuma nolikumā saskaņā ar PIL 35.panta trešo daļu;
7.1.2.izslēgt pretendentu  no  turpmākās  dalības  Iepirkumā  un  neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9. apakšpunktu, vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
7.1.3.piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
7.1.4.pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.5. pieprasīt pretendentam iesniegt dokumenta oriģinālu vai apliecinātu dokumenta kopiju, ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;
7.1.6. jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Iepirkums tiek pārtraukts.
7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi
7.2.1. nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;
7.2.2. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Iepirkuma nolikumu;
7.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un nolikumu;
7.2.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Iepirkuma  rezultātu  paziņošanai  nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
7.2.5. 3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām.

8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības 
8.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Iepirkuma nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
8.1.2. pieprasīt papildu informāciju par  nolikumu, ievērojot Iepirkuma nolikuma noteikumus;
8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Iepirkumā;
8.1.4. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu. 
8.2. Pretendentam ir pienākumi
8.2.1. lejupielādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu  apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
8.2.4. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           rakstiski sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
8.2.5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Iepirkuma nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Iepirkuma izpildei;
8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Iepirkuma nolikumu.
9. PIELIKUMU SARAKSTS
1.pielikums – Pieteikums
2.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu Iepirkumam 
3.pielikums – Tehniskā specifikācija/ Tehniskais un Finanšu piedāvājums
4.pielikums – ZPI prasības
[bookmark: _Hlk193349309]5.pielikums - Pretendenta pieredzes apraksts 
6.pielikums – Pretendenta speciālistu saraksts 
7.pielikums – Speciālistu apliecinājums 
8.pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidne)
9.pielikums – Apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (veidne)
10.pielikums – Iepirkuma līgums (projekts)





1. pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 

PIETEIKUMS 
Iepirkumam ” Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
	identifikācijas Nr. VVD 2026/13

	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Pasta adrese (ja atšķiras)
	

	5.
	Pretendenta e-pasta adrese
	

	6.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	7. 
	Kontaktpersonas tālruņa numurs
	

	8.
	Kontaktpersonas e-pasta adrese
	

	9.
	Bankas nosaukums
	

	10.
	Bankas kods
	

	11.
	Bankas konta numurs
	

	12.
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	



Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu, piekrītam Iepirkuma noteikumiem, tajā skaitā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotu pārbūvi, saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.

2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamā līguma daļas vērtība ir 10 000 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese) : _____________________;
2.2. apakšuzņēmēja veicamās līguma daļas vērtība ______________________________.

3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.
4. Apliecinām, ka:
4.1. nodrošināsim nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
4.2.  neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;
4.3. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības;
4.4. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) minētie izslēgšanas iemesli, kā arī, ja šie iemesli nav konstatēti attiecībā uz PIL 42. panta trešajā daļā 1., 2. un 3. punktā minētajām personām.  Norādīt, ja ir attiecināmi izslēgšanas nosacījumi:_________________.
4.5. piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi (kopijas, noraksti un izraksti) atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu atvasinājumi);
4.6. piedāvājumā iekļauto dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu tulkojumi).

Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Apliecinām, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, saskaņā ar PIL 2.2 pantu “Īpašie noteikumi attiecībā uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes precēm un pakalpojumiem”.

Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs veiks pretendenta, pretendenta paraksttiesīgās, pilnvarotās un kontaktpersonas datu apstrādi. Esam iepazinušies un informējuši iepriekš minētās personas par Pasūtītāja veikto datu apstrādi un informāciju par datu apstrādes aspektiem, kas minēti nolikuma 2.3. apakšpunktā.


<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>






































[bookmark: _Hlk193349225]2.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Iepirkumam “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
	identifikācijas Nr. VVD 2026/13
      __________________________________ , 
           Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā. 
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces ai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>



3.pielikums 
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 



Tehniskā specifikācija /tehniskais un finanšu piedāvājums

Iepirkumam ”Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”

Pretendents Tehnisko un finanšu piedāvājumu sagatavo saskaņā ar nolikuma 3.2. punktu, iesniedzot:
· Būvdarbu izpildes grafiks un finanšu plūsmas grafiks (pa nedēļām) brīvā formā;
· informācija par Videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipiem objektā saskaņā ar 4.pielikumu;
· detalizēta būdarbu izmaksu tāme. Tāmes veidne pieejama atsevišķā MS Excel datnē.


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	
Pakalpojums
	Tāmes izmaksas , EUR, neieskaitot PVN


	Tai skaitā 
	Darbietilpība (c/h) 

	
	
	Darba alga 
	materiāli 
	mehānismi 
	

	
1. Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve
	
	
	
	
	




Apliecinām, ka cenā ir  iekļautas visas izmaksas, kas saistītas biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotu pārbūvi, darbaspēka izdevumiem, transporta izdevumiem, nodokļiem (izņemot – PVN), nodevām izmaksām 

Iesniedzot piedāvājumu, apņemos veikt iepriekš minētos vienkāršotas pārbūves būvdarbus saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma prasībām un apliecinu, ka finanšu piedāvājuma līgumcenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar visu Atklāta konkursa nolikuma tehniskajā specifikācijā paredzēto būvdarbu nodrošināšanu iepirkuma līguma laikā.


<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>







 
 


4.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 

ZPI PRASĪBAS OBJEKTĀ

Ēkas Būvdarbos, atbilstoši PIL 2.panta 4.punktam un publisko iepirkumu direktīvām 2014/24/ES un 2014/25/ES tiek piemēroti Zaļā publiskā iepirkuma principi un to izpildes kritēriji un prasības attiecībā pret būvdarbu līguma izpildi ir jāievēro šādiem veicamajiem būvdarbiem un būvdarbos nodarbinātiem darbiniekiem:
1. Iekštelpu apgaismojuma uzstādīšanas risinājumiem.  Uzņēmējam, visiem gaismekļiem, kuri būvobjektā tiks aizstāti un tie atbildīs Zaļā iepirkuma principiem, jāiesniedz materiālu atbilstības apliecinoši dokumenti-ekspluatācijas īpašības deklarācijas, tehnisko datu lapas, kurā uzrādītā informācija apliecina  to atbilstību;
1. Būvdarbos izmantotajiem materiāliem ievērotas noteiktās obligātās videi draudzīgu materiālu prasības. Uzņēmējam visiem materiāliem, kuri būvobjektā tiks aizstāti un tie atbildīs Zaļā iepirkuma principiem, jāiesniedz materiālu atbilstības apliecinoši dokumenti-ekspluatācijas īpašības deklarācijas, tehnisko datu lapas, ekomarķējumi, kurā uzrādītā informācija apliecina  to atbilstību;
1. Būvdarbos-būvgružu (tai skaitā demontēšanas) šķirošana un nodošana speciālos poligonos:
2. Vismaz 55% nebīstamo atkritumu, ko saražo nojaukšanas un demontēšanas darbos, sagatavo atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un citiem materiālu atgūšanas veidiem;
2. nodrošināt, lai būvniecības atkritumi, kas rodas pārbūves darbos, izņemot nojaukšanas atkritumus, nepārsniedz 11 t uz 100 m2 no iekštelpu bruto platības;
2. Uzņēmējam dokumentāri  jāapliecina un jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:
2. Uzņēmējs apliecina, ka Būvgružu Pārstrādātājs  izmanto sistēmu, kura nodrošina radušos atkritumu monitoringu un uzskaiti;
2. Uzņēmējs, izmantojot pavadzīmes un/vai faktūrrēķinus, seko līdzi tam, kur nonāk atkritumu sūtījumi un tādu materiālu sūtījumi, kas vairs nav uzskatāmi par atkritumiem;
2. Monitoringa datus, pavadzīmju kopijas tiek iesniegtas Pasūtītājam un Būvuzraugam izvērtēšanai.
1. Būvdarbos tiek pielietoti likumīgas izcelsmes kokmateriālu pielietošana:
3. Visiem kokmateriāliem vai koka izstrādājumiem, kas paredzēti iebūvei ēkā vai labiekārtojumos, jābūt iegūtiem no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem;
3. Uzņēmējs iesniedz FSC vai PFSC sertifikātus kokmateriāliem un / vai koka izstrādājumiem vai līdzvērtīgas paziņotās iestādes apliecinājumu par kokmateriālu un koksnes produktu atbilstību Regulas (ES) Nr. 995/2010) prasībām.
1. Izbūves un apdares materiālu ietekme uz iekštelpu gaisa kvalitāti:
4. 4 nedēļas pēc apdares darbu pabeigšanas Uzņēmējs veic mērījumus telpās atbilstoši EN ISO 16000-6 un 16000-3, lai konstatētu kopējo gaistošo organisko savienojumu (TVOC) un formaldehīdu saturu iekštelpu gaisā;
4. Uzņēmējs iesniedz mērījumus pasūtītājam un Būvuzraugam izvērtēšanai.
1. Izpildītājam jāveic atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas laikā. Veicot apgaismojuma sistēmas uzstādīšanas darbus nepieciešams ievērot Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumu Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība” nosacījumus.



     5.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 



PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS 

Iepirkumam “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
identifikācijas Nr. VVD 2026/13

      __________________________________ , 
           Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

	Līguma nosaukums un veikto darbu īss apraksts
	Līgumcena (EUR bez PVN)
	Līguma izpildes laiks (datums no - līdz)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

	
	
	
	

	
	
	
	



Pretendents pieredzes aprakstā iekļauj objektus, kas nodrošina nolikuma 3.1.6. punkta prasību izpildi.

Par katru uzrādīto pieredzi pieredzes aprakstam pievieno atsauksmi vai citus apliecinošu dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi norādītajā objektā.

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>


























     6.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 




PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Iepirkumam “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
identifikācijas Nr. VVD 2026/13

      __________________________________ , 
           Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.

	Speciālists
	Speciālista vārds, uzvārds
	
Sertifikāta Nr.
	Persona (uzņēmums), kuru pārstāv*
	Līgumattiecību pamats**

	Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Ventilācijas, kondicionēšanas un apkures sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ŪK) darbu vadītājs
	
	
	
	

	Bz elektrodrošības speciālists
	
	
	
	



* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B – apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C – apakšuzņēmējs – persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds).


<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>










7.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13

 SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Iepirkumam “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
identifikācijas Nr. VVD 2026/13

	Parakstot šo apliecinājumu, es, 	 (norāda speciālista vārdu, uzvārdu), apliecinu, ka par mani sniegtā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā ____________________________(norādīt speciālista sertifikācijas jomu)*, ja pretendentam ______________ (nosaukums) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”, ID Nr. VVD 2026/13 .


* Pretendents norāda atbilstoši attiecīgajam būvspeciālistam
**Šajā gadījumā dokumentu ar elektronisko parakstu paraksta gan attiecīgais būvspeciālists, gan pretendenta persona, kurai ir tiesības to pārstāvēt.








































8.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 

APAKŠUZŅĒMĒJU/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*

Iepirkumam “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
identifikācijas Nr. VVD 2026/13

	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas
(%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 EUR bez PVN vai lielāka:

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

**Apakšuzņēmēja veicamās darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>



9.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 


APAKŠUZŅĒMĒJA UN/ VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ 

Iepirkumam “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”
identifikācijas Nr. VVD 2026/13

Apliecinām, ka mēs___ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt iepirkuma  “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve”, ID Nr. VVD 2026/13, līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu ________ euro apmērā no kopējās līguma summas, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu apraksts).

Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai. Esam iepazinušies ar plašāku informāciju par datu apstrādes aspektiem, kuri noteikti nolikuma 2.3. apakšpunktā.

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________














[bookmark: _Hlk191562407]10.pielikums
Iepirkuma “Biroju ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” 
nolikumam, ID. Nr. VVD 2026/13 

BŪVDARBU LĪGUMS
par biroja ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūvi

Rīgā	Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta datums

Valsts vides dienests, vienotais reģ. Nr. 90000017078, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tā ģenerāldirektora p.i. Andra Ķēniņa personā, kas rīkojas, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2023. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 330-p “Par Valsts vides dienesta ģenerāldirektora amata pienākumu pildīšanu” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses,
un
___________, vienotais reģ. Nr. _______, juridiskā adrese: ____________, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās Valdes priekšsēdētājs ______________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, katrs atsevišķi saukti Puse vai abi kopā – Puses,

[bookmark: _Hlk101779732]ievērojot iepirkuma procedūras ar identifikācijas Nr. VVD 2026/13 “Biroja ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas vienkāršotā pārbūve” (turpmāk – Iepirkums) nolikumu, rezultātu un iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets
0. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, materiāliem un tehniskajiem līdzekļiem un par noteikto samaksu veikt Biroja ēkas Rūpniecības ielā 23, Rīgā otrā stāva telpu grupas (turpmāk – Būvobjekts) vienkāršotā pārbūvi (turpmāk – Būvdarbi), atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (būvniecības koptāmei) (turpmāk – Pielikums Nr.1) un Izpildītāja apliecinājumam par videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipu un ZPI (zaļā publiskā iepirkuma) kritēriju būvniecībai ievērošanu objektā (turpmāk – Pielikums Nr.2), kā arī atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (turpmāk – Būvdarbi).
0. Būvdarbu apjomus, kas norādīti Pielikumā Nr.1 Pasūtītājam ir tiesības samazināt.
0. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā noteiktos nepieciešamos remonta darbus, Būvdarbu vadību un organizēšanu, būvniecības atkritumu savākšanu, izvešanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, Būvobjekta nodošanu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma.


1. Līguma summa un darbības termiņš 
1. Līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN) ir EUR _____ (_____ euro un ___cents, PVN _____EUR (_____ euro un ___cents), līgumcena kopā ______EUR (_____ euro un ___cents. PVN apmaksa notiek normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pants “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”).
1. Līgumcena atbilst Pielikumā Nr.1 ietilpstošām tāmēm un tajās ietilpst visas ar Būvdarbiem un Līgumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas.
1. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā notiek izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par PVN, tad nodokļu apmēru Izpildītājs pārrēķina un izraksta, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus par PVN likmēm.
1. Līgums stājas spēkā ar abu Pušu Līguma parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai un pienācīgai izpildei.
1. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 3 (trīs) kalendārie mēneši no Līguma stāšanās spēkā brīža.

1. Norēķinu kārtība
2. Pasūtītājs paredz avansa maksājumu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN.
2.  Avansa maksājums tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un Izpildītāja avansa maksājuma rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
2. Avansa summa tiek pakāpeniski norakstīta no turpmākajiem ikmēneša maksājumiem proporcionāli faktiski izpildīto darbu apjomam līdz pilnīgai avansa norēķināšanai.
2. Izpildītājs līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem iesniedz Pasūtītājam darbu aktu par faktiskiem izpildītiem darbiem. 
2. Aktu par iepriekšēja mēnesī faktiski izpildītiem darbiem  Puses paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā.
2. Būvdarbu pieņemšana tiek veikta pēc visu Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes, par ko tiek sastādīts Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta Pušu pilnvarotie pārstāvji.
2. Izpildītājs izraksta un nosūta Pasūtītājam rēķinus par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc to faktiskas izpildes, nosūtot to uz e-adresi: vvd_rekini@90000017078. Rēķinā iekļauti visi attiecināmie nodokļi un nodevas. Nekādi papildu maksājumi Izpildītājam netiek maksāti. Rēķinā obligāti jābūt atsaucei uz Līguma numuru. Rēķins ir derīgs bez paraksta.
2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.
2. Pasūtītājs maksājumu veic euro bezskaidras naudas norēķinu veidā uz Līgumā norādīto Izpildītāja norēķinu kontu.
2. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kurā Pasūtītājs veicis bankas pārskaitījumu par Pakalpojumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto norēķinu kontu.
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4. Būvdarbu izpildes kārtība
4.1.  Būvdarbu veikšanas laikā Pasūtītāja birojs netiek slēgts, un Pasūtītāja nodarbinātie turpina pildīt darba pienākumus.
4.2. Izpildītājs nodrošina savlaicīgu un kvalitatīvu Būvdarbu veikšanu. Izpildītājs Būvdarbus pilnībā veic un nodod Būvobjektu Pasūtītājam Līguma 2.5. punktā norādītajā termiņā. Atkāpes no tā ir pieļaujamas tikai Līgumā noteiktajos gadījumos.
4.3. Izpildītājs Būvdarbos izmanto Līguma prasībām atbilstošus Pielikumā Nr.1 norādītos materiālus, tehnoloģijas un iekārtas. Citu materiālu, tehnoloģiju un iekārtu izmantošanu iepriekš saskaņo ar Pasūtītāju. Izpildītājs ievēro materiālu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas.
4.4. Būvdarbu veikšanā Izpildītājs Pielikumā Nr.2 piemēro un ievēro apliecinātus videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipus un ZPI (zaļā publiskā iepirkuma) kritērijus būvniecībai Būvobjektā saskaņā ar PIL 2.panta 4.punktu un publisko iepirkumu direktīvām 2014/24/ES un 2014/25/ES  prasībām.
4.5. Izpildītājs parakstot Līgumu, apliecina, ka Pielikumā Nr.1 iekļautā Pasūtītāja Tehniskā specifikācija ir īstenojama, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, un atbilstoši Līguma noteikumiem.
4.6. Izpildītājs ir tiesīgs atkāpties no Pielikuma Nr.1 iekļautā Tehniskā piedāvājuma tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu gadījumā, ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt. Izpildītājam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā piedāvājumā. Ja šādu grozījumu rezultātā palielinās veicamo Būvdarbu apjoms, Pusēm vienojoties, tiek izdarīti grozījumi Līgumā un samaksas noteikumos.
4.7. Izpildītājs Būvdarbu veikšanai nodrošina Iepirkumā iesniegtā piedāvājumā norādītos speciālistus. Izpildītāja speciālistus, kurus tas iesaistījis Līguma izpildē, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
4.8. Izpildītāja speciālistu var nomainīt, ja Izpildītāja piedāvātais speciālists atbilst tām Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz attiecīgo speciālistu.
4.9. Pasūtītājs lēmumu par piekrišanu apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņai vai apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē pieņem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
4.10. Ja Pasūtītājs uzskata, ka Izpildītāja apakšuzņēmēja vai speciālista darbība vai veikto Būvdarbu kvalitāte neatbilst Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības, norādot iemeslus, Līguma izpildes laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pieprasījumu attiecīgā apakšuzņēmēja vai speciālista aizstāšanai ar citu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju, savukārt Izpildītājam ir pienākums pēc iespējas nekavējoties šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt jebkādu papildu izmaksu segšanu, kas saistīta ar apakšuzņēmēju vai speciālistu aizstāšanu.
4.11. Izpildītājs nodrošina visas Būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšanu, saskaņošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
4.12. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta (pielikums Nr.3) saņemšanas dienas to paraksta vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus.
4.13. Ja Būvdarbu veikšanas laikā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas (ievērojot iepirkumu tiesisko regulējumu), saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst radušos šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam.
4.14. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā veic Būvobjekta iepriekšēju apskati. 
4.15. Ja iepriekšējās apskates laikā Pasūtītājs konstatē Izpildītāja veikto Būvdarbu neatbilstību Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, konstatē, ka Būvdarbi nav pilnībā pabeigti, vai konstatē citus trūkumus, Izpildītājs par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērš Pasūtītāja konstatētos trūkumus vai pilnībā pabeidz Būvdarbus. 
4.16. Ja iepriekšējās pārbaudes laikā trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvdarbu pieņemšana un Izpildītājs nodod Pasūtītājam tehnisko izpildes dokumentāciju.
4.17. Pasūtītājs pieņem Būvobjektu, Pasūtītājam un Izpildītājam parakstot Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas aktu. 
4.18. Izpildītājs pirms Būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas atbrīvo Būvobjektu un būvlaukumu, tostarp izved būvniecības atkritumus un veic Objekta ģenerālo tīrīšanu.
4.19. Būvobjekta pieņemšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvobjekta defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

5. Garantija
5.1. Izpildītājs garantē, ka veiktie Būvdarbi atbilst normatīvo aktu prasībām un, ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.2. Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties neatbilstības normatīvo aktu prasībām, Līgumam dēļ.
5.3. Garantijas termiņš veiktajiem Būvdarbiem ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
5.4. Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līguma sadaļā noteiktā garantija.
5.5. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē defektus un/vai bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 10 (desmit) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Ja notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums, Izpildītājam jāierodas nekavējoties. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
5.6. Izpildītāja neierašanās nekavē defektu akta sastādīšanu un uzskatāms, ka Izpildītājs piekrīt aktā konstatētajam.

6. Pušu pienākumi un tiesības
6.1. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, PIL 2.panta 4.punkta un publisko iepirkumu direktīvām 2014/24/ES un 2014/25/ES prasības, kas attiecas uz būvniecību un citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un vides aizsardzības noteikumi. Veicot Būvdarbus, kuros rodas trokšņi, putekļi un netīrumi, to izplatība pēc iespējas ir jāsamazina, izmantojot piemērotas aizsargierīces, aizsargvairogus, nosegmateriālus.
6.2. Izpildītājs ievēro un pilda Pasūtītāja likumīgās prasības.
6.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo Izpildītāja sagādāto būvmateriālu kvalitātes un atbilstības CE marķējumam apliecinājumi.
6.4. Izpildītājs garantē konfidencialitātes principa ievērošanu un apņemas nenodot trešajām personām Būvdarbu veikšanas gaitā iegūto informāciju par Pasūtītāju, pasūtījuma saturu un apjomu, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
6.5. 4 (četras) nedēļas pēc apdares darbu pabeigšanas Izpildītājs veic mērījumus telpās atbilstoši piemērojamiem standartiem, lai konstatētu kopējo gaistošo organisko savienojumu un formaldehīdu saturu iekštelpu gaisā, lai to saturs nepārsniegtu robežvērtības, kas noteiktas Latvijas Republikā piemērojamos normatīvajos aktos.
6.6. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar Būvdarbu izpildei nepieciešamajiem resursiem (elektroenerģija, ūdens) tādā apmērā, kādā Pasūtītājs to var nodrošināt ar Būvobjektā esošajām inženierkomunikāciju pieslēguma iespējām un jaudām. Vietās, kur nav iespējama Izpildītāja pieslēgšanās Pasūtītāja inženierkomunikācijām vai kur Pasūtītājs nevar nodrošināt pietiekamu jaudu, nepieciešamos resursus Izpildītājs nodrošina par saviem līdzekļiem.
6.7. Līguma 12.5. punktā norādītais Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis ir tiesīgs:
6.7.1. jebkurā laikā netraucēti piekļūt Būvdarbu izpildes vietai;
6.7.2. saskaņā ar Līguma noteikumiem dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Būvdarbu izpildi, ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar normatīvo aktu noteikumiem;
6.7.3. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas.
6.8. Pasūtītājam ir tiesības par saviem līdzekļiem kontrolēt Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus. Līguma un tā pielikumu neizpildes gadījumā par pieaicināto speciālistu un ekspertu pakalpojumiem maksā Izpildītājs.
6.9. Pasūtītājs veic samaksu Līgumā noteiktajā kārtībā.
6.10. Pasūtītājs savlaicīgi veic Izpildītāja veikto Būvdarbu pieņemšanu vai sniedz motivētu atteikumu pieņemt Būvdarbus.
6.11. Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Pasūtītājam pieejamo Līguma izpildei nepieciešamo Izpildītāja pieprasīto informāciju un dokumentus.
6.12. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam, tā personālam un transportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Līguma izpildei.

7. Pušu atbildība
7.1. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu ar ļaunu nolūku vai aiz neuzmanības izdarītas darbības vai bezdarbības rezultātā.
7.2. Pasūtītāja darbinieku un citu trešo personu traumu un materiālu, iekārtu vai cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Būvobjekta, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
7.3. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvobjektā trešajām personām nodarīto zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumus, ja zaudējumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ.
7.4. Izpildītājs līdz Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai uzņemas visus ar Būvobjektu, Būvdarbu, materiālu un iekārtu saistītos riskus
7.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par savu saistību neizpildi norunātajā termiņā, ja Izpildītājs nepilda savas saistības, t.i., neveic Būvdarbus atbilstoši Līguma noteikumiem vai citādi izvairās no savu saistību izpildes.
7.6. Pasūtītājs, par to paziņojot Izpildītājam, var apturēt maksājuma izpildi, ja Izpildītājs nepilda no Līguma izrietošās saistības vai, ja pastāv jebkāds cits apstāklis, par kuru saskaņā ar Līgumu ir atbildīgs Izpildītājs un, kas traucē vai var traucēt Līguma izpildi.
7.7. Izpildītājs ir atbildīgs par Līgumā un normatīvajos aktos noteikto Būvdarbu veikšanas kvalitātes prasību ievērošanu.
7.8. Ja vienas Puses saistību izpildes nokavējums, kas ietekmē otras Puses spējas izpildīt savas saistības, liedz otrai Pusei veikt savlaicīgu saistību izpildi, tā izpilde tiek pagarināta par pirmās Puses nokavēto laika posmu. Šādos gadījumos par to tiek informēta otra Puse. Pusei, kura prasa, lai minēto apstākļu dēļ tiktu pagarināts saistību izpildes termiņš, ir pienākums iesniegt pierādījumus, kuri apliecina otras Puses saistību izpildes nokavējuma faktu.
7.9. Ja Pasūtītājs nokavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājuma veikšanas termiņiem, tas maksā pēc Izpildītāja pieprasījuma Izpildītājam līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
7.10. Ja Izpildītāja vainas dēļ vai viņa Līguma izpildē iesaistītu trešo personu vainas dēļ Būvdarbi nav veikti pienācīgā kvalitātē, ko apliecina sastādītie akti un/vai Būvdarbi nav nodoti (Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akts nav parakstīts) Līgumā paredzētajā termiņā un Pasūtītājs pieprasa no Izpildītāja maksāt līgumsodu, Izpildītājs Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no termiņā neizpildīto Būvdarbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
7.11. Līgumsodu Puse ieskaita otras Puses norēķina kontā, kas norādīts Līgumā.
7.12. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes pienākuma.
7.13. Ja līgumsoda summa sasniedz 10% (desmit procenti) no Līguma summas, Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības uz līgumsodu, var vienpusēji atkāpties no Līguma un neveikto Būvdarbu vai to daļas sniegšanai pieaicināt trešo personu. Izpildītājs ir atbildīgs par visām ar to saistītajām papildu izmaksām.
7.14. Izpildītājs Līguma izpildē neietvers Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus, saskaņā ar PIL 2.2 pantu “Īpašie noteikumi attiecībā uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes precēm un pakalpojumiem”.

8. Nepārvarama vara
8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, pandēmijas, epidēmijas, epizootijas un kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
8.2. Puse, kura nevar izpildīt savas Līgumā noteiktās saistības nepārvaramu apstākļu dēļ, 5 (piecu) darba dienu laikā informē par tiem otru Pusi. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc tās uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līguma saistību nepienācīgas izpildes pamatu.
8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk nekā 1 (vienu) mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes citiem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un veic grozījumus Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī izbeidz Līgumu.

9. Līguma izmaiņas un izbeigšana
9.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteikto kārtību attiecībā uz grozījumu veikšanu. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Pušu parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
9.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 9.3.punktā minētajos gadījumos.
9.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:
9.3.1.Šajā apakšpunktā atrunāto izmaiņu maksimālais apjoms nedrīkst pārsniegt 50% no Līguma summas šādos gadījumos:
9.3.1.1.  ievērojot Līguma 9.5. punktu un ar to saistītos punktus, paredzēts veikt darbu izpildes laikā papildus atklātus un vai nepieciešamus darbus;
9.3.1.2.  darbu izpildes laikā konstatēti izslēdzami darbi.
9.3.2. Nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu. Ja Darba izpildes gaitā ir nepieciešamas līguma termiņa izmaiņas, tad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pamatojumu termiņa pagarinājumam, kurā norāda Darba izpildes termiņa kavēšanas iemeslus, pieprasītā termiņa pagarinājuma pamatojumu, kā arī citu Pasūtītāja pieprasītu informāciju. Gadījumos, kad termiņa pagarinājums nepieciešams papildus darbu veikšanai, taču papildus darbus iespējams veikt paralēli citiem darbiem un to veikšana neprasa būtisku papildus darbaspēka resursu piesaistīšanu, līguma izpildes termiņš papildus darbu dēļ, netiek pagarināts.
9.3.3. Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, kā arī tie šā likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi (ja attiecināms), kurus pasūtītājs sākotnēji ietvēris paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos. Šādā gadījumā nepieciešama otra komersanta piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.
9.4. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu. Gadījumā, ja tas ir nepieciešams, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, norādot to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Izpildītāja prasījumu par pamatotu, ievērojot šajā Līgumā un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesību normas attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
9.5.    Līgumā noteiktos darbu daudzumus un (ja attiecināms) Līguma summu Puses var grozīt:
9.5.1.	ja faktiskie darbu daudzumi ir lielāki/mazāki nekā būvniecības dokumentācijā paredzētie un ir ievēroti Līguma 9.6. punkta nosacījumi;
9.5.2.	par darbiem, kas nav paredzēti būvniecības dokumentācijā, ir radušies Pusēm neparedzamu apstākļu dēļ un nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, un ir ievēroti Līguma 9.7., 9.8. un 9.9. punkta nosacījumi.
9.6.  Darbu daudzumiem jābūt saskaņotiem ar Būvuzraugu, Autoruzraugu (ja attiecināms), Pasūtītāju, kā arī uzmērītiem atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. 
9.7.     Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas darbu daudzumos Līguma darbības laikā, t.sk., lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti būvniecības dokumentācijā, bet ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu būvniecības dokumentācijā minēto galarezultātu un lai nodrošinātu būves normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem tā paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas būvei tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām attiecībā uz konkrētās būves funkcionālo nozīmi, šādos gadījumos:
9.7.1.	Izmaiņas sakarā ar būvniecības dokumentācijas izstrādes laikā veikto pieņēmumu neatbilstību esošai situācijai;
9.7.2.	Neprecīza vai nepilnīga būvniecības dokumentācijas izstrādei nepieciešamā informācija, ja tā nav bijusi pieejama dokumentācijas izstrādes autoram; 
9.7.3.	Darba izpildes laikā atklātas neprecizitātes izpētes datos, vai citos projektēšanas izejmateriālos, kas nesakrīt ar būvniecības dokumentācijā norādīto;
9.7.4.	Darba izpildes laikā konstatētas būvniecības dokumentācijā neparedzētas komunikācijas, kuru nojaukšanai, saglabāšanai vai atjaunošanai jāparedz papildus Darba apjomi;
9.7.5.	Darba izpildes gaitā Pasūtītājs saņēmis trešo personu pamatotas prasības, kas rada nepieciešamību veikt papildus darbus, lai nepasliktinātu esošo situāciju;
9.7.6.	Citos objektīvi pamatotos gadījumos, izvērtējot darbu nepieciešamību.
9.8. Izmaiņas darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska lūguma, saskaņojot tos ar Būvuzņēmēja pārstāvi, būvuzraugu un Autoruzraugu (ja attiecināms).
9.9. Vienību cenu noteikšana darbu daudzumu izmaiņu gadījumā:
9.9.1.	Izpildītāja piedāvājumā norādītās izmaksas, t.sk. vienību cenas, virsizdevumi un peļņas procenti ir spēkā visu Līguma darbības periodu;
9.9.2.	Ja izmainītos darbu daudzumos ir iekļauti Līguma tāmei analoģiski darba veidi, tad šiem izmaiņu darbiem tiek piemēroti Līguma tāmes vienību izcenojumi;
9.9.3.	Ja ieslēdzamie Darbi ietver pozīcijas, kas nav minētas Iepirkuma Darbu daudzumos un Pasūtītājs tos nav pielīdzinājis kādam no Iepirkuma tāmes Darba veidiem, tad izmaksas Izpildītājs nosaka atbilstoši esošai tirgus situācijai, iesniedzot atbilstošus pierādījumus un saskaņojot tās ar Pasūtītāju;
9.9.4.	Ja Pasūtītājs nesaskaņo Izpildītāja 9.9.3.punkta kārtībā piedāvātās vienību cenas, tad Pasūtītājs tās koriģē ievērojot Būvuzrauga norādījumus vai, ja nepieciešams, pieaicinot Pušu savstarpēji atzītu ekspertu. Ja Puses nevar vienoties par būvekspertu, tad to izvēlas un slēdz līgumu Pasūtītājs. Neatkarīgas ekspertīzes rezultātā sagatavotais ekspertīzes atzinums ir saistošs Pusēm. Eksperta Izdevumus sedz vainīgā Puse. 
9.10. Pasūtītājs var veikt Darba daudzumu samazināšanu, atbilstoši faktiski nepieciešamo darbu daudzumiem saskaņā ar uzmērījumiem, kā arī izslēdzot atsevišķus darbu veidus vai neizbūvējot iekārtas u.c., ja tas konstatē, ka tās nav nepieciešamas Darba izpildei. Darba daudzumu samazināšana noformējama rakstiski, tai jābūt saskaņotai Izpildītāja pārstāvi un Autoruzraugu (ja attiecināms), ievērojot Līguma 9.6.punktu.
9.11. Gadījumā, ja Līguma darbības laikā rodas situācija, kad Pasūtītājam nav pieejami finanšu līdzekļi turpmāk pildāmo Darbu apmaksai, tad Pasūtītājam ir tiesības Darbu izpildes laikā, 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš rakstiski vienojoties ar Izpildītāju par izmaksām, termiņiem un kārtību, ierosināt apturēt visu Līgumā noteikto Darbu vai kādas Darba daļas izpildi uz laiku līdz 12 mēnešiem. Puses vienojas, ka gadījumā, ja notiek Darbu izpildes apturēšana, atbilstoši šī Līguma punkta nosacījumiem, tad:
9.11.1.	Puses sagatavo un paraksta vienošanos par Darbu izpildes apturēšanu un to atsākšanu, kas, pēc tam, kad to ir parakstījušas Puses, kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu;
9.11.2.	rakstveidā precizē Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurš tiek pievienots iepriekšējā apakšpunktā noteiktās vienošanās pielikumā;
9.11.3.	ja Darbu izpildes apturēšana pārsniedz vairāk kā 3 (trīs) mēnešus, tad pie Darbu izpildes atsākšanas, Pasūtītājam, atsevišķi vienojoties ar Izpildītāju, ir tiesības apmaksāt atlikušo Darbu izmaksu pieaugumu, ja saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem būvniecības izmaksu indeksa pieaugums vai samazinājums Līguma priekšmetam radniecīgā būvniecības veidā pārsniedz 2 % (divus procentus) no cenu indeksa sliekšņa piedāvājuma sagatavošanas periodā;
9.11.4.	Slēdzot vienošanos Pusēm ir tiesības atrunāt jautājumu par Izpildītāja tiesībām vienpusēji atteikties atsākt darbus un izbeigt Līgumu bez Līgumā paredzētu sankciju piemērošanas, ja Līguma pārtraukums turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem.
9.12. Pēc Izpildītāja ierosinājuma un Pusēm par to vienojoties, Tehniskajā specifikācijā paredzētie materiāli, iekārtas vai tehnoloģiskie risinājumi var tikt aizstāti ar jauniem, ja sākotnēji paredzētie ir novecojuši (piemēram, tiek ražoti efektīvāki, vai ražošana pārtraukta u.tml.) vai, aizstājot sākotnēji paredzētos, tiks sasniegts kvalitatīvāks rezultāts (tai skaitā Objekta ekspluatācija būs ekonomiskāka), vai aizstāšana ir pamatota ar apstākļiem, kurus līdz Būvdarbu veikšanai Izpildītājs nevarēja paredzēt (piemēram, ja materiālu vai iekārtu ražotājs pārtrauc to ražošanu). Šajā gadījumā cenas jaunajiem materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām tiek noteiktas, nepārsniedzot Finanšu piedāvājuma tāmēs noteiktās vienības cenas materiāliem, iekārtām vai tehnoloģijām, kuras nomaina. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Tehniskajā specifikācijā norādīto materiālu, iekārtu vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar jaunajām (nomaināmajām). Jaunajiem materiāliem vai iekārtām, vai tehnoloģijām jābūt kvalitātes un īpašību ziņā analogām vai labākām par nomaināmajām. Ierosinot šajā punktā minētās izmaiņas, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam izskatīšanai ar būvuzraugu un autoruzraugu (ja attiecināms) saskaņotu Nomaiņas aktu, kurā norāda pamatojumu izmaiņām un Nomaiņas akta pielikumā pievieno materiālu un/vai iekārtu un/vai tehnoloģiju salīdzinājumu ar nomaināmajām. Parakstot Nomaiņas aktu, Izpildītājs apliecina, ka ierosinātās izmaiņas turpmākā Būvdarbu izpildē neradīs Pasūtītājam papildu izmaksas vai kvalitāti un neietekmēs Līgumā noteikto termiņu. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām.
9.13. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu 5 (piecas) dienas iepriekš rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja:
9.13.1. Izpildītājs ir pieņēmis lēmumu uzsākt uzņēmuma likvidāciju, apturēt vai pārtraukt uzņēmuma darbību;
9.13.2. pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
9.13.3. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
9.13.4. Izpildītājs nepilda Līguma nosacījumus un Līgumā noteiktajā termiņā nav novērsis konstatētos pārkāpumus;
9.13.5. Pasūtītājs atkārtoti (vismaz 3 (trīs) reizes jebkurā periodā) ir iesniedzis rakstisku pretenziju Izpildītājam par Līguma saistību neizpildi;
9.13.6. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem, kas Pasūtītājam dod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma;
9.13.7. Līguma 7.13. punktā minētajā gadījumā;
9.13.8. pret Izpildītāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
9.13.9. Līguma 9.13.8. apakšpunktā noteiktās sankcijas var ietekmēt tā praktisko izpildi.
9.14. Izpildītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs nepilda Līguma 3. punktā noteiktās saistības ilgāk par 2 (divām) nedēļām, iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstveida brīdinājumu. Ja 5 (piecu) dienu laikā pēc brīdinājuma nosūtīšanas Pasūtītājs nav izpildījis savas saistības, Izpildītājs ir tiesīgs rakstveidā paziņot Pasūtītājam par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksu par veiktajiem Būvdarbiem.
9.15. Puses var izbeigt Līgumu pirms termiņa saskaņā ar Pušu vienošanos.
9.16. Puses vienojas, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas pilnībā atbrīvot būvlaukumu no Izpildītāja inventāra, darba rīkiem, darbiniekiem, būvniecības atkritumiem un nodot Būvobjektu ar Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu Pasūtītājam. Izpildītājam no dienas, kad Līgums ir izbeigts, nav tiesību veikt nekādu Būvdarbu izpildi vai defektu un trūkumu novēršanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par visiem zaudējumiem.
9.17. [bookmark: _Hlk87690935]Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Pasūtītājs, pieaicinot Izpildītāju, sastāda Formu Nr.2 par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, nosakot Izpildītāja izpildītās un Pasūtītāja pieņemtās Būvdarbu daļas vērtību un Izpildītājam pienākošās naudas summas. Izpildītājam pienākošos naudas summas maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Formas Nr.2 sastādīšanas. No naudas summām, kas pienākas Izpildītājam, Pasūtītājs var ieturēt ar nesniegtā Pakalpojuma vai ar tā daļas sniegšanu saistītās papildu izmaksas.

10. Fizisko personu datu apstrāde
10.13. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
10.14. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
10.15. Ja saskaņā ar normatīvajiem tiesību aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neaizliedz. 
10.16. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja zūd nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai, izņemot, ja normatīvie tiesību akti Pusei uzliek pienākumu saglabāt datus ilgāk.

11. Strīdu izšķiršana
11.13. Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
11.14. Pusei ir jāatbild uz otras Puses piedāvāto strīda risinājuma priekšlikumu 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas dienas. Ja strīda risinājumu neizdodas panākt 5 (piecu) darba dienu laikā no strīda risinājuma priekšlikuma saņemšanas dienas, puses strīdu var nodot izšķiršanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Noslēguma noteikumi
12.13. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, to tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.14. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, tai skaitā, ja tiek mainīti Pušu pilnvarotie pārstāvji, to telefona numurs vai e-pasta adrese, katra Puse apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām. Puses ir savstarpēji materiāli atbildīgas par visiem zaudējumiem, kuri var tikt nodarīti, otrai Pusei nepildot šī apakšpunkta noteikumus. 
12.15. Līgumā izveidotais noteikumu sadalījums punktos ar tiem piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt Līguma noteikumu tulkošanu.
12.16. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
12.17. Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis, kuram ir tiesības parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktu, Līguma darbības laikā: _______________ t. ____________, e-pasts: _______________.
12.18. Izpildītāja pilnvarotais pārstāvis Līguma darbības laikā: ________, t. _______, e-pasts: ___________. 
12.19. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.
12.20. Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta veidā, latviešu valodā uz 8 (astoņām) lapām, 1 (viens) Līguma eksemplārs elektroniskā dokumenta veidā glabājas pie Pasūtītāja un 1 (viens) Līguma eksemplārs elektroniskā dokumenta veidā – pie Izpildītāja.
12.21. Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi:
12.21.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija/Tehniskais un Finanšu piedāvājums Excel datnes veidā;
12.21.2. Pielikums Nr.2 – Izpildītāja apliecinājums par videi draudzīgas (zaļas) būvniecības pamatprincipu un ZPI (zaļā publiskā iepirkuma) kritēriju būvniecībai ievērošanu objektā uz Word formāta datnes veidā uz ________ lp;
12.21.3. Pielikums Nr.3 - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts.


	Pircējs:
	Pārdevējs:

	______________
	<nosaukums>	

	Reģ. Nr.: ______________
	Reģ. Nr.: 

	______________
	<adrese>

	Norēķinu konts:
______________
	Norēķinu konts:


	Bankas rekvizīti:
	Bankas rekvizīti:

	________
Kods: _______________
	



	
___________________
/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/
	 _______________________________
/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/ 






Pielikums Nr.3

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.


Pasūtītājs                                                  Uzņēmējs

______________________________	_________________________________
(kontaktpersona/pilnvarotā persona)	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
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