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12.pielikums 

Atklāta konkursa “Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošana” 

(iepirkuma identifikācijas numurs Nr. VRK 2026/08-02)  

Nolikumam
BŪVDARBU LĪGUMS 

(Valsts robežsardzes koledžas Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošanas remontdarbi atbilstoši normatīvo aktu prasībām)
(iepirkuma identifikācijas numurs VRK 2026/08-02)

<Līguma noslēgšanas vieta>

Līguma datums ir pēdējā pievienotā 

droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Valsts robežsardzes koledža, nodokļu maksātāja reģ. Nr.90000014387, tās <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumiem Nr. 756 “Valsts robežsardzes koledžas nolikums” no vienas puses, un 

<Komersants, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu>, reģistrācijas numurs <reģistrācijas numurs>, tās <paraksttiesīgās personas amats, vārds  uzvārds> personā, kurš rīkojas <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, no otras puses, kopā turpmāk tekstā saukti par Pusēm vai katra atsevišķi saukta par Pusi, 

pamatojoties uz Valsts robežsardzes koledžas rīkotā atklāta konkursa “Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs Nr. VRK 2026/08-02) rezultātiem un <komersanta uzņēmējdarbības forma, nosaukums> iesniegto piedāvājumu noslēdz šo līgumu par tālāk minēto:
1. TERMINU DEFINĪCIJAS

Līgumā un tā pielikumos tiek lietoti šādi termini:

1.1. Pasūtītājs — Valsts robežsardzes koledža.

1.2. Izpildītājs — <Komersants, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu>. 
1.3. Puse (-es) — Pasūtītājs vai/un Izpildītājs. 

1.4. Līgums — šis dokuments (tostarp tā pielikumi).

1.5. Darbi — Izpildītāja veicamie darbi, kas ir Valsts robežsardzes koledžas Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošanas remontdarbi, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (būvdarbi), saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Līguma 1. pielikums) un Līguma 2. pielikumu “Finanšu un tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Līguma 2. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, izmantojot savus darbarīkus, ierīces, iekārtas, lietas un kvalificētu darbaspēku.
1.6. Objekts — Valsts robežsardzes koledžas Sporta komplekss, Rēzeknē, Zavoloko ielā 8.
1.7. Darbu nodošanas – pieņemšanas  akts (paraugs) — Līguma 3. pielikums “Darbu nodošanas – pieņemšanas  akts” (paraugs).

1.8. Akts par nekvalitatīviem Darbiem (paraugs) — Līguma 4. pielikums “Akts par nekvalitatīviem Darbiem” (paraugs).

1.9. Apakšuzņēmēju saraksts (paraugs) — Līguma 5. pielikums “Apakšuzņēmēju saraksts” (paraugs).

1.10. Speciālistu saraksts (paraugs) — Līguma 6. pielikums “Speciālistu saraksts” (paraugs).

1.11. Materiālu nomaiņas akts (paraugs) — Līguma 7. pielikums “Materiālu nomaiņas akts” (paraugs).

1.12. Darbu izpildes akti (“Forma 2”, “Forma 3”) (paraugs) —  Līguma 8. pielikums “Darbu izpildes akts” (paraugs).

1.13. Objekta nodošanas – pieņemšanas akts (paraugs) — Līguma 9. pielikums “Objekta pieņemšanas – nodošanas akts” (paraugs).

1.14. Finanšu garantijas noteikumi — Līguma 10. pielikums “Finanšu garantiju noteikumi”.
1.15. E – rēķins — elektroniskais dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par izpildītajiem Darbiem un atbilst ES standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.

1.16. Konkurss - Valsts robežsardzes koledžas rīkotais atklātais konkurss “Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošana” (iepirkuma identifikācijas numurs Nr. VRK 2026/08-02).

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Izpildītājs atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Finanšu un tehniskajam piedāvājumam (Līguma 2.pielikums) un Būvdarbu izpildes grafikam apņemas Pasūtītāja Objektā, saskaņā ar Līguma noteikumiem un projektētāja – Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AMB Design” (reģistrācijas Nr. 40203113369) izstrādāto būvprojektu “Valsts robežsardzes koledžas Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošana, Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601” (turpmāk – Būvprojekts) un izstrādāto tehnisko specifikāciju (turpmāk – Būvdarbu dokumentācija) veikt Valsts robežsardzes koledžas Sporta kompleksa ēkas jumta atjaunošanas darbus, kā arī nodrošināt visu Būvdarbu garantijas saistību izpildi.
2.2. Uzņemoties Darbu veikšanu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Būvprojektu un tam nav pretenziju vai iebildumu pret Būvprojektu, tajā ietvertajiem risinājumiem un apjomu, pielietotajiem būvizstrādājumiem un tehnoloģiskajiem risinājumiem, un atzīst to par pietiekami izstrādātu, lai pēc tā varētu tikt izpildīti Darbi atbilstoši Līgumā noteiktajam. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un tā apkārtni, laicīgi izvērtējis visus iespējamos riskus un apstākļus, kas varētu radīt ietekmi uz Darbu kvalitatīvu un pienācīgu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajam  Darbu izpildes termiņam.
3. DARBU IZPILDES VISPĀRĒJĀ KĀRTĪBA

3.1. Izpildītājs izpilda Darbus, ievērojot Līguma 1. pielikumu un Līguma noteikumus. 

3.2. Izpildītājs Darbus veic līdz 2026. gada 1. decembrim. 
3.3. Pasūtītājs pasūta Darbus, ievērojot savas operatīvās materiāltehniskās vajadzības un pieejamos finanšu līdzekļus. 

3.4. Darbu, kas atzīti par izpildītiem atbilstoši Līguma noteikumiem, izpildi, apliecina Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvaroto personu parakstīts attiecīgo Darbu nodošanas –pieņemšanas akts, kurā tiek norādīts veikto Darbu uzskaitījums (apraksts). 

3.5. Darbu izpildi apliecina Darbu nodošanas – pieņemšanas akts (paraugs) un Darbu izpildes akts “Forma Nr.2” un “Forma Nr.3” (paraugs) (turpmāk kopā saukti – Akti).
4. IZPILDĪTĀJA UN PASŪTĪTAJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
4.1. Izpildītājs Darbus izpilda noteiktajā laikā un apjomā, kā arī ievērojot Darbu tehnoloģiskās prasības.

4.2. Izpildītājs apņemas:
4.2.1. Līguma ietvaros kvalitatīvi un savlaicīgi veikt visus Darbus, izmantojot kvalitatīvus un sertificētus materiālus, mehānismus un praktiskā darba paņēmienus;

4.2.2. veikt Darbu izpildei nepieciešamo izstrādājumu piegādi un komplektēšanu, kā arī nodrošināt pareizu un kvalitatīvu izstrādājumu izmantošanu Darbu procesā;

4.2.3. veicot Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem, stingri un precīzi ievērot normatīvus, kas reglamentē uz Līguma pamata uzdoto Darbu veikšanu, izpildes tehnoloģiju, kā arī Pasūtītāja ieteikumus un norādījumus, kas attiecas uz prasībām par veicamajiem Darbiem;
4.2.4. nodrošināt, lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;
4.2.5. regulāri informēt Pasūtītāju par Darbu izpildi un nekavējoties veikt pasākumus gadījumos, kad radušās problēmas, kas var aizkavēt Līguma saistību izpildi;

4.2.6. par saviem līdzekļiem novērst jebkādus atklātos defektus, ja tie radušies nekvalitatīvi izpildītu Darbu dēļ vai izmantoto nekvalitatīvo materiālu rezultātā;

4.2.7. Darbu izpildes laikā nodrošināt darba aizsardzības prasību ievērošanu saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”,  Ministru kabineta 2014. gada 18. marta noteikumiem Nr. 143 ”Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā” un nodrošināt ugunsdrošības un vides prasību noteikumu izpildi. Izpildītājs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;

4.2.8. pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam spēkā esošu līguma par būvgružu un atkritumu savākšanu/izvešanu, kas ir noslēgts starp Izpildītāju un atkritumu apsaimniekotāja, kopiju, uzrādot oriģinālu; 

4.2.9. veikt būvgružu savākšanu un izvešanu no Objekta;

4.2.10. Darbu veikšanas vietā nodrošināt tīrību un kārtību, maksimāli samazinot atkritumu rašanos un novēršot ūdens, gaisa un augsnes piesārņojuma rašanās iespēju;
4.2.11. Darbu veikšanas laikā pienācīgi uzturēt ceļus un ietves Darbu teritorijas robežās un tās tuvumā, atbrīvojot tos no dubļiem un būvgružiem. Jebkādi ceļu un ietvju bojājumi, kas radušies transporta kustību rezultātā vai citu ar Darbu veikšanu saistītu iemeslu dēļ, jānovērš saskaņā ar Pasūtītāja, pašvaldības vai cita īpašnieka prasībām. Izpildītājam ir jāapmaksā visi ar bojājumu novēršanu saistītie izdevumi;

4.2.12. būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījumā norādītajā termiņā iesniegt informāciju un pierādījumus par jebkādiem ar Darbiem saistītiem jautājumiem;
4.2.13. 3 (trīs) darba dienas pirms būvizstrādājumu iestrādes ēku konstruktīvajos elementos, uzrādīt Pasūtītāja atbildīgajai personai un būvuzraugam šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas vai to kopijas, uzrādot oriģinālus;
4.2.14. ja kādu Darbu daļu paredzēts aizsegt vai arī kādas Darbu daļas vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ, informēt būvuzraugu par plānotas pārbaudes nepieciešamību vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot to veikt iepriekšēju pārbaudi pirms šādu Darbu izpildes;
4.2.15. nodrošināt pienācīgu būvizstrādājumu testu un pārbaužu gaitas un rezultātu dokumentēšanu un pēc to pabeigšanas šo dokumentāciju nodot Pasūtītājam. Sekmīga testu un pārbaužu izpilde nesamazina Līgumā noteikto Izpildītāja atbildību par Darbu defektiem;
4.2.16. informēt Pasūtītāju par testu un pārbaužu veikšanas laiku vismaz 14 (četrpadsmit) darba dienas iepriekš un nodrošināt Pasūtītājam iespēju piedalīties testu un pārbaužu veikšanā, ievērojot nosacījumu, ka, ja Pasūtītājam nav bijusi nodrošināta iespēja piedalīties testos un pārbaudēs atbilstoši šī apakšpunkta noteikumiem, testi un pārbaudes, kas veiktas bez Pasūtītāja piedalīšanās, uzskatāmas par nenotikušām;
4.2.17. izstrādāt, saskaņot ar Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājiem, būvuzraugu un Pasūtītāju un iesniegt Pasūtītājam digitālā un papīra formātā sagatavotus Būvniecības ieceres dokumentācijas detalizācijas dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, rasējumus, specifikācijas, aprēķinus; Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt šādu detalizācijas dokumentu projektus būvuzraugam un Pasūtītājam un ņemt vērā visus Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātāja, būvuzrauga un Pasūtītāja norādījumus attiecībā uz to koriģēšanu un saskaņošanu, kā arī uzņemties atbildību par šo dokumentu atbilstību būvnormatīvos noteiktajām tehniskajām prasībām, būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un kvalitātei;
4.2.18. pirms Darbu nodošanas, izvest no Objekta savu inventāru, instrumentus, sakopt izmantotās telpas un teritoriju;

4.2.19. iesniegt Būvvaldē visus Darbu uzsākšanai nepieciešamos dokumentus, lai saņemtu atzīmi būvatļaujā par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
4.2.20. parakstīt Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu Līguma 5.1. apakšpunktā noteiktajā kārtībā;

4.2.21. no Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas līdz brīdim, kad Puses paraksta Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu, būt atbildīgam par Objektu, Objektā esošo būvizstrādājumu (materiālu un iekārtu), kā arī izpildīto Darbu pienācīgu uzturēšanu un saglabāšanu;

4.2.22. par saviem līdzekļiem apmaksāt nepieciešamos ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, sniega izvešanas, atkritumu izvešanas un citus pakalpojumus, ja tie attiecas uz Darbu veikšanu. Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs pēc nepieciešamības nodrošina komunālo pakalpojumu (ūdens un elektroenerģijas) skaitītāju uzstādīšanu un to rādījumu uzskaiti, kā arī Darbu laikā veic ikmēneša komunālo pakalpojumu apmaksu 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas. Pasūtītājam ir tiesības, par to iepriekš paziņojot Izpildītājam, minētos maksājumus ieturēt no jebkura maksājuma, kas, pamatojoties uz Līgumu, pienākas Izpildītājam, gadījumā, ja Izpildītājs nav veicis kārtējo komunālo pakalpojumu apmaksu saskaņā ar Līguma 7.12. apakšpunktu;

4.2.23. veikt visu Darbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi un komplektēšanu, nodrošināt būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu glabāšanu un izmantošanu Darbu procesā, Darbu veikšanai izmantot tikai kvalitātes prasībām atbilstošus būvizstrādājumus un būt materiāli atbildīgam par visiem Objektā esošajiem materiāliem līdz Darbu pabeigšanai;
4.2.24. pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā nodrošināt Pasūtītāju ar visu nepieciešamo informāciju par uzstādītajām inženierkomunikāciju tehnoloģiskām iekārtām un iesniegt to lietošanas instrukcijas valsts valodā, kā arī nodrošināt Pasūtītāja personāla instruktāžu un apmācību par uzstādīto iekārtu un sistēmu darbību un lietošanu;
4.2.25. vienlaikus ar Darbu nodošanu, Izpildītājs nodod Pasūtītājam arī Līguma noteikumiem atbilstošu dokumentāciju;

4.2.26. nododot Pasūtītajam Darbus, Objektam un Darbu izpildes vietai nodošanas brīdī jābūt sakoptam, iztīrītam un Līguma noteikumiem atbilstošā stāvoklī;

4.2.27. pēc Darbu izpildes aktu un Darbu nodošanas – pieņemšanas  akta abpusējas parakstīšanas 5 (piecu) darba dienu laikā izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam strukturēto e-rēķinu par paveiktajiem Darbiem;

4.2.28. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) darba dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja attaisnojuma dokumenta saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu;

4.2.29. uzturēt garantijas saistības Līgumā noteiktajā garantijas termiņā;

4.2.30. ievērot nacionālos standartus, būvnormatīvus, būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un elektroietaišu izbūves noteikumus, kā arī citus noteikumus un normatīvus, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi;

4.2.31. pēc būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus, kā arī to pavaddokumentus;

4.2.32. nodrošināt, ka Objektā ir darba aizsardzības koordinators, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un būt atbildīgam par darba drošības noteikumu, ugunsdrošības prasību ievērošanu un darba aizsardzības pasākumu veikšanu, kā arī nodrošināt Objektā nepieciešamos nostiprinājumus, uzrakstus un apgaismojumus. Izpildītājs ir atbildīgs par sekām, kuras iestājas šajā punktā noteikto pienākumu nepildīšanas vai nepienācīgas pildīšanas rezultātā;
4.2.33. nodrošināt, ka Darbu veikšanā tiks iesaistīti kvalificēti Konkursa dokumentācijā un/vai Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām atbilstoši speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas/sertifikāti/ licences, ja tādas nepieciešamas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un pieredze attiecīgā darba veikšanā. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Objektā tādu Darbu izpildei nepieciešamā kvalificētā personāla skaitu, kas nodrošina konkrētajā periodā Darbu izpildes grafikā veicamo Darbu pilnvērtīgu izpildi;
4.2.34. Darbu veikšanas laikā kārtot Darbiem nepieciešamo dokumentāciju (Būvdarbu žurnālu, segto darbu aktus u.c.) un normatīvajos aktos paredzētos dokumentus par darba aizsardzības prasībām (darba aizsardzības plāns, nodarbināto saraksts u.c.);
4.2.35. pēc attiecīgā būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, nekavējoties pārtraukt vai apturēt Darbus un novērst Pasūtītāja un būvuzrauga norādītos trūkumus;
4.2.36. Darbu izpildes laikā netraucēt Objekta  funkcionālo darbību, ja Objektu (vai tā daļu) Darbu izpildes laikā lieto Pasūtītājs vai trešās personas. Par iespējamajiem darbības traucējumiem 5 (piecas) darba dienas iepriekš rakstiski brīdināt Pasūtītāju;

4.2.37. informēt Pasūtītāju, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā attiecīgās iestādes par katru nelaimes gadījumu, kas noticis Objektā. Informācija Pasūtītājam ir jāiesniedz 1 (vienas) darba dienas laikā pēc akta par nelaimes gadījumu sagatavošanas;
4.2.38. Līguma darbības laikā nekavējoši rakstiski brīdināt būvuzraugu un Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta Līguma izpilde.

4.3. Izpildītāja tiesības:

4.3.1. pieprasīt no Pasūtītāja Darbu veikšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo informāciju, dokumentāciju un saskaņojumus, kas ir Pasūtītāja rīcībā, un kurus saskaņā ar Līgumu Izpildītājam nav pienākums izstrādāt un/vai saņemt pašam;
4.3.2. saņemt samaksu par kvalitatīvi un atbilstoši Līgumam izpildītiem Darbiem;

4.3.3. Darbu veikšanas procesā Izpildītājam ir tiesības izmantot tikai tādus materiālus, iekārtas un/vai tehnoloģijas, kuru atbilstība ir apliecināta Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu būvlaukumā esošo materiālu un/vai iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus. 

4.4. Izpildītājs Darbus izpilda kvalitatīvi, tas ir — atbilstoši Līguma noteikumiem. Darbu izpilde neatbilst Līguma noteikumiem, cita starpā, ja:

4.4.1. veiktie Darbi:

4.4.1.1. nav derīgi mērķiem, par kuriem slēgts Līgums, izņemot gadījumus, kad Izpildītājs nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un Pasūtītājam nebija pamatota iemesla paļauties uz Izpildītāja kompetenci un spriedumu;

4.4.1.2. neatbilst īpašībām vai tā komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas Līguma slēgšanas laikā Izpildītājs norādījis;

4.4.2. ja veicot Darbus nav ievērotas normatīvo aktu, normatīvtehnisko dokumentu vai rekomendāciju prasības vai tiem ir citi trūkumi;

4.4.3. par Darbiem sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc veiktos Darbus nav iespējams izmantot paredzētajam nolūkam vai arī tas rada vai var radīt apdraudējumu videi, personu mantai, veselībai vai dzīvībai.

4.5. Ja veicot Darbus Pasūtītāja Objektā tiek radīti bojājumi vai veikts kaitējums, Izpildītājs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, bez maksas salabo bojājumus vai novērš kaitējumu.

4.6. Pasūtītājs apņemas: 

4.6.1. uz Darbu uzsākšanas brīdi atbrīvot Darbiem paredzētās telpas;

4.6.2. savlaicīgi veikt norēķinus ar Izpildītāju par izpildītajiem Darbiem, atbilstoši Līguma nosacījumiem;

4.6.3. nodrošināt būvuzraudzības funkciju;

4.6.4. nodrošināt netraucētu Izpildītāja darbinieku iekļūšanu Objektā Darbu izpildei, materiālu un instrumentu piegādei, būvgružu izvešanai.

4.7. Pasūtītājam, kā arī Pasūtītāja izvēlētam būvuzraugam (kura sniegto pakalpojumu izpildes organizatoriskie jautājumi saskaņoti atsevišķi vienojoties ar Pasūtītāju) ir tiesības kontrolēt Darbu veikšanas atbilstību Līguma noteikumiem, tostarp pārbaudīt Izpildītāja kvalitāti apliecinošus sertifikātus un Izpildītājam kompetento institūciju izsniegto atļauju, sertifikātu un licenču spēkā esamību.

4.8. Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Puses un būvuzraugs vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.

4.9. Pasūtītājs un būvuzraugs ir tiesīgs pārbaudīt Darbu apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildītā Darba apjomam. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un nav uzskatāma par Darbu vai kādas to daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav pagarināms.

4.10. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem vai Līgumam, tad tiek sastādīts Akts par nekvalitatīviem Darbiem (paraugs) (Līguma 4. pielikums), kuru Puses paraksta. Ja kāda Puse izvairās no Akts par nekvalitatīviem Darbiem parakstīšanas, tad Aktu par nekvalitatīviem Darbiem noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.

4.11. Līguma 4.10. apakšpunktā norādītajā gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāra dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus. Defektu aktā noteiktais konstatēto defektu novēršanas termiņš nepagarina Līguma 3.2. apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu.

4.12. Darbu veikšanas procesā Izpildītājs Darba izpildē izmanto konstrukcijas, iekārtas, materiālus un sistēmas, kas atbilst normatīvajiem aktiem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem. 

4.13. Parakstot Līgumu, Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju pārstāvēt Pasūtītāju visās valsts un pašvaldības iestādēs un sadarbībā ar citām trešajām personām kārtot visus jautājumus saistībā ar Darbu veikšanu, organizēt Darbu pieņemšanu ekspluatācijā, pārstāvēt Pasūtītāju visās institūcijās, lai saņemtu atzinumus par Darbu atbilstību Būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvo aktu prasībām. Izpildītājs sedz visas izmaksas valsts un pašvaldības iestādēs, kas saistītas ar Līguma saistību izpildi.

5. DARBU IZPILDES, NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Izpildītājs pēc Būvvaldes atzīmes saņemšanas Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) 5 (pieci) darba dienu pieņem Objektu no Pasūtītāja, parakstot Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu. 
5.2. Pēc Līguma 5.1. apakšpunktā minētā Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Objektā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Objektu.

5.3. Izpildītājs Darbus uzsāk 5 (pieci) darba dienu pēc Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, kā arī būvtāfeles un informatīvā stenda uzstādīšanas (būvtāfeles un informatīvā stenda saturu Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju). 

5.4. Izpildītājs katru mēnesi Pasūtītājam nodod iepriekšējā kalendārā mēneša laikā veiktos Darbus šādā kārtībā:

5.4.1. Izpildītājs līdz katra mēneša 10.(desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam ar būvuzraugu saskaņotus Aktus par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu un izmaksām, uzrādot atbilstošu Darbu izpilddokumentāciju. Šajā apakšpunktā minēto dokumentāciju Izpildītājs iesniedz elektroniski, pēc nepieciešamības papildinot ar dokumentāciju papīra formā;

5.4.2. Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā pēc visu Līguma 5.5.1. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas pieņem Darbus un paraksta Aktus, vai arī nepieņem Darbus, neparaksta Aktus un iesniedz rakstisku pretenziju, kurā norāda Darbu un iesniegto dokumentu nepilnības, trūkumus vai neatbilstību Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, nosūtot to uz Izpildītāja atbildīgās personas e – pasta  adresi. Ja Pasūtītājs neparaksta Aktus šajā apakšpunktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam šajā apakšpunktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Aktu par nekvalitatīviem Darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šajā apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā;

5.4.3. ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no Akta par nekvalitatīviem Darbiem saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā Darbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret Aktā par nekvalitatīviem Darbiem norādītajām nepilnībām;

5.4.4. ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Aktā par nekvalitatīviem Darbiem iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību Būvprojektam, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu;

5.4.5. ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Aktā par nekvalitatīviem Darbiem norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama;

5.4.6. ja Izpildītājs piekrīt Aktā par nekvalitatīviem Darbiem Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Aktā par nekvalitatīviem Darbiem Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs;

5.4.7. ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti;

5.4.8. ja Darbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt Darbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē Objekta konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un Būvprojektam, netraucē turpmāko Darbu veikšanu, neierobežo Objekta lietošanu, kā arī neietekmē citu Darbu kvalitāti;

5.4.9. Būvdarbu izpildes aktu parakstīšana nav uzskatāma par attiecīgajā aktā norādīto Darbu sastāva un kvalitātes nodošanas un pieņemšanas dokumentu, bet tikai par apliecinājumu, ka Darbi ir veikti noteiktā apjomā, un Būvdarbu izpildes aktu parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, defektiem, trūkumiem un neatbilstībām. Izpildītājam ir pienākums pārstrādāt nekvalitatīvi izpildītos Darbus, kā arī novērst Pasūtītāja pretenzijā norādītos Darbu defektus, trūkumus un neatbilstības arī pēc Būvdarbu izpildes aktu parakstīšanas no Pasūtītāja puses. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana no Pasūtītāja puses nemazina Izpildītāja atbildību par izpildīto Darbu kvalitāti un apjomu.
5.5. Izpildītājs sastāda Aktus un iesniedz būvuzraugam parakstīšanai. Būvuzraugs izskata, paraksta un nodod Pasūtītājam Aktus 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Aktu saņemšanas no Izpildītāja. Pasūtītājs Aktus izskata un paraksta 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas.
5.6. Par Darbu izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs Pasūtītājam nodod Darbus un būvuzraugs, Pušu pilnvarotās personas paraksta Aktus.
5.7. Ja Pasūtītājs neparaksta Aktus  5.6. apakšpunktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Izpildītājam 5.11. apakšpunktā minēto Aktu par nekvalitatīviem Darbiem, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis 5.6. apakšpunktā minētā termiņa pēdējā dienā.
5.8. Izpildītājs 5 (piecas) darba dienas iepriekš elektroniski informē Pasūtītāja atbildīgo personu par Darbu nodošanu Objektā.
5.9. Izpildītājs, nododot Pasūtītājam visus izpildītos Darbus, paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai un būvniecības jomu regulējošos normatīvos aktos noteiktā kārtībā organizē Objekta, kurā veikti Darbi, pieņemšanu ekspluatācijā, kad ir:

5.10.1. izpildīti visi Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie Darbi, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;

5.10.2.
sagatavoti un saņemti visi būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, tostarp normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteikto institūciju pozitīvi atzinumi par Objekta gatavību ekspluatācijai, atbilstību tehniskajiem un/vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

5.11.
Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, ja:

5.11.1. pilnībā izpildīti visi Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie Darbi, t.sk. atliktie darbi, kas tiek norādīti aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
5.11.2. Objekts ir pieņemts ekspluatācijā, ko apliecina Būvvaldes akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
5.11.3. BIS ir  ievietota un apstiprināta visa Darbu izpilddokumentācija, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinoša dokumentācija, segto Darbu akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, pārbaužu akti, testēšanas protokoli, nodošanas – pieņemšanas, Darbu izpildes akti u.c. dokumentācija;

5.11.4. Objekts un tam piegulošā teritorija ir sakārtota un pilnībā atbrīvota, tostarp no visas būvtehnikas, būvlaukuma aprīkojuma un neizmantotajiem materiāliem, kā arī būvgružiem un atkritumiem;

5.11.5.
 novērsti visi Darbu defekti, trūkumi, neatbilstības un nepilnības.

5.12. Ja Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti darbi, defekti vai neatbilstība Latvijas būvnormatīviem vai Līgumam, tad tiek sastādīts Akts par nekvalitatīviem Darbiem, kuru Puses un būvuzraugs paraksta. Ja kāda Puse izvairās no Akta par nekvalitatīviem Darbiem parakstīšanas, tad Aktu par nekvalitatīviem Darbiem noformē ieinteresētā Puse vienpusēji.
5.13. Līguma 5.12. apakšpunktā norādītajā gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem 10 (desmit) kalendāra dienu laikā vai citā starp Pusēm rakstiski saskaņotā laikā novērš konstatētos defektus, ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. Defektu aktā noteiktais konstatēto defektu novēršanas termiņš nepagarina Līguma 3.2. apakšpunktā noteikto Darbu izpildes termiņu.
5.14.
Ja rodas domstarpības, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura atzinums ir Pusēm saistošs. Izdevumus par eksperta atzinumu sedz vainīgā Puse.

5.15.
Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tiek sastādīts akts par atbilstoši Līguma noteikumiem kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem.

5.16.
Pēc atlikto Darbu izpildes Izpildītājs par to informē Pasūtītāju un nodrošina atlikto Darbu pieņemšanu ekspluatācijā. Atlikto Darbu izpildi apliecina Būvvaldes atzinums par atlikto darbu pieņemšanu un Pušu parakstīts Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts par atlikto Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem.
5.17. Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu un Darbos izmantoto materiālu garantijas saistībām.

5.18.
Pusēm parakstot Objekta nodošanas – pieņemšanas aktu, Objekts tiek nodots Pasūtītājam.

5.19.
Visu Līguma saistību izpildes aktu Puses paraksta pēc Darbu garantijas laika beigām un visu garantijas laikā pieteikto garantijas Darbu izpildes.

6. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

6.1. Līgumcena, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par veiktajiem Darbiem, sastāda EUR __________ (<summa vārdiem> euro) apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.
6.2. Izpildītājs kā profesionāls un pieredzējis būvkomersants pirms Līguma parakstīšanas ir rūpīgi iepazinies ar Objektu, tā atrašanās vietu un apkārtni, tai skaitā tam ir bijusi iespēja veikt nepieciešamās izpētes un tas pēc saviem ieskatiem ir veicis pietiekamu šādu izpēti, novērtējis nepieciešamos pasākumus, lai ierobežotu traucējumus Objekta lietotājiem, izvērtējis visus citus apstākļus, kas var ietekmēt Darbu veikšanas procesu, kā arī izvērtējis visus Līguma noteikumus, un apliecina, ka Līgumcena, kura ir noteikta Līguma 6.1. apakšpunktā, ir pietiekama, pilnīga, adekvāta un tirgus cenām atbilstoša atlīdzība par visu saskaņā ar Līgumu veicamo Darbu izpildi un visu citu Izpildītāja pienākumu izpildi, kas ietver gan visus izdevumus, kas Izpildītājam sakarā ar to var rasties, gan visu peļņu, un Izpildītājs uzņemas atbildību par jebkādām veicamo piegāžu un izpildāmo darbu un citu pienākumu apjomu un izmaksu novērtēšanas kļūdām vai nepilnībām, kuras Izpildītājs varētu būt pieļāvis.

6.3. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību pilnīgu izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu un garantijas saistību nodrošināšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un transporta izmaksas, Darbu organizācijas, t.sk. būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN)) un nodevas, apdrošināšanas izmaksas, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Finanšu un tehniskajā piedāvājumā vai Izpildītāja Konkursam iesniegtajās tāmēs, kā arī darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā, bet ir nepieciešami Darbu pienācīgai, savlaicīgai un kvalitatīvai izpildei. Ja Darbu izpildes laikā Puses rakstveidā vienojas par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētus Darbus, par Līgumcenu tiks uzskatīta Finanšu un tehniskā piedāvājuma un papildu un/vai neparedzēto Darbu kopējā summa.

6.4. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu PVN valsts budžetā maksā Pasūtītājs. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar e – rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošo  Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto kārtību un apmēru.

6.5. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, un citu normatīvo aktu (t.sk. nodokļu likmes vai nodokļu) izmaiņām, kas stāsies spēkā visā Līguma darbības laikā vai kas stājušās spēkā pirms Līguma spēkā stāšanās, un jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt Līgumcenu,  izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiek noteikti jauni nodokļi, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Līguma darbības laikā izmaiņas Līgumcenā var tikt veiktas tikai Līgumā un Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) paredzētajā kārtībā un apmērā. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līgumcenu ir spēkā vienīgi tad, ja Puses par to rakstiski vienojušās (noslēdzot atsevišķu vienošanos).
6.6. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Līguma izpildes laikā  Pasūtītāja prasībās tiek konstatēta kļūda, kuru bija iespējams konstatēt pirms Līguma noslēgšanas, pārbaudot Pasūtītāja prasības ar pienācīgu rūpību, kādu pamatoti varētu sagaidīt no Izpildītāja kā attiecīgās nozares profesionāļa.

6.7. Līgumcena visā Līguma darbības laikā nevar tikt mainīta, tostarp arī paaugstināta sakarā ar darbaspēka un/vai materiālu izmaksu pieaugumu, valūtas kursu izmaiņām, inflāciju vai ko citu, kas varētu ietekmēt Līgumcenu.

6.8. Izpildītājs sagatavo e-rēķinu par veikto Darbu, kurā norāda – Pasūtītāja un Izpildītāja rekvizītus (skat. Līguma 18. punktā), informāciju par Līguma datumu un numuru. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas, un  e-rēķins tiks apmaksāts tikai pēc veiktajām korekcijām. 
6.9. E-rēķinu apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja oficiālajā e-rēķinu apakšadresē: EINVOICE@90000014387. 

6.10. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts e-rēķins nodrošina Pusēm e-rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

6.10. Pasūtītājs samaksu par Līgumā paredzēto Darbu izpildi veic šādā kārtībā: 

6.10.1. kārtējie maksājumi par Objektā paveiktajiem Darbiem, izņemot samaksa par pēdējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem, tiek veikti katru mēnesi, atbilstoši faktiski veikto Darbu apjomam. E – rēķini tiek sagatavoti 20 (divdesmit) dienu laikā no ikmēneša aktu abpusējas parakstīšanas dienas vai Darbu pieņemšanas dienas Līguma 5.5.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā. Maksājumi tiek veikti 20 (divdesmit) dienu laikā no ikmēneša aktu abpusējas parakstīšanas dienas un Izpildītāja izrakstīto e – rēķinu saņemšanas dienas;

6.10.2. galīgais norēķins par Līgumā paredzēto Darbu izpildi, t.sk., par pēdējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem, tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad abas Puses parakstījušas Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam garantijas saistību nodrošinājumu par Objektu un rēķinu. E – rēķins tiek sagatavots 20 (divdesmit) dienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

6.11. Pasūtītājs veic samaksu par pilnīgi un pienācīgā kvalitātē atbilstoši Līguma noteikumiem veiktajiem Darbiem 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja sagatavotā e-rēķina saņemšanas dienas, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvju parakstītajiem Darbu izpildes aktiem (“Forma 2”, “Forma 3”) un Darbu nodošanas – pieņemšanas akta.

6.12. Nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un netiek apmaksāti līdz konstatēto neatbilstību novēršanai un attiecīgo Darbu pieņemšanai no Pasūtītāja puses. 

6.13. Pasūtītājam ir tiesības, par to iepriekš paziņojot Izpildītājam, no Izpildītājam maksājamās Līgumsummas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums saskaņā ar Līguma nosacījumiem maksāt Pasūtītājam kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem un/vai līgumsodu.
6.14. Visi norēķini starp Pasūtītāju un Izpildītāju notiek euro, izmantojot bezskaidras naudas norēķinus. Par maksājuma izpildes dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir nodevis Valsts kasei attaisnojuma dokumenta (rēķina) apmaksas maksāšanas uzdevumu. 

7. PUŠU ATBILDĪBA UN LĪGUMSODI

7.1. Pusēm saskaņā ar Civillikumu ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei Darbu veikšanas laikā nodarītos zaudējumus. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies Izpildītāja, tā darbinieka vai apakšuzņēmēju darbības vai bezdarbības rezultātā.

7.2. Ja Izpildītājs kavē Līgumā 5.3. apakšpunktā noteikto termiņu, Darbu izpildes termiņu un defektu novēršanas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
7.3. Ja Pasūtītājs neveic samaksu Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no nokavētās maksājuma summas. 
7.4. Ja Izpildītājs neiesniedz kādu no Līguma 8.1. vai 8.4. apakšpunktā minētajām apdrošināšanas polisēm, kuras atbilstoši Līguma noteikumiem Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, uzturēt spēkā un iesniegt Pasūtītājam Līguma 8. nodaļā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsodu 150,00 euro (viens simts piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumsummas. Izpildītājs nedrīkst veikt Darbus Objektā bez Līguma 8.1. apakšpunktā noteikto apdrošināšanas dokumentu iesniegšanas Pasūtītājam un šāds apstāklis nevar būt par pamatu jebkāda Līguma termiņa pagarināšanai.

7.5. Līgumsoda apmaksa ir jāveic 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no līgumsoda rēķina saņemšanas un līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes, izņemot Līguma 7.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, kā arī no otrai Pusei radīto zaudējumu atlīdzināšanas.

7.6. Izpildītājs 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas gadījumā, ja Izpildītājs atsakās no Līguma izpildes vispār.

7.7. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu, veicot norēķinus ar Izpildītāju. No Pasūtītāja veiktajiem maksājumiem vispirms tiek segti aprēķinātie līgumsodi (ja tādi tikuši aprēķināti), atlikusī summa tiek ieskaitīta pamatparāda segšanai.
7.8. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā darba dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa, un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Ja saistības izpildes termiņš ir noteikts kalendārajās dienās, nedēļās, mēnešos vai gados, līgumsodu aprēķina par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa, un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.

7.9. Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem pilnā apmērā, tai skaitā par zaudējumiem, kurus nodarījusi Līguma izpildei attiecīgā Puses pieaicināta trešā persona.
7.10. Neviena no Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību, kas tām pielīgtas ar Līgumu, pilnīgas izpildes.
7.11. Ja konstatētie trūkumi, nepilnības un defekti netiek novērsti saskaņā ar Līguma nosacījumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības tos novērst par Izpildītāja finanšu līdzekļiem, šo Darbu veikšanu uzdodot citiem komersantiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs izraksta Izpildītājam attaisnojuma dokumentu par summu, kāda bijusi nepieciešama defektu novēršanai. Izpildītājs šo attaisnojuma dokumentu apmaksā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no attaisnojuma dokumenta saņemšanas dienas. Par cita komersanta veiktajiem darbiem garantijas saistības uzņemas Izpildītājs. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visas izmaksas, kas Pasūtītājam radušās saistībā ar trūkumu, nepilnību un defektu novēršanu, ja galīgā norēķina summa nav bijusi pietiekama konstatēto defektu novēršanai. 

7.12. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Līguma 6.10. apakšpunktā  minētā maksājuma samaksu par Līguma 4.2.22. apakšpunktā paredzētajiem maksājumiem, kas, pamatojoties uz Līgumu, pienākas Izpildītājam, par ieturējuma faktu rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja Izpildītājs nav veicis komunālo pakalpojumu apmaksu Līguma 4.2.22. apakšpunktā noteiktajā termiņā. 

8. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS
8.1. Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Darbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu un Darbu vadītāja profesionālas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju/-as, veicot apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
8.2. Izpildītājs nodrošina Līguma 8.1. apakšpunktā minēto apdrošināšanu spēkā esamību līdz Līguma pilnīgai saistību izpildei.
8.3. Ja apdrošināšanas polisēm Līguma 8.2. apakšpunktā minētajā laikā beidzas termiņš, Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam jaunus tāda paša veida un satura Līguma 8.1. apakšpunktā noteiktos dokumentus ne vēlāk kā 5 (pieci) darba dienas pirms pirmās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises termiņa pēdējās dienas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. 
8.4. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam saistību izpildes garantiju, kas pēc satura atbilst Līguma 10. pielikumā noteiktajiem Finanšu garantijas noteikumiem un kuras oriģināls var būt iesniegts arī angļu valodā, pievienojot tās tulkojumu latviešu valodā. Saistību izpildes garantijai jābūt spēkā līdz pilnīgai Darbu izpildei un vēl 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc tās, vai līdz dienai, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju. Gadījumā, ja saskaņā ar Līguma 16.6. apakšpunktu tiek pagarināts Darbu izpildes termiņš vai palielināta Līgumcena, Izpildītāja pienākums ir veikt grozījumus saistību izpildes garantijas noteikumos.

8.5. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta (paraugs) abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju, kas pēc satura atbilst Līguma 10. pielikumā noteiktajiem Finanšu garantijas noteikumiem un kuras oriģināls var būt iesniegts arī angļu valodā, pievienojot tās tulkojumu latviešu valodā. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā visā garantijas laikā, kas noteikts Līgumā un vēl 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc tā, vai līdz dienai, kad Izpildītājs ir novērsis visus garantijas laikā Pasūtītāja pieteiktos defektus. 

8.6. Pasūtītājs atsakās pieņemt Izpildītāja iesniegto saistību izpildes garantiju vai garantijas laika garantiju, un Izpildītājs, ja Pasūtītājs to pieprasa, iesniedz Pasūtītājam jaunu garantiju, ja:

8.6.1. saistību izpildes vai garantijas laika garantija pēc satura neatbilst Līguma 10. pielikumā noteiktajam;

8.6.2. iestāde, kas izdevusi saistību izpildes vai garantijas laika garantiju, neatbilst Līguma 10. pielikumā noteiktajām prasībām;

8.7. ir pasludināts iestādes, kas izdevusi saistību izpildes vai garantijas laika garantiju, maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process, ir apturēta iestādes saimnieciskā darbība, ir uzsākta iestādes likvidācija vai tiesvedība par iestādes bankrotu vai ir ziņas, kas liecina, ka līdz saistību izpildes garantijas vai garantijas laika garantijas spēkā esamības beigu termiņam iestāde tiks likvidēta.

8.8. Izpildītājam ir pienākums pirms Līguma 8.4. un 8.5. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas vai garantijas laika garantijas parakstīšanas tās projektu, kā arī minēto garantiju grozījumu projektu saskaņot ar Pasūtītāju.
8.9. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot saistību izpildes garantiju (t.i., pieprasīt kredītiestādei, kas izdevusi garantiju, izmaksāt Pasūtītājam visu vai daļu no garantijā paredzētās naudas summas), ja Izpildītājs nepilda savas saistības saskaņā ar Līgumu, tostarp, ja:

8.9.1. Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma;

8.9.2. Izpildītājs iesniedz dokumentus par tiesiskās aizsardzības procesu/maksātnespēju vai institūcijas aktu, kurai ir tādas tiesības pasludināt Izpildītāja tiesiskās aizsardzības procesu vai maksātnespēju, vai, ja  Izpildītājam ir finansiālas grūtības tādā mērā, ka tas nespēj izpildīt Līgumu; 

8.9.3. Izpildītājs nepamatoti kavē Līguma izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām;

8.9.4. Izpildītājs nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus Līgumā noteiktajā termiņā.

8.10. Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot garantijas laika garantiju (t.i., pieprasīt kredītiestādei, kas izdevusi garantiju, izmaksāt Pasūtītājam visu vai daļu no garantijā paredzētās naudas summas), ja Izpildītājs nepilda savas saistības saskaņā ar Līgumu, tostarp, ja:

8.10.1. Izpildītājs nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus Līgumā noteiktajā termiņā;

8.10.2. Pasūtītājs patstāvīgi novērsis defektus atbilstoši to novēršanas izmaksām.

9. KVALITĀTES GARANTIJAS 

9.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un pielietoto materiālu kvalitāti, funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam. Izpildītājs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem izmantotajos materiālos un veiktajos Darbos, kas atklājušies ekspluatācijā garantijas termiņa laikā. Veikto Darbu, pielietoto materiālu garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši.

9.2. Garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

9.3. Izpildītājs garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas bez maksas novērst defektus, trūkumus, kā arī defektu izraisītos bojājumus Objektam vai tā komunikācijām, neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas Akta par nekvalitatīviem Darbiem sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais defektu novēršanas termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trīs) darba dienām, ja vien Puses nevienojas par citu termiņu.
9.4. Gadījumā, ja Puses, sastādot Aktu par nekvalitatīviem Darbiem, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai arī garantijas ietvaros veikto darbu kvalitātei, Puses 2 (divi) darba dienu laikā rakstiski vienojas par eksperta pieaicināšanu. Eksperta viedoklis ir izšķirošs. Eksperta apmaksu sedz tā Puse, kurai eksperta viedoklis ir par sliktu. Ja Puses nevar vienoties par pieaicināmo ekspertu, tad tiek uzaicināts Pasūtītāja norādītais eksperts un viņa viedoklis ir saistošs Pusēm.
10. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA UN PREVENTĪVIE PASĀKUMI

10.1. Ja Izpildītājs nespēj iesniegt atbilstošu e-rēķinu  vai iesniedz nestrukturētu e-rēķinu, kas neatbilst normatīvajiem aktiem, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu e-rēķinu noraidīt un neveikt tā apmaksu. Piegādātājs ir atbildīgs par e-rēķina apstrādes kavējumiem un papildu izmaksām, kas var rasties. 

10.2. Ja Izpildītājam vai Pasūtītājam rodas pretenzijas par e-rēķinu apmaiņu, saturu, vai tiek kavēta tā saņemšana vai maksājuma veikšana, puse, kurai ir pretenzijas, nekavējoties iesniedz otrai pusei oficiālu paziņojumu. 

10.3. Tā puse, kura saņēmusi Līguma 10.2. apakšpunktā minēto paziņojumu, izskata to bez vilcināšanās, bet ne ilgāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, un sniedz rakstisku atbildi.

10.4. Visi strīdi, kas var rasties Līguma izpildes laikā, tiek risināti abpusēji vienojoties. Ja strīds netiek atrisināts 15 (piecpadsmit) kalendāro darba dienu laikā, strīda izskatīšana notiek saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

10.5. Nekādi strīdi vai prasības neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tām uzliek Līgums. 

11. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOSACĪJUMI

11.1. Puses apliecina, ka Līgumā norādītos vai saskaņā ar Līguma izpildi nodotos Pušu darbinieku personu datus izmantos tikai Līguma izpildei. Personas dati tiks apstrādāti tikai saskaņā ar Līguma priekšmetu, Līgumā noteiktajā apjomā, uz Līguma darbības termiņu un tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Puses apņemas nodrošināt spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu aizsardzības līmeni otras Puses personas datiem. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām otras Puses personas datus. Ja saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Pusei var rasties šāds pienākums, tad attiecīgā Puse pirms personas datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien to neaizliedz spēkā esošie normatīvie akti. 
11.3. Puses ir atbildīgas par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu ievērošanu.
11.4. Katrai Pusei, neizpildot vai pienācīgi neizpildot savas līgumsaistības, ir jāsedz visi otrai Pusei vai trešajām personām nodarītie zaudējumi, kas radušies tās darbības vai bezdarbības rezultātā. Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga trešo personu priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina trešo personu, ieskaitot valsts pārvaldes iestādes, pretenzija, pārskaitot naudas summu pretenzijas iesniedzējam vai samaksājot uzlikto soda naudas summu.
12. SANKCIJU KLAUZULA

8.1. Parakstot Līgumu, Puses apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie starptautisko, Eiropas Savienības vai nacionālās sankciju vai būtisku finanšu un kapitāla tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām, vai prokūristu, vai personu, kas ir pilnvarota pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.

8.2. Puses apliecina, ka Līguma spēkā stāšanās brīdī tām (t.sk. to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli) nav piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt Vispārīgās vienošanās izpildi. Gadījumā, ja kādas no iepriekšminētajām sankcijām Līguma darbības laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to ir tapis zināms.

8.3. Pasūtītājam  ir tiesības, neatlīdzinot tādejādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu, rakstiski  par to paziņojot Izpildītājam, ja saistību izpildi ietekmē vai saistības nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka nesadarbojās un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas (t.sk. juridisku personu gadījumā - to valdes vai padomes locekļiem, patieso labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt attiecīgo Pusi darbībās, kas saistītas ar filiāli), kurām piemērotas starptautiskās, Eiropas Savienības vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas var ietekmēt saistību izpildi.

9. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SPECIĀLISTI

9.1. Izpildītājs atbilstoši Konkursā iesniegtajam piedāvājumam Darbu izpildē piesaista apakšuzņēmējus saskaņā ar Apakšuzņēmēju sarakstu (paraugs).

9.2. Izpildītājs atbilstoši Konkursā iesniegtajam piedāvājumam Darbu izpildē piesaista speciālistus saskaņā ar Speciālistu sarakstu (paraugs).

9.3. Izpildītājs savam personālam nodrošina aprīkojumu un atbalstu, kas ir nepieciešams, lai efektīvi pildītu tam uzticētos pienākumus. 
9.4. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līgumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
9.5. Izpildītājs līguma izpildē iesaistīto personālu (par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis), kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību noteiktajām prasībām, ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62. panta nosacījumus.
9.6. Pasūtītājs nepiekrīt iesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.6.1. piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja personālu vai apakšuzņēmējiem;
9.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42.panta otrajā daļā minētajiem obligāti piemērojamajiem izslēgšanas gadījumiem;
9.6.3. apakšuzņēmēju maiņas vai jauna apakšuzņēmēja piesaistes gadījumā tiktu izdarīti grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;
9.6.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst PIL 42.panta otrajā daļā minētajiem obligāti piemērojamajiem izslēgšanas gadījumiem.
9.7. Trešo personu, tai skaitā apakšuzņēmēju, pieaicināšana Darbu izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
9.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Konkursā izraudzītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
14. NEPĀRVARAMA VARA

14.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, un citi notikumi, ko Puses nevar paredzēt un ietekmēt. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi iekārtu, materiālu defekti vai to piegādes kavējums.

14.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 5 (piecu) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kā tieši nepārvaramas varas apstākļi ir padarījuši neiespējamu Līguma saistību izpildi un kādā termiņā pēc Puses uzskata ir iespējama un paredzama tās Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramās varas apstākļiem.

14.3. Līguma izpildes termiņu var pagarināt uz nepārvaramas varas notikumu darbības laiku, kā arī, Pusēm vienojoties, uz laika posmu, kas ļautu pilnībā izpildīt Līgumā paredzētās saistības. Puses nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot otru Pusi Līguma nepildīšanā, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi. Ja Pasūtītājs izvēlas Līgumu daļēji pieņemt un patur Līguma priekšmeta lietošanas tiesības, tad Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par kvalitatīvi izpildīto Līguma saistību daļu.

14.4. Ja Līguma 14.1. apakšpunktā minētie apstākļi turpinās ilgāk par 90 (deviņdesmit) dienām, Puses vienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanu.

15. PUŠU PILNVAROTĀS PERSONAS

15.1. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
15.1.1. Pasūtītāja pilnvarotā persona: Valsts robežsardzes koledžas <personas amats, vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese> <(prombūtnes laikā — pārstāvja amats, vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)> ;

15.1.2. Izpildītāja pilnvarotā persona: nozīmē <personas amats, vārds, uzvārds>, tālrunis <tālruņa numurs>, e-pasts: <e-pasta adrese>.

15.2. Pilnvarotās personas ir tiesīgas attiecīgi uzraudzīt Darbus, pieņemt Darbus, sniegt pretenzijas par Līguma saistību neievērošanu un veikt citas Līguma izpildes organizācijas un uzraudzības darbības, kā arī parakstīt atbilstošus dokumentus.

15.3. Pilnvarotajām personām nav tiesību veikt labojumus vai izdarīt grozījumus Līgumā.

15.4. Pilnvarotās personas, veicot savstarpējo saraksti, izmanto Līguma 15.1. apakšpunktā minētos rekvizītus (tālruņu un faksu numurus un e-pasta adreses).
16. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ, GROZĪŠANA UN IZBEIGŠANA

1.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi.

1.2. Pusēm savstarpēji vienojoties, Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt. Jebkuras Līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstiski un tie stājas spēkā tikai tad, kad tos ir parakstījušas abas Puses.

1.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, ja:

16.3.1. Izpildītājs ir bez pamatota iemesla pārtraucis Darbu izpildi uz vismaz 10 (desmit) darba dienām;

16.3.2. Izpildītājs ir nokavējis Līgumā noteikto darbu izpildes termiņiem, un šis kavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas;
16.3.3. Izpildījums neatbilst Līgumam, šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;
16.3.4. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
16.3.5. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz līguma slēgšanu vai izpildi;
16.3.6. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no līguma;
16.3.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
16.3.8. Izpildītājās ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
16.3.9. citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
16.3.10. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
16.3.11. turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
16.3.12. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
16.3.13. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistīta iestāde ir noteikusi ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta izmaksu korekciju 25% (divdesmit pieci procenti) vai lielākā apmērā no līgumcenas, un minētā korekcija izriet no Izpildītāja pieļauta Līguma pārkāpuma;
16.3.14. ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītā iestāde ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus Līguma noslēgšanas vai izpildes gaitā, un to dēļ tiek piemērota Līguma izmaksu korekcija 100% (viens simts procentu) apmērā;
16.3.15. Ministru kabinets ir pieņēmis lēmumu par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai.

1.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski informējot par to Izpildītāju 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš, ja Izpildītājs nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības ilgāk par 5 (pieci) kalendāra dienām.

1.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski informējot par to Pasūtītāju 10 (desmit) kalendāra dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nav izpildījis kādas saistības, kas tam pielīgtas ar Līgumu, un nav novērsis šo saistību neizpildi 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc attiecīga rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja.

1.6. Būtiski Līguma nosacījumu grozījumi ir pieļaujami, ja:

16.6.1.  ražotājs izbeidz Tehniskajā specifikācijā un Finanšu un tehniskajā piedāvājumā norādīto materiālu ražošanu, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu apliecinājumu, un ja Izpildītājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā un Finanšu un tehniskajā piedāvājumā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar būvuzraugu un Pasūtītāju. Atbilstoši veicamajai materiālu maiņai Izpildītājs sagatavo Materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām;

16.6.2.  ražotājs nespēj pietiekamā daudzumā nodrošināt Tehniskajā specifikācijā un Finanšu un tehniskajā piedāvājumā norādīto materiālu piegādi, ko Izpildītājs līdz Līguma noslēgšanai nevarēja paredzēt, par ko Izpildītājs ir iesniedzis attiecīgu izplatītāja, ražotāja apliecinājumu, un ja Izpildītājs ir iesniedzis pamatojumu par Tehniskajā specifikācijā un Finanšu un tehniskajā piedāvājumā paredzēto materiālu un nomaiņai piedāvāto materiālu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato materiālu līdzvērtību, kā arī saskaņojis to ar būvuzraugu un Pasūtītāju. Atbilstoši veicamajai materiālu maiņai Izpildītājs sagatavo Materiālu nomaiņas aktu, ko iesniedz apstiprināšanai Pasūtītajam. Izpildītājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par sekām, kas varētu rasties Līguma izpildē sakarā ar attiecīgajā Materiālu nomaiņas aktā piedāvātajām izmaiņām;

16.6.3. Darbu veikšanas laikā ir atklājusies nepieciešamība veikt papildu Darbus, kas nav iekļauti Līgumā, bet kas neparedzamu apstākļu dēļ kļuvuši nepieciešami Līguma izpildei un kurus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no Līgumā paredzētajiem Darbiem, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, vai arī papildu Darbi ir būtiski nepieciešami Līguma izpildei, kaut arī tos iespējams nodalīt no Līgumā paredzēto Darbu izpildes, un kuru dēļ Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nevar pabeigt Līgumā noteiktos Darbus;

16.6.4. Līguma izpildes laikā ir nepieciešams aizstāt iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu ar citiem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem;

16.6.5. Līguma izpildes laikā tiek veiktas izmaiņas Būvprojektā, tad atbilstoši veiktajām un būvuzrauga apstiprinātajām izmaiņām Būvniecības ieceres dokumentācijā Pasūtītājs var veikt Darbu daudzuma samazināšanu, tostarp izslēdzot atsevišķus Darbu veidus, ja Pasūtītājs konstatē, ka tie nav nepieciešami, lai sasniegtu Tehniskajā specifikācijā minēto galarezultātu. Izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā, Darbu daudzumos Pasūtītājs var veikt pēc savas iniciatīvas, kā arī pēc Izpildītāja rakstiska pieprasījuma, ieteikuma, rakstiski saskaņojot to ar būvuzraugu. Darbu apjoma samazināšanas gadījumā atbilstoši samazināma Līgumcena, ievērojot Līgumā noteiktos vienību izcenojumus un samazināmo Darbu daudzumu; 

16.6.6. valsts vai pašvaldības institūcijas vai amatpersonas pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds akts ir aizkavējis Darbu izpildes termiņu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Izpildītāja vaina.

1.7. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi informēt Pasūtītāju un iesniegt apstiprinošus dokumentus par apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas un kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un ir nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Līgumā.

1.8. Ierosinot veikt grozījumus Līguma 16.6.1., 16.6.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, Izpildītājs iesniedz attiecīgu ražotāja vai izplatītāja apliecinājumu un pamatojumu Tehniskajā specifikācijā un Finanšu un tehniskajā piedāvājumā paredzēto būvizstrādājumu nomaiņai, piedāvāto būvizstrādājumu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, kas pamato būvizstrādājumu līdzvērtību, un to ir saskaņojis ar  Pasūtītāju.

1.9. Ja Puses ir vienojušās par nepieciešamību veikt papildu vai neparedzētos Darbus Līguma 16.6.3. apakšpunktā minētajā gadījumā, Puses var vienoties par Līguma 3.2. apakšpunktā noteiktā termiņa pagarināšanu, izņemot gadījumus, kad minētos Darbus ir iespējams veikt vienlaikus ar Darbu izpildes grafikā paredzētajiem Darbiem. Attiecībā uz papildu Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet darbiem, kam analogu Līgumā nav – pēc Izpildītāja iesniegtās un saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura Darbu cenām tirgū.

1.10. Ierosinot veikt grozījumus Līguma 16.6.4. apakšpunktā minētajā gadījumā, Izpildītājs iesniedz pamatojumu Tehniskajā specifikācijā un Finanšu un tehniskajā piedāvājumā iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu nomaiņai, piedāvāto materiālu un tehnoloģisko risinājumu tehniskajiem un funkcionālajiem parametriem un to izcenojumiem, izpildes termiņiem to realizācijai, Pasūtītājs, saņemot no Izpildītāja minēto informāciju, izvērtē to atbilstoši šādiem kritērijiem: atbilstība Konkursā Tehniskās specifikācijas izvirzītajām prasībām, ja tādas noteiktas atbilstoši specifikācijā minētajiem parametriem, un sniedz Izpildītājam atbildi par minētajā pamatojumā  norādīto plānoto risinājumu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

1.11. Iesniedzot priekšlikumu par grozījumiem Līguma 16.6.1. un 16.6.2. apakšpunktā minētajā gadījumā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādus apstākļus apliecinošus dokumentus. Puses var pagarināt Darbu izpildes termiņu par tik dienām, cik kavēts termiņš Līguma 16.6.2. apakšpunktā minētajā gadījumā.

17. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI

1.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

1.2. Pušu pilnvarotās personas, Pušu rekvizītu vai adrešu maiņas gadījumā attiecīgā Puse nekavējoties rakstveidā paziņo par to otrai Pusei. 

1.3. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar to, un apņemas to pildīt un ievērot. Līgums ir spēkā esošs un saistošs abu Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

1.4. Par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, Puses atbild saskaņā ar Līguma nosacījumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.5. Ja kāds no Līguma punktiem zaudē juridisko spēku, tad pārējie Līguma punkti paliek spēkā.

1.6. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

1.7. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
1.8. Puses apņemas neizpaust konfidenciālu informāciju, jeb informāciju, kas nav vispārpieejama, par otru Pusi un Līgumu, bez otras  Puses rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, visā Līguma darbības laikā  un neierobežotu laiku pēc Līguma izbeigšanās.

1.9. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums un laiks. Pusēm ir pieejami abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

1.10. Līguma pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs
	Izpildītājs

	Valsts robežsardzes koledža

Reģ.Nr.90000014387

Zavoloko iela 8, Rēzekne, LV-4601

Valsts kase

Kods: TRELLV22XXX

Konta Nr.: LV61TREL214013609500B
Tālr. 64603699 

e-pasts: vrk@rs.gov.lv
	<Izpildītāja rekvizīti>

	(elektroniskais paraksts*) < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	(elektroniskais paraksts*)< pilnvarotās personas amats vārds, uzvārds >


*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU. PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUM

1. pielikums
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(Saskaņā ar iepirkuma  VRK 2026/08-02 nolikuma Tehnisko specifikāciju un atbilstoši pretendenta piedāvājumam, Tehniskās specifikācijas noformējums tiks precizēts Līguma slēgšanas etapā)

2. pielikums
FINANŠU UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(Saskaņā ar iepirkuma  VRK 2026/08-02 darbu tāmi un atbilstoši pretendenta piedāvājumam, Darbu tāmes noformējums tiks precizēts Līguma slēgšanas etapā)
DARBU NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS
PARAUGA SĀKUMS

Valsts robežsardzes koledža, reģistrācijas numurs 90000014387 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>, no vienas puses, un

<Komersants, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu>, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs> (turpmāk – Izpildītājs), tās <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā otras puses, no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis Darbus pilnā apjomā. 

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par Darbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītajam ___ EUR (___________) bez PVN. 
Darbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam Darbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Darbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.

6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītāja izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts.

	Izpildītājs
	Pasūtītājs

	_____________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)


                                     PARAUGA BEIGAS
Paraugu apstiprina:

Pasūtītājs
                                                       Izpildītājs

Valsts robežsardzes koledža
[Izpildītāja nosaukums]

* (elektroniskais paraksts)                                                                     * (elektroniskais paraksts)

< pilnvarotās personas vārds, uzvārds >                                            < pilnvarotās personas vārds, uzvārds >
*ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU

UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
AKTS PAR NEKVALITATĪVIEM DARBIEM

PARAUGA SĀKUMS

	Nekvalitatīvi veikto Darbu apraksts
	Konstatētais defekts
	Novēršanas veids
	Defektu novēršanas termiņš
	Defektu konstatējošā persona

(vārds, uzvārds)
	Atzīme par novērsto defektu

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Akts sastādīts uz _______ (_______) lapām, pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm.

Aktu sastādīja:

1) Pasūtītāja pilnvarotās personas:    _________________________________________________________________









(amats, vārds, uzvārds)

                                                                             ________________________________________________________________

(Pasūtītāja adrese, reģ.Nr. u.c. rekvizīti)

2) Izpildītāja pilnvarotā persona:         _________________________________________________________________ 

 (amats, vārds, uzvārds)

                                                                                    ________________________________________________________________

(Izpildītāja adrese, reģ.Nr. u.c. rekvizīti)

3) Būvuzraugs:                                      _________________________________________________________________ 

 (amats, vārds, uzvārds)

PARAUGA BEIGAS
	Paraugu apstiprina:
Pasūtītājs 
	Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	* (elektroniskais paraksts) < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PARAUGA SĀKUMS

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese (ja atšķiras - biroja adrese)
	Atzīme, vai uzņēmējs ir mazais vai vidējais

uzņēmums
	Darbu nosaukums

(atbilstoši lokālajai tāmei)
	Darbu apjoms procentos no kopējā apjoma

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	 
	
	
	
	


	Pasūtītājs 
	Izpildītājs



	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	___________________________  <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>
	_________________________ < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


PARAUGA BEIGAS

	Paraugu apstiprina:
Pasūtītājs 
	Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	* (elektroniskais paraksts) < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PARAUGA SĀKUMS

SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr. 

p. k.
	Būvspeciālista joma
	Vārds, uzvārds
	Būvprakses sertifikāta numurs
	Veicamo darbu apraksts

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	


	Pasūtītājs 
	Izpildītājs



	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	___________________________  <  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	_________________________ < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >


PARAUGA BEIGAS

	Paraugu apstiprina:
Pasūtītājs 
	Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	* (elektroniskais paraksts) < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PARAUGA SĀKUMS

MATERIĀLU NOMAIŅAS AKTS

Pasūtītāja un Izpildītāja līguma Nr.: ______________





Objekts: ____________________________________


Materiālu salīdzinājums

Tehniskie rādītāji

	Ražotājs:
	Ražotājs:

	Parametrs
	Lielumi
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Finansiālais salīdzinājums

	Nosaukums
	Tāmes vienības cena, EUR
	Nosaukums
	Ekvivalenta vienības cena, EUR

	
	
	
	


Pamatojums:

	


Pielikumi: (piemēram, atbilstības deklarācijas, materiāla piegādātājs un tā kontaktinformācija, sertifikāti, tehniskā dokumentācija, pārbaužu rezultāti, montāžas instrukcijas, u.c. atbilstoša informācija)

	


Saskaņojumi:

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:



	
	Būvuzraugs:

	Paraugu apstiprina:

Pasūtītājs 
	PARAUGA BEIGAS

Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža
	<Izpildītāja rekvizīti>


	* (elektroniskais paraksts < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

DARBU IZPILDES AKTI
PARAUGA SĀKUMS

Pasūtītājs: 
Izpildītājs: 

Objekta nosaukums: __________________________


Objekta adrese: ______________________________


Līgums Nr. ______________________________ 
Forma 2

Akts

par 202__.gada __________ izpildīto darbu pieņemšanu

	Nr. p.k.


	Darba nosaukums

(lokālā tāme)
	Mērvienība
	Daudzums
	Tāmes izmaksas
	Iepriekšējā periodā izpildītais apjoms
	Izpilde atskaites periodā
	Kopā no izpildes sākuma
	Atlikums

	
	
	
	
	Vienības izmaksa, EUR
	Kopā uz visu apjomu, EUR
	Daudzums
	Kopā (EUR)
	Daudzums
	Kopā uz visu apjomu, EUR
	Daudzums
	Kopā (EUR)
	Daudzums
	Kopā (EUR)
	%

	
	
	
	
	Darba alga (EUR)
	Būvizstrādājumi

(EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	Darba alga (EUR)
	Būvizstrādājumi

(EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	
	
	
	Darba alga (EUR)
	Būvizstrādājumi

(EUR)
	Mehānismi (EUR)
	Kopā (EUR)
	
	
	
	
	

	
	A__________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	B__________
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%):
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Virsizdevumi __%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Peļņa ___%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā (bez PVN)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


IZPILDĪTĀJS:
BŪVUZRAUGS:                                                                                        PASŪTĪTĀJS: 


Izpildītāja pārstāvis: ________________
____________________________
Pasūtītāja pārstāvis: ____________________
Paraksts__________________________
Paraksts_____________________
Paraksts______________________________  202__.gada ____.___________________ 
202___.gada ___.__________                                                   202___.gada ___.__________                                                                             
	Paraugu apstiprina:
Pasūtītājs 
	            PARAUGA BEIGA
Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	* (elektroniskais paraksts) < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PARAUGA SĀKUMS

Pasūtītājs: 

Izpildītājs: 

Būves nosaukums: ____________________________

Objekta nosaukums: __________________________


Objekta adrese: ______________________________


Līgums Nr. ______________________________


Forma 3

AKTS (kopsavilkums) Nr. __________

par 20__. gada ___________ izpildītājiem būvdarbiem

	Lokālās tāmes Nr.
	Tāmes nosaukums (darbu veids)
	Izmaksas saskaņā ar tāmi EUR (bez PVN)  
	Izpilde kopā līdz atskaites mēnesim EUR (bez PVN)
	Izpilde atskaites mēnesī EUR (bez PVN) 
	Izpilde no darbu sākuma kopā, EUR (bez PVN)
	Izpilde no darbu sākuma kopā, %
	Atlikums,

EUR (bez PVN)
	Atlikums

%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā (bez PVN)
	
	
	
	
	
	
	


IZPILDĪTĀJS:
BŪVUZRAUGS:                                                                                        PASŪTĪTĀJS: 


Izpildītāja pārstāvis: ________________
____________________________
Pasūtītāja pārstāvis: ____________________

Paraksts__________________________
Paraksts_____________________
Paraksts______________________________  202__.gada ____.___________________ 
202___.gada ___.__________                                                   202___.gada ___.__________                                                                             

PARAUGA BEIGA

	Paraugu apstiprina:
Pasūtītājs 
	Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža 
	[Izpildītāja nosaukums]

	* (elektroniskais paraksts) < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

PARAUGA SĀKUMS

OBJEKTA NODOŠANAS – PIEŅEMŠANAS AKTS

Valsts robežsardzes koledža, reģistrācijas numurs  90000014387 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>, no vienas puses, un

<Komersants, kuram piešķirtas tiesības slēgt līgumu>, vienotais reģistrācijas numurs <vienotais reģistrācijas numurs> (turpmāk – Izpildītājs), <atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds> personā no otras puses, 
katrs atsevišķi un abi kopā turpmāk Puse/Puses, sastāda šo Objekta pieņemšanas –nodošanas aktu (turpmāk – Akts) par to, ka:

1. Izpildītājs saskaņā ar ______. gada ____. _______________ Būvdarbu līgumu Nr. ______ (iepirkuma identifikācijas numurs VRK 2026/08-02) (turpmāk – Līgums), 20___. gada __._____________ ir pieņēmis Objektu, Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Objektā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Objektu.
2. Atbilstoši Līguma 4.2.13. apakšpunktā noteiktajam, Izpildītājs ir uzstādījis šādus komunālo pakalpojumu (ūdens un elektroenerģijas) skaitītājus (Nr., rādījums): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
3. Akts ir sagatavots uz 1 (vienas) lapas, 2 (divos) eksemplāros. Akta viens eksemplārs atrodas pie Izpildītāja, bet otrs pie Pasūtītāja.

	Izpildītājs
	Pasūtītājs

	_____________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)


	Paraugu apstiprina:

Pasūtītājs 
	PARAUGA BEIGAS

Izpildītājs 

	Valsts robežsardzes koledža
	<Izpildītāja rekvizīti>


	* (elektroniskais paraksts < pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds >
	* (elektroniskais paraksts)<  pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
Būvdarbu līguma

       10. pielikums
FINANŠU GARANTIJU NOTEIKUMI

Pasūtītājs ir noteicis šādus finanšu garantijas veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:

1. Saistību izpildes garantija
1.1. Saistību izpildes garantijai ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:

1.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) vai Latvijas bankas licenci;

1.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai ne dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK vai Latvijas bankas licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK vai Latvijas banka ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

1.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK vai Latvijas bankas licenci;

1.1.4. Latvijas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai ne dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta ārvalsts apdrošināšanas sabiedrības filiāle.

1.2. Saistību izpildes garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka:

1.2.1.1. Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma,

1.2.1.2. Izpildītājs ir iesniedzis dokumentus par tiesiskās aizsardzības procesu vai maksātnespēju, likviditāti institūcijai, kurai ir tiesības pasludināt Izpildītāja tiesiskās aizsardzības procesu, maksātnespēju vai likviditāti, vai Izpildītājam ir finansiālas grūtības tādā mērā, ka tas nespēj izpildīt Līgumu, Izpildītājam ir pasludināts tiesiskās aizsardzības process, ierosināts administratīvā pārkāpuma process vai uzsākts kriminālprocess, vai iestājušies citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma,
1.2.1.3. Izpildītājs nenovērš Līgumā noteiktajā kārtībā konstatētos defektus Līgumā noteiktajā termiņā;

1.2.2. garantijas summa ir 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas;

1.2.3. garantijai jābūt spēkā līdz pilnīgai Darbu izpildei un vēl 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc tās, vai līdz dienai, kad Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantiju;

1.2.4. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

1.2.5. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

2. Garantijas laika garantija
2.1. Garantijas laika garantijai ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
2.1.1. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK vai Latvijas bankas licenci;

2.1.2. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai ne dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK vai Latvijas bankas licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK vai Latvijas banka ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;

2.1.3. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK vai Latvijas bankas licenci;

2.1.4. Latvijas Republikā, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai ne dalībvalstī reģistrēta apdrošināšanas sabiedrība, kam ir tiesības sniegt apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, kā arī Latvijas Republikā reģistrēta ārvalsts apdrošināšanas filiāle.

2.2. Garantijas laika garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:

2.2.1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības;

2.2.2. garantija ir spēkā 5 (piecus) gadus no Darbu nodošanas – pieņemšanas  akta abpusējas parakstīšanas dienas;

2.2.3. garantijas summa ir 2% (divu procentu) apmērā no Līgumcenas;

2.2.4. garantijai jābūt spēkā visā garantijas laikā, kas noteikts Līgumā un vēl 60 (sešdesmit) kalendārās dienas pēc tās, vai līdz dienai, kad Izpildītājs ir novērsis visus garantijas laikā Pasūtītāja pieteiktos defektus;

2.2.5. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;

2.2.6. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam.

Pasūtītājs
                                               Izpildītājs

Valsts robežsardzes koledža
[Izpildītāja nosaukums]
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