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[bookmark: _Toc145427536]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
[bookmark: _Toc368392478][bookmark: _Toc368392528][bookmark: _Toc368566379][bookmark: _Toc131089959][bookmark: _Toc131090031][bookmark: _Toc145427465][bookmark: _Toc145427537]Iepirkuma identifikācijas un nomenklatūras numurs
Iepirkuma identifikācijas numurs - JVA 2026/57
[bookmark: _Toc368392479][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368566380]Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71247000-1.
[bookmark: _Toc131089960][bookmark: _Toc131090032][bookmark: _Toc145427466][bookmark: _Toc145427538]Iepirkuma veids
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.
[bookmark: _Toc368392480][bookmark: _Toc368392530][bookmark: _Toc368566381][bookmark: _Toc131089961][bookmark: _Toc131090033][bookmark: _Toc145427467][bookmark: _Toc145427539]Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Jūrmalas valstspilsētas administrācija.
Reģ.nr. 90000056357 (turpmāk – Pasūtītājs).
Juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015, Latvija.
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916 
[bookmark: _Toc131089962][bookmark: _Toc131090034][bookmark: _Toc145427468][bookmark: _Toc145427540]Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk107916936]Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs saskaņā ar tehniskajām specifikācijām šī nolikuma 1.pielikumā. 
Līguma izpildes laiks – 18 (astoņpadsmit) mēnešus no Līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta – Jūrmalas valstspilsēta.
[bookmark: _Toc131089963][bookmark: _Toc131090035][bookmark: _Toc145427469][bookmark: _Toc145427541]Finansējuma avots
Pasūtītāja finansējums.
[bookmark: _Toc368392481][bookmark: _Toc368392531][bookmark: _Toc368566382][bookmark: _Toc131089964][bookmark: _Toc131090036][bookmark: _Toc145427470][bookmark: _Toc145427542]Kontaktpersona
Kontaktpersona: Aija Bute
Tālruņa numurs: +371 27878201 
E-pasta adrese: aija.bute@jurmala.lv 
[bookmark: _Toc475860385][bookmark: _Toc131089965][bookmark: _Toc131090037][bookmark: _Toc145427471][bookmark: _Toc145427543][bookmark: _Toc368392488][bookmark: _Toc368392538][bookmark: _Toc368566389][bookmark: _Toc368392486][bookmark: _Toc368392536][bookmark: _Toc368566387][bookmark: _Ref413254528]Iepirkuma nolikuma pieejamība, tā izsniegšana un papildu informācijas saņemšana
Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916. 
Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai un ņemt to vērā, gatavojot piedāvājumu.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par šī iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek atbilstoši PIL 38.pantā noteiktajam.
Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un vienlaikus to ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, informācijā norādot arī uzdoto jautājumu.
[bookmark: _Toc131089966][bookmark: _Toc131090038][bookmark: _Toc145427472][bookmark: _Toc145427544]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
[bookmark: _Ref381009805][bookmark: _Ref367975588]Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 31.jūlija plkst.12.00 elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanu uzsāk uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
[bookmark: _Ref367976735][bookmark: _Toc368392487][bookmark: _Toc368392537][bookmark: _Toc368566388][bookmark: _Ref384289395]Kad visi piedāvājumi EIS e-konkursu apakšsistēmā ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
Komisija pēc piedāvājumu atvēršanas pēc iespējas īsākā laikā (piedāvājumu atvēršanas dienā) nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšanu pircēja profilā. 
[bookmark: _Toc131089967][bookmark: _Toc131090039][bookmark: _Toc145427473][bookmark: _Toc145427545]Prasības piedāvājuma noformējumam 
[bookmark: _Ref384289379][bookmark: _Ref367975610]Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi:
lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai;
pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas;
piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus; 
ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas ar  Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā Pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem (nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana):
piedāvājuma nodrošinājuma;
pretendenta atlases dokumentiem;
tehniskā piedāvājuma;
finanšu piedāvājuma;
pretendenta apliecinājuma (nolikuma 6.pielikuma forma).
Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā;
piedāvājumu jāaizpilda tikai elektroniski, katrs dokuments atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā Pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā iepirkuma sadaļas apakšsadaļā;
piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
Ja piedāvājums neatbildīs kādam no šajā nolikuma 1.9.punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, tas netiks izskatīts.

[bookmark: _Toc480881371][bookmark: _Toc505671362][bookmark: _Toc19111555][bookmark: _Toc74578815][bookmark: _Toc74579077][bookmark: _Toc74579497][bookmark: _Toc90480950][bookmark: _Toc90481129][bookmark: _Toc104446806][bookmark: _Toc104447014][bookmark: _Toc104447662][bookmark: _Toc111053361][bookmark: _Toc111053476][bookmark: _Toc112944824][bookmark: _Toc129445202][bookmark: _Toc129445322][bookmark: _Toc130287181][bookmark: _Toc139539165][bookmark: _Toc145427474][bookmark: _Toc145427546][bookmark: _Hlk145947333][bookmark: _Hlk145947433]Piedāvājuma nodrošinājums – netiek prasīts.
[bookmark: _Toc368392496][bookmark: _Toc368392546][bookmark: _Toc368566397][bookmark: _Toc503884625][bookmark: _Toc145427547][bookmark: _Toc368392497][bookmark: _Toc368392547][bookmark: _Toc368566398]Līguma saistību izpildes nodrošinājums – nav paredzēts.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
[bookmark: _Toc131089969][bookmark: _Toc131090041][bookmark: _Toc145427476][bookmark: _Toc145427548]Nosacījumi Pretendenta dalībai atbilstoši PIL 9.pantam:
Pretendents (fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā) ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām - Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedzams reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments.
[bookmark: _Hlk124175102][bookmark: _Hlk131088358]Uz pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī šie iemesli nav konstatēti uz šā likuma 42.panta trešajā daļā minētajām personām.
Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai kopā ar piedāvājumu Pasūtītājam ir jāiesniedz savstarpēji noslēgtā sabiedrības līguma kopija vai vienošanās, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums līgumā noteikto saistību sekmīgai izpildei un skaidrojums par tiem personu apvienības dalībniekiem uz kuru saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents balstās. 
[bookmark: _Toc131089970][bookmark: _Toc131090042][bookmark: _Toc145427477][bookmark: _Toc145427549]Pretendentu atlase:
Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti: 
	Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Atlases dokumenti

	2.2.1.1.
	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām.
Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs.
Ārvalstīs reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegts dokuments vai tā kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju ar līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanai.

	2.2.1.2.
	Pretendenta uzņēmumā nodarbinātajiem vai piesaistītajiem speciālistiem jābūt spēkā esošiem sertifikātiem par tiesībām nodarboties ar:

· ēku būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību (atbildīgais būvuzraugs),
· elektroietaišu izbūves darbu vadīšanu un būvuzraudzību,
· siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību,
· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību.
Atbildīgajam būvdarbu būvuzraugam iepirkuma līguma izpildes laikā ir jābūt Pretendenta nodarbinātam speciālistam.
	Ja Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvdarbu būvuzraugs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Pretendentu, tad Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums (tehniskā piedāvājuma 2.1. pielikums), ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā līdz līguma slēgšanas dienai atbildīgais būvdarbu būvuzraugs kļūs par Pretendenta nodarbinātu speciālistu.
Informācija par speciālistiem iesniedzama, aizpildot nolikuma 2. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. punktā esošo tabulu, klāt pievienojot attiecīgā speciālista apliecinājumu (tehniskā piedāvājuma 2.2. pielikums) par gatavību piedalīties līguma izpildē un veikt būvuzraudzības pakalpojumus, ja Pretendents saņems līguma slēgšanas tiesības un noslēgs līgumu.

	2.2.1.3.
	Pretendenta vidējais gada neto apgrozījums pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados nav mazāks par 30 000,00 euro gadā.
Ja pretendenta pēdējie trīs pārskata gadi ir atšķirīgi no nolikumā minētajiem konkrētajiem gadiem, nepieciešamajam finanšu apgrozījumam jebkurā gadījumā ir jābūt norādītam par pretendenta trīs pēdējiem pārskata gadiem.

Pretendentam, kura darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem, vidējais gada neto apgrozījums kopš tā dibināšanas nav mazāks par 30 000,00 euro gadā.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasību attiecībā uz neto apgrozījumu var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai vairāki piegādātāju apvienības dalībnieki kopā.
	Pretendenta pēdējo trīs gadu peļņas vai zaudējumu aprēķinu (PZA) formu kopijas vai citi dokumenti, kas apliecina pretendenta finanšu apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā. 
Pretendentam, kura darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem, ir jāiesniedz dokumenti (PZA kopijas vai citi dokumenti) par attiecīgo tā darbības periodu.
Ja Pretendents ir personu apvienība, tad dati par neto apgrozījumu sniedzami par personu apvienības dalībnieku, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās.
Pretendentam tā piedāvājumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.

	2.2.1.4.
	Pretendents pēdējo 3 (trīs) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim vienā vai vairākos līgumos ir veicis: 
· ēku būvdarbu būvuzraudzību,
· elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzību,
· siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību,
· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas,
un līgumu summa ir vismaz 30 000,00 euro bez PVN.
Objektam(-iem) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jābūt pieņemtam(-iem) ekspluatācijā vai pabeigtam(-iem).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasību attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var izpildīt kāds no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai vairāki piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. 
	Pretendents sniedz informāciju par profesionālo pieredzi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu izpildē saskaņā ar nolikuma 5. pielikumā pievienoto paraugformu, klāt pievienojot dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, piemēram, aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, apliecinājuma karti un/vai paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu vai citu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību Nolikumā minēto punktu prasībām un no kura ir objektīvi secināma Pretendenta pieredzes atbilstība Nolikumā noteiktajām prasībām.


	2.2.1.5.
	Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs pēdējo 3 (trīs) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bijis atbildīgais būvuzraugs viena vai vairāku pakalpojuma līgumu izpildē par ēku būvdarbu būvuzraudzību, kur kopējā līgumu summa ir vismaz 30 000,00 euro bez PVN.
Objektam(-iem) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi jābūt pieņemtam(-iem) ekspluatācijā vai pabeigtam(-iem).

	Pretendenta piedāvātais atbildīgais būvuzraugs sniedz informāciju par profesionālo pieredzi pēdējo 3 (trīs) gadu laikā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām saskaņā ar 5. pielikumā pievienoto paraugformu “Informācija par pretendenta un tā piedāvāto speciālistu pieredzi” un pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu, piemēram, aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliecinājuma karti vai paskaidrojuma rakstu ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktu vai citu dokumentu, kas apliecina pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību Nolikumā minēto punktu prasībām.


0. [bookmark: _Ref381011139][bookmark: _Toc355962369]
[bookmark: _Toc131089971][bookmark: _Toc131090043][bookmark: _Toc145427478][bookmark: _Toc145427550]Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
[bookmark: _Toc131089972][bookmark: _Toc131090044][bookmark: _Toc145427479][bookmark: _Toc145427551]Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
[bookmark: _Toc131089973][bookmark: _Toc131090045][bookmark: _Toc145427480][bookmark: _Toc145427552]Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai nevar balstīties uz citas personas iespējām:
[bookmark: _Toc112944858][bookmark: _Toc120178346]ja ar personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumam, iepirkuma līguma izpildei nav paredzēts slēgt vienošanos par solidāru atbildību un ja pretendents balstās citas personas finansiālajām iespējām; 
[bookmark: _Toc112944859][bookmark: _Toc120178347]ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumam, nebūs iesaistīta iepirkuma līguma izpildē, sniedzot pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
[bookmark: _Toc131089974][bookmark: _Toc131090046][bookmark: _Toc145427481][bookmark: _Toc145427553]Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, pievienojot piedāvājumam dokumentu, kas apliecina personu grupas vai personālsabiedrības nodibināšanas faktu.
[bookmark: _Toc131089975][bookmark: _Toc131090047][bookmark: _Toc145427482][bookmark: _Toc145427554]Tehniskais piedāvājums
[bookmark: _Toc368392502][bookmark: _Toc368392552][bookmark: _Toc368566403]Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši nolikuma 2.pielikumā pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai.
[bookmark: _Toc131089976][bookmark: _Toc131090048][bookmark: _Toc145427483][bookmark: _Toc145427555]Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumu pretendents iesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma paraugformai. 
[bookmark: _Toc145427556]PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
[bookmark: _Toc368392503][bookmark: _Toc368392553][bookmark: _Toc368566404][bookmark: _Toc131089978][bookmark: _Toc131090050][bookmark: _Toc145427485][bookmark: _Toc145427557]Piedāvājuma izvēles kritērijs 
[bookmark: _Toc368392504][bookmark: _Toc368392554][bookmark: _Toc368566405][bookmark: _Hlk146623695]Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar zemāko vidējo būvuzraudzības izmaksu procentu likmi.
Ja divi vai vairāki piedāvājumi ir ar vienādu piedāvāto kopējo līgumcenu, Komisija izvēlās tā pretendenta piedāvājumu, kurš Finanšu piedāvājumā ir norādījis zemāko vidējo aprēķināto % likmi būvdarbu izmaksu diapazonā no 1,00 euro līdz 19 999,99 euro bez PVN un no 20 000,00 euro līdz 59 999,99 euro bez PVN. Šajā gadījumā vidēja aprēķināta % likme tiek aprēķināta šādi: sasummē Pretendenta piedāvātās izmaksas (% likmes) būvuzraudzības darbiem (Finanšu piedāvājums, tabulas 1. un 2. rinda) un summu izdala ar 2 (divi).
[bookmark: _Toc131089979][bookmark: _Toc131090051][bookmark: _Toc145427486][bookmark: _Toc145427558]Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
[bookmark: _Toc368392506][bookmark: _Toc368392556][bookmark: _Toc368566407]Iepirkuma komisija PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz pretendentu nav attiecināmi PIL 42 panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un vai šie izslēgšanas iemesli nav konstatējami uz PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām.
Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību, atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām atlases prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar 3.1.punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.

[bookmark: _Toc21509832][bookmark: _Toc131089980][bookmark: _Toc131090052][bookmark: _Toc145427487][bookmark: _Toc145427559][bookmark: _Toc368392507][bookmark: _Toc368392557][bookmark: _Toc368566408]Piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma esamības pārbaude
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 1.9. punktā noteiktajām prasībām.
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos, ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām, ko iepirkuma komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības. 
[bookmark: _Toc131089981][bookmark: _Toc131090053][bookmark: _Toc145427488][bookmark: _Toc145427560]Pretendentu atlase
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību nolikuma 2.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst nolikuma 2.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis nolikuma 2.2.punktā minētos dokumentus, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc131089982][bookmark: _Toc131090054][bookmark: _Toc145427489][bookmark: _Toc145427561][bookmark: _Toc368566410][bookmark: _Toc368392509][bookmark: _Toc368392559]Tehniskā piedāvājuma pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, tā izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc131089983][bookmark: _Toc131090055][bookmark: _Toc145427490][bookmark: _Toc145427562]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle
[bookmark: _Toc368392510][bookmark: _Toc368392560][bookmark: _Toc368566412]Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma pārbaudē.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
Iepirkuma komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma 3.1.punktā noteikto Piedāvājuma izvēles kritēriju.
Pasūtītājs attiecībā uz katru pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu nolikuma 3.6.4.punktā minēto pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas nolikuma 3.6.4. paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju var iegūt arī patstāvīgi.
[bookmark: _Toc6316947][bookmark: _Toc145427563]IEPIRKUMA LĪGUMS
[bookmark: _Toc6316948][bookmark: _Toc131089985][bookmark: _Toc131090057][bookmark: _Toc145427492][bookmark: _Toc145427564]Iepirkuma līguma slēgšana
Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu. 
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko vidējo būvuzraudzības izmaksu procentu likmi vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
[bookmark: _Toc131089986][bookmark: _Toc131090058][bookmark: _Toc145427493][bookmark: _Toc145427565]Personāla, apakšuzņēmēju nomaiņa un iepirkuma līguma grozījumi
Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta otrajā un trešajā daļā paredzētos nosacījumus. 
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
[bookmark: _Toc368392514][bookmark: _Toc368392564][bookmark: _Toc368566416][bookmark: _Toc145427566]IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
[bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc131089988][bookmark: _Toc131090060][bookmark: _Toc145427495][bookmark: _Toc145427567]Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu, ir atbildīga par iepirkuma norisi un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
Saskaņā ar ieinteresētā piegādātāja laikus pieprasīto papildus informāciju iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
Ja konkrētajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.
Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.
Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertus.
Ņemot vērā to, ka attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma regulējums nenosaka konkrētu rīcību piedāvājumu vērtēšanai, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu vērtēt iesniegtos piedāvājumus analoģiski Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 16.punktā noteiktajai kārtībai, proti pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās, otrās daļas izpratnē.
Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā  informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus un visu pretendentu norādītās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
[bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc131089989][bookmark: _Toc131090061][bookmark: _Toc145427496][bookmark: _Toc145427568]Piegādātāja tiesības un pienākumi
Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs – persona, vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja iepirkuma rezultātā iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs laikus, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 
Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā  no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma dokumentu izstrādāšanā,  piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkumā, ja minētie apstākļi šim piegādātajam dod priekšrocības šajā iepirkumā tādejādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.

[bookmark: _Toc145427569]PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
6.1. Pretendentu piedāvājumos iekļautie personu dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas noteiktā mērķa īstenošanai: pretendentu (fizisku personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
6.2. Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsēta, Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv,  tālr.67093816, 67093843.
6.3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, tālr.67093849;
6.4. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.

[bookmark: _Toc368392520][bookmark: _Toc368392570][bookmark: _Toc368566422][bookmark: _Toc145427570]PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – tehniskā specifikācija.
2. pielikums – tehniskā piedāvājuma paraugforma.
3. pielikums – finanšu piedāvājuma paraugforma.
4. pielikums – līguma projekts. 
[bookmark: _Ref367975871]5. pielikums – informācija par pretendenta un piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi.
6. pielikums – pretendenta apliecinājums.
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1.pielikums – Tehniskā specifikācija
1.pielikums
iepirkumam ar
 ID Nr. JVA 2026/57
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

[bookmark: _Hlk146624395]Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs 

[bookmark: _Hlk170815747]
1. Iepirkums paredz būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu atsevišķiem vienkāršotās atjaunošanas darbiem un remontdarbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs atbilstoši Pasūtītāja uzdevumam.

2. Izpildītājam jāveic vienkāršotās atjaunošanas un remontdarbu būvuzraudzība, tehniskā un administratīvā kontrole atbilstoši:
2.1. Būvniecības likumam;
2.2. Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;
2.3. Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku Būvnoteikumi”;
2.4. ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem Latvijas būvnormatīviem (LBN), kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā;
2.5. citiem būvniecību, darba aizsardzību, ugunsdrošību, vides aizsardzību un būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem.

3. Prasības būvuzraudzības veikšanai:
3.1.  Pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par darbu uzsākšanu Izpildītājs iepazīstas ar būvniecības ieceres dokumentāciju, tehnisko dokumentāciju, tāmēm, rasējumiem, tehniskajām specifikācijām, būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami darbu izpildes uzraudzībai. Konstatējot nepilnības, pretrunas vai kļūdas dokumentācijā, Izpildītājs nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju un sniedz priekšlikumus to novēršanai.
3.2. Izpildītājs pārbauda būvdarbu, izmantoto materiālu, būvizstrādājumu, iekārtu un tehnoloģiju atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai, tehniskajai dokumentācijai, būvdarbu līgumam un normatīvo aktu prasībām. Konstatējot neatbilstības, Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā pārkāpuma konstatēšanas dienā, rakstiski informē būvdarbu veicēju un Pasūtītāju, nosūtot pretenzijas kopiju.
3.3. Izpildītājs izvērtē būvdarbu apjomu un izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām tāmēm un informē Pasūtītāju par riskiem, kas var ietekmēt darbu izmaksas vai termiņus.
3.4. Izpildītājs pārbauda un izvērtē no būvdarbu veicēja saņemtos darbu izpildes aktus (Forma 2), tos akceptējot vai sniedzot pamatotu rakstisku atteikumu 5 (piecu) darbdienu laikā no saņemšanas dienas, un par pieņemto lēmumu nekavējoties informē Pasūtītāju.
3.5. Izpildītājs piedalās būvniecības procesa dalībnieku sadarbības nodrošināšanā, organizē, vada un protokolē darba sanāksmes pēc nepieciešamības vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
3.6. Izpildītājs regulāri apmeklē būvobjektu atbilstoši būvdarbu izpildes intensitātei, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā aktīvu būvdarbu laikā, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma.
3.7. Izpildītājs kontrolē slēpto darbu, segto konstrukciju un citu pārbaudāmo darbu pieņemšanu pirms to aizsegšanas.
3.8. Izpildītājs kontrolē būvdarbu izpildes termiņu ievērošanu un nekavējoties informē Pasūtītāju par iespējamiem kavējumiem, to iemesliem un ietekmi uz darbu izpildes termiņiem.
3.9. Pirms būvobjekta nodošanas ekspluatācijā vai būvdarbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas Izpildītājs nodrošina būvdarbu veicēja sagatavotās izpilddokumentācijas pārbaudi, saskaņošanu un apstiprināšanu, tai skaitā objekta inženiertehnisko sistēmu un iekārtu ekspluatācijas dokumentācijas komplektēšanu.
3.10. Izpildītājs konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi, kvalitātes kontroli u. c. jautājumiem.
3.11. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz rakstiskus atzinumus, skaidrojumus un rekomendācijas par būvdarbu kvalitāti, apjomu, izmantotajiem materiāliem, darbu izpildes atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvdarbu līguma nosacījumiem.

4. Izpildītājs nodrošina, ka visā līguma darbības laikā tam ir spēkā esoši sertifikāti, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un citi normatīvajos aktos noteiktie dokumenti, kas nepieciešami būvuzraudzības veikšanai.

5. Būvuzraudzība tiek veikta no Pasūtītāja rakstiskajā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā datuma līdz būvdarbu pabeigšanai un darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanai.

6. Izpildītājs objekta būvuzraudzības veikšanai norīko atbildīgo būvuzraugu, kurš organizē un piedalās būvsapulcēs, kā arī nodrošina to protokolēšanu. Atbildīgais būvuzraugs nodrošina visu nepieciešamo līdzdalību būvdarbu līguma izpildes uzraudzībā, pārstāv Pasūtītāja intereses un sniedz Pasūtītājam nepieciešamo informāciju un konsultācijas ar būvdarbu līguma izpildi saistītajos jautājumos.

7. Atsevišķiem objektiem būvuzraudzības pakalpojumi jānodrošina, veicot visas nepieciešamās darbības Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbildīgais būvuzraugs 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja rakstiskajā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā datuma sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju būvuzraudzības plānu, ko iesniedz Pasūtītājam.

9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs sagatavo un iesniedz informāciju par būvdarbu progresu, kvalitāti, konstatētajām neatbilstībām un veiktajiem pasākumiem to novēršanai.


Tehniskā specifikācija aktualizēta 2026. gada 25. jūnijā 


[bookmark: _Toc444682982][bookmark: _Toc444683135]

[bookmark: _Toc145427572]2.pielikums – Tehniskais piedāvājums
2.pielikums
iepirkumam ar 
ID Nr. JVA 2026/57
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk146624544]Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs 

	
(pretendenta nosaukums)
adrese 	
reģistrācijas apliecības Nr. 	
1. Informācija par Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:1] paredzamo darbu apjomu: [1:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus vai veic būvdarbus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz vai būvdarbus veic pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.
Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
] 

	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģ. nr., adrese, kontaktinformācija
	Veicamo darbu  nosaukumi
	Izpildāmo darbu apjoms euro
 (neiesk. PVN)
	Uzņēmums atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:2] (atzīmēt vajadzīgo) [2:  Mikro uzņēmums — uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 10 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro.
Mazais uzņēmums — uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums — uzņēmums, kurš nav mikro vai mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 250 personas, kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
] 


	1
	2
	3
	4
	5

	1
	……
(galvenais piegādātājs/uzņēmējs)
	
	
	

	2
	……
(apakšuzņēmējs) utt.
	
	
	

	…
	
	
	
	



Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju, kuram nododamo darbu apjoms ir vismaz 10 000 euro vai katru apakšuzņēmēju, uz kura iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī katra šāda apliecinājums (2.2. pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.

2. Informācija par pretendenta darbiniekiem (speciālistiem), kuri tiks iesaistīti darbu izpildē:
	Nr.p.k.
	Vārds, uzvārds
	Sertificēšanas
joma
	Sertifikāta Nr.
	Sertificēšanas institūcijas nosaukums
	Interneta vietne sertifikāta informācijas pārbaudei

	1.
	
	Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
(atbildīgais būvuzraugs)
	
	
	

	2.
	
	Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	
	

	3.
	
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	
	

	4.
	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība 
	
	
	



3. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. _______________________________. 
4.  Darbu izpildē norīkot atbildīgo būvuzraugu ___________ (vārds, uzvārds, sert. Nr., tālruņa Nr., e-pasts).
5. Izpildītāja kontaktpersona par darbu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu ir ____________ (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts).
6. Būvuzraudzību veikt no pasūtītāja rakstiskajā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā datuma līdz objekta remontdarbu pabeigšanai un objekta nodošanai Jūrmalas valstspilsētas administrācijai ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
7. Apliecinām, ka visa līguma izpildes laikā tiks nodrošināts Nolikuma atlases prasībām atbilstošs kvalifikācijas personāls: 2.2. punktā minētie sertificētie speciālisti ar spēkā esošiem sertifikātiem un prasībām atbilstošu pieredzi.
8. Apliecinām, ka būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs tiks veikta saskaņā ar tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām.

Pielikumā:
1) Speciālistu apliecinājumi (aizpilda katrs tehniskā piedāvājuma 2. punkta tabulā norādītais speciālists);
2) Apakšuzņēmēja apliecinājums (ja attiecināms).

	
	
	
	
	

	(Pretendenta pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)

	
	
	
	
	

	(dokumenta aizpildīšanas datums)
	
	
	
	



2

	
2.1.pielikums
iepirkumam ar 
ID Nr. JVA 2026/57



SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
par gatavību piedalīties līguma izpildē

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts par _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk — Pretendents) dalību Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/57 “Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs” un, ja Pretendentam šā iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt līguma izpildē kā _________________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē).
Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja __________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs), vai pieaicinātā apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja ______________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz __________________________________________________________________ pamata.
[bookmark: _Hlk169008665](darba līgums/uzņēmuma līgums/pakalpojuma līgums, līguma numurs un datums)
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.


	
	
	

	(datums)
	
	(paraksts, paraksta atšifrējums)





2.2.pielikums
iepirkumam ar 
ID Nr. JVA 2026/57





APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs 

Ar šo _____________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts par _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk — Pretendents) dalību Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/57 “Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs” un, ja Pretendentam šā iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemas nodrošināt turpmāk uzskaitīto darbu izpildi:
1) ___________________________________
2) ___________________________________


	
	
	

	(datums)
	
	(paraksts, paraksta atšifrējums)





[bookmark: _Toc145427573]3.pielikums – finanšu piedāvājums
3.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. JVA 2026/57
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

[bookmark: _Hlk146625119]Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs 

	
(pretendenta nosaukums)
adrese 	
reģistrācijas apliecības Nr. 	
bankas rekvizīti 	
	
Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī citu publicēto informāciju un piedāvājam veikt būvuzraudzības pakalpojumus atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, piedāvājot šādas būvuzraudzības izmaksas % (procentos) no būvdarbu izmaksām:

	Nr. p.k.
	Būvdarbu izmaksu diapazons,
neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
	Pretendenta piedāvātās būvuzraudzības izmaksas
procentos (% likme) atkarībā no būvdarbu izmaksām[footnoteRef:3] [3:  Procentu likmes ir jānorāda ar diviem cipariem aiz komata.] 


	1.
	Objekta izmaksas no 1,00 euro līdz 19 999,99 euro
	…%

	2.
	Objekta izmaksas no 20 000 euro līdz 59 999,99 euro
	…%

	3.
	Objekta izmaksas no 60 000 euro līdz 99 999,99 euro
	…%

	4.
	Objekta izmaksas no 100 000 euro līdz 169 999,99 euro
	…%

	5.
	Objekta izmaksas no 170 000 euro un vairāk euro
	…%

	
	Vidējā aprēķinātā % likme ((1+2+3+4+5)/5)
	



Mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas nodrošina būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Apliecinām, ka, gatavojot Finanšu piedāvājumu, esam izvērtējuši Tehnisko specifikāciju un līguma dokumentāciju kopumā un piekrītam nolikuma 4. pielikumā pievienotā līguma projekta noteikumiem, un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu.


	
	
	
	
	

	(Pretendenta pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)

	
	
	
	
	

	(dokumenta aizpildīšanas datums)
	
	
	
	




[bookmark: _Toc145427574]4.pielikums – Līguma projekts
[bookmark: _Hlk170817008]4.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. JVA 2026/57

[bookmark: _Hlk173749853](PROJEKTS)
PAKALPOJUMU LĪGUMS
BŪVUZRAUDZĪBAI VIENKĀRŠOTĀS ATJAUNOŠANAS BŪVDARBIEM JŪRMALAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ĪPAŠUMOS UN IESTĀDĒS

[bookmark: _Hlk173749915]Līguma datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________, no vienas puses, un
_______________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________, no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es), pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. JVA 2026/57 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI 
1.1. atbildīgais būvuzraugs – Līguma 3.1.2. apakšpunktā norādītais Izpildītāja norīkotais atbildīgais būvuzraugs;
1.2. BIS – Būvniecības informācijas sistēma;
1.3. būvdarbi – vienkāršotās atjaunošanas būvdarbi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs;
1.4. būvdarbu līgums – starp Pasūtītāju un būvuzņēmēju noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu konkrētā Objektā;
1.5. būvnormatīvi – Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti, standarti un labās prakses principi;
1.6. būvprojekts – Objektam izstrādātā būvniecības ieceres dokumentācija;
1.7. Darbi – būvuzraudzība būvdarbiem katrā konkrētajā Objektā;
1.8. Darbu nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus Darbus;
1.9. defekts – ikviens būvuzņēmēja veikto būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā (konstatēts pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas) vai būvdarbu garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši būvdarbu līguma noteikumiem ir būvuzņēmēja atbildība; par defektiem ir uzskatāmi arī būvdarbu izpildes aktā vai būvdarbu līgumā noteiktajā Būvdarbu nodošanas–pieņemšanas aktā vai Darbu nodošanas–pieņemšanas aktā neatbilstoši norādīti būvdarbu apjomi vai būvdarbu izmaksas;
1.10. grafiks – būvdarbu līguma izpildes kalendārais grafiks, ko sagatavo būvuzņēmējs un kurā ir norādīti būvdarbu līgumā noteikto darbu plānotie uzsākšanas un pabeigšanas datumi, darbu izpildes termiņi nedēļu griezumā, darbu izpildē iesaistītie speciālisti, apakšuzņēmēji un plānotais darbinieku skaits Objektā; būvuzņēmējs grafiku sagatavo un atbildīgajam būvuzraugam un Pasūtītājam saskaņošanai iesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma; būvuzņēmēja sagatavoto grafiku (sākotnējo un aktualizēto grafiku) ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dokumenta saņemšanas izvērtē un saskaņo atbildīgais būvuzraugs; atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja saskaņots grafiks (sākotnējais un aktualizētais grafiks) kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā;
1.11. līgumcena – Līguma 5.1. apakšpunktā norādītā kopējā samaksa par Līguma saistību izpildi;
1.12. Līgums – šī Līguma teksts ar visiem tā pielikumiem, tai skaitā ar visiem iespējamajiem Līguma teksta un tā pielikumu grozījumiem, papildinājumiem un izmaiņām;
1.13. Objekts – konkrēts Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašums vai iestāde, kurā Pasūtītājs uzdevis Izpildītājam veikt būvuzraudzību saskaņā ar būvdarbu līgumu;
1.14. Pasūtītāja pārstāvis – Līguma 11.1.1. apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis;
1.15. Paziņojums – Pasūtītāja sagatavots rakstisks paziņojums par Darbu uzsākšanu, kurā ir norādīts konkrēts Darbu uzsākšanas datums; Paziņojumu Pasūtītājs Izpildītājam nosūta vismaz 2 (divas) darbdienas pirms Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma;
1.16. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.17. DVP - darbu veikšanas projekts;
1.18. speciālistu saraksts – Līguma 2. pielikuma “Tehniskais piedāvājums” 2. tabula “Informācija par Pretendenta, apakšuzņēmēju un apakšuzņēmēju darbiniekiem un speciālistiem, kas tiks iesaistīti Līguma izpildē”;
1.19. zaudējumi – personas darbības vai bezdarbības rezultātā citai personai nodarīts mantiski novērtējams kaitējums, tai skaitā jebkāds mantas samazinājums, zudums vai bojājums, kā arī peļņas atrāvums, papildu izdevumi vai citas mantiski novērtējamas tiesību aizskāruma sekas.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Darbus Objektā saskaņā ar Līgumu, 1. pielikumu – Tehnisko specifikāciju, 2. pielikumu – Tehnisko piedāvājumu un 3. pielikumu – Finanšu piedāvājumu.
2.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus 18 (astoņpadsmit) mēnešus no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma līdz katra atsevišķa Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, ievērojot būvdarbu līgumu un grafiku. 
2.3. Objektā, kurā Darbu izpilde uzsākta Līguma darbības laikā, Izpildītājs turpina Darbus līdz konkrētā Objekta nodošanai ekspluatācijā (lietošanā) arī gadījumā, kad beidzies Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktais termiņš.
2.4. Ja līdz Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktā termiņa beigām kopējā līgumcena nav sasniegta, termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to vienojoties un rakstveidā veicot grozījumus Līgumā noteiktajā kārtībā. Kopējais Līguma termiņš ar pagarinājumu nevar pārsniegt 24 (divdesmit četrus) mēnešus.
[bookmark: _Toc421106368]
3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja saistības:
3.1.1. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;
3.1.2. Darbu veikšanai norīkot atbildīgo būvuzraugu ______________ (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) un, atbilstoši katra Objekta specifikai un normatīvo aktu prasībām, nodrošināt citu attiecīgajās būvniecības jomās sertificētu būvuzraugu iesaisti, ja tā nepieciešama Līguma pienācīgai izpildei;
3.1.3. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties katra Objekta nodošanā būvuzņēmējam būvdarbu uzsākšanai;
3.1.4. nodrošināt nepārtrauktu Darbu izpildi, sākot no Paziņojumā norādītā datuma līdz akta par katra Objekta pieņemšanu ekspluatācijā un reģistrēšanai BIS atbilstoši grafikā noteiktajam (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros);
3.1.5. ievietot BIS visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros);
3.1.6. ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc būvuzņēmēja lūguma saņemšanas iesniegt BIS atbildīgā būvuzrauga sagatavotu būvuzraudzības plānu un citus Izpildītāja dokumentus, kas nepieciešami atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai būvatļaujā (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros);
3.1.7. izvērtēt būvuzņēmēja izstrādāto DVP un sniegt atzinumu, saskaņojumu vai norādījumus tā precizēšanai vai uzlabošanai, kā arī sniegt Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas vai palīdzību DVP, izpildshēmu un citas tehniskās dokumentācijas apstiprināšanas vai saskaņošanas laikā;
3.1.8. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga pilnvērtīgu un nepārtrauktu dalību Darbu izpildē, tai skaitā nodrošināt būvuzrauga klātbūtni segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, kā arī ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu izbūves un pieņemšanas laikā; nodrošināt atbildīgā būvuzrauga klātbūtni Objektā vismaz 1 (vienu) reizi nedēļā un būvuzņēmēja izpildīto būvdarbu pieņemšanā;
3.1.9. pārstāvēt Pasūtītāja intereses būvniecības procesā un attiecībās ar būvniecības dalībniekiem, kā arī sniegt konsultācijas un atzinumus Pasūtītājam par būvuzņēmēja un citu būvniecības dalībnieku sagatavoto dokumentu un pausto pieprasījumu atbilstību būvnormatīviem;
3.1.10. nodrošināt, ka būvdarbu izpilde tiek veikta atbilstoši būvdarbu līgumam un būvnormatīvos noteiktajam; nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvdarbu līguma vai būvprojekta, kā arī būvnormatīvu neizpilde vai nepienācīga izpilde;
3.1.11. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs kontrolē būvdarbu līgumā vai būvprojektā veicamo izmaiņu risinājumu izstrādes un saskaņošanas procesu, nodrošinot, ka atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu izpilddokumentācijā un būvdarbu izpildes aktos tiek iekļauti būvdarbi, kas atbilst aktuālajiem, BIS (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros) ievietotajiem, Pasūtītāja saskaņotajiem būvdarbu  līguma vai būvprojekta (tehniskās specifikācijas) risinājumiem un faktiskajai situācijai dabā;
3.1.12. nodrošināt, ka pirms Darbu uzsākšanas atbildīgais būvuzraugs rūpīgi iepazīstas ar būvdarbu līguma nosacījumiem un Darbu izpildes laikā nodrošina būvdarbu līguma nosacījumu izpildes kontroli; nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatēta būvdarbu līguma nosacījumu neizpilde vai nepienācīga izpilde;
3.1.13. nodrošināt, ka būvdarbu izpildē tiek iesaistīti būvdarbu līgumā noteiktajā kārtībā Pasūtītāja saskaņoti apakšuzņēmēji un būvspeciālisti; nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi, ja tiek konstatēta Pasūtītāja nesaskaņota apakšuzņēmēja un/vai būvspeciālista dalība būvdarbu izpildē;
3.1.14. pilnvērtīgi un savlaicīgi izskatīt būvuzņēmēja sagatavoto dokumentāciju, kā arī nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs saskaņo tikai tos dokumentus, kas sagatavoti saskaņā ar būvdarbu līguma un būvnormatīvu nosacījumiem;
3.1.15. veikt Objekta foto vai video fiksāciju visos būvdarbu etapos un posmos un uzņemtos foto/video materiālus pievienot būvdarbu izpilddokumentācijai; nodrošinot foto vai video materiālu hronoloģisku un strukturētu elektronisku nodošanu Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanas–pieņemšanas akta iesniegšanai;
3.1.16. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs organizē, vada un protokolē būvsapulces, kurās piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja, būvuzņēmēja un citu pieaicināto būvniecības dalībnieku pārstāvji; nodrošināt, ka būvsapulču protokoli tiek sagatavoti un nosūtīti visiem to dalībniekiem ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā pēc būvsapulces norises, kā arī nodrošināt būvsapulcēs pieņemto lēmumu savlaicīgu un pilnvērtīgu izpildi;
3.1.17. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs veic būvdarbu izpildes uzraudzību atbilstoši grafikā noteiktajam; konstatējot grafikā norādīto termiņu kavējumu ilgāku kā par 5 (piecām) darbdienām, 1 (vienas) darbdienas laikā rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi un būvuzņēmēju, pieprasot būvuzņēmējam nekavējoties sagatavot un iesniegt saskaņošanai būvniecības dalībniekiem aktualizētu grafiku;
3.1.18. nodrošināt, ka Objektā tiek ievesti un būvdarbu izpildē tiek izmantoti tikai tie materiāli, izņemot montāžas palīgmateriālus, kas norādīti atbildīgā būvuzrauga un Pasūtītāja pārstāvja saskaņotajās materiālu apstiprināšanas formās vai materiālu nomaiņas formās; nepieļaut Pasūtītāja nesaskaņotu materiālu iestrādi Objektā;
3.1.19. būvdarbu gaitā pārbaudīt Objektā izmantoto konstrukciju, iekārtu un materiālu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzraudzīt prasību ievērošanu attiecībā uz Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preču un pakalpojumu neizmantošanu; konstatējot iespējamu neatbilstību, nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju un pieprasīt no būvuzņēmēja attiecīgos izcelsmi un atbilstību apliecinošos dokumentus;
3.1.20. pieprasīt un pieņemt no būvuzņēmēja materiālu ražotāja un/vai izplatītāja izsniegtos materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un/vai iestrādes norādījumus vai instrukcijas līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi pieprasot uzrādīt izstrādājuma atbilstības deklarāciju, kvalitātes sertifikātu, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai gadījumos, kad tas nepieciešams normatīvo aktu vai būvdarbu līguma prasību izpildei, dokumentus, kas apliecina būvizstrādājumu, materiālu un iekārtu izcelsmi, kā arī citu būvdarbu līgumā noteikto prasību izpildi;
3.1.21. veikt regulāru (iknedēļas) būvdarbu izpildes kontroli Objektā, tostarp dokumentēt būvuzņēmēja faktiski veiktos darbus; veikt kontrolmērījumus un sagatavot nepieciešamos mērījumu protokolus, kā arī pārbaudīt būvdarbu darbu apjomu un kvalitāti; par konstatētajām neatbilstībām vai defektiem sastādīt aktus un nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi;
3.1.22. nodrošināt, ka Darbu izpildes laikā atbildīgais būvuzraugs veic regulārus ierakstus būvdarbu žurnālā un regulāru būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildes kontroli; rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi par būvdarbu žurnālā ierakstīto norādījumu izpildes kavējumiem;
3.1.23. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga dalību būvuzņēmēja organizētajās veikto būvdarbu kvalitātes pārbaudēs un veikto būvdarbu pieņemšanā, izpildot Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 526 “Ēku būvnoteikumi” un Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” noteiktos veikto būvdarbu pieņemšanas nosacījumus;
3.1.24. nekavējoties, taču ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, rakstiski informēt Pasūtītāja pārstāvi par Objektā konstatētu situāciju, kas apdraud, var apdraudēt vai negatīvi ietekmēt darba drošību, būvdarbu izpildes kvalitāti, būvdarbu izpildes termiņus un/vai izmaksas;
3.1.25. nodrošināt, ka atbildīgais būvuzraugs ierodas Objektā Pasūtītāja pārstāvja, būvuzņēmēja, būvinspektora vai citas atbildīgās institūcijas amatpersonas uzaicinājumā norādītajā datumā un laikā;
3.1.26. nodrošināt, ka nekavējoties, taču ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā tiek sagatavota un sniegta visa Izpildītāja atbildībā esošā informācija un dokumenti, kas norādīti Pasūtītāja pārstāvja, būvinspektora vai citas atbildīgās institūcijas amatpersonas pieprasījumā;
3.1.27. pārbaudīt būvuzņēmēja sagatavoto Objekta nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo dokumentu atbilstību būvnormatīviem, būvvaldes vai citu atbildīgo institūciju amatpersonu izvirzītajiem nosacījumiem; nepieļaut neatbilstošu dokumentu saskaņošanu BIS (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros) un iesniegšanu Pasūtītājam un būvinspektoram;
3.1.28. sagatavot pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi un iesniegt to būvniecības procesa dalībniekiem Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā; minēto pārskatu pievienot BIS ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no apliecinājuma par būves gatavību ekspluatācijai saņemšanas;
3.1.29. nodrošināt atbildīgā būvuzrauga saskaņotajā atlikto būvdarbu sarakstā un/vai būvdarbu defektu aktā norādīto darbu izpildes, tai skaitā termiņu, uzraudzību, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, izskatīšanu un parakstīšanu;
3.1.30. nodrošināt būvuzraudzībā sertificētu speciālistu dalību katra Objekta apsekošanā būvdarbu garantijas laika garantijas periodā un Objektā konstatēto defektu aktu sastādīšanā; nodrošināt defektu aktā norādīto defektu novēršanas uzraudzību, tai skaitā termiņu uzraudzību, izpildīto darbu apjomu un kvalitātes pārbaudes, nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, izskatīšanu un parakstīšanu;
3.1.31. ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, sniegt rakstisku atskaiti Pasūtītājam par Darbu izpildes progresu;
3.1.32. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā;
3.1.33. nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt dokumentus un informāciju, kas apliecina minēto prasību izpildi;
3.1.34. ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu nodot Pasūtītājam kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem, tai skaitā Tehniskās specifikācijas noteikumiem, izpildītus Darbus.
3.2. [bookmark: _Toc421106370]Pasūtītāja saistības:
3.2.1. nosūtīt Izpildītājam Līguma 1.12. apakšpunktā noteikto Paziņojumu vismaz 2 (divas) darbdienas pirms Darbu uzsākšanas datuma, Paziņojuma pielikumā pievienojot būvdarbu līgumu;
3.2.2. pēc Paziņojuma nosūtīšanas nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Objekta lietai BIS (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros);
3.2.3. nodot Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajā termiņā un apjomā;
3.2.4. ar Darbu izpildes aktu pieņemt no Izpildītāja kvalitatīvi, atbilstoši Līguma, tai skaitā Tehniskās specifikācijas, noteikumiem, izpildītus Darbus;
3.2.5. veikt Līgumā paredzētos maksājumus;
3.2.6. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs dot Izpildītajam norādījumus Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas noteikumu pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei.

4. DARBU NODOŠANAS–PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1. [bookmark: _Hlk199150115]Pēc katrā Objektā veikto Darbu pabeigšanas (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros – akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā reģistrēšanas BIS) Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta Puses.
4.2. No Pasūtītāja puses Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Īpašumu pārvaldes vadītājs un Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļas vadītājs, ja Darbu līgumcena ar PVN nesasniedz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro). Ja Darbu vērtība ir 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) un lielāka, Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors.
4.3. Izpildītājs Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ietverot atsauci uz Līgumu un nosūtot Pasūtītājam uz tā oficiālo elektronisko adresi _DEFAULT@90000056357.
4.4. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu nodošanas–pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu atbilstību Līguma un/vai Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu. Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja iebildumu vai pretenzijas saņemšanas vai Pasūtītāja norādītajā termiņā, ir jānovērš pieļautās neatbilstības un neprecizitātes, nepieciešamības gadījumā, Pasūtītājam iesniedzot precizētu Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu.

5. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (3. pielikums) noteiktajām vienību līgumcenām. Kopējā līgumcena nevar pārsniegt _________ EUR (______ euro, __ centi), neieskaitot PVN.
5.2. Samaksas aprēķinā netiek ņemta vērā būvdarbu līgumā paredzētā finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (ja tāda ir noteikta), izņemot gadījumus, kad šī rezerve faktiski ir izmantota un par tās ietvaros veiktajiem būvdarbiem ir sagatavota, apstiprināta un pieņemta būvdarbu izpilddokumentācija un attiecīgie nodošanas–pieņemšanas akti. Samaksa par Darbiem tiek veikta tikai par faktiski uzraudzītiem un ar nodošanas–pieņemšanas aktu pieņemtiem būvdarbiem.
5.3. Pasūtītājs veic samaksu par Darbu izpildi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc attiecīga Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt precizētu rēķinu, ja tajā konstatētas kļūdas. Šādā gadījumā samaksas termiņš tiek skaitīts no korekti sagatavota rēķina saņemšanas dienas.
5.4. Līgumcenā ietverti visi nodokļi, izņemot PVN, un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. PVN samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.5. Pasūtītājs, rakstiski informējot Izpildītāju, ir tiesīgs par nepienācīgu Izpildītāja saistību izpildi:
5.5.1. aizturēt Līgumā paredzētos maksājumus līdz dienai, kad Izpildītājs ir novērsis Līguma izpildē konstatētos pārkāpumus;
5.5.2. ieturēt no Līgumā paredzētajiem maksājumiem Līguma 9.5. apakšpunktā noteikto līgumsodu;
5.5.3. ieturēt no Līgumā paredzētajiem maksājumiem Pasūtītājam radītos zaudējumus par nepamatoti veiktu būvdarbu apmaksu gadījumā, kad Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu izpildes aktā iekļautie būvdarbu apjomi ir lielāki nekā dabā uzmērītie vai atbildīgā būvuzrauga parakstītajā būvdarbu izpilddokumentācijā norādītie.
5.6. Ja Objekta būvdarbu un Darbu izpilde tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda aktu par faktiski veiktajiem Darbiem, fiksējot tajā Izpildītāja izpildīto Darbu apjomu proporcionāli paveiktajam būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darbdienu laikā no akta parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam par faktiski veiktajiem Darbiem saskaņā ar Pušu parakstīto aktu.
5.7. Izpildītājs izraksta rēķinu pēc attiecīgā Darbu izpildes akta un/vai Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Izpildītājs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un nosūta Pasūtītājam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni), vai izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu. Pasūtītājam nav pienākums maksāt rēķinus, kas nav iesniegti saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem nosacījumiem.
5.8. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

6. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS
6.1. Izpildītājam ir jānodrošina Līguma izpildē norīkotā atbildīgā būvuzrauga būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana sākot no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma līdz Objekta būvdarbu garantijas laika garantijas termiņa beigām jeb datumam, kāds norādīts BIS reģistrētajā aktā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros), atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajam.
6.2. Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē norīkotā atbildīgā būvuzrauga būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas faktu apliecinošus dokumentus.
6.3. Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma izpildē norīkotā atbildīgā būvuzrauga būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas aktualizēšanas dienas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošos dokumentus.

7. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN PIESAISTES KĀRTĪBA
Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkumā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

8. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
8.1. Puses patstāvīgi kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskas personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie darbinieki, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
8.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informācija. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi.
8.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
8.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.

9. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
9.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Līgumā, Tehniskajā specifikācijā un būvnormatīvos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
9.2. Ja Darbu izpilde neatbilst Līgumā, tai skaitā Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem nosacījumiem un/vai būvnormatīvos noteiktajām prasībām, Izpildītājam nekavējoties, par saviem līdzekļiem, ir jānovērš pieļautās kļūdas, nepilnības un neprecizitātes. Pasūtītājs maksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.
9.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
9.4. [bookmark: _Hlk173748727]Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
9.5. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas. 
9.6. Ja Izpildītājs kavē Darbu izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no attiecīgo Darbu summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no attiecīgo Darbu summas.
9.7. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma samaksas kavējuma gadījumā, samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
9.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
9.9. Ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā, Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai to atbilstību Līguma noteikumiem un, pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas, Izpildītājs atsakās vai nespēj veikt konstatēto neatbilstību novēršanu Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā un apjomā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs attiecīgos Darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus radušos zaudējumus. Šajā punktā minētie apstākļi neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līgumā noteikto saistību izpildes un nedod tiesības Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes.
9.10. [bookmark: _Hlk171952453][bookmark: _Hlk173748989]Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo viena otrai par apstākļiem Līguma darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
9.11. Puses ne Līguma izpildes laikā, ne pēc Līguma izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Līguma izbeigšanu.
9.12. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja saprātīgā termiņā nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
10.1. [bookmark: _Hlk173749023]Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Ja Līguma izpildes laikā spēkā stājas izmaiņas būvnormatīvu nosacījumos vai spēkā stājas jauni būvnormatīvi, kas paredz izmaiņas Līguma noteikumos un/vai Tehniskās specifikācijas noteikumos, tad, slēdzot vienošanos par grozījumiem Līgumā, tiek aktualizēti Līguma noteikumi un/vai Tehniskās specifikācijas noteikumi, atbilstoši spēkā esošajos būvnormatīvos noteiktajam.
10.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus zaudējumus, nosūtot par to Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda Līguma izbeigšanas dienu, šādos gadījumos:
10.4.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis konstatēto Līgumā noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt;
10.4.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, Pasūtītāja brīdinājumā norādītajā termiņā, nav novērsis konstatēto Līguma noteiktumu pārkāpumu, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt Līgumā noteiktās saistības;
10.4.3. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;
10.4.4. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
10.4.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.4.6. ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Līguma izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi.
10.5. [bookmark: _Hlk173749336]Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
10.6. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 10.4. apakšpunktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs:
10.6.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas (izņemot Līguma 10.5. apakšpunktā minēto gadījumu);
10.6.2. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma 5.7. apakšpunktā minēto aktu par Izpildītāja faktiski veiktajiem Darbiem un atbildīgā būvuzrauga sagatavotu, parakstītu pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi (ja būvdarbi Objektā tiek veikti BIS lietas ietvaros); 
10.6.3. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma un rēķina saņemšanas dienas atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Līguma izbeigšanas rezultātā (izņemot Līguma 10.5. apakšpunktā minēto gadījumu); 
10.7. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t. i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, piemēram, ugunsgrēks, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, tai skaitā degvielas, elektroenerģijas, gāzes u. c. resursu cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski, kā arī iekārtu un materiālu piegādes kavējumi.
10.8. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esamību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 
10.9. Katra no Pusēm 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē otru Pusi par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai par Līguma 11.1. apakšpunktā norādīto pārstāvju maiņu. Norādītais rakstiskais paziņojums kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
10.10. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.


11. [bookmark: _Toc421106375]Citi noteikumi
11.1. [bookmark: _Hlk173749583][bookmark: _Hlk171591069]Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
11.1.1. [bookmark: _Hlk173749608]Pasūtītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________;
11.1.2. Izpildītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________.
11.2. [bookmark: _Hlk173749616]Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
11.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
11.5. [bookmark: _Hlk173749634]Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
11.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, un tā ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
11.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __ (_______) lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
11.8. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (_______)lapām;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz __ (_______) lapām;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (_______) lapām;

12. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357
Juridiskā adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, 
LV-2015
Konta Nr. LV84PARX0002484572001
Akciju sabiedrība “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Oficiālā elektroniskā adrese 
(e-adrese):_DEFAULT@90000056357
e-pasts: pasts@jurmala.lv
	

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds



*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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[bookmark: _Toc145427575]	5.pielikums – Pieredzes apliecinājuma veidlapa
5.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. JVA 2026/57
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA UN TĀ PIEDĀVĀTĀ SPECIĀLISTA
 PROFESIONĀLO PIEREDZI 

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs   
 INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA  PIEREDZI
[bookmark: _Hlk74313246]Apliecinām, ka ne vairāk kā trijos iepriekšējos (2023, 2024, 2025) gados, kā arī 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendentam ir šāda nolikuma prasībām atbilstoša pieredze[footnoteRef:4]: [4:  ja Pretendents balstās uz apakšuzņēmēju vai personu apvienības dalībnieka pieredzi, tad tabulā jāsniedz informācija arī par apakšuzņēmējiem vai konkrētā personu apvienības dalībnieka pieredzi.] 

	[bookmark: _Hlk121847131]Nr.p.k.
	Pasūtītājs, tā kontaktinformācija
	Līguma priekšmeta apraksts (t.sk. objekta nosaukums, adreses)
	Veikto darbu apraksts, kas apliecina atbilstību atlases prasībai
	Līguma darbības laiks (norādot gadus un mēnešus)
	Līguma summa EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ ATBILDĪGĀ BŪVUZRAUGA PIEREDZI

Apliecinām, ka ne vairāk kā trijos iepriekšējos (2023, 2024, 2025) gados, kā arī 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atbildīgajam būvuzraugam _______________________ (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) ir šāda nolikuma prasībām atbilstoša pieredze:
	Nr.p.k.
	Pasūtītājs, tā kontaktinformācija
	Līguma priekšmeta apraksts (t.sk. objekta nosaukums, adreses)
	Veikto darbu apraksts, kas apliecina atbilstību atlases prasībai
	Līguma darbības laiks (norādot gadus un mēnešus)  

	Līguma summa EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	

	(Pretendenta pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)





[bookmark: _Toc145427576]	6.pielikums – Pretendenta apliecinājums
6.pielikums
iepirkumam ar
ID Nr. JVA 2026/57

Pretendenta apliecinājums

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana vienkāršotās atjaunošanas darbiem Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības īpašumos un iestādēs


1. Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) neattiecas[footnoteRef:5] Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. [5:  Ja uz pretendentu attiecas kāds no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda šajā apliecinājumā un iesniedz skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.  ] 


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesību.

2. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludināto iepirkumu ar ID Nr. JVA 2026/57, sniedzu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka:
2.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
2.3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
2.4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:6] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [6:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

2.4.1. cenām;
2.4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
2.4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu vai:
2.4.4. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
2.4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko atteicas šis iepirkums.
2.5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
3. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.


	
	
	
	
	

	(Pretendenta pilnvarotā pārstāvja ieņemamais amats)
	
	(paraksts)
	
	(vārds, uzvārds)

	
	
	
	
	

	(dokumenta aizpildīšanas datums)
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