


6. pielikums
nolikumam 


VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS
par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos


Vienošanās datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16 .decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors Edgars Stobovs, no vienas puses, un 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
_____________, reģistrācijas Nr. ___________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās _____________ _______________, 
no otras puses (turpmāk katrs atsevišķi – Izpildītājs, bet kopā – Izpildītāji), visi kopā vai katrs atsevišķi saukti arī kā Puse(-es), 
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. JVA 2026/56 “Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos” (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, savstarpēji noslēdz šādu vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

1. Vienošanās priekšmets
1.1. Vienošanās nosaka kārtību, kādā Pasūtītājs no Vienošanos noslēgušo Izpildītāju loka Vienošanās 3. sadaļā noteiktajā kārtībā izvēlēsies Izpildītāju, kurš veiks atjaunošanas darbus Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos (turpmāk – Darbi) un noslēgs būvdarbu līgumu (turpmāk – Līgums; 6. pielikums) saskaņā ar Vienošanos un 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija”, un Izpildītāju iesniegtajiem piedāvājumiem iepirkumā – 2. pielikumu “Tehniskais piedāvājums” un 3. pielikumu “Finanšu piedāvājums”.
1.2. Darbu veikšanas vieta: Jūrmalas valstspilsētas administratīvā teritorija.
1.3. [bookmark: _Hlk192499745]Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītāji apņemas veikt Darbus saskaņā ar Vienošanos un tās pielikumiem no Vienošanās noslēgšanas brīža 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz Vienošanās 4.1. punktā noteiktās nepārsniedzamās kopējās līgumcenas sasniegšanai, ja summa sasniegta ātrāk, taču Pasūtītājam nav pienākums iztērēt visu šo summu.
1.4. [bookmark: _Hlk192499724]Ja līdz Vienošanās 1.3. punktā noteiktā termiņa beigām kopējā līgumcena nav sasniegta, termiņš var tikt pagarināts, Pusēm par to vienojoties un rakstveidā veicot grozījumus Vienošanās noteiktajā kārtībā. Kopējais Vienošanās termiņš ar pagarinājumu nevar pārsniegt 30 (trīsdesmit) mēnešus.

2. Pušu saistības 
2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. atbilstoši Vienošanās un tās pielikumu noteikumiem veikt Darbus atbilstošā kvalitātē un noteiktajos termiņos;
2.1.2. nodrošināt, ka Darbu izpildē tiks iesaistīti tikai kvalificēti speciālisti, kuriem ir visas nepieciešamās atļaujas un pieredze attiecīgo Darbu izpildē;
2.1.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, rakstiski paziņot Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē vai ierobežo Vienošanās vai Līguma izpildi, un saskaņot ar Pasūtītāju turpmāko rīcību, tai skaitā iespēju pagarināt Vienošanās noteikto Darbu izpildes termiņu. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad Izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu;
2.1.4. nodrošināt, ka Vienošanās izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt dokumentus un informāciju, kas apliecina minēto prasību izpildi.
2.2. Pasūtītājs apņemas:
2.2.1. sniegt tā rīcībā esošo un Izpildītāja pieprasīto informāciju, kas nepieciešama Darbu izpildei;
2.2.2. nodrošināt Līguma noslēgšanas organizēšanu Vienošanās noteiktajā kārtībā;
2.2.3. Vienošanās un Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā veikt samaksu par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem.
2.3. Pasūtītājam ir tiesības iesniegt Izpildītājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Darbu izpildē. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Izpildītājam ir saistošas.

3. Cenu aptaujas veikšanas, piedāvājumu iesniegšanas, vērtēšanas un līgumu slēgšanas kārtība
3.1. Lai noslēgtu Līgumu, Pasūtītājs starp Izpildītājiem veic cenu aptauju. 
3.2. Pasūtītājs uz Vienošanās 9. sadaļā norādītajām Izpildītāju kontaktpersonu e-pasta adresēm vienlaikus nosūta uzaicinājumu (turpmāk – Uzaicinājums; 4. pielikums) iesniegt Cenas piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums; 5. pielikums). 
3.3. Uzaicinājumā Pasūtītājs norāda būvobjekta nosaukumu, adresi, Darbu izpildes termiņu, Piedāvājuma iesniegšanas termiņu, izvēles kritēriju, iesniegšanas veidu un citu būtisku informāciju.
3.4. Izpildītājs, ievērojot Uzaicinājumā noteikto iesniegšanas termiņu, kārtību un iesniegšanas veidu, iesniedz Piedāvājumu:
3.4.1. nosūtot to uz Uzaicinājumā norādīto e-pasta adresi, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu vai dokumentu parakstītu ar drošu elektronisko parakstu;
3.4.2. par visu Uzaicinājuma pievienotajā tāmes paraugformā norādīto Darbu apjomu;
3.4.3. līdz Uzaicinājumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu, kas iesniegts pēc noteiktā termiņa, Pasūtītājs nevērtē;
3.4.4. pārliecinoties, ka darba samaksas likme, laika norma, virsizdevumu un peļņas procentu likmes Piedāvājumā nepārsniedz Izpildītāja iepirkumam iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto.
3.5. Pasūtītājs nodrošina iesniegto Piedāvājumu konfidencialitāti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.6. Izpildītāju iesniegtos Piedāvājumus vērtē un lēmumu par cenu aptaujas uzvarētāju pieņem Pasūtītāja izveidota komisija. 
3.7. Pasūtītājam ir tiesības lūgt Izpildītājam detalizēti izskaidrot Piedāvājumā norādīto izmaksu veidošanos, ko Izpildītājs rakstiski izskaidro 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas.
3.8. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt Izpildītāja Piedāvājumu, ja, izvērtējot iesniegto detalizēto skaidrojumu par izmaksu veidošanos, konstatē, ka Izpildītāja Piedāvājums ir nepamatoti lēts.
3.9. Pasūtītājs noraida Izpildītāja Piedāvājumu, ja tajā norādītā darba samaksas likme, laika norma, virsizdevumu un peļņas procentu likmes pārsniedz Izpildītāja iepirkumam iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto.
3.10. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts, vai Piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi.
3.11. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Izpildītājam, kura Piedāvājums atbilst noteiktajām prasībām un ir atzīts par saimnieciski visizdevīgāko – ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu.
3.12. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt pretendenta Piedāvājumu un izsludināt atkārtotu Cenu aptauju, ja pretendenta iesniegtais Piedāvājums pārsniedz Pasūtītāja plānotās Darbu izmaksas.
3.13. Pasūtītājs pēc Uzaicinājumā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izvērtējot katra piedāvājuma atbilstību Uzaicinājumā un Vienošanās paredzētajām prasībām, izvēlas Izpildītāju, kurš veiks Darbu Uzaicinājumā noteiktajā periodā un slēgs konkrēto Līgumu ar Izpildītāju.
3.14. Pēc lēmuma pieņemšanas par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus Izpildītājus, kuri iesnieguši piedāvājumu cenu aptaujā, par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma Līguma slēgšanu.
3.15. Izpildītājs Līgumu paraksta 3 (trīs) darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt Līgumu saņemšanas dienas. Ja Izpildītājs neparaksta Līgumu noteiktajā termiņā, tas zaudē tiesības uz Darbu veikšanu un Pasūtītājam ir tiesības slēgt Līgumu ar Izpildītāju, kurš piedāvājis nākamo zemāko cenu.
3.16. No Pasūtītāja puses rīkoties Pasūtītāja vārdā un parakstīt Līgumu ir tiesīgs Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks.

4. Vienošanās līgumcena 
4.1. Vienošanās līgumcena iepirkuma ietvaros ar visiem Izpildītājiem, ar kuriem ir noslēgta Vienošanās, nevar pārsniegt 700 000,00 EUR (septiņi simti tūkstoši euro un 00 centu), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kura samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
4.2. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Vienošanās noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu saskaņā ar Pasūtītāja Uzaicinājumu un Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Darbu veikšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.

5. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
5.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt iepirkuma procedūrā Izpildītāja iesniegtajā Tehniskajā piedāvājumā (turpmāk – piedāvājums) norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Vienošanās izpildē.
5.2. Iesniedzot Piedāvājumu Darbu izpildei, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma, saskaņā ar 5. pielikumā norādīto. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.
5.3. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
5.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
5.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
5.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
5.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centu), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
5.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kas, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
5.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Vienošanās izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
5.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Vienošanās izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.
5.8. Vienošanās izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā, ievērojot Vienošanās 5.1.–5.7. punkta nosacījumus. Izpildītāja iesniegtie un Pasūtītāja saskaņotie dokumenti kļūst par Vienošanās neatņemamu sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Vienošanās;
5.9. Ja Izpildītājs neievēro Vienošanās 5. sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darbu izpildi, līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus, un Vienošanās noteiktais Darbu izpildes termiņš netiek pagarināts.
5.10. Vienošanās izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt Vienošanās izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju, ja apakšuzņēmējs Darbu izpildes daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

6. Fizisku personu datu apstrādes noteikumi
6.1. Puses patstāvīgi kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Vienošanās izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskas personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie darbinieki, kuri ir iesaistīti Vienošanās izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
6.2. Puses vienojas, ka Vienošanās izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informāciju. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Vienošanās ietvaros, lai nodrošinātu Vienošanās kvalitatīvu izpildi.
6.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Vienošanās nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Vienošanās noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
6.4. Parakstot Vienošanos, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.

7. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
7.1. Izpildītājs atbild par Vienošanās izpildes atbilstību visām Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
7.2. Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Vienošanās noteikto ir atbildīga par savu Vienošanās noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
7.3. Risku par Vienošanās neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Vienošanās pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Vienošanās pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Vienošanās priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Vienošanās.
7.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Vienošanās paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01 % (nulle, komats, nulle viena procenta) apmērā no Vienošanās 4.1. punktā noteiktās nepārsniedzamās kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kopējās līgumcenas. 
7.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
7.6. [bookmark: _Hlk171952453][bookmark: _Hlk173748989]Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Vienošanās izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo viena otrai par apstākļiem Vienošanās darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Vienošanās noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Vienošanās noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
7.7. Puses ne Vienošanās izpildes laikā, ne pēc Vienošanās izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Vienošanās izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Vienošanās izbeigšanu.
7.8. Visus ar Vienošanos saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja pārrunās saprātīgā termiņā nav panākta vienošanās, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8. Vienošanās darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
8.1. [bookmark: _Hlk108528143]Vienošanās stājas spēkā pēc pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga pievienošanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tās izbeigšanai Vienošanās noteiktajā kārtībā.
8.2. Vienošanos var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Vienošanos un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Vienošanos ar konkrētu Izpildītāju pirms tajā noteikto saistību izpildes šādos gadījumos:
8.3.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Vienošanās noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Vienošanās noteikto saistību neizpildi; 
8.3.2. Izpildītājs vairāk kā 3 (trīs) reizes pēc kārtas nav iesniedzis Piedāvājumus pēc Vienošanās noteiktā Pasūtītāja uzaicinājuma iesniegt Piedāvājumu un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas atkārtoti nav iesniedzis Piedāvājumu;
8.3.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no Vienošanās noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Vienošanos; 
8.3.4. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam no Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Vienošanos; 
8.3.5. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
8.3.6. Izpildītājs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra;
8.3.7. ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Vienošanās izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
8.3.8. ja Pasūtītājs konstatē, ka Vienošanās izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Vienošanās izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi.
8.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Vienošanos ar konkrētu Izpildītāju saskaņā ar Vienošanās 8.3. apakšpunktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Vienošanos pirms tajā noteikto saistību izpildes, Vienošanās tiek uzskatīta par izbeigtu datumā, kāds norādīts iepriekš nosūtītā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 3 % (trīs procentu) apmērā no Vienošanās 4.1. apakšpunktā noteiktās nepārsniedzamās Vienošanās līgumcenas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir pienācīgi izpildīti.
8.5. Ja Vienošanās tiek izbeigta ar kādu no Izpildītājiem, tas neietekmē Vienošanās spēkā esību ar pārējiem Izpildītājiem. 
8.6. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Vienošanos pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
8.7. Neviena no Pusēm neatbild par Vienošanās noteikto saistību neizpildīšanu, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t. i., tādu nepārvaramas varas apstākļu, piemēram, ugunsgrēka, dabas katastrofu, sociālo konfliktu, kara darbības, valsts varas un pārvaldes institūciju darbības, kā arī tādu jaunu normatīvo aktu ieviešanas, kas ierobežo vai aizliedz Vienošanās paredzēto darbību, rezultātā. 
8.8. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Vienošanās noteikto termiņu pagarināšanu vai Vienošanās izbeigšanu. 
8.9. Izpildītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē Pasūtītāju par izmaiņām Vienošanās norādītajos Izpildītāja rekvizītos.
8.10. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Vienošanās paliek spēkā un tās noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

9. Citi noteikumi
9.1. [bookmark: _Hlk173749583][bookmark: _Hlk171591069]Lai nodrošinātu Vienošanās izpildi, Puses norīko savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Vienošanās izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu, tai skaitā Vienošanās 3. sadaļā noteikto:
9.1.1. [bookmark: _Hlk173749616][bookmark: _Hlk173749608]Pasūtītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________;
9.1.2. Pasūtītāja pārstāvis, kurš ir tiesīgs parakstīt Līgumu, Darbu pieņemšanas–nodošanas aktus un citus dokumentus, kas saistīti ar Vienošanās un Līguma izpildi: Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks _________;
9.1.3. Izpildītāja __________________ pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________;
9.1.4. Izpildītāja __________________ pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________;
9.1.5. Izpildītāja __________________ pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________.
9.2. Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Vienošanās noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
9.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Vienošanās, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
9.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
9.5. [bookmark: _Hlk173749634]Ja kāds no Vienošanās noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Vienošanās noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
9.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
9.7. Vienošanās ir sagatavota latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __ (_______) lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
9.8. Katram no Izpildītājiem kopā ar Vienošanos tiek nodoti tikai attiecīgā Izpildītāja iesniegtie dokumenti iepirkumā (2. pielikums “Tehniskais piedāvājums”; 3. pielikums “Finanšu piedāvājums”).
9.9. Vienošanās kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz __ (_______) lapām;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums (katram no Izpildītājiem tiek nodoti tikai attiecīgā Izpildītāja iesniegtie dokumenti iepirkumā) __ (_______) lapām;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums (katram no Izpildītājiem tiek nodoti tikai attiecīgā Izpildītāja iesniegtie dokumenti iepirkumā) __ (_______) lapām;
4. pielikums – Uzaicinājuma piedalīties cenu aptaujā paraugforma uz 1 (vienas) lapas;
5. pielikums – Cenas piedāvājuma paraugforma uz 1 (vienas) lapas;
6. pielikums – Būvdarbu līguma projekts uz 13 (trīspadsmit) lapām.


10. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr.: 90000056357
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Konta Nr.: LV84PARX0002484572001
Akciju sabiedrība “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
Tālr.: 67093816, e-pasts: pasts@jurmala.lv

Izpilddirektors E. Stobovs
(paraksts*)


	Izpildītājs:
________________







(paraksts*)


	Izpildītājs:
________________







(paraksts*)

	Izpildītājs:
________________







(paraksts*)



[bookmark: _Hlk108529138]

*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu





Vispārīgās vienošanās
4. pielikums
PARAUGFORMA

UZAICINĀJUMS PIEDALĪTIES CENU APTAUJĀ
ID Nr. ____

Jūrmalas valstspilsētas administrācija (turpmāk – Pasūtītājs) saskaņā ar 2026. gada ____.___________ Vispārīgas vienošanās Nr. _____________ “Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos” (turpmāk – Vienošanās) 3.4. apakšpunktu uzaicina iespējamo izpildītāju (turpmāk – Pretendents) piedalīties 2026. gada _____________ cenu aptaujā ID Nr. ___________ (turpmāk – Cenu aptauja).

1. Objekta (cenu aptaujas) nosaukums, adrese: atjaunošanas darbu (turpmāk – Darbi) veikšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādē _______________, Jūrmalā.
2. Darbu izpildes termiņš: ___ (_________) nedēļu laikā, skaitot no Pasūtītāja rakstiskajā paziņojumā par Darbu uzsākšanu norādītā datuma.
3. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: piedāvājums jāiesniedz elektroniski līdz 2026. gada ___. _____________ plkst. 23.59. Piedāvājumi, kas tiks iesniegti pēc norādītā termiņa, netiks vērtēti.
4. Piedāvājuma izvēles kritērijs: līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kura cenu piedāvājums atbilst Vienošanās un Cenu aptaujas prasībām un ir ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu.
5. Piedāvājuma iesniegšanas veids: piedāvājumi jāiesniedz elektroniski, elektroniskā pasta ziņojumā pievienojot skenētu dokumentu vai dokumentu (noteikto piedāvājuma paraugformu), kurš parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz e-pasta adresi: iepirkumi@jurmala.lv. 
5.1. Piedāvājumam jāpievieno cenas piedāvājums (saskaņā ar paraugformu).
5.1.1. Ja Pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmēju(-us), tam savā piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji, kas tiks piesaistīti konkrētu darbu veikšanai, aizpildot cenas piedāvājuma paraugformā norādīto tabulu.
5.1.2. Pretendentam jāiesniedz informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju un būvspeciālistiem, kas tiks iesaistīti darbu izpildē (ja attiecināms), aizpildot cenas piedāvājuma paraugformā norādīto tabulu.
5.1.3. Piedāvājumam jāpievieno Pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise un darbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises (vai apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pirms līguma slēgšanas tiks noslēgti iepriekš minētie civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumi), kā arī polišu samaksas apliecinājumi (rēķins, maksājuma uzdevums(-i)).
5.2. Aprēķinu precizitātes pārbaudei piedāvājumam jāpievieno tāme Microsoft Excel formāta failā. Sagatavojot tāmi, Pretendents:
5.2.1. nedrīkst mainīt tāmes formu;
5.2.2. nedrīkst to patvaļīgi grozīt, piemēram, izlaist atsevišķus darbu nosaukumus, papildināt ar jauniem darbu nosaukumiem, mainīt darbu nosaukumus, mērvienības un izdarīt jebkādus cita veida grozījumus; 
5.2.3. saglabā aprēķinos izmantotās formulas;
5.2.4. izceno visas tāmē iekļautās pozīcijas, norādot vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata;
5.2.5. [bookmark: _Hlk195106782]nedrīkst pārsniegt Iepirkumam JVA 2026/56 iesniegtajā Finanšu piedāvājumā norādīto darba samaksas likmi, laika normu, virsizdevumu un peļņas procentu likmes.
6. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt līgumu, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemāko kopējo līgumcenu, vai pārtraukt Cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7. Papildu informāciju par Cenu aptauju ir iespējams saņemt Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu tehniskās uzturēšanas nodaļā, kontaktpersona: ________________________, tālr.: ____________, e-pasts: ______@jurmala.lv. 

	Pielikumā:	1. Tehniskā specifikācija
			2. Cenas piedāvājuma paraugforma
			3. Tāmes paraugforma
		


Pilnvarotās personas paraksts un datums


Vispārīgās vienošanās
5. pielikums

PARAUGFORMA
CENAS PIEDĀVĀJUMS
	Pretendents
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “________”

	PVN reģistrācijas Nr.
	LV

	Būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Bankas konta Nr.
	

	Bankas nosaukums
	

	Bankas kods
	

	Vadītājs vai pilnvarotā persona (vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts)
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts)
	



Saskaņā ar iepirkuma “Vispārīgā vienošanās par atjaunošanas darbu veikšanu Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos” (identifikācijas Nr. JVA 2026/56) rezultātā 2026. gada __. ______ noslēgto vispārīgo vienošanos par atjaunošanas darbu veikšanu (turpmāk – Vienošanās) un Pasūtītāja 2026. gada ___. _______ uzaicinājumu piedalīties cenu aptaujā Nr. ________, iesniedzot cenas piedāvājumu Būvdarbu līguma noslēgšanai, Pretendents: 
1) apņemas veikt šādus būvdarbus objektā “Atjaunošanas darbu veikšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādē_______________________________________ _______________, Jūrmalā” (turpmāk – Objekts);
2) apņemas veikt atjaunošanas darbus saskaņā ar Vienošanās, Cenu aptaujas, Tehniskās specifikācijas prasībām un saskaņā ar pielikumā pievienoto tāmi par kopējo līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa:
	________ EUR (_________________ euro un ____ centi)

	Kopējā līgumcena cipariem un vārdiem EUR (bez PVN)



3) apliecina, ka līgumcenā, neieskaitot PVN, iekļauti visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un maksājumi un visi nepieciešamie izdevumi, tai skaitā darbu veikšanai nepieciešamie komunālie un citi izdevumi, un izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu Objektā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā un tāmes paraugformā norādītajiem apjomiem, materiāliem vai to ekvivalentiem, kas nepieciešami, lai kvalitatīvi izpildītu uzaicinājumā minētos darbus;
4) apņemas atjaunošanas darbus izpildīt šādā termiņā: ___ (________) nedēļu laikā, skaitot no Pasūtītāja rakstiskajā paziņojumā par darbu uzsākšanu norādītā datuma;
5) apliecina, ka veikto darbu garantijas laiks ir ne mazāks kā 3 (trīs) gadi no darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas;
6) apņemas iesniegt informāciju par katru apakšuzņēmēju, kuru Pretendents plāno piesaistīt līguma izpildei un kuram izpildei nododamā līguma daļa ir vismaz 10 000,00 EUR vai vairāk (ja attiecināms), kā arī iesniegt katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu:

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mikrouzņēmums*, mazais* vai vidējais* uzņēmums
	Apakšuzņēmējam nododamā Līguma daļa 

	
	
	Daļas nosaukums 
	Nododamais apmērs EUR (bez PVN)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Kopā EUR (bez PVN)
	


* Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieku un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
* Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurš nav mikrouzņēmums un kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieku, un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro.
* Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurš nav mikrouzņēmums vai mazais uzņēmums un kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieku, un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.

7) sniedz informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju un būvspeciālistiem, kas tiks iesaistīti darbu izpildē (ja attiecināms):
	Nr. p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds
(pārstāvētais uzņēmums)
	Sertificēšanas joma un sertifikāta Nr. 
(ja attiecināms)
	Kontaktinformācija
(tālrunis, e-pasta adrese)
	Speciālista pozīcija līguma izpildē

	1.
	
	Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs

	2.
	
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	Darbu vadītājs

	3.
	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	Darbu vadītājs

	4.
	
	Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	Darbu vadītājs

	5.
	
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība
	
	Darbu vadītājs



8) apliecina, ka tā rīcībā ir kvalificēts (apmācīts pielietot atbilstošas darba metodes un lietot paredzētos profesionālos materiālus, līdzekļus un aprīkojumu) iesaistītais personāls ar nepieciešamo pieredzi; 
9) apliecina, ka atjaunošanas darbi Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādē_______________________________________, Jūrmalā tiks veikti atbilstoši Vienošanās noteikumos, Būvdarbu līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām drošības un citām izvirzītajām prasībām.

Pielikumā: Pretendenta tāme uz ____ lapām.


Vispārīgās vienošanās
6. pielikums
(PROJEKTS)
BŪVDARBU LĪGUMS
par __________

Līguma datums ir pēdējā pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar 2026. gada ____________ noslēgtās Vispārīgās vienošanās Nr. _________ “Atjaunošanas darbu veikšana Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādēs un īpašumos” (turpmāk – Vienošanās) 3.16. punktu rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks ___________, no vienas puses, un
_______________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse(-es), pamatojoties uz Pasūtītāja 2026. gada ___________ Cenu aptaujas uzaicinājumu Nr. _____________, kas nosūtīts saskaņā ar Vienošanos, un Izpildītāja 2026. gada ____________ iesniegto cenas piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.2. atbildīgais Darbu vadītājs – Līguma 3.1.1. apakšpunktā norādītais Izpildītāja norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs;
1.3. [bookmark: _Hlk210211831]būvnormatīvi – Būvniecības likums, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumi Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti, standarti un labās prakses principi;
1.4. Darbi – veicamie atjaunošanas darbi (remontdarbi, vienkāršotas pārbūves darbi, nojaukšanas darbi u.c.);
1.5. Paziņojums – Pasūtītāja rakstisks paziņojums par darbu uzsākšanu;
1.6. Iestāde – iestāde, kurā tiek veikti atjaunošanas darbi;
1.7. Darbu nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Izpildītājs nodod un Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītus Darbus un kas apliecina Objekta pieņemšanu no Pasūtītāja puses pēc Darbu pabeigšanas;
1.8. defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Darbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība, kā arī aktos neatbilstoši norādītie un apmaksātie Darbu apjomi vai Darbu izmaksas;
1.9. Iestādes vadītājs – iestādes vadītājs, kurā tiek veikti atjaunošanas darbi;
1.10. līgumcena – Līguma teksta 5.1. punktā norādītā kopējā samaksa par Līguma saistību izpildi;
1.11. Līgums – šī Līguma teksts ar visiem tā pielikumiem, tai skaitā ar visiem iespējamajiem Līguma teksta un tā pielikumu grozījumiem un papildinājumiem;
1.12. Objekts – ____________ (objekta nosaukums, adrese);
1.13. Objekta nodošanas–pieņemšanas akts – akts, ar ko Pasūtītājs nodod un Izpildītājs pieņem Objektu jeb Darbu veikšanai nepieciešamo teritoriju vai telpu grupu, kurā notiks Darbi; 
1.14. Pasūtītāja pārstāvis – Līguma 12.1.1. apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis;
1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis;
1.16. zaudējumi – personas darbības vai bezdarbības rezultātā citai personai nodarīts mantiski novērtējams kaitējums, tai skaitā jebkāds mantas samazinājums, zudums vai bojājums, kā arī peļņas atrāvums, papildu izdevumi vai citas mantiski novērtējamas tiesību aizskāruma sekas.



2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Vienošanās ietvaros veikt ________________________ Darbus saskaņā ar Līgumu un 1. pielikumu – Tehnisko specifikāciju, 2. pielikumu – Cenas piedāvājumu un 3. pielikumu – Tāmi.
2.2. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas Darbus veikt __________ laikā, skaitot no Pasūtītāja Paziņojumā norādītā datuma.

3. PUŠU SAISTĪBAS
3.1. Izpildītāja saistības: 
3.1.1. Izpildītājs pirms Darbu uzsākšanas norīko cenu aptaujas procedūras ietvaros norādīto atbildīgo Darbu vadītāju __________ (sertifikāta Nr. _________), kā arī nodrošina būvniecību regulējošajos normatīvajos aktos noteikto būvdarbu vadītāja uzdevumu izpildi, tai skaitā visā Darbu izpildes laikā nodrošina atbildīgā Darbu vadītāja klātbūtni Objektā, kur viņš veic Darbu koordinēšanu ar Iestādes vadītāju, būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts) un Pasūtītāju, saskaņojot Darbu izpildes tehnisko risinājumu;
3.1.2. Izpildītājs norīko atbildīgo par darba drošības, aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Objektā Darbu laikā, kurš nodrošina Tehniskajā specifikācijā un būvnormatīvos noteikto darba aizsardzības koordinatora uzdevumu izpildi Objektā;
3.1.3. Izpildītājs garantē un apliecina, ka tā darbība gan Līguma noslēgšanas dienā, gan visā Līguma spēkā esības laikā atbilst visām normatīvo aktu prasībām;
3.1.4. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina minēto prasību izpildi;
3.1.5. Izpildītājs Darbu veikšanai saņem visas normatīvajos aktos paredzētās atļaujas un apmaksā visus ar to saņemšanu saistītos izdevumus;
3.1.6. pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājs pieņem Objektu ar Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta Izpildītājs, Pasūtītāja pārstāvis un Iestādes vadītājs; Objekta nodošanas–pieņemšanas aktā tiek fiksēts Objekta tehniskais, vizuālais u. c. stāvoklis uz Objekta nodošanas brīdi, kā arī fiksēti komunālo maksājumu skaitītāju rādījumi, ja tas ir iespējams;
3.1.7. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi; izņemot gadījumu, kad viņam Objekta, tā segtās daļas vai konstrukcijas stāvoklis kļuva zināms pēc konstrukcijas vai tās daļas atsegšanas, bet ne gadījumā, kad tas ir norādīts Līguma dokumentācijā un Objekta nodošanas–pieņemšanas aktā;
3.1.8. Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt Darbus pirms Objekta nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas; tā neparakstīšana no Izpildītāja puses neietekmē Darbu uzsākšanas termiņu;
3.1.9. Izpildītājs nodrošina Darbu pienācīgai izpildei nepieciešamo darbaspēku, materiālus, iekārtas, tehniku, mehānismus, instrumentus un aprīkojumu;
3.1.10. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par Darbu izpildē iesaistīto darbaspēku, materiāliem, iekārtām, tehniku, mehānismiem, instrumentiem un aprīkojumu, kas tiek izmantots Darbu izpildē un atrodas Objektā un/vai Objektam blakus esošajās teritorijās;
3.1.11. Izpildītājs nodrošina, ka tā iesaistītais darbaspēks drīkst veikt Darbus izglītības iestādē un uz to neattiecas Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi, kā arī pirms būvdarbu uzsākšanas iesniedz Pasūtītājam izziņu no Sodu reģistra par katru Darbu izpildē nodarbināto;
3.1.12. Izpildītājs piedalās Pasūtītāja organizētajās būvsapulcēs, kas notiek ne retāk kā reizi nedēļā vai pēc nepieciešamības, nodrošinot Darbu vadītāja dalību tajās;
3.1.13. izpildot Darbus, Izpildītājs ievēro visas būvnormatīvos noteiktās darba drošības, aizsardzības noteikumu, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u. c. prasības;
3.1.14. Izpildītājs būvnormatīvos paredzētajā kārtībā norobežo Objektu un Darbu izpildes zonas;
3.1.15. Izpildītājs ievēro darba laiku Objektā – organizē darbu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Darbus primāri veic darbdienās, darba laikā, sagādājot iespējami mazākas neērtības Objektam blakus esošo teritoriju iedzīvotājiem un lietotājiem;
3.1.16. Izpildītājs Darbu izpildē izmanto tikai tādus būvizstrādājumus, kas atbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tehniskajos noteikumos paredzētajām tehniskajām prasībām un deklarētajām ekspluatācijas īpašībām; tādu izstrādājumu un materiālu izmantošana, kam nav izdots Latvijas Republikas sertifikāts, tiek atļauta, ja to sertifikātā un tehniskajā dokumentācijā uzrādītās kvalitātes īpašības tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas Savienības standartu prasībām;
3.1.17. Izpildītājs pēc pieprasījuma nodod Pasūtītājam un būvuzraugam (ja tāds tiek piesaistīts) materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu ražotāju un/vai izplatītāju izsniegtos pielietošanas un/vai iestrādes materiālu, konstrukciju vai iekārtu pielietošanas un/vai iestrādes norādījumus vai instrukcijas; šos dokumentus Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam un būvuzraugam (ja tāds tiek piesaistīts) līdz to iestrādei konstrukcijā vai tās daļā, vienlaicīgi uzrādot izstrādājuma atbilstības deklarāciju un/vai materiāla ražotājam/izplatītājam izsniegtu izstrādājuma vai materiāla kvalitātes sertifikātu;
3.1.18. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no fakta konstatēšanas, rakstiski ziņo Pasūtītājam un būvuzraugam (ja tāds tiek piesaistīts) par apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei vai radīt zaudējumus; Pasūtītāja un būvuzrauga (ja tāds tiek piesaistīts) informēšana pēc būtības neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt Darbus, ievērojot Līgumā noteiktos termiņus; Izpildītāja pienākums ir veikt visas nepieciešamās darbības, kas ir tā spēkos, lai pēc iespējas minimizētu Darbu vai citu saistību izpildes kavējumu;
3.1.19. izmaiņas Darbu veidos vai pielietotajos būvizstrādājumos, apjomos, materiālos, iekārtās, ierīcēs un sistēmās Izpildītājs veic tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar Iestādes vadītāju, būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts) un Pasūtītāja pārstāvi. Nesaskaņotas Darbu veidu, daudzumu vai pielietoto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu izmaiņas Pasūtītājs neapmaksā;
3.1.20. ja Izpildītājs savā piedāvājumā ir iekļāvis analogus būvizstrādājumus, materiālus, iekārtas, ierīces sistēmas un/vai risinājumus, salīdzinot ar tehniskajā dokumentācijā vai apjomu tabulās uzrādītajiem konkrētiem materiāliem un iekārtām, tad Izpildītājs ir atbildīgs par šo analogu pielietošanas rakstisku saskaņojumu ar Iestādes vadītāju, būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts) un Pasūtītāja pārstāvi; visa veida izdevumus par Pasūtītāja nesaskaņotu analogu pielietošanu Darbu izpildē sedz Izpildītājs;
3.1.21. Izpildītājs jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz atskaiti par Darbu progresu;
3.1.22. Izpildītājs nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz darba samaksas aprēķinu kopijas un to dokumentu kopijas, kas apliecina nodokļu, obligātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu un citu obligāto maksājumu veikšanu saistībā ar Darbu izpildē nodarbinātajiem apakšuzņēmējiem un personālu;
3.1.23. Izpildītājs nodrošina kārtību un tīrību Objektā, pastāvīgi un regulāri izved no Objekta Darbu izpildes rezultātā radušos būvgružus un citus atkritumus, tos nododot atkritumu apsaimniekotājam (juridiskai personai), kuram ir spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta atkritumu apsaimniekošanas atļauja; Izpildītājs ir atbildīgs par būvgružu un Darbu izpildes rezultātā radušos atkritumu nogādāšanu uz attiecīgo atkritumu poligonu/izgāztuvi; ja Izpildītājs šo pienākumu neveic pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma, Pasūtītājam ir tiesības organizēt būvgružu izvešanu pašam vai uzdot to darīt trešajām personām; šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos izdevumus un zaudējumus;
3.1.24. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Pasūtītāja pārstāvim un tā pieaicinātajām personām brīvu piekļuvi Objektam un Darbu izpildes zonām, lai veiktu izpildīto Darbu pārbaudi vai citas nepieciešamās darbības, kā arī pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma nodrošināt instrumentus, mehānismus, darbaspēku, dokumentus u. tml. šādas pārbaudes veikšanai;
3.1.25. Izpildītājs pēc Darbu pabeigšanas ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu nodod Pasūtītājam kvalitatīvi, atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītus Darbus;
3.1.26. Izpildītājs kompensē zaudējumus, kas Pasūtītājam vai citām personām radušies Izpildītāja vai viņa iesaistītās trešās personas vainas vai neuzmanības dēļ, 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.

3.2. Pasūtītāja saistības:
3.2.1. Pasūtītājs nodod Objektu Izpildītājam Darbu uzsākšanai, sastādot Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta Izpildītājs, Līguma 12.1. apakšpunktā norādītais Pasūtītāja pārstāvis un Iestādes vadītājs; 
3.2.2. Pasūtītājs Darbu izpildes kontrolei un pārraudzībai var nodrošināt procesa uzraudzību Objektā;
3.2.3. ja Pasūtītājam vai Iestādes vadītājam ir pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un pieprasīt no Izpildītāja nekavējoties novērst defektus;
3.2.4. ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā, kavē jebkuru darbu veidu vai etapu, atsakās vai vilcina Līguma darbības laikā un garantijas laikā radušos defektu novēršanu vairāk nekā par 5 (piecām) darbdienām (vai citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai; šajā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam radušos zaudējumus un izdevumus. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo tam uzticēto darbu veikšanas, kā arī no Līguma saistību izpildes;
3.2.5. Pasūtītājs nav atbildīgs par Darbu izpildē Izpildītāja iesaistīto darbaspēku, materiāliem, iekārtām, tehniku, mehānismiem, instrumentiem, aprīkojumu un citām materiālajām vērtībām, kas tiek izmantotas Darbu izpildē un atrodas Objektā un/vai Objektam blakus esošajās teritorijās;
3.2.6. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības kontrolēt Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas nosacījumu izpildi, kā arī jebkurā laikā ierasties Objektā, lai iepazītos ar Darbu izpildes gaitu un kvalitāti; Pasūtītāja pārstāvis jebkurā laikā var sniegt Izpildītājam norādījumus Darbu izpildei vai defektu un/vai neatbilstību novēršanai saskaņā ar Līgumu;
3.2.7. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības dot Izpildītājam priekšrakstus un rīkojumus būvdarbu veikšanai un būvniecības ieceres dokumentācijā norādīto vai Izpildītāja piedāvāto būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu, ierīču un sistēmu aizvietošanai, ja tas palīdz Līguma mērķu sasniegšanai, sekmē Objekta ilgtspējīgāku un racionālāku ekspluatāciju un/vai būvniecības izmaksu samazināšanu;
3.2.8. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam veikt atbildīgā Darbu vadītāja, atbildīgās personas par darba drošības un aizsardzības noteikumu, ugunsdrošības noteikumu ievērošanu nomaiņu, ja viņi nepienācīgi pilda savus pienākumus, neatrodas Objektā vai viņu kvalifikācija un/vai pieredze nav atbilstoša veicamo Darbu apjomam un sarežģītībai; šajā gadījumā Izpildītājs ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas Pasūtītājam Līguma 8. sadaļā noteiktajā kārtībā saskaņošanai iesniedz Darbu izpildē iesaistāmo speciālistu nomaiņai nepieciešamos dokumentus un pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas nodrošina šo speciālistu iesaisti Darbu izpildē;
3.2.9. Pasūtītājam ir tiesības nodot trešajām personām daļu no Izpildītāja veicamajiem Darbiem, ja Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņus, kas noteikti Līgumā, atlikto būvdarbu sarakstā vai būvdarbu defektu aktā, vairāk nekā par 5 (piecām) darbdienām un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas atsakās turpināt vai turpina vilcināt konkrēto Darbu izpildi Pasūtītāja norādītajā termiņā; šajā gadījumā Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus; minētie apstākļi neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līgumā noteikto saistību izpildes un nedod tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes;
3.2.10. Pasūtītājs apņemas veikt Līgumā paredzētos maksājumus.

4. DARBU PIEŅEMŠANA–NODOŠANA
4.1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs informē Pasūtītāja pārstāvi un būvuzraugu (ja tāds tika piesaistīts) par Darbu pabeigšanu;
4.2. Izpildītājs kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, Iestādes vadītāju un būvuzraugu (ja tāds tika piesaistīts) veic izpildīto Darbu apsekošanu attiecīgajā būvobjektā;
4.3. Pēc Darbu apsekošanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu, ko paraksta Puses. No Pasūtītāja puses Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks un Pasūtītāja pārstāvis un saskaņo Īpašumu pārvaldes vadītājs un Iestādes vadītājs.
4.4. Izpildītājs Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Elektroniski sagatavotais un ar drošu elektronisko parakstu parakstītais akts uzskatāms par saistošu Pasūtītājam, ja tas satur atsauci uz Līgumu, Paziņojumu un izmaiņu aktu (ja tāds tika sastādīts). 
4.5. Izpildītājs Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu saskaņo ar būvuzraugu (ja tāds tika piesaistīts) un pēc būvuzrauga paraksta saņemšanas nosūta to kopā ar visu nepieciešamo izpilddokumentāciju Pasūtītājam uz tā oficiālo elektronisko adresi (e-adresi).
4.6. Ja Pasūtītājs vai Pasūtītāja pārstāvis 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu nodošanas–pieņemšanas akta iesniegšanas dienas izvirza pamatotas pretenzijas par izpildīto Darbu atbilstību Līguma un/vai Tehnisko specifikāciju noteikumiem, tad Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes. Ar Darbu nodošanas–pieņemšanas aktu un tā parakstīšanas datumu Objekts tiek nodots Pasūtītājam.

5. LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
5.1. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam saskaņā ar Cenas piedāvājumā (2. pielikums) noteikto kopējo līgumcenu __________ EUR (__________________ euro un ___ centi) apmērā, neieskaitot PVN. 
5.2. [bookmark: _Ref205906665]Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu izpildes, Darbu nodošanas–pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
5.3. Līgumcenā ietverti visi nodokļi (izņemot PVN), nodevas un visi izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros. PVN samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt piemēroto līgumsodu, veicot rēķina samaksu un rakstiski par to informējot Izpildītāju.
5.4. Izpildītājs apliecina un uzņemas atbildību par to, ka Cenas piedāvājums (2. pielikums) un Tāme (3. pielikums) ietver sevī visus Līguma priekšmeta sasniegšanai nepieciešamos un derīgos darbus, t. sk. iekārtu darbībai nepieciešamo aprīkojumu, konstrukciju stiprinājumus, nepieciešamo mezglu detalizēto zīmējumu izstrādi, ieregulēšanas un palaišanas darbus u. tml., kā arī Darbu izpildei nepieciešamo būvizstrādājumu un būvkonstrukciju piegādi, nepieciešamo atļauju sagādāšanu, nepieciešamās un/vai derīgas izpilddokumentācijas noformēšanu un nodošanu Pasūtītājam, nepieciešamos un derīgos apzīmēšanas, testēšanas un mērīšanas darbus, tīrības nodrošināšanu Darbu veikšanas teritorijā, visu darbam nepieciešamo nostiprinājumu un uzrakstu nodrošināšanu un izdevumus par Darbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju, siltumu, ūdeni un citus izdevumus, kas nepieciešami saistību pienācīgai izpildei Līguma ietvaros. Par darbu pozīcijām, kas nav iekļautas Darbu apjomu sarakstā, tiek uzskatīts, ka tās ir iekļautas kādā no vienību cenām. Līgumam pievienotās Darbu izmaksu tāmēs norādītās izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku un visos gadījumos.
5.5. Izdevumu tāmes kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Līgumu, kā arī gadījumā, kad Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, darba algas, mehānismu un citu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešamas saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, būvprojektu un ražotāja vai izplatītāja materiālu konstrukciju vai iekārtu iestrādes, pielietošanas vai montāžas instrukcijām.
5.6. Līgumcena var mainīties, neizmantojot koptāmes pozīciju “Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 10 %”. Izmantojot koptāmes pozīciju “Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 10 %”, Puses sastāda izmaiņu aktu par Darbu apjomu izmaiņām, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
5.7. Izmaiņu aktu paraksta Puses. No Pasūtītāja puses izmaiņu aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora vietnieks un Pasūtītāja pārstāvis un saskaņo Īpašumu pārvaldes vadītājs un Iestādes vadītājs. Izpildītājs izmaiņu aktu saskaņo ar būvuzraugu (ja tāds tika piesaistīts) un pēc būvuzrauga paraksta saņemšanas nosūta to uz Pasūtītāja e-adresi.
5.8. Koptāmes pozīciju “Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem, 10 %” Izpildītājs drīkst izmantot tikai saskaņā ar Līguma 5.7. apakšpunktā noteiktajā kārtībā sastādītu un parakstītu izmaiņu aktu šādos gadījumos:
5.8.1. tādu papildu darbu izmaksu segšanai, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajās specifikācijās un par tiem tika rīkots iepirkums, bet tos objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus;
5.8.2. tādu darbu izmaksu segšanai, kas netika iekļauti Tehniskajās specifikācijās un tos nebija iespējams konstatēt vai nebija iespējams paredzēt šo darbu nepieciešamību; šādā gadījumā darbu un materiālu vienību cenas tiek noteiktas Pusēm vienojoties, bet tās nedrīkst pārsniegt vidējās tirgus cenas Darbu veikšanas periodā.
5.9. Pasūtītājs veic Līgumā noteikto maksājumu Izpildītājam tikai pēc Līguma 7.3.1. apakšpunktā noteikto Līguma saistību izpildes nodrošinājuma (ja tāds ir paredzēts) saņemšanas. Maksājums netiek veikts, ja nav spēkā esošas Līguma saistību izpildes garantijas (ja tāda ir paredzēta).
5.10. Izpildītājs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un nosūta Pasūtītājam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni) vai izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu. Pasūtītājam nav pienākuma maksāt rēķinus, kas nav iesniegti saskaņā ar šajā punktā noteiktajiem nosacījumiem.
5.11. Izpildītājs izraksta rēķinu pēc Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).
5.12. Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic savstarpējos norēķinus par kvalitatīvi faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu un Izpildītājs Pasūtītājam ir iesniedzis Līguma noteikumiem un minētajiem aktiem atbilstošu rēķinu.

6. GARANTIJAS
6.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu un izmantoto materiālu un iekārtu kvalitāti, atbilstību tehniskajām prasībām un būvnormatīviem, to drošu ekspluatāciju.
6.2. Izpildītāja veiktajiem Darbiem (t. sk. iebūvētajām iekārtām, mehānismiem, materiāliem u. c. derīgajiem darbiem, kas veikti Līguma ietvaros) tiek dots garantijas laiks – 3 (trīs) gadi no Darbu nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
6.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties pēc Pasūtītāja paziņojuma par Objektā konstatētiem defektiem saņemšanas organizēt un veikt Objekta apsekošanu un minētajā paziņojumā norādīto defektu novēršanu par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas vai Pasūtītāja norādītajā termiņā neveic Objekta apsekošanu un nesniedz Pasūtītājam rakstisku motivētu atbildi, tad Pasūtītājs veic norādīto defektu novēršanu saviem spēkiem, pieprasot ar Darbu izpildi saistītās papildu izmaksas no Izpildītāja.
6.4. Ja garantijas laika ietvaros atkārtojas defekts Darbu rezultātam vai mehānismam, materiālam vai iekārtai, kas iepriekš ir labota, Pasūtītājam ir tiesības ar rakstveida paziņojumu pieprasīt konkrētā mehānisma, materiāla vai iekārtas nomaiņu ar jaunu.

7. LĪGUMSAISTĪBU NODROŠINĀJUMS
7.1. [bookmark: _Ref205910096]Izpildītājs nodrošina civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, kuras segums ietver Objektu, no Darbu uzsākšanas līdz Darbu garantijas laika beigām atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”:
7.1.1. atbildīgajam Darbu vadītājam un citiem Līguma izpildē iesaistītajiem būvspeciālistiem profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;
7.1.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.
7.2. Izpildītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma iesniedz Pasūtītājam Līguma 7.1. punktā norādītās apdrošināšanas faktu apliecinošos dokumentus (ja šos dokumentus Izpildītājs jau nav iesniedzis savā piedāvājumā cenu aptaujā), kā arī 5 (piecu) darbdienu laikā pēc norādītās apdrošināšanas aktualizēšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošus dokumentus.
7.3. Puses vienojas par šādu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu (Līguma 7.3. un 7.4. apakšpunkts attiecas uz gadījumiem, kad 5.1. apakšpunktā noteiktā līgumcena ir vienāda vai pārsniedz 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centu)):
7.3.1. saistību izpildes garantija no Līguma 5.1. apakšpunktā noteiktās līgumcenas (ja līgumcena pārsniedz 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centu), saistību izpildes garantija – 5 % (pieci procenti); ja līgumcena ir no 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro un 00 centu) līdz 50 000,00 EUR (piecdesmit tūkstoši euro un 00 centu) – 3 % (trīs procenti)) tiek iesniegta bankas vai apdrošināšanas sabiedrības neatsaucamas pirmā pieprasījuma garantijas veidā, kuras noteikumi ir saskaņoti ar Pasūtītāju un kura ir spēkā no Paziņojumā norādītā Darbu uzsākšanas datuma līdz Līguma 2.2. apakšpunktā noteiktajam Darbu izpildes termiņa beigām un 20 (divdesmit) darbdienas pēc tā. Izpildītājs iesniedz Līguma saistību izpildes garantijas oriģinālu, rēķinu un maksājuma uzdevumu, kas pamato garantijas apmaksu, 7 (septiņu) darbdienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās; ja Darbu izpildes termiņš objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts, Izpildītājs par attiecīgo periodu pagarina arī saistību izpildes garantijas darbības laiku). Pasūtītājam ir tiesības izmantot saistību izpildes garantiju, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, lai kompensētu Izpildītāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu (t. sk., ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā nav iesniedzis jaunu saistību izpildes garantiju gadījumos, ja tiek veikti grozījumi Līguma 2.2. apakšpunktā norādītajā Darbu izpildes termiņā).
7.4. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības izdotu neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju, tajā ir jābūt iekļautiem šādiem īpašajiem nosacījumiem:
7.4.1. “Šis ir pirmā pieprasījuma neatsaucams beznosacījuma garantijas apdrošināšanas līgums. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No. 758). Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. Īpašie noteikumi ir prioritāri attiecībā pret garantijas apdrošināšanas līguma vispārīgajiem noteikumiem.”;
7.4.2. “Pasūtītājam ir tiesības LĪGUMA saistību izpildes garantiju izmantot, lai kompensētu IZPILDĪTĀJA saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus vai lai ieturētu līgumsodu.”.

8. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN PIESAISTES KĀRTĪBA
Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkumā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.

9. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDES NOTEIKUMI
9.1. Puses patstāvīgi kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskās personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie Puses darbinieki un piesaistītie speciālisti, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
9.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informāciju. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi.
9.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
9.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.

10. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
10.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām būvnormatīvos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
10.2. Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Par radītiem izdevumiem un nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
10.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma noteikumu un Tehniskās specifikācijas nosacījumu pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
10.4. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkādu kaitējumu, kas radies trešajām personām vai to īpašumam Izpildītāja vai viņa piesaistīto personu vainas vai neuzmanības dēļ, un apņemas par saviem līdzekļiem novērst radītos bojājumus vai atlīdzināt zaudējumus. Neatkarīgi no citu personu īpašumam radīto bojājumu vai zaudējumu cēloņa Pasūtītājs par tiem nav atbildīgs.
10.5. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no līgumcenas.
10.6. Ja Izpildītājs kavē Darbu pabeigšanu un Darbus pabeidz pēc Līguma 2.2. punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa, Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam:
10.6.1. piemērot līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Darbu līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no Darbu līgumcenas;
10.6.2. pieprasīt kompensēt Pasūtītājam Darbu izpildes termiņa kavējuma rezultātā radītos zaudējumus.
10.7. Jebkura no Līguma izrietoša maksājuma samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
10.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājam ir tiesības Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
10.9. Pušu strīdi, kas rodas Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā, tai skaitā strīdi par risinājumu vai materiālu kvalitātes novērtēšanu, Pasūtītāja pārstāvja saskaņotajā Darbu defektu aktā norādīto defektu novēršanu, tiek risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu vai valsts ekspertīzes institūcijas; ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu tiek atzīta par vainīgu. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz ekspertīzes ierosinātājs.
10.10. Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo otrai Pusei par apstākļiem Līguma darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
10.11. Puses ne Līguma izpildes laikā, ne pēc Līguma izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Līguma izbeigšanu.
10.12. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja pārrunās saprātīgā termiņā nav panākta vienošanās, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
11.1. [bookmark: _Hlk173749023]Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
11.2. Līgumu var grozīt vai izbeigt pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pusēm vienojoties rakstveidā saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus izdevumus vai zaudējumus, nosūtot par to Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda Līguma izbeigšanas datumu, šādos gadījumos:
11.3.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis konstatēto Līgumā vai Tehniskajā specifikācijā noteikto saistību neizpildi vai turpina tās nepildīt;
11.3.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būves ekspertīze ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līgumam vai normatīvo aktu nosacījumiem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta ekspluatāciju un veikto Darbu kvalitāti;
11.3.3. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums no Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
11.3.4. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam no Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;
11.3.5. Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju kavē Darbu izpildes termiņu vai pārtrauc Darbu izpildi Objektā vairāk nekā par 10 (desmit) darbdienām;
11.3.6. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
11.3.7. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
11.3.8. ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Līguma izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi.
11.4. [bookmark: _Ref205969656]Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
11.5. [bookmark: _Ref205969960]Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 11.3. punktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas ir izpildīti kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegtos dokumentus izskata un paraksta Līguma 4. sadaļā noteiktajā kārtībā un norēķinus veic Līguma 5. sadaļā noteiktajā kārtībā. Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu datumā, kas norādīts iepriekš nosūtītajā attiecīgās Puses paziņojumā. Šādā gadījumā Izpildītājs:
11.5.1. [bookmark: _Ref205970396]10 (desmit) darbdienu laikā pēc Pasūtītāja rēķina saņemšanas dienas maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā noteiktās līgumcenas (izņemot Līguma 11.4. punktā minēto gadījumu);
11.5.2. [bookmark: _Ref205969909]5 (piecu) darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas organizē Objekta apsekošanu, pieaicinot atbildīgo Darbu vadītāju, Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts), Iestādes vadītāju; apsekošanas laikā atbildīgais Darbu vadītājs sadarbībā ar būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts) un Pasūtītāja pārstāvi sagatavo Objekta apsekošanas aktu, kurā norāda Izpildītājam veicamos uzdevumus un to izpildes termiņus, kas nepieciešami Objektā izbūvēto būvkonstrukciju noturības zudumu un elementu bojāšanās novēršanai, iespējamās bīstamības cilvēku veselībai, dzīvībai un videi novēršanai, teritoriju atbrīvošanai un sakopšanai;
11.5.3. [bookmark: _Ref205969927]Objekta apsekošanas aktā norādītajā termiņā īsteno aktā norādītos uzdevumus un pēc uzdevumu izpildes pabeigšanas organizē atkārtotu Objekta apsekošanu, pieaicinot atbildīgo Darbu vadītāju, būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts), Pasūtītāja pārstāvi un Iestādes vadītāju; apsekošanas laikā atbildīgais Darbu vadītājs sadarbībā ar būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts) un Pasūtītāja pārstāvi sastāda Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu, tajā norādot informāciju par Izpildītāja faktiski izpildīto Darbu apjomu un vērtību naudas izteiksmē, izpildīto Darbu garantijas nosacījumiem, Objekta tehnisko stāvokli, citu Pasūtītājam un Izpildītājam saistošu informāciju un pievienojot Objekta fotoattēlus; Objekta nodošanas–pieņemšanas aktu paraksta atbildīgais Darbu vadītājs, būvuzraugs (ja tāds tiek piesaistīts), Pasūtītāja pārstāvis, Iestādes vadītājs un Puses; Objekts Pasūtītājam tiek nodots ar Objekta nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas datumu;
11.5.4. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes laikā faktiski veikto Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā materiālu, iekārtu un sistēmu montāžas instrukcijas, lietošanas un apkopes instrukcijas, garantijas nosacījumu dokumentus;
11.5.5. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīgā Pasūtītāja paziņojuma un rēķina nosūtīšanas atlīdzina Pasūtītājam visus izdevumus un zaudējumus, kas Pasūtītājam radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.
11.6. Ja Izpildītājs kavē Līguma 11.5.2. vai 11.5.3. apakšpunktā norādītos Objekta apsekošanas termiņus, Pasūtītājam ir tiesības organizēt Objekta un tajā esošo būvizstrādājumu, materiālu, iekārtu un citu Izpildītāja atstāto materiālo vērtību pārņemšanu, pieaicinot zvērinātu tiesu izpildītāju un sastādot Objekta pārņemšanas aktu. Šādā gadījumā Objektu Pasūtītājs pārņem ar Objekta pārņemšanas akta sastādīšanas datumu, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam.
11.7. Ja Izpildītājs kavē Līguma 11.5.1. apakšpunktā norādītā Pasūtītāja izrakstītā rēķina par līgumsodu samaksas termiņu, Pasūtītājs minēto summu ietur no Līguma 7.3.1. apakšpunktā noteiktās saistību izpildes garantijas.
11.8. Ja no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ kādus no Līgumā paredzētajiem Darbu veidiem nav iespējams izpildīt Līgumā noteiktajā termiņā atbilstoši šo Darbu tehnoloģiskā procesa prasībām vai Tehniskajā specifikācijā konstatēto kļūdu vai nepilnību dēļ, attiecīgie Darbi var tikt pārcelti, iepriekš saskaņojot izmaiņas ar Iestādes vadītāju un Pasūtītāju.
11.9. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, rakstiski paziņo Pasūtītājam, būvuzraugam (ja tāds tiek piesaistīts) un Iestādes vadītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja un kavē Darbu pabeigšanu Līgumā noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Iestādes vadītāju, būvuzraugu (ja tāds tiek piesaistīts) un Pasūtītāju turpmāko rīcību, tai skaitā iespēju pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad Izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu.
11.10. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t. i., nepārvaramas varas apstākļu – piemēram, ugunsgrēka, dabas katastrofu, sociālo konfliktu, kara darbības, valsts varas un pārvaldes institūciju darbības, kā arī tādu jaunu normatīvo aktu ieviešanas, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību, – rezultātā. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāma vispārēja cenu celšanās, tai skaitā degvielas, elektroenerģijas, gāzes u. c. cenu paaugstināšanās, vispārēja inflācija valstī, valūtas kursu svārstības un citi biznesa riski, kā arī iekārtu un materiālu piegādes kavējumi. 
11.11. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu.
11.12. Katra no Pusēm 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē otru Pusi par izmaiņām Līgumā norādītajos rekvizītos vai par Līguma 12.1. punktā norādīto Pušu pārstāvju maiņu. Norādītais rakstiskais paziņojums kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu, Pusēm neslēdzot atsevišķu vienošanos par grozījumiem Līgumā.
11.13. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.

12. CITI NOTEIKUMI
12.1. [bookmark: _Ref205970523]Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses norīko savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
12.1.1. [bookmark: _Ref205883123]Pasūtītāja pārstāvis Darbu veikšanā un Līgumā noteiktu Pušu savstarpējo saskaņojumu veikšanai ir ________ _________ (tālr.: _________, e-pasts: ___________); Iestādes vadītājs ir ________ _________ (tālr.: _________, e-pasts: ___________);
12.1.2. Izpildītāja pārstāvis ir ________ _________ (tālr.: _________, e-pasts: ___________).
12.2. Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
12.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
12.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
12.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, kas ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
12.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __________ lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu.
12.8. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskā specifikācija uz _________ lapām;
2. pielikums – Cenas piedāvājums uz _________ lapām;
3. pielikums – Tāme (Excel datne).

13. PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr.: 90000056357
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Konta Nr.: LV84PARX0002484572001
Banka: akciju sabiedrība “Citadele banka”
Kods: PARXLV22

E-adrese:_DEFAULT@90000056357
E-pasts: pasts@jurmala.lv


	_________
Nod. maks. reģ. Nr.: _________
Adrese: _________
Konta Nr.: _________
Banka: _________
Kods: _________

E-adrese: _________
E-pasts: _________

	(paraksts*)
Vārds, uzvārds

	(paraksts*)
Vārds, uzvārds



*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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