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[bookmark: _Toc368392477][bookmark: _Toc368392527][bookmark: _Toc368566378]


[bookmark: _Toc145427536]VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
[bookmark: _Toc368392478][bookmark: _Toc368392528][bookmark: _Toc368566379][bookmark: _Toc131089959][bookmark: _Toc131090031][bookmark: _Toc145427465][bookmark: _Toc145427537]Iepirkuma identifikācijas un nomenklatūras numurs
Iepirkuma identifikācijas numurs - JVA 2026/44.
[bookmark: _Toc368392479][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368566380]Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 71631450-9.
[bookmark: _Toc131089960][bookmark: _Toc131090032][bookmark: _Toc145427466][bookmark: _Toc145427538]Iepirkuma veids
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. pantu.
[bookmark: _Toc368392480][bookmark: _Toc368392530][bookmark: _Toc368566381][bookmark: _Toc131089961][bookmark: _Toc131090033][bookmark: _Toc145427467][bookmark: _Toc145427539]Pasūtītājs
Pasūtītāja nosaukums: Jūrmalas valstspilsētas administrācija.
Reģ.nr. 90000056357 (turpmāk – Pasūtītājs).
Juridiskā adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV – 2015, Latvija.
Pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916 
[bookmark: _Toc131089962][bookmark: _Toc131090034][bookmark: _Toc145427468][bookmark: _Toc145427540]Iepirkuma priekšmets
[bookmark: _Hlk107916936]Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem saskaņā ar tehniskajām specifikācijām šī nolikuma 1.pielikumā. 
Līguma izpildes laiks – 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
Līguma izpildes vieta – Jūrmalas administratīvā teritorija.
[bookmark: _Toc131089963][bookmark: _Toc131090035][bookmark: _Toc145427469][bookmark: _Toc145427541]Finansējuma avots
Pasūtītāja finansējums.
[bookmark: _Toc368392481][bookmark: _Toc368392531][bookmark: _Toc368566382][bookmark: _Toc131089964][bookmark: _Toc131090036][bookmark: _Toc145427470][bookmark: _Toc145427542]Kontaktpersona
Kontaktpersona: Arvis Bērziņš-Bērzītis
Tālruņa numurs: +371 29190699 
E-pasta adrese: arvis.berzins-berzitis@jurmala.lv 

Kontaktpersona: Inga Avota-Krauksta
Tālruņa numurs: +371 25704740 
E-pasta adrese: inga.avota@jurmala.lv 

[bookmark: _Toc475860385][bookmark: _Toc131089965][bookmark: _Toc131090037][bookmark: _Toc145427471][bookmark: _Toc145427543][bookmark: _Toc368392488][bookmark: _Toc368392538][bookmark: _Toc368566389][bookmark: _Toc368392486][bookmark: _Toc368392536][bookmark: _Toc368566387][bookmark: _Ref413254528]Iepirkuma nolikuma pieejamība, tā izsniegšana un papildu informācijas saņemšana
Iepirkuma nolikums ir brīvi pieejams Pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/17916. 
Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai un ņemt to vērā, gatavojot piedāvājumu.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par šī iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un piegādātājiem notiek atbilstoši PIL 38.pantā noteiktajam.
Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā, un vienlaikus to ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, informācijā norādot arī uzdoto jautājumu.
[bookmark: _Toc131089966][bookmark: _Toc131090038][bookmark: _Toc145427472][bookmark: _Toc145427544]Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
[bookmark: _Ref381009805][bookmark: _Ref367975588]Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026.gada 5.augusta plkst.12.00 elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
Ieinteresētais piegādātājs e-konkursu sistēmā šā iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
Iepirkuma komisija piedāvājumu atvēršanu uzsāk uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā www.eis.gov.lv.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
[bookmark: _Ref367976735][bookmark: _Toc368392487][bookmark: _Toc368392537][bookmark: _Toc368566388][bookmark: _Ref384289395]Kad visi piedāvājumi EIS e-konkursu apakšsistēmā ir atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz.
Komisija pēc piedāvājumu atvēršanas pēc iespējas īsākā laikā (piedāvājumu atvēršanas dienā) nodrošina piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola publicēšanu pircēja profilā. 
[bookmark: _Toc131089967][bookmark: _Toc131090039][bookmark: _Toc145427473][bookmark: _Toc145427545]Prasības piedāvājuma noformējumam 
[bookmark: _Ref384289379][bookmark: _Ref367975610]Pretendenta piedāvājumam jābūt sagatavotam šādi:
lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai;
pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas;
piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus; 
ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas ar  Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā Pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem (nav atļauta piedāvājumu variantu iesniegšana):
piedāvājuma nodrošinājuma;
pretendenta atlases dokumentiem;
tehniskā piedāvājuma;
finanšu piedāvājuma;
pretendenta apliecinājuma (nolikuma 6.pielikuma forma);
Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā, svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā;
piedāvājumu jāaizpilda tikai elektroniski, katrs dokuments atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, PDF formātā vai citā Pasūtītājam ērti un vienkārši pieejamā formātā, un jāpievieno tam paredzētajā e-konkursu sistēmas šā iepirkuma sadaļas apakšsadaļā;
piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
pretendents nedrīkst veikt izmaiņas e-konkursu sistēmas šā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
Ja piedāvājums neatbildīs kādam no šajā nolikuma 1.9.punkta apakšpunktos minētajiem nosacījumiem, ko iepirkuma komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības, tas netiks izskatīts.
[bookmark: _Toc480881371][bookmark: _Toc505671362][bookmark: _Toc19111555][bookmark: _Toc74578815][bookmark: _Toc74579077][bookmark: _Toc74579497][bookmark: _Toc90480950][bookmark: _Toc90481129][bookmark: _Toc104446806][bookmark: _Toc104447014][bookmark: _Toc104447662][bookmark: _Toc111053361][bookmark: _Toc111053476][bookmark: _Toc112944824][bookmark: _Toc129445202][bookmark: _Toc129445322][bookmark: _Toc130287181][bookmark: _Toc139539165][bookmark: _Toc145427474][bookmark: _Toc145427546][bookmark: _Hlk145947333][bookmark: _Hlk145947433]Piedāvājuma nodrošinājums, tā veids un samaksas kārtība
[bookmark: _Toc74578816][bookmark: _Toc74579078][bookmark: _Toc74579498][bookmark: _Toc90480951][bookmark: _Toc90481130][bookmark: _Toc104446807][bookmark: _Toc104447015][bookmark: _Toc104447663][bookmark: _Toc111053362][bookmark: _Toc111053477][bookmark: _Toc112944825][bookmark: _Toc129445203][bookmark: _Toc129445323][bookmark: _Toc130287182][bookmark: _Toc139539166]Piedāvājuma nodrošinājums – 400 euro (četri simti euro).
[bookmark: _Toc120178309][bookmark: _Toc129445204][bookmark: _Toc129445324][bookmark: _Toc130287183][bookmark: _Toc139539167][bookmark: _Toc74578817][bookmark: _Toc74579079][bookmark: _Toc74579499][bookmark: _Toc90480952][bookmark: _Toc90481131][bookmark: _Toc104446808][bookmark: _Toc104447016][bookmark: _Toc104447664][bookmark: _Toc111053363][bookmark: _Toc111053478][bookmark: _Toc112944826]Pretendents kopā ar piedāvājumu elektroniski iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu. Pretendents piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas bankas, kredītiestādes filiāles garantijas vai Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības polises veidā (apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā piedāvājuma iesniegšanas dienā), kuras (bankas un apdrošināšanas sabiedrības) Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākušas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju atsevišķa e-dokumenta veidā ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai elektroniski iesniedz apdrošināšanas polisi par noteikto naudas summu. Apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai par visu polisē noteikto apdrošināšanas summu uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi. Piedāvājumā pievieno samaksu apliecinošu dokumentu. Ja piedāvājuma nodrošinājums netiek iesniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā. Pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos neparedz iespēju iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu kā naudas summas iemaksu Pasūtītāja kontā.
[bookmark: _Toc90480953][bookmark: _Toc90481132][bookmark: _Toc104446809][bookmark: _Toc104447017][bookmark: _Toc104447665][bookmark: _Toc111053364][bookmark: _Toc111053479][bookmark: _Toc112944827][bookmark: _Toc129445205][bookmark: _Toc129445325][bookmark: _Toc130287184][bookmark: _Toc139539168][bookmark: _Toc144308368][bookmark: _Toc167971255][bookmark: _Toc368392496][bookmark: _Toc368392546][bookmark: _Toc368566397][bookmark: _Toc503884625][bookmark: _Toc145427547][bookmark: _Toc368392497][bookmark: _Toc368392547][bookmark: _Toc368566398]Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš – seši mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
[bookmark: _Toc90480954][bookmark: _Toc90481133][bookmark: _Toc104446810][bookmark: _Toc104447018][bookmark: _Toc104447666][bookmark: _Toc111053365][bookmark: _Toc111053480][bookmark: _Toc112944828][bookmark: _Toc129445206][bookmark: _Toc129445326][bookmark: _Toc130287185][bookmark: _Toc139539169][bookmark: _Toc144308369][bookmark: _Toc167971256]Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
nolikumā noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
[bookmark: _Toc74578818][bookmark: _Toc74579080][bookmark: _Toc74579500][bookmark: _Toc90480956][bookmark: _Toc90481135][bookmark: _Toc104446812][bookmark: _Toc104447020][bookmark: _Toc104447668][bookmark: _Toc111053367][bookmark: _Toc111053482][bookmark: _Toc112944830][bookmark: _Toc129445208][bookmark: _Toc129445328][bookmark: _Toc130287187][bookmark: _Toc139539171][bookmark: _Toc144308371][bookmark: _Toc167971258]Nodrošinājuma devējs – banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam – Jūrmalas valstspilsētas administrācijai piedāvājuma nodrošinājuma summu pilnā apmērā pēc tās pirmā pieprasījuma jebkurā no šādiem gadījumiem:
pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
[bookmark: _Toc74578819][bookmark: _Toc74579081][bookmark: _Toc74579501][bookmark: _Toc90480957][bookmark: _Toc90481136][bookmark: _Toc104446813][bookmark: _Toc104447021][bookmark: _Toc104447669][bookmark: _Toc111053368][bookmark: _Toc111053483][bookmark: _Toc112944831][bookmark: _Toc129445209][bookmark: _Toc129445329][bookmark: _Toc130287188][bookmark: _Toc139539172][bookmark: _Toc144308372][bookmark: _Toc167971259]Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība, t.sk. personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieku vārdiem vai uz piegādātāju apvienības pilnvarotā pārstāvja vārda.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
[bookmark: _Toc131089969][bookmark: _Toc131090041][bookmark: _Toc145427476][bookmark: _Toc145427548]Nosacījumi Pretendenta dalībai atbilstoši PIL 9.pantam:
Pretendents (fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā) ir reģistrēts komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atbilstoši attiecīgās (izcelsmes) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām - Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas fakts tiks pārbaudīts publiskajās datubāzēs, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, iesniedzams reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai jānorāda publiski pieejams reģistrs, kur Pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
[bookmark: _Hlk124175102][bookmark: _Hlk131088358]Uz pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī šie iemesli nav konstatēti uz šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām[footnoteRef:1]. Pretendents piedāvājumā pievieno apliecinājumu saskaņā ar paraugformu Nolikuma 6.pielikumā. [1:  PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās personas:
1) personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
2) pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 
3) pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tai jāreģistrējas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai kopā ar piedāvājumu Pasūtītājam ir jāiesniedz savstarpēji noslēgtā sabiedrības līguma kopija vai vienošanās, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums līgumā noteikto saistību sekmīgai izpildei un skaidrojums par tiem personu apvienības dalībniekiem uz kuru saimnieciskajām, finansiālajām, tehniskajām un profesionālajām iespējām pretendents balstās. 
[bookmark: _Toc131089970][bookmark: _Toc131090042][bookmark: _Toc145427477][bookmark: _Toc145427549]Pretendentu atlase:
Pretendentu atlases prasības un iesniedzamie dokumenti: 
	Nr.p.k.
	Atlases prasības
	Atlases dokumenti

	2.2.1.1.
	Pretendents līguma izpildē nodrošina atbildīgo darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts par tiesībām nodarboties ar: 
•	Tiltu projektēšanu

Atbildīgajam darbu vadītājam iepirkuma līguma izpildes laikā ir jābūt Pretendenta nodarbinātajam speciālistam.
	Pretendenta informācija par tā piedāvāto speciālistu norādāma Nolikuma 2.pielikumā “Tehniskais piedāvājums”, papildus iesniedzot piesaistītā speciālista apliecinājumu pēc 2.2.pielikumā noteiktās paraugformas.
•	Ja informācija par Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikāciju (sertifikātu un darbības sfēru) nav pieejama Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno akreditētas institūcijas lēmuma vai sertifikātu kopijas, vai apliecinājumi, ka tā piedāvātais speciālists ir atbilstoši sertificēts (tiesīgs darboties) attiecīgajā jomā.
•	Ja Pretendenta piedāvātais darbu vadītājs nav Pretendenta nodarbināts, tad Pretendentam, tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, līdz līguma slēgšanas dienai speciālists kļūs par Pretendenta nodarbinātu speciālistu. 
•	Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām būvdarbu sniegšanai. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno attiecīgie dokumenti personāla kvalifikācijas atbilstības pierādīšanai.
•	Par ārvalstu speciālistiem, kuru mītnes valsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu būvdarbu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētā profesijā. Piegādātājam ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.
•	Par ārvalstu speciālistiem, kuru mītnes valsts un sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalstīs vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno apliecinājums, ka iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas līdz iepirkuma līguma slēgšanas dienai, nodrošinās speciālista pilnas kvalifikācijas atzīšanu, piemērojot vispārējo profesionālās atzīšanas sistēmu.

	2.2.1.2.
	 Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums (neto) pēdējos trīs noslēgtos pārskata gados ir ne mazāks kā 20 000 (divdesmit tūkstoši) euro gadā.

Par noslēgto pārskata gadu uzskata gadu, par kuru līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir sastādīts un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats.
Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laika periodā.

Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku apgrozījuma summai jāveido nepieciešamais apgrozījuma apmērs.
	Pretendenta iepriekšējo pārskata gadu peļņas vai zaudējumu aprēķina (PZA) formu kopijas, kas apliecina pretendenta neto apgrozījumu iepriekšējo trīs noslēgto pārskata gadu laikā. 
Pretendentam, kura darbības ilgums ir mazāks par trim gadiem, ir jāiesniedz dokumenti (PZA kopijas vai citi dokumenti) par attiecīgo tā darbības periodu.
Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno atbilstoši sagatavots, apstiprināts un attiecīgās valsts kompetentajā institūcijā izsniegts dokuments par tā iepriekšējo trīs gadu vidējo neto apgrozījumu. Ja Pretendents ir reģistrēts vēlāk, jāsniedz informāciju par neto apgrozījumu no tā reģistrācijas dienas. 
Ja Pretendents ir personu apvienība, tad dati par neto apgrozījumu sniedzami par personu apvienības dalībnieku, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās.

Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām Pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.

	2.2.1.3.
	 Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze viena vai vairāku līgumu izpildē, kuru ietvaros: 
· veikta tiltu inspekcija 10 tiltiem;
· veikta zemūdens tiltu inspekcija 2 tiltiem.

Pakalpojuma līgumiem, balstoties uz kuriem pretendents apliecina savu profesionālo pieredzi, uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi jābūt izpildītiem.
Šo prasību pretendents var izpildīt vairāku līgumu ietvaros.
	Informācija par pretendenta pieredzi iesniedzama saskaņā ar Nolikuma 4.pielikuma formu “Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi”, pielikumā pievienojot atsauksmes, pieņemšanas nodošanas aktus vai citus dokumentus, kas apliecina pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.


[bookmark: _Ref381011139][bookmark: _Toc355962369]
[bookmark: _Toc131089971][bookmark: _Toc131090043][bookmark: _Toc145427478][bookmark: _Toc145427550]Pretendents, lai apliecinātu savu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
[bookmark: _Toc131089972][bookmark: _Toc131090044][bookmark: _Toc145427479][bookmark: _Toc145427551]Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, ir jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi. Pretendentam tā piedāvājuma pielikumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā personas, uz kuru finanšu spējām pretendents balstās, uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi.
[bookmark: _Toc131089973][bookmark: _Toc131090045][bookmark: _Toc145427480][bookmark: _Toc145427552]Pretendents savas kvalifikācijas atbilstības apliecināšanai nevar balstīties uz citas personas iespējām:
[bookmark: _Toc112944858][bookmark: _Toc120178346]ja ar personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību nolikumam, iepirkuma līguma izpildei nav paredzēts slēgt vienošanos par solidāru atbildību un ja pretendents balstās citas personas finansiālajām iespējām; 
[bookmark: _Toc112944859][bookmark: _Toc120178347]ja persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikumam, nebūs iesaistīta iepirkuma īguma izpildē, sniedzot pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
[bookmark: _Toc131089974][bookmark: _Toc131090046][bookmark: _Toc145427481][bookmark: _Toc145427553]Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu, pievienojot piedāvājumam dokumentu, kas apliecina personu grupas vai personālsabiedrības nodibināšanas faktu.
[bookmark: _Toc131089975][bookmark: _Toc131090047][bookmark: _Toc145427482][bookmark: _Toc145427554]Tehniskais piedāvājums
[bookmark: _Toc368392502][bookmark: _Toc368392552][bookmark: _Toc368566403]Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar nolikuma tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām un iesniedz atbilstoši nolikuma 2.pielikumā pievienotajai tehniskā piedāvājuma paraugformai.
[bookmark: _Toc131089976][bookmark: _Toc131090048][bookmark: _Toc145427483][bookmark: _Toc145427555]Finanšu piedāvājums
[bookmark: _Toc145427556]Finanšu piedāvājumu pretendents iesniedz atbilstoši nolikuma 3.pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma paraugformai.
Piedāvājumā norāda līgumcenu euro bez pievienotās vērtības nodokļa ar precizitāti divas zīmes aiz komata.
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
[bookmark: _Toc368392503][bookmark: _Toc368392553][bookmark: _Toc368566404][bookmark: _Toc131089978][bookmark: _Toc131090050][bookmark: _Toc145427485][bookmark: _Toc145427557]Piedāvājuma izvēles kritērijs 
[bookmark: _Hlk146623695][bookmark: _Toc368392504][bookmark: _Toc368392554][bookmark: _Toc368566405][bookmark: _Hlk188622494]Komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko kopējo līgumcenu.
Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienādas zemākās kopējās līgumcenas, tad tiks izvēlēts tas pretendents, kas piedāvās ātrāko līguma izpildes laiku.
[bookmark: _Toc131089979][bookmark: _Toc131090051][bookmark: _Toc145427486][bookmark: _Toc145427558]Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi
[bookmark: _Toc368392506][bookmark: _Toc368392556][bookmark: _Toc368566407]Iepirkuma komisija PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz pretendentu nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi un vai šie izslēgšanas iemesli nav konstatējami uz šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām personām[footnoteRef:2]. [2:  PIL 42.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās personas:
1) personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība; 
2) pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām; 
3) pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību, atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām atlases prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar 3.1.punktā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
[bookmark: _Toc21509832][bookmark: _Toc131089980][bookmark: _Toc131090052][bookmark: _Toc145427487][bookmark: _Toc145427559][bookmark: _Toc368392507][bookmark: _Toc368392557][bookmark: _Toc368566408]Piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma esamības pārbaude
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību nolikuma 1.9. un 1.10. punktā noteiktajām prasībām.
Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un neizskata tā piedāvājumu nākamajos vērtēšanas posmos jebkurā no šādiem gadījumiem:
pretendents kopā ar piedāvājumu nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, vai tā iesniegtais piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikuma 1.10.punktā noteiktajām prasībām un pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma nav iesniedzis iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu;
pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma 1.9.punktā noteiktajām prasībām, ko iepirkuma komisija izvērtējusi kā būtisku trūkumu un ietekmējošu faktoru iesniegtā piedāvājuma vērtēšanai pēc būtības.
[bookmark: _Toc131089981][bookmark: _Toc131090053][bookmark: _Toc145427488][bookmark: _Toc145427560]Pretendentu atlase
Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību nolikuma 2.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents neatbilst nolikuma 2.2.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un/vai nav iesniedzis nolikuma 2.2.punktā minētos dokumentus, iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc131089982][bookmark: _Toc131090054][bookmark: _Toc145427489][bookmark: _Toc145427561][bookmark: _Toc368566410][bookmark: _Toc368392509][bookmark: _Toc368392559]Tehniskā piedāvājuma pārbaude
Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām.
Ja iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst tehniskajās specifikācijās norādītajām prasībām, tā izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc131089983][bookmark: _Toc131090055][bookmark: _Toc145427490][bookmark: _Toc145427562]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle
[bookmark: _Toc368392510][bookmark: _Toc368392560][bookmark: _Toc368566412]Pēc tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes iepirkuma komisija salīdzina un vērtē tos piedāvājumus, kas nav noraidīti tehniskā piedāvājuma pārbaudē.
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.
Iepirkuma komisija izvēlas nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, saskaņā ar nolikuma 3.1.punktā noteikto Piedāvājuma izvēles kritēriju.
Pasūtītājs attiecībā uz katru pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
Pasūtītājs attiecībā uz ārvalstī reģistrētu nolikuma 3.6.4.punktā minēto pretendentu, nosakot informācijas sniegšanas termiņu, ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas, pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kurā norādītas nolikuma 3.6.4. paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas par pretendentu, tai skaitā ziņas par šāda pretendenta patieso labuma guvēju vai ziņas par to, ka patieso labuma guvēju noskaidrot nav iespējams. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, — ar paša pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītājs pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu vai apakšuzņēmēju var iegūt arī patstāvīgi.
[bookmark: _Toc6316947][bookmark: _Toc145427563]IEPIRKUMA LĪGUMS
[bookmark: _Toc6316948][bookmark: _Toc131089985][bookmark: _Toc131090057][bookmark: _Toc145427492][bookmark: _Toc145427564]Iepirkuma līguma slēgšana
Ar iepirkuma uzvarētāju tiek slēgts iepirkuma līgums, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, nolikuma prasībām un iepirkuma līguma projektu. 
Pretendenta iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem jāizsaka piedāvājumu sagatavošanas laikā PIL noteiktajā kārtībā. Slēdzot iepirkuma līgumu, iebildumi par iepirkuma līguma nosacījumiem netiek pieņemti.
Ja izraudzītais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs to uzskata par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, iepirkumu komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstošs tehniskajām specifikācijām un kas piedāvājis otru zemāko kopējo vienības līgumcenu vai pārtrauc iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, bet tas atsakās līgumu slēgt, iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
[bookmark: _Toc131089986][bookmark: _Toc131090058][bookmark: _Toc145427493][bookmark: _Toc145427565]Personāla, apakšuzņēmēju nomaiņa un iepirkuma līguma grozījumi
Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta otrajā un trešajā daļā paredzētos nosacījumus. 
Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkumā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62.panta noteikumiem.
Līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.
[bookmark: _Toc368392514][bookmark: _Toc368392564][bookmark: _Toc368566416][bookmark: _Toc145427566]IEPIRKUMA KOMISIJAS UN PIEGĀDĀTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  
[bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc131089988][bookmark: _Toc131090060][bookmark: _Toc145427495][bookmark: _Toc145427567]Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi:
Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu, ir atbildīga par iepirkuma norisi un vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, nolikumu, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
Saskaņā ar ieinteresētā piegādātāja laikus pieprasīto papildus informāciju iepirkuma komisija to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim netiek sniegta informācija par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma komisija nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
Iepirkuma komisija ir tiesīga pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos.
Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
Ja konkrētajam iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu.
Iepirkuma komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizē sniegto informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, nosakot saprātīgu termiņu, līdz kuram jāsniedz atbilde.
Pretendentu iesniegto piedāvājumu pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai iepirkuma komisija var pieaicināt ekspertus.
Ņemot vērā to, ka attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā veiktu iepirkumu Publisko iepirkumu likuma regulējums nenosaka konkrētu rīcību piedāvājumu vērtēšanai, iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu vērtēt iesniegtos piedāvājumus analoģiski Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" 16.punktā noteiktajai kārtībai, proti pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
Iepirkuma dokumentācijas sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi un eksperti paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai ka viņi ir saistīti ar tiem PIL 25.panta pirmās, otrās daļas izpratnē.
Iepirkuma komisija trīs darbdienu laikā  informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem un norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus un visu pretendentu norādītās kopējās vienības līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.
[bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc131089989][bookmark: _Toc131090061][bookmark: _Toc145427496][bookmark: _Toc145427568]Piegādātāja tiesības un pienākumi
Piedāvājumu var iesniegt piegādātājs – persona, vai personu (piegādātāju) apvienība jebkurā to kombinācijā. Ja iepirkuma rezultātā iepirkuma komisija pieņems lēmumu par līguma slēgšanu ar apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Ieinteresētais piegādātājs ir tiesīgs laikus, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pieprasīt papildus informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi. 
Katrs piegādātājs par iepirkuma priekšmetu tiesīgs iesniegt vienu piedāvājumu. Piegādātājs pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. 
Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
Ja piegādātājs, tā darbinieks vai piegādātāja piedāvājumā norādītā persona ir piedalījusies kādā  no iepriekšējiem attiecīgā iepirkuma projekta posmiem vai iepirkuma dokumentu izstrādāšanā,  piegādātājs nav tiesīgs piedalīties nākamajos tā paša projekta posmos vai attiecīgajā iepirkumā, ja minētie apstākļi šim piegādātajam dod priekšrocības šajā iepirkumā tādejādi ierobežojot konkurenci. Ar iepirkuma projekta posmiem saprot vairākus secīgi veiktus iepirkumus, kuri nodrošina vienota galarezultāta sasniegšanu.
[bookmark: _Toc145427569]PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
6.1. Pretendentu piedāvājumos iekļautie personu dati tiks apstrādāti Jūrmalas valstspilsētas administrācijas noteiktā mērķa īstenošanai: pretendentu (fizisku personu) datu apstrāde iepirkumu procedūras administrēšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
6.2. Datu apstrādes pārzinis: Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, Jūrmalas valstspilsēta, Jomas iela 1/5,  pasts@jurmala.lv,  tālr.67093816, 67093843.
6.3. Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: personasdati@jurmala.lv, tālr.67093849;
6.4. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādēm ir atrodama www.jurmala.lv.
[bookmark: _Toc368392520][bookmark: _Toc368392570][bookmark: _Toc368566422][bookmark: _Toc145427570]PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – tehniskās specifikācijas.
2. pielikums – tehniskā piedāvājuma paraugforma.
3. pielikums – finanšu piedāvājuma paraugforma.
4. pielikums – pretendenta pieredze. 
[bookmark: _Ref367975871]5. pielikums – līguma projekts.
6. pielikums – pretendenta apliecinājums.
[bookmark: _Toc444682972][bookmark: _Toc444683125][bookmark: _Toc145427571]
1.pielikums – T1.pielikums
nolikumam
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

[bookmark: _Toc444682982][bookmark: _Toc444683135][bookmark: _Toc145427572]Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem 

1. Iepirkums paredz veikt 29 (divdesmit deviņas) Jūrmalas valstspilsētas tiltu vizuālās pārbaudes, izstrādāt divas zemūdens inspekcijas, deviņas galvenās inspekcijas, sešpadsmit vispārējās inspekcijas un četras garantijas/pieņemšanas laika inspekcijas šādiem tiltiem:

	Nr.
p.k.
	Tilti un satiksmes pārvadi

	Inspekcijas veids - galvenā inspekcija
	Inspekcijas veids - vispārējā inspekcija
	Inspekcijas veids – Pieņemšanas/Garantijas 
laika inspekcija
	Inspekcijas veids - zemūdens inspekcija

	1
	Tilts pār Vēršupīti Vilhelma Purvīša ielā
	*
	
	
	

	2
	Tilts pār Vēršupīti Brocēnu ielā
	*
	
	
	

	3
	Tilts pār Vēršupīti Pētera Pāvila ielā
	
	*
	
	

	4
	Tilts pār Vēršupīti Tirgus ielā
	*
	
	
	

	5
	Tilts pār Vēršupīti Robežu ielā
	*
	
	
	

	6
	Tilts pār Vēršupīti Puškina ielā
	*
	
	
	

	7
	Tilts ceļā uz dārziņu kooperatīvu "Slocene" (caurteka)
	
	*
	
	*

	8
	Gājēju tilts pār Vecsloceni Ventspils šosejā
	*
	
	
	

	9
	Tilts pār Hapaka grāvi Priedainē
	*
	
	
	

	10
	Tilts pār Vēršupīti Jaunķemeru ceļš
	
	*
	
	

	11
	Tilts pār Vecsloceni Dzirnavu ielā 
	
	
	*
	

	12
	Tilts pār Vecsloceni Ventspils šoseja
	
	*
	
	

	13
	Priedaines satiksmes pārvads
	*
	
	
	

	14
	Lielupes tilts
	*
	
	
	*

	15
	Dzintaru pārvads
	
	
	*
	

	16
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T3
	
	*
	
	

	17
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T9
	
	*
	
	

	18
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T8
	
	*
	
	

	19
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T7
	
	*
	
	

	20
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T6
	
	*
	
	

	21
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T5
	
	*
	
	

	22
	Tiltiņš ar metāla margām, Ķemeru parkā Tilts T1
	
	*
	
	

	23
	Tilts pār Vēršupīti G.M. Ķemera gatvē Tilts T-M
	
	*
	
	

	24
	Tilts Katedrāles ielā (50 M Pirms esošās) Tilts T12
	
	*
	
	

	25
	Mūra velve Katedrāles iela pie mājas Tilts T11
	
	*
	
	

	26
	Tilts pār Vēršupīti G.M.Ķemeru gatve T2
	
	*
	
	

	27
	Tiltiņš ar betona margām Tilts T4
	
	*
	
	

	28
	Gājēju tiltiņš Nr.1, Tūristu ielā 17, Jūrmalā, pārbūves projekts BIS-BL-684545-18141 . Projektā ir situācijas plāns.
	
	
	*
	

	29
	Gājēju tiltiņa Nr.2 , Tūristu ielā 17, Jūrmalā pārbūves projekts BIS-BL-684555-18140. Projektā ir situācijas plāns.
	
	
	*
	




· Darbu sastāvā galvenajām inspekcijām, zemūdens un garantijas/pieņemšanas inspekcijām, iekļaut mērījumus, materiālu pārbaudes un izpēti, lai sniegtu inspekcijas atzinumu par tiltu tehnisko stāvokli un drošības līmeni. Inspekcijas atzinumā jānosaka veicamie pasākumi tiltu uzturēšanas darbiem, jāsagatavo nepieciešamo remonta darbu, pastiprināšanas, atjaunošanas vai pārbūves darbu prognozējamo izmaksu tāmes.	Tiltiem, kuriem paredzēta zemūdens inspekcija upes gultnes batimetriskā uzmērīšana, batimetriskie mērījumi jāveic upes platumā un vismaz 15m attālumā no tilta ass uz augšteces un lejteces pusēm, rūpīgi uzmērot arī gultni ap starpbalstiem. Batimetriskā uzmērījuma digitālā faila formātu saskaņot ar Pasūtītāju. Veicot zemūdens apsekošanas darbus, jāparedz arī nesošo konstrukciju (balstu, pāļu) apsekošanu zemūdens daļā, t.sk. jāpievērš uzmanība arī gultnes pārbaudei pie balstiem.

2. Veicamie pasākumi:

2.1. Arhīva un citas pasūtītāja rīcībā esošās tehniskās dokumentācijas apkopošana un analīze;
2.2. Bojājumu apraksts, ietverot to apjomu un ietekmes novērtējumu pa elementiem;
2.3. Materiālu kvalitātes izpētes rezultāti un iegūto rezultātu skaidrojums;
2.4. Tiltu nestspējas aprēķins, ņemot vērā konstatētos bojājumus, 
2.5. Trīs iespējamo remontdarbu, un/vai būvdarbu (pēc nepieciešamības) tāmju sastādīšana (nepieciešamā, vidējā, maksimālā), izpildshēmu un rekomendāciju sagatavošana;
2.6. Konstrukciju atlikušā kalpošanas laika un vērtības novērtējums;
2.7. Defektu identificēšana un fotogrāfiska dokumentēšana ar rakstiskiem komentāriem pie katra fotoattēla;
2.8. Noteikt galveno tilta konstrukciju bojājumus un defektus, kas var ietekmēt būves nestspēju, satiksmes drošību vai caurlaidspēju trīs gadu laikā, kā arī defektus, kas attīstoties var palielināt tilta uzturēšanas izdevumus;
2.9. Sagatavot slēdzienu par konstrukcijas tehnisko stāvokli un atbilstību spēkā esošo normatīvo slodžu uzņemšanai.

3. Rezultāts:
	
   Pretendentam galveno inspekciju un garantijas inspekciju rezultātā iegūtie dati un informācija par priekšlikumiem tiltu tehniskā stāvokļa uzlabošanai jānoformē tehniskās atskaites veidā atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.384 ”Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21”, LVS 190-11:2009, Tilta specifikācijas 2020, Tiltu inspekcijas rokasgrāmatu, iekļaujot informāciju par atlikušo būvju vērtību, ilgmūžības novērtējumu, rekomendācijas par tilta ekspluatācijas ierobežojumiem, ja tādi pastāv, un nepieciešamo atjaunošanas vai pārbūves darbu aprakstu un slēdzienu par tiltu tehnisko stāvokli.
    Tehnisko atskaišu pielikumos jāpievieno nepieciešamo atjaunošanas vai pārbūves remontdarbu indikatīvo izmaksu tāmes un izpildshēmas.
    Papildus, atbilstoši Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" apstiprinātajām formām, iekļaut inspekciju atskaitēs šādu informāciju:













Pašvaldības ____ grupas ceļa/ielas __ ___________________
(pilsēta/apdzīvota vieta)
__________________________________________________
(nosaukums)

	Raksturojošie parametri
	Adrese (km)
	no
	

	
	
	līdz
	

	
	Seguma veids
	

	
	Garums (km)
	

	
	Ielas brauktuves laukums (m2)
	

	Tilti un satiksmes pārvadi
	Tilta nosaukums
	

	
	Adrese
	km
	

	
	
	ģeogrāfiskās koordinātas
	

	
	Garums (m)
	

	
	Brauktuves laukums (m2)
	

	
	Divlīmeņu nobrauktuvju brauktuves laukums (m2)
	

	
	Konstrukcijas materiāls
	

	
	Šķēršļa nosaukums
	

	
	Slodzes ierobežojums (t)
	

	
	Paredzēts ir tikai gājējiem (Jā/Nē)
	

	
Īpašuma kadastra numurs
	



Pielikumā jāpievieno novietojums kartē uz vienas A4 lapas

4. Darbu sastāvā vispārējām inspekcijām iegūtie dati un informācija par priekšlikumiem tiltu tehniskā stāvokļa uzlabošanai jānoformē tehniskās atskaites veidā atbilstoši zemāk redzamajai atskaites tabulai, kā arī jāveic tilta fotofiksācijas, fiksējot tiltus un to bojājumus. 




	 
	 
	Brauktuve
	Laidums
	Balsti
	Pieejas
	Apsekoja
	 
	
	

	
	
	
	
	Krasta
	Vidus
	
	
	
	
	

	Nr.p.k.
	Īpašnieks
	Ceļa indekss, šķērslis
	Km, 
	Sega
	Deformācijas šuve
	Barjeras, bortakmeņi
	Ietves
	Margas
	Hidroizolācija
	Brauktuves plātne
	Malējās sijas
	Vidējās sijas
	Tilta mehānismi
	Mehānismi
	Velves
	Balstīklas
	Uzkalas
	Balstu ķermenis
	Uzkalas
	Balstu ķermenis
	Pārejas plātnes
	Konusi
	Ūdens novade
	Vārds Uzvārds
	Datums
	Piezīmes
	Piezīmes
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	xxx
	Iela, upe
	
	2
	1)
3
	1
	2)
3
	1
	3)
3
	4)
3
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	5)
3
	6)
3
	2
	6)
3
	2
	-
	8)
3
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Tilta, pārvada nosaukums


Jānovērš sekojošais:
1) Iztecējusi mastika no deformācijas šuves; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
2) Atdalās ietves pārklājums, drūp betons; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
3) Ūdens caursūkšanās caur plātni; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
4) Ūdens caursūkšanās caur plātni, korozijas plaisas; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
5) Ūdens caursūkšanās, drūp uzkalas betons; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
6) Paskalojumi zem krasta balsta; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
7) ŪL mainīgajā zonā drūp pāļa betons, korodē stiegrojums; (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
8) Tiltam nedarbojas ūdens atvades sistēma, bojātas tiek laiduma un balstu konstrukcijas. (fotofiksācija pielikums Nr.  ___)
Bojājumu pakāpes novērtējums
0-defektu nav;
1 – niecīgs bojājums vai defekts, kad nav nepieciešami remonta darbi nākamo 10 gadu laikā;
2 - Vidējs vai mazs bojājums vai defekts – nepieciešami remonta darbi nākas 4 – 10 gadu laikā;
3 – Nopietns bojājums vai defekts – nepieciešami remonta darbi nākamo 1 – 3 gadu laikā;
4 – kritisks bojājums vai defekts – nepieciešami remonta darbi 0 – ½ gadu laikā.
5. Rezultāts - aizpildīta un parakstīta Vispārējās inspekcijas tehniskā atskaite augstākminētās tabulas formā un fotofiksācijas.
6. Tiltu inspekcijas atskaites (gan galvenās, gan vispārējās, gan garantijas inspekcijas) jāiesniedz pasūtītājam atsevišķi par katru tiltu vienā eksemplārā, iešūtas cietos vākos un elektroniskā datu nesējā, tajā skaitā indikatīvo izmaksu tāmes Excel formātā (tāmes vajag tikai galvenajām tiltu inspekcijām).
7. Saskaņā ar 2.pielikumu - Tehniskais piedāvājums - pretendenta uzņēmumā nodarbinātam(tiem) vai pieaicinātam(tiem) speciālistam(tiem) jābūt sertificētiem atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, vai atbilstoši attiecīgo ārvalstu normatīvo aktu prasībām par tiesībām nodarboties ar tiltu un satiksmes pārvadu konstrukciju tehnisko apsekošanu, pievienojot piesaistīto speciālistu apliecinājumus par piekrišanu veikt iepirkumā norādītos darbus, ja pretendents saņems līguma slēgšanas tiesības.
8. Darbu izpildes termiņš – ne ilgāk kā astoņu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
Tehnisko specifikāciju aktualizācijas datums – 2026. gada 5. jūnijs.
































.pielikums – Tehniskais piedāvājums
2.pielikums
nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem 


	
(pretendenta nosaukums)
adrese 	
reģistrācijas Nr. 	
bankas rekvizīti 	
1. Piedāvājam sniegt pakalpojumu – kārtējās tiltu inspekcijas 29 (divdesmit deviņas) Jūrmalas valstspilsētas tiltiem, tajā skaitā 2 (divas) zemūdens, 9 (deviņas) galvenās inspekcijas, 16 (sešpadsmit) vispārējās inspekcijas un 4 (četras) garantijas laika inspekcijas atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajām specifikācijām.
2. Pretendenta un tā piedāvāto apakšuzņēmēju[footnoteRef:3] paredzamais darbu apjoms: [3:  Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami ar pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma izpildei neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam - attiecīgi pretendents norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus.] 


	Nr.
	Uzņēmēja nosaukums, reģ.nr., adrese, kontaktinformācija
	Veicamo darbu nosaukumi
	Veicamo darbu apjoms, EUR 
(bez PVN)
	Uzņēmums atbilst mikrouzņēmuma, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4] [4:  (prasība neattiecas uz apakšuzņēmējiem)
Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums un kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mikro vai mazais uzņēmums un kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro
] 

(norādīt atbilstošo uzņēmuma formu)

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	(galvenais darbu sniedzējs/uzņēmējs)
	
	
	

	2.
	(apakšuzņēmējs)
	
	
	x

	3.
	…
	
	
	x


Iesniedzama informācija par katru apakšuzņēmēju uz kura iespējām pretendents balstās un/vai kuram nododamo darbu apjoms vienāds vai lielāks par 10 000.00 euro, kā arī katra šāda apakšuzņēmēja, apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (2.1. pielikumā) par gatavību veikt tam nododamo līguma daļu/darbu apjoma izpildi.
3. Informācija par pretendenta piedāvāto atbildīgo darbu vadītāju:

	Vārds, uzvārds
	Sertificēšanas
joma
	Sertifikāta Nr.
	Sertificēšanas institūcijas nosaukums
	Interneta vietne sertifikāta informācijas pārbaudei

	
	Tiltu projektēšana
	
	
	


4. Apliecinām, ka: 
4.1. mūsu rīcībā ir kvalificēts (apmācīts pielietot atbilstošas darbu metodes un lietot paredzētos profesionālos materiālus, līdzekļus un aprīkojumu) iesaistītais personāls ar nepieciešamo pieredzi;
4.2. pakalpojuma izpildes termiņš ir ____ nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža[footnoteRef:5] (ne ilgāk kā astoņu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas); [5:  Ja pretendents nav skaidri norādījis 4.2.apakšpunktā prasīto termiņu, tiek pieņemts, ka pakalpojuma izpildes termiņš ir astoņu nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas] 

4.3. galvenās inspekcijas un vispārējās inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem tiks veiktas saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām;
4.4. piekrītam uzaicinājuma pielikumā pievienotā līguma projekta (4. pielikums) nosacījumiem un apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā noslēgt līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu.

Pielikumā: 
2.1.pielikums – Apakšuzņēmēju apliecinājums.
2.2. pielikums – Speciālista apliecinājums.

_________________________________ 		   __________	              ___________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)		    (paraksts)		(vārds, uzvārds)
____________________________	
  (dokumenta aizpildīšanas datums)






2.1. pielikums



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem 



Ar šo _________________(apakšuzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) apliecina, ka ir informēts, ka _____________________(uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas organizētajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/44 “Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības apņemos nodrošināt zemāk uzskaitīto darbu izpildi:
1)___________________
2)___________________


__________________________________                ________                    _____________
(uzņēmuma pārstāvja ieņemamais amats) 	(paraksts)		(vārds uzvārds)

_____________________________
(dokumenta aizpildīšanas datums)


	2.2.pielikums

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem


Es, _____________ (vārds, uzvārds, sertificēšanas joma un sertifikāta numurs), apliecinu, ka esmu informēts, ka _______________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) (turpmāk – Pretendents) piedalās Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludinātajā iepirkumā ar ID Nr. JVA 2026/44 “Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem” un gadījumā, ja Pretendentam šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apņemos strādāt Līguma izpildē kā __________________ (speciālista pozīcija līguma izpildē). 


Esmu Pretendenta vai pieaicinātā apakšuzņēmēja ________________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs) pārstāvis, kas nodarbināts uz _______________________________________________________________ pamata.
(darba līguma/uzņēmuma līguma/pakalpojuma līguma) – aizpildīt vajadzīgo*

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, ko nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

*sadaļu aizpilda pēc fakta vai nepieciešamības gadījumā no apliecinājuma dzēš.



_________________________			________________________________                                   
             (datums)                                                          (paraksts,  paraksta atšifrējums)	





[bookmark: _Toc145427573]3.pielikums – finanšu piedāvājums
3.pielikums
nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem


Finanšu piedāvājums, Microsoft Excel formātā, publicēts www.eis.gov.lv pie attiecīgā iepirkuma.
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4.pielikums
nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PROFESIONĀLO PIEREDZI IEPRIEKŠĒJO 3 (TRĪS) GADU LAIKĀ

Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem

Pretendents ir veicis nolikuma 2.2.1.3 apakšpunktā noteiktajai atlases prasībai atbilstošus darbus*:
	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums, kontakttālrunis

	Līguma, saskaņā ar ko darbi veikti, noslēgšanas datums, numurs
	Objekta nosaukums, objekta atrašanās vieta (-s)

	Veikto darbu apraksts 
(tiltu skaits, kuriem veikta inspekcija, un norāde par veikto inspekciju veidiem, tajā skaitā zemūdens tiltu inspekcijas)

	Darbu izpildes laiks (uzrādīt konkrēto izpildes gadu)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	*- Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēju pieredzi, tad tabulā jāsniedz informācija arī par apakšuzņēmējiem.

Pielikumā pievienot dokumentu kopijas, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu un pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.

_____________________________        	   ______________          	  _____________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)             (paraksts)	                (vārds,uzvārds)

    _________________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)		






[bookmark: _Toc145427574]4.pielikums – Līguma projekts
[bookmark: _Hlk170817008]5.pielikums
nolikumam

(PROJEKTS)
PAKALPOJUMU LĪGUMS

[bookmark: _Hlk173749915]Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā
droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Jūrmalas valstspilsētas administrācija, reģistrācijas Nr. 90000056357, (turpmāk – Pasūtītājs) kuras vārdā saskaņā ar Jūrmalas domes 2023. gada 25. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 8 “Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības nolikums” un Jūrmalas domes 2021. gada 16. decembra nolikumu Nr. 31 “Jūrmalas valstspilsētas administrācijas nolikums” rīkojas Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības izpilddirektors _____________, no vienas puses, un
_______________, reģistrācijas Nr. ___________, (turpmāk – Izpildītājs) kuras vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas tās __________ ______________, no otras puses, turpmāk katrs atsevišķi vai abi kopā saukti arī Puse/-es,
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma ar identifikācijas Nr. JVA 2026/44 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt pakalpojumu –  veikt kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem (turpmāk – Darbi) Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, 1. pielikumu – Tehniskajām specifikācijām, 2. pielikumu – Tehnisko piedāvājumu un 3. pielikumu – Finanšu piedāvājumu.
1.2. Izpildītājs apņemas veikt Darbus 8 (astoņu) nedēļu laikā no Līguma noslēgšanas brīža.
[bookmark: _Toc421106368]
2. Izpildītāja saistības
2.1. Izpildītājs apņemas:
2.1.1. veikt Darbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1. pielikums); 
2.1.2. iesniegt Pasūtītājam inspekciju atskaites, kas noformētas atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumiem Nr. 384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā papīra formātā, pievienojot pilnu dokumentāciju zibatmiņas elektroniskā veidā;
2.1.3. izpildītos Darbus pirms nodošanas saskaņot un pēc pabeigšanas iesniegt Līguma 11.1.1. apakšpunktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim;
2.1.4. izpildot Darbus, ievērot visas Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības;
2.1.5. nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;
2.1.6. jebkurā laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Darbu gaitu;
2.1.7. pieprasīt no Pasūtītāja visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama kvalitatīvai Darbu izpildei Līgumā noteiktajā termiņā un apjomā;
2.1.8. nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt dokumentus un informāciju, kas apliecina minēto prasību izpildi;
2.1.9. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu nodot Darbus Pasūtītājam.
2.2. [bookmark: _Hlk173749481][bookmark: _Toc421106370]Izpildītājam nav tiesības Darbu izpildi vai to daļu nodot izpildei trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
2.3. Izpildītājs nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski paziņo Pasūtītājam par objektīviem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Piegādātāja, ko viņš nevarēja paredzēt un novērst, un kavē Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, un saskaņo ar Pasūtītāju tālāko rīcību, tai skaitā var pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu. Ja šāds paziņojums nav saņemts šajā punktā norādītajā termiņā, tad Izpildītājam nav tiesību uz termiņa pagarinājumu.
3. Pasūtītāja saistības
3.1. Pasūtītājs apņemas:
3.1.1. izsniegt Izpildītājam visu Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Darbu veikšanai;
3.1.2. ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu pieņemt Darbus, ja tie atbilst Līguma noteikumiem;
3.1.3. veikt Līgumā paredzētos maksājumus.
3.2. Pasūtītājam ir tiesības dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu.

4. Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība
4.1. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu,  ko paraksta abas Puses.
4.2. No Pasūtītāja puses Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības Izpilddirektors. 
4.3. Izpildītājs Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu var sagatavot un parakstīt elektroniski, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības, ietverot atsauci uz Līgumu un nosūtot Pasūtītājam uz tā oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) _DEFAULT@90000056357.
4.4. Ja Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas izvirza pamatotas pretenzijas par Darbu kvalitāti, tad Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, un Izpildītājam nekavējoties ir jānovērš pieļautās kļūdas un neprecizitātes.

5. Līgumcena un norēķinu kārtība
5.1. Par savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītiem Līgumā noteiktajiem Darbiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (3. pielikums) _______ EUR (_______ euro, ___ centi) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 
5.2. Pasūtītājs veic samaksu par Darbu izpildi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. 
5.3. Līgumcenā ietverti visi nodokļi, izņemot PVN, un nodevas, kā arī visi iespējamie Izpildītāja izdevumi, kas nepieciešami Izpildītāja saistību izpildei Līguma ietvaros. PVN samaksa tiek veikta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.4. [bookmark: _Hlk184722198]Izpildītājs rēķinus sagatavo strukturētā elektroniskā formātā (e-rēķins) atbilstoši Eiropas Savienības standartam LVS EN 16931-1:2017, rēķinā ietverot atsauci uz Līgumu, un nosūta Pasūtītājam uz tā oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses) apakšadresi EINVOICE@90000056357 (XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF datni), vai izmantojot Unifiedpost e-rēķinu platformu. Pasūtītājam nav pienākums maksāt rēķinus, kas nav iesniegti saskaņā ar šajā apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem.
5.5. Samaksa tiek veikta ar bankas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Par maksājumu veikšanas dienu uzskatāms datums, kad bankā iesniegts attiecīgs maksājuma uzdevums (bankas atzīme).

6. Līgumsaistību nodrošinājums
Izpildītājam jānodrošina atbildīgā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, sākot no Darbu uzsākšanas līdz Darbu pabeigšanai atbilstoši Ministru kabineta  2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas faktu apliecinošo dokumentu kopijas, ja šos dokumentus Izpildītājs jau nav iesniedzis savā piedāvājumā iepirkumam, uzrādot oriģinālus.
7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju iepirkumā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt lūgtās izmaiņas, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteiktos ierobežojumus, ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, un par to rakstiski informē Izpildītāju.
8. Fizisku personu datu apstrādes noteikumi
8.1. Puses patstāvīgi  kā atsevišķi pārziņi nodrošina to darbības atbilstību normatīvo aktu prasībām un nodrošina, ka Līguma izpildes ietvaros apstrādātajiem fiziskas personas datiem (turpmāk – personas dati) var piekļūt tikai tie darbinieki, kuri ir iesaistīti Līguma izpildē. Puses nekavējoties paziņo otrai Pusei informāciju saistībā ar iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem, ja tas var ietekmēt arī otru Pusi, kā arī sadarbojas, savstarpēji apmainoties ar informāciju, kas var palīdzēt izmeklēt vai ziņot par iespējamiem personas datu aizsardzības pārkāpumiem.
8.2. Puses vienojas, ka Līguma izpildes ietvaros var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar personas datiem, piemēram, Pušu pārstāvju vai kontaktpersonu informāciju. Otrai Pusei personas dati tiek nodoti Līguma ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi.
8.3. Puses vienojas, ka vispārējais atbildības sadalījuma princips Pušu starpā attiecībā uz jebkādiem uzliktiem administratīvajiem sodiem vai personas datu subjektu prasībām saskaņā ar Līguma nosacījumiem ir balstīts uz principu, kur katra attiecīgā Puse pilda savus normatīvajos aktos un Līgumā noteiktos pienākumus. Tādējādi visus piemērotos administratīvos sodus vai pieprasītos zaudējumus sedz tā Puse, kura nav pildījusi savus noteiktos pienākumus.
8.4. Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Pasūtītāja Personas datu aizsardzības politiku, kas pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/personas-datu-aizsardzibas-politika, kā arī ir informēts, ka šī politika var tikt vienpusēji mainīta no Pasūtītāja puses.
9. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība
9.1. Izpildītājs atbild par izpildīto Darbu atbilstību visām Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktām tehniskām, sanitārām, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citām prasībām.
9.2. [bookmark: _Hlk173748727]Katra Puse saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteikto ir atbildīga par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Par nodarītajiem zaudējumiem materiāli ir atbildīga tā Puse, kuras darbības vai bezdarbības dēļ šie zaudējumi radušies, un tai minētie zaudējumi, kas radušies otrai Pusei vai trešajām personām, jāatlīdzina 20 (divdesmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas.
9.3. Risku par Līgumā neparedzētām piegādēm un darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kas nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, un kas izriet no Līguma priekšmeta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.
9.4. Ja Izpildītājs nepienācīgi pilda Līgumā paredzētās saistības, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līgumā noteiktās kopējās līgumcenas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kopējās līgumcenas. 
9.5. Ja Izpildītājs kavē Līgumam atbilstošu Darbu izpildi, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no attiecīgo Darbu summas par katru pārkāpuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no attiecīgo Darbu summas. 
9.6. Jebkura maksājuma, kas izriet no Līguma, samaksas kavējuma gadījumā samaksu nesaņēmusī Puse ir tiesīga piemērot otrai Pusei nokavējuma procentus 1 % (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentus) no kavētā maksājuma summas.
9.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pienācīgas izpildes. Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemēroto līgumsodu ieturēt no savstarpējiem norēķiniem.
9.8. Ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā, Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai to atbilstību Līguma noteikumiem vai Izpildītājs atsakās vai vilcina nepilnību novēršanu vairāk kā par 5 (piecām) darbdienām (vai citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos Darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līguma saistību izpildes.
9.9. [bookmark: _Hlk171952453][bookmark: _Hlk173748989]Puses savlaicīgi apmainās ar jebkuru dokumentāciju un informāciju, kas ir nepieciešama Līguma izpildei, kā arī nekavējoties, bet ne ilgāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, ziņo viena otrai par apstākļiem Līguma darbības laikā, kas var ietekmēt un/vai aizkavēt Līgumā noteiktos izpildes termiņus, pasliktināt izpildes kvalitāti vai kā citādi negatīvi ietekmēt Līgumā noteikto saistību izpildi, kā arī par nepieciešamām darbībām apstākļu novēršanai.
9.10. Puses ne Līguma izpildes laikā, ne pēc Līguma izbeigšanas nedrīkst izpaust otras Puses konfidenciālo informāciju, kas Pusei kļuvusi zināma sakarā ar Līguma izpildi, izņemot, ja šāda informācijas izpaušana notiek ar otras Puses piekrišanu vai atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam pienākumam. Konfidenciālās informācijas neizpaušanas saistības ir spēkā neierobežotu laiku, neskatoties uz Līguma izbeigšanu.
9.11. Visus ar Līgumu saistītos strīdus un domstarpības Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, strīdus jautājumi tiek izskatīti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. Līguma darbības laiks, grozīšanas un izbeigšanas kārtība
10.1. [bookmark: _Hlk173749023]Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei vai tā izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā.
10.2. Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm vienojoties rakstveidā, saskaņā ar Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, neatlīdzinot Izpildītājam nekādus zaudējumus, nosūtot par to Izpildītājam rakstisku paziņojumu, kurā norāda izbeigšanas dienu, šādos gadījumos:
10.3.1. Izpildītājs nepienācīgi pilda savas Līgumā noteiktās saistības;
10.3.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums pēc Pasūtītāja viedokļa var būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
10.3.3. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāja spēju izpildīt saistības saskaņā ar Līgumu;
10.3.4. ir uzsākts Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas process;
10.3.5. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam (tai skaitā tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tās valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība) ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.3.6. ja Pasūtītājs konstatē, ka Līguma izpildē izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi, vai Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā neiesniedz dokumentus un informāciju, kas apliecina Līguma izpildē izmantoto preču un pakalpojumu izcelsmi.
10.4. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar 10.3. punktu vai Izpildītājs vienpusēji atkāpjas un izbeidz Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes (izņemot Līguma 10.5. punktā noteiktajā gadījumā), Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos un netiešos zaudējumus, kā arī Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma 5.1. punktā norādītās kopējās līgumcenas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam tikai par tiem Darbiem, kas atbilst Līguma noteikumiem.
10.5. [bookmark: _Hlk173749336]Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties un izbeigt Līgumu pirms tajā noteikto saistību izpildes, par to 10 (desmit) darbdienas iepriekš rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu vismaz 20 (divdesmit) darbdienas un Pasūtītājs norēķinu nav veicis 10 (desmit) darbdienu laikā no Izpildītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas Pasūtītājam.
10.6. Neviena no Pusēm neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja tas noticis tādu apstākļu dēļ, ko nav bijis iespējams paredzēt un novērst, t.i., nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, piemēram, ugunsgrēks, dabas katastrofas, sociālie konflikti, kara darbība, valsts varas un pārvaldes institūciju darbība, kā arī jaunu normatīvo aktu ieviešana, kas ierobežo vai aizliedz Līgumā paredzēto darbību. 
10.7. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādu apstākļu iestāšanos un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu pagarinājumu. Paziņojumam pēc iespējas ir jāpievieno kompetentas iestādes izziņa, kas apstiprina nepārvaramās varas apstākļu esamību. Šādā gadījumā Puses savstarpēji vienojas par Līgumā noteikto termiņu pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu. 
10.8. Izpildītājs 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad izmaiņas stājušās spēkā, rakstiski informē Pasūtītāju par izmaiņām Līgumā norādītajos Izpildītāja rekvizītos.
10.9. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu saistību pārņēmējiem.
11. [bookmark: _Toc421106375]Citi noteikumi
11.1. [bookmark: _Hlk173749583][bookmark: _Hlk171591069]Lai nodrošinātu Līguma izpildi, Puses nozīmē savus pārstāvjus, kuru pienākums ir koordinēt Līguma izpildi un nodrošināt savlaicīgu informācijas apmaiņu:
11.1.1. [bookmark: _Hlk173749608]Pasūtītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________;
11.1.2. Izpildītāja pārstāvis: ________ _________, tālr. _________, e-pasts: ___________.
11.2. [bookmark: _Hlk173749616]Puses elektroniskajā saziņā un elektronisko dokumentu apritē primāri izmanto Pušu oficiālās elektroniskās adreses (e-adreses), izņemot Līgumā noteikto informācijas apriti starp Pušu kontaktpersonām.
11.3. Visos jautājumos, kas nav regulēti Līgumā, Puses vadās no spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
11.4. Ja rodas pretrunas starp iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja iesniegtā piedāvājuma dokumentiem, noteicošais ir iepirkuma dokumentos noteiktais.
11.5. [bookmark: _Hlk173749634]Ja kāds no Līguma noteikumiem nevar tikt izpildīts vai zaudē spēku, tad tas neietekmē citus Līguma noteikumus, ciktāl tie nav nesaraujami saistīti.
11.6. Pasūtītājs informē Izpildītāju par kārtību, kādā atbilstoši Trauksmes celšanas likumam Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā darbojas iekšējā trauksmes celšanas sistēma, un tā ir pieejama Pasūtītāja tīmekļa vietnē https://www.jurmala.lv/lv/trauksmes-celsana. 
11.7. Līgums ir sagatavots latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā uz __ (_______) lapām un pielikumiem, parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu 
11.8. Līgumam kā neatņemamas sastāvdaļas pievienoti šādi pielikumi:
1. pielikums – Tehniskās specifikācijas uz __ (_______)lapām;
2. pielikums – Tehniskais piedāvājums uz __ (_______) lapām;
3. pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (_______) lapām.

12. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs:

	Izpildītājs:

	Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Nod. maks. reģ. Nr. 90000056357
Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Konta Nr. LV84PARX0002484572001
Akciju sabiedrība “Citadele banka”
Kods: PARXLV22
E-pasts: pasts@jurmala.lv
	

	[bookmark: _Hlk173749853]
(paraksts*)
Vārds, uzvārds

	
(paraksts*)
Vārds, uzvārds




*Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

[bookmark: _Toc145427575]	5.pielikums – Pieredzes apliecinājuma veidlapa

[bookmark: _Toc145427576]	6.pielikums – Pretendenta apliecinājums
6.pielikums
nolikumam

Pretendenta apliecinājums

Kārtējās tiltu inspekcijas Jūrmalas valstspilsētas tiltiem


0. Ar šo apliecinu, ka uz Pretendentu_______________(nosaukums, reģ.nr.) (turpmāk – Pretendents) neattiecas[footnoteRef:6] Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktos noteiktie izslēgšanas nosacījumi. [6:  Ja uz pretendentu attiecas kāds no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, pretendents to norāda šajā apliecinājumā un iesniedz skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43.panta noteikumiem.  ] 


Par ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu (tajā skaitā par personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme, pretendenta valdes vai padomes locekli pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli) Pretendentam jāiesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņa vai cits dokuments, kas apliecina izslēgšanas iemesla neesamību.

0. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas izsludināto iepirkuma procedūru ar ID Nr. JVA 2026/44, sniedzu apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu. Pretendents apliecina, ka:
0. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
0. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
0. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/as.
0. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:7] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [7:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

3. cenām;
3. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu; vai:
3. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
3. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko atteicas šis iepirkums.
0. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
0. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
________________________________               	_____________        _________
(Pretendenta pārstāvja ieņemamais amats)                         (paraksts)             (vārds, uzvārds)
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