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[bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc482104108][bookmark: _Toc482104109][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]Iepirkuma identifikācijas numurs un Pasūtītājs 
1.1.Iepirkuma identifikācijas numurs ir JNP 2026/91
1.2.Informācija par Pasūtītāju:
	Pasūtītāja nosaukums
	Jēkabpils novada pašvaldība

	Adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777, +371 652 07304

	Elektroniskā  pasta adrese:
Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu:
	pasts@jekabpils.lv

iepirkumi@jekabpils.lv 

	Kontaktpersonas 
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu- 
Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas vadītājs Ainārs Skromāns, tālrunis: +371 29359849;
Jautājumos par Konkursa nolikumu - Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas jurists (iepirkumu speciālists)  Sintija Beinaroviča, tālrunis +371 27888547.

	Iepirkuma komisija
	Iepirkumu veic ar Jēkabpils novada domes 23.12.2025. lēmumu Nr.827 (protokols Nr.24, 15.§), Jēkabpils novada domes 27.05.2026 lēmumu Nr.336 (protokols Nr.11, 13.punkts) izveidotā Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).


2. Iepirkuma nolikums 
[bookmark: _Toc482104110]2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/16596 sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
2.2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177679.
2.3. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177679.
2.4. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/177679 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.
3. Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
3.1. Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks; viena veida pakalpojuma sniegšana:
	[bookmark: _Hlk132876292]Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	
CPV kodi
	Izpildes termiņš

	[bookmark: _Hlk148705788]Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”
	[bookmark: _Hlk73699824]Galvenais: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana)
Papildus: 71248000-8 (Projekta un dokumentu uzraudzība).
	Projekta izstrāde 6 (seši) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
Autoruzraudzība līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.


3.2. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts    nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”. 
3.3. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam saskaņā ar nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, kas kopsummā ieguvis augstāko punktu skaitu.
3.4. Iepirkuma priekšmets sastāv no diviem līguma priekšmetiem:
3.4.1. projektēšana saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” iekļautā Projektēšanas uzdevuma prasībām (turpmāk – Projektēšana);
3.4.2. projekta īstenošanas autoruzraudzība saskaņā ar nolikuma 3.pielikumā “Tehniskā specifikācija” ietverto “Darba uzdevums autoruzraudzības veikšanai” un Ministru kabineta 2014. gada 19.augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk – Autoruzraudzība).
[bookmark: _Toc482104111]3.6. Projekta autoruzraudzība tiks realizēta tikai gadījumā, ja Pasūtītājs noslēgs būvdarbu līgumu un uzsāks objekta būvdarbus. Ja Pasūtītājs nenoslēdz būvdarbu līgumu, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu par iepirkuma līguma daļu “Autoruzraudzība”, neuzņemoties nekādas saistības pret Pretendentu par iespējamām kompensācijām, zaudējumu segšanu u.tml.
3.7. Nav atļauts iesniegt piedāvājumu  par nepilnu iepirkuma priekšmeta daļas apjomu, vai piedāvājuma variantus. Šādus piedāvājumus komisija noraidīs. Katra iepirkuma priekšmeta daļa ir atsevišķs iepirkuma priekšmets. 
[bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112]4. Pretendents
4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
4.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk –  Pretendents);
4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms euro no līgumcenas un darbi no Tehniskās specifikācijas) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta, kārtība un derīguma termiņš
5.1. [bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc482104113] Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi” un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
5.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.3. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
5.5. Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.6. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
5.7. Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.8. [bookmark: _Hlk132819914]Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/177679 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums. Atvēršanas protokols būs publiski pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS).
6. [bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
6.1. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943] Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
6.2.  Piedāvājumā jāiekļauj:
6.2.1. Atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
6.2.1.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
6.2.1.2. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts “Pieteikums” (ar iekļautu 1.pielikuma 1.pielikumu “Apliecinājums par objekta apsekošanu” (skatīt sadaļā “Prasības”);
6.2.2. Pretendentu atlases dokumenti:   
6.2.2.1. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 9.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
6.2.2.2. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.2.punktā noteiktajam aizpildīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.1.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti, kā arī atbilstoši 1.6.punktā noteiktajam aizpildīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2.pielikuma “Kvalifikācija” 1.5.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti.
6.2.2.3. jāsniedz informācija par piedāvāto personālu atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.punkta 2.1.1. - 2.1.7.apakšpunktu prasībām;
6.2.2.4. Atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 3.punkta prasībām aizpildīts “Apakšuzņēmēju saraksts” (ja attiecināms).
6.2.3. Tehniskais piedāvājums:
6.2.3.1. atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 6.8.punktam parakstīts 3.pielikums “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” (skatīt sadaļā “Prasības”).
6.3. [bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc482104115]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000 EUR vai lielāka. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. EVIPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. EVIPD pieejams Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ietvertajā rīkā: http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli”, IV daļa “Atlases kritēriji”, VI daļa “Noslēguma apliecinājumi”. Apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”. Savukārt personām, uz kuru spējām Pretendents balstās, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda IV daļā “Atlases kritēriji” informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem Pretendents uz konkrēto personu ir balstījies. Piegādātāju apvienība par katru tās dalībnieku iesniedz atsevišķu EVIPD veidlapu. Pretendentam EVIPD ir jānorāda arī, vai uz Pretendentu un PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām nav attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas noteikumi ir iekļauti valsts tiesību normās paredzētajos izslēgšanas iemeslos EVIPD sagataves III daļas „Izslēgšanas iemesli” D sadaļā.
6.4. [bookmark: _Hlk509394194] Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
6.5.  Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
6.6.  Piedāvājumā vai pēc Iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu (Publisko iepirkumu likuma 38. panta astotā daļa).
6.7.  Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
6.8.  Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
6.9.  Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
6.10. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.11. Dokumentu neiesniegšana rezultējas ar pretendenta izslēgšanu.
7. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
7.1. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116] Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
7.2.  Piedāvātā līgumcena bez PVN tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums”.
7.3. [bookmark: _Hlk509394261] Piedāvātā līgumcena (projektēšana kopā ar autoruzraudzību) no nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
7.4.  Piedāvājuma cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
8. Apakšuzņēmēji
8.1. [bookmark: _Toc482104117][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693] Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē.
8.2. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
8.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
8.3.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19.punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
8.3.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19.punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62.pantā noteikto.
8.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 4.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz pakalpojumā iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
9. Cita informācija
9.1.  Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
9.2.  Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
9.3.  Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
9.4.  Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
9.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
9.4.2. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
9.5.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
10. [bookmark: _Toc482104118]Iepirkuma komisijas tiesības
10.1. Iepirkuma komisijai iepirkuma vērtēšanas stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
10.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
10.3. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
10.4. [bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
10.5. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
10.6. Par kļūdu labojumu Iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.
10.7. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā aritmētiskās kļūdas labojumus.
11. Iepirkuma komisijas pienākumi
11.1. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
11.2. Iepirkuma komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
11.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, pa pastu vai elektroniski pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, Iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/177679, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
11.4. Ja saziņas dokuments netiek nosūtīts izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, tad ieinteresētais piegādātājs to nosūta uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
11.5. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/177679, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
11.6. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
11.7. Iepirkuma komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
11.8. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
12. [bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
12.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai Iepirkuma komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
12.2. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
12.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
12.4. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai Iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
12.5. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
13. [bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]Piedāvājumu atvēršana
13.1. [bookmark: _Toc482104122]Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
13.2. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/177679 pie šī iepirkuma dokumentiem.
14. Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude
14.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 6.1.,6.2.,6.3.,6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8.,6.9.,6.10. un 6.11.punktu prasībām.
14.2. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
15. [bookmark: _Toc482104123]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
15.1. [bookmark: _Ref88363163]Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
15.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
15.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
15.2.2. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
15.2.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
15.2.4. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs.
16. [bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana, piedāvājuma izvēles kritērijs
16.1. [bookmark: _Hlk52371374]Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums, kas būs ieguvis vislielāko punktu skaitu saskaņā ar šādiem vērtēšanas kritērijiem:
	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par projektēšanu un autoruzraudzību KOPĀ
	80

	2.
	Piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze 
	20

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


16.1.1.  Kritērijs “Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par projektēšanu un autoruzraudzību kopā” Maksimālais punktu skaits (80 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
K  = Cmin/ Cver x 80, kur
K – kritērija novērtējuma rezultāts;
80 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 
Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi;
Cver – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi.
16.1.2. Kritērijs “Piedāvātā atbildīgā būvprojekta vadītāja pieredze”
Maksimālais punktu skaits – 20.
Punktu skaits tiek noteikts šādi:
[bookmark: _Hlk193375216]20 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs (kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 2 (divus) ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jaunas būvniecības, pārbūves un/vai atjaunošanas būvprojektus.
10 punkti – tiek piešķirti Pretendentam, kura piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs (kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā) iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvprojekta vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jaunas būvniecības, pārbūves un/vai atjaunošanas būvprojektus.
Ja Pretendenta piedāvātajam atbildīgajam būvprojekta vadītājam nav atbilstošas pieredzes, piedāvājums netiek vērtēts.
16.2. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis aizpilda individuālas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem. 
16.3.  Iepirkuma komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.
16.4.  Ja pirms tam, kad Iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, konstatēs, ka vismaz divu pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits piešķirts iepirkuma kritērijā ”Piedāvātā cena EUR (bez PVN) par projektēšanu un autoruzraudzību KOPĀ”.
17. [bookmark: _Toc482104125]Iepirkuma pārtraukšana
17.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkuma komisija nosūta nolikuma 19.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
18. [bookmark: _Toc482104126]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
18.1.  Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).
18.2.  Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otro  daļu, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība. Ja attiecībā uz šādu apakšuzņēmēju vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja tas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav šādu apakšuzņēmēju nomainījis saskaņā ar normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto kārtību.
19. [bookmark: _Toc482104127]Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
19.1. [bookmark: _Hlk167883696]Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
19.2. Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Iepirkuma komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
19.2.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
19.2.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
19.2.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
19.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
19.3.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
19.3.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 
19.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Iepirkuma komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
19.5. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
19.6. Iepirkuma komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
19.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
19.8. Izraudzītajam Pretendentam:
19.8.1. tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un personām, kuras sniegs pakalpojumus, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 9.4.punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
19.8.2. 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Pasūtītāja Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV-5201) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība; 
19.8.3. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
19.8.4. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai Pasūtītāja Klientu apkalpošanas nodaļā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV-5201) apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātie projektētāji, kuri izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ārvalstīs, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā" noteiktajam ir iesnieguši atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā.
19.9. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
19.9.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
19.9.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
19.9.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
19.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 4.pielikumam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
20. Citi jautājumi
20.1. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot Nolikumu.
21. Personas datu aizsardzība:
21.1. Jēkabpils novada pašvaldība Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk – Personas dati, izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanu. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
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NOLIKUMA PIELIKUMI
[bookmark: _Toc482104128][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]1.pielikums PIETEIKUMS
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>
	Kam
	Jēkabpils novada pašvaldība, 
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Norēķinu konts*
	

	E-pasta adrese
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu. ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citas personas 
Citi uzņēmēji (uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 9.4.punkta prasībām), 
t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	

	Norādīt personas, kurām pretendentam ir izšķiroša nozīme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.
Ja tādu personu nav, norādīt atsauci
“Nav”
	


 * nav obligāti norādāms
Piedāvājam veikt Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī” (ID Nr. JNP 2026/91), saskaņā ar līguma projektu par piedāvāto līgumcenu:
	
             Iepirkuma priekšmets
	
Līgumcena EUR,
bez PVN

	Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam "Krustpils dzelzceļa stacijas teritorijas un Stacijas ielas pārbūve, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā" t.sk.
	

	Būvprojekta izstrāde (80%):
	

	Autoruzraudzība (20%)**:
	

	KOPĀ:
	


 **Autoruzraudzības līgumcena nevar būt mazākā kā 20% (divdesmit procenti) no pretendenta piedāvātās kopējās līgumcenas.
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma, ID Nr. JNP 2026/91, nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
6. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem un nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt iepirkumu procedūras nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
7. Pretendentam piedāvājumā jānosaka, kāda tajā norādītā informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla, ko Pasūtītājs nav tiesīgs atklāt citiem pretendentiem, paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot tos. Ja Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums, tad norādīt piedāvājuma dokumentu, kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ciktāl tas neierobežo Publisko iepirkumu likuma nosacījumus) _________________________________.

Pielikumā: 
1. Aizpildīts nolikuma 1.pielikuma 1.pielikums “Apliecinājums par objekta apsekošanu”;

	
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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1.pielikuma 1.pielikums 

Apliecinājums par objekta apsekošanu

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Apliecinām, ka saskaņā ar Jēkabpils novada pašvaldības izsludinātā atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”” (ID. Nr. JNP 2026/91) prasībām esam veikuši objekta apsekošanu dabā:

	Objekts
	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, datums, paraksts)
	Pretendents, 
Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, datums, paraksts)

	„Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”
	



2026.gada ___.______________





(paraksts)
	



2026.gada ___.______________





(paraksts)



Pretendents apliecina, ka ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un būvprojekta izstrādi, autoruzraudzības veikšanu, būvdarbu izpildi un ir ņēmis vērā, iesniedzot Pasūtītājam Piedāvājumu.

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



















[bookmark: _Hlk149053827][bookmark: _Toc57805846][bookmark: _Toc52547975][bookmark: _Toc98838940][bookmark: _Toc52547974][bookmark: _Toc58053994]2.pielikums KVALIFIKĀCIJA
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(ID Nr. JNP 2026/91)

1. Pretendenta pieredze
1.1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) kā būvprojekta izstrādātājam ir pieredze vismaz 1 (viena) būvprojekta izstrādē, kurā veikta ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jauna būvniecība un/vai pārbūve, pretendents kopējo pieredzi var apliecināt ar vienu vai vairākiem līgumiem, bet jābūt izpildītām vismaz šādām prasībām: 
1.1.1. ielas un/vai ielas posma garums ir vismaz 500 metri;
1.1.2. būvprojektā izstrādāta ceļu daļa, lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļa, elektroapgādes tīklu daļa un elektronisko sakaru tīklu daļa;
1.1.3.projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 500 metri;
1.1.4.būvprojekts ir saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

1.2. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta izstrādi, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
Tabula Nr.1
	[bookmark: _Hlk90556733]Nr. 

	Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	




	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jauna būvniecība un/vai pārbūve)
	
	

	
	
	Ielas un/vai ielas posma garums (m)
	
	

	
	
	Būvprojektā izstrādātās sadaļas
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

[bookmark: _Hlk90556962]1.3. Pretendentam papildus 1.2.apakšpunktā noteiktajam, pievienot būvatļaujas kopiju ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi un Pasūtītāja atsauksmi, vai alternatīvus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 1.1.apakšpunkta prasībām. Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Jēkabpils novada pašvaldība un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.
1.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 1.1.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
1.5. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2022., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jaunas būvniecības un/vai pārbūves būvprojekta realizācijas autoruzraudzībā, kas atbilst šī punkta prasībām:
- autoruzraudzība ir noslēgusies un būvdarbi ir pabeigti, un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu būvvaldē vai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, vai līdzvērtīgā iestādē ārvalstīs.

1.6. Pretendentam, lai apliecinātu pieredzi, tabulā jānorāda informācija par būvprojekta realizācijas autoruzraudzību, kas atbilst iepriekš minētajām prasībām: 
Tabula Nr.2
	Nr. 

	Datums, kad autoruzraudzība ir noslēgusies un būvdarbi ir pabeigti, un objekts pieņemts ekspluatācijā/ saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu (norādīt datumu un institūcijas nosaukumu)
	Būvprojektu realizācijas autoruzraudzības saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	




	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jauna būvniecība un/vai pārbūve)
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.
1.7. Pretendentam papildus pievienot Pasūtītāja atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas pierāda tabulā norādīto līgumu atbilstību 1.6.apakšpunkta prasībām. 
Pretendents drīkst neiesniegt norādītos dokumentus, ja līguma Pasūtītājs ir bijis Jēkabpils novada pašvaldība un Pretendents ir bijis līgumslēdzēja puse.
1.8. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī pielikuma 1.5.punktā noteiktā prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
[bookmark: _Hlk149054971]
2. Prasības personālam
2.1. Pretendenta rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā šādi sertificēti speciālisti ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju:
2.1.1. atbildīgais būvprojekta vadītājs – kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) atbildīgā būvprojekta vadītāja amatā vai būvprojekta ceļu daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jaunas būvniecības un/vai pārbūves būvprojektu, kas atbilst  zemāk minētajiem nosacījumiem:
- ielas un/vai ielas posma kopējais garums ir vismaz 500 metri;
- būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
2.1.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas projektētājs, kurš ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas projektēšanā un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jaunas būvniecības un/vai pārbūves būvprojektu, kas atbilst  zemāk minētajiem nosacījumiem:
- ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve vismaz 400 metri;
- būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
2.1.3. Elektroietaišu projektētājs, kurš ir sertificēts elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 Kv, 1-35 kV, virs 110 kV) un, kurš iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) būvprojekta daļas vadītāja amatā ir izstrādājis vismaz 1 (vienu) ielas un/vai ielas posma (ar inženierkomunikācijām) jaunas būvniecības un/vai pārbūves būvprojektu, kas atbilst  zemāk minētajiem nosacījumiem:
- ielas un/vai ielas posma apgaismojuma projekta vai apgaismojuma daļā projektēta ielas apgaismojuma tīklu izbūve ar būvdarbu apjomu ne mazāk kā 500 metri;
- būvprojekts saskaņots būvvaldē (būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi). Ārvalstu pretendentu gadījumā būvprojektam jābūt akceptētam ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.
2.1.4. Lai apliecinātu  atbildīgā būvprojekta vadītāja, ūdensapgādes un kanalizācijas projektētāja un elektroietaišu projektētāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto speciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus. Pretendents drīkst piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja tas atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām.
[bookmark: _Hlk56417299]Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvprojekta pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība. 
Tabula Nr.3
	Nr. 

	Datums, kad Būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Izstrādāto būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	 1.
	







	Būvprojekta nosaukums un adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (jauna būvniecība un/vai pārbūve)
	
	

	
	
	Ielas un/vai ielas posma garums (m)
	
	

	
	
	Ielas apgaismojuma tīklu izbūves garums (m)
	
	

	
	
	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu garums (m)
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt būvprojekta vadītāja un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.1.5. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā Iepirkuma komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv.
2.1.6. Iesniedzamā informācija par būvprojekta vadītāju un piedāvāto personālu:

	Amata nosaukums
līguma izpildē 
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Pārstāvības statuss* 
(norādīt A, B vai C)
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģistrācijas Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektētājs
	
	
	
	
	

	Elektroietaišu projektētājs
	
	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.
2.1.7. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> noslēgs savstarpēju līgumu un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 4.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
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3. Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru spējām pretendents balstās, saraksts (ja attiecināms)
3.1. Jānorāda apakšuzņēmēji (tai skaitā, apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 8.1.punkta prasībām) un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, ja tiem sniedzamā  pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000( desmit tūkstoši) euro. 
3.2. Personas uz kuras spējām pretendents  balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādu pakalpojumu iepirkuma līgumā  šī persona kā apakšuzņēmējs  veiks un veicamā pakalpojuma daļa. 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa un tās vērtība EUR (bez PVN)

	
	


3.3. Jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums:
Apakšuzņēmēja apliecinājums par gatavību iesaistīties līguma izpildē

Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
1. strādāt pie iepirkuma līguma <nosaukums, identifikācijas Nr.> izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs.
1. nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): aizpildīt, ja attiecināms
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.

	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	




	[bookmark: _Hlk140236096]


Pretendenta pārstāvis
	

	

	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)






[bookmark: _Hlk193120334][bookmark: _Toc58053996]3.pielikums “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDAVĀJUMS”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
„Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”
būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai

I VISPĀRĒJĀS PRASĪBAS
1. Objekts: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība „ Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”
2. Pamatojums un būvprojekta vispārīgs apraksts
Kazarmu iela, Kavalērijas ielas posms un Kalpu ielas posms ir projektējami kā piekļuves ceļi pilsētas dzīvojamo māju attīstāmajam rajonam. Būvprojekta ietvaros jāizbūvē ielu tīkls ar pilnu inženierkomunikāciju kompleksu, tajā skaitā: 
· centralizētā ūdensapgāde ar pieslēgumu iespējām katram zemes gabalam
· sadzīves kanalizācijas cauruļvadi;
· lietusūdeņu novadīšanas sistēma;
· elektroapgādes un telekomunikāciju kabeļu kanāli.
Ielu seguma konstruktīvais risinājums jāprojektē atbilstoši aprēķinātajai slodzei.
Objekta būvprojektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, standartu, ieinteresēto instanču tehnisko noteikumu prasībām, paredzot ielai atbilstošu seguma konstruktīvo risinājumu, nodrošināt satiksmes, gājēju, riteņbraucēju drošības un satiksmes komfortu, transporta satiksmes trokšņa mazinājumu.
3. Apbūves galvenie parametri
Kazarmu iela - ~ 320 m, garumā, kas sastāv no sekojošām zemes vienībām ar kad.apz. – 56010010583, 56010017133
Kavalērijas ielas posms - ~ 260 m garumā, kas sastāv no sekojošām zemes vienībām ar kad.apz. – 56010010598
Kalpu ielas posms - ~ 245 m garumā, kas sastāv no sekojošām zemes vienībām ar kad.apz. – 56010010597
Teritorijas plānojumā projektējamai teritorijai noteikta atļautā izmantošana – ielu un ceļu teritorija, būves klasifikācijas kods: 21120101 (Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu).
4. Projektēšanas pamatnosacījumi 
4.1.  Projekta izstrādes mērķis
Būvprojekta izstrādes mērķis ir jaunu ielu posmu izbūve Kazarmu ielā, Kavalērijas ielas posmā un Kalpu ielas posmā, uzlabojot ielas seguma konstruktīvo risinājumu, nodrošinot satiksmes dalībnieku (transporta līdzekļu vadītāju, gājēju un riteņbraucēju) drošību un komfortu, kā arī transporta trokšņa līmeņa samazināšanu līdz normatīvajām vērtībām.
4.2.  Projektēšanas stadijas
Būvprojekts minimālā sastāvā MBP, Būvprojekts BP - ar atzīmi būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
5. Būvprojektēšanas prasības 
5.1.  Pasūtītājs nodrošina būvprojekta izstrādātāju ar:
5.1.1. projekta izstrādes kontaktpersonu no Pasūtītāja puses;
5.1.2. īpašumtiesības apliecinošiem dokumentiem;
5.2. Izpildītājs:
5.2.1. Projektētājs pasūta un saņem, pamatojoties uz Pasūtītāja izsniegtu pilnvarojumu, (ja tādi nav saņemti vai nepieciešams tos aktualizēt, pagarināt):
5.2.1.1.  valsts, pašvaldības un citu ieinteresēto institūciju (inženiertīklu turētāju) tehniskos noteikumus; 
5.2.1.2.  citus nepieciešamos noteikumus un atļaujas Būvprojekta izstrādei.
5.2.2. Ir atbildīgs par Būvprojektu kopumā, Būvprojekta saskaņošanu ar tehnisko un īpašo noteikumu izdevējiem, kā arī visām atbildīgajām institūcijām un Pasūtītāju.
5.2.3. Veic objekta tehnisko apsekošanu un sastāda objekta apsekošanas aktu saskaņā ar LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana”, veic topogrāfiskos uzmērījumus un ģeotehnisko izpēti projektēšanai nepieciešamā apjomā.
5.2.4. Izstrādā būvprojektu saskaņā ar Jēkabpils novada teritorijas plānojumu, Būvniecības likumu, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļi un ielas”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"” un citu normatīvo aktu prasībām;
5.2.5. Dokumentācijas izstrādes gaitā saskaņo ar Pasūtītāju būvprojekta risinājumus, konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus;
5.2.6. Saskaņā ar projektēšanas uzdevumu sagatavo būvniecības iesniegumu un izstrādā būvprojektu atbilstoši līguma, būvatļaujas, spēkā esošu būvnormatīvu, Valsts standartu, tehnisko noteikumu un citu normatīvo aktu prasībām;
5.2.7. Nodrošina būvprojektā iekļauto materiālu un būvizstrādājumu atbilstību LR normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem; 
5.2.8. Nosaka būvprojekta izmaksas atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumi Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” prasībām. Katrai sadaļai izstrādājama atsevišķa lokālā tāme. Katras lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu, peļņu un PVN daļu. Katrā inženiertīklu lokālajā tāmē nepieciešams norādīt izbūvējamā inženiertīkla garumu. Būvdarbu apjomus sadalīt identiski lokālajām tāmēm.
5.2.9. Būvprojekta izstrādē nodrošina būvprojekta vadītāja līdzdalību, kurš veic projektēšanas darbu koordinēšanu starp atsevišķām projekta daļām un to savstarpējo saskaņošanu, kā arī atbild par projekta atbilstību Latvijas būvnormatīvu, Tehnisko noteikumu un darba uzdevuma prasībām.
5.2.10. Nekavējoties rakstiski informē Pasūtītāju par problēmām un apgrūtinājumiem, kas radušies būvprojekta izstrādes gaitā un kas varētu ietekmēt būvprojekta izstrādi un termiņus;
5.2.11. Kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu būvprojekta dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam;
5.2.12. Projektēšanas uzdevums ir precizējams un saskaņojams ar pasūtītāju detalizēta projekta daļu iespējamo tehnisko un vizuālo risinājumu izvēles gadījumā.
5.2.13. Nepieciešamības gadījumā izpildītājs veic papildus uzmērīšanas un izpētes darbus.
5.2.14. Projektētājam, gatavojot Būvprojektu, jāveic Būvprojektam nepieciešamie aprēķini, jāsagatavo specifikācijas un apraksti par materiāliem un iekārtām, lai Pasūtītājs vai Pasūtītāja izvēlētie konsultanti vai eksperti varētu pārliecināties par to pareizību un Būvprojekta kvalitāti.
5.2.15. Projektu risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem, vienlaicīgi jānodrošina atbilstību LR spēkā esošajiem normatīviem un noteikumiem.
5.2.16. Projektētājs nodrošina, ka tehniskie risinājumi ir savstarpēji saskaņoti visās Būvprojekta sadaļās, piemēram, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu tīklu u.c. sadaļās. Būvprojekta sadaļu savstarpējā saskaņošana ietver sistēmu novietojumu, krustošanas vietu noteikšanu un savietojamību. Būvprojektā jānorāda izbūves augstumi inženiertīkliem. 
5.2.17. Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi Būvprojekta izstrādes laikā, precizējot Pasūtītāja prasības Būvprojekta izstrādei.
6. Būvprojekta izstrādi veikt atbilstoši:
· Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”
· Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”
· Ministru kabineta 28.07.2015. noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.337 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 405-15 "Būvju tehniskā apsekošana"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.334 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 005-15 "Inženierizpētes noteikumi būvniecībā"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība””
· Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”
· Ministru kabineta 30.09.2014. noteikumiem Nr.574 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"”
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.327 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"
· Ministru kabineta 30.06.2015. noteikumiem Nr.326 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"
· Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumiem Nr.257 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 262-05 “Elektronisko sakaru tīkli””
· Latvijas valsts standartam LVS 190-1 “Ceļa trase”
· Latvijas valsts standartam LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi”
· Latvijas valsts standartam LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”
· Latvijas valsts standartam LVS EN 13941 “Ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes cauruļvadu sistēmu projektēšana un montāža”
· Citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem un valsts standartiem.
7. Prasības paredzamajiem risinājumiem, pielietojamajiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem
Būvprojektā jāparedz materiāli, iekārtas un agregāti, kuriem novērtēta atbilstība likumā „Par atbilstības novērtēšanu” un Ministru kabineta 25.03.2014 Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” noteiktajā kārtībā.
Būvprojekta sastāvā jāizgatavo ārējo inženiertīklu savietotie rasējumi, kuri pirms iesniegšanas pasūtītājam savstarpēji jāsaskaņo visu projekta sadaļu vadītājiem.
Risinājumu, tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlē jāvadās no lietderības un ilgmūžības kritērijiem, Risinājumu tehnoloģiju, būvizstrādājumu un materiālu izvēlei jābūt racionālai un pamatotai, ņemot vērā būves funkciju, paredzamo lietošanas veidu un intensitāti.
Jebkura būvizstrādājuma pielietojumā jāņem vērā ražotāja rekomendācijas.
8. Vides pieejamība
Projektējot ielu izbūvi, ievērot vides pieejamības noteikumus un “Vadlīnijas būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem”. Ielas nodalījuma joslā un pieguļošajā teritorijā nodrošināt iespēju brīvi pārvietoties cilvēkam ratiņkrēslā. Projektā paredzēt risinājumus vājredzīgiem cilvēkiem. 



II PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
	1
	2
	3

	1.
	Projektējamā objekta nosaukums, adrese
	Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī.
 Kazarmu iela, Kavalērijas iela, Kalpu iela, Jēkabpils, Jēkabpils novads

	2.
	Pasūtītāja organizācijas nosaukums, adrese, tālrunis
	Jēkabpils pilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201, tālr.: 65236777, fakss: 65207304, e-pasts: pasts@jekabpils.lv.

	3.
	Būvniecības veids
	Jaunbūve (II inženierbūves grupa)

	4.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts minimālā sastāvā (MBP), Būvprojekts (BP)

	5.
	Projektēšanas robežas
	Kazarmu iela - ~ 320 m, garumā, kas sastāv no sekojošām zemes vienībām ar kad.apz. – 56010010583, 56010017133
Kavalērijas ielas posms - ~ 260 m garumā, kas sastāv no sekojošām zemes vienībām ar kad.apz. – 56010010598
Kalpu ielas posms - ~ 245 m garumā, kas sastāv no sekojošām zemes vienībām ar kad.apz. – 56010010597
[image: ]


	6.
	Objekta novietne un raksturojums
	Objekts atrodas Jēkabpils pilsētas dzīvojamo māju attīstāmajā mikrorajonā, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā. Ielas posmi paredzēti kā jauni piekļuves ceļi jaunajam dzīvojamo māju mikrorajonam, nodrošinot teritorijas apbūvi un pilnvērtīgu inženierkomunikāciju pieslēgumu. [image: ]

	7.
	Mērķis
	Ielas posmi paredzēti kā jauni piekļuves ceļi jaunajam dzīvojamo māju mikrorajonam, nodrošinot teritorijas apbūvi un pilnvērtīgu inženierkomunikāciju pieslēgumu, kā arī nodrošinot satiksmes, gājēju, riteņbraucēju drošību un satiksmes komfortu, kas saistīts ar ielas perspektīvo slodzes palielinājumu.

	8.
	Būvprojektēšanas nosacījumi
	Pasūtītājs nodrošina:
· projektēšanas uzdevumu;
· īpašumu apliecinošus dokumentus;
Projektētāja uzdevums:
· projektējot ievērot projektēšanas uzdevuma prasības, LR spēkā esošos būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības; 
· satiksmes drošības audita pasūtīšana būvprojektam un slēdziena saņemšana;
· veikt ģeotehnisko izpēti;
· veikt inženiertopogrāfisko izpēti nepieciešamajā apjomā, arī ja inženierkomunikāciju īpašnieku tehniskajos noteikumos ir norādīta pieslēguma vieta, kura atrodas aiz zemes gabala robežas.

	9.
	Norādījumi grafisko dokumentu izstrādei
	Būvprojekta saturam jāatbilst Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumiem Nr.281 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana"”, MK 14.10.2014. noteikumu Nr. 633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām
Būvprojekta ieteicamais sastāvs:
1. Vispārīgā daļa:
0. Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli;
Inženierizpētes materiāli, Topogrāfiskā izpēte, reģistrēta SIA „Mērniecības datu centrs”, Ģeotehniskā izpēte;
Skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par ceļa un ielas tehniskajiem rādītājiem, tai skaitā vispārīga informācija par vides pieejamību;
Atļaujas un saskaņojumi;
Ceļu drošības audita atzinums un paskaidrojums par vērā neņemtajiem audita ieteikumiem.
Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa:
Vispārīgo rādītāju lapa;
Būvprojekta ģenerālplāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna;
Savietotais projektējamo inženiertīklu plāns mērogā 1:500 uz topogrāfiskā plāna;
Vertikālais plānojums;
Horizontālais plānojums;
Grafiskais dokuments ar ceļa un ielas vizuālo risinājumu un augstuma atzīmēm;
Raksturīgie griezumi ar augstuma atzīmēm, segas konstrukcijas un detaļas;
 Detālie rasējumi;
Būvizstrādājumu un būvmateriālu specifikācijas.
Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma
Inženierrisinājumu daļa:
Nepieciešamie inženiertīkli (saskaņā ar inženierkomunikāciju turētāju tehniskajos noteikumos izvirzītām prasībām, katru inženiertīklu projekta daļu izdot atsevišķā sējumā)
· Būvkonstrukcijas (atbalstsienas, u.c. būvkonstrukcijas)
· Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli;
· Elektroapgāde (t.sk ielu apgaismojuma tīkli);
· Elektroapgāde (ārējie tīkli);
· Elektronisko sakaru tīkli;
· Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve
Darbu organizēšanas projekts
DOP iekļaut darbu izpildes secības aprakstu, satiksmes organizāciju būvdarbu izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku, veicamo pārbaužu sarakstu (norādot sasniedzamos parametrus)
Izvērtējums par būves izmantošanas pieļaujamību būvdarbu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas pirms būves nodošanas ekspluatācijā, izmantošanas nosacījumi.
Ekonomiskā daļa:
7.1. būvdarbu apjomu saraksts (BA);
7.2. iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums;
7.3. Izmaksu aprēķins (T)
Katrai sadaļai izstrādājama atsevišķa lokālā tāme. Katras lokālās tāmes beigās pievienot virsizdevumu daļu, peļņu un PVN daļu. Katrā inženiertīklu lokālajā tāmē nepieciešams norādīt izbūvējamā inženiertīkla garumu. 
Būvdarbu apjomus sadalīt identiski lokālajām tāmēm.
Ja izpildītājs uzskata, ka saturu ir lietderīgi papildināt, tad, balstoties uz savu profesionālo un praktisko pieredzi, papildina Būvprojekta saturu.

	9.1
	Norādījumi par grafisko dokumentu apjomu
	· Ielas brauktuves pārbūves rezultātā paredzēt ielas braucamo daļu ar divām braukšanas joslām.
· Normālprofils tiek noteikts atbilstoši LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili” prasībām. Garenprofila izvēlei jāpielieto LVS 190-1 “Ceļa trase”. 
· Projektā paredzēt pasākumus redzamības uzlabošanai vietās, kur ir pieguļošās ielas. Izstrādāt atbilstoši LVS 190-3 „Ceļu vienlīmeņa mezgli” prasībām.
· Projektēt ielu norāžu zīmes pēc pilsētā pieņemtā parauga, risinājumu saskaņojot ar pasūtītāju.
· Projektēt nefunkcionējošo inženiertīklu demontāžu. 
· Nodrošināt piekļūšanu visiem īpašumiem norādīt visu iebrauktuvju risinājumus līdz zemes gabalu robežām. Saglabāt nobrauktuves uz esošajiem īpašumiem, ja tiek paredzētas izmaiņas, to atrašanās vietas saskaņot ar pasūtītāju un īpašnieku. Saskaņojuma protokoli pievienojami projekta dokumentācijai. Nobrauktuves platumu izvēlēties atkarībā no paredzamajiem transporta līdzekļiem. 
· Projektēt lietus kanalizācijas izbūvi visa pārbūvējamā posma garumā. Paredzēt lietus ūdens savākšanu no brauktuves, aizvadīšanu uz esošo ūdens novadīšanas sistēmu.
· Projektēt ūdens vada izbūvi atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām.
· Projektēt esošo kanalizācijas jaunu tīklu posmu izbūvi atbilstoši tehnisko noteikumu prasībām. Nepieciešamības gadījumā projektēt esošo inženierkomunikāciju pārvietošanu, pārbūvi, atjaunošanu, saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, LR Būvnormatīvu un standartu prasībām, ja esošo komunikāciju trases novietojums vai pārbūve ir nepieciešama vai tehniskā stāvokļa dēļ. Komunikāciju lūkas, iespēju robežās, neizvietot autotransporta riteņu trajektorijā.
· Projektēt ielas apgaismojumu (kabeļu trasi un apgaismojuma laternas, atbilstoši tehniskajiem noteikumiem. Ielas apgaismojumam paredzēt LED gaismekļus. Balstiem un konsolēm jābūt ar ne mazāk kā desmit gadu ražotāja garantiju (tai skaitā virsmas pārklājumam). Attālums starp balstiem un balstu augstums pēc aprēķina. Būvprojektā norādīt balsta augstumu, konsoles parametrus. Būvprojektā iekļaut izgaismojuma aprēķinu. Gaismekļu tipu, balstu tipu un dizainu saskaņot ar Pasūtītāju. 
· Segumus projektēt atbilstoši paredzētai perspektīvajai slodzei. 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un atbilstošiem spēkā esošiem būvnormatīviem un noteikumiem.

	9.2.
	Īpašie nosacījumi grafisko dokumentu izstrādei
	Pieprasīt un izpildīt nosacījumus un prasības dokumentos:
· Jēkabpils novada pašvaldības izsniegtie tehniskie noteikumi 
· SIA „TET" izsniegtie tehniskie noteikumi;
· AS „Sadales tīkls” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· VAS „Latvijas valsts ceļi” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· AS „GASO” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· SIA „Jēkabpils siltums” izsniegtie tehniskie noteikumi;
· Veselības inspekcijas izsniegtie tehniskie noteikumi;
· SIA „Jēkabpils ūdens” izsniegtie tehniskie noteikumi.
Nepieciešamības gadījumā (piemēram, ja ir nepieciešams zināt konkrētus projekta risinājumus vai ir nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus no citas iestādes, kas nav minēta sarakstā) Projektētājam jāpieprasa citi tehniskie noteikumi vai īpašie noteikumi. Tehnisko noteikumu derīguma termiņa izbeigšanās gadījumā, Projektētājam jāpieprasa vai jāaktualizē tehniskie noteikumi.

	9.3.
	Saskaņošanas nosacījumi
	· Projektēšanas procesā ir nepieciešami atsevišķu projekta daļu saskaņojumi ar Jēkabpils novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem;
· Būvprojekts saskaņojams ar visām institūcijām, kuras izdevušas tehniskos noteikumus.
· Būvprojekts jāsaskaņo ar nekustamo īpašumu īpašniekiem, kuru intereses tiek skartas. 
· Jēkabpils novada būvvaldes atzīmes

	9.4.
	Grafisko dokumentu noformēšana un sastāvs
	Būvprojektiem jābūt atbilstoši sagatavotiem un iesniegtiem gan BIS sistēmā uz papīra.
9.4.1. Būvprojekts minimālā sastāvā(MBP) jāsagatavo 1 (vienā) eksemplārā uz papīra.
9.4.2. Būvprojekts(BP) jāsagatavo 2 (divos) eksemplāros uz papīra:
· 1.eksemplārs – būvprojekta izstrādātājam ar oriģināliem saskaņojumiem, iešūts Arhīvu likumā noteiktajā kārtībā;
· 1 eksemplārs – Pasūtītājam ar oriģināliem saskaņojumiem
9.4.3. Būvprojekts jāieraksta elektroniskā formātā 2 (divās) CD matricās, sadalījumam mapēs jāatbilst papīra formāta sējumiem, projekta izpildījumam jābūt oriģinālos formātos:
· Rasējumi - .dwg (2010.g),
· Vizuālie materiāli un foto - .jpeg,
· Teksta materiāli un aprēķini - .doc vai .xls,
· Darbu apjomi - .xls
· Sagatavoti atbilstoši MK 2005.gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām”.
9.4.4. Visa būvprojekta kopiju jāieraksta atsevišķā mapē - .pdf formātā, kurā sadalījumam mapēs arī jāatbilst oriģinālā formāta mapju sadalījumam,
9.4.1. Tāmes jāieraksta atsevišķās 2 (divās) CD matricās - .xls formātā.
Noskenētiem un ierakstītiem jābūt saskaņojumiem uz visām rasējumu lapām.
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Papildus skatīt:
“Darba uzdevums autoruzraudzībai”;
 kas ir pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/177679 pie iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”” dokumentācijas (Identifikācijas Nr. JNP 2026/91).

Tehniskās specifikācijas pēdējais aktualizācijas datums ir 2026.gada 30.marts. 
	
	Jā/Nē

	Nolikuma 3. pielikumā pievienotā “Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums”, 4.1.pielikums  “Projektēšanas līguma projekts” un 4.2.pielikums “Autoruzraudzības līguma projekts” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs to izpildīt.
	


	

Pretendenta pārstāvis
	


	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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4.pielikums IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTI 
4.1. PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA PROJEKTS
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IEPIRKUMA LĪGUMS 
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī” 
(Identifikācijas Nr. JNP 2026/91)


[bookmark: _Toc20482946][bookmark: _Toc20483196][bookmark: _Toc47529070]Jēkabpilī, Jēkabpils novadā	                                                              Datums skatāms laika zīmogā

Jēkabpils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. <>, tās <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums>, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas Puses, un 
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <>, tās <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums> (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisijas 20__.gada <datums> <mēnesis> lēmumu (sēdes protokols Nr.<>) par publiskā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī””, iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/91, rezultātiem, noslēdz iepirkuma līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
0. [bookmark: _Toc20482947][bookmark: _Toc20483197][bookmark: _Toc47529071]Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas izstrādāt objekta „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”, būvprojektu (turpmāk – Darbs) saskaņā ar “Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu” (Līguma 1.pielikums).
0. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam, ja tam ir objektīvs pamatojums, ir tiesības mainīt Tehnisko specifikāciju. Par objektīvu pamatojumu tiks uzskatīti gadījumi, piemēram, Pasūtītājam zudusi nepieciešamība pēc visa sākotnējā Darba apjoma, vai nepieciešami jauni tehniskie risinājumi, vai papildu risinājumi u.tml. Tādā gadījumā Puses veic grozījumus Līgumā, vienojas par izmaiņām līgumcenā un Darba izpildes termiņu.

1. [bookmark: _Toc289068995][bookmark: _Toc289068996]Līgumcena un norēķinu kārtība
1. [bookmark: _Hlk134449531]Pasūtītājs par kvalitatīvi izpildītu Darbu samaksā Izpildītājam ___________ EUR (summa vārdiem) līgumcenu bez PVN (turpmāk – Līgumcena). Līgumcenā ir ierēķināti visi nodokļi, kas attiecināmi uz izpildāmo Darbu, izņemot pievienotās vērtības nodoklis 21% (turpmāk – PVN), kas sastāda  __________ EUR (summa vārdiem). Līguma summa ar PVN sastāda  ______________ EUR (summa vārdiem). 
1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu līdz 20% (divdesmit procenti) no līgumcenas, ja Izpildītājs iesniedz avansa rēķinu un garantiju par avansa summu, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rēķina un garantijas par avansa summu saņemšanas dienas, ja iesniegtā garantija atbilst „Garantiju noteikumiem” (Līguma 3.pielikums). 
1. Gala maksājumu Pasūtītājs samaksā Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darba nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.   
1. [bookmark: _Hlk193370059] Puses vienojas, ka Izpildītājs attaisnojuma dokumentus (rēķinus) noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot to uz Pasūtītājs e – adresi, iekļaujot tajā informāciju par Līgumu (nosaukumu, datumu, Nr., ja tāds ir piešķirts un Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu).
1. Par paveikto Darbu Izpildītājs iesniedz Līguma 16.8.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja atbildīgajai personai saskaņošanai sagatavotu pieņemšanas – nodošanas aktu (turpmāk – Akts) 2 (divos) eksemplāros (ja akts tiek parakstīts papīra formātā), kuru paraksta  Pasūtītājs un Izpildītājs vai to pilnvaroti pārstāvji, un rēķinu (turpmāk – samaksas dokumenti). Aktā tiek norādīts Iepirkuma identifikācijas numurs, sniegto Pakalpojumu apjoms, vērtība un sniegšanas laiks, atzīme par sniegto Pakalpojumu atbilstību Līguma noteikumiem (vai izpildīts noteiktajā termiņā, vai atbilst kvalitātei, vai Līguma izpildes laikā ir bijušas pretenzijas par Pakalpojuma izpildi), kā arī citas ziņas, ja nepieciešams, par Pakalpojumu izpildi. 
1. Pasūtītājs veic tikai tāda Būvprojekta apmaksu, kas veikta atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un kas pieņemta ar Pušu parakstītu Būvprojekta darbu nodošanas – pieņemšanas aktu un Būvniecības informatīvajā sistēmā saņemta atzīme par būvprojekta saskaņošanu.
1. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 10 darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja atbildīgā persona ir saņēmusi pareizi sagatavotus samaksas dokumentus. Samaksu par Darbu izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.
1. Līgumsodu un zaudējumus Pasūtītājs atskaita no Izpildītājam paredzētā maksājuma.

1. [bookmark: _Toc289068997]Darba izpilde un pušu sadarbība
2. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks (Līguma 16.8.1.apakšpunkts) pēc Līguma noslēgšanas izsniedz pilnvaru Izpildītājam piekļuvei BIS.
2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sadala būvdarbu tāmē izmaksu aprēķinu un būvdarbu apjomu sarakstu atbilstoši Pasūtītāja nepieciešamībai, saskaņā ar Līguma 1. pielikumā pievienoto Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu.
2. Visi paziņojumi, pieprasījumi, brīdinājumi un cita veida informācija, ko saskaņā ar līguma noteikumiem vai pēc savas iniciatīvas viena puse vēlas darīt zināmu otrai pusei, jānoformē rakstveidā, iesniedzot personīgi vai nosūtot elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu.
2. Pasūtītājs un Izpildītājs rīko kopīgas Darba vadības apspriedes Pasūtītāja telpās, ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī, kurās izskata problēmas un risinājumus, termiņus, darba izmaiņas un līguma grozījumu iespējas.
2. Izpildītājs protokolē Darba vadības apspriedes un izsniedz protokola kopijas apspriedes dalībniekiem 5 (piecu) dienu laikā pēc sanāksmes.
2. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, termiņus vai līgumcenu, Izpildītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā, no brīža kad tas uzzināja vai tam vajadzēja uzzināt, par šiem apstākļiem jābrīdina Pasūtītāja atbildīgais darbinieks un jāiesniedz ietekmes novērtējums.
2. Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz līgumcenas palielināšanu vai termiņa pagarinājumu, ja Izpildītājs nav savlaicīgi paziņojis Pasūtītājam par iepriekšējā punktā minētajiem apstākļiem.

1. [bookmark: _Toc289068998]Izpildītāja personāls, pienākumi un atbildība
3. Pakalpojuma veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto projektētāju un citus nepieciešamos speciālistus līguma izpildei un atbild par sava personāla veikto darbu:
	Amata nosaukums
līguma izpildē 
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš

	
	
	

	
	
	

	
	
	


3. Izpildītājam ir jānomaina ikviens no Darba izpildē iesaistītā (piedāvājumā minētā vai nomainītā) personāla, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
1. atkārtota pavirša savu pienākumu pildīšana;
1. nekompetence vai nolaidība;
1. līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšana.
3. Personāla maiņa Izpildītājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Piedāvātā personāla kvalifikācijai jāatbilst iepirkuma nolikumā definētajām prasībām.
3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar līguma noteikumiem.
3. Ar šo līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā iesniegt un saņemt valsts, pašvaldību iestādēs, uzņēmumos un no privātpersonām dokumentus, tehniskos noteikumus, saņemt Valsts zemes dienestā nepieciešamo informāciju par nekustamajiem īpašumiem, to adresēm, īpašniekiem, t.sk., īpašnieku kontaktinformāciju, kas saistīta ar līgumā minēto Darbu izpildi.
3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska uzaicinājuma 7 (septiņu) dienu laikā apņemas noslēgt autoruzraudzības līgumu un veikt autoruzraudzību saskaņā ar normatīvajiem aktiem.  

1. [bookmark: _Toc289068999]Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa, jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

0. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju, nododamos darbus un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
0. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
0. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
0. [bookmark: _Hlk31356444]Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
0. Piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņas nosacījumi: 
4. apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, kuru sniedzamo pakalpojumu daļas vērtība ir mazāka par 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības,  Piegādātājs var veikt 7 (septiņas) dienas iepriekš informējot Pasūtītāju par nomaiņu vai iesaistīšanu;
4. apakšuzņēmēji, kurus Piegādātājs norādījis, kuru veicamās līguma daļas vērtība ir 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka (ja Piegādātājs nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, Piegādātājs drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
4. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Piegādātājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Piegādātājam, ne vēlāk  kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plāno iesaistīt)  sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā jānorāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam jāpaziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
0. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
0. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 5.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus un Līguma 6.1.punktā noteiktais Darba izpildes termiņš netiek pagarināts.
0. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.
1. [bookmark: _Toc289069000]Termiņi
1. Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņš ir _______________ no līguma noslēgšanas dienas.
1. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildei.
1. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem projektēšanas laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 10 (desmit) dienu laikā no labojumu saņemšanas.
1. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic nekavējoties, Pasūtītāja norādītajā termiņā. 
1. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi Izpildītājam ir jāveic uz sava rēķina un jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja elektroniskā pasta adresi vai Izpildītāja elektroniskā pasta adresi, ja labojumu apkopošanas brīdī būvprojekta vadītājs vairs nav darba tiesiskajās attiecībās ar Izpildītāju. Nepieciešamības gadījumā, ja to nosaka normatīvie akti, būvprojektā veiktās izmaiņas Izpildītājs reģistrē BIS.
1. Būvdarbu laikā uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.
1. Apdrošināšana 
2. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.  
2. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet projektēšanas darbi vai būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo) un nodrošināt tā spēkā esamību visā projektēšanas un būvdarbu laikā.
1. [bookmark: _Toc289069001]Darba kvalitāte un līgumsods
3. Projektēšanas laikā un būvdarbu laikā, kā arī piecu gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Darba dokumentos, Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līguma 6.5.punktā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.
3. Izpildītājam noteikts atbildības limits 200% (divi simti) procentu apmērā no līgumcenas (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja:
1. jāveic tādi būvdarbi vai būves nojaukšanas darbi, kas nebūtu jāveic, ja kļūdas būvprojektā būtu savlaicīgi izlabotas;
1. būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies būvprojekta kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un Būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.
3. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tā. 
3. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto Darba izpildes termiņu, tad Izpildītājs maksā līgumsodu 0,2% (nulle, komats, divu procentu) apmērā no līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. 
3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā par šādu katru gadījumu: 
4. Izpildītājs nepilda Līguma 6.4., 6.5., 6.6. punktos noteiktos pienākumus Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;
4. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas būvprojektā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ. 
3. [bookmark: _Hlk6485713]Izpildītājam aprēķinātais līgumsods ir jāsamaksā 10 (desmit) dienu laikā no paziņojuma par līgumsoda piemērošanu saņemšanas dienas.
3. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu 3000 EUR (trīs tūkstoši euro) apmērā, ja Izpildītājs šajā līgumā noteiktajā termiņā neparaksta autoruzraudzības līgumu. 
1. [bookmark: _Toc337802628]Zaudējumu atlīdzība
4. Izpildītājam ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
0. Pasūtītājs nepamatoti nesaskaņo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju maiņu;
0. citos gadījumos, kad Pasūtītāja vainas dēļ Izpildītājam ir radušies zaudējumi.
4. Pasūtītājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību gadījumos, ja:
1. Izpildītājs Pasūtītāja norādītajā termiņā nav novērsis atklātās kļūdas un trūkumus;
1. citos gadījumos, kad Izpildītāja vainas dēļ Pasūtītājam ir radušies zaudējumi.
4. Puses savlaicīgi brīdina viena otru par zaudējumus radošu gadījumu iestāšanos, lai varētu pretendēt uz zaudējumu atlīdzības saņemšanu.
1. [bookmark: _Toc337802629]    Līguma grozīšana
5. Līguma grozījumus Puses var veikt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantu un Līguma noteikumus.
5. Līguma grozījumus ierosina tā puse, kas saskata grozījumu nepieciešamību, iesniedzot grozījumu ierosinājuma pamatojumu.
5. Līguma grozījumus Puses noformē rakstveidā, tos paraksta abas puses un tie ir līguma neatņemama sastāvdaļa.
5. [bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darba izpildes laika pagarinājumu, ja:
3. Pasūtītājs kavē vai aptur Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;
3. Darba veikšanai nepieciešami būtiski grozījumi “Projektēšanas uzdevumā”; 
3. Valsts un pašvaldību institūcijas un ārējo inženiertīklu īpašnieki vai tiesiskie valdītāji ir kavējuši tehnisko vai īpašo noteikumu izdošanu, un šāds kavējums nav bijis atkarīgs no Izpildītāja.
5. Darbu izpildes laika pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā pastāv kāds no Darbu izpildi ierobežojošiem iemesliem. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz Darbu izpildes laika pagarinājumu, Izpildītājam ir tiesības saņemt  Darbu izpildes laika pagarinājumu tikai uz vienu (garāko) no tiem. Izpildītājam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu Darbu izpildes laika pagarinājumu.
5. Darbu izpildes laika pagarinājumu Izpildītājam rakstiski jāprasa nekavējoties, tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Izpildītājam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Izpildītājam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas rakstiskā formā. Vienlaikus Izpildītājam jāiesniedz arī citi līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Ja vien likumā vai citā normatīvajā aktā nav norādīts tieši pretējais, jebkura Darbu izpildes laika pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Izpildītāju.
1. [bookmark: _Toc337802630]   Līguma darbības izbeigšana
6. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, ja:
0. Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedzis 10% (desmit procentus) no nesamaksātās summas.
6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma ja:
1. Darba iesniegšanas termiņa kavējums pārsniedz 45 (četrdesmit piecas) kalendārās dienas;
1. Izpildītāja līgumsods sasniedzis 10% (desmit procentus);
1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;
1. Izpildītājs līgumā noteiktajos termiņos neiesniedz apdrošināšanas līgumu;  
1. Izpildītājs neveic Personāla nomaiņu līguma 4.2., 4.3. punktā paredzētajā kārtībā un 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas nav novērsis šo līguma pārkāpumu;
1. no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ Darba izstrāde atbilstoši Līgumā noteiktajiem nosacījumiem un noteikumiem nav īstenojama;
1. ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
1. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
6. Abpusēji rakstiski vienojoties, puses var izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
6. Izbeidzot Līgumu Puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu par faktiski izpildīto Darba apjomu un vērtību, un vienojas par samaksu.
1. [bookmark: _Toc337802631]Autortiesības
7. [bookmark: _Toc337802632]Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildu atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora Autortiesību likuma 15.pantā minētās esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Līguma ietvaros radīto Darbu (turpmāk - Autortiesību darbs). Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs atsavināt citām personām. 
7. Līdztekus ar Līguma 13.1.punktu, Pasūtītājs iegūst visas tiesības detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību darbu vai tā daļas, un pielāgot savām vajadzībām, lai sasniegtu Līgumā noteikto mērķi īstenot būvniecības ieceri paredzētajā vislabākajā un atbilstošākajā veidā un šādām darbībām nav nepieciešama atsevišķa Izpildītāja piekrišana. Minētais neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izstrādāt šajā Līgumā noteiktajos gadījumos grozījumus Autortiesību darbā un papildinājumus.
7. Visu Izpildītāja mantisko tiesību kopums un īpašuma tiesības pilnībā uz Autortiesību darbu vai to daļu, pāriet Pasūtītājam brīdī, kad Pasūtītājs ir veicis samaksu vai daļēju atlīdzības samaksu, ja no Izpildītājam izmaksājamās atlīdzības saskaņā ar Līguma noteikumiem ir ieturēts līgumsods. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts pirms Autortiesību darba pilnīgas pabeigšanas, tad Izpildītāja mantisko tiesību kopums attiecas uz to apjomu (daļu), par kuru Pasūtītājs veicis samaksu. 
7. Izstrādājot Autortiesību darbu, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. 
7. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību darbu.
7. Izpildītājs apņemas iesniegt Pasūtītājam visus materiālus, kas izmantoti Autortiesību darba izstrādes procesā.
1. Nepārvarama vara
8. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, pandēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 
8. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas – pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi un puses nespēj vienoties par turpmāku līguma izpildi, jebkurai no pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no turpmākas līguma izpildes, iesniedzot par to rakstisku paziņojumu otrai pusei.
1. Fizisko personu datu apstrāde
9. Puses apzinās, ka Līguma izpildes laikā var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, to pārstāvju un/vai kontaktpersonu, atbildīgo personu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tas apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Puses likumīgu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas likumīgas attiecīgās Puses intereses.
9. [bookmark: _Hlk6485261]Pusei, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram, kura norādīta kā atbildīgais darbinieks (kontaktpersona) vai pārstāvis) par:
1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
1. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, tas ir,  Līguma saistību izpildei vai likumīgai interešu realizēšanai;
1. [bookmark: _Hlk95227563]iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā datu subjekta tiesības.
16.  Citi noteikumi
16.1. Visus strīdus un domstarpības šī Līguma sakarā Puses risina sarunu ceļā, bet, ja Puses 30 (trīsdesmit) dienu laikā nepanāk vienošanos, tad strīdus izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16.2. [bookmark: _Toc289069009]Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, ir pretlikumīgs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
16.3. Jautājumi, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.4. Ja Līgumā nav norādīts citādi, sadaļu un punktu virsraksti ir norādīti tikai pārskatāmības labad un neietekmē Līguma būtību, atsauce uz personu ietver arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.
16.5. Līgums ir saistošs Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem.
16.6. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas), vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz Līguma rekvizītos norādīto oficiālo elektroniskā pasta adresi. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
16.7. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā papīra formā, nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem. Pasūtītājs un Izpildītājs (to atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas)) savstarpējā sarakstē (arī pretenziju, Līguma termiņa pagarinājuma nepieciešamība u.tml.), kas saistītas ar Līguma izpildi, izmanto oficiālās elektroniskā pasta adreses, kas norādītas Pušu rekvizītos.
16.8. Lai nodrošinātu savlaicīgu un kvalitatīvu Līguma izpilde kontroli, operatīvu informācijas apmaiņu un komunikāciju, savlaicīgu dokumentu sagatavošanu un saskaņošanu,  Puses pilnvaro savus pārstāvjus (atbildīgos darbiniekus):
16.8.1. Pasūtītāja atbildīgais darbinieks: <amats, vārds, uzvārds>, tālrunis: +371 <>, e pasta adrese: <>;
16.8.2. Izpildītāja atbildīgais darbinieks: <amats, Vārds, Uzvārds>, tālrunis +371 <>, e pasta adrese: <>. 
16.9. Līgums sagatavots un parakstīts 2 (divos) juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros (vai ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu), katrs uz <cipariem> (<vārdiem>) lapām, ieskaitot pielikumus. Viens eksemplārs Pasūtītājam, otrs - Izpildītājam.
16.10. Pielikumā: 1. Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums, 2.Pieteikums/Finanšu piedāvājums, 3.Garantiju noteikumi.

17. [bookmark: _Toc20482948][bookmark: _Toc20483198][bookmark: _Toc47529072]Pušu rekvizīti un paraksti
	[bookmark: _Toc20316673][bookmark: _Toc20482949][bookmark: _Toc20483199][bookmark: _Toc47529073]Pasūtītājs: 
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LĪGUMA
3.pielikums GARANTIJU NOTEIKUMI

Atbilstoši Kredītiestāžu likuma un Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma normām Pasūtītājs ir noteicis šādus garantiju veidus un attiecīgajā garantijā obligāti iekļaujamos nosacījumus un noteikumus:
1. Avansa garantijai
0.  ir jābūt garantijai, ko izsniegusi:
0. Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – FKTK) licenci;
0. Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī (dalībvalstī), vai nedalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, kam ir tiesības sniegt finanšu pakalpojumus Latvijā bez FKTK licences saņemšanas, dibinot filiāli vai bez filiāles atvēršanas, ja FKTK ir saņēmusi atbilstošu paziņojumu no šīs valsts kredītiestāžu uzraudzības iestādes;
0. cita kredītiestāde, kura neatbilst nevienam iepriekš minētajam nosacījumam, ja tās
izsniegtu garantiju ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde, kas saņēmusi FKTK licenci;
0. apdrošināšanas sabiedrība vai Latvijas Republikā reģistrēta dalībvalsts vai nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kas veic darbību Latvijas Republikā, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, ja tā saņēmusi FKTK licenci attiecīgajā jomā vai ir ieguvusi tiesības darboties Latvijas Republikā attiecīgajā jomā saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu.
0. Avansa garantijā obligāti jābūt iekļautiem šādiem noteikumiem un nosacījumiem:
1. garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītāja pieprasīto summu garantijas summas robežās, pēc pirmā rakstiskā Pasūtītāja pieprasījuma, kurā Pasūtītājs norādījis, ka Izpildītājs nav līgumā noteiktā kārtībā atmaksājis avansu pieprasītās summas apjomā;
1. garantijas summa ir vienāda ar avansa summu;
1. garantijas summa tiks samazināta atbilstoši atmaksātajai avansa summai, atskaitot to no Izpildītāja izrakstītā pēdējā rēķinā minētās summas;
1. garantijai jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz laikam, kad Izpildītājs paredzējis pilnībā atmaksāt avansa summu un vēl 28 dienas;
1. garantija ir no Izpildītāja puses neatsaucama;
1. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
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4.2.pielikums AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMA PROJEKTS
[bookmark: _Toc47529078]
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IEPIRKUMA LĪGUMS 
Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī” 
(Identifikācijas Nr. JNP 2026/91)

Jēkabpilī, Jēkabpils novadā	                                                     20__.gada ___.______________. vai Datums skatāms laika zīmogā
Jēkabpils novada pašvaldība, ________________, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru uz __________________ pamata pārstāv _______________________________________, no vienas Puses, un 
<Izpildītāja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <>, tās <amats, Vārds, Uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar <dokumenta nosaukums> (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisijas 20__.gada <datums> <mēnesis> lēmumu (sēdes protokols Nr.<>) par publiskā iepirkuma Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī”  iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2026/91 rezultātiem, noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
0. [bookmark: _Toc20482958][bookmark: _Toc20483209][bookmark: _Toc47529080]Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvprojekta „Kazarmu ielas, Kavalērijas ielas posma un Kalpu ielas posma izbūve, Jēkabpilī” autoruzraudzību (turpmāk – Darbs), atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un citu tiesību aktu prasībām, saskaņā ar “Darba uzdevumu autoruzraudzības veikšanai” (Līguma 1.pielikums), kā arī sadarboties neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvprojektā minētā objekta būvdarbiem.
1. Līgumcena un samaksas kārtība
1. Līgumcena par Darbu ir <summa cipariem> EUR (summa vārdiem). Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ir <summa cipariem> EUR (summa vārdiem). Līgumcenas un PVN summa (turpmāk – Līguma summa)  <summa cipariem> EUR (summa vārdiem).
1. Samaksu par Darbu Pasūtītājs veic kā ikmēneša maksājumus proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem un pieņemtajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) vienu reizi mēnesī, 10 (desmit) dienu laikā, kad Pasūtītājs saņēmis un apstiprinājis šādus dokumentus: aktu par autoruzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu, kuru parakstījušas abas Puses un rēķinu. 
1. Pasūtītājs neizmaksā Izpildītājam pienākošos maksājuma daļu, ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma 2.2.apakšpunktā noteiktos dokumentus vai Pasūtītājs tos  nav apstiprinājis. 
1. Galīgo maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā, pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, Darba pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
1. Puses vienojas, ka Izpildītājs attaisnojuma dokumentus (rēķinus) noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot to uz Pasūtītājs e – adresi, iekļaujot tajā informāciju par Līgumu (nosaukumu, datumu, Nr., ja tāds ir piešķirts un Darba nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas datumu).
1. Līguma 11.2. punktā noteiktās par Līguma izpildi atbildīgās personas no Pasūtītāja puses, vada līguma izpildi un ir tiesīgas Pasūtītāja vārdā parakstīt Aktu par autoruzraudzības izpildīto darbu pieņemšanu.
1. Līguma darbības laiks
2. Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz tajā nolīgto saistību pilnīgai izpildei. 
2. Darba izpildes termiņš ir no Līguma 1. punktā norādītā  objekta (-u) būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu pabeigšanai (būvobjekta nodošanai ekspluatācijā). 
1. Apdrošināšana
0. Izpildītājam ir pienākums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas iesniegt Pasūtītājam profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā Apdrošināšanas līgumu slēdz atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
0. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet būvdarbi vai būvdarbu garantijas laiks vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līguma darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu apdrošināšanas līgumu (vai pagarināt esošo), un nodrošināt tā spēkā esamību visā būvdarbu un būvdarbu garantijas laikā.
1. Pušu pienākumi un tiesības
0. Izpildītājs Darba veikšanai nodrošina atbilstošas kompetences personālu pietiekamā skaitā un nodrošina to ar nepieciešamo aprīkojumu. 
0. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā pēc šī līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam dokumentus par atbildīgā autoruzrauga norīkošanu.
0. Izpildītājam ir jāizpilda Darbs un jāveic savi pienākumi ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju. Izpildītājam ir jāaizsargā Pasūtītāja intereses šī līguma ietvaros attiecībās ar trešajām personām, kā arī jāievēro saņemtās informācijas konfidencialitāte.
0. Izpildītājam ir visas tiesības un pienākumi, kas noteikti Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Izpildītāja pienākums ir dokumentēt autoruzraudzības darbu BIS, norādot būvobjekta apsekošanas rezultātus, risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu. 
0. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā autoruzrauga piedalīšanās iknedēļas vai pēc nepieciešamības organizētajās objekta sanāksmēs.
0. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
0. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāpiedalās neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā, kas nav radušās būvprojekta kļūdu vai trūkumu dēļ, un kas nav projekta autora atbildība, un jānodrošina nepieciešamo izmaiņu veikšana būvprojektā Pasūtītāja noteiktajā termiņā. 
0. Kļūdas un trūkumi būvprojektā (t.sk. būvprojekta precizēšana un skaidrojumu sniegšana) Izpildītājam jālabo un jāsniedz uz sava rēķina un jāreģistrē BIS.
0. Pasūtītāja pienākums ir izsniegt Izpildītājam visu Darba veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
1. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa 
1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām.
1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.
1. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
1. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
1. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
4. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā  2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
1. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam rakstiski. 
1. Darbu izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus, Līguma noteikumus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.
1. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 6.sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Darba izpildi līdz Izpildītājs ir novērsis konstatētos pārkāpumus.
1. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.
1. Līguma izbeigšana
2. Līgumu izbeidz, ja tiek pārtraukti būvdarbi.
2. Par Līguma izbeigšanu Pasūtītājs rakstiski paziņo Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš.
2. Izpildītājs var prasīt izbeigt Līgumu 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš nosūtot rakstisku brīdinājumu, ja vienlaicīgi iestājušies šādi nosacījumi: Pasūtītājs Izpildītājam savlaicīgi nav samaksājis Līgumā paredzētos maksājumus, Pasūtītājam piemērojamais līgumsods sasniedzis 10% (desmit procentus) no nokavētā maksājuma un 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas Pasūtītājs nav uzsācis sarunas ar Izpildītāju.
2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas. 
1. Fizisko personu datu apstrāde
3. [bookmark: _Hlk149058713]Puses apzinās, ka Līguma izpildes laikā var rasties nepieciešamība savstarpēji apmainīties ar informāciju, kas satur personas datus (piemēram, to pārstāvju un/vai kontaktpersonu, atbildīgo personu identificējošā un kontaktinformācija). Šādā gadījumā katra no Pusēm ir uzskatāma par patstāvīgu pārzini savā rīcībā esošu datu apstrādei, tas apņemas datus apstrādāt atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un otrai Pusei dati tiek nodoti Puses likumīgu interešu ietvaros, lai nodrošinātu Līguma kvalitatīvu izpildi, izpildītu normatīvo aktu prasības vai realizētu citas likumīgas attiecīgās Puses intereses.
3. Pusei, kura nodod kādas personas datus otrai Pusei, apņemas informēt šo personu (piemēram, kura norādīta kā atbildīgais darbinieks (kontaktpersona) vai pārstāvis) par:
1. to, ka tās personas dati ir tikuši apstrādāti;
1. otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķiem, kādiem nodotie dati varētu tikt izmantoti, tas ir,  Līguma saistību izpildei vai likumīgai interešu realizēšanai;
1. iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai realizētu savas kā datu subjekta tiesības.
1. Nepārvarama vara
4. Puses ir atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, t.sk., dabas katastrofas, citas katastrofas un avārijas, epidēmijas, karadarbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, kā arī tāda ārējo normatīvo aktu pieņemšana, kas liedz abām pusēm vai vienai pusei turpināt līgumsaistību izpildi, un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās. 
4. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā ir iespējama un paredzama līgumsaistību izpilde, un pēc otras puses pieprasījuma jāiesniedz kompetentas institūcijas izsniegta izziņa, kas satur nepārvaramas varas vai ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja līguma turpmāka izpilde nav iespējama, puses sastāda Darba nodošanas - pieņemšanas aktu un Izpildītājs saņem samaksu par visu līdz tam kvalitatīvi paveikto Darba daļu. 
1. Pušu atbildība
0. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro būvobjekta apmeklējumu pienākumu (ar 5 (piecu) darba dienu pielaides periodu) vai nepiedalās būvsapulcēs būvniecības laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
0. Gadījumā, ja Izpildītāja atbildīgais darbinieks darba laikā (darba dienās no plkst.8:30 līdz plkst.17:00) telefoniski nav sazvanāma, neatbild uz Pasūtītāja e-pasta sūtījumiem vairāk kā 2 dienas pēc kārtas, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs izvairās no Līgumā paredzēto darbu veikšanas un Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
0. Gadījumā, ja Izpildītājs  nepilda kādas citas, izņemot Līguma 10.1. un 10.2.punktos noteikto, Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā  no Līguma summas  par katru saistību  vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk  kā  10% no Līguma summas. 
0. Līgumā minēto līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma summas.
0. Gadījumā, ja Pasūtītājs, pretēji šī Līguma noteikumiem, neievēro maksājumu termiņus, tam jāmaksā Izpildītājam līgumsods 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā  no laika nesamaksātās Līguma summas, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
0. Puses ir tiesīgas atteikties no iepriekšminētajām soda sankcijām, ja Puses savstarpēji vienojas vai otra Puse pierāda, ka kavēšanās iemesls ir trešā puse vai nepārvarama vara un tās iemeslu dēļ minētā Puse nav varējusi kavēšanos novērst.
0. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
1. Citi noteikumi
0. [bookmark: _Hlk149058861] Līgums stājas spēkā pēc tā abu pušu parakstīšanas, un tas ir spēkā līdz saistību izpildei. 
0.  Par Līguma izpildi atbildīgās Pušu personas:
1. no Pasūtītāja puses: ________________________, tālrunis _______________, mob. tālrunis ________________, e-pasts: ____________________ vai cita persona, ar ko Pasūtītājs aizvieto šajā punktā minēto darbinieku;
1. no Izpildītāja puses:  ________________________, tālrunis _______________, mob. tālrunis ________________, e-pasts _________________; 
0.  Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, ir pretlikumīgs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esību, likumību vai izpildi. Šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot normatīvo aktu prasības.
0.  Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības, atbildīgie darbinieki (kontaktpersonas), vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz tās elektroniskā pasta adresi, kas norādīta Līguma rekvizītos. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
0.  Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstiski, primāri izmantojot elektroniskā pasta saziņu, juridiskā spēka nodrošināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, un sūtījumus nosūta uz Līguma rekvizītos norādīto elektroniskā pasta adresi. Visos gadījumos, kad Līgumā paredzēta dokumentu elektroniska parakstīšana, nepieciešamības gadījumā Puses var parakstīt dokumentu papīra formā. Ja saziņai tiek izmantoti pasta sūtījumi, tad tie nosūtāmi ierakstītā sūtījumā uz šajā Līgumā norādītajām Pušu adresēm, un ir uzskatāms, ka Puse tos ir saņēmusi 8. (astotajā) dienā pēc tā reģistrēšanas pastā.  
0.  Ja Līgumā nav norādīts citādi, sadaļu un punktu virsraksti ir norādīti tikai pārskatāmības labad un neietekmē Līguma būtību, atsauce uz personu ietver arī tās tiesību un saistību pārņēmējus.
0.  Jautājumus, kas tieši nav atrunāti šajā Līgumā, Puses izskata saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
0.  Līgums ar pielikumiem ir parakstīts 2 (divos) juridiskā spēka ziņā identiskos eksemplāros, katrs uz <> (vārdiem) lapām, vai ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
0. Līgumam tā parakstīšanas brīdī ir pievienoti šādi pielikumi: 1. Darba uzdevums autoruzraudzības veikšanai; 2. Pieteikums/Finanšu piedāvājums.
1. Pušu rekvizīti:
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