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1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, procedūras veids
1.1.1. Iepirkuma nosaukums: “Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (turpmāk – Iepirkums).
1.1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: ONP 2026/75
1.1.3. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kurš tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo nolikumu.
1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Ogres novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000024455

	Juridiskā adrese:
	Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	Kontaktpersona:
	Juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Karīna Liepiņa,
tālruņa numurs: 65021455, 
e-pasta adrese: karina.liepina@ogresnovads.lv
(sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par Iepirkumu).

	Darba laiks:
	Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00
Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00
Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Iepirkumu komisija:
	Ogres novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) izveidota ar Ogres novada pašvaldības domes 2025. gada 18. decembra lēmumu Nr. 14 “Par iepirkumu komisiju izveidošanu 2026. gadam”.

	Pasūtītāja profila adrese:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441
Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu saņemšanai – Elektronisko iepirkumu sistēma, kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.
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1.3. Iepirkuma priekšmets 
1. 
1.1. 
1.2. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.3.1. [bookmark: _Hlk221779302]Iepirkuma priekšmets ir būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un secīga būvniecības veikšana objektam – mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punktam Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā, identifikācijas Nr. ONP 2026/75, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Zaļā publiskā iepirkuma prasībām (nolikuma 3., 3.1. un 3.2. pielikums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar PIL 8. panta pirmās daļas 1. punktu.
1.3.2. Iepirkums tiek plānots ar līdzfinansējuma piesaisti – Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros.
1.3.3. Iepirkuma CPV kodi: galvenais kods 45000000-7 (Celtniecības darbi);
71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi); 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas autoruzraudzība).
1.3.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo iepirkuma priekšmets paredz viena būvniecības objekta projektēšanu un būvdarbu veikšanu kā funkcionāli un tehniski vienotu procesu. Projektēšanas risinājumi ir tieši saistīti ar būvdarbu izpildi, tehnoloģiju izvēli, izmaksām un termiņiem, tādēļ viena līguma noslēgšana ar vienu izpildītāju nodrošina nepārtrauktu atbildību, efektīvāku risku pārvaldību un kvalitatīvu rezultātu.
1.3.5. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.3.6. Līguma izpildes vieta – Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile; Ezera un Līvu ielas Ikšķile (kadastra apzīmējums: 74940120671; 74940120764; 74940120259; 74940120470; 74940121325).
1.3.7. Līguma izpildes termiņš – būvdarbiem jābūt pabeigtiem ar nodošanas-pieņemšanas aktu starp Pasūtītāju un Izpildītāju un nodotiem ekspluatācijā līdz 2027. gada 15. novembrim (tajā skaitā ieskaitot tehnoloģisko pārtraukumu).
1.3.8. Būvdarbu garantijas termiņš – ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
1.3.9. Līguma izpildes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība un citi svarīgākie nosacījumi par līguma izpildi noteikti Līguma projektā (nolikuma 12. pielikums).
1.3.10. Līgums tiks slēgts atbilstoši līgumā paredzēto darbu izpildei Pasūtītājam pieejamo finanšu līdzekļu apjomā. Ja Pasūtītājam netiks apstiprināts finansējums no Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas, tad Pasūtītājs nerealizēs iepirkumu. Līgums tiks noslēgts, ja tiks saņemts Eiropas Savienības finansējums.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. [bookmark: _Hlk222234211]Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.3. 
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par Atklātu konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profila adresē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 (turpmāk - Pasūtītāja profils).
1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā no Pasūtītāja profila.
1.4.3. [bookmark: _Hlk177050492]Ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklātā konkursa nolikumā, kā arī Ogres novada pašvaldības iepirkumu komisijas (turpmāk – Iepirkumu komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pasūtītāja profilā pie Atklātā konkursa dokumentiem. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis Pasūtītāja profilā pie Atklātā konkursa dokumentiem, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem ir iepazinies.
1.4.4. Iepirkumu komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklātā konkursa ietvaros nav saistoša.
1.4.5. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem Atklāta konkursa ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.4.6. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai tos nosūtot elektroniski uz nolikumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi, norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.
1.4.7. Iepirkumu komisija atbildes ieinteresētajam piegādātājam publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Atklātā konkursa dokumentiem, kā arī vienlaikus tās nosūta uz ieinteresētā piegādātāja e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis EIS kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
1.4.8. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām (PIL 36. panta otrā daļa).
1.4.9. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta Pasūtītāja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Atklātā konkursa dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.  
1.4.10. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklāto konkursu, kurai nodrošināta brīva un tieša pieeja Pasūtītāja profilā.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1. [bookmark: _Ref367975542]
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Atklātā konkursā ir iesniedzami         tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.5.2. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz EIS e–konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu.
1.5.3. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas Pasūtītāja profilā un/vai pēc nolikumā noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. Piedāvājumu atvēršana
1.4. 
1.6.1. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, piedāvājumu atvēršanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6.2. Piedāvājumi tiek atvērti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 14. punktā noteiktajai kārtībai.
1.6.3. Iepirkumu komisija EIS e-konkursu apakšsistēmā atver piedāvājumus un publicē pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus un laikus un piedāvātās cenas.
1.6.4. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.6.5. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.6.6. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.7. Nosacījumi pretendenta dalībai Atklātā konkursā 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7.1. Pretendents var būt piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus vai sniegt pakalpojumu atbilstoši Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Atklātā konkursā.
1.7.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt: 
1.7.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona;
1.7.2.2. piegādātāju apvienība, nolikuma 2. pielikumā norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
1.7.2.2.1. piegādātājs un piegādātāju apvienība (vai persona), uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās, ir solidāri atbildīga par iepirkuma līguma izpildi;
1.7.2.2.2. galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. un 2242. pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.7.2.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), Atklāta konkursa nolikuma 2. pielikumā norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.7.3. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Atklātā konkursā, pretendents pilnībā atzīst un ir gatavs izpildīt visus  nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Pasūtītāja profilā) ietvertos nosacījumus.
1.8. [bookmark: _Ref381250408]Piedāvājuma nodrošinājums
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
1.8.1. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam, no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums, tam jābūt spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments un rēķins. Piedāvājuma nodrošinājums jāpievieno kādā no zemāk noteiktajiem veidiem.
1.8.2. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
1.8.3. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 10 000,00 EUR  (desmit tūkstoši euro).
1.8.4. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
1.8.4.1. bankas garantija;
1.8.4.2. apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājuma summu.
1.8.5. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.8.5.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu PIL 50. panta sestās daļas 1., 2., un 3. punktā noteiktajos gadījumos;
1.8.5.2. garantijai jābūt spēkā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;
1.8.5.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
1.8.5.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
1.8.5.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.8.6. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.8.6.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu PIL 50. panta sestās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktajos gadījumos;
1.8.6.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas dienas;
1.8.6.3. apdrošināšanas polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;
1.8.6.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
1.8.6.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.
1.8.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem, izņemot nolikuma 1.8.8. apakšpunktā minēto gadījumu:
1.8.7.1. 6 (sešus) mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas;
1.8.7.2. līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai.
1.8.8. Attiecībā uz pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad iesniedz Līguma izpildes garantiju (nolikuma  13. pielikums).
1.8.9. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
1.8.9.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.8.9.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
1.8.9.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts Atklātā konkursā saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam līguma izpildes garantiju.
1.9. Līguma izpildes garantija
1.9.1. Iepirkuma līguma izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes* vai apdrošināšanas sabiedrības** izsniegtu Līguma izpildes garantiju 5 % (pieci procentu) apmērā no līguma summas EUR bez PVN. 
1.9.2. Līguma izpildes garantija ir spēkā līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām un garantijas laika nodrošinājuma, (turpmāk – Garantijas laika garantija) iesniegšanai Pasūtītājam. Ja tiek pagarināts darbu izpildes termiņš, iepirkuma līguma izpildītājam ir pienākums attiecīgi pagarināt Līguma izpildes garantiju.
1.9.3. Līguma izpildes garantijas paraugs pievienots nolikuma 13. pielikumā, taču to iespējams iesniegt arī citā formā, saglabājot būtiskos nosacījumus.  
1.10. Garantijas laika garantija
1.10.1. Iepirkuma līguma izpildītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju ne mazāk kā 5 % (pieci procentu) apmērā no faktiski izpildīto un Pasūtītāja akceptēto darbu kopsummas EUR bez PVN par minimālo garantijas laiku: 60 (sešdesmit) mēneši. 
1.10.2. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā visu iepirkuma līgumā paredzēto darbu garantijas termiņu.
1.10.3. Garantijas laika garantijas veidlapas paraugs pievienots (nolikuma 14. pielikums), taču to iespējams iesniegt arī citā formā, saglabājot būtiskos nosacījumus.
1.10.4. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 % no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
* Latvijas Republikā tiesības veikt kredītiestādes darbību ir Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrētai kredītiestādei, tās filiālei vai ārvalsts kredītiestādes filiālei.
** Latvijas Republikā tiesības veikt apdrošināšanu ir reģistrētai akciju sabiedrībai vai Eiropas komercsabiedrībai, vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvai sabiedrībai, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu.
2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Piedāvājuma noformēšanas prasības
1. 
1.1. 
2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e‑konkursu  apakšsistēmā Pasūtītāja profilā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā ievietotās formas;
2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Atklāta konkursa dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Atklāta konkursa dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem
2.2.1. Dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Pretendentam rakstiski jāiesniedz visa Atklāta konkursa nolikumā noteiktā informācija. Piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma pielikumos dotajām veidlapām. Papildinformācija (ja tāda tiek pievienota) noformējama brīvā formā.
2.2.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona (pretendenta pārstāvēttiesīgs vai pilnvarots pārstāvis), jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā). Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Atklāto konkursu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 vai Microsoft Excel 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Excel 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
2.2.6. Piedāvājums sastāv no:
2.2.6.1. [bookmark: _Hlk222927979]piedāvājuma nodrošinājuma un samaksu apliecinoša dokumenta, rēķina;
2.2.6.2. pieteikuma dalībai Atklātā konkursā;
2.2.6.3. pretendenta atlases dokumentiem;
2.2.6.4. Tehniskā piedāvājuma;
2.2.6.5. Finanšu piedāvājuma.
2.2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.2.8. [bookmark: _Ref499288564]Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas Pasūtītāja profilā) ietvertos nosacījumus.
2.2.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.9. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1.  Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
	


Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.1.1. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – LR UR) Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.1.1 Pretendenta parakstīts pieteikums      dalībai Atklātā konkursā (nolikuma 1. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 2. pielikums).
3.1.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītā. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesības apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta amatpersonas paraksta (pārstāvības) tiesībām).
3.1.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
3.1.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts LR UR Komercreģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda LR UR mājas lapā https://www.ur.gov.lv. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, iepirkumu komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas”- https://www.vid.gov.lv/SDV.
3.1.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	3.1.2. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji, kuri veiks būvdarbus) ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.2.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (turpmāk  – Būvkomersantu reģistrs), iepirkumu komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv.
3.1.2.2. Pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts pieteikumā (nolikuma 1. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

	3.1.3. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums EUR bez PVN pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā  ir vismaz 1 500 000 EUR bez PVN. 
Par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats.
Vidējā finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: par pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs).
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.3.1. Apliecinājums par finanšu          apgrozījumu (bez PVN) pēdējo     3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā  (nolikuma 4. pielikums).
3.1.3.2. Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam kopā jābūt ne mazākam kā Iepirkuma nolikuma 3.1.3.  apakšpunktā noteiktajam pretendenta finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.
3.1.3.3. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā periodā.
Pretendentam jāiesniedz operatīvās bilances informācija par apgrozījumu to darbības periodā. Piegādātājs, kas pamatotu iemeslu dēļ nespēj iesniegt pieprasītos dokumentus, ir tiesīgs apliecināt savu saimniecisko vai finansiālo stāvokli ar jebkuriem citiem dokumentiem, ja pasūtītājs uzskata tos par piemērotiem.



	3.1.4. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) līgumu izpildē, kur  līguma ietvaros veikta:
ielu izbūve* vai pārbūve** ar asfaltbetona segumu ne mazāk kā 1 000 000 EUR bez PVN apmērā viena līguma ietvaros.
* Ielas izbūve ietver – zemes klātnes izbūvi un seguma izbūvi (viena objekta ietvaros), kas sastāv no seguma un pamata.
** Pārbūve – atbilstoši Būvniecības likuma 1. panta 9. punktam. 
Objektam jābūt pilnībā pabeigtam un nodotam ekspluatācijā, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuru ir saņemta pasūtītāja pozitīva   atsauksme.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.
	1. 
2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. 
3.1.2. 
3.1.3. 
3.1.4. 
3.1.4.1. Pretendenta apliecinājums un pieredzes saraksts par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā paveiktajiem būvdarbiem atbilstoši 3.1.4. punktā norādītajam (nolikuma 5. pielikums). 
3.1.4.2. Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) no pieredzes sarakstā norādītajiem pasūtītājiem par pieredzes sarakstā norādīto būvdarbu veikšanu. Papildus norādot pasūtītāja kontaktpersonu****, kas sniedzis atsauksmi (amats, vārds, uzvārds, kontaktpersonas tālrunis).
**** Iepirkumu komisija patur tiesības pārbaudīt sniegto informāciju.
Lai apliecinātu norādīto pieredzi pretendents iesniedz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no Būvniecības informācijas sistēmas, (turpmāk – BIS) (https://bis.gov.lv) par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.

	3.1.5. Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina:
Būvprojekta izstrādātāju, kuram ir pieredze vismaz 1 (viena) līdzīga būvprojekta izstrādē, kur būvdarbi ietvēra ielas posmu būvniecību***.
*** Būvniecības ieceres dokumentācijai jābūt saskaņotai un saņemta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Pretendentam Līguma izpildē jānodrošina speciālistus.
Prasības speciālistiem
1) Būvprojekta vadītājs ar spēkā esošu sertifikātu ceļu projektēšanā, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., no 2023. līdz 2026. gadam līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz   1 (viena) līdzīga būvprojekta izstrādē, kur projektēšanas darbi ietvēra:
- ielas posma būvniecības projekta izstrādi;
- projektējamā objekta platību ne mazāku kā 3000 m2; 
- ar objektu saistīto inženierkomunikāciju projektēšanu, tai skaitā apakšzemes komunikāciju izbūvi un kanalizācijas tīklu pārbūvi.
2) Elektroietaišu projektētājs, kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu projektēšanā.
3) Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju):
 - kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;
4) Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, projektētāju (būvprojekta daļas vadītāju):
- kuram izsniegts spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, projektēšanā
5) Atbildīgais būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu ceļu būvdarbu vadīšanā, kurš:
a) pēdējo 5 (piecu) gadu laikā               (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. g. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pildījis atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 1 (viena) būvobjekta pārbūvē vai jaunā būvniecībā,
kur būvobjekts ir iela un/vai laukums ar asfalta segumu  platību ne mazāku kā 3000 m2, 
kur vadītie objekti ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par ko saņemta pasūtītāja pozitīva atsauksme.
6) Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu būvprakses sertifikātu, kurš:
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā              (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pildījis būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 1 (viena) līdzīga būvobjekta būvniecībā ar lietus ūdens kanalizācijas tīklu būvniecību/pārbūvi, apakšzemes komunikāciju būvniecību/pārbūvi.
Elektroietaišu izbūves būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu būvprakses elektroietaišu izbūves sistēmu darbu vadīšanā, kurš ;
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā              (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pildījis būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 1  (viena) līdzīga būvobjekta būvniecībā ar  ārējo elektroietaišu izbūvi  / pārbūvi;
7) Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu (VST) būvdarbu vadītājs ar spēkā esošu sertifikātu, kurš ;
pēdējo 5 (piecu) gadu laikā              (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pildījis būvdarbu vadītāja pienākumus vismaz 1  (viena) līdzīga būvobjekta būvniecībā ar  vāstrāvju tīklu izbūvi  / pārbūvi;
8) Darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām.
Pretendents pēc saviem ieskatiem var piesaistīt arī citus speciālistus, ja uzskata, ka tie nepieciešami Līguma izpildē.
	3.1.5.1. Būvprojekta izstrādātāja pieredze jānorāda (nolikuma 5. pielikums).
3.1.5.2. Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts (nolikuma 6. pielikums). Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta piedāvāto speciālistu  būvprakses sertifikātus BIS.
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
3.1.5.3. Pretendents iesniedz katra speciālista pieredzes aprakstu (nolikuma 7. pielikums).
3.1.5.4. Pretendents iesniedz piedāvāto speciālistu parakstītus apliecinājumus par gatavību piedalīties Līguma izpildē (nolikuma 8. pielikums).
Lai apliecinātu norādīto pieredzi jāiesniedz:
1) Būvprojekta vadītājam pretendents iesniedz būvatļaujas vai paskaidrojuma raksta, vai apliecinājuma (kopiju) par projektēšanas nosacījumu izpildi vai alternatīvu dokumentāciju, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību Konkursa nolikuma 3.1.5.  apakšpunktam.
 Būvniecības ieceres dokumentācijai jābūt saskaņotai un akceptētai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
2) Pretendenta piedāvātā Elektroietaišu projektētāja, Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju, Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, projektētāju jānorāda (nolikuma 6. pielikums).
3) Pretendenta piedāvātā Būvdarbu vadītāja:
a) pieredzes apraksts (nolikuma 7. pielikums);
b) vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) no pieredzes sarakstā norādītā pasūtītāja par pieredzes sarakstā norādīto būvdarbu veikšanu. Atsauksmē jābūt norādītam būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam, būvdarbu veidam, būvdarbu izpildes termiņam.
c) ja atsauksmē nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents kopā ar atsauksmi iesniedz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā,  vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
4) Pretendenta piedāvātā Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītāja:
d) pieredzes apraksts (nolikuma     7. pielikums);
e) vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) no pieredzes sarakstā norādītā pasūtītāja par pieredzes sarakstā norādīto būvdarbu veikšanu. Atsauksmē jābūt norādītam būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam, būvdarbu veidam, būvdarbu izpildes termiņam.
5) Pretendenta piedāvātā Elektroietaišu  izbūves būvdarbu vadītāja:
f) pieredzes apraksts (nolikuma     7. pielikums);
6) Pretendenta piedāvātā Elektronisko sakaru sistēmu būvdarbu vadītāja:
g) pieredzes apraksts (nolikuma     7. pielikums);

7) Pretendenta piedāvātā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumenta kopija/as, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad darba aizsardzības koordinatora kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteikto pakalpojumu sniegšanai.


	3.1.6.  Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu saimnieciskajām un finasiālajām iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām,  profesionālajām un finansiālajām  spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus un/vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	
3.1.6.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 9. pielikums).
3.1.6.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 10. pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu Iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītās.

	3.1.7. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē un jāuzrāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic darbus un/vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
	
3.1.7.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 9. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu (EUR bez PVN) no kopējā līguma apjoma un nododamo darbu aprakstu.
3.1.7.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 10. pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR UR Komercreģistrā norādītās.

	3.1.8. Ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistus, tad piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 
Visi pretendenti, kuri piesaista ārvalstu speciālistus, uz sava rēķina nodrošina šo speciālistu saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā.
	
3.1.8.1. Pretendents iesniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un pretendenta apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos būvniecības pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems. 
Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).

	3.1.9.Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana 

	
3.1.8.1. Ja Pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. vai 14. punktā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, pretendentam ir tiesības 10 dienu laikā iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina kandidāta vai pretendenta uzticamību, kuru Iepirkumu komisija  vērtē saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.
Informāciju norāda brīvā formā un iesniedz e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”.



3.2. Tehniskais piedāvājums
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.2.1. Būvniecības izpildes kalendārais grafiks.

Piedāvājums objekta dalīšanai kārtās, ja Pretendents uzskata, to par nepieciešamu būvprojekta izstrādes un būvdarbu realizācijas ātrākai realizācijai. Dalījums kārtās ir jāpamato ar Laika grafiku, kurā ir atspoguļoti visu galveno darbu veikšanas veidi, pieņemot, ka Līguma realizācija ir uzsākta  ne vēlāk kā  2026. gada 1. oktobris

Pretendenta redzējums par projekta tehnisko realizāciju, jeb “Būvprojektēšanas nodoms”, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai/darba uzdevumam (Pielikums Nr.3).
	3.2.1.1. Pretendents,  (nenorādot konkrētus datumus), iesniedz būvniecības projektēšanas un būvdarbu izpildes grafiku pa galvenajaiem darbu veidiem pa mēnešiem). Pretendetam ar kuru tiks noslēgts Līgums būs jāiesniedz Būvniecības izpildes grafiks pa nedēļām.


3.3. Finanšu piedāvājums
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti

	3.3.1. Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar līguma izpildi pilnā apmērā.

	
3.3.1.1. Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums (nolikuma 11. pielikums), visas izmaksas norādot ne vairāk kā ar divām zīmēm aiz komata (EUR bez PVN).
3.3.1.2. Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas iespējamās izmaksas, kas saistītas ar darbu izpildi, tai skaitā nepieciešamās izpētes izmaksas, darba algas, transporta izdevumi, projekta saskaņošanas izmaksas, nodokļi, autoruzraudzība u.c. Piedāvājumā norādītās cenas paliek nemainīgas visā līguma izpildes laikā. 

	3.3.2. Finanšu plūsmas grafiks saskaņā ar kalendāro grafiku.	

	3.3.2.1. Pretendents, balstoties uz pieņēmumiem,  iesniedz Finanšu plūsmas grafiku, norādot līguma summas kopējo darbu vērtību pa mēnešiem.



3.4. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.
3.5. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.5.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
3.5.2. ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu  vērtība ir vismaz 10 000,00 euro no iepirkuma līguma vērtības;
3.5.3. piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
3.5.4. pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus Pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.6. Piegādātājs var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.7. Pasūtītājam jebkurā Atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.8. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv. Aizpildot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, pretendents aizpilda šādas daļas: I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”,  III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.
3. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA
4.1.  Piedāvājuma izvēles kritērijs – Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kurš saņēmis lielāko punktu skaitu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš visu kritēriju novērtējuma kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
4.2.  Iepirkumu komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un pretendentu, kura piedāvājums tiek atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, atzīst par atklāta konkursa uzvarētāju. Kritēriju novērtēšanu veic katrs iepirkumu komisijas loceklis individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtības metodikai. Ņemot vērā katra iepirkumu komisijas locekļa veikto individuālo novērtējumu katram kritērijam, rezultātā katram kritērijam tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā vērtība.
4.3.	Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums tiek noteikts, salīdzinot aprēķinātos punktus katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem.
4.4. Ja iepirkumu komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz diviem pretendentiem ir vienāds punktu skaits, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs ir lielāks punktu skaits pirmajā kritērijā.
4.5. Kritēriji:
	Nr. p.k.
	Vērtēšanas kriterijs
	Maksimālais
punktu skaits
	Vērtējuma skaidrojums

	1.
	K1 – Kopējā piedāvātā līgumcena
	        60
	Lai iegūtu kritērijā noteikto maksimālo 60 punktu skaitu:
Punkti tiek piešķirti pēc formulas: 
P = (Cmin / C) * 60 
Punktu skaits = zemākā cena starp piedāvājumiem / pretendenta piedāvātā cena x maksimālais punktu skaits.
Cmin – Vismazākā piedāvātā vērtība (cena);
C – Pretendenta piedāvātā vērtība (cena)
Vērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz pretendenta Finanšu piedāvājumā sniegto informāciju.
Punktus nosaka saskaņā ar formulu.
Vērtējumu nosaka ar precizitāti divas zīmes aiz komata.

	2.
	K2 – Būvprojekta vadītāja papildu pieredze
	       10
	Būvprojekta vadītājs, kuram pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., no 2023. līdz 2025. g. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze kā atbildīgajam Būvprojektu vadītājam būvobjekta pārbūvē vai jaunā būvniecībā, kur būvobjekts ir ielu, tai skaitā apakšzemes komunikāciju, būvniecība, kur projektējamā objekta platība ir ne mazāk kā 3000 m2. 
Saņemta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Pieredzes apliecināšanai jāiesniedz atsauksmes vai citu veidu dokumentu kopijas (akti / līgumi / BIS izdrukas), ar kuriem var pierādīt papildu pieredzi:
1 objekts – 0 punkts;
2 objekti – 5 punkti;
3 un vairāk objekti – 10 punkti.

	3.
	K3 – Atbildīgā būvdarbu vadītāja papildu pieredze
	        10
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. no 2021. līdz 2025. g. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam būvobjekta pārbūvē vai jaunā būvniecībā, kur būvobjekts ir ielu būvniecība, kur būvobjekts ir iela ar platību ne mazāk kā 3000 m2.
Objektiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.
Pieredzes apliecināšanai jāiesniedz atsauksmes vai citu veidu dokumentu kopijas (akti / līgumi / BIS izdrukas), ar kuriem var pierādīt papildu pieredzi ielu būvniecībā:
1 objekts – 0 punkts;
2 objekti - 2 punkti;
3 un vairāk objekti - 5 punkti.

	4
	K4 – Pretendenta garantētais projektēšanas un būvdarbu realizācijas termiņš (Līguma parakstīšanas gadījumā, Pretendenta norādītais termiņš, tiks noteikts kā Līguma izpildes termiņš).


	20
	Lai iegūtu kritērijā noteikto maksimālo 20 punktu skaitu:
Punkti tiek piešķirti pēc formulas: 
P = (Cmin / C) * 20 
Punktu skaits = īsākais izpildes termiņš starp piedāvājumiem / pretendenta piedāvātā izpildes termiņa x maksimālais punktu skaits.
Cmin – īsākais izpildes termiņš  ;
C – Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš
Vērtēšana tiek veikta, pamatojoties uz pretendenta Tehniskajā piedāvājumā sniegto aprakstu un laika grafiku.  
Punktus nosaka saskaņā ar formulu.
Vērtējumu nosaka ar precizitāti divas zīmes aiz komata.


4.6.  Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
4.6.1. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
4.6.1.1. piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude;
4.6.1.2. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
4.6.1.3. pretendentu atlase;
4.6.1.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.6.1.5. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;
4.6.1.6. piedāvājumu vērtēšana.
4.6.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
4.7. Piedāvājuma nodrošinājuma pārbaude – Iepirkumu komisija izvērtē piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikuma 1.8. apakšpunkta prasībām. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu nav iesniedzis atbilstoši nolikuma prasībām, Iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
4.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaude:
4.8.1. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām;
4.8.2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
4.9. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam). Šādā gadījumā iepirkumu komisija sākotnēji veic pretendentu iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu pārbaudi, izvērtējot to atbilstību un pārbaudot, vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Pretendentam, kuram atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4.1. punktā noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, iepirkumu komisija veic kvalifikācijas – atlases dokumentu pārbaudi.
1. 
2. 
3. 
4. 
4.1. 
4.2. 
4.3. 
4.4. 
4.5. 
4.6. 
4.10. Pretendentu atlase
4.10.1. Iepirkumu komisija novērtē piedāvājumu noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.10.2. Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.11. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.11.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai Tehniskais piedāvājums atbilst Atklāta konkursa prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
4.11.2. Ja Tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma prasībām un/vai Tehniskās specifikācijas prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.12. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude
4.12.1. Iepirkumu komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un Tehniskajai specifikācijai.
4.12.2. Ja Finanšu piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma prasībām, pretendenta piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
4.12.3. [bookmark: _Ref343523533]Ja pretendenta Finanšu piedāvājumā Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskas kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo un par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.
4.13. Piedāvājumu vērtēšana:
4.13.1. Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, kuru nosaka, salīdzinot aprēķināto punktu summu katram piedāvājumam atsevišķi pa vērtēšanas kritērijiem.
4.13.2. Ja Iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL                53. pantam.
1. [bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc506451997]
2. 
3. 
4. 
4. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
4.1. [bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas. Pretendentu izslēgšanas noteikumu pārbaude tiks veikta PIL 42. panta kārtībā, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas kārtībā:
4.1.1. Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
4.1.2. Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecās kāds no PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43. pantu.
4.1.3. Ja Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma 5.1.1. – 5.1.2. apakšpunktiem, tad Pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.1.1. – 5.1.2. apakšpunktam.
4.1.4. Ja Pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad Pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
6. IEPIRKUMA LĪGUMS
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklātā konkursā uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir saimnieciski visizdevīgākais, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un līguma projektu.
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija nolemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
6.4. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.5. Līguma grozījumi ir iespējami tikai PIL 61. panta noteiktajos gadījumos.
6.6.   Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 
6.6.1. reģistrē personālsabiedrību (pilnsabiedrību un komandītsabiedrību) LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā pēc dienas, kad iepirkumu komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu kļuvis nepārsūdzams Iepirkumu uzraudzības birojā vai arī
6.6.2. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot Pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.
7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības:
7.1.1. izdarīt grozījumus Atklātā konkursa nolikumā PIL 35. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
1. 
8. 
0. 
7.1.2. izslēgt  pretendentu  no  turpmākās  dalības  Atklātā konkursā  un  neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
7.1.3. piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
7.1.4. pieprasīt, lai  pretendents  precizē  informāciju  par  savu  piedāvājumu,  ja  tas  nepieciešams piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.5. pieprasīt pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu vai iesniegt apliecinātu dokumenta kopiju, ja iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu;
7.1.6. jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts.
7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši PIL, citu normatīvo aktu un iepirkuma nolikuma prasībām;
7.2.2. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklātā konkursa nolikumu;
7.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu;
7.2.4. piedāvājumu izvērtēšanas  laikā  līdz  Atklātā konkursa  rezultātu  paziņošanai  nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
7.2.5. 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām;
7.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības:
8.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, līdz Atklātā konkursa nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
8.1.2. pieprasīt Pasūtītājam papildu informāciju par Atklātā konkursa nolikumu, ievērojot Atklātā konkursa nolikuma noteikumus;
8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;
8.1.4. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
8.1.5. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu.
8.2. Pretendentam ir pienākumi:
8.2.1. ieinteresētais piegādātājs iepazīstas ar Atklātā konkursa nolikumu, apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. rakstveidā, Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
8.2.4. pēc Iepirkumu komisijas pieprasījuma, Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta Tehniskajā piedāvājumā un Finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
8.2.5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklātā konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklātā konkursa izpildei;
8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklātā konkursa nolikumu.
9. PIELIKUMU SARAKSTS
9.1. Nolikumam ir 15 (piecpadsmit) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2. pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa).
3. pielikums – Tehniskā specifikācija / Darba uzdevums.
3.1. pielikums – Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) un ilgtspējas principi.
3.2. pielikums – Arhitektoniski funkcionālie principi (Bauhaus pieeja).
4. pielikums – Izziņa par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (veidlapa).
5. pielikums – Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi (veidlapa).
6. pielikums – Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts (veidlapa).
7. pielikums – Pretendenta  piesaistītā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu būvdarbu vadīšanā (veidlapa).
8. pielikums – Līguma izpildē piesaistīto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (veidlapa).
9. pielikums – Apakšuzņēmēju/personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidlapa).
10. pielikums – Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (veidlapa).
11. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa).
12. pielikums – Iepirkuma līgums (projekts).
13. pielikums – Līguma izpildes garantija (paraugs).
14. pielikums – Garantijas laika garantija (paraugs).
15 . pielikums – Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akts (veidlapa).



1. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

PIETEIKUMS
ATKLĀTAM KONKURSAM

Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	


Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam Atklāta konkursa noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt šim Atklātam konkursam atbilstošus Pakalpojums, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.
2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ______________________________________________________;
2.2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis, euro _________________________________.
3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________;
4. Pretendents atbilst/neatbilst (pasvītrot atbilstošo) un/vai personālsabiedrības biedrs atbilst/neatbilst (pasvītrot atbilstošo) PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem.
5. Apliecinām, ka:
5.1. nodrošināsim Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
5.2. Līguma izpildes termiņš: 8 (astoņi) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
5.3. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
5.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
5.5. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Norādīt, ja ir attiecināmi izslēgšanas nosacījumi:_________________.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Atklātā konkursā:
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs:
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats):
	

	Telefons, fakss:
	

	E-pasta adrese:
	



Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.
Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
*Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.
2. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
   [Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.]
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz Iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:1] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [1:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo Iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties Iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst Iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis Iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda zemāk esošo tabulu Nr.1 vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.
Tabula Nr. 1
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto Iepirkumu
	Nr. P.k.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



_______________________
(Dokumenta aizpildīšanas datums)

__________________________________________________	_______________
(Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds)						(paraksts)


3. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / DARBA UZDEVUMS
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

           Pamatojoties uz Ministru kabineta 2024. gada 19. novembra noteikumiem Nr. 726 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās” 2.3.1.2. pasākuma “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" īstenošanas noteikumi”, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir izsludinājusi atklātu konkursu “Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls” – Ogres novada pašvaldība realizē projektu “Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība”

Tehniskās specifikācijas / Darba uzdevuma Plāns kartē – pievienots atsevišķā failā:
EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja profilā pie Atklātā konkursa dokumentiem un ir neatņemama Atklātā konkursa nolikuma sastāvdaļa. Visiem pretendentiem konkursa stadijā iesniedzot savus piedāvājumus, tajos ir jāiekļauj savs redzējums par projekta tehnisko realizāciju, jeb “Būvprojektēšanas nodoms”. Tajā, kā minimums , jāiekļauj:
1. Labiekārtojuma un labiekārtojuma elementu vizualizācija, norādot potenciālos labiekārtojuma elementu ražotājus un modeļus;
2. Demontāžas darbu apraksts- paredzēt ēkas ar kadastra apzīmējumu 74940120470001 demontāžu. Pašvaldība ir uzsākusi zemes atpirkšanas procesus un zemju, ēkas īpašnieks mutiski ir saskaņojis plānotos darbus. Pašvaldība paredz, ka uz darbu veikšanas brīdi zemes piederības jautājumi jau būs atrisināti un zeme, ēka piederēs Pašvaldībai. Ēka ir ar platību zem 60 m2 un pēc konstrukcijas tā var tikt uzskatīta kā nojume, tātad – inventarizācijas lieta nav obligāta prasība.
3. Pazemes un virszemes komunikāciju (caurules, skatakas, kabeļi, apgaismojuma elementi, videonovērošanas iekārtas u.c.) inženiertehniskie aprēķini un piedāvāto materiālu ražotāji un iespējamie modeļi:
a. Jauns apgaismojums jāparedz tikai stāvlaukumam, jo Ezera un Līvu ielām jau ir apgaismojums. Pastāv varbūtība, ka ir nepieciešams paredzēt esošā Ezera un Līvu ielu apgaismojuma balstu pārcelšanu, jo esošajā situācijā Ezera ielas brauktuves platums ir neatbilstošs prasībām. Veicot ielas brauktuves paplašināšanu ir iespējamas situācijas kurās esošie apgaismojuma balsti ir jāpārceļ atbilstošā attālumā no paredzētās brauktuves malas.
b. Ir paredzams, ka ir jāveic pašreiz esošo komunikāciju pārbūve un/vai aizsardzība Ezera un Līvu ielās, bet to noteiks tehnisko noteikumu izdevēji, būvprojekta izstrādes laikā. Stāvlaukuma zonā atrodas LDz komunikāciju kabelis un tam ir jāparedz aizsardzība (čaulošana). Ekvivalenta vai labāka tam, kāda tā ir esošā laukuma zonā.
c. Tiek rekomendēts “Hikvision” produkciju vai ekvivalentu, jo tā ir saderīga un standartizēta ar jau esošajām VN sistēmām Ogres novadā. Savienojumu ar VN tīklu paredzēt ar 4G vai 5G signāla lokālo bāzi, kurai ir pieslēgtas objektā esošās kameras. VN sistēmu apsaimnieko Ogres novada pašvaldības Informācijas sistēmu un tehnoloģiju nodaļa. Ikdienas VN darbus veic pašvaldības policija.
d. Ūdensvads, sākot no Tīnūžu šosejas atzara, ir jāparedz līdz darbu zonas robežai Ezera ielā.
e. Ir jāparedz sadzīves kanalizācijas pārbūve un savienošana ar centrālo sadzīves kanalizācijas vadu, kas atrodas pie Ezera ielas 8. Detalizētākas norādes sniegs tehnisko noteikumu izdevējs.
f. Esošie balsti un gaismekļi ir saglabājami. Ir jāparedz to pārcelšana, kur nepieciešams, jo esošajā situācijā Ezera iela ir ar neatbilstošu brauktuves platumu. Paplašinot brauktuvi ir paredzams, ka esošais apgaismojuma balstu novietojums nebūs atbilstošs prasībām.

4. Līdzstrāvas uzlādes stacijas izvēlnes aprēķins un ražotājs. Vienas uzlādes stacijas ierīkošana ir jāparedz un paredzamā jauda ir līdz 11kW. Paredzamais apsaimniekotājs būs AS “Sadales tīkls” vai AS “Latvenergo”. Precīzu pieslēguma vietu iespējams noteikt būvprojekta izstrādes laikā. Aptuveni var paredzēt, ka uzlādes stacija atradīsies pie esošā laukuma stāvvietām un divas esošās stāvvietas tiktu pārveidotas par uzlādes vietām.
5.  Ceļa (ielas) un laukumu izbūves inženiertehniskie aprēķini un vizualizācija topogrāfiskajā plānā. 
a.  Stāvvietu precīzu kapacitāti ir iespējams noteikt būvprojekta izstrādes laikā. CSDD ceļu drošības audits ir nepieciešams. Provizoriski var pieņemt, ka kopējā kapacitāte, ieskaitot jau esošo laukumu, būs ≈ 75 vieglie auto + invalīdu un elektro uzlādes vietas.;
b. Pasūtītājam nav pieejami ģeoloģiskās izpētes dati. Visas nepieciešamās izpētes ir jāveic Izpildītājam. Slēgtā lietus ūdens novadīšana nav jāparedz, jo nav blakus esoša LK tīkla, pie kura pieslēgties.
c. Topogrāfiskā izpēte ir daļa no Darba uzdevuma un to veic Izpildītājs būvprojekta izstrādes laikā. Iepirkuma piedāvājuma izstrādē Pasūtītājs var ieteikt izmantot publiski pieejamo informāciju, kas atrodama saitē: https://topografija.lv. Saitē esošā informācija tika izmantota kā pamatne Darba uzdevumu sagatavošanai.
6. Satiksmes organizācijas piedāvājums. Satiksmes intensitātes datu iegūšana par Līvu ielu un Ezeru ielu un par to sastāvu būs Būvuzņēmēja atbildība būvprojekta izstrādes stadijā ;
7. Kvalitātes nodrošināšanas apraksts būvprojektēšanas un būvdarbu veikšanas stadijām (tsk. veicamās pārbaudes), darbu organizācijas plāns (tsk. tehniskas un darbaspēka resursi, apakšuzņēmējiem nododamais apjoms un provizoriskais laika grafiks galvenajiem realizācijas blokiem un būvelementiem);
8. Objekta apsekošanas laikā (obligāts) veikto pieņēmumu un risku uzskaitījums, īpaši attiecībā uz konkursa stadijā objektīvi neparedzamiem apstākļiem konkrētajā objektā.
9. Piedāvājums objekta dalīšanai kārtās, ja Pretendents uzskata, to par nepieciešamu būvprojekta izstrādes un būvdarbu realizācijas ātrākai realizācijai. Dalījums kārtās ir jāpamato ar Laika grafiku, kurā ir atspoguļoti visu galveno darbu veikšanas veidi, pieņemot, ka Līguma realizācija ir uzsākta  ne vēlāk kā  2026. gada 1. oktobris.
10. Būvdarbu garantijas termiņš nevar būt īsāks par 60 mēnešiem. Klāt pievienojot apliecinājumu.


Vispārīga informācija

	Projektējamais objekts
	„Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā”

	Projektējamā objekta adrese
	Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052; Ezera un Līvu ielas Ikšķilē

	Zemes vienības kadastra apz.
	74940120671; 74940120764; 74940120259; 74940120470; 74940121325

	Būvniecības ierosinātājs
	Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adreses: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001

	Īpašnieka atbildīgais pārstāvis
	Izpilddirektors Pēteris Špakovskis

	Kontaktpersona
	Projektu vadītāja Kristīne Upmane 


	ZPI un ilgtspējas principi
	Visi darbi jāveic ievērojot Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) un ilgtspējas principus, atbilstoši nolikuma 3.1. pielikumam un spēkā esošajai likumdošanai.




Būvniecības ieceres dokumentācijas nosacījumi

	Projekta uzdevums
	Veikt projekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību

	Zemes vienības kadastra apz.
	Zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem:
74940120671 (Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052)
74940120764 (Ezera ielas posms Ikšķilē)
74940120259 (Ezera iela 3, Ikšķile)
74940120470 (Ezera iela 1, Ikšķile)
74940121325 (Līvu ielas posms Ikšķilē)

	Objekta funkcija (Būves klasifikācija)
	Kods: 21120101
Ielas, ceļi un laukumi ar cieto segumu. Ielas, ceļi un laukumi ar melno segumu. 
Ielas, ceļi un laukumi ar asfaltbetona segumu. 
Kods: 222301
Vietējās nozīmes notekūdeņu cauruļvadi un attīrīšanas būves

	Objekta parametri
	Jauna stāvlaukuma būvniecība zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu: 74940120671;
Labiekārtojuma elementu uzstādīšana;
Līdzstrāvas uzlādes stacijas ierīkošana, 1 gab.;
Video novērošanas sistēmas izveide stāvlaukumam;
Apgaismojuma tīkla izveide/pārbūve;
Ēkas ar kadastra apzīmējumu 74940120470001 demontāža;
Lokāla virszemes ūdeņu novadīšana;
Esošo apakšzemes komunikāciju pārbūve;
Topogrāfijas plāna izveide būvprojekta izstrādei nepieciešamajiem zemes gabaliem. 
Ģeodēziskās izpētes ir Būvnieka atbildība, Pasūtītājs papildus izmaksas neparedz.

	Būvniecības veids
	Pārbūve un jauna būvniecība.

	Būvniecības kārtas
	  Pretendenta piedāvājuma pēc iesniegtā laika grafika.(Tehniskā specifikācija/darba uzdevums punkts 9.)

	Ar projektu atrisināt
	Vispārīgā daļa
	SA, projektēšanai nepieciešamie dokumenti, TI, GI

	
	Arhitektūras daļa
	GP, TS-CD, TS-L

	
	Būvprojekta ģenerālplāns
	Objekta parametru būvniecība

	
	Teritorijas sadaļa
	Labiekārtošana

	
	Inženierrisinājumu daļa
	LKT, ELT, ESS-VN, UKT

	
	Lietus ūdens kanalizācijas tīkli
	Ārējā lietus kanalizācija, lokālā ūdens novadīšana

	
	Elektroapgāde, ārējie tīkli
	Līdzstrāvas uzlādes stacija 1 gab.; video novērošana, apgaismojums, apakšzemes elektrolīnijas

	
	Ekonomikas daļa
	IS, BA, T

	
	Citas daļas
	Būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts, DOP

	Projektēšanas stadijas
	Izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju, jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas (LR) likumi un Ministru kabineta (MK) noteikumi,  Latvijas būvnormatīvi (LBN), Latvijas valsts standarti (LVS) un citi LR un ES spēkā esoši normatīvie akti.

	
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Vispārīgā daļa, Skaidrojošais apraksts, AR daļa (GP, TS-CD, TS-L),  LKT, ELT, ESS-VN, DOP, TN, IS, BA, T

	Īpaši norādījumi
	Norādījumi par esošo situāciju gruntsgabalā
	Pārbūve un jauna būvniecība paredzēta Ogres novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām 

	
	Materiāli segumam
	Asfaltbetona seguma biezums stāvlaukumiem  8cm
Asfaltbetona seguma biezums ielu brauktuvēm 12cmProjekta izstrāde un darbu veikšana atbilstoši 
“Autoceļu būvdarbu specifikācijas” . Nr. ABS 2026 Vispārējās valsts autoceļu tīklā veicamo darbu izpildes un kvalitātes prasības atbilstoši autoceļu noslogojumam

	Sasniedzamais rezultāts: 
· Pretendentam  jāizstrādā būvniecības ieceres dokumentācija (Būvprojekts), tās apjoms un risinājumi jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Būvprojekts pēc Pasūtītāja saskaņojuma ir jāsaskaņo atbildīgajās institūcijās atbilstoši normatīvo aktu prasībām un atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam jāveic būvdarbi. Pieļaujama būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana sadalot tos kārtās, bet šo dalījumu saskaņojot ar Pasūtītāju un nepārkāpjot būvniecības normatīvo bāzi.
· Projektā paredzēts veikt Ikšķiles mobilitātes punkta attīstību, tajā integrējot mūsdienīgus “Jaunais Eiropas Bauhaus” dizaina risinājumus. 
· Pretendentam jāpiedāvā un jāizstrādā tehniski un ekonomiski pamatoti risinājumi, īpašu uzmanību pievēršot lietus ūdens kanalizācijas sistēmas izveidei. Konkursa stadijā iesniegtais “Būvprojekta nodoms” kalpos kā bāze būvprojekta izstrādei.
· Būvprojektēšanas darbus veikt atbilstoši augstākajiem nozares standartiem un labas prakses paraugiem, ievērojot aktuālo normatīvo aktu un būvprojektēšanas nozares standartu un būvnormatīvu prasības.
· Jāparedz labiekārtojuma elementus, piem., velosipēdu novietošanas nojumes, parka solus un apstādījumus, pēc dizainiskās un kvalitātes analoģijas, kādi tie ir uzstādīti Ikšķiles pilsētā publiskajās zonās, projektos, kas realizēti pēc 2024. gada. Skatīt Pielikumu Nr.1.  
· Laukuma izveidē ir jāparedz apstādījumi, kur sortimentā paredzēt krūmu grupas un kokus. Koki visā laukumā jāizvieto proporcionāli, paredzot daļēju vainagu noēnojumu automašīnām. Koki jāizvēlas tādi, kuriem nav tendence uz lapu izsvīdumu. Apstādījumos vēlamie koku lapu toņi –  pamatā zaļš, iespējams sarkans vai sudrabs. Krūmu grupas var būt dažāda augstuma.
Projektējot stāvlaukumu īpaša vērība ir jāpievērš esošās liepu rindas saglabāšanai, lai netiktu traumētas koku saknes, stumbri.


	Izejmateriāli
	Zemes robežu plāns,
Zemesgrāmata vai citi īpašumu apliecinošie dokumenti



Zaļais publiskais  iepirkums (turpmāk tekstā – ZPI) - (jeb ilgtspējīgs publiskais iepirkums) ir preču un pakalpojumu iegādes process, kurā papildus cenai un kvalitātei tiek ņemta vērā arī ietekme uz vidi visā produkta dzīves ciklā – no ražošanas līdz utilizācijai.
Izpildītājam Būvprojektā iestrādāt ZPI Ministru kabineta noteikumos Nr. 353 minētās prasības, kas attiecas uz: 
1.	Ielu apgaismojumu un satiksmes signāliem (LED apgaismojums ar zemu patēriņu) ;
2.	Būvniecības procesa organizēšanu (prasība samazināt būvniecības atkritumus;  atkritumu šķirošana objektā);
3.	Materiāliem  (pārstrādāti materiāli; ilgmūžīgas seguma konstrukcijas).

Autoruzraudzības nosacījumi
1. Autoruzraudzības pakalpojumi sniedzami atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktām prasībām.
2. Autoruzraudzības mērķis ir nodrošināt būvniecības ieceres dokumentācijas autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
3. Autoruzraugam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības līgumam un apsekojuma rezultātus ierakstīt Autoruzraudzības žurnālā (ja tāds paredzēts atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem).
4. Autoruzraugam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
5. Autoruzraugam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvdarbu izpildes dokumentācija.
6. Autoruzraugam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai, ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības. 
7. Autoruzraugam ir pienākums visas atkāpes no būvprojekta fiksēt Autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Projektētāju, Projektētājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
8. Autoruzraugam ir pienākums ierasties Objektā ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska pieprasījuma saņemšanas vai citā pieprasījumā norādītajā datumā.
9. Ja Autoruzraugs būvprojektā ir pieļāvis neuzmanības kļūdas vai ieprojektējis kādas neatbilstības ar esošās būves/objekta faktisko situāciju, kas var radīt būvniecības laikā atkāpes no būvprojekta, Autoruzrauga pienākums ir veikt izmaiņas 3 (trīs) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas par minētām izmaiņām.
Būvniecības nosacījumi
1. Būvdarbu veikšanas darbus veic atbilstoši spēkā esošiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un darbu specifikācijām, ievērojot būvprojekta tehniskos risinājumus.
2. Ja būvprojekta izstrādes laikā un būvdarbu laikā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams veikt iepriekš neparedzētus darbus vai tehnisko risinājumu izmaiņas, kuru veikšanas iemesls, objeltīvi nebija pretendentiem paredzams un nosakāms iepirkuma laikā, tad šāda situācija tiek risināta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un iepriekš neparedzētu darbu apmaksa var tikt iekļauta būvdarbu līgumā, noformējot tos kā līguma grozījumus. Ja šādas situācijas bija paredzamas, un pretendentam objektīvi novērtējamas kā pieņēmums jau iepirkuma procedūras laikā, līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, tad papildus izmaksu jautājumu atrisina būvuzņēmējs, par saviem finanšu līdzekļiem. Jebkurā situācijā radušos papildus darbus un/vai jaunos tehniskos risinājumus būvuzņēmējs saskaņo ar Ogres novada pašvaldību.
3. Būvuzņēmējs darbus veic, ievērojot būvniecības noteikumus un visiem izmantotajiem materiāliem jābūt sertificētiem, saskaņā ar Eiropas Savienības standartiem un Latvijas Republikas normatīvajiem dokumentiem, kā arī jābūt pieejamiem kvalitātes sertifikātiem.
4. Veicot darbus, būvnieks ievēro būvdarbu veikšanas tehnoloģijas un būvdarbu veikšanas laikā neaizskar/nebojā pievienotās komunikācijas un objektus. Bojājumu gadījumā nodrošina to sakārtošanu/atjaunošanu sākotnējā stāvoklī vai zaudējumu atlīdzību.
5. Satiksmes organizācija:
5.6. būvdarbi veicami, organizējot satiksmi tā, lai tiktu nodrošināta piekļuve īpašumiem un netiktu pārtraukta autotransporta kustība;
5.7. darba iekārtas un tehnika, kad tās nepilda darbu, jānovieto tā, lai netiktu traucēta autotransporta un gājēju pārvietošanās;
5.8. izpildītājs nekavējoties veic piebraucamo asfaltēto ceļu tīrīšanu, ja būvdarbu rezultātā uz ceļa ir nonākusi grunts, šķembas un citi materiāli.
5.9. Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju.
6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka darbi objektā tiek veikti atbilstoši darba aizsardzības, ugunsdrošības, sanitāri – higiēniskajām un vides aizsardzības normām, pašvaldības saistošo noteikumu, kā arī citu Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvo aktu prasībām.
7. Ekvivalenti izstrādājumi: 
8.1. ja tehniskajā dokumentācijā (Pretendenta izstrādātajā Būvprojekta sagatavē) ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents realizējot būvdarbus drīkst piedāvāt tās ekvivalentu*, ja tam ir radies objektīvs pamatojums veicot būvprojekta izstrādi. Materiālu nomaiņa šādos gadījumos ir jāsaskaņo ar Ogres novada pašvaldību;
8.2. būvuzņēmējam izstrādājot būvprojekta ekonomikas sadaļu, lokālajā tāmē jānorāda mainītos piedāvātos materiālus norādot konkrētu ražotāju un modeli. Materiāla nomaiņa būvdarbu laikā iespējama tikai gadījumā, ja Būvuzņēmējs var uzrādīt rāzotāja izziņu, ka konkrētais materiāls ir noņemts no ražošanas.                                                                                                             
* Ekvivalenti izstrādājumi: 
1. ja tehniskajā dokumentācijā ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu;
2. Pasūtītājs tehniskajā dokumentācijā ir iekļāvis pielietojamos materiālus, kas nosaka Pasūtītāja prasības attiecībā uz materiāliem un atbilst pasūtītāja paredzētajiem mērķiem;
3. pretendentam lokālajā tāmē jānorāda mainītos piedāvātos materiālus (izceļot ar Bold).
Standarti: visās darbu apjomu pozīcijās, kurās ir atsauces uz standartiem, Pretendents var atsaukties uz ekvivalentiem,  ja Pretendenta piedāvātie standarti, nosaka tās pašas funkcionālās prasības vai darbības prasības, kuras noteicis Pasūtītājs, un ja Pretendents, izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, tai skaitā PIL  22. pantā minētos pierādījumus, var pierādīt, ka standartam atbilstošie būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi atbilst Pasūtītāja noteiktajām funkcionālajām prasībām vai darbības prasībām.
8. Izpildītājs nodrošina kārtību un tīrību būvniecības darba teritorijā visā Darbu izpildes laikā. Jebkādi zemes un būvniecības atkritumi jāizvāc no būvlaukuma vēlākais pirms būvdarbu nodošanas.
9. Tur, kur Būves vietas teritorija saskaras ar sabiedriskajām ielām, Izpildītājs ir atbildīgs par ielu un sniega tīrīšanu, apkaisīšanu ar smiltīm un citu apkopi līguma darbības perioda laikā, kā arī par darbu izpildei nepieciešamo pievedceļu uzturēšanu. Izmaksas iekļaujamas būvdarbu izmaksās.
10. Par  Būvlaukumā  patērēto  elektroenerģiju,  ūdeni  un  siltumu  Izpildītājs  norēķinās atsevišķi ar apsaimniekotāju, apmaksājot faktiski izlietoto elektroenerģijas un ūdens daudzumu pēc Pasūtītāja uzrādītā rēķina trešajām personām.
11. Pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāveic situācijas fotofiksācija vai filmēšana, uzņemot materiālu iesniedzot visiem būvniecības dalībniekiem ar noformētu fiksācijas aktu. Pēc būvdarbu beigām Izpildītājam jāveic  būvdarbu rezultātā skartās teritorijas sakārtošanu (tsk. pievedceļi)  vismaz līdz fotofiksācijā redzamajai situācijai.
12. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt publicitātes pasākumus – izkārtnes un informatīvos stendus, nodrošinot informācijas pieejamību par būvdarbu veikšanā iesaistītajām personām.
13. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt normatīvajos aktos noteikto publicitāti par saņemto būvatļauju, uzturot būvtāfeles atrašanos visā būvdarbu veikšanas laikā.
14. Ja projekta ietvaros būs jāveic koku ciršana, tad šādi darbi ir jāsaskaņo ar ONPA "TSAK "Zilie kalni" AA". Gadījumā, ja cērtamie koki nav bojāti vai bīstami, tad ir jāparedz arī koku ciršanas publiskā apspriede.


3.1. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) un ilgtspējas principi
Projekts “Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (identifikācijas Nr. ONP 2026/75) ir uzskatāms par atbilstošu ZPI principiem, jo izvēlētie risinājumi ir pamatoti ar ilgtspējas, energoefektivitātes un dzīves cikla apsvērumiem.
Šajā pielikumā noteiktās prasības ir obligātas un izmantojamas kā pamats projektēšanas risinājumu izvērtēšanai, saskaņošanai un būvprojekta pieņemšanai.
1. Vispārīgie noteikumi
Būvprojekta izstrādē piemērojami Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principi, nodrošinot ilgtspējīgus, videi draudzīgus un ekonomiski pamatotus risinājumus visās projekta sadaļās.
ZPI prasības piemērojamas – auto stāvlaukumam, piebraucamajam ceļam un mikromobilitātes infrastruktūrai, kā arī visām saistītajām inženiertehniskajām sistēmām, ielu apgaismojumam.

Ilgmūžīgas seguma konstrukcijas
Brauktuvju, stāvlaukumu un ietvju segumu konstrukcijas projektējamas ar mērķi nodrošināt ilgu ekspluatācijas laiku un samazinātas uzturēšanas un atjaunošanas nepieciešamību visā dzīves ciklā.
Segumu konstrukciju risinājumos priekšroka dodama:
· augstas nestspējas un noturības konstrukcijām;
· risinājumiem ar samazinātu deformāciju un plaisāšanas risku;
· materiāliem, kas piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem un intensīvai ekspluatācijai.
Projektēšanā jāparedz segumu dzīves cikla izmaksu (LCC) pieeja, izvēloties tehniski un ekonomiski pamatotākos risinājumus ilgtermiņā.

Energoefektīvs apgaismojums
Auto stāvlaukuma, ielu un gājēju infrastruktūras apgaismojumam izmantojami LED gaismekļi ar zemu elektroenerģijas patēriņu un ilgu kalpošanas laiku.
Apgaismojuma risinājumiem jānodrošina:
· augsta energoefektivitāte;
· iespēja samazināt apgaismojuma jaudu nakts stundās vai zemākas intensitātes periodos;
· minimāla gaismas piesārņojuma ietekme uz apkārtējo vidi.
Apgaismojuma sistēmas projektējamas ar iespēju nākotnē integrēt viedās vadības risinājumus.

Satiksmes plūsmas optimizācija un emisiju samazināšana
Projekta risinājumiem jāveicina satiksmes plūsmas optimizācija, samazinot sastrēgumus, transportlīdzekļu apstāšanās reižu skaitu un lieku manevrēšanu.
Satiksmes organizācijas un telpiskie risinājumi projektējami ar mērķi samazināt transportlīdzekļu radītās izmešu emisijas un degvielas patēriņu.
Stāvlaukuma, piebraucamā ceļa un krustojuma risinājumiem jānodrošina intuitīva orientēšanās un skaidra kustības plūsma, veicinot vienmērīgu satiksmes režīmu.


3.2. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam
Arhitektoniski funkcionālie principi (Bauhaus pieeja)

Projektēšanas uzdevuma papildinājums
Šajā papildinājumā noteiktās prasības ir obligātas un izmantojamas kā pamats projekta saskaņošanai, pieņemšanai un autoruzraudzībai.

2. Vispārīgie noteikumi
Šis projektēšanas uzdevuma papildinājums nosaka obligātas arhitektoniski funkcionālās prasības būvprojekta izstrādei objektam ar būves klasifikācijas kodiem 21120101 un 222301.
Visām būvprojekta daļām (GP, TS-CD, TS-L, labiekārtojums, LKT, ELT, ESS‑VN u.c.) jābūt izstrādātām, ievērojot Bauhaus principos balstītu pieeju, kuras pamatā ir:
· funkcionalitātes prioritāte pār dekorativitāti;
· racionāla, viegli uztverama telpiskā struktūra;
· materiālu godīgums un standartizācija;
· cilvēkcentrēts un drošs publiskās ārtelpas risinājums.
Bauhaus pieeja šī projekta ietvaros nav uzskatāma par stilistisku vai dekoratīvu prasību, bet gan par funkcionālu projektēšanas metodi.
Prasības – auto stāvlaukumam
Auto stāvlaukuma plānojums izstrādājams modulārā režģī ar vienotiem stāvvietu, braukšanas joslu un manevrēšanas laukumu izmēriem visā teritorijā.
Braukšanas kustība, gājēju kustība un mikromobilitātes kustība skaidri nodalāma telpiski un vizuāli.
Labiekārtojuma elementi (soli, norobežojumi, apstādījumi, tehniskie elementi) pieļaujami tikai ar skaidru funkcionālu pamatojumu.
Segumu materiāli (asfaltbetons, betons, bruģis) izmantojami atbilstoši nestspējas un ekspluatācijas prasībām, neizmantojot dekoratīvas vai imitējošas apdares.
Krāsa izmantojama tikai funkcionālai orientācijai, zonējumam un marķējumam.
Apgaismojuma balsti un citi vertikālie elementi izvietojami regulārā, loģiskā ritmā, saskaņā ar stāvlaukuma telpisko struktūru.
Prasības - piebraucamajam ceļam, krustojumam, mikromobilitātei
Ielas un krustojuma risinājumi veidojami ar skaidru, viegli uztveramu ģeometriju, prioritāti piešķirot satiksmes drošībai.
Mikromobilitātes infrastruktūra integrējama kopējā ceļa telpā, izmantojot vienotus segumus, marķējumu un aprīkojumu.
Ceļa aprīkojuma, apgaismojuma, video novērošanas un inženiertehnisko elementu izvietojums optimizējams, lai mazinātu vizuālo piesārņojumu.
Materiāli un tehniskie risinājumi
Materiālu izvēlē prioritāra to ilgmūžība, ekspluatācijas drošība un uzturēšanas vienkāršība.
Priekšroka dodama standartizētiem, atkārtojamiem mezgliem un tipveida risinājumiem.
Atbilstības izvērtēšana un projekta pieņemšana
Projekta risinājumi uzskatāmi par atbilstošiem šim papildinājumam, ja katram arhitektoniskajam un inženiertehniskajam risinājumam ir skaidrs funkcionāls pamatojums.
Risinājumi, kuru vienīgais mērķis ir dekoratīvs efekts bez funkcionālas nepieciešamības, nav pieļaujami.
4. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

IZZIŅA
PAR PRETENDENTA VIDĒJO FINANŠU APGROZĪJUMU (EUR BEZ PVN)
PĒDĒJO 3 (TRĪS) NOSLĒGTO FINANŠU GADU LAIKĀ
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

Pretendenta nosaukums (reģ. Nr. _________________) apliecina: ka pretendenta nosaukums vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir:

	Gads
	Finanšu apgrozījums (EUR)

	
	

	
	

	
	

	Kopā pēdējos 3 gados:
	

	Vidējais: 
	




5. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam


INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PROFESIONĀLO PIEREDZI
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

	Būvobjekta nosaukums, adrese, 
BIS lietas nr.
	Veikto darbu apraksts, kas raksturo nolikuma prasīto pieredzi
	Būvdarbu uzsākšanas un ekspluatācijā nodošanas laiks (datums no – līdz)
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Būvuzņēmējs:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Būvprojekta izstrādātājs:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	





6. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

PRETENDENTA PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

	Nr. p.k.
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	

Vārds, Uzvārds
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš* vai izglītības dokumenta Nr.
	Sertifikāta nosaukums* vai iegūtās izglītības nosaukums

	1.
	Būvprojekta vadītājs
	
	
	

	2.
	Sertificēts elektroietaišu būvprojektētājs
	
	
	

	3.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētājs 
	
	
	

	4.
	Ūdensapgādes un kanalizāciju sistēmu, projektētājs
	
	
	

	5.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	6.
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	

	7.
	Elektroietaišu būvdarbu vadītājs
	
	
	

	8.
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs
	
	
	

	9.
	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	



* Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents ieraksta šī speciālista sertifikāta vai cita līdzvērtīga dokumenta, kas apliecina minētā speciālista kompetenci, informāciju.

7. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

PRETENDENTA PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU PIEREDZE 
LĪDZĪGU BŪVDARBU VADĪŠANĀ
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	

	Sertificēts elektroietaišu būvprojektētājs
	
	
	

	Atbildīgais būvdarbu vadītājs
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	

	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	




	Nr. p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese
	Veikto būvdarbu apraksts, kas raksturo nolikumā prasīto pieredzi
	Būvdarbu izpildes termiņi
(no - līdz)
	Pasūtītāja nosaukums un kontaktperosonas vārds, uzvārds, tālrunis,
e-pasts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




8. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTO SPECIĀLISTU APLIECINĀJUMS 
PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES BŪVDARBU VEIKŠANĀ
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

	Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši atklāta konkursa nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt atklāta konkursa Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un secīga būvdarbu veikšana Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Ciemupē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, (ID Nr. ONP 2026/75) līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt atklāta konkursa Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un secīga būvdarbu veikšana Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Ciemupē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, (ID Nr. ONP 2026/75) laikā, par kuriem apņemos informēt.
	 Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________





9. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA UN / VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 euro vai lielāka:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Veicamā darba daļa** mazāka par 10 000 euro:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

**Apakšuzņēmēja veicamās darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63. panta trešā daļa).

10. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA UN / VAI PERSONAS, 
UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, 
APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

Pretendents ______________________________________ 

Reģ.Nr. _________________________________________


____________ /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/  apliecina, ka:
a) piekrīt piedalīties Ogres novada pašvaldības organizēta atklātā konkursā Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un secīga būvdarbu veikšana Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Ciemupē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība,  identifikācijas Nr. ONP 2026/75, kā _________ /Pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs un adrese/, (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, kā arī
b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
veikt šādus darbus:
/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/ 
un nodot pretendentam šādus resursus: 
/īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskā aprīkojuma) apraksts/. 

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās:

_________________________________		__________________	________________
(Amats)								(Vārds, uzvārds)		(Paraksts)             
____________________________
(Datums)


11. pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

_________________________________________________________________________
pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.
	       Saskaņā ar Atklātā konkursa nolikuma prasībām un tehnisko dokumentāciju piedāvājam veikt Darbus par šādu līgumcenu: 
	Nosaukums
	Piedāvātā līgumcena
 EUR bez PVN

	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, autoruzraudzība un secīga būvdarbu veikšana Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība, tajā skaitā -
	Būvprojekta izstrāde:
	

	
	Būvdarbi:
	

	
	Autoruzraudzība:
	

	Kopā EUR bez PVN
	

	PVN 21 %
	

	

	Piedāvātā līgumcena EUR kopā ar PVN
	



	Avanss*(Būvdarbi) - nepieciešams/ nav nepieciešams (atbilstošo norādīt)
	% no Būvdarbu summas (ja nepieciešams, norādīt % no Līguma summas, bet ne vairāk kā 20 %) 

	 
	 


Apliecinām, ka esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi un samaksas noteikšanu par Darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.
	Apliecinām, ka līgumcenā ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis Tehniskajā specifikācijā / Darba uzdevumā un/vai būvniecības projektā, bet to nepieciešamība no tiem izriet un ir objektīvi paredzama.
Apliecinām, ka līgumcenā ietverti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša būvdarbu veikšana pilnā apmērā.
_________________________________		__________________	________________
(Pretendenta pilnvarotās personas amats)			(Vārds, uzvārds)		(Paraksts)             
____________________________
(Datums)
* Avanss - Finansējuma apjoms ne vairāk kā 20 % no Būvdarbu summas, atbilstoši Līguma nosacījumiem.

12. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

BŪVDARBU LĪGUMA PROJEKTS
Atklātam konkursam
Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
 drošā elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001, (turpmāk – Pasūtītājs), tās izpilddirektora ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2024.gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata, no vienas puses, un
______________________________, reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese: ______________________, (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās ____________________ personā, kurš darbojas pamatojoties uz statūtiem, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti kā Puses, katrs atsevišķi – Puse,
pamatojoties uz atklāta konkursa “Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība” (ID Nr. ONP 2026/75), (turpmāk – Iepirkums) rezultātu un ERAF stratēģiskā projekta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021. - 2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt ilgtspējīgu daudzveidu mobilitāti pilsētās" 2.3.1.2. pasākuma "Multimodāls sabiedriskā transporta tīkls" ietvaros,
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. [bookmark: _Toc8647719]Līguma priekšmets
[bookmark: _Toc8647720][bookmark: _Toc8647721]Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs ar saviem spēkiem un savu tehniku, darba rīkiem un ierīcēm veic mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Būvprojekts vai Tehniskā dokumentācija), būvniecību (turpmāk – Būvdarbi) un autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) Ikšķilē, Ogres novadā (turpmāk viss kopā – Darbs), atbilstoši Iepirkuma nolikumam, saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem, Tehnisko dokumentāciju un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu – Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Tehnisko un Finanšu piedāvājumu (tai skaitā, Būvniecības izmaksu tāmes), kā arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos būvniecības normatīvajos aktos noteikto kārtību.
[bookmark: _Toc8647722]Darbu izpildes vieta: Pārbrauktuves iela 2, Ikšķile; Ezera un Līvu ielas Ikšķile (kadastra apzīmējums: 74940120671; 74940120764; 74940120259; 74940120470; 74940121325) (turpmāk – Objekts).
[bookmark: _Toc8647723]Pasūtītājs un Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir iepazinušies ar Līguma 1.1. punktā minētajiem dokumentiem un tiem nav nekādu iebildumu pret šo dokumentu saturu, un atzīst, ka tajos nav būtisku nepilnību, kas palielinātu Darbu apjomus un izmaksas, kā arī, ka nebūtiskas nepilnības nekalpos par pamatu neparedzētiem izdevumiem, izņemot, ja vēlāk, darbu izpildes gaitā tiek konstatēti fakti un neatbilstības, kuras pienācīgā kārtā nebija iespējams konstatēt pirms šī Līguma parakstīšanas.
Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās licences, atļaujas un sertifikāti, materiāltehniskie līdzekļi un darbinieki, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.
Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem utt., kas saskaņoti ar Pasūtītāju.
Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina autoruzrauga (turpmāk – Autoruzraugs) darbību Darbu izpildē. Autoruzraugs – _____________, kontaktpersona: ______________,   tālrunis: ________, e-pasta adrese: _____________.
Pasūtītājs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nodrošina būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) darbību Darbu izpildē, (Būvuzraugs, uz būvdarbu uzsākšanu tiks norādīts Būvatļaujā).
2. [bookmark: _Toc8647726]Līguma summa un samaksas kārtība
2.1. [bookmark: _Toc8647727][bookmark: _Toc8647728]Līguma summa ietver samaksu par Būvprojekta izstrādi, Būvdarbiem un Autoruzraudzību  un tas ir ______ EUR (______________ euro __ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN),  (turpmāk – Līguma summa), tajā skaitā: 
2.1.1. par Būvprojekta izstrādi – ____ EUR (___________ euro __ centi) bez PVN;
2.1.2. par Būvdarbiem – ____ EUR (___________ euro __ centi) bez PVN;
2.1.3. par Autoruzraudzību – ____ EUR (___________ euro __ centi) bez PVN.
PVN likme tiek noteikta saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. 
2.2. [bookmark: _Toc8647729][bookmark: _Toc8647730]Līguma summu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ja Būvuzņēmējs pilnībā izpilda Līgumā noteiktās saistības.
2.3. Samaksa Būvuzņēmējam par Līgumā paredzēto Darbu izpildi tiek ieskaitīta Būvuzņēmēja norādītajā kredītiestādes kontā šādā apmērā un termiņos:
2.3.1. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma 2.1.1. apakšpunktā minēto summu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc atzīmes būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanu, Pušu abpusēji parakstīta Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas akta un Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina saņemšanas. Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Līguma 8.1.3. apakšpunktam;
2.3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma 2.1.2. apakšpunktā minēto summu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc Objekta ekspluatācijā pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, Pušu abpusēji parakstīta Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, saņemšanas dienas. No gala aprēķina summas, kas maksājama Būvuzņēmējam, tiek ieturēti:
2.3.2.1. jebkādas summas, kas Būvuzņēmējam jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu par Būvdarbiem, tajā skaitā līgumsodi, ja tādi ir aprēķināti Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem;
2.3.2.2. naudas summa 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma summas par pilnu garantijas termiņu, gadījumā, ja Būvuzņēmējs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 11.4. punktā noteikto Būvdarbu garantijas laika garantiju par pilnu garantijas termiņu. Minētā naudas summa tiks atmaksāta Būvuzņēmējam 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu garantijas laika garantijas iesniegšanas Pasūtītājam vai garantijas termiņa beigām, ieturot jebkādas summas, kas Būvuzņēmējam jāmaksā saskaņā ar Līguma garantijas laika noteikumiem;
2.3.3. Pasūtītājs, ne biežāk kā vienu reizi mēnesī, veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītu un Būvuzrauga pārbaudītu Būvdarbu daļu saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegtu un Pasūtītāja Līgumā noteiktajā kārtībā apstiprinātu ikmēneša Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu un Būvuzņēmēja rēķinu, kurā ir iekļauta atsauce uz reversā PVN apmēru, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Pušu abpusēji parakstīta Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta un rēķina saņemšanas dienas. Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Līguma 8.1.3. apakšpunktam;
2.3.4. Pasūtītājs Līguma 2.1.3. apakšpunktā minēto Autoruzraudzības atlīdzību maksā, summu proporcionāli sadalot ikmēneša maksājumos:
2.3.4.1. vienu reizi mēnesī 15 (piecpadsmit) dienas pēc Pušu abpusēji parakstīta Autoruzraudzības nodošanas - pieņemšanas akta un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas. Autoruzraudzības nodošanas - pieņemšanas akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju atbilstoši Līguma 8.1.3. apakšpunktam;
2.3.4.2. gala maksājumu Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas, Pušu parakstīta Autoruzraudzības nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas dienas.
2.4. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veic bankas pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja Līgumā norādīto bankas kontu. Katra no Pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.
2.5. [bookmark: _Toc8647731]Būvuzņēmējam Objektā izpildāmie Darbi tiek uzskaitīti Līguma pielikumos un Tehniskajā dokumentācijā, ar kuriem Puses ir iepazinušās iepriekš. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Tehnisko dokumentāciju un Iepirkuma nolikumu, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Būvprojektā paredzēto Darbu veikšanai.
2.6. [bookmark: _Toc8647732]Līguma summa par Būvdarbiem ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi, tajā skaitā – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt, atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai, tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 ”Noteikumi par  Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
2.7. [bookmark: _Toc8647733]Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā iekļautas visas izmaksas, atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai un Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Darbu veikšanai.
2.8. Būvdarbu izmaksu tāmēs norādītās Līguma cenas Līguma darbības laikā var tikt pārskatītas, ja atklājas iepriekš neparedzami apstākļi, kas būtiski paaugstina cenu pieaugumu izejmateriāliem, darbaspēka izmaksām, nodokļu likmēm vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņas vai inflācija. Tāpat Finanšu piedāvājumā līgumcenas var tikt pārskatītas, tās samazinot, ja valstī tiek konstatēta deflācija vismaz 15 % (piecpadsmit procentu) apmērā. (uz šo līgumu nav attiecināms)
2.9. [bookmark: _Hlk201910859]Saskaņā ar Līguma 2.8. punktu līgumcenas grozījumi var tikt veikti ne vairāk kā 1 (vienu) reizi (nav attiecināms uz Darbu apjomu neparedzētu samazināšanu, palielināšanu vai papildus darbu iekļaušanu) Līguma izpildes termiņa laikā un ne agrāk kā 12 (divpadsmit) mēnešus pēc Līguma spēkā stāšanās dienas, turklāt tikai tad, ja cenu pieaugums, inflācija vai deflācija, darba spēka izmaksu vai būvmateriālu cenu izmaiņas sasniedz vairāk kā 15 % (piecpadsmit procentu) no Līguma summas. (uz šo līgumu nav attiecināms)
2.10. Gadījumā, ja iestājas Līguma 2.8. un 2.9. punktā minētie apstākļi, Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam fakta konstatācijas aktu un cenu piedāvājumu kalkulāciju attiecībā uz izmaiņām, pamatojoties uz Centrālās statistikas pārvaldes aktuālajiem datiem, kā piemēram, Centrālās statistikas pārvaldes aprēķinātais komplekso būvizmaksu indekss, kas raksturo būvdarbu izmaksu pārmaiņas 12 (divpadsmit) mēnešu periodā. Pasūtītājs izskata iesniegtos cenu izmaiņas pamatojošos dokumentus un pieņem lēmumu par grozījumu veikšanu vai atteikumu slēgt vienošanos par grozījumiem. Līguma grozījumi stājās spēkā to parakstīšanas dienā. (uz šo līgumu nav attiecināms)
2.11. Saskaņā ar Līguma 2.8. punktu līgumcenas grozījumi var tikt veikti tikai uz to Darbu apjomu, kuri nav izpildīti līdz brīdim, kad Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Līguma 2.10. punktā minētos pierādījumus. (uz šo līgumu nav attiecināms)
2.12. Puses vienojas, ka Līguma ietvaros veicamo darbu piedāvājuma iesniegšanas brīža cenas tiek uzskatītas par bāzes cenām, kurām tiek piemērots bāzes cenu indekss 100. (uz šo līgumu nav attiecināms)
2.13. Būvuzņēmējs rēķinus Pasūtītājam iesniedz e-rēķinu formā Pasūtītāja eAdresē – EINVOICE_ONP@90000024455, ievērojot Grāmatvedības likuma, Ministru kabineta noteikumu un citu piemērojamo normatīvo aktu prasības:
2.13.1. XML formātā, papildus pievienojot rēķina PDF formātu (kā e-rēķina vizualizācijas daļu);
2.13.2. rēķina laukā “Piezīmes” (“Note”) obligāti jāieraksta – Līguma numurs un Darbu/ Pakalpojuma/ Preces saņēmēja iestāde (kods), Objekta adrese un Darbu nosaukums
2.13.3. rēķins, kas nav iesniegts e-rēķina formā vai neatbilst normatīvo aktu prasībām, netiek uzskatīts par iesniegtu, un Pasūtītājam ir tiesības to nepieņemt;
2.13.4. maksājuma termiņš sākas tikai no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis normatīvajām prasībām atbilstošu e-rēķinu. Rēķina iesniegšana neatbilstošā formā nerada Pasūtītājam pienākumu veikt samaksu, kā arī Būvuzņēmējam nav tiesību uz līgumsodu par nokavējuma dienām;
2.13.5. e-rēķinu var sagatavot vietnē Latvija.gov.lv (“Mana Latvija.lv). Tehniska rakstura palīdzību var saņemt vietnē norādītajos saziņas veidos: tālr.: 67502757, 
e-pasts: portals@vdaa.gov.lv.
3. [bookmark: _Toc8647734]Darbu uzsākšana un darbu izpildes termiņš
2. [bookmark: _Toc8647735]
3.1. [bookmark: _Toc8647736][bookmark: _Toc8647737]Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visu Tehnisko dokumentāciju, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi.
3.2. Būvprojekts tiek izstrādāts Latvijas Republikas valsts valodā, satur Latvijas būvnormatīvā LBN 202-15 “Būvprojekta saturs un noformēšana” noteiktās projekta sadaļas, noformēts, komplektēts un saskaņots atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Būvprojekta ekonomikas daļai jāietver visi objektīvi nepieciešamie darbi, materiāli, iekārtas, precīzi aprakstot to specifikāciju un apjomus. Būvuzņēmējam jānodrošina Būvprojekta izstrādes darbu veikšana ar licencētām datorprogrammām un kvalificētu (atbilstoši apdrošinātu) personālu, Būvprojekta izstrādei nozīmējot tā piedāvājumā norādītos un Iepirkumā vērtētos speciālistus. Būvuzņēmēja pienākumos ietilpst pirms Būvprojekta izstrādes uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam pakalpojuma izpildē iesaistītā personāla profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas polises.
3.3. Būvuzņēmējs uz sava rēķina, saņemot no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu, paredzamajā Objektā veic visas Būvprojekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus, ja tādi papildus nepieciešami.
3.4. Būvuzņēmējs, ja nepieciešams, koriģējot Būvprojektu un risinājumus, kopumā nodrošina Tehniskajā specifikācijā noteiktā mērķa sasniegšanu, nepasliktinot visas pozitīvās vērtības (tajā skaitā, bet ne tikai – nepasliktinot definēto materiālu un iekārtu kvalitāti, rādītājus, kalpošanas garantijas laiku, vizuālo izskatu un citas vērtības). Būvuzņēmējam ir tiesības piedāvāt labāku tehnisko risinājumu nekā tas noteikts Tehniskajā specifikācijā, rakstiski to saskaņojot ar Pasūtītāju. Risinājumam jāatbilst normatīviem. Risinājums var pārsniegt normatīvu pozitīvajā virzienā (drošāks, izturīgāks, energoefektīvāks utt.), ja izvērtējot būvizmaksas, ekspluatācijas izmaksas un garantijas laiku, risinājums ir saimnieciski izdevīgāks. Būvuzņēmējam ir pienākums risinājumus veidot iespējami saimnieciski izdevīgus (zemas ekspluatācijas izmaksas, ilgs kalpošanas laiks un vienlaicīgi ērts, funkcionāls, komfortabls).
3.5. Būvuzņēmējam ir pienākums Būvprojekta izstrādes gaitā iepriekš saskaņotā laikā un vietā, iepazīstināt Pasūtītāju ar Būvprojekta dokumentācijas izstrādes gaitu, prezentējot Būvprojektu tā aktuālajā redakcijā. Pasūtītājam šajā procesā ir tiesības dot norādījumus, t. sk. par vizuālo risinājumu un izmantojamiem materiāliem, bez atsevišķas samaksas, pieprasīt izmaiņas turpmākā Būvprojekta izstrādē, ja tās ir pamatotas un atbilst būvniecības ieceres dokumentācijai un Tehniskajai specifikācijai. Pēc minētā līdzēji sastāda Būvprojekta izstrādes aktu par iepriekšējā kalendāra mēnesī sniegto Būvprojekta izstrādes daļu.
3.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma parakstīšanas dienas veic visas nepieciešamās darbības, lai Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) izveidotu Būvuzņēmējam pilnvarojumu apmērā, kas nepieciešams Darbu izpildes nodrošināšanai un par izpildi informē Līguma 18.2.2. apakšpunktā norādīto Būvuzņēmēja pārstāvi, nosūtot informāciju elektroniski.
3.7. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma 3.6. punktā noteiktā pilnvarojuma noformēšanas veic visas nepieciešamās darbības, lai BIS tiktu izdarīta atzīme par Darbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Darbu uzsākšanai un par izpildi informē Līguma 18.2.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot informāciju elektroniski.
3.8. Būvuzņēmējam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no būvobjekta pieņemšanas un attiecīgas atzīmes veikšanas BIS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvobjekta nodošanu tiek sagatavots būvobjekta nodošanas-pieņemšanas akts (pielikums Nr. 8), kuru Būvuzņēmējs paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma, kas nosūtīts uz Līguma 18.2.2. apakšpunktā norādīto e-pastu (bez elektroniski drošā paraksta un laika zīmoga), saņemšanas.
3.9. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts Būvdarbu žurnālā.
3.10. [bookmark: _Toc8647742]Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā:
3.10.1. Būvdarbu veikšana līdz _____________________;
3.10.2. Objekta nodošana ekspluatācijā – 1 (viena) mēneša laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas;
3.10.3. [bookmark: _GoBack]Darbu veicējam galīgās pārbaudes laikā darbi jānodod pasūtītājam vismaz 2 (divas) kalendāra nedēļas pirms dienas, kad Darbiem jābūt pieņemtiem ekspluatācijā.
3.10.4. Autoruzraudzība jāveic no Būvdarbu uzsākšanas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā.
3.11. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts akts par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā (vai būvvaldes izdarīta atzīme BIS par būvdarbu pabeigšanu).
3.12. Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, ko Būvuzņēmējs ar Pasūtītāju noformē rakstiski.
3.13. [bookmark: _Toc8647743]Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 13.2. punktā noteiktā obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas.
3.14. [bookmark: _Toc8647744]Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs veic minēto apstākļu izvērtēšanu un sniedz atbildi Būvuzņēmējam iespējami īsā laikā.
4. [bookmark: _Toc8647745]Darbu izpildes noteikumi
2. [bookmark: _Toc8647746]
4.1. [bookmark: _Toc8647747]Darbi ir jāveic, ievērojot Iepirkuma nosacījumus un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, tehnisko dokumentāciju, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma nosacījumus, Līguma summu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
4.2. [bookmark: _Toc8647748]Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskā dokumentācija ir skaidra un ka Darbus var realizēt, nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskās dokumentācijas tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu.
4.3. [bookmark: _Toc8647749]Ja Būvuzņēmējs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) tehniskajā dokumentācijā, tam 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes.
4.4. [bookmark: _Toc8647750]Būvuzņēmējs 1 (vienas) darbdienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu Atbildīgo būvdarbu vadītāju, atbilstoši Būvuzņēmēja Iepirkuma piedāvājumam, kā arī darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka Atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt Atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju piedāvātā Atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru.
4.5. [bookmark: _Toc8647751]Būvuzņēmējs nodrošina Atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā atbilstoši plānotajiem Būvdarbiem un būvnormatīvu prasībām, kā arī Būvuzņēmējs garantē, ka Būvdarbu izpildē norīkotais Atbildīgais būvdarbu vadītājs realizēs izpildāmo Būvdarbu organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajam.
4.6. [bookmark: _Toc8647752]Objektam piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti būvdarbi Objektā tiek pieņemti Būvuzņēmēja atbildīgā glabāšanā un viņš ir materiāli atbildīgs pilnā apmērā par to glabāšanu līdz Objekta būvniecības darbu pabeigšanai un Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
4.7. [bookmark: _Toc8647753]Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas, rakstiski saskaņo ar Pasūtītāju Darbu veikšanas projektu (turpmāk – DVP).
4.8. [bookmark: _Toc8647754][bookmark: _Hlk222900405]Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kādi ir noteikti Tehniskajā dokumentācijā, Būvuzņēmēja piedāvājumā Iepirkumam vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kādi pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014. gada 25. marta noteikumus Nr. 156 “Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Pasūtītāju, kurš izlemj, vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas, mehānismi un iekārtas atbilst Būvdarbu izpildei. Būvuzņēmējam nav tiesības vienpusēji nomainīt un iegādāties ekvivalentus būvizstrādājumus, iekārtas, konstrukcijas un mehānismus, kuri iepriekš nav saskaņoti ar Pasūtītāju.
4.9. [bookmark: _Toc8647755]Veicot Būvdarbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas kontroli Objektā.
4.10. [bookmark: _Toc8647756]Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar darbiem Objektā.
4.11. [bookmark: _Toc8647757]Būvuzņēmējs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā.
4.12. [bookmark: _Toc8647758]Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t. sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs.
4.13. [bookmark: _Toc8647759]Būvdarbi, kas tehnoloģiski izdarāmi ar trokšņiem, piesārņojumu utt., veicami pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju.
4.14. [bookmark: _Toc8647760]Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdensapgādes tīklu pieslēgumu, Pasūtītāja norādītajā vietā, nodrošina Būvuzņēmējs, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējs ierīko darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā darbu veikšanas laikā.
4.15. [bookmark: _Toc8647761]Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu būvdarbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.
4.16. [bookmark: _Toc8647762]Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un Autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja būvobjektam. Minētajiem speciālistiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas būvobjektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva piekļūšana būvobjektam.
4.17. [bookmark: _Toc8647763]Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošu personu atrašanos Būvobjektā būvdarbu izpildes laikā.
4.18. [bookmark: _Toc8647764]Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri saskaņā ar Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.
4.19. [bookmark: _Toc8647765]Ja Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka darbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu izpildes grafikam, Būvuzņēmējam 2 (divu) darbdienu laikā rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Būvdarbu izpildes grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Būvdarbu izpildes grafikā, lai varētu ievērot Objekta nodošanas termiņu.
4.20. [bookmark: _Toc8647766]Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.
4.21. Izdevumus, kas radušies, sagatavojot Darbu veikšanai nepieciešamos dokumentus iesniegšanai būvvaldei sakarā ar izmaiņām, kuras iniciējis Būvuzņēmējs, sedz Būvuzņēmējs.
4.22. [bookmark: _Toc8647767]Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem, par ko Puses sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.
4.23. [bookmark: _Toc8647769]Būvuzņēmējs nodrošina Būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darbdienu, bet par segto darbu un nozīmīgu konstrukciju elementu uzrādīšanu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš brīdina Būvuzraugu, nosūtot uzaicinājumu uz e-pastu: _________________, un Autoruzraugu, nosūtot uzaicinājumu uz e-pastu: _________________.
4.24. Visai dokumentācijai, kas attiecas uz Būvdarbu izpildi Objektā, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, jāatrodas Objektā, ko nodrošina Būvuzņēmējs.
4.25. [bookmark: _Toc8647770][bookmark: _Toc8647771]Būvuzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.26. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietot materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Būvdarbu beigšanas dienā, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no būvobjekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, un Objekts Pasūtītājam ir jānodod tīrs un sakārtots.
4.27. Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņa beigām jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles instances saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo būvobjekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā.
4.28. [bookmark: _Toc8647773]Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Tehniskās dokumentācijas un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
5. [bookmark: _Toc8647774]Darbu drošība un atbildība
5. [bookmark: _Toc8647775]
5.1. [bookmark: _Toc8647776][bookmark: _Toc8647777]Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
5.2. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvdarbu izpildes laikā.
5.3. [bookmark: _Toc8647778]Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
5.4. [bookmark: _Toc8647779]Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
5.5. [bookmark: _Toc8647780]Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).
6. Darbu sanāksmes
6.1. [bookmark: _Toc8647786]Būvdarbu sanāksmes tiek noteiktas – 1 (vienu) reizi nedēļā, Pusēm rakstiski vienojoties par to norises laiku.
6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā vai Pasūtītāja telpās (Brīvības iela 33, Ogre), vai, iepriekš saskaņojot, videokonferences formā. Tās organizē un nodrošina Būvuzņēmējs un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvis, Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī var tikt uzaicinātas citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
6.3. Darba sanāksmes (darba kārtības jautājumi un pieņemtie lēmumi) tiek protokolētas. Protokolēšanu veic Būvuzraugs, par lēmumu izpildi atbildīgs ir Būvuzņēmējs. Sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji un pieaicinātie speciālisti. Sanāksmju protokoli pēc to parakstīšanas kļūst saistoši abām Pusēm un tiek pievienoti Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa.
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7. 
7.1. Pasūtītājs apņemas:
7.1.1. nodot Būvuzņēmējam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
7.1.2. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas iespējams var traucēt Darbus;
7.1.3. nodrošināt regulāru darbu būvuzraudzību;
7.1.4. 5 (piecu) darbdienu laikā izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos saskaņošanas aktus, vēstules u.c. dokumentus, sniedzot saskaņojumu, pamatotu atteikumu vai sagatavojot atbildi;
7.1.5. pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad Pasūtītājs iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.6. veikt apmaksu par Darbu saskaņā ar Līguma noteikumiem;
7.1.7. veikt citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.
7.2. Pasūtītājam ir tiesības:
7.2.1. jebkurā laikā pārbaudīt Darbu apjoma izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidrot, kādā mērā darbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Defekti, kuri konstatēti darbu pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā;
7.2.2. pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Darbu izpildes laiku;
7.2.3. prasīt no Būvuzņēmēja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) prasības;
7.2.4. pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentu kopijas (kvītis), kas apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu;
7.2.5. neveikt apmaksu par izpildītiem darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, līdz konstatēto trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;
7.2.6. citas tiesības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
6. [bookmark: _Toc8647787]
8.1. [bookmark: _Toc8647788]Būvuzņēmējs apņemas:
8.1.1. nodrošināt visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu, kas nepieciešama Būvprojekta izstrādē;
8.1.2. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Līguma noteikumus, Tehniskās dokumentācijas prasības un apjomus, saskaņoto Darbu veikšanas projektu (DVP), tehnoloģisko procesu secību un Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus, būvnormatīvus un Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus;
8.1.3. 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas saskaņot ar Pasūtītāju darbu izpildes akta (Būvprojekta, Būvdarbu un Autoruzraudzības nodošanas - pieņemšanas akta) formu, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus par tajā iekļaujamo informāciju;
8.1.4. iesniegt Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus (apdrošināšanas polises, kredītiestādes garantijas, izpilddokumentāciju u. c.) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā;
8.1.5. saņemt Līguma izpildei nepieciešamās atļaujas, saskaņojumus un atzīmi par Būvdarbu uzsākšanu;
8.1.6. uzsākt un veikt Darbus Līgumā un Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos un kārtībā;
8.1.7. savlaicīgi paziņot Pasūtītājam par iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
8.1.8. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;
8.1.9. uzņemties atbildību par apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;
8.1.10. nodrošināt sava pārstāvja, Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Būvdarbu sanāksmēs;
8.1.11. nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne Objektā visā Būvdarbu veikšanas laikā atbilstoši Līguma 4.5. punktā noteiktajam. Ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs darbnespējas, atvaļinājuma vai kāda cita iemesla dēļ nevar atrasties Objektā Būvdarbu laikā, tad Būvuzņēmējs Objektā nodrošina citu Atbildīgo būvdarbu vadītāju;
8.1.12. nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo inventāru un citas materiālās vērtības;
8.1.13. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās Tehniskās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Nekavējoties, Līgumā noteiktā kārtībā rakstveidā, informēt Pasūtītāju par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā dokumentācijā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus;
8.1.14. ievērot visus Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst minēto personu norādītos defektus vai trūkumus viņu norādītajos termiņos Objektā, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;
8.1.15. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darbdienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par paveikto darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu;
8.1.16. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēka veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
8.1.17. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
8.1.18. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju;
8.1.19. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem darbiem, kā arī maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;
8.1.20. ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmējs nodara bojājumus infrastruktūras elementiem, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem;
8.1.21. uzņemties risku, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par laika periodu no Darbu uzsākšanas līdz Līguma izpildei;
8.1.22. nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu savākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu, ievērojot Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu prasības;
8.1.23. sagatavot un īstenot satiksmes organizēšanas shēmu, kā arī tās saskaņotās izmaiņas Objektā. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu;
8.1.24. Būvuzņēmēja nozīmētais Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī:
8.1.24.1. nodrošinot Būvprojekta realizācijas Autoruzraudzību dabā, nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko iekārtu un būvmateriālu izmantošanu, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji Būvprojektā paredzētajiem;
8.1.24.2. pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi (ne mazāk kā 4 stundas) nedēļā apsekot Objektu un apsekošanas rezultātus ierakstīt Būvdarbu žurnālā;
8.1.24.3. piedalīties Būvdarbu veikšanā iesaistīto personu sanāksmēs; 
8.1.24.4. nepieciešamības gadījumā ierasties Objektā 1 (vienas) darbdienas laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma saņemšanas dienas;
8.1.24.5. ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas Republikas būvnormatīvu prasības, nekavējoties informēt par to Pasūtītāju un Būvuzraugu, visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt Būvdarbu žurnālā, kā arī nepieciešamības gadījumā apturēt Būvdarbus. Būvuzņēmējam Būvdarbu žurnālā jāizdara saskaņojuma atzīmi par atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Pasūtītāju;
8.1.25. izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8.2. [bookmark: _Toc8647789]Būvuzņēmējam ir tiesības:
8.2.1. saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā;
8.2.2. Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
8.2.3. rakstiski, saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, pārtraukt Būvdarbu izpildi, ja Tehniskajā dokumentācijā pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt Objekta drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību. Par šādām kļūdām vai nepilnībām Darbos Būvuzņēmējam rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne vēlāk kā 1 (vienas) dienas laikā no to atklāšanas brīža. Par Būvdarbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses un Būvuzraugs vienojas rakstiski, izvērtējot tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes grafiku. Šajā punktā minētie apstākļi nevar būt par pamatu vienpusējai Līguma izbeigšanai;
8.2.4. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
8.2.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. [bookmark: _Toc8647791]Apakšuzņēmēji
8. [bookmark: _Toc8647795]
9.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā Darbu uzsākšanas dienā iesniedz Pasūtītājam Darbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plāno iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējam jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstus ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā.
9.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt speciālistu un apakšuzņēmēju nomaiņu un/vai iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pēc Pasūtītāja ieskatiem, Pasūtītājs ir tiesīgs pirms lēmuma pieņemšanas par speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu prasīt Būvuzņēmēja viedokli par nomaināmo speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņas iemesliem.
9.3. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu speciālistu un/vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt speciālistu nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad norādīto speciālistu nomaiņai piedāvātie speciālisti neatbilst Iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai tiem nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot uzvarētāju Iepirkumā.
9.5. Pasūtītājs nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.5.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.5.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām vai tas atbilst PIL 42. panta otrajā daļā minētajiem (izņemot 8. un 9. punktu) pretendentu izslēgšanas iemesliem;
9.5.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst PIL 42. panta otrajā daļā minētajiem (izņemot 8. un 9. punktu) pretendentu izslēgšanas iemesliem;
9.5.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta otrajā daļā minētos (izņemot 8. un 9. punktu) pretendentu izslēgšanas iemeslus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. PIL 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt speciālistu un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju un/vai speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma un PIL noteikumiem.
10. [bookmark: _Toc8647796]Darbu pieņemšana
10.1. [bookmark: _Toc8647797][bookmark: _Toc8647798][bookmark: _Toc8647799]Izpildītiem Darbiem jāatbilst Līguma, Tehniskajā dokumentācijā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
10.2. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam Darba kalendāro laika grafiku elektroniski (MS Excel formātā), nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākuma un beigu datumus, ilgumu (pa kalendārām nedēļām, precīzi norādot katra Darba posma ilgumu un kopējo ilgumu), kā arī galveno speciālistu noslodzi (darbu veikšanai nepieciešamo cilvēkresursu ieguldījumu).
10.3. Būvuzņēmēja izstrādātais Būvprojekts tiek pieņemts, parakstot Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas aktu. Šo aktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam. Pēc Būvprojekta izstrādes dokumentācijas sagatavošanas Būvuzņēmējs to papīra formātā un elektroniskā formātā, latviešu valodā iesniedz Pasūtītājam un saskaņo ar Pasūtītāju šādā kārtībā:
10.3.1. saņemto Būvprojekta izstrādes dokumentāciju, ko Būvuzņēmējs saskaņojis ar visām institūcijām, Pasūtītājs izskata 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja Pasūtītājam nav pretenziju saistībā ar Būvprojekta izstrādes dokumentāciju un tās atbilstību normatīvo aktu, šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs šajā apakšpunktā norādītā termiņa ietvaros rakstveidā saskaņo Būvprojekta izstrādes dokumentāciju; 
10.3.2. Pasūtītājam ir tiesības nesaskaņot Būvprojekta izstrādes dokumentāciju, ja Pasūtītājam ir iebildumi par Būvprojekta izstrādes dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, Pasūtītāja vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, Pasūtītāja norādījumu neievērošanu, vai Pasūtītājam nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju Pasūtītājam vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Būvprojekta izstrādes dokumentāciju un tās atbilstību šī Līguma noteikumiem. Gadījumā, ja Pasūtītājam ir minētie iebildumi, tad Pasūtītājs noformē un iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku un motivētu atteikumu saskaņot Būvprojekta izstrādes dokumentāciju, norādot uz saskaņojuma atteikuma iemesliem;
10.3.3. Līguma 10.3.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Būvuzņēmējs Pasūtītāja norādītos trūkumus un nepilnības novērš Pasūtītāja norādītā termiņa ietvaros un uz sava rēķina. Pēc trūkumu un nepilnību novēršanas tiek atkārtota Būvprojekta izstrādes dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju;
10.3.4. Puses vienojas, ka Līguma 10.3.2. apakšpunktā minētais Pasūtītāja atteikums saskaņot Būvprojekta izstrādes dokumentāciju un Līguma 10.3.3. apakšpunktā norādītais termiņš trūkumu novēršanai nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu un neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvprojekta izstrādes termiņu kavējumu, kā arī nedod pamatu Būvuzņēmējam lūgt šādu Līguma izpildes termiņa pagarinājumu;
10.3.5. Pasūtītāja saskaņojums Būvprojekta izstrādes dokumentācijai nekādā veidā neatbrīvo Būvuzņēmēju no pilnīgas atbildības par Būvprojekta izstrādes dokumentāciju un tajā ietvertajiem risinājumiem; 
10.3.6. ja pēc Būvprojekta izstrādes dokumentācijas saskaņošanas šī Līguma noteiktajā kārtībā Būvprojekta izstrādes dokumentācijā tiek konstatētas nepilnības, neskaidrības, pretrunas, kļūdas vai citi trūkumi vai neatbilstības, tās nekavējoties labojamas uz Būvuzņēmēja rēķina. Nepieciešamības gadījumā uz Būvuzņēmēja rēķina nekavējoties labojama un pārstrādājama arī tā būvprojekta daļa, kas ir izpildīta, vadoties no šādas neprecīzas, neatbilstošas vai nepilnīgas Būvprojekta izstrādes dokumentācijas;
10.4. Būvprojekts jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam:
10.4.1. elektroniski BIS sistēmā;
10.4.2. elektroniskā formā uz elektroniskā datu nesēja pilna Būvprojekta sastāvā dokumentācija – 1 (vienā) eksemplārā, kur rasējumi DWG formātā un PDF formātā, u.c.; 
10.4.3. projektam jābūt pilnīgi identiskam ar projektu papīra formātā, t.i., projektam jābūt sadalītam pa sējumiem, kuros ieskanēti visi tehniskie noteikumi, sertifikāti, pielikumi un tml.;
10.4.4. saskaņota Būvprojekta izdrukāti komplekti – 1 (viens) eksemplārs, lapas sanumurētas, cauršūtas, noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām, un Būvuzņēmēja apliecinājums, ka kopija atbilst oriģinālam;
10.4.5. būvizmaksu tāmes – 1 (viens) eksemplārs, cauršūtas, noformētas atbilstoši normatīvo aktu prasībām; projektam pievieno būvniecības tāmes, atbilstoši LBN un aktuālajām būvniecības izmaksām. Izmaksu aprēķins (tāme) noformējams atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”(detalizēta būvniecības izmaksu tāme netiek pievienota BIS).
10.5. Ja Pasūtītājs ir pieņēmis Būvprojektu Līguma 10.3. punktā noteiktajā kārtībā, tad Būvprojekta iesniegšanas datums ir diena, kad Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam Būvuzņēmēja parakstītu Būvprojekta nodošanas - pieņemšanas aktu un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā saskaņotu Būvprojekta izstrādes dokumentāciju.
10.6. Autoruzraudzība tiek pieņemta, parakstot Autoruzraudzības nodošanas - pieņemšanas aktu, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam reizi mēnesī visu Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes laiku. Noslēdzošo Autoruzraudzības nodošanas - pieņemšanas aktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā akta parakstīšanas dienas.
10.7. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas posma, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, iesniedzot segto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam. Būvuzraugs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta minēto aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt.
10.8. [bookmark: _Toc8647800][bookmark: _Toc8647801]Ja segtajos Darbos ir konstatēti defekti, par ko Pasūtītājs ir nosūtījis Būvuzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt Līguma 10.7. punktā minēto aktu, Būvuzņēmējam tie jānovērš Pasūtītāja norādītajā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic segto darbu nodošana.
10.9. [bookmark: _Toc8647802]Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai Tehniskajai dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai Būvuzraugu šādu Būvdarbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar konstatēto neatbilstību novēršanu un konstrukciju un/vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam vai Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs.
10.10. [bookmark: _Toc8647803]Pēc visu Līgumā paredzēto Būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējs 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un nodod Pasūtītājam visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto būvniecības izpilddokumentāciju, un veic Būvdarbu nodošanu.
10.11. Izpildīto Darbu apjomu pēc kvalitātes un daudzuma Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam, atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu”, II. sadaļai “Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība un ar būvdarbu pieņemšanu saistīto strīdu risināšana”, noformējot atbilstošu Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu (15. pielikums). Pasūtītājam Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts jāizskata 10 (desmit) darbdienu laikā, pārbaudot izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un Tehniskajai dokumentācijai, kā arī saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Puses paraksta Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Ja izpildīto Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai Tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana pārtraucama un tiek sastādīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un Tehniskās dokumentācijas un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Būvuzņēmējam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi. Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts ir spēkā, ja to ir parakstījuši Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pilnvarotie pārstāvji, kā arī Būvuzraugs.
10.12. [bookmark: _Toc8647804]Būvuzņēmējam jānovērš Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
10.13. [bookmark: _Toc8647805]Ja Būvuzņēmējs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu defektu, kas konstatēts Līgumā noteiktā kārtībā, viņam par to rakstiski jāziņo Pasūtītājam un Būvuzņēmējs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ja ekspertīzes rezultātā tiek noteikts, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kādu defektu un Pasūtītājs uztur prasījumu atbilstoši Līguma 10.12. punktam, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu likvidēšanas Objektā Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. Ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti defekti, kas radušies Pasūtītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Pasūtītājs.
10.14. [bookmark: _Toc8647806]Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus Objektā un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu Būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot veicamo samaksu par Būvdarbiem Būvuzņēmējam.
10.15. [bookmark: _Toc8647807]Defektu novēršana tiek fiksēta ar Defektu novēršanas nodošanas - pieņemšanas akta abpusēju parakstīšanu.
10.16. [bookmark: _Toc8647808]Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Būvuzņēmējs.
10.17. [bookmark: _Toc8647809]Pēc Objekta nodošanas Pasūtītājam, ja Būvuzņēmējs ir ievērojis visus Līguma noteikumus un iesniedzis visus Līgumā noteiktos dokumentus, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.18. [bookmark: _Toc8647812]Jautājumus, kas Būvdarbu izpildes laikā rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību Tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītājs un Būvuzraugs.
10.19. [bookmark: _Toc8647813]Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības tehniskajā dokumentācijā Būvuzņēmējs saskaņo un Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju un normatīvos aktos noteiktajos gadījumos – ar būvvaldi.
10.20. [bookmark: _Toc8647814]Nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Būvdarbu defektiem Būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
11. [bookmark: _Toc8647815]Garantijas un defektu novēršana
11.1. [bookmark: _Toc8647816][bookmark: _Toc8647817]Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami tam paredzētajam mērķim, atbilst Tehniskās dokumentācijas prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ka darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.
11.2. [bookmark: _Toc8647818]Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. [bookmark: _Toc8647819][bookmark: _Toc8647820]Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
11.4. [bookmark: _Toc8647821]Būvdarbu garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
11.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā - Būvdarbu garantijas laikā - ir atklāti Būvdarbu (Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par pamatu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
11.6. [bookmark: _Toc8647822]Defektu konstatēšana un defektu novēršana Būvdarbu garantijas laikā tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
11.7. [bookmark: _Toc8647823]Ja Pasūtītājs Būvdarbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Gadījumā, ja ir notikusi avārija vai cits ārkārtējs gadījums Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Defektu akta sastādīšanā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu 2 (divu) darbdienu laikā no minētā akta sastādīšanas dienas tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sagatavots vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi – Pasūtītājam.
11.8. [bookmark: _Toc8647824]Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā, paziņo Pasūtītājam laiku, kad tam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.
11.9. [bookmark: _Toc8647825]Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja konstatētais defekts un nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.
11.10. [bookmark: _Toc8647826]Ja defektu novēršana Objektā netiek uzsākta vai veikta Pušu saskaņotajā  termiņā, bet Puses nevar vienoties par termiņu, tad 10 dienu laikā no defektu akta sastādīšanas, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Līguma nosacījumus, un samaksu veikt, izmantojot Līguma izpildes nodrošinājumu, vai vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja iesniegto Objekta garantijas laika garantiju. Ja rodas starpība starp defektu novēršanas izmaksām un šajā punktā minētajām garantijām, Pasūtītājam ir tiesības piedzīt radušos starpību no Būvuzņēmēja.
11.11. [bookmark: _Toc8647827]Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas Objektā, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai konstatēto defektu novēršanai Objektā.
11.12. [bookmark: _Toc8647829]Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu garantijas laikā jaunu vai atkārtoti radušos Objekta defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu defektu novēršanas nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā, vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Objektā konstatēto defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā Objekta defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.
11.13. [bookmark: _Toc8647830]Būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē darbu veikšanas savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā darbu veikšanā izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
11.14. [bookmark: _Toc8647831]Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
11.15. [bookmark: _Toc8647832]Ja rodas domstarpības par pielietoto materiālu un/vai Objekta garantijas laikā veikto Būvdarbu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materiālu ekspertīze Eiropas Savienībā atzītās atbilstības novērtēšanas institūcijās.
11.16. [bookmark: _Toc8647833]Ja Puses nevar vienoties par konstatēto defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina tiesā pēc Objekta piekritības saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.17. [bookmark: _Toc8647834]Darbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
11.18. [bookmark: _Toc8647835]Būvuzņēmējs uzņemas risku, nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Būvuzņēmēja tāmē vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.
12. Autortiesību regulējums
12.1. Puses atzīst un vienojas, ka visi dokumenti, ko Būvprojekta izstrādes ietvaros izstrādās Būvuzņēmējs (turpmāk tekstā – Autortiesību objekti) pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai dotā uzdevuma robežās, ja šādos dokumentos ietvertā informācija ir attiecināma tikai uz konkrēto, specifisko Pasūtītāja Objektu (turpmāk – Autortiesību objekti), tiks uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un Būvuzņēmējs pēc Līguma izpildes nodos Pasūtītājam visas Būvuzņēmēja kā autortiesību subjekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai:
12.1.1. tiesības uz Būvprojekta izstrādes fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu;
12.1.2. Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu Būvprojekta izstrādes autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c.;
12.1.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā Būvprojekta izstrādes materiāla.
12.2. Līguma 2.1.3. apakšpunktā noteiktā summa ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 12.1. punktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.
12.3. Būvuzņēmējs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības, un Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem (tai skaitā neiegūto peļņu), kas Pasūtītājam varētu rasties, ja Būvuzņēmējs pārkāptu šā Līguma noteikumus.
12.4. Ja šajā Līgumā paredzētajā Būvprojekta izstrādē Būvuzņēmējs piesaista trešās personas un/vai izmanto trešajām personām piederošus autortiesību objektus, Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt šo autoru mantisko tiesību un īpašuma tiesību nekavējošu pāreju uz Pasūtītāju ar attiecīgās Būvprojekta izstrādes dokumentācijas daļas nodošanas brīdi Pasūtītājam, bez jebkādas papildus atlīdzības no Pasūtītāja, kā arī nodrošināt, ka šādas trešās personas neizmanto savas personiskās tiesības tādā veidā, kas varētu kaitēt Pasūtītāja interesēm. Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam šajā sakarā nodarītos zaudējumus un radušās izmaksas un izdevumus.
13. [bookmark: _Toc8647836]Apdrošināšana un nodrošinājumi
13.1. [bookmark: _Toc8647837][bookmark: _Toc8647838]Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās ir jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums 5 % (piecu procentu) apmērā no Līguma summas beznosacījumu garantijas vai apdrošināšanas polises veidā (izmaksājams pēc pirmā pieprasījuma), kuru izsniegusi kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība, kas atbilstoši Kredītiestāžu likuma 3. panta pirmajai daļai, kā arī Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likuma 1. panta 5. punktam ir tiesīga sniegt attiecīgos pakalpojumus Latvijā. Nodrošinājumam jābūt spēkā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā. Ja tiek pagarināts Būvdarbu izpildes termiņš, Būvuzņēmējam ir pienākums attiecīgi pagarināt Līguma izpildes nodrošinājuma termiņu.
13.2. Būvuzņēmējam pirms Darbu uzsākšanas ir jāapdrošina būvniecības civiltiesiskā atbildība 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. Apdrošināšanas polises termiņš nedrīkst būt īsāks par Objekta nodošanas ekspluatācijā termiņu, kas izriet no darbu veikšanas. Apdrošināšana jānodrošina saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
13.3. [bookmark: _Toc8647839]Līguma 13.2. punktā minētā apdrošināšanas polise iesniedzama Pasūtītājam 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz Līguma 13.2. punktā minēto apdrošināšanas polisi noteiktajā termiņā, Būvuzņēmējam nav tiesību uzsākt darbus Objektā un šāds darbu uzsākšanas kavējums nevar būt par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarinājumam. Pasūtītājs, ir tiesīgs pats veikt apdrošināšanu, ieturot ieguldīto apdrošināšanas prēmijas summu no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas par Darbu veikšanu un piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro) apmērā par katru kavēto dienu.
13.4. Būvuzņēmējs pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas nodrošina Latvijas Republikā darboties tiesīgas kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izdotu Objekta garantijas laika (saskaņā ar Līguma 11.4. punktu – 60 mēnešiem) garantiju (oriģinālu) 5 % (piecu procentu) apmērā no faktiski izpildīto un Pasūtītāja akceptēto Darbu kopsummas bez PVN (izmaksājamas pēc pirmā pieprasījuma), kura saturu un formu Būvuzņēmējs pirms iesniegšanas saskaņo ar Pasūtītāju. Ja Būvuzņēmējs iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izdotu Objekta garantijas laika garantiju, tas papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par Objekta garantijas laika garantijas apmaksu.
13.5. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 % (divi procenti) no Līguma summas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
13.6. Līguma 13.4. punktā noteiktā garantija jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas, pirms Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam gala rēķinu.
13.7. [bookmark: _Toc8647843]Ja Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai un veselībai, un tādejādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Būvuzņēmēja civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšanas polise, sedz Būvuzņēmējs uz sava rēķina, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas risku visu un jebkādu atbildību par nodarījumu.
13.8. Ja Līgumu Būvuzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Būvuzņēmējam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5 % (pieci procenti) no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2 % (divi procenti) no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados.
13.9. Ja garantijas saistību nodrošinājums ir samaksas ieturējuma veidā, Būvuzņēmējs minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī iesniedz Pasūtītājam līguma noteikumiem atbilstošu rēķinu par Būvuzņēmējam ieturēto garantijas saistību nodrošinājuma atmaksu saskaņā ar Līguma 13.5. punktu. Pasūtītājs atmaksu veic 30 dienu laikā no Līguma noteikumiem atbilstoša Būvuzņēmēja sagatavota rēķina saņemšanas.
14. [bookmark: _Toc8647844]Īpašuma tiesības
14.1. [bookmark: _Toc8647845][bookmark: _Toc8647846][bookmark: _Toc8647847]Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu un visiem pilnībā apmaksātajiem darbiem, visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm, un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz Objektu un visiem izmatotajiem materiāliem Darbu veikšanas laikā pāriet Pasūtītāja īpašumā.
14.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei un ir uzskatāma par konfidenciālu. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
15. [bookmark: _Toc8647848]Nepārvaramas varas apstākļi
15.1. [bookmark: _Toc8647849][bookmark: _Toc8647850][bookmark: _Toc8647851]Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
15.2. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes; avārijas; katastrofas; epidēmijas; kara darbība; streiki; iekšējie nemieri; blokādes; varas un pārvaldes institūciju rīcība; normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.
15.3. [bookmark: _Toc8647852]Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no tā Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.
15.4. [bookmark: _Toc8647853]Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai finansiāla rakstura problēmas.
15.5. [bookmark: _Toc8647854]Ja iestājas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zināms. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi.
15.6. [bookmark: _Toc8647855]Jebkurai Pusei jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
15.7. [bookmark: _Toc8647856]Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.
15.8. [bookmark: _Toc8647857]Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, kā arī pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, jāiesniedz priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
16. [bookmark: _Toc8647858]Pušu atbildība, pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtība 
16.1. [bookmark: _Toc8647859][bookmark: _Toc8647860][bookmark: _Toc8647861]Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem.
16.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
16.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību Būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.4. [bookmark: _Toc8647863]Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:
16.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
16.4.2. nepieciešamo informatīvo dokumentu nodošanu Būvuzņēmējam (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā);
16.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu;
16.4.4. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
16.4.5. maksājumu veikšanu, atbilstoši Līguma noteikumiem;
16.4.6. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.
16.5. [bookmark: _Toc8647864]Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbild par:
16.5.1. kvalitatīvu un savlaicīgu Darbu izpildi;
16.5.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Līgumā paredzēto darbu veikšanas gaitā;
16.5.3. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
16.5.4. visu nepieciešamo saskaņojumu (ja nepieciešams, tad arī papildu tehnisko noteikumu) saņemšanu;
16.5.5. Būvprojekta saskaņošanu un akceptēšanu būvvaldē;
16.5.6. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu, atzīme par būvdarbu uzsākšanu;
16.5.7. faktiski paveikto darbu apjomu mērījumu pareizību;
16.5.8. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
16.5.9. pārbaudē atklāto Objekta defektu novēršanu;
16.5.10. apakšuzņēmēju veikto darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;
16.5.11. savlaicīgu paziņojumu veikšanu Pasūtītājam sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
16.5.12. zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;
16.5.13. Objektā veicamo darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem  pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
16.5.14. par citām saistības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
16.6. [bookmark: _Toc8647865]Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
16.7. [bookmark: _Toc8647866]Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku darbu veikšanas laikā uzņemas Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs arī uzņemas Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.
16.8. [bookmark: _Toc8647867]Līdz Objekta pieņemšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.
16.9. [bookmark: _Toc8647868]Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Līguma 11.4. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas laikā no Objekta pieņemšanas, kā arī Būvdarbu veikšanas laikā pretenzijas par veikto Darbu kvalitāti.
16.10. [bookmark: _Toc8647869]Ja Būvuzņēmējs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma summas par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
16.11. [bookmark: _Toc8647870]Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju un kavējums ir ilgāks par 30 (trīsdesmit) dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas darbdienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
16.12. [bookmark: _Toc8647871]Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Būvdarbu garantijas laikā, konstatē defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi saprātīgā Pasūtītāja norādītā termiņā. Ja šajā apakšpunktā noteiktais netiek pildīts vai netiek izpildīts pienācīgā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5 % (piecas desmitās daļas no procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
16.13. [bookmark: _Toc8647872]Ja Būvuzņēmējs neievēro Darbu izpildes grafikā norādīto konkrēto darbu pozīcijas izpildes termiņus, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu.
16.14. [bookmark: _Toc8647873]Ja Būvuzņēmējs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu Līgumā norādītajos termiņos, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 500,00 EUR  (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu.
16.15. [bookmark: _Toc8647874]Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Puse, kura nepilda šīs saistības, maksā otrai Pusei līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro) par katru dienu līdz novērš attiecīgās Puses nosūtītajā pretenzijā norādītos apstākļus, izņemot Līguma 16.10. punktā noteikto gadījumu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
16.16. [bookmark: _Toc8647877]Ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramas varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
16.17. Ja Pasūtītājs noslēgto Līgumu izbeidz pirms termiņa, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem darbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis, ieturot aprēķināto līgumsodu.
16.18. [bookmark: _Toc8647878]Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
16.19. [bookmark: _Toc8647879]Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju.
16.20. [bookmark: _Toc8647880]Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
17. [bookmark: _Toc8647881]Līguma grozīšana, papildināšana un izbeigšana
17.1. Puses savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot PIL 61. pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
17.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai šajā Līguma sadaļā un PIL 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos:
17.2.1. atbilstoši PIL 61. panta trešās daļas 1. punktam:
17.2.1.1. Pasūtītājs drīkst veicamiem Darbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Darbu apjomu, nosakot, ka Darbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Darbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (t. sk. Iepirkuma nolikumā) sākotnēji neparedzētus darbus, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Darbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi panākt, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti;
17.2.1.2. Darbu apjomi var tikt samazināti, ja darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams, Tehniskajā dokumentācijā, labiekārtojuma elementu specifikācijā nepilnības, nepareizi Būvdarbu apjomu aprēķini, kā arī tādā gadījumā, ja Būvdarbu apjomu daļa jau tika izbūvēta cita līguma/pasūtījuma ietvaros u. c. objektīvu iemeslu dēļ, ko apliecina Būvuzraugs. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas;
17.2.1.3. Darbu apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Darbu tāmes sarakstos, Tehniskajā dokumentācijā, labiekārtojuma elementu specifikācijā, Pasūtītājs var palielināt un uzdot veikt vai var atļaut veikt, ja tos pirms Darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (pēc izbūvētiem darbiem dabā veicot digitālos izpilduzmērījumus, apjomi kļuva lielāki nekā sākotnēji tika sarēķināti Tehniskajā dokumentācijā, labiekārtojuma elementu specifikācijā un Darba tāmes apjomos, mainoties situācijai dabā u.tml.) un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus, ievērojot, ka palielināt sākotnējo Līguma summu var ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā, ko apliecina Būvuzraugs. Šo papildu darbu veikšanai par pamatu tiks ņemtas Būvuzņēmēja piedāvātās vienību cenas Darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas;
17.2.1.4. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildu darba apjomus, kas tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, labiekārtojuma elementu specifikācijā, bet netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā, ievērojot, ka papildu darbu gadījumā sākotnējo Līguma summu var palielināt ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procentu) apmērā. Papildu darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet papildu darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura darbu cenas Līgumā nav, pēc Būvuzņēmēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū;
17.2.1.5. iekļaut Darbus, tajā skaitā tādus, kas jau sākotnēji tika iekļauti Tehniskajā specifikācijā, bet kuru apjoms ir palielinājies, piemēram, nepilnību dēļ Tehniskajā specifikācijā. Šādu darbu izmaksas, var tik segtas papildus šī Līguma pamatsummai (kas noteikta atbilstoši Iepirkuma nolikumā dotajiem Darbu apjomiem (tāmei)), neveicot jaunu iepirkumu;
17.2.1.6. par jebkurām Darbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt Darbu izmaiņas Būvuzņēmējam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Darbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums. Ja izmaiņu akts paredz Darbu apjomu palielināšanos vai papildu darbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi, kurā norāda nepieciešamos Darbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas;
17.2.1.7. izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs;
17.2.1.8. izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot ekspertīzes izdevumus. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Darbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildu darbu izdevumus apmaksā Būvuzņēmējs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi;
17.2.2. Izmaiņas sākotnēji paredzētajos Būvdarbos, ja to izpildes laikā tiek konstatēta faktisko apjomu atšķirība no Tehniskās dokumentācijas vai nepieciešamība autoruzraudzības kārtībā veikt Būvdarbu apjomu, tehnisko prasību vai risinājumu izmaiņas, lai atbilstoši Pasūtītāja ekonomiskām interesēm sasniegtu Tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un nodrošinātu Objekta kvalitatīvu funkcionēšanu mērķiem, kuriem tā ir paredzēta, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām;
17.2.3. Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Būvdarbu apjomos, tai skaitā jaunu darbu veikšana, papildu uzlabojumi, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšana Latvijas tirgū, izmaiņas sakarā ar trešo personu iesniegumiem, lai uzlabotu Objekta vai iekārtu tehniskos risinājumus, vai kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, vai ir nepieciešami, lai novērstu kļūdas Tehniskajā dokumentācijā, inženierizpētē (ja attiecināms), lai Līguma ietvaros veiktu darbus, kas nav minēti Tehniskajā dokumentācijā, bet Pasūtītājam ir nepieciešami;
17.2.4. Lai Līguma ietvaros veiktu saistītus darbus, kas nav minēti Tehniskajā dokumentācijā, bet ir nepieciešami Pasūtītājam;
17.2.5. Pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā Iepirkumā, un piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;
17.2.6. Ja Tehniskajā specifikācijā un Būvprojekta dokumentācijā, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kuras pienācīgā kārtā nebija iespējams konstatēt pirms šī Līguma parakstīšanas;
17.2.7. papildu būvdarbus nevar tehniski vai ekonomiski nodalīt no noslēgtajā Līgumā paredzētajiem Būvdarbiem, vai arī papildu būvdarbi ir būtiski nepieciešami noslēgtā Līguma izpildei;
17.2.8. Līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
17.2.9. Iepirkumā izraudzīto pretendentu (līgumslēdzēju Pusi) aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par Līgumu vai Iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas PIL 42. panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. punktu) paredzētie izslēgšanas noteikumi.
17.3. Līgumu var grozīt Pusēm vienojoties Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja tam ir objektīvs pamatojums un grozījumi ir nepieciešami Iepirkuma Līguma mērķa sasniegšanai.
17.4. Ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma summu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā PIL 61. panta regulējumu attiecībā uz Iepirkuma Līguma grozīšanu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu.
17.5. Darbu izpildes termiņu Pasūtītājs var pagarināt šādos gadījumos:
17.5.1. ja tiek palielināti izpildāmie darbi - proporcionāli veicamo Darbu apjomam;
17.5.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta Būvdarbu saistību izpilde un Būvuzņēmējs ir 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski informējis Pasūtītāju (neizpildot šo nosacījumu, Būvuzņēmējs zaudē tiesības prasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu) par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas tieši kavē saistību izpildi) - atbilstoši šo apstākļu ilgumam.
17.6. Gadījumā, ja Darbu izpildes termiņa kavējumi radušies Būvuzņēmēja bezdarbības vai Būvuzņēmēja apzinātas darbības rezultātā, Pasūtītājs atsaka pagarināt Darbu izpildes termiņu.
17.7. Būvuzņēmējs var prasīt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena vai vairāku zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ, kuri radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu rezultātā un Būvuzņēmējs to var dokumentāri pamatot:
17.7.1. Pasūtītājs liedz Būvuzņēmējam piekļūšanu Objektam pēc nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;
17.7.2. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi kā rezultātā Līguma izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama, tai skaitā būvdarbu tehnoloģiski pareizai veikšanai ir iestājušies neatbilstoši laika apstākļi, kas ilgst nepārtraukti vairāk par 5 (piecām) dienām;
17.7.3. ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti, izņemot gadījumus, kad Darbi Objektā pārtraukti Būvuzņēmēja vainas dēļ;
17.7.4. Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis darba veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ.
17.8. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Būvdarbu apjomu vai materiālu, vai cenas maiņu. Līguma darbības laikā ir iespējams nomainīt pielietoto tehnoloģiju vai arī aizstāt materiālus ar līdzvērtīgiem, ja Būvuzņēmējs iesniedz pamatojošo dokumentāciju par piedāvāto materiālu atbilstību Būvprojektam un rakstiski saskaņojot aizstāšanu ar Pasūtītāju. Par minētajām darbībām tiek noslēgta vienošanās pie Līguma.
17.9. Būvuzņēmējam ir saistošs Pasūtītāja paziņojums par atsevišķu darbu neveikšanu Objektā un tas nerada Būvuzņēmējam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību. Pasūtītājs Līguma kopējās summas ietvaros ir tiesīgs mainīt Būvprojektā norādīto Būvdarbu apjomus, pamatojoties uz Būvdarbu gaitā sastādītiem aktiem un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņojot izmaiņas būvvaldē.
17.10. Pusēm nekavējoties jāinformē vienai otru, ja konstatē, ka:
17.10.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
17.10.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
17.10.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
17.10.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas var ietekmēt Darbus.
17.11. Līguma darbības apturēšana un atjaunošana:
17.11.1. Līguma darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
17.11.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 10 (desmit) dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstiski paziņojot, sastādot Būvdarbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem darbiem;
17.11.3. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc Būvdarbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto darbu;
17.11.4. par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstveidā informē un, saņemot Būvuzņēmēja piekrišanu turpināt Būvdarbus Līguma noteiktajā apmērā, par Līgumā noteikto cenu, sastāda papildu vienošanos pie Līguma.
17.12. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas Līguma saistības.
17.13. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, atkārtoti paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:
17.13.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem Objektu Līgumā noteiktajā termiņā;
17.13.2. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
17.13.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Būvprojektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
17.13.4. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
17.13.5. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no šādiem gadījumiem:
17.13.5.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Būvdarbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) dienām un Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā šāds darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav rakstiski apstiprinājis Pasūtītājs;
17.13.5.2. darbu izpilde nenotiek Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajā apjomā un termiņā;
17.13.5.3. ja Būvuzņēmēja pārstāvis un/vai Atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas Pušu noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes visā Būvdarbu izpildes gaitā;
17.13.5.4. Būvuzņēmējam tiek uzsākts maksātnespējas process;
17.13.5.5. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
17.13.5.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, un/vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamām mantām un/vai nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
17.13.5.7. Būvuzņēmējs kavē Līguma izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) dienām;
17.13.5.8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
17.13.5.9. citos Līgumā noteiktajos gadījumos;
17.14. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Būvuzņēmējam par kvalitatīvi paveikto Darbu, kā arī Būvuzņēmējam ir tiesības iekasēt līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.11. punktu.
17.15. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar 17.13. punktā un tā apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbu tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami, bet Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar Līguma 16.17. punktu.
17.16. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbu, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
17.17. Ja Līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama Līguma darbības pārtraukšana, Puses par to rakstveidā vienojas atsevišķi.
17.18. Būvuzņēmēja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
16. [bookmark: _Toc8647893]
18. [bookmark: _Toc8647894] Pušu pārstāvji
17. [bookmark: _Toc8647895]
18.1. [bookmark: _Toc8647896]Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu.
18.2. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji / pilnvarotās personas:
18.2.1. Pasūtītāja puses pārstāvis ir ___________________________, tālrunis: ________, e-pasts: __________________;
18.2.2. Būvuzņēmēja puses pārstāvis ir ___________________________, tālrunis: ________, e-pasts: __________________.
18.3. [bookmark: _Toc8647898]Pusēm ir tiesības nomainīt Līguma 18.2. punktā minētās kontaktpersonas, laikus rakstveidā par to brīdinot otru Pusi.
18.4. [bookmark: _Toc8647899][bookmark: _Hlk202280269]Visi paziņojumi, pretenzijas un cita Pasūtītājam sniedzamā informācija, Būvuzņēmējam jāsagatavo rakstveidā, latviešu valodā un jāiesniedz Ogres novada pašvaldībā, Klientu apkalpošanas centrā (Brīvības iela 33, Ogre) vai nosūtot uz e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv, izņemot Līgumā noteiktos atsevišķos gadījumus. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.
19. [bookmark: _Toc8647900]Nobeiguma noteikumi
17. [bookmark: _Toc8647901]
19.1. [bookmark: _Toc8647902]Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.
19.2. [bookmark: _Toc8647903]Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet, ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiesā pēc Objekta atrašanās vietas saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses  no turpmākās Līguma saistību izpildes.
19.3. [bookmark: _Toc8647904]Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
19.4. [bookmark: _Toc8647905]Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
19.5. [bookmark: _Toc8647906]Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
19.6. [bookmark: _Toc8647908]Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāda no Pusēm nonāk bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu situācijā, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa un pieprasīt samaksāt pienākošās summas.
19.7. [bookmark: _Toc8647909]Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
19.8. [bookmark: _Toc8647910]Līgums ir noslēgts un stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem.
19.9. [bookmark: _Toc8647911]Līgumam ir 8 pielikumi, kas ir  tā neatņemamas sastāvdaļas:
19.9.1. 1.pielikums Pasūtītāja Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums __ (_____) lpp.;
19.9.2. 2.pielikums Būvuzņēmēja Finanšu piedāvājums _ (_____) lpp.;
19.9.3. 3.pielikums Būvuzņēmēja Tāme _ (_____) datne;
19.9.4. 4.pielikums Būvuzņēmēja Darbu izpildes grafiks _ (_____) datne;
19.9.5. 5.pielikums Būvuzņēmēja Finanšu grafiks __ (_____) datne;
19.9.6. 6.pielikums Līguma izpildes garantija _ (_____) lpp.;
19.9.7. 7.pielikums Garantijas laika garantija _ (_____) lpp.;
19.9.8. 8.pielikums Objekta nodošanas – pieņemšanas akts (projekts).
19.10. [bookmark: _Toc8647913]Līgums sagatavots elektroniskā dokumenta formā, latviešu valodā un parakstīts ar drošiem elektroniskajiem parakstiem. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
20. Pušu rekvizīti un paraksti:
	Pasūtītājs:
Ogres novada pašvaldība
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese: 
Korespondences adrese:
Banka: 
Kods: 
Konts:

_______________________________
(Amats)
(Vārds, uzvārds)
	Būvuzņēmējs:
………………………..
Reģ. Nr.:
Juridiskā adrese: 
Korespondences adrese:
Banka:
Kods: 
Konts:

_______________________________
(Amats)
(Vārds, uzvārds)



ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU


13. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES GARANTIJA (Beznosacījumu) (paraugs)
(iesniedzama 10 dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās)

Atklātam konkursam

Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

Līguma “______________________________”, Nr. ________ izpildes garantija
                 /Līguma nosaukums un numurs/
_____________
/Vietas nosaukums/

2026. gada __. __________

Mēs, _____________________________________________________,
/Kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/
neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka
_________________________________________________________ 
/Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/

nav izpildījis no ____. gada __. _________ noslēgtā līguma “___________________________”, Nr. ________ (turpmāk – Līgums) izrietošās saistības,
saņemšanas dienas, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz 5 % (piecus procentus) no Līguma summas EUR bez PVN, maksājumu veicot uz Pasūtītāja pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.
Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā līdz ____. gada __. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Būvdarbu līguma noteikumiem].

Šī garantija ir spēkā līdz Būvdarbu izpildes termiņa beigām un Garantijas laika garantijas iesniegšanai ____. gada __. __________ (ieskaitot) [norādīt garantijas termiņu saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem], neievērojot to, vai garantijas oriģināls tiek nosūtīts atpakaļ kredītiestādei / apdrošināšanas sabiedrībai vai nē.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina kredītiestāde vai apdrošināšanas sabiedrība.
Visi strīdi, kas radušies saistībā ar Līguma izpildes nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

	__________________________________________
	_______________________

	/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds/
	/Paraksttiesīgās personas paraksts/

	
Bankas zīmoga nospiedums:
	




14. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

GARANTIJAS LAIKA GARANTIJA (paraugs)

Atklātam konkursam

Objekta “Mobilitātes un sabiedriskā transporta savienojumu punkta attīstība 
Pārbrauktuves ielā 2, Ikšķilē, Ogres novadā” projektēšana, autoruzraudzība un būvniecība 
identifikācijas Nr. ONP 2026/75

Kam: _________________________________________________

Adrese: _______________________________________________

Līguma Nr.: ________

Ievērojot, ka /darbu Būvuzņēmēja nosaukums un adrese/ (turpmāk – Būvuzņēmējs) un /pasūtītāja nosaukums un adrese/ (turpmāk – Pasūtītājs) 2026. gada __. _______ ir noslēguši iepirkuma līgumu par _______________________________ Nr. _____ (turpmāk – Līgums), saskaņā, ar kuru Būvuzņēmējs ir uzņēmies veikt ____________________________, kā arī sniegt garantijas laika garantiju,

mēs, _______________________________ /kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas nosaukums un adrese/ (turpmāk – Garantijas devējs), neatkarīgi no iepriekš minētā Līguma juridiskā spēka un atsakoties no jebkādām ierunu tiesībām, kas izriet no galvenā parāda, apņemamies maksāt
Pasūtītājam ne vairāk kā EUR________1, saņemot Pasūtītāja pirmo rakstisko pieprasījumu un rakstisku apgalvojumu, ka Pasūtītājam ir radušies zaudējumi Būvdarbu Būvuzņēmēja piedāvātā garantijas termiņā laikā.

Šis galvojums ir spēkā līdz[footnoteRef:2]________________________. [2: 1 5 % (pieci procenti) no faktiski izpildīto un Pasūtītāja akceptēto būvdarbu summas bez PVN.
 Garantijai jābūt spēkā par tādu termiņu, kāds norādīts Līgumā.] 


Garantijas devējs anulēs garantiju pirms garantijā noteiktā termiņa beigām, ja Pasūtītājs atgriezīs Garantijas devējam savu garantijas oriģinālu un iesniegs Garantijas devējam lūgumu anulēt garantiju.

Jebkura prasība sakarā ar šo garantiju jāiesniedz Garantijas devējam ne vēlāk kā iepriekš minētajā datumā.
Summas, kas samaksātas saskaņā ar šo garantiju, samazina kopējo garantēto apjomu. 

Garantijas devēja nosaukums: _____________________________

Adrese: _______________________________________________

Paraksts un zīmogs: _____________________________________

15. pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. ONP 2026/75, nolikumam

[bookmark: 1110896][bookmark: n-1110896][bookmark: _Hlk197434606]Būvobjekta nodošanas - pieņemšanas akts

Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2024.gada 27. jūnija saistošajiem noteikumiem Nr. 25/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums” pamata, no vienas puses, un
______________________________________________________________________ ______________________________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses,

turpmāk abi kopā saukti kā Puses, katrs atsevišķi – Puse,

saskaņā ar 20__. gada __ ___________ līgumu Nr. ___________ "__________________________", kadastra Nr. ___________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvuzņēmēja pienākums ir 5 (piecu) darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvuzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir ________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, Tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Būvuzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada __. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (_______________ euro un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
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