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[bookmark: _Toc233985918]Ievads
Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna mērķis ir detalizēti aprakstīt piegādātāja pieeju projekta īstenošanai BIM vidē. Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plānā tiek definēta iesaistīto pušu atbildība, projekta posmi un nodevumu termiņi, kā arī informācijas apmaiņas procesi.
Par pamatu Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna sastādīšanai ir jāņem BIM prasībās un Pirms-kontrakta BIM īstenošanas plānā uzrādītā informācija, sīkāk un plašāk aprakstot pielietojamās procedūras, metodes un izmantojamos resursus projekta ietvaros.
Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna veidnē slīprakstā ir sniegti norādījumi vai skaidrojumi Pēc-kontrakta BIM īstenošanas plāna sagatavošanai.
[bookmark: _Toc23694515][bookmark: _Toc23694569][bookmark: _Toc233985919]Projekta informācija
	Projekta nosaukums:
	

	Īss projekta apraksts:
	

	Pasūtītājs:
	

	Piegādātājs:
	

	Piegādātāja reģistrācijas numurs:
	

	Piegādātāja juridiskā adrese:
	

	Piegādātāja biroja adrese:
	

	Projektēšanas uzsākšanas laiks:
	

	Projekta plānotais pabeigšanas laiks:
	





[bookmark: _Toc23694517][bookmark: _Toc23694571][bookmark: _Toc233985920]Atbilde uz BIM prasībām
[bookmark: _Toc233985921]Projekta dalībnieki
Norādīt no piegādātāja puses projekta īstenošanā iesaistītos dalībniekus atbilstoši BIM prasību 2.2.punkta “Lomas un pienākumi” nosacījumiem. Ailē kontaktinformācija norādīt arī saīsinājumu (piemēram, Andris Bērziņš (AB).
	Loma
	Dalībnieks
	Būvprojekta daļa*
	Vārds Uzvārds
	Kontakt-informācija

	Informācijas menedžeris
	
	
	
	

	BIM koordinators
	
	
	
	

	Būvprojekta Arhitektūras daļas vadītājs
	
	AR (t.sk. IN, IE, TN, BAA)**

	
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	GP (t.sk. TS-L, TS-CD)**

	
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	BK

	
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	AVK (t.sk. AVK-A, AVK-V, AVK-K, SM)**

	
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	UK (t.sk. UKT, LKT)**

	
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	EL (t.sk. ELT)**

	
	

	Būvprojekta inženier-risinājumu daļas vadītājs
	
	ESS (t.sk. ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN, ESS-CI, EST, UATS)**
	
	

	Pasūtītāja Projekta vadītājs
	
	
	
	

	Pasūtītāja Informācijas menedžeris
	
	
	
	

	Pasūtītāja Informācijas BIM koordinators
	
	
	
	

	Pasūtītāja VDV pārvaldnieks
	
	
	
	

	
	
	
	
	


* informāciju norāda tikai pie būvprojekta arhitektūras daļas vadītāja un inženierrisinājumu daļas vadītājiem.
**Gadījumā ja norādītās būvprojekta daļas izstrādā vairāki daļu vadītāji, izdalīt šīs būvprojekta daļas atsevišķi un norādīt informāciju par katru konkrēto daļas vadītāju.
[bookmark: _Toc233985922]Kontroles punktu izpildes termiņi
Kontroles punktu izpildes termiņu tabulu aizpildīt saskaņā ar BIM prasību 2.1.punktu “Kontroles punkti un sasniedzamie rezultāti”, kā arī Līguma, t.sk. Projektēšanas uzdevuma prasībām.
	Kontroles punkts
	Plānotais 
uzsākšanas termiņš
	Plānotais nodevuma iesniegšanas termiņš
	Plānotais 
izpildes termiņš

	Projektēšanas darbi
	
	
	

	Atļaujas apstiprināšanas periods
	
	
	

	Būvniecība
	
	
	


[bookmark: _Toc233985923]Plānošana un organizēšana
[bookmark: _Toc233985924]Datu strukturēšana
Aprakstīt: kā tiks strukturēti BIM modeļi un ar tiem saistītā informācija; plānotais failu izmērs lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu.
	[bookmark: _Hlk109307012]Prasība
	Apraksts

	Mapju/failu struktūra
	Norādīt projekta mapju/failu struktūru kādā veidā tā tiks organizēta VDV (BIM modeļi, rasējumi, specifikācijas, teksta dokumenti, u.c.).

	Plānotais failu izmērs
	Norādīt vai projekta ietvaros paredzēti kādi ierobežojumi failu izmēram, kā arī paredzētie risinājumi gadījumā, ja noteiktais failu izmērs tiek pārsniegts.

	Informācijas pieejamība projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm
	Norādīt informāciju par to kā projekta dalībniekiem (piem. būvprojekta izstrādātājiem, ekspertīzes veicējiem, būvdarbu veicējiem, pasūtītāja pārstāvjiem /projekta vadītājam, būvuzraugam, informācijas menedžerim/) tiks nodrošināta piekļuve (aplūkot/rediģēt/u.c.) projekta gaitā izstrādātajai informācijai.



[bookmark: _Toc233985925]Ēkas sadalīšana zonās, blokos vai apjomos
Aprakstīt vai un kā ēka tiks sadalīta zonās, blokos vai apjomos. Šo informāciju nepieciešams saskaņot ar visām projekta īstenošanā iesaistītajām pusēm un nav pieļaujama zonu, bloku vai apjomu atšķirība starp atsevišķām būvprojekta daļām.
	[bookmark: _Hlk114504030]Norādīt informāciju šeit


[bookmark: _Toc23694548][bookmark: _Toc23694602][bookmark: _Toc23694549][bookmark: _Toc23694603]


[bookmark: _Toc233985926]Sadarbības process
Šīs sadaļas mērķis ir nodefinēt kādā veidā tiks organizēts sadarbības process projektēšanas laikā starp projektā iesaistītajām pusēm.
[bookmark: _Toc233985927]Informācijas apmaiņa
Norādīt informācijas apmaiņas biežumu katrā projekta kontroles punktā.
	BIM attīstības fāze
	Informācijas apmaiņas biežums

	Kontroles punkta “Projektēšanas darbi” izpilde
	

	Kontroles punkta “Atļaujas apstiprināšanas periods” izpilde
	

	Kontroles punkta “Būvniecība” izpilde
	


[bookmark: _Toc233985928]Projekta sapulču organizēšana
Aprakstīt projektēšanas laikā paredzētās sapulces. Par pamatu ņemt BIM prasību 2.8.punktā “Sadarbības process” nosacījumus. Ailē “Sapulču biežums” norādāms paredzētais sapulču atkārtošanās intervāls (reizi nedēļā, reizi divās nedēļās, u.c.). Ailē “Sapulču uzsākšanas datums un laiks” norādīt informāciju tikai par esošā un nākamā (sekojošā) kontroles punkta izpildes fāzi. Ailē Obligātie dalībnieki norādīt dalībnieku Vārda un Uzvārda saīsinājumu. 
BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Projektēšanas darbi” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	BIM Uzsākšanas sapulce
	
	
	

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Atļaujas apstiprināšanas periods” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	

	Koordinēšanas sapulce
	
	
	


BIM attīstības fāze: kontroles punkta “Būvniecība” izpilde
	Sapulces veids
	Sapulču uzsākšanas datums un laiks
	Sapulču intervāls
	Obligātie dalībnieki

	Modeļu pārskatīšanas sapulce
	
	
	

	Koordinēšanas sapulce
	
	
	


[bookmark: _Toc233985929]Koordinēšana un kvalitātes kontrole
Projekta kvalitāte un risku samazināšana izmantojot BIM modeļus un informācijas koordinēšanu ir viens no galvenajiem pasūtītāja mērķiem un prasībām. Šīs sadaļas mērķis ir nodefinēt projekta koordinēšanas procesus ieskaitot kvalitātes pārbaudes.
[bookmark: _Toc233985930]Kvalitātes kontrole
Aprakstīt kvalitātes kontroli 3D BIM modeļiem saskaņā ar BIM prasību punktu 2.9.1. “Pārbaudes veidi”.
	Kontroles veids
	Īss apraksts
	Kontroles biežums

	Pašpārbaude
	
	

	Vizuālā pārbaude
	
	

	Sadursmju pārbaude
	
	

	Modeļa datu/ integritātes pārbaude
	
	

	Cits, ja attiecināms
	
	


[bookmark: _Toc233985931]Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana
Aprakstīt koordinēšanas un sadursmju pārbaudes procesus projekta ietvaros saskaņā ar BIM prasību punktu 2.9.2. Koordinēšana un sadursmju pārbaužu plānošana un punktu 2.9.3. Sadursmju noteikšanas matrica.
	Aktivitāte
	Apraksts

	Modeļu savietošana un koordinēšana
	Aprakstīt koordinēšanas un sadursmju noteikšanas procesu

	Programmnodrošinājums
	Norādīt programmatūru, kura tiks izmantota koordinēšanai un sadursmju noteikšanai (nepieciešams norādīt arī programmatūras versiju)

	Sadursmju atskaites izveide
	Aprakstīt sadursmju atskaites izveidi

	Koordinēšanas sapulces norise
	Aprakstīt koordinēšanas sapulču norisi

	Koordinēšanas sapulces protokola izveide
	Aprakstīt koordinēšanas sapulces protokola izveidi

	Sadursmju novēršana
	Aprakstīt sadursmju novēršanas procesu



	Sadursmju noteikšanas matrica

	
Norādīt sadursmju noteikšanas matricu.





[bookmark: _Toc233985932]Vienotā datu vide
[bookmark: _Toc233985933]Vienotās datu vides risinājums un uzturētājs
Informācija par projektā pielietoto VDV risinājumu atbilstoši BIM prasību 2.7.punktam “Vienotā datu vide”.
	VDV risinājums
	VDV nodrošinātājs

	
	



[bookmark: _Toc233985934]Vienotās datu vides atbildīgie speciālisti
Norādīt personas, kuras būs atbildīgas par BIM nodevumu, dokumentācijas un citas informācijas augšupielādi Vienotā datu vidē.
	BIM nodevums, dokumentācija un cita informācija
	Atbildīgais par informācijas augšupielādi

	
	Vārds, uzvārds, loma, uzņēmums



[bookmark: _Toc233985935]Programmnodrošinājums
Norādīt BIM nodevumu izstrādei paredzēto programmatūru. Pie programmatūras nepieciešams norādīt arī izvēlētās programmatūras versiju. Uzskaitīt visus pasūtītājam piegādājamos failu formātus, ievērojot BIM prasību 3.2.punkta nosacījumus.
	BIM nodevumi (modeļi)
	Programmatūra un tās versija
	Informācijas apmaiņas failu formāti

	AR (t.sk. IN, IE, TN, BAA)
	
	

	GP (t.sk. TS-L, TS-CD)
	
	

	BK
	
	

	AVK (t.sk. AVK-A, AVK-V, AVK-K, SM)
	
	

	UK (t.sk. UKT, LKT)
	
	

	EL (t.sk. ELT)
	
	

	ESS (t.sk. ESS-PK, ESS-AS, ESS-TK, ESS-VAS, ESS-VN, ESS-CI, EST, UATS)
	
	

	Savietotais modelis
	
	


[bookmark: _Toc233985936]Failu nosaukumu veidošana
Norādīt informāciju par failu veidošanas apzīmējumiem saskaņā ar BIM prasību 3.3.punktu “Failu nosaukumu veidošana”.
	Norādīt informāciju šeit


[bookmark: _Toc233985937]Koordinātas
Nodefinēt projekta nulles punktu atbilstoši prasībām, kas norādītas BIM prasību punktā 3.5.2. “Koordinātas”.
	Koordinātu sistēma
	Y (N)
Ziemeļi
	X (E)
Austrumi
	Z
Augstums
	Projekta ziemeļi

	LKS-92
LAS-2000,5
	
	
	
	














	
Uzņēmējs:


	______________________________

	(pilnvarotās personas paraksts)

	______________________________

	(amats)




	
Saskaņo (pasūtītājs): 


	_______________________________

	(pilnvarotās personas paraksts)

	_______________________________

	(amats)





DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, 
KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
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