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[bookmark: _Toc535914581][bookmark: _Toc535914799][bookmark: _Toc535915684][bookmark: _Toc19521654][bookmark: _Toc58053974][bookmark: _Toc85448321][bookmark: _Toc85449931][bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc482104108]Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir JRS 2026/30.
1.2. [bookmark: _Hlk491438019]Pasūtītājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” (turpmāk – Pasūtītājs). 
[bookmark: _Hlk95814851]Reģ. Nr. 50003356621
Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201
Tālr. Nr.: +371 652 37810
E-pasta adrese: info@jrslimnica.lv 
1.3. [bookmark: _Toc482104109][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]Atklātu konkursu organizē pamatojoties uz Pasūtītāja valdes priekšsēdētāja Ervīna Keiša 2026. gada 5. janvāra rīkojumu Nr. 1-5-2026-1 izveidota iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) 
1.4. Pasūtītāja kontaktpersonas:
1.4.1.  Jautājumos par iepirkuma nolikumu: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālists Vineta Višteine, tālruņa Nr.: +371 65237855, e-pasta adrese: vineta.visteine@jrslimnica.lv.
1.4.2.  Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” būvinženieris Jurģis Ļaudaks, tālruņa Nr.: +371 22479645, e-pasta adrese: jurgis.laudaks@jrslimnica.lv. 
1.5. Iepirkums tiek veikts projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai” Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012  īstenošanas ietvaros.
Iepirkuma nolikums 
1.6. [bookmark: _Toc482104110]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.7. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433. 
1.8. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433. 
1.9. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
1.10. Iepirkuma priekšmets ir būvuzraudzība SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu būvdarbiem.
1.11. Iepirkuma priekšmets tiek dalīts 3 (trīs) daļās:
3.2.1. 1. daļa – “Būvuzraudzība būvprojekta “Kāpņutelpas vienkāršotai atjaunošanai un zvana centra izveidei Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” būvdarbiem”;
3.2.2. 2. daļa – “Būvuzraudzība būvprojekta “Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūvei, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” būvdarbiem”;
3.2.3. 3. daļa -  “Būvuzraudzība būvprojekta “Morga telpas izbūvei SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar Kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils” būvdarbiem.
1.12. CPV kods: 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
	Līguma izpildes vietas
	Plānotais būvdarbu veikšanas
laiks
	Uzraudzības periods

	1. daļā - Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads;
2. daļā – Stadiona iela 1, Jēkabpils, Jēkabpils novads; 
3. daļā - Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads. 
	
Līdz
objekta pieņemšanai ekspluatācijā
	Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība objektā visā būvdarbu izpildes laikā – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā


1.13. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]Šī nolikuma izpratnē būvuzraudzība ir līguma priekšmets. Būvuzraudzības detalizēts apraksts sniegts nolikuma 4. pielikumā “Tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums”.
1.14. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 
1.15. Objekta apsekošana:
1.15.1. Objekta apsekošana pretendentiem ir obligāta. Ieinteresētā pretendenta pārstāvjiem jāsazinās ar Nolikuma 1.4.2. punktā minēto kontaktpersonu objekta apsekošanai par iespēju veikt objekta apskati konkrētā laikā.
1.15.2. Ierodoties uz apsekošanu ieinteresētajam pretendentam vai tā pārstāvim jābūt rakstveida pilnvarai pārstāvēt ieinteresēto pretendentu attiecība uz objekta apskates veikšanu, ja attiecīgais pretendenta pārstāvis nav likumiskais pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists) un jāuzrāda personu apliecinoši dokumenti.
1.16. Pēc objekta apsekošanas ieinteresētā pretendenta pārstāvis un pasūtītāja kontaktpersona objekta apsekošanai parakstās objekta apsekošanas lapā (6. pielikums).
1.17. Pretendents ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu par 1 (vienu) vai vairākām (arī visām) daļām. Piedāvājums attiecīgajā daļā ir jāiesniedz par visu apjomu. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst. 
[bookmark: _Toc482104111]4. Pretendents
[bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112]4.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
4.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona vai pasūtītājs (turpmāk –  Pretendents);
4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un jānorāda konkrēta līguma daļa, ko paredzēts veikt katram dalībniekam) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
[bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc482104113]5.1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērts norādītajā termiņā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
5.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.3. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
5.5. Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.6. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
5.7. Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.8. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
1. Piedāvājuma nodrošinājums
2.1. Nav paredzēts.
[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
2.2. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
2.3. Piedāvājumā jāiekļauj:
2.3.1. Atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
2.3.1.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
2.3.1.2. atbilstoši nolikuma 1. pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts “Pieteikums” t.sk. apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
2.3.2. Pretendentu atlases dokumenti:   
2.3.2.1. vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1. pielikuma “Pieteikums” 1. pielikumā) atbilstoši 4.1.2. vai 10.4. punkta prasībām (ja attiecināms);
2.3.2.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 10.4. punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 45. panta astotās daļas un 46. panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
2.3.2.3. [bookmark: _Hlk32312929]atbilstoši nolikuma 2. pielikuma “Informācija par pretendenta pieredzi” prasībām aizpildīta un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīta tabula (skat. sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par nolikuma 2. pielikumā “Informācija par pretendenta pieredzi” noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;
2.3.2.4. atbilstoši nolikuma 3. pielikuma “Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts” prasībām aizpildīta veidlapa par būvuzraudzības izpildē iesaistīto speciālistu pieredzi, kā arī pieredzi pierādošie dokumenti, un būvzraudzības personāla apliecinājumi (ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks) par gatavību izpildīt iepirkuma nolikuma 7. pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmas interneta vietnē www.bis.gov.lv. Ārvalstu Pretendenta piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists patstāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems[footnoteRef:1]; [1:  Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).] 

2.3.2.5. ja pretendents ir Latvijā reģistrēta akciju sabiedrība, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka Pretendentam nav ārzonā reģistrētu akciju īpašnieku vai turētāju, kuriem ir vairāk nekā 25% akciju (ja attiecas). 
2.3.3. Tehniskais piedāvājums:
2.3.3.1. [bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc482104115]atbilstoši nolikuma 4. pielikuma “Tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts tehniskais piedāvājums (skat. sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
7.2.4. Finanšu piedāvājums:
7.2.4.1. atbilstoši nolikuma 5. pielikuma “Finanšu piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8. punktam parakstīts finanšu piedāvājums (skat. sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
2.4. [bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42. panta otro daļu (izņemot Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 8. un 9. punktā noteiktos izslēgšanas iemeslus). Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2. punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
2.5. [bookmark: _Hlk509394194]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
2.6. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
2.7. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
2.8. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
2.9. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
2.10. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
2.11. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
2.12. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116]Pretendents aizpilda nolikuma 5. pielikumu “Finanšu piedāvājums”, norādot piedāvāto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
2.13. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro.
2.14. Piedāvātajā līgumcenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
2.15. Piedāvātā līgumcena tiek fiksēta uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku un netiks pārrēķināta, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
Apakšuzņēmēji
2.16. [bookmark: _Toc482104117][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā “Informācija par pretendenta pieredzi” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamā Uzraudzības daļa, norādot šīs Uzraudzības daļas apjomu naudas izteiksmē.
2.17. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
2.18. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
2.18.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
2.18.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
2.19. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
2.20. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62. pantā noteikto.
2.21. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63. panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 7. pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
Cita informācija
2.22. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
2.23. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2.24. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
2.25. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2. pielikuma “Informācija par pretendenta pieredzi” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
2.25.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1. pielikumā “Pieteikums” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
2.25.2. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
2.26.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
[bookmark: _Toc482104118]Iepirkuma komisijas tiesības
2.27. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
2.28. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
2.29. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
2.30. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119]Iepirkuma komisijas pienākumi
2.31. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
2.32. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
2.33. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, pa pastu vai pa faksu, vai elektroniski, vai piegādājot personīgi, pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
2.34. Ja saziņas dokuments netiek nosūtīts izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, tad ieinteresētais piegādātājs to nosūta uz e-pasta adresi: iepirkumi@jrslimnica.lv. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
2.35. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
2.36. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
2.37. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
2.38. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
2.39. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.40. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11. punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
2.41. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
2.42. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
2.43. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]Piedāvājumu atvēršana
2.44. [bookmark: _Toc482104122]Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
2.45. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/433 pie šī iepirkuma dokumentiem.
Piedāvājumu noformējuma pārbaude
2.46. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9. punkta prasībām.
2.47. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc482104123]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
2.48. [bookmark: _Ref88363163][bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
2.49. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.49.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
2.49.2. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Iepirkuma komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteiktajā kārtībā;
2.49.3. Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem nav nolikuma 3. pielikuma “Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;
2.49.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma “Informācija par pretendenta pieredzi” prasībām.
Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
2.50. [bookmark: _Toc482104125]Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
2.51. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
2.52. Iepirkuma komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
2.53. Par kļūdu labojumu iepirkuma komisija paziņo Pretendentam.
2.54. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
2.55. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, iepirkuma komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.
2.56. Ja iepirkuma komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, iepirkuma komisija organizē izlozi iepirkuma līguma slēdzēja noteikšanai, ievērojot objektivitāti un pilnīgu nejaušības principa ievērošanu. 
Iepirkuma pārtraukšana
2.57. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 20.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc482104126]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
2.58. [bookmark: _Toc482104127]Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot PIL 43. panta otrajā daļā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā, proti, ja pretendents vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 3., 4., 5., 6. vai 7. punktā minētajam izslēgšanas gadījumam, pretendents norāda to piedāvājumā un, ja tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē).
2.59. Iepirkuma komisija pārbaudi veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteikto kārtību.
2.60. Uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta nosacījumi.
2.61. Uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta nosacījumi.
2.62. Uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta nosacījumi.
2.63. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību.
Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
2.64. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
2.65. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
2.65.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
2.65.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
2.65.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
2.66. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
2.66.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
2.66.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 
2.67. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
2.68. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
2.69. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
2.70. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
2.71. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
2.71.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
2.71.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
2.71.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
2.72. Izraudzītajam Pretendentam:
2.72.1. jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā (šī prasība neattiecas uz Pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā un tam ir katras piedāvājumā norādītās Uzraudzības daļas veikšanai atbilstoša reģistrācija Latvijas Būvkomersantu reģistrā);
2.72.2. jāiesniedz Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju) tam Pretendenta piedāvātajam personālam, kas profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs;
2.72.3. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
2.72.4. 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība.
2.73. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 5. pielikumam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
Nolikuma pielikumi:
1. pielikums – Pieteikums
2. pielikums – Informācija par pretendenta pieredzi
3. pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts
4. pielikums – Tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums
5. pielikums – Finanšu piedāvājums
6. pielikums – Objekta apsekošanas lapa
7. pielikums – Līguma projekts 









































[bookmark: _Hlk235181442][bookmark: _Toc482104128][bookmark: _Toc58053991][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]Nolikuma 1. pielikums 
ID Nr. JRS 2026/30

PIETEIKUMS

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>
	Kam
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, 
Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mikrouzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Skaidrojums “Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi”: Skaidrojums "Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi" | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv) ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	


[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt būvuzraudzību SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu būvdarbiem saskaņā ar iepirkuma JRS 2026/30 līguma projektu par:

	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Līgumcena bez PVN cipariem 
(EUR)

	1. daļa - Būvuzraudzība būvprojekta “Kāpņutelpas vienkāršota atjaunošana un zvana centra izveide Jēkabpils reģionālās slimnīcas Ambulatorās daļas ēkā, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” būvdarbiem
	



	2. daļa - Būvuzraudzība būvprojekta “Jēkabpils reģionālās slimnīcas ambulatora daļas reģistratūras telpu vienkāršota pārbūve, Stadiona ielā 1, Jēkabpilī” būvdarbiem
	

	3. daļa - Būvuzraudzība būvprojekta “Morga telpas izbūvei SIA “Jēkabpils reģionālās slimnīcas” ēkā ar kadastra Nr. 56010021214001, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils” būvdarbiem
	

	Kopā, EUR (bez PVN): 
	


1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma JRS 2026/30 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 3. pielikuma “Tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
6. Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:
6.1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
6.2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
6.3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
6.4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	6.4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:3] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [3:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	☐	6.4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


6.5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 6.4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
6.5.1. cenām;
6.5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
6.5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
6.5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
6.5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6.6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 6.4.2. apakšpunktu.
6.7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 euro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu)



Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


Pielikumā: 
1. Aizpildīts nolikuma 1. pielikuma 1. pielikums (ja attiecināms).

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)








Nolikuma 1. pielikuma 1. pielikums  ID Nr. JRS 2026/30 



PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

	Atklātā konkursa “Būvuzraudzība SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu būvdarbiem” ietvaros (ID Nr. JRS 2026/30).
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:
apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, Reģ. Nr. 50003356621, Andreja Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvuzraudzība SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu būvdarbiem” ietvaros (ID Nr. JRS 2026/30).
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[sniegt šādus pakalpojumus:
<īss sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>












Nolikuma 6. pielikums 
ID Nr. JRS 2026/30


OBJEKTA APSEKOŠANAS LAPA

	Apskates datums
	Ieinteresētais piegādātājs
	Ieinteresētā pretendenta tālr. Nr., e- pasta adrese
	Ieinteresētā pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds
	
PILNVARA
	Ieinteresētā pretendenta pārstāvja paraksts
	Pasūtītāja pārstāvis
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	

	

	

	

	
	
	
	



Informācija par pilnvarojumu (pilnvaras izdošanas datums, dokumenta numurs, pretendenta paraksttiesīgā persona (kurš parakstījis pilnvaru):

  ____________________________________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Nolikuma 3.6.2. punktu: Ierodoties uz apsekošanu ieinteresētā pretendenta pārstāvim jābūt rakstveida pilnvarai pārstāvēt ieinteresēto pretendentu attiecībā uz objekta apskates veikšanu, ja attiecīgais pretendenta pārstāvis nav likumiskais pārstāvis (piemēram, valdes loceklis, prokūrists).

Pilnvara tiek uzrādīta Pasūtītāja pārstāvim, kurš nodrošina piekļuvi apsekojamajam objektam.
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Nolikuma 7. pielikums 
ID Nr. JRS 2026/30


LĪGUMS (projekts)
/Par būvuzraudzību SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” realizējamo būvprojektu būvdarbiem/ 
__. (atbilstoši iepirkuma daļai)

Līguma sagatavošanas vieta – Jēkabpils, Jēkabpils novads.
Līguma parakstīšanas datums – pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr. 50003356621, juridiskā adrese A. Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV- 5201, turpmāk saukta Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Ervīna Keiša personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem un tās valdes locekļa Kaspara Čandera personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un
_______________________, reģistrācijas Nr. _____________, juridiskā adrese: ______________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, tās  _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,
pamatojoties uz Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils reģionālā slimnīca” iepirkuma komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes identifikācijas Nr .JRS 2026/30, parakstīja sekojošu līgumu par būvuzraudzības pakalpojumiem, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Akts – pieņemšanas un nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti pakalpojumi vai to daļa.
1.2. BIS – būvniecības informācijas sistēma.
1.3. BID – būvniecības ieceres dokumentācija “________”.
1.4. BID izstrādātājs (arī autoruzraugs) – SIA “________”, reģistrācijas Nr.__________.
1.5. [bookmark: _Hlk206880382][bookmark: _Hlk206880433]Būvdarbu veicējs – SIA “________”, reģistrācijas Nr.________.
1.6. Būvdarbi – būvdarbi, lai nodrošinātu BID “________” realizāciju dabā.
1.7. Būvobjekts – ________.
1.8. Izpildītājs – komersants, kas reģistrēts būvkomersantu reģistrā un kuram ir tiesības piedāvāt pakalpojumus būvuzraudzības jomā, un kurš nodarbina atbilstošus būvspeciālistus, ja speciālajos būvnoteikumos nav noteikts citādi. Izpildītājs nav tiesīgs veikt būvuzraudzību, ja viņš un Būvdarbu veicējs ir uzskatāmi par saistītām personām likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē.
1.9. Darbu veikšanas projekts (turpmāk – DVP) – Būvdarbu veicēja izstrādāts un ar visiem būvniecības dalībniekiem – Pasūtītāju un Izpildītāju – saskaņots dokuments, kurā tiek detalizēti aprakstīta Būvdarbu izpildes kārtība, Būvdarbu izpildes organizācija, Būvdarbu metodes, to secība un to atbilstība Līgumam, kā arī cita informācija, kuru pieprasa Pasūtītājs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.10. Elektronisks rēķins (turpmāk – E-rēķins) – Izpildītāja elektroniski sagatavots un Pasūtītājam nosūtīts rēķins sniegto pakalpojumu apmaksai.
1.11. Līguma cena – līgumcenā ir ietvertas visas ar pakalpojuma izpildi izmantojamo tehnisko resursu, iesaistāmo cilvēkresursu, transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, ar pakalpojuma organizēšanu, izpildi, pabeigšanu un nodošanu saistītie izdevumi, kā arī nodevu un nodokļu (izņemot PVN) izmaksas un izmaksas, kas nav tieši iekļautas Līgumā un tā pielikumos, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Līguma, Tehniskās specifikācijas un/vai BID rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai kvalitatīvi sniegtu pakalpojumu.
1.12. Nepārvarama vara – notikumi, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, Latvijas Republikas iestāžu, kā arī pašvaldību iestāžu pieņemtie normatīvie akti un norādījumi un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās u.c.). Ierobežojumi, kurus Puses varēja paredzēt iepirkuma laikā un Līguma noslēgšanas brīdī, piemēram ierobežojumi, kas saistīti ar COVID-19, nav uzskatāmi par nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.
1.13. [bookmark: _Hlk192147213]Pakalpojumi – būvuzraudzība, kā arī citi saistītie pakalpojumi, saskaņā ar Līgumu, Tehnisko specifikāciju, BID, citiem Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.14. Pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) – pievienotās vērtības nodoklis, kas piemērojams saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1.15. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja darba uzdevumā noteiktais sniedzamo Pakalpojumu apraksts, apjomi un izpildes nosacījumi.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas pret atlīdzību ar saviem darba rīkiem, tehniskajiem līdzekļiem, darbaspēku un citiem nepieciešamajiem resursiem sniegt Pakalpojumus – būvuzraudzību, kā arī citus saistītos pakalpojumus – atbilstoši Līguma nosacījumiem, Tehniskās specifikācijas – būvuzraudzības darba uzdevumam un BID noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Būvobjekta būvuzraudzība tiek veikta projekta “SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības un kvalitātes veicināšanai” Nr. 4.1.1.1/1/24/I/012 ietvaros.
2.3. Ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.

3. LĪGUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma cena par Līguma ietvaros sniedzamiem Pakalpojumiem ir ____ EUR (_____) bez PVN.
3.2. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3.3. Līguma cena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu vai pakalpojumu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, nepamatotu sadārdzinājumu, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, ja mainās kopējā Būvdarbu vērtība, pagarinās Būvdarbu izpildes termiņš vai tiek veiktas izmaiņas BID.
3.4. Līguma cenas samaksu par Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs veic pa daļām, katru mēnesi, proporcionāli iepriekšējā mēnesī Būvdarbu veicēja faktiski izpildītajam Būvdarbu apjomam, kas aprēķināts attiecībā pret kopējo Pakalpojuma apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Pakalpojuma apjoma proporcija iepriekšējam mēnesim tiek aprēķināta, vadoties no iepriekšējā mēnesī izpildīto Būvdarbu apjoma attiecībā pret kopējo Būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē.
3.5. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī paveikto Būvdarbu apjomu apstiprināšanas un parakstītā būvdarbu izpildes akta saņemšanas.
3.6. 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta saņemšanas Pasūtītājs izskata Aktu un paraksta to vai minētajā termiņā rakstiski iesniedz Izpildītājam rakstisku iebildumu paziņojumu, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai dokumentos ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja iebildumu paziņojumā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Aktu.
3.7. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par iepriekšējā mēnesī faktiski saņemto Pakalpojumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
3.7.1. Puses ir parakstījušas Aktu;
3.7.2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam E-rēķinu.
3.8. E-rēķinu Izpildītājs sagatavo elektroniski un no sava elektroniskā pasta adreses  (pretendenta piedāvājumā norādītā elektroniskā pasta adrese) nosūta uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: info@jrslimnica.lv. Šādi E-rēķini ir derīgi bez paraksta. Izpildītājs sagatavo E-rēķinus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz E-rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Izpildītājs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.
3.9. Papildus E-rēķinā Izpildītājs obligāti norāda sekojošu informāciju: BID nosaukums, Līguma numurs, projekta Nr. un datums. Ja iepriekš minētā informācija netiks norādīta, tad Pasūtītājs neapmaksās nepareizi noformētu E-rēķinu.
3.10. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
3.11. Ja Pasūtītājam rodas iebildumi par E-rēķinā norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam iebildumus un neapmaksāt E-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. 
3.12. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku iebildumu paziņojumu par Aktu vai E-rēķinu, Izpildītājam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
3.13. Ja Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Aktu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem, konstatējot tajā saņemto Pakalpojumu apjomu, proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi Būvdarbu veicēja faktiski izpildītājam Būvdarbu apjomam.
3.14. Ja Pasūtītājs ir apmaksājis Pakalpojumus vai to daļu, kurus nevajadzēja apmaksāt, tad tam rodas samaksas atprasījuma tiesība Civilikuma izpratnē ar pienākumu to atprasīt vai tas atskaita to no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam par Pakalpojumu sniegšanu. 

1. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ
0. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
0. Līguma prognozējamais izpildes termiņš ir ________ mēneši (atbilstoši iepirkuma daļai) no dienas, kad būvatļaujā tiek izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (t.sk. arī BUN nepieciešamo dokumentu pievienošana BUN iesniegumam) līdz Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā. 
0. Izpildītājs apņemas sniegt Pakalpojumus visā BID paredzētā Būvdarbu izpildes termiņā (tas ir līdz BID paredzēto būvdarbu pilnīgai izpildei, ko apliecina Pasūtītāja un Izpildītāja starpā parakstīts akts). Izpildītājs piedalās Būvobjekta nodošanā ekspluatācijā, kā arī pēc nepieciešamības tiks pieaicināts apsekošanas komisijā, konstatējot defektus Būvdarbu garantijas laika periodā.
0. Līguma izpildes termiņš ir provizorisks un ja Būvdarbu izpilde pārsniedz šo termiņu, Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus samaksu sakarā ar izmaiņām Būvdarbu pabeigšanas termiņā (t.sk. gadījumā ja Būvdarbi tiek apturēti uz laiku). Ja Būvdarbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts, tad attiecīgi tiek pagarināts Līguma izpildes termiņš.
0. Pasūtītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdina Izpildītāju, ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek apturēta Būvdarbu veikšana Būvobjektā, bet gadījumos, kad Būvdarbu veikšana tiek apturēta ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā pēc Būvdarbu apturēšanas Būvobjektā. Šādā gadījumā Līguma izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik ir apturēta Būvdarbu veikšana. Šādā Būvdarbu apturēšanas gadījumā Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildus samaksu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību. Ja Būvdarbu veikšana tiek atsākta, paziņojumu par Pakalpojuma sniegšanas atsākšanu Pasūtītājs nosūta Izpildītājam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas Būvobjektā.

1. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
1. Izpildītāja pienākumi:
0. sagatavot būvuzraudzības plānu saskaņā ar DVP un darbu organizēšanas projektu, t.sk. Izpildītāja obligātajiem veicamās pārbaudes un galvenajiem būvdarbu posmiem. Būvuzraudzības plāna sastāvs:
0. vispārīgā informācija par projektu;
0. būvuzraudzības komanda un sadarbības shēma;
0. Izpildītāja plānotā noslodze katras būvuzraudzības jomas speciālistam;
0. nepieciešamās Būvdarbu kvalitātes pārbaudes un to apjoms atbilstoši būvniecības iecerei un Būvniecības ierosinātāja speciālajām prasībām, ja tādas sastādītas;
0. Būvdarbu fotofiksācija;
0. dalība būvkonstrukciju, segto darbu un citu būvdarbu pieņemšanā;
0. defektu fiksēšana;
0. materiālu skaņošana;
0. DVP, t.sk. saskaņošana;
0. iespējamo risku novērtējums būvdarbu laikā;
0. ikmēneša izpildes saskaņošana;
0. Būvdarbu apjomu uzmērīšana;
0. nodošanas procedūras (Pasūtītājam un ekspluatācijā);
0. būvuzraudzības ikmēneša un gala atskaitē nepieciešama iekļaujama informācija (tai skaitā būvuzrauga noslodze; dalība segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā; veiktās pārbaudes; konstatētās neatbilstības un defekti; aktuāls būvdarbu veicēju un būvniecības dalībnieku sastāvs; aktuālais BID un tā izmaiņu sastāvs).
5.1.2. sagatavot pārskatu par būvuzraudzības plāna izpildi (Būvobjekta nodošanas procedūras ietvaros). Pārskata par būvuzraudzības plāna izpildi sastāvs:
5.1.2.1. informācija par pozitīviem un negatīviem tehnisko noteikumu un institūciju atzinumiem;
5.1.2.2. veikto izpilduzmērījumu pārbaudes un atbilstība BID risinājumiem;
5.1.2.3. ēkas vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas lietas atbilstības BID pārbaude (piemēram, stāvu plāni un lietošanas veidi);
5.1.2.4. kopsavilkums par dalību visu veidu aktu pieņemšanā (segto darbu, nozīmīgo konstrukciju, ugunsdrošībai nozīmīgo sistēmu, montāžas un speciālo sistēmu);
5.1.2.5. kopsavilkums par veiktām pārbaudēm un konstatētām neatbilstībām un defektiem;
5.1.2.6. informācija par Būvobjekta vizuālo novērtējumu pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, tai skaitā fasāžu, teritorijas labiekārtojuma atbilstību BID;
5.1.2.7. visu ikmēneša un gala atskaišu kopsavilkums.
5.1.3. nodrošināt visa BID realizācijas laikā veicamo Būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli Būvobjektā, termiņos, kādi ir paredzēti būvuzraudzības plānā, kā arī nodrošināt, lai Būvdarbi tiktu veikti atbilstoši BID, ar Būvdarbu veicēja noslēgtā Būvdarbu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem. Veikt būvuzraudzību autoruzraudzības kārtībā izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem;
5.1.4. nodrošināt nepārtrauktu Būvniecības procesa uzraudzību, tas ir, būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti Būvdarbi. Speciālo darbu būvuzraugi objektā atrodas visos laika periodos, kad notiek specializēto speciālo būvdarbu, t.sk. nozīmīgo konstrukciju  izpilde un pieņemšana. Būvuzraugam objektā jāatrodas vismaz 1 (vienu) stundu 2 reizes nedēļā, neieskaitot būvsapulces un laiku pēc pasūtītāja pārstāvja uzaicinājumiem. Ja nepieciešams, būvuzraudzību veikt arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās;
5.1.5. nodarbināt atbildīgo būvuzraugu;
5.1.6. nodrošināt, ka Izpildītājs nav saistīts ar Būvdarbu veicēju likuma “Par nodokļiem un nodevām” izpratnē;
5.1.7. norīkot Līguma pielikumā norādītos būvuzraugus veikt būvuzraudzību Būvobjektā;
5.1.8. nodrošināt iesaistītā būvuzrauga nomaiņu nekavējoties uz līdzvērtīgas vai augstākās, ja pieļaujams, kvalifikācijas būvspeciālistu atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem gadījumos, kad iesaistītais būvuzraugs nav spējīgs vai tiesīgs pildīt būvuzrauga pienākumus;
5.1.9. pārbaudīt, vai pirms Būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi Būvdarbu sagatavošanas darbi:
5.1.9.1. pirms Būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam jāiepazīstas un jāsaskaņo Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēma Būvobjektā, jāiepazīstas ar darba aizsardzības plānu, kā arī jāpārliecinās par veicamo Būvdarbu atbilstību darba aizsardzības plānam;
5.1.9.2. jāiepazīstas ar Būvdarbu veicējam izvirzītajām īpašajām prasībām attiecībā uz piekļuvi būvlaukumam (piemēram, caurlaides), informatīvās izkārtnes un būvžoga noformējumu u.c., kā arī jāuzrauga šo prasību izpilde.
5.1.10. kontrolēt Būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un nekavējoties informēt Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no BID un kalendārā grafika. Kontrolēt izpildīto Būvdarbu atbilstību apstiprinātajai tāmei. Ja Būvdarbu līgumā ir paredzēts, tad Būvdarbu kalendārā grafika kontrole jāveic pa pozīcijām un nekavējoties informēt Pasūtītāju par kavējumiem;
5.1.11. veikt Būvobjekta regulāru pārbaudi, Būvdarba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto Būvdarbu apjomus (apstiprināt izpildīto apjomu ar parakstu izpildshēmas, Būvdarbu apjomu sertifikātos, pievienojot fotofiksāciju);
5.1.12. sniegt Būvdarbu veicējam norādījumus par izpildīto Būvdarbu kvalitāti un defektu novēršanu;
5.1.13. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sekmīgu Būvdarbu veikšanu vai Būvobjekta ekspluatāciju;
5.1.14. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja Būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no BID vai no ar Būvdarbu veicēja noslēgtā Būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, būvniecību, ugunsdrošības vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Izpildītājs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvdarbu veicējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt Būvdarbus līdz konstatēto trūkumu/pārkāpumu novēršanai;
5.1.15. nav tiesīgs vienpersoniski pieņemt lēmumu un apstiprināt esošā vai cita neapstiprinātā būvizstrādājuma/materiāla/iekārtas izmantošanu pielietošanu Būvobjektā bez saskaņošanas ar Pasūtītāju;
5.1.16. rīkoties atbilstoši Līguma nosacījumiem un tajā norādītajiem termiņiem (t.sk. arī attiecībā uz darbu izpildes dokumentācijas izskatīšanu). Izpildītājām ir jākontrolē un laicīgi jāiesniedz izpildītie apjomi un jāievada tos BIS, gadījumā, ja apjomi vairakkārt tiek mainīti pārbaudes laikā un iesniegti pēc Līguma norādītajām termiņam, tie tiks izslēgti no F2 un attiecīgi no F3;
5.1.17. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto Būvdarbu pieņemšanā;
5.1.18. ievērot normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības, kā arī piesaistīt attiecīgus kvalificētus speciālistus;
5.1.19. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvdarbu veicējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
5.1.20. veikt ierakstus Būvdarbu žurnālā par Būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem. Kontrolēt Būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
5.1.21. savlaicīgi veikt visas būvuzraudzības dokumentācijas aizpildīšanu BIS (papildus ierakstīt Izpildītāja Būvobjekta apmeklējuma laiku, par konkrētajā dienā pārbaudītajiem darbiem, konstatētajiem defektiem un sastādītajiem defektu aktiem (t.sk. fiksētajiem darba aizsardzības pārkāpumiem), kā arī citu būvniecības procesu raksturojošu un svarīgu informāciju);
5.1.22. veikt kvalitātes kontroli un dokumentēšanu;
5.1.23. kontrolēt, lai būvgruži savlaicīgi tiktu utilizēti, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī noslēgtā Būvdarbu līguma prasībām;
5.1.24. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un Pasūtītāju par tiem;
5.1.25. izvērtēt Būvdarbu veicēja sagatavoto ikmēneša Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas un parakstīt to vai minētajā termiņā sniegt rakstisku motivētu atteikumu. Atteikuma gadījumā Izpildītājs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju;
5.1.26. pirms ikmēneša Būvdarbu izpildes akta iesniegšanas Pasūtītājam, sadarbībā ar Būvdarbu veicēju, sastāda un paraksta būvdarbu apjomu sertifikātu (BAS), kurā minimāli norāda izpildīto Būvdarbu tāmes pozīcijas nr., darba nosaukumu (pēc līguma), mērvienību, daudzumu, atsauci uz BIS ikdienas darbu izpildes ierakstiem, izpildītajiem darbu aktiem (vai citiem aktiem) ar ieraksta Nr. un datumiem (BAS saturs un izskats tiks precizēts un obligāti saskaņots ar Pasūtītāju). Parakstītais BAS ir pamatojums iekļaut BAS apjomus F2/F3. BAS paraksta atbildīgie būvspeciālisti, bet ja tiks izpildīti specializētie darbi, tad kopā ar būvspeciālistiem noteiktajās jomās;
5.1.27. parakstot BAS un F3/F2 apliecina, ka visi atskaites perioda Būvdarbi tiek izpildīti atbilstoši BID un fiksēti BIS, atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ja Pasūtītājs pieprasa, tad Izpildītājs sniedz rakstiskus skaidrojumus par jau parakstīto BAS un F3/F2 attiecībā uz katras precizētās pozīcijas apstiprināšanu. Izpildītājs kontrolē gadījumus, kad Būvdarbu veicējs, iesniedzot mēneša apjomus pārbaudei un apliecinot, ka visi atskaites perioda izpildītie Būvdarbi, tiek fiksēti BIS ar nepieciešamajiem pielikumiem (izpildmērījumi, testēšanas pārskati, materiālu atbilstības dokumenti) un tie atbilst BAS norādītājām;
5.1.28. sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties iespējamo projekta risinājumu izmaiņu un/vai iespējamo neparedzēto Būvdarbu izvērtēšanā, sagatavot šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, par tiem informēt un konsultēt Pasūtītāju;
5.1.29. kontrolēt būvniecības gaitu Būvobjektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt Būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
5.1.30. veikt katra (izņemot palīgmateriālus) būvizstrādājuma apstiprināšanu ar apstiprināšanas formu, pirms Būvdarbu veicējs veic būvizstrādājumu pasūtīšanu un piegādi uz Būvobjektu, tādējādi maksimāli samazinot risku un BID kļūdas un neatbilstošu būvizstrādājumu iebūvi;
5.1.31. apturēt Būvdarbus Būvobjektā normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar Būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
5.1.32. [bookmark: _Hlk191639774]saskaņot ar Būvdarbu veicēju, autoruzraugu un Pasūtītāju organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Būvobjektā veicamajiem Būvdarbiem;
5.1.33. piedalīties būvsapulcēs, kurās piedalās pasūtītāja pārstāvis, autoruzraugs, būvuzņēmējs, darbuzņēmējs/i un citi pieaicinātie būvniecības dalībnieki vai viņu pilnvaroti pārstāvji, parakstītie sapulču protokoli ir saistoši visiem būvniecības dalībniekiem. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to Būvdarbu veicējam un citām iesaistītajām pusēm;
5.1.34. kontrolēt būvsapulcēs pieņemto lēmumu izpildi. Uzraudzīt, lai Būvdarbu veicējs ievēro būvsapulcēs un ar Būvdarbu veicēju noslēgtajā Būvdarbu līgumā noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus. Būvdarbu izpildes termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
5.1.35. piedalīties klātienē Būvniecības valsts kontroles biroja un citu institūciju Būvobjekta pārbaudēs;
5.1.36. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 4 (četru) stundu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža, ierasties Būvobjektā pēc Pasūtītāja, autoruzrauga vai citas Būvdarbus uzraugošās amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
5.1.37. piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvdarbu veicēja iesniegto izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.);
5.1.38. piedalīties Būvdarbu veicēja vai autoruzrauga kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
5.1.39. piedalīties Būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, iepriekš pieprasot no Būvdarbu veicēja un izskatot Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo izpilddokumentācijas komplektu, ja nepieciešams, pieprasot Būvdarbu veicējam papildināt vai labot Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamo izpilddokumentāciju. Atbilstošas Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā nepieciešamas izpilddokumentācijas gadījumā iesniegt Pasūtītājam apliecinājumu par izpilddokumentācijas komplekta atbilstību Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;
5.1.40. pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Būvobjektu saistīto dokumentāciju;
5.1.41. nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls;
5.1.42. Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina Pakalpojumu izpildē iesaistīts personāls, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.1.42.1. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai pienākumu nepildīšanu;
5.1.42.2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
5.1.43. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētājās sapulcēs; 
5.1.44. pieņemt tikai ar Būvdarbu veicēja noslēgtam Būvdarbu līgumam, BID, Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktus Būvdarbus;
5.1.45. Pakalpojuma izpildē patstāvīgi nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētus mērinstrumentus, kas nepieciešami Pakalpojumu ietvaros veicamo pārbaužu par Būvdarbu kvalitāti, drošumu un atbilstību BID un ar Būvdarbu veicēja noslēgtajā Būvdarbu līgumā noteiktajam, pilnvērtīgai izpildei;
5.1.46. sniegt Pasūtītājam priekšlikumus, konsultācijas un atzinumus, t.sk., bet ne tikai par konkrētiem Būvdarbu veicēja veiktajiem Būvdarbiem Būvobjektā un/vai BID, vai BID detalizācijas risinājumiem;
5.1.47. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā BID un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, un veikt citus pienākumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
5.1.48. nodrošināt, ka visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas Izpildītājam ir noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
5.1.49. sniegt Būvuzņēmējam tādus norādījumus un veikt darbības, kas saistītas ar BID noteikto būvdarbu apjomu izmaiņām vai būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, vai kas varētu palielināt būvdarbu izmaksas vai citādi negatīvi ietekmēt Pasūtītāja intereses;
5.1.50. atbildēt par tā piesaistīto apakšuzņēmēju pakalpojuma izpildi atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai un BID;
5.1.51. nodrošināt saistību izpildi pret tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, tajā skaitā samaksas veikšanu;
5.1.52. pildīt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus.
1. Izpildītāja tiesības:
1. saņemt samaksu par Līguma nosacījumiem, Līguma pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem;
1. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
1. pēc savas iniciatīvas sniegt Pasūtītājam informāciju Līgumā noteikto saistību izpildes gaitu;
1. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos tiesības.

1. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
0. Pasūtītāja pienākumi: 
0. pieņemt un apmaksāt Līguma nosacījumiem, Līguma pielikumu noteikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sniegtus Pakalpojumus;
0. pārbaudīt Izpildītāja iesniegto apdrošināšanas dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;
0. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas nepieciešama Izpildītājam Līgumā noteikto saistību izpildei;
0. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
0. pildīt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus.	
0. Pasūtītāja tiesības:
1. dot Izpildītājam saistošus norādījumus attiecībā uz Pakalpojumu sniegšanu;
1. pieprasīt no Izpildītāja aktuālu informāciju par Pakalpojumu sniegšanas gaitu;
1. rakstiski iesniegt Izpildītājam pamatotus un Izpildītājām saistošus iebildumus par nepilnībām un neprecizitātēm Pakalpojumu ietvaros;
1. skaidrot Līgumu, Tehnisko specifikāciju, lai nodrošinātu labāku Pakalpojumu sniegšanu; 
1. no trešām personām iegūt vai saņemt uz Pakalpojumu sniegšanu attiecināmu informāciju, atzinumus vai dokumentāciju;
1. izmantot citas šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos tiesības.

1. ATSKAIŠU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
0. Izpildītājs līdz katra mēneša 10. datumam sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības ikmēneša atskaites, tajās ziņojot par iepriekšējā mēneša Būvdarbu gaitu, Būvobjektā paveiktajiem Būvdarbiem, Būvdarbu laika grafika ievērošanu, kā arī pievienojot fotofiksācijas un būvuzraudzības grupas darba laika uzskaites tabeli.
0. Būvuzraudzības pabeigšanas atskaiti Izpildītājs iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas.
0. Būvdarbu pabeigšanas atskaitē jāiekļauj:
2. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem Būvdarbiem;
2. faktiskais Būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
2. BID un Būvdarbu veicēja novērtējums;
2. akts par Būvobjekta izpilddokumentācijas pieņemšanu (t.sk. būvniecības informācijas sistēmā);
2. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins.
0. Būvdarbu pabeigšanas atskaites vienu eksemplāru jāiesniedz Pasūtītājam elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un otro eksemplāru ievietojot BIS.

1. [bookmark: _Hlk174527248]INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
1. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Pakalpojumu sniegšanā, ir izmantojama tikai un vienīgi Pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
1. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Pakalpojumu sniegšanā, ir izmantojama tikai un vienīgi Pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

9. APDROŠINĀŠANA
9.1. Izpildītājs nodrošina atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas nosacījumu ievērošanu.
9.2. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam spēkā esošus Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu, kas atbilst Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajām prasībām, un to apmaksas dokumentus, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus, kas apliecina šādu apdrošināšanas polišu esamību;
9.2.1. Izpildītāja izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar atbildības apdrošināšanu 100% apmērā no Līgumcenas;
9.2.2. Izpildītājs Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu uztur spēkā visu Būvdarbu un to garantijas laiku.
9.3. Līguma izpildē iesaistītā atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumā kā trešajai personai jābūt minētam Pasūtītājam un tajās jābūt iekļautam apdrošinātāja apliecinājumam, ka apdrošinātājs neizmantos tam likumā “Par apdrošināšanas līgumu” piešķirtās tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu Izpildītāja maksātnespējas vai likvidācijas gadījumā.
9.4. Pirms Līgumā noteikto apdrošināšanas polišu parakstīšanas, attiecīgā apdrošināšanas polise, apdrošināšanas līgums, kā arī jebkādi grozījumi apdrošināšanas polisē iepriekš ir rakstveidā jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Izpildītājs nav izpildījis šajā Līgumā noteikto pienākumu par apdrošināšanas polišu nodrošināšanu un uzturēšanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

10. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA
10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
10.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
10.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
10.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā  noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
10.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
10.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja iepirkuma iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
10.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

11. LĪGUMSODI UN ZAUDĒJUMI
11.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad  Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
11.2. Ja Izpildītājs neveic Līgumā un tā pielikumos paredzētos pienākumus vai neveic pienākumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos, vai nesniedz Pasūtītāja pieprasīto informāciju Pasūtītāja noteiktajos termiņos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
11.3. Ja Izpildītāja parakstītajā Būvdarbu veicēja sagatavotajā ikmēneša Būvdarbu izpildes aktā par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem Pasūtītājs konstatē Būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu līdz 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
11.4. Ja Izpildītājs nepilda/neievēro citas šajā Līguma nodaļā neminētos Līguma nosacījumus, Līguma pielikumu noteikumus, spēkā esošo normatīvo aktu prasības un/vai Pakalpojumu saņēmēja saistošus norādījumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
11.5. Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam Būvdarbu segto darbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja Izpildītāja pieprasītās Būvdarbu segto darbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība ar Būvdarbu veicēja noslēgtā Būvdarbu līguma noteikumiem un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai BID.
11.6. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam par Pakalpojumu sniegšanu.
11.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.
11.8. Līgumsodu kopējā vērtība nedrīkst pārsniegt 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
11.9. Katra Puse atbild un atlīdzina otrai Pusei vai trešajām personām radītos zaudējumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.10. Izpildītājs atbild un atlīdzina otrai Pusei vai trešajām personām radītos zaudējumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ko tā iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši.

12. NEPĀRVARAMA VARA
12.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies Nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.
12.2. Pusei, kas atsaucas uz Nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses ieskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi publiskas varas kompetenta iestāde un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz Nepārvaramas varas apstākļiem kā savu Līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
12.3. Ja Nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā 3 (trīs) mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.

13. LĪGUMA GROZĪJUMI UN ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES
13.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
13.2. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa jebkurā brīdī, Pusēm par to rakstiski vienojoties, ja zūd nepieciešamība Līguma pilnīgai vai atlikušai izpildei.
13.3. Līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts gadījumos, kad tiek pagarināts Būvdarbu veicēja Būvdarbu līgums, un tas tiek pagarināts uz Būvdarbu veicēja Būvdarbu līguma pagarinājuma termiņu.
13.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.
13.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus šādos gadījumos:
13.5.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumus neatbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, vai Pasūtītāja likumīgiem norādījumiem un pēc Pasūtītāja rakstisku iebildumu saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav novērsis pārkāpumu;
13.5.2. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumu;
13.5.3. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
13.5.4. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
13.6. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju un neatlīdzinot zaudējumus šādos gadījumos:
13.6.1. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
13.6.2. Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs sniegt Pakalpojumus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām.
13.7. Ja Līgums tiek abpusēji izbeigts vai notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Izpildītājs  nekavējoties pārtrauc Pakalpojumu sniegšanu un sastāda Aktu par sniegtajiem Pakalpojumiem, kuru paraksta Pušu pilnvarotas personas. Par sniegtajiem Pakalpojumiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri sniegti saskaņā ar Līguma, Tehniskās specifikācijas, BID  un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

14. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā.
14.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
15.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018. gada 25. maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
15.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
15.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
15.4. Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
15.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

16. CITI NOTEIKUMI
16.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināmas būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.
16.2. Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums.
16.3. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un kontrolei Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
16.3.1. no Pasūtītāja puses – vārds, uzvārds, amats: ________, tālrunis: +371 ________, e-pasta adrese: ________;
16.3.2. no Izpildītāja puses –  vārds, uzvārds, amats: ________, tālrunis: +371 ________, e-pasta adrese: ________.

17. LĪGUMA PIELIKUMI
17.1. Līgumam ir šādi pielikumi: 
17.1.1. 1. pielikums – tehniskā specifikācija – būvuzraudzības darba uzdevums;
17.1.2. 2. pielikums – Izpildītāja piedāvājums (kvalifikācijas apraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums);
17.1.3. 3. pielikums – BID un citi saistītie dokumenti (neatņemama Līguma sastāvdaļa, kas liela apjoma dēļ netiek pievienota tieši, bet uzskatāma par Līguma pielikumu atsevišķa dokumenta veidā);
17.2. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

18. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI






DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU
