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 1. Vispārīgā informācija
1.1. Atklāta konkursa nosaukums ir “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (turpmāk tekstā – konkurss, iepirkuma procedūra). Iepirkuma procedūras identifikācijas numurs ir LNP 2026/78. 

Atklātu konkursu veic ar Ludzas novada pašvaldības domes lēmumu izveidotā Iepirkuma komisija (turpmāk – komisija). Uzsākot iepirkuma procedūru, komisijas locekļi, sekretārs ir parakstījuši apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēti konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā, vai, ka viņi ir saistīti ar pretendentiem Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē. 

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālas attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Zilupes vidusskolas mācību vides pilnveide kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītībai” (Nr. 4.2.1.5/3/26/I/002) īstenošanas vajadzībām.
Nolikumā minētajai numerācijai un atsaucei uz punktiem ir informatīvs raksturs, jebkura neprecizitāte vai nepareiza atsauce jāskata kopsakarībā ar nolikuma tekstu un prasībām.

Jebkurš nolikumā minētais nosacījums, kas ir pretrunā ar PIL vai uz tā pamata izdotajiem normatīvajiem aktiem, izpildāms atbilstoši PIL un uz tā pamata izdotajos normatīvajos aktos noteiktajam. 
Objekta apsekošana
Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāapmeklē iepirkuma objekts – Zilupes vidusskola, Skolas iela 1, Zilupe, Ludzas novads. 

Objekta apsekošana notiks 2026. gada 12. augustā laikā no plkst. 13.00 līdz plkst. 15.00. Lai piedalītos objekta apsekošanā, pretendentam iepriekš jāpiesakās, sazinoties ar Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas tehnisko projektu vadītāju Mareku Gabrišu
 (tālrunis: 26 553 723, e-pasts: mareks.gabriss@ludzasnovads.lv). Pasūtītājs nesedz pretendenta vai ieinteresētā piegādātāja izdevumus, kas saistīti ar objekta apsekošanu. Visus ar objekta apsekošanu saistītos izdevumus sedz pretendents vai ieinteresētais piegādātājs.

Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, ir iepazinušies ar visiem
Latvijas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas
jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz iepirkuma līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.

1.2. Pasūtītājs: 

	Pasūtītāja nosaukums
	Ludzas novada pašvaldība

	Adrese
	Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, Latvija

	Reģ. Nr.
	90000017453

	Tālruņa Nr.
	+371 65707400


1.3. Konkursa priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei. 
1.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.4.1. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1.4.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās ir finansiāli neizdevīga un nelietderīga, jo būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana ir savstarpēji saistīti pakalpojumi, kuru kvalitatīvai izpildei nepieciešama vienota pieeja, koordinācija un atbildība. Viena pakalpojuma sniedzēja iesaiste nodrošina vienotus un savstarpēji saskaņotus projektēšanas risinājumus, efektīvu informācijas apriti, kā arī operatīvu lēmumu pieņemšanu būvdarbu laikā. Autoruzraudzības veikšana, ko nodrošina būvprojekta autors, ļauj nodrošināt projektā paredzēto risinājumu pareizu īstenošanu un savlaicīgu iespējamo neskaidrību vai izmaiņu risināšanu. Iepirkuma priekšmeta sadalīšana daļās varētu radīt papildu administratīvo slogu, palielināt koordinācijas izmaksas starp vairākiem izpildītājiem, kā arī paaugstināt risku projektēšanas risinājumu nesaskaņotībai un līguma izpildes termiņu kavējumiem.

Ņemot vērā, ka iepirkuma priekšmets ir būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei, iepirkuma nesadalīšana daļās nodrošina efektīvāku finanšu līdzekļu izlietojumu, kvalitatīvāku būvprojekta īstenošanu un sekmīgu būvdarbu norisi.

1.5. CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi), 71220000-6 (arhitektūras projektēšanas pakalpojumi); 71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana); 71320000-7 (inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi); 71248000-8 (projekta un dokumentu uzraudzība).  

1.6. Iepirkuma metode: atklāts konkurss saskaņā ar Latvijas Republikas Publisko iepirkumu likumu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107 otrās daļas regulējumu. 

1.7. Līgumu izpildes vieta: Skolas iela 1, Zilupe, Ludzas novads. 
1.8. Līgumu izpildes laiks: 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz brīdim, kad būvvalde veiks atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
1.9. Iepirkuma nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība 

1.9.1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1369. Ja pretendents pieprasīs izsniegt konkursa dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniegs 3 (triju) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa. Ja pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.9.2. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un ieinteresēto personu notiek latviešu valodā, saskaņā ar PIL 38. pantu. Pretendents, kurš pieprasa skaidrojumu par konkursa nolikumu, to dara, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmā, ja piegādātājs ir reģistrēts EIS un šīs iepirkuma procedūras sadaļā ir reģistrējies kā nolikuma saņēmējs
, vai rakstiski ar pasta vai e-pasta starpniecību, adresējot to iepirkumu komisijai, ar norādi “Atklātam konkursam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei”, ID Nr. LNP 2026/78 uz adresi: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701; e-pasta adrese: pasts@ludzasnovads.lv, saskaņā ar PIL 36. panta otrās daļas prasībām. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz pasūtītāja darba dienas beigām – darbdienās līdz plkst. 17:00. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā. 
1.9.3. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.9.4. Ja komisija no ieinteresētā piegādātāja ir saņēmusi rakstisku jautājumu par iepirkuma nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē atbildi nolikuma 1.9.1. punktā norādītajā tīmekļvietnē un vienlaikus nosūta attiecīgajam piegādātājam. Tiek uzskatīts, ka ieinteresētais piegādātājs ir saņēmis nolikumu, informāciju par izmaiņām nolikumā un papildu informāciju ar brīdi, kad tā ir publicēta nolikuma 1.10.1. punktā norādītajā tīmekļvietnē.
1.9.5. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.9.6. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.
1.9.7. Kontaktpersonas: 

1.9.7.1. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (t.sk. tehniskie jautājumi) – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas tehniskais projektu vadītājs Mareks Gabrišs; tālrunis 26 553 723, e-pasts: mareks.gabriss@ludzasnovads.lv.  
1.9.7.2. Jautājumos par iepirkuma procedūras nolikumu un procedūras norisi – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas juriskonsulte, iepirkumu komisijas locekle – sekretāre Jeļena Kigitoviča, tālrunis 65773607, e-pasts: jelena.kigitovica@ludzasnovads.lv.
1.10. Piedāvājumu noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:

1.10.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursam ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta, un tajā ir tiesīgi piedalīties pretendentu pārstāvji, iepriekš reģistrējoties atvēršanas sanāksmei EIS. 
1.10.2. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1369 vienā no turpmāk minētajiem formātiem:

1.10.2.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas; 

1.10.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). 

1.10.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 

1.10.3.1. piedāvājuma pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 

1.10.3.2 iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisku parakstu paraksta vismaz pretendenta piedāvājuma veidlapu, uzņemoties atbildību par visu piedāvājumā iesniegto dokumentu saturu. Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu. Ja dokuments ir parakstīts ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu, ir jānorāda interneta saite, kur bez maksas var verificēt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu;

1.10.3.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisku parakstu.

1.10.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus. 

1.10.5. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 

1.10.6. Ja piedāvājums saturēs kādu no 1.10.5. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

1.10.7. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS  e–konkursu apakšsistēmā. 
1.10.8. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšana notiek slēgtās komisijas sēdēs.

1.10.9. Piedāvājuma dokumentus izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un 2010. gada 6. maija Dokumentu juridiskā spēka likuma noteiktām prasībām.
1.10.10. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
1.10.11. Pretendents iesniedz parakstītu Pieteikumu dalībai atklātā konkursā (1. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu apvienību vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus, pievienojot piedāvājumam vai EIS pilnvarojošu dokumentu.
1.10.12. Saskaņā ar Valsts valodas likuma 10. panta trešo daļu, piedāvājumu var iesniegt arī citā valodā, ja tam ir pievienots Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumu Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” noteiktajā kārtībā vai notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Tulkojuma apliecinājums ietver:
· norādi “TULKOJUMS PAREIZS”;

· Pretendenta vai tā pārstāvja/tulka vārdu, uzvārdu parakstu un paraksta atšifrējumu;

· apliecinājuma vietas nosaukumu un datumu.
1.10.13. Piedāvājuma dokumentus paraksta LR Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis. 
1.10.14. Ja Pretendents ir iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.10.15. Pretendents ir tiesīgs visus piedāvājumā ietvertos dokumentu atvasinājumus un tulkojumus  apliecināt ar vienu atsevišķu apliecinājumu.
1.10.16. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms to iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. Attiecīgais dokumentu derīgumu termiņš ir attiecināms vienīgi uz tām izziņām un dokumentiem, kuri ir iesniedzami saskaņā ar PIL (PIL 42. pantā minētās iestādes), un neattiecas uz tādiem dokumentiem, kas apliecina pretendenta kvalifikāciju.  
1.10.17. Ja pretendenta piedāvājumā pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Ja piedāvājumā tiks pieļautas aritmētiskās kļūdas, tad pasūtītājs tās izlabos un ņems vērā labotās vērtības.

1.11. Piedāvājuma sastāvs. Piedāvājuma jābūt iekļautiem šādiem dokumentiem:
1.11.1. Pieteikums dalībai iepirkumā;

1.11.2. Atlases dokumenti (veidlapas no Nolikuma 1. pielikuma – 8. pielikumam);
1.11.3. Pretendenta Tehniskais piedāvājums;

1.11.4. Pretendenta Finanšu piedāvājums (veidlapa Nolikuma 10. pielikumā).
2. Fizisko personu datu apstrāde
2.1. Šīs sadaļas noteikumi nosaka fizisko personu datu apstrādes kārtību gadījumos, kad uz iepirkumu ir attiecināma Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regula Nr. 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).  

2.2. Personas datu apstrādes nolūki – iepirkuma īstenošana, iepirkuma līguma noslēgšana un izpilde.

2.3. Pretendents informē visas savā piedāvājumā norādītās fiziskas personas (tai skaitā no visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistus, darbiniekus, kontaktpersonas u.c.) par datu apstrādi, kuru veiks pasūtītājs (Ludzas novada pašvaldība), gan iepirkuma procedūras izvērtēšanas, gan līguma izpildes laikā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. 

2.4. Pretendents apliecina 2.3. apakšpunktā aprakstīto informēšanu, aizpildot un parakstot pieteikuma veidlapu Pieteikums dalībai atklātā konkursā (1. pielikums). 

2.5. Iepirkumā iesniegtajos dokumentos norādīto fizisku personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma norisi atbilstoši publisko iepirkumu jomu reglamentējošajiem un citiem normatīvajiem aktiem. 

2.6. Gadījumos, kad to pieprasa publisko iepirkumu jomu reglamentējošie normatīvie akti vai uz Iepirkuma priekšmeta izpildi attiecināmie normatīvie akti, personu dati tiks publiskoti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktam apjomam un prasībām. 

2.7. Katrs pretendenta piesaistītais speciālists, parakstot apliecinājumu par gatavību iesaistīties līguma izpildē, sniedz savu piekrišanu, ka viņa dati tiks uzglabāti un apstrādāti  Ludzas novada pašvaldībā konkrētās iepirkuma procedūras veikšanai un iespējamai līguma izpildei, kā arī var tikt iesniegti valsts pārvaldes vai tiesībsargājošajām iestādēs. 

3. Pretendentu izslēgšanas gadījumi un to pārbaudes kārtība, uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana
3.1. Publisko iepirkuma likuma (turpmāk – PIL) 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā ir noteikti pretendentu izslēgšanas gadījumi. 
3.1.1. Saskaņā ar PIL 42. panta desmito daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļu pasūtītājs pārbaudi par noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumiem atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.1.2. Pasūtītājs norāda, ka:
3.1.2.1. attiecībā uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā;
3.1.2.2. attiecībā uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktiem izslēgšanas gadījumiem informācija tiks pārbaudīta LR Ārlietu ministrijas mājaslapā pieejamās datubāzēs.
3.2. Uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana:

3.2.1. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, pamatojoties uz PIL 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistītā ar minētā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4., 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami minētā līkuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pasūtītājs dod pretendentam tiesības termiņā, kas ir vismaz 10 dienas pēc informācijas pieprasījuma nosūtīšanas dienas, iesniegt skaidrojumu un pierādījumus, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.

3.2.2. Lai apliecinātu uzticamību, pretendents iesniedz skaidrojumu un pierādījumus par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu  vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.

3.2.3. Pasūtītājs izvērtē pretendenta vai personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība) skaidrojumā sniegto informāciju, veiktos pasākumus un to pierādījumus, ņemot vērā pārkāpuma smagumu un konkrētos apstākļus. Pasūtītājs var pieprasīt no attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentajām institūcijām atzinumus par to, vai pretendenta veiktie pasākumi ir pietiekami uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē. Atzinumu nepieprasa, ja pasūtītājam ir pieejams attiecīgā pārkāpuma jomā kompetentās institūcijas atzinums par konkrētā pretendenta veikto pasākumu pietiekamību uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē vai arī ja pretendents ir iesniedzis šādu atzinumu.
3.2.4. Ja pasūtītājs skaidrojumā sniegto informāciju un veiktos pasākumus uzskata par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, tas pieņem lēmumu, ka attiecīgais pretendents ir nodrošinājis uzticamību un nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar PIL 42. panta ceturtās daļas 1. punktu.

3.2.5. Ja pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz minētā likuma 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, pretendentam nomainot minētā likuma 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi minētā likuma 42. panta otrajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.

3.2.6. Ja pretendents 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz PIL 43. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī pretendents neveic minētā likuma 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar 43. panta piekto daļu, pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

3.2.7. PIL 43. pantā paredzētā iespēja nodrošināt uzticamības atjaunošanu atbilstoši šā panta otrajai un trešajai daļai nav attiecināma uz personu, par kuru tās reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valstī ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams spriedums, ar kuru persona izslēgta no dalības iepirkuma procedūrās, un nav pagājis attiecīgajā spriedumā noteiktais termiņš, līdz kuram persona izslēdzama no dalības iepirkuma procedūrās.

4. Prasības attiecībā uz pretendenta profesionālajām un tehniskajām spējām un iesniedzamie atlases dokumenti 
Pretendents iesniedz dokumentus, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties par tā atbilstību nolikuma norādītajām prasībām, tāpēc pretendentam nav jāiesniedz lieka informācija, t.sk. dokumenti, kas nesatur piedāvājuma izvērtēšanai nepieciešamās ziņas, lai neaizkavētu iepirkumu komisijas darbu un lēmuma pieņemšanu. 
	Prasības pretendentam
	Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti


	4.1. Piegādātājs – fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt pasūtītājam nepieciešamos projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus.

Šī prasība attiecas arī uz norādītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās.


	4.1.1. Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs šīs prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Republikā Būvkomersantu reģistrā reģistrēto pretendentu, tā apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, iegūstot informāciju publiskajās datu bāzēs www.ur.gov.lv un www.bis.gov.lv. Atsevišķus dokumentus Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem, to apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, nav jāsniedz.

Ārvalstu pretendents attiecīgo informāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrāciju, pārstāvības tiesībām un pārstāvības apjomu).

4.1.2. Apvienībai, attiecībā uz kuru tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkumu līgumu, pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sadarbības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Šajā gadījumā personu apvienība iesniedz apliecinājumu brīvā formā par gatavību izpildīt minētās saistības, ja tai tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības.

4.1.4. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstī reģistrēts pretendents-personālsabiedrība, tam jāiesniedz sabiedrības līguma apliecināta kopija, kurā norādīti visi personālsabiedrības biedri, vai arī jāiesniedz informāciju par visiem personālsabiedrības biedriem atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu tīmekļvietni, kurā attiecīgā informācija ir pieejama).

	4.2. Pretendents – piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu atbilstoši šī nolikuma prasībām.


	Pretendentam jāiesniedz:

4.2.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā un informācija par pretendentu, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (nolikuma 1. pielikums). 

4.2.2. Ja pieteikumu dalībai iepirkumā iesniedz piegādātāju apvienība, nolikuma 1. pielikumā jānorāda visi piegādātāju apvienības dalībnieki. 

4.2.3. Informācija par pretendentu un iesaistītajām personām (nolikuma 3. pielikums).

	4.3. Pretendentam piedāvājums jāsagatavo neatkarīgi.
	Pretendentam jāiesniedz:

4.3.1. apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu atbilstoši nolikuma 2. pielikumam.
4.3.2. Apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, apliecinājums jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Ja apliecinājumu paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, pretendentam jāiesniedz attiecīgajai personai izdota pilnvara vai tās apliecināta kopija. Ja apliecinājumu par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.

	4.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.

Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma trešā sadaļa un ceturtās sadaļas 4.1. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē. 
	4.4.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi, iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu. 

Pretendents iesniedz informāciju par piegādātāju apvienības dalībniekiem (nolikuma 4. pielikums).

Apvienībai, attiecībā uz kuru tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkumu līgumu, pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sadarbības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

	4.5. Pretendents ir tiesīgs balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību rakstura. Prasības, kas noteiktas nolikumā, tiks arī piemērotas pretendenta piesaistītiem apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām pretendents balstās, attiecībā uz tām kvalifikācijas prasībām, kuras neizpilda pats pretendents. 

Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, izpildītājam būs jāiesniedz līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un tā pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā izpildītājam jāpaziņo par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
	4.5.1. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja vai kādas citas personas iespējām, pretendents iesniedz katras tādas personas apliecinājumu (nolikuma 5. pielikums “Apakšuzņēmēja apliecinājums / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums”). Iepriekš norādītājā gadījumā, pretendents arī iesniedz dokumentus, kas apliecina attiecīgās personas iespējas (pieredzi, kvalifikāciju, u.c.), kas ir nepieciešamas iepirkuma līgumu izpildei.



	PRASĪBAS PRETENDENTAM 
(PIEREDZE)

	4.6. Pretendentam pēdējo piecu gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) jābūt izstrādājušam vismaz 1 (vienu) ēkas pārbūves vai jaunas būvniecības būvprojektu.

Izstrādātajam būvprojektam jābūt saskaņotam būvvaldē, t.i., būvatļaujā jābūt izpildītiem projektēšanas nosacījumiem.

Ārvalstu pretendentu gadījumā tehniskajai dokumentācijai jābūt akceptētai ārvalsts atbildīgajā institūcijā, ja to paredz attiecīgās ārvalsts normatīvie akti.

Par atbilstošu pieredzi tiks atzīta pieredze gan ģenerāluzņēmēja statusā, gan apakšuzņēmēja statusā. 
Gadījumā, ja ģenerāluzņēmējs bija piegādātāju apvienība (piemēram, personālsabiedrība), bet piedāvājumu iesniedz viens vai daļa no apvienības dalībniekiem, pieredze tiks atzīta par atbilstošu tādā gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais dalībnieks vai dalībnieki izpildīja lielāko līguma daļu (finansiālā izteiksmē).

Gadījumā, ja pieredze tiek apliecināta apakšuzņēmēja statusā, tā tiks atzīta par atbilstošu tikai tādā gadījumā, ja šis apakšuzņēmējs veicis prasībā norādītos darbus.

NB! Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.
	4.6.1. Lai apliecinātu savu pieredzi, pretendents aizpilda tabulu (6. pielikums), ierakstot datus par savu izstrādāto būvprojektu, kuru tas izvēlas, ņemot vērā iepirkuma prasības.
4.6.2. Pieredzes apstiprināšanai pretendents iesniedz pasūtītāja atsauksmi par punktā 4.6.1. minēto būvprojektu. Atsauksmē jābūt iekļautiem šādiem datiem: 
· projektētāja nosaukums;
· būvprojekta nosaukums;
· datums, kad būvvalde būvatļaujā ir veikusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
Ārvalstu pretendenti iesniedz attiecīgus līdzvērtīgus dokumentus.

Pretendents ir tiesīgs apstiprināt savu pieredzi arī ar citiem dokumentiem, piemēram, ar būvatļauju, kurā ir veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi. 



	PRASĪBAS SPECIĀLISTIEM

	4.7. Pretendenta rīcībā jābūt speciālistiem ar atbilstošu profesionālo kvalifikāciju un spēkā esošiem sertifikātiem, kuri līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā nodrošinās kvalitatīvu projektēšanas uzdevuma un līguma izpildi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, tai skaitā Būvniecības likuma, Vispārīgo būvnoteikumu un citu saistošo normatīvo aktu prasībām.

Pretendenta rīcībā ir jābūt atbilstošiem resursiem pakalpojuma sniegšanai, tai skaitā:

a) būvprojekta vadītājs – arhitekts
 vai ēku konstrukciju projektētājs
 (speciālista sertifikātam jābūt spēkā).

	4.7.1. Par piešķirtajiem sertifikātiem pasūtītājs pārliecinās Būvkomersantu reģistra mājaslapā  https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates. 

4.7.2. Lai komisija varētu izvērtēt piedāvājumu saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, pretendentam ir jāiesniedz:
a. Nolikuma 7. pielikuma “Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu”  veidlapas tabula. 

b. Piedāvājumā norādītā speciālista rakstisks apliecinājums, ka viņš ir iepazinies ar Iepirkuma dokumentiem un pildīs amata pienākumus līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (nolikuma 8. pielikums). 

c. Veidlapa “Būvprojekta vadītāja pieredze” (nolikuma 7. pielikums), kurā ir norādīti būvprojekta vadītāja pieredzi apliecinoši objekti.

d. Būvprojekta vadītāja pieredzes apstiprināšanai pretendents iesniedz pasūtītāja/-u atsauksmes par veidlapā “Būvprojekta vadītāja pieredze” norādīto izstrādāto tehnisko dokumentāciju. Atsauksmēs jābūt iekļautiem šādiem datiem: 

· speciālista vārds un uzvārds;
· izstrādāta(-o) būvprojekta(-u) nosaukums(-i);
· datums, kad tika izpildīti projektēšanas nosacījumi.

Pretendents ir tiesīgs apstiprināt speciālista pieredzi arī ar citiem dokumentiem.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. 

Pretendentam, kura mītnes vai sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, pirms profesionālo pakalpojumu sniegšanas Latvijas Republikā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā jāiesniedz deklarācija atzīšanas institūcijā un jāiegūst tiesības īslaicīgi sniegt profesionālos pakalpojumus reglamentētā profesijā saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumiem Nr. 47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā”.

Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	4.8. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir visi nepieciešamie dokumenti / atļaujas norādīto darbu veikšanai (pakalpojumu sniegšanai).
	4.8.1. Informācija, kas iekļauta pieteikumā dalībai atklātā konkursā (nolikuma 1. pielikums).


	TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Iesniedzamie dokumenti

	4.9. Pretendentam ir jāiesniedz tehniskais piedāvājums.
	4.9.1. Tehnisko piedāvājumu veido Pretendenta apliecinājums brīvā formā, kurā Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju (9. pielikums), izprot tās prasības un apņemas pilnā apjomā un noteiktajos termiņos izstrādāt būvprojektu
, kā arī nodrošināt autoruzraudzības pakalpojumus atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām par finanšu piedāvājumā norādīto līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

	PRASĪBĀS FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM


	Iesniedzamie dokumenti



	4.10. Pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu iepirkumam. 


	4.10.1. Finanšu piedāvājums

Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības:

a) finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 10. pielikumā pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei;

b) finanšu piedāvājumu izsaka euro (EUR), norādot kopējo līgumcenu bez PVN, PVN summu un kopējo līgumcenu ar PVN. Ja Pretendents saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav PVN maksātājs, tas finanšu piedāvājumā norāda attiecīgo informāciju;

c) visas cenas norāda ar precizitāti līdz divām zīmēm aiz komata;

d) finanšu piedāvājumā iekļauj visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei, tai skaitā darba samaksu, nodokļus un nodevas, administratīvās izmaksas, transporta izmaksas, komandējuma izdevumus, autoruzraudzības izmaksas, kā arī citas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi;

Pretendenta piedāvātā līgumcena ir fiksēta visā līguma darbības laikā, izņemot gadījumus, kad līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar normatīvajiem aktiem un iepirkuma līguma noteikumiem. Inflācija, tirgus cenu svārstības, darbaspēka izmaksu izmaiņas vai citi ekonomiskie apstākļi paši par sevi nav pamats līgumcenas palielināšanai, un Pretendentam šie riski ir jāizvērtē un jāņem vērā, sagatavojot finanšu piedāvājumu.

	 4.11. Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
	4.11.1. Pretendents var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7.  

ESPD (European Single Procurement Document) turpmāk – ESPD veidlapa xml faila formātā ir pieejama EIS pie iepirkuma dokumentiem. Pretendents ESPD veidlapas xml failu var aizpildīt, izmantojot EIS tīmekļvietnē (saite: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv) izveidoto rīku. Pretendents pievieno aizpildīto ESPD veidlapas xml un PDF failu piedāvājumam EIS. Pretendentam jāaizpilda visas Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas.

4.11.2.
Ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tad pretendentam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.

4.11.3.
Sagatavojot EVIPD veidlapu, pretendents, kā arī katrs piegādātāju apvienības biedrs, papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.panta pirmo daļu un PIL 42. panta otrās daļas 12.-14.punktu.

4.11.4.
Apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda tikai tā EVIPD daļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem. Savukārt personām, uz kuru spējām piegādātājs balstās, ir jāaizpilda EVIPD sadaļa par izslēgšanas noteikumiem, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem piegādātājs uz konkrēto personu ir balstījies.

Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.


5. Prasības attiecībā uz piegādātāju apvienībām 
5.1. Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, summējot pieredzi apliecinošus būvobjektus. Ja piegādātāju apvienība summē pieredzes objektus, un/vai ja tiek izmantota tikai viena piegādātāju apvienības dalībnieka pieredze, jāiesniedz:

5.1.1. piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē (piemēram, sadarbības līgumu, sabiedrības līgumu, nodomu protokolu par sadarbību u.c. tiesiski līdzvērtīgus dokumentus), kurā ir skaidri un nepārprotami norādīts katra dalībnieka uzņemto saistību apjoms (uzskaitot darbus, kurus veiks katrs dalībnieks un to apjomu), kā arī atbildības sadalījumu starp dalībniekiem un attiecībā pret pasūtītāju.

NB! Pretendentiem jāņem vērā, ka pieredze ir praktiskajā darbā iegūtais zināšanu, prasmju un iemaņu kopums. Pieredze ir nemateriāls personiska rakstura resurss, kas piemīt konkrētajai personai, kura pati veikusi praktisko darbību. Līdz ar to vienas personas pieredze nav citas personas pieredze.

Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka pieredzi nedrīkst būt formāla, tas piemēram var nozīmēt, ka:

a) piegādātāju apvienības dalībnieku veicamo darbu finanšu apjomiem jābūt salīdzināmiem ar nepieciešamās kompetences iesaistes apjomu;

b) piegādātāju apvienības dalībnieks nevar izpildīt tos darbus, kuru izpildē tam nav pieredzes. 

5.1.2. Prasību attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām piegādātāju apvienība var izpildīt, apvienojot līguma izpildē iesaistāmo personālu, t.i., katrs no dalībniekiem var iesaistīt savus speciālistus ar prasībām atbilstošu profesionālo kvalifikāciju. 

NB! Balstīšanās uz cita piegādātāju apvienības dalībnieka speciālistu nedrīkst būt formāla, tas, piemēram, var nozīmēt, ka speciālists, kurš tika izvirzīts prasības izpildei, būs reāli jāiesaista līguma izpildē, t.i., darbu veikšanā.

5.2. Gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tai pirms iepirkuma līguma noslēgšanas būs jāizveido personālsabiedrība vai jānoslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

6. Cita informācija
Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai pasūtītājam un iepirkuma komisijai, turpmāk tekstā – komisijai, ir aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājam un komisijai ir aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi

7.1. Iepirkuma komisijas tiesības:
7.1.1. Pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.2. Pieaicināt ekspertu jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un novērtēšanas stadijām.

7.1.3. Jebkurā no piedāvājumu pārbaudes un izvērtēšanas stadijām pārtraukt izskatīt iepirkumam iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām.

7.1.4. Noraidīt visus iesniegtos piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma noteikumiem, neaptver visu pieprasīto pakalpojumu apjomu utt.

7.1.5. Pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu.

7.1.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.7. Ja iepirkumam nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā prasībām, pieņemt lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.8. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

7.1.9. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

7.2.1. Izstrādāt un apstiprināt iepirkuma dokumentus pirms iepirkuma izziņošanas.

7.2.2. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.3. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.4. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkumu.

7.2.5. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, noteikt uzvarētāju vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi

8.1. Pretendenta tiesības:

8.1.1. Pretendentiem, kuri atbilst nolikumā pretendentiem noteiktajām prasībām, ir tiesības bez ierobežojumiem piedalīties iepirkumā uz vienādiem noteikumiem ar pārējiem piedāvājumu iesniegušajiem pretendentiem.

8.1.2. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt kopēju piedāvājumu.

8.1.3. Pretendentam ir tiesības laicīgi pirms piedāvājumu iesniegšanas gala termiņa, iesniedzot rakstveida pieprasījumu, saņemt iepirkuma komisijas paskaidrojumu EIS par iepirkumu. 

8.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.5. Pretendentam ir tiesības PIL noteiktajā kārtībā un termiņos iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību saistībā ar konkursu.

8.2. Pretendenta pienākumi:

8.2.1. Piedaloties iepirkumā, ievērot normatīvo aktu prasības.

8.2.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām.

8.2.3. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.4. Iepirkuma komisijas noteiktajos termiņos iesniegt komisijai papildus informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai.

9. Pretendentu piedāvājumu vērtēšana 
Vērtēšanas pamatnoteikumi


Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41. panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.

9.1. Piedāvājuma noformēšanas vērtēšana:
9.1.1. Uzsākot pretendenta piedāvājuma vērtēšanu, komisija izvērtē, vai piedāvājums ir sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām, kas nepieļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad komisijai ir tiesības izslēgt pretendentu no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt. 
9.1.2. Izvērtējot pretendentu piedāvājumu noformējumu, pasūtītājs ievēros samērīguma principu, nenoraidot piedāvājumus, pamatojoties uz formālām noformējuma neatbilstības prasībām.
7.3. Atlases dokumentu vērtēšana

7.3.1. Pretendentu atlases dokumentu pārbaudes laikā komisija noskaidro pretendentu atbilstību iepirkuma līguma izpildes prasībām pēc pretendentu iesniegtajiem atlases dokumentiem, pārbaudot pretendenta atbilstību. 

7.3.2. Pretendents, kura piedāvājums (t.sk. saskaņā ar nolikumu un PIL noteikto papildu sniegtais skaidrojums vai papildu informācija) neatbilst kādai no iesniedzamo atlases dokumentu prasībām, komisija atzīst pretendenta piedāvājumu par neatbilstošu un nevērtē to turpmāk. Komisija, pieņemot šādu lēmumu, ņem vērā samērīguma principu un nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.

7.4. Tehniskā piedāvājuma vērtēšana 
7.4.1. Komisija pārbauda pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām, izvērtējot, vai pretendenta piedāvājums pilnā apjomā nodrošina iepirkuma priekšmeta izpildi atbilstoši pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

7.4.2. Ja komisija konstatē, ka pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma vai Tehniskās specifikācijas prasībām un neatbilstību nav iespējams novērst, pieprasot skaidrojumu vai precizējumu, vai pretendents nav iesniedzis nolikuma 4.9.1. apakšpunktā prasīto apliecinājumu, vai arī iesniegtais dokuments neatbilst nolikuma prasībām, komisija atzīst pretendenta piedāvājumu par neatbilstošu un nevērtē to turpmāk.

7.5. Finanšu piedāvājumu vērtēšana

7.5.1. Komisija pārbauda pretendenta finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma prasībām.

7.5.2. Finanšu piedāvājuma izvērtēšanas laikā komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās izlabo un informē par to attiecīgo pretendentu. Turpmākajā piedāvājuma vērtēšanā komisija ņem vērā tikai laboto finanšu piedāvājumu.

7.5.3. Komisija izvērtē, vai pretendenta piedāvājums nav uzskatāms par šķietami nepamatoti lētu saskaņā ar PIL 53. pantu.

7.5.4. Ja Komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājums varētu būt šķietami nepamatoti lēts, tā rakstveidā pieprasa pretendentam noteiktā termiņā iesniegt detalizētu paskaidrojumu par piedāvājuma cenu un citiem būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem saskaņā ar PIL 53. pantu.

7.5.5. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām un konstatētās neatbilstības nav iespējams novērst, pieprasot skaidrojumus vai precizējumus, vai arī tās ir būtiskas un neļauj objektīvi izvērtēt piedāvājumu, komisija atzīst pretendenta piedāvājumu par neatbilstošu un turpmāk to nevērtē.

7.5.6. Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiek atzīts par atbilstošu nolikuma prasībām vai pasūtītājs objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt iepirkuma līguma izpildei nepieciešamo finansējumu, komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.6. Pretendentu izvēles kritērijs

7.6.1. Iepirkumu komisija pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes vērtē piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji attiecībā uz un to skaitliskās vērtības:
	Nr.

p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Pretendenta piedāvātā cena EUR (bez PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
	70

	2.
	Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja – arhitekta vai ēku konstrukciju projektētāja pieredze ēku pārbūves vai jaunbūves būvprojekta izstrādē iepriekšējos 5 gados (no 2021. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)
  

	30

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


Vērtējot kritērijus, komisijas locekļi ņem vērā šādas attiecībā uz katru noteikto kritēriju izvirzītās prasības:

Kritērijs Nr. 1 “Pretendenta piedāvātā cena EUR (bez PVN) par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”

Maksimālais punktu skaits (70 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

K  = Cmin/ Cver x 70, kur
K – kritērija novērtējuma rezultāts;

70 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Cmin – mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi;

Cvēr – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi.  

Kritērijs Nr. 2 “Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja – arhitekta
 vai ēku konstrukciju projektētāja pieredze ēku pārbūves vai jaunbūves izstrādē iepriekšējos 5 gados” 
Maksimālais punktu skaits – 30 punkti. 

Speciālista pieredzi var pierādīt ar 1 – 3 līdzvērtīgiem būvprojektiem, t.i., kuru ietvaros tika izstrādāts ēkas pārbūves vai jaunbūves būvprojekts. Izstrādātajā būvprojektā jābūt atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Punktu skaits tiek noteikts šādi:  

30 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātā būvprojekta vadītājam ir pieredze 3 (trīs) līdzīgu būvprojektu izstrādē.  
20 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātā būvprojekta vadītājam ir pieredze 2 (divu) līdzīgu būvprojektu izstrādē.
10 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātā būvprojekta vadītājam ir pieredze 1 (vienā) līdzīga būvprojekta izstrādē.

0 punkti tiek piešķirti pretendentam, kura piedāvātā būvprojekta vadītājam nav pieredzes līdzīgu būvprojektu izstrādē.

Lai nodrošinātu efektīvu un savlaicīgu piedāvājumu izvērtēšanu, pretendents speciālista pieredzes apliecināšanai iesniedz ne vairāk kā trīs būvprojektus, kas apliecina attiecīgā speciālista pieredzi. Ja pretendents iesniedz vairāk nekā trīs objektus, komisija izvērtē tikai pirmos trīs pretendenta piedāvājumā (7. pielikuma tabula Būvprojekta vadītāja /vārds, uzvārds/ pieredze) norādītos objektus.

Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš kopumā ieguvis vislielāko punktu skaitu. 
Ja pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu komisija konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir vienāds kopējais iegūto punktu skaits, par uzvarētāju tiek atzīts pretendents, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu vērtēšanas kritērijā “Piedāvātā cena par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību”.

Ja arī šajā vērtēšanas kritērijā pretendentu iegūtais punktu skaits ir vienāds, komisija uzvarētāju nosaka izlozes kārtībā, par izlozes norises laiku un vietu iepriekš informējot attiecīgos Pretendentus.
10. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana 
10.1. Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums: šajā gadījumā komisija EIS pircēja profila adresē pie attiecīgā iepirkuma publicē ziņojumu. Komisija ziņojumā norāda apstākļus, kas bija par pamatu procedūras pārtraukšanai.
10.2. Komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums ir atbilstoši noformēts, kuram ir atbilstoša kvalifikācija, kura piedāvājums atbilst darbu apjomiem un iepirkuma priekšmetam un ir ar viszemāko cenu. 
10.3. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu.
10.4. Komisija iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas vai iepirkuma procedūras pārtraukšanas iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
10.5. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām. Nogaidīšanas termiņš ir 10 dienas pēc dienas, kad informācija par pieņemto lēmumu nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena.
10.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās slēgt līgumu, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
10.7. Ja konkursam nav iesniegti piedāvājumi, vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikuma prasībām, komisija pieņem lēmumu izbeigt konkursu.
10.8. Iepirkuma līgumus slēdz uz pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši konkursa nolikuma 11. pielikumam “Līguma projekts”. 
11. Pielikumi
No 1. pielikuma līdz 10. pielikumam 
11. pielikums “Līguma projekts” (pievienots, kā atsevišķs dokuments)
1. pielikums

Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 
Pieteikums dalībai atklātā konkursā 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

1. Informācija par pretendentu

	1.
	Nosaukums:
	

	2.
	Reģistrācijas numurs:
	

	3.
	Adrese:
	

	4.
	Kontaktpersona:
	

	5.
	Kontaktpersonas tālrunis:
	

	6.
	Kontaktpersonas e-pasta adrese:
	

	7.
	Vai Pretendents pārstāv filiāli?
	Atzīmējiet atbilstošo variantu:

☐ Ir 

☐ Nav

	8.
	Ja Pretendents pārstāv filiāli, norādiet mātesuzņēmuma nosaukumu
	

	9.
	Statuss

	Izvēlējieties atbilstošo

( mikrouzņēmums

( mazais uzņēmums 

( vidējais uzņēmums 


	Šo sadaļu aizpilda tikai ārvalstu pretendenti. Pretendents sniedz informāciju par to, vai ir reģistrēts arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (atzīmēt atbilstošo ar “x” un, ja atbilst, norādīt reģistrācijas numuru):
	☐
	Pretendents ir reģistrēts arī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā (ja ir, tad norādīt reģistrācijas numuru):

	
	☐
	Pretendents nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā


2. Informācija par finanšu piedāvājumu iepirkumam

Mēs, apakšā parakstījušies, esam iepazinušies ar atklāta konkursa “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78) nolikumu un piekrītam visiem nolikuma noteikumiem. Piedāvājam sniegt pakalpojumus par šādu līgumcenu:
	Iepirkuma priekšmets
	EUR

bez PVN

	1. Būvprojekta izstrāde 
	

	2. Autoruzraudzība
	

	Kopējā līgumcena par pilnu apjomu (summējot būvprojekta izstrādes izmaksas un autoruzraudzības veikšanas izmaksas)
	


3. Informācija par apakšuzņēmumiem
Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts ☐
(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi) 
Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt ☐


(tabulā Nr. 1 norādīt apakšuzņēmējus un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, uz kuru iespējām Pretendents balstās, vai kuru veicamo darbu / pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro bez PVN).

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Sniedzamā pakalpojuma / darba apjoms

 EUR bez PVN
	Sniedzamā pakalpojuma / darba raksturojums

	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju (kuru veicamo darbu / pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro) par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu (5. pielikums) par dalību līguma izpildē (norādītā pakalpojuma veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

4. Cita informācija

4.1. Pretendenta patiesais labuma guvējs, ja tas ir ārvalstī dzīvojoša vai pastāvīgi reģistrēta persona, (pārbaudei atbilstoši PIL 42.panta (3) daļas 5. punktam) ________________ (ja attiecināms, norādīt personas vārdu uzvārdu un reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti / ja nav attiecināms, tad norādīt “nav attiecināms”).

4.2. Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
 (pārbaudei atbilstoši PIL 42.panta (3) daļas 4. punktam) ________________ (ja attiecināms, norādīt personas nosaukumu, reģistrācijas nr., adresi un reģistrācijas valsti / ja nav attiecināms, tad norādīt “nav attiecināms”).
4.3. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: 

Izvēlējieties atbilstošo:

( Jā

( Nē
5. Apliecinājums

Saskaņā ar nolikumu apliecinām, ka:

· pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu;

· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt pasūtītājam nepieciešamos darbus;

· pretendenta pārstāvis ar līgumu saistītu jautājumu risināšanā ir [vārds, uzvārds], [amats], [tālruņa numurs], [e-pasta adrese]; 
· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem;

· šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;

· informācija un personu dati, kas ir iesniegti saistībā ar iepirkumu, tiks apstrādāti, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus tādā veidā, ka to apstrādē un uzglabāšanā tiks ievērotas Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības un tiks nodrošināta attiecīgo datu subjektu tiesību aizsardzība;
· datu subjekti, uz kuriem attiecas iepirkuma vai līguma izpildes laikā iesniegtie dati, ir informēti un ir devuši savu piekrišanu personas datu iesniegšanai, apstrādei un uzglabāšanai Ludzas novada pašvaldībā saistībā ar iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78), kā arī ir informēti, ka dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot, normatīvajos aktos noteiktos gadījumus;
· esam iepazinušies ar izstrādāto Tehnisko specifikāciju (9 . pielikums) un piekrītam visiem tās noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav; 
· piedāvājuma līgumcenā ir iekļautas visas ar šo pakalpojumu saistītās izmaksas un tagad nav nekādu neskaidrību un pretenziju;
· mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkumā, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma dokumentu sagatavošanā saskaņā ar PIL 18. panta ceturto daļu;

· apzināmies un saprotam, ka pasūtītājs var pieņemt vai noraidīt jebkuru piedāvājumu, kā arī noraidīt visus piedāvājumus jebkurā brīdī līdz uzvarētāja noteikšanai;
· [pretendenta nosaukums] nav saistīts ar iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju, iepirkuma komisijas locekli vai ekspertu PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē;
· uz [pretendenta nosaukums] nav attiecināmi PIL 42. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi; 

· informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju
, ir: ___________  (noradīt kāds dokuments ir uzskatāms);
· līguma izpildē netiks izmantoti Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes pakalpojumi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus.

Apliecinām, ka Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 10. punkta izslēgšanas iemesls (t.i., pēdējo 36 mēnešu laikā neviens pasūtītājs nav vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma)
Izvēlējieties atbilstošo:

( nav attiecināms 

( ir attiecināms 

Ja atzīmējāt “ir attiecināms”, ierakstiet papildu informāciju: 
līguma nosaukums: 

pasūtītājs: 

līguma izbeigšanas datums: _________________

6. Fizisku personu datu aizsardzība

Pretendents apzinās un piekrīt, ka piedāvājumā ietvertie personas dati var tikt apstrādāti šādiem nolūkiem:

· pretendentu piedāvājumu izvērtēšanai un iepirkuma procedūras norisei;

· lēmuma pieņemšanai par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iepirkuma līguma noslēgšanai;

· normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, tai skaitā informācijas sniegšanai kompetentajām valsts un uzraudzības iestādēm, kā arī citām personām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.
2. pielikums

Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Ludzas novada pašvaldībai

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, [Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ.Nr] (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkumu apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;



	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.

7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz noteiktu laika periodu izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	Vārds, uzvārds, amats
	Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)

	
	
	


Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.

Pielikums

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


	Datums (ja nav parakstīts elektroniski)
	Vārds, uzvārds, amats
	Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)

	
	
	


3. pielikums

Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Informācijas veidlapa par pretendentu un iesaistītajām personām

1. ĢENERĀLUZŅĒMĒJS 
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 

	Piegādātāju apvienības gadījumā norāda visus dalībniekus.

Personālsabiedrības gadījumā norāda visus biedrus.


2. PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 

	Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.


Piedāvājumam jāpievieno ar katru šādu personu noslēgtu vienošanos vai apliecinājumu (5. pielikums), par dalību līguma izpildē (norādītā darbu veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.
4. pielikums

Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Informācijas veidlapa par piegādātāju apvienības dalībniekiem
1. DALĪBNIEKS
	Nosaukums
	

	Dalībnieka resursi


	

	Darbu vērtība
	

	Darbu apjoms
	


Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

1. Tabulu veido un aizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš piedalās iepirkumā.

2. Sadaļā “Nosaukums” norāda personas nosaukumu (piemēram, firmas/ uzņēmuma nosaukumu).

3. Sadaļā “Dalībnieka resursi” norāda resursus, kurus dalībnieks apvieno ar citu apvienības dalībnieku, lai pierādītu piegādātāju apvienības atbilstību noteiktajām atlases prasībām, piemēram, pieredzi vai personālu (speciālistus). Gadījumā, ja dalībnieks veic tikai līguma daļas izpildi, neizmantojot tā kvalifikāciju jebkādu atlases prasību apliecināšanai, šo sadaļu neaizpilda.

4. Sadaļā “Darbu vērtība” norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu vērtību. Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

5. Sadaļā “Darba apjoms” norāda apvienības dalībnieka veicamo būvdarbu vai sniegto pakalpojumu apjomu. Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādus darbus veiks attiecīgais dalībnieks.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.
5. pielikums
Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Apakšuzņēmēja apliecinājums / Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums 


(aizpilda tikai tas apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu / pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, vai persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās)

Ar šo [Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums un adrese]:
1) apliecina, ka ir informēts par to, ka [Pretendents, tā nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese] (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Ludzas novada pašvaldības, reģistrācijas numurs 90000017453, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novads organizētā iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78), ietvaros;
2) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas sniegt šādus               pakalpojumus / nodot resursus: 
[īss pakalpojuma apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējam nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa EUR, bez PVN, kādā apmērā pakalpojumi tiek nodoti] 

3) apliecina, ka uz [apakšuzņēmēja nosaukums/ personas, uz kuras iespējam pretendents balstās] nav attiecināmi Publisko iepirkumu likumā minētie izslēgšanas nosacījumi.  

	Pretendentam nododamo resursu apraksts (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts):
SPECIĀLISTU SARAKSTS (jāaizpilda gadījumā, ja nodot speciālistu / -us)

Nr.

p.k.

Vārds, Uzvārds

Amata nosaukums

līguma izpildē

Sertifikāta Nr. 

Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģistrācijas Nr.)

Speciālista kontakttālrunis

1.

2....




	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


6. pielikums
Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Pretendenta pieredze līdzīgu darbu veikšanā

	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Objekta  nosaukums

un adrese


	Informācija par līgumu



	
	
	Ēkas 

(pārbūves vai jaunas būvniecības būvprojekts)


	Atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi datums

	
	
	□ ēkas pārbūves būvprojekts

□ ēkas jaunas būvniecības būvprojekts
	


Pretendentam papildus tabulā norādītajai informācijai jāiesniedz pasūtītāja(-u) atsauksme(-s) un/vai būvatļauja(-s) ar būvvaldes atbildīgās amatpersonas atzīmi, kas apliecina projektēšanas nosacījumu izpildi, vai cits kompetentas institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina minēto nosacījumu izpildi.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad nolikuma 4.6. punktā noteiktās prasības jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.
7. pielikums
Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Informācijas veidlapa par iesaistīto personālu 

	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs
	Pārstāvības statuss*
	Līgumattiecību pamats **
	Speciālista kontakttālrunis

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	
	


*norāda, vai piesaistītais speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir: 

A – pretendenta (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs)) Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

B – apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss,

C – persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:

A – darba līgums,

B – uzņēmuma līgums,

C – cits (norādīt, kāds).

Ja speciālistam nav darba tiesisko attiecību (nav darbinieks vai darba ņēmējs) ar pretendentu, personālsabiedrības biedru, personu apvienības dalībnieku vai pretendenta apakšuzņēmēju, norādīt, kādā statusā speciālistu plānots piesaistīt darbu izpildei.

Ja pretendentam nav nodibinātas darba tiesiskās attiecības ar speciālistu, bet pretendents apņemas noslēgt līgumu ar to, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pielikumā pievieno vienošanos (turpmāk tekstā – dokuments). Dokumentā atspoguļojot informāciju, ka konkrēts speciālists ir informēts par tā norādīšanu pretendenta piedāvājumā un piekrīt noslēgt darba līgumu un piedalīties līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.

Būvprojekta vadītāja [vārds, uzvārds] pieredze

Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja – arhitekta
 vai ēku konstrukciju projektētāja pieredze ēku pārbūves vai jaunbūves būvprojekta izstrādē iepriekšējos 5 gados (no 2021. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)
  

Speciālista pieredze ir viens no piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.

Lai apliecinātu piedāvātā būvprojekta vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda speciālista atbilstību minēta punkta prasībām, un jāiesniedz tabulā norādītā speciālista pieredzi apliecinošus dokumentus. 
	Nr. 


	Datums, kad būvvalde būvatļaujā izdarījusi atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi (norādot Būvvaldes nosaukumu)
	Būvprojektu saraksts* 
	Pasūtītājs un tā atbildīgās kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālr.

	1.
	
	Būvprojekta nosaukums un izprojektētā objekta adrese
	
	

	
	
	Būvniecības veids (ēkas pārbūve vai jaunbūve)
	
	

	…
	
	
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija tā, lai Pasūtītājs varētu objektīvi izvērtēt būvprojekta vadītāja un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. Pēc tabulā norādītās informācijas tiks vērtēta pretendenta galvenā speciālista pieredze pie piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem.
Dokumenti, kas apliecina pretendenta būvprojekta vadītāja pieredzi

(lūdzam precīzi norādīt dokumentu nosaukumus un failu nosaukumus, kur ir atrodama informācija par pretendenta būvprojekta vadītāja pieredzi, atbilstoši nolikuma prasībām).
1. …

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.
8. pielikums
Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Speciālista apliecinājums 

Es, apakšā parakstījies/ parakstījusies, apliecinu, ka:

1) esmu iepazinies/ iepazinusies ar Ludzas novada pašvaldības izsludināta iepirkuma “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78), dokumentāciju un prasībām;  
2) piekrītu piedalīties iepirkumā “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78), [Pretendenta nosaukums] iesniegtā Piedāvājuma ietvaros, kā būvprojekta vadītājs;
3) gadījumā, ja iepirkuma līgums tiks parakstīts ar [Pretendenta nosaukums], būšu pieejams Piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma noslēgšanas brīža līdz būvvaldes apstiprinājuma atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi. 
	Vārds uzvārds
	

	Paraksts (ja nav parakstīts elektroniski)
	

	Telefona numurs un/ vai e-pasta adrese
	


9. pielikums

Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Tehniskā specifikācija
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei”
Tehniskās spefikācijas sagatavotājs: Attīstības un plānošanas nodaļas tehniskais projektu vadītājs Mareks Gabrišs, tālr.: 65794028, e-pasts: mareks.gabriss@ludzasnovads.lv 

Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas datums: 17.07.2026.

Finansējuma avots: Atklāts konkurss tiek rīkots projekta “Zilupes vidusskolas mācību vides pilnveide kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītībai”, Nr. 4.2.1.5/3/26/I/002 īstenošanai, kas tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Ludzas novada pašvaldības līdzekļiem.

Atbalsta pasākums: Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā” 4.2.1.5. pasākuma “Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē” 3. kārta.

Mērķis: izstrādāt būvprojektu projekta “Zilupes vidusskolas mācību vides pilnveide kvalitatīvai un mūsdienīgai izglītībai” īstenošanai. Būvprojektā paredzēt risinājumus šajā projektēšanas uzdevumā noteiktajiem pārbūves un atjaunošanas darbiem.
Objekta apskate: Pirms piedāvājuma iesniegšanas pretendentam obligāti jāapmeklē objekts (Zilupes vidusskola, Skolas iela 1, Zilupe, Ludzas novads). 
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTĒJAMO OBJEKTU   

	Objekta pasūtītājs
	Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis: 65707400, e-pasts: pasts@ludzasnovads.lv

	Kontaktpersona; projektēšanas uzraudzība
	Ludzas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas tehniskais projektu vadītājs Mareks Gabrišs, tālrunis: 26553723, e-pasts: mareks.gabriss@ludzasnovads.lv

	Objekts
	Vidusskolas ēka

	Objekta adrese
	Skolas iela 1, Zilupe, Ludzas novads, LV-5751

	Ēkas kadastra apzīmējums
	68170030233001

	Zemesgabala īpašnieks
	Ludzas novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000017453

	Ēkas apbūves laukums
	3265,1 m2

	Ēkas kopējā platība
	5809,2 m2

	Stāvu skaits
	4 virszemes; 1 pazemes (zem nosacīti “vecās” ēkas)

	Būves klasifikācijas kods
	1263 – skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas

	Būves grupa
	III grupa

	Būves lietošanas veids atkarībā no izvirzītajām ugunsdrošības prasībām
	IVa

	Būvniecības ieceres iesnieguma veids
	Būvniecības iesniegums

	Būvniecības veids
	Pārbūve

	Projektēšanas stadijas
	Pilns būvprojekts

	Esošā situācija
	Zemesgabalā atrodas skolas ēka, kas nosacīti sastāv no vecās daļas (4 stāvu ēka ar pagrabu) un nosacīti jaunās piebūves (ēdnīca ar virtuves bloku, garderobe, trīs stāvu mācību ēka un sporta zāle).

[image: image1.jpg]



1.att. Skolas ēkas izvietojums zemesgabalā pēc kadastra informācijas

[image: image2.jpg]



2.att. Priekšplānā nosacīti vecā ēkas daļa (4 stāvi); attēlā tālāk ēdnīca, garderobe (1 stāvs), mācību ēka (3 stāvi) un sporta zāle.
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3.att. Nosacīti “jaunās” daļas 1.stāva plāns (garderobes daļa ar 1 stāvu; ēdnīcas daļa ar 1 stāvu un lokālā ēdnīcas daļā 2 stāvi, mācību “jaunās” ēkas daļa ar 3 stāviem, sporta zāle ar 1 stāvu) – attēlā nav parādīta skolas ēkas “vecā” daļa (4 stāvi).
[image: image4.jpg]



4.att. Nosacīti skolas ēkas “vecās” daļas 1.stāva plāns (4 stāvu ēka ar pagrabu). Ar sarkanām līnijām parādīts pieslēgums pie skolas ēkas “jaunās” daļas.

Pagrabstāvā ir korodējušas nesošās tērauda sijas – nepieciešama pastiprināšana (2 gab.); pārējām pagrabstāva tērauda sijām jāveic attīrīšanu no rūsas un apstrādi ar pretrūsas un ugunsaizsardzības aizsargkārtu. Pie pagrabstāva pārseguma izvietotās ūdensapgādes, apkures un sadzīves kanalizācijas caurules korodējušas un atrodas sliktā stāvoklī. Kāpņu telpām stāvu līmenī demontētas durvis – nepieciešams atjaunot ēkas ugunsdrošību; visā skolas ēkā jāizbūvē ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmu. Esošie gaismekļi nav  energoefektīvi. Esošajai viencauruļu apkures sistēmai nepieciešama pārbūve un modernizācija (viencauruļu apkures sistēmas princips paliek); lokālās vietās apkures cauruļvadi un radiatori sarūsējuši. Ēkai 2025.gadā izbūvēti siltummezgli, kas nav hidrauliski atdalīti – siltummezglos nav siltummaiņu. Uz ēkas bēniņiem un tehniskajām telpām nav uzstādītas ugunsdrošas durvis. Ēkas ārpusē esošās tērauda kāpnes tehniski sliktā stāvoklī – nepieciešama pastiprināšana. Tualetes telpām nepieciešams kosmētiskais remonts un nosūces ventilācijas atjaunošana; nav normatīviem atbilstošas tualetes telpas, kas būtu piemērota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēsla lietotājiem. Ēkai lokālās vietās konstatēti grīdas konstrukcijas un seguma defekti.

Ēkā, bez atbilstošas dokumentācijas, lokālās vietās nojauktas vairākas pašnesošās starpsienas; vairākās sienās, tajā skaitā nesošajās, izbūvētas jaunas ailas – jāizvērtē esošo situāciju un konstrukciju nestspēju, un nepieciešamības gadījumā jāveic pastiprināšanu.

	Projektēšanas darbu kopsavilkums
	1. tabula. Projektēšanas darbu kopsavilkums

Nr.

Projektēšanas ietvaros izstrādājamie risinājumi

Apjomi (precizēt objektā)

1.

Visās telpās esošo gaismekļu nomaiņa uz energoefektīviem LED gaismekļiem

~600 gab.; (tajā skaitā pagrabā un bēniņos)

2.

Ēkas iekšējās apkures sistēmas pārbūve un modernizācija; apkures sistēmas balansēšana. Siltummaiņu (4 gab.) uzstādīšana esošajos siltummezglos

visa ēka

3.

Esošo radiatoru skalošana vai nomaiņa ar jauniem radiatoriem, radiatoriem vārstu un termogalvu uzstādīšana. Lokāls remonts sienām un grīdas kosmētiskais remonts radiatoru zonā

~237 gab.

4.

Tualešu telpu kosmētiskais remonts (grīdas, griesti, sienas, jaunas kabīnes un santehnika); katrā telpā nosūces ventilācijas pārbūve

Telpas 8 gab.; ~24 gab. santehnikas vienības

5.

WC telpas izveidošana (jauna būvniecība) cilvēkiem ar kustību traucējumiem/ratiņkrēslu lietotājiem

1 gab.

6.

Ieejas mezglu durvju nomaiņa (ārdurvis, vējtveru iekšējās durvis, pagraba durvis); ieejas mezglos (ne visos) uzstādīt kājslauķu blokus.

~11  gab.

7.

Grīdu remonts (iesēdumi, nodilums, spraugas, atdalījušās/atlēkušas flīzes) – izvērtēt grīdas seguma stāvokli, nepieciešamības gadījumā paredzēt nomaiņu. Izvērtēt mācību klasēs esošo podestu demontāžu visā ēkā. Grīdu remonts vējtveros un kājslauķu uzstādīšana

Katrā stāvā lokālas vietas;

~300 m2
8. 

Jauna pandusa būvniecība atbilstoši vides pieejamības prasībām

1 gab.

9.

Lieveņa/ieejas laukuma (tajā skaitā drošības margu uzstādīšana) un ārējo kāpņu remonts

2 pozīc.

10.

Ēkas ārpusē esošo tērauda kāpņu pastiprināšana vai demontāža un jaunu uzstādīšana (skatīt TAA)

1 gab.

11.

Pagrabstāva pārseguma nesošo tērauda siju pastiprināšana (skatīt TAA); solis starp sijām ~1m

2 gab.

12.

Pretkorozijas aizsardzības un ugunsaizsardzības pasākumi pagrabstāva pārseguma tērauda sijām (korodējušo virsmu attīrīšana, apstrāde)

Viss pagrabstāva pārsegums

13.

Iekšējo kāpņu margu lokāla pārbūve uz atbilstoša augstuma margām (pašlaik h~85cm)

2 gab. kāpņutelpas; “jaunā” ēkas daļa

14.

Ugunsdrošības nodrošināšana visā ēkā (izvērtēt situāciju un veikt aprēķinus – atbilstoši ugunsdrošības nodalījumu lielumam un evakuācijas ceļu garumam izveidot nepieciešamajā daudzumā un apjomā dūmaizsargātas un ugunsaizsargātas kāpņutelpas un ugunsdrošības nodalījumus)

4 gab. kāpņutelpas; visa ēka (~15 gab. ugunsdrošas durvis). Darbu apjomu jāprecizē.

15.

Ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada sistēmas atjaunošana “jaunajā” daļā un izveidošana “vecajā” daļā

Visa ēka

15.

Inženiertīklu (ūdensapgādes un apkures caurules, sadzīves kanalizācija) remonts un nomaiņa pagrabstāvā; ūdensapgādes cauruļvadu siltināšana

Pagraba stāvs

16.

Ugunsdrošu durvju un lūku uzstādīšana izejai uz ēkas bēniņiem un uz jumta

3 gab. durvis, 2 lūkas (skaitu precizēt)

17.

Elektroinstalācijas nomaiņa pagrabstāvā un lokālās vietās virszemes stāvos

Viss pagraba stāvs; precizēt objektā

18.

Dokumentācijas izstrāde nesošo un pašnesošo sienu pārbūvei, tajā skaitā jaunu ailu izveidošanai (apjomu precizēt TAA) – jāizvērtē faktisko situāciju un nepieciešamības gadījumā jāizstrādā nesošo konstrukciju pastiprināšanas risinājumus.

1 kmpl. (~42 vietas)

Piezīme – ēdnīcas blokā paredzēt projektēšanu tikai un vienīgi apgaismojuma nomaiņas darbiem ēdamzālē.

	Projektēšanas uzdevumam pievienotie dokumenti
	1. Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti

2. Būves tehniskās inventarizācijas lieta

3. Tehniskās apsekošanas atzinums (2025. gada marts)

4. Ēkas energoaudits (2025. gada 25. novembris)

	Būvprojektēšanas sagatavošanas darbi
	Izpētes darbi atbilstoši nepieciešamībai – veic projektētājs.

	Tehniskie un/vai īpašie noteikumi
	Pieprasa projektētājs attiecīgajām iestādēm saskaņā ar esošo situāciju.

	Saskaņošana ar citām institūcijām
	Būvprojekta saskaņošanu veic projektētājs saskaņā ar ieinteresēto institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem pirms saskaņošanas ar pasūtītāju.

	Projektēšanas darbu ilgums
	Projektēšanas darbu termiņš: 8 mēneši no līguma noslēgšanas līdz projektēšanas nosacījumu izpildei.

	Citi nosacījumi
	1. Uzsākot būvprojekta izstrādi, projektētājs kopā ar pasūtītāju veic objekta apskati un precizē projektēšanas darbu apjomus.
2. Projektētājs pasūtītājam iesniedz projektēšanas darbu programmu un kalendāra grafiku, ja nepieciešams, tiek precizēts projektēšanas darbu apjoms.

3. Projektētājs ar pasūtītāju vienojas par grīdu konstrukciju “pīrāgiem” un remontdarbiem; ēkas iekšējās apkures sistēmas pārbūves apjomu un modernizācijas risinājumiem, vides pieejamību, kā arī ugunsdrošības risinājumiem.

4. Progresa ziņojums. Projektētājs 1 reizi mēnesī Pasūtītājam iesniedz progresa ziņojumu, kur tiek aprakstīta projektēšanas darbu norise un paveiktie darbi, konstatētās problēmas un problēmu risinājumu varianti, riski, ieteikumi, kā arī nākošajā atskaites periodā plānoto darbu apraksts. 

	Būvsapulces
	Paredzēt, ka projektēšanas sapulces notiek vismaz 2 reizes mēnesī.

	PRASĪBAS BŪVPROJEKTA RISINĀJUMIEM

	Būvprojekta sastāvs un daļas
	Atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un MK noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.

Saskaņot ar Pasūtītāju, provizoriskais būvprojekta sastāvs: SA, AR, BK, AVK-A, SM, AVK-V, UK, EL, UPP, UATA, DOP, IS, BA, T.

	Prasības vispārīgajai daļai 
	Būvprojekta sastāva un sākumdatu saskaņojums, kā arī tehnisko noteikumu pieprasīšana.

Skaidrojošā apraksta sagatavošana, iekļaujot arī darba drošības un ugunsdrošības pārskatus, kā arī vides aizsardzības un vides pieejamības pasākumus.

Projektētājam būvdarbu veikšanai jāpiedāvā energoefektīvus risinājumus, viegli kopjamus un nodilumizturīgus materiālus, ievērojot ugunsdrošības un sanitārhigēniskās normas.

Būvprojektu jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai kvalitatīvi veiktu būvdarbus un objektu nodotu ekspluatācijā.

Visi būvprojekta risinājumi saskaņojami ar Pasūtītāju.

	Prasības arhitektūras daļai
	Būvprojektā visus arhitektoniskos risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

APDARE

Apdarei jābūt atbilstošai ēkas funkcijai. Pielietot kvalitatīvus un ekonomiski pamatotus materiālus – materiāliem jābūt viegli tīrāmiem un dezinficējamiem.  Izstrādāt telpu apdares darbu tabulu (darbu apraksti, pielietojamie materiāli).

SIENU APDARE

Starpsienām izmantot triecienizturīgu ģipškartonu vai vieglbetona bloku mūri (saskaņot ar Pasūtītāju), flīzes – atbilstoši telpu lietojumam. Sanitāro mezglu telpu sienām jābūt flīzētām.

Krāsas saskaņot ar Pasūtītāju.

GRIESTU APDARE 

Lokālās vietās paredzēt piekārto griestu remontu. 

Izstrādāt griestu plānus ar apgaismes ķermeņu izvietojumu un, ja nepieciešams, apdari.
Tehniskajās telpās un pagrabā inženierkomunikācijas eksponētas.

GRĪDAS UN GRĪDU SEGUMS

1.stāva esošās grīdas un grīdu konstrukcijas “Dizaina un tehnoloģiju kabinetā” un “Fizikas kabinetā” demontēt un paredzēt siltinātu betona plātni uz grunts. Parādīt grīdu konstruktīvos risinājumus. Grīdu segumi - saskaņā ar telpas funkciju; grīdas segumam jābūt nodilumizturīgam un ar labām kopšanas īpašībām. 

Sanitārajos mezglos izmantot flīzes.

Vietās, kur tiek paredzētas betona grīdas - betona grīdas apstrādāt pret putekļošanos.

Izvērtēt skriešanas treniņiem paredzēto grīdas segumu un veikt tā atjaunošanu vai nomaiņu ar jaunu – segumam jābūt piemērotam skriešanas apaviem ar metāla radzēm.

Grīdas seguma uguns reakcijas klase saskaņā ar būvnormatīviem, kas nosaka būvju ugunsdrošību un ugunsdrošības normas. Grīdas nedrīkst būt slidenas. Izstrādāt remontējamo un pārbūvējamo grīdu plānus un detaļas.

Pie ieejām ēkā paredzēt kājslauķu blokus ar nepieciešamajām ūdens notecēm un smilšu savācējiem – uzstādāmo bloku skaitu precizēt ar Pasūtītāju.
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5.att. Remontējamās grīdas nosacīti “jaunās” ēkas 1.stāvā. Apzīmējumi: 1 – “Dizaina un tehnoloģiju kabinets”, 2 – “Fizikas kabinets” (grīda iesēdusies), 3 – skriešanas celiņš. Telpās 1 un 2 projektēt siltinātu betona plātni uz grunts.
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6., 7. att. OSB lokšņu grīda Dizaina un tehnoloģiju kabinetā. Gaiteņa grīda noklāta ar gumijota materiāla loksnēm; gaiteni izmanto skriešanas un citiem treniņiem.
DURVIS

Durvīm jāatbilst visiem pašreiz spēkā esošajiem būvniecības normatīviem un prasībām attiecībā uz troksni, mehānisko ilgizturību, pretuzlaušanas noturību, ugunsdrošību, Uw vērtību un energoefektivitātes prasībām.

Ārdurvīm un vējtvera durvīm paredzēt automātisko/mehānisko pašaizvēršanas mehānismu, paredzēt durvju atduras.

Tualešu telpās kabīņu durvis no mitumizturīga materiāla, visas kabīņu durvis slēdzamas. Kābiņu nesošais rāmis no metāla – rāmim grīdas līmenī nomaināmas ~10cm garas “kājiņas”.

Ēkas pagrabā durvis no metāla, ugunsdrošas, hermētiski noslēdzamas – pagraba telpas izmantojamas kā patvertne krīzes gadījumā.

Ārdurvīm paredzēt trīs stiklu paketi, vējtvera iekšdurvīm ar stiklojumu - divu stiklu pakete.

Ēkas durvju materiālu, stiklojumu, krāsu, furnitūru un tehniskos rādītājus saskaņot ar Pasūtītāju. Būvprojektā parādīt durvju specifikācijas.
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8. - 11. att. Vējtverī jāprojektē kājslauķu blokus. Uz pagrabu jāparedz metāla durvis. Tualešu telpās jāpārbūvē kabīnes. Ēkas ielas fasādes koka durvīm jāparedz atjaunošanu un siltināšanu vai jāuzstāda jaunas mūsdienu prasībām atbilstošas durvis; jāveic ieejas kāpņu remontu.
KĀPNES

Margu augstuma palielināšanas risinājumus un kāpņu telpu ugunsdrošās durvis saskaņot ar Pasūtītāju būvprojekta izstrādes gaitā.
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12.att. Kāpņu margām nosacīti ēkas “jaunajā” daļā ir neatbilstošs augstums (~85cm). Paredzēt margu pārbūvi.

APGAISMOJUMS

Paredzēt esošo gaismekļu demontāžu un utilizāciju, un jaunu LED gaismekļu uzstādīšanu; izskatīt arī variantu, ka daļa no esošajiem gaismekļiem tiek renovēta.

Gaismekļiem apgaismojuma līmeni pieņemt atbilstoši telpu funkcionālajai nepieciešamībai, higiēnas prasībām un normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darba vietās – apgaismojuma līmeni saskaņot ar Pasūtītāju.

Projektējot, jāizvērtē objektā uz vietas telpas, kuru apgaismojumam jāparedz dimmēšanu/gaismas intensitātes regulēšanu.

Izstrādāt gaismekļu izvietojuma plānu un specifikācijas.

Lokālās vietās paredzēt slēdžu pārbūvi vai jaunus slēdžus, tajā skaitā, ar dimmēšanas režīmu. Slēdžu augstums 0,9 m no grīdas augšas atzīmes. Projektējot, izvērtēt, ka tualešu telpās apgaismojums gan ar manuālu slēdzi, gan ar kustības sensoru un taimeri.

Ēkas kāpņu telpās iekšējam apgaismojumam un ēkas ieeju mezglos āra apgaismojumam paredzēt apgaismojuma sistēmu ar kustības sensoriem.

Izstrādāt risinājumu ēkas “vecās” daļas bēniņu apgaismošanai.

Apgaismojuma risinājumus (korpusa krāsu, gaismekļu enerģijas klasi un korpusa materiālu, kalpošanas laiku stundās u.c. parametrus) saskaņot ar Pasūtītāju. 
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13., 14.att. Raksturīgais tips ēkas gaismekļiem

SANTEHNIKA
Izvērtēt santehnikas stāvokli. Gadījumā, ja nepieciešama nomaiņa, tad visu aprīkojumu saskaņot ar Pasūtītāju. Ņemt vērā, ka visā ēkā karstais ūdens tiek sagatavots ar elektriskajiem boileriem – izvērtēt boileru un to pieslēguma pie ūdensapgādes sistēmas tehnisko stāvokli.

Telpās, kas paredzētas lietotājiem ar kustību traucējumiem, paredzēt atbalsta rokturus abās pusēs tualetes podam, ar iespēju pacelt rokturi no brīvās puses.

Precizēt skolā nepieciešamo tualešu un sanitāro iekārtu skaitu – aprēķināt atbilstoši LBN 200-21, “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”. Būvprojektā parādīt santehnikas specifikāciju.
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15., 16.att. Ēkas tualetēs izvietotā santehnika
IEEJAS MEZGLS ĒKĀ
Paredzēt āra un iekšējo kāpņu atjaunošanu. Kāpņu telpai veikt kosmētisko remontu. Nomainīt ārdurvis un iekšdurvis uz energoefektīvām. Izstrādāt kāpņu telpas apdares darbu tabulu (darbu apraksti, pielietojamie materiāli).
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17.att. Atjaunojamā ieejas mezgla atrašanās vieta parādīta plānā kā sarkans taisnstūris

	Prasības inženierrisinājumu daļai
	Būvkonstrukcijas (BK)

Būvprojektā izstrādāt risinājumus pagrabstāvā esošo tērauda siju siju (2 gab.) pastiprināšanai, ārā esošo metāla kāpņu un grīdu konstrukciju remontam.
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18.att. Pastiprināmo siju atrašanās vieta – skolas ēkas “vecā” daļa –  pagrabstāvs
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19.att. Paredzēt ēkas ārpusē esošo tērauda kāpņu remontu (laidu pastiprināšana vai nomaiņa, kāpņu laukuma atjaunošana).

Ūdensapgāde. Iekšējie tīkli (UK)

Veikt ūdensapgādes cauruļu remontu un nomaiņu pagrabstāvā, un, pēc tehniskā stāvokļa izvērtēšanas, ēkas tualetēs un dušas telpās.
Cauruļvadus izolēt, lai novērstu kondensāta veidošanos uz aukstā ūdensvada.

Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā paredzēt aizsargčaulas un atbilstošu ugunsaizsardzības risinājumu.

Sadzīves kanalizācija. Iekšējie tīkli

Veikt sadzīves kanalizācijas cauruļu remontu un nomaiņu pagrabstāvā, un, pēc tehniskā stāvokļa izvērtēšanas, ēkas tualetēs un dušas telpās.
Cauruļvadu materiālu, stiprinājumu un savienojumu veidu paredzēt atbilstoši cauruļvadu ražotāja rekomendācijām un saskaņot ar Pasūtītāju.
Cauruļvadiem, šķērsojot sienu un pārsegumu konstrukcijas, nepieciešamības gadījumā paredzēt aizsargčaulas un atbilstošu ugunsaizsardzības risinājumu.
Katru pieslēguma vietu pie kanalizācijas sistēmas nodrošināt pret smakas iekļūšanu telpā.
Ventilācija un gaisa kondicionēšana

Ēkas tualešu telpās paredzēt nosūces ventilācijas remontu un pārbūvi saskaņā ar spēkā esošajiem standartiem un normatīviem (LBN 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”). 

Paredzēt nosūces ventilācijas remontu ķīmijas kabinetā.

Tualešu telpās gaisa nosūces ventilatori ar kustības sensoru un taimeri.

Visas iekārtu metāliskās daļas, kas var nokļūt zem sprieguma, zemēt saskaņā ar esošām normām.
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20.att. Telpas, kurām ēkas “jaunās” daļas 1.stāvā jāremontē un jāpārbūvē nosūces ventilāciju. Apzīmējumi: 1- zēnu un meiteņu tualetes un dušas pie sporta zāles, 2 – tualetes telpa, 3 – tualetes telpa, 4 – ķīmijas kabinets.
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21.att. Telpas, kurām ēkas “jaunās” daļas 2. un 3.stāvā jāremontē un jāpārbūvē nosūces ventilāciju. 
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22. att. pa kreisi – tualetes telpa “jaunās” daļas 2. un 3.stāvā. 

23.att. pa labi - telpas, kurām ēkas “vecajā” daļā 2.stāvā jāuzstāda jāremontē un jāpārbūvē ventilāciju.

Ugunsdrošības pasākumi ventilācijas un apkures sistēmās
Ugunsdrošības pasākumus apkures un ventilācijas sistēmām paredzēt saskaņā ar LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasībām.

Ventilācijas sistēmu gaisa vados vietās, kurās gaisa vadi šķērso būvkonstrukcijas (starpstāvu pārsegumus, ugunsdrošās sienas un starpsienas) ar normēto ugunsizturības robežu, uzstādīt automātiskus ugunsdrošos vārstus ar atbilstošu ugunsizturības robežu.

Apkures un siltumapgādes sistēmas

Ēkai paredzēt viencauruļu apkures sistēmas pārbūvi un modernizāciju. Apkures sistēmas stāvvadiem paredzēt hidraulisko balansēšanu (automātiska plūsmas ierobežošana, atgaitas temperatūras kontrole); katram radiatoram paredzēt apvadlīniju.

Ēkas individuālajos siltummezglos (4 gab.) paredzēt siltummaiņu uzstādīšanu un izveidot hidrauliski atdalīta pieslēguma apkures sistēmas izveidošanu.

Radiatoriem veikt skalošanu vai nomaiņu ar jauniem, ja tas ir ekonomiski pamatotāk – ekonomisko pamatojumu iesniegt Pasūtītājam. Visiem radiatoriem uzstādīt termoregulācijas vārstus un termogalvas. Ja tiek nomainīti radiatori, tad radiatoriem jaudu pieņemt pamatojoties uz ēkas ārējo norobežojošo konstrukciju siltumtehniku un ēkas siltumenerģijas patēriņu.

Cauruļvadu sistēmas augstākajos punktos paredzēt automātiskos atgaisotājus, zemākajos punktos – izlaides ventiļus.

Nodrošināt, ka, nepieciešamības gadījumā, ir iespēja katru sildķermeni nomainīt lokāli netraucējot pārējās sistēmas darbību.

Sildķermeņiem jānodrošina individuālas ieregulēšanas iespējas (katrs sildķermenis aprīkots ar termostata vārstu un termostata galvu, atgaisotāju, stiprinājumiem, noslēgarmatūru). Minimālais radiatoru apakšas uzstādīšanas augstums ~100 mm no grīdas.

No radiatoriem demontēt koka vairogus, dekoratīvos paneļus un citus elementus, kas nosedz radiatorus un ierobežo siltā gaisa cirkulāciju.

Vietās, kur cauruļvadi šķērso būvkonstrukcijas ar normētu ugunsizturību, jāparedz spraugu aizblīvēšana ar ugunsdrošo blīvējumu, izmantojot sertificētas metodes un materiālus.
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24., 25. un 26.att. Sienu nišās iebūvēti un nosegti/aizklāti radiatori ar ierobežu gaisa cirkulāciju. Apkures sildķermeņi sporta zālē – izvietoti pa sporta zāles perimetru.

Elektroapgāde; iekšējie tīkli (EL)

Projektēt atbilstoši LBN 261-15 “Ēku iekšējā elektroinstalācija” un piemērojamiem standartiem. Pagrabā esošie iekšējie tīkli salīdzinoši sliktā stāvoklī – projektēšanas apjomu precizēt objektā uz vietas.

Gaismekļus, slēdžus un kontaktrozetes izvēlēties saskaņā ar telpu mitruma un putekļu līmeni.

Elektroinstalāciju jāaprīko ar aizsardzību pret elektriskās strāvas noplūdi, uzstādot noplūdstrāvas aizsargslēdžus.

Kāpņu telpās un pie ārdurvīm paredzēt LED apgaismojumu ar kustības sensoriem un regulējamu laika aizturi.

Ugunsdrošība; Ugunsdrošības pasākumu pārskats (UPP)

Būvprojektā jānorāda būves ugunsnoturības pakāpi un būvkonstrukciju minimālo ugunsizturību ņemot vērā būves lietošanas veidu atkarībā no ugunsdrošības prasībām.

Nepieciešamības gadījumā sadalīt ēkas daļas atsevišķos ugunsdrošības nodalījumos; jādefinē būves ugunsdrošības nodalījumu lietošanas veidu.

Projektēt atbilstoši LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” un piemērojamiem standartiem; iekļaut aprakstu par ugunsdrošības aspektu nodrošināšanu un ugunsaizsardzības sistēmas risinājumu. Paredzēt ugunsdrošības pasākumus, kas vērsti uz ātru un savlaicīgu ugunsgrēka atklāšanu un dzēšanu.

UPP iekļaut grafisko daļu, kur parādīts ēkas sadalījums ugunsdrošības nodalījumos, kā arī ugunsdroši atdalītās telpas; parādīt evakuācijas virzienus, evakuācijas ceļus un izejas.

Jāpārbauda esošo ugunsdzēsības iekšējās ūdensvada sistēmas atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartu prasībām.

Ēkas nesošo konstrukciju ugunsizturībai un ugunsreakcijas klasei, ārsienu un iekšējo būvizstrādājumu ugunsreakcijas klasei, ugunsdrošības nodalījumu maksimālajai platībai un evakuācijas ceļu garumam, kā arī citiem ugunsdrošības parametriem jāatbilst ēkas ugunsnoturības pakāpei saskaņā ar LR ugunsdrošības normatīvu un noteikumu prasībām. 

Risinājumus saskaņot ar Pasūtītāju.

Siltummezgli

Izvērtēt esošo siltummezglu atbilstību spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem – projektā paredzēt atdalīta pieslēguma apkures sistēmas izveidošanu un, pamatojoties uz siltumtehniskajiem aprēķiniem, paredzēt nerūsējoša tērauda plākšņu siltummaiņus ar izolāciju uzstādīšanu (siltummaiņu aprēķinos sildvirsmas rezerve ne mazāka par 20%).

	Prasības vides pieejamībai 
	Nodrošināt vides pieejamību cilvēkiem ar kustību traucējumiem atbilstoši LBN un piemērojamiem standartiem.

Durvju iebūve atbilstoši vides pieejamības prasībām.

Durvīm jāparedz minimāls slieksnis ne vairāk kā 2 cm, lai nodrošinātu pārvietošanos personām ar kustību traucējumiem.
Visām kāpnēm akcentēt kontrastējošu kāpņu laida pirmo un laida pēdējo pakāpienu.

Paredzēt jauna pandusa būvniecību atbilstoši LBN prasībām. Pandusa materiālu (tērauds, alumīnijs, betons, bruģis) saskaņot ar Pasūtītāju - piedāvāt ekonomiski izdevīgāko risinājumu.

Pandusam margas divos līmeņos, diametrs ~50mm, margas kontrastējošā krāsā. Pandusu paredzēt ar vienvirziena kustību.
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27.att. Ieejas laukums/lievenis un esošais panduss. Esošajam paaugstinātajam laukumam pa perimetru jāuzstāda margas.
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28.att. Pārejas daļa starp sporta zāli un nosacīti “jauno” daļu, kur nepieciešams risināt vides pieejamību. Apzīmējumi: 1 – esošais panduss, 2 – provizoriski jaunā pandusa atrašanās vieta, 3 – pārbūvējamais vējtveris, kas jāpielāgo ratiņkrēsla lietotājam, 4 – provizoriski vieta, kura varētu atrasties WC ratiņkrēsla lietotājam/cilvēkam ar invaliditāti.

Projektējot tualeti, kas pielāgota cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ratiņkrēslu lietotājiem, ņemt vērā sekojošo: tualetes durvīm jābūt apzīmētām ar speciālu marķējumu 1,60 m augstumā (durvju vērtnes platums vismaz 0,9 m, viegla durvju atvēršana vismaz 90° leņķī, iekšpuses rokturis ir durvju platumā, durvis ir aprīkotas ar slēdzeni, ko krīzes situācijā var atvērt no ārpuses), telpa un durvis ir bez sliekšņiem, grīdas segums ir gluds un neslīdošs (arī slapjš), telpai nodrošināt apgaismojumu, siltumapgādi, ventilāciju, ūdensapgādi un sadzīves notekūdeņu kanalizāciju, paredzēt nepieciešamo aprīkojumu: tualetes podu, divus atbalsta rokturus pie poda, paredzēt trauksmes pogu, spoguli (apakšējā mala atrodas ne augstāk kā 1 m), papīra turētāju (aizsniedzams no poda), ziepju turētāju (atrodas 0,90-1,1 m augstumā), roku žāvētāju u.c. nepieciešamās iekārtas (precizēt projektēšanas gaitā).

	Prasības ekonomiskajai daļai (IS, BA un T)
	1. Izmaksu aprēķinu (tāmes) jāizstrādā atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
2. Jāizstrādā iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkumu (IS).
3. Jāizstrādā būvdarbu apjomu saraksts (BA).
Būvprojekta darbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem.

	Darbu organizācijas projekts (DOP) 
	Izstrādājot darbu organizācijas projektu, ievērot spēkā esošās būvniecības normas, standartus un normatīvajos aktos noteiktās prasības.

DOP izstrādāt visam būvdarbu apjomam un ņemt vērā, ka būvdarbu laikā, ja tie notiek rudens-pavasara periodā, skolā netiek pārtraukts mācību process (būvniecības darbus  jāorganizē stāvu vai ēkas daļu robežās; būvdarbus neveikt izglītojamo klātbūtnē).

DOP jāietver sekojošais: vispārējs situācijas raksturojums, būvdarbu ģenerālplāns, būvdarbu kalendāra plāns, būvlaukuma bīstamās zonas, sagatavošanās darbu apraksts būvdarbu veikšanai (tajā skaitā būvlaukuma sagatavošana), būvdarbu organizācijas apraksts un darbu organizēšanas shēma, būvdarbu organizācijas vispārējie noteikumi, būvniecībai nepieciešamie dokumenti, kas atrodas objektā, satiksmes organizācijas shēma būvdarbu vai atsevišķu būvniecības darbu laikā, darba aizsardzības plāns, norādījumus par būvdarbu kvalitāti.

	Būvniecības dokumentācijas saskaņošana ar Pasūtītāju
	Veic projektētājs. 

Ar pasūtītāju jāsaskaņo visi konceptuālie risinājumi pirms tie tiek detalizēti izstrādāti būvprojektā. 

Jāsaņem pozitīvus atzinumus vai saskaņojumus, ja normatīvie akti nosaka tehnisko noteikumu / atzinumu pieprasīšanu.

Pirms iesniegt būvprojektu Būvniecības informācijas sistēmā, projektētājs iesniedz to pasūtītājam elektroniski, nosūtot uz kontaktpersonas e-pastu. Pasūtītājs izskata būvprojektu 5 (piecu) darba dienu laikā un to akceptē vai noraida, pamatojot noraidīšanas iemeslus.  

	Pasūtītājam iesniedzamo būvprojekta eksemplāru skaits
	Pēc būvniecības dokumentācijas akceptēšanas projektētājs iesniedz Pasūtītājam 2 (divus) būvprojekta  eksemplārus papīra formātā, kā arī elektroniskā datu nesējā (1 eks. – teksta faili/rakstiskās daļas un tabulas failos, kurus var atvērt un rediģēt ar MS Office programmatūru, un PDF formātā,  grafiskie faili DWG (rediģējami), PDF, JPG formātos. Tāmes iesniedzamas elektroniskā formātā, kas ir pilnībā atveramas un rediģējamas ar Microsoft Excel programmatūru.
1 eksemplārs viss tikai un vienīgi pdf failos – failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kā būvniecības dokumentācija iesniegta papīra formātā. 

Būvprojekta ekonomiskā sadaļa – parakstīta tāme iesniedzama atsevišķā USB zibatmiņā vai līdzīgā elektronisko datu nesējā.

	Kadastrālā uzmērīšana; izpildmērījumi un izpildmērījumu plāni
	Būvprojektā būvdarbu apjomos jāparedz ēkas kadastrālo uzmērīšanu un visus nepieciešamos izpildmērījumus objekta nodošanai ekspluatācijā.

	AUTORUZRAUDZĪBA

	Prasības autoruzraudzības grupai
	Veikt autoruzraudzību būvdarbu laikā un ievērot attiecīgo nozari reglamentējošos tiesību aktus. 

Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Būvdarbu autoruzraudzības ilgums – līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā.

Autoruzraugs iespējami īsā laikā bez papildus atlīdzības novērš nepilnības vai kļūdas būvniecības dokumentācijā, kā arī izstrādā detalizācijas papildinājumus vai precizējumus, ja tas ir objektīvi nepieciešams sekmīgai būvprojekta realizācijai un kvalitatīvai būvdarbu īstenošanai atbilstoši projekta risinājumiem.
Pārbaudīt objekta būvniecībā lietoto būvizstrādājumu un būvmateriālu, tehnoloģisko un citu iekārtu atbilstību būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu būvizstrādājumu un būvmateriālu, tehnoloģisko un citu iekārtu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

Autoruzraugam, pēc Pasūtītāja aicinājuma, jāpiedalās būvsapulcēs.


10. pielikums

Atklāta konkursa 

“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 
Zilupes vidusskolas pārbūvei” 
(iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)

  nolikumam 

Finanšu piedāvājums
Atklātam konkursam “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Zilupes vidusskolas pārbūvei” (iepirkuma identifikācijas numurs – LNP 2026/78)
	Iepirkuma priekšmets
	EUR

bez PVN

	1. Būvprojekta izstrāde 
	

	2. Autoruzraudzība
	

	Kopējā līgumcena par pilnu apjomu (summējot būvprojekta izstrādes izmaksas un autoruzraudzības veikšanas izmaksas)
	


Līgumcenā bez PVN ir iekļautas visas izmaksas, nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citi maksājumi, kas nepieciešami pilnīgai, kvalitatīvai un normatīvo aktu prasībām atbilstošai iepirkuma priekšmeta izpildei, tai skaitā visas tiešās un netiešās izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts (ja nav parakstīts elektroniski):
	

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Datums (ja nav parakstīts elektroniski) 
	


Ja Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, Pretendents to norāda attiecīgā dokumenta paraksta vietā. Piemēram, “amats, Vārds, Uzvārds, DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO IEPIRKUMU SISTĒMAS PIEDĀVĀTO ELEKTRONISKO PARAKSTU”.
� Papildināts ar 2026. gada 4. augusta grozījumiem.


� Kā piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās? Pieejams: �HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883"�https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�


� Izziņas un citus ārvalstu kompetento institūciju izsniegtos dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst gadījumā, kad kopš to izsniegšanas dienas nav pagājuši seši mēneši, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis citu tā  derīguma termiņu.


 


� Papildināts ar 2026. gada 4. augusta grozījumiem.


� Pasūtītājs norāda, ka speciālista (būvprojekta vadītāja) pieredze ir viens no piedāvājumu vērtēšanas kritērijiem. Līdz ar to minētais kritērijs netiek vērtēts pretendentu atlases posmā, bet gan tikai saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas posmā.





� Grozīts ar 2026. gada 4. augusta grozījumiem.


� Papildināts ar 2026. gada 4. augusta grozījumiem.


� Papildināts ar 2026. gada 4. augusta grozījumiem.


� Minēto informāciju norāda, jo saskaņā ar izmaiņām paziņojumu par rezultātiem veidlapās Publisko iepirkumu vadības sistēmā, pasūtītājam paziņojumā par rezultātiem ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai  �HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu;" \t "_blank"��https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu� 


� Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto. 


Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli. 


� Ja Pretendents norāda, ka par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju uzskatāma jebkura piedāvājuma sastāvā iekļautā informācija vai dokumenti, Pretendentam jāņem vērā, ka par komercnoslēpumu var tikt atzītas tikai konkrētas, skaidri identificējamas informācijas vienības, nevis piedāvājums kopumā vai tā daļas vispārīgā veidā.


Pretendentam nav tiesību vispārīgi noteikt visu piedāvājumu vai atsevišķus dokumentus par konfidenciāliem bez detalizēta pamatojuma. Pretendentam ir pienākums:


precīzi norādīt konkrētās piedāvājuma daļas, dokumentus vai informācijas vienības, kas uzskatāmas par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju; 


sniegt pamatotu skaidrojumu, kādēļ attiecīgā informācija vai dokuments kvalificējams kā komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, norādot atbilstību Komercnoslēpuma aizsardzības likuma un publisko iepirkumu jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām. 


Pasūtītājam ir tiesības neatzīt par konfidenciālu vai komercnoslēpumu tādu informāciju vai dokumentus, kuri nav pamatoti kvalificēti kā komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


�   Ja pretendents balstās uz citas personas spējām, tad veidlapā ir jāpievieno šādu informāciju:


- ar noteikumiem par sadarbību konkrētā līguma izpildē, kuri ir pietiekoši precīzi, lai varētu konstatēt pušu tiesības un pienākumus iepirkuma līguma izpildē;


- ar apjomu kādā mērā tiek plānots iesaistīt personu iepirkuma līguma izpildē, uz kuras iespējām balstās gan resursu ziņā vai veicamo darbu ziņā, gan finansiālā ziņā.





� Saskaņā ar nolikuma 4.6. punktu


� Papildināts ar 2026. gada 4. augusta grozījumiem.
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