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I. Vispārīgā informācija

1. [bookmark: _Ref274582254]Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/048M.
2. Pasūtītāja nosaukums, adrese un rekvizīti:

	Pasūtītāja nosaukums
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

	PVN maksātāja reģistrācijas numurs
	41503002485

	Juridiskā adrese
	Liepājas iela 21, Daugavpils, LV-5417

	Tālruņa Nr.
	80007287

	Elektroniskā pasta adrese
	pasts@ddzksu.lv

	Kontaktpersona
	Vecākais iepirkumu speciālists Ingrīda Nežberte

	Tālruņa Nr.
	654 07290

	e-pasta adrese
	ingrida.nezberte@ddzksu.lv

	Darbs
	Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena Ceturtdiena
	08.00 – 12.00, 12.45 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Kontaktpersona
	Ražošanas tehniskās nodaļas būvinženieris Nadežda Gaļimska (ar specifikāciju saistītos jautājumos)

	Tālruņa Nr.
	24500456



3. Iepirkuma metode: Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu.
4. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus. 

II. Iepirkuma priekšmets

5. Iepirkuma priekšmets: balkonu remonts. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) (2.pielikums).
6. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
7. Iepirkuma nomenklatūra: CPV pamatkods: 45262900-0 (balkona darbi). 
8. Paredzamā līgumcena: līdz 41999.00 (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi) eiro bez PVN.
9. Iepirkuma līgumu izpildes laiks, vietas un svarīgākie nosacījumi paredzēti iepirkuma tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projektā (5.pielikums). Iepirkuma līgumu slēdz pēc tam, kad pieņemts lēmums par uzvarētāju.
10. Līguma darbības termiņš: līdz pilnīgai saistību izpildei, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām.

III. Informācijas apmaiņas nosacījumi

11. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek valsts valodā pa pastu vai elektroniski.
12. Iepirkuma komisijas atbildes uz iespējamo pretendentu rakstiski uzdotajiem jautājumiem un nolikuma skaidrojumi tiks publicēti: Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
13. Pasūtītājs sniegs atbildes uz ieinteresēto pretendentu rakstveida uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju trīs darba dienu laikā no jautājuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
14. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu.
15. Pretendentu rakstiski uzdotie jautājumi un iepirkumu komisijas atbildes uz tiem, kā arī skaidrojumi attiecībā uz Nolikuma prasībām kļūs saistoši visiem iespējamiem pretendentiem ar to publicēšanas brīdi Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
16. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot līdzi aktuālajai informācijai https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401 un ievērot to, sagatavojot piedāvājumu.
17. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.
18. Nosacījumi tās informācijas aizsardzībai, kuru Pasūtītājs nodevis piegādātājiem kopā ar tehniskajām specifikācijām, kā arī iepirkuma procedūras laikā – nav paredzēti. 
19. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi pretendenti. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu vai kādu no iepirkuma priekšmeta daļām ir nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

IV. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība

20. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā.
21. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem un noraidīti.
22. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026.gada 4.augustam, plkst.10.00.
23. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026.gada 4.augustā, plkst.14.00.
24. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
25. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
26. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.

V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu

27. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
27.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
27.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
27.3. iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir jāievēro, ka piedāvājumu šifrēšana nav paredzēta;
28. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
28.1. Piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai PDF formātā, finanšu piedāvājums EXCEL formātā);
28.2. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
28.3. Piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
29. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas līdzdalības Iepirkumā. 
30. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. 
31. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
32. Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.
33. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents.
34. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
35. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu

36. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760. Informējam, ka tiks veikta pārbaude arī par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums. Papildus komisija vērtēs vai līguma slēgšanas tiesības var tikt piešķirtas ievērojot 2022.gada 8.aprīļa Eiropas Komisija Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010. 
37. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42.panta trešajā daļā minētajām personām.
38. Iesniedzamie dokumenti dalībai iepirkumā (parakstīti ar drošu elektronisko parakstu): 
38.1. Pilnvara – ja nepieciešams;
38.2. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums);
38.3. Kvalifikācijas (atlases dokumenti) apraksts atbilstoši iepirkuma Nolikuma 39.punkta prasībām;
38.4. Tehniskais piedāvājums: Tāme jāiesniedz Excel formātā atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, ievērojot tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Būvniecības koptāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā;
38.5. Finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 3.pielikumam.
39. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai: 
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai
	Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

	39.1. Pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām (ja pretendents ir juridiskā persona). Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru vai piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju)
	Informāciju par Latvijā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu, Pasūtītājs iegūs publiskā datubāzē.
Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz šādus dokumentus, kuri izsniegti ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas:
1. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, vai pretendenta pārstāvja parakstītu un tulkotu attiecīgās ārvalsts publiskā reģistra izdruku, kas apliecina pretendenta reģistrācijas faktu (ja kompetentās institūcijas izziņas netiek izdotas);
2. attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu (tulkotu un apliecinātu dokumenta kopiju), kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaras oriģināla eksemplāru.

	39.2.	Pretendents ir reģistrēts būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja attiecīgās personas plānots iesaistīt būvdarbu izpildē.
	Informāciju par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, iepirkuma komisija iegūs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 
Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz:
1. Attiecīgas ārvalsts kompetentās institūcijas izdotu licences vai kāda cita dokumenta kopiju, kas apliecina ka pretendenta darbības joma ir būvniecība, ja attiecīgās valsts, kurā Pretendents reģistrēts, normatīvie akti tādu pieprasa;
2. Apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stāsies spēkā iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	Tehniskās un profesionālās spējas
	Iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas apliecināšanai

	39.3. Pretendentam iepriekšējo triju gadu periodā (2023., 2024. un 2025.gada periodā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā.

Darbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem Pasūtītājam.
Ja piedāvājumu attiecīgajā daļā iesniedz Piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad minētā prasība attiecināma uz piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības kopējo pieredzi.
Ja Pretendents dibināts vēlāk, pieredzes prasība attiecināma uz faktisko darbības periodu.
	Pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem, norādot attiecīgo būvdarbu apjomu, darbu veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti (nolikuma 6.pielikums).

Pieredzes apliecināšanai pievienot ne mazāk ka 3 dokumentus (pēc izvēles):
· dokumenta par veikto būvdarbu nodošanu ekspluatācijā (akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;
· vai attiecīgas atsauksmes;
· vai citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

	39.4. Pretendents nodrošina kvalificētu būvspeciālistu piesaisti līguma izpildei. Pretendents piesaista vismaz šādus atbildīgos speciālistus:
· atbildīgo būvdarbu vadītāju (ar spēkā esošu sertifikātu ēku būvdarbu vadīšanā), kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gada periodā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim, kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis būvdarbus vismaz 1 (vienā) būvdarbu līgumā iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā.
· speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā (ar spēkā esošu sertifikātu), kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024. un 2025.gada periodā) līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim ir pieredze vismaz 1 (vienā) pakalpojumu līgumā, saistītā ar iepirkuma priekšmetā minētajiem būvdarbiem. 

Visi darbi/pakalpojumi pabeigti/sniegti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu/ pakalpojumu pabeigšanu).


Pretendents piesaista citu darbības sfēru būvspeciālistus, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, sniedzot par tiem informāciju šajā punktā paredzētajā kārtībā.
	Pretendentam jāiesniedz:
· iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts (nolikuma 4.pielikums);
· speciālista pieredzes apraksts par būvdarbu līgumiem/ pakalpojumiem, norādot attiecīgo būvdarbu/ pakalpojumu apjomu, darbu/ pakalpojumu veidus, izpildes termiņus un vietu, kā arī informāciju par to, vai visi darbi/ pakalpojumi ir pienācīgi pabeigti (nolikuma 6.pielikums);
· speciālista pieredzi apliecinoši dokumenti par katru no pieredzes aprakstā minētajiem objektiem (piemēram, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai apliecinājuma kartes/paskaidrojuma raksta kopija ar atzīmi par būvdarbu pabeigšanu).

Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista būvprakses sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkumu komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv
Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

	39.5. Pretendenta piedāvātie speciālisti piekrīt piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
	Katra piedāvātā speciālista rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē (nolikuma 7.pielikums). 

	39.6. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par trim iepriekšējiem finanšu gadiem nav mazāks par 70% (septiņdesmit procentiem) bez PVN no paredzamas līgumcenas.
Ja piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, tad prasība ir attiecināma uz pretendenta nostrādāto periodu.
	Pretendenta apliecinājums par savu vidējo finanšu apgrozījumu (ne mazāks par 70% (septiņdesmit procentiem) bez PVN no paredzamas līgumcenas) par trim iepriekšējiem finanšu gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir iespējama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku.
Apliecinājumam ir jāpievieno Pretendenta izziņa ar apgrozījuma aprēķinu pa finanšu gadiem.

	39.7. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un piecu darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt savu un piedāvājumā norādīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.


40. Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei:
40.1. ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmēju, pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 eiro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam. Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par sadarbību līguma izpildē;
40.2. ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, jāiesniedz apvienības dalībnieku (biedru) parakstīta vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments, kurā norādīts galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no Pasūtītāja. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darba daļa procentos un naudas izteiksmē, ietverot nosacījumu, ar kuru apvienības dalībnieki apņemas noslēgt sabiedrības līgumu vai dibināt personālsabiedrību uzvaras gadījumā un citi normatīvajos aktos noteiktie nosacījumi.
41. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

VII. Piedāvājumu vērtēšana un izvēle, lēmuma pieņemšana

42. Iepirkumu komisija veic pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, vērtējot iesniegtos dokumentus un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros. 
43. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 10.punktu, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents, tā dalībnieks vai biedrs (ja kandidāts vai pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs (ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneri vai publiskā partnera pārstāvi noslēgtu iepirkuma līgumu, vispārīgo vienošanos, partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu un tādēļ pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis ir vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma.
44. Iepirkumu komisija veic pretendentu Tehniskā piedāvājuma vērtēšanu.
45. Pretendents tiek noraidīts, ja:
45.1. Tehniskais piedāvājums vai tā daļa nav iesniegts;
45.2. Tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskajā specifikācijā izvirzītajām tehniskajām prasībām;
45.3.Tehniskajā piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
46. Pēc Pretendenta Tehniskā piedāvājuma atbilstības izvērtēšanas Iepirkumu komisija veic pretendentu Finanšu piedāvājuma vērtēšanu.
47. Tehniskā piedāvājumā (t.sk. būvdarbu tāmē) pieļautās aritmētiskās kļūdas tiek labotas saskaņā ar PIL normatīvo regulējumu, paziņojot par to Pretendentam. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.
48. Pretendents tiek noraidīts, ja Finanšu piedāvājums vai tā daļa nav iesniegts.
49. Vērtējot pretendenta piedāvājumu, komisija ņem vērā piedāvājuma līgumcenu euro bez PVN.
50. Iepirkuma komisija pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
51. Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja Pretendents neatbilst Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām vai iesniegto kvalifikācijas dokumentu saturs neatbilst nolikuma VII. nodaļas prasībām.
52. Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, kas pilnībā atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un vērtēšanas kritērijam un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar PIL 9.panta astoto daļu un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Piedāvājumu izvēles kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka ņemot vērā piedāvāto cenu, pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja un pretendenta speciālista ēku konstrukciju projektēšanā pieredzi.
53. Saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkumā Komisija nosaka saskaņā ar šādiem nosacījumiem un kritērijiem:
53.1. saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai tiek savstarpēji salīdzināti un ar punktu skaitu novērtēti tikai to pretendentu piedāvājumi, kuri atbilst nolikumā noteiktajām prasībām;
53.2. vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā un tam pievienotā informācija;
53.3. maksimālais iespējamais piedāvājuma kopējais punktu skaits – 100 (viens simts);
53.4. par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ieguvis vislielāko punktu skaitu, rēķinot to kā vidējo aritmētisko punktu skaitu no visu komisijas locekļu piešķirto vērtējumu kopsummas šādos piedāvājuma vērtēšanas kritērijos:
	Nr.
	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais iespējamais punktu skaits

	A
	Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)
	80

	B
	Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze
	10

	C
	Pretendenta speciālista ēku konstrukciju projektēšanā pieredze
	10

	Maksimālais iegūstamo punktu kopskaits (K) = 100
	Kopējais galīgais katra pretendenta iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts sekojoši: 
K = A + B+C


Kritērijs A “Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)”
Maksimālais punktu skaits (80 punkti) tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
A=Ax/Ay * 80, kur
A – pretendenta iegūtais punktu skaits
80 – maksimālais iegūstamais punktu skaits
Ax – zemākā piedāvātā kopējā cena
Ay – vērtējamā pretendenta kopējā cena
Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus.
Kritērijs B “Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze”
Maksimālais punktu skaits – 10 punkti. Punktu skaits tiek piešķirts šādi:
10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 5 (piecos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
7 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 4 (četros) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 3 (trijos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
3 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam būvdarbu vadītājam ir iegūta pieredze vismaz 2 (divos) būvdarbu līgumos iepirkuma priekšmetā minēto būvdarbu veikšanā. Visi darbi pabeigti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par būvdarbu pabeigšanu).
Kritērijs C “Pretendenta speciālista ēku konstrukciju projektēšanā pieredze”
Maksimālais punktu skaits – 10 punkti. Punktu skaits tiek piešķirts šādi:
10 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam speciālistam ir iegūta pieredze vismaz 5 (piecos) pakalpojumu līgumos, saistītos ar iepirkuma priekšmetā minētajiem būvdarbiem. Visi pakalpojumu sniegti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par pakalpojuma sniegšanu).
7 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam speciālistam ir iegūta pieredze vismaz 4 (četros) pakalpojumu līgumos, saistītos ar iepirkuma priekšmetā minētajiem būvdarbiem. Visi pakalpojumu sniegti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par pakalpojuma sniegšanu).
5 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam speciālistam ir iegūta pieredze vismaz 3 (trijos) pakalpojumu līgumos, saistītos ar iepirkuma priekšmetā minētajiem būvdarbiem. Visi pakalpojumu sniegti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par pakalpojuma sniegšanu).
3 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam sertificētajam speciālistam ir iegūta pieredze vismaz 2 (divos) pakalpojumu līgumos, saistītos ar iepirkuma priekšmetā minētajiem būvdarbiem. Visi pakalpojumu sniegti, objekts pieņemts ekspluatācijā (saņemta atzīme par pakalpojuma sniegšanu).
54. Kritēriju novērtēšanu veic katrs iepirkumu komisijas loceklis individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtības metodikai. Ņemot vērā katra iepirkumu komisijas locekļa veikto individuālo novērtējumu katram kritērijam, rezultātā katram kritērijam tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā vērtība.
55. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku piedāvājumu novērtējums attiecīgajā iepirkumā ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā “Pretendenta atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze”.
56. Komisija paziņo attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem informāciju par atzīto pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā. 
57. Pēc dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmuma saņemšanas, Komisija pieņem lēmumu par uzvarētāju vai iepirkuma pārtraukšanu.
58. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu, kā arī EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1401 internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi minētajam lēmumam. 

VIII. Pretendenta pienākumi un tiesības

59. Iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju. 
60. Ja pasūtītājs nepieciešamo informāciju par pretendentu ir ieguvis tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais  pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
61. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.
62. Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājuma nominētus speciālistu/us un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs veic pēc analoģijas Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumam. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
63. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
64. Citas pretendenta tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

IX. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības

65. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
66. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju par pretendentu kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai.
67. Pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju, ja pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu.
68. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina pretendenta piedāvājuma iesniegtu informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. 
69. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
70. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
71. Noteikt Nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņemt starplēmumu par pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
72. Pārtraukt iepirkumu un apturēt iepirkuma līguma slēgšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums – nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst iepirkuma nolikuma vai tā pielikumos noteiktajām prasībām, ja pasūtītājam nav pietiekami finanšu resursi, vai zudusi nepieciešamība pēc pakalpojumu saņemšanas, kā arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
73. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, izvēlēties nākamo piedāvājumu, kurš atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām un ir ar nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
74. Citas iepirkuma komisijas tiesības, kas noteiktas PIL un citos Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos.

X. Citi noteikumi

75. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
76. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.

PIELIKUMĀ:
1. Pieteikums (1.pielikums);
2. Tehniskā specifikācija/darba uzdevums (2.pielikums);
3. Finanšu piedāvājums (3.pielikums);
4. Iepirkuma līgumā iesaistāmo speciālistu saraksts (4.pielikums);
5. Līguma projekts (5.pielikums);
6. Pretendenta (apakšuzņēmēja/speciālista) pieredzes apraksts (6.pielikums);
7. Speciālista kvalifikācijas apraksts (7.pielikums).

1.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M

PIETEIKUMS
Daugavpilī

	Pretendents
	

	nosaukums:
	____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	____________________________________

	juridiskā adrese:
	____________________________________

	pretendenta MVU statuss[footnoteRef:1]: [1:  Pretendentam precīzi jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam. Skatīt –  https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu.] 

	____________________________________

	Telefona numurs:
e-pasta adrese:
	____________________________________
____________________________________

	Kontaktpersonas
piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	


____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	

____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	

____________________________________

	Bankas rekvizīti:
	

	nosaukums:
	____________________________________

	kods:
	____________________________________

	konts:
	____________________________________



tā __________________________ ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties iepirkumā “Balkonu remonts”, identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M, piekrīt visiem Nolikuma nosacījumiem un garantē Nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi. Nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.
	2. _____________ (v.,uzvārds) apliecina, ka:
	2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;
	2.2. piekrīt visiem nolikuma, t.sk. iepirkuma līguma projektu nosacījumiem;
	2.3. tiks nodrošināts izpildīto darbu garantijas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi un ka būvniecības darbos tiks izmantoti materiāli, kuri sertificēti un atbilst Latvijas Republikas standartiem un normatīvajos aktos noteiktām prasībām un būvmateriālu garantijas kalpošanas termiņš vismaz 5 (pieci) gadi;
	2.4. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
	2.5. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;
	2.6. uz pretendentu nav attiecināms Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums;
	2.7. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības.
3. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _______________________ (ir/nav attiecināmi, norāda atbilstošo);
4. Pretendents sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:___________ (ir/nav, norāda atbilstošo);
5. Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _________________(ir (norāda tos) /nav, norāda atbilstošo).
6. __________ norāda, ka līguma izpildē plāno piesaistīt sekojošus apakšuzņēmējus (ja plāno piesaistīt apakšuzņēmējus):

	Nr. p.k

	Nosaukums
un reģistrācijas numurs
	Statuss piedāvājumā (apakšuzņēmējs vai personu apvienības
dalībnieks)
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(eiro)
	Apakšuzņēmējam /personu apvienības dalībniekam nodoto pakalpojumu apraksts un pamatojums un/vai norāda iespējas, uz  kurām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām

	1.
	
	
	
	
	






	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	












2.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M

DARBA UZDEVUMS
Balkonu remonts

	Nr. p.k.
	Darbu un izdevumu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	I
	Tehniska apsekošana
	
	

	1.
	Defekta aktu sastādīšana 
	objekts
	1

	2.
	Lokālās tāmes sastādīšana
	objekts
	1

	3.
	Būvspeciālista konsultācija
	objekts
	1

	II
	Demontāžas un sagatavošanas darbi.
	
	

	4.
	Balkona esoš. apšuvuma demontāža un utilizācija
	m2
	1.0

	5.
	Balkona margu metāla konstrukciju demontāža no fasādes un būvgružu utilizācija
	m2
	1.0

	6.
	Balkona skārda lāseņu demontāža un utilizācija 
	m2
	1.0

	7.
	Nokalt stiprību zaudējušos betona fragmentus pa visas plātnes apjomu (gan no augšas, gan no apakšas) un būvgružu utilizācija 
	m2
	1.0

	8.
	Balkona plātņu grīdas seguma demontāža un būvgružu utilizācija
	m2
	1.0

	9.
	Balkona plātnes attīrīšana no esošās hidroizolācijas un būvgružu utilizācija
	m2
	1.0

	10.
	Atsegto balkona plātņu apakšējas stiegrojuma attīrīšana no korozijas
	m2
	1.0

	11.
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana - līdz otrā stāva (balkons atrodas 2.stāvā)
	kpl
	1.0

	12.
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana - līdz trešā stāva (balkons atrodas 3.stāvā)
	kpl
	1.0

	13.
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana - līdz ceturtā stāva (balkons atrodas 4.stāvā)
	kpl
	1.0

	14.
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana- līdz piektā stāva (balkons atrodas 5.stāvā)
	kpl
	1.0

	15.
	Papilddarbi. Mehānismu izmantošana: Autoceltņa izmantošana
	h
	1.0

	16.
	Papilddarbi. Mehānismu izmantošana: Pacēlāja izmantošana
	h
	1.0

	III
	Balkona remontdarbi
	
	

	17.
	Balkona plātņu izlīdzinošo betona kārtu
	m2
	1.0

	18.
	Balkona plātņu stiegras apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem (piem. Sakret CEM Prim vai analogu)
	m2
	1.0

	19.
	Veikt balkona plātņu grīdas remontu izmantojot remont. javas (piem. Sakret RS vai analogu)
	m2
	1.0

	20.
	Iestrādāt pa visu balkona plātnes perimetru ~200 mm platumā hidroizolāciju Sakret TCM (vai analogu) vismaz 2 kārtas
	m2
	1.00

	21.
	Hidroizolācijas lentas  (piem. Sakret D vai ekvivalents) iestrāde ar divkomponentu hidroizolāciju Sakret TCM (2 kārtas) vai ekvivalents
	t.m.
	1.0

	22.
	Jauno veidojošo betona slāņa (b=45-60mm) ierīkošana ar Sakret BE (Betona grīda) vai ekvivalents
	m2
	1.0

	23.
	Balkona grīdu un slīpumu veidojošo betona slāņa sānu virsmu hidroizolācija ar Sakret TCM (vai analogu) vismaz 2 kārtās vai ekvivalentu
	m2
	1.0

	24.
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu attīrīšana no esošas apdares
	m2
	1.0

	25.
	Veikt balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu nokalto un izdrupušo apakšējo un sānu virsmu daļu remontu, izmantojot remont. javas (piem. Sakret RS vai analogu)
	m2
	1.0

	26.
	Balkona plātņu sānu virsmas (tikai sānu virsmas) hidroizolācija ar Sakret TCM (vai analogu) vismaz 2 kārtās 
	m2
	1.0

	27.
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu izlīdzināt ar SAKRET Feinspachtel PCC F (plānkārtas špaktele betonam), vai analogu
	m2
	1.0

	28.
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu gruntēt ar grunti saskaņā ar mājas Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam
	m2
	1.0

	29.
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu krāsošana saskaņā ar mājas Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam
	m2
	1.0

	30.
	Balkona metāla margu konstrukciju attīrīšana, gruntēšana ar  grunti  Sakret AntiRust vai ekvivalentu un krāsošana ar antikorozijas krāsu Sakret Top Lak vai ekvivalentu. Ja nepieciešams, veikt bojāto konstrukciju elementu nomaiņu.
	m2
	1.0

	31.
	Atjaunoto metāla margu konstrukciju atpakaļ montāža (tērauda detaļu montāža, piemetināšanas vietu antikorozijas apstrāde, krāsošana (piem.-30.5kg)
	m2
	1.0

	32.
	Balkona apšuves ierīkošana ar ārējas apdares loksnēm saskaņa ar mājas Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam; punktu Nr.11
	m2
	1.0

	33.
	Balkona bojātā cinkota skārda 0.5mm biezuma lāseņa ar stiprinājumiem nomaiņa pa balkona perimetru
	m
	1.0



BALKONU VEIDI

[image: ]
Att.Nr.1 - ēkas balkonu fragments (467.sērija)

[image: ]
Att.Nr.2 - ēkas balkonu fragments (318.sērija)

[image: ]
Att.Nr.3 - ēkas balkonu fragments (vēsturiskais centrs)
Īpašie noteikumi:
1. Būvdarbu veicējam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā.
2. Daudzīvokļu dzīvojamās mājas balkonu remontam nepieciešamie sertificēti būvspeciālisti: ēku konstrukciju projektēšana un ēku būvdarbu vadīšana.
3. Būvdarbu veicējam jāatbilst Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4. Pretendentam patstāvīgi jāapseko objekts (balkonu stāvoklis) un sastādīt defektu aktu, pēc tām obligāti saskaņot ar dzīvokļu īpašniekiem. 
5. Pretendentam jāiesniedz apliecinoši dokumenti par līdzīgo būvdarbu veikšanu vismaz 3 objektos pēdējo 3 gadu laikā.
6. Garantijas periods – 5 gadi no izpildīto darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas jāiesniedz garantijas laika garantijas polisi uz 5 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma 4% no objekta vērtības, katram objektam (dzīvojamā māja) atsevišķi.
8. Visiem materiāliem ir jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem.
9. Tāmi sastādīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (skat. 03.05.2017. Ministru kabineta noteikumus Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).
10. Tāmē nav pieļaujama atsauces “vai ekvivalents” lietošana. Pretendentam tāmē jānorāda piedāvāto materiālu nosaukumu, kuru izmaksas pretendents ir norādījis.
11. Pretendentam jāpievieno būvdarbu tāmju Microsoft Office EXCEL vai analogas programmas elektroniska versija.
12. Būvniecības koptāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 2% apmērā.
13. Balkonu apšuvumu taisīt saskaņā ar mājas PASE ĒKAS FASĀDES KRĀSU RISINĀJUMAM.
14. Objekti atrodas Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās.
15. Balkonu adrešu saraksts tiks izsniegts pēc līguma noslēgšanas, iespējams atsevišķu balkonu remonts, arī daļējs balkona remonts saskaņa ar defektu aktiem.
16. Būvdarbu gaitā objektā norīkot atbildīgo būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības speciālistu, sastādīt segto darbu aktus, pievienojot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus.
17. Pieaicināt pasūtītāja pārstāvi par visiem darbiem, par kurām jāsastāda segto darbu akti.
18. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbus pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto elektroenerģiju SIA “DDzKSU”. 
19. Līguma darbības termiņš- 12 mēneši vai līdz Līgumcenas izlietošanai





3.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepazinušies ar iepirkuma “Balkonu remonts”, ID Nr. SIA DDzKSU 2026/048M, prasībām, piedāvājam 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā veikt noteiktus tehniskajā specifikācija būvdarbus par šādu līgumsummu:

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums un apraksts
	Mērv.
	Cena EUR bez PVN, EUR

	1
	Defekta aktu sastādīšana 
	objekts
	

	2
	Lokālās tāmes sastādīšana
	objekts
	

	3
	Būvspeciālista konsultācija
	objekts
	

	4
	Balkona esoš. apšuvuma demontāža un utilizācija
	m2
	

	5
	Balkona margu metāla konstrukciju demontāža no fasādes un būvgružu utilizācija
	m2
	

	6
	Balkona skārda lāseņu demontāža un utilizācija 
	m2
	

	7
	Nokalt stiprību zaudējušos betona fragmentus pa visas plātnes apjomu (gan no augšas, gan no apakšas) un būvgružu utilizācija 
	m2
	

	8
	Balkona plātņu grīdas seguma demontāža un būvgružu utilizācija
	m2
	

	9
	Balkona plātnes attīrīšana no esošās hidroizolācijas un būvgružu utilizācija
	m2
	

	10
	Atsegto balkona plātņu apakšējas stiegrojuma attīrīšana no korozijas
	m2
	

	11
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana - līdz otrā stāva (balkons atrodas 2.stāvā)
	kpl
	

	12
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana - līdz trešā stāva (balkons atrodas 3.stāvā)
	kpl
	

	13
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana - līdz ceturtā stāva (balkons atrodas 4.stāvā)
	kpl
	

	14
	Sastatņu montāža un demontāža / Autoceltņa izmantošana /
Šķērveida pacēlāja ar platformu izmantošana- līdz piektā stāva (balkons atrodas 5.stāvā)
	kpl
	

	15
	Papilddarbi. Mehānismu izmantošana: Autoceltņa izmantošana
	h
	

	16
	Papilddarbi. Mehānismu izmantošana: Pacēlāja izmantošana
	h
	

	17
	Balkona plātņu izlīdzinošo betona kārtu
	m2
	

	18
	Balkona plātņu stiegras apstrādāt ar pretkorozijas līdzekļiem (piem. Sakret CEM Prim vai analogu)
	m2
	

	19
	Veikt balkona plātņu grīdas remontu izmantojot remont. javas (piem. Sakret RS vai analogu)
	m2
	

	20
	Iestrādāt pa visu balkona plātnes perimetru ~200 mm platumā hidroizolāciju Sakret TCM (vai analogu) vismaz 2 kārtas
	m2
	

	21
	Hidroizolācijas lentas  (piem. Sakret D vai ekvivalents) iestrāde ar divkomponentu hidroizolāciju Sakret TCM (2 kārtas) vai ekvivalents
	t.m.
	

	22
	Jauno veidojošo betona slāņa (b=45-60mm) ierīkošana ar Sakret BE (Betona grīda) vai ekvivalents
	m2
	

	23
	Balkona grīdu un slīpumu veidojošo betona slāņa sānu virsmu hidroizolācija ar Sakret TCM (vai analogu) vismaz 2 kārtās vai ekvivalentu
	m2
	

	24
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu attīrīšana no esošas apdares
	m2
	

	25
	Veikt balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu nokalto un izdrupušo apakšējo un sānu virsmu daļu remontu, izmantojot remont. javas (piem. Sakret RS vai analogu)
	m2
	

	26
	Balkona plātņu sānu virsmas (tikai sānu virsmas) hidroizolācija ar Sakret TCM (vai analogu) vismaz 2 kārtās 
	m2
	

	27
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu izlīdzināt ar SAKRET Feinspachtel PCC F (plānkārtas špaktele betonam), vai analogu
	m2
	

	28
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu gruntēt ar grunti saskaņā ar mājas Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam
	m2
	

	29
	Balkona plātņu apakšējo un sānu virsmu krāsošana saskaņā ar mājas Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam
	m2
	

	30
	Balkona metāla margu konstrukciju attīrīšana, gruntēšana ar  grunti  Sakret AntiRust vai ekvivalentu un krāsošana ar antikorozijas krāsu Sakret Top Lak vai ekvivalentu. Ja nepieciešams, veikt bojāto konstrukciju elementu nomaiņu.
	m2
	

	31
	Atjaunoto metāla margu konstrukciju atpakaļ montāža (tērauda detaļu montāža, piemetināšanas vietu antikorozijas apstrāde, krāsošana (piem.-30.5kg)
	m2
	

	32
	Balkona apšuves ierīkošana ar ārējas apdares loksnēm saskaņa ar mājas Pase ēkas fasādes krāsu risinājumam; punktu Nr.11
	m2
	

	33
	Balkona bojātā cinkota skārda 0.5mm biezuma lāseņa ar stiprinājumiem nomaiņa pa balkona perimetru
	m
	

	Būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem (2%)
	

	KOPĀ:
	



Mēs apliecinām, ka:
· Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi nodokļi un nodevas, ja tādas ir paredzētas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	




4.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M

KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS 

2026.gada ____.____________

1) Pretendents norāda, ka atbildīgais par līguma izpildi kopumā būs __________________(uzņēmuma nosaukums un rekvizīti).

2) Pretendents pakalpojuma izpildei piedāvā šādu sertificēto atbildīgo speciālistu:
	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Tālrunis
	Informācija par to:
- vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists 
- vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti
- vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	



3) Piedāvātie konkrēto darbu veikšanai speciālisti:
	Nr.
	Kompetences joma
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta numurs
	Projekta daļa, kura tiek nodota vadīšanai un nododamie darba uzdevumi
	Informācija par to:
- vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists 
- vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās) par tā speciālista piesaisti
- vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts darba līgums

	
	
	
	
	
	



4) Pretendents ___________pretendenta nosaukums) atkārtoti norāda, ka plāno iesaistīt daļas līguma izpildē šādus atsevišķo darbu veicējus, apakšuzņēmējus (piemēram, atsevišķo darbu veicēji, ja tādi ir):
	Nr. p.k

	Nosaukums
un reģistrācijas numurs/ vārds, uzvārds
	Juridiskā adrese, kontaktpersona, telefons
	Nododamie darba uzdevumi
	Veicamo pakalpojumu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē 
(euro)

	…. 
	
	
	
	
	





	Vārds Uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	



5.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M

Līguma projekts

DARBUZŅĒMUMA LĪGUMS Nr.________________

Līguma sagatavošanas vieta ir, Daugavpils [..]

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, kas reģistrēta Latvijas Republikas  komercreģistrā 2004.gada 21.janvārī ar Nr.41503002485, juridiskā adrese: Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, kā dzīvojamo māju pārvaldnieks uz pārvaldīšanas pilnvarojuma līguma pamata un pildot starpniecības uzdevumu (turpmāk – Pasūtītājs), tās [..] personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata, no vienas puses
un
________________________________________________________________________ (turpmāk – Darbuzņēmējs) no otras puses, (Pasūtītājs un Darbuzņēmējs kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse),
pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītāja iepirkumu komisijas [..] lēmumu iepirkumā [..] identifikācijas Nr.[..], izpildot dzīvokļu īpašnieku kopības doto dzīvojamo māju pārvaldīšanas pilnvarojumu/uzdevumu, pamatojoties uz Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz darbuzņēmuma līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo

I. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Darbuzņēmējs apņemas ar saviem darbarīkiem, ierīcēm, iekārtām un darbaspēku veikt Pasūtītāja pārvaldīšanā esošo daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkonu remontdarbus (turpmāk – Darbi) saskaņā ar iepirkuma [..] Tehniskā specifikāciju, finanšu piedāvājumu, tāmi un  Pasūtītāja atsevišķi pa Objektiem iesniegtajiem darba uzdevumiem, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2. Dzīvojamā māja un tai piesaistītā teritorija, kurā saskaņā ar Pasūtītāja atsevišķu uzdevumu un dzīvojamo māju sarakstu ir paredzēts veikt Darbus, Līgumā tiek saukta – Objekts (kopā – Objekti).

II. LĪGUMA DARBU IZMAKSAS, MAKSĀJUMI UN NORĒĶINI
2.1. Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir _________ EUR (summa vārdiem). PVN tiek aprēķināts un maksāts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Līguma kopējo summu veido visu Pasūtītāja pieteikto un Darbuzņēmēja faktiski veikto Darbu vērtību summa visos Objektos kopā.
2.2. Darbu un to vienību vērtība (cenas) ir noteikta saskaņā ar finanšu piedāvājumu/ tāmi un ir nemainīga visu Līguma darbības laiku.
2.3. Pasūtītājs negarantē Līguma kopējās summas pilnīgu izlietošanu vai noteikta Darbu apjoma pasūtīšanu Līguma darbības laikā. Darbuzņēmējs apzinās un ņem vērā, ka Darbu pasūtījumi tiek veikti tikai saskaņā ar Pasūtītāja faktisko nepieciešamību un dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopību lēmumiem. Darbuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja jebkādu zaudējumu, kompensāciju vai neiegūtās peļņas atlīdzību, ja Līguma kopējā summa netiek izlietota pilnā apmērā vai Darbi netiek pieteikti vispār.
2.4. Pasūtītājs veic galīgo norēķinu ar Darbuzņēmēju par katrā atsevišķā Objektā pilnībā izpildītiem Darbiem 30 dienu laikā pēc tam, kad abpusēji parakstīts konkrētā Objekta Darbu pieņemšanas-nodošanas akts, saņemts atbilstošs rēķins un iesniegta garantijas perioda garantijas polise par konkrēto Objektu.
2.5. Pasūtītājs var veikt starpmaksājumus Darbuzņēmējam par atsevišķā Objektā faktiski izpildītajiem Darbiem (posmiem), ja tas ir paredzēts konkrētā Objekta darba uzdevumā vai tāme ir sadalīta pa posmiem. Starpmaksājumu summu nosaka pēc faktiski izpildīto Darbu apjoma, un kopējā starpmaksājumu summa par vienu Objektu nedrīkst pārsniegt 70 % no konkrētā Objekta tāmes kopējās summas.
2.6. Starpmaksājumu veikšanai par konkrētu Objektu Puses abpusēji paraksta starpizpildes aktu. Darbuzņēmējs ir tiesīgs izrakstīt un iesniegt starpmaksājuma rēķinu tikai pēc šāda akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājs veic starpmaksājumu 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Šādiem starpmaksājumiem garantijas perioda garantijas polise nav jāiesniedz; tā tiek iesniegta, veicot galīgo norēķinu saskaņā ar Līguma 2.4.punktu.

III. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
3.1. Darbuzņēmējs izpilda Darbus atsevišķi pa Objektiem, pamatojoties uz iepirkuma tehnisko specifikāciju un Pasūtītāja nosūtīto atsevišķo darba uzdevumu (turpmāk – Uzdevums) konkrētam Objektam. Uzdevums kļūst saistošs Darbuzņēmējam pēc tā abpusējas saskaņošanas un parakstīšanas, un tas kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.
3.2. Saņemot Pasūtītāja sagatavoto Uzdevuma projektu konkrētam Objektam, Darbuzņēmējs (_________) darba dienu laikā saskaņo to un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai Darbu izpildes kalendāro grafiku, kurā norādīts konkrētā Objekta Darbu uzsākšanas un pabeigšanas termiņš.
3.3. Ja Darbuzņēmējs Līguma 3.2. punktā noteiktajā termiņā neiesniedz saskaņotu kalendāro grafiku vai nepamatoti atsakās no Uzdevuma izpildes, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu saskaņā ar Līguma noteikumiem vai vienpusēji atkāpties no Līguma.
3.4. Darbu izpildes termiņš neparedzētu apstākļu iestāšanās gadījumā, ja tie ir iestājušies no Pusēm neatkarīgu iemeslu dēļ un objektīvi traucē noteiktā Darbu izpildes termiņa ievērošanu, var tikt pagarināts uz laiku, kādā pastāvējuši minētie apstākļi. Termiņa pagarināšana tiek noformēta ar Pušu rakstveida vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3.5. Ja Darbu izpildes laikā iestājas nelabvēlīgi laikapstākļi vai citi no Darbuzņēmēja neatkarīgi tehnoloģiska rakstura apstākļi, kuru dēļ saskaņā ar būvnormatīviem vai materiālu iestrādes tehnoloģiju nav iespējams kvalitatīvi veikt Darbus (piemēram, ilgstoši nokrišņi, tehnoloģiski nepiemērota gaisa temperatūra u.tml.), Puses nosaka tehnoloģisko pārtraukumu.
3.6. Tehnoloģisko pārtraukumu fiksē ar abpusēji parakstītu aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanu, kurā norāda pārtraukuma iemeslu un tā sākuma datumu. Zūdot apstākļiem, kas bija par pamatu tehnoloģiskā pārtraukuma noteikšanai, Darbuzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā, rakstveidā paziņot par to Pasūtītājam un atsākt Darbus. Puses paraksta aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanu un Darbu atsākšanu.
3.7. Tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, kas fiksēts Līguma 3.6. punktā minētajos aktos, konkrētā Objekta Darbu izpildes termiņa tecējums tiek automātiski apturēts. Darbu izpildes termiņa tecējums atjaunojas nākamajā dienā pēc aktā norādītā tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanas datuma, un konkrētā Objekta galīgais Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tehnoloģiskā pārtraukuma dienu skaitu.
3.8. Ja Darbuzņēmējs pēc tehnoloģiskā pārtraukuma iemeslu zuduma nepamatoti kavē Darbu atsākšanu vai atsakās parakstīt aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanu, Pasūtītājam ir tiesības fiksēt Darbu atsākšanas datumu vienpusēji. Šādā gadījumā par katru nokavēto Darbu atsākšanas dienu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Darbuzņēmējam līgumsodu 0,25 % apmērā no konkrētā Objekta tāmes summas, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no konkrētā Objekta tāmes summas.

IV. DARBUZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
4.1. Darbuzņēmējs uzsāk Darbus un izpilda tos pienācīgā kvalitātē un termiņā atbilstoši Līguma 3.1. punktā noteiktajam, nodod Darbus atsevišķi pa Objektiem ar pieņemšanas-nodošanas aktu un iesniedz Pasūtītājam garantijas laika nodrošinājuma polisi uz 5 gadiem atsevišķi katram Objektam.
4.2. Pēc Objektu saraksta saņemšanas Darbuzņēmējs patstāvīgi veic konkrētā Objekta tehnisko apsekošanu, atbilstoši iepirkuma Tehniskajai specifikācijai sagatavo nepieciešamo dokumentāciju, tostarp defektu aktu, un saskaņo to ar Pasūtītāju un iepazīstina ar akta saturu konkrētā Objekta „mājas vecāko”(ja tāds dzīvojamā mājā ir ievēlēts) vai dzīvokļu īpašniekiem.
4.3. Par Darbu uzsākšanu Objektā Darbuzņēmējs nekavējoties rakstveidā (elektroniskā pasta vēstulē) informē Pasūtītāja pārstāvi. Darbuzņēmējam ir aizliegts uzsākt un veikt Darbus, pirms tas Pasūtītājam ir iesniedzis būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopiju un izziņu, ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu.
4.4. Darbuzņēmējs uz sava rēķina veic civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu pret iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties Darbuzņēmēja vai tā nolīgtu apakšuzņēmēju un darbinieku darbības, bezdarbības vai neuzmanības rezultātā Darbu veikšanas laikā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Ja polise nav iesniegta iepirkuma procedūras ietvaros, Darbuzņēmējs iesniedz to Pasūtītājam 5 darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas. Darbuzņēmējs garantē civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises spēkā esamību visā Līguma darbības laikā. Apdrošināšanas līgumu slēdz ar nosacījumu, ka, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai, tajā skaitā Objekta dzīvokļu īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, īrniekiem vai lietotājiem. Grozījumus šajos apdrošināšanas noteikumos nedrīkst izdarīt bez Pasūtītāja iepriekšējas rakstveida piekrišanas.
4.5. Ar Darbu izpildi saistītajiem terminētajiem dokumentiem un sertifikātiem, kas noteikti nozari regulējošos normatīvajos aktos, jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā. Ja dokumenta derīguma termiņš beidzas Līguma darbības laikā, Darbuzņēmējs 5 darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam jaunu, spēkā esošu dokumentu. Šī nosacījuma neievērošana tiek uzskatīta par būtisku līgumsaistību pārkāpumu un ir pamats līgumsoda aprēķināšanai, kā arī tūlītējai Līguma izbeigšanai vienpusējā kārtā no Pasūtītāja puses.
4.6. Darbuzņēmēja atbildīgā persona Līguma izpildes koordinēšanai un Darbu vadīšanai ir [..]. Par Darbu uzsākšanu, segto darbu aktu sastādīšanu, Darbu pārtraukumiem un pabeigšanu Darbuzņēmējs nekavējoties rakstveidā (elektroniskā pasta vēstulē) informē Pasūtītāja norīkoto atbildīgo personu [..] (e-pasts: [..]) atsevišķi par katru Objektu.
4.7. Pirms Darbu uzsākšanas, ja tas ir nepieciešams Darbu izpildes procesā, Darbuzņēmējs nodrošina kontrolskaitītāju uzstādīšanu izlietoto resursu uzskaitei atsevišķi katrā Objektā, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvi. Beidzot Darbu izpildi konkrētajā Objektā, Darbuzņēmējs nodod kontrolskaitītāju rādījumus Pasūtītāja pārstāvim un veic norēķinu par izlietotajiem resursiem, samaksājot Pasūtītāja izrakstīto rēķinu. Komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanai, demontāžai un rādījumu fiksēšanai Darbuzņēmējs uzaicina Pasūtītāja noteikto pārstāvi un nepieciešamības gadījumā papildu speciālistus: saistībā ar elektroenerģijas piegādes pakalpojumiem (tālr. +371 [..], e-pasts: [..]); saistībā ar ūdensapgādes pakalpojumiem (tālr. +371 [..], e-pasts: [..]).
4.8. Pasūtītājs norīko Darbuzņēmēju par būvdarbu vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. Operatīvai tehnisko jautājumu risināšanai Darbu izpildes gaitā, kā arī Darbu kontrolei un nodošanai pirms Darbu uzsākšanas Darbuzņēmējs nozīmē atbildīgo personu.
4.9. Darbuzņēmēja pienākums ir stingri ievērot būvniecību regulējošos normatīvos aktus, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, darba aizsardzības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus. Darbuzņēmējs uzņemas pilnu atbildību par šo prasību pārkāpumiem un to izraisītajām sekām visā Līguma darbības laikā, tostarp garantijas periodā.
4.10. Darbuzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par tiešajiem un netiešajiem zaudējumiem, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību ir radījis Pasūtītājam, trešajām personām, tajā skaitā Objekta dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, lietotājiem vai apkārtējai videi Darbu veikšanas laikā un garantijas periodā.
4.11. Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs paraksta tikai pēc tam, kad Darbuzņēmējs Būvniecības informatīvās sistēmas (BIS) elektroniskajā vidē ir pilnībā noformējis visu nepieciešamo izpilddokumentāciju: aizpildītu būvdarbu žurnālu, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus, iebūvēto būvizstrādājumu atbilstības apliecinājumus un ekspluatācijas īpašību deklarācijas, kā arī citus dokumentus, ja to paredz normatīvie akti vai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Centrālās pārvaldes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments, tostarp kompetento iestāžu atzinumus par Darbu gatavību. Informatīvos nolūkos Darbuzņēmējs iepazīstina ar izpildīto Darbu apjomu un sagatavotā pieņemšanas-nodošanas akta saturu konkrētās dzīvojamās mājas kontaktpersonu / „mājas vecāko” (ja tāds ir izvēlēts) vai attiecīgā atsevišķā īpašuma (dzīvokļa) īpašnieku.
4.12. Pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas Darbuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam garantijas perioda nodrošinājuma polisi uz 5 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma apmēru 4 % apmērā no atsevišķā Objekta Darbu vērtības bez PVN. Ja garantijas perioda garantijas polise nav iesniegta, Pasūtītājs aiztur galīgo norēķinu un neveic samaksu Darbuzņēmējam par attiecīgo Objektu līdz brīdim, kad Darbuzņēmējs ir iesniedzis derīgu garantijas polisi.
4.13. Ja Darbuzņēmējs 15 dienu laikā pēc Darbu izpildes termiņa notecējuma, kas noteikts darbu izpildes grafikā vai Uzdevumā katram atsevišķam Objektam, nav pabeidzis Darbus un nodevis tos ar pieņemšanas-nodošanas aktu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes konkrētajā Objektā un uzticēt Darbu pabeigšanu trešajai personai. Šādā gadījumā Darbuzņēmējam ir pienākums segt Pasūtītājam visus ar minēto Darbu pabeigšanu saistītos izdevumus un atlīdzināt radītos zaudējumus.
4.14. Darbuzņēmējs apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas ir balstījies iepirkuma procedūrā, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, vai kuru piesaisti noteic Publisko iepirkumu likums, drīkst mainīt tikai pēc iepriekšējas Pasūtītāja rakstveida piekrišanas saņemšanas Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

V. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
5.1. Pasūtītājs pēc Līgumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos noteikto Darbuzņēmēja dokumentu saņemšanas pēc nepieciešamības izsniedz Darbuzņēmējam Uzdevumus Objektos, uzaicinot veikt Darbu izpildi un nosūtot Uzdevumu uz Darbuzņēmēja elektroniskā pasta adresi: [..]. 
5.2. Pasūtītājs pieņem izpildītos Darbus ar pieņemšanas-nodošanas aktu atsevišķi pa Objektiem saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku. Pasūtītājs 10 darba dienu laikā pēc konkrētā Objekta pieņemšanas-nodošanas akta un pilnas izpilddokumentācijas saņemšanas paraksta to vai sniedz Darbuzņēmējam motivētu rakstveida atteikumu par Darbu pieņemšanu, norādot konstatētos defektus vai trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā bez objektīva iemesla neparaksta aktu un neiesniedz motivētu atteikumu, Darbi netiek uzskatīti par pieņemtiem, bet Darbuzņēmējam ir tiesības pieprasīt neatkarīgas ekspertīzes veikšanu trūkumu konstatēšanai, kuras izdevumus sedz vainīgā Puse. 
5.3. Pasūtītājs nodrošina Darbuzņēmējam piekļuvi Darbu izpildes vietām un nepieciešamības gadījumā nodrošina iespēju pieslēgties inženierkomunikācijām. Izdevumus par izlietotajiem resursiem pilnībā sedz Darbuzņēmējs. Pēc Darbu pabeigšanas konkrētajā Objektā Puses veic izlietoto resursu konstatēšanu un dokumentāru fiksēšanu saskaņā ar Līguma 4.7. punktu. 
5.4. Pasūtītājam ir tiesības nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:
5.4.1. Darbuzņēmēja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
5.4.2. tiek mainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Darbuzņēmējs ir balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā. 
5.5. Operatīvai strīdu, tehnisko un citu jautājumu risināšanai Darbu izpildes gaitā, Līguma izpildes un veikto Darbu kontrolei, kā arī pieņemšanai Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu: [..], tālr. [..]. Par atbildīgās personas nomaiņu vai saraksta papildināšanu Pasūtītājs informē Darbuzņēmēju elektroniskā pasta vēstulē. 
5.6. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā laikā apsekot Objektu un sagatavot apsekošanas aktu, pirms tam pa tālruni vai elektronisko pastu uzaicinot Darbuzņēmēja pārstāvi. Ja Darbuzņēmējs noteiktajā laikā neierodas uz Objekta apsekošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt apsekošanas aktu vienpusēji. Šāds vienpusēji sagatavots akts ir saistošs Darbuzņēmējam, un tajā fiksētie Līguma noteikumu pārkāpumi ir pamats līgumsoda aprēķināšanai vai Līguma vienpusējai izbeigšanai no Pasūtītāja puses.
5.7. Pasūtītājs savu iespēju un pilnvaru robežās sniedz atbalstu Darbuzņēmējam līgumsaistību izpildes nolūkā saziņai ar „mājas vecāko” vai dzīvokļa īpašnieku.

VI. GARANTIJA
6.1. Darbuzņēmējs garantē veikto Darbu un izmantoto materiālu izpildes kvalitāti pilnā apjomā saskaņā ar Līguma, tā pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Darbuzņēmēja pienākums ir par saviem līdzekļiem novērst garantijas periodā konstatētos Darbu izpildes un izmantoto materiālu defektus, trūkumus vai neatbilstības.
6.2. Darbu un izmantoto materiālu garantijas termiņš ir 5 gadi katram atsevišķi nodotam Objektam, un to skaita no attiecīgā Objekta galīgā pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Ja garantijas termiņa laikā tiek konstatēti defekti, garantijas termiņš konkrētajam Objektam tiek pagarināts par laika periodu, kurā Darbuzņēmējs veic attiecīgo defektu novēršanu (no defektu akta sastādīšanas līdz to novēršanas akta parakstīšanai).
6.3. Saņemot Pasūtītāja rakstveida paziņojumu uz Līgumā norādīto elektroniskā pasta vai juridisko adresi, Darbuzņēmējs uz sava rēķina novērš konstatētos bojājumus un trūkumus. Paziņojumā Pasūtītājs norāda konstatēto trūkumu raksturu un datumu, kā arī laiku (ne agrāk kā pēc 3 darba dienām no paziņojuma nosūtīšanas), kad Darbuzņēmējam jāierodas Objektā uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai neatliekamās situācijās Darbuzņēmējam ir pienākums ierasties Objektā un uzsākt avārijas seku novēršanu 24 stundu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža.
6.4. Norādītajā laikā Puses Objektā sastāda defektu aktu, kurā fiksē konstatētos trūkumus un nosaka saprātīgu termiņu to novēršanai. Ja Darbuzņēmējs noteiktajā laikā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji. Šāds vienpusēji sastādīts akts ir pilnībā saistošs Darbuzņēmējam, un tā kopija tiek nosūtīta Darbuzņēmējam ierakstītā vēstulē vai uz elektronisko pastu.
6.5. Ja konstatētie trūkumi nav radušies Pasūtītāja, trešo personu vainas vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Darbuzņēmējs par saviem līdzekļiem novērš tos aktā noteiktajā termiņā. Pēc defektu novēršanas Puses paraksta aktu par defektu novēršanu un Darbu pieņemšanu.
6.6. Ja Darbuzņēmējs no defektu akta sastādīšanas dienas 15 dienu laikā (vai citā termiņā, par kuru Puses rakstveidā vienojušās) neuzsāk vai nenovērš konstatētos defektus un nepilnības, Pasūtītājs, saglabājot tiesības uz Līguma garantiju, ir tiesīgs novērst defektus paša spēkiem vai ar trešo personu palīdzību. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piedzīt no Darbuzņēmēja visas ar defektu novēršanu saistītās faktiskās un plānotās izmaksas vai vērsties pie garantijas laika nodrošinājuma sniedzēja (apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes), pieprasot apdrošināšanas atlīdzības vai garantijas summas izmaksu saskaņā ar Līguma 4.12. punktā minēto polisi.

VII. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU ATRISINĀŠANA
7.1. Visas nesaskaņas un strīdi saistībā ar Līgumu tiek risināti pārrunu ceļā. Pretenzijas vai defektu akti ir jāizskata, un rakstveida atbildes uz tiem jāsniedz 10 darba dienu laikā pēc to saņemšanas, ievērojot Līgumā noteikto informācijas aprites kārtību. Ja strīdu neizdodas atrisināt savstarpēju pārrunu ceļā, tas tiek nodots izskatīšanai Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu nodarīšanu otrai Pusei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.3. Ja Darbuzņēmējs nokavē Uzdevumā vai Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto Darbu izpildes gala termiņu konkrētajā Objektā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Darbuzņēmējam līgumsodu 0,25 % apmērā no konkrētā Objekta Darbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no šī Objekta Darbu vērtības.
7.4. Ja Pasūtītājs bez objektīva un tiesiska pamata nenorēķinās ar Darbuzņēmēju par pilnībā izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, Darbuzņēmējs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,25 % apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10 % no nesamaksātā pamatparāda summas.
7.5. Ja Pasūtītājs ir aprēķinājis kādu no Līgumā noteiktajiem līgumsodiem vai zaudējumu atlīdzību, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji ieturēt aprēķināto summu no jebkura Darbuzņēmējam veicamā maksājuma, par to rakstveidā informējot Darbuzņēmēju.
7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību pilnīgas un pienācīgas izpildes.
7.7. Par Līguma 4.13. punkta prasību neizpildīšanu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no konkrētā Objekta Darbu vērtības (atbilstoši tāmei) un atlīdzina visus radītos zaudējumus. Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta atzinums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Darbuzņēmējs pilnā apmērā sedz visus ar šo ekspertīzi vai atzinumu saistītos izdevumus.
7.8. Par Līguma 6.6. punkta prasību neizpildīšanu Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no konkrētā Objekta Darbu vērtības (atbilstoši tāmei) un atlīdzina Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies, veicot darbus pašam vai piesaistot trešās personas defektu novēršanai.
7.9. Darbuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10 % apmērā no atlikušās Līguma summas, ja tas bez Pasūtītāja vainas vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes vai ja Pasūtītājs ir vienpusēji izbeidzis Līgumu Darbuzņēmēja saistību neizpildes dēļ (tostarp, ja nav iesniegti apdrošināšanas dokumenti, ir nokavēti Darbu izpildes termiņi vai pieļauti citi būtiski pārkāpumi).
7.10. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību neizpildi, ja šī neizpilde ir radusies nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu rezultātā, kurus Puses nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Puse, kura atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, 3 darba dienu laikā pēc šo apstākļu iestāšanās rakstveidā informē otru Pusi. Savlaicīga paziņojuma nesniegšana liedz Pusei tiesības atsaukties uz nepārvaramo varu kā uz pamatu atbrīvošanai no atbildības.
7.11. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzināšanu, līgumsoda samaksu vai jebkāda cita veida kompensāciju.

VIII. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪJUMI, IZBEIGŠANA
8.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā 12 mēnešus vai līdz kopējās Līguma summas (bez PVN) izlietošanai. Līguma noteikumi par garantijām, defektu novēršanu un Pušu atbildību paliek pilnībā spēkā visā noteiktajā garantijas termiņā līdz saistību pilnīgai izpildei. Puses ir tiesīgas pagarināt Līguma izpildes termiņu kopējās summas ietvaros.
8.2. Līgumu var grozīt, tā izpildes termiņu pagarināt vai palielināt Līguma kopējo summu, Pusēm par to savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja šādu grozījumu veikšana nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem. Pušu rakstveida vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs ierosināt Līguma kopējās summas palielināšanu un papildu Darbu pasūtīšanu konkrētā Objektā, ja tas ir saimnieciski un tehnoloģiski visizdevīgākais risinājums Objekta pilnīgai un kvalitatīvai pabeigšanai (piemēram, lai novērstu tehniskās apsekošanas vai Darbu veikšanas laikā atklātos slēptos defektus, bez kuru novēršanas nav iespējama konstrukciju droša ekspluatācija). Līguma kopējās summas palielināšana tiek veikta, ievērojot šādus nosacījumus:
8.3.1. Papildu Darbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līgumam pievienotajām vienību cenām (tāmēm);
8.3.2. Ja nepieciešami Darbi, kas nav paredzēti tāmē, to cenas tiek noteiktas, Pusēm savstarpēji vienojoties atbilstoši tirgus cenām;
8.3.3. Līguma kopējās summas palielinājums un publiskā iepirkuma līguma grozījumi kopumā tiek veikti tādā apjomā un kārtībā, kādu pieļauj publisko iepirkumu jomu regulējošie normatīvie akti.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Darbuzņēmēju 10 darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:
8.4.1. Darbuzņēmējs Darbu izpildē kavē termiņu ilgāk par 20 dienām vai Darbs bez saskaņojuma netiek veikts ilgāk par 20 dienām;
8.4.2. Darbuzņēmējs sistemātiski (vismaz 3 gadījumi 1 mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) nepilda/neievēro Līgumsaistības, Līguma pielikumos noteiktās prasības, vai nepilda/neievēro Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga, inženierkonsultanta un/vai eksperta (ja tādi piesaistīti) norādījumus;
8.4.3. Darbuzņēmējs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;
8.4.4. Darbuzņēmējs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus Objektā atbilstoši Līguma, tā pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
8.4.5. ir uzsākta Darbuzņēmēja likvidācija, uzsākts tiesiskās aizsardzības process, pasludināts tā maksātnespējas process vai apturēta tā saimnieciskā darbība;
8.4.6. Pasūtītājam ir zudusi nepieciešamība pēc turpmākas Darbu veikšanas jebkāda iemesla dēļ;
8.4.7. Darbuzņēmējs neiesniedz Līguma izpildes procesā nepieciešamos dokumentus (tostarp apdrošināšanas polises) vai jebkurš Darbuzņēmējam aprēķinātais līgumsods ir sasniedzis maksimālo apmēru (10 %);
8.4.8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu noteiktās sankcijas. Šādā gadījumā Līgums tiek izbeigts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un Pasūtītājs veic norēķinus tikai par faktiski un kvalitatīvi veiktajiem, kā arī uz izbeigšanas brīdi pieņemtajiem Darbiem;
8.4.9. tiek konstatēti publisko iepirkumu jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktie Iepirkuma līguma pirmstermiņa izbeigšanas apstākļi.
8.5. Ja Pasūtītājs nepilda savas būtiskās līgumsaistības, Darbuzņēmējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam 30 dienas iepriekš, ja šajā laikā Pasūtītājs nav novērsis līgumsaistību pārkāpumu.
8.6. Ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas Darbuzņēmēja saistību neizpildes vai pārkāpumu dēļ, vai pēc Darbuzņēmēja iniciatīvas bez tiesiska pamata, Darbuzņēmējam ir pienākums samaksāt Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzināt Pasūtītājam radītos zaudējumus 30 dienu laikā no Pasūtītāja pretenzijas nosūtīšanas dienas.
8.7. Līguma izbeigšanas gadījumā Darbuzņēmējs Pasūtītāja noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekti un jau veiktie Darbi tiktu atstāti nebojātā un drošā stāvoklī (tostarp nodrošinot balkonu konstrukciju un iedzīvotāju drošību), sakopj Objektu teritoriju, nodod Pasūtītājam ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju un nodrošina, ka tā personāls un tehnika atstāj Objektus. Par Objektu nodošanu Pasūtītājam Puses sastāda attiecīgu pieņemšanas aktu.
8.8. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses sastāda aktu par faktiski veikto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem un apmaksā Darbus tādā apjomā, kādā tie ir faktiski un kvalitatīvi veikti līdz Līguma izbeigšanas dienai, ja tie ir turpmāk izmantojami un atbilst Līguma prasībām. Darbuzņēmēja neierašanās vai atteikšanās parakstīt aktu nekavē tā vienpusēju sastādīšanu no Pasūtītāja puses, un šāds akts ir saistošs Darbuzņēmējam.
8.9. Ja Pasūtītājs nepamatoti apgrūtina vai liedz Darbuzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildi, Darbuzņēmējs var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs 10 dienu laikā no attiecīga Darbuzņēmēja paziņojuma saņemšanas dienas nav novērsis šķēršļus saistību izpildei. Šis nosacījums nav attiecināms uz gadījumiem, kad dzīvokļu īpašnieki liedz piekļuvi Objektam (balkonam) – šādā gadījumā Pasūtītājs sniedz palīdzību piekļuves nodrošināšanai saskaņā ar Līguma 5.7. punktu.
8.10. Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu ar datumu, kas norādīts attiecīgās Puses rakstveida paziņojumā, ievērojot Līgumā noteikto paziņošanas kārtību un termiņus.

IX. LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
9.1. Darbuzņēmējs nav tiesīgs bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
9.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Darbuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Darbuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām.
9.3. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma noteikumiem.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.5. Ja Darbuzņēmējs piesaistījis apakšuzņēmēju Darbuzņēmējam ir pienākums līgumā ar apakšuzņēmēju ievērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” noteikto, t.sk., bet ne tikai, samaksas un darbu pieņemšanas kārtību.

X. KONFIDENCIALITĀTE
10.1. Darbuzņēmējs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
10.1.1. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar tā izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Darbuzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā;
10.1.2. bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Darbuzņēmējs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.
10.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Darbuzņēmējs rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Darbuzņēmējs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
10.5. Ja Līguma parakstīšanas brīdī un visā Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami vai tiek iegūti personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajām prasībām. Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, tam nepieciešamajā apjomā un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu trešajām personām, izņemot  personām, ko Puses iesaista Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties kādai no Pusēm, ja otra Puse pārkāpj vai neievēro Līgumā noteikto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu, kuru apstrādi Puses veic, pamatojoties uz Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādei pastāv cits juridiska rakstura pamats.

XI. CITI NOTEIKUMI
11.1. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir pilnībā iepazinušās ar tā saturu, piekrīt visiem tā nosacījumiem un atzīst Līgumu par tiesisku, pareizu un abpusēji saistošu.
11.2. Puses nodrošina informācijas un dokumentu saņemšanu savās juridiskajās, elektroniskā pasta adresēs vai oficiālajās e-adresēs. Pusēm ir pienākums 5 kalendāro dienu laikā rakstveidā paziņot otrai Pusei par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, bankas kontu u.c.), kontaktpersonu vai atbildīgo speciālistu maiņu. Šādas izmaiņas stājas spēkā ar paziņojuma saņemšanas brīdi, tās netiek uzskatāmas par Līguma grozījumiem, un atsevišķa rakstveida vienošanās par to nav jāslēdz.
11.3. Paziņojumi, pretenzijas, rēķini un cita dokumentācija, kas nosūtīta pa pastu ierakstītā sūtījumā, uzskatāma par saņemtu 7. kalendārajā dienā pēc tās nodošanas pasta nodaļā. Elektroniskā pasta vēstules vai Oficiālajā e-adresē nosūtītie dokumenti uzskatāmi par paziņotiem un saņemtiem otrajā darba dienā pēc to nosūtīšanas.
11.4. Līgums kopā ar tā pielikumiem veido Pušu pilnīgu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās, nodomu protokolus un sarunas starp Pusēm.
11.5. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu izmaiņu dēļ, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību. Šādā gadījumā Puses piemēro spēkā esošos normatīvos aktus, un šādas tiesību aktu izmaiņas pašas par sevi nevar būt par pamatu Līguma kopējās summas vai Darbu vienību cenu paaugstināšanai.
11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz [..] lapām, Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas un juridiski saistošas sastāvdaļas: 

XII. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

PASŪTĪTĀJS	                       DARBUZŅĒMĒJS
	SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās
saimniecības uzņēmums”
	






6.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam 
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M


PRETENDENTA (APAKŠUZŅĒMĒJA/ SPECIĀLISTA) PIEREDZES APRAKSTS

NOZĪMĪGĀKO DARBU/ PAKALPOJUMU SARAKSTS

	Nr.
p.k.
	Īss līguma priekšmeta apraksts, tehniskais rādītājs
	Attiecīgo darbu/ pakalpojumu apjoms, līgumsumma
	Līguma izpildes gads vai laikposms (no-līdz)
	Darbu/ pakalpojuma pasūtītājs, kontaktpersona

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	

	4. 
	...
	
	
	





	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	







7.PIELIKUMS iepirkuma nolikumam
Balkonu remonts
Identifikācijas numurs SIA DDzKSU 2026/048M


SPECIĀLISTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS
(veidne)

Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma “Balkonu remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/048M, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:
	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	



Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Balkonu remonts”, identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2026/048M, un noslēgts līgums ar pretendentu kā 
· atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu, 
· speciālists ēku konstrukciju projektēšanā,
strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.


2026.gada ___._____________			__________________________________
					(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
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