Apstiprināts:

ar Iepirkuma komisijas

2026.gada 17. jūlija
sēdes lēmumu (protokols Nr.2)

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta

atklāta konkursa 

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”

(identifikācijas Nr. AMD 2026/57)
nolikums
Rīga

2026
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. AMD 2026/57.
1.2. Pasūtītājs
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, Ģertrūdes iela 36, Rīgā, LV-1011, tālrunis: 67012701, e-pasta adrese: amd@riga.lv.

Pasūtītāja kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte Anta Holste (iepirkumu speciāliste), tālrunis 67012202, e-pasta adrese: Anta.Holste@riga.lv. 
1.3. Konkursu, kura paredzamā līgumcena ir vienāda ar 42 000,00 EUR (četrdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) vai lielāka, bet mazāka par EUR 140 000,00 (viens simts četrdesmit tūkstoši euro un 00 centi), saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta nosacījumiem rīko ar Pasūtītāja 2026.gada 2.jūlija rīkojumu Nr.AMD-26-300-rs “Par atklāta konkursa "Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība" organizēšanu (ID Nr. AMD 2026/57)” izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).
1.4. Iepirkuma priekšmets

Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde, turpmāk viss kopā vai katrs atsevišķi – būvprojekts/-i, projekts/i vai būvniecības ieceres dokumentācija, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu/Tehnisko piedāvājumu (nolikuma 8.pielikums) un iepirkuma līgumprojektu (nolikuma 9. pielikums) un autoruzraudzība saskaņā ar iepirkuma līgumprojektu (nolikuma 10. pielikums).
Iepirkuma rezultātā tiks slēgti pakalpojuma līgumi par objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību.
Galvenais CPV kods: 71322000-1 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi inženiertehniskajām būvēm).
Papildus CPV kods: 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība)
1.5. Paziņojums par līgumu

Paziņojums par līgumu tiek publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē www.iub.gov.lv.
1.6. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.6.1. Piedāvājumi Iepirkumā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv  pieejamo Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu[1], turpmāk – Apakšsistēma.
1.6.2. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
1.6.3. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamo Apakšsistēmu.

1.6.4. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes attiecīgajā paziņojumā norādītajā piedāvājumu atvēršanas laikā.
1.6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras uzturētā tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.

1.6.6. Ārpus e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.

1.6.7. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu varianti netiek pieļauti.

1.6.8. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā e-konkursu apakšsistēmā;

1.6.9. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai vai šajā laikā piedāvājums ir jāatšifrē pašam Pretendentam;

1.6.10. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām e-konkursu apakšsistēmā  pretendentiem būs pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.

1.7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.7.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot pie attiecīgās prasības izveidotās formas;
1.7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas PDF, Word, Excel vai ODF formātā, t.sk., ar formā integrētajiem failiem. Pretendents ir atbildīgs par sagatavoto un pievienoto dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām;
1.7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumentu atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.7.2. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendentam ir jāievēro, ka:
1.7.2.1. Pieteikuma forma, pretendentu atlases forma, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.7.2.2. Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt piedāvājumu gan parakstot ar piedāvāto sistēmas parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu; 
1.7.2.3. Pretendenta piedāvājuma dokumentus un pieteikumu jāparaksta pretendenta pārstāvim ar paraksta tiesībām. Ja piedāvājumu un pieteikumu iepirkumā neparaksta pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām, piedāvājumā jāpievieno pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, piedāvājumu jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar paraksta tiesībām vai piegādātāju apvienības pilnvarotajai personai, pievienojot atbilstošu pilnvaru;
1.7.2.4. piedāvājums jāsagatavo tā, lai pievienotās datnes nebūtu bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, nekādā veidā netiktu apdraudēta e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja datne ir šifrēta, un nolikuma 1.6.9.punktā paredzētajā laikā datne nav atšifrēta, Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkumā.
1.7.2.5. Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt latviešu valodā. Ja tiek pievienoti dokumenti, kas izsniegti citā valodā, jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.7.2.6.  Piedāvājumā dokumentu noformējumam ir jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumā, Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtības un Elektronisko dokumentu likumā noteiktajām prasībām.
1.7.3. Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju un iespējamajiem pretendentiem notiek elektroniski. Visu informāciju par iepirkuma norisi, kā arī atbildes uz pretendentu jautājumiem Iepirkuma komisija sniedz rakstiski. Papildu informācijas pieprasījumi ir jāiesniedz e-konkursu apakšsistēmā.

1.7.4. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz trīs darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Iepirkuma komisijas sagatavotā papildus informācija tiks ievietota e-konkursu apakšsistēmā. Pretendentu pienākums ir pastāvīgi pārraudzīt e-konkursu apakšsistēmā publicēto informāciju un ievērtēt to savā piedāvājumā.
1.7.5. Visa aktuālā informācija par iepirkumu, tai skaitā nolikumu, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, ir pieejama pasūtītāja pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328.

1.7.6. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no iepirkuma rezultāta.

1.7.7. Par jebkuru piedāvājuma informāciju, kas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, jābūt īpašai norādei iesniegtajā piedāvājumā.

1.8. Piedāvājuma nodrošinājums

1.8.1.
Piedāvājuma nodrošinājums ir noteikts 2000,00 EUR (divi tūkstoši euro un 00 centi). Piedāvājuma nodrošinājums jāiesniedz kā viens no zemāk minētajiem variantiem:
1.8.1.1.
bankas garantija (iepirkuma 1. pielikums) par nodrošinājuma summas izmaksāšanu par labu Pasūtītājam, ja iestājas nolikuma 1.8.5.punktā minētie apstākļi. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā no nolikuma 1.6.4.punktā minētās piedāvājuma atvēršanas dienas līdz nolikuma 1.8.4.punktā noteiktajam termiņam. 
1.8.1.2.   apdrošināšanas polise, kurā obligāti jābūt iekļautiem šādiem nosacījumiem:

1.8.1.2.1. apdrošinātājs apņemas samaksāt piedāvājuma nodrošinājuma apmēram atbilstošu naudas summu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja saņemšanas nolikuma 1.8.5.punktā norādītajos gadījumos. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību;
1.8.1.2.2.  apdrošināšanas polise ir spēkā līdz nolikuma 1.6.4.punktā norādītajam termiņam;
1.8.1.2.3.  nav noteikts pašrisks piedāvājuma nodrošinājuma summas izmaksas Pasūtītājam gadījumā;
1.8.1.2.4.  apdrošinātājs apliecina, ka pretendents ir veicis apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā. Ja apdrošināšanas polisē šāds apliecinājums nav iekļauts, pretendentam kopā ar polisi jāiesniedz dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu pilnā apmērā (bankas vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par prēmijas samaksu pilnā apmērā vai apdrošināšanas polises izdevēja apliecinājums par polises spēkā esamību);
1.8.1.3. bankas apliecinājums par naudas iemaksu Rīgas valstspilsētas pašvaldības kontā Nr.LV60RIKO0023400004030, AS “Luminor Bank”, maksājuma uzdevumā norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātam konkursam “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/57”.
1.8.2. Ja pretendents izvēlējies iesniegt piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.8.1.1. vai 1.8.1.2.punktā norādītajā veidā, tad piedāvājuma nodrošinājums Apakšsistēmā iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
1.8.3. Ja pretendents ir vairāku personu apvienība, tad nolikuma 1.8.punkta prasībām atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu var iesniegt viens vai vairāki apvienības dalībnieki ar nosacījumu, ka kopējai apvienības nodrošinājumu summai jāatbilst nolikuma 1.8.1.punktā paredzētajam apmēram.

1.8.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

· 6 (sešus) mēnešus, skaitot no nolikuma 1.6.4.punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas;

· līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.8.5. Nodrošinājuma devējs (banka, apdrošinātājs) izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums, vai saskaņā ar piedāvājumu izvēles kritēriju izraudzītais pretendents nenoslēdz līgumu nolikuma 7.5.punktā noteiktajā termiņā.
1.9. Cita vispārīgā informācija
1.9.1. Konkurss par tiesībām veikt darbus notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, kā arī citiem normatīvajiem aktiem un šim nolikumam. 

1.9.2. Personas, kuras ar savu parakstu apliecina piedāvājumā sniegtās ziņas, atbild par šo ziņu patiesīgumu un precizitāti.

1.9.3. Pretendents sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

1.9.4. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju, lai precizētu datus par iesniegtajiem pretendentu atlases dokumentiem un tehnisko vai finanšu piedāvājumu, kā arī pieprasīt pretendentam uzrādīt iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus.

1.9.5. Iepirkuma komisija un pretendents ar informāciju apmainās rakstveidā un sarakstei jābūt latviešu valodā.

1.9.6. Iepirkuma komisija pēc iespējamā pretendenta rakstveida pieprasījuma, ja šis pieprasījums saņemts laikus, sagatavo papildus informāciju par konkursa nolikumu un 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, nosūta šo informāciju iespējamam pretendentam, kas pieprasījis informāciju. Vienlaikus ar papildus informācijas nosūtīšanu iespējamam pretendentam, šī informācija tiek ievietota un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv. 

1.9.7. Iepirkuma komisija var izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, par tiem nosūtot paziņojumus Iepirkumu uzraudzības birojam. Ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai, informācija par grozījumiem tiek ievietota un Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.  

1.9.8. Ar nolikumu ikviens ieinteresētais pretendents var iepazīties bez maksas Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv. 
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu
2.1. Iepirkuma priekšmets ir Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Būvprojekta realizācijas laikā autoruzraudzība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” prasībām.
2.2. Pakalpojumu apjoms noteikts Projektēšanas uzdevumā/Tehniskajā piedāvājumā (nolikuma 8. pielikums).
2.3. Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Iepirkuma priekšmeta izpildes termiņi ir: 
2.3.1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes termiņš – ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no nākamās darba dienas pēc paziņojuma par finansējuma pieejamību saņemšanas līdz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta ierakstam Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv par projektēšanas nosacījumu izpildi.
2.3.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš – objekta būvdarbu laikā un līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
2.4. Būvprojekta izstrāde jāveic saskaņā ar iepirkuma līguma projektā (nolikuma 9. pielikums) noteikto kārtību. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas ar uzvarētāju tiek noslēgts iepirkuma līgums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (nolikuma 9. pielikums), savukārt, iepirkuma līgums par objekta autoruzraudzību (nolikuma 10. pielikums) tiek noslēgts pēc tam, kad Pasūtītājam ir piešķirts finansējums būvprojekta realizācijai.
2.5. Līgumu izpildes vieta – Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
2.6. Norēķini starp Pasūtītāju un izpildītāju par attiecīgo būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību tiks veikti iepirkuma līguma projektos (nolikuma 9. un 10.pielikumi) noteiktajā kārtībā.
2.7. Piedāvājuma variantu iesniegšanu Pasūtītājs nepieļauj.
2.8. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajai daļai, atkarībā no pieejamā finansējuma, darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto darbu apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no attiecīgā iepirkuma līguma summas. Par izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē izpildītāju un izpildītājam šis paziņojums ir saistošs.
3. Prasības pretendentiem

3.1. Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
3.1.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā, kā arī  8. un 9. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā un Publisko iepirkumu likuma Pārejas noteikumu 28. punktā noteikto regulējumu).
3.1.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību.

3.2. Prasības profesionālās darbības veikšanai

3.2.1. Pretendentam vai, ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – apvienība), visiem apvienības dalībniekiem, ir jābūt reģistrētiem Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstu persona – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

3.2.2. Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem jābūt noslēgtai vienošanās par katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās iepirkuma līguma summas un šo darbu raksturojumu. Ja apvienība nolikumā noteiktajā kārtībā tiek atzīta par konkursa uzvarētāju un iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība) vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

3.2.3. Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām.
3.2.4. Ja pretendents vai apvienības dalībnieks ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus. Ja pretendents (pretendenta dalībnieks) ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, bet konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, tad šim pretendentam (pretendenta dalībniekam, kas veiks iepirkuma priekšmetā paredzētos projektēšanas darbus) līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli
3.3.1. Pretendentam jābūt stabiliem finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem, kurus, piemērojot vispārpieņemtos finanšu analīzes paņēmienus, kā arī, pamatojoties uz pēdējā apstiprinātā gada (2025.gada vai 2024.gada, ja uz piedāvājuma iesniegšanas dienu saskaņā ar normatīvajiem aktiem vēl nav apstiprināts 2025.gada pārskats), pārskata rezultātiem, raksturo:
3.3.1.1. likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības) ir lielāks par 1,00 vai vienāds ar 1,00;
3.3.1.2. pozitīvs pašu kapitāls.
Ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, ir jāatbilst nolikuma 3.3.1.punkta prasībām. Ja pretendents balstās uz personas (apakšuzņēmēja) saimnieciskajām un finansiālajām iespējām un šāda persona (apakšuzņēmējs) būs finansiāli atbildīga par iepirkuma līguma izpildi, katras šādas personas (apakšuzņēmēja) finanšu un saimnieciskās darbības rādītājiem jāatbilst nolikuma 3.3.1.punkta prasībām.

3.3.2. Pretendenta vidējais finanšu (neto) apgrozījums iepriekšējos 3 (trīs) finanšu gados, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā piegādātāja dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku, ja tas ir mazāks nekā 3 (trīs) gadi līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ir ne mazāks kā 200 000,00 EUR (divi simti tūkstoši euro un 00 centi). 

Ja pretendents ir apvienība, tad apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2.punkta prasībām. Ja pretendents šī punkta izpildei balstās uz personas (apakšuzņēmēja) spējām un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, kopā ir jāatbilst nolikuma 3.3.2.punkta prasībām. Ja pretendents (arī persona/apakšuzņēmējs vai apvienības dalībnieks) ir dibināts vēlāk, tad vidējam finanšu apgrozījumam jāatbilst augstāk minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā.
3.4. Prasības tehniskajām un profesionālajām spējām
3.4.1. Pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad vismaz viena apvienības dalībnieka rīcībā jābūt speciālistam, kurš veiks būvprojekta vadītāja pienākumus un kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ceļu projektēšanā, un pieredze kā būvprojekta vadītājam vai būvprojekta ceļa daļas vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā, t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim ne mazāk kā 2 (divu) pilsētas ielu jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādē, no kuriem vismaz viens ietver pilsētas ielu ar luksofora objektu regulēta krustojuma izbūvi vai pārbūvi. Būvprojekti ir pabeigti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja pieredzi.
3.4.2. Projekta/būvniecības ieceres dokumentācija
 ir pilnībā pabeigta, saskaņota un akceptēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Pretendentu ievērībai: attiecīgajā nolikuma punktā ir norādīts tikai speciālists, kura kvalifikāciju un pieredzi Pasūtītājs ir paredzējis vērtēt. Darbu izpildei un veikšanai pretendentam ir jāpiesaista arī citi speciālisti/būvspeciālisti atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
3.4.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā, t.i., 2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim, ir pieredze ne mazāk kā 2 (divu) pilsētas ielu jaunbūves vai pārbūves būvprojektu izstrādē, no kuriem vismaz viens ietver pilsētas ielu ar luksofora objektu regulēta krustojuma izbūvi vai pārbūvi. Projekta/būvniecības ieceres dokumentācija ir pilnībā pabeigta, saskaņota un akceptēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.4.4. Ja pretendents plāno piesaistīt darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma summas, jānoslēdz savstarpēja vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi un šo darbu vērtība no piedāvātās iepirkuma līguma summas, un jābūt apakšuzņēmēja apliecinājumam par gatavību sniegt pakalpojumu, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkumā. 
3.4.5. Ja pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām, jābūt šīs personas apliecinājumam vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 
3.4.6. Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu), tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22.panta pirmo daļu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumu Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” prasībām, vai, ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām, ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt darbus iepirkuma priekšmetā paredzētajā jomā (sfērā) vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
3.4.7. Jābūt apdrošinātai pretendenta vai, ja pretendents ir apvienība, tad visu apvienības dalībnieku, civiltiesiskajai atbildībai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.
3.4.8. Lai apliecinātu, ka piedāvājums ir izstrādāts neatkarīgi, jābūt pretendenta apliecinājumam par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu.
3.4.9. Lai norādītu personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, jābūt pretendenta apliecinājumam par šādu personu esamību/neesamību.
4. Pretendenta atbilstības pārbaude (atlases dokumenti)
4.1. Lai Pasūtītājs izvērtētu pretendentu un pretendents apliecinātu savu atbilstību nolikuma 3.sadaļā paredzētajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

4.1.1. ja pretendents ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;

4.1.2. ja pretendents ir apvienība – apvienības dalībnieku noslēgtās vienošanās kopija, kurā ir norādīts katram apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļa procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma cenas un šo darbu raksturojums, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.2.punkta prasībām;
4.1.3. ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. Attiecībā uz Būvkomersantu reģistrā reģistrētiem pretendentiem Pasūtītājs par šo pretendentu atbilstību nolikuma 3.2.3.punkta prasībai pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē;

4.1.4. pretendenta apstiprināto gada pārskatu par 2025.gadu un 2024.gadu sastāvdaļas – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas. 2025.gada operatīvās bilances kopija, gadījumā, ja uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi gada pārskats par 2025.gadu nav apstiprināts. Ja pretendents dibināts vēlāk – pēdējā apstiprinātā gada pārskata sastāvdaļu – bilanču, peļņas/zaudējumu aprēķinu un zvērināta revidenta ziņojuma, ja uz pretendentu attiecas pienākums iesniegt gada pārskatu zvērinātam revidentam pārbaudei saskaņā ar Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, kopijas vai vēlāk dibinātiem pretendentiem, kuriem neviens gada pārskats nav apstiprināts, ir jāiesniedz operatīvā bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķina kopijas par tekošo pārskata gadu, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.3.1.punkta prasībām;

4.1.5. apliecinājums par pretendenta finanšu (neto) apgrozījumu par 3 (trīs) iepriekšējiem pārskata gadiem (pretendents vai personu dalībnieks, kuras darbības ilgums ir mazāks par 3 (trīs) gadiem, apliecinājumā norāda finanšu (neto) apgrozījumu par attiecīgo darbības laiku), un apliecinājums par pretendenta likviditātes koeficienta un pašu kapitāla rādītājiem pēdējā apstiprinātajā gada pārskatā (nolikuma 2. pielikums);

4.1.6. ja pretendents ir apvienība, tad katram no apvienības dalībniekiem, uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa 4.1.4. un 4.1.5.punktā norādītā informācija. Ja pretendents balstās uz personas vai personu (apakšuzņēmēju) finansiālajām iespējām, tad katrai šādai personai (apakšuzņēmējam), uz kura (-u) finansiālajām iespējām pretendents balstās un kurš (-i) būs finansiāli atbildīgs (-i) par iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz visa nolikuma 4.1.4. un 4.1.5.punktā norādītā informācija; 
4.1.7. informācija, kas apliecina nolikuma 3.4.1.punktā norādītā speciālista pieredzi, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu veidus, darbu izpildes periodu (nolikuma 4. pielikums “Informācija par veikto projektēšanas darbu pieredzi”, obligāti pievienojot nolikuma 3.4.1.punktā piedāvātā speciālista pieredzes apliecinošus dokumentus un nolikuma 3.4.1.punktā norādītā speciālista, ja attiecīgais speciālists nav pretendenta darbinieks, pašrocīgi vai elektroniski parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, apliecinājumu par gatavību veikt attiecīgā speciālista pienākumus iepirkuma līguma ietvaros, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju (nolikuma 5.pielikums);
Attiecībā uz:

· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts - ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu darbu veikšanā. Pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi veikt nolikuma 3.4.1.punktā norādītos darbus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līguma, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā. Pretendents nākošajā darba dienā pēc deklarācijas par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas reglamentētajā profesijā iesniegšanas atzīšanas institūcijā, iesniedz Pasūtītājam dokumentu, kas apliecina minētās deklarācijas iesniegšanas faktu;
· ārvalstu speciālistu, kura mītnes valsts nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts – jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju veikt nolikuma 3.4.1.punktā norādītos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas kvalifikāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendents konkursā iegūst tiesības slēgt iepirkuma līgumu, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai tas iesniegs dokumentu, kas apliecina, ka ārvalstu speciālista profesionālā kvalifikācija atbilst Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un ir atzīta atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” prasībām. 

Par speciālistu būvprakses sertifikātu spēkā esamību atbilstoši nolikuma 3.4.1.punktam, kuri būvprakses sertifikātu saņēmuši Latvijas Republikā, Pasūtītājs pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.    
4.1.8. informācija, kas apliecina pretendenta pieredzi saskaņā ar nolikuma 3.4.3.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu un raksturojumu, darbu veidus, darbu izpildes periodu (3. pielikums), obligāti pievienojot pretendenta pieredzes apliecinošus dokumentus atbilstoši nolikuma 3.4.3.punkta prasībām;

 4.1.9. nolikuma 3.4.4.punktā minētā vienošanās, ja pretendents darbu izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi), pievienojot informāciju par apakšuzņēmēja paraksttiesīgajām amatpersonām. Ja apakšuzņēmējs ir ārvalstu persona, tam jāiesniedz reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē. Ja apakšuzņēmējs, kas veiks iepirkuma priekšmetā ietilpstošos projektēšanas darbus, ir ārvalstu persona un nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar nolikuma 3.4.6.punkta prasībām jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, un apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad apakšuzņēmējs apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai (nolikuma 6. un 7.pielikumi);
Ņemot vērā, ka Publisko iepirkumu likuma izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic darbus vai sniedz pakalpojumus, kas nepieciešami Pasūtītāja noslēgtā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona veic darbus vai sniedz pakalpojumu pretendentam vai citam apakšuzņēmējam (turpmāk nolikumā - apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs), šajā punktā minētos dokumentus ir jāiesniedz arī attiecībā uz apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, ja tā veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi). Lai izvērtētu, vai apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi), jāņem vērā, ka saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu apakšuzņēmēja veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā, saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem, apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

4.1.10. nolikuma 3.4.5.punktā minētais apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildē vai par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, ja pretendents, lai apliecinātu tā kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām, balstās uz citas personas iespējām. Ja pretendents, lai apliecinātu savu kvalifikāciju, balstās uz ārvalstu personas iespējām, kura nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar nolikuma 3.4.6.punkta prasībām jāiesniedz minētās personas reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina atbilstību nolikuma 3.2.1.punktam, un atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt projektēšanas darbus, kā arī apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju, tad minētā persona apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
4.1.11. apdrošināšanas sabiedrības polise vai apliecinājums par iespēju veikt nolikuma 3.4.7.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

4.1.12. dokuments, kas apliecina piedāvājuma nodrošinājumu nolikuma 1.6.1.punktā paredzētajā apmērā un kārtībā;

4.1.13. apliecinājums par neatkarīgu piedāvājuma sagatavošanu;
4.1.14. apliecinājums par personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, esamību/neesamību.
4.2. Pretendentam ir tiesības kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.panta nosacījumiem. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments ir pieejams Eiropas komisijas tīmekļvietnē https://espd.eis.gov.lv. Iesniedzot Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, nepieciešams aizpildīt visu attiecināmo informāciju, t.sk., informāciju par atlases kritērijiem (IV daļa). Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
4.3. Nolikuma 3.1. sadaļā norādīto izslēgšanas nosacījumu esamību, uzticamības pārbaudi iepirkuma komisija pārbauda attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, rīkojoties saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta nosacījumiem un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta nosacījumiem. 
5. Piedāvājums
5.1. Piedāvājumu veido finanšu piedāvājums.
5.2.  Attiecībā uz finanšu piedāvājuma sagatavošanu par nolikuma 2.1.punktā norādīto iepirkuma priekšmetu pretendentam jāievēro šādi nosacījumi un jānorāda:
5.2.1. pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši finanšu piedāvājuma veidlapai (nolikuma 3. pielikums);
5.2.2. finanšu piedāvājuma cenās ir jāiekļauj visas ar projektēšanas darbu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas un citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi;
5.2.3. visām izmaksām jābūt norādītām euro. Visām cenām jābūt norādītām ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata; 
5.2.4. cenu izmaiņas iepirkuma līguma darbības laikā nav paredzētas.
6. Piedāvājumu vērtēšanas kārtība
6.1. Pēc piedāvājumu atvēršanas iepirkuma komisija bez pretendentu klātbūtnes veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi. 
6.2. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija, ņemot vērā iesniegto dokumentu trūkumu būtiskumu un/vai trūkumu ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un piedāvājumu pēc būtības, ir tiesīga piedāvājumu nevērtēt.
6.3. Ja pretendents neatbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta finanšu vai tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, tā piedāvājums tiek noraidīts.
6.4. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
6.5. Pirms piedāvājuma izvēles iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas un vai nav iesniegti nepamatoti lēti piedāvājumi.
6.6.  Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas atbilst nolikuma prasībām. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijs un to skaitliskās vērtības: 
	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	C1
	Piedāvātā līgumcena (bez PVN) 
	80

	K1
	Pretendenta piedāvātā būvprojekta vadītāja pieredze

	20

	
	Maksimālais iespējamais kopējā novērtējuma punktu skaits (N)
	100


6.6.1. Katra iesniegtā piedāvājuma kopējais novērtējums (N) tiks aprēķināts pēc formulas: 



  N = C1 + K1

6.6.2. Punkti kritērijā C1 „Piedāvātā līgumcena (bez PVN) par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību” tiks aprēķināti saskaņā ar šādu formulu:


              C1 = 80 x (ZC / PC), kur:                ZC – zemākā piedāvātā cena euro bez PVN;

PC – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena euro bez PVN.

6.6.3. Kritērijs K1 „Pretendenta būvprojekta vadītāja pieredze”.

20 punkti – tiek piešķirti piedāvājumam, kurā pretendenta norādītajam Būvprojekta vadītājam, papildus minimālajām kvalifikācijas prasībām atbilstošai pieredzei iepriekšējo 3 (trīs) gadu periodā (2023., 2024., 2025. un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim)  ir pieredze kā būvprojekta vadītājam vai būvprojekta ceļa daļas vadītājam vismaz viena veloceļa vai apvienota gājēju - veloceļa projektēšanā pilsētā. Būvprojekti ir pabeigti un akceptēti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendents iesniedz dokumentus, kas apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja pieredzi.

6.7.  Katrs piedāvājums tiek vērtēts saskaņā ar nolikuma 6.6.punktā noteiktajiem kritērijiem, piešķirot katram piedāvājumam atbilstošu punktu skaitu. 
6.8.  Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu un atbilst nolikuma prasībām. Divu līdzvērtīgu piedāvājumu gadījumā (piedāvājumi ar vienādu kopējo punktu skaitu), iepirkuma komisija izvēlas to piedāvājumu, kurš kritērijā K1 ir ieguvis vairāk punktu. Ja vismaz 2 (divi) pretendenti, kas atbilst nolikuma prasībām, ir piedāvājuši un ieguvuši arī kritērijā K1 vienādu punktu skaitu, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.
6.9.   Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkumu līguma slēgšanu vai pieņem lēmumu par konkursa izbeigšanu vai pārtraukšanu Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumos Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” minētajos gadījumos.
6.10. Pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā tiek informēti par pieņemto lēmumu konkursā, informāciju nosūtot pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nododot personīgi.
6.11. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par konkursa rezultātiem tiek sagatavots iepirkuma procedūras ziņojums par iepirkuma procedūru, kas tiek publicēts Elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļa vietnē www.eis.gov.lv.   
7. Iepirkuma līgumi, to sagatavošanas un noslēgšanas kārtība
7.1. Iepirkuma līgumu projekti ir pievienoti nolikuma 9. un 10. pielikumos.
7.2. Iepirkuma komisijas lēmums un paziņojums par konkursa uzvarētāju, ar kuru tiks slēgts iepirkuma  līgums, ir pamats iepirkuma līguma sagatavošanai. Iepirkuma līgums tiek slēgts uz pretendenta piedāvājuma pamata.
7.3. Ja pretendents ir apvienība, apvienības dalībniekiem pirms iepirkuma līguma noslēgšanas jāizveido personālsabiedrība (pilnsabiedrība), kurai jābūt reģistrētai Uzņēmumu reģistrā vai attiecīgā ārvalsts reģistrā, un jāiesniedz Pasūtītājam personālsabiedrības (pilnsabiedrības) dibināšanas līguma (sabiedrības līgumu) kopija vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, kurš jāiesniedz Pasūtītājam. Ja personālsabiedrība (pilnsabiedrība) ir reģistrēta attiecīgā ārvalsts reģistrā, jāiesniedz dokuments, kas apliecina minētās reģistrācijas esamību. Par personālsabiedrības (pilnsabiedrības) reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās, informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.
7.4. Ja Publisko iepirkumu likuma 60.panta septītajā daļā norādītajā termiņā, kas tiek skaitīts no dienas, kad visi pretendenti ir informēti par konkursa rezultātiem, Iepirkumu uzraudzības birojs nesaņem pretendentu sūdzības par Pasūtītāja pieņemto lēmumu, Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu – konkursa uzvarētāju.
7.5. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.6. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā vai normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.7. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.
7.8. Iepirkuma līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu iepirkuma līguma noteikumu maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības un principus, ja tam piekrīt abas puses.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi
8.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga:
8.1.1. pieprasīt no pretendentiem, kas piedalās konkursā, rakstiskus precizējumus par iesniegtajiem dokumentiem un piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
8.1.2. veikt labojumus pretendentu piedāvājumos, ja tajos konstatētas aritmētiskas kļūdas un informēt par kļūdu labojumu;
8.1.3. noteikt termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde, ja iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu; 
8.1.4. pieaicināt iepirkuma komisijas darbā ekspertus ar padomdevēju tiesībām;
8.1.5. neizskatīt un noraidīt piedāvājumus, ja pretendents nav iesniedzis nolikumam atbilstošus pretendenta novērtēšanas dokumentus vai piedāvājuma dokumenti neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām;
8.1.6. lemt par konkursa termiņu pagarināšanu;
8.1.7. normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos izbeigt vai pārtraukt konkursu;
8.1.8. noteikt konkursa uzvarētāju;
8.1.9. citas tiesības saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
8.2. Iepirkuma komisijai ir pienākumi:
8.2.1. izskatīt un izvērtēt saskaņā ar nolikumu iesniegtos pretendentu piedāvājumus;
8.2.2. Publisko iepirkumu likumā paredzētajos gadījumos sniegt paskaidrojumus pretendentiem par nolikuma saturu;
8.2.3. citi pienākumi saskaņā ar nolikumu un normatīvajiem aktiem.
9. Pretendenta tiesības un pienākumi
9.1. Katram pretendentam Publisko iepirkumu likumā paredzētajā kārtībā un termiņā ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un iepirkuma komisijai sniegt paskaidrojumus par konkursa nolikumu, pieprasīt izsniegt iepirkuma komisijas sēdes protokola, kurā atspoguļoti iepirkuma komisijas pieņemtie lēmumi, kopiju, pārsūdzēt Pasūtītāja un iepirkuma komisijas rīcību vai pieņemto lēmumu, kā arī citas tiesības un pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un citiem normatīvajiem aktiem.
9.2. Katrs pretendents, līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, piekrīt visiem konkursa nolikumā minētajiem nosacījumiem un apņemas ievērot visus konkursa nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu iepirkuma izpildei.
1. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo
 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
Garantijas paraugs

Vieta, datums 




Ievērojot to, ka pretendents ______________, vienotais reģistrācijas Nr.______________, juridiskā adrese: __________________________, (turpmāk – Pretendents) ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-veloceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/57 (turpmāk – Piedāvājums), garantijas devējs __________, reģistrācijas Nr. ________, juridiskā adrese: __________, (turpmāk – Garantijas devējs) sniedz garantiju __________ euro (summa cipariem un vārdiem) apmērā.
Garantijas devējs apņemas samaksāt augstāk norādīto naudas summu 3 (trīs) darbdienu laikā pēc attiecīgas prasības no Pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta (turpmāk – Pasūtītājs) saņemšanas, šādos gadījumos:
1. ja Pretendents piedāvājuma spēkā esamības periodā atsauc savu piedāvājumu;

2. ja Pretendents, kļūstot par atklāta konkursa uzvarētāju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu, vai iemeslus savai prasībai, un Pretendentam nav tiesību apspriest šo prasību. Visus izdevumus, kas saistīti ar garantijas izsniegšanu un samaksu, Pasūtītājam sedz Pretendents.

Saskaņā ar šo garantiju Garantijas devējam ir pienākums, iestājoties iepriekš minētajiem gadījumiem, samaksāt Pasūtītājam pēc Pasūtītāja pirmā rakstiskā pieprasījuma (3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas), tādu summu, kādu Pasūtītājs pieprasa, taču nepārsniedzot augstāk norādīto pilno garantijas summu. Savā pieprasījumā Pasūtītājs norāda, kurš no augstāk minētajiem gadījumiem ir iestājies.

Garantijas devēja saistības ir negrozāmas un bezierunu, nekādas darbības vai nosacījumi nevar ietekmēt garantijas spēkā esamību. 

Šī garantija ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:
1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņā – 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas beigām, kas noteikts, sākot no atklātā konkursa nolikuma 1.6.4. punktā minētās piedāvājumu atvēršanas dienas; 
2. līdz iepirkumu līgumu noslēgšanai.

Šai garantijai  tiek  piemēroti  Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie  noteikumi par  pieprasījuma garantijām  („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758). Visus  jautājumus,  ko  neregulē  minētie  noteikumi  (URDG  758),  regulē  Latvijas  Republikas likums. 
Visus  strīdus  saistībā  ar  šo garantiju izskata Latvijas Republikas tiesa.

Garantija ir sastādīta 2 (divos) eksemplāros, to saņēmēji:
· Garantijas devējs (1 eksemplārs);

· Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (1 eksemplārs).
_________________________________

Garantijas devēja vārdā


2. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo
 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
APLIECINĀJUMS par finanšu apgrozījumu
(atbilstoši nolikuma  3.3.2. apakšpunktam)

Dokumenta sastādīšanas vieta un datums

Pretendents: __________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs)

Apliecinām, ka mūsu finanšu apgrozījums ir atbilstošs iepirkuma “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-veloceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr.AMD 2026/57), nolikuma 3.3.2.apakšpunkta prasībām:
	Nr.
	Gads
	Finanšu apgrozījums (EUR)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	Kopā (1+2+3/3)
	


________________ pašu kapitāls;
_______________  likviditāte.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība – minētā tabula ir jāaizpilda par katru piegādātāju apvienībā iekļauto personu (izņemot fiziskas personas).

	

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
3. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
Finanšu piedāvājums

Vieta, datums

Iepazinušies ar konkursa nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies un būdami attiecīgi pilnvaroti 




vārdā, piedāvājam veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoruzraudzību saskaņā ar atklāta konkursa “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-veloceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumu, par šādu cenu: 
	Projektēšana
	Autoruzraudzība
	Kopējā cena (projektēšana un autoruzraudzība) euro bez PVN
	Kopējā cena (projektēšana un autoruzraudzība) euro ar PVN

	Cena bez PVN

euro
	PVN 21% euro
	Kopā

euro
	Cena bez PVN euro
	PVN 21% euro
	Kopā

euro
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. Ar šo apliecinām, ka mūsu piedāvājumā ir iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina darba/pakalpojuma izpildi saskaņā ar konkursa nolikumā norādītajām prasībām.

2. Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no datuma, kas atklātā konkursa nolikumā ir noteikts kā piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš.

3. Ar šo mēs apliecinām, ka visa dokumentācija, kas iesniegta kopā ar šo pieteikumu, ir patiesa un var tikt pārbaudīta attiecīgās institūcijās, bankās un pie uzņēmuma klientiem.

4. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noslēgt iepirkuma līgumu un veikt darbus atbilstoši iepirkuma līgumā noteiktajām prasībām.

5. Piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatēs aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē. 
6. Mums nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Iepirkumā, jo mēs vai ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta Iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu.
7. Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
8. Pretendents apliecina, ka, veicot saimniecisko darbību pēc 2022. gada 24. februāra:

-
neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);

-
neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;

-
saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

	9.
	Pretendenta vai visu piegādātāju apvienības dalībnieku (gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība) vai pretendenta piesaistītā apakšuzņēmēja atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai atbilstoši Eiropas Komisijas 2014.gada regulas Nr.651/2014 1.pielikuma 2.pantam: 

(Jānorāda uzņēmuma nosaukums un vārds “atbilst” vai “neatbilst”. Piemēram: Pretendents SIA “xxx” – atbilst. Pretendenta dalībnieks SIA “xxx” – neatbilst.)
	Obligāti jāaizpilda

	10.
	Pretendents atbilst mikro/ mazā/ vidējā uzņēmuma statusam
 (norādīt atbilstošo)
	Obligāti jāaizpilda

	11.
	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus
 (jā/ nē)
	Obligāti jāaizpilda

	12.
	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē

	Obligāti jāaizpilda

	13.
	Norādīt pretendenta patiesā labuma guvējus
	Obligāti jāaizpilda

	14.
	Pretendents ir/nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība, vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība
	Obligāti jāaizpilda


	

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
4. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
Informācija par veikto projektēšanas darbu pieredzi
Pretendenta speciālista_______________________ (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.1. punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs, e–pasts
	Speciālista loma konkrētā līguma izpildē (būvprojekta vadītājs vai būvprojekta ceļa daļas vadītājs)

	Pieredzes objekta nosaukums, adrese, īss raksturojums (norādot informāciju, kas apliecina pieredzes objekta atbilstību kvalifikācijas prasībai)
	Izpildes termiņš 


	Pārstāvības statuss*

(norādīt A, B vai C)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:

A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 

B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;

C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

Ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 3.4.2. punktā noteiktajām prasībām:

	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs, e–pasts
	Pieredzes objekta nosaukums, adrese un īss raksturojums (norādot informāciju, kas apliecina pieredzes objekta atbilstību kvalifikācijas prasībai)
	Izpildes termiņš


	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


Pretendenta speciālista (būvprojekta vadītāja) _______________(vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši nolikuma 6.6.3. punktā noteiktajām prasībām K1 kritērijam:

	Nr.
	Pasūtītāja kontakinformācija
	Speciālista loma objektā (būvprojekta vadītājs vai būvprojekta ceļa daļas vadītājs)
	Pieredzes objekta nosaukums, adrese, īss raksturojums (norādot informāciju, kas apliecina pieredzes objekta atbilstību vērtēšanas kritērijam)
	Izpildes termiņš


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


	

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
5. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
Speciālista apliecinājums

Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 

par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā

APLIECINĀJUMS 

Ar šo es apņemos 

strādāt pie iepirkuma līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):

      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 

       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un līdz iepirkuma līguma noslēgšanai reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 

Ar šo apliecinu, 

ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 9. un 10. pielikumos iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	


6. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts

Dokumenta sastādīšanas vieta un datums
Jāuzrāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu daļa ir vismaz 10 000,00 EUR  (desmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN, kā arī  apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās,  un katram no tiem izpildei nododamo darbu daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa

	
	Līguma daļas nosaukums 
	Apjoms (EUR)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	


	

	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds, datums* un paraksts*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
7. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
Apakšuzņēmēja un PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, apliecinājums 

Dokumenta sastādīšanas vieta un datums

Apakšuzņēmējs/Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās: nosaukums un reģistrācijas Nr. , adrese, pārstāvības tiesības pamats un pārstāvēttiesīgais:
Apliecina, ka, gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais pretendents 

_____________________________________________

(pretendenta nosaukums)                                                                                       

Iepirkuma “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība” (ID Nr. AMD 2026/57), rezultātā iegūs darbu izpildes tiesības, apņemas:
[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši “Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, nododamo darbu sarakstā” norādītajam> un]

[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģistrācijas Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, pārstāvis ________________ (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

8. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
	Projekta nosaukums (objekts)
	Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

	Projekta sadalījums kārtās
	Projekta realizācija paredzēta divās kārtās un katrai kārtai atšķirīgās prasības šajā projektēšanas uzdevumā ir nodalītas atsevišķi

	Būvniecības ierosinātājs
	Rīgas valstspilsētas pašvaldība

	Projektēšanas vadītājs
	Ārtelpas un mobilitātes departaments (Departaments)

	Vārda paredzēt nozīme šajā projektēšanas uzdevumā (PU)
	Projektētājam bez papildu samaksas jāizpilda PU ar vārdu paredzēt noteiktais darbs vai jāsaņem dokuments

	Ieceres raksturojums

	Darba veids
	Pārbūve

	Dokumentācija BIS
	Skiču projekts un būvprojekts

	Projekta stadija
	Tehniskais projekts

	Atkāpes no LBN
	Nav paredzētas

	Projekta ekspertīze
	Nav paredzēta

	Autoruzraudzība
	Pasūta un apmaksā Departaments

	Satiksmes drošības audits
	Paredzēt 3. stadiju

	Arborista atzinums
	Paredzēt

	Koku ciršanas atļauja
	Paredzēt

	Atmežošanas dokumenti
	Paredzēt

	Projektēšanas sagatavošana

	Pilnvara darbam BIS
	Departaments izsniedz Projektētājam

	Projektēšanas pamatne
	Topogrāfiskais plāns

	Objekta apsekošana
	Paredzēt

	Satiksmes skaitīšana un prognozēšana
	Paredzēt

	Tehniskie noteikumi
	Pieprasa un saņem projektētājs

	Ģeotehniskā izpēte
	Paredzēt

	Saistīto projektu un detālplānu izpēte
	Paredzēt

	Vispārīgas prasības abām kārtām

	1.
	Projektēt atbilstoši Latvijas valsts standartiem, aktuālajām Autoceļu būvdarbu specifikācijām un Departamenta Tehniskajām specifikācijām, izdotajiem tehniskajiem noteikumiem un projektēšanas sagatavošanā gūtajai informācijai

	2.
	Izskatīt iespēju piemērot Rīgas ielu tipu rokasgrāmatu (https://www.rdpad.lv/wp-content/uploads/2024/09/Rigas-ielu-tipologijas-rokasgramata-2024.pdf)

	3.
	Projektējot ņemt vērā 3. stadijas satiksmes drošības audita ieteikumus. Par katru būvprojektā neievēroto audita ieteikumu rakstīt pamatojumu

	4.
	Galvenos būvprojekta risinājumus projektēšanas laikā saskaņot ar Departamentu

	5.
	Rasējumos īpaši izcelt valsts un Rīgas ģeodēziskā tīkla punktus, to aizsardzību vai atjaunošanu paredzēt darbu daudzumu sarakstā

	6.
	Paredzēt projekta un esošās infrastruktūras risinājumu savienošanu

	7.
	Skaidrojošā aprakstā prognozēt būvdarbu izpildes laiku mēnešos un aprakstīt iespējamos būvdarbu riskus un ierobežojumus

	8.
	Paredzēt izmaksu aprēķinu (T) atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" visām būvēm (pilna apmēra)

	9.
	Paredzēt dalību 2 sabiedrības informēšanas un projekta publicitātes pasākumos; paredzēt standarta šķērsprofilu un labiekārtojuma 3D vizualizācijas

	10.
	Neizvirzīt konkurenci ierobežojošas prasības par materiāliem un tehnoloģijām

	11.
	Projekta kārtas nodalāmas katra atsevišķā dokumentācijas komplektā.

Projekta ieteicamais saturs, ko projektētājs drīkst grozīt, lai uzskatāmāk un kompaktāk atainotu projekta risinājumus:

1) Aprakstošā daļa:

1.1. Skaidrojošs apraksts (SA).

1.2. Dokumenti, aprēķini, saraksti un tabulas.

1.3. Specifikācijas (jaunas vai aprakstītas atkāpes no standarta specifikācijām).

1.4. Objekta ekspluatācija būvdarbu laikā.

1.5. Darbu daudzumu saraksts ceļu daļai (DDS CD).

2) Darba organizācija (DOP):

2.1. Skaidrojošs apraksts.

2.2. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā.

2.3. Vides aizsardzība.

2.4. Darba drošība.

3) Grafiskā daļa:

3.1. Topogrāfija (TI);

3.2. Ģenerālplāns (GP);

3.3. Savietotais inženiertīklu plāns;

3.4. Trases plāns ar augstuma atzīmēm (TS-CD);

3.5. Satiksmes organizācijas plāns (TS-CD);

3.6. Labiekārtojuma plāns un detalizācija (TS-CD);

3.7. Raksturīgie griezumi (šķērsprofili) (TS-CD).

4) Inženiertīklu daļa, kur katra inženiertīklu veida projektā ir aprakstošā daļa, kas satur aprakstu, aprēķinus, dokumentus, tabulas, darbu daudzumu sarakstu, materiālu kopsavilkumu, un Grafiskā daļa:

4.1. Lietus ūdens kanalizācija (LKT);

4.2. Ielas apgaismojums (ELT);

4.3. Elektroniskie sakari (EST);

4.4. Elektroenerģijas sadales tīkls (ELT), klienta daļa;

4.5. Sadzīves kanalizācijas un ūdensvada tīkli (UKT).

5) Izmaksu aprēķins (T) atbilstoši LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" visām būvēm (pilna apmēra).

6) Elektrības sadales tīkla projekts atsevišķā sējumā.

	Projektēšanas termiņi un nodevumi

	Būvprojekta izstrādes termiņš un nodevums
	Līdz 12 mēneši no izpildes termiņa sākuma.

BIS: tehniskais projekts ar Rīgas būvvaldes (PAD) ierakstu, ka projektēšanas nosacījumu izpildīti.

Departamentā:

1. Elektroniski uz zibatmiņas - viena būvprojekta kopija no BIS PDF un būvprojekta izstrādes formātos DWG, WORD un EXCEL.

2. Viens izdrukāts un iesiets projekta eksemplārs. Drukātā būvprojekta saturam un struktūrai jābūt tādai pašai kā elektroniski iesniegtajai.

	1. sanāksme Departamentā
	Līdz 2 nedēļu laikā no izpildes termiņa sākuma

	Regulāras sanāksmes Departamentā
	Kad nepieciešams, bet ne retāk kā ik pēc 2 mēnešiem pēc 1. sanāksmes.

Projektētājs protokolē sanāksmes un iesniedz Departamentam protokolu 3 darba dienu laikā pēc sanāksmes.

	Atbildes uz Departamenta uzdotajiem jautājumiem
	Projektētājam, laikā no projekta izstrādes sākuma līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, pēc Departamenta pieprasījuma, 3 darba dienu laikā jāsniedz rakstiskas atbildes uz par projektu uzdotajiem jautājumiem

	1. nodevuma termiņš un saturs
	Līdz 6 mēneši no izpildes termiņa sākuma.

Skiču projekts un būvatļauja, elektroniski iesniegti Departamentā

	

	Projektēšanas prasības 1. kārtai: Vadžu iela no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un Vadžu ielas un Jaunciema gatves krustojums

	Projekta mērķis
	Gājējiem, velo un auto satiksmei ērta un droša iela

	Projektēšanas robežas
	Vadžu iela Rīgas pilsētas robežās un Vadžu ielas un Jaunciema gatves krustojums ar sabiedriskā transporta pieturvietām ielas sarkanajās līnijās.

Paredzēt projektēt infrastruktūru, inženierkomunikācijas un aprīkojumu ārpus projektēšanas robežām, ja tas nepieciešams projekta funkcionalitātes nodrošināšanai.

	Būves raksturojums

	Būves veids
	Inženierbūve (Autoceļu un ielu būvnoteikumi)

	Būves grupa
	II

	Klasifikācijas kods
	21120101

	Funkcija
	E kategorijas iela uz apbūves rajonu Bukulti, pieslēgums (krustojums) B kategorijas ielai Jaunciema gatve

	Ielas garums Rīgā
	0,7 km

	Esošais šķērsprofils
	Aptuveni 5,5 m plata asfaltēta brauktuve ar granti nostiprinātām nomalēm

	Ielas ekspluatācijas noteikumi
	Latvijā atļautā satiksmes slodze (2026. gadā ir kravas auto braukšanas aizliegums), sabiedriskais transports, komunālo pakalpotāju transports, gājēji un velosipēdisti, ielas ikdienas uzturēšana

	Ekspluatācija būvdarbu laikā
	Jā, aprakstīt darba organizācijas projektā (DOP)

	Zeme
	Zeme pieder būvniecības ierosinātājam


	12.
	Pēc Projektētāja pieprasījuma Departaments izdos Tehniskos noteikumus, kur noteiks detalizētas prasības pārbūves projektēšanai. 

Būtiskās prasības:

1) satiksmes organizāciju un aprīkojumu paredzēt pēc principa – saprotamība, redzamība un paredzamība; projektēt ar luksofora objektu regulētu Vadžu ielas un Jaunciema gatves krustojumu;

2) paredzēt 7 m platu brauktuvi (joslas platums sabiedriskajam transportam 3,5 m);

3) paredzēt vismaz 2,25 m platu kopīgu gājēju un veloinfrastruktūru ar asfaltbetona segumu vienā ielas pusē, ar gājēju un velo satiksmes drošības telpu; 

4) paredzēt videonovērošanu (VN);

5) lietus ūdens novadīšana (LKT) novadīšana kombinēta – slēgta/atklāta visā ielas garumā, kolektoru objekta tuvumā nav, paredzēt ilgtspējīgus ūdens novadīšanas un apsaimniekošanas risinājumus, kas nepasliktina apkārtējo zemju hidroloģisko stāvokli; 

6) paredzēt jaunu, ar aprēķinu pamatotu, attālināti vadāmu ielas apgaismojumu visā ielas garumā un krustojumam ar Jaunciema gatvi (plašāk šī PU 14. punktā);

7) paredzēt tukšu sakaru kanalizāciju (EST) visā ielas garumā;

8) paredzēt ielas labiekārtojumu, apzaļumošanu;

9) paredzēt apaļā akmens bruģa no Departamenta noliktavas pielietojumu.

	13.
	Pēc Projektētāja pieprasījuma inženiertīklu īpašnieki Tehniskajos noteikumos noteiks konkrētas prasības inženiertīklu šķērsošanas vai pārcelšanas projektēšanai. Departamenta augstas detalizācijas ielas plānā ir attēlotas komunikācijas:

1) elektroniskie sakari (EST) visā objekta garumā, operators TET;

2) Departamenta ielas apgaismojuma līnija gar Jaunciema gatves D malu.

	14.
	1) Apgaismes tīklus projektēt atbilstoši LEK 002, 049; LBN008-14 prasībām.

2) Ievērot vertikālos un horizontālos attālumus saskaņā ar LBN 008-14.

3) Apgaismojuma aprēķinu un gaismas ķermeņu izvēli veikt atbilstoši LVS EN 13201. Apgaismojuma aprēķinam izmantot apgaismojuma klasi M4, gājēju ietvēm P4. Aprēķinā jāiekļauj blakus esošo ēku fasādes vertikālais apgaismojums. Fasādes vertikālais maksimālais apgaismojums (Ev) nedrīkst pārsniegt 5 Lx.

4) Demontēt esošos betona apgaismes balstus ar gaismekļiem un gaisvada līniju. Paredzēt jaunus, cinkotus, metāla ielu apgaismes balstus saskaņā ar EN 40-5:1008 uz dzelzsbetona pamatiem, gaismekļa augstums no zemes h=8m.

5) Paredzēt gaismekļus, iepriekš saskaņojot ar Departamentu:

5.1. LED ar gaismas krāsas temperatūru 3000K uz atbilstošām konsolēm (izvirzījums 1m un leņķis 5° pret zemes plakni);

5.2. ar “City Light” vadības sistēmu saderīgiem kontrolieriem, balasts atbalsta DALI-2 protokolu;

5.3. ar bezinstrumentu piekļuves tehnoloģiju, barošanas bloks aprīkots ar standarta ZHAGA BOOK 18 pieslēgumu un konektora izvadu uz gaismekļa korpusa apakšējās daļas un 10kV pārsprieguma aizsardzību;

5.4. balstā aizsargāt ar 6A “C” tipa automātisko slēdzi;
5.5. uz gaismekļiem montēt NYY-J-1-3x1.5mm² tipa kabeļus;

6) Apgaismes tīklam paredzēt NYY-J-4x16 mm² tipa kabeļus, kabeļus balstā pieslēgt cilpā, visā trases garumā gruntī aizsargāt ar plastmasas cauruli Ø75, 450N, zem brauktuvēm ar plastmasas cauruli Ø110, 1250N.

7) Pieslēguma vieta – esošais Departamenta kabeļu skapis, pie Jaunciema gatves un Vadžu ielas krustojuma, kuram pievienot projektējamos un esošos kabeļus.
8) Paredzēt atzarot kokus 2 m rādiusā ap projektējamiem gaismas ķermeņiem.

	


	Projektēšanas prasības 2. kārtai: Gājēju-velo ceļš pa Jaunciema gatvi no Vadžu ielas līdz Gaujas-Daugavas kanāla tiltam

	Projekta mērķis
	Gājējiem un velo satiksmei ērts un drošs gājēju-velo ceļš

	Projektēšanas robežas
	Jaunciema gatves sarkanajās līnijās no Vadžu ielas un Jaunciema gatves krustojuma līdz Gaujas-Daugavas kanāla tiltam.

Paredzēt projektēt infrastruktūru, inženierkomunikācijas un aprīkojumu ārpus projektēšanas robežām, ja tas nepieciešams projekta funkcionalitātes nodrošināšanai.

	Būves raksturojums

	Būves veids
	Inženierbūve (Autoceļu un ielu būvnoteikumi)

	Būves grupa
	I

	Klasifikācijas kods
	2112

	Funkcija
	Kopīgs gājēju-velo ceļš B kategorijas ielai Jaunciema gatve

	Ceļa garums
	0,4 km

	Esošais gatves šķērsprofils
	7,5 m plata asfaltēta brauktuve ar mainīga platuma nomalēm, bez gājēju-velo infrastruktūras

	Zeme
	Zeme pieder būvniecības ierosinātājam


	15.
	Pēc Projektētāja pieprasījuma Departaments izdos Tehniskos noteikumus, kur noteiks detalizētas prasības gājēju-velo infrastruktūras projektēšanai. 

Būtiskās prasības:

1) ietves-velo ceļa novietojumu un aprīkojumu paredzēt pēc principa – saprotamība, redzamība un paredzamība;

2) paredzēt vismaz 3 m platu kopīgu gājēju un velo infrastruktūru ar asfaltbetona segumu, vienā Jaunciema gatves pusē, ar gājēju un velo satiksmes drošības telpu; 

3) paredzēt videonovērošanu (VN);

4) pilsētas lietus ūdens kanalizācijas kolektora objekta tuvumā nav, paredzēt veikt tehniski un ekonomiski pamatotu virsmas ūdens atvades sistēmas izvēli. Ja projektā tiks paredzēta slēgta tipa lietus ūdens novadīšanas sistēma, jāsaņem tehniskie noteikumi lietus ūdens kanalizācijas kolektora projektēšanai. Jāparedz ilgtspējīgi ūdens novadīšanas un apsaimniekošanas risinājumi, kas nepasliktina apkārtējo zemju hidroloģisko stāvokli, vertikālo plānojumu izstrādāt tā, lai lietus ūdens no objekta netek virzienā uz ielu (plašāk šī PU 17. punktā);

5) ielas apgaismojuma tehniskie noteikumi aprakstīti šī PU 18. punktā;

6) paredzēt tukšu sakaru kanalizāciju (EST) visā objekta garumā;

7) paredzēt objekta labiekārtojumu, apzaļumošanu.

	16.
	Pēc Projektētāja pieprasījuma inženiertīklu īpašnieki Tehniskajos noteikumos noteiks konkrētas prasības inženiertīklu šķērsošanas vai pārcelšanas projektēšanai. Departamenta augstas detalizācijas ielas plānā ir attēlotas komunikācijas:

1) elektroniskie sakari (EST) visā objekta garumā, operators TET;

2) Departamenta ielas apgaismojuma līnija gar Jaunciema gatves malu;

3) Departamenta LKT lokāli risinājumi.

	17.
	Ja projektā paredzēs LKT risinājumu ar gūlijām, tad jāievēro prasības:

1) gūlijas paredzēt ar vākiem ar kantainām restēm;

2) gūliju rāmi un aku vākus paredzēt atbilstoši transporta intensitātei, LVS EN 124 un ielu kategorijai;

3) gūlijas 560/500 vai 630/600 no plastmasas, bez sifona, ar regulēšanas cauruli, teleskopisko cauruli;

4) gūliju pievienojumi no plastmasas, caurules T8 klase, d=200 mm ar minimālo slīpumu i=2;

5) gūliju iebūves dziļumam jābūt 1.2m līdz teknei.

6) caurulēm un veidgabaliem jābūt no viena ražotāja, cauruļvadu pievienojumu un pagriezienu vietās jāparedz skatakas no saliekamiem elementiem.

Ja projektā paredzēs risinājumu ar infiltrāciju, tad jāievēro prasības:

1) projektā jānorāda infiltrācijas sistēmas gabarīti un izvēles pamatojums;

2) atbilstība prognozējamajam lietus ūdens daudzumam jāpamato ar aprēķinu, norādot sateces platību, cieto segumu platību, kopējo lietus ūdens daudzumu;

3) infiltrācijas sistēmu risinājumiem jāatbilst ražotāja instrukcijām;

4) pirms infiltrācijas sistēmas ir jāparedz ierīces lietus notekūdeņu attrīšanai;

5) garenprofilos ir jāparāda grunts ūdens līmenis un ģeoloģiskās izpētes dati.

	18.
	1) Saglabāt esošo Departamenta ielu apgaismes tīklu, ja nepieciešams, paredzēt papildu ielu apgaismojumu.

2) Skartos Departamenta apgaismes balstus, kabeļu skapjus un kabeļus pārvietot ārpus brauktuvēm, sarkano līniju robežās.

3) Gājēju-velo ceļam veikt apgaismojuma aprēķinu ar esošajiem gaismekļiem.

4) Vietās, kur neizpildās apgaismes aprēķins, atbilstoši apgaismes klasei, paredzēt jaunus, cinkotus, metāla ielu apgaismes balstus (EN 40-5:1008) uz dzelzsbetona pamatiem vai divragu kronšteinus ar papildus gaismekļiem, vai gaismekļus ar lielāku jaudu.

5) Apgaismojuma aprēķinu un gaismas ķermeņu izvēli veikt saskaņā ar LVS EN 13201 „Ceļu apgaisme”. Jaunciema gatves apgaismojuma aprēķinam izmantot apgaismojuma klasi M2, projektētajam gājēju-velo ceļam P2.


	Projekta vieta
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Apliecinām, ka:

	
	Jā/Nē

	Iepirkuma 8. pielikums “PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS” un 9. un 10.pielikumi “IEPIRKUMA LĪGUMPROJEKTS” Pretendentam ir saprotams un viņš ir gatavs tos izpildīt.
	


9. pielikums

atklāta konkursa

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
IEPIRKUMA LĪGUMPROJEKTS
(projektēšana)
Rīgā







Datums skatāms laika zīmogā
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), tā ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar__________________, no vienas puses,  un

_____________, tās ____________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar __________ (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no otras puses, abi kopā (turpmāk – Līdzēji), ņemot vērā, ka, saskaņā ar atklāta konkursa “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. AMD 2026/57 (turpmāk – Konkurss), rezultātiem, UZŅĒMĒJS noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas izstrādāt būvprojektu “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo ceļa pa Jaunciema gatvi pārbūve” (turpmāk – Projekts).

1.2. UZŅĒMĒJS Projektu izstrādā saskaņā ar Līgumam pievienoto Projektēšanas uzdevumu  (Līguma 1. pielikums), UZŅĒMĒJA piedāvājumu (Līguma 2. pielikums), Projekta izstrādes laika grafiku (Līguma 3. pielikums) (tiek saskaņots starp Līdzējiem Līgumā noteiktajā kārtībā) (turpmāk – Darbi). 

1.3. PASŪTĪTĀJS apņemas pieņemt atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu un samaksāt par veiktajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 

1.4. Līguma izpildi UZŅĒMĒJS uzsāk nākamajā darba dienā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par finansējuma Darbu izpildei pieejamību.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

2.1. Līguma cena ir  ______ EUR (_______ euro un ___ centi) un pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% ____ EUR (______ euro un ____ centi), Līguma kopējā summa ________ EUR (_________euro un ___ centi).

2.2. Līguma summa iekļauj visus UZŅĒMĒJA izdevumus, kas saistīti ar Līgumā noteikto saistību izpildi. 

2.3. PASŪTĪTĀJS veic Līguma 2.1.punktā noteiktās summas samaksu par atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādātu Projektu šādā kārtībā: 

2.3.1. pēc Līguma noslēgšanas un rēķina no UZŅĒMĒJA saņemšanas, PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM avansu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas, kas sastāda ____________EUR (______euro un ___centi), PVN_____EUR (______euro un____centi), kopā_____EUR (____euro un___centi), ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM Līguma 11.1.punktā paredzēto apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā līdz Projekta pabeigšanai;

2.3.2. starpmaksājums 35% (trīsdesmit piecu procentu) apmērā no Līguma cenas pēc attiecīga nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas par 1. nodevumu atbilstoši Projektēšanas uzdevumam, kas sastāda 


 EUR (


______
 euro un 
 centi), PVN____________EUR (_____euro un___centi) kopā____EUR (______euro un____centi);

2.3.3. atlikušo Līguma summu PASŪTĪTĀJS samaksā UZŅĒMĒJAM pēc savstarpēji parakstīta Projekta nodošanas - pieņemšanas akta (Līguma 4. pielikums) un UZŅĒMĒJA rēķina saņemšanas.
2.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

2.4.1. UZŅĒMĒJS sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls)  sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

2.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, izvēloties vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:

2.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp UZŅEMĒJA norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

2.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

2.4.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .

2.5. Noformējot elektronisko rēķinu, UZŅĒMĒJS tajā norāda šādu informāciju:

Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Vienotais reģistrācijas Nr.: 90011524360

PVN reģistrācijas Nr.: LV90011524360

Banka: 





Banka kods: 





Konts: 





RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

RD iestādes kods: 213

2.6. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

2.7. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

2.8. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un PASŪTĪTĀJS to ir pieņēmis apmaksai. 

2.9. UZŅĒMĒJAM ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.

2.10. Ja UZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, PASŪTĪTĀJS šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

2.11. PASŪTĪTĀJS, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai Līguma darbības laikā atkarībā no projektēšanai piešķirtā finansējuma un/vai no Darbu nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem, var izmainīt plānoto Darbu apjomu ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par Darbu apjomu izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.
3. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

3.1. Līgumā paredzētos Darbus UZŅĒMĒJS veic 
  (

) mēnešu laikā no nākamās darbdienas pēc Pasūtītāja paziņojuma par finansējuma Darbu izpildei pieejamību saņemšanas.

3.2. Darbu izpilde veicama saskaņā ar Darbu izpildes laika grafikā (kuru Līdzēji savstarpēji aktualizē). Saskaņojot Darbu izpildes laika grafiku, noteicošs ir PASŪTĪTĀJA viedoklis. 

3.3. Līdzējiem, savstarpēji rakstveidā vienojoties, zemāk norādītajos gadījumos Līguma izpildes termiņi var tikt pagarināti par laika periodu, kāds ir objektīvi nepieciešams konkrētajā gadījumā, ja: 

3.3.1. Līguma izpildi kavē no UZŅĒMĒJA gribas neatkarīgi apstākļi, par kuriem UZŅĒMĒJS savlaicīgi ir paziņojis PASŪTĪTĀJAM un PASŪTĪTĀJS tos ir atzinis par attaisnojošiem; 

3.3.2. Līguma izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, kas noteikti Līguma 9.1.punktā un par kuriem Līdzējs, kurš atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, ir paziņojis otram Līdzējam saskaņā ar Līguma 9.4.punktu; 

3.3.3. PASŪTĪTĀJS nav izsniedzis UZŅĒMĒJAM Līgumā noteiktos Darbu veikšanai nepieciešamos un PASŪTĪTĀJA rīcībā esošos dokumentus un UZŅĒMĒJS ir rakstveidā informējis PASŪTĪTĀJU par šādu saistību neizpildi un PASŪTĪTĀJS nav novērsis pārkāpumu 10 (desmit) darba dienu laikā no UZŅĒMĒJA paziņojuma saņemšanas, vai citā Līdzēju saskaņotā termiņā;

3.3.4. PASŪTĪTĀJA Līgumā noteikto saistību savlaicīgas neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta UZŅĒMĒJA Līgumā noteikto saistību izpilde, ja par saistību savlaicīgu neizpildi UZŅĒMĒJS ir rakstveidā brīdinājis PASŪTĪTĀJU; 

3.3.5. ir mainīts plānoto Darbu apjoms un papildus Darbu izpildei ir nepieciešams papildus laiks;

3.3.6. objektīvu apstākļu dēļ Līguma izpildes laikā nav iespējams atrisināt jautājumu par būvprojektā skarto nekustamo īpašumu izmantošanas tiesībām (to lietošanas nosacījumiem vai atpirkšanu).

4. Līdzēju pienākumi un tiesības

4.1. UZŅĒMĒJA pienākumi:

4.1.1. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt PASŪTĪTĀJAM saskaņošanai aktualizēto Darbu izpildes laika grafiku, kas noformēts Ganta diagrammas formātā;

4.1.2. veikt Līgumā un tā pielikumos paredzēto Darbu izpildi saskaņā ar laika grafikā norādītajiem termiņiem un Līguma 3.1.punktā noteikto termiņu;

4.1.3. veikt Projekta izstrādi saskaņā ar PASŪTĪTĀJA Projektēšanas uzdevumā noteiktajām prasībām, atbilstoši Konkursā iesniegtajam UZŅĒMĒJA piedāvājumam, atbilstoši Līguma nosacījumiem un noteikumiem un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar Līguma izpildi;

4.1.4. nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kas veiks Darbu izpildi un piedalīsies PASŪTĪTĀJA Līguma ietvaros organizētajās sanāksmēs; 

4.1.5. nodrošināt UZŅĒMĒJA un speciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;

4.1.6. ir par saviem līdzekļiem, iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no trūkumu vai neatbilstību konstatēšanas brīža novērst PASŪTĪTĀJA konstatētos Darbu izpildes trūkumus vai neatbilstības Līguma izpildē, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ;

4.1.7. ievērot PASŪTĪTĀJA norādījumus par atsevišķu Darbu neveikšanu, Projekta sadaļu vai daļu izstrādāšanu, kā arī ņemt vērā PASŪTĪTĀJA precizējumus un skaidrojumus Projektēšanas uzdevumā, ja tie būtiski neizmaina veicamo Darbu kopējo apjomu;

4.1.8. 1 (vienu) reizi mēnesī iesniegt PASŪTĪTĀJAM rakstisku atskaiti par līgumsaistību izpildi, t.sk., Darbu izpildes laika grafiku Ganta diagrammas formātā, kurā uzskatāmā veidā atspoguļota aktuālā Projekta virzība. Papildus pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas sniegt PASŪTĪTĀJAM informāciju vai atskaiti par līgumsaistību izpildi;
4.1.9. piedalīties PASŪTĪTĀJA rīkotajās sanāksmēs un informēt par Projekta izstrādes gaitu;

4.1.10. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas saistīti ar nekvalitatīvu vai Līgumam neatbilstošu Darbu izpildi, tajā skaitā par zaudējumiem, kas PASŪTĪTĀJAM rodas Projekta turpmākas realizācijas laikā, un atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM zaudējumus pilnā apmērā, kas radušies ļauna nodoma, rupjas un vieglas neuzmanības rezultātā. Fakts, ka PASŪTĪTĀJS ir saskaņojis Projektu, neatbrīvo UZŅĒMĒJU no atbildības;

4.1.11. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu un to nodarītiem zaudējumiem.

4.2. UZŅĒMĒJA tiesības:

4.2.1. UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.2.1.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu, vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts Konkursā;

4.2.1.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

4.2.1.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā UZŅĒMĒJS balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Konkursā UZŅĒMĒJS atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem; 

4.2.1.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi), atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

4.2.1.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.2. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu cena ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi), iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to rakstveidā paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

4.2.2.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;
4.2.2.2. jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

4.2.3. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 4.2.1. un 4.2.2.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 4.2.1. un 4.2.2.punktu;

4.2.4. saņemt samaksu no PASŪTĪTĀJA par UZŅĒMĒJA izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem Darbiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;

4.2.5. saņemt no PASŪTĪTĀJA Līguma izpildei nepieciešamo informāciju, ko PASŪTĪTĀJS nodrošina saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un Līguma nosacījumiem.

4.3. PASŪTĪTĀJA pienākumi:

4.3.1. pirms Darbu izpildes uzsākšanas un Līguma darbības laikā nodrošināt UZŅĒMĒJU ar Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kura ir PASŪTĪTĀJA rīcībā vai kuras sniegšanu, saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu, uzņēmies PASŪTĪTĀJS. Pārējās nepieciešamās informācijas iegūšana un dokumentācijas saņemšana, ja vien Līdzēji nav vienojušies citādāk, ir UZŅĒMĒJA pienākums, un ar to saistītās UZŅĒMĒJA izmaksas ir iekļautas Līguma summā;

4.3.2. paziņot UZŅĒMĒJAM par visiem no PASŪTĪTĀJA atkarīgiem, paredzamiem apstākļiem, kas var traucēt UZŅĒMĒJAM izpildīt Līguma saistības, 5 (piecu) darba dienu laikā un nepieciešamības gadījumā pagarināt Projekta izstrādes pabeigšanas termiņu;

4.3.3. ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no rakstiska paziņojuma saņemšanas dienas izskatīt UZŅĒMĒJA iesniegto aktualizēto Darbu izpildes laika grafiku un saskaņot to vai iesniegt iebildumus;

4.3.4. saskaņot Projektu vai sniegt UZŅĒMĒJAM iebildumus par Projekta nesaskaņošanu;
4.3.5. savlaicīgi un pilnā apjomā apmaksāt UZŅĒMĒJA kvalitatīvi veiktos un PASŪTĪTĀJA pieņemtos Darbus.

4.4. PASŪTĪTĀJA tiesības:

4.4.1. Līguma izpildes laikā kontrolēt UZŅĒMĒJA līgumsaistību izpildi, pieprasīt no UZŅĒMĒJA informāciju par līgumsaistību izpildi un dot UZŅĒMĒJAM norādījumus par Līgumā paredzēto Darbu veikšanu;

4.4.2. pieprasīt, lai UZŅĒMĒJS par saviem līdzekļiem novērš Darbu izpildē pieļautos vai pēc Darbu izpildes konstatētos trūkumus vai nepilnības, kas radušās UZŅĒMĒJA vainas dēļ, iespējami īsākā laikā,;

4.4.3. nepieņemt izpildītos Darbus, ja PASŪTĪTĀJS konstatē, ka Darbu izpilde ir veikta nekvalitatīvi, nepilnīgi, neatbilstoši Līgumam un normatīvo aktu prasībām, Projektā iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem;

4.4.4. iegūt īpašuma tiesības uz Projektu (jebkuru tā daļu) pēc tam, kad Līdzēji ir Līgumā noteiktajā kārtībā parakstījuši attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

4.4.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības dot UZŅĒMĒJAM norādījumus, kā arī Projekta izstrādes procesā precizēt atsevišķi veicamos Darbus,.

4.5. Līdzēji apņemas neizpaust Līguma izpildes laikā iegūto konfidenciālo informāciju, kuru par tādu nosaka spēkā esošie normatīvie akti vai paši Līdzēji, trešajām personām bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas, izņemot gadījumus, kad to normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā pieprasa Latvijas Republikas institūcijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības. Šis noteikums ir spēkā gan Līguma darbības laikā, gan 3 (trīs) gadus pēc attiecīgo Darbu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas. 

5. Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

5.1. Iepriekš vienojoties par tikšanās vietu un laiku, Līdzēji savstarpēji saskaņotā laikā var rīkot sanāksmes, kurās pārrunā Projekta izstrādes norisi, atbilstību Līguma nosacījumiem, Projektēšanas uzdevumam un citiem Līgumam pievienotajiem dokumentiem. Sanāksmēs Līdzēji precizē neskaidros jautājumus, kā arī vienojas par nepieciešamajiem labojumiem Projektā, ja Projekts neatbilst Līguma nosacījumiem. Pēc savas iniciatīvas katram no Līdzējiem ir tiesības organizēt sanāksmes ar otru Līdzēju, kurās tiek izskatīti jautājumi par Projekta izpildes gaitu, jebkādām problēmām, kas radušās (vai var rasties) un kavē Projekta kvalitatīvu vai savlaicīgu izpildi, un citi ar Līguma izpildi saistīti jautājumi. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieaicināt sarunās būvniecībā un projektēšanā kompetentus speciālistus un trešās personas.

5.2. Līguma 5.1.punktā minēto sanāksmju gaita tiek protokolēta. Protokolu sastāda un paraksta sanāksmes dalībnieki ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Protokolēšanu veic UZŅĒMĒJS, nosūtot protokolu uz PASŪTĪTĀJA norādīto e-pasta adresi 3 (trīs) darbdienu laikā pēc notikušās sanāksmes.

5.3. Projekta dokumentāciju UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM izskatīšanai un saskaņošanai Darbu izpildes laika grafikā norādītajos termiņos:

5.3.1. ja Projekta dokumentācija tiek iesniegta PASŪTĪTĀJAM sākotnējai izskatīšanai ārpus Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) (1. nodevums), PASŪTĪTĀJS to izskata 10 (desmit) darbdienu laikā;

5.3.2. ja Projekta dokumentācija tiek iesniegta izskatīšanai un saskaņošanai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), PASŪTĪTĀJS to izskata un saskaņo normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, kas ir 21 (divdesmit viena) diena, ciktāl normatīvie akti nenosaka citu termiņu.

5.3.3. Ja PASŪTĪTĀJAM nav pretenziju saistībā ar Projekta dokumentāciju, PASŪTĪTĀJS saskaņo Projekta dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs atteikties saskaņot attiecīgo Projekta dokumentāciju, ja PASŪTĪTĀJAM ir iebildumi saistībā ar Projekta dokumentācijas atbilstību šim Līgumam, tā pielikumiem, PASŪTĪTĀJA prasībām vai normatīvo aktu prasībām, vai iebildumi pret izmantotajiem materiāliem un/vai risinājumiem, standartu, tehnisko noteikumu, PASŪTĪTĀJA norādījumu neievērošanu, vai PASŪTĪTĀJAM nav iesniegti visi saprātīgi nepieciešamie dokumenti vai informācija, kas dotu iespēju PASŪTĪTĀJAM vispusīgi un pilnīgi pārbaudīt Projekta dokumentāciju un tā atbilstību Līguma noteikumiem Līguma noteiktajā termiņā.

5.4. Līguma 5.3.punktā noteiktais trūkumu vai neatbilstību novēršanas termiņš neietekmē Līguma summu un PASŪTĪTĀJS aprēķina līgumsodu par UZŅĒMĒJA saistību izpildes kavējumu.

5.5. PASŪTĪTĀJA tiesības iesniegt pretenzijas UZŅĒMĒJAM atjaunojas, ja Projekta dokumentācijā atklājas kļūdas, kuras PASŪTĪTĀJS varēja konstatēt tikai būvniecības sagatavošanas (t.sk., Konkursa izsludināšanas) un izpildes gaitā.

5.6.    Visa dokumentācija (atskaites, protokoli) un jebkurš cits produkts vai dokuments, kuru Līguma ietvaros ir izstrādājis UZŅĒMĒJS, pēc Projekta vai tā daļu nodošanas PASŪTĪTĀJAM ir uzskatāms par PASŪTĪTĀJA īpašumu.

5.7. Līgumā noteiktos attiecīgos Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus, rakstveida informāciju par konstatējamiem trūkumiem un/vai neatbilstībām, protokolus un pretenzijas ir pilnvarots parakstīt no PASŪTĪTĀJA puses  





 vai viņa prombūtnes laikā 





.

6. Līdzēju atbildība

6.1. Līgumā ar UZŅĒMĒJA vainu saprotama paša UZŅĒMĒJA, tā darbinieku un/vai viņa piesaistīto apakšuzņēmēju un citu personu ļauns nodoms, rupja un viegla neuzmanība.

6.2. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta izstrādes pienācīgu veikšanu, Projekta kvalitāti, atbilstību Līgumam, Projektēšanas uzdevumam un normatīvajiem aktiem, kā arī pārējo līgumsaistību izpildi.

6.3. UZŅĒMĒJS uzņemas pilnu atbildību par Projekta atsevišķu sadaļu savstarpējo atbilstību, Projekta saturu kopumā, pat ja Projektu ir pieņēmis PASŪTĪTĀJS, kā arī Projekta izstrādei nepieciešamo dokumentu iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM. 

6.4. UZŅĒMĒJS nodrošina, ka Projekta izstrādes gaitā tiek pieprasīti un saņemti visi nepieciešamie dokumenti projektēšanai un veikti visi nepieciešamie izpētes darbi, lai pēc Projekta akcepta PASŪTĪTĀJAM nebūtu nekādu šķēršļu tālākai Projekta realizēšanai. 

6.5. Ja kāda no UZŅĒMĒJA saistībām, kas izriet no Līguma, netiek pildīta Līgumā norādītajā termiņā, saskaņā ar Līgumā un/vai Darbu izpildes laika grafikā noteiktajiem Projekta izstrādes termiņiem, PASŪTĪTĀJS aprēķina un UZŅĒMĒJAM ir pienākums samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma summas par katru neizpildes kalendāro dienu līdz attiecīgās saistības pienācīgai izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas. 

6.6. Ja UZŅĒMĒJS nepamatoti kavē Līguma 7.2. un/vai 10.7.punktā noteikto apmaksas termiņu, tad PASŪTĪTĀJS aprēķina un UZŅĒMĒJAM ir pienākums, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu, samaksāt PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās kavētā maksājuma summas.

6.7. Ja UZŅĒMĒJS Līguma 4.1.8.punktā noteiktajā kārtībā un termiņā neiesniedz PASŪTĪTĀJAM atskaiti par izstrādāto Projektu, tad PASŪTĪTĀJS piemēro un UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM  līgumsods 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru gadījumu.

6.8.     Ja UZŅĒMĒJS neierodas uz PASŪTĪTĀJA organizētajām sanāksmēm, UZŅĒMĒJAM jāmaksā PASŪTĪTĀJAM līgumsods 100,00 EUR (viens simts euro un  centi) apmērā par katru gadījumu.

6.9.     Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu un zaudējumu nodarīšanu otram Līdzējam. Līdzējs, kas vainīgs Līguma saistību pārkāpšanā, atlīdzina otram Līdzējam nodarītos zaudējumus.

6.10. Ja PASŪTĪTĀJS ir aprēķinājis kādu no Līgumā atrunātajiem līgumsodiem, apmaksājot UZŅĒMĒJA iesniegtos rēķinus, PASŪTĪTĀJS veic līgumsoda ieturējumu no galīgā aprēķina par Darbu veikšanu.

6.11. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību pilnīgas izpildes, kā arī nav uzskatāma par zaudējumu atlīdzināšanu.

7. ATBILDĪBA PAR PROJEKTU

7.1. UZŅĒMĒJS garantē trūkumu un neatbilstību novēršanu par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem, ja Projekta turpmākajā realizācijas gaitā atklājas trūkumi, neatbilstības vai nepilnības, kuru dēļ nav iespējams vai ir apgrūtināts realizēt turpmākus būvprojektēšanas un/vai būvniecības darbus UZŅĒMĒJA projektētajā objektā. 

7.2. Pretenzijas par Projekta realizācijas gaitā atklātajiem trūkumiem, neatbilstībām vai nepilnībām saskaņā ar Līguma 7.1.punktu PASŪTĪTĀJS iesniedz UZŅĒMĒJAM rakstveidā. Par Projekta nepilnību novēršanas kārtību un termiņiem Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas. Ja Līdzējiem 10 (desmit) darba dienu laikā no nepilnību konstatācijas nav izdevies vienoties par nepilnību novēršanu, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības piesaistīt būvniecībā un projektēšanā kompetentu trešo personu pēc saviem ieskatiem Projektā ietverto risinājumu, dokumentācijas u.tml. nepilnību novēršanai un izlaboto risinājumu iekļaušanai būvprojektā vai papildus dokumentācijas saņemšanai. Šādā gadījumā UZŅĒMĒJAM ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksāt PASŪTĪTĀJAM ar Projekta un Darbu nepilnību novēršanu saistītos izdevumus, pamatojoties uz PASŪTĪTĀJA izrakstītu rēķinu, kā arī atlīdzināt PASŪTĪTĀJAM radušos zaudējumus.
8. Strīdu izskatīšanas kārtība 

8.1.  Strīdi, kas Līdzējiem rodas, pildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīta ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. Nepārvarama vara

9.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

9.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski padarītajiem Darbiem, kas ir nodoti Līgumā noteiktajā kārtībā.

10. Līguma darbības TERMIŅŠ

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un darbojas līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Līgums ir saistošs PASŪTĪTĀJAM un UZŅĒMĒJAM, kā arī likumīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.3. Visi Līguma grozījumi ir spēkā, ja tie ir sastādīti rakstveidā un tos parakstījuši abi Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.4. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstveidā paziņojot UZŅĒMĒJAM 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:

10.4.1. Darbi UZŅĒMĒJA vainas dēļ netiek uzsākti 10 (desmit) dienu laikā no Līgumā vai Darbu izpildes laika grafikā paredzētā Darbu uzsākšanas datuma;

10.4.2. Projekts vai Darbi saskaņā ar pārbaužu un/vai ekspertīžu (ja attiecināms) rezultātiem neatbilst Līguma, Projektēšanas uzdevuma un/vai normatīvo aktu prasībām un UZŅĒMĒJS pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma nenovērš konstatētās neatbilstības;

10.4.3. UZŅĒMĒJS nepamatoti pārtrauc Darbus;

10.4.4. UZŅĒMĒJS savas vainas dēļ ir nokavējis jebkuru no Līgumā vai tā pielikumos noteiktajiem Projekta izstrādes, Darbu izpildes vai defektu novēršanas termiņiem un UZŅĒMĒJA nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) darba dienas; 

10.4.5. UZŅĒMĒJS nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un UZŅĒMĒJS minēto saistību neizpildi nav novērsis iespējami īsākā laikā, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska paziņojuma par šādu saistību neizpildi;

10.4.6. UZŅĒMĒJAM pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par UZŅĒMĒJA bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs UZŅĒMĒJAM turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem vai kas negatīvi ietekmē PASŪTĪTĀJA tiesības, kuras izriet no Līguma;

10.4.7. ja saskaņā ar Līguma 10.5.punktu tiek konstatēts, ka Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai;

10.4.8. ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.4.9. ja tiek konstatēts, ka pēc līguma noslēgšanas ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kas liedz izpildīt Līgumā pielīgtās saistības;

10.4.10. ja tiek konstatēts, ka UZŅĒMĒJS nav sagatavojis neatkarīgu piedāvājumu un iesniedzis par to apliecinājumu saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām;
10.4.11. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
10.4.12. ja PASŪTĪTĀJA rīcībā ir kompetentās valsts drošības iestādes atzinums par to, ka PASŪTĪTĀJA īstenotā komercdarbība kaitē vai rada apdraudējumu valsts drošības interesēm, vai rada reputācijas un/vai drošības riskus aizsardzības resoram, tostarp, ja PASŪTĪTĀJA personāls kopš 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

10.5. Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai PASŪTĪTĀJAM nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai, PASŪTĪTĀJAM jāaptur Līguma izpilde, par to rakstveidā brīdinot UZŅĒMĒJU. Šajā gadījumā Līdzēju pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir PASŪTĪTĀJA pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Līdzēji savstarpēji rakstveidā vienojas.

10.6. Līguma 10.4.2., 10.4.4. - 10.4.6., 10.4.8., 10.4.9., 10.4.10., 10.4.11.punktā noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos, UZŅĒMĒJS nekavējoties pārtrauc Darbus un 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz PASŪTĪTĀJAM veikto attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru PASŪTĪTĀJS akceptē, vai veic nepieciešamās korekcijas pirms akceptēšanas. Ja attiecīgs Darbu nodošanas – pieņemšanas akts netiek iesniegts šajā punktā minētajā termiņā, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji noteikt izpildīto, Līguma nosacījumiem atbilstošo Darbu apjomu. Līguma 10.4.1.-10.4.6., 10.4.8., 10.4.9., 10.4.10., 10.4.11.punktā noteiktajos Līguma izbeigšanas gadījumos UZŅĒMĒJAM jāatlīdzina PASŪTĪTĀJAM visi ar Līguma izbeigšanu radušies zaudējumi un jāmaksā līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.

10.7. PASŪTĪTĀJS 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas, Līguma 10.6.punktā minētā attiecīgā Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un UZŅĒMĒJA attiecīga rēķina saņemšanas, veic pilnīgus norēķinus ar UZŅĒMĒJU. Ja PASŪTĪTĀJA Līguma 2.3.punktā noteiktajā kārtībā samaksātā summa pārsniedz faktiski veikto Darbu summu, UZŅĒMĒJS apņemas 30 (trīsdesmit) dienu laikā no šajā punktā minētā Darbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas atmaksāt PASŪTĪTĀJAM pārmaksātās naudas summas. 

10.8. UZŅĒMĒJA izpildītie Darbi tiek pieņemti un apmaksāti Līguma 10.6.punktā norādītajā kārtībā.  
11. AVANSA MAKSĀJUMA NODROŠINĀJUMS

11.1. UZŅĒMĒJS Līguma 2.3.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas kompānijas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, PASŪTĪTĀJA akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz PASŪTĪTĀJAM Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, PASŪTĪTĀJA akceptētu avansa maksājuma garantiju.

11.2. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības izmantot avansa maksājuma garantiju un pieprasīt no tās izsniedzēja avansa maksājuma summas (vai tās daļas) samaksu, ja UZŅĒMĒJS neizmanto saņemto avansa maksājumu Līgumā paredzēto Darbu veikšanai un/vai Līgums tiek lauzts (izbeigts) un PASŪTĪTĀJA samaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veikto un PASŪTĪTĀJA saskaņā ar Līguma 10.6.punktu pieņemto Darbu summu.
12. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE

12.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

12.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

12.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

12.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas PASŪTĪTĀJAM veic darbus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.

12.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

13. Nobeiguma noteikumi

13.1. Līguma izpildē iesaistītais personāls:

- būvprojekta vadītājs - ____________________ sertifikāta Nr.___________.

13.2. Līguma izpildi kontrolē:

13.2.1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________;

13.2.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________; 

13.2.3. saziņai ar Pasūtītāju Līdzēji izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.

13.3. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, ir noformējami rakstveidā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un nosūtāmi uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm. 

13.4. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.

13.5. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

13.6. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

13.7. Līgums sagatavots uz ___ (_____) lapām ar ___ (_____) pielikumiem uz ___ (______) lapām, kopā uz ___ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas diena ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.

14. LĪDZĒJU REKVIZĪTI

	PASŪTĪTĀJS:

___________________

*
	UZŅĒMĒJS:

*


* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”
Līguma pielikums Nr.4

NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS AKTS
Līgumam Nr. ________ 
Līguma nosaukums. _________________________________

Rīgā,





        

Datums skatāms laika zīmogā
SIA ______________, reģistrācijas numurs ________________, adrese: ___________________________, tās valdes locekļa _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – UZŅĒMĒJS), no vienas puses, un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, tā ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar__________________ (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no otras puses, turpmāk - Puses, paraksta šādu nodošanas – pieņemšanas aktu (turpmāk - AKTS):

1. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem atbilstoši _______ (datums) līgumam Nr.__________, projektēšanas uzdevuma ______.punktam (un _______(datums) noslēgtajai Vienošanai Nr.____ (ja attiecināms)) (turpmāk – Līgums).
2. UZŅĒMĒJS ir veicis visus nepieciešamos darbus un atbilstoši Projektēšanas uzdevuma ____ .punktam ir sagatavota būvniecības ieceres dokumentācija, kas atbilst Līguma ____.punkta atlikušajam maksājumam _____ apmērā, (tajā skaitā papildus vienošanās (ja attiecināms)), kopā apmaksai ________ EUR bez PVN apmērā, _________ EUR 21% PVN, kopā ______EUR ar PVN apmērā.
3. Atbilstoši Līguma ___.punktam UZŅĒMĒJS ir saņēmis avansu _____ % apmērā no sākotnējās Līguma summas, kas sastāda ______ EUR bez PVN apmērā, ____ EUR 21% PVN, kopā EUR ________ar PVN apmērā.
4. Veikto darbu izmaksas: _______ EUR bez PVN apmērā, _______ EUR 21% PVN, kopā ____EUR ar PVN apmērā.
5. UZŅĒMĒJS nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem:

5.1. Objekta Būvniecības informācijas sistēmas lietu:

· (nosaukums)

· (BIS lietas Nr.);

5.2. Projekta dokumentāciju tādā apjomā, eksemplāru skaitā, formātā un veidā, kā noteikts Projektēšanas uzdevumā (Līguma __.pielikums)

6. Veikto darbu izpildes termiņš atbilstoši līgumam Nr._______, ____(datums). 

7. Faktiskais veikto darbu izpildes/nodošanas termiņš: _____(datums).
8. Kavētas dienas: ___ (skaits).
9. PASŪTĪTĀJAM nav iebildumu par izpildīto darbu kvalitāti.

10. Veikto darbu izpildes termiņš bija _______ (datums), bet būvniecības ieceres dokumentācijas tika nodota _______ (datums) līdz ar to ir konstatēts ____ (skaits) dienu kavējums (ja attiecināms) un piemērojams līgumsods (ja attiecināms) atbilstoši Līguma _____.punktam, līgumsoda _________ apmērā no Līguma _______.punktā noteiktās Līguma summas par ___________, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma summas, t.i. par _______ (skaits) kalendāro dienu kavējumu UZŅĒMĒJAM tiek piemērots līgumsods 10% apmērā, kas sastāda EUR ____________ (ja attiecināms).

11.  AKTS ir sastādīts un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

	UZŅĒMĒJS:
	PASŪTĪTĀJS:


10. pielikums 

“Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-velo

 ceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. AMD 2026/57, nolikumam
IEPIRKUMA LĪGUMPROJEKTS

(autoruzraudzība)
Rīgā 







            Datums skatāms laika zīmogā ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, tā __________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz ___________________, no vienas puses,  un 

_____________, turpmāk – UZŅĒMĒJS, tās ____________________ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz __________, no otras puses, abi kopā – Līdzēji, ņemot vērā, ka, saskaņā ar atklāta konkursa “Vadžu ielas no Jaunciema gatves līdz Rīgas robežai un gājēju-veloceļa pa Jaunciema gatvi būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr.AMD 2026/57, turpmāk – Konkurss, rezultātiem, UZŅĒMĒJS noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

PASŪTĪTĀJS uzdod un UZŅĒMĒJS apņemas veikt autoruzraudzību saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk – autoruzraudzība, būvobjektam __________________ (būvobjekta nosaukums), turpmāk – Būvobjekts, ievērojot visus Līguma nosacījumus.

2. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā.
2.2. Autoruzraudzības veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz Būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā.
3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

3.1. Līguma kopējā cena ir ____________ EUR (_____ euro un ______centi), tai skaitā darba samaksa EUR____________ (_____euro un ______centi) un pievienotās vērtības nodoklis, turpmāk – PVN, 21% EUR____________ (_____euro un ______centi).

3.2. Norēķinu kārtība:
3.2.1. samaksu par autoruzraudzību, kas nepārsniedz 90% (deviņdesmit procentus) no Līguma cenas, PASŪTĪTĀJS veic būvprojekta realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī, proporcionāli veiktajiem un PASŪTĪTĀJA pieņemtajiem būvdarbiem Būvobjektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem autoruzraudzības darbiem PASŪTĪTĀJS veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no ikmēneša autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējās parakstīšanas un UZŅĒMĒJA rēķina iesniegšanas Līguma 3.4.punktā norādītajā kārtībā;

3.2.2. atlikusī Līguma summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā un UZŅĒMĒJA rēķina iesniegšanas Līguma 3.4.punktā norādītajā kārtībā.

3.3. PASŪTĪTĀJS atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai Līguma darbības laikā, atkarībā no autoruzraudzības darbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma, no autoruzraudzības nepieciešamības vai citiem objektīviem apstākļiem ir tiesīgs izmainīt plānoto autoruzraudzības apjomu, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 10% (desmit procentus) no Līguma summas. Par izmaiņām PASŪTĪTĀJS savlaicīgi informē UZŅĒMĒJU un UZŅĒMĒJAM šis paziņojums ir saistošs.

3.4. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.4.1. UZŅĒMĒJS sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā, turpmāk – elektronisks rēķins, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv, turpmāk – portāls, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.4.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM, izvēloties vienu no sekojošiem elektroniskā rēķina piegādes kanāliem:

3.4.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

3.4.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

3.4.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana”.

3.4.3. Noformējot elektronisko rēķinu, UZŅĒMĒJS tajā norāda šādu informāciju:

Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Vienotais reģistrācijas Nr.: _______________

PVN reģistrācijas Nr.: ___________________

Banka: _______________

Banka kods: ____________

Konts: __________________

RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

RD iestādes kods: 213

3.4.4.  Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

3.4.5. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad UZŅĒMĒJS iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.4.6. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis PASŪTĪTĀJAM elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka UZŅĒMĒJS ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un PASŪTĪTĀJS to ir pieņēmis apmaksai.

3.4.7. UZŅĒMĒJAM  ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

3.4.8. Ja UZŅĒMĒJS ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, PASŪTĪTĀJS šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. UZŅĒMĒJAM ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad UZŅĒMĒJS ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu. 
4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI

4.1. Līgumā noteikto autoruzraudzības darbu izpilde tiek fiksēta ar nodošanas - pieņemšanas aktu pēc autoruzraudzības darbu pabeigšanas (Līguma 2.2.punkts).

4.2. PASŪTĪTĀJS paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda iemeslus tā neparakstīšanai.
5. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. UZŅĒMĒJAM jāveic autoruzraudzība Būvobjektā atbilstoši Līguma nosacījumiem, nodrošinot būvprojekta  autentisku realizāciju dabā.
5.2. Veicot autoruzraudzību, UZŅĒMĒJAM jāievēro PASŪTĪTĀJA norādījumi.
5.3. UZŅĒMĒJAM ir pienākums apmeklēt darba vadības vai pēc PASŪTĪTĀJA lūguma arī citas ar būvprojekta realizāciju saistītas sanāksmes (tikšanās). 
5.4. UZŅĒMĒJAM ir pienākums nekavējoties informēt PASŪTĪTĀJU par nepieciešamību veikt labojumus būvprojektā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies UZŅĒMĒJA kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
5.5. UZŅĒMĒJAM uz Līguma noslēgšanas dienu ir jābūt spēkā esošai apdrošināšanas polisei atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” nosacījumiem. 
5.6. Līguma parakstīšanas dienā UZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM autoruzraudzības pakalpojuma sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā UZŅĒMĒJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu UZŅĒMĒJS rakstveidā iesniedz PASŪTĪTĀJAM, nosūtot informāciju uz PASŪTĪTĀJA e-pasta adresi: amd@riga.lv 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgo izmaiņu iestāšanās dienas.
5.7. PASŪTĪTĀJS nodrošina UZŅĒMĒJA piekļūšanu Būvobjektam Līguma izpildes laikā.

5.8. UZŅĒMĒJA Konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.8.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

5.8.2. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, atbilst Konkursa nolikuma minētajiem izslēgšanas nosacījumiem;

5.8.3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi UZŅĒMĒJA piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

5.9. UZŅĒMĒJS drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no Līguma summas, iesaistīšanu Līguma izpildē, ja UZŅĒMĒJS par to rakstveidā paziņojis PASŪTĪTĀJAM un saņēmis PASŪTĪTĀJA rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. PASŪTĪTĀJS nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

5.9.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Konkursa nolikumā minētie izslēgšanas nosacījumi;

5.9.2. jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

5.10. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu atļaut vai atteikt UZŅĒMĒJA apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 5.8. un 5.9.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 5.8. un 5.9.punktu.

6. LĪDZĒJU SAISTĪBAS

6.1. Līdzēji ir atbildīgi par Līgumā norādīto saistību pildīšanu un normatīvo aktu ievērošanu. Atbildība par autoruzraudzību ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
6.2. Līdzēju saistības pret otru Līdzēju vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otram Līdzējam vai trešajām personām saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
6.3. Apmaksas termiņa nokavēšanas gadījumā PASŪTĪTĀJAM jāsamaksā UZŅĒMĒJAM līgumsods 0,1% apmērā no laikus nesamaksātas summas, neieskaitot PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikus nesamaksātas summas.
6.4. PASŪTĪTĀJS piemēro UZŅĒMĒJAM līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto autoruzraudzības pārkāpumu (netiek veikta autoruzraudzība, netiek veiktas regulāras atzīmes autoruzraudzības žurnālā par darba gaitu un atkāpēm no projekta, tiek slēptas darba atkāpes, neatrunājot tās žurnālā u.c. pārkāpumi). Līgumsods tiek ieturēts no UZŅĒMĒJAM izmaksājamām summām.
7. LĪGUMA IZBEIGŠANA UN IZPILDE

7.1. Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, rakstiski paziņojot par to otram Līdzējam, ja otrs Līdzējs nav izpildījis vienu vai vairākas Līgumā noteiktās saistības un pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā. 
7.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Līdzēji ir pilnībā abpusēji izpildījuši Līguma saistības - PASŪTĪTĀJS ar nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu ir apstiprinājis autoruzraudzības pakalpojumu saņemšanu un apmaksājis UZŅĒMĒJAM faktiski izpildītos darbus.
7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt, jo ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
7.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes bez zaudējumu atlīdzināšanas UZŅĒMĒJAM, ja PASŪTĪTĀJA rīcībā ir kompetentās valsts drošības iestādes atzinums par to, ka PASŪTĪTĀJA īstenotā komercdarbība kaitē vai rada apdraudējumu valsts drošības interesēm, vai rada reputācijas un/vai drošības riskus aizsardzības resoram, tostarp, ja PASŪTĪTĀJA personāls kopš 2022. gada 24. februāra turpina apmeklēt Krievijas Federāciju vai Baltkrievijas Republiku.

8. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Strīdi, kas Līdzējiem rodas, pildot Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja vienošanos šādā veidā panākt nav iespējams, tad jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas saistīta ar Līgumu, tā izbeigšanu, grozīšanu vai spēkā esamību, tiek nodota izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu saistību izpildi, ne arī par saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā otram Līdzējam radītiem zaudējumiem, ja tas noticis nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja ne paredzēt, ne novērst. 

9.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi tik ilgi, kamēr šie apstākļi beidzas. Šis noteikums ir attiecināms tikai uz tām saistībām (veicamajiem darbiem, sniedzamajiem pakalpojumiem), kuru izpilde tiek tādējādi kavēta.

9.3. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē Līguma atsevišķu darbu izpildes termiņus, bet netraucē izpildīt Līgumu kopumā, Līdzēji saskaņo savu turpmāko rīcību attiecībā uz Līguma izpildi un tā termiņiem.

9.4. Līdzējam, kura darbību apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jāinformē par to otrs Līdzējs, pievienojot jebkādu informāciju, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļus, un norādot uz šādu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī jāpieliek visas saprātīgās pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu radītās sekas.

9.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Līdzējiem ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību kopumā vai arī attiecībā uz to daļu, kuru izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi. Šādā gadījumā nevienam no Līdzējiem nav tiesību uz zaudējumu atlīdzību un tiek veikts norēķins par faktiski veikto autoruzraudzību Līgumā noteiktajā kārtībā.

10. FIZISKO PERSONU DATU APSTRĀDE
10.1. Līdzējam ir tiesības apstrādāt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

10.2. Līdzējs, kurš nodod otram Līdzējam fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

10.3. Līdzēji apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

10.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, UZŅĒMĒJS piekrīt, ka PASŪTĪTĀJS nodod no UZŅĒMĒJA saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas PASŪTĪTĀJAM veic darbus un ar kurām PASŪTĪTĀJS sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.

10.5. Līdzēji apņemas pēc otra Līdzēja pieprasījuma iznīcināt no otra Līdzēja iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1.  Līguma izpildi kontrolē:

11.1.1. no PASŪTĪTĀJA puses:________________;
11.1.2. no UZŅĒMĒJA puses: _________________;

11.1.3. saziņai ar Pasūtītāju Līdzēji izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.

11.2. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi ir noformējami rakstveidā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtāmi uz Līgumā norādītajām e-pasta adresēm. 

11.3. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, bankas rekvizītus un/vai nomainās kāda no Līdzēja atbildīgajām personām, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izmaiņu veikšanas rakstiski paziņo par to otram Līdzējam. Par zaudējumiem, kas var rasties sakarā ar šo izmaiņu nesavlaicīgu un nepienācīgu paziņošanu, pilnā apjomā atbild vainīgais Līdzējs.

11.4. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Līdzēji vadās no spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.5. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.

11.6. Līgums sagatavots uz ___ (_____) lapām ar ___ (_____) pielikumiem uz ___ (______) lapām, kopā uz ___ (______) lapām, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas diena ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
13. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	PASŪTĪTĀJS:

___________________________________

/__________________/


	UZŅĒMĒJS:

_________________________________

/__________________/




[1] Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk.: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883 


� Šajā iepirkumā pieredzes prasības par “projekts/būvniecības ieceres dokumentācija” – ir saprotamas un attiecināmas uz būvniecības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteikto projektēšanas dokumentāciju un to veidiem, piemēram, apliecinājuma karte, būvprojekts. Attiecībā uz projektēšanas darbiem, kas veikti ārvalstīs – saskaņā ar attiecīgās valsts normatīvo aktu par projektēšanas dokumentācijas iedalījumu/veidu prasībām.


� Saskaņā ar Koncernu likuma 3.panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3.panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.





� Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:�HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi"��https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi� 


� Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī nolikuma 6.,7. pielikumi.


� Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Apakšuzņēmēja veicamās pakalpojuma daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo pakalpojuma daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).
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