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IEPIRKUMA
[bookmark: _Hlk135814212](pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu)

[bookmark: _Hlk135814238]“Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī”

(identifikācijas Nr. SNP 2026/105)




NOLIKUMS













Siguldas novads	 2026
1. 
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]Iepirkuma identifikācijas numurs
SNP 2026/105
1.2. [bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Pasūtītājs
1.2.1. [bookmark: _Hlk207809532][bookmark: _Toc59334720][bookmark: _Toc61422123]Siguldas novada pašvaldība
           Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:
[bookmark: _Hlk207809550]           Pils iela 16, Siguldā, LV-2150			Pirmdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 18.00
[bookmark: _Hlk207809540]           Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
           Konts: LV15UNLA0027800130404		Trešdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 17.00
           Tālr. Nr.67970844				Ceturtdiena	8.00 – 13.00 14.00 – 18.00 
           e-pasta adrese: pasts@sigulda.lv 		             Piektdiena	8.00 – 14.00   
 
1.2.2. Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums: 
Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija (iepirkumiem būvniecības, ceļu un ielu uzturēšanas, izglītības un kultūras jautājumos), kas izveidota saskaņā ar Siguldas novada pašvaldības domes 2025. gada 18. decembra lēmumu “Par iepirkuma komisiju sastāvu apstiprināšanu” (prot. Nr. 21, 11.§) un Siguldas novada pašvaldības izpilddirektores 2025. gada 23. decembra rīkojumu Nr. A-3.1/4/161 “Par iepirkuma komisiju sastāva noteikšanu”.

1.2.3. Kontaktpersonas: 
1.2.2.1. Par tehniskiem jautājumiem: 
            Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes Pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas būvinženieris Mārtiņš Matīss, tālruņa  Nr. 26380478, e-pasta adrese: martins.matiss@sigulda.lv   
1.2.2.2. Par iepirkuma procedūru:
   Siguldas novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās un iepirkumu pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja vietniece Sigita Bērziņa tālr. Nr. 67800949, e-pasts: sigita.berzina@sigulda.lv

1.3. Iepirkuma priekšmets
1.3.1. Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai, adresē: Pils iela 7, Mālpilī, turpmāk – Iepirkums, saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju.
   CPV kods:	
pamatkods: 45000000-7 Celtniecības darbi; 
papildus kodi:  45220000-5 Inženiertehniskie un celtniecības darbi;
1.3.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 

[bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120]1.4.    Iepirkuma metode
Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9. pantam.

1.5.    Paredzamā līgumcena
Paredzamā kopējā līgumcena ir 26 446,28 EUR (divdesmit seši tūkstoši četri simti četrdesmit seši euro, 28 centi), bez PVN (turpmāk – PVN).
Iepirkuma līgums tiks slēgts pēc Iepirkuma komisijas lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

1.6.     Līguma izpildes vieta un laiks
[bookmark: _Hlk69746697]1.6.1. Līguma izpildes vieta  –Pils iela 7, Mālpils, Siguldas novads. 
1.6.2. Līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.
1.6.3. Ar uzvarējušo pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums.

1.7. 	Nolikuma saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.7.1. Iepirkuma procedūras nolikumam (turpmāk – Nolikums) ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja. Ar Nolikumu var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk– EIS), https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā.  
1.7.2. Jebkura papildu informācija, tai skaitā atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotiem jautājumiem par Nolikumu, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā. 
1.7.3. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītāja iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.7.4. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītāja iepirkuma komisija to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
1.7.5. Papildu informāciju Pasūtītāja iepirkuma komisija ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, Pasūtītāja profilā, šī iepirkuma sadaļā, pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1.8.1. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursa apakšsistēmā vienā no zemāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie formāti: 
1.8.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās datnes;
1.8.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo datņu atbilstību dokumentācijas prasībām un datņu paraugiem). 
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un datnēs, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus. 
1.8.3. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursa apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
1.8.4. Ja piedāvājums saturēs kādu no Nolikuma 1.8.3. apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
1.8.5. Pretendents sedz visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma dokumentu izstrādāšanu, noformēšanu un iesniegšanu. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesegs un nekompensēs šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma procedūras norises iznākuma. 
1.8.6. Pretendentu piedāvājumi jāiesniedz līdz Publikāciju vadības sistēmā paziņojumā par plānoto līgumu norādītajam termiņam.  
1.8.7. Ievērojot PIL 39. panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņā vai ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. 
1.8.8. Piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursa apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.8.9. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pasūtītāja iepirkuma komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.8.10. Iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperts, ja tāds tiek piesaistīts, paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ varētu uzskatīt, ka viņi ir ieinteresēts konkrētā pretendenta izvēlē vai darbībā, vai, ka viņi ir saistīti ar konkrētu pretendentu PIL 25. panta pirmās daļas izpratnē, un, ka viņi neizpaudīs iepirkuma ietvaros iegūto informāciju, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir neizpaužama. 

1.9. Piedāvājuma noformēšana:
1.9.1. Pretendentam piedāvājuma dokumentus jāizstrādā atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
1.9.2. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1.9.3. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 
1.9.4. Pretendents iesniedz parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt piedāvājuma dokumentus.
1.9.5. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka: 
1.9.5.1. piedāvājuma dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
1.9.5.2. Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā (Nolikuma 1. pielikums) paraksta ar drošu elektronisku parakstu un laika zīmogu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
1.9.5.3. citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formātā, parakstot ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu vai parakstot ar drošu elektronisku parakstu. 
1.9.6. Piedāvājuma dokumentus paraksta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai citas valsts līdzvērtīgā iestādē reģistrētā amatpersona ar paraksta tiesībām un/vai pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot pilnvaru, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās amatpersonas tiesības parakstīt un iesniegt piedāvājumu juridiskās personas uzdevumā.
1.9.7. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.8.8. apakšpunktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.10. Objekta apsekošana
1.10.1. Lai izvērtētu visus darbu veikšanu ietekmējošos apstākļus un iekļautu piedāvājumā ekonomiski pamatotas un samērīgas izmaksas, līdz piedāvājumu iesniegšanai visiem ieinteresētajiem piegādātājiem ir pienākums apsekot Objektu, turpmāk – Objektu apsekošana. 
1.10.2. Ieinteresētajam piegādātājam par vēlamo Objekta apsekošanas dienu un laiku jāpaziņo iepriekš, nosūtot rakstisku pieteikumu Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes Pašvaldības īpašumu pārvaldības nodaļas būvinženierim Mārtiņam Matīsam, tālruņa  Nr. 26380478, e-pasta adrese: martins.matiss@sigulda.lv.
1.10.3. Pasūtītājs nodrošina Objekta apsekošanu darba dienās, darba laikā (no plkst. 9.00 līdz plkst 17.00), 2 (divas) reizes nedēļā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. 

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
[bookmark: _Toc59334730][bookmark: _Toc61422135]2.1.	 Iepirkuma priekšmets ir norādīts šī Nolikuma 1.3. punktā. 
2.2.   Katrs Pretendents drīkst iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājumu 1 (vienā) variantā.


3. [bookmark: _Toc53909470][bookmark: _Toc61422136][bookmark: _Toc59334731]NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ
3.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji PIL 1. panta 22. punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikumā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem pretendentiem ir vienādi. 
3.2. Pasūtītāja iepirkuma komisija pretendentu vai PIL 42. panta trešās daļas 1., 2. un 3. punktā norādītās personas izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem. Pasītītāja iepirkuma komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.3. Saskaņā ar PIL 9. panta astoto daļu Pasūtītāja iepirkuma komisija pārbaudi par PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas gadījumiem iepirkumā veic attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
3.4. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Pasūtītāja Iepirkuma komisija attiecībā uz Pretendentu (un apakšuzņēmēju, ja tāds tiek piesaistīts), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas gadījumu esamību Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajā kārtībā.
3.5. Lai Pasūtītāja Iepirkuma komisija pārbaudītu, vai uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu, kuram piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktās sankcijas, Pretendentam 10 darbdienu laikā no attiecīga pieprasījuma saņemšanas ir jāiesniedz kompetentas institūcijas (piemēram, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram līdzvērtīgas iestādes) izziņu (-as), kas atspoguļo aktuālo informāciju par amatpersonām – valdes vai padomes locekļiem, pārstāvēttiesīgajām personām vai prokūristiem vai personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli. Ja šāda izziņa netiek izsniegta, minēto dokumentu var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, - ar paša Pretendenta apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī. Pasūtītāja Iepirkuma komisija Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā paredzētajai pārbaudei nepieciešamās ziņas attiecībā uz ārvalstī reģistrētu Pretendentu var iegūt arī patstāvīgi.
3.6. Pasūtītāja Iepirkuma komisija noraida Pretendenta piedāvājumu iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts, ka piegādātājs iepirkuma līguma izpildē ietver Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus (Publisko iepirkumu likuma 2.2 pants).

4. [bookmark: _Toc53909472][bookmark: _Toc61422139]ATLASES PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	                             Prasības
	     Atbilstības pārbaude, iesniedzamie dokumenti

	                                                           Pieteikums dalībai iepirkumā

	4.1. Pretendents piesakās dalībai iepirkumā, iesniedzot pieteikumu un informāciju par sevi. 
	4.1.1. Pieteikums dalībai iepirkumā, ko sagatavo atbilstoši pievienotajai formai (Nolikuma 1. pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Nolikuma 2. pielikums).
4.1.2. Personu apvienībai vai personālsabiedrībai jāiesniedz vienošanās, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais apvienības dalībnieks un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, bez tam, vienošanās jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, norādot kādus darbu veidus, un kādā apjomā, veiks katrs no apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. Jāiesniedz visu personu apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka gadījumā ja personu apvienībai tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līdz iepirkuma līguma slēgšanai, personu apvienība pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
4.1.3. Pilnvara vai cits dokuments, kas ļauj piedāvājumu parakstījušai personai uzņemties saistības Pretendenta vārdā.
(Pieteikums dalībai iepirkumā iesniedzams EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības” pārējie dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	Atlases dokumenti

	4.2. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo darbu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) no kopējā finanšu piedāvājuma, Pretendenta norādītās personas, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma prasībām, ir reģistrētas, licencētas un/vai sertificētas atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. 

	4.2.1. Par reģistrāciju iepirkuma komisija pārliecināsies Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē www.ur.gov.lv.
4.2.2. Par tiesībām būvkomersantam veikt darbus un sniegt pakalpojumu, Iepirkuma komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv
4.2.3. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tam ir jāiesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Ja reģistrācijas valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas apliecības izdošanu, tad pieteikumā tiek norādīta informācija par reģistrācijas numuru, reģistrācijas laiku, kā arī norādīta kompetentā iestāde reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu. 
4.2.4. Ārvalstī reģistrētam pretendentam, personālsabiedrībai un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem, kuru veicamo darbu un sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši) no kopējā finanšu piedāvājuma, kas nav reģistrēts ārvalstu personu būvkomersantu reģistram līdzvērtīgā reģistrā (ja tās valsts normatīvie akti šādu reģistrāciju paredz), jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti, kas apliecina Pretendenta reģistrāciju ārvalstīs atbilstoši tās valsts normatīvajam regulējumam.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)

	4.3. Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šajā gadījumā Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
	4.3.1. Pretendents apstiprina Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
4.3.2. Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”) 

	4.4. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	4.4.1. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/s, piedāvājumā ir jāiekļauj apakšuzņēmēja un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja apliecinājums (Nolikuma 7. pielikums), kā arī jāiesniedz aizpildīts Nolikuma 5. pielikums un Nolikuma 6. pielikums.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)



	4.5. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs) pārskata gadiem, ciktāl informācija par šo apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku ir vismaz 52 800 euro (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).

Pretendenti, kas dibināti vēlāk kā pirms 3 (trim) pārskata gadiem, apliecina, ka vidējais finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā ir vismaz 52 800 euro (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).

Ja Pretendents ir piegādātāja apvienība, tās saimnieciskais un finansiālais stāvoklis ir atbilstošs konkrētā līguma izpildei, ja kopā visu piegādātāju apvienībā iesaistīto dalībnieku vidējais finanšu apgrozījums trīs iepriekšējo pārskata gadu laikā vai nostrādātajā periodā ir vismaz 52 800 euro (piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti euro).

(apgr. 1.gadā + apgr. 2. gadā + apgr. 3. gadā)/3
	4.5.1.Pretendenta apliecinājums par Pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu, norādot apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 4.5.punkta prasībām. Pretendentiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā. 
4.5.2. Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstī, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 4.5.punkta prasībām, Pretendentam ir tiesības iesniegt dokumentus atbilstoši to reģistrācijas valsts normatīvajam regulējumam.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	4.6. Pretendentam, personālsabiedrībai vai vismaz vienam personālsabiedrības biedram (ja piedāvājumu iesniedz personāl-sabiedrība) vai vismaz vienam personu apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītai personai, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību Nolikuma prasībām, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze:
- 1 (vienas) ēkas būvdarbos*, kur veikto darbu apjoms ir vismaz 70 m2 apmērā.

* Būvdarbi – pārbūves darbi, atjaunošanas darbi, remontdarbi, jaunas ēkas būvniecība.

Visi darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, objekts/i ir nodots/i ekspluatācijā (ja attiecināms), un par iepriekšminētajiem darbiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti no objekta pasūtītāja.
	4.6.1. Pretendentam ir jāiesniedz informācija par savu un/vai Nolikuma 4.4.punktā minēto personu pieredzi (Nolikuma 5.pielikums).
4.6.2. Pretendentam ir jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kuros objektīvi var pārliecināties par katra Nolikuma 5.pielikuma tabulā norādītā līguma izpildi un kurā apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte atbilstoši Nolikuma 4.6.punkta prasībai.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)


	4.7. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina sertificēts būvdarbu vadītājs ēku būvdarbu vadīšanā.
Būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2025., 2024., 2023., 2022., 2021. gadā) un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanai ir pieredze:
- 1 (vienas) ēkas būvdarbu* vadīšanā, kur veikto darbu apjoms ir vismaz 70 m2 apmērā.

* Būvdarbi – pārbūves darbi, atjaunošanas darbi, remontdarbi, jaunas ēkas būvniecība.

Visi darbi ir pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, objekts/i ir nodots/i ekspluatācijā (ja attiecināms), un par iepriekšminētajiem darbiem ir saņemtas pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti no objekta pasūtītāja.

Ārvalstīs gūtas pieredzes gadījumā veikto darbu pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem.


	4.7.1. Pretendentam par būvdarbu vadītāja norādītajiem darbiem jāiesniedz pasūtītāju pozitīvas atsauksmes vai citi dokumenti, kas objektīvi apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā un jāaizpilda Nolikuma 8. pielikums.
4.7.2. Speciālists ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā attiecīgo darbu vadīšanā. Informācija tiks pārbaudīta www.bis.gov.lv.
Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanā un jāiesniedz dokuments, kas minēto kvalifikāciju apliecina.
4.7.3. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas par Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts speciālistu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.
4.7.4. Ja speciālisti  nav Pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieki, tad piedāvājumā iekļauj minēto speciālistu pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību Iepirkuma līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja Pretendents Iepirkuma rezultātā iegūs līgumu slēgšanas tiesības.
4.7.5. Pretendentam par speciālistiem no valstīm, kas nav Eiropas Savienības vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstis, jāiesniedz dokumenti, kas apliecina, ka veikta pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu. 
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	4.8. Pretendents veic objekta apsekošanu dabā.
	4.8.1. Pretendents, līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņam, veic objekta apsekošanu dabā. Par objekta apsekošanu dabā Pretendents iesniedz aizpildītu Nolikuma 11. pielikumu.
(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Atlases prasības”)

	Tehniskais piedāvājums

	4.9. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz saskaņā ar Tehniskajā sapecifikācijā (Nolikuma 3.pielikums) noteiktajām prasībām un Telpu plānu (Nolikuma 12. pielikums).
	4.9.1. Tehniskais piedāvājums:
4.9.1.1. Pretendents iesniedz aizpildītu Tehniskā piedāvājuma formu (Nolikuma 10. pielikums);
4.9.1.2. Pretendents pievieno darba izpildes kalendāro grafiku pa nedēļām, bez piesaistes konkrētiem datumiem.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”)

	Finanšu piedāvājums

	4.10. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz  atbilstoši Nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9. pielikums) un Darba apjomu tāmju formai (Nolikuma 4. pielikums).

	4.10.1. Finanšu piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši finanšu piedāvājuma formai (Nolikuma 9. pielikums). 
4.10.2. Finanšu piedāvājumam jāpievieno aizpildīta Darba apjomu tāmju forma (Nolikuma 4.pielikums). 

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Finanšu piedāvājuma prasības”)

	Citas prasības

	4.11. Citi dokumenti
	4.11.1. Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.

(Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”)



5. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

5.1.     Vispārīgie noteikumi
5.1.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi Komisija veic slēgtā sēdē.
5.1.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Finanšu piedāvājuma un Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi Komisija veic visiem Pretendentiem.
5.1.3. [bookmark: _Int_9bRiBnhH]Komisija ir tiesīga veikt Atlases dokumentu pārbaudi tikai Pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības attiecīgajā iepirkuma daļā.
5.1.4. Komisija izvēlas Pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir noteikts par saimnieciski visizdevīgāko.
5.1.5. Komisija izvērtē Pretendentu iesniegtos piedāvājumus un apkopo vērtējumu protokolā.
5.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude
5.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā Komisija izvērtē, vai Pretendentu piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām.
5.2.2. [bookmark: _Toc98233551]Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ņemot vērā samērīguma principu un nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi visiem Pretendentiem, nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kuri neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības.
5.3. Finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.3.1. [bookmark: _Hlk30675012]Komisija vērtē Finanšu piedāvājumus un salīdzina piedāvātās līgumcenas tiem Pretendentiem, kuri nav noraidīti piedāvājuma noformējuma pārbaudes laikā.
5.3.2. Komisija pārbauda vai Finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši Nolikuma prasībām.
5.3.3. Lai izvērtētu, kuram no Pretendentiem pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, proti, kurš ir piedāvājums ar piedāvāto zemāko cenu, Komisija atbilstoši PIL 41.panta devītajai daļai vispirms pārbauda, vai piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Konstatētās aritmētiskās kļūdas Komisija izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas, un vērtējot piedāvājumu, ņem vērā labojumus.
5.3.4. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
5.4. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana
5.4.1. Iepirkumu komisija vērtē un pārbauda tikai to Pretendentu tehniskos piedāvājumus, kuri nav noraidīti noformējuma pārbaudes un finanšu piedāvājuma pārbaudes laikā. 
5.4.2. Komisija veiks Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma prasībām.
5.4.3. Ja tiks konstatēts, ka Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu par to.
5.5. Atlases dokumentu atbilstības pārbaude
5.5.1. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudi Komisija veiks tikai tam Pretendentam, kuram pirmšķietami būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
5.5.2. Pretendentu atlases dokumentu atbilstības pārbaudes laikā Komisija pārbauda Pretendenta atbilstību PIL un Nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.5.3. Ja Pretendents neatbilst kādai no PIL un/vai Nolikumā izvirzītajai prasībai, Komisija ir tiesīga piedāvājumu tālāk neizskatīt un nevērtēt, pieņemot argumentētu lēmumu.
5.6.    Piedāvājuma izvēles kritēriji
5.6.1. Pēc Pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudes, Finanšu un Tehnisko piedāvājumu Nolikuma prasību atbilstības pārbaudes, no atbilstošiem piedāvājumiem Komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar PIL 51.panta izvēles kritēriju, ņemot vērā tikai piedāvāto līgumcenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts Pretendenta piedāvājums, kura piedāvātā cena ir lētākā attiecībā pret pārējo Pretendentu piedāvātajām.
5.6.2. Komisija ņems vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
5.6.3. Ja Komisija konstatē, ka atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvēles kritērijam vairākiem piedāvājumiem novērtējums ir vienāds, tad līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš atbilstoši Nolikuma 4.7. punktam ir norādījis lielāku objektu skaitu.

6. IEPIRKUMA LĪGUMS
6.1. [bookmark: _Toc59334739][bookmark: _Toc61422149] Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu saskaņā ar PIL 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām ar Pasūtītāja Iepirkuma komisijas izraudzīto pretendentu.
6.2. Ja pretendentam ir iebildumi par iepirkuma Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta (Nolikuma 13. pielikums) nosacījumiem, tie jāizsaka iepirkuma Nolikuma 1.7.4. apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā. Pēc piedāvājumu atvēršanas iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiek ņemti vērā.
6.3. Iesniedzot piedāvājumu Iepirkumam, pretendents apstiprina, ka tas piekrīt visiem iepirkuma līguma nosacījumiem.
6.4. Ja uzvarējušais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai kavējas to noslēgt Pasūtītāja noteiktā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais – ar nākamo zemāko kopējo piedāvāto cenu.
6.5. Grozījumus iepirkuma līgumā izdara ievērojot PIL 9. panta deviņpadsmito daļu un 61. panta noteikumus.

7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkuma komisijas tiesības
7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Pasūtītāja Iepirkuma komisijai. Pasūtītāja Iepirkuma komisija termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.
7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.
7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.
7.1.4.	Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisijai nav pienākums atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.
7.1.5.    Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4. sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret Pretendentiem pārkāpumu.
7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.
7.1.7.  Izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. 
7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.
7.1.9.  Lemt par piedāvājuma iesniegšanas termiņa pagarināšanu, veicot attiecīgi grozījumus iepirkuma Nolikumā, kā arī nosūtot informāciju un ievietojot to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē www.iub.gov.lv un EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356 
7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst Iepirkuma Nolikuma prasībām vai Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.
7.1.11. Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus. Pasūtītājs patur tiesības pārtraukt iepirkuma procedūru.
7.1.12.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt Iepirkuma norises gaitu. Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu vai pieteikumu esību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
7.2. Iepirkuma komisijas pienākumi
7.2.1.	Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
7.2.2. 	Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3.    Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.
7.2.4.   Vērtēt Pretendentu piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu. Katrs Iepirkuma komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem, atbilstoši PIL 26. panta otrajai daļai.
7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.
7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.
7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.
7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.
[bookmark: _3whwml4]7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov., ievietot informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356. 

[bookmark: _Toc59334742][bookmark: _Toc61422152]8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendenta tiesības
8.1.1. 	Apvienoties grupā ar citiem Komersantiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.
8.1.3.	Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.1.4.   Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1356.
8.1.5.    Iesniegt iesniegumu par iepirkuma pārkāpumiem, saskaņā ar PIL 68.pantu.
[bookmark: _qsh70q]8.2. Pretendenta pienākumi
8.2.1. 	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.
8.2.2. 	Sniegt patiesu informāciju.
8.2.3. 	Sniegt atbildes uz Pasūtītāja Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
8.2.4. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

9. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 
9.1. Datu pārzinis ir Siguldas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese: Pils iela 16, Sigulda, Siguldas novads, kas veic personas datu apstrādi publisko iepirkumu veikšanas nolūkam.
9.2. Papildus informāciju par minēto personas datu apstrādi var iegūt Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnes www.sigulda.lv sadaļā Pašvaldība / Privātuma politika, iepazīstoties ar Siguldas novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem “Par Siguldas novada pašvaldības personas datu apstrādes privātuma politiku” vai klātienē Siguldas novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.

10. NOLIKUMA PIELIKUMI 
1. pielikums     Pieteikums dalībai iepirkumā;
2.pielikums      Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
3.pielikums      Tehniskā specifikācija;	 
4. pielikums     Darba apjomu tāmju forma;
[bookmark: _Toc98233562]5.pielikums      Pretendenta un/vai personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, pieredze;
6.pielikums      Informācija, par pretendenta apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēju apakšuzņēmējiem (ja tādi tiks piesaistīti);
7. pielikums	  Apakšuzņēmēju apliecinājums;
8. pielikums     Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts;
9. pielikums     Finanšu piedāvājums;
10. pielikums   Tehniskais piedāvājums;
11. pielikums   Objekta apsekošanas protokols;
12. pielikums   Telpu plāns;
13.pielikums    Līgums (projekts).








[bookmark: _Hlk509473277]1.pielikums
iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
[bookmark: _Hlk128144125]„ Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/105)

[bookmark: _Hlk192106]Iepazinušies ar iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma nolikuma noteikumiem, un piedāvāju veikt norādītos darbus.
	EUR bez PVN 
(summa cipariem un vārdiem)
	PVN 
(summa cipariem un vārdiem)
	EUR, ieskaitot PVN 
(summa cipariem un vārdiem)

	

	
	



	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Juridiskā adrese
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats)
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Pretendenta statuss[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par statusu https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mikro-mazie-un-videjie-uznemumi-mvu] 

	☐ mikrouzņēmums
	☐ mazais uzņēmums

	
	☐ vidējais uzņēmums



Veikto darbu garantijas termiņš – 24 (divdesmit četri) mēneši.

Ja pretendents ir piegādātāju apvienība[footnoteRef:2]: [2:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr.)
	

	Katras personas atbildības līmenis
	



Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro:
	Apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr.)
	

	Apakšuzņēmēja atbildības līmenis (euro bez PVN)
	


[bookmark: _Hlk122074331]Piezīme: Ja pretendents piesaista vairākus apakšuzņēmējus, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru apkšuzņēmēju.

Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju[footnoteRef:3]: [3:  informācija jāaizpilda, ja attiecināms.] 

	Persona/uzņēmums, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības
	


Piezīme: Ja pretendents balstās uz vairākām personām/uzņēmumiem, tas attiecīgi aizpilda tabulu par katru personu/uzņēmumu.

Apliecinām, ka esam iepazinušies ar Nolikuma prasībām, pieņemot visus Nolikumā noteiktos nosacījumus un pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniedzot šo piedāvājumu. 
Apliecinām, ka darbu sniegšanas apstākļi un apjoms ir skaidrs, un ka tos var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.
Apliecinām, ka izpildot darbus tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.
Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamos.
Apliecinām, ka piekrītam visiem iepirkuma līguma projektu noteikumiem (Nolikuma 13.pielikums).
Atļaujam Pasūtītājam iepirkuma ietvaros un tā rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu. 
Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums). 
Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ (datnes nosaukums).
Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ datnēm.

[bookmark: _Hlk190352562]Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			             __________		_________________





2.pielikums
iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumam


Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu 

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
                                                                            (Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.)
[bookmark: _Hlk211419438](turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Siguldas novada pašvaldības organizēto iepirkumu “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) (turpmāk – iepirkuma procedūra) apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;


	☐	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam (ja attiecināms – izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu) ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 12 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.
Ar šo apstiprinām un garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti, kā arī atbilstību iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
Datums: __________________

_____________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________
Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai var papildināt apliecinājuma formu ar informāciju, kas Pretendentam šķiet būtiska un nav ietverta apliecinājuma formā.

Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar iepirkuma procedūru (aizpilda, ja nepieciešams):
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


Datums: __________________

_____________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)






























3.pielikums
iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumam


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Darbi veicami saskaņā ar tehniskajām prasībām, Darba apjomu tāmju formu (Nolikuma 4.pielikums) un šo tehnisko specifikāciju.
2. Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, būvdarbu apjomi:
2.1. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Izpildītājs. 
Izpildītājam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde.
Rezultāti iesniedzami Siguldas novada pašvaldībai (turpmāk – Pasūtītājs) un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem. 
Visi darbi veicami atbilstoši tehniskajām un tehnoloģiskajām prasībām.
2.2. Pasūtītājs, strīdus gadījumos var veikt darbu vai izmantoto materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas, neatbilstības gadījumā, sedz Izpildītājs. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā, netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai.
2.3. Gadalaiku un temperatūras maiņas būvniecības laikā, kā arī nepieciešamā apsilde ir jāievērtē vienību cenās. Papildus izmaksas netiek atzītas.
2.4. Vienības cenās jāievērtē un Izpildītājam ir jāveic:
2.4.1. darbu uzmērījumi;
2.4.2. būvmateriālu un to daļu piegāde būvlaukuma robežās no materiālu novietnes vietas līdz iebūves vietai;
2.4.3. būvgružus un atkritumus atļauts uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kuri nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai Darbu veikšanas projektā noradītajās vietās un izved pēc nepieciešamības;
2.4.4. komunikāciju tīklu turētāju un būvniecības procesā iesaistīto uzraudzības un kontroles iestāžu saskaņojumu un atļauju saņemšana;
2.4.5. piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā;
2.4.6. darba aizsardzības sistēmas izveide un uzturēšana;
2.4.7. būvlaukuma pārorganizēšana būvniecības laikā, ja to prasa būvdarbu tehnoloģija;
2.4.8. nepieciešamības gadījumā šķēršļu (vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu u.c.) demontāža, saskaņojot ar tīklu turētāju;
2.4.9. informācijas savākšana par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām;
2.4.10. būves žoga uzstādīšana, pārvietošana un uzturēšana būvniecības laikā;
2.4.11. būvlaukuma un materiālu novietnes apgaismošana un apsardze.
3. Būvdarbu izpilde
3.1. Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 stundu laikā likvidēt pārkāpumus un trūkumus.
3.2. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju (ielas, laukumus, zaļās zonas u.c.), kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.
3.3. Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā, ir jābūt ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētiem sertifikātiem un atļaujām.
3.4. Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.
3.5. Izpildītājs ir atbildīgs par objekta būvniecības/demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā Siguldas novada robežās.
3.6. Liekās grunts atbērtnes vieta ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
3.7. Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citiem darbu zonā esošiem komunikāciju un infrastruktūras objektiem.
3.8. Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Izpildītāja pienākums.
3.9. Nepamatoti darba pārtraukumi tiek pielīdzināti līgumā paredzēto darbu izpildes termiņu kavējumiem. Izpildītāja pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.
3.10. Nodrošināt Pasūtītāja atbildīgā personāla un tehnisko uzraugu piekļuvi darbu izpildes objektam jebkurā laikā.
3.11. Darbu veikšana ārpus darba laika darba dienās no plkst.8.00 līdz 18.00, t.sk. brīvdienās un svētku dienās, jāsaskaņo ar Siguldas novada Infrastruktūras pārvaldes Īpašumu pārvaldības nodaļu.
3.12. Izpildītājs neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu tehnisko specifikāciju.
3.13. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu Darbu apjomus pilnā apmērā. Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami, tai skaitā, elektrības, ūdens patēriņš un citi izdevumi darbu veikšanai.
3.14. Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Izpildītājs varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā teritorija.
3.15. Izpildītājam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot uz citu vietu jebkuru zīmi, uzrakstu vai reklāmu. Izpildītājam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemtas līdz tam laikam, kad objekts tiek pieņemts ekspluatācijā.
3.16. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.
3.17. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic būvlaukuma sagatavošanas darbus (t.sk. ierakumu un tranšeju sagatavošana transporta ceļu tuvumā u.c.).
3.18. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti un ir nepieciešami objekta darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posms pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai. 
4. Prasības darba veicējam
4.1. Izpildītājs kā galvenais būvdarbu veicējs, kas piesaista citus atsevišķus būvdarbu veicējus, pirms darbu uzsākšanas nodrošina objektā atbildīgo personu sarakstu ar tālruņa numuriem un e – pasta adresēm.
4.2. Informācija jāaktualizē visā būvdarbu veikšanas laikā.
5. Prasības materiālu nomaiņai/aizstāšanai būvdarbu izpildes laikā
5.1. Izpildītājs tikai ar iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja pārstāvja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot materiālus, izstrādājumus, iekārtas un ierīces (turpmāk – materiāli) uz ekvivalentiem, iesniedzot materiālu apstiprināšanas formu (turpmāk – MAF), kurā norādīts, ka tas ir ekvivalents materiāls (tehniski rādītāji), pievienojot piedāvātā ekvivalentā materiāla ražotāja tehnisko dokumentāciju ar tajā norādītajiem tehniskajiem un kvalitātes rādītājiem.
5.2. Materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt gan Izpildītājam, gan Pasūtītāja pārstāvim.
5.3. Izpildītāja izmantotajiem materiāliem jāatbilst Darbu apjomu tāmēs norādītajiem vai to ekvivalentiem. Par ekvivalentiem materiāliem tiek uzskatīti materiāli, kuru tehniskie rādītāji un/vai parametri ir līdzvērtīgi vai labāki.
5.4. Tehniskā dokumentācija, kas apstiprina Izpildītāja piedāvātā materiāla ekvivalentumu, Izpildītājam jāiesniedz vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā materiāla iestrādes objektā.
5.5. Ja Izpildītājs nav iesniedzis pietiekamu informāciju par piedāvāto ekvivalento materiālu vai piedāvātais ekvivalentais materiāls nav līdzvērtīgs vai labāks par paredzēto, tad Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs aizliegt izmantot šo materiālu būvdarbu izpildes laikā. Ja Pasūtītāja pārstāvis objektīvu iemeslu dēļ aizliedz izmantot ekvivalento materiālu, tad Izpildītājs ir tiesīgs piedāvāt citu ekvivalentu materiālu. Neatbilstību gadījumā Izpildītājs sedz papildu sadārdzinājumus, ja tādi rodas.
5.6. Piedāvāto ekvivalento materiālu cena nedrīkst pārsniegt sākotnējā piedāvājumā norādīto (aprēķināto) materiālu cenu. 
5.7. Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja objektīvu apstākļu dēļ ir nepieciešams mainīt risinājumus, tos saskaņojot ar Pasūtītāja pārstāvi. Piedāvātā materiāla cena ir līdzvērtīga tā tirgus cenai, ko Izpildītājs apliecina, iesniedzot trīs dažādu ražotāju/piegādātāju cenu piedāvājumus.
5.8. Materiālus var nomainīt arī gadījumos, ja tie vairs netiek ražoti, vai pēc Līguma noslēgšanas ražotājs materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām ir radis inovatīvus risinājumus, par kuriem Izpildītājam objektīvu apsvērumu dēļ nebija zināms Līguma slēgšanas brīdī vai arī to piedāvāšana nebija iespējama iepirkumu norises laikā, un Izpildītājs to ir gatavs piegādāt par cenu, kas nav lielāka par  piedāvājumā norādīto. 
6. Citi noteikumi
6.1. Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai. Izpildītājam jāļauj izmantot vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, elektroenerģija, ūdens, sastatnes) bez maksas Pasūtītājam.
6.2. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu atbilstoši PIL 63.panta nosacījumiem.
6.3. 5 (piecas) darbdienas pirms paredzētā objekta pieņemšanas ekspluatācijā/ objekta pabeigšanas Izpildītājs par to rakstiskā veidā informē Pasūtītāju. Visa veida informācija un dokumenti (aprēķini, rasējumi, grafiki, plāni utt.) Izpildītājam jāiesniedz paredzētajos termiņos tā, lai to iesniegšana nekavētu projekta Darbu izpildi paredzētajā termiņā. Papildus Izpildītājam ir jāveic Pasūtītāja personāla (vai objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām.
6.4. Būvdarbus veikt tā, lai tie netraucētu blakus ēku iedzīvotājiem.
6.5. Organizēt regulāru objekta uzkopšanu (ne retāk par vienu reizi dienā), atbilstoši veicamajiem darbiem un koplietošanas telpu izmantošanai.
6.6. Būvgružu uzkrāšanu organizēt būvgružu konteineros.
6.7. Izpildītāja veikto Būvdarbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši. Darbos papildus izmantoto materiālu garantija nevar būt īsāka par ražotāja noteikto.
6.8. Par būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies ēkas nepareizas ekspluatācijas dēļ, ja Izpildītājs pirms darbu pieņemšanas ekspluatācijā ir nodevis Pasūtītajam ekspluatācijas instrukciju ar pilnīgu informāciju par veikto darbu apjomu ekspluatācijas prasībām.
6.9. Izpildītājs ir atbildīgs par darbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā.
6.10. Izpildot darbus, jāievēro visas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības.
6.11. Darbu izpildē izmantojamie materiāli atbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
6.12. Izpildītājam jāveic visu nepieciešamo iekārtu ieregulēšanas un palaišanas darbi.
6.13. Darbu gaitu saskaņot ar objekta apsaimniekotāju un Pasūtītāja pārstāvi.
6.14. Ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus. Norobežot bīstamās darbības zonas.
6.15. Izpildītājs nedrīkst patvaļīgi izslēgt un/vai mainīt kādu pozīciju Darbu daudzumu sarakstā.

Aktualizācijas datums: 20.07.2026.





4.pielikums
iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumam

DARBU APJOMU TĀMJU FORMA
pievienotas pielikumā kā atsevišķi dokumenti.
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iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumam



[bookmark: _Hlk131513454][bookmark: _Hlk190354164]PRETENDENTA UN/VAI PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, PIEREDZE

	[bookmark: _Toc452564795][bookmark: _Toc452580398]Nr.
[bookmark: _Toc452564796][bookmark: _Toc452580399]p. k.
	[bookmark: _Toc452564797][bookmark: _Toc452580400]Pasūtītāja
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	[bookmark: _Toc452564798][bookmark: _Toc452580401]Līguma darbības
laiks


	Līguma ietvaros veiktais pakalpojums/darbi (saskaņā ar Nolikuma 4.6. punktu (un apakšpunktu) prasībām, DETALIZĒTI norādot Nolikumā noteikto un prasīto informāciju, apjomus u.c. informāciju)*
 


	1.
	
	
	

	[bookmark: _Toc452564804][bookmark: _Toc452580407]2.
	
	
	



* Pretendents pievieno pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes vai citus dokumentus, kuros objektīvi var pārliecināties par norādīto līgumu izpildi. 



Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________
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INFORMĀCIJA 
PAR PRETENDENTA APAKŠUZŅĒMEJIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJU APAKŠUZŅĒMĒJIEM (ja tādi tiks piesaistīti)

	Nr. p. k. 
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Adrese, 
telefons, kontaktpersona
	Apakšuzņēmējam nododamais līguma apjoms, kas ir vismaz 10 000 euro,  no līguma kopējā apjoma
	Apakšuzņēmējam nododamais līguma apjoms no līguma kopējā apjoma 
(EUR bez PVN)
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu apraksts.

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







Datums: __________________

___________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________



7.pielikums
iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) nolikumam



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS
(ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju/-s)


Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr. un adrese> apliecina, ka:

1) ir informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> iesniegs piedāvājumu Siguldas novada pašvaldībai, reģistrācijas numurs 90000048152, Pils iela 16, Siguldā, LV-2150, rīkotam iepirkumam “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) __________________________________________
2) piedalīsies līguma izpildē kā apakšuzņēmējs;
3) nodod Pretendentam <aprīkojumu, resursus, transportu, pieredzi u.tml.> 
4) uz <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs> neattiecas PIL 42.panta otrās daļas attiecināmie izslēgšanas gadījumi.
Datums: __________________

_____________________________________________________________________________
(personas, kura tiesīga pārstāvēt Pretendentu, amats, vārds, uzvārds)

Paraksts: __________________
















8.pielikums
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PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.
p. k.
	Piedāvātā speciālista vārds, uzvārds
	Diploma (sertifikāta), kas apliecina iegūto kvalifikāciju, numurs
	Līguma darbības
laiks, kurā pieredze gūta


	Pieredzes apraksts par norādītajā līgumā gūto pieredzi
(saskaņā ar Nolikuma 4.7. punkta (un apakšpunktu) prasībām, DETALIZĒTI norādot Nolikumā noteikto un prasīto informāciju, apjomus u.c.)



	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



* Pretendents norāda piedāvātos speciālistus atbilstoši nolikuma 4.7. punktā un apakšpunktos noteiktajam. Papildus Pretendents pievieno pozitīvas pasūtītāja/-u atsauksmes vai citus dokumentus, kuros objektīvi var pārliecināties par norādīto līgumu izpildi. 


Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats	_____________________________________

Paraksts		_____________________________________

Datums		            _____________________________________
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FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
“Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” 
(identifikācijas Nr. SNP 2026/105)

Šo finanšu piedāvājumu iesniedz:
	Pretendents:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Reģistrācijas numurs:
	



Iepazinies ar iepirkuma “Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī” (identifikācijas Nr. SNP 2026/105) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma Nolikuma noteikumiem, un piedāvāju veikt norādītos darbus, saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem, par kopējo Līgumcenu:

	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena EUR
(bez PVN)

	Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī*
	


* Finanšu piedāvājuma obligāta sastāvdaļa ir aizpildīts Nolikuma 4. pielikums “Darba apjomu tāmju forma”.


Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas, piedāvātajā cenā iekļautas visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.

	Vārds, uzvārds
	

	Amats
	

	Paraksts
	















   10.pielikums
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TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 
	Iepirkuma nosaukums
	Telpu remontdarbi sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Mālpilī

	Iepirkuma identifikācijas Nr.
	SNP 2026/105



	Pretendenta nosaukums
	

	
	



Ar šo apliecinām, ka: 
	Nr.p.k.
	Tehniskais resurss

	1.
	esam iepazinušies ar Iepirkuma prasībām

	2.
	ar saviem spēkiem vai balstoties uz citu personu saimnieciskajām iespējām spējam nodrošināt visus nepieciešamos resursus atbilstoši iepirkuma dokumentācijai

	3.
	spējam nodrošināt Līguma izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai 



Piezīmes: 

	Vārds, Uzvārds
	
	

	
Ieņemamais amats 
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OBJEKTA APSEKOŠANAS PROTOKOLS

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģ.Nr.
	



  Objekts:		_______________________
  Adrese:		_______________________			
  Kontaktpersona:	_______________________
  Kontakttālrunis:	_______________________

	Pasūtītāja pārstāvis


	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendents
Pilnvarotais pārstāvis
(vārds, uzvārds)
	Pretendents pilnvarotā pārstāvja paraksts
	Objekta apsekošanas datums
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TELPU PLĀNS

[image: ]



Aktualizācijas datums: 20.07.2026.
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LĪGUMS (projekts)
(pievienots atsevišķā datnē)
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