### Nolikuma 5.pielikums

ATKLĀTS KONKURSS

“Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana

Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles

līdz Jelgavas administratīvajai robežai”

Identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK

LĪGUMA PROJEKTS

### LĪGUMS Nr. PIL/2-5/26/numurs

“Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana

Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles

līdz Jelgavas administratīvajai robežai”

Jelgavā								2026. gada ___._______  vai

dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība”, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90001282486, tās amata nosaukums Vārds Uzvārds personā, kurš/-a rīkojas saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Uzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, tās pilnvarotā pārstāvja Vārds Uzvārds personā, kurš/-a rīkojas, saskaņā ar dokumenta nosaukums, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā sauktas Puses,

saskaņā ar atklātā konkursa identifikācijas Nr. JVP 2026/98/AK “Gājēju ietves, apgaismojuma izbūve un asfaltbetona seguma atjaunošana Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai” (turpmāk – Konkurss) rezultātiem (iepirkuma komisijas 2026. gada __._____ lēmums) un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu Konkursam, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt gājēju ietves apgaismojuma projektēšanu (turpmāk – Projektēšana), gājēju ietves un apgaismojuma izbūvi un asfaltbetona seguma atjaunošanu (turpmāk – Būvdarbi) Kalnciema ceļa posmam no Loka maģistrāles līdz Jelgavas administratīvajai robežai (turpmāk – Būvobjekts), (turpmāk – Projektēšana un Būvdarbi kopā – Darbi).

  - Izpildītājs veic Darbu Līgumā noteiktajā termiņā un saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (1. pielikums), Darba izmaksu kopsavilkumu (2. pielikums – kopija no Izpildītāja piedāvājuma Konkursam (aizpildīts Darba apjomu saraksts (nolikuma 6.pielikums)), Darba veikšanas kalendāro grafiku (kopija no Izpildītāja piedāvājuma Konkursam) (3. pielikums), Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Pusēm ir saistoši Konkursa, Izpildītāja piedāvājuma nosacījumi un normatīvo aktu prasības.

- Līgumcena un maksājumu kārtība

  - Līgumcena (turpmāk – Līgumcena) ir summa euro cipariem un vārdiem, pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% (divdesmit viens procents) ir summa euro cipariem un vārdiem, kas kopā Līguma summa (summa euro cipariem un vārdiem), ņemot vērā Darba apjomu sarakstā (Līguma 2. pielikums) noteiktās Darba vienību izmaksas.

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Projektēšanu summa euro cipariem un vārdiem, tai skaitā PVN 21% (divdesmit viens procents) pēc būvniecības ieceres izstrādes un saskaņošanas Būvvaldē, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz pēc Akta par izpildītājiem darbiem un Projektēšanas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

  - Par Būvdarbiem Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju šādā kārtībā:

    - par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas dienas Līguma 11.4. vai 11.8. apakšpunktā minētājā gadījumā;

    - par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta (atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” (turpmāk – MK noteikumi Nr.419) abpusējas parakstīšanas dienas;

  - No katrā Būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pirms tās izmaksas Izpildītājam Pasūtītājs veic ieturējumu 5% (piecu procentu) apmērā (turpmāk – Ieturējums).

Ieturējums ir pagaidu saistību izpildes un kvalitātes nodrošinājums līdz brīdim, kad Izpildītājs iesniedz Līguma 10.1. punktā noteikto garantijas saistību nodrošinājumu, kas aizstāj Ieturējumu. Pēc garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanas Ieturējumu Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un pēc:

    - garantijas saistību izpildes nodrošinājuma – bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises (Līguma 10.1. apakšpunkts) saņemšanas;

    - Izpildītāja rēķina saņemšanas, atskaitot no Izpildītājam izmaksājamās summas Pasūtītāja pamatotus ieturējumus atbilstoši Izpildītāja garantijas saistībām un citus Līgumā noteiktos ieturējumus (ja tādi ir aprēķināti).

Pēc garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanas tas aizstāj Ieturējumu, un Ieturējums tiek atmaksāts šajā punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.2. apakšpunktā noteiktā termiņa saskaņā ar Līguma 16.1.-16.3. apakšpunkta nosacījumiem vai Pusēm savstarpēji vienojoties, Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildīto Darba apjomu līdz Līguma pirmstermiņa izbeigšanas dienai. Galīgais norēķins par izpildīto Darba apjomu notiek pēc Līguma 15.4. apakšpunktā noteiktā dokumenta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas.

  - Izpildītājs rēķinus sagatavo un iesniedz Pasūtītājam strukturēta elektroniskā rēķina (e-rēķina) formā atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc:

    - Projektēšanas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas;

    - Akta par izpildītajiem darbiem abpusējas parakstīšanas;

    - Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas;

    - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas;

    - Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Izpildītājam rēķinā jānorāda:

    - šādi maksātāja rekvizīti:

| Maksātājs | Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” |
| --- | --- |
| Reģistrācijas Nr. | 90001282486 |
| Adrese | Pulkveža Oskara Kalpaka 16A, Jelgava, LV-3001 |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas konta Nr. |  |

    - teksts: “PVN tiek maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. pantu, nodokļa apgrieztā maksāšana”;

    - atsauce uz Līgumu (Pasūtītāja Līguma numurs un datums). Pretējā gadījumā Pasūtītājs nav atbildīgs par rēķina nesavlaicīgu samaksu un tas tiek atbrīvots no zaudējumu atlīdzināšanas un līgumsoda samaksas pienākuma.

    - Izpildītājs apliecina, ka Līgumā noteiktajā atlīdzībā par Darbu izpildi (izņemot PVN) ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas Darbu pilnīgai, kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, tostarp, bet ne tikai:

- būvniecības iecerei atbilstošo darbu, materiālu un izstrādājumu izmaksas;

- speciālistu darba samaksa, pieskaitāmie izdevumi, komandējuma izdevumi, nodokļi un nodevas;

- Darbu organizēšanas izmaksas;

- mehānismu un transporta izmaksas, piegādes nodrošināšana, kā arī Objekta uzturēšanas izmaksas (tai skaitā elektroapgāde, ūdensapgāde u.c.);

- apdrošināšanas izmaksas Būvdarbu izpildes laikā;

- visu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana no trešajām personām;

- visas izmaksas, kas saistītas ar Objekta nodošanu ekspluatācijā, tai skaitā nepieciešamo atzinumu un citu dokumentu saņemšanu;

- garantijas laikā veicamo darbu izmaksas;

- darbu un materiālu izmaksas, kas nav tieši paredzētas Līgumā, bet ir objektīvi nepieciešamas Līgumā paredzēto Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei.

  - Būvniecības izmaksu izmaiņas ir pieļaujamas pēc Līguma izpildes 12. (divpadsmitā) mēneša un:

    - Izpildītājs iesniedz pierādījumus, kas apliecina vienības izcenojuma, izejmateriālu un tehnoloģiju cenu palielinājumu Būvdarbu apjomu sarakstā, uz kuriem var pamatot vienības izcenojuma izmaiņas (piemēram, trešo personu izsniegts dokuments, kas apliecina izcenojuma izmaiņas);

    - Izpildītājs iesniedz vienības izcenojuma kalkulāciju (atšifrējumu) euro, kurā ir norādīts katras izmaksu pozīcijas procentuālais īpatsvars vienības izcenojumā, norādot tās izmaiņas;

    - Atbilstoši Centrālās statistikas pārvaldes datiem ir konstatējams būvniecības izmaksu izmaiņas (pieaugums vai samazinājums);

    - Līgumcenas indeksācija apjoms var būt līdz 15% (piecpadsmit procentiem) no samaksas par Būvdarbu izpildi.

  - Būvniecības izmaksu izmaiņas tiks pārskatītas, ja Izpildītājs iesniegs Pasūtītājam Līguma 2.10.1, 2.10.2 un 2.10.3. apakšpunktos noteikto dokumentāciju.

- Līguma izpildes termiņi

  - Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā (Līgums stājas spēkā pēc pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datuma). Līgums ir spēkā līdz pilnīgai tajā noteikto saistību izpildei vai dienai, kad tas tiek izbeigts Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Izpildītājs pabeidz Darbu un ar Darba izpildi saistīto dokumentāciju (t.sk. būvniecības ieceres dokumentāciju un ar Būvobjekta pabeigšanu saistītu, Līgumā un normatīvajos aktos noteikto dokumentāciju) nodod Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz 2027. gada 1. decembrim, par ko Puses sagatavo un paraksta Būvdarbu izpildes aktu un Būvobjekta  nodošanas un pieņemšanas aktu. Ja Līguma izpildes termiņš iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tas tiek pārcelts uz nākamo darba dienu.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja:

    - kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija vai Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis Darba veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - Darba veikšanu kavējuši apstākļi, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - Darbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ;

    - Darba veikšanas procesā ir radušies papildus darbi, kas izpildāmi Līguma ietvaros, un tie ietekmē kopējo Līgumā noteiktā Darba izpildes termiņu, ja šo darbu neesamība būvniecības ieceres dokumentācijā kavē Darba pabeigšanu;

    - ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Darbs vai tā daļa ir tikusi pārtraukta, izņemot gadījumus, kad darbs Būvobjektā pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ.

  - Līguma termiņa izbeigšanās neatbrīvo Puses no saistību izpildes, ko tie nav izpildījuši Līguma darbības laikā.

- DarbU izmaiņas

  - Pasūtītājs drīkst veicamajam Darbam, t.sk. Būvdarbiem, izmainīt tehniskās prasības, samazināt Darba apjomu, nosakot, ka Darbs nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Darba apjomu, uzdodot veikt Līgumā (iepirkumā) sākotnēji neparedzētus darbus, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Darba pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi panākt, lai Darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.

  - Darba apjomi var tikt samazināti, ja Darbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka Darba apjomu sarakstā (Līguma 2. pielikums) norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības, nepareizi būvdarbu apjomu aprēķini vai citu objektīvu iemeslu dēļ). Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiski noteiktās izpildes, nemainot Izpildītāja piedāvātās vienību cenas darbiem.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Darba izmaiņu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām.

  - Darba apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Darba apjomu sarakstā (2. pielikums), Pasūtītājs var palielināt un uzdot veikt vai var atļaut veikt, ja tos pirms Darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (piemēram, pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, precizējot veicamos Būvdarbus, vai pēc Būvdarbu pabeigšanas, veicot digitālos izpilduzmērījumus, apjomi palielinājās) un tādēļ ir nepieciešams palielināt to apjomus.

  - Būvdarbu izmaiņām piemēro tādas pašas cenas kā analogiem darbiem Līgumā, bet darbam, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs, ņemot vērā līdzīga rakstura būvdarbu cenas būvniecības nozarē un Izpildītāja iesniegtās cenas kalkulācijas (pamatot ar tirgus izpētes materiāliem).

- Pušu saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - veikt Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, apjomā, kvalitātē un saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

    - piedalīties Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs pēc Pasūtītāja uzaicinājuma;

    - 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 502), iesniegt Pasūtītājam uz Izpildītāja rēķina noslēgto atbildīgā būvspeciālista, kurš veiks būvniecības ieceres izstrādes vadītāja pienākumus, profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu Projektēšanas laiku, turpmāk – Apdrošināšanas līgums. Izpildītājam jānodrošina, ka Apdrošināšanas līgums ir spēkā Projektēšanas laikā. Ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs Apdrošināšanas līgums, bet tā termiņš ir īsāks par Projektēšanas termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz Projektēšanas termiņa beigām;

    - līdz Būvdarbu uzsākšanas dienai:

      - atbilstoši MK noteikumu Nr. 502 prasībām, iesniegt Pasūtītājam uz Izpildītāja rēķina noslēgto Atbildīgā Būvdarbu vadītāja un Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par visu Būvdarbu veikšanas un Līguma 10.4. apakšpunktā noteikto garantijas periodu. Ja uz Līguma parakstīšanas dienu Izpildītājam ir spēkā esošs šāds Apdrošināšanas līgums, bet tā termiņš ir īsāks par Būvdarbu vai garantijas laika termiņu, tad Izpildītājam ir pienākums spēkā esošā Apdrošināšanas līguma darbības pēdējā dienā iesniegt Pasūtītājam jaunu Apdrošināšanas līgumu ar beigu termiņu līdz Līguma 10.4. apakšpunktā noteiktā garantijas laika termiņa beigām;

      - iesniegt Pasūtītājam dokumentus, kas nepieciešami atzīmes saņemšanai par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem (rīkojums par atbildīgo ceļu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem);

      - iesniegt Pasūtītājam Būvdarba veikšanas projektu, kas saskaņots ar atbildīgo būvuzraugu. Izpildītājs Darba veikšanas projektu izstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.

    - Būvdarbus veikt ar vislielāko rūpību, efektivitāti un ekonomiju atbilstoši Līgumam un normatīvajiem aktiem;

    - veikt Projektēšanu atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām;

    - būvniecības ieceres dokumentāciju un citus attiecināmos dokumentus izstrādāt latviešu valodā;

    - ievērot konfidencialitāti no Pasūtītāja saņemtajā informācijā;

    - saskaņot ar Pasūtītāju Būvdarbu uzsākšanas laiku;

    - saņemt lēmumu par satiksmes ierobežošanu vai aizliegšanu un rakšanas darbu saskaņojumu;

    - veikt Būvdarbu atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, saskaņā ar Līguma, Tehniskajām specifikācijām (Līguma 1. pielikums) un normatīvo aktu prasībām;

    - nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi;

    - par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt nepieciešamas korekcijas būvniecības ieceres dokumentācijā, kas atklājas Būvdarbu laikā;

    - veikt Būvdarbu ar Izpildītāja rīcībā esošo tehniku, darba rīkiem, darba apģērbu, nodrošināt sevi ar nepieciešamo degvielu un visiem pārējiem resursiem kvalitatīvai Būvdarba izpildei;

    - nodrošināt tīrību Izpildītāja darbības zonā un tam piegulošajā teritorijā. Darba izpildes gaitā regulāri izvest no Būvobjekta būvgružus un nodot tos atkritumu apsaimniekotājam, kuram ir Valsts vides dienesta izdota atbilstoša atļauja;

    - Pasūtītāja noteiktajā termiņā sniegt pieprasītu informāciju;

    - pēc Būvdarbu pabeigšanas (līdz Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” prasībām) izvest no Būvobjekta teritorijas darba inventāru un aprīkojumu, kā arī sakopt Būvobjekta teritoriju;

    - pēc Būvdarbu pabeigšanas veikt Būvdarbu izpilduzmērījumu un iesniegt to Pasūtītājam digitālā veidā – dwg, dgn formātā, saskaņā ar Līguma 12. punktā noteikto;

    - nekavējoties pārtraukt Būvdarbus un ziņot Pasūtītājam un informatīvo tālruni 8787, atrodot Būvobjektā:

      - neplānoti atklātas vēsturiskas vai kādas citas nozīmīgas vērtības, un jāievēro Pasūtītāja dotās instrukcijas. Visi minētie šāda veida atradumi ir Pasūtītāja īpašums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

      - jebkādus sprādzienbīstamus priekšmetus.

    - nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem;

    - informāciju masu saziņas līdzekļiem sniegt tikai saskaņojot to ar Pasūtītāju;

    - nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs (3) darba dienu laikā, rakstveidā informēt Pasūtītāju, ja Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs:

    - par Darba kvalitātes, izmantojamo tehnoloģiju un citu parametru atbilstību Līguma un normatīvo aktu prasībām;

    - par darba, vides un uguns drošības organizāciju, Darba vietas aprīkošanu un uzturēšanu, satiksmes drošības nodrošināšanu un drošības noteikumiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem, t.sk. attiecībā uz trešajām personām;

    - par Darba izpildes procesa koordinēšanu, atsevišķo tā daļu savstarpējo atbilstību un saturu kopumā, kā arī par būvniecības ieceres dokumentācijas atbilstību normatīvajiem aktiem;

    - par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un Darba procesā pielietoto būvmateriālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto apakšuzņēmēju darbību;

    - par jebkura Izpildītāja pārstāvja, nodarbināto darbinieku un jebkuru citu Darba izpildē iesaistīto trešo personu, t.sk. apakšuzņēmēju rīcību un/vai bezdarbību, it kā tā būtu Izpildītāja rīcība un/vai bezdarbība. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt visus zaudējumus, kā arī maksāt Līgumā paredzētos līgumsodus, kas radušies un ko ir pamats pieprasīt Izpildītāja nodarbināto vai tā piesaistīto personu rīcības un/vai bezdarbības rezultātā.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - sadarboties ar Izpildītāju Līguma darbības laikā un nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošajiem Projektēšanai nepieciešamajiem dokumentiem vai citu informāciju;

    - pirms Būvdarbu sākuma nodot Izpildītājam Būvobjektu Līgumā noteiktajā kārtībā;

    - nodot Izpildītājam tehnisko dokumentāciju, kas saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (Līguma 1. pielikums) nepieciešama Darba izpildei 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pieprasījuma;

    - organizēt sanāksmes (pēc nepieciešamības), lai pārrunātu Darba izpildi, kurās piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji;

    - pieņemt Līgumam atbilstošā kvalitātē izpildīto Būvdarbus ar Būvdarbu izpildes aktu un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu un Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;

    - nepieciešamības gadījumā brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darba izpildes termiņš var tikt pagarināts;

    - samaksāt Izpildītājam par faktiski izpildīto Darbu saskaņā ar izcenojumiem, kas uzrādīti Darba apjomu sarakstā (Līguma 2. pielikums).

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbu gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma vai normatīvo aktu prasības;

    - pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu;

    - veikt izmaiņas Tehniskajās specifikācijās (Līguma 1. pielikums), ierosinot Līguma grozījumus par Darba izpildes termiņa pagarināšanu vai saīsināšanu, vai Līgumcenas palielināšanu vai samazināšanu;

    - ierasties Būvobjektā un kontrolēt Darba izpildes procesu, nebrīdinot par to Izpildītāju. Pasūtītājs nodrošina, ka, ieejot un atrodoties Darba veikšanas teritorijā, tiks ievēroti normatīvajos aktos noteiktie drošības pasākumi;

    - kontrolēt, ka Būvdarbā izmantotie materiāli atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Atklātam konkursam un Līguma 21. punktā noteiktajiem ierobežojumiem;

    - neveikt apmaksu par nekvalitatīvi veiktajiem Būvdarba apjomiem, par ko sastādīts Apsekošanas akts saskaņā ar Līguma 10. punkta nosacījumiem, līdz konstatēto neatbilstību novēršanai Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem aktā noteiktajā termiņā;

    - sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei, kā arī trešajām personām, nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

- Projekta vadītāji UN ATBILDĪGAIS BŪVDARBU VADĪTĀJS

  - Līguma izpildi Pasūtītāja vārdā vada amats, Vārds Uzvārds, tālrunis: numurs, e-pasts: adrese (turpmāk - Projekta vadītāja/-s).

  - Līguma izpildi Izpildītāja vārdā vada amats, Vārds Uzvārds, tālrunis: numurs, e-pasts: adrese, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes vadītājs Vārds Uzvārds, tālrunis: numurs, e-pasts: adrese, sertifikāta Nr._____ un atbildīgais būvdarbu vadītājs Vārds Uzvārds, tālrunis: numurs, e-pasts: adrese, sertifikāta Nr._____ .

  - Projekta vadītāji, vienojoties ar Pasūtītāju vai Izpildītāju, ir tiesīgi nodot savas tiesības un pienākumus citiem darbiniekiem, iepriekš rakstiski informējot otru Pusi.

  - Pušu pilnvarotie pārstāvji ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par Būvdarbu izpildes akta un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta noformēšanu, iesniegšanu un parakstīšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai, Apsekošanas akta parakstīšanu.

- Sadarbība

  - Visos ar Darba veikšanu saistītajos jautājumos Izpildītājs sadarbojas ar Pasūtītāju un tā Projekta vadītāju.

  - Ar Līguma izpildi un Pušu sadarbību saistītie dokumenti jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja adrese un Pasūtītāja pilsetsaimnieciba@jelgava.lv.

  - Paziņojumi un informēšana:

    - par apstākļiem, kas var ietekmēt Darba kvalitāti, apjomus, termiņus, tai skaitā izmaiņas Darba veikšanas kalendārajā grafikā, vai Līgumcenu, Izpildītājam, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā nākamajā darba dienā līdz plkst.12:00, no brīža kad tas uzzināja, jāinformē Pasūtītājs, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz Līguma 7.2. apakšpunktā norādīto e-pastu;

    - Iesniegums, kas tiek parakstīts elektroniski un saskaņots ar atbildīgajām personām, jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam, nosūtot to uz Līguma 7.2. apakšpunktā norādīto e-pastu,  trīs (3) darba dienu laikā pēc attiecīgā paziņojuma nosūtīšanas, saskaņā ar Līguma 7.3.1. apakšpunktu. Pasūtītājs iesniegumu izskata un atbild Izpildītājam trīs  (3) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, bet steidzamos gadījumos līdz nākamās darba dienas plkst.16.00;

    - Izpildītājs ir tiesīgs veikt tikai tādas izmaiņas, kas ir iesniegtas Pasūtītājam 7.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā un ko Pasūtītājs ir saskaņojis;

    - Izpildītājam nav tiesības pretendēt uz Darba termiņu grozījumiem vai Līgumcenas palielināšanu, ja tas nav savlaicīgi paziņojis Projekta vadītājam par Līguma 7.3.1. apakšpunktā minētajiem apstākļiem.

    - Būvdarbu laikā Izpildītājam pirms materiālu pielietošanas tie rakstiski jāsaskaņo ar atbildīgo būvuzraugu un jāiesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam vismaz 
piecas (5) darba dienas pirms attiecīgā materiāla pielietošanas Būvobjektā. Izpildītājs ir tiesīgs pielietot tikai tos materiālus, kas ir saskaņoti un apstiprināti šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā.

  - Būvdarba vadības apspriedes:

    - Pasūtītājs rīko Būvdarba vadības apspriedes pēc nepieciešamības attālināti vai klātienē.

    - Pirmā Būvdarba vadības apspriede sasaucama ne vēlāk kā trīs (3) darba dienas pirms Būvdarbu uzsākšanas.

    - Darba vadības apspriedes vada un protokolē atbildīgais būvuzraugs, un nākamajā darba dienā līdz plkst.16.00 nosūta uz e-pastu protokolu visiem apspriedes dalībniekiem, kuri izskata protokolu un divu  (2) darba dienu laikā izsūta to visiem apspriedes dalībniekiem ar savu akceptu vai precizējumiem. Projekta vadītājs apkopo apspriedes dalībnieku saņemto informāciju un līdz nākamajai apspriedei sagatavo protokolu 3 (trīs) eksemplārus parakstīšanai. Apspriedes protokols ir saistošs visām Būvobjekta būvniecībā iesaistījām personām;

    - Darbu vadības apspriedēs piedalās Izpildītāja Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (norādīts un Līguma 6.2. apakšpunktā), Pasūtītāja pārstāvji un citas personas pēc nepieciešamības.

    - Par pirmo Darba vadības apspriedes vietu un laiku, kā arī katras nākamās Darba vadības apspriedes vietu un laiku, Izpildītāju un citas pieaicināmās personas informē Pasūtītāja Projekta vadītājs, nosūtot informāciju uz e-pastu.

    - Darba vadības apspriedēs izskata ar Darba izpildi saistītās problēmas, izmaiņas, papildinājumus, paveiktos un atlikušos darbus, Darba veikšanas kalendārā grafika izpildi, u.c. jautājumus.

  - Atbildīgo būvdarbu vadītāju vai citus atbildīgos speciālistus aizvietot uz laiku ir atļauts tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un to kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Atklātā konkursa nolikumā noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājs Būvobjektā nodrošina atbildīgajam būvuzraugam un būvuzraugiem saviem inženiertehniskajiem darbiniekiem līdzvērtīgus darba apstākļus, ja Būvprojekta Tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi.

- Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji

  - Apakšuzņēmēju saraksts:

    - pēc Līguma noslēgšanas un ne vēlāk kā uzsākot Būvdarbu izpildi, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;

    - Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām apakšuzņēmēju sarakstā norādītās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu izpildē.

    - Apakšuzņēmēja, kura veicamās Būvdarba daļas vērtība ir mazāka par 10 000 euro (desmit tūkstošiem euro), nomaiņu vai jaunu šāda apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs ir tiesīgs veikt, ja Izpildītājs septiņas (7) dienas iepriekš rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam par tā maiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu, iesniedzot Pasūtītājam informāciju par apakšuzņēmēju, tam nododamo Būvdarbu daļu un norādot izpildāmā darba apjomu no Būvdarbu uzskaites saraksta naudas izteiksmē.

  - Izpildītājs Būvdarba izpildei iesaista Izpildītāja piedāvājumā Atklātā konkursa norādītos speciālistus un apakšuzņēmējus.

  - Izpildītājs atbild par speciālistu un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma nosacījumiem.

  - Atbildīgo Būvdarba vadītāju aizvietot uz laiku vai nomainīt ir atļauts, tikai rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju, un tā kvalifikācijai un pieredzei jāatbilst Atklātā konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Atklātā konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem.

  - Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu, kurš Izpildītāja piedāvājumā norādīts kā apakšuzņēmējs, kura veicamās Būvdarba daļas vērtība ir 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamā Būvdarba daļa plānota 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, tad Izpildītājam jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Būvdarba daļu – darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Būvdarbu izmaksu kopsavilkuma (2. pielikums) naudas izteiksmē, un jāsaņem rakstveida piekrišana.

  - Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

    - Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst tām Atklātā konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Izpildītāja apakšuzņēmēju;

    - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Atklātā konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklātā konkursā noteiktajām prasībām, vai apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, kas tika pārbaudīti Atklātā konkursā;

    - piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, kas tika pārbaudīti Atklātā konkursā;

    - apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklātā konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem;

    - piedāvātajam apakšuzņēmējam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklātā konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstību Pasūtītājs pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta piekto daļu.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu (5) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem. Pasūtītājs nosacījumu pārbaudi saskaņā ar Līguma 8.8. apakšpunktu veic uz attiecīgā lēmuma pieņemšanas dienu.

- BŪVDARBU KVALITĀTE UN PĀRBAUDES

  - Izpildītājam jāievēro Būvdarba kvalitātes prasības, kas noteiktas būvniecības iecerē un attiecināmajos normatīvajos aktos.

  - Pasūtītājs tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Būvdarbu apjoma izpildi, kvalitāti un veikt citas pārbaudes, lai noteiktu Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumu prasībām. Pārbaudes laikā noskaidro, kādā mērā Būvdarbi vai daļa no tiem atbilst Līguma dokumentu un normatīvu prasībām. Defekti (t.i., ikviens Būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība), kuri konstatēti pārbaudes vai garantijas termiņa laikā, tiek norādīti defektu aktā (t.i. akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Būvdarbu izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām), ko paraksta Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvis.

  - Būvdarbu laikā vai garantijas termiņā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā termiņā un kārtībā.

  - Ja Pasūtītājs secina, ka defekta novēršana nav lietderīga tehnisku vai ekonomisku apsvērumu dēļ un tā neizslēdz būves lietošanu, Pasūtītājs var noteikt Būvdarbam samazinātu cenu līdz 10% (desmit procentiem) no Būvdarba veida apjoma, kurā ir konstatēts defekts un/vai nosaka Būvobjektam ilgāku garantijas termiņu, ar garantijas finanšu nodrošinājumu par pilnu defekta novēršanas vērtību.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāveic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Būvdarba kvalitātes pārbaudes. Izpildītājam nekavējoties jāiesniedz Pasūtītājam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam papildus jāpārbauda materiāli, konstrukcijas un Būvdarba kvalitāte. Ja papildu pārbaude nedemonstrē sliktākus rezultātus, Pasūtītājs atlīdzina Izpildītājam pārbaudes veikšanas izdevumus.

- GARANTIJAS SAISTĪBU NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS NOTEIKUMI

  - Izpildīto Būvdarbu garantijas saistību nodrošinājumu 5% (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Garantijas saistību nodrošinājums var būt viens no šādiem:

    - bankas garantija;

    - pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līgums (jāpievieno prēmijas samaksu apliecinoša dokumenta kopija).

  - Garantijas saistību nodrošinājums atbilst šādām prasībām:

    - garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu defektu novēršanas izmaksu apmērā, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās garantijas saistības;

    - garantija ir spēkā visā garantijas termiņa laikā;

    - garantija ir neatsaucama;

    - Pasūtītājam nav pienākuma pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam vērsties pie Izpildītāja;

    - bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi “The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Garantijas saistību nodrošinājuma apmērs tiek samazināts minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to līdz 2 % (diviem procentiem) no Līgumcenas, ja:

    - garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti, vai

    - Puses ir vienojušās par pieteikto Būvdarbu defektu novēršanas termiņiem.

  - Garantijas laiks sākas pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un ir:

    - _________ mēneši (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši) izpildītajiem ietves un apgaismojuma Būvdarbiem;

    - _________ mēneši (ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši) izpildītajiem brauktuves asfaltbetona seguma atjaunošanas Būvdarbiem;

    - _________ mēneši (ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši) izpildītajiem brauktuves horizontālajiem apzīmējumiem;

    - _________ mēneši (ne mazāk kā 60 (sešdesmit) mēneši) apgaismojuma izbūves darbiem, pielietotajiem materiāliem un LED gaismekļiem.

  - Garantijas laikā Izpildītājam vai viņa norādītam speciālistam jāpiedalās Būvobjekta apsekošanā (turpmāk – Būvobjekta apsekošana) kopā ar Pasūtītāju. Par Būvobjekta apsekošanas datumu un laiku Pasūtītājs informē Izpildītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, nosūtot informāciju uz e-pastu: adrese.

  - Apsekojot Būvobjektu garantijas laikā, Pasūtītājs sagatavo Apsekošanas aktu, kurā norāda konstatētos defektus un to novēršanas termiņu. Apsekošanas aktu paraksta visas personas, kuras piedalās apsekošanā.

  - Izpildītājs novērš garantijas laikā konstatētos defektus Pasūtītāja noteiktajā termiņā. Ja Izpildītājs to neizdara, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst uz Izpildītāja rēķina.

  - Izpildītājs pēc Apsekošanas aktā norādīto defektu novēršanas, informē par to Pasūtītāju nosūtot informāciju un novērstā defekta fotofiksāciju uz e-pastu: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv.

  - Ja Izpildītājs nenovērš defektus Pasūtītāja noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Par lēmumu veikt defektu novēršanu minētajā kārtībā Pasūtītājs informē Izpildītāju 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

  - Ja pārbaudes vai garantijas laikā atklājas defekts, ko Izpildītājs neatzīst par defektu vai nepiekrīt defekta rašanās cēlonim, tad pārbaudi veic Pasūtītāja un Izpildītāja savstarpēji atzīts eksperts vai ekspertu grupa, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kuras viedoklis ir atzīts par nepamatotu.

- BŪVDarbu pieņemšana – nodošana un Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

  - Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus pieņem katru mēnesi.

  - Izpildītājs līdz kārtējā mēneša desmitajam (10.) datumam iesniedz, nosūtot elektroniski, Pasūtītājam uz e-pastu un atbildīgajam būvuzraugam uz e-pastu Būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām.

Atbildīgais būvuzraugs pārbauda Izpildītāja iesniegto Būvdarbu izpildes aktu piecu (5) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas, to apstiprina vai kopā ar pretenziju par veicamajiem labojumiem iesniedz Pasūtītājam.

  - Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma 11.2. apakšpunktā minēto dokumentu saņemšanas dienas pieņem Būvdarbus un paraksta Būvdarbu izpildes aktu vai nepieņem Būvdarbus un iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti.

  - Ja Pasūtītājs Līguma 11.3. apakšpunktā minētājā termiņā neparaksta Būvdarbu izpildes aktu vai neiesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs ir pieņēmis izpildītos Būvdarbus pilnā apmērā un bez iebildumiem un Būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta nākamajā darba dienā pēc Līguma 11.3. apakšpunktā minētā termiņa beigām. Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz precizētu Būvdarbu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti.

  - Ja Būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības  pieņemt Būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja Puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvniecības iecerei, netraucē turpmāko Būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.

  - Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

  - Ja Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvniecības iecerei, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Par vienas Puses piedāvātā eksperta kandidatūru otra Puse izsaka viedokli rakstveidā trīs (3) darba dienu laikā no attiecīgās puses uzaicinājuma saņemšanas. Ja Puses nevar vienoties par eksperta kandidatūru, ekspertu nosaka Pasūtītājs.

  - Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.

  - Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar būves ekspertīzi saistīto izdevumus.

  - Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, meteoroloģiskos apstākļus un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Atbildīgais būvuzraugs.

  - Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā vai garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus par saviem līdzekļiem.

  - Būvdarbu laikā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā un garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanai Līguma saistības tiek nodrošinātas ar Ieturējumu saskaņā ar Līguma 2.4. apakšpunkta nosacījumiem.

  - Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Ieturējumu tādā apmērā, kas nepieciešams:

    - Pasūtītāja zaudējumu segšanai;

    - faktiski izpildīto Būvdarbu kvalitātes nodrošināšanai;

    - garantijas saistību izpildei.

Neizlietotā Ieturējuma daļa tiek atmaksāta Izpildītājam saskaņā ar Līgumā noteikto Ieturējuma atmaksas kārtību

  - Izpildītājs Līguma ietvaros ir tiesīgs (pilnvarots) Pasūtītāja vārdā vērsties ar iesniegumu institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās atbilstību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem un normatīvo aktu prasībām.

  - Visus izpildītos Būvdarbus Izpildītājs nodod Pasūtītājam šādā kārtībā:

    - iesniedz Būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem;

    - paziņo Pasūtītājam par Būvobjekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.

  - Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā veic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  - Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina Būvvaldes atzīme par Būvdarbu pabeigšanu saņemšana būvniecības informācijas sistēmā.

  - Izpildītājs pēc Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” pielikumam:

    - Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;

    - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā.

  - Pasūtītājs Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas. Ja aktā konstatē kļūdas vai nepilnīgu informāciju, tad aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad iesniegts pareizi sagatavots akts.

  - Ja Būvobjektu pieņem ekspluatācijā ar atliktajiem darbiem, ņemot vērā normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, atliktos darbus norāda Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā. Izpildītājs izpilda atliktos darbus aktā norādītajā termiņā.

  - Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz veiktajiem Būvdarbiem, visiem izmantotajiem materiāliem pēc Līgumā noteiktās samaksas par Būvdarbu izpildi, kā arī sagatavēm un ar Būvdarbiem saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Kopā ar Būvdarbu izpildes akta parakstīšanu Izpildītājs visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā īpašuma tiesības uz izmantotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

- BŪVDarba apjoma uzmērīšana

  - Izpildītājam, pēc Būvdarbu pabeigšanas, jāveic izpildītā Būvdarbu apjoma uzmērīšana digitālā formā atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 24. aprīļa noteikumiem Nr. 281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” un Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 24. septembra saistošajiem noteikumiem Nr. 20-31 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Jelgavas pilsētā ” un būvniecības ieceres dokumentācijai, ievērojot šādas prasības:

    - Būvobjekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot sertificētu mērnieku vai licencētu organizāciju;

    - jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam aktuāls topogrāfiskais plāns, ko apliecinājis sertificēts mērnieks, un kas saskaņots ar inženierkomunikāciju turētājiem un akceptēts Būvvaldē;

    - izpildmērījumos jāiekļauj visu izbūvēto Būvdarbu apjoms un jāsaskaņo Būvvaldē;

    - izpilduzmērījumam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 24. aprīļa noteikumos Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” noteiktajām prasībām, lai Pasūtītājs varētu veikt datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastra informācijas sistēmā;

    - jāapkopo un jāiesniedz Pasūtītājam par visa nododamā Būvobjekta izpilduzmērījumi vienā failā MicroStation, AutoCad programmas vidē un PDF formātā (vai atsūtot Pasūtītājam uz Līguma 23.1. apakšpunkta norādīto e-pasta adresi).

- Darba aizsardzība

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visu Būvobjektā veicamo darbu drošību un darba aizsardzības pasākumu veikšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  - Izpildītājs nodrošina Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” noteikto prasību ievērošanu, pieaicinot vadošo darbinieku darba aizsardzības organizēšanā un par Būvdarbu aizsardzības koordinatoru Līguma izpildes laikā nozīmē Vārds Uzvārds, tālrunis: numurs, e-pasts: adrese.

- Līgumsods

  - Ja Pasūtītājs noteiktajā laikā neveic maksājumus par Darbu, Izpildītājam ir tiesības prasīt līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neizpildīto saistību vērtības. Līgumsoda aprēķins sākas no nākamās dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

  - Ja Projektēšana vai Būvdarbs netiek uzsākts, veikts un/vai pabeigts Darba veikšanas kalendārajā grafikā noteiktā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt un Izpildītājam pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neizpildīto saistību vērtības, kā arī Izpildītājs atlīdzina visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Izpildītājs neievēro Līguma vai normatīvo aktu prasības – par katru konstatēto un ar Pasūtītāja vai Projekta vadītāja aktu fiksēto gadījumu 250 euro (divi simti piecdesmit euro). Par konstatētajām neatbilstībām Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, nosūtot aktu elektroniski uz e-pastu: adrese.

  - Puse, kurai piemēro līgumsodu, samaksā to 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pamatojoties uz rakstveida pretenziju. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsodu summa.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma turpmākas pildīšanas.

  - Ja kompetenta institūcija konstatē administratīvo pārkāpumu, kas saistīts ar pasūtītā Būvdarba savlaicīgu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi, un par to Pasūtītājam ir uzlikts naudas sods, tad Izpildītājs to atmaksā Pasūtītājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo summu tādā apmērā, kāda ir uzlikts administratīvais sods.

- Līguma grozīšana

  - Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, par to rakstiski vienojoties un nemainot Līguma vispārējo raksturu (veidu un iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi) un ja veiktie grozījumi atbilst vismaz vienam no šādiem gadījumiem:

    - grozījumi ir nebūtiski;

    - grozījumi ir būtiski un tie ir paredzēti Līgumā;

    - grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti, jo Pasūtītājam ir nepieciešami papildu būvdarbi, pakalpojumi vai piegādes, kas nebija iekļauti Konkursā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau Konkursā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai Izpildītāja maiņa radītu ievērojamas grūtības;

    - grozījumi ir būtiski un tie ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt.

  - Līguma grozījumus noformē ar rakstveida vienošanos, kas tiek numurēta, un pēc abu Pušu parakstīšanas stājas spēkā no parakstīšanas dienas, ja nav noteikts citādi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja savstarpēja vienošanās par Līguma grozīšanu nav panākta, spēkā paliek iepriekšējie Līguma noteikumi.

- Līguma darbības izbeigšana vai atkāpšanās no Līguma

  - Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja Pasūtītājs neveic maksājumus un līgumsods sasniedz 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, ja:

    - Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz Līgumā noteiktos dokumentus vai neuzsāk Darbu;

    - atkārtoti konstatētas neatbilstības, par kurām ir piemērots līgumsods;

    - Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka Darbs tiek pildīts kvalitātē, kas neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām un Izpildītājs konstatētās neatbilstības nenovērš pēc Pasūtītāja pieprasījuma;

    - Izpildītājs uz trīs (3) dienām nepamatoti pārtrauc Būvdarbus Būvobjektā;

    - Izpildītājs kavē Būvdarbu pabeigšanu ilgāk par 10 (desmit) darba dienām;

    - ir uzsākts (ierosināts) vai pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta Izpildītāja likvidācija, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu, vai tā darbība tiek izbeigta, vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ;

    - ir pieejama informācija, ka Konkurences padome ir konstatējusi  karteli, kurā ir iesaistījies Izpildītājs;

    - konstatēts Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktais gadījums;

    - konstatēts, ka Līguma izpildē tiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

  - Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties bez iepriekšējā paziņojuma Izpildītājam vienpusēji atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Ja Līgums tiek izbeigts pirms Līguma 3.2. apakšpunktā noteiktā termiņa, Pusēm neizpildot Līguma saistības, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbu un piecu (5) darba dienu laikā iesniedz atskaiti par izpildīto Būvdarba apjomu. Puses paraksta izpildīto Būvdarbu apjomu pabeigšanas aktu, ko sagatavo Izpildītājs. Pēc izpilddokumentācijas sagatavošanas, nodošanas Pasūtītājam un paveikto Darbu novērtēšanas Puses paraksta Darba nodošanas un pieņemšanas aktu. Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildīto Darba apjomu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, ko Izpildītājs iesniedz pēc Būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un iesniegšanas, samazinot rēķina summu par līgumsodu (ja attiecināms). Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 16.3. apakšpunktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski veiktiem Darbiem atbilstoši normatīvo aku prasībām.

  - Tiesību vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Puse ir paziņojusi par iespējamo vai plānoto Līguma izbeigšanu otrai Pusei, vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 16.3. apakšpunktā noteikto gadījumu, un tā nav novērsusi vai nevar novērst Līguma izbeigšanas pamatu paziņojumā noteiktajā termiņā (ja tas bija noteikts paziņojumā). Ar drošu elektronisko parakstu parakstīts paziņojums tiek nosūtīts uz Līguma 23.1. apakšpunktā norādīto Puses e-pastu.

  - Līdz Līguma vienpusējas izbeigšanas dienai, Puse ir tiesīga sniegt motivētu un pamatotu paskaidrojumu attiecībā uz Līguma atcelšanas vai vienpusējās izbeigšanas pamatojumu, bet tas nevar būt par pamatu Līguma atstāšanai spēkā, ja otra Puse šo paskaidrojumu uzskata par nepamatotu un nepiekrīt turpināt līgumsaistības.

  - Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja Puse neceļ iebildumus līdz paziņojumā, kas nosūtīts Līguma 16.5. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, noradītajam termiņam.

  - Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.

  - Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ne vēlāk kā piecu  (5) darba dienu laikā veic Būvdarbus, kas pamatoti ar nepieciešamību saglabāt Būvobjekta konstrukcijas un nodrošināt ceļu satiksmes, gājēju un apkārtējās vides drošību.

  - Abpusēji rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ, brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš, ja Puses nevienojas par citu termiņu. Ja vienošanās netiek panākta, Līgums paliek spēkā un Pusēm jāpilda saistības saskaņā ar Līguma noteikumiem.

- Autortiesības

  - Puses atzīst un vienojas, ka visi Darba izpildes rezultātā Izpildītāja izstrādātie materiāli un dokumenti, kuros ietvertā informācija ir attiecināma uz Pasūtītāja Būvobjektu (turpmāk tekstā šādi materiāli un dokumenti saukti – Autortiesību objekti), tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu, un uz tiem tiek attiecināti šādi nosacījumi:

    - Izpildītājs ar šo Līgumu nodod Pasūtītājam visas Izpildītāja kā Autortiesību objekta mantiskās tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, tiesības uz darba fiksāciju, izmantošanu, publiskošanu, izplatīšanu, reproducēšanu, tulkošanu, pārveidošanu, Autortiesību objektu izmantošanas tiesību nodošanu, kā arī kompensācijas un zaudējumu atlīdzības saņemšanu darba autortiesību pārkāpuma gadījumā u.c., bez termiņa un teritorijas ierobežojuma;

    - Pasūtītājam ir tiesības izmantot Autortiesību objektus jebkurā veidā atsevišķi no pārējā projekta materiāla;

    - Līgumā noteiktā atlīdzība ietver pilnīgu atlīdzību par Autortiesību objektu izstrādāšanu, Līguma 17.1. apakšpunktā norādīto tiesību nodošanu Pasūtītājam un Autortiesību objektu izmantošanu atbilstoši Pasūtītājam nodoto tiesību apjomam.

  - Izpildītājs nav tiesīgs izmantot Autortiesību objektus, nododot tos trešajām personām, ne peļņas gūšanas nolūkos, ne bez atlīdzības.

- DATU AIZSARDZĪBA

  - Fizisko personu datus Pusēm ir tiesības apstrādāt tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi un ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, t.sk. Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.

  - Puses apņemas personu datus apstrādāt tikai, ja ir atbilstošs tiesiskais pamats un nodrošināt tiem normatīvo aktu prasībām atbilstošu aizsardzības līmeni.

  - Ja Puses datu aizsardzībai izmanto dokumentu šifrēšanu, ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc to nosūtīšanas jāsniedz elektroniskās atslēgas parole šifrētās datnes atvēršanai, izmantojot citu saziņas kanālu, piemēram, tālruni.

  - Puses nenodod personu datus tālāk trešajām personām, izņemot gadījumus, kad tas nepieciešams Līguma izpildes nodrošināšanai vai datu nodošanu paredz normatīvie akti. Ja tiesiskais pamats datu apstrādei ir datu subjekta piekrišana, tad to no datu subjekta iegūst attiecīgās datu apstrādes Pārzinis. Ja Pusēm rodas pienākums no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus nodot tālāk trešajām personām, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien normatīvie akti to neparedz vai neaizliedz.

  - Pēc otras Puses vai datu subjekta pieprasījuma, ja tas iespējams, iznīcina no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja tie vairs nav nepieciešami Līguma izpildei un to glabāšanu neparedz normatīvie akti.

  - Puses apņemas informēt savus pilnvarotos pārstāvjus, kuru personu dati (identificējoša informācija, kontaktinformācija) tiek nodoti otrai Pusei, par to, ka tās personas dati tiek apstrādāti šādam nolūkam, kā arī informēt par otras Puses nosaukumu, kontaktinformāciju un mērķi, kādiem nodotie personas dati varētu tikt izmantoti, t.i. Līguma saistību izpildei, kā arī par iespēju vērsties pie attiecīgās Puses, lai iegūtu papildu informāciju vai īstenotu savas kā datu subjekta tiesības.

  - Katra no Pusēm patstāvīgi ir atbildīga datu subjekta priekšā par personas datu aizsardzības un apstrādes noteikumu neievērošanu un, ja tiek konstatēta Puses atbildība, Pusei jāapmierina datu subjekta prasījumi saistībā ar personas datu pārkāpumu un tā novēršanu, kā arī jāapmaksā ar personas datu pārkāpumu saistītie administratīvie sodi un jāatlīdzina ar tiesas spriedumu piespriestās zaudējumu summas.

  - Informācija par Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kā datu pārziņa veikto personas datu apstrādi pieejama www.jelgava.lv/pasvaldiba-par-pasvaldibu-datu-aizsardziba/, konkrētā pakalpojuma aprakstā www.jelgava.lv/pakalpojumi/ vai saņemot informāciju klātienē. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija, t.sk. datu aizsardzības incidentu/pārkāpumu gadījumā, tālr. +371 63005444, e-pasts: dati@jelgava.lv.

- Ierobežotas pieejamības informācija

  - Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

  - Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).

  - Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad Latvijas Republikas normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma izbeigšanu.

- IZCELSMES IEROBEŽOJUMI

  - Izpildītājs, izpildot šo Līgumu, nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji un sadarbības partneri ievērotu šajā punktā noteiktās prasības.

  - Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs iesniedz informāciju un pamatojumu par izmantoto preču izcelsmi, kā arī apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi.

  - Ja tiek konstatēts, ka Līguma izpildē ir izmantotas šajā punktā aizliegtās izcelsmes preces vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības:

    - pieprasīt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu;

    - piemērot līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no attiecīgās preces vai pakalpojuma vērtības;

    - vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

  - Šajā punktā noteiktās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2.² panta un ir uzskatāmas par būtisku Līguma izpildes nosacījumu.

- Strīdu izskatīšana

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, kas tiks attiecīgi protokolētas.

  - Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- Citi noteikumi

  - Līgumā paredzētie un visi cita veida paziņojumi, rīkojumi, apstiprinājumi, apliecinājumi, saskaņojumi un lēmumi Pusēm jāizdod rakstiski. Dokumentu ātrākai apritei, tiek izmantots elektroniskais pasts: Izpildītāja e-pasts: adrese un Pasūtītāja 
e-pasts: pilsetsaimnieciba@jelgava.lv. Visi dokumenti, kas nosūtīti elektroniski, uzskatāmi par paziņotiem otrajā (2.) darba dienā pēc to nosūtīšanas. Paziņojumi, kas netiek īstenoti rakstveidā, tiek uzskatīti par spēkā neesošiem.

  - Ja kāds no Līguma noteikumiem tiek pārtraukts vai apturēts uz noteiktu periodu, vai kļūst spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu un nosacījumu spēkā esību.

  - Visos jautājumos, kas nav noregulēti Līgumā, Puses vadās no Konkursa nolikuma prasībām, Izpildītāja piedāvājuma un normatīvajiem aktiem.

  - Līgums ir saistošs Pusēm, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem. Izpildītāja aizstāšana ar citu izpildītāju ir pieļaujama, ja Izpildītāju (Konkursā izraudzīto pretendentu) aizstāj ar citu izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju un šis izpildītājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi. Lēmumu par līgumisko attiecību turpināšanu vai izbeigšanu ar Izpildītāja tiesību un saistību pārņēmējiem pieņem Pasūtītājs, izvērtējot to atbilstību Konkursa prasībām, Izpildītāja piedāvājumam, kas ir saistošs Izpildītāja tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Pusēm ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk, kā piecu (5) darba dienu laikā rakstiski brīdināt otro Pusi par pilnvaroto pārstāvju maiņu, gaidāmo reorganizāciju vai likvidāciju, kā arī nekavējoties informēt par izmaņām rekvizītos, statusā, kā arī, ja tiek ierosināta lieta par atzīšanu par maksātnespējīgu.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka uz Līguma noslēgšanas dienu Izpildītājam nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

  - Līgums noslēgts 2 (divos) vienāda satura un tiesiskā spēka eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram katrai līgumslēdzēja Pusei. (vai Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.)

- Pušu rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde “Pilsētsaimniecība” Nodokļu maksātāja reģ. Nr.90001282486 Pulkveža Oskara Kalpaka 16A Jelgava, LV-3001 AS SEB banka Konta Nr.LV61 UNLA 0050 0010 0312 1 Amats __________________ V.Uzvārds | Izpildītājs Nosaukums reģistrācijas Nr. adrese banka Konta Nr. Paraksttiesīgās personas amats ______________ V.Uzvārds |
| --- | --- |