[bookmark: _Ref103758771]APSTIPRINĀTS
SIA “Tiesu namu aģentūra”
iepirkuma komisijas 
2026. gada 21. jūlija sēdē
protokols Nr.1
Iepirkuma

“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 
1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

nolikums

Vispārīgā informācija
0. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121]Iepirkuma procedūras veids un identifikācijas numurs: iepirkuma procedūra saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 9. pantu, identifikācijas Nr. TNA 2026/17
0. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Tiesu namu aģentūra”

	Juridiskā un biroja adrese:
	Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007

	Reģistrācijas numurs: 
	40003334410

	Tālruņa numurs:
	67804733

	Elektroniskā pasta adrese: 
	tna@tna.lv 

	Interneta mājas lapas adrese:
	www.tna.lv

	Pircēja profila adrese
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968


0. Pasūtītāja kontaktpersonas:
2. iepirkuma komisijas priekšsēdētājs Jānis Bērziņš, tālrunis 29475835, elektroniskā pasta adrese tna@tna.lv.
2. kontaktpersona objekta apsekošanai – namu pārzinis Elviss Ozols, tālrunis 26514476.
0. Informācijas apmaiņas kārtība
3. Informāciju par iepirkumu “Vidzemes apgabaltiesas ēkas Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2026/17 (turpmāk – Iepirkums), Pasūtītājs publicē savā mājas lapā internetā www.tna.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi” un pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968.
3. Iepirkuma nolikums (turpmāk – Nolikums) un cita informācija par Iepirkuma norisi līdz piedāvājuma atvēršanai tiek publicēta Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS)   e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Iepirkuma sadaļa.
3. [bookmark: _Hlk516152395]Informācijas apmaiņa starp Iepirkuma komisiju (turpmāk – Komisija) un pretendentiem notiek rakstveidā – Elektronisko iepirkumu sistēmā www.eis.gov.lv. Atbildes uz attiecīgā pretendenta informācijas pieprasījumu tiek sniegtas EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Iepirkuma sadaļā. Atbildes uz jautājumiem, kas tiks uzdoti ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv, netiks sniegtas. 
3. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
3. Ja Iepirkuma komisija ir saņēmusi rakstisku jautājumu par Nolikumu, tā kopā ar uzdoto jautājumu (nenorādot tā iesniedzēju) publicē atbildi pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/968) un vienlaikus to nosūta attiecīgajam piegādātājam.
3. Ieinteresēto pretendentu pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai.
0. Iepirkuma priekšmets
4. Iepirkuma priekšmets ir Vidzemes apgabaltiesas ēkas Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva remonts, saskaņā ar Nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr. 1).
4. Līguma izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
4. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
4. [bookmark: _Toc516247672]CPV galvenais kods – 45000000-7, Celtniecības darbi; 
0. Objekta apskate – pirms piedāvājuma iesniegšanas piegādātājiem ir obligāti jāveic objekta apsekošana, lai pārliecinātos par esošo situāciju un veicamajiem darbiem. Ieinteresētajām personām par savu piedalīšanos objekta apskatē jāpaziņo iepriekš Nolikuma 1.3.2. punktā norādītajai kontaktpersonai. Apsekošana jāfiksē apsekošanas reģistrācijas lapā (pielikums Nr. 5).
0. Piedāvājuma iesniegšanas un datums, laiks un kārtība
6. Pretendenti piedāvājumus iesniedz ne vēlāk kā, līdz EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam, iesniedzot tos EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
6. Piedāvājumi tiks atvērti EIS sistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņā beigām, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību. Piedāvājumu atvēršanas termiņš skatāms attiecīgajā Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā publicētajā paziņojumā par līgumu un EIS e-konkursu apakšsistēmā
6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
0. Piedāvājuma noformēšana
7. Pretendenti sagatavo un iesniedz piedāvājumu saskaņā ar Nolikumā izvirzītajām prasībām.
7. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
7. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
2. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);
2. Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
2. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
7. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.
7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
7. Piedāvājuma dokumenti jāsagatavo latviešu valodā. Ārvalstu publisko reģistru izsniegtie apliecinājumu dokumenti var tikt iesniegti svešvalodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
7. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai matemātiskām kļūdām.
7. Piedāvājums elektroniski jāparaksta Pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pievienojot pilnvaru Pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
7. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību atklātā konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta atklāta konkursa pieteikumu.
7. Pirms Nolikuma 1.7.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmā pieejamos rīkus.
7. Pēc Nolikuma 1.7.1. punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām Pretendents:
10. nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
10. ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstveidā par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku Pretendenta līdzdalību šajā iepirkuma procedūrā.
0. Cita informācija
8. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī Iepirkuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
8. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.
8. Pretendentu piedāvājumos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu iepirkuma procedūras norisi un iesniegto Pretendentu piedāvājumu izvērtēšanu. Iepriekš minētās personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "Tiesu namu aģentūra", kontaktinformācija: Baldones iela 1B, Rīga, LV-1007, tna@tna.lv. 
8. Iesniedzamie dokumenti jāsagatavo atbilstoši veidnēm, kas dotas Nolikumā.
8. Visi Nolikuma pielikumi ir tās neatņemama sastāvdaļa.

	2. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS
	3. PRETENDENTAM JĀIESNIEDZ ŠĀDI PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJU APLIECINOŠI DOKUMENTI

	2.1. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	3.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr. 2 pievienoto veidni. 

Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām.

Ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tās apliecināta kopija.

	2.2. Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kas veiks būvniecības darbus.

	3.2. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai Iepirkumā, kurš sagatavots saskaņā ar Nolikuma pielikumā Nr. 2 pievienoto veidni. 

Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendents reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.


	2.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze būvdarbos vismaz 1 (vienā) līdzīga rakstura* un apjoma objektā, kur:
1. 
2. 
2.1. 
2.2. 
2.3. 
2.3.1. objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz  60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
2.3.2. objekta būvdarbi pilnībā pabeigti, nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 
2.3.3. objektā darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāju darbu.

* Par līdzīga apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi, kas pēc satura ir līdzīgi tehniskajā specifikācijā un darbu apjomu sarakstā; tāmē minētajiem darbiem.

	3.3. Pretendenta pieredzes pārskats par būtiskākajiem veiktajiem darbiem iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) (pielikums Nr. 3), kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikuma 2.3. punkta prasībām.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad 2.3. punktā izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā.

Par sarakstā norādītajiem darbiem piedāvājumam jāpievieno:
· būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas; 
· pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes; 
· un/vai cita informācija (dokumenta/līguma kopijas vai citu informāciju), ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 2.3. punkta un tā apakšpunkta prasībām.

	Atbildīgajam būvdarbu vadītājam uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs ēku būvdarbu vadītāja sertifikāts.

2.4. Pretendentam darbu izpildē jānodrošina tāds atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ir pieredze būvdarbos vismaz 1 (vienā) līdzīga rakstura* un apjoma objektā, kur:
2.4.1. objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz  60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN;
2.4.2. objekta būvdarbi pilnībā pabeigti, nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; 
2.4.3. objektā darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāju darbu.

* Par līdzīga apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi, kas pēc satura ir līdzīgi tehniskajā specifikācijā un darbu apjomu sarakstā; tāmē minētajiem darbiem.

	3.4. Komisija pārbaudīs konkursa piesaistītā būvdarbu vadītāja sertifikāta ēku būvdarbu vadīšanā spēkā esamību Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)   https://bis.gov.lv/lv. 
Jānorāda spēkā esošā sertifikāta numuru (nolikuma 4. pielikums). Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz sertifikāta kopija.

Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts (pielikums Nr.4), un arī rakstisks apliecinājums par gatavību piedalīties darbu veikšanā, Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā. 

Par sarakstā norādītajiem darbiem piedāvājumam jāpievieno:
· būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas; 
· pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes; 
· un/vai cita informācija (dokumenta/līguma kopijas vai citu informāciju), ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 2.4. punkta un tā apakšpunkta prasībām.

	2.5. Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina savu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 5 (piecu) dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus).

Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
	3.5. Apdrošināšanas polišu kopijas, kas apliecina, ka pretendenta un tā piedāvāto būvspeciālistu civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta vai iesniedz apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par iespēju veikt pretendenta un pretendenta būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža uz darbu izpildes un garantijas laiku.
Polisē Apdrošināšanas ņēmējam jābūt - Pretendentam.
Polisē kā apdrošinātā persona jābūt norādītam piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam (2.4. punkts).

	2.6. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro.
	3.6. Pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju saraksts (Nolikuma 6. pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, izpildei nododamo līguma daļu saskaņā ar tehnisko specifikāciju un pievienojot finanšu aprēķinus, kas norāda līgumā nododamo daļu naudas izteiksmē.

Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Publisko iepirkuma likuma 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, pretendentam par apakšuzņēmējiem jāiesniedz:
· nosaukums, vienotais reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tās tālruņa numurs, atbildības naudas izteiksmē, nododamās līguma daļas apraksts saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
· katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

	2.7. Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko stāvokli, tehniskām un profesionālām spējām.

Ja Pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad Pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	3.7. Pretendents iesniedz dokumentus, kas pierāda:
· ka tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem viņš balstījies, iesniedzot piedāvājumu;
· ka šie resursi Pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku.

Piemēram, var iesniegt personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, rakstisku apliecinājumu par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, kā arī apliecinājumu nodot Pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus būvdarbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Ja personai, kas paraksta apliecinājumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju nav pārstāvības tiesības, tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības. 


	2.8. Pretendents ir apsekojis un iepazinies ar objektu.
	3.8. Objekta apsekošanas reģistrācijas lapa saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumā noteikto veidni.




1. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
0. [bookmark: _Hlk77844914]Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi” un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) no iepirkuma līguma vērtības, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”.  Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku.
0. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
0. Ja pretendents, kuram iepirkuma procedūrā būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstību pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa 5 (piecu) darbdienu laikā iesniegt dokumentus, kas apliecina pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, un tā pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.

1. Tehniskais un finanšu piedāvājums
1. Tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz parakstītu Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums), tādā veidā apliecinot, ka pakalpojums tiks sniegts saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām un būvdarbu veikšanas grafiku pa nedēļām. Darbu grafiks ir saistoša līguma sastāvdaļa.
1. [bookmark: _Hlk3378545][bookmark: _Hlk3378561]Pretendenta piedāvātais būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli) garantijas termiņš nav īsāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts. 
1. Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši Iepirkumam pievienotajai finanšu piedāvājuma veidnei (pielikums Nr. 7).
1. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos darbus.
1. Finanšu piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa, ar divām zīmēm aiz komata.
1. Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus. 

1. Piedāvājumu vērtēšana un līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
2. Piedāvājumu vērtēšana
0. Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un ir iesniedzis Nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
0. Piedāvājumi tiek vērtēti un salīdzināti par visu piedāvājumu kopumā.
0. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
0. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs.
0. Komisija pārbauda vai pretendenta iesniegtais piedāvājums atbilst Nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija lemj par šī piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
0. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanas laikā pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 2. punktā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem vai no publiskajās datu bāzēs iegūtās informācijas.
0. Ja kvalifikācija neatbilst Nolikuma 2. punktā noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
0. Iepirkuma komisija vērtējot:
7. Tehnisko piedāvājumu, pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu;
7. Finanšu piedāvājumu, pārbauda, vai pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums atbilst nolikuma prasībām. Ja pretendenta iesniegtais Finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.
0. Ja iesniegtajos dokumentos ietvertā informācijas par Pretendenta kvalifikāciju ir neskaidra vai nepilnīga, Pasūtītājs pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina šajos dokumentos ietverto informāciju.
0. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumos nav pieļautas aritmētiskās kļūdas. Ja aritmētiskās kļūdas tiek konstatētas, iepirkuma komisija tās izlabo un par to informē attiecīgo Pretendentu. 
0. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai kvalifikācijas dokumenti nav iesniegti atbilstoši Nolikuma prasībām, vai to saturs neatbilst Nolikuma prasībām. 
0. Izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs - uzvarētājs tiks noteikts, veicot izlozi Pretendentu klātbūtnē. Par izlozes norisi (datumu un laiku), katrs izlozes dalībnieks tiks informēts 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot tam elektroniski vēstuli. Izlozes laiks un datums pēc Pretendenta lūguma netiek mainīts. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Izlozes process tiek dokumentēts. Trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi Pretendenti rakstiski tiek informēti par pieņemto lēmumu.
2. [bookmark: _Hlk126675189]Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana
1. Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām un iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
1. Gadījumos, ja ir konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Iepirkuma komisija par Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atzīst Pretendentu, kurš atbilst visām Nolikuma prasībām, iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu un nosaka uzvarētāju veicot izlozi atbilstoši Nolikuma 6.1.12. punktam.
1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, neapstāv Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteiktie pretendenta izslēgšanas noteikumi.
1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 9. panta devīto daļu.
1. Iepirkuma komisija veic pārbaudi un izslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no dalības Iepirkumā, Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos.
1. Iepirkuma komisija par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta astoto daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos.
1. Iepirkuma komisija publiski pieejamajās datu bāzēs (www.sankcijas.lursoft.lv; www.sankcijas.fid.gov.lv) pārbauda, vai pretendents un to pārstāvēttiesīgās personas nav iekļautas sankciju sarakstā. 
1. Lēmumu par Iepirkuma rezultātiem Pasūtītājs Pretendentiem paziņo rakstiski 3 (trīs) darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir pieņēmis lēmumu par Iepirkuma rezultātiem.
1. Ja Iepirkuma uzvarētājs atsakās no līguma slēgšanas vai atsauc savu piedāvājumu, Komisija ir tiesīga atzīt par uzvarētāju nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar nākamo viszemāko cenu.
1. Ja iesniegti iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām neatbilstoši piedāvājumi vai vispār nav iesniegti piedāvājumi, iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu bez rezultāta.
1. Komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu un neslēgt Iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

1. Pretendenta pienākumi un tiesības
3. Pretendenta tiesības
0. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
0. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Iepirkuma komisijas lēmumu Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
0. Citas pretendenta tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
3. Pretendenta pienākumi
1. Iesniegt piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām. 
1. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei.
1. Segt visas un jebkuras izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu, neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.
1. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības
4. Iepirkuma komisijas tiesības
0. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
0. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
0. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
0. Jebkurā brīdī pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums, nosūtot par to paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un informējot visus pretendentus.
0. Citas Iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4. Iepirkuma komisijas pienākumi
1. Nodrošināt Iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.
1. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
1. Citi Iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Nolikumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.




1. Nolikuma pielikumi
Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1. [bookmark: OLE_LINK3]1.pielikums - Tehniskā specifikācija uz 2 (divām) lapām;
1. 2.pielikums - Pretendenta pieteikums uz 2 (divām) lapām; 
1. 3. pielikums - Pretendenta pieredzes pārskata veidne uz 1 (vienas) lapas;
1. 4. pielikums – Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes pārskata veidne uz 1 (vienas) lapas;
1. Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties darbu izpildē veidne uz 1 (vienas) lapas;
1. 5.pielikums - Objekta apsekošanas reģistrācijas lapas veidne uz 1 (vienas) lapas;
1. 6. pielikums - Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts uz 1 (vienas) lapas.
1. 7.pielikums - Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
1. PIELIKUMS NR. 1 
1. “Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
1. identifikācijas Nr. TNA 2026/17

Aktualizēta: 21.07.2026. 
 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

0. [bookmark: _Hlk502824526][bookmark: _Hlk502824548]Darba uzdevums
0. [bookmark: _Hlk502824633][bookmark: _Hlk502824571][bookmark: _Hlk502824592]Darba uzdevums ir līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē veikt Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remontu, atbilstoši tehniskai specifikācijai un tās pielikumam. 

1. [bookmark: _Hlk502824673]Darbu apraksts un apjomi 
1. Būvdarbu laikā ir jāveic darbi , kas paredzēti  Tehniskās specifikācijas 1. pielikumā “Būvprojekta fails” un 2. pielikumā “Darba apjomu saraksts; tāme”.
1. Līguma izpildes termiņš (būvdarbi pabeigti un objekts pieņemts ekspluatācijā) – 60 (sešdesmit) kalendārās dienas no Iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
1. Veikto būvdarbu garantijas laiks nav īsāks par 60 (sešdesmit) mēnešiem no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts.  

1. [bookmark: _Hlk502825039]Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam  
2. Visiem izmantotajiem materiāliem ir jābūt ES sertificētiem vai atbilstoši deklarētiem un jāatbilst Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumu Nr.333 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām.
2. Būvdarbu ietvaros piegādātajiem un uzstādītajiem apgaismojuma gaismekļiem ir jāatbilst Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 "Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un tā piemērošanas kārtība" prasībām.
2. Ja darbu apjomu sarakstā materiāla marka un attiecīgi ražotājs nav norādīti vai arī Izpildītājs piedāvā norādītajam ekvivalentu materiālu (atšķirīgu no tā, kas norādīts darbu apjomu sarakstā), tad šis ekvivalentais materiāls obligāti ir jānorāda jau piedāvājuma iesniegšanas brīdī, to definējot attiecīgās tāmes pozīcijās, piedāvājumam pievienojot materiāla ražotāja atbilstības sertifikātus, tehniskos datus un vizuālu informāciju. 
2. Izpildītājs pats ir atbildīgs par pareizu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu. Pēc pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz materiāla paraugs. 
2. Izpildītāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izbūvēto materiālu un veikto darbu kvalitātei. 

1. [bookmark: _Hlk502825117][bookmark: _Hlk502825384]Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi 
3. Kalendārā mēnesī veikto darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu izpildes aktu līdz nākošā mēneša 10. datumam. Rēķinu par izpildītajiem darbiem iesniedz pēc Pasūtītāja akcepta saņemšanas šiem aktiem. 
3. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par būvdarbu gaitu vai informāciju par būvdarbiem saistītiem jautājumiem. Atskaite vai informācija tiek iesniegta Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nav noteicis ilgāku atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu.
3. Pabeidzot būvdarbus, Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam veikto darbu pilnu izpilddokumentāciju atbilstošu Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja prasībām.
3. Dokumentācija Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam nokomplektēta elektroniskā formātā (t.sk. grafiskā daļa dwg, pdf formātā, teksta daļa doc, xls, pdf formātā).
[bookmark: _Hlk502825544] 



1. [bookmark: _Hlk502825592]Būvdarbu izpildes vispārīgie noteikumi
4. Izpildītājs, ievērojot to, ka būvdarbu laikā ēkā atradīsies telpu lietotāji, apņemas darbu izpildes laikā nepārtraukt telpu lietotāju darbību.
4. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu laikā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija u.c.).
4. Izpildītājam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai novērstu kaitējumu vai jebkādu draudošu kaitējumu, kāds varētu rasties trešajai personai būvdarbu izpildes rezultātā.
4. Izpildītājs nav tiesīgs izdarīt jebkādas atkāpes no tehniskās specifikācijas bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas. Tāpat arī jebkuru Līgumā neparedzētu darbu veikšanu Izpildītājs nav tiesīgs uzsākt bez pušu noslēgtas rakstveida vienošanās par šādu darbu izpildi.
4. Izpildītājam sagatavojot cenu piedāvājumu jāplāno darbu veikšana tā, lai tiktu izpildītas Nolikumā norādītās darbu izpildes termiņa prasības.
4. [bookmark: _Hlk502825558]Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem saņemt visas nepieciešamās atļaujas darbu veikšanai. 

1. [bookmark: _Hlk502825663]Prasības piedāvājuma izstrādei 
5. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, tajās jāievērtē visas Tehniskās specifikācijas prasības, tajā skaitā darba aizsardzības izmaksas, nodokļi un citas darbu apjomu saraksta pilnīgai un kvalitatīvai izpildei nepieciešamās izmaksas.
5. Ja tehniskajā specifikācijā, norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, tad pretendents piedāvājumā var piedāvāt un norādīt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Izstrādājot lokālās tāmes jāizceno visas „Tāmes” veidnē iekļautās pozīcijas un apjomi, nav pieļaujama jaunu pozīciju un apjomu iekļaušana tāmēs, kā arī esošo ignorēšana vai mainīšana.
5. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj būvdarbu veikšanas grafiks pa nedēļām. Darbu grafiks ir saistoša līguma sastāvdaļa.

1. Tehniskās specifikācijas pielikumi: 
6. Būvprojekta fails;
6. Darbu apjomu saraksts;tāme.xls 1 (viens) Microsoft Excel fails uz 4 (četrām) lapām.


___________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)
2026. gada ___. _____________

1. PIELIKUMS NR. 2 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

Veidne

PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17
 
Pretendents:
1. Nosaukums:						 					
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.								
1. Būvkomersanta reģistrācijas Nr. 									
1. Juridiskā adrese: 										
1. Biroja adrese (ja atšķiras): 									
1. Tālrunis, fakss:										
E-pasta adrese:	 									

	
Persona, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu jeb pilnvarotās personas
/amats/vārds/ uzvārds
	


________________________________________________

	
Pretendentam ir personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē:*
	
☐ jā ☐ nē
(atzīmē jā/nē).

	
Ja pretendentam ir šādas personas, lūdzam norādīt informāciju:
	

	Nosaukums 
(juridiskai personai nosaukums, 
fiziskai personai vārds, uzvārds), 
	

	Reģistrācijas numurs vai personas kods	
	

	Valsts piederība	
	

	Juridiskas personas amatpersona**statuss, vārds, uzvārds, personas kods
	

	
*Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto. 
**Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli. 

	
Norādīt, vai pretendents ir mikro uzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums***
	

________________________________________________

	
***Mikro uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz EUR 2 miljonus.
Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.
Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

	
Citi uzņēmēji (apakšuzņēmumu nosaukumi; uz kuru personu iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās pretendents), t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mikro uzņēmums, mazais vai vidējais uzņēmums
	




________________________________________



ar šī pieteikuma iesniegšanu pretendents apliecina, ka:
· piekrīt iepirkuma “Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”, identifikācijas Nr. TNA2026/17, Nolikuma prasībām un garantē Nolikuma prasību izpildi. Nolikuma nosacījumi ir skaidri un saprotami;
· piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasībām;
· tā rīcībā ir nepieciešamās profesionālās, tehniskās un organizatoriskās spējas, kas nepieciešamas darbu kvalitatīvai izpildei atbilstoši Nolikumam un spēkā esošajai likumdošanai;
· nav tādu apstākļu, kuri liegtu tam piedalīties Iepirkumā un pildīt Nolikuma Tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;
· apņemas Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pildīt visas Nolikumā izvirzītās prasības;
· visa piedāvājumā sniegtā informācija un ziņas ir patiesas;
· gadījumā, ja tiks atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, kā kontaktpersona līguma izpildes laikā tiks nozīmēts: 

______________________________________, tālrunis ______________, e-pasts:______________.
(amats, vārds, uzvārds)



___________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)
 

2026. gada ___. _____________

1. PIELIKUMS NR. 3 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17
1.  
Veidne
1. PRETENDENTA PIEREDZES PĀRSKATS LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ IEPRIEKŠĒJOS 5 (PIECOS) GADOS
1. “Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2026/17
1.  
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums,
kontaktpersona un tālrunis
	Objekta nosaukums, adrese, veikto darbu (ēku iekštelpu remontdarbi)  īss raksturojums *
	Pakalpojumu kopējais apjoms, summa
(EUR bez PVN)
	Pakalpojuma izpildes periods
(uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	 
	
	


*Atbilstoši Nolikuma punkta 2.3. prasībām (pievienojot informāciju: par pretendenta pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai); informāciju par pieredzi būvdarbos vismaz 1 (vienā) līdzīga rakstura un apjoma objektā, kur: objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz  60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN; objekta būvdarbi pilnībā pabeigti, nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; objektā darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāju darbu. Par līdzīga apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi, kas pēc satura ir līdzīgi tehniskajā specifikācijā un darbu apjomu sarakstā; tāmē minētajiem darbiem.)
Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija. Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai piegādātāju apvienība, norādīt visu personu grupā vai piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. 

Pielikumā: 
1. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas uz ___ (___) lapām;
1. Pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes uz ___ (___) lapām;
1. Un/vai cita informācija (dokumenta/līguma kopijas vai citu informāciju), ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 2.3. punkta un tā apakšpunkta prasībām uz ___ (___) lapām;

__________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)
 
2026. gada ___. _____________
1. PIELIKUMS NR. 4 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17
1.  
Veidne
ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZES PĀRSKATS LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ IEPRIEKŠĒJOS 5 (PIECOS) GADOS 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2026/17
1.  
	Nr.p.k.
	Pasūtītāja nosaukums,
kontaktpersona un tālrunis
	Objekta nosaukums, adrese, veikto darbu (ēku iekštelpu remontdarbi)  īss raksturojums *
	Pakalpojumu kopējais apjoms, summa
(EUR bez PVN)
	Pakalpojuma izpildes periods
(uzsākšanas-pabeigšanas gads/mēnesis)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	 
	
	


*Atbilstoši Nolikuma punkta 2.4. prasībām (pievienojot informāciju: par pretendenta pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2021., 2022., 2023., 2024., 2025. un 2026. gads līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai); informāciju par pieredzi būvdarbos vismaz 1 (vienā) līdzīga rakstura un apjoma objektā, kur: objekta būvdarbu izpildes vērtība ir vismaz  60 000,00 EUR (sešdesmit tūkstoši euro, 00 centi) bez PVN; objekta būvdarbi pilnībā pabeigti, nodoti līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē; objektā darbiem jābūt veiktiem nepārtraucot telpu lietotāju darbu. Par līdzīga apjoma būvdarbiem uzskatāmi agrāk veiktie būvdarbi, kas pēc satura ir līdzīgi tehniskajā specifikācijā un darbu apjomu sarakstā; tāmē minētajiem darbiem.)
Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija. Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. 

Pielikumā: 
0. Speciālista parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties darbu izpildē uz ___ (___) lapām;
1. Sertifikāta kopija uz ___ (___) lapām (Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz sertifikāta kopija);
1. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu kopijas uz ___ (___) lapām; 
1. Pasūtītāja likumīgo pārstāvju parakstītas atsauksmes uz ___ (___) lapām;
1. Un/vai cita informācija (dokumenta/līguma kopijas vai citu informāciju), ja tas nepieciešams, lai apstiprinātu pretendenta atbilstību Nolikuma 2.4. punkta un tā apakšpunkta prasībām uz ___ (___) lapām;

_____________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)

2026. gada ___. _____________

Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes pārskata, 
līdzīgu darbu veikšanā iepriekšējos 5 (piecos) gados, pielikums Nr.1

Veidne

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES DARBU IZPILDĒ

1. Uzvārds:
1. Vārds:

1. Sertifikāti, licences, apliecības:

	Sertifikāta un apliecības 
nosaukums un numurs
	Izdevējs
	Izsniegšanas laiks
	Derīguma termiņš (no-līdz)

	
	
	
	



Pievienot uzskaitīto, sertifikātu, apliecību kopijas, ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz sertifikāta kopija.



Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka: 
· uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir spēkā esošs ēku būvdarbu vadītāja sertifikāts;
· būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstā norādītais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

· Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, būvprojekta vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu. 
· Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.
· Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.



2026. gada ____. _________ 
	 	 	Speciālista Vārds Uzvārds  
 				(paraksts) 





1. PIELIKUMS NR. 5 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

Veidne
OBJEKTA APSEKOŠANAS REĢISTRĀCIJAS LAPA
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”, identifikācijas Nr. TNA 2026/17

	Pasūtītāja pārstāvis
(vārds, uzvārds, amats)
	Pretendents, pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, amats)
	Objekta apsekošanas datums
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	
	
	
	
	










_____________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)
 

2026. gada ___. _____________



1. PIELIKUMS NR. 6
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

Veidne

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 
1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģ. Nr.
	Nododamo darbu vērtība 
(EUR no kopējās finanšu piedāvājuma summas)
	Nododamo darbu apraksts

	
	
	

	…
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Jānorāda visi apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vai veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro.]



Pielikumā:
1. Apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz ___ (_____) lapām.






___________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)
 

2026. gada ___. _____________

1. PIELIKUMS NR. 7 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

Veidne
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
“Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remonts”,
identifikācijas Nr. TNA 2026/17

Pretendents ______________________________________ reģ. Nr. ______________________________,
piedāvā veikt Vidzemes apgabaltiesas ēkas  Tērbatas ielā 13, Valmierā, 1. stāva telpu remontu, saskaņā ar Iepirkuma Nolikumu, par šādu cenu:

	[bookmark: _Hlk502760614]Kopējā piedāvājuma cena, EUR bez PVN
	

	PVN 21 %
	

	Kopējā piedāvājuma cena, EUR ietverot PVN
	




1. Ar šo apliecinām, ka:
0. Iepirkuma dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;
0. finanšu piedāvājums sagatavots pilnībā ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” noteikto regulējumu;
0. šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanu pilnā apjomā.
1. Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies uzsākt būvdarbus ne vēlāk kā ___ darbdienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas un nodrošināt, ka visi būvdarbi ir pilnībā pabeigti un objekts ir pieņemts ekspluatācijā ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas. Darbu uzsākšanas termiņš ir ietverts minētajā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu kopējā izpildes termiņā un nepagarina to.
1. Mūsu piedāvātais Būvdarbu (būvdarbi, pielietotie materiāli) garantijas termiņš no dienas, kad abpusēji tiek parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts _______________________ mēneši.

Pielikumā: tāme uz __ (________) lapām.

___________________________________________________________________________________
(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, atšifrējums)
 
2026. gada ___. _____________

