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Ulbroka, 2026
1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma procedūras veids, nosaukums, identifikācijas numurs: 
1.1.1. Iepirkuma procedūra ir atklāts konkurss (turpmāk – Atklāts konkurss), kura tiek veikta saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un šo nolikumu. 
1.1.2. [bookmark: _Hlk192236738]Iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs: “Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)”, identifikācijas Nr. RNP 2026/61.
1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums:
	Ropažu novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000067986

	Juridiskā adrese:
	Institūta iela 1A, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2130, Latvija

	Kontaktpersona:
	Par iepirkuma nolikumu un procedūru: Komisijas sekretāre Agrita Roģe, e-pasta adrese: iepirkums@ropazi.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena 8:30-13:00, 13:30-18:00
Otrdiena 8:30-13:00, 13:30-17:00
Trešdiena 8:30-13:00, 13:30-17:00
Ceturtdiena 8:30-13:00, 13:30-18:00
Piektdiena 8:30-13:00, 13:30-15:00

	Iepirkuma komisija:
	Ropažu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija), kas izveidota ar Ropažu novada pašvaldības 2026. gada 22. maija rīkojums Nr. RN/2026/2.1-1/129 “Par Iepirkumu komisijas izveidošanu” un 2026.gada 27. maija rīkojumu Nr. RN/2026/2.1-1/135 “Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā”.

	Pasūtītāja profila adrese:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16547 
Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu saņemšanai - Elektronisko iepirkumu sistēma, kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.

	Objekta apsekošana:
	Atbildīgā persona par objekta apsekošanu: Ropažu novada pašvaldības Attīstības, īpašumu un investīciju departamenta Projektu vadības nodaļas būvinženieris Pavels Sitņikovs, tālruņa Nr. +371 29419989, e-pasts: pavels.sitnikovs@ropazi.lv.






1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. Iepirkuma priekšmets 
1. 
1.1. 
1.2. 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.3.1. [bookmark: _Hlk192494396]Iepirkuma priekšmets ir Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde) saskaņā ar tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums).
1.3.2. Iepirkuma nomenklatūra: CPV kods: 
1.3.2.1. galvenais kods: 45214200-2 (Skolu ēku celtniecības darbi);
1.3.2.2. papildus kods: 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
1.3.3. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.3.4. [bookmark: _Hlk152249465]Līguma izpildes termiņš: kopējais līguma izpildes termiņš ir 8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta otrās kārtas nodošanai ekspluatācijā:
1.3.4.1. Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas dienas;
1.3.4.2. kopējais būvdarbu izpildes termiņš:  8 (astoņi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta nodošanai ekspluatācijā:
1.3.4.2.1. pirmajā stāvā telpas Nr. 23 (kadastra Nr. 80960070099002) – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; 
1.3.4.2.2. citu telpu pārbūve/remonts un pacēlāja uzstādīšana saskaņā ar tehnisko specifikāciju – ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas; 
1.3.4.2.3. lifta izbūve un ar lifta izbūvi saistītie nepieciešamie teritorijas labiekārtošanas darbi – ne vēlāk kā 8 (astoņu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
1.3.4.3. Projektēšanas un būvdarbu posmi var tikt īstenoti daļēji pārklājoties, ja tas ir tehnoloģiski iespējams un saskaņots ar Pasūtītāju, nepārsniedzot kopējo līguma izpildes termiņu.
1.3.4.4. Autoruzraudzības veikšanas termiņš – autoruzraudzība ir jāveic līdz būvdarbu nodošanai ekspluatācijā.
1.3.5. Objekta apskate
1.3.5.1. Pasūtītājs organizē objekta apskati Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2118: 2026.gada 28.jūlijā  plkst. 10:00;
1.3.5.2. Lai pieteiktos objekta apskatei nepieciešams sazināties ar Attīstības un būvniecības departamenta Projektu vadības nodaļas būvinženieri Pavelu Sitņikovu, e-pasta adrese: pavels.sitnikovs@ropazi.lv, tālruņa Nr.  +371 26314892;
1.3.5.3. Par objekta apskati Pasūtītāja pārstāvis sagatavos Objekta apsekošanas protokolu.
1.3.6. Būvdarbu garantijas termiņš: – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma.
1.3.7. Projekta īstenošana norit Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.3. pasākuma "Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs" ietvaros.
1.3.8. Būvdarbu izpildes vieta: Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads.
1.3.9. Līgums tiks noslēgts, ja līgumā paredzēto būvdarbu izpildei Pasūtītājam būs pieejami finanšu līdzekļi. 
1.3.10. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs: Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka saskaņā ar Nolikuma 4.1.punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem (pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, kas būs atbilstošs visām iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām un kurš būs saimnieciski visizdevīgākais).  
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. Iepirkuma procedūras dokumentācijas saņemšana un informācijas apmaiņas kārtība
1.4. 
1.4.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisko pieeju visai aktuālajai informācijai par Atklātu konkursu, t.sk. nolikumam, nolikuma grozījumiem un atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e- konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profila adresē.
1.4.2. Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt, to lejupielādējot elektroniskā formātā EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.
1.4.3. Saziņa starp pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma procedūras ietvaros notiek latviešu valodā PIL noteiktajā kārtībā.
1.4.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi, norādot iepirkuma identifikācijas numuru un nosaukumu.
1.4.5. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru piegādātājs ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai un no kuras ir saņemts jautājums.
1.4.6. Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkuma procedūru, tiks publicēta pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā pie iepirkuma procedūras dokumentiem. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pastāvīgā iepirkumu komisija (turpmāk – iepirkumu komisija) nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.4.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.4.8. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātajam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā.  
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1.5.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumā ir iesniedzami tikai ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1.5.2. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz EIS  e–konkursu apakšsistēmā:  iesniegšanas termiņš norādīts EIS  e–konkursu apakšsistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pie šī iepirkuma publikācijas.
1.5.3. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Atklāta konkursa nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. Piedāvājumu atvēršana
1.6. 
1.6.1.  Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām: iesniegšanas termiņš norādīts EIS  e–konkursu apakšsistēmā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pie šī iepirkuma publikācijas.
1.6.2. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
1.6.3. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.
1.7. Pretendents 
1. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. 
1.6. 
1.7.1. Pretendents var būt piegādātājs vai piegādātāju apvienība, kas piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu konkursā.
1.7.2. Piedāvājumu drīkst iesniegt: 
1.7.2.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona;
1.7.2.2. piegādātāju apvienība, nolikuma 2. pielikumā norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās. Vienošanās tekstā jāiekļauj:
a) nosacījums, ka katrs apvienības dalībnieks atsevišķi un visi kopā ir atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi;
b) galvenais dalībnieks, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu, iepirkuma līgumu un citus dokumentus, saņemt un izdot rīkojumus piegādātāja apvienības dalībnieku vārdā, kā arī saņemt maksājumus no pasūtītāja.
Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. un 2242. pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības vai komandītsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.
1.7.2.3. Personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība), iepirkuma nolikuma 2. pielikumā norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.8. Līguma izpildes nodrošinājums:
1.8.1. Līguma izpildes nodrošinājumam jāatbilst nolikumā un līgumā ietvertajiem nosacījumiem. Līguma izpildes nodrošinājuma summas apmērs ir 5% (pieci procenti) no kopējās līguma summas euro (EUR) bez PVN. 
1.8.2. Līguma izpildes nodrošinājumam jāatbilst šādiem noteikumiem:
1.8.2.1.  Līguma izpildes nodrošinājums ir bankas garantijai vai apdrošināšanas polise;
1.8.2.2. nodrošinājuma devējs apņemas samaksāt pasūtītājam nodrošinājuma summu bezstrīdus kārtībā pēc pasūtītāja pirmā pieprasījuma;
1.8.2.3. nodrošinājumam jābūt spēkā no līguma spēkā stāšanās dienas līdz datumam, kas ir ne mazāks kā 14 (piecpadsmit) dienas pēc Akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas;
1.8.3. Ja līguma darbības laikā līguma summa palielinās vairāk kā 10% apmērā, Iepirkuma līguma izpildītājs iesniedz jaunu līguma izpildes nodrošinājumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā no grozījumu parakstīšanas dienas.
1.9. Garantijas laika garantija
1.9.1. Iepirkuma līguma izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma iesniedz Pasūtītājam kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu Garantijas laika garantiju. Garantijas laika nodrošinājuma apmērs ir 5 % no visu veikto būvdarbu summas ar PVN. Garantijas saistību nodrošinājums tiks samazināts minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % no visu veikto būvdarbu summas ar PVN, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai būvdarbu veicējs un pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu. Minimālais garantijas laiks: 36 (trīsdesmit seši) mēneši. 
1.9.2. Garantijas laika garantijai jābūt spēkā visu iepirkuma līgumā paredzēto Būvdarbu garantijas termiņu.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMAM
2.1. [bookmark: _Ref57434011]Prasības piedāvājuma noformēšanai - piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS                     e–konkursu  apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1. 
1.1. 
2.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2.  Prasības piedāvājuma dokumentiem: 
2.2.1. jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;
2.2.2. piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 
2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo Atklāto konkursu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.5. Piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem:
2.5.1. pieteikums dalībai Atklātā konkursā;
2.5.2. pretendenta atlases dokumenti;
2.5.3. tehniskais piedāvājums;
2.5.4.  finanšu piedāvājums. 
2.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.6.1.  pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
2.6.2.  pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu EDOC formātā vai skenēta PDF formātā).
2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Atklāta konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.9. [bookmark: _Ref499288564]Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.9. punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
3.1. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti:
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	2. 
3. 
3.1. 
3.1.1. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
Dalība iepirkumā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas, kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību.
	1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 3.pielikums). 
2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu EDOC formātā vai skenēta PDF formātā) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā. 
3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.
4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Iepirkumu komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv/lv/. Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas” https://www6.vid.gov.lv/SDV.
5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	3.1.2. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji, kuri veiks būvdarbus) ir reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā, iepirkumu komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv.  
2. Pretendents, kurš nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts pieteikumā (nolikuma 2.pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

	3.1.3. Pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pretendents ir izpildījis vismaz 1 (vienu) būvniecības līgumu, kura ietvaros veikta II vai III grupas publiskas* ēkas jauna būvniecība vai pārbūve un:
3.1.3.1. objekta kopējā platība ir ne mazāka kā 500 m2**;
3.1.3.2. līguma kopējā summa ir vismaz 250 000 EUR bez PVN.
Būvdarbiem  jābūt pilnībā pabeigtiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un ēkai ir jābūt nodotai ekspluatācijā.
*1)publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
2)publiska telpa – nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)
(Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21)
3) II un III grupas  būvju iedalījumu skatīt Vispārīgo būvnoteikumu (MK noteikumi Nr.500) 1.pielikumā “Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi”
**Ar objekta platību tiek saprasta: jaunbūves gadījumā – ēkas kopējā platība 500 m2 apjomā; pārbūves gadījumā – ēkas platība, kurā veikti pilni pārbūves darbi vismaz 500 m2 apjomā.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem.
	1. Pretendenta sagatavots pieredzes saraksts (nolikuma 4.pielikums). 
2. Akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs dokuments.
3. Atsauksmes no pieredzes sarakstā norādītajiem pasūtītājiem par pieredzes sarakstā norādīto līgumu izpildi. Atsauksmē jābūt norādītai informācijai, kura apliecina nolikuma 3.1.3.apakšpunktā prasītās informācijas atbilstību. 
4. Ja atsauksme nav vai tajā nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents iesniedz jebkurau cita dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.


	Prasības būvprojekta izstrādes speciālistiem

	3.1.4. Pretendentam jānodrošina BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS, kuram ir:
3.1.4.1. spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts vai būvprakses sertifikāts ēku konstrukciju projektēšanā.
3.1.4.2. pieredze iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā būvprojekta vadītājam vismaz 1 (vienas) būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kuras ietvaros projektēta II vai III grupas publiskas* ēkas jauna būvniecība vai pārbūve un objekta kopējā platība ir ne mazāka kā 500 m2**.
Būvniecības ieceres dokumentācijā jābūt izdarītai atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi.

*1)publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
2)publiska telpa – nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)
(Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21)
3) II un III grupas  būvju iedalījumu skatīt Vispārīgo būvnoteikumu (MK noteikumi Nr.500) 1.pielikumā “Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi”
**Ar objekta platību tiek saprasta: jaunbūves gadījumā – ēkas kopējā platība 500 m2 apjomā; pārbūves gadījumā – ēkas platība, kurā veikti pilni pārbūves darbi vismaz 500 m2 apjomā.
	1. Informācija par būvprojekta vadītāju (nolikuma 5.pielikums).
2. Iepirkumu komisija pārbauda būvprojekta vadītāja būvprakses sertifikātu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
3. Pieredzes saraksts atbilstoši nolikuma 3.1.4.apakšpunkta prasībām. 
4. Pretendents pieredzes apliecināšanai iesniedz būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina speciālista pieredzi projektēšanā.
5. Atsauksmes no pieredzes sarakstā norādītā pasūtītāja par būvprojekta izstrādi. Atsauksmē jābūt norādītai informācijai, kas apliecina būvprojekta vadītāja pieredzi.
5. Ja atsauksme nav vai tajā nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents iesniedz jebkurau cita dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
6. Speciālista apliecinājums par apņemšanos piedalīties līguma izpildē līguma noslēgšanas gadījumā, ja būvprojekta vadītājs nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 9.pielikums).

	3.1.5. Pretendents būvprojekta izstrādē nodrošina speciālistus: 
3.1.5.1. arhitektūras daļas vadītāju, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts;
3.1.5.2. būvkonstrukciju daļas vadītāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts būvkonstrukciju projektēšanā;
3.1.5.3. siltumapgādes, ventilācija un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas projektēšanā;
3.1.5.4. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektētāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā;
3.1.5.5. elektroietaišu projektētāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektroietaišu projektēšanā. Pretendents var nodrošināt vienu speciālistu uz vairāku speciālistu vietām, kā arī būvprojekta vadītātājs var veikt kāda specialista apienākumus;
3.1.5.6. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā.
	1. Informācija par speciālistu (nolikuma 7.pielikums) Iepirkumu komisija pārbaudīs sertifikātu spēkā esamību Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
2. Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 9.pielikums).

	Prasības būvdarbu izpildes speciālistiem

	3.1.6. Pretendentam jānodrošina ATBILDĪGAIS  BŪVDARBU VADĪTĀJS:
3.1.6.1. kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
3.1.6.2. kurš pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) II vai III grupas publiskas publiskas* ēkas jaunu būvniecību vai pārbūvi un kur:
3.1.6.2.1. objekta kopējā platība ir ne mazāka kā 500 m2**;
3.1.6.2.2. līguma kopējā summa ir vismaz 250 000 EUR bez PVN.
Būvdarbiem  jābūt pilnībā pabeigtiem līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un ēkai ir jābūt nodotai ekspluatācijā.

*1)publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
2)publiska telpa – nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)
(Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21)
3) III grupas  būvju iedalījumu skatīt Vispārīgo būvnoteikumu (MK noteikumi Nr.500) 1.pielikumā “Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi”
**Ar objekta platību tiek saprasta: jaunbūves gadījumā – ēkas kopējā platība 500 m2 apjomā; pārbūves gadījumā – ēkas platība, kurā veikti pilni pārbūves darbi vismaz 500 m2 apjomā.
	1. Informācija par atbildīgo būvdarbu vadītāju (nolikuma 6.pielikums).
2. Iepirkumu komisija pārbauda būvprojekta vadītāja būvprakses sertifikātu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).
3. Pieredzes apraksts atbilstoši nolikuma 3.1.6.apakšpunkta prasībām.
4. Akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs dokuments.
5. Atsauksme no pieredzes sarakstā norādītā pasūtītāja par pieredzes sarakstā norādīto būvdarbu veikšanu. Atsauksmē jābūt norādītam būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam, būvdarbu veidam, būvdarbu izpildes termiņam.
6. Ja atsauksme nav vai tajā nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents iesniedz jebkurau cita dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
7. Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 9.pielikums).

	3.1.7. Pretendents būvdarbu izpildē nodrošina speciālistus: 
3.1.7.1. ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadītāju,  kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšanā;
3.1.7.2. siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu  vadīšanā;
3.1.7.3. elektroietaišu izbūves darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā;
3.1.7.4. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadīšanā;
3.1.7.5. darba aizsardzības koordinators/speciālists, kuram ir izglītība atbilstoši 25.02.2003. Ministru kabineta noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām
Pretendents var nodrošināt vienu speciālistu uz vairāku speciālistu vietām, kā arī atbildīgais būvdarbu vadītātājs var veikt kāda specialista apienākumus.
	1. Informācija par speciālistu (nolikuma 8.pielikums) Iepirkumu komisija pārbaudīs sertifikātu spēkā esamību Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). 
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
2. Informācija par darba aizsardzības koordinatoru/speciālistu (nolikuma 10.pielikums): izglītības dokumenta kopija, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.
Ja pretendents piesaista ārvalstīs sertificētu speciālistu, tad pretendents pievieno šī speciālista būvprakses sertifikāta kopiju vai citu dokumentu, kas apliecina minētā speciālista kompetenci (ar tulkojumu latviešu valodā).

3. Speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, ja piedāvātais speciālists nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks (nolikuma 9.pielikums).

	3.1.8. Pretendentam jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.
Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	1. Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 11.pielikums).
2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 12.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma ietvaros, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā norādītās.
3. Personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, apliecinājums par to, ka persona uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi (apliecinājums iekļaujams nolikuma 12.pielikumā).

	3.1.9. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic pakalpojumu iepirkuma līguma izpildei.
	1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 11.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu no kopējā līguma apjoma.
2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 12.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās.
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3.1. 
3.2. Tehniskais piedāvājums
 
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti


	3.2.1. [bookmark: _Hlk54179286]Būvdarbu izpildes laika grafiks
	1. Pretendents iesniedz būvdarbu izpildes grafiku pa galvenajiem darbu veidiem pa nedēļām (nenorādot konkrētus datumus), nepārsniedzot līgumā noteikto darbu izpildes termiņu.



3.3. Finanšu piedāvājums
 
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti


	3.3.1. Pretendenta piedāvātā cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar līguma izpildi pilnā apmērā atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
	1. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu (nolikuma 13.pielikums), norādot cenu (EUR bez PVN, PVN, EUR ar PVN). 

	3.3.2. Finanšu plūsmas grafiks
	1. Pretendents iesniedz finanšu plūsmas grafiku.




3. 
3.3. 
3.4. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā jānorāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms.
3.5. Informācija pretendentiem par Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu:
3.5.1. Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
3.5.2. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības;
3.5.3. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku;
3.5.4. Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu.
3.6. Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
3.7. Pasūtītājam jebkurā Atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
3.8. Ja pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv. Aizpildot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu, pretendents aizpilda šādas daļas: I daļa “Informācija par iepirkuma procedūru un līgumslēdzēju iestādi vai līgumslēdzēju subjektu”,  III daļa “Izslēgšanas iemesli” un IV daļa “Atlases kritēriji”.
4. PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJI UN VĒRTĒŠANA




Piedāvājuma izvēles kritērijs
4.1.1. Pasūtītājs piešķir iepirkuma līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtībai:
	[bookmark: _Hlk192492910]Nr.
p.k.
	Kritērijs
	Maksimālā skaitliskā vērtība (N)
	Punktu aprēķins / piešķiršana

	A
	Piedāvātā cena kopā EUR (bez PVN)
	80
	A=Ax/Ay  x 80, kur
A – pretendenta iegūtais punktu skaits
80 – maksimālais iegūstamais punktu skaits
Ax – zemākā piedāvātā kopējā cena
Ay – vērtējamā pretendenta kopējā cena
Aprēķinātais punktu skaits tiks noapaļots ar divām zīmēm aiz komata, piemērojot vispārīgi pieņemtos matemātikas noapaļošanas principus.

	B
	Būvprojekta vadītāja pieredze projektēšanā
	10
	Ja Atklāta konkursa 3.1.4.punktā norādītajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) PAPILDUS IR pieredze kā būvprojekta vadītājam vēl 1 (vienas) būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē, kuras ietvaros projektēta II vai III grupas publiskas* ēkas jauna būvniecība vai pārbūve un objekta kopējā platība ir ne mazāka kā 500 m2* PRETENDENTS IEGŪST 10 punktus.
Ja minētā pieredze nav apliecināta, pretendents saņem 0 punktus.
*1)publiska būve – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
2)publiska telpa – nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi)
(Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21)
3) II un III grupas  būvju iedalījumu skatīt Vispārīgo būvnoteikumu (MK noteikumi Nr.500) 1.pielikumā “Būvju iedalījums grupās atkarībā no būvniecības sarežģītības pakāpes un iespējamās ietekmes uz cilvēku dzīvību, veselību un vidi”
**Ar objekta platību tiek saprasta: jaunbūves gadījumā – ēkas kopējā platība 500 m2 apjomā; pārbūves gadījumā – ēkas platība, kurā veikti pilni pārbūves darbi vismaz 500 m2 apjomā.
Pretendents informāciju norāda nolikuma 5. pielikumā.  Pretendents pieredzes apliecināšanai iesniedz:
 būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi vai alternatīvu dokumentāciju, kas apliecina speciālista pieredzi projektēšanā;
atsauksmi no pieredzes sarakstā (nolikuma 5.pielikums) norādītā pasūtītāja par būvprojekta vadītāja pieredzi vai citu dokumentu, kas apliecina pieredzi.

	C
	Nodarbinātie no sociālās atstumtības riska grupas

	10
	Pretendents iegūst 10 punktus, ja pretendents (vai tā apakšuzņēmējs) visā līguma darbības laikā, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, nodarbinās vismaz 1 (vienu) personu, kura ir iekļauta sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā, t.sk. Ukrainas civiliedzīvotājus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.
Ja nodarbinātie no sociālās atstumtības grupas netiek norādīti nolikuma 10.pielikuma sarakstā, pretendents saņem 0 punktus.
Pretendents informāciju norāda nolikuma 10. pielikumā.  Pretendents pieredzes apliecināšanai iesniedz:
1. Pretendenta (vai tā apakšuzņēmēja) nodarbināto personu, kas ir iekļauta sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā, saraksts (nolikuma 10.pielikums).
2. Personu, kas ir iekļautas sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā darba līgumu (vai citu līdzvērtīgu dokumentu) kopijas vai pretendenta apliecinājums, ka līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai būs noslēgti darba līgumi.
3. Personas, kas ir iekļauta sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā, statusu apliecinošu dokumentu kopijas*, kas pierāda statusu atbilstoši:
· Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” 
· Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam 
· Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam
*ja statuss nav pierādāms ar dokumentu, tad pretendents iesniedz personas pašapliecinājumu par atbilstību kādai no sociālajām grupām.
Ukrainas civiliedzīvotāju ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību vai spēkā esoša termiņa uzturēšanās atļaujas dokumenta kopija.

	Maksimālais iegūstamo punktu kopskaits (K) = 100
	Kopējais galīgais katra pretendenta iegūtais punktu skaits tiek aprēķināts sekojoši:
K = A + B + C


4.1.2. Kritēriju novērtēšanu veic katrs iepirkumu komisijas loceklis individuāli, aizpildot individuālo vērtēšanas tabulu, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās atbilstoši saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kārtības metodikai. Ņemot vērā katra iepirkumu komisijas locekļa veikto individuālo novērtējumu katram kritērijam, rezultātā katram kritērijam tiek aprēķināta vidējā aritmētiskā vērtība. 
4.1.3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš visu kritēriju novērtējuma kopsummā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.
4.1.4. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā “Piedāvātā cena kopā, EUR (bez PVN)”.
[bookmark: _Toc336440051]Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
piedāvājuma noformējuma pārbaude;
finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude, t.sk. aritmētisko kļūdu pārbaude;
saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana;
kvalifikācijas atbilstības pārbaude;
[bookmark: _Toc336440052]tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude;
pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana. 
Iepirkumu komisija pretendenta kvalifikācijas atbilstības pārbaudi (analoģiski atklāta konkursa norises kārtībai atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktam), tehniskā piedāvājuma vērtēšanu veiks tikai tam pretendentam, kurš piedāvā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Lietderības un administratīvo resursu dēļ pārējie piedāvājumi netiks skatīti.
[bookmark: _Toc380655975][bookmark: _Toc477356066][bookmark: _Toc480549843]Piedāvājuma noformējuma pārbaude
Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 2.punktā noteiktajām prasībām.
Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
Finanšu piedāvājumu pārbaude, t.sk. aritmētisko kļūdu pārbaude:
Iepirkumu komisija pārbauda aritmētiskās kļūdas katra pretendenta iesniegtajā finanšu piedāvājumā.
Ja Iepirkumu komisija finanšu piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. 
Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. 
Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, Iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas.
Iepirkumu komisija pārbauda pretendentu piedāvājumu atbilstību nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām.
Ja finanšu piedāvājums neatbilst Atklāta konkursaa nolikuma prasībām, tad piedāvājums tālāk netiek vērtēts un tiek noraidīts.
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšana: atbilstoši nolikuma 4.1.1.apakšpunktā noteiktajiem kritērijiem.
Kvalifikācijas atbilstības pārbaude
Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta, kurš piedāvā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstību nolikuma 3.1.apakšpunktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
[bookmark: _Ref343523533]Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
Iepirkumu komisija pārbauda pretendenta, kurš piedāvā saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu piedāvājumu, tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.2.apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām.
Ja tehniskais piedāvājums neatbilst tehniskās specifikācijas un iepirkuma nolikuma prasībām, tad Iepirkumu komisija pretendenta piedāvājumu noraida.
Piedāvājumu vērtēšana
  Iepirkumu komisija no piedāvājumiem, kuri atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
  Ja iepirkumu komisija, pēc savas kompetences un pieredzes, kā arī pēc tirgus cenu salīdzināšanas principa, konstatē, ka konkrētais piedāvājums varētu būt nepamatoti lēts, iepirkumu komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, kas ir par pamatu cenas veidošanās principam, atbilstoši PIL 53. pantam.

1. [bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc506451997]
2. 
3. 
5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA 
5.1. [bookmark: _Toc368392511][bookmark: _Toc368392561][bookmark: _Toc368566413][bookmark: _Toc381023207][bookmark: _Toc506451998][bookmark: _Hlk127539775]Informācijas pārbaude pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas. Pretendenta izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiks veikta  PIL 42.panta kārtībā, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas kārtībā:
5.1.1. Pasūtītājs pārbaudi par PIL 42. panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību, un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Atklātā konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā.
5.1.2. Ja pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu. 
5.1.3. Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Atklātā konkursā saskaņā ar nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.apakšpunktiem, tad pasūtītājs izvēlas nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 5.1.1. un 5.1.2.apakšpunktiem.
5.1.4. Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par Atklāta konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā, izņemot 8. un 9.punktā, vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par Atklāta konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 


6. IEPIRKUMA LĪGUMS
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
6.1. Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu ar Atklātā konkursā uzvarējušo pretendentu, kura piedāvājums atzīts par atbilstošu un ir saimnieciski visizdevīgākais, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem un līguma projektu (nolikuma 14.pielikums).
6.2. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai atkārtotā uzaicinājumā norādītajā termiņā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija nolemj par iepirkuma līguma slēgšanu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt Atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
6.3. 	Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
6.4. Pretendentam, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu (e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu. 
6.5. Līguma grozījumi ir iespējami tikai PIL 61. panta noteiktajos gadījumos.
6.6. [bookmark: _Hlk134452598]Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

7. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības:
7.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un uzrāda to oriģinālus.
7.1.2. izdarīt grozījumus Atklāta konkursa nolikumā PIL 35. panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā;
7.1.3. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā  un  neizskatīt pretendenta piedāvājumu, PIL 42.panta otrajā daļā vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
7.1.4. labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā;
7.1.5. piedāvājumu noformējuma pārbaudē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē, pretendentu kvalifikācijas pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā nepieciešamības gadījumā pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām. Eksperta vērtējumam ir ieteikuma raksturs;
7.1.6. izvēlēties nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
7.1.7. pieprasīt, lai  pretendents  precizē  informāciju  par  savu  piedāvājumu,  ja  tas  nepieciešams piedāvājumu  noformējuma  pārbaudei,  piedāvājumu  atbilstības  pārbaudei,  pretendentu kvalifikācijas pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
7.1.8. jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ Atklāts konkurss tiek pārtraukts;
7.1.9. citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
7.2. Iepirkumu komisijai ir pienākumi:
7.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
7.2.2. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
7.2.3. nodrošināt visiem ieinteresētajiem piegādātājiem pieejamību informācijai par izdarītajiem grozījumiem nolikumā un sniegto papildu informāciju par nolikumu;
7.2.4. pēc ieinteresētā piegādātāja pieprasījuma sniegt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu;
7.2.5. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un nolikumu;
7.2.6. piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz Atklāta konkursa rezultātu paziņošanai nesniegt  informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu;
7.2.7. 3 (triju) darba dienu laikā vienlaikus informēt visus pretendentus par iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līgumu slēgšanu atbilstoši PIL noteiktajām prasībām;
7.2.8. citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
 
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Pretendentam ir tiesības:
8.1.1. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus, līdz Atklāta konkursa nolikuma noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam;
8.1.2. pieprasīt papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, ievērojot Atklāta konkursa nolikuma noteikumus;
8.1.3. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā;
8.1.4. piedāvājumā noteikt, kura no piedāvājumā ietvertās informācijas ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija, pamatojoties uz PIL 14. panta otro daļu;
8.1.5. citas pretendenta tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
8.2. Pretendentam ir pienākumi:
8.2.1. lejupielādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī iepirkumu komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas EIS e–konkursu  apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā;
8.2.2. sniegt patiesu informāciju;
8.2.3. Iepirkumu komisijas norādītajā termiņā rakstveidā sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
8.2.4. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
8.2.5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa izpildei;
8.2.6. veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
9. PIELIKUMU SARAKSTS
1. Tehniskā specifikācija 
2. Pieteikums (veidlapa)
3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa)
4. Informācija par pretendenta pieredzi (veidlapa)
5. Informācija par būvprojekta vadītāju un tā pieredzi un saimnieciski visizdevīgākā piedāvajuma B kritērija “Būvprojekta vadītāja pieredze projektēšanā” vērtēšana (veidlapa)
6. Informācija par būvdarbu vadītāju un tā pieredzi (veidlapa)
7. Informācija par būvprojekta izstrādes speciālistiem (veidlapa)
8. Informācija par būvdarbu izpildē iesaistītajiem speciālistiem (veidlapa)
9. Līguma izpildē piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (veidlapa)
10. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma C kritērija “Nodrabinātie no sociālās atstumtības riska grupas” vērtēšana (veidlapa)
11. Apakšuzņēmēju/personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidlapa)
12. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē (veidlapa)
13. Finanšu piedāvājums (veidlapa)
14. Iepirkuma līguma projekts
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  1.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2026/61

1. Iepirkuma priekšmets: Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde).
2. Tehniskā dokumentācija (t.sk. ģeotehniskā izpēte) pieejama EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16547 pie iepirkuma “Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)” ID Nr. RNP 2026/61 dokumentiem un ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa.
3. Objekta adrese: Kaudzīšu iela 31, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads, LV-2121.

Tehniskās specifikācijas satavošanas datums: 02.07.2026.

































2.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam

PIETEIKUMS
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61

Saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu. Mēs piekrītam Atklāta konkursa noteikumiem, tajā skaitā Jūsu izstrādātā Līguma projekta noteikumiem un piedāvājam veikt šim Atklātam konkursam atbilstošus darbus, saskaņā ar nolikuma un tā pielikumu noteikumiem. 
1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;
1.2. katras personas atbildības līmenis __________________________________.
2. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
2.1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): ______________________________________________________;
2.2. apakšuzņēmēja veicamo darbu vērtība euro _________________________________.
3. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
3.1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības ______________________________;
3.2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese) ______________________________.
4. Personas, kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme:___________________________________________.
5. Apliecinām, ka uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļas 1., 2, un 3.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi. Norādīt, ja ir attiecināmi izslēgšanas nosacījumi:_________________.
6. Apliecinām, ka līguma izpildes laikā netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
7. Apliecinām, ka:
1) līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim būsim reģistrēti Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā;
2) būvdarbu garantijas termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma;
3) iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā iesniegsim civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līguma noteikumiem;
4) iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā, noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām;
5) līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
6) neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts iepirkumā;
7) nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikumā un Tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
Informācija par pretendentu:
	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs:
	

	Reģistrācijas numurs Būvkomersantu reģistrā (Būvdarbu veicējs):
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats):
	

	Telefons, fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā* vai vidējā uzņēmuma** statusam.

Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mikro, mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mikro, mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs /nosaukums/ ir _____________ /jānorāda mikro, mazais vai vidējais/ uzņēmums.

[bookmark: _Hlk64455614][bookmark: _Hlk96526294]*Mikro uzņēmums, jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi; 
**Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam _____ (nav/ir) akcionāru, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Atklātā konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Atklāta konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.
<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.





































3.pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61

Sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________
Pretendenta nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem (šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam);

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktā minēto gadījumu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

<Paraksttiesīgās personas vārds un uzvārds, amata nosaukums>


Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
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4.pielikums
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61

____________(uzņēmuma nosaukums, kuram ir pieredze) ir pieredze:

	Objekta nosaukums, adrese
	Būvobjekta funkcija un īss raksturojums:
(vai veikta II vai III grupas publiskas ēkas jauna būvniecība vai pārbūve)
	Objekta platība m2 (pārbūves gadījumā norāda tikai objekta platību, kurā veikta pilna pārbūve)
	Būves pieņemšana ekspluatācijā (norāda konkrētu datumu)
	Līgumcena EUR bez PVN
	Būvdarbu izpildes termiņi (no - līdz)

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)

	
	
	
	
	
	
	


1. [bookmark: _Hlk181265127]Par līgumiem, ar kuriem pretendents pamato savu pieredzi, ir jāiesniedz atsauksme vai cits alternatīvs dokuments, kas satur šādu informāciju: pasūtītājs, līguma priekšmets, līguma darbības termiņš, izpildītie darbi un apliecinājums, ka līgums izpildīts atbilstoši līguma nosacījumiem.
2. Ja par objektu ir pieejama, tad pretendents iesniedz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai izdruku no BIS par objekta pieņemšanu ekspluatācijā,  vai citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
3. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 3.1.3. apakšpunkta prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.



5.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam

INFORMĀCIJA PAR BŪVPROJEKTA VADĪTĀJU UN TĀ PIEREDZI
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
 identifikācijas Nr. RNP 2026/61
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Būvprojekta vadītājs
	
	
	


_________ (būvprojekta vadītāja vārds, uzvārds) ir pieredze kā būvprojekta vadītājam:
	Objekta nosaukums, adrese
	Būvobjekta funkcija un īss raksturojums:
(vai veikta II vai III grupas publiskas ēkas jauna būvniecība vai pārbūve)
	Objekta platība m2 (pārbūves gadījumā norāda tikai objekta platību, kurā veikta pilna pārbūve)
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojuma datums būvvaldē
	Līguma izpildes termiņi (no - līdz)

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)

	
	
	
	
	
	



Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma B kritērija “Būvprojekta vadītāja pieredze projektēšanā” vērtēšana
IR pieredze 1 (viena) līguma izpildē, kura ietvaros ir veikta ēkas projektēšana, un tā atbilst vismaz A energoefektivitātes klasei (Atklāta konkursa nolikuma 4.1.1. punkts):
	Objekta nosaukums, adrese
	Informācija par būvniecības ieceres izstrādi
	Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojuma datums būvvaldē
	Būvobjekta funkcija un īss raksturojums:
(vai veikta II vai III grupas publiskas ēkas jauna būvniecība vai pārbūve)
	Objekta platība m2 (pārbūves gadījumā norāda tikai objekta platību, kurā veikta pilna pārbūve)
	Līguma izpildes termiņi (no - līdz)

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)

	
	
	
	
	
	
	




6.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam
INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU VADĪTĀJU UN TĀ PIEREDZI
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums

	Būvdarbu vadītājs
	
	
	


_________ (būvdarbu vadītāja vārds, uzvārds) ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam:
	Objekta nosaukums, adrese
	Būvobjekta funkcija un īss raksturojums:
(vai veikta II vai III grupas publiskas ēkas jauna būvniecība vai pārbūve)
	Objekta platība m2 (pārbūves gadījumā norāda tikai objekta platību, kurā veikta pilna pārbūve)
	Būves pieņemšana ekspluatācijā (norāda konkrētu datumu)
	Līgumcena EUR bez PVN
	Līguma izpildes termiņi (no - līdz)

	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)

	
	
	
	
	
	
	



7.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam


INFORMĀCIJA PAR BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES SPECIĀLISTIEM
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61



	Nr.p.k.
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums
	Uzņēmums, ar kuru speciālistam ir darba līgums*

	1. 
	Arhitektūras daļas vadītājs
	
	
	
	

	2. 
	Būvkonstrukciju daļas vadītājs
	
	
	
	

	3. 
	Siltumapgādes, ventilācija un gaisa kondicionēšanas sistēmu projektētājs
	
	
	
	

	4. 
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas projektētājs
	
	
	
	

	5. 
	Ēlektroietaišu projektētāju
	
	
	
	

	6. 
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektētāju
	
	
	
	






* norāda piesaistītā speciālista līgumattiecību pamatu piedāvājuma iesniegšanas brīdī: 
A - pretendenta (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs));
B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss;
C - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz darba līguma pamata konkrētā līguma izpildē.













8.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam


INFORMĀCIJA PAR BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61



	Nr.p.k.
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds

	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Sertifikāta nosaukums
	Uzņēmums, ar kuru speciālistam ir darba līgums*

	1. 
	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	2. 
	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	3. 
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	
	
	

	4. 
	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu darbu vadītāju
	
	
	
	

	5. 
	Darba aizsardzības koordinators/speciālists**
	
	
	
	



* norāda piesaistītā speciālista līgumattiecību pamatu piedāvājuma iesniegšanas brīdī: 
A - pretendenta (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai speciālists ir darba tiesiskās attiecībās ar tiem (darbinieks vai darba ņēmējs));
B - apakšuzņēmēja – komersanta Būvkomersantu reģistrā reģistrētais resurss;
C - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz darba līguma pamata konkrētā līguma izpildē.

**Pretendents pievieno izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina atbilstību Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām.









9.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam


LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES LĪGUMA IZPILDĒ
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61

Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt atklāta konkursa “Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)” (ID Nr. RNP 2026/61) līgumu.

	 Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________
























10.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma C kritērija “Nodrabinātie no sociālās atstumtības riska grupas” vērtēšana

Pretendenta (vai tā apakšuzņēmēja) nodarbināto personu, kuras ir iekļautas sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā, saraksts (Atklāta konkursa nolikuma 4.1.1. punkts):

	Nr.p.k.
	Vārds, Uzvārds 

	Veicamie pienākumi uzņēmumā vai amata nosaukums

	Sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupa*
	Dokuments, kas apliecina statusu
	Uzņēmums, kuru pārstāvēs (pretendenta nosaukums vai apakšuzņēmēja nosaukums)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Sarakstam pretendents pievieno:
1. Personu, kas ir iekļautas sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā darba līgumu (vai citu līdzvērtīgu dokumentu) kopijas vai pretendenta apliecinājums, ka līdz iepirkuma līguma noslēgšanas dienai būs noslēgti darba līgumi.
2. Personas, kas ir iekļauta sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā, statusu apliecinošu dokumentu kopijas*, kas pierāda statusu atbilstoši:
· Ministru kabineta 2018. gada 27. marta noteikumiem Nr.173 “Noteikumi par sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām un sociālā uzņēmuma statusa piešķiršanas, reģistrēšanas un uzraudzības kārtību” 
· Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam 
· Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumam
*ja statuss nav pierādāms ar dokumentu, tad pretendents iesniedz personas pašapliecinājumu par atbilstību kādai no sociālajām grupām.
Ukrainas civiliedzīvotāju ilgtermiņa vīzas ar tiesībām uz nodarbinātību vai spēkā esoša termiņa uzturēšanās atļaujas dokumenta kopija. 

Apliecinām, ka norādītie darbinieki tiks nodarbināti uzņēmumā visu līguma laiku, līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, vai aizstāti ar citu personu, kuras ir iekļautas sociālās atstumtības riskam pakļautu iedzīvotāju grupā vai ir persona Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma izpratnē.


11.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam


APAKŠUZŅĒMĒJU/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, SARAKSTS*
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61


	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona

	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000 euro vai lielāka:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Veicamā darba daļa** mazāka par 10 000 euro:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

** Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. (PIL 63.panta trešā daļa).







12.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA UN/VAI PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS
atklāta konkursa Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61

Apliecinām, ka mēs ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt atklāta konkursa  “Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)” (ID Nr. RNP 2026/61) līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________. (īss pretendentam nododamo resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma apraksts, personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, apliecinājums par to, ka persona uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi).


Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________




















13.pielikums 
Atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. RNP 2026/61, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam Gaismas pamatskolas pārbūve (t.sk. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde)
identifikācijas Nr. RNP 2026/61

[bookmark: _Hlk135052805]_____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā nodrošināt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un nolikumam par šādu līgumcenu: 

	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Piedāvātā līgumcena,
EUR bez PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
	

	2.
	Gaismas pamatskolas pārbūve 
	

	3.
	Autourzaudzība
	

	
	Piedāvātā līgumcena kopā EUR bez PVN
	

	
	PVN
	

	
	Piedāvātā līgumcena kopā EUR ar PVN
	


Apliecinām, ka aprēķinā ietverti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša būvdarbu veikšana pilnā apmērā.

Avanss darbu veikšanai: 
	Nepieciešams/ 
nav nepieciešams
(atbilstošo norādīt)
	% no būvdarbu summas
(ja nepieciešams, norādīt % no būvdarbu summas – 0, 5, 15 vai 20% (ne vairāk kā 20%) 

	

	



*Būvuzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam Pasūtītāja akceptētu pirmā pieprasījuma beznosacījumu avansa maksājuma Bankas garantiju vai apdrošināšanas sabiedrības galvojumu. Bankas garantijas/Apdrošinātāja galvojuma summai ir jābūt ne mazākai par Būvuzņēmēja pieprasīto avansa summu. Bankas garantijai/Apdrošinātāja galvojumam ir jābūt spēkā līdz Līguma termiņa beigām
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