[bookmark: _Hlk93224898]1. pielikums
DARBA UZDEVUMS[footnoteRef:1] [1:  Darba uzdevums aktualizēts 2026. gada 12. jūnijā] 

Atklāts konkurss
[bookmark: _Hlk100583425]“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87
1. Būvuzraudzības pakalpojumu apraksts
Veikt būvuzraudzību saskaņā ar Pretendentu, izstrādāto būvprojektu “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta (posmā no Sila kapu autostāvlaukuma līdz autoceļam A10 “V1040-Smiltaiņi-Audrupi-Jaunsvirkaļi)”  būvuzraudzība  (turpmāk-Objekts).
0. Objekta būvuzraudzība jāveic atbilstoši LR  Būvniecības likuma, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 ”Vispārīgie būvnoteikumi” (turpmāk-Vispārīgie būvnoteikumi) un citiem būvniecību un būvuzraudzību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
0. Izpildītājam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Būvuzraudzības plāns. Būvuzņēmēja Darbu veikšanas projektam (turpmāk-DVP)  un Būvuzraudzības plānam visās būvniecības stadijās jābūt savstarpēji atbilstošiem.
0. Izpildītājam Uzraudzības pienākumu pildīšanai piedāvājumā iekļautam personālam ir jāatbilst nolikumā minētajām kvalifikācijas prasībām, kā arī ir jānodrošina pietiekošas kvalifikācijas darbinieki papildus, tik, cik, nepieciešams Uzraudzības veikšanai, iekļaujot papildus darbinieku izmaksas Finanšu piedāvājuma izmaksu cenās.
0. Neviens no Uzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
0.  Būvdarbu paredzētais izpildes laiks 5 (pieci) mēneši (neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu) no objekta būvdarbu zonas Būves vietas nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
0. Izpildītājam jānodrošina atbildīgā būvuzrauga darba laika ieguldījums objektā ne retāk kā 2 (divas) dienas nedēļā pa 2 (divām) stundām dienā, neieskaitot būvsapulces, iebūvējamo materiālu un iekārtu pārbaudes, darbu pārbaudes un pieņemšanas, visa veida dokumentācijas izskatīšanu, pārbaudi, akceptēšanu, laiku kas tiks pavadīts Objektā pēc Pasūtītāja pārstāvja, būvdarbu veicēja, būvinspektora uzaicinājuma. Nodrošināt sava darba laika objektīvu uzskaiti.
0. Izpildītajam jānodrošina, ka pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma atbildīgajam būvuzraugam jāierodas nekavējoties.
0. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
0.  Izpildītājam jānodrošina būvuzraugu un to palīgu veikto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšana un šo pierakstu glabāšana līdz Būves nodošanas- pieņemšanas akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam.
0. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā un to veikšanai tiktu piesaistīti pietiekami resursi.
0. Ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām, izpildītājam nekavējoties ir jāziņo Pasūtītāja pārstāvim  (t.sk. rakstiski) un jāpieņem atbilstošs lēmums, nododot rīkojumu Būvuzņēmējam par apdraudējuma vai problēmas novēršanu. Būvuzņēmējam dotais rīkojums jāiesniedz Pasūtītājam rakstiski ar pievienotu rīkojuma kopiju vai norādījumu  par ieraksta numuru, datumu Būvdarbu žurnālā.
0. Papildus reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajām darbībām, Izpildītājam nekavējoties ir jāziņo Pasūtītājam (t.sk. rakstiski) par iespējamiem būvspeciālistu profesionālās darbības pārkāpumiem, kas radījuši vai var radīt apdraudējumu cilvēku dzīvībai, veselībai un videi, un par Izpildītāja pieņemto lēmumu.
0. Izpildītājam savlaicīgi pirms konkrēto darbu veikšanas jāpārbauda darba projekta risinājumu kvalitāte un to atbilstība situācijai dabā.
0. Visus Izpildītāja darbības rezultātu datus (arhīvu), testētos paraugus un Būvdarbu pabeigšanas atskaiti Izpildītājs nodod Pasūtītājam un puses paraksta Objekta būvniecības Uzraudzības darbu nodošanas aktu.

1.   Atbildīgais būvuzraugs:
0.  izstrādā Būvuzraudzības plānu (būvdarbu kvalitātes uzraudzības plāns, kas izstrādāts, pamatojoties uz DVP un nosaka būvuzrauga obligāti veicamās pārbaudes un galvenos būvdarbu posmus);
0. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotās DVP atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba DVP aktualizāciju un tehniskā personāla atbilstību veicamo būvdarbu apjomam un sarežģītībai, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu būvdarbu veicēja iesniegto informāciju (t.sk.no Būvuzņēmēja visu  pirms iebūvēšanas saskaņojamo materiālu dokumentāciju, materiālu paraugus, veicot šo materiālu apstiprināšanu);
0. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, apmeklē gan ārkārtas, gan regulāras būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
0. sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus;
0. vada Uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;
0. organizē materiālu paraugu nodošanu testēšanai neatkarīgā un akreditētā laboratorijā;
0. savlaicīgi un efektīvi kontrolē konkrēti norādīto materiālu atbilstību Būvuzņēmēja plānotajiem un reāli objektā piegādātajiem un iebūvējamiem materiāliem;
0. pieprasa no Būvuzņēmēja visu nepieciešamo veikto būvdarbu izpildshēmu un citas nepieciešamās dokumentācijas savlaicīgu iesniegšanu, kā arī Būvdarbu žurnāla regulāru aizpildīšanu un šo ierakstu kontroli un apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā. 
0. rīkojas atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu nosacījumiem, ja tiek veiktas izmaiņas būvprojektā;
0. būvdarbu laikā pieprasa DVP savlaicīgu aktualizāciju, ja ir veiktas ievērojamas būvprojekta izmaiņas, tiek mainīta darbu tehnoloģija, pieaicinātie apakšuzņēmēji sniedz informāciju, kas ir pretrunā ar sākotnējo DVP;
0. informē Pasūtītāju par Būvuzņēmēja nodarbinātiem apakšuzņēmējiem un saskaņo ar Pasūtītāju ziņas par apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī apstiprina Būvuzņēmēja piedāvātos un Pasūtītāja akceptētos apakšuzņēmējus;
0. kontrolē seguma, segas pamatu, mākslīgo būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu);
0. kontrolē un uzrauga būvdarbu izpildi atbilstoši būvuzņēmuma līguma noteikumiem, būvprojektam, attiecīgajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un pašvaldības saistošajiem noteikumiem;
0. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;
0. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;
0. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskajai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējuma apstiprināšanai;
0. kontrolē satiksmes organizācijas darbības būves vietā;
0. sadarbībā ar Pasūtītāju izvērtē ar objekta pārbūves realizācijas procesu saistītos potenciālos riskus un to ietekmi, veic to novēršanas pasākumus, samazinot negatīvo ietekmi realizācijas procesu (piem. būvdarbu uzsākšanas aizkavēšanās, būvprojektā neparedzētu būvdarbu izpildes nepieciešamības rašanās, būvdarbu izpildītāja slikta būvdarbu kvalitāte, nepietiekama būvdarbu organizācija, ļaunprātīga rīcība, nepārvaramas varas apstākļi u.c.);
0. nodrošina Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā atbilstoši noslēgtajam būvdarbu līgumam un būvdarbu iepirkuma procedūras nolikuma prasībām.
0. piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, veic pasūtījumus pārbaudēm ar speciālām testēšanas iekārtām;
0. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;
0. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam DVP;
0. novērš iespējamo sūdzību rašanās iemeslus un gadījumā, ja sūdzības radušās, sniedz Pasūtītajam argumentētus izskaidrojumus un padomus rakstiskā veidā;
0. izskata būvuzņēmēja iesniegtos paziņojumus par:
23. pretrunām starp būvdarbu līguma dokumentiem un datiem;
23. atšķirībām starp būvdarbu līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem;
23. būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām;
23. informācijas, datu vai instrukciju, kas iesniegtas būvdarbu izpildes laikā, atšķirībām no līguma dokumentiem;
23. līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, un sagatavo lēmumu par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcēs;
23. iesniedz Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai.
0. nodrošina, lai netiktu pārsniegts būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus būvdarbu rašanās gadījumā veic būvdarbu veicēja sagatavoto papildus būvdarbu tāmju analīzi;
0. katru mēnesi izvērtē būvuzņēmēja veikto izpildes atbilstību būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, būvuzņēmēja sagatavotos ikmēneša aktus par būvdarbu izpildi un darbu pieņemšanas-nodošanas aktos minēto apjomu un vērtības atbilstību, tos pārbauda un ar parakstu apstiprina; 
0. nepieciešamības gadījumā sagatavo un iesniedz būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus;
0. konsultē Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, būvdarbu izpildi u.c. jautājumiem;
0. nodrošina, lai Būvuzņēmējs ievērotu Pasūtītāja noteikumus, attiecīgus standartus un apstiprinātos Būvprojekta risinājumus;
0. piedaloties Objekta būvdarbu nodošanas kompleksajās pārbaudēs, jāsastāda konstatēto būvniecības defektu aktus un defektu likvidācijas laika grafiku, kontrolē defektu likvidācijas izpildi, kvalitāti, laika grafika ievērošanu;
0. nodrošina Objekta nodošanas izpilddokumentācijas (likumdošanā noteiktajā apjomā) savlaicīgu pieprasīšanu no Būvuzņēmēja un tās pārbaudi pirms iesniegšanas Būvvaldē;
0. pirms būves nodošanas ekspluatācijā jāiesniedz Pasūtītājam apliecinājumu, ka Objekts ir izbūvēts atbilstoši būvdarbu kvalitātes prasībām un normatīvajiem aktiem;
0. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites (par formātu iepriekš vienojoties ar Pasūtītāja norīkoto pārstāvi):
32. Uzsākšanas atskaiti iesniedz 2 (divu) nedēļu laikā no būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:
0. Uzraudzības darbinieku paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites   dokuments;
0. būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
0. būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 
0. Uzraudzības dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
0. būvdarbu dokumentu aprites un uzglabāšanas shēma;
0. būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, sabiedriskās attiecības, informācija presei, apdrošināšana);
0. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
0. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (pabeigšanas). 
32. Iknedēļas atskaiti:
1.  par nākamajā kalendārajā nedēļā objektā plānotajiem darbiem nosūta elektroniski Pasūtītāja norīkotajai atbildīgajai personai aktīvā darba periodā  katru piektdienu līdz plkst.15:00.
32. Pabeigšanas atskaiti ar izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējumu iesniedz 2 (divu) nedēļu laika periodā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
2.  atskaite par būvdarbu veicēja veiktajiem būvdarbiem;
2. detalizēts Uzraudzības veikto darbu apraksts;
2. būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru);
2. faktiskais būvdarbu izpildes grafiks;
2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
2. kopsavilkums par veiktajiem materiālu un konstrukciju testēšanas rezultātiem, pievienojot neatkarīgas akreditētas laboratorijas pārbaužu rezultātus (testēšanas pārskatus);
2. ja kāda no prasībām nav vērtēta vai nav saņemti testēšanas rezultāti, tad atzīmē, ka novērtējums nav pabeigts, norādot nepabeigtās sadaļas 
2. neatbilstību un/vai defektu novēršanas metožu pārskats;
2. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
2. ieteikumi, secinājumi un pielikumi 
0. Jāpiedalās komisijas par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā darba organizēšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 ,,Autoceļu un ielu būvnoteikumi” .






2. pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
[bookmark: _Hlk158107348][bookmark: _Hlk157092303]Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87

Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
tās __________________________ (norāda amatu, vārdu, uzvārdu) vārdā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesaka savu dalību atklātā konkursā “Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87, un apņemas ievērot minētā Nolikuma prasības.
2. Apliecina, ka visas sniegtās ziņas un dati ir patiesi, visas iesniegto dokumentu kopijas atbilst oriģinālam.
3. Apņemas veikt Darbus saskaņā ar Darba uzdevumu un Līguma projektu.
4. Apņemas un garantē, ka Līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.² panta prasībām.

	[bookmark: _Hlk150931993]Pretendents atbilst
	
	mikrouzņēmuma statusam[footnoteRef:2]  [2:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.] 


	
	
	mazā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] [3:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.] 


	
	
	vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4] [4:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. Skat. skaidrojumu IUB tīmekļvietnē: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-par-mazajiem-un-videjiem-uznemumiem] 





Īsas ziņas par pretendentu:
	1.
	Juridiskā adrese:

	2.
	Kontaktpersona:

	3.
	Tālrunis:

	4.
	E-pasts:

	5.
	Pretendentam jānorāda personas (ja tādas ir), kurām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:5]: [5:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.
] 


	Persona/-as
kurai/-ām kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
	(norāda juridiskās personas nosaukumu, reģ. nr. un/ vai fiziskās personas vārdu, uzvārdu, personas kodu)

< >




	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


	






[bookmark: _Hlk158295758]
3. pielikums
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU
Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju attiecībā uz atklātu konkursu “Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87, apliecinu, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet ar vienu no turpmāk minētajiem):
	
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:6] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [6:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces, pakalpojumus un būvdarbus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 


	
	

	
	4.2.  tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	



(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
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[bookmark: _Hlk161233322]4. pielikums 
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS*
Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
	Nr.
p.k.
	Pasūtītājs** (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona un tālrunis)
	Objekta nosaukums un veikto darbu raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, kas pierāda atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Objekta kopējā būvdarbu līguma summa EUR bez PVN***
	Uzraudzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Tabulas rindu skaitu pēc nepieciešamības var papildināt.

[bookmark: _Hlk157092014]* Pretendents pieredzes aprakstā iekļauj objektus, kas nodrošina attiecīgās daļas 3.3.1. punkta prasību izpildi. Apjomi un citi objekta raksturlielumi jānorāda tā, lai tos nevarētu dažādi interpretēt.
** Par katru uzrādīto pieredzi pieredzes aprakstam pievieno pasūtītāja atsauksmi vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta pieredzi norādītajā objektā.
*** Norādītā informācija par veikto darbu līguma summu tiks izmantota, izvērtējot Nolikuma 5.1.5. punktu.
	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	








[bookmark: _Hlk157091526]5. pielikums 
PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS
Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87
Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________

	Nr.
p.k.
	Specialitāte 
	Vārds, uzvārds
	Sertifikāta Nr.*
	Pārstāvības statuss**
(norādīt A, B vai C)

	1. 
	
	
	
	

	….
	
	
	
	


Tabulas rindu skaitu pēc nepieciešamības var papildināt.

* Par speciālistu profesionālās kvalifikācijas sertifikātiem, to spēkā esamību Iepirkumu komisija pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

** Norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A - pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks;
B - apakšuzņēmēja darbinieks;
C - fiziska persona, kuru pretendents konkrētā līguma izpildē piesaistīs, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmā kā pretendenta būvspeciālistu.


	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	






















6. pielikums
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS 
Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87


Parakstot šo apliecinājumu, es, _________________ (norāda speciālista vārdu, uzvārdu), apliecinu, ka apņemos piedalīties iepirkuma līguma izpildē kā _______________________ (norāda specialitāti), gadījumā, ja pretendentam ________________ (norāda pretendenta nosaukumu) tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu atklātā konkursā “Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta”” ar identifikācijas Nr. BNP 2026/87.



	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	
























7. pielikums
CV[footnoteRef:7] [7:  CV jānorāda tā pieredze un kvalifikācija, kas apliecina Nolikumā prasīto, apjomi un citi objekta raksturlielumi jānorāda tā, lai tos nevarētu dažādi interpretēt.] 

(statuss līguma izpildē)
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Sertifikāti:
4. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie pakalpojumi būvuzraudzībā:
	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts (jānorāda objekta nosaukums, adrese, veids)*

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk187135311]Ar šo es apņemos, saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>, (turpmāk – Pretendents), piedāvājumu atklāta konkursa “Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87, kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	





1.1.1.1. 
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[bookmark: _Hlk161233380]8. pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS[footnoteRef:8] [8:  Informācija iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo darbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir vismaz 10 000 euro.] 

Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87

Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Hlk158296146]* Informācija iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo darbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir 10 000 euro vai lielāka no kopējās piedāvātās līgumcenas.


	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	

	









[bookmark: _Hlk161233461]9. pielikums
[bookmark: _Hlk158296256]APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS[footnoteRef:9] [9:  Apliecinājumu iesniedz tikai tiem apakšuzņēmēji, kuriem nododamā sniedzamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro.] 

Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87

Pretendents ______________________________________ 
Reģ. Nr. _________________________________________

Ar šo ________________________ (norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) apliecina, ka:

a) piekrīt piedalīties Bauskas novada pašvaldības organizētajā atklātā konkursā “Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87, kā ________________ (norāda pretendenta nosaukumu), __________________ (norāda pretendenta reģistrācijas numuru), turpmāk – Pretendents, apakšuzņēmējs, kā arī

b) gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
veikt šādus darbus:
______________________________ (īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam)
un nodot pretendentam šādus resursus:
______________________________ (īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).


[bookmark: _Hlk158283762]* Apakšuzņēmēja apliecinājums iesniedzama tikai par tiem apakšuzņēmējiem, kuru nododamā sniedzamo darbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir 10 000 euro vai lielāka no kopējās piedāvātās līgumcenas.




	[bookmark: _Hlk158107498]Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	



1.1.1.2. 
[bookmark: _Hlk161234420]10.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklāts konkurss
“Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87

Pretendents ______________________________________
Reģ. Nr. _________________________________________
Iepazinušies ar atklāta konkursa “Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta””, identifikācijas Nr. BNP 2026/87, noteikumiem, mēs piedāvājam veikt Nolikumā un tā pielikumos paredzēto Uzraudzību par līgumcenu:
	Nr.
	Izmaksu pozīcija
	Līgumcena KOPĀ 
EUR bez PVN

	1.
	Būvuzraudzība objektam “Apgaismota gājēju ietve gar valsts vietējiem autoceļiem V1047 „Iecava-Lambārte” un V1040 „Pievadceļš Iecavas pansionātam 2.kārta”
	


Piedāvātajā cenā ietvertas visas izmaksas un nodokļi, izņemot PVN, kas saistīti ar būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu.
Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
Piedāvātajā cenā ietvertas visas izmaksas un nodokļi, kas saistīti ar būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanu.


	Vārds, uzvārds:
	

	Amata nosaukums:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	




