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1. [bookmark: _Ref38341330][bookmark: _Toc59334717][bookmark: _Toc61422120]Vispārīgā informācija	
0. [bookmark: _Toc59334718][bookmark: _Toc61422121][bookmark: _Toc59334719][bookmark: _Toc61422122]Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2026/30.
0. Iepirkuma procedūra: Atklāts konkurss (turpmāk – Iepirkums vai Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punktu. 
0. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums
	Saulkrastu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese
	Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160

	Reģistrācijas Nr.
	90000068680

	Kontaktpersona
	Administratīvās nodaļas jurists Māris Ignatovičs, tālr. 26587297, e-pasts: maris.ignatovics@saulkrasti.lv 

	Komisija
	Visus ar Iepirkuma norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija), kas izveidota ar Saulkrastu novada domes sēdes 2025.gada 27.novembra lēmumu Nr. 284 “Par jaunu Iepirkumu komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanu” (Prot. Prot.Nr.21/2025§46) un darbojas Pasūtītāja vārdā.


0. Pretendents:
3. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS, vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar EIS atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības.
3. Pretendentam, ko veido personu grupa, kas nav reģistrēta kādā noteiktā juridiskā statusā saskaņā ar kādas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajiem aktiem, un kas tiks uzaicināta slēgt līgumu, pirms līguma noslēgšanas būs pienākums pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. 
3. Pretendents, ja tas piesaista apakšuzņēmēju/s, EIS šā iepirkuma sadaļā norāda visus piesaistītos apakšuzņēmējus, kas sniegs pakalpojumus vai veiks būvdarbus vismaz EUR 10 000,00 bez PVN apmērā un tiem nododamo līguma apjomu.

1. Informācija par iepirkuma priekšmetu
1. Iepirkuma priekšmets: Dienas aprūpes centra jaunbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos, saskaņā ar izstrādāto Būvprojektu un Darbu apjomu sarakstiem (Nolikuma 1.pielikums).
1. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu Iepirkuma apjomu. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.  
1. CPV kods: 45215200-9 (Sociālo pakalpojumu ēku celtniecības darbi).
1. Līguma izpildes vieta un termiņi:
4. Līguma izpildes vieta: Ainažu iela 34B, Saulkrasti, saskaņā ar būvprojektu un darbu apjomiem (Nolikuma 1.pielikums).
4. Līguma izpildes termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas un Objekta nodošanas Izpildītājam, tajā skaitā būvdarbu nodošana un dokumentu sakārtošana, t.i. līdz būve nodota ekspluatācijā (atzinumu, saskaņojumu saņemšanai un būvvaldes akcepta saņemšanai par pieņemšanu ekspluatācijā).
4. Būvdarbu garantijas laiks: 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Garantijas laika garantija iesniedzama atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.sadaļai.
4. Iepirkuma līguma samaksas kārtība: saskaņā ar līguma projekta nosacījumiem (Nolikuma 8. pielikums). 

1. [bookmark: _Toc449691141]Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība. Informācijas apmaiņa. Piedāvājumu noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtība
2. Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība:
0. Iepirkuma procedūras dokumentācijai ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā piekļuve un visa aktuālā informācija par iepirkuma procedūru, t.sk., nolikums, nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem, Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS. Sekot līdzi aktuālajai iepirkuma procedūras dokumentācijai un iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm un precizējumiem ir ieinteresētā Piegādātāja pienākums. 
0. Ieinteresētais Piegādātājs EIS var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā Piegādātājs. Skaidrojums par reģistrēšanos EIS: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883. 
0. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē. Ieinteresētajam Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Pasūtītājs nav atbildīgs par to, ja ieinteresētais Piegādātājs nav iepazinies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
0. Ieinteresētajam piegādātājam ir tiesības pieprasīt izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, šādā gadījumā pasūtītājs tos izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums ir iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Par iepirkuma procedūras izsniegšanu drukātā veidā pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
2. Informācijas apmaiņa un pieprasīšanas kārtība:
1. Papildu informāciju ieinteresētais Piegādātājs pieprasa latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu uz Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē norādīto elektronisko pasta adresi. 
1. Pasūtītājs un ieinteresētie Piegādātāji ar informāciju apmainās caur EIS PIL noteiktajā kārtībā. Pasūtītājs informācijas apmaiņai ar ieinteresēto Piegādātāju izmanto to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
1. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar šo Konkursu, tiks publicēta Pasūtītāja profilā šī Konkursa sadaļā EIS vietnē un tā ir saistoša turpmākā iepirkuma procedūrā. Ieinteresētā Piegādātāja pienākums ir sekot līdzi Nolikuma izmaiņām un Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Piegādātāju jautājumiem.
1. Ja ieinteresētais Pretendents vai Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja papildus informācija pieprasīta laikus.
1. Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
2. Teritorijas apskate: Būvdarbu teritorija ir brīvi pieejama – jebkuram interesentam sev izdevīgā laikā ir iespēja apskatīt konkursa teritoriju, par to iepriekš neinformējot Konkursa atbildīgo kontaktpersonu. 
2. Piedāvājumu noformēšanas un iesniegšanas kārtība:
3. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
0. izmantojot EIS piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas, šī iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
0. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem). Pretendentam nav tiesības mainīt pasūtītāja noteikto veidlapu. Ja pasūtītājs konstatē, ka pretendents ir izmainījis pasūtītāja noteikto veidlapu, pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Nolikuma prasībām. 
3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
1. Visas Nolikumam pievienotās veidlapas, kas pievienojamas Pretendenta piedāvājumam, jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā, lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā. 
1. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto sistēmas parakstu, parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Pretendents pēc saviem ieskatiem Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā, Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu. 
1. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalifikāciju apliecinošie dokumenti (piem., sertifikāti, apliecība vai citi dokumenti, kurus negatavo un neizsniedz pats Pretendents) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienoto tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
1. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).
1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
1. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1. Pretendents, kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, turpmāk – ESPD. Ja pretendents izvēlējies iesniegt ESPD[footnoteRef:1], lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas aizpilda visas šī dokumenta sadaļas un iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši euro, 0 centri) bez PVN. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu ESPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var iesniegt ESPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.  [1:  Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) pieejams vietnē http://espd.eis.gov.lv ] 





1. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas, jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (sistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, piedāvājums netiks izskatīts.
1. Ja Pretendents iesniedzot piedāvājumu nebūs ievērojis kādu no 3.4.punkta noteikumiem, tad iepirkuma komisija ir tiesīga šādu piedāvājumu neizskatīt.
1. Ja konstatēti EIS sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
2. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta un kārtība:
4. Piedāvājumi jāiesniedz termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178396.
4. Ārpus EIS iesniegtie piedāvājumi:
1. tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām; 
1. netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
4. Piedāvājumu atvēršana notiek termiņā un laikā, kas noteikts Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā, EIS vietnē.
4. Pasūtītājs atver iesniegtos piedāvājumus EIS vietnē http://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/178396 noteiktajā termiņā,  izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS vietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16532, savā pircēja profilā, šī Konkursa sadaļā, publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas termiņu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. Piedāvājumu atvēršanas process ir atklāts un tam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS vietnē.
4. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS vietnē Pasūtītāja profilā, šī Konkursa sadaļā pieejams sistēmā izveidots pretendentu un to iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums.

1. Garantijas laika garantija
3. [bookmark: _Hlk22818838]Līguma  garantijas laika garantijas nodrošinājumi:
0. Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Pasūtītājs noteicis prasību – 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas, iesniegt garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Uzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības (bez PVN), kura ir spēkā iepirkuma līgumā noteiktajos termiņos.
0. Garantijas laika nodrošinājumu samazina garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % (divu procentu) apmērā no Būvuzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības (bez PVN), ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
0. Lai izpildītu Iepirkuma nolikuma 4.1.1. un 4.1.2.punktus izpildītājs ir tiesīgs sākotnēji iesniegt garantijas laika garantiju 5% apmērā 24 mēnešiem.
0. Garantijas laika garantijas nodrošinājums drīkst būt bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegta garantija.
0. Bankas vai apdrošināšanas kompānijas izsniegtam darbu garantijas laika nodrošinājumam  ir jāatbilst šādiem nosacījumiem:
4. garantija ir pirmā pieprasījuma garantija, kas nav atsaucama no Būvuzņēmēja puses;
4. garantijas devējs neatsaucami apņemas garantēt, ka iepirkuma līguma izpildītājs pienācīgi un pareizi izpildīs iepirkuma līgumā minētās saistības;
4. garantijas devējs neatsaucami apņemas veikt maksājumus ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida prasības, kur paziņots, ka iepirkuma līguma izpildītājs nepilda minētā iepirkuma līguma saistības, par jebkuru summu garantijas summas apmērā;
4. Pasūtītājam nav jāpierāda vai jādod pamatojums vai iemesls savai prasībai, un iepirkuma līguma izpildītājam nav tiesību apspriest šo prasību;
4. garantijai jābūt no kredītiestādes un Būvuzņēmēja puses neatsaucamai;
4. garantijai jābūt spēkā iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā;
4. prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
4. garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758.).

1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

0. [bookmark: _Hlk14876112]Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā noteiktajiem gadījumiem. Pārbaude tiek veikta attiecībā Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā noteiktajām personām.
0. Pasūtītājs pārbaudi par Nolikuma 5.punktā noteikto veic Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, iegūstot informāciju no e-izziņu apakšsistēmas EIS, izmantojot citu Pasūtītājam pieejamo informāciju, kā arī papildus veic pārbaudi attiecībā uz Sankciju likuma 11.1 pantā noteikto. Izslēgšanas noteikumos minēto gadījumu esamības pārbaudi paredz tikai tam pretendentam, kas atzīstams par atklāta konkursa uzvarētāju.
0. 5.1.punktā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma izpildes tiesības, pasūtītājs veic uz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējo dienu un dienu, kad ir pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
0. Pasūtītājs uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veiks atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktajai kārtībai.
0. Uz pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēt tiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav attiecināmas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Pasūtītājs pārbaudi par noteikto attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešo daļu. Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu pretendentu Pasūtītājs pārbaudi veic saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta ceturto daļu.

1. Pretendenta kvalifikācijas un atlases prasības. Tehniskais un finanšu piedāvājums.
1. Pretendentu atlases prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām iespējām veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus:
	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai un pretendenta iesniedzamie atlases dokumenti

	0. Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

	Ārvalstu pretendentam (komersantam) - reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par iepirkuma uzvarētāju, tad pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas dienas tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
Ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.

Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu Komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	0. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu/būvdarbu vērtība ir 10 000,00 EUR bez PVN vai lielāka, un norādīt katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad Pretendenta apliecinājums, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo darbu apjomu EUR bez PVN (Nolikuma 6.pielikums).
Apakšuzņēmēji papildus iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē (Nolikuma 7.pielikums).

	0. Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgos būvdarbus. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas publiski pieejamā datubāzē www.bis.gov.lv. 
Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums (oriģināls), ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
Ārvalstu pretendentam - atbilstoša dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju. Ārvalstu pretendents iesniedz apliecinājumu par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi.

	0. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā (būvkomersantu reģistrā reģistrētais apgrozījums par komercdarbību būvdarbos) par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtiem finanšu gadiem vai nostrādātajā periodā (ja Pretendents ir dibināts vēlāk vai attiecīgajā tirgū darbojas mazāk par trīs gadiem) ir ne mazāks kā 1 000 000,00 (viens miljons euro, 00 centi) apmērā (bez PVN). 

Vērtējot Pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 6.1.4.apakšpunkta prasībai, Komisija izmantos šādu aprēķina metodi: 

(finanšu apgrozījums gads Nr.1.+ gads Nr. 2. + finanšu apgrozījums gads Nr.3.) : 3

Attiecībā uz Pretendentiem, kas savu darbību tirgū uzsākuši vēlāk, vērtējot Pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 6.1.4.apakšpunkta prasībai, Komisija izmantos šādu aprēķina metodi: 
(nostrādāto finanšu gadu apgrozījumu summa (euro bez PVN) dalot ar pilno darbības gadu skaitu tirgū (ar precizitāti līdz diviem cipariem aiz komata). Atlikušajiem mēnešiem (nepilns darbības gads) apgrozījums tiek aprēķināts proporcionāli.
Ja Pretendenta darbības tirgū periods ir mazāks par vienu gadu, Pretendents attiecīgi norāda nostrādātā laika apgrozījumu, taču tas nedrīkst būt mazāks kā 1 000 000,00 (viens miljons euro, 00 centi) apmērā (bez PVN). 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība* Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā iepriekšējo trīs finanšu gadu laikā summējas no visu personu apvienības dalībnieku vidējiem gada finanšu apgrozījumiem iepriekšējo trīs gadu laikā. *Attiecas uz piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām vai finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi.
	Pretendents iesniedz sagatavotu izziņu par finanšu apgrozījumu būvdarbos par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtiem finanšu gadiem vai nostrādātajā periodā, pievienojot attiecīgo gadu pārskatus.

	[bookmark: _Hlk45201260]Pretendenta pieredze
0. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku,  ir pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kurā ir veikta publisku ēku* jaunbūve vai pārbūve** un jaunbūves vai pārbūves darbu summa katrā līgumā nav mazāka par EUR 1 000 000 bez PVN.

*Par publisku ēku tiek uzskatīta ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.

**Būvdarbi ir pilnībā pabeigti (ir akts par būves nodošanu ekspluatācijā/paskaidrojuma rakstā izdarīta atzīme par būvdarbu pabeigšanu). 
	Pretendents iesniedz: 
1) Pieredzes apraksts kas apliecina pretendenta atbilstību izvirzītajām prasībām (Nolikuma 4.pielikums); 
2) Pretendents iesniedz pieredzes aprakstā norādītās būves pieņemšanas ekspluatācijā akta kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju vai citu alternatīvu dokumentu, kas apliecina Objekta atbilstību izvirzītajām prasībām;
3) ārvalstu pretendentu gadījumā būvdarbu pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem.

Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no norādītā būvdarbu pasūtītāja.



	Prasības atbildīgajam būvdarbu vadītājam
0. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina  atbildīgais būvdarbu vadītājs, kuram ir:
1)  spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā;
2)  iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025. gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim)  vai īsākā periodā, ņemot vērā Pretendenta speciālista darbības laiku ir pieredze vismaz 2 (divu) publisku ēku* jaunbūve vai pārbūves** būvdarbu vadīšanā un katra līguma jaunbūves vai pārbūves darbu summa katrā līgumā nav mazāka par EUR 1 000 000 bez PVN. 
*Par publisku ēku tiek uzskatīta ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai.
**Būvdarbi ir pilnībā pabeigti (būve nodota ekspluatācijā ar aktu vai saņemta atzīme paskaidrojumu rakstā par būvdarbu pabeigšanu. 
	Pretendents iesniedz/Komisija pārbauda: 
1) Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes apraksts, kas apliecina būvdarbu vadīšanas pieredzi  atbilstošajā objektā (Nolikuma 5.pielikums);
2) Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai paskaidrojuma raksta kopiju;
3) Pasūtītāja atsauksmes kopiju vai attiecīgā objekta Būvdarbu žurnāla (vai no BIS sistēmas) attiecīgās lapas kopiju vai minētā objekta segto darbu akta kopiju, kurā piedalījies atbildīgais būvdarbu vadītājs, lai Komisija gūtu pārliecību, ka speciālistam ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam. 
4) Iepirkuma komisija pārbauda sertificētā speciālista profesionālo kvalifikāciju Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates; 
5) ārvalstu speciālistu gadījumā būvprojekta pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem.
Tiks pieņemti alternatīvi dokumenti ārvalstu speciālistiem, proti, ja Pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu, jāiesniedz ārvalstu speciālista kvalifikāciju faktu apliecinoši dokumenti, ja attiecīgā valsts, kurā reģistrēts speciālists, normatīvie akti tādu paredz vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par minētā punkta prasībām, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru. Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Ārvalstu speciālistiem (atbilstoši likuma „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 42.panta pirmās un otrās daļas regulējumam), kas piesakās iepirkumos, lai nodrošinātu īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu, uz piedāvājumu iesniegšanas brīdi var prasīt tikai kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (proti, profesionālās kvalifikācijas apliecinošus dokumentus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām), nevis pašu kvalifikācijas atzīšanu, jo atzīšanas process šādiem speciālistiem nav jāiziet.

	0. Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad  Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.


	Pretendents apliecina Komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.

	0. Ja Pretendents balstās uz citu personu/apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, tad Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai pakalpojumu, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents apliecina Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	0. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība:
Pretendenta pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta piegādātāju apvienības galvenais dalībnieks, kurš ir pilnvarots parakstīt piedāvājumu un citus dokumentus, rīkoties piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā, parakstīt Iepirkuma līgumu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka darbu veikšanas daļa procentos un katra dalībnieka atbildības apjoms.
Piegādātāju apvienībai 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu saņemšanas pēc savas izvēles jāizveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums.
Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 6.punktā noteiktās prasības tehniskajām un profesionālajām spējām ir izpildāmas visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem kopā.
	Starp piegādātāju apvienības dalībniekiem noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Vienošanās iekļauj šādu informāciju:
 1)Piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un vienošanās spēkā esamības termiņš;
 2) Apliecinājums, ka piegādātāju apvienība izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu;
 3)Katra apvienības dalībnieka paredzamā Iepirkuma līguma daļa, tiesības un pienākumi;
 4)Apliecinājums, ka visi personu apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām Pretendents balstās un kuri būs atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi, būs solidāri atbildīgi par Iepirkuma līguma izpildi gadījumā, ja tiks piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, norādot katra dalībnieka Iepirkuma līguma izpildes daļu;
 5)Informācija un rekvizīti par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
 6)Pilnvarojums dalībniekam vai personai, kura tiesīga rīkoties visu personas apvienības dalībnieku vārdā Iepirkumā.

	[bookmark: _Hlk27560536]
	6.1.10. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iesniedz aizpildītu Darbu apjomu sarakstu.
* Darbu apjomu saraksts jāiesniedz atbilstoši 2017. gada 3. maija MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

	
	6.1.11. Pieteikums dalībai iepirkumā (2.pielikums).

	
	6.1.12. Finanšu piedāvājums (3.pielikums). 

	
	6.1.13. Dokumentu, kas apliecina piedāvājuma parakstītāja personas pārstāvības tiesības (oriģināls vai normatīvajos aktos apliecināta kopija), izņemot, ja piedāvājumu paraksta persona, kurai pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.



6.4. Prasības Finanšu piedāvājumam:
6.4.1. Pretendents ekonomiski pamatotu finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam.
6.4.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Darbu apjomu sarakstā noteiktos darbu apjomus un Būvprojektā  būvdarbiem izvirzītās prasības. 
6.4.3. Līgumcena jānorāda euro, un līguma cenā ir jāiekļauj visas nodevas, nodokļi un obligātie maksājumi, kas Pasūtītājam būs jāmaksā Konkursa uzvarētājam saskaņā ar iepirkuma līgumu.
6.4.4. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma veikšanu, kā arī jāietver pilnas būvdarbu izmaksas ar visiem riskiem, tai skaitā iespējamo sadārdzinājumu.
6.4.5. Pretendenta piedāvātajām cenām jābūt nemainīgām visā līguma izpildes laikā, izņemot gadījumu, ja Līguma summa tiek samazināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs.
6.4.6. Finanšu piedāvājumam jāpievieno Tāme atbilstoši 2017. gada 3. maija MK noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Tāmē jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. Aizpildīta Tāme ir neatņemama Finanšu piedāvājuma sastāvdaļa. 
6.4.7. Finanšu piedāvājums kalpos par pamatu piedāvājuma cenas noteikšanai un kā izmaksu tāme līguma summas noteikšanai.

7. Prasības piegādātāju apvienībām, apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikāciju
0. Piegādātāji, kas apvienojušies piegādātāju apvienībā un iesniegušo kopīgu piedāvājumu, visi kopā ir uzskatāmi par vienu Pretendentu, tādējādi Nolikuma 6.1.5. punktā prasītā pieredze jāuzrāda vismaz vienam no piegādātāju apvienības dalībniekiem vai summējot pieredzes būvobjektus, bet nedrīkst summēt objektos veicamos darbu veidus un/vai būvdarbu apjomus. 
0. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi atbilstoši Nolikuma 6.1.5.punktā noteiktajām prasībām. Pretendents, lai pierādītu kā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, nodos nepieciešamos resursus, kvalifikāciju, izpildīs pakalpojumus vai veiks darbus, var iesniegt papildus dokumentus, lai Pasūtītājs pārliecinātos par atbilstību.
0. Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību; par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar Koncernu likumu apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

1. [bookmark: _Toc455559647]Piedāvājumu vērtēšana un izvēle. Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs
0. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
0. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs piecos posmos: finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; pretendenta atlase, tehnisko piedāvājumu vērtēšana.
0. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: cena, kuru nosaka saskaņā ar Finanšu piedāvājuma tabulā norādīto piedāvājuma cenu (EUR bez PVN). Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 51.panta ceturto daļu, Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos tikai cenu, jo sagatavotais Darbu apjomu saraksts ir detalizēts un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. Sagatavotais Darbu apjomu saraksts un Tehniskā dokumentācija nosaka vienādas iespējas visiem Pretendentiem un nerada nepamatotus ierobežojumus, vienlaikus Darbu apjomu sarakstā/Tehniskajā dokumentācijā funkcionālās prasības ir formulētas precīzi, lai Pretendents var konstatēt līguma priekšmetu, tādēļ citu piedāvājuma izvērtēšanas kritēriju piemērošanai nav būtiska nozīme.
0. Piedāvājumu vērtēšanas posmi:
2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – iepirkuma komisija vērtē vai pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Nolikuma 6.4.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai. Iepirkuma komisija pārbauda vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā iepirkuma komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Nolikuma 6.4.punktā noteiktajām prasībām un Nolikuma 3.pielikuma veidlapai, iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu noraidīt un tā piedāvājumu Atklātā konkursā tālāk nevērtēt.
2. Zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam – iepirkuma komisija ir tiesīga turpmākos piedāvājuma vērtēšanas posmus veikt tikai tam Pretendentam, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam. Šajā posmā komisija izvērtē Nolikuma 8.2.punktā noteikto vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta.
2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – iepirkuma komisija vērtē piedāvājuma ar viszemāko cenu atbilstību Nolikuma 3.4.punktā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad komisija lems par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un judikatūru.
2. Pretendenta atlase – iepirkuma komisija vērtē pretendenta, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstību Nolikuma 6.punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
0. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir nozīme kvalifikācijas apliecināšanai. Komisija nenoraidīs piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
0. Pretendenta finanšu apgrozījums nav atbilstošs Nolikumā noteiktajām prasībām;
0. Pretendents neatbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un  profesionālajām spējām;
0. Pretendenta piedāvātais personāls neatbilst nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
2. Tehnisko piedāvājumu vērtēšana – iepirkuma komisija vērtē pretendenta, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstību tehniskās specifikācijas (Būvprojekts un Darbu apjomu saraksts) prasībām.
0. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.
0. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.   
0. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka samērīgu termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.   
0. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
0. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. 
0. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
0. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
0. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 
0. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, Pasūtītājs to pieņem kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām.
0. Pēc lēmuma pieņemšanas pretendenti 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus tiek informēti par iepirkumu komisijas lēmumu. Par to pretendentiem tiek paziņots uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi. 
0. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:
1. Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram, atbilstoši Nolikuma 8.1.2.punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt Iepirkuma līguma noteikumus.
1. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.
1. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās, ja šādus datus apkopo Valsts ieņēmumu dienests.
1. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
1. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

1. [bookmark: _Toc455559660]Lēmuma pieņemšanas un iepirkuma līguma slēgšana

9.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, iepirkuma komisija veic pārbaudi saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5.sadaļas nosacījumiem.
9.2. Ja tikai viens pretendents iesniegs piedāvājumu, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41.panta 12.daļā noteiktajā kārtībā.
9.3. Ja vairākiem Pretendentiem iesniegtais piedāvājuma novērtējums ir vienāds, Pasūtītājs par uzvarētāju atzīst pretendentu, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu (A) kritērijā. Jā arī šādā gadījumā nav iespējams noteikt uzvarētāju,  Pasūtītājs veic izlozi starp šiem Pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē.
9.4. Lēmumu par Iepirkuma uzvarētāju vai Iepirkuma pārtraukšanu vai izbeigšanu Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski paziņo Pretendentiem uz to e-pasta adresi, kuru tas ir norādījis EIS sistēmā kā paredzētu oficiālajai saziņai.
9.5. Komisija sagatavos iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicēs to pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16532, piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem. 
9.6. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja Pretendents iesniedz pierādījumus un informāciju tam, ka izveidošanās procesam ir nepieciešams ilgāks laiks.
9.7. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām.
9.8. Pasūtītājs finansējuma trūkuma dēļ var neslēgt iepirkuma līgumu (tai skaitā, ja Pasūtītājam tiek atteikts aizņēmums Valsts kasē).
9.9. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo Pretendentu, kura piedāvājums atbilst piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
9.10. 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums, Pasūtītājs sagatavos un publikāciju vadības sistēmā publicēs informatīvu paziņojumu par noslēgto līgumu un savā pircēja profilā ievietos iepirkuma līguma tekstu.
9.11. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums). Iepirkuma līguma pamatnosacījumi, slēdzot līgumu, netiks mainīti. 
9.12. Iepirkuma līguma projekta noteikumi attiecināmi uz visiem Pretendentiem vienlīdzīgi. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies ar iepirkuma līguma projektu, pieņem tā noteikumus un, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, apliecina gatavību uzņemties un pildīt visas Iepirkuma līgumā paredzētās saistības.
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Iepirkumam Nr. SNP 2026/30

ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, Nr. SNP 2026/30
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA.

	Nr.
	Pozīcija
	Apraksts

	1.
	Objekta nosaukums
	Dienas aprūpes centra “Dienas aprūpes centra jaunbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”

	2.
	Objekta adrese
	Ainažu iela 34B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV-2160

	3.
	Zemes vienības kadastra Nr.
	8013 002 0160
8013 002 0096

	4.
	Zemes vienības īpašnieks
	Saulkrastu novada pašvaldība

	5.
	Pasūtītājs
	Saulkrastu novada pašvaldība, Reģ. Nr. 90000068680,
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV 2160

	6.
	Būves galvenais
izmantošanas veids
	1130 – Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas

	7.
	Būvju iedalījums grupā atbilstoši MK noteikumiem Nr. 500 
	II grupa

	8.
	Būves lietošanas veids atbilstoši LBN 201-15
	III

	9.
	Būves parametri
	Būves stāvu skaits – 1 virszemes, nav pazemes
Telpu kopējā platība - 370.7m²

	10.
	Būvniecības veids
	Jaunbūve

	11.
	Būvniecības kārtas
	Viena

	12.
	Esošās situācijas apraksts
	Šajā būvniecības procesā paredzēts:
1) Nojaukt esošās ēkas jaunā z/g robežās;
2) Izbūvēt jaunu Dienas aprūpes centram (DAC) ēku;
3) Likvidēt esošos un izbūvēt jaunus pieslēgumus centralizētajiem inženierkomunikāciju tīkliem, t.sk. izveidot UK atzarus līdz z/g Ainažu 36;
4) Izbūvēt teritorijas labiekārtojumu, t.sk. autostāvvietas, ietves, laukumu, žogu, apstādījumus, aprīkojumu utt.

	13.
	Būvniecības galvenie kritēriji
	1) arhitektūras kvalitāte;
2) funkcionalitāte;
3) ilgtspējības pasākumi, ieskaitot energoefektivitāti;
4) vides pieejamība;
5) drošība;
6) tehnoloģijas un produktivitāte;
7) izmaksu efektivitāte;

	14.
	Izpildītāja pamatuzdevumi
	Realizēt SIA “KK arhitekti” izstrādāto Būvprojektu objektam “Dienas aprūpes centra jaunbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos””;

	15.
	Būvniecības robežās paredzamie pasākumi
	1. Esošās bērnudārza ēkas Ainažu ielā 34B (ar kadastra nr. 80130020160001) demontāža;
2. Dienas aprūpes centra “Saulkrasti” jaunbūve
3. Būvdarbi jāveic saskaņā ar izstrādāto un Saulkrastu novada būvvaldē saskaņoto akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju 
3.1. Būvuzņēmējam rūpīgi jāiepazīstas ar tehnisko dokumentāciju, ar situāciju Objektā un jāpārbauda darba apjomus un darba apstākļus, pēc kā uzņemas atbildību par šiem risinājumiem, to izmantošanu būvniecībā, Objekta nodošanā un garantijas periodā.
3.2. Būvuzņēmējs apņemas izgatavot, piegādāt un uzstādīt visas iebūvētās mēbeles un citus ar būvi neatdalāmi saistītos elementus saskaņā ar būvprojektu. 
3.3. Pretendentam jāizstrādā lokālās tāmes atbilstoši Būvprojektam/Būvdarbu apjomiem: 
3.3.1. Būvdarbu tāmes jāizstrādā atbilstoši LBN 501-21 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Būvdarbu veidi un apjomi jāpieņem atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam, kā arī jāiekļauj visi tie darbi, materiāli un mehānismi, kas nepieciešami, lai izpildītu noteikto darbu pilnā apmērā un labā kvalitātē, ja arī tas nav īpaši izdalīts, jāievērtē visi projekta realizācijai nepieciešamie resursi, ieskaitot ar būvdarbu sagatavošanas pasākumiem, būvdarbu veikšanas atļauju saņemšanu, būvobjekta uzturēšanas izdevumiem, darba aizsardzību, kā arī ar objekta nodošanu ekspluatācijā saistītās izmaksas.
3.3.2. Pēc Piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevarēs atsaukties uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem tāmēs, Būvprojektā iztrūkstošām Objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām, t.sk. nepilnīgi izstrādātiem vai iztrūkstošiem tehniskajiem risinājumu rasējumiem un atsevišķu specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neietvertiem elementiem, kuri izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli jārēķinās Pretendentam, izpildot darbus.
3.3.3. Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
3.4. Līguma noslēgšanas gadījumā Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektus katram būvdarbu veidam, atbilstoši projekta risinājumiem: 
3.4.1. Darbu veikšanas projektus jāizstrādā atbilstoši MK noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju, autoruzraugu, būvuzraugu, Objekta lietotāju.
3.4.2. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits.
3.4.3. Būvuzņēmēja pienākums veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, pasākumus trokšņa, piesārņojuma, vibrācijas u.c. būvdarbu laikā radušās ietekmes maksimālai samazināšanai un ierobežošanai.

	16.
	Prasības būvdarbu veikšanai
	1. Prasības veicamo būvdarbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka: 
1.1. Būvniecības likums; 
1.2. citi Latvijas Republikā spēkā esošie būvniecību, darba drošību, elektrodrošību un ugunsdrošību regulējošie normatīvie akti; 
2. Pirms jebkuriem būvdarbiem Uzņēmējam jāveic objektā foto un video fiksāciju. Apsekotām jābūt arī teritorijām būvlaukuma tuvumā, ko varētu ietekmēt būvdarbi. Visi esošie defekti un citas būtiskas detaļas jākonstatē, jādokumentē, jāiereģistrē, jānofotografē un jāvideofiksē. Šāda atskaite jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam divos eksemplāros pirms jebkādu aktivitāšu uzsākšanas būvlaukumu teritorijās. Ja defektu nav, Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam rakstisks apstiprinājums par apsekošanu, kas veikta pirms darbu uzsākšanas būvlaukumu vietās.
3.  Pasūtītāja norādījumi. 
3.1. Par būvdarbu uzsākšanu ir savlaicīgi jāpaziņo Pasūtītājam un būvdarbu norises gaitā obligāti jāievēro šādi Pasūtītāja norādījumi: 
3.1.1. Uzņēmējs ir atbildīgs par transporta kustību būvlaukumā un būvobjekta pievedceļos, tāpēc visi būvobjekta pievedceļi, saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem, jāaprīko ar brīdinājuma un informatīvām zīmēm un nepieciešamības gadījumā ar pagaidu nožogojumu; 
3.1.2. Uzņēmējam jānodrošina satiksmes organizācija saskaņā ar Ministru kabineta 02.10.2001. noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, nodrošinot ceļa zīmju uzstādīšanu, kontroli būvdarbu laikā un piekļuvi īpašumiem un dzīves vietām, atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem; 
3.1.3. Visās darbu izpildes vietas būvlaukumā, kā arī teritorijas, kuras tiek izmantotas materiālu utt. uzglabāšanai, ir jānodrošina pagaidu nožogojums. Nožogojuma barjeras jāuzstāda pirms būvdarbu uzsākšanas, lai nodrošinātu cilvēku drošību. Nožogojumam ir jāatbilst saistošajām prasībām attiecībā uz darbiem, kas tiek veikti uz koplietošanas ceļiem vai to tuvumā; 
3.1.4.  Uzņēmējs ir materiāli atbildīgs par iespējamajiem negadījumiem vai bojājumiem, par iespējamajām neērtībām vai kaitējumu, kas tiek nodarīts sabiedrībai vai īpašniekiem Uzņēmēja nevērības dēļ; 
3.1.5.  Jānodrošina virszemes un gruntsūdeņu pasargāšanu no piesārņojumiem būvdarbu veikšanas laikā; 
3.1.6. Uzņēmējam jāparedz būvobjekta pievedceļu ikdienas kopšana un pēc būvobjekta pabeigšanas to atjaunošana sākotnējā stāvoklī; 
3.1.7. Veicot segtos darbus, Uzņēmējam pirms darbu pabeigšanas obligāta segto konstrukciju, mezglu un situāciju foto fiksācija; 
3.1.8. Ūdensvadam pēc izbūves veikt spiediena pārbaudes, tās dokumentēt ar atbilstošu aktu; Kanalizācijas izbūves darbi tiks pieņemti tikai pēc veiksmīga izmēģinājuma (skalošana, pārbaude uz hermētiskumu, pēc nepieciešamības) un segto darbu aktu parakstīšanas. 
3.1.9. Uzņēmējam savā piedāvājumā jāparedz visi darbu veidi un apjomi, materiāli, mehānismi un nepieciešamais enerģijas patēriņš; 
4. Prasības būvniecībā izmantotajiem materiāliem un iekārtām:
4.1. Visiem būvdarbos izmantotajiem materiāliem, konstrukcijām un iekārtām jābūt jaunām, iepriekš nelietotām un ražotāja oriģinālajā iepakojumā. Materiāliem ar ierobežotu uzglabāšanas laiku (piemēram, ķīmiskajiem sastāviem, mastikām, sausajiem maisījumiem) piegādes brīdī objektā jābūt ar atlikušo derīguma termiņu, kas nav mazāks par 75% no kopējā ražotāja noteiktā uzglabāšanas laika
4.2. Pirms jebkuru būvizstrādājumu vai iekārtu iegādes un iestrādes Uzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam un būvuzraugam saskaņošanai detalizētu informāciju (ražotāja nosaukumu, modeļa numuru, tehnisko aprakstu/specifikāciju, testēšanas pārskatus, sertifikātus u.c. saistītos datus) materiālu atbilstības izvērtēšanai.Iesniedzot pieprasījumu par materiālu aizstāšanu vai citām izmaiņām, Uzņēmējam tam jāpievieno detalizēts pārskats par visiem saistītajiem būvelementiem vai inženiersistēmām, kuras šī aizstāšana ietekmēs. Ja šis nosacījums netiek izpildīts, Pasūtītājam un/vai būvuzraugam ir tiesības noraidīt plānotās izmaiņas. Ja Uzņēmējs ir veicis patvaļīgu materiālu aizstāšanu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt demontēt neatbilstoši veiktos darbus un aizstāt tos ar Līgumam atbilstošiem materiāliem. Visi ar neatbilstošu darbu demontāžu, materiālu aizstāšanu un atkārtotu izbūvi saistītie izdevumi tiek segti pilnībā uz Uzņēmēja rēķina
4.3. Visu materiālu iestrāde un iekārtu montāža, pieslēgšana, testēšana un ekspluatācija Uzņēmējam jāveic stingri saskaņā ar ražotājrūpnīcas noteiktajām instrukcijām un tehnoloģiskajiem normatīviem. Jebkādas atkāpes no ražotāja instrukcijām ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju un būvuzraugu.Visiem materiāliem un iekārtām jābūt marķētām ar CE zīmi, un Uzņēmējam pirms to iestrādes jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai ražotāja ekspluatācijas īpašību deklarācijas.
4.4. Būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jābūt derīgiem paredzētajam izmantojumam, jānodrošina būvei izvirzīto būtisko prasību izpilde un jāatbilst būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasībām (būvizstrādājumiem jāpievieno atbilstīga tehniskā dokumentācija
Visiem ražotāja dokumentiem – kvalitātes sertifikātiem, pārbaudes lapām, ekspluatācijas īpašību deklarācijām, tehnisko datu lapām u.c. dokumentiem, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, ir jābūt pievienotiem Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

	
	Prasības Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) ievērošanai
	Būvmateriālu un izstrādājumu izvēle:
1.1. Būvdarbos izmantotajiem koksnes materiāliem un koka izstrādājumiem jābūt ieguvieniem no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem, ko apliecina FSC, PEFC vai līdzvērtīgs sertifikāts.

1.2. Telpu iekšējai apdarei izmantotajām krāsām, lakām, līmēm un hermētiķiem jābūt ar zemu gaisa piesārņojošo vielo emisiju līmeni (gaistošo organisko savienojumu (GOS/VOC) saturs nedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos par robežvērtībām noteiktos griestus, vēlama "Eco-label" vai līdzvērtīga marķējuma atbilstība).

Būvniecības atkritumu apsaimniekošana un resursu efektīva izmantošana:
2.1. Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina atkritumu dalīta savākšana un šķirošana būvlaukumā (koksne, metāls, plastmasa, stikls, betons, bīstamie atkritumi u.c.).

2.2. Būvgružu un demontāžas materiālu (jo īpaši no bērnudārza ēkas demontāžas) nodošana pārstrādei vai atkārtotai izmantošanai jāveic vismaz 70% apmērā (pēc svara) no kopējā radītā būvniecības un demontāžas atkritumu daudzuma (izņemot bīstamos atkritumus). Atkritumu nodošana jāapliecina ar reģistrētu atkritumu apsaimniekotāju izsniegtām zīmēm/pavadzīmēm.

Energoefektivitāte un resursu taupīšana būvdarbu laikā:
3.1. Būvuzņēmējam jānodrošina pasākumi ūdens un elektroenerģijas patēriņa optimizēšanai būvlaukumā.

3.2. Būvlaukumā izmantojamajai tehnikai un transportlīdzekļiem jāatbilst vismaz EURO V vai jaunākām atgāzu emisiju normām.

Iekārtu un apgaismojuma energoefektivitāte:
4.1. Visām iebūvējamajām gaismekļu sistēmām jābūt aprīkotām ar energoefektīviem LED gaismas avotiem.

4.2. Stacionārajām iekārtām (ventilācijas iekārtām, sūkņiem u.c.), ja tādas paredzētas izbūvēt, jāatbilst vismaz augstākajai vai otrai augstākajai energoefektivitātes klasei, kas pieejama tirgū attiecīgajai iekārtu kategorijai.

	17.
	Prasības materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam, darba kvalitātei – atbilstoši LR spēkā esošajiem standartiem.
	1. Būvuzņēmējam jāizmanto jauni, nelietoti materiāli, izstrādājumi un iekārtas, kas atbilst būvprojektam, šai tehniskajai specifikācijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
1. Visiem materiāliem, izstrādājumiem un aprīkojumam jābūt:
1. ražotiem saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem un standartiem;
1. ar atbilstošu CE marķējumu (ja attiecināms);
1. Ja būvprojektā vai specifikācijās ir norādīti konkrētu ražotāju izstrādājumi, tie kalpo tikai kā kvalitātes un tehniskā līmeņa etalons. Būvuzņēmējam ir tiesības piedāvāt tehniski līdzvērtīgus materiālus vai izstrādājumus, iepriekš saskaņojot tos ar autoruzraugu un Pasūtītāju.
1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par izmantoto materiālu un iekārtu piegādi, uzglabāšanu, montāžu un aizsardzību līdz darbu pieņemšanai ekspluatācijā.

	18.
	Būvdarbu izpilddokumentācija un izpildrasējumi	.
	Būvdarbu žurnāla kārtējo ierakstu veikšana un segto darbu aktu saskaņošana notiek tikai BIS vidē. Uzņēmējam pēc būvdarbu pabeigšanas jānodrošina faktiski izbūvēto iekštelpu inženiersistēmu un konstrukciju izpildrasējumu sagatavošana digitālā formātā (DWG un PDF). Izpildrasējumos jābūt precīzi atzīmētam jauno kabeļu, ventilācijas sistēmu, cauruļvadu un mezglu faktiskajam izvietojumam telpās

	20.
	Darbu pārbaudes un pieņemšanas noteikumi 

	1. Būvdarbu pārbaude un pieņemšana tiek veikta saskaņā ar būvprojektu, šo tehnisko specifikāciju, spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un noslēgtā līguma noteikumiem.
2. Darbu izpildes laikā būvuzņēmējam jānodrošina:
2.1. būvdarbu kvalitātes kontrole un pašpārbaude atbilstoši būvprojektam un normatīvo aktu prasībām;
2.2. autoruzraudzības un tehniskās uzraudzības piekļuves nodrošināšana objektam darbu izpildes laikā;
2.3. iespēja veikt atsevišķu darbu un slēpto darbu pārbaudi pirms nākamo darbu uzsākšanas.
3. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānodrošina:
3.1. visu izbūvēto konstrukciju, inženiersistēmu un iekārtu pārbaude, regulēšana un testēšana;
3.2. izpilddokumentācijas sagatavošana un nodošana Pasūtītājam (izpildrasējumi, sertifikāti, atbilstības deklarācijas, iekārtu tehniskā dokumentācija);
3.3. objekta sagatavošana nodošanai ekspluatācijā.
4. Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem pēc to pieņemšanas akta parakstīšanas, ja Pasūtītājs, autoruzraugs un tehniskais uzraugs nav konstatējuši neatbilstības. Konstatētās nepilnības vai defekti būvuzņēmējam jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

	21.
	Būvniecības ieceres realizācijas termiņi
	Izpildītājam, ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas, ir pienākums:
1. Pilnībā pabeigt Būvprojektā paredzētos būvdarbus un teritorijas labiekārtošanu;
2. Komplektēt un ielādēt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) pilnu izpilddokumentāciju, saņemt visu atbildīgo institūciju pozitīvos atzinumus;
3. saņemt Būvvaldes lēmumu/atzīmi par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā.
4. Jebkuras novirzes no termiņa saskaņot ar Pasūtītāju.

	22.
	Uzdevumam
pievienotie dokumenti
	Būvprojekta dokumentācija atrodama šajā saitē:
https://failiem.lv/u/jw42493eb2





Pēdējais tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 2026.gada 27.jūlijs.
















2.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30

ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, 
ID Nr. SNP 2026/30

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

1. Saskaņā ar atklāta konkursa “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, identifikācijas Nr. SNP 2026/30, nolikumu, turpmāk – Konkurss, piesakāmies piedalīties Konkursā, un piedāvājam veikt iepirkuma priekšmetā paredzētos būvdarbus, saskaņā ar Konkursa nolikuma, Darbu apjomu sarakstu, Būvprojektu un Līguma noteikumu prasībām par Finanšu piedāvājumā norādīto cenu: 

	Pretendents (vārds, uzvārds/nosaukums)

	Reģistrācijas Nr.

	Juridiskā adrese


	
	
	


Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.
	Pretendenta atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība: 
	Nr.p.k.
	Personas, kuras veido piegādātāju apvienību
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Atbildības apjoms %

	
	
	
	
	


Aizpilda Pretendents norādot zemāk esošajā tabulā tā atbilstību mazajam vai vidējam uzņēmumam.
	Personu nosaukums
	Personas atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

3. Ja Pretendents ir piesaistījis apakšuzņēmējus:
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas Nr.
	Juridiskā adrese
	Apakšuzņēmējam nododamās līguma daļas apjoms EUR bez PVN un apraksts

	
	
	
	
	



	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmēja atbilstība mazajam* vai vidējam** uzņēmuma statusam (jānorāda atbilstošo)

	
	


*Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;
**Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

4. Ja Pretendents balstās uz citu personu/uzņēmumu kvalifikāciju:
	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās nosaukums
	Uzņēmuma (uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības) nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese

	
	



5. Piekrītam Konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta noteikumiem.
6. Apliecinām, ka:
6.1. mums nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un mēs, kā arī ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
6.2. esam iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentāciju, tajā skaitā arī ar iepirkuma līguma projektu, un piekrītam visiem tajā minētajiem noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav;
6.3. varam nodrošināt Darbu apjomu sarakstā, Būvprojektā un Nolikumā izvirzīto prasību izpildi;
6.4. Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā un darbu apjomos noteiktajām prasībām;
6.5. ja Pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemamies slēgt iepirkuma līgumu un pildīt visus līguma nosacījumus;
6.6. mūsu rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei atbilstoši atklāta konkursa nolikuma prasībām, Darbu apjomu sarakstam, Būvprojektam, iepirkuma līgumam, mūsu iesniegtajam piedāvājumam;
6.7. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
6.8. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Atklātā konkursā;
6.9. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Atklātā konkursā un pildīt Atklāta konkursa nolikumā un Darbu apjomu sarakstā un Būvprojektā norādītās prasības.

Pretendenta rekvizīti: (Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju)
	1.
	Pretendenta nosaukums
	

	2.
	Reģistrācijas numurs
	

	3.
	Juridiskā adrese/Deklarētā dzīvesvieta
	

	4.
	Adrese korespondences saņemšanai
	

	5.
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	6.
	Tālruņa Nr.
	

	7.
	Mobilā tālruņa Nr.
	

	8.
	Elektroniskā pasta adrese
	

	9.
	Oficiālā elektroniskā pasta adrese
	

	10.
	Finanšu rekvizīti: *

	10.1.Bankas nosaukums:
	

	10.2.Bankas kods:
	

	10.3.Konta numurs:
	


*Nav norādāmi obligāti. 

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, Pretendents attiecībā uz iepirkuma procedūru “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, identifikācijas Nr. SNP 2026/30, apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam;
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju;
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā;
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:2] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [2:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
5.  Apliecinājuma 4.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3.nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5.kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu
	Nr.p.k.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	
	

	
	
	



Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona**:
**Ja pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta Pretendenta pilnvarotā persona, tad piedāvājumam jāpievieno pilnvaras oriģināla kopija.
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	



3.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30

ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, Nr. SNP 2026/30

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklāta konkursa “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, identifikācijas Nr. SNP 2026/30, nolikumā, minētos darbus, saskaņā ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem, par šādu līgumcenu:

	Iepirkuma priekšmets
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos
	
	
	



Apņemamies nodrošināt atklātā konkursa “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, identifikācijas Nr. SNP 2026/30, nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā.
Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Finanšu piedāvājumam neatņemama sastāvdaļa ir Tāme, kas aizpildītas atbilstoši Darbu apjomu sarakstam no Nolikuma 1.pielikuma un 2017. gada 3. maija MK noteikumiem Nr. 239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība". Tāmē jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. 
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, darbu izpilde tiks nodrošināta Nolikumā un Līgumā noteiktajā termiņā.

Paraksta pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	













4.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30

ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, Nr. SNP 2026/30

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS 

	PRETENDENTS:
	




	Nr.
	Objekta nosaukums vai veikto būvdarbu nosaukums, adrese
	Objekta raksturojums, apjoms 
(Būves veids)
	Objekta pieņemšanas ekspluatācijā gads/ mēnesis
	Pasūtītāja nosaukums adrese, kontaktpersona,
tālruņa Nr.,

	1. 
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	


*Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.
**Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.


























5.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30

ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, 
ID Nr. SNP 2026/30

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA 
PROFESIONĀLĀS KVALIFIKĀCIJAS UN DARBA PIEREDZES APRAKSTS

Iepirkuma nosaukums: _________________________________________________________
	1. Uzvārds:
	

	2. Vārds:
	

	3. Pašreizējais amats:
	

	4. Komercsabiedrībā nostrādāti gadi:
	

	5.Galvenā kvalifikācija:
5. Sertifikāta Nr.:
	


6. Profesionālās darbības laikā veiktie vadītie būvdarbi saskaņā ar nolikumā izvirzītajām prasībām
	Būvdarbu izpildes laika periods līdz nodošanai ekspluatācijā
mm.gggg. – mm.gggg.
	Būvobjekta nosaukums, īss raksturojums, apjoms, būves veids
	[bookmark: _Toc452635487][bookmark: _Toc455559665]Darbinieka loma/ statuss būvdarbu izpildes procesā
	[bookmark: _Toc452635488][bookmark: _Toc455559666]Pasūtītājs, tā kontaktpersona
	[bookmark: _Toc452635489][bookmark: _Toc455559667]Darba vieta (darba devējs) vai pašnodarbinātais

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Cita saistītā informācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.
Ar šo es, <VĀRDS, UZVĀRDS> , (speciālists aizpildot un parakstot veidlapu izvēlas vienu no zemāk norādītajiem variantiem) 
1. esmu darba tiesiskajās attiecībās ar pretendentu; 
2. uzsākšu darba tiesiskās attiecības ar pretendentu un strādāšu pie līguma izpildes, kā būvdarbu vadītājs, <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, jo neesmu darba tiesiskajās attiecībās ar pretendenta apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām pretendents balstās.
3. apņemos strādāt pie līguma izpildes kā būvdarbu vadītājs, <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja šim Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un (speciālists izvēlas vienu no zemāk norādītajiem variantiem)
a)esmu darba tiesiskajās attiecībās ar pretendenta apakšuzņēmēju;
b)esmu darba tiesiskajās attiecībās ar personu, uz kuras iespējām pretendents balstās;
c)esmu fiziska persona, uz kuras iespējām pretendents balstās un esmu reģistrēts Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē.

Ar šo apliecinu, ka es strādāšu attiecīgajā objektā, tam paredzētajā pozīcijā un visu būvdarbu izpildes laiku ne mazāk kā divas dienas nedēļā nepārtraukti atradīšos objektā, pārējā būvdarbu izpildes laikā tiks nodrošināta atbildīgā būvdarbu vadītāja palīga nepārtraukta atrašanās objektā.
Ar šo piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „______________________________________________” (iepirkuma identifikācijas Nr. _________________________) Pretendenta (__________________jānorāda Pretendenta nosaukums) piedāvājuma izvērtēšanai.

____________________
(paraksta būvdarbu vadītājs)
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[bookmark: _Toc443912980]6.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30


ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, ID Nr. SNP 2026/30

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
	Pretendents:
	




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (%)
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Pielikumā pievienojami apakšuzņēmēju rakstiski apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.




7.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30


ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, 
ID Nr. SNP 2026/30

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese>  apliecinām, ka:
1. piekrītam piedalīties atklātā konkursā “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, identifikācijas Nr. SNP 2026/30, kā <Pretendenta nosaukums>, <reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs, 
1. visa par mums sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai Pretendenta piedāvājuma dokumentos ir patiesa;
1. kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemamies veikt šādus darbus: <īss darbu apraksts > un nodot <Pretendenta nosaukums> šādus resursus: <Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>. 






      Paraksta apakšuzņēmēja vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	























8.pielikums
Iepirkumam Nr. SNP 2026/30


ATKLĀTA KONKURSA
“Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, 
ID Nr. SNP 2026/30

[bookmark: _Hlk39057759]LĪGUMA PROJEKTS

Saulkrastos,   	                                                                                            _________________
Saulkrastu novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000068680, juridiskā adrese: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160, tās izpilddirektores Ineses Odiņas – Laizānes personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pašvaldību likumu un Saulkrastu novada pašvaldības nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs vai Līdzējs), no vienas puses,  un
 ____________________, reģistrācijas numurs ____________________, juridiskā adrese: ____________________, tās ____________________ ____________________personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Būvuzņēmējs vai Līdzējs), no otras puses (abi kopā turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz:
· atklāta konkursa “Dienas aprūpes centra izbūve, esošo ēku nojaukšana Ainažu ielā 34B, Saulkrastos”, iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2026/30, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem noslēdz šo Līgumu, turpmāk - Līgums, par tālāk norādīto:

1. Apzīmējumi
1.1. „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.
1.2. „Būvuzraugs” – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un Būvprojekta noteikumiem, u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
1.3. „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvprojektam un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. „Būvdarbi/Darbi” – visas darbības – būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, būvniecība, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu un normatīvajiem aktiem.
1.5. „Līguma summa” – kopējā cena par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.1.punktā, bez PVN.
1.6. „Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais objekts.
1.7. „Piedāvājums” – Iepirkumā iesniegtais Būvuzņēmēja piedāvājums. 
1.8. „Būvprojekts” – Būvniecības ieceres tehniskās dokumentācijas komplekts, Līguma pielikums Nr.2 saskaņā ar Līguma 3.1.2.punktu.
1.9. „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 
1.10. „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras Iepirkumā iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par uzvarējušu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par šajā Iepirkumā noteikto iepirkuma priekšmetā paredzēto būvdarbu izpildi.
1.11. „Darbu apjomu saraksts” – Pasūtītāja izvirzītās prasības veicamajiem būvdarbiem, Līguma pielikums Nr.2 saskaņā ar Līguma 3.1.2.punktu.
1.12. “Tāmes” – Būvuzņēmēja sastādīts Būvprojekta īstenošanai paredzamo būvniecības izmaksu aprēķins atbilstoši Darbu apjomu sarakstam.
1.13. Citi Līgumā minētie apzīmējumi, kuri nav norādīti Līguma 1.nodaļā ir tulkojami atbilstoši šī Līguma jēgai un mērķim un interpretējami atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām un tajos norādītajiem terminu skaidrojumiem.

2. Līguma priekšmets un darbu izpildes termiņi
2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs pret atlīdzību apņemas Dienas aprūpes centra izbūvi un esošo ēku nojaukšanu Ainažu ielā 34B, Saulkrastos (turpmāk tekstā arī Objekts),  saskaņā  ar šo Līgumu un tā pielikumiem, Būvprojektu, Finanšu piedāvājumu (tajā skaitā Tāmēm), Iepirkuma dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvuzrauga prasībām, un citiem Pasūtītāja norādījumiem (turpmāk tekstā arī būvdarbi/darbi).
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 
2.3. Būvuzņēmējs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības vai sertifikāti, materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā paredzēto būvdarbu veikšanai.
2.4. Būvdarbu izpildes laiks: 12 (divpadsmit) mēneši tajā skaitā būvdarbu nodošana un dokumentu sakārtošana, t.i. līdz būve nodota ekspluatācijā (atzinumu, saskaņojumu saņemšanai un būvvaldes akcepta saņemšanai par pieņemšanu ekspluatācijā). Desmit darba dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža Būvuzņēmējam ir jāiesniedz iesniegums un nepieciešami dokumenti Būvvaldē būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei un 10 darba dienu laikā no atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes saņemšanas jāuzsāk darbi Objektā.
2.5. Būvdarbu garantijas laiks – 60 mēneši no būves pieņemšanas ekspluatācijā. Garantijas laika garantijas iesniegšanas nosacījumi noteikti Līguma 11.sadaļā. 

3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Šim Līgumam ir šādi pielikumi, kas uzskatāmi par tā neatņemamu sastāvdaļu:
3.1.1. 1. pielikums – Finanšu piedāvājums un Tāmes;
3.1.2. 2. pielikums – Būvprojekts un Darbu apjomu saraksts (Līguma 2.pielikums, kas ir arī Iepirkuma Nolikuma sastāvdaļa un ar ko Būvuzņēmējs ir iepazinies pirms Līguma slēgšanas, izstrādājot savu piedāvājumu. 

4. Līguma summa
4.1. Līgumā paredzēto Būvdarbu kopējā apmaksājamā summa sastāv no Līgumcenas _______ EUR (_________________), PVN 21% _____ EUR, kopā ______ EUR, saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto Finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1). 
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Finanšu piedāvājumā iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Būvprojektam, un Darbu apjomu sarakstam, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto Būvdarbu veikšanai. 
4.3. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma 4.1. punktā norādītajā summā. Visu normatīvajos aktos noteikto nodokļu apmaksu, izņemot pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem, valsts budžetā maksā Būvuzņēmējs. Pievienotās vērtības nodokli par būvdarbiem valsts budžetā maksā Pasūtītājs Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.
4.4. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām/ nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.
4.5. Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Būvuzņēmēja tāmē, vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.
4.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek akceptēti un apmaksāti līdz defektu novēršanai.
4.7. Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamajiem papildus Būvdarbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies Būvuzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
4.8. Ja Būvuzņēmējs izpilda Būvdarbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai, ja paredzēto Būvdarbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs ir patvarīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad Būvuzņēmējs atlīdzību nesaņem.
[bookmark: _Hlk38976264]
5. Maksājumu izdarīšanas kārtība
5.1. Par Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic ikmēneša starpmaksājumu par iepriekšējo mēnesi, saskaņā ar Būvuzņēmēja iesniegto un Būvuzrauga un Pasūtītāja apstiprināto atskaiti par izpildītajiem būvdarbiem (Forma 2) un iesniegto rēķinu, nepārsniedzot 90 % no faktiski izpildītajiem būvdarbiem, atbilstoši aizpildītājā Darbu apjomu sarakstā/Tāmē norādītajiem vienības izcenojumiem. 
5.2. Atskaiti par izpildītajiem būvdarbiem (Forma 2) un iesniegto rēķinu par iepriekšējo mēnesi Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. datumam.
5.3. Pasūtītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no veikto būvdarbu atskaites (Forma 2) saņemšanas tā jāapstiprina vai rakstiski jāizsaka savas iebildes. Norēķins veicams 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atskaites apstiprināšanas.
5.4. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Būvuzņēmējam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvuzņēmējs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
5.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
5.6. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
5.7. Ja Būvuzņēmējs piekrīt defektu aktā pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
5.8. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
5.9. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem
5.10. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu atskaiti Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvuzņēmējam pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis.
5.11. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu būvdarbu pabeigšanas, būvdarbu gala pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas, būves (Objekta) nodošanu ekspluatācijā, atbilstoša rēķina un Līguma 2.5.punktā noteiktās kredītiestādes vai apdrošināšanas garantijas saņemšanas no Būvuzņēmēja.
5.12. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir saņēmis pareizi sagatavotus samaksas dokumentus.
5.13. Būvuzņēmējs rēķinu sagatavo elektroniski atbilstoši šādām prasībām (obligāti jāizmanto strukturētie e-rēķini (XML formātā ar tajā iekļauto vizuālo attēlu PDF formātā). Saulkrastu novada pašvaldībai ir pieslēgta un ir aktīva portālā Latvija.gov.lv e‑adrese e-rēķinu saņemšanai - EREKINI@90000068680. Lai nodrošinātu rēķinu apriti, to identifikāciju un apmaksu e-rēķinu sadaļā Pakalpojuma saņēmējs vienmēr jānorāda Saulkrastu novada pašvaldība un sadaļā piezīmes papildus obligāti norādāms Pakalpojuma saņēmēja iestādes nosaukums, vai saņemšanas adrese vai struktūrvienība (Attīstības nodaļa). Ja Būvuzņēmējs ir iesniedzis nekorekti aizpildītu e-rēķinu formātam  un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, nav norādījis Pakalpojuma saņēmēja iestādes identifikāciju, tad šādu rēķinu pašvaldība apmaksai nevar pieņemt un akceptēt.
5.14. Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.
5.15. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Līguma 2.5.punktā noteikto būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu, Pasūtītājs ietur 5% no 4.1.punktā noteiktās Līgumcenas (bez PVN) un galīgo norēķinu ar Būvuzņēmēju, kas noteikts Līguma 5.11.punktā, veic, beidzoties Līguma 11.5 punktā noteiktajam garantijas termiņam. 
5.16. Ja Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Būvuzņēmēju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, Līgumsodiem, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Būvdarbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Līguma 5.1.punktā noteiktajiem norēķiniem, vai no Līguma 5.11.punktā noteiktā gala norēķina bez iepriekšēja brīdinājuma, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības 
6.1. Būvuzņēmējam Būvdarbi ir jāveic ievērojot iepirkuma nosacījumus un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu, saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem, Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Būvprojektu un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu, Būvdarbu apjomus vai Būvdarbu izpildes termiņus. 
6.2. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā BIS sistēmā. 
6.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi veikt Objekta un tam pieguļošās teritorijas fotofiksāciju, pārbaudīt situāciju Objektā, lai nepieļautu kļūdas būvdarbu procesā. Par Objekta nodošanu Būvuzņēmējam būvdarbu izpildei Līdzēji paraksta Objekta pieņemšanas – nodošanas aktu. Akta sagatavošanu veic Būvuzņēmējs.
6.4. Būvuzņēmējam ne retāk kā 1 (vienu) reizi divās nedēļās jānodrošina un jāorganizē Būvsapulces, kurās Būvuzņēmējam jāiesniedz detalizētas atskaites par izpildītajiem un plānotajiem darbiem, kā arī citiem ar būvdarbu izpildi saistītiem jautājumiem:
6.4.1. Būvdarbu sanāksmes un komunikācija ar Pasūtītāja pārstāvjiem notiek latviešu valodā. Par tulka pieaicināšanu ir atbildīgs Būvuzņēmējs. 
6.4.2. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā vai Zoom platformā attālināti, un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvji, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, Autoruzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
6.4.3.  Sanāksmes tiek protokolētas, un sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, Autoruzraugs un Būvuzraugs. Līdz nākamajai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes sanāksmes protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts.
6.4.4. Ja kāds no Būvuzņēmēja pārstāvjiem nevar ierasties uz sanāksmi, tad Būvuzņēmējs par to paziņo iesaistītajām pusēm 3 (trīs) kalendārās dienas pirms sanāksmes. 
6.4.5. Sanāksmes lēmumi ir saistoši visām iesaistītajām personām un Pusēm. 
6.5. Būvuzņēmēja pienākums ir sagatavot pilnīgas darbu atskaites, kurās ietilpst fotofiksācija, segto darbu akti, kā arī veikt ierakstus BIS būvdarbu žurnālā
6.6. Būvuzņēmējs garantē visu ar Objektā saistīto darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības pasākumu veikšanu, ko paredz Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvi un instrukcijas. Būvuzņēmējs atbild par savu darbinieku rīcību - darba aizsardzības un darba drošības jautājumos, veicot būvdarbus Līguma darbības laikā. 
6.7. Būvuzņēmējs apņemas atlīdzināt būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītos tiešos zaudējumus.
6.8. Būvuzņēmējam ir pienākums tiesību aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot būvdarbu veikšanas dokumentāciju visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī nodrošināt attiecīgo dokumentu atrašanos Objektā.
6.9. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt Objekta un piegulošās teritorijas uzturēšanu tīrībā un kārtībā visā būvniecības laikā. 
6.10.  Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Būvuzņēmējs nekavējoties pārtrauc būvdarbus, par ko tiek sastādīts būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts, atstāj Objektu drošībā un kārtībā.
6.11.  Būvuzņēmējs nedrīkst būvdarbus nodot tālāk citiem apakšuzņēmējiem, to iepriekš rakstiski nesaskaņojot ar Pasūtītāju. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot uzvarētāju iepirkuma procedūrā. 
6.12. Būvuzņēmējs apņemas būvdarbu veikšanā izmantot tikai sertificētus būvizstrādājumus, kuri atbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem būvnormatīviem un standartiem, ir atbilstoši sertificēti un to atbilstība novērtēta saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
6.13. Būvuzņēmējs patstāvīgi uz sava riska un rēķina nodrošina un veic visu nepieciešamo būvniecības materiālu, piederumu, iekārtu un aprīkojuma piegādi, kā arī nodrošina pareizu un kvalitatīvu materiālu piederumu un tehnoloģiju izmantošanu būvniecības procesā. 
6.14.  Objektā būvdarbu laikā drīkst atrasties tikai sertificēti būvmateriāli un iekārtas (ja spēkā esošajos normatīvajos aktos ir paredzēta šo būvmateriālu un iekārtu sertificēšana) un tikai tie un tādā daudzumā, cik tas saskaņā ar Būvprojektu un Darbu apjomu sarakstu ir nepieciešams būvdarbu veikšanai. Būvuzņēmējam pēc būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums nekavējoties uzrādīt visu Objektā esošo materiālu un iekārtu sertifikātus un pavaddokumentus.
6.15.  Iekārtām, ierīcēm, materiāliem, kurus Būvuzņēmējs piegādā un uzstāda saskaņā ar Līgumu, ir jāatbilst šī Līguma noteikumiem un Būvprojektam. Iekārtu, materiālu, un ierīču transportēšanu veic Būvuzņēmējs uz sava riska un rēķina. Būvuzņēmējam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz šādi dokumenti:
6.15.1. piegādātāja/ražotāja materiālu, iekārtu, ierīču atbilstības sertifikāti un ražotāja garantijas; 
6.15.2. tehniskā pase un ražotāja standarta tehniskā dokumentācija, un ekspluatācijas instrukcijas latviešu valodā;
6.15.3. atbilstības deklarācijas un/vai kvalitātes sertifikāti piegādātajiem materiāliem, iekārtām, ierīcēm; 
6.15.4. citi kvalitāti apliecinoši dokumenti pēc Pasūtītāja pieprasījuma atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 
6.16. Būvuzņēmējs nodrošina Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošina to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.
6.17. Būvuzņēmējs apņemas veikt nepieciešamās darbības, lai samazinātu atkritumu rašanos Objektā. Līdzēji vienojas, ka Būvuzņēmējs Būvdarbu nobeiguma datumā Objektu būs atbrīvojis no būvniecības atkritumiem, Būvuzņēmēja materiāliem un instrumentiem. Būvuzņēmējam ir pienākums būvgružus un citus būvniecības atkritumus uzglabāt Būvuzņēmēja konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu, kā arī par to neievērošanu atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus valsts institūciju amatpersonu piemēroto administratīvo sodu apmērā. Bez īpašiem atgādinājumiem un pieprasījumiem Būvuzņēmējam ir jāuztur Objektā tīrība un kārtība visā Būvdarbu izpildes laikā. 
6.18. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs. 
6.19.  Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto trešo personu brīva piekļūšana un darbība Objektā. 
6.20. Ja, pārbaudot būvdarbus, kā arī būvdarbu izpildes vietu Objektā, kur tiek veikti būvdarbi, tiek konstatēts, ka tie neatbilst Līguma noteikumiem vai normatīvo aktu prasībām, Būvuzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja norādītajā laikā uz sava rēķina veikt nepieciešamos uzlabojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību noteiktajām prasībām vai novērstu pieļauto pārkāpumu. 
6.21.  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs uzskata, ka defekta rašanās nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma pamatojumu un pierādījumus. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja argumentiem un pieprasa novērst defektu, tas ir Būvuzņēmēja pienākums. Būvuzņēmēja atteikšanās gadījumā Pasūtītājs patur sev tiesību defektu novēršanai pieaicināt citu darbu veicēju (uzņēmēju). Strīda gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs pieaicināt ekspertu un, ja tiek konstatēs, ka defekta rašanās nav Būvuzņēmēja vaina, Pasūtītājam ir pienākums atlīdzināt defektu novēršanas izdevumus. 
6.22. Būvuzņēmējs ievēro Pasūtītāja (vai tās atbildīgās personas) rakstiskos norādījumus un iebildes, ciktāl tie ir saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. 
6.23. Pirms būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Būvuzņēmējam jāatjauno piebraucamie ceļi, kas izmantoti būvdarbu procesā, to sākotnējā stāvoklī.
6.24. Veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
6.25. Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 
6.26. Būvuzņēmējam Līguma darbības laikā nekavējoties jāinformē Pasūtītājs par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Būvuzņēmēju.
6.27. Būvuzņēmējam jānodrošina laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un PASŪTĪTĀJA apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta pasūtītāja apmaksa  un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 kalendāra dienas pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. 
6.28. IZPILDĪTĀJAM, līgumos ar apakšuzņēmējiem, jāiekļauj izpildīto būvdarbu pieņemšanas noteikumus, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 6., 9. un 10. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā Noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu.

7. Pasūtītājs tiesības un pienākumi
7.1. Sniegt visu tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama būvdarbu veikšanai. Nepieciešamības gadījumā, pēc Būvuzņēmēja lūguma, sagatavojot pilnvarojumu Būvuzņēmējam nepieciešamās informācijas saņemšanai no trešajām personām Pasūtītāja vārdā.
7.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pirms būvdarbu uzsākšanas nodot Būvuzņēmējam Objektu, par ko starp Līdzējiem tiek parakstīts atsevišķs akts un kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis.
7.3. Nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, kā arī citos normatīvajos aktos.
7.4. Nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam darbu izpildes laikā.
7.5. Pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.6. Samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.
7.7. Pasūtītājam ir tiesības:
7.7.1. vienpusēji apturēt būvdarbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
7.7.2. prasīt no Būvuzņēmēja papildus Darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildus Darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;
7.7.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēja iesaistīšana un nomaiņas kārtība
8.1. Būvdarbu veikšanai Būvuzņēmējs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī Līguma prasībām. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu sākšanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvuzņēmēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. 
8.2. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 62. panta pirmajā daļā noteiktajai kārtībai drīkst veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju maiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, informējot par to Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš, izņemot Līguma 8.3. punktā noteiktos gadījumus.
8.3. Pēc Līguma noslēgšanas Būvuzņēmējs tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu drīkst nomainīt:
8.3.1. personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkuma piedāvājumā sniedzis informāciju Pasūtītāja iepirkuma komisijai, un kura kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām Pasūtītāja iepirkuma komisija ir vērtējusi; 
8.3.2. apakšuzņēmēju, uz kuru iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām;
8.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 8.3. punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.4.1. tiek piedāvāts nomainīt personālu vai apakšuzņēmēju un tas neatbilst tām Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai apakšuzņēmējiem;
8.4.2. tiek piedāvāts nomainīt apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma noteiktajām prasībām.
8.5. Lūgumu nomainīt Būvuzņēmēja personālu vai apakšuzņēmēju vai iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju, Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam, norādot informāciju un pievienojot dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu, atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad tas saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs paziņo rakstveidā, nosūtot to elektroniski, kā arī pa pastu uz Būvuzņēmēja norādīto adresi.
8.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Būvdarbu izpildē iesaistīts Apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus Apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Būvuzņēmējs rakstiski paziņo Pasūtītājam par jebkurām Apakšuzņēmēju saraksta izmaiņām. 

9. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība
9.1. Būvuzņēmējam tiek noteikti sekojoši riski – līdz būvdarbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai ar Pasūtītāju, kas apliecina visu būvdarbu izpildi, Būvuzņēmējs atbild par Būvuzņēmēja veikto būvdarbu uzturēšanu un uzraudzību, kā arī Būvuzņēmējs uzņemas visu risku par personai nodarītajiem miesas bojājumiem vai personas nāves gadījumiem Objektā vai teritorijā ap Objektu, kā arī risku par būvdarbu, ierīču, materiālu un iekārtu, kas ir Būvuzņēmēja veikto būvdarbu sastāvdaļa, bojāšanos, zudumu (zādzību). 
9.2. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.
9.3. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu nepielaišanu Objektam vietās, kur pastāv veselības un dzīvības apdraudējuma riski notiekošo būvdarbu dēļ, nodrošinot preventīvos pasākumus šo personu veselības un dzīvības apdraudējuma minimizēšanai, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.
9.4. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā. 
9.5. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka tam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
9.6. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 
9.7. Būvuzņēmējs nodrošina, ka būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

10. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
10.1. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā veic izpildīto būvdarbu pieņemšanu. Ja izdarītā pieņemšana ir sekmīga, Puses paraksta gala būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
10.2. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu šo Līguma 6.3.punktā noteiktajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvuzņēmējam Līguma 6.6.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 6.3.punktā noteiktā termiņa pēdējā dienā un būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez pasūtītāja paraksta.
10.3. Būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Iepirkuma nolikuma Būvprojektam un Darbu apjomu sarakstam/Tāmēm, normatīvo aktu prasībām.
10.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Darbus, tas iesniedz Būvuzņēmējam rakstveida pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ pasūtītājs nevar parakstīt Darbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvuzņēmējs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
10.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto Darbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto Darbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
10.6. Ja ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
10.7. Ja Būvuzņēmējs piekrīt defektu aktā pasūt Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
10.8. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējs iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti
10.9. Ja Darbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības  pieņemt Darbus un veikt par tiem samaksu, ja puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvprojektam, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.
10.10. Darbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos darbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
10.11. Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Darbus šādā kārtībā:
10.11.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Darbiem;
10.11.2. paziņo pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā ir apstiprinājis apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
10.12. Būvuzņēmējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas ir noformēts atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.419 pielikumam. Aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru. Aktam pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā. 
10.13. Pasūtītājs Būvuzņēmēja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
10.14. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī būvdarbu pabeigšanu ar atzīmi paskaidrojuma rakstā organizē Būvuzņēmējs.
10.15. Ja atzīmes izdarīšanas laikā par būvdarbu pabeigšanu laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina veikt trūkumu novēršanu un organizēt atkārtotu nodošanu ekspluatācijā.
10.16. Būvdarbu darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc atzīmes izdarīšanas paskaidrojumu rakstā par būvdarbu pabeigšanu.

11. LĪGUMA GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS
11.1. Būvdarbu garantijas laikā atklāto defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Būvdarbu garantijas nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no Būvuzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības (bez PVN), kas Būvuzņēmējam ir jānoformē bankas izdotas būvdarbu garantijas laika garantijas formā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas pirmā pieprasījuma garantijas formā atbilstoši Konkursa nolikuma nosacījumiem, kurā garantijas devējs norādījis, ka maksās Pasūtītājam garantijas summu (pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma). Būvdarbu garantijas nodrošinājums, kuras termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši, jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par būves nodošanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienas. Ja Būvuzņēmējs vēlēsies ieturējumus no maksājumiem pēc Līguma izpildes novirzīt garantijas nodrošinājuma segšanai, tad jebkurā gadījumā kopējam garantijas laika nodrošinājumam jāsastāda 5% (pieci procenti) no Būvuzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības (bez PVN) pirmos 24 mēnešus. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz iepriekš minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu.
11.2. Ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu, Garantijas laika nodrošinājums garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu tiek samazināts, nosakot to 2 % (divu procentu) apmērā no Būvuzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības (bez PVN). Būvuzņēmējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no garantijas termiņa trešā gada sākuma, jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu attiecīgu garantijas laika nodrošinājumu uz atlikušo garantijas termiņu. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz iepriekš minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu.
11.3. Ja garantijas termiņa pirmajos divos gados ir konstatēti būvdarbu defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nav vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu, Garantijas laika nodrošinājums saglabājas 5 % (piecu procentu) apmērā no Būvuzņēmēja realizēto būvdarbu vērtības (bez PVN). Būvuzņēmējam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no garantijas termiņa trešā gada sākuma, jāiesniedz Pasūtītājam būvdarbu attiecīgu garantijas laika nodrošinājumu uz atlikušo garantijas termiņu. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz iepriekš minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu.
11.4. Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un Būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un, ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektam  vai Līgumā noteiktajiem parametriem un noteikumiem un ka Būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
11.5. Būvdarbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas termiņš tiek noteikts 60 (sešdesmit) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas datuma. 
11.6. Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, tostarp izmaiņām, jebkādiem Būvdarbu uzlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Būvuzņēmējs vai tā pieaicinātas personas, arī uz Būvdarbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un materiāliem.
11.7. Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu un sistēmu atbilstību Līguma noteikumiem, Būvprojekta dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti.  
11.8. Ja garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Būvdarbu izpildes rezultātā uzbūvēto būvi Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam pagarināt šī Līguma 2.5.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Būvobjekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 
11.9. Ja konkrētajam būvizstrādājumam, iekārtai vai mehānismam u.c. to ražotājs noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja garantijas termiņš.  
11.10. Ja objekta ekspluatācijas laikā – Būvdarbu garantijas perioda laikā ir atklāti Būvdarbu (Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
11.11. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji, atbildīgie speciālisti. 
11.12. Ja Pasūtītājs Būvdarbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no Būvuzņēmēja juridiskās adreses vietas) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 (trijos) eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam, bet viens eksemplārs ierakstītā vēstulē pa pastu un/vai elektroniski tiek nosūtīts Būvuzņēmējam, un ir uzskatāms, ka Būvuzņēmējs aktu ir saņēmis, un tas stājas spēkā atbilstoši Paziņošanas likumam. 
11.13. Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.
11.14. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi objektam pilnībā nav novērsti.  
11.15. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu un samaksu veicot, izmantojot Līguma 11.1.punktā noteikto Būvdarbu garantijas nodrošinājuma summu vai vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja iesniegto Būvdarbu garantijas nodrošinājumu.
11.16. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas zaudējumus, tajos tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, u.c. izmaksas.
11.17. Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt garantijas laika Būvdarbu garantiju pilnā apmērā visā objekta Būvdarbu garantijas periodā. 
11.18. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Būvdarbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu, t.sk., ja defekts objektā radies darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.  
11.19. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un objekta darbības netraucēšanu.
11.20. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, eksperti.
11.21. Ja Puses nevar vienoties par defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina Latvijas Republikas tiesā pēc nekustamā īpašuma piekritības. 
11.22. Būvdarbu izpildes un Būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 

12. Līgumsods
12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līgumā noteiktajā termiņā vai citā termiņā vai tiek kavēti, par kuru Līdzēji ir vienojušies, un/vai tiek kavēti citi starptermiņi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,2 % apmērā no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas (bez PVN), kopējam līgumsoda apmēram nepārsniedzot 10% no Līguma 4.1. punktā minētās līgumcenas (bez PVN). 
12.2. Līgumā noteikto maksājumu kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam nokavējuma procentus 0,2 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā nesamaksātās summas (bez PVN). Līgumsods netiek piemērots, ja samaksa kavējas no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, tas ir, ja kavējas Valsts kases piešķirtie finanšu līdzekļi.
0. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos konstatē slēptus defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2% apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līgumcenas.
0. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Pusēm noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Būvuzņēmējam  līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto saistību izpildes dienu, nepārsniedzot 10% no Līguma 4.1.punktā noteiktās Līgumcenas.
12.3. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tā radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt un novērst. Šeit pieskaitāmi plūdi, zemestrīce un citas dabas stihijas, karš, streiki, varas institūciju darbība, normatīvo aktu izmaiņas pēc Līguma noslēgšanas, kā arī pārējie Līdzēju kontrolei nepakļauti apstākļi. 3(trīs) dienu laikā no šādu apstākļu rašanās vai izbeigšanās otrs Līdzējs tiek rakstiski informēts. Ja nepārvaramas varas apstākļi ir ilgstoši, Līdzēji sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma par saistību turpmāko izpildi vai izbeigšanu.
12.4. [bookmark: _Hlk60039949]Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu pret Būvuzņēmēju vai līguma saistību izpildes nodrošinājuma un Būvdarbu garantijas nodrošinājuma devēju, vai ieturēt aprēķināto līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līgumcenas, t.sk. arī gala maksājuma, – pēc Pasūtītāja brīvas izvēles. Par piemērojamo līgumsodu Pasūtītājs rakstveidā informē Būvuzņēmēju.
12.5. Ja Pasūtītājs izbeidz noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau paveiktajiem Būvdarbiem un Objektam iegādātajiem materiāliem, bet ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par izpildītiem Būvdarbiem, kas saskaņoti ar Pasūtītāju.
12.6. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts (izbeigts) Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% apmērā no 4.1. Līguma summas.   
12.7. Ja Būvuzņēmējs izbeidz noslēgto Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies Līguma  izbeigšanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu 10% apmērā no 4.1. Līguma summas. 
12.8. Līgumsods neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

13. Darbu apturēšana, izmaiņas un līguma grozījumi
13.1. Pasūtītājs, objektīvi pamatojot, ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Darbus vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam, norādot Darbu apturēšanas iemeslus. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas pārtraukt Darbu vai to attiecīgās daļas izpildi un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Darbu daļas saglabāšanai, ja tas ir tehnoloģiski iespējams. Ja Darbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Darbus līdzko tas kļūst iespējams. Pēc Darbu pārtraukšanas Būvuzņēmējs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Darbiem, atlīdzību un termiņu. Būvuzņēmējs atsāk Darbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Darbu atsākšanu saņemšanas, ja uz Darbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Būvuzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Darbu atsākšanu.
13.2. Ja Darbu apturēšanas iemesls ir Būvuzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Būvuzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Darbu apturēšanu.
13.3. Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs, objektīvi pamatojot, ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Darbos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas veicamajos Darbos, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtiskas izmaiņas (nav nepieciešams saskaņot Būvvaldē) Darbu apjomā, Būvuzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm bez papildus Līgumcenas palielinājuma, bet Būvuzņēmējam šādā gadījumā ir tiesības uz Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu pagarinājumu, par kuru Līdzēji vienojas atsevišķi. Lai izvairītos no domstarpībām, Līdzēji apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Būvuzņēmēja nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Būvuzņēmējs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Darbu izpildes termiņos un/vai Līgumcenas apmērā. 
13.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas (nesaskaņotus) būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
13.5. Pasūtītājam būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
13.5.1. grozījumi ir nebūtiski, 
13.5.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos, 
13.5.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski. 
13.6. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai, atkarībā no Būvdarbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var izmainīt plānoto Būvdarbu apjomu, samazinot vai palielinot Būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā iekļauto darbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu grozījumu vērtību summa nesasniedz 15 % (piecpadsmit procentus) no Līgumcenas. Par Būvdarbu daudzumu izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē Būvuzņēmēju un Būvuzņēmējam šis paziņojums ir saistošs.
13.7. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta ceturto daļu, līguma cenas pieaugums, ko nosaka, kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50% no sākotnējās iepirkuma līguma cenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.un 3.punktā.
13.8. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pieļauj būtisku grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
13.8.1. ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Tehniskajā dokumentācijā vai Darbu apjomu sarakstā tiek veiktas izmaiņas vai Pasūtītājs ir uzdevis veikt Būvuzņēmējam  neparedzētu Būvdarbu izpildi; Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos:
13.8.1.1. Līguma izpildes laikā, atsedzot komunikācijas, ja tādas ir,  un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami Būvdarbu pabeigšanai; 
13.8.1.2. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi Tehniskās dokumentācijas risinājumi, kā rezultātā tiek samazinātas Būvdarbu izmaksas un/vai  Būvdarbu pabeigšanas izmaksas un/vai Būvdarbu izpildes termiņi; 
13.8.1.3. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Būvuzņēmējs sastopas Būvdarbu izpildes vietā, veicot Būvdarbus; 
13.8.1.4. ja iekārtas vai materiālus, kas norādīti tāmēs vairs neražo, tad iekārtas un/vai materiāli var tikt nomainīti pret analogiem tās pašas cenu grupas iekārtām vai materiāliem. Ja Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē vēlas izmantot ekvivalentus materiālus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi materiālu savstarpējai aizstājamībai, un ir jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu materiālu pielietojumu. 
13.9. Būvdarbu izpildes termiņu PASŪTĪTĀJS var grozīt šādos gadījumos:
13.9.1. ja tiek palielināti veicamo Darbu apjoms – proporcionāli veicamo Darbu apjomam;
13.9.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Būvuzņēmējs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem kas tieši kavē saistību izpildi, ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem) – atbilstoši šo apstākļu pastāvēšanas laikam;
13.10. Būvuzņēmējs ir informēts, ka Pasūtītājam Darbu izpildei nav pieejami papildus līdzekļi un ka Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ nav iespēju pagarināt šajā Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, tāpēc Līdzēji pieliks visas pūles, lai vienotos par tādu risinājumu, kas neprasa Līguma 4.1.punktā norādīto Būvdarbu izmaksu palielinājumu un/vai šī Līguma 2.4.punktā norādīto Darbu izpildes termiņa pagarinājumu. 
13.11. Ja Līdzēji 20 (divdesmit) dienu laikā nespēj panākt šajā Līgumā paredzēto vienošanos par Darbu apturēšanu, izmaiņām vai grozījumu veikšanu, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs:
13.11.1. atteikties no pieprasītajām izmaiņām, vai
13.11.2. apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju. 
13.12. Veicot jebkuras izmaiņas Līgumā paredzētajos Darbos, Līdzēji slēdz rakstisku vienošanos, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.13. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja tie ir rakstiski un abu Līdzēju pilnvaroto pārstāvju parakstīti un tie ir saskaņā ar Līgumu un Publisko iepirkumu likuma 61.pantu.

14. Līguma laušana
14.1. Līgums var tikt lauzts šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.
14.2. Pasūtītājam ir tiesības 5 (piecas) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:
14.2.1. ja Būvuzņēmējs nav uzsācis būvdarbus Objektā vairāk kā 15 (piecpadsmit) darba dienas pēc Objekta nodošanas Būvuzņēmējam;
14.2.2. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajos termiņos nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos un pārkāpumu nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas. Jebkurā gadījumā par nespēju veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos tiks uzskatīts darbu izpildes kavējums par 2(divām) nedēļām; 
14.2.3. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
14.2.4. ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi, kas būtiski ietekmē Objekta ekspluatāciju, drošību u.c. un pārkāpumu nav izdevies novērst arī 10 (desmit) darba dienu laikā pēc rakstiska būvuzrauga vai Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas
14.2.5. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija;
14.2.6. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas
14.3. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Līdzēju sastādītajā aktā par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, tad Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildus un iepriekš neparedzētus izdevumus. 
14.4. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

15. Līguma spēkā esamība
15.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
15.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu to lauž vienpusēji. 

16. Noslēguma noteikumi
16.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tas Līdzējs, kura viedokli par nepamatotu atzinis eksperts.
16.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts Latvijas Republikas vispārējas jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
16.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
16.4. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Līdzēji apņemas:
16.4.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
16.4.2. bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Līdzēji informē viens otru.
16.5. Līdzēji informē viens otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Līdzējiem vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Līdzējs, kas nodod personas datus, ir atbildīgs par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
16.6. Pēc Līguma saistību izpildes Būvuzņēmējs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
16.7. Apstrādājot datus, Līdzējiem ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Līdzējiem nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
16.8. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.
16.9. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 
16.10. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.
16.11. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Būvuzņēmēja puses ir __________________, tālrunis __________________, e-pasts: __________________. 
16.12. Atbildīgā kontaktpersona par Līguma izpildi no Pasūtītāja puses ir Saulkrastu novada pašvaldības __________________, tālrunis: ________________, e-pasts: __________________. 
16.13. Līgums sagatavots un parakstīts uz __________________lapām latviešu valodā, ar 1.pielikumu un 2.pielikumu (ievērojot Līguma 3.1.2.punktu). Pielikumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa. 

17. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs
Saulkrastu novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000068680
 Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160
Banka: _______________
SWIFT:  _______________
Konta Nr.: _______________

Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektors


__________________________
(paraksts)
	Būvuzņēmējs
___ „________________”
Reģ.Nr. ________________
Adrese:
________________________
Banka: A/S “_______________”
SWIFT: ________________
Konta Nr. 
___________________________


Amats
Vārds Uzvārds

__________________________
(paraksts)












3.pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts
Saulkrastu novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
________________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvuzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Uzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Būvuzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
	Būvuzņēmējs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)




