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[bookmark: _Hlk185579677]LĪGUMA PROJEKTS

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā
 drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

_______________________, reģistrācijas Nr. ___________________ (turpmāk – Pasūtītājs), tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar ___________________, no vienas puses, un 
_______________________, reģistrācijas Nr. ___________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs), tās <amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar ___________________, no otras puses,
turpmāk abi kopā saukti kā Puses, 
[bookmark: _Hlk185579759]saskaņā ar atklāta konkursa “Garkalnes Mākslas un vispārizglītojošās pamatskolas piebūves būvniecība”, iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2026/80 (turpmāk – Iepirkums), rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):

1. [bookmark: _Toc8647719]LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. [bookmark: _Toc8647720]Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt būvniecību (turpmāk – Darbi), atbilstoši Iepirkuma nolikumam un saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā.
[bookmark: _Toc8647721]1.2. 	Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, bet Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Iepirkuma nolikumu, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegto Tehnisko piedāvājumu (pielikums Nr. ____slēdzot līgumu tiks precizēts) un Finanšu piedāvājumu (pielikums Nr. ____slēdzot līgumu tiks precizēts), un saskaņā ar SIA "K IDEA", reģistrācijas Nr. 40103251384 izstrādāto būvprojektu (turpmāk – Projekts). 
[bookmark: _Toc8647722][bookmark: _Toc8647723]1.3.	Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, materiāliem, kuriem jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos un Projektā noteiktajām prasībām.
1.4. Darbi tiek veikti pamatojoties uz Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot vienlīdzīgu piekļuvi iekļaujošiem un kvalitatīviem pakalpojumiem izglītības, mācību un mūžizglītības jomā, attīstot pieejamu infrastruktūru, tostarp veicinot noturību izglītošanā un mācībās attālinātā un tiešsaistes režīmā" 4.2.1.5. pasākuma "Izglītības iestāžu nodrošinājums pilnveidotā vispārējās izglītības satura kvalitatīvai ieviešanai pamata un vidējās izglītības pakāpē" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas projektu 4.2.1.7/1/23/A/004 “Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība Garkalnē”.
1.5. Pasūtītājs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Darbu izpildei nodrošina būvuzrauga (turpmāk – Būvuzraugs) darbību. Būvuzraugs – __________, tālrunis _______, e-pasta adrese: ___________ (slēdzot līgumu informācija  tiks precizēta).
1.6. Pasūtītājs atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem Darbu izpildei nodrošina autoruzrauga (turpmāk – Autoruzraugs) darbību. Autoruzraugs – _________, tālrunis _________, e-pasta adrese: ________(slēdzot līgumu informācija  tiks precizēta).

2. [bookmark: _Toc8647726]LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. [bookmark: _Hlk141354098]Līguma summa par kvalitatīvi un Līguma noteikumiem atbilstoši izpildītiem Darbiem ____ EUR (_____) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek noteikts un maksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu. Līguma summu Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs pilnībā izpildījis Līgumā noteiktās saistības.
2.2. Pasūtītājs veic samaksu Būvuzņēmējam sekojošā kārtībā:
2.2.1. Starpmaksājumi, ņemot vērā iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītos un Būvuzrauga apstiprinātos Darbu apjomus, tiek veikti 10 (darba) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam. No katra starpmaksājuma tiek ieturēts garantijas laika nodrošinājums 5 % apmērā. Starpmaksājumi tiek veikti līdz 95% no Līguma summas;
2.2.2. galīgais norēķins tiek veikts, kad Darbi pilnībā pabeigti un Objekts pieņemts ekspluatācijā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina iesniegšanas Pasūtītājam;
2.2.3. ieturēto garantijas laika nodrošinājumu Pasūtītāja samaksā pēc garantijas termiņa beigām vai pēc Līguma 12.3. punktā noteiktās garantijas laika garantijas iesniegšanas;
2.2.4. Pasūtītājs izmaksā Būvuzņēmējam ieturēto garantijas laika nodrošinājumu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma prasībām atbilstošas garantijas laika garantijas saņemšanas. 
2.3. Pasūtītājs Būvuzņēmēja rēķina apmaksu veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā, skaitot no elektroniskā rēķina iesniegšanas dienas. Būvuzņēmējs sagatavoto e-rēķinu iesniedz Pasūtītāja e-adresē:_DEFAULT@90000067986. 
Pasūtītājam ir tiesības no maksājuma, kurš veicams Būvuzņēmējam, ieturēt summas, kas Būvuzņēmējam jāmaksā Pasūtītājam saskaņā ar Līguma noteikumiem, tajā skaitā līgumsodi, ja tādi tiek aprēķināti Būvuzņēmējam. 
2.4. Līgumā noteikto maksājumu samaksa skaitās izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Būvuzņēmēja norēķina kontu. 
2.5. Būvuzņēmējam Objektā izpildāmie Darbi uzskaitīti Līguma pielikumos un Būvprojektā, ar kuriem Būvuzņēmējs ir iepazinies iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā. Līguma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Projektu un Iepirkumu, kā arī gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Projektā paredzēto Darbu veikšanai.
2.6. Līguma summa ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, būvtāfeles izmaksas, Objekta nožogošanas izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbu, kas nav minēti darba apjomos, bet bez kuriem nebūtu iespējams Darbus veikt tehnoloģiski pareizi, ņemot vērā Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, izmaksas, kā arī virsizdevumus un peļņu, kas attiecināmi uz Līgumā noteikto Darbu izpildi un noteikti Latvijas būvnormatīvā LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
2.7. Darbu izmaksas tiek indeksētas, ja ir pagājuši ne mazāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas, indeksējot tikai tos Darbus, kas izpildīti sākot no 13. (trīspadsmitā) mēneša pēc Līguma spēkā stāšanās dienas. Šī punkta izpratnē par Darbu izpildes brīdi tiek uzskatīts attiecīgā posma Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas datums.
Darbu izmaksas tiek indeksētas, izmantojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto Būvniecības izmaksu indeksu BII "Būvniecība pavisam" objektu grupai "Visi objekti" attiecīgajā periodā, un ar nosacījumu, ka minētā indeksa vērtība dotajā periodā ir pārsniegusi 4% (četru procentu) pieauguma vai samazinājuma slieksni pret bāzes periodu, un indeksējot tikai pārsniegumu virs minētā sliekšņa.
Darbu izmaksu indeksācijas bāzes periods ir ceturksnis, kurā bija piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā diena atklāta konkursa ietvaros, un kura BII vērtība tiek piemērota kā aprēķinu sākuma atskaites punkts (turpmāk – I₀). Bāzes periods paliek nemainīgs visā Līguma darbības laikā un netiek pārrēķināts pēc katras indeksācijas reizes. Katra nākamā indeksācija tiek veikta, salīdzinot attiecīgā aprēķina perioda BII vērtību (turpmāk – I₁) ar I₀, un attiecas tikai uz to Darbu izmaksu daļu, kas nav bijusi iepriekš indeksēta.
Indeksējamā summa (turpmāk – ΔC) tiek aprēķināta pēc šādas formulas:
ja (I₁ − I₀) / I₀ > 0,04, tad ΔC = C × [(I₁ − I₀) / I₀ − 0,04];
ja (I₀ − I₁) / I₀ > 0,04, tad ΔC = C × [(I₀ − I₁) / I₀ − 0,04] (izmaksu samazinājums);
ja atšķirība starp I₁ un I₀ nepārsniedz 4% (četrus procentus) jebkurā virzienā, ΔC = 0,
kur C ir attiecīgajā periodā faktiski izpildīto Darbu izmaksas kopā: darba samaksa, būvizstrādājumu izmaksas un mehānismu izmaksu summas Līgumā.
Piemērojot BII "Būvniecība pavisam", indeksētas tiek tikai faktiski izpildīto Darbu izmaksas kopā (darba samaksa, būvizstrādājumu izmaksas, mehānismu izmaksas). Virsizdevumu indeksācijas aprēķinam tiek piemērota attiecīgā perioda aprēķinātā būvizmaksu korekcijas summa (ΔC), reizinot to ar Līgumā noteikto virsizdevumu koeficientu. Peļņa netiek indeksēta.
Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam pamatojošus indeksējamo izdevumu dokumentus, ar kuriem tiek pierādīts indeksācijas pamatotība un aprēķina precizitāte.
2.8. Indeksācija netiek piemērota un izmaksāta, ja attiecīgi indeksējamajā periodā Būvuzņēmējs neattaisnojošu iemeslu dēļ ir apzināti kavējis Darbu izpildes termiņus vai jebkurus līgumā noteiktos Darbu izpildes starptermiņus.

3. [bookmark: _Toc8647727][bookmark: _Toc8647734]DARBU UZSĀKŠANA UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
3. [bookmark: _Toc8647735]

3.1. [bookmark: _Toc8647737]Parakstot Līgumu, Būvuzņēmējs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu un Objektu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā un Projektā noteikto Darbu izpildi.
3.2. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās veic visas nepieciešamās darbības, lai Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) tiktu izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi Darbu uzsākšanai un par izpildi informē Līguma 17.2.2. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pārstāvi, nosūtot informāciju elektroniski. 
3.3. Būvuzņēmējs pārņem Objektu (būvlaukumu) no Pasūtītāja par nodošanas – pieņemšanas aktu. Būvlaukuma pieņemšana notiek ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no attiecīgas atzīmes veikšanas BIS par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Būvuzņēmējs būvlaukuma nodošanas – pieņemšanas aktu paraksta 2 (divu) darba dienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma, kas nosūtīts uz Līguma 17.2.1. apakšpunktā norādīto e-pastu, saņemšanas.
3.4. Būvuzņēmējam Darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Būvlaukuma pieņemšanas.
3.5. Darbu uzsākšanas brīdis tiek dokumentāli fiksēts būvdarbu žurnālā BIS.
3.6. Būvuzņēmējs Darbu izpildi dokumentē BIS atbilstoši normatīvo aktu prasībām
3.7. [bookmark: _Toc8647742]Būvuzņēmējam Darbi pilnībā jāpabeidz un jānodod Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā: būvdarbiem jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā  17 (septiņpadsmit) mēnešu laikā no dienas, kad būvvalde BIS ir izdarīta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
3.8. Līgumā noteiktie Darbi uzskatāmi par pilnībā pabeigtiem brīdī, kad tiek apstiprināts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā un Puses ir parakstījušas Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 
3.9. Darbu izpildes gaitā ir iespējams tehnoloģiskais pārtraukums, ko Puses saskaņo rakstiski. Tehnoloģiskā pārtraukuma gadījumā, Darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par tik dienām, cik dienas ilgs bijis tehnoloģiskais pārtraukums. Par Darbu atsākšanu pēc tehnoloģiskā pārtraukuma tiek slēgta rakstiska vienošanās, kurā fiksē atlikušo Darbu izpildes termiņu. 
3.10. [bookmark: _Toc8647743]Būvuzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam Līguma 12.2. punktā noteiktā obligātās civiltiesiskās apdrošināšanas polise ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas.
3.11. [bookmark: _Toc8647744]Ja Darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju šķēršļu likvidēšanas metodes un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizliegums, kas nav radies Būvuzņēmēja vainas dēļ. Pasūtītājs veic minēto apstākļu izvērtēšanu un sniedz atbildi Būvuzņēmējam iespējami īsā laikā. 

4. [bookmark: _Toc8647745]DARBU IZPILDES NOTEIKUMI
2. [bookmark: _Toc8647746]

4.1. [bookmark: _Toc8647748]Darbi jāveic, ievērojot Iepirkuma noteikumus un Būvuzņēmēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumam, saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas būvnormatīviem un Latvijas nacionālo standartu prasībām, Projektu, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma nosacījumus, Līguma summu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.
4.2. Būvuzņēmējs atzīst, ka Projekts ir saprotams un ka Darbus var izpildīt, nepārkāpjot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no projektā noteiktā tikai ar Pasūtītāja, Autoruzrauga un Būvuzrauga rakstisku saskaņošanu.
4.3. [bookmark: _Toc8647749]Ja Būvuzņēmējs konstatē trūkumus (t.sk., neveiksmīgi risinājumi, materiālu un metožu pielietojumi u.c.) Projektā, tam 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāinformē Pasūtītājs. Šajā punktā minētie apstākļi nedod tiesības Būvuzņēmējam vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes.
4.4. [bookmark: _Toc8647750]Būvuzņēmējs 1 (vienas) darba dienas laikā pēc Līguma noslēgšanas ieceļ sertificētu atbildīgo būvdarbu vadītāju, atbilstoši Būvuzņēmēja piedāvājumam Iepirkumā, kā arī darba aizsardzības koordinatoru. Atbildīgais būvdarbu vadītājs veic Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Atbildīgo būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu, nodrošinot, ka atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajai. Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, ir pienākums nomainīt atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kandidatūru.
4.5. [bookmark: _Toc8647751]Būvuzņēmējs nodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā atbilstoši plānotajiem Darbiem un būvnormatīvu prasībām, kā arī Būvuzņēmējs nodrošina, ka Darbu izpildē norīkotais atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošinās izpildāmo Darbu organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumā noteiktajam.
4.6. [bookmark: _Toc8647752]Objektam piegādājamie un Darbu izpildei nepieciešamie materiāli, iekārtas un instrumenti, ar kuriem tiek veikti Darbi, tiek pieņemti Būvuzņēmēja atbildīgā glabāšanā. Būvuzņēmējs pilnā apmērā ir materiāli atbildīgs par to glabāšanu līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
4.7. [bookmark: _Toc8647753]Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai Darbu veikšanas projektu (turpmāk - DVP). 
4.8. [bookmark: _Toc8647754]Darbu izpildē izmantojami būvizstrādājumi, iekārtas, konstrukcijas un mehānismi, kuri ir noteikti Projektā, Būvuzņēmēja Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā vai kādi ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, un kuri pilnībā atbilst Darbu apjoma sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot Būvniecības likuma prasības un Ministru kabineta 2014.gada 25.marta noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”. Būvizstrādājumu, iekārtu, konstrukciju un mehānismu maiņas nepieciešamība saskaņojama ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, kuri izlemj vai piedāvātie būvizstrādājumi, konstrukcijas un iekārtas atbilst Darbu izpildei un Projektam. 
4.9. [bookmark: _Toc8647755]Veicot Darbus, Būvuzņēmējam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās vides aizsardzības prasības, kā arī jānodrošina vides aizsardzības pasākumu īstenošanas kontroli Objektā.
4.10. [bookmark: _Toc8647756]Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, kas saistīti ar Darbiem Objektā.
4.11. [bookmark: _Toc8647757]Būvuzņēmējs veic Objektā montēto un uzstādīto iekārtu un mehānismu pārbaudi, komplekso iekārtu un mehānismu izmēģināšanu ekspluatācijā un Pasūtītāju pārstāvju apmācību. 
4.12. [bookmark: _Toc8647758]Darbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Darbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs.
4.13. [bookmark: _Toc8647759]Darbi, kas tehnoloģiski izdarāmi ar trokšņiem, piesārņojumu utt., veicami pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. 
4.14. [bookmark: _Toc8647760]Darbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdensapgādes tīklu pieslēgumu nodrošina Būvuzņēmējs, Pasūtītāja norādītajā vietā, patstāvīgi veicot norēķinus par patērēto elektroenerģiju un ūdeni līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Būvuzņēmējs ierīko Darbam nepieciešamās palīgtelpas (pārvietojamās ģērbtuves, tualetes un noliktavas telpas) un sedz visus ar šo palīgtelpu uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem visā Darbu veikšanas laikā.
4.15. [bookmark: _Toc8647761]Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības, aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Darbu izpildē, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu.
4.16. [bookmark: _Toc8647762]Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un Autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam. Viņiem ir tiesības izmantot Būvuzņēmēja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. Būvuzņēmējam Darbu izpildes laikā Objektā jānodrošina Pasūtītāja norādīto personu brīva piekļūšana Objektam.
4.17. [bookmark: _Toc8647763]Būvuzņēmējs ir atbildīgs par nepiederošo personu atrašanos Objektā Darbu izpildes laikā.
4.18. [bookmark: _Toc8647764]Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt Objektā tādus darbus, kuri saskaņā ar Līguma un tā pielikumiem nav uzdoti, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.
4.19. [bookmark: _Toc8647765]Ja Darbu izpildes laikā Pasūtītājs konstatē, ka Darbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu izpildes grafikam, Būvuzņēmējam 2 (divu) darba dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Darbu izpildes grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Darbu izpildes grafikā, lai varētu ievērot Objekta nodošanas termiņu.
4.20. [bookmark: _Toc8647766]Ja pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajos pielikumos, tad tos var veikt tikai tad, ja ievērotas Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības un starp Pusēm noslēgta rakstiska vienošanās.
4.21. Izdevumus, kas radušies, sagatavojot attiecīgos dokumentus iesniegšanai būvvaldei sakarā ar izmaiņām, kuras iniciējis Būvuzņēmējs, sedz Būvuzņēmējs.
4.22. [bookmark: _Toc8647767]Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus darbus, kas ir paredzēti tehniskajā dokumentācijā, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem, par ko Puses sastāda aktu un paraksta Līguma grozījumus.
4.23. [bookmark: _Toc8647769]Būvuzņēmējs nodrošina būvdarbu žurnāla aizpildīšanu katru darba dienu, bet par segto Darbu un nozīmīgu konstrukciju elementu uzrādīšanu vismaz 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš brīdina Būvuzraugu un Autoruzraugu, nosūtot uzaicinājumus. 
4.24. Dokumentācijai (izņemot BIS reģistrētos dokumentus), kas attiecināmi uz Darbu izpildi un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts institūcijas un/vai pašvaldības amatpersonas, jāatrodas Objektā. Minēto dokumentu atrašanos Objektā nodrošina Būvuzņēmējs.
4.25. [bookmark: _Toc8647770]Būvuzņēmējs nodrošina visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Projektu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.26. [bookmark: _Toc8647771]Būvuzņēmējs Darbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoties veic visas darbības, kas saistītas ar Darbu izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Darbu beigšanas pēdējā dienā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīki, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
4.27. Būvuzņēmējam līdz Līgumā noteiktajam Darbu izpildes termiņam jāveic Objekta nodošana ekspluatācijā saskaņā ar visām prasībām, kuras nosaka kontrolējošās institūcijas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citus pasākumus, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un pieņemšanai ekspluatācijā.
4.28. [bookmark: _Toc8647773]Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi Darbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Projekta un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. [bookmark: _Toc8647774]DARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA
5. [bookmark: _Toc8647775]

5.1. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Objektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā
5.2. [bookmark: _Toc8647777]Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes laikā.
5.3. [bookmark: _Toc8647778]Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Darbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības un citu drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
5.4. [bookmark: _Toc8647779]Būvuzņēmējs garantē, ka Darbu izpildes laikā tiks izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
5.5. [bookmark: _Toc8647780]Būvuzņēmējs apņemas nodrošināt visus Pasūtītāja pārstāvjus, kuri apmeklē Objektu Darbu izpildes laikā, ar visiem personas drošībai nepieciešamajiem aizsarglīdzekļiem (ķiveres, vestes).

6. DARBU SANĀKSMES

6.1. [bookmark: _Toc8647786]Darbu sanāksmju biežums un laiks tiek noteikts, Pusēm rakstiski vienojoties, bet ne retāk kā vienu reizi nedēļā.
6.2. Sanāksmes tiek rīkotas Objektā, tās nodrošina Būvuzņēmējs un tajās piedalās Būvuzņēmēja pārstāvis, Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus.
6.3. Sanāksmju laikā risinātie jautājumi un pieņemtie lēmumi tiek protokolēti, ko veic Būvuzraugs, par lēmumu izpildi ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Sanāksmju protokolus paraksta Pušu pārstāvji un visi pieaicinātie speciālisti. Pēc parakstīšanas protokoli saistoši abām Pusēm un tiek pievienoti būvniecības lietai.

7. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6. [bookmark: _Toc8647787]
7.1. [bookmark: _Toc8647788]  Būvuzņēmējs apņemas:
7.1.1. veikt Darbus kvalitatīvi, ievērojot Projektā noteikto, saskaņoto Darbu veikšanas projektu, tehnoloģisko procesu secību un Darbu izpildes grafikā noteiktos termiņus, būvnormatīvus, Līguma noteikumus un Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga norādījumus;
7.1.2. 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas ar Pasūtītāju saskaņot Darbu izpildes akta formu, ņemot vērā Pasūtītāja norādījumus par tajā iekļaujamo informāciju;
7.1.3. iesniegt Pasūtītājam visus Līgumā noteiktos dokumentus (apdrošināšanas polises, kredītiestādes garantijas, izpilddokumentāciju u.c.dokumentus) Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā;
7.1.4. veikt Darbu sagatavošanu, tajā skaitā Darbu uzsākšanai visu nepieciešamo dokumentu, kas nepieciešami, lai saņemtu būvatļauju Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un citu Darbu izpildei nepieciešamo atļauju saņemšanu.
7.1.5. uzsākt un veikt Darbus Līgumā un Darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos, t.sk., starptermiņos un kārtībā;
7.1.6. nodrošināt visu nepieciešamo speciālistu piesaisti, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu, tostarp būvnormatīvu noteikumus, un nodrošināt, ka Darbus Objektā veic Iepirkuma piedāvājumā norādītie Būvuzņēmēja speciālisti;
7.1.7. nodrošināt Darbu veikšanu ar kvalificētu personālu;
7.1.8. nodrošināt Darbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošo inventāru un citas materiālās vērtības;
7.1.9. visā Darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās Projekta atbilstību pareizai Darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Projektā vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie Darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos Darbus, nekavējoties Līgumā noteiktajā kārtībā rakstveidā informēt Pasūtītāju;
7.1.10. ievērot visus Pasūtītāja, Būvuzrauga un Autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst norādītos defektus vai trūkumus norādītos, samērīgos un tehniski iespējamos termiņos, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, tehnisko un tāmju dokumentāciju;
7.1.11. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā sniegt rakstisku atskaiti par paveikto Darbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu;
7.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;
7.1.13. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
7.1.14. uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti Objektā. Apakšuzņēmēja maiņa pieļaujama tikai rakstveidā Līgumā noteiktajā kārtībā;
7.1.15. atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, kas radušies Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbu izpildes gaitā vai sakarā ar Darbu izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Darbiem, kā arī samaksāt Līgumā noteiktos līgumsodus;
7.1.16. uzņemties riskus, kas var rasties Darbu izpildes gaitā (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personā u.c.) Darbu izpildes laikā;
7.1.17. nodrošināt sava pārstāvja, atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni Darbu sanāksmēs;
7.1.18. nodrošināt Objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz atkritumu apsaimniekošanas poligonu, ievērojot Ropažu novada pašvaldības saistošos noteikumus;
7.1.19. izpildīt citus pienākumus, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.20. ja Darba izpildes laikā Būvuzņēmējs nodara infrastruktūras elementu bojājumus, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem;
7.1.21. Būvuzņēmējam jāsagatavo un jāīsteno satiksmes organizēšanas shēma, veicot ceļa izbūves darbus. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par Latvijas Republikā spēkā esošo satiksmes noteikumu un darba drošības normatīvo aktu ievērošanu;
7.1.22. Būvuzņēmējam jānodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtne objektā visā būvniecības darbu laikā. Gadījumā, ja Atbildīgais būvdarbu vadītājs darbnespējas, atvaļinājuma vai kāda cita iemesla dēļ nevar atrasties objektā Darbu laikā, tad Būvuzņēmējs Objektā nodrošina citu atbildīgo būvdarbu vadītāju;
7.1.23. Būvuzņēmējam visā Darba laikā jāpiemēro elektroniskā darba uzskaite atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
7.1.24. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem;
7.1.25. nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) prasībām.
7.2. [bookmark: _Toc8647789]Būvuzņēmēja tiesības:
7.2.1. saņemt samaksu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
7.2.2. Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā;
7.2.3. saņemt no Pasūtītāja Darbu izpildei nepieciešamos dokumentus, kas ir Pasūtītāja rīcībā; 
7.2.4. rakstiski, saskaņojot ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, pārtraukt Darbu izpildi, ja Projektā pieļautas nopietnas kļūdas vai nepilnības, kas var apdraudēt Objekta drošu ekspluatāciju, kā arī cilvēku dzīvību vai veselību. Par šādām kļūdām vai nepilnībām Darbos Būvuzņēmējam rakstiski jāinformē Pasūtītājs ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no to atklāšanas brīža. Par Darbu apturēšanas un to izpildes atsākšanas termiņu Puses un Būvuzraugs vienojas rakstiski, izvērtējot tehniskajā dokumentācijā konstatētās nepilnības un to novēršanas iespējas, vienlaicīgi atbilstoši tam rakstveidā arī precizējot Līguma pielikumā esošo Darbu izpildes grafiku. Šajā punktā minētie apstākļi nevar būt par pamatu vienpusējai Līguma laušanai;
7.2.5. citas tiesības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.3. Ja Būvuzņēmējs Līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, Būvuzņēmējs nodrošina samaksu apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un pieņemtajiem Darbiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā maksājuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc apakšuzņēmēja izpildīto darbu pieņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Būvuzņēmējam ir pienākums ar apakšuzņēmējiem noslēgto līgumu ietvaros iekļaut noteikumus izpildīto darbu pieņemšanai, kas atbilst 2022. gada 5. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5. punktā noteiktajam. Pasūtītājam nav pienākums kontrolēt Būvuzņēmēja ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību.


8. [bookmark: _Toc8647790]PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS 

8. [bookmark: _Toc8647791]
8.1. [bookmark: _Toc8647792]  Pasūtītājs apņemas:
8.1.1.  nodot Būvuzņēmējam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā;
8.1.2.  pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par atbilstošu Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.1.3. veikt apmaksu par kvalitatīvi izpildītiem un pieņemtiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
8.1.4. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas var ietekmēt Darbu izpildi;
8.1.5. nodrošināt Darbu būvuzraudzību un autoruzraudzību;
8.1.6.  5 (piecu) darba dienu laikā izskatīt Būvuzņēmēja iesniegtos saskaņošanas aktus, vēstules u.c. dokumentus, sniedzot saskaņojumu, atbildi vai pamatotu atteikumu.
8.2. [bookmark: _Toc8647793]Pasūtītājam ir tiesības:
8.2.1.  neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījušas abas Puses, Būvuzraugs vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Pasūtītāja norādītā, samērīgā un tehniski iespējamā termiņā;
8.2.2.  pieprasīt Būvuzņēmējam savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līguma summu un Darbu izpildes laiku;
8.2.3.  jebkurā laikā pārbaudīt Darbu izpildi un kvalitāti. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Būvuzņēmēja atbildību. Pārbaudes laikā noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma noteikumiem, Projektam un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Defekti, kuri konstatēti Darbu pārbaudes laikā, tiek atzīmēti pārbaudes aktā;
8.2.4.  prasīt no Būvuzņēmēja papildu Darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu Darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot PIL;
8.2.5. pieprasīt Būvuzņēmējam iesniegt dokumentu kopijas, kas apliecina, ka Būvuzņēmējs ir veicis regulāru būvgružu izvešanu uz sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligonu;
8.2.6.  citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

[bookmark: _Toc8647794]9.  PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA UN JAUNA PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU PIESAISTE
9. [bookmark: _Toc8647795]

9.1. Pēc Līguma 3.2. punktā noteikto nosacījumu iestāšanās 3 (trīs) darba dienu laikā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visu Līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, tostarp sarakstā norādot arī apakšuzņēmēju piesaistītos apakšuzņēmējus – sarakstā norādāms uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, nododamo darbu  veids, Līguma daļas apjoms (EUR bez PVN), uzņēmuma kontaktpersonas dati. Būvuzņēmējam visā Līguma darbības periodā ir pienākums informēt Pasūtītāju par izmaiņām sākotnēji iesniegtajā apakšuzņēmēju sarakstā, tostarp ir pienākums aktualizēt apakšuzņēmēju sarakstā norādīto informāciju un iesniegt to Pasūtītājam. 
9.2. Būvuzņēmējs Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt tikai tos apakšuzņēmējus, kurus tas norādījis Iepirkumā iesniegtajā Būvuzņēmēja piedāvājumā vai rakstveidā saskaņojis ar Pasūtītāju, un kuri ir saņēmuši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās atļaujas un sertifikātus nodoto darbu veikšanai. Būvuzņēmējs ir pilnībā atbildīgs par piesaistītā apakšuzņēmēja veikto Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. 
9.3. Līguma izpildē Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar PIL 62. pantu. 
9.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
9.5. Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Iepirkuma nolikumā personālam izvirzītajām prasībām.
9.6. Pasūtītājs nepiekrīt Iepirkumā iesniegtajā Būvuzņēmēja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma nolikumā apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. pantā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu un Iepirkuma nolikumā) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
9.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo Darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) no kopējās Līguma vērtības, atbilst PIL 42. pantā (atbilstoši Pasūtītāja norādītajam paziņojumā par līgumu un Iepirkuma nolikumā) minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
9.7. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. PIL 42. pantā ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Būvuzņēmēja lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
9.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Būvuzņēmēja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
9.9. Līguma izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs sniegto pakalpojumu daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus vai Līguma noteikumus. Būvuzņēmēja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.  
9.10. Ja Būvuzņēmējs neievēro šajā Līguma sadaļā noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs var apturēt Līguma izpildi līdz Būvuzņēmējs ir novērsis konstatētos pārkāpumus.
9.11. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju sniegto darbu kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem atbild Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu savu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju.
9.12. Pasūtītājs nav atbildīgs par Būvuzņēmēja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 

10. [bookmark: _Toc8647796]DARBU PIEŅEMŠANA
10. [bookmark: _Toc8647797]

10.1. [bookmark: _Toc8647799]Izpildītiem Darbiem jāatbilst Līguma, Projekta un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi.
10.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu pabeigšanas posma, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, iesniedzot segto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam. Būvuzraugs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu izpildes dokumentāciju un paraksta minēto aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus pieņemt. 
10.3. [bookmark: _Toc8647800]Ja segtajos Darbos ir konstatēti defekti, par ko Pasūtītājs ir nosūtījis Būvuzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt Līguma 10.2. punktā minēto aktu, Būvuzņēmējam tie jānovērš Pasūtītāja norādītā, samērīgā un tehniski iespējamā termiņā, un pēc defektu novēršanas atkārtoti jāveic segto Darbu nodošana. Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša Darbu izpildes aktā. 
10.4. [bookmark: _Toc8647801][bookmark: _Toc8647802]Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto Darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un/vai tehniskajai dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai Būvuzraugu šādu Darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar konstatēto neatbilstību novēršanu un konstrukciju un/vai segto Darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam vai Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs.
10.5. Būvuzņēmējs līdz katram mēneša 10. datumam sagatavo un iesniedz Pasūtītājam un ar Būvuzraugu saskaņoto aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem (Forma 2, Forma 3). Pušu parakstīts akts par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem ir pamats starpmaksājumu veikšanai Būvuzņēmējam. 
10.6. Pēc visu Līgumā paredzēto Darbu pabeigšanas un Objekta nodošanas ekspluatācija Būvuzņēmējs sagatavo un  iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. 
10.7. [bookmark: _Toc8647803]Pasūtītājs izskata Būvuzņēmēja iesniegtos aktus ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja Pasūtītājs konstatē neizpildītos Darbus, defektus vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai Projekta, Darbu pieņemšanu pārtrauc un tiek sastādīts akts, kurā uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un Projekta un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Defekti/trūkumi jānovērš Pasūtītāja norādītā, samērīgā un tehniski iespējamā termiņā.  
10.8. [bookmark: _Toc8647804]Būvuzņēmējam jānovērš Pasūtītāja norādītie defekti Pasūtītāja norādītā, samērīgā un tehniski iespējamā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu.
10.9. [bookmark: _Toc8647805]Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja defektu aktam Būvuzņēmējam ir tiesības 10 (desmit) darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus iebildumus. Ja Pasūtītājs nepiekrīt būvdarbu vadītāja iebildumiem, Pasūtītājs pasūta būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Defektu novēršanas termiņu savstarpēji vienojoties Puses nosaka samērīgi, tehniski iespējamā termiņā, ņemot vērā konstatēto defektu apjomu un specifiku. Ja Puses nevar noteikt sapratīgu termiņu defektu novēršanai, defektu novēršanas termiņu nosaka Būvuzraugs. 
10.10. Ja ekspertīzes rezultātā tiek noteikts, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par kādu defektu un Pasūtītājs uztur prasījumu atbilstoši Līguma 10.8. punktam, tad Būvuzņēmējam jāveic defektu novēršanas darbi. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējam par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs. Ekspertīzes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti defekti, kas radušies Pasūtītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Pasūtītājs.
10.11. [bookmark: _Toc8647806]Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst defektus un par to rakstiski informējis Pasūtītāju, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu būvuzņēmēju defektu novēršanai. Defektu novēršanas darbu izmaksas tiek segtas, samazinot veicamo samaksu par Darbiem Būvuzņēmējam.
10.12. [bookmark: _Toc8647807]Defektu novēršana tiek fiksēta ar defektu novēršanas pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanu.
10.13. [bookmark: _Toc8647808]Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt jebkura risinājuma ekspertīzi, pieaicinot neatkarīgus ekspertus. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Būvuzņēmēja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ, ekspertīzes izdevumus pilnā apmērā sedz Būvuzņēmējs. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
10.14. [bookmark: _Toc8647812]Jautājumus, kas Darbu izpildes laikā rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā un to atbilstību tehniskajai dokumentācijai, izskata Pasūtītājs un Būvuzraugs.
10.15. [bookmark: _Toc8647813]Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības Projektā Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju, un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ar būvvaldi.
10.16. [bookmark: _Toc8647814]Pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu defektiem Darbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
10.17. Ja Pasūtītājs neparaksta Līguma 10.2. un 10.7. punktos norādītā termiņā aktus, kā arī neiesniedz Būvuzņēmējam pretenziju par aktos minētajiem Darbiem vai ar Būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis Līguma 10.2. un 10.7. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.

11. [bookmark: _Toc8647815]GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA
11. [bookmark: _Toc8647816]

11.1. [bookmark: _Toc8647818]Būvuzņēmējs garantē, ka Objekts un izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami tam paredzētajam mērķim, atbilst Projekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā.
11.2. Būvuzņēmējs garantē Darbu izpildē izmantoto materiālu, sistēmu izbūvēs izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību Līguma noteikumiem, tehniskajai dokumentācijai, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, to nodrošināšanu ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti un kuri ir nepieciešami saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.3. [bookmark: _Toc8647819]Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem.
11.4. [bookmark: _Toc8647820]Darbu garantijas termiņš ______ (slēdzot līgumu tiks precizēts) mēneši no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas.
11.5. [bookmark: _Toc8647821]Ja Objekta ekspluatācijas laikā un Darbu garantijas laikā ir atklāti Darbu (Darbu izpildē izmantoto materiālu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem Pasūtītāja noteiktā, samērīgā un tehniski iespējamā termiņā. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
11.6. [bookmark: _Toc8647822]Defektu konstatēšana un defektu novēršana Darbu garantijas laikā tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.
11.7. [bookmark: _Toc8647823]Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citu ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. 2 (divu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas dienas tiek paziņots Būvuzņēmējam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sagatavots vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Būvuzņēmējam, divi Pasūtītājam.
11.8. [bookmark: _Toc8647824]Par defektu novēršanu tiek sastādīts defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Būvuzņēmējs nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu.
11.9. [bookmark: _Toc8647825]Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja konstatētais defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.
11.10. [bookmark: _Toc8647826]Ja defektu novēršana Objektā netiek uzsākta vai netiek veikta Pasūtītāja norādītā, termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un Līguma noteikumus, un samaksu veikt, izmantojot Līguma izpildes nodrošinājumu, vai vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja iesniegto Objekta garantijas laika garantiju. Ja rodas starpība starp defektu novēršanas izmaksām un šajā punktā minētajām garantijām, Pasūtītājam ir tiesības piedzīt radušos starpību no Būvuzņēmēja.
11.11. [bookmark: _Toc8647827]Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, Objekta uzkopšana u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai konstatēto defektu novēršanai Objektā.
11.12. [bookmark: _Toc8647829]Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos Objekta defektu novēršanu, t.sk., ja defekts Objektā radies Darbu izpildē pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ. Kompensāciju par trešo personu nekvalitatīvi veikto defektu novēršanas dēļ Būvuzņēmējam radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā, vēršoties pret trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Objektā konstatēto defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, kas radušies atkārtota attiecīgā Objekta defekta novēršanas dēļ vai, ja nekvalitatīvi novērstais defekts veicinājis cita defekta veidošanos.
11.13. [bookmark: _Toc8647830]Darbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
11.14. [bookmark: _Toc8647831]Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem.
11.15. [bookmark: _Toc8647832]Ja rodas domstarpības par pielietoto materiālu un/vai Objekta garantijas laikā veikto darbu kvalitāti un to atbilstību Līguma noteikumiem, tiek veikta pielietoto materiālu ekspertīze Eiropas Savienībā atzītās atbilstības novērtēšanas institūcijās. 
11.16. [bookmark: _Toc8647833]Ja Puses nevar vienoties par konstatēto defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina tiesā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
11.17. [bookmark: _Toc8647834]Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
11.18. [bookmark: _Toc8647835]Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskās kļūdas Būvuzņēmēja tāmē vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu apjomu u.tml.
11.19. Darbus, kuri, atbilstoši Līguma 10.7. punktam, ir pieņemti no Pasūtītāja puses ar pieņemšanas un nodošanas aktu, neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma darbības laikā, kā arī garantijas laikā izteikt pretenzijas par izpildīto Darbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem. 

12. [bookmark: _Toc8647836]APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI
12. [bookmark: _Toc8647837]

12.1. Pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un attiecīgo Darba posmu uzsākšanas 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs atbilstoši 2014. gada 19. augusta  Ministru kabineta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām iesniedz Pasūtītājam profesionālās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju, kā arī Darbos iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises.
12.2. Pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantija (Līguma nodrošinājums):
12.2.1.  Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu pirmā pieprasījuma Līguma saistību izpildes garantiju (apdrošināšanas polises vai bankas galvojuma oriģinālu) 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas; 
12.2.2.  gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepilda Līguma vai kādas Darbu daļas un/vai Defektu novēršanas termiņu vai nepilda pilnībā vai daļēji citas ar Līgumu uzņemtās saistības, neatlīdzina Pasūtītājam radušos tiešos zaudējumus vai neveic kādus citus Pasūtītājam piekrītošus maksājumus, Pasūtītājam ir tiesības izmantot no Būvuzņēmēja saņemto Līguma saistību izpildes garantiju, lai segtu pret Būvuzņēmēju radušos prasījumus, kurus atteicies segt Būvuzņēmējs vai nav sedzis Līgumā vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
12.2.3. Līguma saistību izpildes garantijas nosacījumi iepriekš saskaņojami ar Pasūtītāju. Pasūtītājs saskaņojumu sniedz 2 (divu) darba dienu laikā no garantijas projekta saņemšanas;
12.2.4. Līguma saistību izpildes garantija ir spēkā līdz datumam, kas ir ne mazāks kā 14 (četrpadsmit) dienas pēc Līgumā noteiktā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas; 
12.2.5. Būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms Līguma saistību izpildes garantijas termiņa beigām, iesniegt Pasūtītājam tās pagarinājumu, ja nodrošinājuma termiņš tuvojas beigām, bet Darbu izpilde vēl nav pabeigta. Minimālais pagarinājuma termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienas. Savukārt, gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līguma saistību izpildes garantijas pagarinājumu, Pasūtītājam ir tiesības izmantot spēkā esošo Līguma saistību izpildes garantiju, kā arī neveikt Līgumā noteiktos maksājumus līdz attiecīgā pagarinājuma iesniegšanai.
12.3. [bookmark: _Hlk66447600]Pirmā pieprasījuma garantijas laika saistību izpildes garantija:
12.3.1. Būvuzņēmējam ir tiesības aizstāt Līguma 2.2.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā ieturēto garantijas laika ieturējuma summu ar neatsaucamu, pirmā pieprasījuma, beznosacījumu Garantijas laika saistību izpildes garantiju (apdrošināšanas polises vai bankas galvojuma oriģinālu) 5% (pieci procenti) apmērā no Līguma summas. Garantijas saistību nodrošinājums tiks samazināts minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % no Līguma summas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti Darbu defekti vai Puses ir vienojušās par pieteikto Darbu defektu novēršanas termiņu;
12.3.2. Garantijas laika saistību izpildes garantijas nosacījumi iepriekš saskaņojami ar Pasūtītāju. Pasūtītājs saskaņojumu sniedz 2 (divu) darba dienu laikā no garantijas projekta saņemšanas;
12.3.3. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika saistību izpildes garantiju, ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma noteikumus vai nenovērš Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā; 
12.3.4. ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Darbus neveicot pilnā apmērā, Būvuzņēmējam ir pienākums iesniegt Garantijas laika saistību izpildes garantiju 5% (pieci procenti) apmērā no izpildīto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto Darbu vērtības bez PVN;
12.3.5. Garantijas laika saistību izpildes garantija ir spēkā visu garantijas termiņu un tiek atgriezta Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc garantijas termiņa beigām.
12.4. Līguma 12.2., 12.3. punktos minētajām garantijām jāatbilst šādiem nosacījumiem:
12.4.1. pirmā pieprasījuma, beznosacījumu nodrošinājums, kas nav atsaucams no nodrošinājuma devēja puses;
12.4.2. nodrošinājuma devējs neatsaucami apņemas veikt maksājumus ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida prasības saņemšanas, kur paziņots, Būvuzņēmējs nepilda Līgumā paredzētās saistības, par jebkuru summu nodrošinājuma summas apmērā;
12.4.3. Pasūtītājam nav jāpierāda vai jādod pamatojums vai iemesls savai prasībai un Būvuzņēmējam nav tiesību apspriest šo prasību;
12.4.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa nodrošinājuma summa no Būvuzņēmēja pirms pieprasījuma iesniegšanas garantijas devējam;
12.4.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
12.4.6. bankas garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas (International Chamber of Commerce (ICC)) izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām (“Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
12.5. Ja kā nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, tai jāpievieno maksājumu apliecinošs dokuments (kopija) par apdrošināšanas prēmijas samaksu 100% (simts procentu) apmērā.

13. [bookmark: _Toc8647844]ĪPAŠUMA TIESĪBAS
13. [bookmark: _Toc8647845]
[bookmark: _Toc8647846]
13.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz Objektu, un visiem pilnībā apmaksātajiem Darbiem,   visiem izmantotajiem materiāliem, kā arī sagatavēm, un ar Darbiem saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar Darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma izbeigšanas gadījumā īpašuma tiesības uz Objektu un visiem izmatotajiem materiāliem Darbu veikšanas laikā pāriet Pasūtītāja īpašumā. 
13.2. [bookmark: _Toc8647847]Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei un ir uzskatāma par konfidenciālu. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā vai, ja to nosaka normatīvie akti. 

14. [bookmark: _Toc8647848]NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
14. [bookmark: _Toc8647849]
[bookmark: _Toc8647851]
14.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas (force majeure) gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.
14.2. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
14.3. [bookmark: _Toc8647852]Nepārvarama vara (force majeure) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no tā Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. 
14.4. [bookmark: _Toc8647853]Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus, streikus vai finansiāla rakstura problēmas. 
14.5. [bookmark: _Toc8647854]Ja izceļas nepārvaramas varas (force majeure) situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu, ja tas ir zināms. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas (force majeure) apstākļi. 
14.6. [bookmark: _Toc8647855]Jebkurai Pusei jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ.
14.7. [bookmark: _Toc8647856]Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses vienojas par Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu.
14.8. [bookmark: _Toc8647857]Ikvienai Pusei nekavējoties jābrīdina jebkurā laikā otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, kā arī pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.

15. [bookmark: _Toc8647858] PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, PUŠU ATBILDĪBA
15. [bookmark: _Toc8647859]

15.1. [bookmark: _Toc8647861]Puses ir savstarpēji atbildīgas par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. 
15.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
15.3. Būvuzraudzība un autoruzraudzība neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par Darbu kvalitāti, atbilstību būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.4. [bookmark: _Toc8647863]Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs atbildīgs par:
15.4.1. būvuzraudzības funkciju nodrošināšanu;
15.4.2. Būvuzņēmējam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) nodošanu;
15.4.3. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu;
15.4.4. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
15.4.5. maksājumu veikšanu, atbilstoši Līguma noteikumiem;
15.4.6. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.
15.5. [bookmark: _Toc8647864]Būvuzņēmējs Līguma izpildes laikā atbildīg par:
15.5.1. Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;
15.5.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;
15.5.3. zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam vai trešajām personām, Būvuzņēmējam veicot Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;
15.5.4. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;
15.5.5. Līgumā noteikto atļauju saņemšanu, atzīme par būvdarbu uzsākšanu;
15.5.6. savlaicīgu paziņojumu veikšanu Pasūtītājam sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;
15.5.7. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;
15.5.8. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu;
15.5.9. pārbaudē atklāto Objekta defektu novēršanu;
15.5.10. Objektā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem  pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
15.5.11. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem;
15.5.12. par citām saistības, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
15.6. [bookmark: _Toc8647865]Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem Līguma vai Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu pārkāpumiem.
15.7. [bookmark: _Toc8647866]Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku Darbu veikšanas laikā uzņemas Būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs arī uzņemas Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Objekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.
15.8. [bookmark: _Toc8647867]Līdz Objekta pieņemšanai Būvuzņēmējs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.
15.9. [bookmark: _Toc8647868]Pretenzijas par Darbu kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Līguma 11.4. apakšpunktā noteiktajā Darbu garantijas laikā no Objekta pieņemšanas, kā arī Darbu veikšanas laikā.
15.10. [bookmark: _Toc8647869]Ja Būvuzņēmējs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procentu) apmērā no Līguma summas par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, starptermiņos kavējums nedrīkst būt ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
15.11. [bookmark: _Toc8647870]Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Būvuzņēmēju un kavējums ir ilgāks par 10 (desmit) darba dienām, Būvuzņēmējam ir tiesības pieprasīt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas darba dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
15.12. [bookmark: _Toc8647871]Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus un/vai trūkumus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi saprātīgā Pasūtītāja norādītā termiņā. Ja šajā punktā noteiktais netiek pildīts vai netiek izpildīts pienācīgā apmērā, Pasūtītājam ir tiesības no Būvuzņēmēja ieturēt līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
15.13. [bookmark: _Toc8647872]Ja Būvuzņēmējs neievēro Darbu izpildes grafikā norādīto konkrēto Darbu pozīcijas izpildes termiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto pārkāpuma gadījumu.   
15.14. [bookmark: _Toc8647873]Ja Būvuzņēmējs nesniedz rakstveida atbildi uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumu Līgumā norādītajos termiņos, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 500 EUR  (pieci simti euro) par katru konstatēto pārkāpumu. 
15.15. [bookmark: _Toc8647874]Ja Būvuzņēmējs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Iepirkuma piedāvājumā norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju vai apakšuzņēmēju, vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista citu atbildīgo būvdarbu vadītāju vai apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 2 % (divu procenta) apmērā no līguma summas par katru konstatēto pārkāpumu.
15.16. Ja Būvuzņēmējs Darbu izpildē nenodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par katru nākamo konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro) apmērā. 
15.17. Ja Būvuzņēmējs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu ar neatbilstošu būvizstrādājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par katru nākamo konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 2000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā. 
15.18. Ja Būvuzņēmējs Darbu izpildē neievēro satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par katru nākamo konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500 EUR (pieci simti euro ) apmērā. 
15.19. Ja Būvuzņēmējs Darbu izpildē neievēro spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, tai skaitā nepilda elektronisko darba uzskaiti, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000 EUR (viens tūkstotis euro) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par katru nākamo konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 2000 EUR (divi tūkstoši euro) apmērā. 
15.20. Ja Būvuzņēmējs BIS 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu izpildes neaizpilda būvdarbu žurnālu, Pasūtītājs var piemērot Būvuzņēmējam līgumsodu 300 EUR (trīs simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu.
15.21. Ja Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs nepilda ar Līgumu uzņemtās saistības, Puse, kura nepilda šīs saistības, maksā otrai Pusei līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) par katru dienu līdz novērš attiecīgās Puses nosūtītajā pretenzijā norādītos apstākļus, izņemot Līguma 15.10. apakšpunktā noteikto gadījumu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.
15.22. [bookmark: _Toc8647877]Ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Līguma 16.2. punktā noteiktajos gadījumos vai arī Būvuzņēmējs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī samaksā līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas.
15.23. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Būvuzņēmēju par jau faktiski izpildītajiem Darbiem, iegādātajiem materiāliem un sedz Būvuzņēmēja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigt Būvuzņēmēja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Būvuzņēmēju par faktiski izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis, ieturot aprēķināto līgumsodu.
15.24. [bookmark: _Toc8647878]Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
15.25. [bookmark: _Toc8647879]Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamās Līguma summas, par ko Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju.
15.26. [bookmark: _Toc8647880]Puses līgumsoda samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda samaksu nosūtīšanas otrai Pusei, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
15.27. Visu Līgumā paredzēto līgumsodu, izņemot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā (Līguma 15.10. punkts), kopējā summa nepārsniegs 10 % (desmit procentus) no Līguma summas (Līguma 2.1. punkts). 

16. [bookmark: _Toc8647881] LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

16.1. [bookmark: _Toc8647893]Puses savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā, ievērojot PIL 61.pantā noteikto attiecībā uz grozījumu veikšanu Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
16.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar PIL 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
16.2.1. grozījumi ir nebūtiski;
16.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti PIL 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos, 
16.2.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
16.3. Būtiski Līguma grozījumi pieļaujami iestājoties jebkādiem apstākļiem, kas atbilst jebkuriem no PIL 61. panta trešajā daļā minētajiem priekšnoteikumiem. Izmaiņas Līguma termiņos, Darbos, Darbu apjomos vai papildu darbus var veikt, ja ir attiecināms kāds no turpmāk norādītajiem gadījumiem: 
16.3.1. konstatēta nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, kas sākotnēji netika iekļauti Projektā, jo to nepieciešamību nebija iespējams paredzēt;
16.3.2. konstatēta nepieciešamība veikt tādus būvdarbus, kas izriet no Pasūtītāja prasību izmaiņām un/vai jaunām prasībām saistībā ar Objekta lietošanas funkcionāliem vai tehnoloģiskiem papildinājumiem vai uzlabojumiem, vai ekspluatācijas izmaksas samazināšanu;
16.3.3. Līguma 3.7. punktā noteikto izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildu vienošanos, ko noslēdz pēc vienas no Pusēm ierosinājuma šādos gadījumos:
16.3.3.1. ja radušies neparedzēti būvdarbi;
16.3.3.2. tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā specifikācijā;
16.3.3.3. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā tiek apgrūtināta vai padarīta neiespējama uz laiku Darbu izpilde;
16.3.3.4. ja Pasūtītājs ir veicis korekcijas Darbu apjomos;
16.3.3.5. [bookmark: _Hlk177715912][bookmark: _Hlk177716006]ja Darbi Objektā aizkavējas no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, t.i., attiecīgās būvvaldes kavēšanās lēmumu pieņemšanā vai citu iestāžu saskaņojumu kavēšanās rezultātā, tad Darbu izpildes termiņa pagarinājuma ilgums tiek noteikts proporcionāli attiecīgajam periodam, kādā konstatēts objektīvs pamatojums, balstoties uz rakstveida pierādījumiem;
16.3.3.6. ja Darbi Objektā aizkavējas no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ, t.i., Pasūtītājs ir kavējis Objekta būvlaukuma nodošanas termiņus, Pasūtītājs vai Būvuzraugs apturējis Darbu veikšanu tādu apstākļu dēļ, kas nav saistīti ar Būvuzņēmēja vainojamu rīcību, tad Darbu izpildes termiņa pagarinājuma ilgums tiek noteikts proporcionāli attiecīgajam periodam, kādā konstatēts objektīvs pamatojums, balstoties uz rakstveida pierādījumiem.
16.4. Veicot grozījumus Līguma 16.3. punktā un/vai PIL noteiktajos gadījumos, pēc Darbu izmaiņu un/vai papildu darbu izmaksu tāmes saskaņošanas, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs noslēdz rakstisku vienošanos par Līguma grozījumiem. 
16.5. Ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, ņemot vērā PIL 61. panta regulējumu attiecībā uz iepirkuma līguma grozīšanu, tiek sagatavota vienošanās par izmaiņām Līgumā. 
16.6. Gadījumā, ja Darbu izpildes termiņa kavējumi radušies Būvuzņēmēja bezdarbības vai Būvuzņēmēja apzinātas darbības rezultātā, Pasūtītājs nepagarina Darbu izpildes termiņu.
16.7. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu Darbu apjomu vai materiālu, vai izcenojumu maiņu. Līguma darbības laikā ir iespējams nomainīt pielietoto tehnoloģiju vai arī aizstāt materiālus ar līdzvērtīgiem, ja izpildītājs iesniedz pamatojošo dokumentāciju par piedāvāto materiālu atbilstību būvprojektam un rakstiski saskaņojot aizstāšanu ar Pasūtītāju. Par minētajām darbībām tiek noslēgta vienošanās pie Līguma.
16.8. Būvuzņēmējam ir saistošs Pasūtītāja paziņojums par atsevišķu Darbu neveikšanu Objektā un tas nerada Būvuzņēmējam tiesības uz jebkāda veida kompensāciju vai zaudējumu atlīdzību, izņemot samaksu par neatsaucamiem pasūtījumiem un apmaksātiem materiāliem Objektam, ja materiālu iegāde ir iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju. Pasūtītājs Līguma summas ietvaros ir tiesīgs mainīt būvprojektā norādīto Darbu apjomus, pamatojoties uz Darbu gaitā sastādītiem aktiem un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos saskaņojot izmaiņas būvvaldē.
16.9. Pusēm nekavējoties jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
16.9.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
16.9.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
16.9.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
16.9.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas var ietekmēt Darbus.
16.10. Līguma Darbības apturēšana un atjaunošana notiek šādos apstākļos:
16.10.1. Līguma Darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Darbu veikšanu;
16.10.2. Pasūtītājam ir tiesības apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi, par to 10 (desmit) dienas iepriekš Būvuzņēmējam rakstiski paziņojot, sastādot Darbu apturēšanas aktu un veicot norēķinus par faktiski izpildītajiem Darbiem un neatsaucamiem pasūtījumiem un apmaksātiem materiāliem Objektam, ja materiālu iegāde ir iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju;
16.10.3. Būvuzņēmējam nav tiesību, pēc Darbu apturēšanas akta sastādīšanas un abpusējas parakstīšanas, pretendēt uz kompensāciju par Līguma darbības apturēšanas laikā veikto Darbu;
16.10.4. par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienas iepriekš Būvuzņēmēju rakstveidā informē un, saņemot Būvuzņēmēja piekrišanu turpināt Darbus Līguma noteiktajā apmērā, par Līgumā noteikto cenu, sastāda papildu vienošanos pie Līguma.
16.11. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas Līguma saistības. 
16.12. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, atkārtoti paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 10 (desmit) dienas iepriekš šādos gadījumos:
16.12.1. ja Būvuzņēmējs nepieņem Objektu Līgumā noteiktajā termiņā;
16.12.2. ja Būvuzņēmējs neuzsāk Darbus Līgumā noteiktajā termiņā. Līgums tomēr netiek izbeigts, ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma saņemšanas brīža pierāda, ka nav vainojams pie Darbu neuzsākšanas noteiktajā termiņā;
16.12.3. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga ekspertīze, ir konstatējusi, ka Būvuzņēmējs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvprojektam vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;
16.12.4. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no Līguma noteikumiem un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var būtiski ietekmēt Būvuzņēmēja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu;
16.12.5. ja Līguma izpildes laikā iestājas viens no šādiem gadījumiem:
16.12.5.1. ja Būvuzņēmējs pārtrauc Darbu izpildi Objektā uz 5 (piecām) darba dienām un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Darbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav rakstiski apstiprinājis Pasūtītājs;
16.12.5.2. Darbu izpilde nenotiek Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajā apjomā un termiņā; 
16.12.5.3. ja Būvuzņēmēja pārstāvis un/vai atbildīgais būvdarbu vadītājs neierodas Pušu noteiktajās Darbu sanāksmēs 3 (trīs) reizes visā Darbu izpildes gaitā;
16.12.5.4. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Būvuzņēmēja maksātnespēju;
16.12.5.5. Būvuzņēmējs tiek izslēgts no Būvkomersanta reģistra;
16.12.5.6. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Būvuzņēmēja manta, un/vai uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, un/vai uzlikts liegums kustamām mantām un/vai nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
16.12.5.7. Būvuzņēmējs kavē Līguma izpildes termiņu ilgāks par 20 (divdesmit) kalendārām dienām;
16.12.5.8. ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Būvuzņēmējam līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
16.12.5.9. Būvuzņēmējs nepilda Līgumā noteikto pienākumu nodrošināt, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas vai Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces vai pakalpojumi;
16.12.5.10. citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
16.13. Būvuzņēmējs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 20 (divdesmit) dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu Līgumā noteikto maksājumu termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas un maksājumu nav veicis arī 20 (divdesmit) dienu laikā pēc Būvuzņēmēja rakstveida brīdinājuma saņemšanas, pastāvot nosacījumam, ka Būvuzņēmējs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai. Šajā gadījumā Pasūtītājam jāsamaksā Būvuzņēmējam par kvalitatīvi paveikto Darbu un neatsaucamiem pasūtījumiem un apmaksātiem materiāliem Objektam, ja materiālu iegāde ir iepriekš saskaņota ar Pasūtītāju. 
16.14. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saskaņā ar 16.12.punktā un tā apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 
16.15. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
16.16. Ja Līguma darbības laikā izveidojas apstākļi, kad nepieciešama Līguma darbības pārtraukšana, Puses par to rakstveidā vienojas atsevišķi.
16.17. Būvuzņēmēja maiņa tiek uzskatīta par Līguma izbeigšanu ar visām no tā izrietošajām sekām.
17. [bookmark: _Toc8647894]PUŠU PĀRSTĀVJI

17. [bookmark: _Toc8647895]
17.1. [bookmark: _Toc8647896]Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar Līguma izpildi, t.sk., veic ar Līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli, organizē starp Pusēm finansiāla un cita rakstura vienošanos slēgšanu.
17.2. Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji:
17.2.1. Būvuzņēmēja puses pārstāvis ir__________, tālrunis__________, e-pasts: ________; 
17.2.2. Pasūtītāja puses pārstāvis ir ________, tālrunis _________, e-pasts: _______. 
17.3. [bookmark: _Toc8647898]Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, laikus rakstveidā par to brīdinot otru Pusi.
17.4. [bookmark: _Toc8647899]Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt Būvniekam uz Līgumā norādīto pasta adresi vai e–pastu visu Līgumā noteikto informāciju saskaņā ar Līgumā noteikto. Visi paziņojumi un Pasūtītājam sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.

18. [bookmark: _Toc8647900]NOBEIGUMA NOTEIKUMI
18. [bookmark: _Toc8647901]

18.1. [bookmark: _Toc8647903]Pušu strīdi, kas rodas Darbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Darbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, risināmi, pieaicinot neatkarīgu(s) sertificētu(s) ekspertu(s) vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams Līguma noteikumu pārkāpumā. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi
18.2. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet, ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā nav iespējams panākt vienošanos, tad strīdus risina tiesā, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses  no turpmākās Līguma saistību izpildes.
18.3. [bookmark: _Toc8647904]Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.
18.4. [bookmark: _Toc8647905]Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
18.5. [bookmark: _Toc8647906]Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu vai to pārstāvju maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tā uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
18.6. [bookmark: _Toc8647907]Līgumā minētie pielikumi un ar Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par Līguma pielikumiem un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
18.7. [bookmark: _Toc8647908]Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Ja kāda no Pusēm kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otras Puses intereses, otrai Pusei ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu pirms termiņa un pieprasīt  samaksāt pienākošās summas.
18.8. [bookmark: _Toc8647909]Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Pušu vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un tā stājas spēkā pēc tam, kad to ir parakstījuši abas Puses. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
18.9. [bookmark: _Toc8647910]Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to ir parakstījušas abas Puses un Būvuzņēmējs ir iesniedzis Līguma 12.1.punktā minēto Līguma izpildes nodrošinājumu un tā darbības termiņš izbeidzas ar Līgumā noteikto Pušu saistību izpildi, ja vien Līgums netiek pārtraukts vai izbeigts saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
18.10. Līgums sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā uz _____lapām, ieskatot Līguma pielikumus, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
18.11.	Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi:
18.11.1.	pielikums Nr. 1. – (slēdzot iepirkuma līgumu tiks precizēti)
18.11.2.	pielikums Nr. 2. – (slēdzot iepirkuma līgumu tiks precizēti)
18.11.3.	pielikums Nr. 3. – (slēdzot iepirkuma līgumu tiks precizēti)

19. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:                                                                                   Būvuzņēmējs: 
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