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IEPIRKUMA LĪGUMA PROJEKTS
par remontdarbu veikšanu ēkās Meldru ielā 3c un 5a, Rīgā
	Rīgā
	
Datums skatāms dokumenta
elektroniskā paraksta laika zīmogā


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LVR Flote”, reģistrācijas Nr.40103321893, turpmāk arī – LVR Flote vai Pasūtītājs, kuru uz statūtu pamata pārstāv tās valdes loceklis Kaspars Ozoliņš, no vienas puses, un
______________________________________________, reģistrācijas Nr.______________________, turpmāk arī – Izpildītājs, kuru uz _______________________ pamata pārstāv tās ___________________________________________, no otras puses, 
turpmāk arī katrs atsevišķi vai abi kopā saukti Puse vai Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma “Remontdarbu veikšana ēkās Meldru ielā 3c un 5a”, ar identifikācijas Nr. LVRFLOTE 2026/18 rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk – Līgums:
LĪGUMA SPECIĀLIE NOTEIKUMI
	1. [bookmark: _Hlk150435173]LĪGUMA PRIEKŠMETS


1.1. [bookmark: _Hlk148686486][bookmark: _Hlk163657087]Remontdarbu (būvdarbu) veikšana ēkās Meldru ielā 3c un 5a, Rīgā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Darba uzdevumu objekta “Lieveņu, cokola un fasādes daļas remonts Meldru ielā, Rīgā” realizācijai, (turpmāk – tehniskā specifikācija (Līguma 1. pielikums)), finanšu piedāvājumu (tāmi)) (turpmāk – finanšu piedāvājums (tāme) (Līguma 2. pielikums)), ________/u.c./___, Līguma noteikumiem un atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē Līguma īstenošanu (turpmāk kopā arī – darbi vai būvdarbi). 
1.2. Darbu izpildes vieta: Rīgas brīvostas teritorija, Rīga https://rop.lv/lv/karte , (turpmāk arī – objekts). 
	2. LĪGUMA UN DARBU IZPILDES TERMIŅŠ


2.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Darbu izpildes termiņš - 3 (trīs) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža. Darbu izpildi termiņā apliecina abpusēji parakstīts darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
	3. LĪGUMCENA


3.1. Līgumcena par Līgumā paredzēto darbu izpildi pilnā apmērā un atbilstošā kvalitātē ir __________________ EUR ( __________ euro un _________centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – līgumcena).
3.2. Līgumcena noteikta saskaņā ar finanšu piedāvājumu (tāmi) (Līguma 2. pielikums).
	4. IZPILDDOKUMENTĀCIJA

	4.1. Pieņemšanas - nodošanas akts par veiktajiem remontdarbiem un citi ar darbu izpildi un objektu turpmāku ekspluatāciju saistītie dokumenti, tajā skaitā, būvniecības atkritumu pārvadāšanas un utilizācijas dokumenti. Izpilddokumentācija iesniedzama Pasūtītājam 2 (divos eksemplāros), gan papīra, gan elektroniskā formātā. Prasības veicamajiem darbiem norādītas tehniskajā specifikācijā (Līguma 1. pielikums).

	5. NORĒĶINU KĀRTĪBA


5.1. [bookmark: _Hlk154135495]Izpildītājam ir tiesības saņemt avansu līdz 20% (divdesmit procentiem) no līgumcenas saskaņā ar Līguma vispārīgo noteikumu 5.nodaļu.
5.2. Ja Pasūtītājs Līguma ietvaros ir veicis avansa maksājumu, šo maksājumu ietur no Izpildītājam izmaksājamās gala norēķina summas.
5.3. Par pienācīgi izpildītiem darbiem Pasūtītājs samaksā līgumcenu Izpildītājam bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusēji parakstīta darbu pieņemšanas - nodošanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ieturot izmaksātā avansa apmēru (ja attiecināms) un garantijas laika ieturējumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas.
5.4. [bookmark: _Hlk164093026]Garantijas laika ieturējums 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās līgumcenas Izpildītājam tiks izmaksāts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas. Garantijas laika nodrošinājuma saturu un formu iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 
5.5. Garantijas laika nodrošinājums ir spēkā visu garantijas laiku, kā arī 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc garantijas perioda beigām.
5.6. Ja Izpildītājs Līguma 5.4. punktā minētajā termiņā neiesniedz garantijas laika nodrošinājumu, Pasūtītājs patur garantijas laika ieturējumu visā garantijas laikā līdz Līgumam atbilstošai un pilnīgai saistību izpildei. Ja no Izpildītāja puses Līguma saistības netiek izpildītas, Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem patur garantijas laika ieturējumu kā līgumsodu par Izpildītāja saistību neizpildīšanu vai izlieto garantijas laikā konstatēto defektu novēršanai. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma nodrošināt garantijas saistību izpildi visā garantijas laikā.
5.7. Garantijas laika ieturējuma citus noteikumus nosaka Līguma vispārīgie noteikumi.
5.8. Pasūtītāja e-pasta adrese rēķinu iesniegšanai: rekini@lvrflote.lv.
	6. LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMI, GARANTIJA UN GARANTIJAS LAIKS

	6.1. Līguma darbības laikā saistību izpildes nodrošināšanai piemēroti nodrošinājumi bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā:
6.1.1. avansa maksājumu garantija atbilstoši Līguma vispārīgo noteikumu 5.nodaļas noteikumiem (ja attiecināms);
6.1.2. Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Līguma noteikumiem;
6.1.3. Izpildītāja līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana atbilstoši Līguma noteikumiem;
6.1.4. līguma izpildes garantija – 10% (desmit procentu) apmērā no visu darbu kopējās līgumcenas. Tā iesniedzama 10 (desmit) dienu laikā pēc līguma abpusējas parakstīšanas. Nodrošinājumam jābūt spēkā visā līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma saistību pilnīgas izpildes. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758;
6.1.5. garantijas laika nodrošinājums atbilstoši Līguma noteikumiem. 
6.2. Līguma ietvaros izpildītajiem būvdarbiem un būvdarbos pielietotajiem būvizstrādājumiem garantija noteikta 36 (trīsdesmit seši) mēneši, skaitot no darbu pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas. Ja ražotājs būvdarbos pielietotajiem būvizstrādājumiem noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja noteiktais garantijas termiņš.

	7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

	7.1. Veikt darbus un/vai būvdarbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (Līguma 1.pielikums), Finanšu piedāvājumam (tāmei) (Līguma 2.pielikums), Līguma noteikumiem un normatīvo aktu regulējumam.

	8. APDROŠINĀŠANA

	8.1. Izpildītāja apdrošināšanas polises saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem.
8.2. Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas, iesniedz Pasūtītājam profesionālo civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises/šu kopiju/as (un to maksājumu apliecinošu dokumentu) vai apliecinājumu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.
8.3. Apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā attiecībā uz darbību ostas teritorijā.
8.4. Apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā attiecībā uz Līguma izpildi un saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

	9. LĪGUMSODI

	9.1. Ja Izpildītājs neiesniedz Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā apdrošināšanas polises (vai kādu no tām) vai citus Līguma izpildei būtiskus dokumentus, un Puses nav rakstveidā vienojušās par citu kārtību, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru dienu līdz minēto Līgumu noteikumu izpildei, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līgumcenas. 
9.2. Ja Izpildītājs kavē defektu novēršanas termiņu un par šo pārkāpumu Pasūtītājs ir sastādījis attiecīgā kavējuma apstiprinošu aktu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un Izpildītājs apņemas samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 500.00 EUR (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu.
9.3. Saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem.

	10. ATBILDĪGĀS PERSONAS UN KONTAKTPERSONAS


10.1. Lai organizētu Pušu sadarbību un Līguma izpildi, Puses nosaka atbildīgās personas par Līguma izpildi un kontaktpersonas:
10.1.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi ar tiesībām parakstīt darbu pieņemšanas-nodošanas un defektu aktus: Saimniecības nodaļas ēku un apsaimniekojamās teritorijas speciālists Andris Frīdmanis, tālr. +371 20015084, e-pasts: andris.fridmanis@lvrflote.lv  vai cita pilnvarotā persona saskaņā ar attiecīgu rīkojumu vai pilnvarojumu (turpmāk – Pasūtītāja pilnvarotais pārstāvis).
10.1.2. Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi: _______________________, tālr.: + 371 __________________, e-pasts: ___________________________________.
10.1.3. Sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā  _________________________ /Vārds, Uzvārds/, sertifikāta Nr. ______________, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši Līgumam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas. Būvdarbu vadītāja nomaiņa atļauta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Pie nomaiņas Izpildītājam jādrošina līdzvērtīgas kvalifikācijas personāls.
10.2. Par Līguma izpildi atbildīgo personu maiņu Puses nekavējoties rakstiski paziņo viena otrai saskaņā ar Līguma vispārīgajiem noteikumiem.
	11. LĪGUMA PIELIKUMI


11.1. Līgumam tā noslēgšanas dienā ir šādi pielikumi:
Pielikumu uzskaitījums
	12. REKVIZĪTI UN PARAKSTI


12.1. Līgums sagatavots latviešu valodā elektroniskā dokumenta veidā un sastāv no Līguma speciālajiem noteikumiem, Līguma vispārīgajiem noteikumiem un Līguma pielikumiem. Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
	PASŪTĪTĀJS:
SIA “LVR Flote”
Kundziņsalas 3. līnija 36, Rīga, LV-1005
Tālrunis: +371 66932616
E-pasts: info@lvrflote.lv
PVN maksātāja reģ. Nr. LV40103321893
Banka: AS “Citadele banka”
SWIFT kods: PARXLV22
Konta Nr: LV08PARX0013409650001
	IZPILDĪTĀJS:
____________________________________
____________________________________
Tālrunis:____________________________
E-pasts:_____________________   
PVN maksātāja reģ. _______________
Banka: _____________________________
SWIFT kods: ________________________
Konta Nr: __________________________


	
Valdes loceklis Kaspars Ozoliņš*
	
__________________*


*Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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