TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma daļā Nr. 1
“Pastaigu laukuma teritorijas sagatavošana Rīgas sociālās aprūpes centrā “Gaiļezers””
iepirkuma identifikācijas Nr. RVPLD 2026/25



1. Iepirkuma priekšmets: Teritorijas labiekārtošanas darbi Rīgas sociālās aprūpes centra “Gaiļezers” pagalma ar mērķi izveidot pastaigu laukumu personām ar demenci.
1.1. Darbu veikšanas vieta: Hipokrāta iela 6, Rīga, LV-1079
1.2. Darbi veicami saskaņā ar iepirkuma dokumentācijai pievienoto projektu un tāmi.
1.3. Darbi veicami tikai projektā norādītajā pagalma teritorijā.
1.4. Tehniskā specifikācija piegādātājam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai iepirkumā uzvarējušais pretendents, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka Tehniskajā piedāvājumā (tāmē) iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai Tehniskajā specifikācijā paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu Darbu nodošanu pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā.
1.5. Visi minētie konkrētie nosaukumi tāmē doti, lai definētu obligāti nepieciešamo materiālu kvalitāti, kas atbilst Latvijas Republikas un Eiropas Savienības būvnormatīviem. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu.

2. Piedāvājuma sagatavošana
2.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas, ja nepieciešams, veicot Rīgas sociālā aprūpes centra “Gaiļezers” (turpmāk-Objekts)  apsekošanu, tās laiku saskaņojot ar  Saimniecības nodaļas vadītāju Intu Miķelsonu, tālrunis 67012223, 28230320, e-pasts: ints.mikelsons@riga.lv.
2.2. Tāme jāsagatavo atbilstoši 2017.gada 3.maija MK noteikumu nr.239 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām.
2.3. Piedāvājumā jāparedz izdevumi, kas saistīti ar darba aizsardzības un ugunsdrošības normu nodrošināšanu Objektā.
2.4. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu veikšanai, lai izpildītu Objektā noteikto darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts.
2.5. Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu, jebkura neprecizitāte ir jālabo uz Izpildītāja rēķina. 
2.6. Izpildītājs nodrošina visu tādu normatīvajos aktos un būvniecības ieceres dokumentācijā noteikto būvspeciālistu iesaisti, kuri nepieciešami attiecīgo darbu tiesiskai un kvalitatīvai izpildei.
2.7. Plānojot darbus, paredzēt ka darbi veicami netraucējot un nepārtraucot iestādes darbību kā arī paredzot pasākumus Centra iemītnieku drošību. Darbu zonā paredzēt veikt norobežošanu, iestādes un tās klientu  īpašuma pasargāšanai no bojājumiem.
2.8. Darbu minimālais garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) kalendāra mēneši, skaitot no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas no Pasūtītāja puses.

3. Darbu pabeigšana un nodošana
3.1. Pēc darbu pabeigšanas sagatavot un iesniegt Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju, izmantoto materiālu un atbilstības sertifikātus (kur tādi ir nepieciešami), vienlaicīgi ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.2. Darbus pabeidzot veikt nepieciešamos pasākumus nodoto darbu konservācijai ar mērķi nodrošināt nākamās darbu kārtas kvalitatīvu uzsākšanu.
3.3. Ja pēc darbu nodošanas atklājas ka Darbu veikšanas rezultātā Objektam nodarīti bojājumi vai nākamās darbu kārtas uzsākšanai nepieciešams veikt nodoto darbu labošanu, tie Izpildītājam jānovērš par saviem līdzekļiem
3.4. Darbu izpildes termiņš: 3 mēneši no līguma spēkā stāšanās brīža* jāveic visi darbi. Izpildes grafiks jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

*Ja darbus no Darbu veicēja neatkarīgu apstākļu dēļ nevar uzsākt līguma parakstīšanas dienā, no dienas, kad tiek parakstīts akts par telpu pieņemšanu būvdarbu veikšanai.


