APSTIPRINĀTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības

Iepirkumu komisijas DVP 2026/131
2026.gada 28.jūlija sēdē 

(protokols Nr.2) – šis datums ir Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

_______________________ I.Leitāne

Atklāta konkursa
“Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā                                                   “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””

NOLIKUMS
DVP 2026/131
I. Vispārīgā informācija
1. Atklātā konkursa nosaukums: „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija”” (turpmāk – Konkurss) 
2. Identifikācijas numurs: DVP 2026/131. 

3. Iepirkuma procedūra – Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.
4. Pasūtītāja nosaukums, adrese un citi rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	Reģistrācijas numurs
	90000077325

	Juridiskā adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Tālrunis, fakss
	654 04338, 654 21941

	Kontaktpunkts
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpunkta adrese
	Imantas iela 9-1B, Daugavpils, LV - 5401

	Kontaktpersona
	Anatolijs Kriviņš

	Tālruņa Nr.
	+371 65404200

	e-pasta adrese
	anatolijs.krivins@duagavpils.lv

	Darba laiks
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 13.00  – 18.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 13.00 – 17.00

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 13.00 – 16.00


II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas 
5. Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija”. 
6. Iepirkuma priekšmeta detalizēts apraksts un apjoms ir noteikts Konkursa nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un būvniecības dokumentācijā (skat. https://www.eis.gov.lv).
7. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
8. CPV kods – 71247000-1 (Būvdarbu uzraudzība).
9. Konkurss tiek organizēts Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 
2021.–2027. gadam 4.2.1.5. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.
10. Iepirkuma līgums tiks slēgts, ja būs pieejams finansējums.

III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
11. Konkurss paredz iepirkuma līguma slēgšanu ar vienu uzvarētāju. 
12. Iepirkuma līguma izpildes laiku, vietu un svarīgākos nosacījumus paredz tehniskā specifikācija (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekts (2.pielikums).
13. Iepirkuma līguma izpildes vieta ir Daugavpils valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
14. Paredzamais būvuzraudzības izpildes termiņš ir: provizoriski 10 mēneši (līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
Būvuzraudzība ir būvdarbu veikšanas procesa uzraudzība. Līguma izpildes termiņā netiek ieskaitīti būvdarbu tehnoloģiskie pārtraukumi. Būvuzraugam ir pienākums piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā un izpildīt  citus Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos pienākumus līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
15. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 46.panta piekto daļu tiek noteikts, ka atbildīgā būvuzraudzības veicēja pienākumus līguma ietvaros ir pienākums izpildīt pašam pretendentam vai vadošajam piegādātāju apvienības dalībniekam, norīkojot atbilstošas jomas atbildīgo būvuzraugu. Līguma slēgšanas gadījumā atbildīgajam būvuzraugam jābūt nodarbinātam pie atbildīgā būvuzraudzības veicēja.
16. Iepirkuma līgums tiek slēgts Eiropas Savienības Kohēzijas politikas programmas 
2021.–2027. gadam 4.2.1.5. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros.
17. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
18. Finansējuma trūkuma vai faktiskās nepieciešamības dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties noslēgt līgumu un pārtraukt Konkursu.
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
1. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu
. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
3. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – Valsts digitālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
4. Piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš – ne vēlāk kā līdz 2026.gada /diena/ /mēnesis/ (konkrētais datums ir atrodams EIS un IUB publikācijās), plkst.10:00 pēc vietējā laika.
5. Komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, kā arī informē par to pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un izsniedz vai nosūta tos atpakaļ pretendentiem.
6. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2026.gada /diena/ /mēnesis/ (konkrētais datums ir atrodams EIS un IUB publikācijās), plkst.14.00 pēc vietējā laika.
7. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
8. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta ceturto daļu, ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē.
9. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
10. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu komisija veic slēgtā sēdē.
V. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme

11. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme nav paredzēta. 

12. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 

13. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 

14. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem.

15. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.

VI. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

16. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
16.1. izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
16.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
16.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
17. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
17.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā (tehniskais piedāvājums jebkurā formātā, finanšu piedāvājums excel formātā).
17.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;

17.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīgā persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgās personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgās personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);

17.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.
18. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

19. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības konkursā. 

20. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

21. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

22. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

23. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs, ja tam rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
24. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

25. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
26. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
27. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
VII.  Prasības piedāvājuma un saistību izpildes nodrošinājumam
28. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai. 
29. Piedāvājuma nodrošinājuma summa: 400 EUR (četri simti euro)
30. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš ir 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

31. Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu pievieno piedāvājumam (elektroniski). 

32. Piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanas veidi:
32.1. bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama bankas garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);
32.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota polise (piedāvājumam pievienojama apdrošināšanas sabiedrības polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises  apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments);
32.3. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bankas norēķinu kontā: Valsts kase, n/k LV15TREL9802003052000, kods TRELLV22, kā maksājuma mērķi norādot: Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā DVP 2026/131 (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).
33. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:

33.1. iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā minimālajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

33.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

34. Ja iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā ir noteikts, ka pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas, attiecībā uz šo personu piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz šādu līguma nodrošinājumu.
35. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

35.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

35.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

35.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

36. Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

37. Pretendentu iemaksātais piedāvājuma nodrošinājums tiks atmaksāts mēneša laikā pēc tam, kad ir iestājies īsākais no piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņa gadījumiem.
38. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam – atbilstoši Līguma projekta nosacījumiem.
VIII. Izslēgšanas noteikumi un pārbaudes kārtība
39. Komisija pārbaudīs Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=287760) noteiktos izslēgšanas iemeslus, kā arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā (skat. https://likumi.lv/doc.php?id=280278) noteiktos izslēgšanas iemeslus.  Izslēgšanas iemesli tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8. un 9.punktā noteiktie alternatīvie izslēgšanas nosacījumi netiks piemēroti.
40. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
40.1. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;
40.2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
40.3. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
40.4. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts  – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
40.5. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
41. Uzticamības nodrošināšanas nosacījumus un pārbaudes kārtību nosaka Publisko iepirkumu likuma 43.pants.
42. Komisija pārbaudīs, vai uz pretendentu neattiecas Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta nosacījumi.
IX. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
43. Pretendents sagatavo un iesniedz piedāvājumu, ievērojot normatīvo aktu prasības un šī Nolikuma nosacījumus.
44. Piedāvājuma saturs Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) vidē: 
44.1. pieteikums saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.pielikumu;
44.2. elektroniski parakstīts piedāvājuma nodrošinājums (gadījumā, ja nodrošinājumu iesniedza apdrošināšanas sabiedrība, ir jāpievieno arī dokuments, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas samaksu; gadījumā, ja piedāvājuma nodrošinājums ir iemaksāts Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bankas kontā, ir jāpievieno dokuments, kas apliecina maksājuma veikšanu);
44.3 kvalifikācijas (atlases) dokumenti saskaņā ar Konkursa nolikumu;
44.4. tehniskais piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikumu;
44.5. finanšu piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikumu.
45. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) prasības un iesniedzamie dokumenti kvalifikācijas novērtēšanai:
	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	45.1.
	Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu.

	45.2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	45.3.
	Līguma slēgšanas dienā pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likumu un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” un tiesīgam veikt attiecīgo būvdarbu būvuzraudzību. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	Latvijas Republikā reģistrēta pretendenta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.  Gadījumā, ja pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā un ja tāda reģistrācija ir nepieciešama, tad pretendentam jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	45.4.
	Kvalifikācijas prasības iepirkuma 
Pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām izpildījis būvuzraudzības pakalpojumu būvdarbiem
 (vienu vai vairākus), kas ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, un izpildīts vismaz viens no minētajiem punktiem: 

1.1. Izpildīts būvuzraudzības pakalpojums publiskas ēkas
 jaunbūvei, kura ietvaros veikta būvuzraudzība par  apkures sistēmas, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un elektrotīklu būvdarbiem, kā arī  būvdarbu kopējā vērtība, kuriem veikta būvuzraudzība bija vismaz 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN;

1.2. Izpildīti būvuzraudzības pakalpojums publiskas ēkas vai tās daļas pārbūvei
, kura ietvaros veikta būvuzraudzība par  apkures sistēmas, ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmu un elektrotīklu būvdarbiem, kā arī  būvdarbu kopējā vērtība, kuriem veikta būvuzraudzība bija vismaz 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

Būvdarbiem ir jābūt pilnībā pabeigtiem,  nodotiem ekspluatācijā un būvuzraudzības līgumam izpildītam.

Objektam, kur ir veikta būvuzraudzība, ir jābūt  pilnībā pabeigtam un nodotam ekspluatācijā.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

atsauksme/-es vai cits/-i pieredzi apliecinošs/-i dokuments/-i -pasūtītāja izziņa; izpildīto būvdarbu apliecinoša informācija (piemēram, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai citu līdzvērtīgu informāciju) u.c.

	45.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās sekojošs personāls:

Pretendents iesniedz būvspeciālistu sarakstu, kuri veiks paredzētos pakalpojumus , tajā skaitā nodrošina vismaz šādu būvspeciālistu piesaisti:

- atbildīgais būvuzraugs, sertificēts būvspeciālists kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu būvuzraudzību un kurš iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) kā atbildīgais būvuzraugs ir izpildījis būvuzraudzības pakalpojumu būvdarbiem  (vienu vai vairākus), kas ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā institūcijai, kura pilda būvvaldes funkcijas, un izpildīts vismaz viens no minētajiem punktiem: 

1.1. Izpildīts būvuzraudzības pakalpojums publiskas ēkas jaunbūvei, kur būvdarbu kopējā vērtība, kuriem veikta būvuzraudzība bija vismaz 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN;

1.2. Izpildīti būvuzraudzības pakalpojums publiskas ēkas vai tās daļas pārbūvei, kur būvdarbu kopējā vērtība, kuriem veikta būvuzraudzība bija vismaz 500 000 EUR (pieci simti tūkstoši euro 00 centi) bez PVN.

- sertificēto būvspeciālistu, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu būvuzraudzību;

- sertificēto būvspeciālistu, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu būvuzraudzību;

- sertificēto būvspeciālistu, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1 kV izbūves darbu būvuzraudzību;

- sertificēto būvspeciālistu, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzību. 

Pretendents var piedāvāt vienu speciālistu vairākām pozīcijām, ja speciālists ir sertificēts vairākās jomās.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

· atbildīgā būvuzrauga apliecinājums saskaņā ar nolikuma pielikumu;

· būvuzrauga apliecinājums saskaņā ar nolikuma pielikumu;

Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista būvprakses sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.

Gadījumā, ja pretendenta piedāvātā būvspeciālista profesionālā kvalifikācija reģistrēta, licencēta vai sertificēta ārvalstīs, tad tai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanai un pretendentam jāiesniedz:

· dokuments, kas apliecina speciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un dokumenta tulkojums latviešu valodā;

pretendenta apliecinājums par to, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no dienas, kad nav tiesisko šķēršļu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.

	45.6.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

	45.7.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

	45.8.
	Pretendents garantē, ka līguma slēgšanas   gadījumā veiks sava atbildīgā  būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

	45.9.
	Iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
	Pretendenta rakstisks apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma izpildē netiks ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

	45.10.
	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās
	

	
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	46.
	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem
	

	
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;
apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.


47. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu
	-
	Tehniskais piedāvājums


	Pretendents iesniedz provizorisku Darbu izpildes grafiku (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā. Grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.


48. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu
	-
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā minētos pakalpojumus.
	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikumu.


49. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46.panta ceturtajai daļai, pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura (informāciju norāda nolikuma 4.pielikumā). Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
50. Papildus prasības attiecībā uz piegādātāju apvienībām:
50.1. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt norādītam, kādas juridiskās personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, piegādātāju apvienības (sabiedrības) vadošo (atbildīgo) dalībnieku, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
50.2. Pasūtītājs var prasīt, lai personu apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

50.3. Pretendents ņem vērā, ka gadījumā, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt ģenerāluzņēmējs, tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu)).  Savukārt gadījumā, ja visi piegādātāju apvienības dalībnieki ir reģistrēti Būvkomersantu reģistrā vai arī kādam no apvienības dalībniekiem šāda reģistrācija nav nepieciešama saskaņā ar normatīvo regulējumu (proti, attiecīgais piegādātāju apvienības dalībnieks nepiedalīsies būvuzraudzības veikšanā (nesniegs būvuzraudzības pakalpojumus)), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums, attiecīgi vienojoties par atbildības sadalījumu un to, kurš no biedriem būs galvenais būvuzraugs (uzņemsies līguma vadību). Pirmajā gadījumā līgums tiek slēgts ar personālsabiedrību, kas vienlaikus būs galvenais būvuzraudzības veicējs, otrajā - līgums tiek slēgts ar visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem, no kuriem viens būs galvenais būvuzraudzības veicējs. 
51. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai:
51.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus;
51.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
X. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa - /nav attiecināms/
XI. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
52. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Konkursa nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu.
5.3. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds saskaņā ar noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem, tad pasūtītājs izvēlas pretendentu, kura piedāvātajam atbildīgajam būvuzraugam ir pieredze būvdarbu vērtības ziņā lielākā objektā (ņemot vērā konkursa piedāvājumā sniegtās ziņas par pieredzes objektiem un būvdarbu izmaksām). Izņēmuma gadījumos pasūtītājs ir tiesīgs rīkot atklātu izlozi, uzaicinot tajā piedalīties līdzvērtīgus piedāvājumus iesniegušos pretendentus. Noteikumi par izlozes norises kārtību tiks apstiprināti atsevišķi un pirms izlozes norises tiks nosūtīti attiecīgajiem pretendentiem.
54. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
55. Iepirkuma komisija:
55.1. Pārbaudīs piedāvājumu nodrošinājumus atbilstoši Nolikumā norādītajām prasībām;
55.2. Veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības;
55.3. Pārbaudīs tehniskā piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā piedāvājumā iekļauto informāciju;
55.4. Pārbaudīs finanšu piedāvājuma atbilstību tehnisko specifikāciju prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot finanšu piedāvājumu un nepieciešamos pielikumus. Pārbaudīs un vajadzības gadījumā izlabos aritmētiskās kļūdas;
55.5. Veiks piedāvājumu novērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem;
55.6. Noteiks nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.daļā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem. Komisija pārbaudīs arī Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktos izslēgšanas iemeslus un Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un Nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
55.7. Pieņems lēmumu par uzvarētāju.
56. Trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
57. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, netiks vērtēti.
XII. Norāde par piedāvājuma variantiem
58. Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājuma variantus.
XIII. Citi noteikumi
59. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šā nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
60. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma procedūras dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
61. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes, kā arī nodrošina apliecinājumu parakstīšanu. Komisijas priekšsēdētāja prombūtnes laikā tā pienākumus pilda komisijas priekšsēdētāja vietnieks.
52. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto konkursu, tajā skaitā publicētajām komisijas atbildēm, skaidrojumiem un konkursa dokumentācijas grozījumiem.
63. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek pa pastu, faksu vai elektroniski (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta trešās, ceturtās, sestās un astotās daļas nosacījumiem) atkarībā no pasūtītāja izvēles.
64. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
65. Paziņojot par iepirkuma līguma slēgšanu un informējot kandidātus un pretendentus, pasūtītājs nav tiesīgs atklāt informāciju, kuru tam kā komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju nodevuši citi kandidāti un pretendenti.
66. Papildu informāciju Iepirkuma komisija nosūta piegādātājam vai kandidātam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
67. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
68. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot pieteikumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus.
69. Pretendents nodrošina, ka visa informācija, ko tas saņēmis no pasūtītāja tiek izmantota vienīgi piedāvājuma sagatavošanai un līguma izpildei.
70. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
Pielikumā:

1. Tehniskā specifikācija;

2. Līguma projekts;
3. Pieteikums;
4. Pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne); 

5. Tehniskais piedāvājums (veidne);
6. Finanšu piedāvājums (veidne);

7. Atbildīgā būvuzrauga apliecinājums (veidne);

8. Būvuzrauga apliecinājums (veidne).

1. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””

identifikācijas Nr. DVP 2026/131
Tehniskā specifikācija
Publicēta vietnē www.eis.gov.lv
(Būvuzraudzībai paredzētie būvdarbu apjomi ir pieejami būvdarbu konkursā DVP 2026/116 www.eis.gov.lv)

2. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””
identifikācijas Nr. DVP 2026/131
(līguma projekts)
līgums 
par būvuzraudzības veikšanu objektā “____________________”
iepirkuma procedūrai Nr. DVP 2026/131
Daugavpilī, 202_.gada __.__________

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģ.Nr.90000077325, juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV– 5401, (turpmāk – Pasūtītājs), tās ______ ______ personā, kas rīkojas uz _______pamata, no vienas puses, un
_________ „______________________”, reģistrācijas Nr.____________, ______________, (turpmāk - Būvuzraugs) tās _______________ ______________________ personā, kas rīkojas uz _______pamata, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk - Puses), 
pamatojoties uz atklātā konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””, identifikācijas Nr. DVP 2026/131, (turpmāk – iepirkuma procedūra) rezultātiem, ________________________ ietvaros, Puses noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvuzraugs pret atlīdzību apņemas veikt būvuzraudzību būvdarbiem “__________________________________________”, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, tehnisko specifikāciju, Būvuzrauga iepirkuma procedūrai iesniegto piedāvājumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām (turpmāk – Pakalpojums).
1.2. Pakalpojums tiek sniegts būvobjektā “______________________________” (turpmāk – Objekts), kur būvdarbus veic ___________ (turpmāk – Būvuzņēmējs). Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādātāji:_______________________.
1.3. Pakalpojums sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktās ar Objekta būvuzraudzību saistītās darbības.
1.4. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
1.5. Būvuzraugs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma procedūras nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
1.6. Būvuzraugs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Pakalpojuma sniegšanas kvalitāti.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. Līgumcena par Līguma ietvaros sniedzamiem Pakalpojumiem ir _____________ euro (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk – Līguma cena), tai skaitā:
2.1.1. par 1. posma būvdarbu būvuzraudzību – __________ euro (summa vārdiem euro) bez PVN;

2.1.2. par 2. posma būvdarbu būvuzraudzību – __________ euro (summa vārdiem euro) bez PVN. 

Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1. posma būvuzraudzības pakalpojumi tiek apmaksāti projekta “Mācību vides modernizācija Daugavpils vispārējās izglītības iestādēs”, Nr. 4.2.1.5/2/25/I/002, ietvaros.

2. posma būvuzraudzības pakalpojumi tiek apmaksāti no Pasūtītāja līdzekļiem – pašvaldības un/vai aizņēmuma līdzekļiem.

2.2. Līguma cena sevī ietver transporta un sakaru līdzekļu izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, iespējamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, visas citas iespējamās ar Pakalpojuma izpildi saistītās  tiešās un netiešās izmaksas, kas varētu rasties Būvuzraugam, lai pienācīgi sniegtu Pakalpojumu.
2.3. Līguma cena visā Līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta, t.sk., sakarā ar cenu pieaugumu vai pakalpojumu pieskaitāmo izdevumu izmaksām, nodokļu likmju, vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, nepamatotu sadārdzinājumu, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, ja mainās kopējā būvdarbu vērtība, pagarinās būvdarbu izpildes termiņš vai tiek veiktas izmaiņas būvniecības ieceres dokumentācijā.
2.4. Samaksu par Pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājs veic pa daļām katru mēnesi, atsevišķi par katru būvdarbu posmu, atbilstoši iepriekšējā mēnesī attiecīgajā būvdarbu posmā faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam, kas aprēķināts attiecībā pret attiecīgā būvdarbu posma kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Pakalpojuma apjoma proporcija katram būvdarbu posmam tiek aprēķināta, vadoties no iepriekšējā mēnesī attiecīgajā būvdarbu posmā izpildīto būvdarbu apjoma attiecībā pret attiecīgā būvdarbu posma kopējo būvdarbu apjomu (100%) (viens simts procenti) naudas izteiksmē. Samaksa par katru būvdarbu posmu tiek aprēķināta proporcionāli šā Līguma 2.1.1. un 2.1.2. apakšpunktā noteiktajai attiecīgā būvdarbu posma līgumcenai. 
2.5. Būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas aktu (turpmāk – Akts) par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvuzraudzības pakalpojumiem 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī paveikto būvdarbu apjomu apstiprināšanas un parakstītā būvdarbu izpildes akta saņemšanas. Aktus Būvuzraugs iesniedz nodalīti, atbilstoši šā Līguma 2.1. punktā minētajiem būvdarbu posmiem, katram posmam atsevišķi. Noslēguma Aktu Būvuzraugs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atsevišķi par katru būvdarbu posmu 20 (divdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā būvdarbu posma pabeigšanas. 
2.6. 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā Akta saņemšanas Pasūtītājs izskata Aktu un paraksta to vai minētajā termiņā rakstiski iesniedz Būvuzraugam pretenziju, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, vai dokumentos ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Būvuzraugam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai attiecīgo Aktu.
2.7. Pasūtītājs maksā Būvuzraugam par iepriekšējā mēnesī faktiski saņemto Pakalpojumu atsevišķi par katru posmu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvuzrauga sagatavota Līguma un Grāmatvedības likuma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas, ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.7.1. Puses ir parakstījušas attiecīgā posma Aktu, ar kuru tiek pieņemts Pakalpojums vai tā daļa;
2.7.2. Būvuzraugs ir iesniedzis Pasūtītājam attiecīgā posma strukturētu elektronisko rēķinu.
2.8. Gala maksājums tiek veikts atsevišķi par katru posmu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgā posma gala akta parakstīšanas un strukturēta elektroniskā rēķina saņemšanas.
2.9. Pamats strukturēta elektroniskā rēķina izrakstīšanai un samaksas veikšanai ir Pušu parakstīts Akts. Rēķinus Būvuzraugs sagatavo un iesniedz atsevišķi par katru posmu. Visus rēķinus Būvuzraugs sagatavo elektroniski un no sava e-pasta adreses (pretendenta  norādītā e-pasta adrese) vai e-adreses nosūta uz Pasūtītājs norādīto e-pasta adresi vai e-adresi. Rēķinā par 1. posmu jāietver teksts: projekta “Mācību vides modernizācija Daugavpils vispārējās izglītības iestādēs”, Nr. 4.2.1.5/2/25/I/002, ietvaros. Rēķinā par 2. posmu jāietver atsauce uz 2. posma būvdarbiem. Šādi sagatavoti un nosūtīti elektroniskie rēķini (turpmāk – e-rēķins) ir derīgi bez paraksta. Būvuzraugs sagatavo e-rēķinus atbilstoši normatīvo aktu prasībām attiecībā uz rēķinā norādāmo informāciju. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Būvuzraugs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.
2.10. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
2.11. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par e-rēķinā norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Būvuzraugam motivētas pretenzijas un neapmaksāt e-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. 
2.12. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju par aktu vai rēķinu, Būvuzraugam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
2.13. Gadījumā, ja Līgumā noteikto Pakalpojumu sniegšana tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Puses sastāda Aktu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem, konstatējot tajā saņemto Pakalpojumu apjomu, atsevišķi par katru posmu, proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi Būvuzrauga faktiski izpildītajam būvdarbu apjomam.
3. Līguma izpildes termiņš
3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Līguma prognozējamais izpildes termiņš ir ___ (__________________) mēneši, kas aprēķināms no atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi, līdz Būvuzrauga Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktā kārtībā izdarītam apliecinājumam par būves gatavību ekspluatācijai.
3.3. Būvuzraugs apņemas sniegt Pakalpojumu visā būvdarbu izpildes laikā (tas ir līdz visu būvdarbu pabeigšanai Objektā un būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto būvdarbu pilnīgai izpildei, ko apliecina Pasūtītāja un Būvuzrauga starpā parakstīts akts.). Būvuzraugs piedalās Objekta pieņemšanā ekspluatācijā.
3.4. Līguma izpildes termiņš ir provizorisks un ja būvdarbu izpilde pārsniedz šo termiņu, Būvuzraugam nav tiesību prasīt papildus samaksu sakarā ar izmaiņām būvdarbu pabeigšanas termiņā (t.sk. gadījumā ja būvdarbi tiek apturēti uz laiku). Gadījumā, ja Būvdarbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu un objektīvu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības termiņš.
3.5. Pasūtītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš brīdina Būvuzraugu, ja pēc Pasūtītāja iniciatīvas tiek apturēta būvdarbu veikšana Objektā, bet gadījumos, kad būvdarbu veikšana tiek apturēta ne pēc Pasūtītāja iniciatīvas – iespējami īsā laikā pēc būvdarbu apturēšanas Objektā. Šādā gadījumā Pakalpojumu sniegšanas termiņš tiek pagarināts par tik dienām, par cik ir apturēta būvdarbu veikšana. Šādā būvdarbu apturēšanas gadījumā Būvuzraugam nav tiesību pieprasīt papildus samaksu vai jebkādu zaudējumu atlīdzību. Ja būvdarbu veikšana tiek atsākta, Paziņojumu par Pakalpojuma sniegšanas atsākšanu Pasūtītājs nosūta Būvuzraugam vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā.
4. Apdrošināšana un nodrošinājumi
4.1. Būvuzraugs nodrošina atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
4.2. Būvuzraugs pirms būvdarbu uzsākšanu Objektā iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par apdrošināšanas summu 100% apmērā no piedāvājuma (līguma) summas par būvuzraudzības pakalpojumu veikšanu.

4.3. Atbildīgā būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Būvuzraugs uztur spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz būvdarbu garantijas termiņa beigām.

4.4. Būvuzraugs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvuzrauga puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Būvuzraugs nepilda minētā Līguma saistības (pirmā pieprasījuma garantija). 
4.5. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu. Būvuzraugs papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par Līguma saistību izpildes apdrošināšanas polises apmaksu (ja iesniegta polise).
4.6. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 10% (desmit procenti) no kopējās līguma vērtības bez pievienotās vērtības nodokļa.
4.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un papildus vismaz divus mēnešus.
4.8. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu (kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību) Pasūtītājs var izmantot jebkurā gadījumā, kad Būvuzraugs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, vai atsakās izpildīt Līgumu.
4.9. Visi strīdi saistībā ar Līguma saistību izpildes nodrošinājumu izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
5. Būvuzrauga pienākumi un tiesības
5.1. Būvuzrauga pienākumi: 
5.1.1. sagatavot būvuzraudzības plānu;
5.1.2. nodrošināt Objektā būvdarbu realizācijas laikā veicamo būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā, termiņos, kādi ir paredzēti būvuzraudzības plānā, kā arī nodrošināt, lai būvdarbi tiktu veikti atbilstoši būvniecības ieceres dokumentācijai, ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem. Veikt būvuzraudzību autoruzraudzības kārtībā izstrādātajiem tehniskajiem risinājumiem. Būvuzraudzības pakalpojumi var tikt sniegti paralēli abos šā Līguma 2.1. punktā noteiktajos posmos, un viena posma izpildes termiņa kavējums pats par sevi nav uzskatāms par pamatu Pakalpojuma sniegšanas apturēšanai otrā posmā, izņemot gadījumus, kad tas objektīvi ietekmē konkrētu darbu tehnoloģisko izpildi;
5.1.3. nodrošināt nepārtrauktu būvniecības procesa uzraudzību, tas ir, būvuzraudzība jāveic, kad vien tiek veikti būvdarbi.  Specializēto darbu būvuzraugi objektā atrodas visos laika periodos, kad notiek specializēto būvdarbu izpilde. Ja nepieciešams, būvuzraudzību veikt arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās. Nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc pasūtītāja pieprasījuma (pievienot objekta apmeklēšanas grafiku);
5.1.4. norīkot veikt būvuzraudzību Objektā konkursā piedāvātos būvuzraugus;
5.1.5. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir veikti visi būvdarbu sagatavošanas darbi;
5.1.6. kontrolēt būvdarbu kalendārā grafika ievērošanu un nekavējoties informēt Pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no būvniecības ieceres dokumentācijas un kalendārā grafika. Kontrolēt izpildīto darbu atbilstību apstiprinātajai tāmei.
5.1.7. veikt Objekta regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus (apstiprināt izpildīto apjomu ar parakstu izpildshēmas, būvdarbu apjomu sertifikātos, pievienojot fotofiksāciju);

5.1.8. sniegt Būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;

5.1.9. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas var negatīvi ietekmēt sekmīgu būvdarbu veikšanu vai Objekta ekspluatāciju;
5.1.10. nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja būvdarbi tiek veikti nekvalitatīvi, vai ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvniecības ieceres dokumentācijas vai ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma, vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu, būvniecību, ugunsdrošības vai darba aizsardzības normatīvo aktu prasības. Šādā gadījumā Būvuzraugs, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, iesniedz Būvuzņēmējam rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus līdz konstatēto trūkumu/pārkāpumu novēršanai;
5.1.11. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā;

5.1.12. pārliecināties un regulāri uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro normatīvajos aktos noteiktās drošības un darba aizsardzības prasības;
5.1.13. veikt ierakstus būvniecības informācijas sistēmā būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem. Kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
5.1.14. savlaicīgi veikt visas būvuzraudzības dokumentācijas aizpildīšanu Būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
5.1.15. kontrolēt lai būvgruži tiktu utilizēti atbilstoši spēkā esošiem normatīvo aktu prasībām – „Atkritumu apsaimniekošanas likums”, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  saistošiem noteikumiem Nr.16 „Atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” u.c., kā arī noslēgtā būvdarbu līguma prasībām;
5.1.16. ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un Pasūtītāju par tiem;
5.1.17. izvērtēt Būvuzņēmēja sagatavoto ikmēneša būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem, 5 (piecu) darba dienu laikā no tā saņemšanas un parakstīt to vai minētajā termiņā sniegt rakstisku motivētu atteikumu. Atteikuma gadījumā Būvuzraugs par to informē Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju;
5.1.18. sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties iespējamo projekta risinājumu izmaiņu un/vai iespējamo neparedzēto būvdarbu izvērtēšanā, sagatavot šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, par tiem informēt un konsultēt Pasūtītāju.
5.1.19. kontrolēt būvniecības gaitu objektos, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai.
5.1.20. apturēt būvdarbus būvobjektā normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;

5.1.21. saskaņot ar Būvuzņēmēju, Autoruzraugu un Pasūtītāju organizatoriskos jautājumus, kas saistīti ar Objektā veicamajiem būvdarbiem;
5.1.22. piedalīties būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to Būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm. Organizēt, vadīt un protokolēt būvsapulces, ja būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki būvsapulcē nav vienojušies par citu kārtību;
5.1.23. kontrolēt būvsapulcēs pieņemto lēmumu izpildi. Uzraudzīt, lai Būvuzņēmējs ievēro būvsapulcēs un ar Būvuzņēmēju noslēgtajā būvdarbu līgumā noteiktos būvdarbu izpildes termiņus. Būvdarbu izpildes termiņu nokavējuma gadījumā nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju;
5.1.24. piedalīties klātienē Būvniecības valsts kontroles biroja, būvvaldes un citu institūciju būvobjekta pārbaudēs;

5.1.25. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) stundu laikā no uzaicinājuma nosūtīšanas brīža, ierasties Objektā pēc Pasūtītāja, Autoruzrauga vai citas būvdarbus uzraugošās amatpersonas pirmā uzaicinājuma;
5.1.26. piedalīties segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanā, kā arī izvērtēt Būvuzņēmēja iesniegto izpilddokumentāciju, materiālu un iekārtu atbilstību apliecinošos dokumentus un citus saistītos dokumentus (sertifikāti, tehniskās pases, ražotājs standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.);
5.1.27. piedalīties Būvuzņēmēja vai Autoruzrauga kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus. Pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
5.1.28. piedalīties Objekta pieņemšanā ekspluatācijā atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
5.1.29. pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Objektu saistīto dokumentāciju;
5.1.30. nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls;
5.1.31. Būvuzraugam nekavējoties ir jānomaina Pakalpojuma izpildē iesaistīts personāls, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.1.31.1. Līguma noteikumiem neatbilstošu vai paviršu pienākumu pildīšanu vai pienākumu nepildīšanu;
5.1.31.2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
5.1.32. pēc Pasūtītāja pieprasījuma piedalīties citu būvniecības procesa dalībnieku organizētājās sapulcēs; 
5.1.33. pieņemt tikai ar Būvuzņēmēju noslēgtajam būvdarbu līgumam, būvniecības ieceres dokumentācijai, Līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktus būvdarbus;
5.1.34. Pakalpojuma izpildē patstāvīgi nodrošināt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sertificētus mērinstrumentus, kas nepieciešami Pakalpojumu ietvaros veicamo pārbaužu par būvdarbu kvalitāti, drošumu un atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai un ar Būvuzņēmēju noslēgtajā būvdarbu līgumā noteiktajam, pilnvērtīgai izpildei;
5.1.35. sniegt Pasūtītājam priekšlikumus, konsultācijas un atzinumus, t.sk., bet ne tikai par konkrētiem Būvuzņēmēja veiktajiem būvdarbiem Objektā un/vai būvniecības ieceres dokumentācijā, vai būvniecības ieceres dokumentācijas detalizācijas risinājumiem;
5.1.36. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, un veikt citus pienākumus saskaņā ar Tehnisko specifikāciju;
5.1.37. veikt citus pienākumus vai darbības saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un/vai atsevišķiem Pasūtītāja uzdevumiem, Pasūtītāja nosūtītajā uzdevumā norādītajā termiņā.
5.1.38. nodrošināt, lai Līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
5.2. Būvuzrauga tiesības:
5.2.1. saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas ir Pasūtītāja rīcībā un ir nepieciešama Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildei;
5.2.2. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu Objektā, ja nav veikti būvdarbu sagatavošanas darbi;
5.2.3. pieprasīt no Būvuzņēmēja ar būvdarbiem saistītos dokumentus, lai rastu precīzu pārskatu un kontrolētu būvdarbu gaitu Objektā;
5.2.4. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, apturēt būvdarbus Objektā, ja tiek konstatēti spēkā esošo normatīvo aktu, būvniecības ieceres dokumentācijas un/vai ar Būvuzraugu noslēgtā būvdarbu līguma pārkāpumi vai patvaļīgas atkāpes no tiem;
5.2.5. rakstveidā saskaņojot ar Pasūtītāju, pieprasīt segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda būvdarba izpildes kvalitāti un/vai atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai.
5.2.6. Būvuzraugs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami, kā arī uzņemas atbildību, kas Būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.2.7. Būvuzraugam nav tiesības bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pasūtītāju pieņemt lēmumus, sniegt Būvuzņēmējam tādus norādījumus un veikt darbības, kas saistītas ar būvniecības ieceres dokumentācijā noteikto būvdarbu apjomu izmaiņām vai būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, vai kas varētu palielināt būvdarbu izmaksas vai citādi negatīvi ietekmēt Pasūtītāja intereses.
5.3. Atskaišu iesniegšanas kārtība:
5.3.1. Būvuzraugs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepriekšējā mēnesī paveikto būvdarbu apjomu apstiprināšanas un parakstītā būvdarbu izpildes akta saņemšanas sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības ikmēneša atskaites, atsevišķi par katru šā Līguma 2.1. punktā noteikto posmu, tajās ziņojot par iepriekšējā mēneša būvdarbu gaitu, objektā paveiktajiem darbiem iepriekšējā mēnesī, kā arī būvdarbu laika grafika ievērošanu, pievienojot fotofiksācijas un būvuzraudzības grupas darba laika uzskaites tabeli.
5.3.2. Būvuzraudzības pabeigšanas atskaiti Būvuzraugs iesniedz atsevišķi par katru šā Līguma 2.1. punktā noteikto posmu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas.
5.3.3. Būvdarbu pabeigšanas atskaitē jāiekļauj:
5.3.3.1. atskaite par iepriekšējā periodā un pavisam kopā paveiktajiem būvdarbiem; 
5.3.3.2. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
5.3.3.3. būvniecības ieceres dokumentācijas un Būvuzņēmēja novērtējums;
5.3.3.4. akts par būvobjekta izpilddokumentācijas pieņemšanu (t.sk. būvniecības informācijas sistēmā);
5.3.3.5. akts par paveikto būvuzraudzību un rēķins, atsevišķi par katru šā Līguma 2.1. punktā noteikto posmu.
6. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība
6.1. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Būvuzraugs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Būvuzraugs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
6.2. Būvuzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
6.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
6.4. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvuzraugs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);
6.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura  sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);
6.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai
7. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
7.1. Pasūtītāja pienākumi: 
7.1.1. Līgumā noteiktajā kārtībā norēķināties ar Būvuzraugu par faktiski saņemtajiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
7.1.2. sniegt Būvuzraugam Pasūtītāja rīcībā esošo un Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju;
7.1.3. nodrošināt Pasūtītāja pārstāvja piedalīšanos būvsapulcēs.
7.2. Pasūtītāja tiesības: 
7.2.1. Pasūtītājs ir tiesīgs apturēt līguma izpildi līdz pārkāpuma novēršanai un/vai zaudējumu segšanai, ja Būvuzraugs neievēro Līgumā noteiktās prasības;
7.2.2. nepieņemt Pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Pasūtītājs paziņo Būvuzraugam par atteikumu pieņemt Pakalpojumus; 
7.2.3. parakstīt no Būvuzrauga saņemto Aktu vai rakstiski iesniegt Būvuzraugam pretenziju, ja Pakalpojums ir sniegts nekvalitatīvi vai neatbilst šī Līguma vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām vai Aktā ir neprecizitātes. Šādā gadījumā Būvuzraugam ir pienākums Pasūtītāja pretenzijā norādītajā termiņā novērst norādītās neatbilstības un nepilnības un atkārtoti iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai Aktu;
7.2.4. jebkurā laikā pārbaudīt Būvuzrauga saistību izpildi, pieprasīt un saņemt no Būvuzrauga informāciju, dot norādījumus. 
8. Līgumsodi
8.1. Ja Pasūtītājs savas vainas dēļ kavē Līguma noteikto apmaksas termiņu, Būvuzraugam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas par katru nokavēto attiecīgā termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi neveiktā maksājuma summas.
8.2. Ja Būvuzraugs neveic Līgumā un tā pielikumos paredzētos pienākumus, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu. Ja Būvuzraugs neveic pienākumus Līgumā un tā pielikumos noteiktajos termiņos vai nesniedz Pasūtītāja pieprasīto informāciju Pasūtītāja noteiktajos termiņos, Būvuzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.
8.3. Ja Būvuzrauga parakstītajā Būvuzņēmēja sagatavotajā ikmēneša būvdarbu izpildes aktā par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem Pasūtītājs konstatē būvdarbus, kas satur defektus un/vai trūkumus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzrauga līgumsodu līdz 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas par katru konstatēto gadījumu.
8.4. Būvuzraugs atlīdzina Pasūtītājam būvdarbu segto darbu atsegšanas un tās novēršanas izmaksas, ja Būvuzrauga pieprasītās būvdarbu segto darbu atsegšanas rezultātā nav konstatēta neatbilstība ar Būvuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem un/vai spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un/vai būvniecības ieceres dokumentācijai.
8.5. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt Būvuzņēmējam aprēķinātu līgumsodu no veicamajiem maksājumiem vai Līguma saistību izpildes garantijas.
8.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā paredzēto saistību turpmākas pildīšanas un neizslēdz pienākumu atlīdzināt zaudējumus.
8.7. Būvuzraugs atbild par zaudējumiem, ko tas ar savu prettiesisku darbību vai bezdarbību nodarījis Pasūtītājam vai trešajām personām. 
8.8. Būvuzraugs ir atbildīgs par tā piesaistīto apakšuzņēmēju pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un par zaudējumiem, ko Līguma izpildē iesaistītie apakšuzņēmēji ar savu prettiesisko darbību vai bezdarbību ir nodarījuši Pasūtītājam un trešajām personām. Būvuzraugs ir atbildīgs par visu saistību izpildi pret apakšuzņēmēju, tajā skaitā samaksas veikšanu.
8.9. Par Līguma 5.1.38.punkta pārkāpumu Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 
9. Nepārvarama vara
9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.
10. Atkāpšanās no Līguma izpildes
10.1. Būvuzraugam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Būvuzrauga saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.
10.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Būvuzraugu 10 (desmit) dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:
10.2.1. Būvuzraugs sniedz Pakalpojumus neatbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām, vai Pasūtītāja likumīgiem norādījumiem un pēc Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā nav novērsis pārkāpumu;
10.2.2. Būvuzraugs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
10.2.3. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem;
10.2.4. Pasūtītājam zūd nepieciešamība saņemt Pakalpojumu.
10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs nekavējoties atkāpties no līguma izpildes ja:
10.3.1. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
10.3.2. Būvuzraugs tiek izslēgts no Būvkomersantu reģistra vai tas nav tiesīgs sniegt Pakalpojumus saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
10.4. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 10.2.punktā noteiktajos gadījumos, tad Būvuzraugs nekavējoties pārtrauc sniegt Pakalpojumus un, piedaloties Pušu pilnvarotām personām, sastāda un paraksta Aktu par faktiski Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoši sniegtajiem Pakalpojumiem.
10.5. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 10.2.1., 10.2.2., 10.3.1. vai 10.3.2.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā.
11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā. 
11.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12. Fizisko personu datu aizsardzība
12.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
12.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
12.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
12.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Būvuzraugs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvuzrauga saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
12.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
13. Konfidencialitāte
13.1. Būvuzraugs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:
13.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē;
13.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Uzņēmējam pieejama Līguma izpildes gaitā.
13.2. Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti  un bez Būvuzrauga rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu, kurus pirms šā Līguma noslēgšanas Būvuzraugs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, Būvuzraugs nevar noteikt par komercnoslēpumu Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.
13.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.
13.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes un kurām šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.
13.5. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir Līguma pārkāpums, kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.
13.6. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
14. Noslēguma noteikumi
14.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināma būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.
14.2. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā abpusējas parakstīšanas datuma (papīra formāta līguma parakstīšanas gadījumā). Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums (elektroniska formāta līguma parakstīšanas gadījumā).
14.3. Līguma kontaktpersonas:
14.3.1. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;
14.3.2. no Būvuzrauga puses –  persona ______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______.
15. Indeksācijas nosacījumi (tikai iepirkuma 2.daļai)
15.1. Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā, izņemot gadījumu, ja tās indeksē šajā līgumā paredzētajā kārtībā.

15.2. Būvuzraugs var lūgt Pasūtītājam indeksēt līguma cenu (inflācijas gadījumā), ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.

15.3. Pasūtītājs var lūgt Būvuzraugam indeksēt līguma cenu (deflācijas gadījumā), ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi.
15.4. Līguma cena bez PVN var tikt indeksēta saskaņā ar korekcijas izmaksu aprēķiniem, piemērojot turpmākos šīs nodaļas noteikumus un aprēķina formulu. 
15.5. Līgumcenas pārskatīšana var tikt veikta, sākot ar otro Līguma izpildes gadu, ne biežāk kā vienu reizi kalendārā gada laikā.
15.6. Līgumcenas indeksāciju veic tikai tajos gadījumos, ja inflācijas līmenis Latvijas Republikā pret iepriekšējo gadu sasniedz vai pārsniedz 8%.
15.7. Cenas var tikt pārskatītas, gadījumā, ja Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rakstisku pieprasījumu, kas balstīts uz Centrālās statistikas pārvaldes aprēķināto izmaksu indeksu analīzi par cenu izmaiņām pret iepriekšējo gadu.
15.8. Indeksācijas aprēķina periods tiek noteikts 12 mēneši un par pamatu tiek ņemta Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzē publiski pieejamie dati par pēdējiem 12 mēnešiem.
15.9. Indeksācijas koeficients norāda, par cik procentiem ir jāpalielina Līgumā spēkā esošās cenas vienu reizi 12 mēnešu periodā.
15.10. Indeksācijas koeficientu aprēķina līdzvērtīgās daļās ņemot vērā cenu inflāciju (https://stat.gov.lv/lv/statistikas-temas/valsts-ekonomika/paterina-cenas/26915-inflacijas-kalkulators) skatot patēriņa grupu “0 VISAS PRECES UN PAKALPOJUMI”. 
15.11. Indeksācijas koeficientu K aprēķina saskaņā ar šādu formulu: K = P x 100%, kur: K = Indeksācijas koeficients, %, P = Cenu inflācija pēdējo 12 mēnešu periodā.

15.12. Līguma cenas pārrēķins attiecīgajā korekcijas periodā netiek veikts gadījumos, kad Būvuzraugs neattaisnojošu iemeslu dēļ ir apzināti kavējis savu pienākumu izpildi. Tomēr arī šādā gadījumā tiek veikts Līguma cenas pārrēķins, ja, atbilstoši korekcijas aprēķinam, Līguma cena ir samazināma (t.i. attiecīgā perioda Kn < Ko).
15.13. Līguma korekciju summu (palielinājumu) Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam vienlaicīgi ar nākamo kārtējo maksājumu, kas tiek veikts saskaņā ar līgumu. Gadījumā, ja, veicot korekcijas izmaksu aprēķinu saskaņā ar šo punktu, Līguma cena samazinās, Pasūtītājs samaksā indeksēto – samazināto summu.
15.14. Gadījumā, ja tiek indeksēts periods, par kuru Pasūtītājs jau ir veicis samaksu, Uzņēmējs atmaksā Pasūtītājam nesegto Līguma cenas korekcijas summu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc atbilstoša Pasūtītāja prasījuma saņemšanas.
15.15. Ja indeksācijas rezultātā līgumcenas pieaugums vai samazinājums gadā pārsniedz 10%, pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma bez soda sankcijām.
15.16. Jautājumos, kas nav noregulēti šajā nodaļā, Puses vadās pēc kompetentu institūciju apstiprinātām vadlīnijām.

Līguma pielikumi:
16. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
3. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””

identifikācijas Nr. DVP 2026/131
Pieteikums dalībai ATKLĀTĀ KONKURSĀ

Daugavpilī

202_. gada ____. ________

	Pretendents
	

	nosaukums:
	_____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	juridiskā adrese:
	_____________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	Telefona numurs:

e-pasta adrese:
	_____________________________________

_____________________________________

	Kontaktpersonas

piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgās vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	_____________________________________


 tās ________ ___________ (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1. Piesakās piedalīties atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””, identifikācijas numurs DVP 2026/131, piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem un garantē nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi, un apliecina, ka nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami.

2. Pretendents apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. pretendents piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;

2.3. pretendents nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.4. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties iepirkumā un izpildīt Nolikumā norādītās prasības;

2.5. pretendents piekrīt līguma projekta nosacījumiem.

3. Pretendents apliecina, ka nepieciešamības gadījumā veiks piesaistīto būvspeciālistu apdrošināšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Pretendents sniedz ziņas vai uz to ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _______________________;
5. Pretendents sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli:___________(vēlams sniegt ziņas tabulas veidā par uzņēmumiem un personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē);

6. Pretendents sniedz ziņas par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (Ja tos iespējams noskaidrot. Vēlams sniegt ziņas tabulas veidā): _________________.

	Vārds, Uzvārds, 
	

	Amats, Paraksts
	


4. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija”” identifikācijas Nr. DVP 2026/131
KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

202_. gada ____. ________

1. Būvuzraugs: ___________________________________________________________ 

(nosaukums un reģ.Nr., būvkomersanta reģistrācijas Nr. (ja tāds ir) vai vārds, uzvārds un sert.Nr. (ja tāds ir))
2. Iepirkuma līguma izpildē iesaistāmie būvuzraugi (atbilstoši nolikuma prasībām):
	Nr.
	Būvuzraugs
	Vārds, uzvārds


	Kompetences joma
	Sertifikāta Nr.

(ja speciālists reģistrēts būvspeciālistu reģistrā)
	Informācija par to:

- vai iepirkuma līguma izpildē iesaistītais speciālists ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists 

- vai ar speciālista darba devēju (personu, uz kuras iespējām pretendents balstās) tiks noslēgts līgums (vienošanās)

- vai ar pašu speciālistu tiks noslēgts līgums uzvaras gadījumā

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	


Pielikumā: Katra speciālista, kurš nav pretendenta darbinieks, rakstisks apliecinājums par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē.

3. Pretendenta____________ (būvkomersanta nosaukums) pieredze atbilstoši nolikuma prasībām:
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs
	Izpildītājs
	Objekta nosaukums un adrese  
	Līguma apraksts un izpildītie uzdevumi
	Darbu izpildes laiks

(gads vai laikposms)
	Pasūtītāja

kontaktpersona, tālr.

	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: Pierādījumi saskaņā ar nolikuma prasībām.

4. Piedāvātā atbildīgā būvuzrauga  ________ (vārds, uzvārds) pieredze saskaņā ar nolikumu:

	Nr. p.k.
	Pasūtītājs
	Izpildītājs
	Objekta nosaukums un adrese  
	Līguma apraksts un izpildītie uzdevumi
	Darbu izpildes laiks

(gads vai laikposms)
	Pasūtītāja

kontaktpersona, tālr.

	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: Pierādījumi saskaņā ar nolikuma prasībām.
5. Informācija par iepirkuma līguma izpildē piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (ja tādi ir):
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa (veicamie darbi)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē euro bez PVN

	
	
	
	
	


Pielikumā: Apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz _____ lp.
6. Informācija par personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā (ja tādas ir):
	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa
(veicamie darbi) 
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē euro bez PVN

	
	
	
	


Pielikumā: Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā un tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu uz ___.lp.

	Vārds, Uzvārds, 
	

	amats, Paraksts
	


5. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””
identifikācijas Nr. DVP 2026/131
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

atklātajā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””

 identifikācijas Nr. DVP 2026/131
202_.gada ___.______________

Iepazinušies ar atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””, identifikācijas numurs DVP 2026/131, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām, ____________ (uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā izpildīt tehniskajai specifikācijai atbilstošu būvuzraudzības pakalpojumu.

Pielikumā: 

1. parakstīta tehniskā specifikācija;

2. provizorisks Darbu izpildes grafiks (mēnešos) tabulas veidā, brīvā formā.    

Grafiks jāsagatavo ievērojot iepirkuma nolikumā noteiktos termiņus.
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	


6. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””
identifikācijas Nr. DVP 2026/131
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

atklātajā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””

 identifikācijas Nr. DVP 2026/131
202_.gada ___._____________

Pretendents (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), piedāvā sniegt pakalpojumus atklātā konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””, identifikācijas numurs DVP  2026/131 ietvaros saskaņā ar tehnisko specifikāciju par šādu kopējo līgumcenu:

Finanšu piedāvājums EUR bez PVN _______________________________________________

(summa cipariem un vārdiem euro, bez PVN); tai skaitā:
· par 1. posma būvdarbu būvuzraudzību – _______________________________________ (summa cipariem un vārdiem euro, bez PVN);
· par 2. posma būvdarbu būvuzraudzību – ________________________________________ (summa cipariem un vārdiem euro, bez PVN).
Apliecinām, ka 

· atklātā konkursa dokumenti ir izvērtēti ar pietiekamu rūpību;

· šajā finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto pakalpojumu sniegšanu pilnā apjomā;

Apņemamies:

· slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši nolikumā ietvertajam iepirkuma līguma projektam;
· pakalpojuma sniegšanā ievērot tehniskā specifikācijā noteikto.
___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums)
7. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””
identifikācijas Nr. DVP 2026/131
ATBILDĪGĀ BŪvuzrauga APLIECINĀJUMS

(veidne)

202_.gada ___._____________

1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                        
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendentam (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””, iepirkuma identifikācijas Nr. DVP 2026/131, un noslēgts līgums ar pretendentu kā atbildīgais būvuzraugs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu būvuzraudzību.



      

  _________________________





                     (paraksts, atšifrējums)

8. Pielikums
atklāta konkursa nolikumam

„Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””
identifikācijas Nr. DVP 2026/131
BŪVuzrauga APLIECINĀJUMS

(veidne)

202_.gada ___._____________

1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.:
4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums:

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētā informācija ir patiesa.

Ar šo es apņemos, ja pretendentam (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā „Būvuzraudzības pakalpojumi būvobjektā “Daugavpils Zinātņu vidusskolas ēkas 18.novembra ielā 47, Daugavpilī, mācību vides modernizācija””, identifikācijas numurs DVP  2026/131 un noslēgts līgums ar pretendentu kā būvuzraugs (kurš ir tiesīgs veikt ________________ būvdarbu būvuzraudzību) strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
     _________________________







      (paraksts, atšifrējums)
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju sk. � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�





� Būvdarbi – atbilstoši Būvniecības likuma 09.07.2013. 1. panta (2) daļu, būvniecības procesa sastāvdaļa, darbi, kurus veic būvlaukumā vai būvē, lai radītu būvi, novietotu iepriekš izgatavotu būvi vai tās daļu, pārbūvētu, atjaunotu, restaurētu, iekonservētu, nojauktu būvi vai ierīkotu inženiertīklu.


� Publiska  ēka - atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2021.  noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3.28. punktam, ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, vai inženierbūve, kura paredzēta publiskai lietošanai (piemēram, estrādes, stadioni). Publiska telpa - atbilstoši Ministru kabineta 19.10.2021.  noteikumu Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21” 3.29. punktam, nedzīvojama telpa (izņemot ražošanas, tehniskās un līdzīga lietojuma telpas), kurā strādā darbinieki vai dažādus pakalpojumus var saņemt apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri, studenti, audzēkņi).


�Pārbūve – atbilstoši Būvniecības likuma 09.07.2013. 1. panta (9) daļu, būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu. 


� Pretendentam precīzi jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza vai vidēja uzņēmuma (MVU) statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums�
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