8. pielikums 
“Talsu novada ceļu tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi” iepirkuma Nolikumam

IEPIRKUMA LĪGUMS Nr. _________ (PROJEKTS)
“Ceļu tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi Talsu novada  Balgales, Laidzes un Lubes pagastos”


	Talsi
	Līguma datums ir pēdējo pievienotā droša
elektroniskā paraksta laika zīmoga datums



Talsu novada pašvaldības _____________________ apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.___________, tās pārvaldes vadītāja  ____________ personā, (turpmāk – Pasūtītājs), kurš darbojas saskaņā ar ________________________, no vienas puses, un
[bookmark: _GoBack]__________________________________, reģistrācijas Nr. ________________,  kuru saskaņā ar ____________ pārstāv tās __________________________(turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, (turpmāk abi kopā – Līdzēji, bet katrs atsevišķi – Līdzējs), pamatojoties uz iepirkuma ar identifikācijas Nr. TNP 2026/94 Ceļu tehniskā stāvokļa uzlabošanas darbi Talsu novada  Balgales, Laidzes un Lubes pagastos” (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. [bookmark: _Hlk73006163]Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas ar saviem materiāltehniskajiem resursiem un darbaspēku pēc Pasūtītāja pieprasījuma saskaņā ar Līgumu, izvērstu finanšu piedāvājumu (Līguma 1. pielikums), tehnisko specifikāciju (Līguma 2. pielikums) atbilstoši normatīvajiem aktiem veikt ___ (attiecīgās daļas priekšmeta apraksts) (turpmāk – Darbi). 
1.2. Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā Līguma nosacījumiem, Ministru kabineta 2001. gada 2. oktobra noteikumiem Nr. 421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, un  atbilstoši VAS “Latvijas Valsts ceļi” apstiprinātajām “Ceļu specifikācijām 2019” (vai atbilstoši iesniegšanas brīdī apstiprinātām aktuālākām Ceļu specifikācijām), kā arī citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja norādījumiem.
1.3. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir iepazinies ar Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem, tehniku un citām Darbu izpildes prasībām.

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZPILDES TERMIŅI
1.4. Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai saistību izpildei.
1.5. Izpildītājs apņemas veikt Darbus 60 (sešdesmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža vai līdz Līgumcenas, kas norādīta Līguma 3.3. punktā, sasniegšanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
1.6. Samaksa par faktiski veikto Darbu tiek veikta atbilstoši izvērstā finanšu piedāvājumā norādītajām cenu vienībām.
1.7. Līguma summa ietver samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Izpildītāja saistību izpildi – darbu, materiāliem, mehānismu izmaksām, iekārtu izmaksām un citiem ar Līguma izpildi saistītiem izdevumiem.
1.8. Kopējā līgumcena par Darbu veikšanu saskaņā ar Izvērstu finanšu piedāvājumu (1. pielikums) tiek noteikta __________ EUR (_______ euro). (turpmāk – Līgumcena), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). PVN no Līgumcenas ir ______ EUR (_______ euro), kopējā summa, ieskaitot PVN – ______ EUR (_______ euro).
1.9. Līgumcenā iekļauti visi valsts vai pašvaldību noteiktie nodokļi, nodevas un citas izmaksas (izņemot PVN), kas saistītas ar Darbu veikšanu, saskaņošanu un kompetento institūciju akcepta saņemšanu, ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.10. Pasūtītājs samaksu par ikmēneša faktiski veiktajiem Darbiem Izpildītājam veic ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līgumā norādīto pilnvaroto personu abpusēji parakstīta Darbu nodošanas - pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas, ievērojot Izvērstā finanšu piedāvājumā norādītās cenu vienības. 
1.11. Izpildītājs līdz katra mēneša 10. (desmitajam) datumam iesniedz Pasūtītājam rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem, ko apliecina abpusēji parakstītie Darbu nodošanas - pieņemšanas akti.
1.12. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam e-rēķinu[footnoteRef:1] par sniegtajiem Pakalpojumiem. E-rēķins tiek sagatavots kā strukturēts elektronisks rēķins (XML formātā). Puses apstiprina, ka šādi sagatavots e-rēķins ir derīgs bez paraksta un tiek nosūtīts elektroniski par rēķina saņemšanas avotu izmantojot e-adreses adresātu Talsu novada pašvaldība _DEFAULT@90009113532, e-rēķina sagatavošanas logā “ATSAUCE SAŅĒMĒJAM”, norādot “____________________”. Sagatavojot e-rēķinu sadaļā “Pielikumi” jāpievieno par izpildi apliecinošie dokumenti (piemēram, pieņemšanas nodošanas akts u.c.).  [1:  E-rēķins ir elektronisks dokuments, kas satur visu nepieciešamo informāciju par sniegto pakalpojumu vai iegādāto preci un atbilst ES standartam LVS NE 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1. daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, un ir sagatavots atbilstoši tehniskajai specifikācijai LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2. daļa: Standartam NE 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts”.] 

1.13. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis naudas summas pārskaitījumu par faktiski veikto Darbu uz Izpildītāja Līgumā un nodošanas – pieņemšanas aktā norādīto kredītiestādes norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgs maksājuma uzdevums.
1.14. Izpildītājam nav tiesības Līguma darbības laikā mainīt Izvērstā finanšu piedāvājumā norādītās cenas par Darbu veikšanu.
1.15. Pasūtītājam nav pienākuma Līguma darbības laikā izmantot visu Līgumcenu. 

2. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
2.1. Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Darbu izpildes kvalitāti saskaņā ar apstiprināto ceļu uzturēšanas teritoriju platību un tehniskajām prasībām.
2.2. Pasūtītājam Izpildītāja paveiktie Darbi jāpieņem ar nodošanas - pieņemšanas aktu.
2.3. Pasūtītājs ir atbildīgs par Izpildītāja padarīto darbu apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2.4. Lai novērstu trešo personu pārkāpumus, kas traucē Izpildītājam pienācīgi pildīt uzņemtās saistības, Pasūtītājs apņemas sniegt Izpildītājam visa veida palīdzību šādu jautājumu atrisināšanai pašvaldības vai valsts institūcijās.

3. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
3.1. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem. 
3.2. Izpildītājs apņemas veikt Līgumā paredzētos Darbus, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus.
3.3. Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod paveiktos Darbus Pasūtītājam, sastādot par to attiecīgu nodošanas - pieņemšanas aktu, atbilstoši šī Līguma noteikumiem.     
3.4. Izpildītājs ir tiesīgs jebkurā laikā pieprasīt no Pasūtītāja savu pienākumu pildīšanai nepieciešamo informāciju.
3.5. Pēc Darbu izpildes par saviem līdzekļiem novērš trūkumus vai neprecizitātes, kas radušās Izpildītāja pierādītas vainas dēļ.
3.6. Par visiem apstākļiem, kas radušies neatkarīgi no Izpildītāja, kas ietekmē Darbu izpildi un/vai kavē Darbu pabeigšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju.
3.7. Izpildītājs uzņemas atbildību par Pasūtītājam un/vai trešajām personām nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, kuri nodarīti Darbu veikšanas procesā, ja Izpildītājs tajā vainojams.
3.8. Izpildītājs, saņemot Pasūtītāja atļauju, ir tiesīgs Darbu izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, pilnībā uzņemoties Darbu neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes risku. 

6. DARBU IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Par faktiski veiktajiem Darbiem Izpildītājs sagatavo un paraksta Darbu izpildes nodošanas – pieņemšanas aktu divos eksemplāros un savlaicīgi iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai.
6.2. Darbu nodošanas - pieņemšanas aktā Izpildītājs norāda:
6.2.1. faktiski izpildīto Darbu sarakstu un to apjomus;
6.2.2. faktiski izpildīto Darbu izmaksas (summu);
6.2.3. Līguma reģistrācijas numuru.
6.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. Ja Darbu nodošanas - pieņemšanas akts atbilst Līguma un tā pielikumu nosacījumiem un faktiski veikto Darbu apjomam, Pasūtītājs to paraksta.
6.4. Abpusēji parakstīts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.
6.5. Darbu nodošanas – pieņemšanas aktus no Pasūtītāja puses paraksta Līgumā noteiktā Pasūtītāja kontaktpersona. 
6.6. Ja, izskatot iesniegto Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu vai rēķinu, Pasūtītājs konstatē nepilnības, Pasūtītājs par konstatētajām nepilnībām rakstiski (e-pastā) informē Izpildītāju un Izpildītājam tās jānovērš Pasūtītāja norādītā laikā par saviem līdzekļiem un jāiesniedz saskaņošanai precizēts Darbu nodošanas - pieņemšanas akts vai rēķins. 
6.7. Ja pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un  rēķina apmaksas atklājas kļūdas vai neprecizitātes parakstītajā Darbu nodošanas – pieņemšanas aktā vai apmaksātajā rēķinā, Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic kļūdaino dokumentu precizēšana. Ja dokumentos pieļauto neprecizitāšu rezultātā Pasūtītājs ir veicis pārmaksu, Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma atgriezt Pasūtītājam pārmaksāto summu, savukārt, ja dokumentos pieļauto neprecizitāšu rezultātā Pasūtītājs nav veicis visas summas samaksu, Izpildītājs par trūkstošo summu sagatavo un kopā ar pamatojošo dokumentāciju iesniedz Pasūtītājam rēķinu.

1. NEPĀRVARAMA VARA
4. Līdzēji neatbild par šajā Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā saistīta ar nepārvaramas varas radītiem apstākļiem. Nepārvarama vara ir tādi ārkārtēji apstākļi, kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst, tai skaitā, dabas katastrofas, ugunsgrēki, karadarbība, masu nekārtības, streiki un citi apstākļi, kas nav pakļauti Pušu saprātīgai kontrolei un padara Līguma izpildi par neiespējamu.
4. Par šādu apstākļu iestāšanos Līdzējam, kurš ir cietis no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi, iesniedzot rakstveida paziņojumu. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu pienākumu izpildi saskaņā ar Līgumu un izpildes termiņu. Paziņojumā jānorāda termiņš, kad būs iespējams turpināt Līgumā paredzēto pienākumu izpildi.
4. Ja minēto apstākļu dēļ Līgumā norādīto saistību izpilde nav iespējama ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katram Līdzējam ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviens no Līdzējiem nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma pārtraukšanas rezultātā.



LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTAIS PERSONĀLS, APAKŠUZŅĒMĒJI UN TO NOMAIŅA
4.3. Darba veikšanai Izpildītājs piesaista savā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus[footnoteRef:2]. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību Līguma prasībām. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju kvalifikācijas un veikto darbu atbilstību Līguma prasībām, Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” un citiem normatīvajiem aktiem, tai skaitā normatīvajiem aktiem par darba drošību, satiksmes drošību un ugunsdrošību.  [2:  tagad un turpmāk slīprakstā attiecināms, ja tādus plāno iesaistīt] 

4.4. Izpildītājs apņemas nekavējoties paziņot Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā norādītajā informācijā, kā arī papildināt un iesniegt informāciju par apakšuzņēmējiem, kas tiek iesaistīti Līguma izpildē pēc Līguma spēkā stāšanās dienas.
4.5. [bookmark: _Ref62766182]Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam nomainīt ikvienu Līguma izpildē iesaistīto personu vai apakšuzņēmēju, ja tas neatbilst Līguma vai iepirkuma nolikumā paredzētajiem kvalifikācijas noteikumiem, kā arī šādos gadījumos:
4.5.1. nepienācīga vai pavirša Līgumā, Ministru kabineta 2021. gada 7. janvāra noteikumiem Nr. 26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” vai citos normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšana;
4.5.2. nekompetence vai nolaidība;
4.5.3. tādu darbību veikšana, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai; 
4.5.4. uzturēšanas darbu veikšanas laikā atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai esot medikamentu iespaidā vai nogurušam tādā mērā, ka tas apdraud šīs vai citu personu dzīvību, veselību vai mantu;
4.5.5. persona nepārvalda vai nekomunicē latviešu valodā un Izpildītājs nenodrošina tulku saziņai ar šo personu.

5. PUŠU ATBILDĪBA PAR LĪGUMA PĀRKĀPUMIEM
5.1. [bookmark: _Ref64886371]Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šie Līdzēji Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
5.2. Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi Līdzēji ir atbildīgi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
5.3. Ja Izpildītājs Līguma darbības laikā atsakās no Līguma turpmākās izpildes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas, izņemot Līguma 11.4. punktā uzskaitītajos gadījumos.
5.4. Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktās Līgumcenas samaksas termiņu, tad Izpildītājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no kavētā rēķina summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no neapmaksātā rēķina summas.
5.5. Ja Izpildītājs nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā kārtībā vai termiņā, Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti vai to atbilstību Līguma noteikumiem, vai Izpildītājs atsakās vai vilcina nepilnību novēršanu vairāk kā par 3 (trīs) darba dienām (vai citā Līgumā noteiktā termiņā), tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu vai arī attiecīgos darbus nodot izpildei trešajai personai. Šādā gadījumā Izpildītājs sedz Pasūtītājam visus radušos izdevumus un zaudējumus. Tas neatbrīvo Izpildītāju no pārējo Līguma saistību izpildes.
5.6. Līdzējs samaksā līgumsodu otram Līdzējam 10 (desmit) darba dienu laikā no Darbu defekta akta vai pretenzijas saņemšanas par Darbu izpildes termiņa kavējumu vai Līguma 3.5. punktā minētā samaksas termiņa nokavējumu. Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo rēķinu tādā apmērā, kāda ir aprēķinātā līgumsoda summa.
5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no pārējo ar Līgumu uzņemto saistību vai no tā izrietošo saistību izpildes.

[bookmark: _Toc26802158][bookmark: _Toc50617366][bookmark: _Ref66449147]ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA
5.8. Līdzēji ir tiesīgi, savstarpēji rakstiski vienojoties, atkāpties no Līguma.
5.9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
5.9.1. Izpildītājs ir pārtraucis vai apturējis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;
5.9.2. Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma noteikumus un Izpildītāja brīdinājumā par Līguma izbeigšanu norādītajā termiņā nav novērsis norādītos trūkumus;
5.9.3. Atbilstoši Pasūtītāja veiktās pārbaudes rezultātiem Darba kvalitāte vai Izpildītāja uzrādītais Darba daudzums (apjoms) neatbilst Līgumā noteiktajām prasībām, tai skaitā šādos gadījumos:
5.9.3.1. Izpildītāja Darba kvalitātes neatbilstība atkārtoti nav novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā, vai vispār nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā un nepieciešamajā termiņā;
5.9.3.2. Izpildītājs neveic pasākumus Darba kvalitātes uzlabošanai, par ko liecina Izpildītāja veiktā Darba kvalitātes atkārtota (trīs reizes) neatbilstība Līgumā noteiktajām prasībām;
5.9.3.3. Izpildītājs atkārtoti uzrādījis Darba daudzumu (apjomu), kas neatbilst faktiski izpildītajam apjomam.
5.9.4. Ir iesniegts pieteikums par Izpildītāja maksātnespējas procesa pasludināšanu, pasludināta Izpildītāja maksātnespēja, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, ierosināts vai pasludināts Izpildītāja tiesiskās vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process;
5.9.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
5.9.6. Izpildītājs Darba izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā, vai nav iesniedzis iesniegumu par šādu apakšuzņēmēju nomaiņu Līgumā noteiktajā kārtībā;
5.9.7. Izpildītājs nenodrošina tādu uzņēmuma (tai skaitā apakšuzņēmēja) resursu pieejamību Līguma izpildes vajadzībām, uz kura saimnieciskajām un finansiālajām iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai pierādītu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis iepirkuma procedūras laikā;
5.9.8. Publisko iepirkumu likuma 64. panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos;
5.10. Atkāpšanās no Līguma vai Līguma izbeigšanas gadījumā:
5.10.1. [bookmark: _Ref66449095]Pasūtītājs norāda Izpildītājam veicamos pasākumus un termiņus, kas pamatoti ar nepieciešamību nodrošināt ceļu satiksmes drošību; 
5.10.2. [bookmark: _Ref66963520]Izpildītājs pārtrauc Darbu un veic Līguma 10.3.1. punktā minētajā kārtībā uzdotos darbus.
5.11. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma saskaņā ar Līguma 10.1. punktu, ja Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir brīdināts par iespējamo atkāpšanos un tas nav novērsis Līguma atkāpšanās pamatu brīdinājumā noteiktajā termiņā.
5.12. Ja Izpildītājs brīdinājumā (Līguma 10.1. punkts) norādītajā termiņā nav novērsis Līguma vienpusējās atkāpšanās pamatu, Līgums ir uzskatāms par izbeigtu brīdinājumā norādītajā datumā vai, ja tāds nav noteikts, tad 15 (piecpadsmitajā) dienā no brīdinājuma nosūtīšanas ierakstītā sūtījumā uz adresāta juridisko adresi. 
5.13. Pēc Līguma izbeigšanas Pasūtītājs nosūta Izpildītājam paziņojumu, kurā norāda datumu, kurā Līgums izbeigts, Līguma izbeigšanas pamatu un savstarpējo norēķinu stāvokli. 

6. LĪGUMA PAPILDINĀJUMI, GROZĪJUMI 
6.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līgumā, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstveidā un jebkuri grozījumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma              61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
6.2.1. grozījumi ir nebūtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā, palielinot Līgumcenu par 15 %;
6.2.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos, palielinot Līgumcenu par 50 %.
6.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē Līgumā noteikto darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.
6.4. Visi Līguma grozījumi ir noformējami rakstveidā un iegūst spēku ar brīdi, kad tos parakstījuši abi Līdzēji.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi, kura ir atbildīga par Līguma administrēšanu un ir tiesīga parakstīt Darbu nodošanas - pieņemšanas aktus Pasūtītāja vārdā ir – ______________________________________.
7.2. Līdzēja pārstāvis, kurš ir atbildīgs par Līguma administrēšanu Līdzēja vārdā ir ___________________________________. 
7.3. Visas domstarpības, kas ir saistītas ar šī Līguma izpildi, Līdzēji risina pārrunu ceļā, bet, ja  vienošanos nav iespējams panākt 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
7.4. Ja kāds no Līguma punktiem tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas.
7.5. Nevienam no Līdzējiem nav tiesību nodot šajā Līgumā noteiktās saistības trešajai personai bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas.
7.6. Šī Līguma noteikumi ir saistoši Līdzējiem un pilnā apmērā pāriet uz Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.
7.7. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
7.8. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka tas sniedz atļauju Pasūtītājam saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu apstrādāt savus personas datus (t.sk. personas kodu), lai Pasūtītājs varētu nodrošināt Līguma administrēšanas procesu. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.
7.9. Līgums ir sagatavots uz _ (________) lapām un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katram Līdzējam pa vienam eksemplāram vai Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un tas ir pieejams abām Pusēm. 
7.10. Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa, pievienoti šādi pielikumi:
7.10.1. 1. pielikums – Izvērsts finanšu piedāvājums;
7.10.2. 2. pielikums – Tehniskā specifikācija;
7.10.3. 3. pielikums – Ielu/ceļu saraksts.
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