7.Pielikums

“Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI”

Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas

iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pag., Dienvidkurzemes nov.”

ID Nr. AN 2026/27

Līgums Nr. _/2026

PROJEKTS

Aizputē,                                                                                                        2026. gada __.______

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI”, reģistrācijas Nr. 42103002652, tās valdes locekļa Gunta Putniņa personā, kurš turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses un

_____________ reģistrācijas Nr. __________, kuru pārstāv ______________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā saukti – Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz iepirkuma “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AIZPUTES NAMI” Dziļurbuma izbūve un ūdens atdzelžošanas  iekārtas pārbūve Rokasbirzē, Aizputes pagastā, Dienvidkurzemes novadā” AN 2026/27 rezultātiem, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un izpildītājs apņemas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.) un Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.) veikt dziļurbuma izbūvi tā aprīkošanu, ūdens ieguves vietas nodošanai ekspluatācijā nepieciešamo pārbaužu veikšanu un ūdens atdzelžošanas iekārtas pārbūvi, turpmāk tekstā – Darbi, līguma 2.1. punktā noteiktajā termiņā.

  - Izpildītājs veic Darbu izstrādi ar saviem spēkiem un līdzekļiem materiāliem, mehānismiem un iekārtām, nodrošinot Darbu izpildi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Tehniskajai specifikācijai un Līguma noteikumiem.

  - Pēc Darbu pabeigšanas Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus Darbu izpildi apliecinošos dokumentus tai skaitā izpilddokumentāciju, izmantoto materiālu un iekārtu atbilstības dokumentus, garantijas dokumentus, testēšanas un pārbaudes protokolus, kā arī citus normatīvajos aktos un Līgumā paredzētos dokumentus.

  - Parakstot Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Darbu izpildes vietu, Darbu apjomu, Tehniskās specifikācijas prasībām un citiem Līguma izpildei būtiskiem apstākļiem, un tam nav pretenziju par Darbu apjomu vai izpildes nosacījumiem.

- Darbu izpildes termiņš

  - Darbu izstrādes termiņš: 2 (divi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas.

  - Darbu izpildes termiņu pēc viena Līdzēja ierosinājuma Puses savstarpēji vienojoties var grozīt, ja:

    - Pasūtītājam nepieciešams izmainīt izpildāmo Darbu apjomu;

    - iestājas nepārvaramas varas apstākļi, kas apgrūtina vai padara neiespējamu Darbu izpildes termiņa ievērošanu.

- Līguma cena un norēķinu kārtība

  - Līguma summa, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbu izpildi, ir ___ EUR (___ euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pievienotās vērtības nodoklis 21 % apmērā ir ___ EUR (___ euro un __ centi). Kopējā līguma cena ar PVN ir ___ EUR (___ euro un __ centi), turpmāk tekstā – Līguma cena.

  - Līguma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei, tai skaitā materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, darbaspēka izmaksas, mehānismu izmantošana, transporta izmaksas, ģeoloģiskie un hidroģeoloģiskie darbi, urbuma attīstīšana un dezinfekcija, nepieciešamie mērījumi, pārbaudes, analīzes, izpilddokumentācijas sagatavošana, normatīvajos aktos paredzēto saskaņojumu saņemšana, kā arī visas citas izmaksas, kas nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei.

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc abpusējas Darbu pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoši noformēta rēķina saņemšanas.

  - Visi maksājumi Izpildītājam Līguma ietvaros tiek veikti bezskaidras naudas pārskaitījuma veidā uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu vai Izpildītāja bankas kontu, kas norādīts Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta.

  - Par samaksas dienu ir uzskatāma diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.

  - Izpildītājs nodrošina Līguma cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā.

  - Pasūtītājam ir tiesības aizturēt samaksu vai tās daļu, ja konstatēti Darbu defekti, nepilnības vai nav iesniegti visi Līgumā paredzētie dokumenti, līdz konstatēto trūkumu novēršanai.

- Darbu pieņemšana – nodošana

  - Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam pieņemšanas-nodošanas aktu un Darbu izpildi apliecinošo dokumentāciju.

  - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas akta un visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas pārbauda Darbu atbilstību Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un normatīvo aktu prasībām un paraksta pieņemšanas–nodošanas aktu vai sniedz rakstveida motivētus iebildumus.

  - Darbi netiek pieņemti un pieņemšanas–nodošanas akts netiek parakstīts, ja:
4.3.1. Darbi nav veikti pilnā apjomā;
4.3.2. Darbi neatbilst Līguma, Tehniskās specifikācijas vai normatīvo aktu prasībām;
4.3.3. nav iesniegta visa Līgumā paredzētā dokumentācija.

  - Ja Pasūtītājs konstatē Darbu trūkumus vai nepilnības, Līdzēji sastāda aktu par konstatētajiem trūkumiem, norādot to novēršanas termiņu. Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem noteiktajā termiņā.

  - Pēc konstatēto trūkumu novēršanas Izpildītājs atkārtoti iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu un dokumentāciju pieņemšanai.

  - Darbi uzskatāmi par izpildītiem un pieņemtiem tikai pēc tam, kad Līdzēji ir parakstījuši Darbu pieņemšanas–nodošanas aktu.

  - Darbi netiek uzskatīti par pabeigtiem, kamēr nav iesniegta urbuma pase, ūdens kvalitātes analīžu rezultāti, urbuma sūknēšanas pārbaudes rezultāti, izpilddokumentācija un citi normatīvajos aktos paredzētie dokumenti

- Izpildītāja saistības

  - Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu izstrādi Līgumā noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņos.

  - Izpildītājs apņemas ievērot un izpildīt Līguma noteikumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, tehniskos noteikumus un būvnormatīvus, kas attiecināmi uz dziļurbuma izbūvi un ūdens atdzelžošanas iekārtas pārbūvi.

  - Izpildītājs apņemas nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kas ietekmē vai var ietekmēt Darbu izstrādi.

  - Izpildītājs apstiprina, ka tam ir Darbu veikšanai nepieciešamā kvalifikācija un sertifikāti.

  - Izpildītājs apņemas nekvalitatīva, normatīvo aktu prasībām neatbilstošu Darbu gadījumā Pasūtītāja noteiktajā termiņā novērst kļūdas, bez maksas izstrādājot nepieciešamās korekcijas Darbos.

  - Izpildītājs ir atbildīgs, un tam ir pienākums sagatavot un pieprasīt no atbildīgajām institūcijām visus dokumentus, kas nepieciešami Darbu izstrādei.

  - Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvu Darbu izpildi.

- Pasūtītāja saistības

  - Pasūtītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Darbu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus.

  - Pasūtītājs veic Izpildītājam samaksu par Darbu izstrādi Līgumā noteiktajā termiņā, apmērā un kārtībā, ja Izpildītājs ir izpildījis visas Izpildītājam Līgumā noteiktās saistības.

  - Pasūtītājs apņemas pieņemt no Izpildītāja veiktos Darbus un ar tiem saistīto dokumentāciju saskaņā ar Līgumā noteikto pieņemšanas kārtību, ja Darbi atbilst Līguma noteikumiem, Tehniskajai specifikācijai un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

  - Pasūtītājam, ja Darbi atbilst normatīvo aktu prasībām un šim Līgumam, ir pienākums pieņemt no Izpildītāja izstrādātos Darbus kopumā, parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs Darbus ir nodevis Pasūtītājam.

  - Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja konstatē, ka tie izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, neatbilst Līguma noteikumiem, normatīvo aktu prasībām vai nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti. Šādā gadījumā Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt Darbus, norādot konstatētos trūkumus un termiņu to novēršanai.

- Līdzēju atbildība

  - Līdzēji ir savstarpēji atbildīgi par zaudējumiem, kas otram Līdzējam radušies viņu prettiesiskas rīcības vai bezdarbības rezultātā, ciktāl to paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

  - Ja Izpildītājs nokavē Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu tādu iemeslu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs, Pasūtītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā paredzēto maksājumu veikšanu, Izpildītājam ir tiesības piemērot līgumsodu 0,1 % apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % no kavētā maksājuma summas.

  - Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par Darbu kvalitāti, izmantoto materiālu un iekārtu atbilstību normatīvo aktu prasībām, darbu izpildes termiņu ievērošanu, kā arī par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam radušies Izpildītāja darbības, bezdarbības vai Līguma saistību nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no pienākuma izpildīt Līgumā uzņemtās saistības un atlīdzināt otram Līdzējam nodarītos zaudējumus daļā, kuru nesedz līgumsods.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā nodarīti trešajām personām, inženierkomunikācijām, būvēm vai videi, un apņemas tos novērst vai atlīdzināt par saviem līdzekļiem.

- Nepārvaramas varas apstākļi

  - Ja kāds Līdzējs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi jebkāda veida dabas stihija, ugunsgrēks, ražošanas avārijas, militāras akcijas, blokāde, valsts varas institūciju lēmumi un tml., ja Līdzējs tos nevarēja saprātīgi prognozēt un ietekmēt, saistību izpildes termiņš, Līdzējiem rakstveidā vienojoties, tiek pagarināts par laiku, kas vienāds ar minēto nepārvaramas varas apstākļu izraisīto aizkavēšanos.

  - Līdzējam, kuram kļuvis neiespējami izpildīt saistības nepārvaramas varas apstākļu dēļ,                  3 (trīs) dienu laikā jāpaziņo otram Līdzējam par šādiem nepārvaramas varas apstākļiem. Minētajam paziņojumam jāpievieno atzinums, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kas satur nepārvaramas varas apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Savlaicīga paziņojuma neiesniegšana Līdzējam liedz iespēju atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 6 (sešus) mēnešus, tad pēc jebkura Līdzēja rakstveida paziņojuma Līgums zaudē spēku.

- Līguma izbeigšana

  - Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajā kārtībā Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam var vienpusēji izbeigt Līgumu bez jebkādu maksājumu veikšanas Izpildītājam šādos gadījumos:

9.2.1. Izpildītājs kavē Darbu izpildes termiņu ilgāk par 20 (divdesmit) kalendārajām dienām;

9.2.2. Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma nav novērsis konstatētos Darbu trūkumus vai atkārtoti veicis Līguma, Tehniskās specifikācijas vai normatīvo aktu prasībām neatbilstošus Darbus;

9.2.3. Izpildītājs būtiski pārkāpj Līguma noteikumus vai neveic Darbus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un normatīvo aktu prasībām;

9.2.4. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, uzsākts likvidācijas process vai tiesiskās aizsardzības process;

9.2.5. Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas pārtrauc Darbu veikšanu ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām.

  - Šādā gadījumā Pasūtītājs samaksā tikai par faktiski izpildītajiem, kvalitatīvi veiktajiem un ar pieņemšanas–nodošanas aktu pieņemtajiem Darbiem.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas saistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma izbeigšanu.

  - Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma izpildīt saistības, kas radušās līdz Līguma izbeigšanas dienai, tai skaitā samaksāt līgumsodus un atlīdzināt zaudējumus.

- Strīdu izskatīšanas kārtība

  - Visi strīdi un domstarpības, kas rodas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots izskatīšanai tiesā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

- Līguma spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to izbeidz vienpusēji.

- Pārējie noteikumi

12.1. Visi paziņojumi, pieprasījumi, saskaņojumi un cita sarakste, kas saistīta ar Līguma izpildi, noformējama rakstveidā un nosūtāma personīgi, pa pastu, elektroniski uz Līgumā norādītajām elektroniskā pasta adresēm vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīta uz Līdzēju oficiālajām elektroniskajām adresēm vai e-pasta adresēm. Paziņojums uzskatāms par saņemtu:
12.1.1. nodošanas dienā, ja tas nodots personīgi;
12.1.2. trešajā darba dienā pēc nodošanas pasta komersantam;
12.1.3. nosūtīšanas dienā, ja tas nosūtīts elektroniski uz Līgumā norādīto e-pasta adresi.

12.2. Līdzēji apņemas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju, kas iegūta saistībā ar Līguma izpildi, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanu paredz normatīvie akti, tiesas nolēmums vai kompetentas valsts institūcijas pieprasījums.

12.3. Līdzēju kontaktpersonas Līguma izpildes jautājumos ir:
12.3.1. no Pasūtītāja puses   tālrunis 29183233, e-pasts info@aizputesnami.lv ;
12.3.2. no Izpildītāja puses – __________, tālrunis __________, e-pasts __________.

12.4. Kontaktpersonām nav tiesību grozīt Līgumu, uzņemties papildu finanšu saistības vai vienoties par Līguma grozījumiem Līdzēju vārdā.

12.5. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
12.5.1. Tehniskā specifikācija uz __ lapas;
12.5.2. Finanšu piedāvājums uz __ lapas.

12.6. Līgums tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, tas ir spēkā bez parakstīšanas papīra formā.

Līdzēju rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS | IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| SIA “AIZPUTES NAMI Reģ. Nr. 42103002652 adrese: Atmodas iela 31, Aizpute, Dienvidkurzemes novads, LV 3456 Banka: AS SEB banka Bankas kods: UNLALV2X Konta Nr.: LV12UNLA0012000609244 Valdes loceklis:_____________ /G. Putniņš/ | ___________________________________ Reģ. Nr. ___________________________ Jur. adrese: _________________________ ___________________________________ Banka: _____________________________ Bankas kods: ________________________ Konta Nr.: __________________________ ____________________________________ /___________/ |

*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU