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APSTIPRINĀTS:

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” 

iepirkuma komisijas 

2026.gada 31.jūlija sēdē ar protokolu Nr.1
ATKLĀTA KONKURSA
“Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””
identifikācijas Nr.DRS 2026/67
NOLIKUMS
Daugavpils, 2026
1. Iepirkuma nosaukums 

Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi”.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

DRS 2026/67.
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	41503029600

	Juridiskā adrese:
	Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija

	Kontaktpunkts:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļa

	Tālrunis:
	+371 65405190

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@siadrs.lv 

	Darba laiks:
	Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no 08:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Iepirkumu nodaļas vadītājs Jānis Artekovs, tālrunis +371 65405190, elektroniskā pasta adrese j.artekovs@siadrs.lv

	Obligātās objekta apskates kontaktpersona:
	SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” tehniskais direktors Viktors Lukjančiks, tālrunis +371 29297748, e-pasta adrese v.lukjanciks@siadrs.lv vai SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projekta vadītāja (vecākā) Irīna Bakša, tālrunis: +371 26755752, e-pasta adrese: i.baksa@siadrs.lv 

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā


6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi

6.1. Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi” saskaņā ar tehnisko dokumentāciju – nolikuma 1.pielikums. 
6.2. Detalizēts būvdarbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā dokumentācijā – nolikuma 1.pielikums.
6.3. CPV kodi:
6.3.1. galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi);

6.3.2. papildkodi – 30200000-1 (datoru iekārtas un piederumi), 32300000-6 (televīzijas un radiouztvērēji, skaņas vai videoattēla ierakstīšanas vai reproducēšanas aparatūra), 32330000-5 (skaņas, videoattēla ierakstīšanas un reproducēšanas aparatūra).
6.4. Iepirkuma priekšmetā norādītos būvdarbus plānots finansēt no Eiropas Savienības atveseļošanas un noturības mehānisma finanšu līdzekļiem un pasūtītāja budžeta līdzekļiem.

6.5. Atklāts konkurss tiek veikts 07.05.2025.g. līguma Nr.4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010 ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskā personāla kapacitātes paaugstināšana, atbalstot cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanu” Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.2.1.1.i. ietvaros, t.sk. ievērojot MK 09.01.2024.g. sēdes protokola Nr.1/77§ Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu” un MK 05.11.2024.g. sēdes protokola Nr.47/38.§ Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projektu atlases īstenošanu”.
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to finansējums, apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi

7.1. Norādītā līgumcena – 152000,00 EUR (viens simts piecdesmit divi tūkstoši euro 00 centi) bez PVN. Piedāvājumi, kas pārsniegs norādīto līgumcenu, tiks noraidīti atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas 1.punktam.
7.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
7.3. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.

8. Objekta apskate
8.1. Objekta apskate ir obligāts priekšnoteikums piegādātāja dalībai atklātā konkursā. Ja piegādātājs nav piedalījies objekta apskatē, bet iesniedza piedāvājumu, tad piedāvājums tiks noraidīts.

8.2. Objekta apskates laika periods ir no atklāta konkursa izsludināšanas dienas līdz dienai, pirms piedāvājumu atvēršanas dienas, darba dienās no plkst.15:00.

8.3. Piegādātājs objekta apskates laiku saskaņo ar objekta apskates kontaktpersonām.

8.4. Objekta apskati veic piegādātāja pilnvarota persona, kurai ir attiecīga pilnvara, kopā ar pasūtītāja pārstāvi.

8.5. Objekta apskates laikā piegādātāja pilnvarotajai personai ir iespēja iepazīties ar telpām/telpu grupu, kurā paredzēti būvdarbi.  

8.6. Piegādātāja pienākums ir nodrošināt atbilstošu objekta apskati, visaptveroši un detalizēti iepazīstoties ar būvobjektu un tehnisko dokumentāciju, lai spētu sagatavot atbilstošu piedāvājumu, aprēķināt visas nepieciešamās izmaksas un īstenot piedāvājumu dzīvē atbilstoši tehniskās dokumentācijas, līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

8.7. Pēc objekta apskates piegādātāja pilnvarota persona un pasūtītāja pārstāvis paraksta objekta apskates aktu (nolikuma 2.pielikums) 2 (divos) eksemplāros. Viens eksemplārs tiek nodots piegādātājam, otrs paliek pasūtītājam.
8.8. Piegādātājs ir tiesīgs kopā ar piedāvājumu iesniegt savu objekta apskates akta eksemplāru. Ja tas netiek iesniegts, bet piegādātājs bija piedalījies objekta apskatē, ko apstiprina pasūtītāja rīcībā esošais otrs objekta apskates akta eksemplārs, tad piedāvājums netiks noraidīts.
9. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta
9.1. Līguma izpildes termiņš – 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma līguma abpusējas parakstīšanas dienas.

9.2. Līguma izpildes vieta – Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, Latvijas Republika.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildu informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, izmantojot e-pastu vai elektronisko iepirkumu sistēmas vidi, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski
 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā. 
11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.
11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes  www.info.iub.gov.lv publicētā paziņojumā par līgumu.
11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes  www.info.iub.gov.lv publicētā paziņojumā par līgumu.
11.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.

11.7. Tiks atvērti un vērtēti tikai tie piedāvājumi, kas iesniegti elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
12.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.

12.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit)  dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
12.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. 
12.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
12.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

13.1. Iesniedzot piedāvājumu elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas atklāta konkursa profilā, pretendentam ir sekojošas izvēles iespējas:

13.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā).
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.

13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā. 

13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
13.5.1. pušu parakstīts objekta apskates akts saskaņā ar nolikuma 8.punktu;

13.5.2. kvalifikācijas dokumenti saskaņā ar nolikuma 20.punktu;
13.5.3. tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 21.punktu;
13.5.4. finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 22.punktu.
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
13.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
Nav attiecināms.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam

Nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu (nolikuma 8.pielikums).
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam

Garantijas laika nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma garantijas laika nodrošinājumu (nolikuma 8.pielikums).
18. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā un Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā, Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu un Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 93., 94.punktos noteikto pretendentu atbilstības nosacījumu pārbaude

18.1. Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221), kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42. panta trešajā daļā minētajām personām. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221).
18.2. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu (skatīt – https://likumi.lv/doc.php?id=280278) pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

18.3. Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu (skatīt – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32022R0576#ntr*7-L_2022111LV.01000101-E0010) pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

18.4. Ja iepirkuma priekšmets ir IKT resursa vai pakalpojuma iegāde atbilstoši Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/361481-minimalas-kiberdrosibas-prasibas), tad to 86.punktā noteikto pretendentu izslēgšanas iemeslu (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/361481#p86), ievērojot arī citus MK noteikumu, t.sk. 4.1.apakšsadaļas “Vispārīgās ārpakalpojumu prasības”, punktus, pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Papildus iepriekš minētajam, ja IKT resursa vai pakalpojuma iegāde tiek veikta  vai tiks saistīta ar A klases informācijas sistēmu atbilstoši Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības”, tad to 93., 94.punktos noteikto pretendentu atbilstības nosacījumu (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/361481#p93,  https://likumi.lv/ta/id/361481#p94), ievērojot arī citus MK noteikumu, t.sk. 4.2.apakšsadaļas “Īpašās ārpakalpojumu prasības IKT kritiskajai infrastruktūrai”, punktus, piemērošana tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
19. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.
20. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	20.1.
	Pretendents iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, apzinās savas spējas, apliecina savu dalību atklāta konkursā un gatavību noslēgt iepirkuma līgumu.
	Pretendentam jāiesniedz pieteikums dalībai atklāta konkursā saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu.

	20.2.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	20.3.
	Pretendents ir reģistrēts būvniecības jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija būvniecības jomā.
	Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts būvniecības jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta;
· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	20.4.
	Pretendents iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ģenerāluzņēmēja (galvenā būvdarbu veicēja) vai apakšuzņēmēja (atsevisķo būvdarbu veicēja) statusā izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus, kur katrs atbilst sekojošiem nosacījumiem:

20.4.1. publiskas ēkas
 jaunbūve (izbūve), pārbūve (arī vienkāršota pārbūve) vai atjaunošana (arī vienkāršota atjaunošana) vai tās atsevišķu telpu pārbūve (arī vienkāršota pārbūve) vai atjaunošana (arī vienkāršota atjaunošana);

20.4.2. būvdarbi veikti vismaz 100 (viens simts) m² platībā; 
20.4.3. būvdarbu faktiskās izmaksas bija vismaz 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN; 
20.4.4. būvdarbi ir pabeigti un, ja attiecināms, objekts ir nodots ekspluatācijā.
	Pretenentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

· par katru izpildītu līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments, KAS SATUR VISU PRASĪBU APLIECINOŠU INFORMĀCIJU.

	20.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās vismaz sekojošs personāls:
20.5.1. atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu un kurš iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) iepriekš minētajā statusā piedalījies būvdarbu vadīšanā publiskas ēkas
  jaunbūvei (izbūvei), pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai) vai tās atsevišķu telpu pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai); būvdarbi veikti vismaz 100 (viens simts) m² platībā un būvdarbu faktiskās izmaksas bija vismaz 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN; būvdarbi ir pabeigti un, ja attiecināms, objekts ir nodots ekspluatācijā;
20.5.2. atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu;

20.5.3. atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu) būvdarbu vadīšanu;

20.5.4. atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1 kV izbūves darbu vadīšanu;
20.5.5. atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanu.

Ja pretendents piedāvā vairāk speciālistu nekā noteikts prasībā, tad arī papildus speciālistiem jāatbilst iepriekš minētajām prasībām atkarībā no to kvalifikācijas un iesaistes lomas (pozīcijas).

Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar pretendentu līguma izpildē jābūt darba tiesiskajās attiecībās.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu;

· katra speciālista kvalifikācijas  apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

· par atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi atsauksme vai cits līdzvērtīgs tā pieredzi apliecinošs dokuments, KAS SATUR VISU PRASĪBU APLIECINOŠU INFORMĀCIJU.
Latvijas Republikā reģistrēta speciālista sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas būvspeciālistu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.
Ārvalstī reģistrēta būvspeciālista – būvinženiera – profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanā un pretendentam jāiesniedz:

· dokuments, kas apliecina būvspeciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī dokumenta tulkojums latviešu valodā;

· pretendenta apliecinājums par to, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.

	20.6.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

	20.7.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma cenas.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

	20.8.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma garantijas laika nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma ietvaros izpildīto būvdarbu kopsummas.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	20.9.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;

· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	20.10.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamos būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai veicamo sniedzamo pakalpojumu vērtību.


21. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	-
	Pretendents savā piedāvājumā norāda tehniskajā dokumentācijā minēto nosacījumu un prasību izpildes tehnisko aprakstu.
	Pretendentam jāiesniedz:

· tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu;
· galveno būvizstrādājumu ražotāju atbilstības deklarācijas vai citi līdzvērtīgi to kvalitāti apliecinoši dokumenti.


22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	-
	Pretendents savā piedāvājumā norāda tehniskajā dokumentācijā minēto būvdarbu izmaksas.
Pretendents savā finanšu piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda EUR bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā dokumentācijā minētos darbus.

Pretendents tāmēs, kas sagatavotas excel vai līdzīgā formātā, norāda atsevišķo izmaksu summas EUR, ņemot vērā tehniskajā dokumentācijā norādītos darbu veidus un apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
	Pretendentam jāiesniedz:

· finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu;
· tāmes saskaņā ar tehniskās  specifikācijas 2.pielikumu “2.pielikums_Buvdarbu_apjomu_saraksts” un Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””
 5.pielikumu
, 6.pielikumu
, 7.pielikumu
, ievērojot 2019.gada 3.novembra būvniecības nozares ģenerālvienošanās
 nosacījumus.


23. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
23.1. Ja piegādātāju apvienībai piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, kura paredzējusi būt galvenais būvdarbu veicējs (ģenerāluzņēmējs), tad piegādātāju apvienība nevar izvēlēties iespēju slēgt sabiedrības līgumu (ņemot vērā, ka Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai attiecīgi reģistrētu pilnsabiedrību vai komandītsabiedrību (nevis personu apvienību, kas noslēgusi sabiedrības līgumu). Savukārt gadījumā, ja tikai kāds no piegādātāju apvienības biedriem ir ģenerāluzņēmējs (kas attiecīgi tiks reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā), tad ir pieļaujams, ka piegādātāju apvienības biedru starpā tiek slēgts sabiedrības līgums.
23.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, veicamie darbi, atbildība un citi nosacījumi.

24. Prasība pretendentam iesniegt pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
24.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

24.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojumu sniegšanā.
25. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

25.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un iepirkuma komisija pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 

25.2. Pretendents var iepirkuma komisijai iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
25.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.

25.4. Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tās rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
26. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.

27. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

27.1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus.

27.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo iepirkuma komisijas locekļu skaitu.
27.3. Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika:

	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits (100)
	Punktu piešķiršanas metodika
	Vērtējamais dokuments

	1.
	Līgumcena
	75
	Piedāvātā būvdarbu līgumcena atbilstoši pretendenta finanšu piedāvājumam.

Punktus piešķir pēc formulas A = (AZ /AV) x 75, kur:

A = saņemtais punktu skaits;

AZ = viszemākā piedāvātā cena EUR;

AV = vērtējamā piedāvātā cena EUR;

75 = maksimālais punktu skaits. 

Vērtējumu nosaka ar precizitāti divi cipari aiz komata.
	Finanšu piedāvājums

	2.
	Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze
	25
	Piedāvātais atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu, iepriekšējos piecos gados (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) iepriekš minētajā statusā piedalījies būvdarbu vadīšanā:

· 3 (trīs) publisku ēku
 jaunbūvei (izbūvei), pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai) vai tās atsevišķu telpu pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai); katrā būvdarbi veikti vismaz 100 (viens simts) m² platībā un katrā būvdarbu faktiskās izmaksas bija vismaz 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN; katrā būvdarbi ir pabeigti un, ja attiecināms, objekti ir nodoti ekspluatācijā – 25 punkti;

· 2 (divu) publisku ēku
 jaunbūvei (izbūvei), pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai) vai tās atsevišķu telpu pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai); katrā būvdarbi veikti vismaz 100 (viens simts) m² platībā un katrā būvdarbu faktiskās izmaksas bija vismaz 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN; katrā būvdarbi ir pabeigti un, ja attiecināms, objekti ir nodoti ekspluatācijā – 15 punkti;

· publiskas ēkas
 jaunbūvei (izbūvei), pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai) vai tās atsevišķu telpu pārbūvei (arī vienkāršotai pārbūvei) vai atjaunošanai (arī vienkāršotai atjaunošanai); būvdarbi veikti vismaz 100 (viens simts) m² platībā un būvdarbu faktiskās izmaksas bija vismaz 150000,00 EUR (viens simts piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) bez PVN; būvdarbi ir pabeigti un, ja attiecināms, objekts ir nodots ekspluatācijā – 0 punktu;

Pretendenta norādītā pieredze var vienlaikus apliecināt atbilstību gan kvalifikācijas prasībai, gan vērtēšanas kritērijam.
	Kvalifikācijas dokumenti

	KOPĒJAIS PUNKTU SKAITS = 1. POZĪCIJA + 2. POZĪCIJA


28. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
28.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
28.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
28.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai un, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

28.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

28.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisija ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka tas piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi.

28.6. Iepirkuma komisija līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā, Eiropas Komisijas Padomes 2022.gada 8.aprīļa regulā (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr.833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta 1.punkta b) apakšpunktā un, ja attiecināms, Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 86.punktā noteiktie izslēgšanas gadījumi un, ja attiecināms,  Ministru kabineta 2025.gada 25.jūnija noteikumiem Nr.397 “Minimālās kiberdrošības prasības” 93., 94.punktos noteiktie piemērošanas nosacījumi.
28.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram piešķirtais punktu skaits vērtēšanas kritērijā  “Līgumcena” ir vislielākais. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits iepriekš minētajā vērtēšanas kritērijā arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes. Noteikumus par izlozes norises kārtību iepirkuma komisija apstiprina atsevišķi un nosūta attiecīgajiem pretendentiem.
28.8. Iepirkuma komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

29. Iepirkuma līgums

29.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
29.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
29.3. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir ārvalstī reģistrēts komersants un kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pēc pasūtītāja aicinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā tam jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
29.4. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis būvspeciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, tad pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par piedāvāto būvspeciālistu atzīšanas institūcijai ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijāun, ja nepieciešams, iesniegs atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.
29.5. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
29.6. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
30.1. Iepirkuma komisijas pienākumi un tiesības
30.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

30.1.1. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā;
30.1.2. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju;
30.1.3. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts; 
30.1.4. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
30.1.5. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu;
30.1.6. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
30.1.7. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
30.1.8. Citi iepirkuma komisijas pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
30.3. Iepirkuma komisijas tiesības:
30.2.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus;
30.2.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām;

30.2.3. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām;
30.2.4. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.
30.2.5. Citas iepirkuma komisijas tiesības saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

31. Pretendenta pienākumi un tiesības
31.1. Pretendenta pienākumi:

31.1.1. Par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta;

31.1.2. Sniegt patiesu informāciju;
31.1.3. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
31.1.4. Citi pretendenta pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
31.2. Pretendenta tiesības:

31.2.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
31.2.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme;
31.2.3. Tiešsaistē piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
31.2.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā;
31.2.5. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
32. Cita informācija

32.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
32.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
32.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
32.4. Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
32.5. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju izstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju izstrādājumus, ja tas ir pieļaujams un/vai ja pastāv ekvivalents standarts, zīmols, ražotāja izstrādājums.

32.6. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
33. Nolikuma pielikumi

33.1. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
33.2. Nolikumam ir sekojoši pielikumi:
33.2.1. 1.pielikums – tehniskā dokumentācija;

33.2.2. 2.pielikums – objekta apskates akts (veidne);
33.2.3. 3.pielikums – pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne);
33.2.4. 4.pielikums – pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne);
33.2.5. 5.pielikums – speciālista kvalifikācijas apraksts (veidne);

33.2.6. 6.pielikums – tehniskais piedāvājums (veidne);
33.2.7. 7.pielikums – finanšu piedāvājums (veidne);

33.2.8. 8.pielikums – iepirkuma līgums (projekts).
1.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA
Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi”
(skatīt EIS atklāta konkursa profilā dokumentus mapē ar nosaukumu “Tehniska_dokumentacija”)

2.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam

OBJEKTA APSKATES AKTS

(veidne)
Daugavpilī                                                                                         
   2026.gada __.___________
Piegādātāja pilnvarota persona, parakstoties piegādātāja vārdā, apliecina, ka piegādātājs visaptveroši un detalizēti iepazinies ar būvobjektu un tehnisko dokumentāciju, lai spētu sagatavot piedāvājumu, aprēķināt visas nepieciešamās izmaksas un īstenot piedāvājumu dzīvē atbilstoši tehniskās dokumentācijas, līguma un spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, identifikācijas Nr.DRS 2026/67, ietvaros.
	Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Piegādātāja pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds
	Piegādātāja pilnvarotas personas pilnvaras Nr.
	Pasūtītāja pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds

	
	
	
	


Piegādātāja pilnvarota persona


Pasūtītāja pilnvarota persona

     __________________________________           __________________________________

                            (paraksts, tā atšifrējums)           


       (paraksts, tā atšifrējums)
3.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)

	Pretendents
	

	Pretendenta nosaukums:
	_____________________________________

	Pretendenta reģistrācijas Nr.:
	_____________________________________

	Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam pretendentam VID piešķirtais nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr., ja attiecināms:
	_____________________________________

	Pretendenta juridiskā adrese:
	_____________________________________

	Pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	Pretendenta telefona numurs:
	_____________________________________

	Pretendenta e-pasta adrese informācijas apmaiņai:
	_____________________________________

	Pretendenta (ārvalsts komersants) e-pasta adrese e-rēķinu izsūtīšanai līguma ietvaros:
	_____________________________________

	Kontaktpersonas

Piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	Līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	Līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība (jā/nē):
	_____________________________________

	Bankas rekvizīti
	

	Bankas nosaukums:
	_____________________________________

	Bankas SWIFT kods:
	_____________________________________

	Bankas konta Nr.:
	_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, iepirkuma identifikācijas Nr.DRS 2026/67, pretendents: 

1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;

· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· piedāvājumu ir izstrādājis neatkarīgi;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· veiks būvdarbus atbilstoši līgumam, tehniskajai dokumentācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;
3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________;
4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
4.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.
1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošu līgumu/līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.4.punkta kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros sniegto pakalpojumu detalizēts apraksts
	Pakalpojumu sniegšanas laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	LŪGUMS NENORĀDĪT VAIRĀK LĪGUMU NEKĀ NEPIECIEŠAMS KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS ATBILSTĪBAS APLIECINĀŠANAI

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


Pielikumā: par katru izpildītu līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.

2. Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmo speciālistu, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.5.punkta kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē*
(jā/nē)

	
	
	
	
	
	A
	B
	C

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs

(ēku būvdarbu vadīšana)
	
	
	
	
	
	

	Ja pretendents plāno līguma izpildē atbildīgo būvdarbu vadītāju iesaistīt kā apakšuzņēmēja resursu (statuss B), tad pretendents sniedz skaidrojumu par to, kādā veidā tiks ievērots normatīvajā aktā noteiktais, ka atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar galveno būvdarbu veicēju.

	2.
	Atsevišķo būvdarbu vadītājs
(siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana)
	
	
	
	
	
	

	3.
	Atsevišķo būvdarbu vadītājs
(ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana)
	
	
	
	
	
	

	4.
	Atsevišķo būvdarbu vadītājs
(elektroietaišu līdz 1 kV izbūves darbu vadīšana)
	
	
	
	
	
	

	5.
	Atsevišķo būvdarbu vadītājs
(elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana)
	
	
	
	
	
	


* Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē:

	A
	–
	speciālists ir pretendenta resurss (starp speciālistu un pretendentu ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā vai Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā kā pretendenta speciālists vai nav reģistrēts);

	B
	–
	speciālists ir apakšuzņēmēja resurss (starp speciālistu un apakšuzņēmēju (personu, uz kura iespējām balstās) ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā vai Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā kā apakšuzņēmēja (personas, uz kura iespējām balstās) speciālists vai nav reģistrēts);

	C
	–
	speciālists sākotnēji ir neatkarīgs resurss (speciālists tiks iesaistīts līguma izpildē uz atsevišķa starp speciālistu un pretendentu parakstīta darba līguma vai vienošanās pamata ar tā, ja nepieciešams, reģistrēšanu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā vai Neatkarīgo ekspertu reģistrā ēku energoefektivitātes jomā kā pretendenta speciālistu).


Pielikumā: katra speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu; par izpildītu līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošs dokuments.

3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.6., 20.7., 20.8.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

	2.
	līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma cenas.

	3.
	līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma garantijas laika nodrošinājumu 5 % (piecu procentu) apmērā no līguma ietvaros izpildīto būvdarbu kopsummas.


4. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.9.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma nolikuma 20.10.punkta kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
5.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
SPECIĀLISTA KVALIFIKāCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa  “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.

Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša pieredze (tikai atbildīgajam būvdarbu vadītājam – kvalifikācijas prasība un, ja attiecināms, vērtēšanas kritērijs “Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze”):
	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros veikto pienākumu apraksts
	Pienākumu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: par atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi atsauksme vai cits līdzvērtīgs tā pieredzi apliecinošs dokuments.
Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalifikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi”” un noslēgts līgums ar pretendentu kā _____________ (atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu; atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanu; atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmu) būvdarbu vadīšanu; atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt elektroietaišu līdz 1 kV izbūves darbu vadīšanu; atsevišķo būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanu) strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.
2026.gada ___._____________


 __________________________________






(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
6.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, identifikācijas Nr.DRS 2026/67, tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus, iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.
1. Organizatoriskā struktūrshēma

Pretendents norāda tehniskajā dokumentācijā norādīto darbu izpildē iesaistāmos būvkomersantus, būtiskākos piegādātājus (būvizstrādājumu ražotāji (rūpnīcas, karjeri u.c.), piegādātāji, izplatītāji u.c.), apakšuzņēmējus, kvalitātes kontroles laboratorijas un to atbildīgo personu (kontaktpersonu) vārdus, uzvārdus, struktūrshēmu noformējot brīvā formā.
2. Būvniecības atkritumu apsaimniekošanas apraksts

Pretendents norāda būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekotāju, kurš ir saņēmis attiecīgu atļauju atkritumu apsaimniekošanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, norādot tā nosaukumu, reģistrācijas Nr. un izsniegtās atļaujas Nr.: 

	Nr.p.k.
	Atkritumu apsaimniekotāja nosaukums
	Atkritumu apsaimniekotāja reģistrācijas Nr.
	Atkritumu apsaimniekotājam izsniegtās atļaujas Nr.

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pretendents norāda būvdarbu laikā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas procesu, aprakstu noformējot brīvā formā. Aprakstā jāietver informācija par to, kā pretendents līguma izpildē nodrošinās, ka:

· vismaz 70 % (pēc masas) no būvgružiem, kas nav bīstami, un ēku nojaukšanas atkritumiem, kas būvlaukumā būs radušies būvniecības laikā (izņemot dabiskos materiālus), tiks sagatavoti atkalizmantošanai, pārstrādei un citu materiālu reģenerācijai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) atbilstoši noteikumiem par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju;

· elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiks savākti atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un nodrošināta visu savākto atkritumu pienācīga apstrāde, nododot tos iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem, kas darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu  to tālākai apstrādei, kā to paredz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības;

· būvniecības procesa laikā tiks veikti pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai.

3. Galveno būvizstrādājumu saraksts

Pretendents norāda informāciju par galvenajiem būvizstrādājumiem
, kuri nepieciešami būvdarbu veikšanai, norādot būvizstrādājuma ražotāju vai piegādātāju un būvizstrādājuma  izcelsmes (ražošanas) vietu:

	Nr.p.k.
	Būvizstrādājuma nosaukums
	Būvizstrādājuma ražotājs vai piegādātājs
	Izcelsmes (ražošanas) vieta

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


4. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks

Pretendents norāda kopējo nepieciešamo laiku būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katrai tehniskajā dokumentācijā noteiktajai darbu veidu pamatpozīcijai un ņemot vērā tehniskajā dokumentācijā noteikto būvdarbu izpildes termiņu (būvdarbu izpildes grafiku var iesniegt atsevišķa excel formāta vai līdzvērtīga formāta dokumenta veidā):

	Nr.p.k.
	Darbu veids
	Dienas

	
	
	1.
	2.
	3.
	…
	…
	…
	60.

	Vispārējie celtniecības darbi

	1.
	Būvlaukuma sagatavošana un uzturēšana
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Demontāžas darbi.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	Sienas, starpsienas.
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Aiļu aizpildījumu elementi.
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Iekšējie apdares darbi.
	
	
	
	
	
	
	

	Iekšējie specializētie darbi

	6.
	Apkure un vēdināšana.
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Iekšējie elektrotehniskie darbi.
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Elektronisko sakaru inženiertīkli.
	
	
	
	
	
	
	

	10.
	Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma
	
	
	
	
	
	
	


Pielikumā: galveno būvizstrādājumu kvalitāti apliecinošu dokumentu kopums.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
7.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā veikt atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, identifikācijas Nr.DRS 2026/67, tehniskajā specifikācijā norādītos būvdarbus, iesniedzot sekojošu finanšu piedāvājumu.
	Finanšu piedāvājums EUR bez PVN
(cipariem, vārdiem)
vērtēšanas kritērijs “Līgumcena”

	


Pretendents apliecina, ka: 

· atklāta konkursa dokumentācija izvērtēta ar pietiekamu rūpību un uzmanību;
· finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā dokumentācijā norādīto būvdarbu veikšanu pilnā apjomā, ko pretendents kā pieredzējis būvniecības jomas būvkomersants ir aprēķinājis;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;

· tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· būvdarbus veiks atbilstoši līgumam, tehniskajai dokumentācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pielikumā: tāmes saskaņā ar tehniskās specifikācijas 2.pielikumu “2.pielikums_Buvdarbu_apjomu_saraksts” un Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””  5.pielikumu, 6.pielikumu, 7.pielikumu, ievērojot 2019.gada 3.novembra būvniecības nozares ģenerālvienošanās  nosacījumus.

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas paraksts vai elektroniskais paraksts)
8.PIELIKUMS
atklāta konkursa “Būvniecības darbi objektā 
“Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem 
vienkāršotās būvniecības darbi””, 
identifikācijas Nr.DRS 2026/67, nolikumam
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LĪGUMS
“Par būvniecības darbiem objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””,
Nr.___

(iepirkuma līguma projekts)
Līguma sagatavošanas vieta – Daugavpils, Latvija.

Līguma parakstīšanas datums – pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”, reģistrācijas Nr.41503029600, juridiskā adrese Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5417, Latvija, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētājas Intas Vaivodes personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem un tās valdes locekles Artas Birumas personā ar tiesībām pārstāvēt kopā ar visiem, kuri rīkojas saskaņā ar sabiedrības statūtiem, no vienas puses, un
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk tekstā – Būvdarbu veicējs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,

07.05.2025.g. līguma Nr.4.2.1.1.i.0/1/24/I/VM/010 ietvaros saskaņā ar SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” projektu “Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Daugavpils reģionālā slimnīca” medicīniskā personāla kapacitātes paaugstināšana, atbalstot cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanu” Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīcijas 4.2.1.1.i. ietvaros, t.sk. ievērojot MK 09.01.2024.g. sēdes protokola Nr.1/77§ Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.r. reformas “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” un 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” īstenošanu” un MK 05.11.2024.g. sēdes protokola Nr.47/38.§ Informatīvo ziņojumu “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 4.komponentes “Veselība” 4.2. reformu un investīciju virziena “Cilvēkresursu nodrošinājums un prasmju pilnveide” 4.2.1.1.i. investīcijas “Atbalsts cilvēkresursu attīstības sistēmas ieviešanai” projektu atlases īstenošanu”,

pamatojoties uz SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” iepirkumu komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklātā konkursā “Būvniecības darbi objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi””, identifikācijas Nr.DRS 2026/67, parakstīja sekojošu līgumu par būvniecības darbiem objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi”, turpmāk – Līgums:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI

1.1. BIS – būvniecības informācijas sistēma, tīmekļvietne www.bis.gov.lv.

1.2. Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie būvdarbi.

1.3. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina līgumā noteikto būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.

1.4. Defekts – ikviens būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši līguma noteikumiem ir Būvdarbu veicēja atbildība; par defektu atzīstams ikviens būvdarbu rezultātā radies būves vai būves daļas trūkums, arī gadījumā, ja trūkums radies neatbilstoša (nekvalitatīva) paskaidrojuma raksta dēļ.

1.5. Defektu akts –  akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par būvdarbu izpildes aktā vai būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem būvdarbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām.

1.6. Garantijas darbi – konstatēto būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs uzdod, bet Būvdarbu veicējs veic būvniecības darbus objektā “Simulāciju istabas ar klīniskajiem uzdevumiem vienkāršotās būvniecības darbi” (turpmāk – Būvdarbi) atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajai, izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai un būvdarbu apjomu sarakstam.
2.2. Būvdarbi izpildāmi atbilstoši šī līguma, tehniskās specifikācijas un Būvdarbu veicēja Konkursam iesniegtā piedāvājuma nosacījumiem. 
2.3. Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos būvniecības ieceres dokumentācijas un darbu apjomu sarakstā nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, iebūvi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentāciju un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.4. Ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
2.5. Būvdarbu veicējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Atklāta konkursa nolikumu un tam pievienoto dokumentu prasībām, un atsakās saistībā ar to Līguma izpildē izvirzīt jebkāda satura un veida iebildumus un prasības. 
2.6. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis tehnisko dokumentāciju, tajā ietvertos risinājumus, Būvdarbu apjomus, pielietojamos materiālus, kvalitātes prasības, kā arī Iepirkuma laikā ir iepazinies un detalizēti izpētījis Būvlaukumu, visas tajā esošās iekārtas un materiālus. Būvdarbu veicējam Līguma parakstīšanas brīdī nav nekāda satura pretenziju vai iebildumu pret iepriekš minētajiem dokumentiem un Būvlaukuma faktisko stāvokli. Būvdarbu veicējs apliecina, ka tā rīcībā esošā informācija ir pilnībā pietiekama visu Līgumā paredzēto saistību pienācīgai izpildei.

3. LĪGUMA CENA

3.1. Līguma cena ir _____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN.
3.2. Līguma cena ietver sevī visas ar būvdarbu izpildi saistītās tiešās un netiešās izmaksas, kas rodas Būvdarbu veicējam, izņemot pievienotās vērtības nodokli, tajā skaitā, nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas, izmantojamos būvniecības izstrādājumus, iekārtas, darbu, piegādes un transporta, loģistikas, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamos nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvdarbu veicējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu būvdarbus.
3.3. Līguma cenas indeksācija (pārskatīšana) netiek paredzēta.
3.4. PVN tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA, LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ UN TEHNOLOĢISKAIS PĀRTRAUKUMS
4.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei.

4.2. Līguma (Būvdarbu) izpildes termiņš ir 60 (sešdesmit) dienas no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
4.3. Būvdarbu izpildes termiņā netiek ieskaitīts būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums, kad būvdarbu veicējs neveic darbu objektīvu iemeslu dēļ, un Būvobjekta nodošana ekspluatacijā. 

4.4. Būvdarbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem Būvdarbu veicēja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem:

4.4.1. Būvdarbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi, piemēram, attiecīgas kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes sniegtā informācija, būvuzrauga atzinums u.tml;

4.4.2. Būvdarbu izpildi tieši kavē objektīvs un no Būvdarbu veicēja gribas neatkarīgs iemesls vai notikums, kurš iepriekš nevarēja būt paredzams un/vai laicīgi un/vai saprātīgi novēršams, un šo faktu apliecina objektīvi un pārbaudāmi pierādījumi;

4.4.3. Būvdarbu izpildi tieši kavē Objektā vai tam pieguļošā teritorijā trešās personas likumīgi izpildāmie būvdarbi vai sniedzamie pakalpojumi;

4.4.4. ja valsts vai pašvaldības iestāde pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot būvdarbus, un šāds administratīvais akts kavē būvdarbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanas pamatā nav Būvdarbu veicēja darbība vai bezdarbība;

4.4.5. Pasūtītājs rīko publisko iepirkumu papildu būvdarbu apjomiem, kurus atbilstoši būvniecības tehnoloģijas prasībām ir jāizpilda agrāk nekā Līgumā paredzētus būvdarbu veidus un bez kuru izpildes tiktu kavēta līgumā paredzētu būvdarbu izpilde;

4.4.6. būvlaukumā tiek veikti avārijas būvdarbi, proti, būvdarbi, lai novērstu neparedzētus  inženierkomunikāciju vai cita veida bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;

4.4.7. būvlaukumā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt būvdarbus un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos;

4.4.8. citos gadījumos, ja būvdarbus objektīvi nav iespējams veikt saskaņā ar būvuzrauga atzinumu un citas kompetentas institūcijas atzinumu.

4.5. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Būvdarbu izpildes termiņā un nav uzskatāms par tā pagarinājumu, taču ar tehnoloģisko pārtraukumu tiek pagarināts kopējais  faktiskais Līguma izpildes laiks, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu.

4.6. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kad pastāv līgumā noteiktie gadījumi, parakstot attiecīgu dokumentu – aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos, vai aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanos, vai veicot ierakstu BIS būvdarbu žurnālā. Iepriekš minēto dokumentu parakstīšana negroza Līgumā noteikto Līguma izpildes termiņu.

4.7. Pusēm ir pienākums veikt visas iespējamās no tām atkarīgas darbības, lai līdz minimumam samazinātu kopējo Līguma izpildes laika pagarinājumu tehnoloģiskā pārtraukuma kontekstā. Vienlaikus, ja vien no līguma, normatīvo aktu prasībām, vai faktiskajiem apstākļiem neizriet pretējais, jebkura tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju, sniedzot Pasūtītājam objektīvus pierādījumus.

4.8. Tehnoloģisko pārtraukumu Būvdarbu veicējam jāprasa rakstiski nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Būvdarbu veicējam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Būvdarbu veicējam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Būvdarbu veicējam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kam ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc brīža, kad Būvdarbu veicējs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Būvdarbu veicējs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Būvdarbu veicējs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

4.9. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums izpildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

5. BŪVDARBU APMAKSA
5.1. Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu šādā kārtībā:
5.1.1. par ikmēneša būvdarbu izpildes aktā ietverto būvdarbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša būvdarbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas dienas vai pieņemšanas dienas Līguma 6.4. un 6.8. punktā minētajā gadījumā;
5.1.2. par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
5.2. Pasūtītājs norēķinās ar Būvdarbu veicēju, ievērojot šādu kārtību:
5.2.1. samaksā Būvdarbu veicējam par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas;
5.2.2. Par visiem izpildītajiem būvdarbiem, tajā skaitā par faktiski izpildītajiem būvdarbiem pēdējā mēnesī, samaksā Būvdarbu veicējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvdarbu veicēja sagatavota Līguma noteikumiem atbilstoša rēķina saņemšanas. Gala rēķinam (par izpildītiem būvdarbiem tehniskajā specifikācijā noteiktajam posmam) pievieno garantijas saistību nodrošinājumu, kas noslēgts par labu Pasūtītājam.
5.3. No ikmēneša būvdarbu izpildes aktā noteiktās summas (bez pievienotās vērtības nodokļa) Pasūtītājs ietur summu 5 % (pieci procenti) apmērā. Ieturētā kopsumma tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un garantijas saistību nodrošinājuma iesniegšanas.

5.4. Ja Būvdarbu veicējs iesniedz rēķinu vienlaikus ar būvdarbu izpildes aktu, Pasūtītājs veic rēķina apmaksu termiņā, kas atbilst šajā līgumā paredzētajai izpildīto būvdarbu pieņemšanas un rēķinu apmaksas termiņu kopsummai.
5.5. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem un Būvdarbu veicējs ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Rēķinam pievieno garantijas saistību nodrošinājumu par faktiski izpildītiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem. Ja Pušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina šī līguma 4.punktā noteiktajā kārtībā.
5.6. Ja Būvdarbu veicējs ir Latvijā reģistrēts komersants, tad E-rēķinu Būvdarbu veicējs sagatavo kā strukturētu elektronisku rēķinu XML formātā atbilstoši Grāmatvedības likumam un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi EREKINI@41503029600. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Būvdarbu veicējs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-adresi. Ja Būvdarbu veicējs ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad E-rēķinu tas sagatavo elektroniski un no sava e-pasta adreses _____________ (pretendenta piedāvājumā norādītā e-pasta adrese) nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi rekini@siadrs.lv, i.baksa@siadrs.lv, j.kovalenko@siadrs.lv. Šādi E-rēķini ir derīgi bez paraksta. Būvdarbu veicējs sagatavo E-rēķinus atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz E-rēķinā norādāmo informāciju. Uz E-rēķina tiek norādīta piezīme “Rēķins ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. E-rēķins tiek uzskatīts par saņemtu brīdī, kad Būvdarbu veicējs to nosūtījis uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi.
5.7. E-rēķinā Būvdarbu veicējs norāda Pasūtītāja un Būvdarbu veicēja rekvizītus, atsauci uz Līguma Nr. un datumu, t.sk. projekta Līguma Nr. un datumu.

5.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Būvdarbu veicēja maksājuma uzdevumā.
5.9. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par rēķinā norādītās summas pamatotību, Pusēm ir tiesības rakstiski iesniegt Būvdarbu veicējam motivētas pretenzijas un neapmaksāt rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Puse ir iesniegusi rakstisku pretenziju, tad Būvdarbu veicējam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji  atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
5.10. Priekšapmaksa Līguma izpildē nav paredzēta.

5.11. Ja Pasūtītājs ir apmaksājis Būvdarbus vai to daļu, kurus nevajadzēja apmaksāt, tad tam rodas samaksas atprasījuma tiesība Civilikuma izpratnē ar pienākumu to atprasīt vai tas atskaita to no tuvākā paredzētā maksājuma Būvdarbu veicējam par veiktajiem Būvdarbiem. 
6. BŪVDARBU PIEŅEMŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Faktiski izpildītos būvdarbus Pasūtītājs pieņem katru mēnesi.
6.2. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 5. datumam Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu (formas Nr. 2. un Nr.3.) kopā ar visiem izpildīto apjomu pamatojošiem dokumentiem (Būvdarbu apjomu sertifikātu – BAS) par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām.
6.3. Pasūtītājs būvdarbus pieņem un būvdarbu izpildes aktu paraksta 20 (divdesmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas dienas.
6.4. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu līguma 6.3.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Līguma 6.5.punktā minēto pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 4.3.punktā minētā termiņa pēdējā dienāun un būvdarbu izpildes akts stājās spēkā bez Pasūtītāja paraksta.
6.5. Ja Pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Būvdarbu veicējam rakstveida pretenziju, norādot uz līguma noteikumiem pamatotām nepilnībām, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti, vai arī iesniedz ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, ja nepilnības ir saistītas ar būvdarbu kvalitāti. 
6.6. Ja Būvdarbu veicējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Būvdarbu veicējs 5 (dienu) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus pamatotus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
6.7. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu atbilstību būvniecības dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja ekspertīze apstiprina nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Būvdarbu veicējs. Ja Būvdarbu veicējs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.
6.8. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
6.9. Ja Būvdarbu veicējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu, specifiku, meteoroloģiskos apstākļus, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
6.10. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvdarbu veicējs iesniedz precizētu izpildes aktu, iekļaujot tajā darbus, kuros defekti nav konstatēti.
6.11. Ja būvdarbos ir konstatēti nebūtiski defekti, Pasūtītājam ir tiesības pieņemt būvdarbus un veikt par tiem samaksu, ja puses ir vienojušās par trūkumu novēršanas termiņu. Par nebūtiskiem defektiem ir uzskatāmi tādi defekti, kas neietekmē būves konstrukciju atbilstību normatīvo aktu prasībām un būvniecības ieceres dokumentācijai, netraucē turpmāko būvdarbu veikšanu, neierobežo būves lietošanu, kā arī neietekmē citu būvdarbu kvalitāti.

6.12. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
6.13. Būvdarbu veicējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos būvdarbus šādā kārtībā tehniskajā specifikācijā noteiktiem posmiem:
6.13.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem;
6.13.2. rakstiski paziņo Pasūtītājam par būves gatavību ekspluatācijai.
6.14. Būvdarbu veicējs pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā (izpildītiem būvdarbiem tehniskajā specifikācijā noteiktiem posmiem) iesniedz pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas noformēts atbilstoši šī Līguma pielikumam:
6.14.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru;
6.14.2. aktam pievieno Pasūtītāja nozīmēto pārstāvju instruktāžas protokolus (oriģinālus), kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS attiecīgās būvniecības lietā.
6.15. Būvdarbu nodošana ietver sevī visu Objekta funkcionālo sistēmu un inženiersistēmu pārbaudi darba režīmā, Objekta konstruktīvo un apdares elementu kvalitātes apskati, apkopotas un sagatavotas Būvdarbu izpilddokumentācijas pārbaudi un ekspluatācijai nepieciešamo dokumentu pārbaudi.

6.16. Pasūtītājs Būvdarbu veicēja iesniegto būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
7. APDROŠINĀŠANA UN NODROŠINĀJUMI
7.1. Visā būvdarbu veikšanas periodā un garantijas laika periodā pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā, Būvdarbu veicējam ir jānodrošina sava un atbildīgo būvspeciālistu civiltiesiskā atbildības apdrošināšana atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, nosakot apdrošināšanas limitu vismaz šajos noteikumos noteiktajā minimālajā apmērā un jāiesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju ne vēlāk kā būvdarbu uzsākšanas dienā.
7.2. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam:
7.2.1. Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma Līguma saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka Līguma Būvdarbu veicējs nepilda minētā Līguma saistības (pirmā pieprasījuma garantija). 
7.2.2. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms līgumsaistību nodrošinājuma termiņa beigām. Saistību izpildes nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu. Būvdarbu veicējs papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par Līguma saistību izpildes apdrošināšanas polises apmaksu (ja iesniegta polise).
7.2.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma apmērs ir 5 % (pieci procenti) no līguma summas bez pievienotās vērtības nodokļa. Nododot tehniskajā specifikācijā noteikto posmu ekspluatācijā, Būvdarbu veicējs ir tiesīgs proporcionāli samazināt saistību izpildes  nodrošinājuma apmēru.
7.2.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un papildus vismaz 10 (desmit) darba dienas.

7.2.5. Līguma izpildes izpildes nodrošinājumu (kompensāciju vai apdrošināšanas atlīdzību) Pasūtītājs pēc pirmā pieprasījuma var izmantot jebkurā gadījumā, kad Būvdarbu veicējs nav nodrošinājis Līguma saistību izpildi saskaņā ar Līguma nosacījumiem, vai atsakās izpildīt Līgumu.
7.2.6. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
7.3. Prasības garantijas laika garantijai
7.3.1. Būvdarbu veicējs vienlaicīgi ar pēdējo rēķinu (par izpildītiem būvdarbiem tehniskajā specifikācijā noteiktajam posmam) iesniedz no Būvdarbu veicēja puses neatsaucamu garantijas laika garantiju kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi, ar tajā ietvertu nodrošinājuma sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu iepirkuma līguma garantijas laika nodrošinājuma maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, kad Pasūtītājs paziņo, ka ir iestājies garantijas gadījums (pirmā pieprasījuma garantija). Būvdarbu veicējs papildus iesniedz maksājuma uzdevumu par garantijas laika garantijas apdrošināšanas polises apmaksu.
7.3.2. Pasūtītājam nav nepieciešams pierādīt vai dot pamatojumu vai iemeslus savai prasībai. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība apņemas izmaksāt Pasūtītājam pieprasīto summu, ņemot vērā jebkuru prasību, kas izdarīta pirms garantijas laika garantijas nodrošinājuma termiņa beigām. Garantijas laika garantijas nodrošinājuma summa samazināsies par jebkuru summu, kuru banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksās saskaņā ar pasūtītāja pieprasījumu.
7.3.3. Garantijas laika garantijas apmērs ir 5% (pieci procenti) no tehniskajā specifikācijā noteiktā posma būvdarbu summas bez PVN. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina minimālā garantijas termiņa trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2% (divi procenti) apmērā no būvdarbu līguma summas, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti vai Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
7.3.4. Garantijas laika garantija ir jāuztur spēkā visā Līgumā noteiktajā Būvdarbu garantijas termiņā. 
7.3.5. Būvdarbu veicējam ir tiesības iesniegt garantijas laika garantijas nodrošinājumu katram tehniskajā specifikācijā noteiktajam posmam atsevišķi vai iesniegt vienu par visiem izpildītiem darbiem (ar attiecīgiem grozījumiem, ja attiecināms).
7.3.6. Ja Būvdarbu veicēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ Līgumu izbeidz pirms termiņa vai neiesniedz šī Līguma 7.3.1.apakšpunktā minēto garantijas laika garantiju, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Būvdarbu veicējam. Garantijas laika ieturējums pirmajos divos gados nedrīkst pārsniegt 5 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības un 2 % no faktiski izpildīto būvdarbu vērtības pārējos minimālā garantijas termiņa gados, ja garantijas termiņa pirmajos divos gados nav konstatēti būvdarbu defekti. 
7.3.7. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.
8. BŪVDARBU VEICĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
8.1. Būvdarbu veicēja pienākumi būvdarbu izpildes laikā:
8.1.1. ievērot iepirkuma procedūrā iesniegtā piedāvājuma nosacījumus.
8.1.2. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā pēc Pasūtītāja pilnvarojuma ir atbildīgs par paziņojuma par būvdarbu veikšanu nosūtīšanu Valsts darba inspekcijai pirms Būvdarbu uzsākšanas.

8.1.3. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par Būvniecības iesnieguma aizpildīšanu un iesniegšanu iestādē, kas pilda būvvaldes funkcijas, ja ar Pasūtītāju nav saskaņots cits risinājums)
8.1.4. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par Būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanu un Būvlaukuma iekārtošanu atbilstoši Tehniskās specifikācijas, būvnormatīvu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

8.1.5. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par būvtāfeles nodrošināšanu un izvietošanu. Būvtāfeles saturs un forma saskaņā ar pirms izgatavošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms būvniecības darbu uzsākšanas.

8.1.6. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par Atbildīgā Būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā Būvdarbu izpildes laikā, (kad vien tas nepieciešams saskaņā ar MK Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”) un izpildāmo Būvdarbu kontroli no minētās personas puses. 
8.1.7. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par darba (rašošanas) rasējumu, ja tādi nepieciešami, izstrādi un saskaņošanu ar Autoruzraugu, Būvuzraugu un Pasūtītāju, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

8.1.8. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par darba rasējumu, ja tādi nepieciešami, izstrādi un saskaņošanu ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms attiecīgā darba uzsākšanas.

8.1.9. Būvdarbu veicējs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par visu pasākumu izpildi, kas nepieciešami, lai novērstu Būvdarbu kaitīgo ietekmi uz vidi, Būvlaukumam tuvumā esošajām ēkām, teritorijām, inženiertīkliem u.c. īpašuma objektiem, kur Būvdarbu veicējs neveic Būvdarbus.

8.1.10. 5 (piecu) dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža izstrādā Darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektu jāizstrādā, jāsaskaņo un jāapstiprina Vispārīgajos būvnoteikumos vai būves veidam atbilstošajos specializētajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. Darbu veikšanas projektu jāsaskaņo ar Pasūtītāju, Būvuzraugu, Autoruzraugu un pārējām būvniecībā iesaistītajām personām (ja attiecināms).

8.1.11. izstrādāt darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektu jāizstrādā, jāsaskaņo un jāapstiprina Vispārīgajos būvnoteikumos vai būves veidam atbilstošajos specializētajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā. Darbu veikšanas projektu jāsaskaņo ar Pasūtītāju, būvuzraugu, autoruzraugu un pārējām būvniecībā iesaistītajām personām;

8.1.12. ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas iesniegt visu nepieciešamo informāciju un nepieciešamos dokumentus būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildei;

8.1.13. pirms būvdarbu uzsākšanas kopā ar Pasūtītāja pārstāvjiem apsekot būvobjektu un parakstīt būves vietas nodošanas - pieņemšanas aktu ar fotofiksāciju;

8.1.14. uzsākt būvdarbu izpildi 5 (piecu) dienu laikā no atzīmes izdarīšanas BIS par būvdarbu uzsākšanai nepieciešamo nosacījumu izpildi vai nepieciešamo atļauju saņemšanas. Būvdarbu uzsākšanas brīdis tajā skaitā tiek fiksēts BIS būvdarbu žurnālā.

8.1.15. iecelt konkursa piedāvājumā norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pildīs Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktos pienākumus un veiks darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citus piedāvātos būvspeciālistus; 
8.1.16. nodrošināt atbildīgā būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka, kuram ir tāda pati kvalifikācija, atrašanos Objektā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses;

8.1.17. patstāvīgi organizēt un saskaņot būvdarbus ar visām uz būvdarbu izpildi attiecināmām valsts, pašvaldību iestādēm un/vai privātpersonām. Par saviem līdzekļiem piegādāt būvdarbiem nepieciešamos būvizstrādājumus un būvtehniku;
8.1.18. izpildīt būvdarbus ar savu (īpašumā vai lietošanā esošu) aprīkojumu, transportu, materiāliem vai citiem nepieciešamajiem tehniskajiem līdzekļiem;

8.1.19. ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņu, kā arī darbus, kas var traucēt Pasūtītāja un/vai Telpu lietotāja darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;

8.1.20. katru darba dienu nodrošināt BIS būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Būvuzraugam, dažāda veidā aktu sastādīšanu un iesniegšanu Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītājam (ja attiecināms) parakstīšanai;

8.1.21. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt un pārbaudīt būvdarbu veikšanu;

8.1.22. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot būvdarbus Objektā, saskaņā ar Būvuzrauga, Autoruzrauga un Pasūtītāja norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un valsts, pašvaldības kompetento iestāžu likumīgām prasībām;

8.1.23. ievērot visus Būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā šim Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.24. būvdarbu izpildē pielietot Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un tāmi;

8.1.25. ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņu, kā arī darbus, kas var traucēt Pasūtītāja un/vai Telpu lietotāja darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;

8.1.26. katru darba dienu nodrošināt BIS būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Būvuzraugam, dažāda veidā aktu sastādīšanu un iesniegšanu Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītājam (ja attiecināms) parakstīšanai;

8.1.27. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt un pārbaudīt būvdarbu veikšanu;

8.1.28. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot būvdarbus Objektā, saskaņā ar Būvuzrauga, Autoruzrauga un Pasūtītāja norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un valsts, pašvaldības kompetento iestāžu likumīgām prasībām;

8.1.29. ievērot visus Būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā šim Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.30. būvdarbu izpildē pielietot Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un tāmi;

8.1.31. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Būvdarbu veicējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, iesniedzot segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam;

8.1.32. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Būvdarbu veicējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, iesniedzot segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam;

8.1.33. katru darba dienu nodrošināt būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Pasūtītājam, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;
8.1.34. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbu veikšanu;
8.1.35. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot būvdarbus Objektā saskaņā ar Pasūtītāja, būvuzrauga, autoruzrauga norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un valsts, pašvaldības kompetento iestāžu likumīgām prasībām;
8.1.36. ievērot visus būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā šim Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.1.37. būvdarbu izpildē pielietot Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un tāmi;
8.1.38. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam un būvuzraugam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, tajā skaitā izstrādāt būvniecības dokumentācijas detalizācijas papildinājumus, lokālas izmaiņas, izpildshēmas grafiskā un digitālā formātā, kas papildus ir nepieciešami Būvdarbu veicējam pie būvniecības dokumentācijas būvobjekta izbūvei, kā arī saskaņot izmaiņas ar Pasūtītāju un, nepieciešamības gadījumā, ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām;

8.1.39. veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt Līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi. Ar rīkojumu noteikt atbildīgās personas par darba aizsardzību un ugunsdrošību Objektā;
8.1.40. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus būvobjektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
8.1.41. ievērot ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
8.1.42. nodrošināt būvobjektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
8.1.43. uz sava rēķina nodrošināt būvobjekta un tam piegulošās teritorijas, būvizstrādājumu, aprīkojuma un izpildīto būvdarbu apsardzi visā Līguma darbības laikā, uzņemoties pilnu materiālo atbildību par būvobjektā un tam piegulošajā teritorijā esošajam materiālajām vērtībām līdz pat būvobjekta nodošanai ekspluatācijā;
8.1.44. pēc būvobjekta pieņemšanas būvdarbu veikšanai, nodrošināt pagaidu elektropieslēgumu, ūdensapgādes  un siltumapgādes ne vēlāk kā 2 (divas) dienas iepriekš rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņu, kā arī darbus, kas var traucēt Pasūtītāja un/vai Telpu lietotāja darbībai (troksnis, vibrācija utt.). Atļauju šiem darbiem dod Pasūtītājs;

8.1.45. katru darba dienu nodrošināt BIS būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu Būvuzraugam, dažāda veidā aktu sastādīšanu un iesniegšanu Būvuzraugam, Autoruzraugam un Pasūtītājam (ja attiecināms) parakstīšanai;

8.1.46. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt un pārbaudīt būvdarbu veikšanu;

8.1.47. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot būvdarbus Objektā, saskaņā ar Būvuzrauga, Autoruzrauga un Pasūtītāja norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un valsts, pašvaldības kompetento iestāžu likumīgām prasībām;

8.1.48. ievērot visus Būvuzrauga izvirzītos nosacījumus, kas nav pretrunā šim Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

8.1.49. būvdarbu izpildē pielietot Latvijas Republikā/Eiropas Savienībā sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus saskaņā ar tehnisko piedāvājumu un tāmi;

8.1.50. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, Būvdarbu veicējs par to rakstiski paziņo Būvuzraugam, iesniedzot segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam;pieslēgumu, un patstāvīgi veikt norēķinus par patērēto elektroenerģiju un citiem pakalpojumiem (ūdensapgāde un siltumapgāde u.c.) patēriņu līdz būvobjekta nodošanai ekspluatācijā, tajā skaitā tehnoloģiskā pārtraukuma laikā;

8.1.51. nodrošināt tīrību būvobjekta teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā atbilstoši esošajiem normatīviem vai noteikumiem, nekavējoši veikt visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes, rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt būvdarbus, par ko tiek sastādīts akts, atstāt darba vietu drošībā un kārtībā;
8.1.52. nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu, kas rodas būvdarbu izpildes procesā; 
8.1.53. pēc būvdarbu pabeigšanas veikt pilnīgu būvobjekta uzkopšanu un būvgružu un Būvdarbu veicējam piederošā inventāra izvešanu;
8.1.54. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
8.1.55. Līgumā noteiktajā kārtībā organizēt un piedalīties būvsapulcēs;
8.1.56. pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā sniegt atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveikto būvdarbu norises gaitu, rezultātiem un termiņu ievērošanu;

8.1.57. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā (t.sk. BIS sistēmā) izstrādāt un kārtot būvniecības dokumentus visā būvdarbu veikšanas laikā;
8.1.58. pēc līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam Darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Būvdarbu veicēja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Darbu veikšanā
8.1.59. patstāvīgi organizēt apakšuzņēmēju darbu, dodot nepieciešamos norādījumus un uzdevumus atbilstoši tehniskajai specifikācijai un šī Līguma noteikumiem, kā arī veikt apakšuzņēmēju izpildīto darbu kontroli;
8.1.60. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja apmaksātajiem būvdarbiem.  Ar laicīgu norēķināšanos saprot samaksu 10 darbdienu laikā no brīža, kad par šiem darbiem ir saņemta Pasūtītāja apmaksa un apakšuzņēmēja sagatavots rēķins, kas atbilst līguma noteikumiem, bet ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Būvdarbu veicējs kārto patstāvīgi. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu. Līgumos ar apakšuzņēmējiem Būvdarbu veicējam ir pienākums iekļaut izpildīto būvdarbu pieņemšanas noteikumus, kas atbilst šajā punktā un Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlijā noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 6., 9. un 10. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī šo noteikumu 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot būvuzrauga pienākumu noteikt defektu novēršanas termiņu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām;
8.1.61. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā Līgumā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šī punkta prasībām.
8.1.62. pilnvarojuma ietvaros pārstāvēt Pasūtītāju būvvaldē un darbībās, kas saistītas ar BIS vidi, ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ar būvdarbu pabeigšanu un nodošanu ekspluatācijā, un ar atzinumu pieprasīšanu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā. Ja būve netiek pieņemta ekspluatācijā, tad Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem un ar saviem spēkiem novērš ekspluatācijā pieņemšanas komisijas lēmumā norādītos trūkumus vai defektus, sagatavojot un kopā ar Pasūtītāju parakstot aktu par trūkumu vai defektu novēršanas termiņiem. Pēc komisijas lēmuma izpildes būvdarbi atkārtoti tiek nodoti ekspluatācijā.
8.1.63. 3 (trīs) dienu laikā no uzsākšanas brīža informēt Pasūtītāju par visiem tiesu un tiesiskās aizsardzības procesiem, kas uzsākti pret Būvdarbu veicēju;
8.1.64. 3 (trīs) dienu laikā no fakta konstatācijas rakstiski informēt Pasūtītāju par jebkuru Būvdarbu veicēja pamanītu kļūdu būvniecības dokumentācijā, neveiksmīgu risinājumu, materiālu vai metožu pielietojumu;

8.1.65. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
8.1.66. nodrošināt būvdarbu laikā Pasūtītājam, Būvuzraugam, Autoruzraugam, kā arī būvniecības uzraudzības dienestu pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam;

8.1.67. pastāvīgi veikt digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti BIS, atbilstoši 2015.gada 28.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi” (t.sk. sagatavošanas periodā nepieciešamo dokumentu iesniegšana BIS-ā būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei, būvdarbu gaitā visu nepieciešamo dokumentu aprite, būves ekspluatācijā nodošanas stadijā visu nepieciešamo dokumentu aprite un t.t.);
8.1.68. līdz ar paziņojumu par būves gatavību ekspluatācijai, nodot Pasūtītājam būves ekspluatācijas instrukcijas ar pilnīgu informāciju par ekspluatācijas prasībām;

8.1.69. apmācīt Pasūtītāja nozīmētus pārstāvjus izmantot un apkalpot uzstādītās iekārtas un citus priekšmetus, izstrādāt un nodot Pasūtītājam lietošanas, uzturēšanas un apkopes instrukcijas;

8.1.70. nododot būvi ekspluatācijā, izstrādāt ēkas energosertifikātu; 

8.1.71. iestājoties garantijas gadījumam, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, bet ne vēlāk kā 5 (piektajā) dienānodrošināt būves apsekošanu un pēc iespējas atrāku garantijas būvdarbu izpildi;

8.1.72. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos, tajā skaitā tehniskajā specifikācijā un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus vai darbības.
8.2. Būvdarbu veicēja tiesības būvdarbu izpildes laikā:
8.2.1. saņemt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem;
8.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam būvdarbus pirms Pasūtītāja noteiktā izpildes termiņa;
8.2.3. pieprasīt, ja nepieciešams, no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo papildus informāciju vai dokumentāciju;
8.2.4. lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi;
8.2.5. īstenot citas šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
9. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
9.1. Pasūtītāja pienākumi: 
9.1.1. pieņemt Līguma nosacījumiem atbilstoši izpildītus būvdarbus;
9.1.2. veikt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem;
9.1.3. pēc Būvdarbu veicēja pieprasījuma sniegt tam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju un visu dokumentāciju, kas nepieciešama Līgumā noteikto saistību izpildei;
9.1.4. nodrošināt Būvdarbu veicēja un tā likumīgi saskaņoto apakšuzņēmēju iespēju piekļūt būvobjektam;
9.1.5. kontrolēt un pieņemt būvdarbus saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;
9.1.6. pārbaudīt Būvdarbu veicēja iesniegto apdrošināšanas un nodrošinājuma dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Būvdarbu veicējam koriģēt un atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;
9.1.7. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Būvdarbu veicēja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
9.1.8. izvērtēt Būvdarbu veicēja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;
9.1.9. pārbaudīt laicīgu samaksas veikšanu no Būvdarbu veicēja puses visiem publiskā būvdarbu līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja apmaksātajiem būvdarbiem (ja pastāv tāda nepieciešamība).
9.1.10. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus.
9.2. Pasūtītāja tiesības:
9.2.1. nepieņemt un neapmaksāt Līguma nosacījumiem neatbilstoši izpildītus būvdarbus;
9.2.2. dot Būvdarbu veicējam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus, kas nav pretrunā līguma un normatīvo aktu prasībām;
9.2.3. kontrolēt Būvdarbu veicēja būvdarbu izpildi būvobjektā. Pasūtītāja kontrole nav pamats Būvdarbu veicēja atbildības samazināšanai par defektiem un/vai neatbilstībām būvobjektā pēc Būvdarbu veicēja veiktajiem būvdarbiem;
9.2.4. vienojotes ar Būvuzraugu, apturēt būvdarbu izpildi Objektā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Būvdarbu izpildi Objektā Būvdarbu veicējs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Būvuzrauga kopā ar Pasūtītāju atļaujas saņemšanas ar vai bez termiņa pagarinājumu;
9.2.5. Līguma izpildes laikā precizēt un/vai pilnveidot tehnisko specifikāciju, tās apjomus un saturu, vai sniegt precizējumus tehniskajā specifikācijā izvirzītajās prasībās Līguma izpildes ietvaros;
9.2.6. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju, pieaicināt neatkarīgus ekspertus;
9.2.7. ne biežāk kā reizi mēnesī rakstiski pieprasīt un ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski saņemt no Būvdarbu veicēja informāciju par Līguma izpildes gaitu iepriekšējā kalendārajā mēnesī;
9.2.8. pieprasīt garantijas būvdarbu izpildi līgumā noteiktajā kārtībā;
9.2.9. īstenot citas Pasūtītājam Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
10. BŪVIZSTRĀDĀJUMI
10.1. Būvdarbu veicējam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Būvdarbu veikšanai (būvizstrādājumi, tai skaitā materiāli, tehniskie līdzekļi, pagaidu būves u.tml.).
10.2. Būvdarbu veicējam Būvdarbi jāizpilda ar Eiropas Savienībā sertificētiem, deklarētiem un kvalitatīviem materiāliem (vai citiem tādiem būvizstrādājumiem, materiāliem, kuru pielietošanu Būvdarbu izpildes procesā pieļauj Latvijas Republikas normatīvie akti) un saskaņā ar Dokumentāciju.
10.3. Būvdarbu veicējam 3 (trīs) darba dienas pirms būvizstrādājuma iestrādes konstruktīvajos elementos ir jāsaskaņo ar Būvuzraugu, Autoruzraugu un Pasūtītāju šo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas, tehniskās pases un sertifikātus. Minētajā termiņā Būvdarbu veicējam jānodrošina arī no visu būvniecības dalībnieku (Būvdarbu veicējs, Būvuzraugs, Autoruzraugs un Pasūtītājs) puses parakstītas materiālu apstiprināšanas formas, kam pielikumā pievienoti visi nepieciešamie dokumenti.
11. BŪVSAPULCES
11.1. Būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tajās piedalās Pasūtītāja, Būvdarbu veicēja, Būvuzrauga, Autoruzrauga pārstāvji, kā arī, ja nepieciešams, citi ar būvdarbu izpildes procesu saistītu iestāžu pārstāvji un personas.
11.2. Būvsapulču rīkošanu un protokolēšanu nodrošina Būvdarbu veicējs.
11.3. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.
11.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kura pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci.
11.5. Pēc būvsapulces 3 (trīs) dienu laikā Būvdarbu veicējs nosūta būvsapulces protokolu Word faila formātā vai ekvivalentā formātā elektroniski uz e-pasta adresēm visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 2 (divu) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas, Būvdarbu veicējs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.
11.6. Būvsapulces dalībnieki 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas iesniedz motivētus iebildumus vai papildinājumus. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. 
11.7. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā Līguma vai normatīvo aktu nosacījumiem.
12. APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONĀLA NOMAIŅAS UN IESAISTES KĀRTĪBA
12.1. Būvdarbu veicējs iesaista būvdarbu izpildē konkursa piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un būvspeciālistus, nododot tiem konkursa piedāvājumā norādīto būvdarbu izpildi.
12.2. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Būvdarbu veicējs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Iepirkuma līguma izpildes laikā Būvdarbu veicējs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts  pakalpojumu sniegšanā.
12.3. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu. 
12.4. Būvdarbu veicējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē.
12.5. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
12.6. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
12.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
12.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Būvdarbu veicējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Būvdarbu veicējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);
12.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem (izņemot otrās daļas 8. un 9.punktu);
12.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvdarbu veicēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
12.8. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvdarbu veicēja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
12.9. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par pakalpojumiem, ko veic tā apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji.
13. BŪVDARBU GARANTIJA
13.1. Līguma ietvaros veikto būvdarbu garantijas minimālais termiņš ir garantijas termiņš, skaitot no dienas, kad būvvaldes funkcijas pildošā institūcija būvniecības informācijas sistēmā izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ir __ (_______________) (skaitliski, vārdiski) mēneši.
13.2. Par Būvdarbu defektiem, kas radušies garantijas termiņa laikā, netiek uzskatīts būves dabiskais nolietojums, kā arī defekti, kas radušies būves nepareizas ekspluatācijas dēļ.
13.3. Garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas būvdarbu laikā. Iekārtu garantijas termiņu nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā. Ražotāja noteiktais garantijas termiņš iekārtai neierobežo Būvdarbu veicēja atbildību par tās pareizu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā atbilstoši Līgumā, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
13.4. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas tiktu nodotas Pasūtītājam vienlaicīgi ar būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta iesniegšanu un Pasūtītājs varētu tās brīvi izmantot. Būvdarbu veicēja noteiktais Garantijas laiks nedrīkst būt īsāks un noteikumi sliktāki par tiem, ko nosaka vai piedāvā būvizstrādājumu ražotājs (pārdevējs, piegādātājs). 
13.5. Būvdarbu veicējs, garantijas termiņā, saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, apņemas uz sava rēķina novērst atklātos defektus. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam ir jāierodas uz defekta akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi. Avārijas situācijas gadījumā Būvdarbu veicējam jāierodas Objektā ne vēlāk kā 3 (trīs) stundu laikā no mutiska paziņojuma saņemšanas.

13.6. Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstību vai trūkumus, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, vai atsakās to parakstīt, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji un tas ir saistošs Būvdarbu veicējam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvdarbu veicējam.
13.7. Garantijas termiņā Būvdarbu veicējam ir pienākums veikt garantijas darbus un novērst radušos defektus un citas neatbilstības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Būvdarbu veicēja bezdarbības, nekvalitatīva darba vai pieļauto kļūdu rezultātā, kā arī izmantojot nekvalitatīvus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja defekti bija par iemeslu citu objektu bojājumiem, Būvdarbu veicējam ir pienākums ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt attiecīgas darbības bojājumu novēršanai.
13.8. Gadījumā, ja Puses, sastādot defekta aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darba kvalitāti, tiek pieaicināts neatkarīgs eksperts, kura viedoklis ir izšķirošs. Eksperta izdevumus sedz Puse, kurai tā slēdziens nav labvēlīgs.

13.9. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu par saviem līdzekļiem un/vai pieaicināt citu būvdarbu veicēju. Šāda Pasūtītāja rīcība neatceļ un nemazina Būvdarbu veicēja atbildību par defektiem. Būvdarbu veicējs šajā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus, un izdevumu segšanai Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Būvdarbu veicēja iesniegto garantijas laika garantiju.  

13.10. Defekts ir uzskatāms par novērstu, kad ir novērsts bojājums vai trūkums, ir novērstas visas to radītās sekas, ja nepieciešams, veiktas attiecīgas pārbaudes, kosmētiskais remonts un uzkopšanas darbi, un Puses par to ir veikušas ierakstu defektu aktā vai par to ir parakstīts attiecīgs novērsto defektu pieņemšanas un nodošanas akts. 

13.11. Ja par konstatētajiem defektiem Pušu starpā rodas strīds, defektu aktu sagatavošanā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojama. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertu ir uzaicinājusi. Ja defekti ir radušies Būvdarbu veicēja vainas dēļ un Būvdarbu veicējs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no garantijas laika nodrošinājuma.
13.12. Garantija attiecas arī uz veikto un apmaksāto būvdarbu apjomu, ja Līgums tiek izbeigts priekšlaicīgi un būvdarbi nav paveikti pilnībā.
13.13. Gadījumā, ja pirms Līgumā minētā garantijas laika termiņa beigām tiek konstatēti defekti, neprecizitātes vai trūkumi Būvdarbu veicēja paveiktajos būvdarbos un nav iespējama attiecīgo defektu, nepilnību vai trūkumu novēršana garantijas laika ietvaros, tad attiecīgais garantijas laiks tiek pagarināts par to laiku, kurā Būvdarbu veicējs novērš attiecīgos defektus vai trūkumus. 

13.14. Puses vienojas, ka trīs mēnešus līdz garantijas termiņa otrā gada beigām un trīs mēnešus līdz garantijas termiņa beigu datumam, Pasūtītājs ir tiesīgs organizēt būvobjekta vispārējo apsekošanu ar mērķi fiksēt esošos būvdarbu defektus.
13.15. Garantijas periodā konstatētos defektus var pieprasīt novērst Pasūtītājs vai Pasūtītāja norādītā persona, kas veic būves apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu.
14. LĪGUMA GROZĪJUMI UN VIENPUSĒJA ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA IZPILDES
14.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ievērojot šādus nosacījumus:
14.1.1. Papildus 15 (piecpadsmit) procentiem, kas ir paredzēti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā, nepieciešamības gadījumā (ja atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti), Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt būvdarbu apjomus (bet ne vairāk kā 15 (piecpadsmit) procentu apmērā no kopējās līguma summas), attiecīgi samazinot Līguma maksājumu apmēru, pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvdarbu veicēja piedāvājumā iepirkuma procedūrai. Nepieciešamības gadījumā (ja atsevišķie būvdarbu apjomi tika neprecīzi aprēķināti) Pasūtītājs, vienojoties ar Būvdarbu veicēju, nepārsniedzot kopējo Līguma summu, ir tiesīgs viena būvobjekta ietvaros novirzīt ieekonomētus līdzekļus (pamatojoties uz izcenojumiem, kas ir noteikti Būvdarbu veicēja piedāvājumā iepirkuma procedūrai) iepriekš paredzētajiem būvdarbu veidiem, kuru apjoms ir palielinājies nolūkā sasniegt Līguma priekšmeta mērķus.
14.1.2. Pasūtītājs, ar Būvuzrauga apliecinājumu, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus būvdarbus, kas netika iekļauti sākotnējos apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo būvdarbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot tehniskus risinājumus, funkcionalitāti, uzlabot energoefektivitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvmateriālu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem būvdarbiem Līgumā, bet Papildus būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Būvuzraugs pēc līdzīga rakstura būvdarbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura būvdarbu cenas Līgumā nav, pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura būvdarbu cenām tirgū.
14.1.3. Pasūtītājs var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus būvdarbus, kas tika iekļauti būvniecības dokumentācijā, bet netika iekļauti sākotnējos būvdarbu apjomos, un kas nepieciešami citu būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī būvobjekta nodošanai ekspluatācijā. Papildus būvdarbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem būvdarbiem Līgumā, bet Papildus būvdarbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Būvuzraugs pēc līdzīga rakstura būvdarbu cenām Līgumā, vai, ja līdzīga rakstura būvdarbu cenas Līgumā nav, pēc Būvdarbu veicēja iesniegtās un Būvuzrauga saskaņotās cenas kalkulācijas un līdzīga rakstura darbu cenām tirgū.
14.2. Kopsumma par Līguma 14.1.1. – 14.1.3. apakšpunktos noteiktiem būvdarbiem nevar pārsniegt 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līguma summas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādu būvdarbu iekļaušana tiek uzskatīta par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkta kārtībā. 
14.3. Gadījumā, ja veicot būvdarbus tiek atklāti Pusēm agrāk nezināmi objektīvi iemesli (tai skaitā neparedzētu papildus darbu veikšana), kas padara neiespējamu būvdarbu pabeigšanu noteiktajos termiņos, Būvdarbu veicēja pienākums ir 3 (trīs) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas rakstveida informēt Pasūtītāju. Puses var vienoties par līguma izpildes termiņa pagarināšanu, ja Būvdarbu veicējs, no tā neatkarīgu, objektīvu un iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ noteiktu laiku bija kavēts veikt būvdarbus būvobjektā kopumā un šāds kavējums būtiski ietekmēja līguma izpildi, tajā skaitā līguma 14.1.1. – 14.1.3. apakšpunktos noteiktajos gadījumos.

14.4. Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvizstrādājumu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem:
14.4.1. būvizstrādājumu aizvietošana ar ekvivalentiem ir pieļaujama pēc Pasūtītāja vai Būvuzrauga iniciatīvas, piemēram, lai paaugstinātu Līguma kvalitāti. Šādā gadījumā Būvdarbu veicējam jāsagatavo būvizstrādājumu salīdzināšanas akts, kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma), un ja Pasūtītājs kopā ar Būvuzraugu to akceptē, tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana. Šādu būvizstrādājumu aizvietošanu drīkst veikt tikai Līguma tāmes robežās, t.sk. ar pamatojumu. Ja aizvietojamā būvizstrādājuma izmaksas pārsniedz Būvdarbu veicēja tāmē esošā būvizstrādājuma izmaksas, tad šāda aizvietošana iespējama tikai, ja Būvdarbu veicējs sedz papildu sadārdzinājumu, pielietojot ekvivalentus būvizstrādājumus. Šī punkta noteikumi neattiecas uz gadījumu, ja būvizstrādājumu aizvietošanas cēlonis ir būvizstrādājumu noņemšana no ražošanas;
14.4.2. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un Būvuzraugu aizvietot Līguma pielikumos norādītos būvizstrādājumus, kuri ir noņemti no ražošanas, nav pieejami tirgū vai to piegāde ir ļoti laikietilpīga, ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem. Lai saskaņotu būvizstrādājuma aizvietošanu, Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam attiecīgus pierādījumus, kas apliecina būvizstrādājuma noņemšanu no ražošanas, nepieejamību tirgū vai piegādes laikietilpīgumu (piemēram, būvizstrādājuma ražotāja, tirgotāja vai izplatītāja tīmekļvietnē esošā publiski pieejamā informācija vai tā rakstveida apliecinājums vai u.tml. informācija). Ja Pasūtītājs piekrīt kādu no Līguma pielikumos norādītiem būvizstrādājumiem aizvietot ar alternatīviem (ekvivalentiem/analogiem) būvizstrādājumiem, tad Būvdarbu veicējam jāsagatavo ekvivalenta būvizstrādājumu saskaņošanas forma (MESF, MAF), kurā jāsalīdzina esošā un aizvietotā būvizstrādājuma tehniski salīdzināmie parametri (parametru skaits var atšķirties atkarībā no konkrētā būvizstrādājuma, bet, ja Pasūtītājs uzskatīs, ka ar norādīto salīdzinājumu nav pietiekami, lai noteikt konkrētu būvizstrādājuma ekvivalentu/analogu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt salīdzināt papildus parametrus), un ja Pasūtītājs un būvuzraugs un autoruzraugs to saskaņo, parakstot ekvivalenta būvizstrādājuma saskaņošanas formu (MESF, MAF), tad ir pieļaujama būvizstrādājuma aizvietošana Līguma pielikumos noteiktās būvizstrādājuma izmaksu vienības cenas ietvaros. 
14.4.3. Par jebkurām būvapjomu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt būvapjomu izmaiņas, Būvdarbu veicējam ir jāsagatavo izmaiņu akts, kurā tiek uzrādīts izmaiņu nepieciešamības pamatojums.  
14.4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Izmaiņu akta saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. Pēc Izmaiņu akta saskaņošanas, Būvdarbu veicējs darbu izpildes aktos iekļauj jau mainītu būvapjomu daudzumu vai precizētu būvmateriālu, norādot attiecīgā Izmaiņu akta numuru.
14.4.5. Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, Būvdarbu veicējs, Būvuzraugs un Autoruzraugs (t.sk. precizētu tāmi paraksta Pasūtītājs, Būvdarbu veicējs un Būvuzraugs).
14.4.6. Neviens no 14.4. punktā minētajiem gadījumiem nedod Būvdarbu veicējam tiesības uz Līguma termiņa pagarinājumu.
14.5. Jebkura Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšanas vai tehniskajā specifikācijā paredzēto būvizstrādājumu un/vai iekārtu aizstāšanas ar citiem risinājumiem pierādīšanas nasta gulstas uz Būvdarbu veicēju. 
14.6. Pati par sevi Līgumā paredzēto būvapjomu koriģēšana vai Tehniskajā specifikācijā paredzēto būvizstrādājumu un/vai iekārtu aizstāšana ar citiem risinājumiem nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.
14.7. Būvdarbu veicējam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 5 (piecas) dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Būvdarbu veicēja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.

14.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Būvdarbu veicēju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš un neatlīdzinot zaudējumus sekojošos gadījumos:
14.8.1. Būvdarbu veicējs sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) neievēro Līguma prasības, Līguma pielikumu nosacījumus un/vai Pasūtītāja norādījumus;
14.8.2. Būvdarbu veicējs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā vai šī līguma nosacījumus un pēc Pasūtītāja rakstveida brīdinājuma par Līguma laušanu, saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas, atkārtoti ir pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus un/vai ignorē Pasūtītāja brīdinājumu un prasību par pārkāpumu novēršanu;
14.8.3. Būvdarbu veicējs kavē Līguma izpildes uzsākšanas termiņu ilgāk par 5 (piecām) dienām vai būvdarbi bez pamatota iemesla netiek veikti vai apstādināti ilgāk par 7 (septiņām) dienām;
14.8.4. Būvdarbu veicējs nav spējīgs vai tiesīgs veikt būvdarbus atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;
14.8.5. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būves vai būvdarbu ekspertīze, kuras sastāvu rakstveidā apstiprinājuši abi Līdzēji, ir konstatējusi, ka Būvdarbu veicējs būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši tehniskajai specifikācijai vai Latvijas Republikas / Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām, kas būtiski varētu ietekmēt būvobjekta tālāko ekspluatāciju;

14.8.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
14.8.7. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kas būtiski nelabvēlīgi ietekmē vai var būtiski nelabvēlīgi ietekmēt Būvdarbu veicēja komercdarbību, aktīvus, darbību vai finansiālo stāvokli tādā apmērā, ka tiek ietekmēta Būvdarbu veicēja spēja izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu, tajā skaitā tā darbībai uzlikti liegumi, sodi vai ierobežojumi, kas ietekmē vai var ietekmēt Līguma izpildi;
14.8.8. Būvdarbu veicējs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
14.8.9. Tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
14.9. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, tad Būvdarbu veicējs nekavējoties pārtrauc būvdarbus un, piedaloties Pušu pilnvarotām personām, sastāda un paraksta aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbu apjomiem. Par izpildītiem būvdarbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti saskaņā ar Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
14.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 14.8.1.-14.8.7.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, Pasūtītājs ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā.
14.11. Gadījumos, kad notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Būvdarbu veicējam ir pienākums atmaksāt avansa nodrošinājuma daļu, kas atbilst neizpildītajai un/vai no Pasūtītāja puses nepieņemtajai būvdarbu daļai. Gadījumā, ja Darbi nav uzsākti, tad Būvdarbu veicējs atmaksā avansa nodrošinājumu pilnā apmērā. Dotais punkts nav spēkā, ja avansa nodrošinājums netiek paredzēts.
15. LĪGUMSODI
15.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumus Līgumā noteiktajā apmaksas termiņā, tad Būvdarbu veicējs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divi procenti) apmērā no neveiktā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk par 10 % (desmit) procentiem no neveikto maksājumu kopsummas. 
15.2. Ja Būvdarbu veicējs būvdarbu izpildē neievēro būvdarbu izpildes grafikā noteikto gala termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no būvdarbu vērtības, kuru izpildes termiņš ir nokavēts, par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no kavēto būvdarbu summas. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts būvdarbu izpildes grafikā noteiktais gala termiņš. 
15.3. Ja Būvdarbu veicēja Atbildīgais būvdarbu vadītājs bez attaisnojoša iemesla neatrodas Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu.

15.4. Ja Būvdarbu veicējs neveic konstatēto defektu un/vai neatbilstību novēršanu būvobjektā pēc Būvdarbu veicēja veiktajiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 0,2 % (nulle komats divu procentu) apmērā no kavēto (defekta) būvdarbu vērtības par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10  % (desmit procenti) no kavēto (defekta) būvdarbu vērtības.
15.5. Ja Būvdarbu veicējs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju vai apakšuzņēmēju, vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.6. Ja būvdarbu veikšanas konkrētajā dienā Būvdarbu veicēja darbinieku skaits ir mazāks par 20% (divdesmit procentiem) no Būvdarbu veicēja iesniegtā būvdarbu izpildes grafikā norādītā darbinieku skaita, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā par katru šādu gadījumu.
15.7. Ja Būvdarbu veicējs būvdarbu izpildē neievēro spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 250,00 euro (divi simti piecdesmit euro un 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā. Par trešo un katru nākamo konstatēto pārkāpumu pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā.
15.8. Ja Būvdarbu veicējs būvdarbu izpildē sniedz Pasūtītājam nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai pamatotu tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības iestāšanos vai Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, līguma grozījumus, vai citu sev izdevīgu nepamatotu seku iestāšanos, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 1000,00 euro (tūkstotis euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.9. Ja Būvdarbu veicējs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu ar atbilstošu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 100,00 euro (simts euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu. Būvdarbu veicējam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam starpību starp Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu un iebūvēto būvizstrādājumu vērtību, ciktāl šo starpību nesedz līgumsods.
15.10. Ja Būvdarbu veicējs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu ar neatbilstošu būvizstrādājumu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvdarbu veicējam līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi) par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 euro (pieci simti euro un 00 centi) apmērā. Par trešo un katru nākamo konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 euro (viens tūkstotis euro un 00 centi) apmērā.  Vienlaikus Būvdarbu veicējam ir pienākums par saviem līdzekļiem nomainīt neatbilstošu būvizstrādājumu uz Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu vai Pasūtītāja sākotnēji saskaņotu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu. Ja nomaiņa nav iespējama, Būvdarbu veicējam ir pienākums atmaksāt Pasūtītājam starpību starp Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu un iebūvēto būvizstrādājumu vērtību, ciktāl šo starpību nesedz līgumsods.
15.11. Ja Būvdarbu veicējs nepilda/neievēro citas šajā nodaļā neminētas saistības, piemēram,  nepilda/neievēro likumīgus Pasūtītāja rakstiskus paziņojumus un/vai norādījumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.
15.12. Gadījumā, ja Būvdarbu veicējs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs ietur to no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma vai atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma.
15.13. Līgumsodu var samazināt, ja Būvdarbu veicējs pierāda, ka nodarītais zaudējumu apmērs ir mazāks par līgumsodu.
15.14. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības un neizslēdz Būvdarbu veicēja pienākumu atlīdzināt zaudējumus (ja tādi ir radušies), ciktāl tos nesedz samaksātais vai ieturētais līgumsods.
15.15. Šī Līguma kopējā līgumsodu vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % no līguma summas.
16. NEPĀRVARAMA VARA
16.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kuras apstiprinājušas kompetentas valsts iestādes, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
16.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
16.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.
16.4. Šī Līguma izpratnē Covid-19 vai līdzīga epidēmija nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma lēmumu vai ārējo normatīvo aktu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.
17. ĪPAŠUMA TIESĪBAS
17.1. Pasūtītājam visā Līguma darbības laikā tiek saglabātas īpašuma tiesības uz Objektiem, bet īpašuma tiesības uz visiem būvdarbu izpildes procesā izmantotajiem un/vai iebūvētajiem būvizstrādājumiem  tiek nodotas Pasūtītājam šajā līgumā noteiktajā kārtībā.
17.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvdarbu veicējs saņem no Pasūtītāja un trešajām personām, vai iegūst būvarbu izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi līguma izpildes nodrošināšanai. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir publiski pieejama.
18. AUTORTIESĪBAS
18.1. Būvdarbu veicēja Līguma ietvaros izstrādātie autortiesību objekti (būvniecības dokumenti) ir nododami Pasūtītājam. Būvdarbu veicējs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz izstrādāto būvniecības dokumentāciju,  kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam. 
18.2. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Būvdarbu veicēja Līguma ietvaros izstrādātā autortiesību objekta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Būvdarbu veicējs.
19. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
19.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā, šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
19.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
20. INFORMĀCIJAS APRITE

20.1. Visas informācijas un dokumentācijas, kas nepieciešama Līguma saistību izpildes nodrošināšanai un kontrolei, apriti starp Pasūtītāju un Būvdarbu veicēju nodrošina Līgumā noteiktās atbildīgās personas atbilstoši to piekritībai.
20.2. Informācijas un dokumentācijas aprite notiek, izmantojot e-pastu vai pastu. Ja informācijas aprite notiek mutiski klātienē vai telefoniski, tad papildus informācija tiek sūtīta pa e-pastu vai pastu.

20.3. Informācija vai dokuments, kas sūtīts pa e-pastu, uzskatāms par paziņotu otrajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas.

20.4. Dokuments, kas sūtīts kā ierakstīts pasta sūtījums, uzskatāms par paziņotu septītajā dienā pēc tā nodošanas pastā.

21. INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANA
21.1. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvdarbu veicējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
21.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Būvdarbu veicēja vai iegūst Līguma izpildes laikā, ir izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Būvdarbu veicēja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.
22. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
22.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
22.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
22.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
22.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.
22.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Būvdarbu veicējs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Būvdarbu veicēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
22.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.
23. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI
23.1. Ja kādu no Līguma nosacījumiem konkrētā situācijā nav iespējams faktiski vai juridiski piemērot, vai zudusi nepieciesamība piemērot, to nepiemēro vai piemēro daļēji.

23.2. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.
23.3. Būvdarbu veicējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar atklāta konkursa nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, tehnisko specifikāciju, darbu apjomiem, pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 
23.4. Būvdarbu veicējs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, būvdarbu procesā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju un pielietoto iekārtu, rīku un izmantoto būvizstrādājumu kvalitāti. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par to, lai visi būvizstrādājumi tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
23.5. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināma būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē par to otru Pusi.
23.6. Ja konstatē pretrunu starp šī līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām, piemēro pielikumos noteiktās prasības, ciktāl tās papildina šī līguma nosacījumus un atbilst ārējo normatīvo aktu prasībām.

23.7. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā abpusējas parakstīšanas datuma (papīra formāta līguma parakstīšanas gadījumā). Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums (elektroniska formāta līguma parakstīšanas gadījumā).
23.8. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas kontaktpersonas:

23.8.1. no Pasūtītāja puses – personas vārds, uzvārds, amats: _______, tālruņa Nr.: ______, e-pasta adrese: _______.

23.8.2. no Būvdarbu veicēja puses – personas vārds, uzvārds, amats: _______, tālruņa Nr.: ______, e-pasta adrese: _______.
24. LĪGUMA PIELIKUMI
24.1. Līgumam ir sekojoši pielikumi: 

24.1.1. 1.pielikums – tehniskā specifikācija;
24.1.2. 2.pielikums – būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts;
24.1.3. 3.pielikums – Būvdarbu veicēja piedāvājums (kvalifikācijas apraksts, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums ar tāmēm).

24.2. Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
25. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI
2.pielikums pie līguma

BŪVOBJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS

(veidne)

Daugavpilī                                                                                         
          202_.gada __.__________

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses (Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis Būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Būvdarbu veicējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvdarbu veicēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par Būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvdarbu veicējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Būvdarbu veicējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Būvdarbu veicējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts stājas spēkā abpusējas parakstīšanas brīdī.
8. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.
Pasūtītāja pilnvarota persona
                 Būvdarbu veicēja pilnvarota persona

     __________________________________           __________________________________

     (paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)           (paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.


� Publiska ēka – ēka, kurā vairāk nekā 50 % ēkas kopējās platības ir publiskas telpas vai telpas publiskas funkcijas nodrošināšanai, savukārt par publisku telpu uzskata sabiedrībai pieejamu nedzīvojamu telpu, kurā īslaicīgi var uzturēties un saņemt dažādus pakalpojumus apmeklētāji (piemēram, skatītāji, pacienti, klienti, pircēji, pasažieri). Par telpām publiskas funkcijas nodrošināšanai uzskata arī tādas telpas, kuras tieši nav pieejamas (paredzētas) apmeklētājiem, bet nepieciešamas personālam (administrācijai) un citas ar šo publisko funkciju saistītās telpas, piemēram, darba telpas.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.2.


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba"�https://likumi.lv/ta/id/291029-noteikumi-par-latvijas-buvnormativu-lbn-501-17-buvizmaksu-noteiksanas-kartiba�.


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P5.DOCX"�https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P5.DOCX�. 


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P6.DOCX"�https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P6.DOCX�. 


� Skatīt – �HYPERLINK "https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P7.DOCX"�https://likumi.lv/wwwraksti/2017/103/BILDES/N_239/P7.DOCX�. 


� Skatīt – �HYPERLINK "https://www.latvijasbuvnieki.lv/wp-content/uploads/2026/01/2025-09-30-gv-konsolideta-ar-pielikumu-1.pdf"�https://www.latvijasbuvnieki.lv/wp-content/uploads/2026/01/2025-09-30-gv-konsolideta-ar-pielikumu-1.pdf�.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.2.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.2.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.2.


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums�.


� Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar pretendentu līguma izpildē jābūt noslēgtam darba līgumam (skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/269069#p95" �https://likumi.lv/ta/id/269069#p95�).


� Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst mikro, maza, vidēja vai liela uzņēmuma statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Par katru galveno būvizstrādājumu iesniegt to ražotāju atbilstības deklarācijas vai citus līdzvērtīgus to kvalitāti apliecinošus dokumentus.


� Galvenais būvizstrādājums – ikviens iestrādāšanai būvē paredzēts izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, kura pretendenta skatījumā, ņemot vērā tā apjomu un vērtību naudas izteiksmē, būtu uzskatāms par būtisku, lai to norādītu iepriekš minētajā sarakstā.


� Aizpildot doto tabulu, pretendentam jāpieņem, ka mēnesī ir 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas.
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