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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1. Iepirkuma nosaukums un identifikācijas numurs

1. Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem.
1. Iepirkuma nosaukums –  “Būvdarbi - dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē” (turpmāk – iepirkums).
1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Nr. ONP 2026/81. 
1. Pasūtītājs: 
	Pasūtītāja nosaukums:
	Ogres novada pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000024455

	Juridiskā adrese:
	Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV- 5001, Latvija.

	Kontaktpersona: 


	Juridiskās nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Anita Alksne,  tālruņa numurs 65068779, e-pasta adrese: anita.alksne@ogresnovads.lv  

Kontaktpersona nav pilnvarota sniegt juridiski saistošu iepirkuma dokumentācijas skaidrojumu.

	Darba laiks:
	Pirmdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Otrdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 18.00

Trešdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Ceturtdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00

Piektdiena 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00

	Iepirkumu komisija:
	Ogres novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija), kas izveidota ar Ogres novada domes 2025.gada 18.decembra lēmums Nr. 14., 7§ “Par iepirkumu komisiju izveidošanu 2026.gadam”.

	Pasūtītāja profila adrese: 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441
Internetā publiski pieejama Pasūtītāja tīmekļvietne Valsts elektroniskās informācijas sistēma piedāvājumu saņemšanai - Elektronisko iepirkumu sistēma, kurā Pasūtītājs ievieto informāciju par turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt piedāvājumus, par plānotajiem iepirkumiem, noslēgtajiem līgumiem, pārtrauktajām procedūrām, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju.


1.3. Iepirkuma priekšmets

1.3.1. Iepirkuma priekšmets –  “Būvdarbi - dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”,  saskaņā ar tehnisko specifikāciju/ tāmi, (nolikuma 1.pielikums).
1.3.2.    Iepirkuma CPV kods - Galvenais CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildu kods: 45450000-6 (Citi apdares būvdarbi).
1.3.3. Būvdarbu izpildes vieta - Indrānu iela 14 Ogre, Ogre pilsēta, Ogres novads, LV-5001
1.3.4.  Līguma izpildes termiņš - Būvdarbu izpildes termiņš (būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana) ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim.
1.3.5. Plānotā līguma summa – 47 438,00 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi euro 00 centi) bez PVN.
1.3.6. Ja piedāvājuma summa  pārsniegs Pasūtītāja pieejamo finansējuma iespējas, tad Pasūtītājam ir tiesības samazināt remontējamo telpu daudzumu.   
1.3.7.  Būvdarbu garantijas termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akta par būvdarbu pabeigšanu parakstīšanas datuma.

1.3.8. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu.
1.3.9. Būvdarbu izpildes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi un samaksas noteikumi noteikti Līguma projektā (nolikuma 11. pielikums), kas ir Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.
1.4. Iepirkuma nolikuma saņemšana

1.4.1.Ieinteresētais piegādātājs iepirkuma nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441.

1.4.2.Lejuplādējot iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām iepirkuma nolikumā, kā arī Ogres novada pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisijas pašvaldības iepirkumu veikšanai būvniecības iepirkumos (turpmāk – iepirkumu komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pasūtītāja vietnē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie šī iepirkuma nolikuma. Ja minētos dokumentus un ziņas pasūtītājs ir ievietojis EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem ir iepazinies.
1. Papildu informācijas sniegšana

1. Iepirkumu komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma ietvaros nav saistoša.

1. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par nolikumu uzdod rakstiskā veidā, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas rīkus vai nosūtot tos elektroniski uz nolikumā norādīto pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi.
1. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1. Iepirkumu komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski un publicē EIS e-konkursu apakšsistēmā pie šī iepirkuma dokumentācijas. 

1.5.5.Jebkura papildus informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 pie šī iepirkuma dokumentācijas. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 šī iepirkuma sadaļā publicētajai informācijai.

1.5.6. Iepirkumu komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par iepirkumu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1. Piedāvājumu iesniegšanas laiks un kārtība
1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi iepirkumā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
1. Ieinteresētais piegādātājs piedāvājumu iesniedz EIS e–konkursu apakšsistēmā: pasūtītāj profila https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu Pasūtītāja profila adresē.
1. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un/vai pēc noteiktā termiņa iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1. Piedāvājumu atvēršana
1.  Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā. – piedāvājumu atvēršana datumu un laiku skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu Pasūtītāja profila adresē
1. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS  e-konkursu apakšsistēmā.

1. Iepirkumu komisija EIS e‑konkursu apakšsistēmā atver piedāvājumus un publicē pretendentus, piedāvājumu iesniegšanas datumus, laikus, piedāvātās cenas.

1. Gadījumā, ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā pasūtītājam rādīsies tehniskas problēmas, ko nav bijis iespējams paredzēt un ko nevar novērst īsā laikā (piemēram, interneta darbības traucējumi, datortehnikas bojājumi vai EIS e-konkursu apakšsistēmas darbības traucējumi), piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiks pārcelta uz citu laiku. Informācija par jauno piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 šī iepirkuma profilā.

1. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 2.1.1.3. apakšpunktu), pretendentam, ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, iepirkumu komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkumu komisija veic slēgtā sēdē.

1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

1.  Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt pakalpojumu izpildi atbilstoši Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kas ir iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā
1.  Attiecībā uz pretendentu nav iestājies neviens no PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem apstākļiem (izslēgšanas iemesliem),   

1. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šā panta astotajā daļā minēto iemeslu dēļ, pasūtītājs rīkojas atbilstoši šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot šā likuma 43. panta noteikumus,

1. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantu:
1.8.4.1.  ārvalstīs reģistrētiem pretendentiem,
1.8.4.2. pretendentu ārvalstīs reģistrētiem valdes un padomes locekļiem, pārstāvēt tiesīgām personām un prokūristiem, personām, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī
1.8.4.3. ārvalstīs reģistrētiem personālsabiedrības biedriem (ja pretendents ir personālsabiedrība), pretendenta norādītajiem apakšuzņēmējiem, kura pakalpojuma vērtība ir vismaz 10 000 EUR vērtības, personām, uz kuras iespējām balstās pretendents, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst dokumentos noteiktajām prasībām), kuriem piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nedrīkst būt starptautiskās sankcijas, kuras ietekmē iepirkuma līguma izpildi.

1.8.5. Pretendents nevar iesniegt individuālu piedāvājumu, ja piedalās piegādātāju apvienībā vai personālsabiedrība, kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam. Pretendents nevar piedalīties vairāk kā vienā pretendentu apvienībā vai personālsabiedrībā, kura iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam.
1.8.6. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendents pilnībā atzīst un ir gatavs izpildīt visus Iepirkuma nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.9.  Piedavājuma nodrošinājums

1.9.1. Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam, no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums, tam jābūt spēkā 2 (divus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments un rēķins. Piedāvājuma nodrošinājums jāpievieno kādā no zemāk noteiktajiem veidiem.

1.9.2. Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

1.9.3. Piedāvājuma nodrošinājuma apmērs ir 1 000,00 EUR (viens tūkstoši euro 00 centi).
1.9.4. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:

1.9.4.1.bankas garantija;

1.9.4.2.apdrošināšanas polise par piedāvājuma nodrošinājuma summu.

1.9.5. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.9.5.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu PIL 50. panta sestās daļas 1., 2., un 3. punktā noteiktajos gadījumos;

1.9.5.2. garantijai jābūt spēkā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā;

1.9.5.3. garantijai jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

1.9.5.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;

1.9.5.5. garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.9.6. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:

1.9.6.1.apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu PIL 50. panta sestās daļas 1., 2. un 3. punktā noteiktajos gadījumos;

1.9.6.2.apdrošināšanas polisei jābūt spēkā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas dienas;

1.9.6.3.apdrošināšanas polisei jābūt no pretendenta puses neatsaucamai;

1.9.6.4.Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;

1.9.6.5.prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

1.9.7. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
1.9.8.1.  2 (divus) mēnešus no piedāvājuma atvēršanas dienas;

1.9.8.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.9.8. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.9.8.1.pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.9.8.2.pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;

1.9.8.3.pretendents, kura piedāvājums izraudzīts Iepirkumā saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam līguma izpildes garantiju.
2. Prasības piedāvājumiem

2.1. Piedāvājuma noformēšanas prasības

2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu  apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

2.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2. Prasības piedāvājuma dokumentiem 
2.2.1. Dokumentiem jābūt sagatavotiem latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā.
2.2.2. Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
2.2.3. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim, pēdējā gadījumā pievienojot pilnvaru pretendenta atlases dokumentu daļā. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms. 

2.2.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim.
2.2.5. Piedāvājums sastāv no atsevišķiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:

2.2.5.1. piedāvājuma nodrošinājuma;

2.2.5.2. pieteikums dalībai iepirkumā;

2.2.5.3. pretendenta atlases dokumenti;

2.2.5.4. tehniskais - finanšu piedāvājums.
2.2.6. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

2.2.6.1. pieteikuma veidlapa un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

2.2.6.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu). Pieteikumu paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (skenēts dokumenta oriģināls PDF formātā).

2.2.7. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

2.2.8. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

2.2.9. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.2.10. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.2.9.apakšpunktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
3. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pretendentu atlase

3.1.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
3.1.2. Iesniedzot iepirkuma nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama iepirkuma līguma izpildei.

3.1.3. Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
3.2. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

	

Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	3.2.1.Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.
	3.2.1.1. Pretendenta parakstīts pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 3.pielikums). 

3.2.1.2. Pretendenta pārstāvja ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (apliecināta kopija) citai personai parakstīt pieteikumu un/vai iepirkuma līgumu, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā norādītā. 

3.2.1.3. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pretendenta pieteikumu dalībai iepirkumā paraksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvis ar pārstāvības tiesībām.

3.2.1.4. Informāciju par pretendentu, kas ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājas lapā https://www.ur.gov.lv .Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas”- https://www.vid.gov.lv/SDV
3.2.1.5. Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad pretendents iesniedz līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izsniegtu komersanta reģistrācijas apliecības kopiju vai citas ārvalstu institūcijas izsniegtu izziņas kopiju.

	3.2.1. Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji, kuri veiks būvdarbus) ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā reģistrā ārvalstīs, vai pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad šī prasība attiecināma atsevišķi uz katru piegādātāju apvienības dalībnieku; ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad šī prasība attiecināma uz personālsabiedrību, kā arī atsevišķi uz katru personālsabiedrības biedru.

	3.2.1.1. Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā, iepirkumu komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv. 
3.2.2.2.Pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts pieteikumā (nolikuma 2. pielikums) un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

	3.2.2. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (katrā gadā) ir vismaz 100 000,00 (simts tūkstoši) EUR bez PVN. 

Par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats.
Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā periodā.   

Vidējā finanšu apgrozījuma aprēķins tiek veikts: pēdējo 3 noslēgto finanšu gadu apgrozījumu summu (EUR bez PVN) dalot ar 3 (trīs).

	3.2.2.1. Apliecinājums par finanšu apgrozījumu (EUR bez PVN) pēdējo trīs noslēgto finanšu gadu laikā (katrā gadā) (nolikuma 4.pielikums).

3.2.2.2. Ja pretendents ir personu apvienība, tad visu personu apvienības dalībnieku kopējam finanšu apgrozījumam kopā jābūt ne mazākam kā iepirkuma nolikuma 3.2.3.apakšpunktā noteiktajam pretendenta finanšu apgrozījumam pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā.

3.2.2.3. Ja pretendents ir dibināts vēlāk, tad finanšu apgrozījumam jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā periodā.

	3.2.3. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., - 2025.gadā un 2026. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pozitīva  pieredze:
· vismaz 1 (viena) līdzvērtīga būvdarbu līguma izpildē, kurā veikti publisku ēku telpu būvdarbi vai remontdarbi par līguma summu ne mazāk kā 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) EUR bez PVN apmērā.
· par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds būvdarbu līgums, kura ietvaros ir veikti publisku ēku telpu iekšdarbi (ēku apdares darbi, iekšējo norobežojošo konstrukciju izbūves vai remonta darbi ).

Objektam/darbam jābūt pilnībā pabeigtam un nodotam pasūtītājam, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuru ir saņemta pasūtītāja  atsauksme.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad šī prasība jāizpilda kopā piegādātāju apvienības dalībniekiem (personālsabiedrības biedriem).
	3.2.3.1. Pretendenta parakstīts saraksts par profesionālo pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (nolikuma 5.pielikums).

3.2.3.2. Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) par profesionālās pieredzes sarakstā norādītajiem līgumiem.

Atsauksmē jābūt norādītam darbu veidam, līguma summai EUR bez PVN un būvdarbu izpildes termiņam.
3.2.4.3. Ja atsauksmē nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents kopā ar atsauksmi iesniedz citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju (līgums, nodošanas/pieņemšanas akts).

	3.2.4. Pretendentam jānodrošina šādu speciālistu piesaiste:
1) sertificēts atbildīgais būvdarbu 

    vadītājs, kuram ir:

· spēkā esošs būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā; 

· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021. -  2025.gadā un 2026.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē, kura ietvaros veikta publisko ēku telpu būvdarbi vai remontdarbi par līguma summu ne mazāk kā 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši) EUR bez PVN . 
· Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds būvdarbu līgums, kura ietvaros ir veikti ēku iekšdarbi (ēku apdares darbi, iekšējo norobežojošo konstrukciju izbūves darbi, iekšējo inženierkomunikāciju izbūves vai remontdarbi).
Objektam jābūt pilnībā pabeigtam un ekspluatācijā nodotam, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē, par kuru ir saņemta pasūtītāja pozitīva atsauksme.
2) darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” noteiktajām prasībām.
	3.2.4.1. Pretendenta piedāvātā personāla saraksts (nolikuma 5.pielikums).

3.2.4.2. Atbildīgā būvdarbu vadītāja  sertifikāta spēkā esamību iepirkumu komisija pārbaudīs Būvniecības informācijas sistēmā www.bis.gov.lv.
Ja informācija nav pieejama BIS, tad jāiesniedz attiecīgā sertifikāta kopija.
3.2.4.3. Informācija par pretendenta piesaistītā atbildīgā būvdarbu vadītāja  pieredzi  līdzīgu būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā, pievienojot pieredzes aprakstu atbilstoši  (nolikuma 6.pielikumam).
3.2.4.4. Pretendenta piedāvāto speciālistu apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (nolikuma 7.pielikums), ja būvdarbu  vadītājs nav pretendenta vai tā apakšuzņēmēja darbinieks.
3.2.5.5. Vismaz 1 (viena) atsauksme (kopija) par pieredzes sarakstā norādīto darbu izpildi. Atsauksmēs jābūt norādītam atbildīgā būvdarbu vadītāja vārdam un uzvārdam, objekta nosaukumam, adresei, būvdarbu veidam, līguma summai EUR bez PVN un būvdarbu izpildes termiņam
3.2.4.5. Ja atsauksmē nav norādīta prasītā informācija, tad pretendents kopā ar atsauksmi iesniedz citu līdzvērtīgu dokumentu, kas apliecina pieredzes aprakstā norādīto informāciju.
3.2.4.6. Pretendents piedāvā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumenta kopiju, atbilstoši 3.2.5. punktā norādītajam.

	3.2.5. Pretendentam iepirkuma līguma izpildē jānorāda personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām. 
Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai, kā arī prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām.

Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi.

Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.


	3.2.5.1. Informācija par personām, uz kuru iespējām   pretendents balstās (nolikuma 8.pielikums).
3.2.5.2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, rakstisks apliecinājums (nolikuma 9.pielikums) par piedalīšanos iepirkumā, kā arī apliecinājums par līguma izpildei nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no LR Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.6. Pretendentam jānorāda visus apakšuzņēmējus, un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus, kurus piesaistīs iepirkuma līguma izpildē.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama pretendenta nolīgta persona vai, savukārt, tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus iepirkuma līguma izpildei.
	3.2.6.1. Informācija par pretendenta apakšuzņēmējiem (nolikuma 8.pielikums), norādot katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļas apjomu procentos no kopējā līguma apjoma.
3.2.6.2. Apakšuzņēmēja apliecinājums (nolikuma 9.pielikums) par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu, papildus pievienojot dokumentu, kas apliecina apliecinājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personu iepirkuma procedūras ietvaros, ja tā atšķiras no Uzņēmumu reģistrā norādītās.

	3.2.7. Ja pretendents piedāvā ārvalstu speciālistu – būvdarbu vadītāju, tad piedāvātā speciālista kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Visi pretendenti, kuri piesaista ārvalstu speciālistus uz sava rēķina nodrošina šo speciālistu saziņu ar pasūtītāju latviešu valodā.
	3.2.7.1. Pretendents iesniedz attiecīgo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un pretendenta apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu būvspeciālists/ti ir tiesīgs sniegt konkrētos būvniecības pakalpojumus, un gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs Pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems.

	3.2.8. Pretendentam savlaicīgi (būvdarbu līguma noteiktajā termiņā) un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā jāveic savu kā būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	3.2.9.1. Pretendenta apliecinājums par prasības izpildi ietverts pretendenta pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums).


3.3. Tehniskais - finanšu piedāvājums
	Pasūtītāja izvirzītā prasība pretendentam
	Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti


	3.3.1. Pretendenta piedāvātā līguma cena, kurā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar būvdarbu izpildi pilnā apmērā.
	3.3.1.1.Pretendentam jāiesniedz tehniskais/finanšu piedāvājums (nolikuma 10.pielikums), visas izmaksas norādot ne vairāk kā ar divām zīmēm aiz komata.
3.3.1.2. Piedāvājuma cenā iekļauj visas ar Iepirkumā paredzēto pakalpojumu un būvdarbu veikšanu un materiālu iegādi saistītās izmaksas – gan paredzamās, gan tādas, kuras Pretendentam vajadzēja paredzēt, un atbilstošos nodokļus (izņemot PVN). Cenā jāiekļauj visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas, mehānismi un citi izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza (atbilstoši šī Nolikuma prasībām) un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā.

	3.3.2. Pretendentam ir jāveic obligāta objekta apskate. 
Objekta apskati ir iespējams veikt darba dienās darba laikā (no plkst. 8.00 līdz 17.00), iepriekš sazinoties ar  Ivetu Kalniņu, Ogres novada pašvaldības aģentūra "Ogres komunikācijas",               tel. Nr.: +371 27811290; e-pasts:   iveta.kalnina@ogreskomunikacijas.lv 
	3.3.2.1. Pretendents  iesniegtajam piedāvājumam pievieno Pasūtītāja pārstāvja Apliecinājumu par objekta apmeklējumu (nolikuma 12.pielikums). 




2. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko piedāvāto līgumcenu  (EUR bez PVN), no piedāvājumiem, kas atbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmanto cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
2. Ja iepirkumu komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divas piedāvātās līgumcenas ir vienādas, iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kam ir lielāka vidējā sociālā nodokļa iemaksa valsts budžetā par pretendenta darbinieku 2025.gadā.
2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

2. Iepirkumu komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

2. piedāvājuma noformējuma pārbaude;
2. piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaude
2. pretendentu atlase;

2. tehniskā - finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude;

2. pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana.
2. Iepirkumu komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības (analoģiski atklāta konkursa norises kārtībai, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktam).

2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.

2. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto izvēles kritēriju.

2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude
2. Iepirkumu komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību iepirkuma nolikuma 2.punktā noteiktajām prasībām.

2. Iepirkumu komisija noraida piedāvājumu, ja tiek konstatēta noformējuma būtiska neatbilstība nolikumā norādītajām prasībām.
2. Pretendentu atlase

2. Iepirkumu komisija pārbauda piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.2. apakšpunktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

2. Ja pretendents neatbilst kādai no iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām, iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.
2. Tehniskā-finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

2. Iepirkumu komisija pārbauda tehniskā - finanšu piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām nolikuma prasībām;

2. Ja iepirkumu komisija tehniskā - finanšu  piedāvājumā konstatē aritmētiskas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par visiem aritmētisko kļūdu labojumiem paziņo pretendentam, kura piedāvājumā labojumi izdarīti. Vērtējot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskās kļūdas, iepirkumu komisija ņem vērā tikai iepriekš noteiktajā kārtībā labotās cenas;

2. Ja tehniskais-finanšu piedāvājums neatbilst iepirkuma nolikuma vai tehniskās dokumentācijas prasībām, tad iepirkumu komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā.

2. Pretendenta, kuram piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, noteikšana 

2. Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu, kas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju;

2. Attiecībā uz Iepirkumu komisijas apstiprināto pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Iepirkumu komisija veic pārbaudi, vai minētais pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā PIL 9. panta astotajā daļā minēto iemeslu dēļ un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ.

2. Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

2. Izslēgšanas nosacījumi tiks pārbaudīti uz  pretendentu un PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām:

2. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība;

2. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

2. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

2. uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts);

2. uz pretendenta patieso labuma guvēju (PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts).

2. Ja Pasūtītāja rīcībā nonāk informācija, ka uz pretendentu attiecas kāds no PIL 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendenta izslēgšanas iemesliem, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu.
2. Ja Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā, tad izvēlas nākamo Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.6.2. apakšpunktam
2. Iepirkumu komisija pretendentu, kuram atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pārbauda atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajai un otrajai daļai.

2. Par uzvarētāju iepirkumu komisija atzīst pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu, un attiecībā uz kuru nav iestājies neviens no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
3. LĒMUMA PAZIŅOŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

3. Lēmuma par iepirkuma rezultātu pieņemšana un paziņošana

3. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis visām iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu.

3. Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par iepirkuma rezultātu 3 (trīs) darbadienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

3. Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām.

3. Iepirkumu komisija var jebkurā brīdī pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Iepirkumu komisija 3 (trīs) darbdienu laikā vienlaikus (vienā dienā) informē pretendentus par iemesliem, kuru dēļ iepirkums tiek pārtraukts.
3. Iepirkumu komisija iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu, norādot apstākļus, kas bija par pamatu iepirkuma pārtraukšanai.

3. Iepirkuma līguma slēgšana

3. Līguma projekts ir pievienots šim iepirkuma nolikumam  (11.pielikums) un ir šī nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

3. Līgumu rakstveidā sagatavo pasūtītājs un iesniedz to iepirkuma uzvarētājam.

3. Līgums tiek slēgts tikai tādā gadījumā, ja pašvaldībai ir pieejami finanšu resursi.

3. Iepirkuma uzvarētājam iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darba dienu laikā no pasūtītāja elektroniska uzaicinājuma saņemšanas dienas (uzaicinājums tiek nosūtīts uz piedāvājumā norādītās kontaktpersonas e-pasta adresi).

3. Ja norādītā termiņā uzvarētājs neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu un iepirkumu komisijai ir tiesības izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu.
3. Pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu: 

3. reģistrē personālsabiedrību LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) darbadienu laikā no iepirkumu komisijas nosūtītā uzaicinājuma;

3. noslēdz sabiedrības līgumu, kur visi biedri par uzņemtajām saistībām atbild solidāri, iesniedzot pasūtītājam sabiedrības līguma kopiju.

3. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu.

3. Iepirkumā izraudzītā pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, kā arī  apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību, paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot PIL 62.panta trešajā daļā paredzētos nosacījumus.

3. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami saskaņā ar PIL 61. panta nosacījumiem.

3. Pasūtītājs nodrošina līguma un tā grozījumu (ja tādi tiks veikti) publikāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 Publisko iepirkumu likuma 9.panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajā apjomā un kārtībā.
4. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4. Iepirkumu komisijas tiesības:

4. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei. Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu;
4. pieaicināt iepirkumu komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām;

4. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei un piedāvājumu atbilstības pārbaudei;
4. pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu;
4. noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu;
4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.
4. Pasūtītājs ir tiesīgs arī pārtraukt iepirkumu jebkurā iepirkuma norises brīdī, ja tam ir objektīvs pamatojums
4. Iepirkumu komisijas pienākumi:

4. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma, citu normatīvo aktu un šī iepirkuma nolikuma prasībām;
4. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma nolikumu;
4. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un iepirkuma nolikumu;
4. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu.

5. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

5. Pretendenta tiesības:

5. papildināt vai atsaukt savu piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS e-konkursu apakšsistēmā pieejamos rīkus, līdz iepirkuma nolikumā noteiktajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam.
5. pieprasīt iepirkumu komisijai papildu informāciju par iepirkuma nolikumu, ievērojot iepirkuma nolikumā noteikto kārtību;
5. veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu iepirkumā;
5. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šī iepirkuma nolikumu.

5. Pretendenta pienākumi:

5. sniegt patiesu informāciju;
5. rakstveidā, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkumu komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
5. pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma, iepirkumu komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu;
5. katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus;
5. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma nolikumu. 
6. IEPIRKUMA PIELIKUMU SARAKSTS
1. Tehniskā specifikācija/Tāme (Excel).
2. Pieteikums (veidlapa).
3. Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu iepirkumam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (veidlapa).
4. Informācija par pretendenta finanšu apgrozījumu (veidlapa).
5. Informācija par pretendenta profesionālo pieredzi (veidlapa).
6. Pretendenta piesaistītā būvdarbu vadītāja pieredze līdzīgu būvdarbu vadīšanā (veidlapa).
7. Līguma izpildē piesaistītā speciālista apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā (veidlapa).
8. Apakšuzņēmēju/personu, uz kuru iespējām pretendents balstās saraksts (veidlapa).
9. Apakšuzņēmēja un/vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē (veidlapa).
10. Tehniskais - finanšu piedāvājums (veidlapa).
11. Iepirkuma līgums (projekts).
12. Pretendenta apliecinājums par objekta apskati.
1. pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TĀME 
Iepirkumam
“Būvdarbi - Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas numurs ONP 2026/81
1. Darba uzdevums

1.1. Līgumā noteiktajos termiņos un kvalitātē, atbilstoši Pasūtītāja un normatīvo aktu prasībām veikt iekštelpu remontu  sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē. (turpmāk – Darbi).

Lai varētu sagatavot pēc iespējas kvalitatīvāku piedāvājumu, Izpildītājam jāveic obligāta objekta apskate, iepriekš sazinoties ar  Ivetu Kalniņu,                                     tel. Nr.: +371 27811290.
2. Darbu izpildes termiņš

2.1. Darbu izpildes termiņš (darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana) 
ne vēlāk kā līdz 2026. gada 30. novembrim.
2.2. Garantijas termiņam ir jābūt ne mazākam par 36 (trīsdesmit seši) mēnešiem no Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.

3. Prasības Darbu veikšanā:

3.1. Būvmateriālu un būvizstrādājumu izvēlē, ievērot Pasūtītāja prasības, tehnisko specifikāciju un spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus. 

3.2. Darbu uzsākšana un realizācijas secība Izpildītājam ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

3.3. Izpildītājs visu Būvdarbu veikšanas laiku ir atbildīgs par darba aizsardzību un ugunsdrošību objektā, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

3.4. Zaļā publiskā iepirkuma piemērošanas principi veicot būvdarbus:

3.4.1. Izbūves un apdares materiālu izvēle. Izpildītājam jāizmanto izbūves un apdares materiāli, kas nodrošinās atbilstību tehniskajā specifikācijā šim kritērijam noteiktajām maksimāli pieļaujamām gaistošo organisko savienojumu un formaldehīda satura normām. Tāpat jānodrošina produkta vides deklarācijas (PVD) saskaņā ar piemērojamiem standartiem "Pamatnoteikumi būvizstrādājumu un būvniecības pakalpojumu vides deklarācijām" visiem izvēlētajiem izbūves un apdares materiāliem, kas atradīsies tiešā saskarē ar telpas lietotājiem, tai skaitā:

· krāsām un lakām;

· grīdas un sienu tekstilsegumiem;

· laminātu un elastīgo grīdas segumiem.
4. Izpildītāja pienākumi:

4.1. nodrošināt objektu ar Būvdarbu izpildes darba aizsardzības koordinatoru, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 1. marta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;

4.2. paredzēt piedāvājumā visas izmaksas, saistītas ar būvdarbu veikšanu, izpildi, materiālu un mehānismu uzglabāšanu, darba drošības inventāra nodrošināšanu katram darbiniekam;

4.3. nodrošināt, ka ar atkritumu apsaimniekošanas komersantu tiks noslēgts Līgums par būvdarbu procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, nogādāšanu un apglabāšanu atkritumu apglabāšanas poligonā;

4.4. uzņemties pilnu atbildību par būvdarbu izpildes zonu un tajā izvietoto materiālo vērtību apsardzi Darbu laikā.

4.5. darbu laikā nedrīkst būt nepamatoti būvdarbu pārtraukumi, kur katra nepamatota darba pārtraukuma diena tiek pielīdzināta kavējuma dienai un no tā izrietošām sekām, saskaņā ar līguma termiņa kavējuma soda naudu. 

4.6. uzsakot Darbu izpildi, iesniegt spēka esošu būvniecības civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopiju.

5. Pasūtītāja pienākumi: 

5.1. Ieradīt telpas būvuzņēmējam instrumentu, materiālu un aprīkojuma uzglabāšanai būvdarbu laikā.

5.2. Nodrošināt elektrības pieslēgumu būvdarbu izpildes laikā;

5.3. Savlaicīgi izskatīt maksājumu pieprasījumus un to pamatojošo dokumentāciju, veikt to apmaksu.

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datumus: 31.07.2026
2.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam
PIETEIKUMS

Iepirkumam
 “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
Piezīme: pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

	Ogres novada pašvaldība

Brīvības iela 33, Ogre, 

Ogres novads, LV-5001, Latvija 
	_________________________________ (pretendenta nosaukums un adrese)


1. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

1.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

1.2. katras personas atbildības līmenis: __________________________________.

2. Apliecinām, ka:

2.1. esam reģistrēti vai uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būsim reģistrēti LR Būvkomersantu reģistrā;

2.2. būvdarbu izpildes termiņš: būvdarbi būs izpildīti un nodoti pasūtītājam ar būvdarbu pabeigšanas aktu ne ilgākā līdz 2026.gada 30. novembrim no Līguma parakstīšanas.
2.3. būvdarbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no akta no būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas; 

2.4. Iepirkuma līguma noslēgšanas gadījumā iesniegsim civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atbilstoši līguma noteikumiem;
2.5. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā, noslēgsim līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām;

2.6. līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošināsim darba drošības nosacījumu ievērošanu un vides aizsardzības prasību nodrošināšanu;
2.7. neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā;

2.8. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā 

un tehniskās specifikācijās norādītās prasības.
Informācija par pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju Iepirkumā:

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrēts Komercreģistrā (datums):
	

	ar Nr.
	

	Reģistrēts Būvkomersantu reģistrā (datums)
	

	ar Nr.
	

	Juridiskā adrese: 
	

	Korespondences adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	
	(vārds, uzvārds, amats)

	Telefons:
	

	E-pasta adrese:
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.:
	

	Banka:
	

	Kods:
	

	Konts:
	


Lūdzam norādīt informāciju par to, vai pretendenta uzņēmums uzņēmums atbilst mikro*, mazā** vai vidējā uzņēmuma*** statusam:

	Pretendenta nosaukums
	Mikrouzņēmums
	Mazais uzņēmums
	Vidējais uzņēmums

	
	☐
	☐
	☐


* Mikro uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro.
** Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

*** Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.

Ja pretendents ir akciju sabiedrība, tas apliecina, ka tam nav/ir akcionāri, kuri reģistrēti zemo nodokļu valstīs (pretendentam jāatzīmē atbilstošo):
	☐
	nav
	☐
	ir __ akcionāri
	[valsts]


Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

__________________________________________________


(Paraksttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds)
3. pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, noteikumiem

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Iepirkumam
 “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, __________________________________

Pretendenta/kandidāta nosaukums, reģ. Nr.

(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.

3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.

4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):

	☐
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	☐
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:

5.1. cenām;

5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, izņemot šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu minēto gadījumu. 
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 3 gadiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums______________

	
	
	

	
	
	Paraksts


(Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.)

Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	


4.pielikums 

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

INFORMĀCIJA PAR pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu (EUR bez PVN) pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā
Iepirkumam
 “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
Pretendenta nosaukums (reģistrācijas numurs _________________, juridiskā adrese __________________ ) apliecina: ka pretendenta nosaukums vidējais finanšu apgrozījums pēdējo 3 (trīs) noslēgto finanšu gadu laikā (par noslēgto finanšu gadu uzskata gadu, par kuru ir sagatavots un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts gada pārskats) ir:
	Gads
	Finanšu apgrozījums (EUR bez PVN)

	
	

	
	

	
	

	Kopā pēdējos 3 gados
	

	Vidējais: 
	


5.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81nolikumam
INFORMĀCIJA PAR Pretendenta PROFESIONĀLO PIEREDZi
Iepirkumam 
“Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
Pretendenta nosaukums:__________________________________

Apliecinām, ka mums ir pieredze līdzīgu objektu remontdarbu veikšanā iepriekšējo ___(_____________) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas:

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums, adrese,  ja attiecas BIS lietas Nr.
	Veikto būvdarbu apraksts, līguma summa EUR bez PVN
	Būvdarbu izpildes termiņš (datums 

no – līdz)
	Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersona (vārds, uzvārds, kontakttālrunis)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

PRETENDENTA PIESAISTĪTĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZE LĪDZĪGU BŪVDARBU VADĪŠANĀ

Iepirkumam 
“Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds


	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš, 
	Sertifikāta nosaukums

	Atbildīgais būvdarbu     vadītājs
	
	
	


	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Vārds, Uzvārds


	Dokumenta numurs
	Izglītību apliecinoša dokumenta nosaukums

	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	


Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze

	Nr. p.k.
	Vārds, uzvārds
	Būvobjekta nosaukums, adrese,

(ja attiecas BIS lietas Nr.)
	Veikto būvdarbu apraksts, līguma summa EUR bez PVN
	Būvdarbu izpildes termiņi
(no - līdz)


	Pasūtītāja nosaukums un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, 

e-pasts

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


7.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

LĪGUMA IZPILDĒ PIESAISTĪTĀ SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES BŪVDARBU VEIKŠANĀ
Es, _____________ (vārds, uzvārds), apakšā parakstījies (-usies), apliecinu, ka apņemos strādāt līguma izpildē kā _____________________ (speciālista nosaukums), atbilstoši iepirkuma nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(pretendenta nosaukums) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”” (ID Nr. ONP 2026/81) līgumu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē” (ID Nr. ONP 2026/81) laikā, par kuriem apņemos informēt.
	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________


8.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU*/ PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS SARAKSTS 
Iepirkumam
 “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
	
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona


	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	Veicamā darba daļa** 10 000.00 EUR  (desmit tūkstoši euro) vai lielāka:

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	Veicamā darba daļa** mazāka par 10 000.00 EUR  (desmit tūkstoši euro):

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	


* Informācija iesniedzama par visiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem, kuri tiks piesaistīti iepirkuma līguma izpildē.

**Apakšuzņēmēja veicamās darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).

	


9.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

Apakšuzņēmēja un/ vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums par gatavību piedalīties līguma izpildē
Iepirkumam
 “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
Apliecinām, ka mēs ____________________ (apakšuzņēmēja, personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs), esam gatavi izpildīt iepirkuma “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē” (ID Nr. ONP 2026/81) līguma izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā norādīto mums nododamo līguma daļu ________ euro apjomā no kopējā darbu apjoma, ja ar pretendentu _________________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums, kā arī nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus: _________________________ (īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts).
Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās 

	Vārds, uzvārds
	__________________________________

	Paraksts:
	__________________________________

	Datums:
	__________________________________


10.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

Tehniskais – Finanšu piedāvājums
Iepirkumam 
“Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
_____________________ (pretendenta nosaukums) piedāvā nodrošināt “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”, atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un iepirkuma nolikuma prasībām par šādu līgumcenu: 

	Iepirkuma  nosaukums
	Cena EUR bez PVN *

	“Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
	

	PVN 21%
	

	Summa kopā ar PVN
	


* Pretendentam jāiesniedz detalizēts būvdarbu izmaksu atšifrējums (Koptāme, Kopsavilkums Lokālās tāmes  Nr. 11, 16, 20, 28, 30, 31, 32, 33, 45, 46) par visu būvdarbu apjomu atbilstoši pievienotajai veidlapai “Darbu apjomi”. 

Veidlapa “Darbu apjomi” pievienota atsevišķā excel failā EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/441 pie iepirkuma “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”, ID Nr. ONP 2026/81, dokumentiem un ir neatņemama iepirkuma nolikuma sastāvdaļa. 

Apliecinām, ka esam izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Tāpēc līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darbu izpildes apstākļi.


Apliecinām, ka tāmēs ir iekļauti visi darbi un materiāli, pat ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis tehniskajā specifikācijā un/vai būvniecības projektā, bet to nepieciešamība no tiem izriet un ir objektīvi paredzama.

Apliecinām, ka tāmēs ietverti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, kā arī izdevumi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša būvdarbu veikšana pilnā apmērā. 

__________________________________ 
    _______________     _______________________

(Pretendenta pilnvarotās personas nosaukums)
      (paraksts)
                          (vārds, uzvārds)

____________________________

 (Dokumenta aizpildīšanas datums)  

11.pielikums
Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam
BŪVDARBU  LĪGUMA  projekts
“Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
(ID. Nr. ONP 2026/81)
Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā

drošā elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums
Ogres novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024455, juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās ____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ogres novada pašvaldības 2024.gada 27.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.25/2024 “Ogres novada pašvaldības nolikums”, 
no vienas puses, un

____________________, reģistrācijas Nr. _________, juridiskā adrese: _________________, tās _______________ personā, kurš rīkojas uz ____________ pamata, (turpmāk – Izpildītājs), 
no otras puses, 
turpmāk visi kopā saukti Puses, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktā iepirkuma “Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”, identifikācijas Nr. ONP 2026/81, (turpmāk – Iepirkums) rezultātu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem apņemas veikt            “Būvdarbus - dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”,  (turpmāk – Objekts) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Tāmi (Līguma 1.pielikums) un Tehnisko - Finanšu piedāvājumu (Līguma 2.pielikums). 
1.2. Pasūtītājs uzdod un apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Darbu izpildi Objektā saskaņā ar spēkā esošajiem būvniecības normatīvajiem aktiem, Tehnisko specifikāciju un Tehnisko - Finanšu piedāvājumu un nodrošināt Darbu pieņemšanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
1.3. Izpildītājs apliecina un garantē, ka tam ir visas nepieciešamās apliecības (licences) un sertifikāti, iekārtas un instrumenti, zināšanas un iemaņas, un cilvēkresursi Līgumā paredzēto Darbu veikšanai.
2. LĪGUMA SUMMA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa par Darbu izpildi ir  ____EUR (euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – Līguma summa).
2.2. Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts papildus Līguma summai, un Pasūtītājs veic tā apmaksu saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
2.3. Līguma summa sevī ietver visus iespējamos Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Darbu izpildi, visi spēkā esošie valsts un pašvaldību nodokļi (izņemot PVN), nodevas, speciālistu atalgojums, kā arī citas izmaksas un izdevumi, kas Izpildītājam var rasties Līguma darbības laikā.
2.4. Pasūtītājs vienu reizi mēnesī veic samaksu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītu un pārbaudītu Darbu daļu saskaņā ar Izpildītāja iesniegtu un Pasūtītāja apstiprinātu ikmēneša Darbu izpildes aktu un Izpildītāja rēķinu, 10 (desmit) darbdienu laikā no minēto Darbu izpildes akta un rēķina saņemšanas dienas. Darbu izpildes akta forma iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
2.5. Pasūtītājs galīgo norēķinu samaksā tiek veikta pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2  (Tehniskais - Finanšu piedāvājums).
2.6. Galīgo norēķinu par kvalitatīvu, Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem atbilstoši veiktu Darbu Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc darbu nodošanas ‑ pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Maksājumi tiek pārskaitīti uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu. Izpildītājs ir tiesīgs sagatavot un iesniegt rēķinus elektroniski ar atsauci (Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta). E-rēķiniem adrese: EINVOICE_ONP@90000024455
2.7. Maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.
2.8. Ja Darbi veikti nekvalitatīvi vai neatbilst Līguma nosacījumiem, par ko ir sastādīts Līguma noteiktais akts par konstatētajām neatbilstībām, apmaksas termiņš tiek pagarināts attiecīgi par tādu laika periodu, kādā tiek novērsti aktā norādītie trūkumi.

2.9. Ja Izpildītājs ir veicis papildus darbus, kuri nav saskaņoti ar Pasūtītāju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs tos neapmaksāt.
2.10. Tehniskajā - Finanšu piedāvājumā (pielikums Nr. 2) norādītās vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma izpildes laikā.
3. IZPILDĪTĀJA SAISTĪBAS

3.1. Izpildītājs apņemas:

3.1.1. izpildīt nolīgtos Darbus un nodot Pasūtītājam līdz  2026. gada 15 augustam. 
3.1.2. Darbus nodot Pasūtītājam Līgumā noteiktajā kārtībā ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

3.1.3. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas normatīvajos aktos un ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam - Finanšu piedāvājumam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem. 

3.1.4. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām vai mantai u.c.) līdz akta par Darbu pieņemšanu apstiprināšanai.

3.1.5. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu.

3.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem.

3.1.7. ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar tāmju dokumentāciju.

3.1.8. nodrošināt tīrību Objektā un tam piegulošajā teritorijā visā Darbu izpildes laikā.

3.1.9. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.1.10. pirms akta par Darbu pieņemšanu apstiprināšanas sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (aizvākt būvgružus, aizvākt Izpildītājam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

3.1.11. nodrošināt, ka Darbu laikā Objektā atrodas atbildīgais būvdarbu vadītājs.

3.1.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu, ko paredz šis Līgums.
3.2. Darba izpildes laikā Izpildītājam jāievēro citu personu intereses attiecībā uz ēkas izmantošanu, jāsadarbojas ar citām personām un jāievēro ēkas izmantošanas aizliegumi šajā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.3. Veicot Darbus, Izpildītājam jāpielieto būvdarbu tehnoloģija, kas garantē Pasūtītāja noteiktās kvalitātes prasības.
3.4. Izpildītājs ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus, rakstveidā saskaņojot tos ar Pasūtītāju.

3.5. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri saskaņā ar  Līgumu nav uzdoti.

3.6. Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumam pievienotajā pielikumā, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Izpildītājs rakstveidā informē Pasūtītāju.

3.7. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Darbus, kas ir paredzēti tāmē, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā galīgajā rēķinā tiek samazināta Līguma cena par neveiktajiem darbiem.
4. PASŪTĪTĀJA  UN MAKSĀTĀJA SAISTĪBAS

4.1. Pasūtītājs apņemas:
4.1.1. ierādīt Izpildītājam Darbu izpildes vietu.
4.1.2. pieņemt no Izpildītāja izpildīto Darbu pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Darbu kvalitāti par labu.
4.1.3. samaksāt Līgumā noteikto līguma cenu par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā.
4.2. Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par izpildītajiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abas Puses vai būvniecības darbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā.
4.3. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu Izpildītājam Līgumā norādītajā apmērā un termiņā.

4.4. Pasūtītāja tiesības:

4.4.1. saņemt no Pasūtītāja un Izpildītāja apmaksas veikšanai nepieciešamo informāciju un dokumentus;
4.4.2. ja pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz būvdarbu veicējam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu;

4.4.3. ja Pasūtītājs būvdarbus pieņem, tad būvdarbu izpildes aktu paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas dienas;

4.4.4. pieprasīt papildus informāciju vai dokumentus no Pasūtītāja un Izpildītāja, kas nepieciešami apmaksas veikšanai. 

5. DARBU DROŠĪBA UN ATBILDĪBA
5.1. Izpildītājs atbild par visu to personu drošību Darbu izpildes vietā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu Darbu izpildes vietā. 

5.2. Izpildītājs, veicot Darbus, ir atbildīgs par darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumu ievērošanu, tajā skaitā par Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasību ievērošanu, kā arī citu normatīvo aktu, kas regulē šādu darbu veikšanu, darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

5.3. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Izpildītāja vainas dēļ Darbu izpildes laikā. 

5.4. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

5.5. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Darbu izpildes vietā vai nodarīto kaitējumu. 

5.6. Izpildītājs apņemas, ka Darbu izpildes laikā tiek izmantoti cilvēka veselībai, dzīvībai un videi nekaitīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

6. GARANTIJAS UN DEFEKTU NOVĒRŠANA

6.1. Izpildītājs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos vai materiālos nav defektu.

6.2. Izpildītājs garantē, ka Darba izpildē izmantotie materiāli atbilst Līguma noteikumiem, standartiem un tehniskajiem noteikumiem, tie nodrošināti ar atbilstības sertifikātiem un tehniskajām pasēm un citiem dokumentiem, kuri apliecina to kvalitāti. 

6.3. Visiem Darbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 

6.4. Darba un Darbu izpildei izmantojamo materiālu, konstrukciju u.c. garantijas termiņš tiek noteikts 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanas dienas. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, tad garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas datuma.

6.5. Ja konkrētajam būvizstrādājumam ražotājs noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja garantijas termiņš.  

6.6. Ja Darbu garantijas perioda laikā ir atklāti Darbu (būvdarbu, Darbu izpildē izmantoto materiālu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Izpildītājam jālikvidē tie uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajos termiņos. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.

6.7. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un Izpildītāja pārstāvji. 

6.8. Ja Pasūtītājs Darbu garantijas laikā konstatē defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sagatavošanu. Defektu akta sagatavošanā Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sagatavošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavot aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sagatavošanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sagatavot. Akts tiek sagatavots vismaz 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs nodots Izpildītājam, divi – Pasūtītājam.  
6.9.  Par defektu novēršanu tiek sagatavots defektu novēršanas akts. Pēc defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sagatavošanu.

6.10. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt defektu novēršanas aktu, ja defekts un tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  

6.11. Ja defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu.  

6.12. Ja Darbu garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu veic trešā persona, Darbu garantija Objektam saglabājas, bet vietai, kur tika konstatēts un pēc tam novērsts defekts, materiālu un Darbu izpildes kvalitātes garantiju dod trešā persona.   

6.13. Aprēķinot defektu un defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas izmaksas, tajās tiek iekļauti izdevumi par defektu un defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., materiāli un darbs, darbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi un teritorijas uzkopšana, u.c. izmaksas.

6.14. Izpildītājs apņemas nodrošināt Darbu garantiju pilnā apmērā visā Darbu garantijas periodā. 

6.15. Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos defektu novēršanu. 

6.16. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanu un defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Izpildītājs garantē Darbu izpildes savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Darbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un ēkas darbības netraucēšanu.

6.17. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu par defektu akta novēršanas termiņa nokavējumu, atbilstoši Līguma noteikumiem. 

6.18. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti, eksperti.

6.19. Ja Puses nevar vienoties par defektu novēršanu un ekspertu atzinumi ir atšķirīgi, strīdus situāciju risina tiesā pēc nekustamā īpašuma piekritības. 

6.20. Darbu izpildes un Darbu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai. 

7. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA, PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Puses ir savstarpēji atbildīgi par neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā Pusei nodarītajiem zaudējumiem, tajā skaitā par savu darbinieku vai pilnvaroto personu neuzmanības vai ļaunprātības rezultātā otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem. Negūtā peļņa Pusēm nav jāatlīdzina.  

7.2. Puses ir savstarpēji atbildīgi par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.

7.3. Lai Līguma izpildes laikā garantētu operatīvu un kvalitatīvu Darbu veikšanu, Pasūtītājs ir atbildīgs par:

7.3.1. Izpildītājam nepieciešamo informatīvo dokumentu (ja tāda informācija un dokumenti ir Pasūtītāja rīcībā) un izmaiņu savlaicīgu sagatavošanu un iesniegšanu;

7.3.2. Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvju darbu; 

7.3.3. Darbu pieņemšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;

7.3.4. citu Līgumā noteikto Pasūtītāja saistību izpildi.

7.4.  
Izpildītājs Līguma izpildes laikā atbild par:

7.4.1. Dabu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi;

7.4.2. Latvijas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumu, Latvijas nacionālo standartu, kā arī materiālu un iekārtu piegādātāju izstrādātās tehnoloģijas ievērošanu visos sagatavotajos dokumentos un visu šajā Līgumā paredzēto Darbu veikšanas gaitā;

7.4.3. mantiskajiem zaudējumiem, kas var rasties Pasūtītājam vai trešajām personām, Izpildītājam veicot šajā Līgumā paredzētos Darbus, un apņemas patstāvīgi atrisināt visas pretenzijas un prasības, kādas šajā sakarā izvirza trešās personas vai Pasūtītājs;

7.4.4. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma noteikumiem;  

7.4.5. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, pārbaudēm un citiem apstākļiem;

7.4.6. faktiski paveikto Darbu apjomu mērījumu pareizību;

7.4.7. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

7.4.8. pārbaudē atklāto defektu novēršanu;

7.4.9. Darbu izpildes vietā veicamo Darbu drošības tehnikas, ugunsdrošības un citiem pasākumiem atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvu aktu prasībām;

7.4.10. apakšuzņēmēju veikto Darbu, kā arī par viņu pieļautajām kļūdām, termiņiem; 

7.4.11. Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem;

7.4.12. par citām saistības, kas izriet no Līguma un normatīvajiem aktiem.

7.5.  
Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Darbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem šī Līguma noteikumu pārkāpumiem.

7.6. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu un iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs arī uzņemas Darbu izpildes vietas, Darbu, materiālu un iekārtu tīšas vai nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīdi.

7.7. Līdz Darbu nodošanas - pieņemšanas akta apstiprināšanai Izpildītājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kādus viņš radījis Pasūtītāja materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā.  

7.8. Pretenzijas par Darba kvalitāti Pasūtītājam ir tiesības pieteikt Darbu garantijas laikā, kā arī Darbu veikšanas laikā. 

7.9. Ja Izpildītājs neveic Darbu izpildi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja iekasēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divu procentu) apmērā par katru Darbu izpildes termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas.

7.10. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Pasūtītājs nav veicis norēķinus ar Izpildītāju, tad Izpildītājam ir tiesības iekasēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no savlaicīgi nesamaksātās summas. 

7.11. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Darbos, t.sk., Darbu garantijas laikā, konstatē defektus vai trūkumus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā. Pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītāja iekasēt līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) par katru nokavēto defektu novēršanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 

7.12. Par rakstveida atbildēšanas pienākuma nokavējumu Puse, kura nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, maksā līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu.

7.13. Par neierašanos uz Līgumā noteikto aktu sagatavošanu pēc uzaicinājuma saņemšanas un uzaicinājumā norādītajā laikā, Puse, kura neierodas uz attiecīgā akta sagatavošanu maksā līgumsodu 20,00 EUR (divdesmit euro) par katru konstatēto gadījumu.

7.14. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ, vai arī Izpildītājs izbeidz Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā, kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

7.15. Ja Pasūtītājs izbeidz pirms termiņa noslēgto Līgumu, tas pilnībā norēķinās ar Izpildītāju par jau paveiktajiem Darbiem un iegādātajiem materiāliem un sedz Izpildītāja tiešos zaudējumus, bet ja Līgums tiek izbeigt Izpildītāja saistību pilnīgas vai daļējas neizpildes dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par izpildītiem Darbiem, ko ar attiecīgu aktu Pasūtītājs ir akceptējis.

7.16. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no šajā Līgumā noteikto saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

7.17. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināto līgumsodu ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās Līguma cenas, par ko Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju.  

8. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA

8.1. Pusēm, savstarpēji vienojoties, Līguma noteikumi var tikt grozīti attiecībā uz – Līguma termiņu, Darbu apjomiem, Līguma cenu, izmantojamajiem materiāliem un metodēm.
8.2. Līgumu var grozīt, Pusēm vienojoties Līgumā noteiktajos gadījumos, kā arī citos gadījumos, ja tam ir objektīvs pamatojums un grozījumi ir nepieciešami iepirkuma līguma mērķa sasniegšanai.
8.3. Pasūtītājam Darbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
8.3.1. grozījumi ir nebūtiski;

8.3.2. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti tikai Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešajā daļā minētajos gadījumos;

8.3.3. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.

8.4. Būtiski iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās grozījumi ir pieļaujami šādos gadījumos:

8.4.1. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3.punktā noteiktajos gadījumos, ja līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2. un 3.punktā;
8.4.2. Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktā noteiktajā gadījumā.

8.5. Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajā daļā noteiktajā gadījumā grozījumi ir pieļaujami, kad Pasūtītājam, lai nodrošinātu finanšu līdzekļu efektīvu, lietderīgu izlietošanu, novērstu Darbu plānošanas nepilnības, Darbu izpildes laikā ir nepieciešams koriģēt būvdarbu apjomus, aizvietojot materiālus vai Darbus, vai veicot papildus Darbus, grozījumu vērtībai nepārsniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas. Šādi grozījumi ir pieļaujami, ja tas ir pamatots ar Darbu laikā, konstatēto  papildu darbu apjomu.
8.6. Darbu izpildes termiņu Pasūtītājs var pagarināt šādos gadījumos:

8.6.1. ja tiek palielināti izpildāmie Darbi - proporcionāli veicamo Darbu apjomam;

8.6.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Izpildītāja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Izpildītājs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas tieši kavē saistību izpildi) – atbilstoši šo apstākļu ilgumam.
8.7. Ja Puses 20 (divdesmit) dienu laikā nespēj panākt Līguma punktā paredzēto vienošanos par Darbu apturēšanu, izmaiņām vai grozījumu veikšanu, vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu prasībām, un/vai pārsniedz Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs:
8.7.1. atteikties no pieprasītajām izmaiņām, vai
8.7.2. apturēt Darbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju.
8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.8.1. Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai kompetenta iestāde secīgi, divu mēnešu laikā ir sastādījusi un nosūtījusi Izpildītājam 3 (trīs) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

8.8.2. Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu; 

8.8.3. Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas; 
8.8.4. Ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu un, ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas Pasūtītāja norādītajā termiņā;
8.8.5. Par Izpildītāju pasludināts maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tas tiek likvidēts;
8.8.6. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos.
8.9. Pasūtītājs ir tiesīgs  vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, ja:
8.9.1. Izpildītājam atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu izpildīt nav iespējams;
8.9.2. Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas un tādēļ apmaksu veikt nav iespējams.
8.10. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas- pieņemšanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem.
8.11. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs bez attaisnotiem iemesliem, kas nav atrunāti Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos, nenorēķinās ar Izpildītāju par veiktajiem Darbiem ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, kuras skaita no brīža, kad pagājis Līguma 2.3. punktā noteiktais termiņš.
9. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
1.1. Līguma izpildē Izpildītāja iesaistītā piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
1.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā Iepirkumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
1.3. Izpildītāja iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
1.4. Pasūtītājs nepiekrīt iepirkumā iesniegtajā Izpildītāja piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
1.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
1.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
1.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro) no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likumā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
1.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
1.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Izpildītāja piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Izpildītāja visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
10. NOBEIGUMA NOTEIKUMI 

10.1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos, tad Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

10.2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.3. Šis Līgums var tikt grozīts, papildināts vai izbeigts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā. Visi šī Līguma pielikumi, pēc to abpusējas parakstīšanas, kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

10.4. Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts, ieskaitot pielikumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.

10.5. Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
10.5.1. Pielikums Nr. 1. Tehniskā specifikācija/Tāme__ (________) lapām.

10.5.2.  Pielikuma Nr. 2 Tehniskais - Finanšu piedāvājums uz __ (________) lapām.
11. PUŠU juridiskās adreses un paraksti

	Pasūtītājs
Ogres novada pašvaldība




                                                                                                                                             12.pielikums

Iepirkuma, identifikācijas

Nr. ONP 2026/81, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOšanu

Iepirkumam 
“Dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”
identifikācijas Nr. ONP 2026/81
Apsekošanas dati:

	Objekta nosaukums
	“Būvdarbi - dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē” 

	Apsekošanas datums, laiks
	


Pretendents:

	Uzņēmuma nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Adrese: 
	

	Kontakttālrunis:
	


veicis objekta apsekošanu saskaņā ar iepirkuma  “Būvdarbi - dzīvojamo istabu remonts sociālajā dzīvojamajā mājā Indrānu ielā 14, Ogrē”,  iepirkuma identifikācijas Nr. ONP 2026/81, Nolikuma prasībām.

Objekta apsekošanas dalībnieku paraksti:
	Pasūtītāja pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pasūtītāja pārstāvja paraksts

	
	

	Pretendenta pārstāvis (amats, vārds, uzvārds)
	Pretendenta pārstāvja paraksts

	
	


� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.
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