1.pielikums

atklāta konkursa “Pakava ielas Stāķos ceļa seguma un stāvlaukuma pie Stāķu PII atjaunošana” nolikumam

(ID Nr. GNP 2026/55)

Būvdarbu uzdevums

| 1. | Vispārīgie dati par objektu |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Objekts | Pakava ielas Stāķos ceļa seguma un stāvlaukuma pie Stāķu PII atjaunošana |
| 1.2 | Projektējamā objekta adrese | Pakava iela, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads |
| 1.3 | Zemes gabala īpašnieks | Gulbenes novada pašvaldība Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 |
| 1.4 | Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti | Izziņa par īpašuma piederību |
| 1.5 | Zemes vienības kadastra apzīmējums | 50900020581003 50900020627 |
| 1.6 | Projekta pasūtītājs | Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Tālrunis: 64497710 e-pasts: dome@gulbene.lv |
| 1.7 | Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji | Gulbenes novada Centrālās pārvaldes Attīstības un iepirkumu nodaļas projektu vadītāja Inga Lapse tālr. 64474918 e-pasts: inga.lapse@gulbene.lv Gulbenes novada Litenes, Stāmerienas un Stradu pagastu apvienības pārvaldes vadītājs Vilnis Lapiņš tālr. 26464180 e-pasts: vilnis.lapiņš@gulbene.lv |
| 1.8 | Trases garums un shēma | Garums ~ 177 m Plānotais dubultās virsmas apstrāde ~1274 m2 |
| 1.9 | Būves klasifikācijas kods | 2112 – ielas, ceļi un laukumi |
| 1.10 | Būvniecības veids | Atjaunošana |
| 1.11 | Būvdarbu ilgums | Provizoriski – 3 (trīs) mēneši |
| 1.12 | Būvatļauja | nav nepieciešama |
| 2. | paredzamie būvdarbi |  |
| 2.1 | Veicamie būvdarbi, to kvalitāte | - Jāatjauno ielas brauktuves un stāvlaukuma segums 1274m2 platībā - Jāveic apmaļu izbūve - Aku vākiem jābūt vienā līmenī ar brauktuvi. - Segums - paredzēt dubulto virsmas apstrādi - Jāveic esošās drenāžas tīrīšana - Bruģēšanas darbi |

Sagatavoja:

Gulbenes novada Centrālās pārvaldes

Attīstības un iepirkumu nodaļas būvinženieris

Gints Āboliņš

04.06.2026.