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Daugavpils valstspilsētas pašvaldības 

iepirkuma komisijas 

2026.gada 28.augusta sēdē, prot.Nr.1
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1. Iepirkuma nosaukums 

Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās.
2. Iepirkuma identifikācijas numurs 

DVP 2026/168.
3. Iepirkuma veids 
Atklāts konkurss saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.panta pirmās daļas 1.punktu.

4. Iepirkuma normatīvais regulējums
Publisko iepirkumu likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums), Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba), Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums (skatīt – https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums), citi spēkā esošie attiecināmie normatīvie akti.
5. Pasūtītāja nosaukums, adrese, citi rekvizīti un pretendenta jēdziens
	Pasūtītājs, kurš veic iepirkumu; līgumslēdzējpuse:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

	Reģistrācijas numurs:
	90000077325

	Juridiskā adrese:
	Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Kontaktpunkts:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļa

	Kontaktpunkta adrese:
	Imantas iela 9 - 1B (ieeja no Teātra ielas), Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Tālrunis:
	65404319

	Elektroniskā pasta adrese:
	iepirkumi@daugavpils.lv

	Darba laiks:
	Pirmdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 18:00;

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00;

piektdienās no 08:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00

	Kontaktpersona:
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Daugavpils pašvaldības Centrālā pārvalde” Centralizēto iepirkumu nodaļas juriste Ilva Davidāne, tālrunis 65404329, elektroniskā pasta adrese ilva.davidane@daugavpils.lv

	Pretendents:
	Piegādātājs (fiziska vai juridiska persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā), kurš ir iesniedzis piedāvājumu atklātā konkursā.


6. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, finansējums, atbilstošākais CPV kods vai kodi

6.1. Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās, saskaņā ar tehnisko specifikāciju – nolikuma 1.pielikums. 
6.2. Darbu apraksts, apjoms un nosacījumi ir norādīti nolikuma tehniskajā specifikācijā – nolikuma 1.pielikums.
6.3. CPV kodi: Galvenais kods – 45000000-7 (celtniecības darbi); papildkodi: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi); 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība).
6.4. Līgums tiks parakstīts, ja tiks piešķirts attiecīgais finansējums.
7. Iepirkuma priekšmeta daļas, to apjoms un piedāvājumu iesniegšanas noteikumi iepirkuma priekšmeta daļās

7.1. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 daļās:

7.1.1. 1.daļa – Administratīvo ēku ar kadastra apzīmējumu 05000015905002 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, un ar kadastra apzīmējumu 05000018201001 Raiņa ielā 27, Daugavpilī daļēja fasādes elementu atjaunošana;
7.1.2. 2. daļa - Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000015905001 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, logu un durvju nomaiņa, būvprojekta  izstrāde un autoruzraudzība.
7.2. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav paredzēta.
8. Vispārīgi noteikumi attiecībā uz vispārīgo vienošanos

Nav attiecināms.
9. Iepirkuma līguma izpildes termiņš un vieta
9.1. Līguma izpildes termiņš: 
9.1.1. 1. daļa – 60 kalendārās dienas;

9.1.2. 2. daļa – 80 kalendārās dienas. 
9.2. Objekts (izpildes vieta):
9.2.1. 1.daļa – Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpilī, Raiņa iela 27, Daugavpilī;
9.2.2. 2. daļa - Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī.
10. Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem, papildus informācijas sniegšana un informācijas apmaiņa
10.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi atklāta konkursa dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv.
10.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
10.3. Papildus informāciju pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē www.eis.gov.lv, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
10.4. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot tīmekļvietnes www.eis.gov.lv atklāta konkursa profilā publicētajai informācijai.  
10.5. Informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un piegādātājiem notiek rakstiski – pa pastu vai elektroniski, pieprasījumus adresējot iepirkuma komisijai un norādot iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
11. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
11.1. Piedāvājumu iesniegšanas veids – elektroniski
. 

11.2. Piedāvājumu iesniegšanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.

11.3. Piedāvājumu atvēršanas vieta – elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnes www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā.
11.4. Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks – ne vēlāk kā līdz – 2026.gada 29.septembra plkst.10:00 pēc vietējā laika.

11.5. Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks – 2026.gada 29. septembrī plkst.14:00.
11.6. Piedāvājumu atvēršanai var sekot līdzi tiešsaistes režīmā elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

11.7. Ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
12. Ieinteresēto piegādātāju sanāksmes norises vieta, datums un laiks
12.1. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme netiek paredzēta.

12.2. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. 
12.3. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. 
12.4. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. 
12.5. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
13. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

13.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

13.1.1. izmantojot elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

13.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

13.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

13.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

13.2.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā (tehniskais piedāvājums jebkurā formātā, finanšu piedāvājums excel formātā).
13.2.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
13.2.3. piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga persona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta (pārstāvības) tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības un kurā precīzi norādīts pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms. Ārvalsts pretendenta paraksttiesīgas personas  paraksta (pārstāvības) tiesības apliecināmas atbilstoši ārvalsts normatīvo aktu prasībām (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur iespējams pārliecināties par pretendenta paraksttiesīgas personas paraksta (pārstāvības) tiesībām);
13.2.4. ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.

13.3. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma grozīšanas gadījumā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
13.4. Piedāvājuma atsaukšanai līdz vai pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no iespējamās vai faktiskās dalības atklātā konkursā. 

13.5. Piedāvājums sastāv no elektroniski sagatavotiem un parakstītiem (ar drošo elektronisko parakstu vai Elektroniskās iepirkuma sistēmas parakstu) dokumentiem.
13.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus  piedāvājumā  esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.

13.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

13.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

13.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild pretendents. 

13.10. Pretendents nedrīkst veikt izmaiņas elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī atklāta konkursa profilā publicēto veidņu struktūrā, t.sk. dzēst vai pievienot rindas vai kolonnas.
13.11. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
13.12. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta pretendenta amatpersona ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvarojuma dokumentu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst apvienībā, vai tās pilnvarota persona.
13.13. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas atklātā konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.
14. Prasības piedāvājuma nodrošinājumam
14.1. Piedāvājuma nodrošinājums ir iepirkuma procedūras dokumentos paredzēta naudas summas iemaksa pasūtītāja norādītajā kontā, bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantija par noteiktu naudas summu, kuru pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pasūtītājam kā nodrošinājumu piedāvājuma spēkā esībai.

14.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa:

14.2.1. 1.daļa – 780,00 EUR (septiņi simti astoņdesmit euro 00 centi)

14.2.2. 2.daļa – 420,00 EUR (četri simti divdesmit euro 00 centi)

14.3. Piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņš – 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

14.4. Piedāvājuma nodrošinājuma veidi:

14.4.1. bankas izdota bankas garantija (piedāvājumam pievienojama garantija, kas parakstīta  ar drošu elektronisko parakstu);

14.4.2. apdrošināšanas sabiedrības izdota apdrošināšanas garantija jeb polise (piedāvājumam pievienojama polise, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, un polises apdrošināšanas prēmijas apmaksu apliecinošs dokuments, kurā norādīts polises numurs vai maksājuma uzdevuma numurs, pievienojot maksājuma uzdevumu);

14.5. piedāvājuma nodrošinājuma summas iemaksa kontā – līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim jāiemaksā Daugavpils valstspilsētas pašvaldības bankas norēķinu kontā: Valsts kase, n/k LV15TREL9802003052000, kods TRELLV22, kā maksājuma mērķi norādot “Piedāvājuma nodrošinājums atklātā konkursā ar identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā” (piedāvājumam pievienojams iemaksu apliecinošs dokuments).

14.6. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
14.5.1. nolikumā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;

14.5.2. attiecībā uz pretendentu, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības – līdz dienai, kad izraudzītais pretendents iesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu;
14.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
14.7. Banka vai apdrošināšanas sabiedrība izmaksā pasūtītājam vai pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
14.6.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

14.6.2. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis līgumslēdzējpusei iepirkuma dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;

14.6.3. pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

14.8. Pretendenta iemaksātā piedāvājuma nodrošinājuma summa tiek atmaksāta 30 (trīsdesmit) dienu laikā no nolikumā minētā spēkā esības termiņa izbeigšanās dienas.

14.9. Piedāvājums, kam nebūs piedāvājuma nodrošinājuma vai tiks iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

14.10. Ja piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājuma nodrošinājumam jābūt izdotam uz visu piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieku vārdiem vai vismaz uz viena piegādātāju apvienības vai personālsabiedrības dalībnieka vārda un tam jāattiecas uz konkrēto atklāto konkursu un jāatbilst tā nosacījumiem.
15. Prasības priekšapmaksas nodrošinājumam

Nav attiecināms.
16. Prasības līguma saistību izpildes nodrošinājumam
Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma saistību izpildes nodrošinājumu (nolikuma 8.pielikums).
17. Prasības garantijas laika nodrošinājumam

Garantijas laika nodrošinājumam jāatbilst iepirkuma līguma nosacījumiem attiecībā uz līguma garantijas laika nodrošinājumu (nolikuma 8.pielikums). 
18. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

18.1. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteiktajā kārtībā. 
18.2. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā noteiktie pretendentu izslēgšanas gadījumi – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-655336.
18.3. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.pantu.
18.4. Publisko iepirkumu likuma 43.pantā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/ta/id/287760-publisko-iepirkumu-likums#p-610221. 

18.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude tiks veikta attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

18.6. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktā kārtība – https://likumi.lv/doc.php?id=280278.
19. Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 8., 9.punktos noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaude

Nav attiecināms.
20. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām
	Nr.p.k.
	Kvalifikācijas prasība
	Iesniedzamā informācija

	Attiecībā uz pretendentiem

	20.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo  normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).

Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs) reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē www.ur.gov.lv vai Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Latvijā Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta paraksttiesīgas personas pārstāvības tiesības iepirkuma komisija pārbaudīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē   www.ur.gov.lv.

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādītā informācija apliecina, ka komersants ir reģistrēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām;

· kompetentas ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments vai ārvalsts publiski pieejama reģistra tīmekļvietne, kurā norādīta aktuālā  informācija par komersanta amatpersonām (piemēram, valdes locekļi, padomes locekļi,  paraksttiesīgās personas, prokūristi un/vai patiesie labuma guvēji);

· komersanta apliecinājums, ka kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtā dokumentā vai ārvalsts publiski pieejamā reģistrā ietvertā informācija par komersanta amatpersonām joprojām ir aktuāla.

	20.2.
	Pretendents ir reģistrēts būvniecības jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija būvniecības jomā.

Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.


	Latvijas Republikā reģistrēta vai pastāvīgi dzīvojoša komersanta (šī punkta izpratnē pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts būvniecības vai projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām, ja tāda reģistrācija ārvalstī ir paredzēta;

· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

	20.3.
	Pretendents iepriekšējos trīs gados (2023., 2024., 2025.gadā un 2026.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) bija izpildījis līgumu, kura ietvaros veica publiskas ēkas
  jaunbūves, pārbūves vai atjaunošanas būvdarbus vai tās atsevišķu telpu pārbūves vai atjaunošanas būvdarbus. Līgums uz piedāvājuma iesniegšanas dienu ir izpildīts.

Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretenentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu;

· par līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.

	20.4.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiek iesaistīti vismaz šādi speciālisti:

· atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību.
Prasība attiecas uz 1.konkursa daļu.

· atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt restaurācijas būvdarbu vadīšanu.
Prasība attiecas uz 2. konkursa daļu.
	Pretendentam jāiesniedz:

· kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

Latvijas Republikā reģistrēta būvspeciālista sertifikāta reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv.

Ārvalstī reģistrēta būvspeciālista – būvinženiera – profesionālajai kvalifikācijai jāatbilst būvspeciālista reģistrācijas valsts prasībām profesionālo pakalpojumu sniegšanā un pretendentam jāiesniedz:

· dokuments, kas apliecina būvspeciālista profesionālo kvalifikāciju mītnes valstī un tiesības sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī dokumenta tulkojums latviešu valodā;

· pretendenta apliecinājums par to, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.

	20.5.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un  spēkā esošo normatīvo aktu prasības.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

	20.6.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

	20.7.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu.

	Attiecībā uz pretendenta personām, uz kuru iespējām tas balstās

	20.8.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām. Ja pretendents balstās uz trešo personu iespējām, tad pretendents pierāda, ka viņa rīcībā būs attiecīgie resursi. Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja minētās personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz:

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu;

· personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē. 

	Attiecībā uz pretendenta apakšuzņēmējiem

	20.9.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000,00 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 

Publisko iepirkumu likuma 1.panta 1.punkta izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās (apakšuzņēmēja) nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz: 

· pretendenta kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma pielikumu;
· apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību.


21. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Tehniskā piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	21.1.
	Pretendents savā piedāvājumā pievieno darbu izpildes kalendāro plānu tabulas veidā. Grafiks jāsagatavo ievērojot konkursa nolikumā noteiktos termiņus.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu.


22. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Finanšu piedāvājuma prasība
	Iesniedzamā informācija

	22.1.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda kopējo izmaksu summu, kuru norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Kopējo izmaksu summā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sniegtu tehniskajā specifikācijā minētos būvdarbus un pakalpojumus.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu.

	22.2.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda atsevišķo izmaksu summas euro (EUR), ņemot vērā darbu apjomos norādītos darbu veidus un apjomus. Summas norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.
Prasība attiecas uz visām Konkursa daļām.
	Pretendentam jāiesniedz:

· būvdarbu tāme:
· sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”; 
· sagatavota, ņemot vērā no 2019.gada 3.novembra spēkā esošas būvniecības nozares ģenerālvienošanās
 nosacījumus;
· sagatavota excel vai līdzīgā formātā.


23. Noteikumi, kā piegādātāju apvienībām ir jāizpilda prasības attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli vai tehniskajām un profesionālajām spējām
23.1. Ja piegādātāju apvienībai piesķirtas līguma slēgšanas tiesības, pasūtītājs var prasīt, lai tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams līguma noteikumu sekmīgai izpildei.  
23.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, prasības attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām var apliecināt viens, vairāki vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno sadarbības līgums, vienošanās vai līdzvērtīgs dokuments. Dokumentā ir jābūt fiksētam, kādas juridiskās un/vai fiziskās  personas ir apvienojušās piegādātāju apvienībā, kura persona ir tiesīga iesniegt piedāvājumu un pārstāvēt apvienību, katra piegādātāju apvienības dalībnieka veicamo darbu apjoms, atbildība un citi nosacījumi.
24. Prasība pretendentam iesniegt būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai
24.1. Pasūtītājs pieprasa, lai pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 

24.2. Pasūtītājs pieprasa, lai iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājs paziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
25. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapa, prasības tās aizpildīšanai un iesniegšanai

25.1. Pretendents ir tiesīgs iesniegt un Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000,00 EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas aizpildāms elektroniski EIS tīmekļvietnē http://espd.eis.gov.lv/. 

25.2. Pretendents var pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
25.3. Pretendentam, iesniedzot Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumentu, vismaz  jāaizpilda II daļas “Informācija par ekonomikas dalībnieku” A, B, C, D iedaļas, III daļas “Izslēgšanas iemesli” A, B, C, D iedaļas, IV daļas “Atlases kritēriji” A, B, C iedaļas.

25.4. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskos reģistros.
26. Aprites cikla izmaksu aprēķina metodika un aprēķina veikšanai nepieciešamie un iesniedzamie dati

Nav attiecināms.
27. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji

27.1. Piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus.
27.2. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar visaugstāko skaitlisko novērtējumu – lielāko punktu skaitu. Lielāko punktu skaitu nosaka, dalot visu klātesošo iepirkuma komisijas locekļu piešķirto punktu kopsummu ar klātesošo komisiju locekļu skaitu.
27.3. Vērtēšanas kritēriji, piešķiramie punkti, piešķiršanas metodika un vērtējamie dokumenti:
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Punktu piešķiršanas metodika
	Kritērija maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
	Punktus piešķir pēc formulas:

C = Czem/Cpied x 95, kur

C – punktu skaits (tiks noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata),

Czem – viszemākā piedāvātā līgumcena bez PVN,

Cpied – vērtējamā piedāvātā līgumcena bez PVN, 

95 – kritērija maksimālā vērtība.
	95 punkti

	2.
	Speciālista būvdarbu vadīšanā pieredze
	Piedāvātajam būvspeciālistam – ēku būvdarbu vadīšanā,  iepriekšējos trīs gados (2023., 2024., 2025. un 2026.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā) ir ieguvis pieredzi būvdarbu vadīšanā vismaz 1 (vienā) tādā būvdarbu līgumā, kura ietvaros veikti ēkas vai telpas (-u) pārbūves, atjaunošanas vai jaunbūves (izbūves) darbi.
Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā.

Lai apliecinātu speciālista kvalifikāciju, pretendents pievieno pieredzi apliecinošus dokumentus  (pēc izvēles):

· dokumenta par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;

- attiecīgas atsauksmes vai līdzvērtīgus dokumentus par katru objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību punktā noteiktām prasībām;

- citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Ja piedāvātajam speciālistam ir atbilstoša prasībām pieredze, pretendents saņem 5 (piecus) punktus.

Ja nav iesniegti pieredzi apliecinoši dokumenti vai no iesniegtajiem speciālista pieredzes dokumentiem nav konstatējama prasībām atbilstoša pieredze – 0 punkti.
	5 punkti


28. Piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
28.1. Iepirkuma komisija pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs saskaņā ar nolikuma prasībām sekojošos vērtēšanas posmos: piedāvājumu noformējuma un piedāvājumu nodrošinājuma pārbaude, kvalifikācijas dokumentu pārbaude, tehnisko piedāvājumu pārbaude, finanšu piedāvājumu pārbaude un piedāvājuma izvēle. Kvalifikācijas dokumentu pārbaudi var veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
28.2. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai tos piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā.
28.3. Ja piedāvājums neatbilst kādai nolikuma prasībai, tad iepirkuma komisija ir tiesīga to tālāk neizskatīt un noraidīt.

28.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.

28.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.

28.6. Pasūtītājs līguma slēgšanas tiesības piešķirs tam pretendentam, kurš atbilst visām nolikuma prasībām, iesniedzis nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot vērā cenas un kvalitātes kritērijus, un uz kuru neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktos un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
28.7. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tad no tiem iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu, ko iesniedzis pretendents, kuram vērtēšanas kritērijā “Kopējā piedāvātā līgumcena” piešķirts augstākais punktu skaits. Ja vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds un piešķirto punktu skaits arī ir vienāds, tad iepirkuma komisija veic izlozi starp šiem pretendentiem, uzaicinot tos piedalīties klātienē vai tiešsaistē. Ja uzaicinātie pretendenti neierodas klātienē norādītajā izlozes vietā vai nereģistrējas tiešsaistes adresē un laikā, iepirkuma komisija izlozi veic bez pretendentu klātbūtnes.
28.8. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
28.9. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

29. Iepirkuma līgums

29.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu, pamatojoties uz izraudzītā pretendenta piedāvājumu. Iepirkuma līguma pamatnosacījumi netiks mainīti.
29.2. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
29.3. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir ārvalstī reģistrēts komersants un kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, tad pēc pasūtītāja aicinājuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā tam  jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
29.4. Ja iepirkuma līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas pretendentam, kurš ir piesaistījis būvspeciālistu, kurš profesionālo kvalifikāciju ir ieguvuši ārvalstīs un nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, tad pretendents ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad paziņojums par rezultātiem ir saņemts, iepirkuma komisijai iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka tas par piedāvāto būvspeciālistu atzīšanas institūcijai ir iesniedzis deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijāun, ja nepieciešams, iesniegs atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz būvspeciālists to saņem.
29.5. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums iepirkuma līguma izpildē piesaistīt tikai tā nodarbināto atbildīgo būvprojekta vadītāju un atbildīgo būvdarbu vadītāju.

29.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām pasūtītājs ir vērtējis, pretendents pēc iepirkuma līguma noslēgšanas drīkstēs nomainīt, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.pantā paredzētos nosacījumus. 
29.7. Ja atklāta konkursa uzvarētājs bez attaisnojoša iemesla pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
30. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

30.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents izskaidro dokumentus, kas iesniegti iepirkuma komisijai, un, ja nepieciešams, uzrāda to oriģinālus.
30.2. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšanas gadījumā jebkurā atklāta konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību nolikuma prasībām.

30.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā.
30.4. Pieaicināt atzinumu sniegšanai neatkarīgus ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
30.5. Jebkurā brīdī pārtraukt atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums vai iestājušies Publisko iepirkumu likumā noteiktie pārtraukšanas nosacījumi.
30.6. Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
30.7. Pieprasīt skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts. 
30.8. Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
30.9. Nodrošināt atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
30.10. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
30.11. Rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā piecas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto pircēja profilā vismaz trīs dienas iepriekš. Iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz sanāksmes laikā uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes gaita tiek protokolēta.
30.12. Citas iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
31. Pretendenta tiesības un pienākumi

31.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
31.2. Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. 
31.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
31.4. Iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā.
31.5. Sniegt patiesu informāciju.
31.6. Rakstveidā, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
31.7. Noteiktā termiņā sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildus informāciju, kas nepieciešama pretendentu izvērtēšanai un izvēlei.
31.8. No saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu neatkarīgi no atklāta konkursa rezultāta.
31.9. Citas pretendenta tiesības un pienākumi saskaņā ar nolikumu, Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīviem aktiem.
32. Cita informācija

32.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu šī atklāta konkursa nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.
32.2. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents nevar grozīt savu piedāvājumu.
32.3. Pretendentam ir pilnībā jāsedz piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no rezultāta.
32.4. Iesniegtie piedāvājumi ir pasūtītāja īpašums. 
32.5. Izziņas un citus dokumentus, kurus izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
32.6. Iepirkuma dokumentos, kur ir atsauce uz konkrētiem standartiem, zīmoliem vai konkrētu  ražotāju būvizstrādājumiem, pretendents var piemērot ekvivalentus standartus, zīmolus, ražotāju būvizstrādājumus, ja tas ir pieļaujams.

32.7. Atklāta konkursa, līguma izpildes, informācijas apmaiņas darba valoda ir latviešu valoda.
32.8. Visi nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
33. Nolikuma pielikumi

33.1. 1.pielikums – Tehniskā specifikācija, 
33.2. 2.pielikums – Pieteikums dalībai atklātā konkursā (veidne), 
33.3. 3.pielikums – Pretendenta kvalifikācijas apraksts (veidne),
33.4. 4.pielikums – Speciālista kvalifikācijas apraksts (veidne),
33.5. 5.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne),
33.6. 6.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidne),
33.7. 7.pielikums – Līgums (projekts).
33.8. 8.pielikums - Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumi.

1.pielikums

Tehniskā specifikācija

1.daļa “Administratīvo ēku ar kadastra apzīmējumu 05000015905002 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, un ar kadastra apzīmējumu 05000018201001 Raiņa ielā 27, Daugavpilī daļēja fasādes elementu atjaunošana”
1. Mērķis:

1.1) Veikt administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000015905002 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, daļēja fasādes elementu atjaunošanu.

1.2) Veikt administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu  05000018201001 Raiņa ielā 27, Daugavpilī, fasādes bojāto šķiedrcementa plākšņu nomaiņu.

2. Būvdarbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	 05000015905002 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

	1
	Bojātā apmetuma nodauzīšana
	m2
	8.50

	2
	Skārda notekcauruļu demontāža
	m
	55.30

	3
	Logu bloku ar palodzēm demontāža
	m2
	59.80

	4
	Dzelzsbetona paneļu šuvju aizdare ar apmetumu 
	m
	10.8

	5
	Fasādes dekoratīvo elementu apmetuma atjaunošana
	m2
	10.20

	6
	Fasādes dekoratīvo elementu gruntēšana
	m2
	176.40

	7
	Fasādes dekoratīvo elementu krāsošana
	m2
	176.40

	8
	Metāla virsmas  attīrīšana no krāsas 
	m2
	5.50

	9
	Metāla virsmas pretkorozijas apstrāde ar rūsas pārveidotāju
	m2
	5.50

	10
	Metāla virsmas krāsošana ar pretkorozijas grunts-emalju
	m2
	5.50

	11
	Fasādes pārseguma  griestu krāsošana
	m2
	24.40

	12
	Veramo 6-kameru PVC arkveida logu bloku uzstādīšana (saskaņā ar ēkas fasādes tehnisko dokumentāciju) ar iekšējo plastikāta palodzi un ārējo skārda palodzi. Visu stikloto konstrukciju kopējais siltumcaurlaidības koeficients nedrīkst pārsniegt 1.1 W/m2K 
	m2
	29.90

	13
	Ailsāņu apdare ar standarta (A atbilstoši LVS EN 520vai ekvivalents) ģipškartona plāksnēm
	m2
	18.9

	14
	Ailsānu špaktelēšana ar nobeiguma smalko špakteli
	m2
	18.9

	15
	Ailsānu krāsošana ar dispersijas krāsu iekšdarbiem
	m2
	18.9

	16
	Jumta seguma un sienu pieslēgumu lāpīšana ar  virskārtas bitumena ruļļu segumu 
	m2
	31.20

	17
	Koka veidņu ierīkošana
	m2
	20.9

	18
	Betona C12/15 iestrāde veidņos
	m3
	1.65

	19
	Cokola krāsošana
	m2
	53.00

	20
	Arējas metāla margu virsmas attīrīšana un sagatavošana krāsošanai
	m
	9

	21
	Arējas metāla margu krāsošana
	m
	9

	22
	Betona pamatnes krāsošana 
	m2
	3.9

	23
	Fasādes metāla kvadrātcaurules 50mmx50mm stiptinājumu virsmas attīrīšana un sagatavošana krāsošanai
	m
	7.5

	24
	Fasādes metāla kvadrātcaurules 50mmx50mm stiptinājumu virsmas pretkorozijas apstrāde ar rūsas pārveidotāju
	m
	7.5

	25
	Fasādes metāla stiptinājumu virsmas krāsošana ar pretkorozijas grunts-emalju
	m
	7.5

	26
	Notekcauruļu montāžā līdz Ø150 RR23
	m
	50.3

	27
	Notekcauruļu līkumu montāža līdz Ø150 RR23
	gb.
	20

	28
	Piltuves (cinkota 0.5mm) līdz Ø150 montāža RR23
	gb.
	5

	29
	Notekcaurules īsā apakšējā (cinkots 0.5mm) līkuma līdz Ø150 montāža RR23
	gb.
	5

	30
	Iekšējās lietus ūdens novadīšanas sistēmas piltuves ar sietu nomaiņa Ø110, izmēru precizēt uz vietas
	kpl.
	1

	31
	Durvju bloku sagatavošana krāsošanai, attīrīšana, špaktelēšana, slīpēšana
	m2
	7.2

	32
	Durvju bloku krāsošana ar eļļas krāsu 2 kārtās
	m2
	7.2

	33
	Pagrabstāva bedru restes krāsošana
	m2
	14.6

	34
	Metāla stieņu Ø12, garums līdz 300mm piemetināšana pie restēm un krāsošana
	gb
	22

	35
	Sarkano ķieģeļu velvju apmešana un krāsošana
	m2
	2.7

	36
	Skārda elementu izgatavošana un uzstādīšana ķieģeļu velvju nosegšanai
	m2
	1.5

	37
	Apsildes kabeļa min.20w/m2 montāža
	m
	30.00

	38
	Gofrētas caurules montāža
	m
	39.00

	39
	Elektroinstalācijas vara dzīslu kabeļa 3x1.5 likšana
	m
	40.00

	40
	Plastikāta nozarkārbas montāža
	gb
	1

	41
	Automātslēdža C10A montāža
	gb
	1

	42
	Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija
	t
	1.3

	43
	Sastatņu montāža, demontāža, īre
	m²
	563.5

	05000018201001 Raiņa ielā 27, Daugavpilī

	1
	Bojāto šķiedrcementa plāksnes demontāža, plāksnes izmērs 1.26m x 3.00 m
	gb
	1

	2
	Bojāto šķiedrcementa plāksnes demontāža, plāksnes izmērs 1.18m x 3.07 m
	gb
	1

	3
	Škiedrcementa plākšņu "ETERNIT FASADO PLOKSNE NATURA", tonis NU 074,  k=1,1 montāža, plāksnes izmērs 1.26m x 3.00 m
	gb
	1

	4
	Škiedrcementa plākšņu "ETERNIT FASADO PLOKSNE NATURA", tonis NU 074,  k=1,1 montāža, plāksnes izmērs 1.18m x 3.07 m
	gb
	1

	5
	Stiprinājuma elementi
	kpl
	2

	6
	Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija
	t
	0.05


3. Īpašie noteikumi: 
3.1. Vēlama objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
3.2. Apdares materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.3. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

3.4. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, kā arī atbilstoši ražotāja norādītajai tehnoloģijai.

3.5. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.

3.6. Galvenā būvdarbu veicēja pienākumus līguma ietvaros ir pienākums izpildīt pašam pretendentam, norīkojot atbilstošas jomas atbildīgo būvdarbu vadītāju, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi. Līguma slēgšanas gadījumā atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt nodarbinātam pie galvenā būvdarbu veicēja. 

3.7. Pretendents nodrošina būvspeciālistu ēku būvdarbu vadīšanā kas būs atbildīgais būvdarbu vadītājs.

3.8. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Objekta nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.9. Pirms būvdarbu uzsākšanas Pretendenta pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Pretendentam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, ūdens) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.
3.10. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i. iepriekš minētā objekta remontu atbilstoši  Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar būvdarbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās būvdarbu pozīcijas.

3.11. Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.

3.12. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam objektā jānodrošina ēkas lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajai ēkai.

3.13. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.

3.14. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

3.15. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz informācija par būvdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

3.16. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

4. Būvdarbu uzsākšanas termiņš: 5 dienas pēc “Objekta nodošanas – pieņemšanas akta būvdarbiem” parakstīšanas, bet ne vēlāk kā 10 dienas no līguma parakstīšanas datuma.

5. Būvdarbu izpildes termiņš: 60 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas.

6. Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

7. Būvuzņēmējs iesniedzot finanšu - tehnisko piedāvājumu iesniedz arī:

7.1. būvprakses sertifikātu kopijas: ēku būvdarbu vadīšanā (ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma); 

7.2.
Apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos kopiju;

7.3.
Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13. panta desmitās daļas un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
Pēdējās aktualizācijas datums: 2026.gada 24.augusts.

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas 

vecākais ēku būvinženieris



D.Grigorjevs

Tehniskā specifikācija

2.daļa “Administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000015905001 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, logu un durvju nomaiņa, būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzība”

1.Mērķis:

Veikt administratīvās ēkas ar kadastra apzīmējumu 05000015905001 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, logu un durvju nomaiņu, izstrādāt būvprojektu logu un durvju nomaiņai, veikt autoruzraudzību. Administratīvā ēka ar kadastra apzīmējumu 05000015905001 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī, ir reģiona nozīmes kultūras piemineklis, Valsts aizsardzības Nr.4829.

2.Būvdarbu apjomi:

	Nr.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	

	05000015905001 Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

	1
	Būvprojekta izstrāde logu un durvju nomaiņai
	kpl
	1.00

	2
	Būvprojekta autoruzraudzība logu un durvju nomaiņai
	kpl
	1.00

	3
	Logu bloku uzstādīšana, atverams koka logs ar aplodu un vērtni, U≤1.1 W/ m²*K, stikla paketes caurspīdīgi. Pirms loga izgatavošanas pārbaudīt un precizēt ailas izmērus. Apdare - krāsojums ar lineļļas krāsu. Komplektēt ar koka palodzi, pirms tam veicot ailas virsmas izlīdzināšanu. Palodzi krāsot ar lineļļas krāsu. Ārpusē montēt palodzi no skārda (pēc nepieciešamības), ieskaitot visus nepieciešamos materiālus tvaika pašplatinošā blīvējošā lente, ārējas hidroizolācijas lente, montāžas putas un palīgmateriāli. Tajā skaitā ailsānu apdares atjaunošana.
	m2
	15.20

	4
	Masīvkoka pildiņu ārdurvis ar slieksni un blīvgumijām. U ≤  2.0 W/ M²*K. Durvju un aplodas apdare - krāsojums ar sedzošu, matētu lineļļas krāsu. Tajā skaitā ailsānu apdares atjaunošana.
Prasības furnitūrai:
• vēsturiska dizaina rokturis un slēdzene, dizainu saskaņot autoruzraudzības laikā,
• eņģes ar dekoratīvām galviņām,
• furnitūras komplektāciju un montāžu veikt saskaņā ar ražotāja rekomendācijām.
Visus izmērus precizēt būvē, (ieskaitot visus nepieciešamos materiālus un palīgmateriāli).
	m2
	2.20

	5
	Būvgružu iekraušana transportā un utilizācija
	t
	0.5


3.Īpašie noteikumi: 
3.1. Vēlama objekta apskate pirms piedāvājuma iesniegšanas.
3.2. Būvprojekta izstrādei veikt atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem būvnormatīviem un standartiem, pamatojoties uz Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, Ministru kabineta 26.10.2021. noteikumu Nr.720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”, tehniskās specifikācijas prasībam un citiem  būvniecības jomas normatīvajiem aktiem.

3.3. Būvprojektu jāizstrādā atbilstoši esošajiem būvnormatīvu un standartu prasībām un tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus. Darbu apjomus un būvdarbu izmaksas noteikt atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”. Materiālu un darbu apjomu sarakstu sagatavošanā ir jāievēro nosacījums, ka būvdarbi jāsadala pa atsevišķi mērāmiem un izcenojamiem darbu veidiem, ievērojot darba raksturu, tā lai paveikto apjomu varētu ērti uzmērīt (novērtēt). Būvprojektā iekļaut informāciju par plānotiem būvgružiem, to veidiem un apjomiem.
3.4. Izpildītājam veikt būvprojekta saskaņošanu ar Pasūtītāju, institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, Daugavpils valstspilsētas pašvaldības Būvvaldi vai institūciju, kura pilda būvvaldes funkciju, Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi, citām institūcijām pēc nepieciešamības elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

3.5. Apdares materiāli jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.6. Piedāvājuma tāmēm jāatbilst Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 

3.7. Visus būvdarbus veikt, ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, kā arī atbilstoši ražotāja norādītajai tehnoloģijai.

3.8. Izpildītājs pirms būvdarbu uzsākšanas jāizstrādā darbu veikšanas projektu visiem paredzētiem būvdarbiem, atbilstoši būvprojekta risinājumiem.

3.9. Darbu veikšanas projektu jāizstrādā atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. Darbu veikšanas projektus jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

3.10. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra būvprojektā iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaits, kā arī jāiekļauj informācija par plānotiem būvgružiem, to veidiem un apjomiem.

3.11. Veicot būvdarbus, pielietot materiālus atbilstoši paredzētiem mērķiem. Visiem Izpildītāja izmantotajiem materiāliem ir jāatbilst Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, nacionāliem standartiem un/ vai Eiropas Savienības standartiem.

3.12. Galvenā būvdarbu veicēja pienākumus līguma ietvaros ir pienākums izpildīt pašam pretendentam, norīkojot atbilstošas jomas atbildīgo būvdarbu vadītāju, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi. Līguma slēgšanas gadījumā atbildīgajam būvdarbu vadītājam jābūt nodarbinātam pie galvenā būvdarbu veicēja. 

3.13. Pretendents nodrošina būvspeciālistu ēku būvdarbu vadīšanā kas būs atbildīgais būvdarbu vadītājs.

3.14. Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildītājam ir jāparaksta “Objekta nodošanas – pieņemšanas akts būvdarbiem”.

3.15. Pirms būvdarbu uzsākšanas Pretendenta pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Pretendentam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, ūdens) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem.
3.16. Būvdarbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo materiālu izmaksas, transportēšanas izdevumi, nepieciešamas mobilizācijas pasākumu izmaksas un citu darbu izmaksas, bez kuru izpildes nav iespējams sasniegt galīgo mērķi, t.i. iepriekš minētā objekta remontu atbilstoši  Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, t.sk., ar būvdarbu pieņemšanas-nodošanas procedūras, kā arī tehniskajā specifikācijā nenorādītās nepieciešamās būvdarbu pozīcijas.

3.17. Izpildītājam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un tehnika (mehānismi), ka arī darbi, kas nav minēti apjomu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

3.18. Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējs ir atbildīgs par iekšējās kārtības noteikumu, darba drošības, elektrodrošības un ugunsdrošības prasību ievērošanu. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir galvenā būvdarbu veicēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus, ja būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji.

3.19. Būvdarbu laikā Būvuzņēmējam objektā jānodrošina ēkas lietotāju (darbinieku un apmeklētāju) funkcionālā darbība, jāievēro tīrība un kārtība, jānodrošina brīvu un drošu piekļuvi esošajai ēkai.

3.20. Veicot darbus (kā arī demontāžas darbus), būvgruži jāizved no objekta un jāutilizē būvgružiem paredzētā atkritumu poligonā. Trokšņu un putekļu izdalīšanās jāsamazina līdz minimumam.

3.21. Būvuzņēmējam jānodrošina darba zonas uzkopšana katru dienu. Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjekts tiek uzkopts.

3.22. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzņēmējam jāsniedz informācija par būvdarbos  pielietojamiem galvenajiem materiāliem. Informācijā jānorāda materiāla marka, ražotājs, atbilstības apliecinājums atbilstoši Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība” prasībām.

3.23. Ja būvdarbu veikšanas laikā Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā ēkai vai inventāram, kur tiek veikti remontdarbi, radušies bojājumi, Būvuzņēmējs tos novērš par saviem līdzekļiem vai atlīdzina Pasūtītājam nodarītos materiālos zaudējumus.

4. Kopējs būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanas termiņš - 80 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas. Pēc pušu rakstiskas vienošanās var tikt precizēts tehnoloģiskais pārtraukums un atliktie darbi.
5. Izpildīto darbu garantijas laiks: 3 gadi.

6. Būvuzņēmējs iesniedzot finanšu - tehnisko piedāvājumu iesniedz arī:

6.1. būvprakses sertifikātu kopijas: arhitekta prakse, ēku būvdarbu vadīšanā, restaurācijas būvdarbu vadīšanā (ja informācija nav publiski pieejama un pārbaudāma); 

6.2.
Apliecības par apmācības programmas apguvi darba aizsardzības jautājumos kopiju;

6.3.
Profesionālās apdrošināšanas polises, atbilstoši Būvniecības likuma 13. panta desmitās daļas un Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
Pēdējās aktualizācijas datums: 2026.gada 24.augusts.

Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta

Nekustamā īpašuma būvniecības procesa vadīšanas,

uzturēšanas un pārvaldīšanas nodaļas 

vecākais ēku būvinženieris



D.Grigorjevs

2.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
(veidne)

	Pretendents
	

	nosaukums:
	_____________________________________

	reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	būvkomersanta reģistrācijas Nr.
	_____________________________________

	juridiskā adrese:
	_____________________________________

	pretendenta MVU statuss
:
	_____________________________________

	telefona numurs:

e-pasta adrese:
	_____________________________________
_____________________________________

	Kontaktpersonas

piedāvājuma vērtēšanas procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma izpildes procesā – pretendenta kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese:
	_____________________________________

	līguma parakstīšanas procesā – pretendenta paraksttiesīgas vai pilnvarotas personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, e-paraksta esamība:
	_____________________________________


Ar šī pieteikuma iesniegšanu atklātā konkursā “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, iepirkuma identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā, pretendents: 
1. apliecina, ka:
· iepazinās ar atklāta konkursa dokumentāciju, izprot tās nosacījumus, prasības un piekrīt tiem;
· apzinās savas spējas un piedalīsies atklātā konkursā;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu un tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· būvdarbus veiks un pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
· Darbu izpildē izmantos Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus un neizmantos izstrādājumus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražoti Krievijā un Baltkrievijā;

2. sniedz informāciju vai uz pretendentu un tā piedāvājumā norādītām personām ir attiecināmi Padomes Regulas (ES) 2022/576 (2022.gada 8.aprīlis), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā 5.k panta izslēdzošie nosacījumi: _____________;
3. sniedz informāciju par personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme
 uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē
, kā arī minētās personas  valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli: _____________;
4. sniedz informāciju par pretendenta patiesajiem labuma guvējiem (ja tos iespējams noskaidrot): _____________.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
3.pielikums

PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedz sekojošu savas kvalifikācijas aprakstu.
1. Pretendenta pieredzes saraksts

Pretendents norāda informāciju par savu pieredzi apliecinošiem līgumiem, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros izpildīto pakalpojumu vai būvdarbu detalizēts apraksts
	Pakalpojumu vai būvdarbu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


Pielikumā: par katru līgumu atsauksme vai cits līdzvērtīgs pretendenta pieredzi apliecinošs dokuments.

2. Speciālistu saraksts

Pretendents norāda līguma izpildē iesaistāmos speciālistus, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:

	Nr. p.k.
	Speciālista amata nosaukums līguma izpildē
	Speciālista vārds, uzvārds,
	Speciālista tālruņa numurs, e-pasta adrese
	Speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Speciālista iesaistes statuss līguma izpildē*

(jā/nē)

	
	
	
	
	
	A
	B
	C

	1.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs

(Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība/ restaurācijas būvdarbu vadīšanu.)
	
	
	
	
	
	

	Ja pretendents plāno līguma izpildē atbildīgo vadītāju vai atbildīgo būvdarbu vadītāju iesaistīt kā apakšuzņēmēja resursu (statuss B), tad pretendents sniedz skaidrojumu par to, kādā veidā tiks ievērots normatīvajā aktā noteiktais, ka atbildīgajam vadītājam jābūt darba tiesiskajās attiecībās ar galveno būvdarbu veicēju.

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


* Būvspeciālista iesaistes statuss līguma izpildē:

	A
	–
	speciālists ir pretendenta resurss (starp speciālistu un pretendentu ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā kā pretendenta speciālists vai nav reģistrēts);

	B
	–
	speciālists ir apakšuzņēmēja resurss (starp speciālistu un apakšuzņēmēju (personu, uz kura iespējām balstās) ir noslēgts darba līgums un speciālists ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā kā apakšuzņēmēja (personas, uz kura iespējām balstās) speciālists vai nav reģistrēts);

	C
	–
	speciālists sākotnēji ir neatkarīgs resurss (speciālists tiks iesaistīts līguma izpildē uz atsevišķa starp speciālistu un pretendentu parakstīta darba līguma vai vienošanās pamata ar tā, ja nepieciešams, reģistrēšanu Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā kā pretendenta speciālistu).


Pielikumā: katra speciālista kvalifikācijas apraksts saskaņā ar nolikuma 4.pielikumu.

3. Pretendenta līguma izpildes apliecinājums

Pretendents sniedz apliecinājumu par līguma izpildes saistībām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Pretendents apliecina, ka:

	1.
	līguma izpildē tiks ievērotas līguma, līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

	2.
	izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskā atbildība tiks apdrošināta saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu;

	3.
	līguma izpildē tas iesniegs iepirkuma līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10 % (desmit procentu) apmērā no līguma cenas;


4. Pretendenta personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts

Pretendents norāda (ja tādas ir) personas, uz kuru iespējām tas balstās, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Persona, uz kuras iespējām balstās 
	Balstīšanās pamatojums, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	

	1.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā, vai par sadarbību konkrētā līguma izpildē.

5. Pretendenta apakšuzņēmēju saraksts

Pretendents norāda (ja tādi ir) apakšuzņēmējus, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas prasībai:
	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmēja 
	Veicamā darba daļa (10000,00 EUR un vairāk)


	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, MVU statuss

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa Nr., elektroniskā pasta adrese
	Darba veids no darbu apjoma (darba pozīcijas Nr., darba nosaukums)
	Apjoms (euro)
	% no piedāvātās līgumcenas

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	


Pielikumā: katra apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
4.pielikums

SPECIĀLISTA KVALIFIKāCIJAS APRAKSTS

(veidne)
Es, _____________ (speciālista vārds, uzvārds), lai apliecinātu savu atbilstību atklāta konkursa “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā, nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, iesniedzu sekojošu savu aprakstu.
Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša pieredze (atbildīgajam būvdarbu vadītājam – vērtēšanas kritērijs “Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze”):

	Nr. p.k.
	Līguma nosaukums (ja līgums parakstīts iepirkuma ietvaros, tad arī iepirkuma nosaukums un identifikācijas Nr.)
	Pasūtītāja nosaukums, juridiskā adrese, kontaktpersonas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	Līguma ietvaros veikto pienākumu apraksts
	Pienākumu izpildes laiks (uzsākšanas, pabeigšanas gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	
	


Pielikumā: atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošs dokuments.
Ar šo es apstiprinu, ka man ir sekojoša profesionālā kvalifikācija:

	Nr. p.k.
	Profesionālu kvalfikāciju apliecinoša dokumenta nosaukums
	Profesionālu kvalfikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	Profesionālu kvalfikāciju apliecinoša dokumenta piešķiršanas brīdis (gads, mēnesis, datums)

	1.
	
	
	


Ar šo es apņemos, ja pretendentam _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.) tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības atklāta konkursa “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, identifikācijas Nr.DVP 2026/168, un noslēgts līgums ar pretendentu kā _____________ (atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku būvdarbu vadīšanu un būvuzraudzību/ atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ir tiesīgs veikt ēku restaurācijas būvdarbu vadīšanu) strādāt pie iepirkuma līguma izpildes.
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekš minētā informācija ir patiesa.
2026.gada ___._____________


__________________________________






(paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
5.pielikums
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

(veidne)
Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt atklātā konkursa “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā, piedāvā izpildīt darbus atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām, iesniedzot sekojošu tehnisko piedāvājumu.

Darbu izpildes kalendārais plāns tabulas veidā (dienās).

Pretendents uzrāda kopējo nepieciešamo laiku būvdarbu veikšanai, norādot termiņus katram darbu posmam.

Termiņi darbiem jānorāda, sākot ar darbu uzsākšanu un laiku, kāds nepieciešams darbu  pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam.

Darbu izpildes kalendārais grafiks ir jāsagatavo ievērojot iepirkuma procedūras nolikumā noteiktos termiņus. Darbu izpildes termiņa (nevis darbu izpildes ilguma) grozījumi veicami tikai iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos. Darbu izpildes ilgums netiek grozīts.
2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
6.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

(veidne)

Pretendents _____________ (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr._____________ (pretendenta reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt atklāta konkursa “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā tehniskajās specifikācijās norādītos būvdarbus un pakalpojumus, iesniedzot sekojošu finanšu piedāvājumu.
	Nr. p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa EUR bez PVN 

(cipariem, vārdiem)

	1.
	Būvdarbi
	

	PAVISAM KOPĀ 

(vērtēšanas kritērijs “Kopējā piedāvātā līgumcena”):
	


Pretendents apliecina, ka: 

· atklāta konkursa dokumentācija izvērtēta ar pietiekamu rūpību un uzmanību;
· finanšu piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā noteikto darbu izpildi pilnā apjomā, ko pretendents kā pieredzējis būvniecības jomas būvkomersants ir aprēķinājis;
· līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā parakstīs iepirkuma līgumu saskaņā ar pievienoto līguma projekta tekstu;

· tam būs atbilstošs finanšu līdzekļu apjoms;
· būvdarbus veiks un pakalpojumus sniegs atbilstoši līgumam, tehniskajai specifikācijai un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Pielikumā: būvniecības tāme (sagatavota saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”).

2026.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(komersanta paraksttiesīgas personas vai tā pilnvarotas personas (pievienot pilnvaras oriģinālu vai apliecinātu kopiju) paraksts, tā atšifrējums vai elektroniskais paraksts)
7.pielikums
LĪGUMS 

__.daļā ________________________________________
(iepirkuma līguma projekts)
Daugavpilī                                                                                         
          2026.gada __.__________

___, reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese ________, turpmāk – Pasūtītājs, __________ personā, kura darbojas uz nolikuma pamata, no vienas puses, un
____________________________, reģistrācijas Nr._____________, __________________, ___________, ___________, turpmāk – Izpildītājs, tās valdes locekļa ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi _______________ personā, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses vai katrs atsevišķi saukts Puse,

pamatojoties uz Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iepirkuma komisijas 2026.gada __.___________ lēmumu (iepirkumu komisijas sēdes protokols Nr.__) atklātā konkursā “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”, identifikācijas Nr.DVP 2026/168 __.daļā, parakstīja sekojošu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs pret atlīdzību ar saviem darba spēkiem, transportu, iekārtām, rīkiem un būvizstrādājumiem, atbilstoši Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām uzņemas veikt _____________ (turpmāk – Darbi). Darbus veic saskaņā ar tehnisko specifikāciju (turpmāk – Tehniskā specifikācija), tehnisko piedāvājumu – (turpmāk – Tehniskais piedāvājums).Līguma pielikumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.
1.2. Darbi tiek veikti ______________, Daugavpilī, Latvijas Republikā (turpmāk – Objekts).
1.3. Darbi sevī ietver visus Līgumā, Līguma pielikumos noteiktos Objekta pārbūvei un uzturēšanai vai citām darbībām nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu piegādi, iebūvi, ieregulēšanu, palaišanu, būvdarbu nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

1.4. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.

1.5. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

1.6. Izpildītājs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Darbu procesā pielietoto iekārtu, rīku un izmantoto būvizstrādājumu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi būvizstrādājumi tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.
2. Līguma cena un norēķinu kārtība
2.1. Līguma cena par Līguma ietvaros izpildāmiem Darbiem ir _____________ EUR (summa vārdiem euro) bez PVN (turpmāk – Līguma cena). Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Līguma cena sevī ietver Darbu procesā izmantojamo būvizstrādājumu, cilvēkresursu, transporta, tehnikas, instrumentu, apdrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, būvgružu aizvākšanas un utilizācijas, būvlaukuma uzturēšanas, ar būvdarbu organizēšanu, izpildi, pabeigšanu un nodošanu saistītos izdevumus, visu piemērojamo nodokļu, izņemot PVN, un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos, un citas tiešās un netiešās izmaksas, kas būs jāveic Izpildītājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Darbus Objektā un nodrošinātu Darbu garantiju, ja tāda ir noteikta.

2.3. Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā.
2.4. Priekšapmaksa un tās nodrošinājums netiek paredzēts.
2.5. Rēķinus izraksta Daugavpils valstspilsētas pašvaldībai. Pasūtītājs pieņem strukturētus elektroniskos rēķinus Grāmatvedības likuma izpratnē.
2.6. Izpildītājs katru mēnesi līdz katra mēneša 10 (desmitajam) datumam iesniedz rēķinu par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem un Pasūtītājs pārskaita maksājuma summu uz Izpildītāja elektroniskā rēķinā norādīto bankas norēķinu kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā, ņemot vērā 2.7. punktā noteikto ieturējumu un ja ir iestājušies visi zemāk minētie nosacījumi:
2.6.1. Puses ir parakstījušas aktu par izpildīto Darbu apjomu Objektā;

2.6.2. Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisko rēķinu.

2.7. No katra ikmēneša maksājuma Pasūtītājs ietur summu 2 % (divi procenti) apmērā no ikmēneša maksājuma summas. Ieturētā kopsumma tiek apmaksāta 30 kalendāro dienu laikā pēc Objekta pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un bankas vai apdrošinātāja izsniegtas Garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem atbilstošas garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas Pasūtītājam.

2.8. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

2.9. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par aktā par izpildīto Darbu apjomu Objektā  norādītās informācijas un/vai e-rēķinā norādītās summu pamatotību, Pasūtītājam ir tiesības rakstiski iesniegt Izpildītājam motivētas pretenzijas un neapmaksāt e-rēķinu līdz brīdim, kamēr pretenzijas nav atrisinātas. Ja Pasūtītājs ir iesniedzis rakstisku pretenziju, tad Izpildītājam nav tiesības piemērot līgumsodu par maksājuma nokavējumu vai vienpusēji  atkāpties no Līguma izpildes līdz strīda atrisināšanai starp Pusēm.  
2.10. Darbi, kur rezultātā tiek konstatēti defekti un/vai neatbilstības Objektā, netiek pieņemti un apmaksāti līdz konstatēto defektu un/vai neatbilstību novēršanai.

4. Objekta un Darbu pieņemšana un nodošana

4.1. Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Pušu pārstāvji apseko Objektu un pēc tā apsekošanas paraksta būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem. Vienlaikus Izpildītājam jāizstrādā darbu veikšanas projektu un:
4.1.1. darbu veikšanas projektu jāsaskaņo ar Pasūtītāju un pārējām būvniecībā iesaistītajām personām;
4.1.2. darbu veikšanas projektā jāiekļauj būvdarbu izpildes kalendārais grafiks, norādot katra iekļautā darba sākuma un beigu termiņu, kā arī jānorāda būvniecības darbos iesaistīto speciālistu (darbinieku) skaitu.
4.2. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītāja pienākums ir nodrošināt komunālo pakalpojumu skaitītāju uzstādīšanu. Izpildītājam jāveic komunālo skaitītāju rādītāju uzskaite un regulāri jāapmaksā ikmēneša komunālo pakalpojumu izmaksas (elektroenerģija, apkure, ūdens un kanalizācija) atbilstoši Pasūtītāja piestādītajiem rēķiniem (ja attiecas).

4.3. Izpildītājs Darbus uzsāk, veic un nodod Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
4.4. Faktiski izpildītos būvdarbus pieņem katru mēnesi.
4.5. Ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto būvdarbu apjomu un izmaksām.

4.6. Par iepriekšējā mēnesī faktiski veiktajiem Darbiem Puses 5 (piecu) darba dienu laikā  paraksta aktu par izpildīto Darbu apjomu Objektā. Par visu Darbu izpildi Puses 20 (divdesmit) darba dienu laikā paraksta būvdarbu pabeigšanas aktu un nodod Darbu izpildes dokumentāciju (oriģinālus).
4.7. Ja Pasūtītājs neparaksta būvdarbu izpildes aktu līguma 3.6.punktā minētajā termiņā, kā arī neiesniedz Izpildītājam Līguma 3.9.punktā minēto pretenziju, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos būvdarbus ir pieņēmis Līguma 3.6.punktā minētā termiņa pēdējā dienā.

4.8. Ja pasūtītājs nepieņem būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar būvdarbu kvalitāti. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.

4.9. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ja ekspertīze apstiprina nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.

4.10. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.

4.11. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. 

4.12. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.

4.13. Būvdarbu izpildes akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

4.14. Izpildītājs nodod Pasūtītājam visus izpildītos būvdarbus šādā kārtībā:

4.14.1. iesniedz būvdarbu izpildes aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem būvdarbiem;

4.14.2. paziņo Pasūtītājam par būves gatavību nodošanai Pasūtītājam.

4.15. Izpildītājs iesniedz pasūtītājam būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, kas noformēts atbilstoši šī līguma prasībām.
5. Līguma izpildes termiņš un tehnoloģiskais pārtraukums

5.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz no tā izrietošo Pušu saistību pilnīgai izpildei. 

5.2. Līguma izpildes termiņš ir __ (__________) kalendārās dienas no dienas, kad Objekts ar pieņemšanas-nodošanas aktu nodots Izpildītājam Darbu veikšanai. 

5.3. Pēc Pušu atsevišķi parakstīta dokumenta Darbu izpildē var tikt paredzēts tehnoloģiskais pārtraukums, ja pastāv vismaz viens no sekojošajiem Izpildītāja objektīvi pierādītiem un Pasūtītāja izvērtētiem gadījumiem:
5.3.1. Darbu izpildi tieši kavē nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi, piemēram, attiecīgas kompetentas valsts vai pašvaldības iestādes sniegtā informācija;
5.3.2. Darbu izpildi tieši kavē objektīvs un no Izpildītāja gribas neatkarīgs iemesls, kurš iepriekš nevarēja būt paredzams un/vai novēršams, un šo faktu apliecina objektīvi pierādījumi;
5.3.3. Darbu izpildi tieši kavē Objektā vai tam pieguļošā teritorijā trešās personas likumīgi izpildāmie būvdarbi vai sniedzamie pakalpojumi;
5.3.4. ja valsts vai pašvaldības iestāde pieņem administratīvo aktu, kas ir saistošs, izpildot Darbus, un šāds administratīvais akts kavē Darbu izpildes termiņa ievērošanu, un šāda akta izdošanās pamatā nav Izpildītāja darbība vai bezdarbība;
5.3.5. Objektā tiek veikti avārijas darbi, proti, darbi, lai novērstu neparedzētus  inženierkomunikāciju vai cita veida bojājumus, kas var izsaukt cilvēku nelaimes gadījumus vai materiālus zaudējumus;
5.3.6. Darbu izpildes laikā Objektā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 3 (trīs) darba dienas;
5.3.7. Darbu izpildes laikā Objektā tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 3 (trīs) darba dienas;
5.3.8. Darbu izpildes laikā Objektā tiek konstatēti būtiskie šķēršļi (pazemes pamati, nedarbojošās komunikācijas u.tml.), kuri neļauj turpināt Darbus un kuru esamība nebija paredzēta Līguma pielikumos.
5.4. Tehnoloģiskais pārtraukums netiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā un nav uzskatāms par tā pagarinājumu, taču ar tehnoloģisko pārtraukumu tiek pagarināts kopējais  Līguma izpildes laiks.

5.5. Tehnoloģisko pārtraukumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kad pastāv 4.3.punktā minētais gadījums, parakstot attiecīgu dokumentu – aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma iestāšanos vai aktu par tehnoloģiskā pārtraukuma izbeigšanos. Iepriekš minēto dokumentu parakstīšana negroza Līgumā noteikto Līguma izpildes termiņu.

5.6. Izpildītājam ir pienākums veikt visas iespējamās no tā atkarīgas darbības, lai līdz minimumam samazinātu kopējo Līguma izpildes laika pagarinājumu tehnoloģiskā pārtraukuma konktekstā. Vienlaikus, ja vien spēkā esošajos normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības pierādīšanas nasta gulstas uz Izpildītāju, sniedzot Pasūtītājam objektīvus pierādījumus.

5.7. Tehnoloģisko pārtraukumu Izpildītājam jāprasa nekavējoties un tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies. Ja Izpildītājam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Izpildītājam nekavējoties jādara Pasūtītājam zināms arī tas. Vienlaikus Izpildītājam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Rakstisks paziņojums iesniedzams pēc iespējas ātrāk un ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas kopš brīža, kad Izpildītājs ir uzzinājis, vai viņam vajadzēja uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem. Ja Izpildītājs šo 5 (piecu) darba dienu laikā klusē, Izpildītājs zaudē tiesības atsaukties uz šiem apstākļiem, izpildes laiks netiek pagarināts un Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu.

5.8. Pats par sevi tehnoloģiskais pārtraukums nemaina nekādus citus Līguma nosacījumus un jebkurā gadījumā Izpildītājam ir pienākums pildīt visas tās Līguma saistības, kas kavējošam apstāklim pastāvot ir iespējamas un ciktāl tās ir iespējamas.

6. Apdrošināšana un nodrošinājumi

6.1. Izpildītājs uz sava rēķina uzņemas noslēgt Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā.

6.2. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu.
6.3. Līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs uztur spēkā visu Līguma izpildes laiku.
6.4. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja izsniegtu Priekšapmaksas nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu priekšapmaksas nodrošinājumu. Dotais punkts nav spēkā, ja priekšapmaksas nodrošinājums netiek paredzēts.

6.5. Priekšapmaksas nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Līgumā noteiktajos gadījumos. Dotais punkts nav spēkā, ja priekšapmaksas nodrošinājums netiek paredzēts.

6.6. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja izsniegtu Līguma saistību izpildes nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu.

6.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot līgumsoda ieturēšanai Līgumā noteiktajos gadījumos.

6.8. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta par Objekta nodošanu Pasūtītājam parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam bankas vai apdrošinātāja izsniegtu Garantijas laika nodrošinājuma noteikumiem atbilstošu garantijas laika nodrošinājumu.
6.9. Garantijas laika nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu garantijas laikā konstatētos Darbu defektus un/vai neatbilstības vai bojājumus Objektā.

7. Izpildītāja pienākumi un tiesības

7.1. Izpildītāja pienākumi:
7.1.1. uzsākt Darbu izpildi pēc iespējas īsāka termiņā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas, kā arī parakstot būves vietas nodošanas aktu būvdarbiem;
7.1.2. Izstrādāt darbu veikšanas projektu katram darbu veidam saskaņā ar Līguma pielikumu prasībām;
7.1.3. iecelt Objektā Līguma pielikumos norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju, kurš pildīs pienākumus un veiks darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citus piedāvātos būvspeciālistus;
7.1.4. uzsākt, veikt, pabeigt un nodot Darbus Objektā saskaņā ar Pasūtītāja norādījumiem un saskaņojumiem, Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām un valsts, pašvaldības iestāžu prasībām;
7.1.5. patstāvīgi organizēt un saskaņot Darbus ar visām uz Darbu izpildi attiecināmām valsts, pašvaldību iestādēm un/vai privātpersonām;
7.1.6. Darbu izpildē izmantot Līguma pielikumos norādītos sertificētus un kvalitatīvus būvizstrādājumus un neizmantot izstrādājumus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražoti Krievijā un Baltkrievijā;

7.1.7. veikt Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumos Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” (turpmāk – Noteikumi Nr.92) noteiktās  projekta vadītāja funkcijas, tajā skaitā nodrošināt līguma izpildes nodrošināšanai kvalificēta darba aizsardzības koordinatora piesaisti, un būt atbildīgam par Noteikumu Nr.92 noteikto pienākumu izpildi;
7.1.8. par saviem līdzekļiem piegādāt Darbiem nepieciešamos būvizstrādājumus;
7.1.9. nodrošināt Objekta apsardzi, kā arī tehniskā aprīkojuma un būvizstrādājumu drošību Darbu izpildes gaitā;
7.1.10. trīs dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža, kā arī Līguma darbības laikā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem tiesu procesiem, kas uzsākti pret Izpildītāju;
7.1.11. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Pasūtītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;
7.1.12. Darbu veikšanas procesā ievērot darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;
7.1.13. nodrošināt darba aizsardzības pasākumus Objektā, tai skaitā darbinieku instruēšanu par visu tehnisko iekārtu ekspluatāciju, kā arī veikt visas citas Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētās darbības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par darba aizsardzību;
7.1.14. nodrošināt Objektā strādājošos ar nepieciešamajiem darba aizsardzības līdzekļiem;
7.1.15. nodrošināt darba laikā Pasūtītāja pārstāvjiem brīvu un drošu piekļūšanu Objektam; 
7.1.16. nodrošināt regulāru būvgružu izvešanu, bitumu saturojoši atkritumi tiks savākti atsevišķi no citiem atkritumiem, kas rodas Darbu izpildes procesā. Izpildītājs veic būvniecības laikā radušos būvgružu izvešanu uz speciāli aprīkotu vietu.
7.1.17. Darbu izpildes procesā jāveic pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai;

7.1.18. ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei;
7.1.19. pēc Pasūtītāja lūguma Darbu izpildes laikā Līgumā noteiktajā kārtībā organizēt būvsapulces, pieaicinot Pasūtītāja pārstāvjus un nepieciešamības gadījumā arī citus pārstāvjus;
7.1.20. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izstrādāt un kārtot Darbu veikšanas izpilddokumentāciju visā Darbu veikšanas laikā;
7.1.21. ja Līgums tiek vienpusēji izbeigts, nekavējoties pārtraukt Darbus, par ko tiek sastādīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts, atstāj darba vietu drošībā un kārtībā;
7.1.22. patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu dodot nepieciešamos norādījumus un uzdevumus atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, kā arī jāveic izpildīto darbu kontrole un pieņemšana;
7.1.23. nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmējiem Izpildītājs kārto patstāvīgi. Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju veikumu tādā pat apmērā kā pats ir atbildīgs saskaņā ar Līgumu;
7.1.24. līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā līgumā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.

7.1.25. nodrošināt Objekta nodošanu Pasūtītājam termiņā;
7.1.26. nodrošināt garantijas darbu izpildi;

7.1.27. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos  noteiktos pienākumus vai darbības.
7.2. Izpildītāja tiesības:
7.2.1. saņemt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem;
7.2.2. Līgumā noteiktajā kārtībā nodot Pasūtītājam Darbus Objektā pirms Pasūtītāja noteiktā izpildes termiņa;
7.2.3. pieprasīt, ja nepieciešams, no Pasūtītāja Līguma izpildei nepieciešamo informāciju vai dokumentāciju;
7.2.4. lūgt Pasūtītājam tehnoloģisko pārtraukumu, ja ir iestājušies Līgumā noteiktie gadījumi;
7.2.5. īstenot citas Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktās tiesības.

8. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

8.1. Pasūtītāja pienākumi: 
8.1.1. kontrolēt un pieņemt Darbus Objektā saskaņā ar Līgumu, Līguma pielikumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī ar valsts un pašvaldības iestāžu prasībām;

8.1.2. pārbaudīt Izpildītāja iesniegto apdrošināšanas un nodrošinājuma dokumentu atbilstību Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī, ja iesniegts neatbilstošs dokuments, pieprasīt Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā atkārtoti iesniegt Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstošu dokumentu;

8.1.3. savlaicīgi un Līgumā noteiktā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos sarakstes dokumentus un, ja dokumentā tieši norādīts, sniegt atbildes;

8.1.4. nodrošināt Izpildītājam piekļuvi Objektam uz Darbu izpildes laiku;

8.1.5. veikt samaksu par Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoši veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Darbiem;

8.1.6. izvērtēt Izpildītāja lūguma par tehnoloģisko pārtraukumu pamatotību atbilstoši Līguma nosacījumiem;

8.1.7. veikt citus šajā Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktos pienākumus vai darbības.
8.2. Pasūtītāja tiesības:
8.2.1. ne biežāk kā reizi nedēļā rakstiski pieprasīt un ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski saņemt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu Objektā;
8.2.2. dot Izpildītājam uz Līguma izpildi attiecināmus, saistošus norādījumus;
8.2.3. iegūt vai saņemt trešo personu uz Līguma izpildi attiecināmus atzinumus vai informāciju;
8.2.4. kontrolēt Izpildītāja Darbu izpildi Objektā, tostarp kontrolēt vai būvdarbu izpildē netiek izmantoti izstrādājumi, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražoti Krievijā un Baltkrievijā. Pasūtītāja kontrole nav pamats Izpildītāja atbildības samazināšanai par defektiem un/vai neatbilstībām Objektā pēc Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem;

8.2.5. apturēt Darbu izpildi Objektā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma, Līguma pielikumos un spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Darbu izpildi Objektā Izpildītājs ir tiesīgs atsākt tikai pēc pārkāpuma novēršanas un Pasūtītāja atļaujas saņemšanas ar vai bez termiņa pagarinājumu;
8.2.6. pieprasīt garantijas darbu izpildi;

8.2.7. īstenot citas Līgumā, Līguma pielikumos vai normatīvos aktos noteiktās tiesības.

9. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un iesaistes kārtība

9.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma pielikumos norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
9.2. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā personāla nomaiņai gadījumos, kad norādītais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
9.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma pielikumos norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
9.3.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
9.3.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.3.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.punktos minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
9.3.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja atklātā konkursa iesniegtajā piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai

9.6. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājs iesniedz iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.

10. Būvsapulces

10.1. Būvsapulces tiek rīkotas pēc nepieciešamības, līdzējiem savstarpēji vienojoties. Tajās piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja, kā arī, ja nepieciešams, citas ar Darbu izpildes procesu saistītu iestāžu pārstāvji un personas.
10.2. Būvsapulču rīkošanu nodrošina Izpildītājs.
10.3. Būvsapulces darba kārtība, klātesošie dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā un tie ir saistoši Pusēm.

10.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcēs. Ja kādas Puses  pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Puse, kura pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. 

10.5. Pēc būvsapulces 2 (divu) darba dienu laikā Izpildītājs nosūta būvsapulces protokolu Word faila formātā vai ekvivalentā formātā elektroniski uz e-pasta adresēm visiem būvsapulces dalībniekiem. Ja 2 (divu) darba dienu laikā pēc elektroniski nosūtītā būvsapulču protokola saņemšanas neviens no būvsapulces dalībniekiem nav izteicis iebildumus, būvsapulču protokols uzskatāms par saskaņotu un nākamajā būvsapulcē saskaņotais protokols tiek parakstīts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas Izpildītājs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.

10.6. Būvsapulces dalībnieki 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas iesniedz motivētus iebildumus vai papildinājumus. Pēc iebildumu un papildinājumu izskatīšanas un protokola precizēšanas to nosūta atkārtotai saskaņošanai. 

10.7. Pēc būvsapulces protokola apstiprināšanas tajā norādītās prasības ir obligāti izpildāmas, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.

10.8. Visi būvsapulces protokoli ir Izpildītājam saistoši un tajos noteiktie termiņi un prasības ir  izpildāmi, ja tie nav pretrunā ar šo Līgumu.
11. Darbu garantija

11.1. Darbu garantijas termiņš ir 3 (trīs) gadi no Objekta pieņemšanas-nodošanas Pasūtītājam akta parakstīšanas dienas.
11.2. Garantijas termiņā Izpildītājam ir pienākums veikt garantijas darbus un novērst radušos defektus un citas neatbilstības par saviem līdzekļiem, ja tie ir radušies Izpildītāja bezdarbības, nekvalitatīva Darba vai pieļauto kļūdu rezultātā, kā arī izmantojot nekvalitatīvus būvizstrādājumus. Gadījumā, ja defekti bija par iemeslu citu objektu bojājumiem, Izpildītājam ir pienākums ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem veikt attiecīgas darbības bojājumu novēršanai.

11.3. Par nepieciešamību novērst defektus Pasūtītājs paziņo Izpildītājam  telefoniski un ar vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot defektu aktu.

11.4. Pēc paziņojuma un defektu akta saņemšanas (pa tālruni un ar vēstuli, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu), Izpildītājs ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā ierodas objektā un apseko to.

11.5. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 darbdienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja vai cita kompetenta būvspeciālista, kurš piedalījās apsekošanā, parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām. Ja Izpildītājs 10 darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas nav sniedzis rakstisku atsauksmi, uzskatāms, ka Izpildītājs ir apsekojis objektu, piekrīt defektu aktā norādītajam un tam ir pienākums izpildīt defektu aktā norādītos garantijas būvdarbus. 

11.6. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā norādīto, viņam ir pienākums pasūtīt ekspertīzi. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt garantijas gadījuma esamību.

11.7. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto garantijas gadījumu, uzskatāms, ka garantijas gadījums nav iestājies. Tādā gadījumā ekspertīzes izmaksas sedz Pasūtītājs.

11.8. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām, vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties par termiņu, to nosaka eksperts.

11.9. Ja ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs atsakās segt ekspertīzes izmaksas, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt izmaksas no Garantijas laika nodrošinājuma.

11.10. Gadījumā, ja Izpildītājs pretēji šī līguma nosacījumiem, tieši vai netieši atsakās veikt defektu apsekošanu un/vai novēršanu, Pasūtītājs iepriekš minēto darbu izpildei ir tiesīgs piesaistīt citu komersantu, bet Izpildītājam ir pienākums apmaksāt komersanta darbu, bet ja tas sākotnēji atsakās veikt vai neveic apmaksu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs defektu novēršanas izmaksas ieturēt no Garantijas laika nodrošinājuma. Uzskatāms, ka Izpildītājs ir atteicies novērst defektus, ja neuzsāk defektu novēršanu 20 darbdienu laikā no dienas, kad puses vienojušās par defektu novēršanas termiņu, vai eksperta atzinuma saņemšanas, vai iestājoties līguma 10.6.punktā noteiktajiem apstākļiem.

12. Līgumsodi

12.1. Ja Pasūtītājs bez pamatojuma neveic maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā, tad  Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no neveiktā maksājuma par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no neveiktā maksājuma summas. 

12.2. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro Izpildītāja būvdarbu izpildes grafikā noteiktos starptermiņus vai gala termiņu (piemēram, Izpildītājs Darbus Objektā neveic vai nepabeidz noteiktajā būvdarbu veidu starptermiņā vai kopējā būvdarbu veidu gala termiņā), kas iesniegts un saskaņots saskaņā ar tehnisko specifikāciju konkrētam Objektam, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts būvdarbu izpildes grafikā noteiktais starptermiņš vai gala termiņš.

12.3. Ja Izpildītājs neveic konstatēto defektu un/vai neatbilstību Objektā pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem novēršanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepabeigtā Darbu apmēra par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no nepabeigtā Darbu apmēra summas. Šī punkta ietvaros par defektiem un/vai neatbilstībām nav uzskatāms neatbilstoša būvizstrādājuma izmantošana.

12.4. Ja Izpildītājs Darbu izpildē nenodrošina atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā.

12.5. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro Izpildītāja būvdarbu izpildes grafikā noteikto  darbinieku skaitu (darbinieku skaits konkrētajā dienā ir par 20 % (divdesmit procentiem) mazāks nekā Izpildītāja iesniegtā būvdarbu izpildes grafikā norādītais darbinieku skaits), tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu (ja attiecas).

12.6. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro darba vietas aprīkojuma shēmu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā.

12.7. Ja Izpildītājs Darbu izpildē neievēro spēkā esošos normatīvos aktus būvniecības jomā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā par pirmo konstatēto pārkāpumu. Par otro konstatēto pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1100,00 EUR (viens tūkstotis simts euro 00 centi) apmērā. Par trešo konstatēto pārkāpumu un katru nākamo pārkāpumu Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1400,00 EUR (viens tūkstotis četri simti euro 00 centi) apmērā.

12.8. Ja Izpildītājs Darbu izpildē sniedz Pasūtītājam nepatiesu vai faktiskajiem apstākļiem neatbilstošu informāciju, lai pamatotu tehnoloģiskā pārtraukuma nepieciešamības iestāšanos vai Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (tūkstotis euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.

12.9. Ja Izpildītājs neveic konstatēto defektu un/vai neatbilstību Objektā pēc Izpildītāja veiktajiem Darbiem novēršanu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no nepabeigtā Darbu apmēra par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10  % (desmit procenti) no nepabeigtā Darbu apmēra summas. Šī punkta ietvaros par defektiem un/vai neatbilstībām nav uzskatāms neatbilstoša būvizstrādājuma izmantošana.
12.10. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju aizvieto Līguma pielikumos norādīto būvizstrādājumu ar atbilstošu alternatīvu (ekvivalentu/analogu) būvizstrādājumu, vai izmanto izstrādājumus, kuru izcelsme ir Krievija un Baltkrievija vai kuri ražotas Krievijā un Baltkrievijā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 200,00 EUR (divi simti euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.

12.11. Ja Izpildītājs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nomaina Līguma pielikumos norādīto atbildīgo būvdarbu vadītāju vai apakšuzņēmēju vai bez saskaņošanas ar Pasūtītāju iesaista jaunu apakšuzņēmēju, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 1000,00 EUR (viens tūkstotis euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.

12.12. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neiesniedz vai neuztur spēkā Līgumā noteiktos apdrošināšanas vai nodrošinājuma dokumentus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,5 % (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.

12.13. Ja Izpildītājs nepilda/neievēro citas šajā nodaļā neminētas saistības, piemēram,  nepilda/neievēro Pasūtītāja rakstiskus paziņojumus un/vai norādījumus, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro 00 centi) apmērā par katru konstatēto pārkāpumu.

12.14. Gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nemaksā līgumsodu, tad Pasūtītājs to atskaita no tuvākā paredzētā maksājuma Izpildītājam vai ietur to no Līguma saistību izpildes nodrošinājuma.

12.15. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pienākuma pildīt Līgumā noteiktās saistības.

12.16. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz visus zaudējumus Pasūtītājam gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ tiks piemērota finanšu korekcija – par šo summu var tikt samazināta līguma summa.

12.17. Līgumsodu kopējā vērtība (neskaitot līgumsodus par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā), nedrīkst pārsniegt 10 % no Līguma cenas.

13. Nepārvarama vara

13.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

13.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc Puses uzskata, ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

13.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai kopīgi atkāpjas no Līguma izpildes.

13.4. Šī Līguma izpratnē Covid-19 nav uzskatāms par nepārvaramas varas apstākli, izņemot gadījumu, kad publiskas varas kompetenta iestāde pieņēma uz Covid-19 attiecināmu lēmumu, kas tieši un nepārprotami neļauj pildīt Līgumā noteiktās saistības.

14. Līguma grozīšana un atkāpšanās no Līguma izpildes

14.1. Līgumu var grozīt tikai Līgumā noteiktajos gadījumos saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

14.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nemainot Līguma cenu un Līguma pielikumos noteiktās darbu izmaksu vienību cenas, Līguma pielikumos noteiktās vienas darba pozīcijas ietvaros neizlietotos naudas līdzekļus novirzīt citas darba pozīcijas izmaksu segšanai, attiecīgi palielinot konkrētas pozīcijas darba apjomu, ja konkrētajā pozīcijā objektīvi nepieciešami papildu apjomi.

14.3. Pasūtītājs, var uzdot neveikt vai var atļaut neveikt Darbus, kas tika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, taču zuda nepieciešamība pēc šiem Darbiem.

14.4. Pasūtītājs, var uzdot veikt vai var atļaut veikt papildus Darbus, kas netika iekļauti sākotnējos Darbu apjomos, jo nebija iespējams konstatēt vai paredzēt šo Darbu nepieciešamību (papildu risinājumus, kas var uzlabot, uzlabot energoefektivitāti, izmaiņas, kas skar, jaunu progresīvu būvizstrādājumu ienākšanu Latvijas tirgū). Papildus Darbiem piemēro tādas pašas cenas kā analogiem Darbiem Līgumā, bet papildus Darbiem, kam analogu Līgumā nav, cenu nosaka Pasūtītājs pēc līdzīga rakstura Darbu cenām Līgumā.

14.5. Kopsumma par Līguma 13.2.-13.5.apakšpunktos noteiktiem Darbu grozījumiem nevar pārsniegt 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas bez PVN. Kopsummu noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu. Šādi Darbu grozījumi tiek uzskatīti par Līguma grozījumiem Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punkta kārtībā.

14.6. Līguma izpildes termiņš Līguma 13.4.apakšpunktā noteiktajā gadījumā var tikt pagarināts, bet ne vairāk kā par 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām.

14.7. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus, ja Pasūtītājs bez pamatota iemesla neveic Līgumā noteiktos maksājumus Līgumā noteiktajā termiņā. Par nepamatotu iemeslu nav uzskatāms gadījums, kad Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā Pasūtītājs neveic Līgumā noteikto maksājumu Līgumā noteiktajā termiņā.

14.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, rakstveidā brīdinot par to Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš un neatlīdzinot jebkāda veida zaudējumus sekojošos gadījumos:

14.8.1. Izpildītājs Darbu izpildē kavē Līguma izpildes termiņu ilgāk par 10 (desmit) dienām vai Darbs netiek veikts ilgāk par 10 (desmit) dienām;

14.8.2. Izpildītājs sistemātiski (vismaz 3 (trīs) gadījumi 1 (viena) mēneša laikā, skaitot no pirmā gadījuma konstatēšanas dienas) nepilda/neievēro Līguma, Līguma pielikumos noteiktās prasības vai saistības, vai nepilda/neievēro Pasūtītāja norādījumus;

14.8.3. Izpildītājs pārkāpj spēkā esošos normatīvos aktus;

14.8.4. Izpildītājs nav spējīgs vai tiesīgs veikt Darbus Objektā atbilstoši Līguma, Līguma pielikumu vai spēkā esošu normatīvo aktu prasībām;

14.8.5. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta;
14.8.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma darbības laikā tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;

14.8.7. tiek konstatēts kāds no Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā minētajiem gadījumiem.
14.9. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 13.8.punktā noteiktajos gadījumos, tad Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus un, piedaloties Pušu pilvarotām personām, sastāda un paraksta aktu par izpildītajiem Darbu apjomiem. Par izpildītiem Darbiem tiek uzskatīti tikai tie, kuri veikti saskaņā ar Līguma, Līguma pielikumu un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
14.10. Gadījumā, ja Pasūtītājs atkāpjas no Līguma izpildes Līguma 13.8.1.-13.8.4.apakšpunktos noteiktajos gadījumos, tad Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līguma saistības izpildes nodrošinājumu pilnā apmērā.

14.11. Gadījumos, kad notiek atkāpšanās no Līguma izpildes, tad Izpildītājam ir pienākums atmaksāt priekšapmaksas nodrošinājuma daļu, kas atbilst neizpildītajai un/vai no Pasūtītāja puses nepieņemtajai Darbu daļai. Gadījumā, ja Darbi nav uzsākti, tad Izpildītājs atmaksā priekšapmaksas nodrošinājumu pilnā apmērā. Dotais punkts nav spēkā, ja priekšapmaksas nodrošinājums netiek paredzēts.

15. Īpašuma tiesības

15.1. Pasūtītājam īpašuma tiesības uz Objektu tiek saglabātas visā Līguma darbības laikā, bet īpašuma tiesības uz visiem Darbu izpildes procesā izmantotajiem un/vai iebūvētajiem būvizstrādājumiem  tiek nodotas Pasūtītājam ar Pušu parakstītu Aktu.

15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Izpildītājs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu  izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi Darbu ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

15.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Pasūtītājs saņem no Izpildītāja vai iegūst Darbu  izpildes procesā, ir izmantojama tikai un vienīgi Darbu ietvaros. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Izpildītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā, izņemot informāciju un dokumentāciju, kas ir sākotnēji publiski pieejama.

16. Strīdu izskatīšanas kārtība

16.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Līguma, Līguma pielikumiem, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kas skar Līguma pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, starp Pusēm tiek risināta sarunu ceļā, šajā līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

16.2. Ja vienošanās starp Pusēm sarunu ceļā netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

17. Fizisko personu datu aizsardzība

17.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā no 2018.gada 25.maija ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

17.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.

17.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.

17.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fiziskās personas datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien spēkā esošie normatīvie akti to neaizliedz.

17.5. Neskatoties uz iepriekš minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

17.6. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja  izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

18. Noslēguma noteikumi

18.1. Gadījumā, ja Līguma izpildes laikā tiek grozīti vai zaudē spēku Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti, tad Līguma izpildes laikā tiek piemēroti Līgumā, Līguma pielikumos minētie un/vai uz Līguma priekšmetu attiecināmie spēkā esošie normatīvie akti ar grozījumiem vai jaunie spēkā esošie normatīvie akti.

18.2. Izpildītājs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar iepirkuma nolikuma un tam pievienoto dokumentu prasībām, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomiem, pielietojamiem būvizstrādājumiem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. 

18.3. Izpildītājs apliecina, ka ir atbildīgs par savu darbaspēku, tā tehnisko nodrošinājumu, darbinieku kvalifikāciju un Darbu procesā pielietoto iekārtu, rīku un izmantoto būvizstrādājumu kvalitāti. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visi būvizstrādājumi tiktu izmantoti un uzstādīti saskaņā ar ražotāja noteiktajiem uzstādīšanas noteikumiem un tehnoloģiju.

18.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, nosaukums, paraksta tiesības vai jebkura cita uz Līguma izpildi attiecināma būtiskas informācijas izmaiņas, tad tā nekavējoties, ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā, rakstiski informē par to otru Pusi.

18.5. Visi paziņojumi kuri nosūtīti otrai pusei uz tās elektronisko e-pasta adresi, uzskatāmi par paziņotiem ne vēlāk kā otrajā darba dienā pēc nosūtīšanas.

18.6. Līgums ir sagatavots un parakstīts divos eksemplāros ar visiem Līgumā minētajiem Līguma pielikumiem, pa 1 eksemplāram katrai Pusei ar vienādu juridisko spēku un ir saistošs Pusēm no tā abpusējas parakstīšanas datuma (papīra formāta līguma parakstīšanas gadījumā). Līgums sagatavots elektroniski un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītā laika zīmoga datums (elektroniska formāta līguma parakstīšanas gadījumā).

18.7. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka sekojošas atbildīgās personas:
18.7.1. no Pasūtītāja puses  –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______;

18.7.2. no Izpildītāja puses –  persona _______, tālrunis ______, e-pasta adrese _______.

Pielikumā: Tehniskā specifikācija, tehniskais piedāvājums, finanšu piedāvājums.

19. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
PASŪTĪTĀJS: 
IZPILDĪTĀJS:

Rekvizīti rēķinu izrakstīšanai:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība

Reģistrācijas Nr. 90000077325

PVN maksātāja Nr. LV90000077325

Juridiskā adrese Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils,

Latvija, LV-5401

Valsts kase, 

n/k LV34TREL980200309200B, 

kods TRELLV2

e-adrese _DEFAULT@90000077325
8.pielikums 

Līguma SaisTĪBU izpildes NODROŠINĀJUMA noteikumi

Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības līguma saistību izpildes nodrošinājumā (turpmāk – Garantija) jābūt iekļautiem un jāatbilst šādiem noteikumiem:

1. Garantijas datums.

2. Garantijas veids – līguma saistību izpildes garantija.

3. Garantijas Nr. (ja nepieciešams).

4. Garantijas devējs (banka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas izdod garantiju) – (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

5. Garantijas pieprasītājs (pretendents, kuru saistību izpildi nodrošina garantija)  – (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr. un juridiskā adrese).

6. Garantijas saņēmējs (pasūtītājs jeb līgumslēdzējpuse, kam par labu tiek izdota garantija) –Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000077325, juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija.
7. Iepirkuma nosaukums – “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”

8. Iepirkuma identifikācijas Nr. – DVP 2026/168
9. Iepirkuma līguma nosaukums: “Fasāžu atjaunošana Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes administratīvajās ēkās”.
10. Garantijas devējs apņemas bez nosacījumiem samaksāt Garantijas saņēmēja pieprasīto summu Garantijas summas robežās pēc pirmā rakstiskā Garantijas saņēmēja pieprasījuma, kurā Garantijas saņēmējs norādījis, ka Garantijas pieprasītājs nav izpildījis līgumā noteiktās saistības (tostarp, bet ne tikai, kad iestājas sekojoši notikumi: kad Garantijas saņēmējam rodas tiesības pārtraukt līgumu vienpusējā kārtā, turklāt neatkarīgi no tā, vai ir vai nav iesniegts paziņojums par līguma pārtraukšanu; kad Garantijas saņēmējam ir nepieciešams ieturēt līgumsodu; kad Garantijas saņēmējam ir nepieciešams kompensēt saistību neizpildes rezultātā Garantijas saņēmējam nodarītos zaudējumus).

11. Garantijas summa ir 10 % (desmit procenti) no līguma cenas (bez PVN) EUR valūtā.

12. Garantija ir spēkā visu būvdarbu veikšanas termiņu un papildus 2 (divus) mēnešus;
13. Garantija no Garantijas devēja ir neatsaucama, beznosacījuma un izmaksājama bez ierunām pēc Garantijas saņēmēja pirmā pieprasījuma.

14. Garantijai tiek piemēroti Starptautiskās Tirdzniecības palātas izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām” Nr.758 (“The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication, No.758) jeb URDG 758.

15. Visus ar Garantiju saistītos jautājumus, ko neregulē URDG 758, regulē Latvijas Republikas spēkā esošie normatīvie akti.

16. Visi strīdi saistībā ar Garantiju izskatāmi Latvijas Republikas tiesā.

17. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības paraksttiesīgas personas paraksts.
� Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajās iepirkuma procedūrās – � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883�.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.3.


� Skatīt zemsvītras atsauci Nr.5.


� Saskaņā ar Būvniecības likuma pārejas noteikumu 7.1 punktu līdz grozījumu izdarīšanai normatīvajos aktos šajā likumā lietotais jēdziens "būvprojekts" atbilst jēdzienam "būvniecības ieceres dokumentācija" un jēdzienam "būvniecības ieceres dokumenti", bet jēdziens "ārtelpas labiekārtojuma elements" — jēdzienam "atsevišķs labiekārtojuma elements".


� Pretendentam jānorāda vai tā uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.


� Uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:


1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;


2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;


4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums" �https://likumi.lv/ta/id/4423-koncernu-likums�.


� Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ar pretendentu līguma izpildē jābūt noslēgtam darba līgumam (skatīt – � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/269069#p95" �https://likumi.lv/ta/id/269069#p95�).


� Pretendentam jāizvērtē vai persona, uz kuras iespējām tas balstās, vienlaikus nav apakšuzņēmējs. 


� Pretendentam jāizvērtē vai apakšuzņēmējs, kuru tas plāno piesaistīt līguma izpildei, vienlaikus nav persona, uz kuras iespējām tas balstās.


� Pretendents, nododot darbu daļu apakšuzņēmējam, nodod konkrētus darbu veidus (darbu pozīcijas) pilnā apmērā. Gadījumā, ja pretendents balstās uz personas iespējām, tad tā jānorāda arī kā apakšuzņēmējs pat tad, ja tam sniedzamo pakalpojumu vērtība ir mazāka par 10000,00 EUR.


� Pretendentam jānorāda vai apakšuzņēmēja uzņēmuma statuss atbilst maza vai vidēja uzņēmuma – MVU – statusam. Skatīt –  � HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" �https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�.
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