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1.Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir LNP 2026/139.
1.2. Pasūtītājs
	Pasūtītāja nosaukums
	Limbažu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese 
	Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 
	90009114631

	Bankas rekvizīti
	

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Evija Mežinska, Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Juridiskās nodaļas Iepirkumu daļas vadītāja, 410. kab., Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001

	Tālruņa numurs
	25157975

	E-pasta adrese
	iepirkumi@limbazunovads.lv

	Pircēja profila adrese
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/301 


1.3. Atklāta konkursa veikšanai Pasūtītājs ir izveidojis Limbažu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju, (turpmāk – Komisija), kas pārstāv pasūtītāja intereses.
1.4. Atklāts konkurss tiek veikts ERAF projekta Nr. 5.1.1.1/3/26/A/036 “Limbažu novada infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros. 
1.5. Iepirkuma procedūras rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumus. Iepirkuma līgumi par katru iepirkuma priekšmeta daļu tiks  slēgti projekta atbalsta gadījumā. Ja kādā no iepirkuma priekšmeta daļām netiek piešķirts fondu finansējums, iepirkuma līgums attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā netiek slēgts. 
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1.6. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā.
1.7. Ar Komisijas apstiprināto nolikumu papīra formātā piegādātāji var iepazīties, ierodoties Limbažu novada pašvaldībā, Rīgas ielā 16, 410. kab. no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8.00 līdz 17.00, piektdienās no plkst. 8.00 līdz 16.00.
1.8. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.9. EIS reģistrēts piegādātājs var pieteikties kā nolikuma saņēmējs EIS e-konkursu apakšsistēmā izsludinātajā iepirkuma procedūrā. Skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.10. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
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1.11. Iepirkuma priekšmets - būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā (turpmāk tekstā – darbi) (CPV kods 71520000-9 (būvuzraudzības pakalpojumi)), kā detalizēts apraksts sniegts nolikuma 3. pielikumā „Tehniskā specifikācija” un tās pielikumos. Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās:
1.11.1. Iepirkuma priekšmeta 1.daļa “Būvuzraudzības pakalpojumi Mehanizācijas ielas posma, Svētciemā, Limbažu novadā pārbūves laikā”;
1.11.2. Iepirkuma priekšmeta 2.daļa “Būvuzraudzības pakalpojumi Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas Salacgrīvā, Limbažu novadā pārbūves laikā”;
1.11.3. Iepirkuma priekšmeta 3.daļa “Būvuzraudzības pakalpojumi Ceļa posmu V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembūži un A21-A21 Liepupes muiža – Kannieki Liepupē, Limbažu novadā pārbūves laikā”.
Pretendents var iesniegt savu piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām. 
1.12. Līguma izpildes vieta :
12. Iepirkuma priekšmeta 1.daļai “Būvuzraudzības pakalpojumi Mehanizācijas ielas posma, Svētciemā, Limbažu novadā pārbūves laikā” – Mehanizācijas iela, Svētciems, Salacgrīvas pagasts, Limbažu novads;
1.12.1. Iepirkuma priekšmeta 2.daļai “Būvuzraudzības pakalpojumi Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas Salacgrīvā, Limbažu novadā pārbūves laikā” – Rīgas iela, Salacgrīva, Limbažu novads;
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1.13. Būvuzraugs uzsāk veikt Būvuzraudzību objektā ar būvdarbu izpildes uzsākšanas dienu, ņemot vērā Pasūtītāja ar būvdarbu veicēju noslēgto būvdarbu līgumu, neieskaitot termiņā to laika posmu, uz kuru tiek apturēta (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utt.), kā arī būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu labošanas uzraudzību.
1.14. Līguma izpildes termiņš – Pasūtītāja plānotais būvdarbu izpildes laiks: 6 (seši) kalendārie mēneši no Darbu uzsākšanas.
1.15. Iepirkuma līguma apmaksas kārtība norādīta nolikuma 4.pielikumā pievienotajā iepirkuma līguma projektā.
1.16. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks vērtējot cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam ar viszemāko cenu, vērtējot katru iepirkuma priekšmeta daļu atsevišķi.
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1.17. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.17.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona (turpmāk – Pretendents);
1.17.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus apvienības dalībniekus. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu; piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt atklāta konkursa  līgumu, var noslēgt arī sabiedrības līgumu; personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus sabiedrības dalībniekus; 
1.17.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
1.18. Kvalifikācijas prasības Pretendentam noteiktas nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija”.
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1.19. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts Iepirkumu uzraudzības birojā publicētajā paziņojumā par līgumu un Elektroniski iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā  tie tiks atvērti ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas Komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 1. punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas Komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71. panta otrās daļas 3. punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus. 
1.20.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
1.21. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.22. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst.
1.23. Iesniegto piedāvājumu Pretendents drīkst atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
1.24. Komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta Iepirkumu uzraudzības birojā publicētajā paziņojumā par līgumu un Elektroniski iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā norādītajā termiņā. 
1.25. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
1.26. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem iepirkuma vai iepirkuma procedūras dokumentos vai par piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu Publisko iepirkumu likuma 35. panta trešās daļas izpratnē. 
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Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
1.28. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.29. Piedāvājumā jāiekļauj:
1.29.1. atbilstoši nolikuma 1. pielikumam sagatavots “Pieteikums dalībai atklātā konkursā” (skatīt sagatavoto veidni EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”; turpmāk - sadaļa “Prasības”) un apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 7. pielikums);
1.29.2. Finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
1.29.2.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
1.29.2.2. Aizpildītas Finanšu piedāvājuma veidlapas (nolikuma 6.pielikums).
1.29.3. Pretendentu atlases dokumenti:
1.29.3.1. vienošanās atbilstoši 4.1.2. vai 9.5. punkta prasībām;
1.29.3.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 
1) nolikuma 4.1.2. vai 9.5. punktā minēto vienošanos,
2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45. panta astotās daļas un 46. panta ceturtās daļas noteikumiem.
1.29.3.3. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 2.1.punkta prasībām aizpildīta veidlapa (nolikuma 5. pielikums “Kvalifikācijas veidlapa”) par 2. pielikuma „Kvalifikācija” 2.1. punktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošais dokuments;
1.29.3.4. atbilstoši nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 2.2. punkta prasībām aizpildīta veidlapa (nolikuma 5. pielikums “Kvalifikācijas veidlapa”) par 2. pielikuma „Kvalifikācija” 2.2. punktā noteiktajiem būvuzraugiem. Pēc izvēles – jāpievieno būvuzrauga būvprakses sertifikātu kopijas vai jānorāda atsauce (saite) uz publiskā reģistrā pieejamu informāciju par patstāvīgās prakses tiesībām nolikumā noteiktajā būvniecības jomā un darbības sfērā. Ja Pretendenta piedāvātais būvuzraugs ir ārvalsts speciālists, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju, kā arī piegādātājam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā .
1.29.4. Tehniskais piedāvājums brīvā formā, kas apliecina līguma izpildi atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām.
1.30. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49. pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku  (Eiropas vienotais iepirkuma dokuments pieejams tīmekļvietnē: http://espd.eis.gov.lv ). Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 6.2.3. punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. Pretendentam Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu III daļas D sadaļā “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” jānorāda informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktu.
Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli”, IV daļa “Atlases kritēriji”, VI daļa “Noslēguma apliecinājumi”. Apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”. Savukārt personām, uz kuru spējām Pretendents  balstās, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda IV daļā “Atlases kritēriji” informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem Pretendents uz konkrēto personu ir balstījies. Piegādātāju apvienība par katru tās dalībnieku iesniedz atsevišķu EVIPD veidlapu. 
1.31. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidlapas.
1.32. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
1.33. Piedāvājumā vai pēc Komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas  piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu.
1.34. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi vai papildinājumi. Kļūdainie ieraksti jāpārsvītro un jebkurš labojums jāatrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
1.35. Piedāvājums jāparaksta personai, kura pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
1.36. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot „Piedāvājuma grozījumi” vai „Piedāvājuma atsaukums”.
1.37. Pretendents piedāvājumā norāda tās piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu. 
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1.38. Pretendentam jāiesniedz finanšu piedāvājums atbilstoši nolikuma 6. pielikumā pievienotajai veidlapai.
1.39. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.40. Finanšu piedāvājumā jānorāda vienības cenas ar precizitāti divi cipari aiz komata.
1.41. Piedāvātā līgumcena, jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā. 
1.42. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
1.43. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
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1.44. Atbilstoši nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” noteiktajām prasībām (atbilstoši nolikuma 5. pielikumam  “Kvalifikācijas veidlapa”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram no tiem izpildei nododamā iepirkuma līguma vērtības, norādot izpildāmā darba apjomu naudas izteiksmē.
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1.45. Būvlaukumi (būves vietas) ir brīvi pieejams apskatei.
1.46. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
1.47. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.48. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. Iesniegtos piedāvājumus Pretendentiem neatdod, izņemot Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 14. punktā minētajā izņēmuma gadījumā. 
1.49. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
1.49.1.  šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1. pielikumā „Pieteikums dalībai atklātā konkursā” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem vai vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
1.49.2. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām tikai tad, ja šie uzņēmēji sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 
1.50. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Komisija pieprasa personas, uz kuras spējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
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1.51. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
1.52. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.53. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
1.54. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
1.55. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
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1.56. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
1.57. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem Pretendentiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.58. Ja ieinteresētais Pretendents ir laikus rakstveidā (pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz elektroniski (ja Pretendents ir lūdzis atbildēt elektroniski vai tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams atbildi nosūtīt) 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā , kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.59. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā , kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienā, kad atkārtoti publicēts, paziņojums ar kuru izsludināta iepirkuma procedūra.
1.60. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
1.61. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
1.62. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
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1.63. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai Komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.64. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11. punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
1.65. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1.66. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai Komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
1.67. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas Komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
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1.68. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē. 
1.69. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā.
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1.70. Komisija pārbauda piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 6.1., 6.2., 6.4., 6.5., 6.6. un 6.7. punkta prasībām.
1.71. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un tiesu judikatūras atziņām.
Tehniskā piedāvājuma vērtēšana
1.72. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē vērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3. pielikuma „Tehniskā specifikācija” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
1.73. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
1.74. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
Finanšu piedāvājuma vērtēšana
1.75. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 6.pielikumu „Finanšu piedāvājums” nav to grozījis. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām un noraida Pretendentu, ja kāda no minēto iemeslu dēļ piedāvājums vairs nav salīdzināms ar citiem piedāvājumiem (vienlīdzīgas attieksmes pret citiem pretendentiem nodrošināšana) un (vai) līguma izpildē nebūs iespējams veikt samaksu par konkrētajiem darbu veidiem. Komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu nolikuma prasībām.
1.76. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
1.77. Ja Komisija konstatē aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, tā rīkojas Publisko iepirkumu likuma 41 .panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā. 
1.78. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53. pantā noteiktajā kārtībā.
1.79. Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
1.80. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā, sākot no Pretendentu piedāvājumu iesniegšanas dienas, stājas spēkā tādi normatīvie tiesību akti, kas pazemina vai paaugstina veicamā Darba izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma, tad Komisija veic Pretendentu piedāvāto līgumcenu pārrēķinu, par ko informē visus Pretendentus.
Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvērtēšana
1.81. [bookmark: _Hlk154140071]Atbilstoši atklāta konkursa nolikumam Iepirkumu komisija izvērtē pretendentu iesniegtos piedāvājumus un nosaka pretendentu, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar nolikumā norādītajiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem, izvēloties pretendentu, kura cena attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā ir viszemākā.
1.82. Ja pirms tam, kad iepirkuma komisija pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pretendentam, konstatēs, ka vismaz divu pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, komisija izvēlas piedāvājumu, vērtējot šādus rādītājus šādā secībā (līdz tiek noteikts pretendents, kuram  piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības):
1.82.1. Pretendents, kuram kvalifikācijas apliecināšanai norādīts būvuzraudzītais objekts ar lielāko izbūvēto vai pārbūvēto ielas vai ceļa posma garumu; 
1.82.2. veicot atklātu izlozi, ja pēc 17.2.1. punktā noteiktā izvēles kritērija vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tiek veikta atklāta izloze par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ievērojot šādu izlozes kārtību:
1.82.2.1. uz izlozi tiek aicināti Pretendenti, kuri ieguvuši vienādu novērtējumu, 
1.82.2.2. ja Pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez Pretendenta klātbūtnes,
1.82.2.3. izlozi uzsāk tas Pretendents (vai viņa vietā – iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais,
1.82.2.4. atklātā izlozē piedalās Komisijas locekļi un var piedalīties visi interesenti,
1.82.2.5. izlozes gaitu protokolē,
1.82.3. iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir Pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

[bookmark: _Toc511729232]Pretendentu kvalifikācijas dokumentu vērtēšana 
1.83. [bookmark: _Ref88363163]Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
1.84. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē Komisija pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” noteiktajām kvalifikācijas prasībām pēc nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” noteiktajiem un pretendenta iesniegtajiem dokumentiem un informācijas publiskajās datu bāzēs.
1.85. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1.85.1. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41. pantā noteiktajā kārtībā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem;
1.85.2. Pretendents nav reģistrēts atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, izņemot nolikumā noteiktos gadījumus;
1.85.3. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad izglītība un profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs;
1.85.4. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” prasībām.
1.86. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
1.87. Gadījumā, ja pretendenta iesniegtais piedāvājums tiek izslēgts no vērtēšanas atklātā konkursā, pamatojoties uz neatbilstību nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā. 
[bookmark: _Toc511729234]Iepirkuma pārtraukšana
1.88. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums, tai skaitā, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav saņemts Eiropas Savienības struktūrfondu līdzfinansējums. Komisija nosūta nolikuma 21.4. punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc511729235]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
1.89. [bookmark: _Toc511729236]Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkumu komisija attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, un Publisko iepirkumu likuma 42.panta trešajā daļā minēto personu, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1.,2.,3.,4.,5.,6.,7.,10.,11.,12.,13. un 14.punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).
1.90. Pasūtītājs neizslēgs Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā, ja ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas nosacījumi.
1.91. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā.
1.92. Gadījumā, ja pretendents, kuram piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības atklātā konkursā, tiek izslēgts pamatojoties uz nolikuma 20.1. un 20.3.punktā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, attiecīgajā iepirkuma priekšmeta daļā.
Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
1.93. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.94. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
1.94.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
1.94.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
1.94.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.95. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41. panta divpadsmito daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, ja atklātā konkursā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, izņemot gadījumus, kad pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis šā likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu.
1.96. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68. panta otrās daļas 1. un 2. punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.97. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
1.98. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicē to Pasūtītāja pircēja profilā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
1.99. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
1.100. Izraudzītajam Pretendentam:
1.100.1. ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2. apakšpunktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība, tostarp tā jāreģistrē Būvkomersantu reģistrā nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija”1.2.punkta b) un c) apakšpunktā noteiktajā termiņā; 
1.100.2. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 7 (septiņu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
1.101. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
1.102. Iepirkuma līgumu var slēgt, neievērojot nogaidīšanas termiņu, ja vienīgajam Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības un nav pretendentu, kas būtu tiesīgi iesniegt iesniegumu Publisko iepirkumu likuma 68. pantā noteiktajā kārtībā.
1.103. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata, atbilstoši nolikuma 4. pielikumam „Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar  piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
1.104. Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja Pretendents nolikumā noteiktajā termiņā: 
1.104.1. nolikumā noteiktajā gadījumā un termiņā atsakās slēgt sabiedrības līgumu, neiesniedz sabiedrības līguma kopiju vai neinformē par personālsabiedrības nodibināšanu;
1.104.2. atsakās slēgt līgumu vai neiesniedz parakstītu līgumu.
1.105. Ja arī nākamais Pretendents atsakās slēgt līgumu vai nolikumā noteiktajā termiņā neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, vai neizpilda kādu nolikuma iepriekšējā punkta apakšpunktā noteikto prasību, tad Komisija pieņem lēmumu pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
[bookmark: _Toc58053991]Atklāta konkursa nolikuma pielikumi
1.106. Šim nolikumam ir pievienoti 7 (septiņi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
1.106.1. 1. pielikums: Pieteikuma par dalību atklātā konkursā veidlapa  uz 2 (divām) lapām;
1.106.2. 2. pielikums: Kvalifikācija  uz 5 (piecām) lapām;
1.106.3. 3. pielikums: Tehniskā specifikācija uz 9 (deviņām) lapām;
1.106.4. 4. pielikums: Līguma projekts uz 10 (desmit) lapām;
1.106.5. 5. pielikums: Kvalifikācijas veidlapa uz 1 (vienas) lapas;
1.106.6. 6. pielikums: Finanšu piedāvājums uz 1 (vienas) lapas;
1.106.7. 7.pielikums: Apliecinājums par neatkarīgi sagatavotu piedāvājumu uz 1 (vienas) lapas.

Limbažu novada pašvaldības
[bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs				     			        J. Graudiņš

1. pielikums
 
[bookmark: _Hlk74209335]Atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam
[bookmark: _Toc511729238]PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ 

	Kam
	Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos

	Pretendents (pretendenta nosaukums)
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Pretendenta uzņēmums atbilst mikro uzņēmuma,  mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:1] [1:  Norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Skaidrojums "Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi" Iepirkumu uzraudzības birojs.] 

	

	Pretendenta adrese, tālruņa numuri, e-pasts
	

	Pretendenta bankas rekvizīti
	

	Pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds, tālr. Nr. 
	

	Personas, kas parakstīs iepirkuma līgumu, amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr., pilnvarojuma pamats
	

	Pretendenta par iepirkuma līguma izpildi atbildīgās personas amats, vārds, uzvārds, tālruņa Nr., e-pasta adrese
	

	Pretendents nodrošina vai nenodrošina elektronisku iepirkuma līguma parakstīšanu
	

	Atbildīgā būvuzrauga vārds, uzvārds un būvprakses sertifikāta Nr.
	

	Persona, kurai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē [footnoteRef:2] [2:  Informāciju attiecībā uz personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, pasūtītājs iegūst no kandidāta vai pretendenta (skat. PIL 42. panta piektās daļas 1. punkta “e” apakšpunktu).
] 

	

	Pretendenta patiesā labuma guvējs
	



Iesniedzot šo pieteikumu atklātam konkursam “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139:
1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Apliecinām, ka piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem un Pretendentam nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības atklātā konkursā, jo tas vai ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta atklāta konkursa sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu;
3. Apliecinām, ka ir iepazinies ar atklāta konkursa noteikumiem, tajā skaitā ar iepirkuma līguma projektu, piekrītam piedalīties atklātā konkursā un garantējam atklāta konkursa nolikumā  izvirzīto prasību izpildi un gadījumā, ja tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apliecinām gatavību uzņemties un pildīt visas iepirkuma līgumā paredzētās saistības;
4. Atļaujam Pasūtītājam atklāta konkursa ietvaros un tā rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma administrēšanai, apstrādāt savā piedāvājumā norādīto fizisko personu datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu.
5. Pretendenta rekvizītu sadaļā norādītā Elektroniskā pasta adrese ir Pretendenta oficiālā elektroniskā pasta adrese un uz norādīto elektroniskā pasta adresi Pretendents saņems Pasūtītāja nosūtīto saraksti ar drošu elektronisko parakstu atklāta konkursa ietvaros un konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma ietvaros.
6. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši izmaksas un resursus, kas ir nepieciešami līguma izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK15]


Aizpilda un papildina atbilstošo, ja nepieciešams
	Persona uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Resursi, kurus persona uz kuras iespējām balstās, nodos pretendentam
	

	Darbi, kurus veiks persona, uz kuras iespējām balstās
	

	Piegādātāju apvienības dalībnieki
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Piegādātāju apvienības dalībnieks atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] [3:  Norāda, vai pretendents atbilst mikro, mazā vai vidējā uzņēmuma statusam atbilstoši IUB 09.03.2017. skaidrojumam par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Skaidrojums "Mikro, mazie un vidējie uzņēmumi" Iepirkumu uzraudzības birojs.] 

	

	Resursu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem (saimnieciskie, finansiālie, tehniskie un profesionālie)
	

	Darbu sadalījums starp piegādātāju apvienības dalībniekiem
	

	Pretendenta apakšuzņēmējs
	

	Nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas Nr.
	

	Resursi, kurus apakšuzņēmējs nodos pretendentam
	

	Darbi, kurus veiks apakšuzņēmējs
	




	
Pretendenta pārstāvis
	





2. [bookmark: _Toc58053994]pielikums 

Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam
[bookmark: _Toc511729239]KVALIFIKĀCIJA 
	Nr.p.k.
	PRASĪBAS
	ATLASES PRASĪBĀM IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	1.
	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

	1.1.
	Pretendents (apakšuzņēmēji un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
	a) Ārvalstu pretendentam (komersantam) - komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija vai cits līdzvērtīgs dokuments. Ārvalsts pretendents reģistrāciju var apliecināt arī norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. 

b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	1.2.
	Pretendents (apakšuzņēmēji,  neatkarīgi no veicamo darbu apjoma, un katrs piegādātāju apvienības dalībnieks) Tehniskajās specifikācijās noteikto uzdevumu un prasību izpildei ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.  

Attiecībā uz ārvalstu Pretendentu, ja pretendents atzīts par pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tam jāreģistrējas Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu, norādot vismaz vienu reģistrētu atbilstošas darbības sfēras būvspeciālistu.

Reģistrācija Būvkomersantu reģistrā ir nepieciešama tikai tiem pretendentiem, piegādātāju apvienības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem, kuri veiks tādus darbus, attiecībā uz kuriem šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
	a) Ārvalstu pretendentam - atbilstoša dokumenta kopija, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, vai cits līdzvērtīgs dokuments, vai pretendenta rakstveida apliecinājums, ka attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti neparedz profesionālo reģistrāciju. Ārvalsts pretendents reģistrāciju var apliecināt arī norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. Ārvalstu pretendents iesniedz apliecinājumu par tā apņemšanos reģistrēties Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā četru mēnešu laikā no līguma noslēgšanas plus piecas darbadienas
b) Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienība tiks atzīta par atklāta konkursa uzvarētāju, tā reģistrēsies Komercreģistrā (vai pielīdzināmā iestādē ārvalstīs), vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma regulējumu Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu. Minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
c) ja piedāvājumu iesniedz pretendents - fiziska persona ar patstāvīgās prakses tiesībām, tam ir jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu.
Attiecībā uz Latvijā reģistrētu pretendentu komisija pārbaudi veiks pēc Uzņēmumu reģistrā vai Valsts ieņēmumu dienesta saimnieciskās darbības veicēju datu bāzē norādītās informācijas.

	2.
	Tehniskās un profesionālās spējas

	2.1.
	[bookmark: __DdeLink__4421_2331727196]Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i. 2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim vai īsākā laika periodā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku), ir pieredze:
Pretendentam, kas iesniedz savu piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 1. un 3.daļu:
2.1.1. vismaz viena līguma ietvaros būvuzraudzīti asfaltbetona seguma ielas vai ceļa pārbūves un/vai jaunbūves būvdarbi, kur izbūvētā un nodotā posma garums ir vismaz 400 m. 
2.1.2. vismaz viena līguma ietvaros būvuzraudzīti  ielu vai ceļu pārbūves vai jaunbūves darbi, kur būvuzraudzīto būvdarbu vērtība vismaz 800 000 EUR bez PVN.

Pretendentam, kas iesniedz savu piedāvājumu par iepirkuma priekšmeta 2.daļu:
2.1.3. vismaz viena līguma būvuzraudzīti asfaltbetona seguma ielas vai ceļa pārbūves un/vai jaunbūves būvdarbi, kur būvuzraudzītā posma garums ir vismaz 80 m. 
2.1.4. vismaz viena līguma ietvaros būvuzraudzīti  ielu vai ceļu pārbūves vai jaunbūves darbi, kuru būvuzraudzīto būvdarbu vērtība vismaz 200 000 EUR bez PVN.

Ja pretendents iesniedz piedāvājumu visās iepirkuma priekšmeta daļās, Pretendenta pieredze tiks atzīta par atbilstošu arī tad, ja tā ir apliecināta ar vienu līgumu, ar nosacījumu, ka šis līgums atbilst visām attiecīgajās iepirkuma priekšmeta daļās izvirzītajām pieredzes prasībām. 

Pretendents iepriekš minēto kvalifikācijas prasību apliecināšanai var norādīt arī vienu objektu, kas atbilst abām prasībām.

Būvdarbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā. Ārvalstu pretendentiem darbu pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem. 

Piezīme. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad vismaz vienam no visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem ir jābūt nolikuma 2.1. punkta prasībai atbilstošai pieredzei. Ja piegādātāju apvienība minētās prasības izpildē ir balstījusies uz savu dalībnieku, tad, lai balstīšanās būtu pierādīta, šim personu apvienības dalībniekam līguma izpildē jāveic attiecīgie darbi.
Darbiem jābūt pilnībā pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā, vai saņemta Būvvaldes atzīme par būvdarbu nosacījumu izpildi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā. 
Ārvalstu pretendentiem darbu pabeigšana jāapliecina atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu nosacījumiem. 
	Pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai (vai īsākā, ņemot vērā pretendenta dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiku) veikto  darbu saraksts saskaņā ar pielikumā pievienoto veidlapu (nolikuma 5. pielikums), norādot objekta nosaukumu, objekta pasūtītāju nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, darbu izpildes gadu/mēnesi, veikto darbu aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma izvirzītajai prasībai.
Ja pieredzes apliecinošie būvdarbi veikti citā valstī, jāiesniedz dokumentus, kas apliecina šo pieredzi. 

Vismaz 1 (viena) atsauksme, kurā tiek iekļauta pieprasītā informācija par pretendenta piedāvājumā norādīto projektu, kas atbilst šajā punktā izvirzītajām prasībām. Ja pretendentam objektīvi nav iespējams iegūt pasūtītāja atsauksmi, kas satur visu prasīto informāciju, tas var iesniegt citu dokumentāciju, no kuras ir secināms, ka pretendentam ir nepieciešamā pieredze, piemēram, pieņemšanas-nodošanas akti, saistību raksti u.c. dokumenti.
Komisija ir tiesīga pati pieprasīt informāciju no pasūtītāja.

	2.2.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē piedalās kvalificēts un pieredzējis personāls. Pretendents piesaista šādus speciālistus:
2.2.1. Atbildīgais būvuzraugs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā;
2.2.2. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzībā;  (iesniedzot piedāvājumu iepirkuma priekšmeta 1.daļā)
2.2.3. Elektroietaišu izbūves būvdarbu būvuzraudzībā.

Pretendents var norādīt vienu speciālistu vairāku prasību izpildei, ja piesaistītajam  ir pieejami attiecīgās jomas sertifikāts.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.


	[bookmark: _Hlk158968962]Lai apliecinātu Nolikuma 2.2. punkta izpildi, pretendentam ir jāiesniedz būvuzrauga profesionālās kvalifikācija apliecinājums atbilstoši (nolikuma 5.pielikums) pievienotajai veidlapai. Ārvalstu speciālists var iesniegt citu līdzvērtīgu dokumentāciju.
Gadījumā, ja pretendenta norādītais speciālists nav pretendenta darbinieks, piedāvājumam pievienojams speciālista apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas sniegs pakalpojumus līguma izpildes laikā.

Darbu izpildei nepieciešamais speciālists ir sertificēts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām, un ir darba tiesiskās attiecībās ar Pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, vai ir parakstījis apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma izpildes tiesības.

Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz.

Par būvprakses sertifikātu esamību iepirkuma komisijas pārliecinās būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Ja Pretendenta piedāvātais speciālists ir ārvalsts speciālists, Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī piegādātājam līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā ir jāiesniedz informācija no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

	2.3.
	Pretendents savā piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējus), kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (darbu daļu). 
	Ja Pretendents piesaista apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz Pretendenta apliecinājums par to, kuru no līguma daļām Pretendents plāno nodot apakšuzņēmējiem, norādot apakšuzņēmējus un tiem nododamo iepirkuma līguma daļu, tajā skaitā, 10 000 euro (nolikuma 5. pielikums), kā arī norādīto apakšuzņēmēju rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.



[bookmark: _Toc223763546][bookmark: _Toc223763699][bookmark: _Toc223763772][bookmark: _Toc223764113][bookmark: _Toc223764489][bookmark: _Toc223765214][bookmark: _Toc223765300][bookmark: _Toc223765379][bookmark: _Toc223765438][bookmark: _Toc223765492][bookmark: _Toc223765630][bookmark: _Toc223765769][bookmark: _Toc58053996]


3. pielikums
 Atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam
[bookmark: _Toc223763548][bookmark: _Toc223763701][bookmark: _Toc223763774][bookmark: _Toc223764115][bookmark: _Toc223764491][bookmark: _Toc223765216][bookmark: _Toc223765302][bookmark: _Toc223765381][bookmark: _Toc223765440][bookmark: _Toc223765494][bookmark: _Toc223765632][bookmark: _Toc223765771][bookmark: _Toc58054002]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
[bookmark: _Hlk193373510]Iepirkuma priekšmeta 1.daļai “Būvuzraudzības pakalpojumi Mehanizācijas ielas posma, Svētciemā, Limbažu novadā pārbūves laikā”

1. [bookmark: _Hlk193267383]Izpildītājam jāveic būvuzraudzība saskaņā ar SIA ,,DDP” izstrādāto būvprojektu “Mehanizācijas ielas posma pārbūve, Svētciemā, Limbažu novadā”. Būvuzraudzības dokumentācija kārtojama būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
2. Darbu izpildes termiņš:
2.1. Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – 6 (seši) mēneši, neieskaitot termiņā to laika posmu, uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utt.), kā arī būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu labošanas uzraudzību.
3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
3.1. Būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
3.2. Būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana.
3.3. Citi izdevumi, ja tādi paredzami.
3.4. Visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.
4. Būvuzrauga pienākumi:
4.1. Veikt būvuzraudzību saskaņā Ministru Kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. nodaļā noteiktām prasībām.
4.2. Nodrošināt pietiekamu skaitu kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.
4.3. Ziņot pasūtītāja pārstāvim - Būvprojekta vadītājam, ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām.
4.4. Savlaicīgi brīdināt  Būvprojekta vadītāju, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
4.5. Organizēt un vadīt būvdarbu vadības apspriedes.
4.6. Sadarboties un tiekties ar Pasūtītāju, apmeklēt gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalīties Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
4.7. Sistematizēt un reģistrēt korespondenci un dokumentus.
4.8. Pirms konkrēto darbu veikšanas pārbaudīt būvprojekta risinājumu kvalitāti un to atbilstību situācijai dabā. Izpildītāja pienākumos neietilpst ģeotehniskā izpēte.
4.9. Pēc pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā novērtēt būvniecības riskus un iesniegt iespējamos problēmu risinājumus, tai skaitā nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru,  jebkurā minēto būvniecības dalībnieku kombinācijā.
4.10. Pārbaudīt Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pašam sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus un piedalīties šīs komisijas darbā.
4.11. Nodrošināt, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
4.12. Veikt padarīto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšanu un šo pierakstu glabāšanu līdz objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 
4.13. Nodrošināt testēto būvmateriālu paraugu viltošanas iespējas izslēgšana, to uzskaite, glabāšana līdz objekta nodošanai ekspluatācijā akta parakstīšanai un nogādāšana Pasūtītāja norādītajā vietā.
4.14. Izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
4.15. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzraudzīt, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņot par grafiku progresu.
4.16. Pieļaut tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases.
4.17. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
4.18. Sastādīt dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.
4.19. Uzņemt fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto.
4.20. Pieņemt lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai.
4.21. Pārbaudīt un apstiprināt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
4.22. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
4.23. Kontrolēt satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
4.24. Piedalīties uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai, šo darbību iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.
4.25. Piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.
4.26. Uzraudzīt Būvdarbu garantijas periodā konstatēto defektu labošanu.
4.27. Veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
5. Samaksa par pakalpojumu:
5.1. Maksājumus par būvuzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs veiks vienu reizi mēnesī par atskaites periodā faktiski veikto būvuzraudzības apjomu (proporcionāli faktiski izpildītajiem būvdarbiem). 
5.2. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais izpildes termiņš tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
6. Atskaites:
6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:
6.1.1. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
6.1.1.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
6.1.1.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
6.1.1.3. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
6.1.1.4. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 
6.1.1.5. ieteikumi; 
6.1.1.6. ja būve nav nodota ekspluatācijā, tad atzīme, ka atskaite nav pabeigta, norādot nepabeigtās sadaļas.
6.1.1.7. pēc būves nodošanas ekspluatācijā BIS sistēmā iesniedz pilnībā pabeigtu atskaiti.
[bookmark: _Toc90373434][bookmark: _Toc85978544]Pasūtītāja atbildīgā persona par projekta realizāciju Attīstības un projektu nodaļas Būvprojektu vadītājs Sarma Kacara, tel. 20220540; e-pasts: sarma.kacara@limbazunovads.lv 
Pielikumā:
1. SIA ,,DDP”  izstrādātais Būvprojekts “Mehanizācijas ielas posma pārbūve, Svētciemā, Limbažu novadā”.


Tehniskā specifikācija sastādīta 19.08.2026.









TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma priekšmeta 2.daļai “Būvuzraudzības pakalpojumi Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas Salacgrīvā, Limbažu novadā pārbūves laikā”

1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība saskaņā ar SIA "GLOBAL PROJECT” izstrādāto būvprojektu “Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas pārbūve Salacgrīvā, Limbažu novadā”. Būvuzraudzības dokumentācija kārtojama būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
2. Darbu izpildes termiņš:
2.1. Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – 6 (seši) mēneši, neieskaitot termiņā to laika posmu, uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utt.), kā arī būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu labošanas uzraudzību.
3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
3.1. Būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
3.2. Būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana.
3.3. Citi izdevumi, ja tādi paredzami.
3.4. Visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.
4. Būvuzrauga pienākumi:
4.1. Veikt būvuzraudzību saskaņā Ministru Kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. nodaļā noteiktām prasībām.
4.2. Nodrošināt pietiekamu skaitu kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.
4.3. Ziņot pasūtītāja pārstāvim - Būvprojekta vadītājam, ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām.
4.4. Savlaicīgi brīdināt  Būvprojekta vadītāju, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
4.5. Organizēt un vadīt būvdarbu vadības apspriedes.
4.6. Sadarboties un tiekties ar Pasūtītāju, apmeklēt gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalīties Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
4.7. Sistematizēt un reģistrēt korespondenci un dokumentus.
4.8. Pirms konkrēto darbu veikšanas pārbaudīt būvprojekta risinājumu kvalitāti un to atbilstību situācijai dabā. Izpildītāja pienākumos neietilpst ģeotehniskā izpēte.
4.9. Pēc pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā novērtēt būvniecības riskus un iesniegt iespējamos problēmu risinājumus, tai skaitā nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru,  jebkurā minēto būvniecības dalībnieku kombinācijā.
4.10. Pārbaudīt Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pašam sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus un piedalīties šīs komisijas darbā.
4.11. Nodrošināt, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
4.12. Veikt padarīto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšanu un šo pierakstu glabāšanu līdz objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 
4.13. Nodrošināt testēto būvmateriālu paraugu viltošanas iespējas izslēgšana, to uzskaite, glabāšana līdz objekta nodošanai ekspluatācijā akta parakstīšanai un nogādāšana Pasūtītāja norādītajā vietā.
4.14. Izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
4.15. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzraudzīt, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņot par grafiku progresu.
4.16. Pieļaut tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases.
4.17. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
4.18. Sastādīt dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.
4.19. Uzņemt fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto.
4.20. Pieņemt lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai.
4.21. Pārbaudīt un apstiprināt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
4.22. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
4.23. Kontrolēt satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
4.24. Piedalīties uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai, šo darbību iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.
4.25. Piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.
4.26. Uzraudzīt Būvdarbu garantijas periodā konstatēto defektu labošanu.
4.27. Veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
5. Samaksa par pakalpojumu:
5.1. Maksājumus par būvuzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs veiks vienu reizi mēnesī par atskaites periodā faktiski veikto būvuzraudzības apjomu (proporcionāli faktiski izpildītajiem būvdarbiem). 
5.2. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais izpildes termiņš tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
6. Atskaites:
6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:
6.1.1. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
6.1.1.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
6.1.1.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
6.1.1.3. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
6.1.1.4. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 
6.1.1.5. ieteikumi; 
6.1.1.6. ja būve nav nodota ekspluatācijā, tad atzīme, ka atskaite nav pabeigta, norādot nepabeigtās sadaļas.
6.1.1.7. pēc būves nodošanas ekspluatācijā BIS sistēmā iesniedz pilnībā pabeigtu atskaiti.
Pasūtītāja atbildīgā persona par projekta realizāciju Attīstības un projektu nodaļas Būvprojektu vadītājs Sarma Kacara, tel. 20220540; e-pasts: sarma.kacara@limbazunovads.lv 
Pielikumā:
1. SIA ,,GLOBAL PROJECT”  izstrādātais Būvprojekts “Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas pārbūve Salacgrīvā, Limbažu novadā”.


Tehniskā specifikācija sastādīta 19.08.2026.











TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Iepirkuma priekšmeta 3. daļai “Būvuzraudzības pakalpojumi Ceļa posmu V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembūži un A21-A21 Liepupes muiža – Kannieki Liepupē, Limbažu novadā pārbūves laikā”

1. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība saskaņā ar SIA ,,Madaberi” izstrādāto būvprojektu “Ceļa posmu V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembūži un A21-A21 Liepupes muiža – Kannieki Liepupē, Limbažu novadā pārbūve”. Būvuzraudzības dokumentācija kārtojama būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
2. Darbu izpildes termiņš:
2.1. Aptuvenais būvuzraudzības veikšanas laiks – 6 (seši) mēneši, neieskaitot termiņā to laika posmu, uz kuru tiek apturēta būvdarbu veikšana (būvniecībai nelabvēlīgi laika apstākļi utt.), kā arī būvdarbu garantijas laikā konstatēto defektu labošanas uzraudzību.
3. Piedāvājuma cenā jāiekļauj:
3.1. Būvuzraudzības veikšana atbilstoši spēkā esošajiem normatīviem.
3.2. Būvuzraudzības dokumentācijas un atskaišu kārtošana.
3.3. Citi izdevumi, ja tādi paredzami.
3.4. Visi likumdošanā paredzētie nodokļi un citi maksājumi.
4. Būvuzrauga pienākumi:
4.1. Veikt būvuzraudzību saskaņā Ministru Kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” XI. nodaļā noteiktām prasībām.
4.2. Nodrošināt pietiekamu skaitu kvalificētu darbinieku būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības (turpmāk – Uzraudzība) veikšanai.
4.3. Ziņot pasūtītāja pārstāvim - Būvprojekta vadītājam, ja būvdarbu laikā rodas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību, vai ir pretrunā ar tiesību aktos izvirzītajām prasībām.
4.4. Savlaicīgi brīdināt  Būvprojekta vadītāju, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama Pasūtītāja rīcība.
4.5. Organizēt un vadīt būvdarbu vadības apspriedes.
4.6. Sadarboties un tiekties ar Pasūtītāju, apmeklēt gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalīties Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs.
4.7. Sistematizēt un reģistrēt korespondenci un dokumentus.
4.8. Pirms konkrēto darbu veikšanas pārbaudīt būvprojekta risinājumu kvalitāti un to atbilstību situācijai dabā. Izpildītāja pienākumos neietilpst ģeotehniskā izpēte.
4.9. Pēc pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā novērtēt būvniecības riskus un iesniegt iespējamos problēmu risinājumus, tai skaitā nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju, darbuzņēmēju un Būvprojekta autoru,  jebkurā minēto būvniecības dalībnieku kombinācijā.
4.10. Pārbaudīt Būvuzņēmēja iesniegtos, kā arī pašam sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvdarbu posmu izpildi vai pabeigto būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus un piedalīties šīs komisijas darbā.
4.11. Nodrošināt, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti.
4.12. Veikt padarīto darbību un to rezultātu (iegūto datu) pierakstīšanu un šo pierakstu glabāšanu līdz objekta nodošanas – pieņemšanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas dienai, un pēc tam dati jānodod Pasūtītājam. 
4.13. Nodrošināt testēto būvmateriālu paraugu viltošanas iespējas izslēgšana, to uzskaite, glabāšana līdz objekta nodošanai ekspluatācijā akta parakstīšanai un nogādāšana Pasūtītāja norādītajā vietā.
4.14. Izpildīt Pasūtītāja norādījumus un ieteikumus ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Būvprojektu un Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
4.15. Kontrolēt un uzraudzīt būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus, uzraudzīt, lai visi ar Būvobjekta būvniecību saistītie būvdarbi tiktu izpildīti atbilstoši noslēgtajam būvuzņēmēja līgumam, Pasūtītāja vai tā atbildīgo pārstāvju organizētajās sapulcēs ziņot par grafiku progresu.
4.16. Pieļaut tikai Būvprojektā noteiktu un attiecīgajiem standartiem un/vai tehniskajiem noteikumiem atbilstošu tehnoloģisko iekārtu, materiālu un būvizstrādājumu lietošanu, ja tiem ir nepieciešamās ražotāju un/ vai piegādātāju deklarācijas un tehniskās pases.
4.17. Sagatavot un iesniegt Pasūtītājam atskaites, Uzraudzības un Būvdarbu līguma grozījumus vai to projektus.
4.18. Sastādīt dienas atskaiti, kurā tieši, bez pārrakstīšanas no melnraksta, pieraksta ikdienā veiktās darbības, novērojumus, problēmas un faktus par komunikāciju ar būvuzņēmēja personālu un citām ieinteresētām personām.
4.19. Uzņemt fotogrāfijas, kurās uzskatāmi redzami novērojumi, problēmas, fakti, situācija vai jebkas cits, kas papildina vai izskaidro rakstīto.
4.20. Pieņemt lēmumus par būvuzņēmēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu iesaistīšanu būvdarbu līguma izpildē, atbilstoši būvdarbu līgumā noteiktajai kārtībai.
4.21. Pārbaudīt un apstiprināt būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā, kontrolē vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
4.22. Sadarboties ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā.
4.23. Kontrolēt satiksmes organizācijas darbības būves vietā.
4.24. Piedalīties uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūtīt pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, un ne retāk kā vienu reizi mēnesī, kā arī šaubu gadījumos par atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai, šo darbību iepriekš saskaņojot ar Projekta vadītāju.
4.25. Piedalīties būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veikt savas pārbaudes, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes.
4.26. Uzraudzīt Būvdarbu garantijas periodā konstatēto defektu labošanu.
4.27. Veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
5. Samaksa par pakalpojumu:
5.1. Maksājumus par būvuzraudzības pakalpojumiem Pasūtītājs veiks vienu reizi mēnesī par atskaites periodā faktiski veikto būvuzraudzības apjomu (proporcionāli faktiski izpildītajiem būvdarbiem). 
5.2. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais izpildes termiņš tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts būvuzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.
6. Atskaites:
6.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un Uzraudzības izpildes atskaites, par formātu iepriekš vienojoties ar Projekta vadītāju:
6.1.1. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
6.1.1.1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
6.1.1.2. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
6.1.1.3. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
6.1.1.4. akts par paveikto būvdarbu uzraudzību un rēķins; 
6.1.1.5. ieteikumi; 
6.1.1.6. ja būve nav nodota ekspluatācijā, tad atzīme, ka atskaite nav pabeigta, norādot nepabeigtās sadaļas.
6.1.1.7. pēc būves nodošanas ekspluatācijā BIS sistēmā iesniedz pilnībā pabeigtu atskaiti.
Pasūtītāja atbildīgā persona par projekta realizāciju Attīstības un projektu nodaļas Būvprojektu vadītājs Sarma Kacara, tel. 20220540; e-pasts: sarma.kacara@limbazunovads.lv 
Pielikumā:
1. SIA ,, Madaberi”  izstrādātais Būvprojekts “Ceļa posmu V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembūži un A21-A21 Liepupes muiža – Kannieki Liepupē, Limbažu novadā pārbūve”.


Tehniskā specifikācija sastādīta 19.08.2026.

4. pielikums
[bookmark: _Hlk133329439]Atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam
[bookmark: _Toc511729242]LĪGUMA PROJEKTS 


[bookmark: _Toc85450896]BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMS Nr. _______________
Limbažos  						                 2026. gada ___. _____________
Limbažu novada pašvaldība, nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 90009114631, juridiskā adrese: Rīgas iela 16, Limbaži, Limbažu novads, LV-4001, kuras vārdā saskaņā ar Limbažu novada pašvaldības nolikumu rīkojas pašvaldības izpilddirektors Artis Ārgalis, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un
__________________ (Būvuzrauga nosaukums), vienotais reģistrācijas Nr. ___________, juridiskā adrese: _________________, LV-______, kuras vārdā saskaņā ar ______________ (dokumenta nosaukums) rīkojas ___________________ (Būvuzrauga pārstāvja amats, vārds, uzvārds), turpmāk tekstā – Būvuzraugs, no otras puses, 
abi kopā turpmāk tekstā saukti Līdzēji, katrs atsevišķi – Līdzējs, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā atklāta konkursa „Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, turpmāk tekstā saukts – Atklāts konkurss, kas veikts Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta Nr. 5.1.1.1/3/26/A/036 ,,Limbažu novada infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības atbalstam” ietvaros, rezultātiem par iepirkuma priekšmeta 1. daļu ,,Būvuzraudzības pakalpojumi Mehanizācijas ielas posma, Svētciemā, Limbažu novadā pārbūves laikā”/ 2. daļu ,,Būvuzraudzības pakalpojumi Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas Salacgrīvā, Limbažu novadā pārbūves laikā”/ 3. daļu ,,Būvuzraudzības pakalpojumi Ceļa posmu V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembūži un A21-A21 Liepupes muiža – Kannieki Liepupē, Limbažu novadā pārbūves laikā” un Būvuzrauga iesniegto piedāvājumu Atklātā konkursā par iepirkuma priekšmeta __. daļu, turpmāk tekstā – Piedāvājums, savstarpēji vienojoties, bez maldības, viltus vai spaidiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:  

1.  Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzraugs apņemas ar saviem spēkiem veikt būvuzraudzību Mehanizācijas ielas posma, Svētciemā, Salacgrīvas pagastā, Limbažu novadā (iepirkuma priekšmeta 1. daļai)/ Rīgas ielas un pieguļošās teritorijas, Salacgrīvā, Limbažu novadā (iepirkuma priekšmeta 2. daļai)/ ceļa posmu V137 Stūrīši – Jelgavkrasti – Lembūži un A21-A21 Liepupes muiža – Kannieki, Liepupē, Limbažu novadā (iepirkuma priekšmeta 3. daļai), turpmāk tekstā – objekts, pārbūves būvdarbu laikā, turpmāk tekstā – Būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Būvniecības likumu, citiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvuzraudzības veikšanu, Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas (1. pielikums) un Būvuzrauga Piedāvājuma (2. pielikums) noteikumiem, un Līgumu, ievērojot Pasūtītāja ar būvdarbu veicēju noslēgto būvdarbu līgumu par būvdarbu veikšanu objektā.
1.2. Būvuzraugs uzrauga Līguma 1.1. punktā minētajā objektā veicamo būvdarbu atbilstību būvniecības normām, noslēgtajam būvuzņēmuma līgumam un kvalitātes prasībām, kā arī veic citus pienākumus, ko Būvuzraugam uzliek par pienākumu spēkā esošie normatīvie akti vai Līgums.
2.  Līguma izpildes termiņš
0. Būvuzraugs uzsāk veikt Būvuzraudzību objektā ar būvdarbu izpildes uzsākšanas dienu, ņemot vērā Pasūtītāja ar būvdarbu veicēju noslēgto būvdarbu līgumu, un Būvuzraudzību veic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
0. Pasūtītāja plānotais būvdarbu izpildes laiks: 6 ( seši) mēneši no būvdarbu uzsākšanas dienas, tajā skaitā apliecinājuma par būvdarbu pabeigšanu iesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā. Darbu izpildes laikā netiek ieskaitīts tehnoloģiskais pārtraukums būvdarbiem nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ.

3.  Būvuzrauga pienākumi un tiesības
0. Būvuzraugam ir šādi pienākumi:
0. veikt Būvuzraudzību atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajai specifikācijai, Būvuzrauga Piedāvājumam, akceptētajam būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citiem būvniecību vai Būvuzraudzību regulējošajiem normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem;
0. nodrošināt, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoši sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, profesionālās darbības apdrošināšana, kā arī uzņemties atbildību, kas būvuzraudzības komersantam un individuāli būvuzraugam ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem; 
0. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;
0. sadarbībā ar būvkomersantu, nodrošināt nepieciešamo dokumentu sagatavošanu atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā saņemšanai; 
0. nepieļaut būvdarbu uzsākšanu, ja nav saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā; 
0. pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;
0. pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;
0. nodrošināt detalizētu un savlaicīgu būvprojekta risinājumu analīzi, dot slēdzienu par to atbilstību būvnormatīviem, obligātajiem standartiem, tehniskajiem noteikumiem, un optimālajai Pasūtītāja vajadzību nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā piedāvājot rakstiski konkrētas korekcijas; 
0. pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
0. pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;
0. nodrošināt Pasūtītāja interešu pārstāvību būvdarbu veikšanas procesā būvobjektā, atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem par būvuzraudzības veikšanu;
0. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā), līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;
0. veikt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;
0. kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
0. pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;
0. pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojektam;
0. piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Būvdarbos, par kuriem tiek sastādīti segto darbu akti, Būvuzrauga klātbūtne ir obligāta; 
0. nodrošināt Būvuzraudzību būvobjektā pēc nepieciešamības, tas ir – būvdarbu uzraudzība jāveic, kad tik veikti būvdarbi, ja nepieciešams, arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās; 
0. piedalīties Pasūtītāja vai būvkomersanta rīkotajās ar būvobjekta būvniecību saistītajās būvdarbu sanāksmēs, vienojoties ar Pasūtītāju par sanāksmju formu, biežumu un sasaukšanas kārtību. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes; 
0. vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;
0. ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma; 
0. izvērtēt būvkomersanta veikto ikmēneša būvdarbu izpildes atbilstību būvobjekta būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam;  
0. izskatīt būvkomersanta iesniegtos paziņojumus par atšķirībām starp būvuzņēmuma līguma dokumentos sniegtajiem datiem un reālajiem apstākļiem, būvdarbu dokumentu nepilnībām vai kļūdām, līguma izpildei nozīmīgu apstākļu izmaiņām, izvērtēt būvkomersanta paziņojumu pamatotību vadoties no būvkomersanta būvdarbu līguma nosacījumiem, un sagatavot rakstiski lēmumu projektus par turpmāko rīcību izskatīšanai būvsapulcēs vai rakstisku atbilžu sniegšanai būvkomersantam, sniegt Pasūtītājam konkrētus priekšlikumus turpmākai rīcībai; 
0. kontrolēt būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un nepieļaut izmaksu nepamatotu un būvuzņēmuma līgumam neatbilstošu pieaugumu; 
0. pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām; 
0. ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;
0. nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, Limbažu novada Būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;
0. sagatavot un iesniegt Limbažu novada Būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar speciālajiem būvnoteikumiem;
0. piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;
0. informēt Limbažu novada Būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi;
0. nodrošināt dalītu laika uzskaiti par savu darbu būvobjektā, pēc būvinspektora pieprasījuma sniegt uzskaiti pamatojošo dokumentāciju;
0. veikt būvdarbu sanāksmju protokolēšanu;
0. nodrošināt, ka Būvuzraudzību veic Būvuzrauga Piedāvājumā norādītais būvuzraugs: ________________ (vārds, uzvārds), būvprakses sertifikāta Nr. __________;
0. Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objekta būvuzraudzību saistīto dokumentāciju;
0. pēc objekta nodošanas ekspluatācijā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma nodrošināt atbildīgā būvdarbu būvuzrauga vai citas kompetentas personas dalību uzraugošās institūcijas organizētās pēc projekta pārbaudēs;
0. būvdarbu garantijas periodā: 
35. 3 (trīs) gadu laikā no būves pieņemšanas ekspluatācijā, ja Pasūtītājs pieprasa, jāveic būves apsekošana, jāsagatavo Garantijas perioda inspekcijas atskaite; 
35. jāuzrauga konstatēto defektu labošana; 
0. veikt citas darbības, kas pēc būtības un atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem ir būvuzrauga pienākums.
0. Būvuzraugam ir šādas tiesības:
1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;
1. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
1. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, Limbažu novada Būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
1. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
1. vienpusēji atkāpties no Līguma un rakstiski informēt par to Limbažu novada Būvvaldi vai Būvniecības valsts kontroles biroju, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.  Būvuzrauga atbildība
0. Būvuzraugs ir atbildīgs par visa būvdarbu procesa uzraudzību kopumā un ikviena būvuzraudzības plānā noteiktā posma kontroli būvlaukumā termiņos, kādi attiecīgajā plānā paredzēti, kā arī par to, lai būve vai tās daļa, kuras būvniecības laikā viņš pildījis savus pienākumus, atbilstu būvprojektam un Pasūtītāja, Būvniecības likuma un citu normatīvo aktu prasībām.
0. Ja Būvuzraugs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Būvuzrauga un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
0. Būvuzrauga domstarpības ar citiem būvniecības dalībniekiem par būvniecības procesu pēc minēto personu pieprasījuma izšķir Limbažu novada Būvvalde. 
0. Būvuzraugs ir atbildīgs par Līguma un būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu ievērošanu un izpildi.
5.  Pasūtītāja pienākumi un tiesības
0. Pasūtītājam ir šādi pienākumi:
0. rakstveidā paziņot Būvuzraugam par būvuzņēmuma līguma spēkā stāšanās dienu;
0. samaksāt Būvuzraugam Līgumā noteikto samaksu par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar Līgumā noteikto samaksas kārtību;
0. pirms Būvuzraudzības veikšanas uzsākšanas iepazīstināt Būvuzraugu ar veicamo darbu un tā apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības veikšanu.

0. Pasūtītājam ir šādas tiesības:
1. prasīt un saņemt no Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi;
1. saņemt no Būvuzrauga zaudējumu atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Būvuzrauga vainas dēļ;
1. jebkurā Būvuzraudzības veikšanas posmā veikt Būvuzraudzības darbu izpildes pārbaudi, pārbaudot, vai tā atbilst visiem Līguma un būvuzraudzības veikšanu reglamentējošo normatīvo aktu noteikumiem;
1. citas normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās tiesības.
6.  Līguma cena un norēķinu kārtība
0. Līguma summa par Būvuzraudzības veikšanu tiek noteikta _____ EUR (____________ eiro un ___ centi), kurai pieskaitīts pievienotās vērtības nodoklis 21 % _____ EUR (____________ eiro un ___ centi), kopā – _____ EUR (____________ eiro un ___ centi), turpmāk tekstā – Līguma cena.
0. Pasūtītājs veic Būvuzraugam samaksu par Būvuzraudzības veikšanu vienu reizi mēnesī par atskaites periodā faktiski veikto Būvuzraudzības apjomu (proporcionāli faktiski izpildītajiem būvdarbiem) 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc Būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Būvuzrauga rēķina saņemšanas dienas.
0. Pasūtītājs samaksu par veikto Būvuzraudzību pārskaita uz Līgumā norādīto Būvuzrauga bankas kontu.
0. Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts Līgumā norādītajā Būvuzrauga bankas kontā. Strīdus gadījumā Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un banka to ir pieņēmusi izpildei.
0. Gadījumā, ja būvdarbu kopējais ilgums no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts Būvuzraudzības veikšanas termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzraugam.
0. Ja Būvuzraudzības izpilde tiek pārtraukta no Būvuzrauga neatkarīgu iemeslu dēļ, tad Līdzēji sastāda aktu par faktiski izpildītajiem darbiem, fiksējot tajā Būvuzrauga izpildīto darbu apjomu, proporcionāli uz Līguma pārtraukšanas brīdi izpildīto objekta būvdarbu apjomam. Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā no akta parakstīšanas samaksā Būvuzraugam par faktiski veiktajiem darbiem saskaņā ar Līdzēju parakstīto aktu.
0. [bookmark: _Hlk187254930]Pasūtītājs pieņem rēķinus elektroniskā formātā (strukturētos elektroniskos rēķinus ar datnes formātu XML), kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā dienā pēc tā nosūtīšanas uz Pasūtītāja oficiālā elektroniskā pasta adreses apakšadresi: EREKINI@90009114631, Unifiedpost e-rēķinu platformu, Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: rekini@limbazunovads.lv (tehnisko problēmu un citos ārkārtas gadījumos), Pasūtītāja oficiālo elektroniskā pasta adresi vai Pasūtītāja oficiālo elektronisko adresi.

1. Būvuzraudzības pieņemšana – nodošana
0. Izpildītā Būvuzraudzības apjoma pieņemšana tiek veikta, iesniedzot būvuzraudzības nodošanas – pieņemšanas aktu, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvaroti pārstāvji. Šajā Līguma punktā noteikto nodošanas – pieņemšanas aktu Būvuzraugs sagatavo un iesniedz apstiprināšanai Pasūtītājam.
0. Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas dienas ir pienākums parakstīt/apstiprināt vai arī nosūtīt Būvuzraugam motivētu atteikumu (rakstiski) ar pamatojumiem neparakstīt/neapstiprināt nodošanas – pieņemšanas aktu.
1. Līdzēju atbildība 
0. Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Būvuzraugs ir tiesīgs piemērot Pasūtītājam līgumsodu 0, 1% (nulle, komats, viens procents) apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar Būvuzrauga iesniegto rēķinu. Līgumsods samaksājams 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Būvuzrauga šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
0. Būvuzraudzības izpildes pabeigšanas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzraugam līgumsodu 0,1 % (nulle, komats, viens procents) apmērā no Līguma cenas, par katru nokavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
0. Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzraugam līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti eiro un                    00 centi) par katru gadījumu, ja:
2. Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzību objektā neuzsāk veikt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas;
2. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, netiek veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem; 
2. Būvuzraugs vismaz uz 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanu.
0. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 12.2. punkta 12.2.1. – 12.2.4. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Būvuzraugam līgumsodu 10 % (desmit procenti) no Līguma cenas.
0. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus par Būvuzraudzības izpildi, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvuzraugam piemēroti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.
0. Ja Būvuzraugam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 8.5. punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Būvuzraugam rēķinu par līgumsodu. Līgumsods samaksājams 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Būvuzraugs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.
0. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no Līgumā noteikto saistību izpildes.
0. Līdzēji viens otram ir mantiski atbildīgi par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādam no Līdzējiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu.
1. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un jaunu apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
1. Līguma izpildē Būvuzrauga iesaistītā Piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla vai apakšuzņēmēju piesaiste notiek saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. pantu. 
1. Būvuzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Būvuzrauga iesniegtajā Piedāvājumā Atklātā konkursā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
1. Būvuzrauga Atklātā konkursā iesniegtajā Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai ar Pasūtītāja piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt Būvuzrauga Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai, ja piedāvātais personāls neatbilst Atklāta konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām.
1. Pasūtītājs nepiekrīt Atklātā konkursā iesniegtajā Būvuzrauga Piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
3. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Atklāta konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Atklātā konkursā Būvuzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Atklātā konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Atklātā konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem; 
3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;  
3. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzrauga Piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
1. [bookmark: _Hlk127193191]Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā Būvuzrauga Piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Atklāta konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
1. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma           42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvuzraugam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad Būvuzrauga lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
1. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzrauga personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis no Būvuzrauga visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
1.  Nepārvaramas varas apstākļi
2. Līdzēju atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).
2. Līdzējam, kura saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otram Līdzējam, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no to iestāšanās dienas.
2. Pēc nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanās Līdzēji rakstiski vienojas par Līguma termiņu pagarināšanu. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Līdzēji rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.
1.  Līguma grozījumi 
3. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt grozījumus Līgumā, ievērojot Līguma un Publisko iepirkumu likuma 61. panta noteikumus. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstveidā un abu Līdzēju parakstīts. Jebkuri grozījumi Līgumā kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
3. Pasūtītājam ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma              61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
1. grozījumi ir nebūtiski;
1. grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
1. grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
3. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā var pieļaut Līguma grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
2. ja objektīvu apstākļu dēļ pakalpojuma izpildes laikā Pasūtītājs ir uzdevis veikt Būvuzraugam Līgumā vai Atklāta konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā neparedzētu darbu izpildi;
2. neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;
2. Līguma izpildes laikā atklājas, ka nepieciešami tādi darbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie ir nepieciešami pilnvērtīgai Līguma izpildei.
3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas aizkavē Būvuzrauga Līgumā noteikto saistību izpildi, Būvuzraugam ir nekavējoties rakstveidā jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzrauga paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un ir tiesības pagarināt Būvuzrauga saistību izpildes termiņu.
1.  Līguma izbeigšana 
4. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties, vai Pasūtītājam vienpusēji atkāpjoties no Līguma Publisko iepirkumu likuma 64. pantā paredzētajos gadījumos un kārtībā, 42. panta septītās daļas 1. punktā paredzētajos gadījumos vai, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Būvuzraugam, gadījumos, ja:
1. Būvuzraugs Līgumā noteikto Būvuzraudzību objektā neuzsāk veikt 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpildes uzsākšanas dienas;
1. Līgumā noteiktās Būvuzraudzības izpilde, saskaņā ar Pasūtītāja pārbaužu rezultātiem, netiek veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem; 
1. Būvuzraugs vismaz uz 3 (trīs) darba dienām nepamatoti pārtrauc Līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanu;
1. tiek pasludināts Būvuzrauga maksātnespējas process vai tiek uzsākts Būvuzrauga likvidācijas process;
1. Pasūtītājs no tā neatkarīgu iemeslu dēļ nesaņem no attiecīgajām institūcijām finanšu līdzekļus Būvuzraudzības darbu apmaksai.
4. Būvuzraugam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu 20 (divdesmit) dienas iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikta maksājuma termiņu vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas.
4. Rakstveidā vienojoties, Līdzēji ir tiesīgi izbeigt Līgumu kāda cita iemesla dēļ.
1. Strīdu izskatīšanas kārtība
5. Visas domstarpības un strīdi, kas rodas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.
5. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots izskatīšanai tiesā spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
1. Līguma spēkā esamība
6. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.
6. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds Līdzējs, saskaņā ar Līgumu, to izbeidz vienpusēji.
1. Personas datu aizsardzība
7. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Līdzēju rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk tekstā – Personas dati, Līdzēji apņemas:
0. Personas datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
0. ieviest tehniskās un organizatoriskās prasības un pasākumus, kas nepieciešami Personas datu apstrādes drošībai un pārskatīt esošās prasības atbilstoši Personas datu apstrādes veidam, ilgumam un citiem aspektiem, lai nodrošinātu Personas datu pieejamību, integritāti, konfidencialitāti un noturību;
0. iekļaut līgumos vai citos saistošos dokumentos ar savām nodarbinātajām personām saņemtās informācijas un Personas datu konfidencialitātes nodrošināšanas pienākumu, nosakot Līguma izpildē nodarbināto pienākumu bez atsevišķas atļaujas vai pilnvarojuma neapstrādāt, neizmantot un neizpaust apstrādājamos Personas datus, kā arī nodrošināt konfidencialitātes prasību ievērošanas uzraudzību;
0. bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas Personas datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Līdzēji informē viens otru. Līdzēji apņemas sadarboties, ja informāciju par Personas datu apstrādi ir pieprasījušas uzraudzības iestādes vai datu subjekts;
0. nekavējoties pēc jebkura Personas datu aizsardzības pārkāpuma konstatēšanas attiecībā uz otra Līdzēja nodoto Personas datu apstrādi, informēt par to Līgumā norādīto otra Līdzēja atbildīgo personu.
7. Pēc Līguma termiņa beigām Būvuzraugs savās sistēmās dzēš tam nodotos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
7. Līdzēji ievēro spēkā esošās prasības Personas datu nodošanai uz trešajām valstīm.
1. Izcelsmes ierobežojumi
8. Būvuzraugs nodrošina, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi. Šajā punktā noteiktās prasības izriet no Publisko iepirkumu likuma 2.2 panta un ir uzskatāmas par būtisku Līguma izpildes noteikumu.
8. Būvuzraugs ir atbildīgs par to, lai arī tā piesaistītie apakšuzņēmēji ievērotu Līguma                  16.1. punktā noteiktās prasības.
8. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Būvuzraugs iesniedz informāciju un pamatojumu par izmantoto preču izcelsmi, kā arī apliecinājumu, ka Līguma izpildē netiek izmantotas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.
8. Ja tiek konstatēts, ka Līguma izpildē ir izmantotas Līguma 16.1. punktā aizliegtās izcelsmes preces un/vai pakalpojumi, Pasūtītājam ir tiesības:
3. pieprasīt attiecīgo preču vai pakalpojumu nomaiņu;
3. piemērot līgumsodu 10 % (desmit procenti) apmērā no attiecīgo preču piegādes vai pakalpojumu vērtības;
3. vienpusēji izbeigt Līgumu, ja pārkāpums netiek novērsts Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

1. Pārējie noteikumi
9. Visi paziņojumi vai dokumenti, kas attiecas uz Līguma noteikumu izpildi, sūtāmi uz Līgumā norādītajām Līdzēju adresēm vai nosūtāmi elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto                     e-pasta adresi, vai nododami otram Līdzējam personīgi.
9. Paziņojums vai dokuments, kuru Līdzēji Līgumā minēto saistību izpildei nosūtījuši viens otram, izmantojot pasta pakalpojumus, uzskatāms par attiecīgajam Līdzējam paziņotu                    7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā vai nākamajā dienā, kad paziņojums vai dokuments nosūtīts elektroniski uz Līguma rekvizītos norādīto e-pasta adresi.
9. Līdzēji rakstiski 5 (piecu) darba dienu laikā informē viens otru par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Līdzēju pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
9. Gadījumos, kas nav paredzēti Līgumā, Līdzēji rīkojas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
9. Līgums ir saistošs Līdzējiem, to pilnvarotajām personām, kā arī tiesību un saistību pārņēmējiem.
9. Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi, tajā skaitā ar tiesībām Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus: Limbažu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļas vadītāja vietniece attīstības jautājumos Sarma Kacara, tālruņa Nr. 20220540.
9. [bookmark: _Hlk89103961]Būvuzrauga atbildīgā persona par Līguma izpildi: ___________________ (amats, vārds, uzvārds), tālruņa Nr. _____________.
9. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
7. 1. pielikums – Atklāta konkursa nolikuma Tehniskās specifikācijas kopija uz __ (______) lapām;
7. 2. pielikums – Būvuzrauga Piedāvājuma kopija uz __ (______) lapām.
9. Līgums noslēgts 3 (trīs) identiskos eksemplāros latviešu valodā, katrs uz __ (______) lapām, neieskaitot tā pielikumus, no kuriem divi Līguma eksemplāri atrodas pie Pasūtītāja, bet trešais – pie Būvuzrauga. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.
[bookmark: _Toc73325469][bookmark: _Toc57088694][bookmark: _Toc57088638][bookmark: _Toc57018962][bookmark: _Toc90174201][bookmark: _Toc89853624]Līdzēju rekvizīti un paraksti

	[bookmark: _Toc280105321]Pasūtītājs
Limbažu novada pašvaldība
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90009114631
Juridiskā adrese: Rīgas iela 16
Limbaži, Limbažu novads, LV-4001
E-pasta adrese: pasts@limbazunovads.lv
Bankas rekvizīti: 
Valsts kase
Konta Nr. ______________________
Kods TRELLV22

__________________________________   
                                               A. Ārgalis
___.___.2026.

	Būvuzraugs
_____________________________
Vienotais reģistrācijas Nr. _______
Juridiskā adrese: _______________
________________, LV-________
E-pasta adrese: ________________
Bankas rekvizīti: 
_____________________________
Konta Nr. _____________________
Kods ________________________

_____________________________    
                                     __________
___.___.2026.
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[bookmark: _Hlk112250083]5. pielikums 
Atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam

[bookmark: _Hlk207279454]KVALIFIKĀCIJAS VEIDLAPA
Iepirkuma -priekšmeta -.daļai “_________________” 

PRETENDENTA PIEREDZES APLIECINĀJUMS
	Objekta nosaukums, būvdarbu vērtība, līguma Nr., būvdarbu pasūtītājs 
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis, 
e-pasts
	Objekta pabeigšanas gads, mēnesis

	
	
	



PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Speciālists
	Vārds, Uzvārds
	Komersants, kuru speciālists pārstāv*
	Darbības sfēra, sertifikāta Nr.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



*Pretendents norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) resurss/darbinieks
B apakšuzņēmēja - komersanta resurss/darbinieks
C apakšuzņēmējs - persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē

 Gadījumā, ja piesaistītais speciālists nav pretendenta darbinieks, piedāvājumam pievieno speciālista apliecinājumu par dalību līguma izpildē.

APAKŠUZŅĒMĒJU UN TIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
	Nr. p. k.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa

	
	
	Nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	Apjoms 
(vismaz 10 000 euro ) 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




	
Pielikumā: 

Pretendenta pārstāvis
	
Atsauksme par ___________ darbu izpildi uz __ lapām.


	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




6. [bookmark: _Hlk112250107]pielikums
Atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam

[bookmark: _Toc511729243][bookmark: _Hlk207279493]FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

[bookmark: _Toc511729244]Mēs piedāvājam veikt atklātā konkursā “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem.

	Iepirkuma priekšmeta daļas nosaukums
	Cena EUR bez PVN
	PVN __%, EUR
	Kopā, EUR

	
	
	
	



Apņemamies nodrošināt atklātā konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumā noteikto termiņu ievērošanu attiecībā uz darbiem, kas mums tiktu piešķirti iepirkuma rezultātā.

Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamās speciālās atļaujas un sertifikāti iepirkuma nolikumā minētā darba veikšanai.

Apliecinām, ka izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.

Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.

Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistošs līgums, ar kura projektu esam iepazinušies un piekrītam. 

	Pretendenta pārstāvis
	





7. pielikums 
Atklāta konkursa “Būvuzraudzības pakalpojumi Limbažu novada ielu un ceļu pārbūves laikā”, iepirkuma identifikācijas Nr. LNP 2026/139, nolikumam

[bookmark: _Hlk207279517]APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ______________, reģ nr.__________
Pretendenta  nosaukums, reģ. Nr.
(turpmāk – Pretendents) attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru apliecina, ka

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	□
	4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;

	□
	4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.



5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu.
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Datums __.___.2026.			                	
	
	
	
	
	Paraksts



                                                                                                                                      

