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I. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1. Pasūtītājs un tā kontaktpersona:
	Pasūtītājs

	Pasūtītājs, kas organizē iepirkuma procedūru:
Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
	Pasūtītājs, kas slēgs līgumu:
Smiltenes novada pašvaldība
Reģistrācijas numurs: 90009067337
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

	Kontaktpersona par iepirkumu: Juridiskā nodaļa, e-pasts iepirkumi@smiltenesnovads.lv, vai e-adresē: Smiltenes novada pašvaldība: Iepirkumi, tālr.64707873.
Kontaktpersona par līguma vietas apskati: Smiltenes novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vita Grigule, tel.nr. 27062522 e-pasts: vita.grigule@smiltenesnovads.lv.
Pašvaldības pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1386


2. Iepirkuma priekšmets, līguma izpildes laiks un vieta:

2.1. Iepirkuma identifikācijas Nr. SNP/2026/9/M
2.2. Iepirkuma CPV kods: 71242000-6 (projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana), 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 71248000-8 (projekta un dokumentu uzraudzība).
2.3. Iepirkums nav sadalīts daļās. Piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu iepirkuma priekšmetu. Piedāvājumā drīkst būt tikai viens finanšu piedāvājuma variants. 
2.4. Iepirkuma priekšmets: pilsdrupu konservācijas projekta (turpmāk  tekstā – Būvprojekts) izstrāde un  autoruzraudzība, saskaņā ar nolikuma 2. pielikuma tehnisko specifikāciju.
2.5. Līguma izpildes vieta:  “Smiltenes Senpils”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729.
2.6. Līguma izpildes termiņš: 
2.6.1. projektēšana: 90 (deviņdesmit) dienas no līguma spēkā stāšanās dienas;

2.6.2. autoruzraudzība: līgums tiek slēgts un izpilde tiek uzsākta pēc tam, kad Pasūtītājs ir piesaistījis finansējumu konservācijas būvdarbu īstenošanai un ir uzsākti attiecīgie būvdarbi, un tiek nodrošināta līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
2.7. Apmaksa:

2.7.1. Projektēšanai (būvniecības dokumentācijas izstrāde) - Pasūtītājs apņemas samaksāt ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc būvdarbu dokumentācijas iesniegšanas būvvaldē, pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un atbilstoši Līgumam noformēta rēķina saņemšanas.
2.7.2. Autoruzraudzībai – Pasūtītājs samaksu veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc objekta nodošanas.

2.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs - saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.
2.9. Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam
. 
2.10. Iepirkumu veic ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2025.gada 23.oktobra sēdes lēmumu Nr.525 izveidota Publisko iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
2.11. Iepirkums tiek veikts projekta Nr. 2026-1-KMA026 “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde” ietvaros.
3. Nolikuma saņemšanas kārtība: 
3.1. Ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kas ir nolikuma neatņemama sastāvdaļa, un aktuālāko informāciju var iepazīties Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk –EIS) Pašvaldības pircēja profilā .
3.2. Jebkura papildus informācija, kas tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā – pašvaldības pircēja profilā. 
3.3. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

4. Informācijas apmaiņa:

4.1. Saziņa starp Pasūtītāju un pretendentiem iepirkuma ietvaros notiek latviešu valodā. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveida, nosūtot to pasūtītājam elektroniski uz e-pastu iepirkumi@smiltenesnovads.lv, vai oficiālo elektronisko adresi - Smiltenes novada pašvaldība: Iepirkumi, EIS e-konkursu apakšsistēmā.
4.2. Saziņas dokumentā ietver Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.
4.3. Pasūtītājs saziņas dokumentu, skaidrojumus, papildinājumus u.c. informāciju, kas saistīta ar iepirkumu, publicē pašvaldības pircēja profilā.

4.4. Papildus informāciju par iepirkumu Pretendents var pieprasīt saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu

II. PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasība: 
	Iesniedzamie dokumenti: 

	5.  Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus. Piedalīšanās Iepirkumā ir Pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai iepirkumā, Pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
	5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas – nolikuma 1.pielikums), kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt pakalpojumu atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība, pieteikums jāparaksta katra personu apvienības dalībnieka vai personālsabiedrības biedra pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai, pieteikumā norādot personu, kura pārstāv personu apvienību vai personālsabiedrību iepirkumā. 

5.2. Pretendenta apliecināta pilnvara, ja pretendenta piedāvājumu paraksta pilnvarota persona.
5.3. Vienošanos, kurā norāda katras personas atbildības apjomu, ja tā piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā vai personālsabiedrība.

	6. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts normatīvo aktu prasībām.
	6.1. Latvijā reģistrētam pretendentam Uzņēmuma reģistra izziņas kopija nav jāiesniedz. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem (juridiskām personām) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu pēc Uzņēmuma reģistra datiem https://www.ur.gov.lv/lv/.  Par Latvijā reģistrētiem saimnieciskās darbības veicējiem (pretendentiem), Komisija pārliecināsies par reģistrācijas faktu pēc Valsts ieņēmuma dienesta datiem, kas pieejami Valsts ieņēmuma dienesta sistēmā (https://www6.vid.gov.lv/SDV).

6.2. Ja pretendents nav reģistrēts Latvijā, tam jāiesniedz reģistrācijas valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības kopija vai attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā. Pretendents var norādīt publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	7. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajam, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētie izslēgšanas iemesli.
	7.1. Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī ievērojot šā likuma 43. panta noteikumus.

	8. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 

Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	8.1. Pretendents pierāda komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

8.2. Ja pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām vai nodod apakšuzņēmējam darbu izpildi, kuru vērtība ir vismaz 10 000 euro, pretendents iesniedz katra šāda apakšuzņēmēja apliecinājumu par gatavību iesaistīties iepirkuma līguma izpildē pēc formas – nolikuma 7. un 8. pielikums.
8.3. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ar būvniecību saistītus pakalpojumus, iepirkumu komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv.

	9. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	9.1. Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	10. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 6. punkts un 7. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	10.1. 

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

	11. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 “Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācija paredzēta. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas izpildīs Darbus vai sniegs pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
	11.1. Ārvalstu komersantiem - normatīvo aktu prasībām izdotas licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu kopijas, kas apliecina pretendenta tiesības sniegt ar būvniecību (projektēšanu) saistītus pakalpojumus. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem komersantiem, informāciju par atļaujas esamību pretendentam sniegt ar būvniecību saistītus pakalpojumus, iepirkumu komisija iegūst no LR Ekonomikas ministrijas administrētās Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv.


	Tehniskās un profesionālās spējas

	12. Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai) ir pieredze:
12.1.1. vismaz 1 (viena) atbilstoša pieredze būvniecības dokumentācijas izstrādē, kur līguma ietvaros veikta būvniecības dokumentācijas izstrāde restaurācijas un/vai konservācijas darbiem, akmens mūra būvei,  kas ir valsts vai reģionālas nozīmes kultūras piemineklis. Projektēšanas nosacījumu izpilde veikta pieredzes apliecināšanas termiņā. 
	12.2. Informācija par iepriekšējo pieredzi pēc formas (nolikuma 5.pielikums).
12.3. Lai apliecinātu nolikuma 5. pielikumā norādīto pieredzi, Pretendents iesniedz Pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai citu dokumentu, kas apliecina uzrādīto pieredzi. Pieredzes apliecināšanas dokumentam jāsatur informāciju, kas raksturo pasūtītāja izvirzītās prasības.


	13. Pretendentam ir pieejami darba izpildei atbilstoši speciālisti un darbinieki, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu:
13.1. Atbildīgais būvprojekta vadītājs - arhitekts (sertifikāts “Arhitekta prakse”), kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai) ir veicis vismaz 1 (vienu) būvniecības dokumentācijas izstrādi restaurācijas un/vai konservācijas darbiem, akmens mūra būvei,  kas ir valsts vai reģionālas nozīmes kultūras piemineklis.  Projektēšanas nosacījumu izpilde veikta pieredzes apliecināšanas termiņā.  
13.2. Pretendents drīkst speciālista pieredzi pierādīt ar vairākiem objektiem, kas ir līdzvērtīgi Iepirkuma nolikuma prasībām, bet ne vairāk kā 2 (diviem) objektiem un Projektēšanas nosacījumu izpilde veikta pieredzes apliecināšanas termiņā.
13.3. Citi nepieciešamie sertificētie speciālisti kas attiecināmi uz darbu pilnīgu izpildi.

13.4. Pretendenta piedāvātie speciālisti ir reģistrēti būvkomersantu reģistrā.

	13.5. Informācija par sertificēto speciālistu kvalifikāciju un pieredzi, kas līguma noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē (obligāti norādāma informācija par vismaz nolikuma 13.punktā prasītajiem speciālistiem),  sagatavojama atbilstoši nolikuma 6.pielikumam. 
13.6. Par būvspeciālistu sertifikātu spēkā esamību iepirkumu komisija pārliecināsies tīmekļvietnē https://bis.gov.lv/bisp/. Ja Pretendents plāno piesaistīt speciālistu, kuram profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvspeciālistu reģistrā, jāpievieno dokumentu kopijas, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kurā tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
13.7. Būvprojekta vadītāja pieredzes aprakstam obligāti jāpievieno pasūtītāja pozitīva atsauksme vai cits dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.
13.8. Ja Pretendenta piedāvātais būvprojekta vadītājs vai būvdarbu vadītājs ir ārvalsts speciālists, tad pretendentam jāiesniedz:
13.8.1.  ārvalstī izsniegtā licence, sertifikāts vai cits dokuments (kopija), kas apliecina attiecīgo projektēšanas darbu veikšanas tiesības reģistrācijas valstī (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
13.8.2. apliecinājums, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
13.9. Ja minētais speciālists nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.

	14. Finanšu piedāvājums

	14.1. Pretendenta piedāvājumā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar iepirkuma priekšmetu. Tās ir izmaksas, kas saistītas ar speciālistu darba apmaksu, darba izpildei nepieciešamo līgumu slēgšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, transporta pakalpojumiem, uzturēšanas izdevumi, u.c. maksājumi, kas nepieciešami pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei. Papildus izmaksas, kas nav iekļautas un norādītas finanšu piedāvājumā, netiks ņemtas vērā, noslēdzot iepirkuma līgumu;

14.2. Pretendents pievienotās vērtības nodokli (PVN) norāda atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai un noteiktajām likmēm.

14.3. Piedāvājuma līgumcena ir jāaprēķina un jānorāda eiro (euro bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. 

14.4. Cenas, kuras piedāvā Pretendents, ir fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un tās nevar būt par pamatu līgumcenas paaugstināšanai
	14.5. pēc formas - nolikuma 4. pielikums, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju - nolikuma 2. pielikums

	15. Tehniskais piedāvājums

	15.1. Pretendenta sagatavots Tehniskais piedāvājums
	15.2. Atbilstoši Nolikuma 3. pielikumam;


III. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS NOSACĪJUMI
16. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir norādīts Iepirkumu uzraudzības birojā publicētajā paziņojumā par līgumu un Pasūtītāja EIS e-konkursu apakšsistēmā un tie tiks atvērti ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu.

17. Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15.punktā noteiktajai kārtībai. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
18. EIS e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

19. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta un tajā var piedalīties visas ieinteresētās personas, reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sanāksmes reģistrācijas lapā. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.  

20. Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas, iepirkuma komisijas loceklis protokolē piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokols tiek publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā - pašvaldības pircēja profilā.

21. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.

22. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”
 14.punktā noteiktajā kārtībā.

23. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus vai nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība” 13.punktā noteiktajā kārtībā.

IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAS PRASĪBAS
24. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

24.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
24.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus, sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).
25. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
25.1. iesniedzamie dokumenti jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķos elektroniskos dokumentos ar Microsoft Office (vai ekvivalents) rīkiem lasāmā formātā vai ekvivalents;
25.2. iesniedzot, citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.
26. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem. Ja pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā
.
27. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 

28. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

29. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
V. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN IZVĒLES KRITĒRIJI

30. Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtēšanu veiks šādos etapos:
30.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
30.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritēriju.

30.1.2. Komisija vērtē visu pretendentu iesniegto piedāvājumu noformējuma pārbaudi.

30.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
30.2.1. Komisija novērtē piedāvājuma atbilstību sadaļā IV. PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMA PRASĪBAS noteiktajām prasībām.
30.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
30.3. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude
30.3.1. Komisija novērtē pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
30.3.2. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
30.3.3. Ja pasūtītājs saskaņā ar PIL 41.panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
30.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude
30.4.1. Pēc pretendentu atlases un kvalifikācijas pārbaudes, komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.

30.4.2. Piedāvājuma vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.

30.4.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.

30.4.4. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.

30.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude
30.5.1. Pēc pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes, Komisija vērtē pretendentu finanšu piedāvājumu atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī tai skaitā izvērtē un salīdzina pretendentu piedāvātās līgumcenas.
30.5.2. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības konkursā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
30.5.3. Ja pasūtītājam pretendenta iesniegtais piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 53.pantu.
31. Piedāvājuma izvēles kritēriji: Pēc Pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes Komisija atsevišķi vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem: 
31.1. Kritēriju novērtēšanu veic katrs Komisijas loceklis. Novērtēšana tiek veikta, katram Komisijas loceklim aizpildot vērtēšanas tabulas, piešķirot novērtējuma punktus attiecīgajam kritērijam noteiktās skaitliskās vērtības robežās. Piešķirot novērtējuma punktus, Komisijas locekļi ņem vērā Nolikumā noteiktās prasības. 

31.2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	Kritērijs
	Punkti
	Piedāvājuma izvēles kritēriji

	Finanšu piedāvājums, euro bez PVN
	95
	Finanšu piedāvājums, euro bez PVN 

Maksimālais punktu skaits (95 punkti) tiek piešķirti lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķirtie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:

K=Cmin/Cver x 95, kur

K - kritērija novērtējuma rezultāts;

95 – kritērija maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits;

Cmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena euro bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi;

Cver – vērtējamā piedāvājumā noteiktā līgumcena euro bez PVN par iepirkuma priekšmeta daļas izpildi.



	Atbildīgais būvprojekta vadītājs - arhitekts 
	5
	5 punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura speciālistam  ir pieredze 2 līdzvērtīgu objektu realizācijā, atbilstoši Iepirkuma nolikuma prasībām un Projektēšanas nosacījumu izpilde veikta pieredzes apliecināšanas termiņā.
*Ja pretendenta piedāvātajam speciālistam – būvprojekta vadītājam ir pieredze 1 objekta realizācijā, atbilstoši Nolikuma 13.1. punktā noteiktajam (izpilda minimālās pieredzes prasības), tad Pretendents šajā kritērijā saņem 0 punktus. 

**Ja pretendents, lai apliecinātu piesaistītā būvprojekta vadītāja pieredzi, iesniedz informāciju par vairāk kā 2 objektiem, pretendents šajā kritērijā saņem 0 punktus.


	Kopējais punktu skaits
	100
	


31.3. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš summā ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimāli iespējamais iegūstamo punktu skaits ir 100 punkti.

31.4. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā, kurā aprēķina vidējo vērtējumu.

31.5. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja budžeta finanšu iespējas, pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu. 

VI. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI, PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
32. Pēc pretendentu atlases un piedāvājumu atbilstības pārbaudes, komisija no nolikumā norādītajām prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kas atbilst Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām
33. Pēc atlases dokumentu un finanšu piedāvājuma izvērtēšanas, komisija, attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. 

34. Ja komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

35. Pirms lēmuma par iepirkuma rezultātiem pieņemšanas, komisija attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu (www.eis.gov.lv), pārbaudīs nolikuma 7. punktā norādīto apstākļu esamību atbilstoši PIL 9. panta prasībām. Faktu, ka informācija iegūta, apliecina izdruka no datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks.
36. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

37. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmo daļu, Komisija pārbaudīs pretendentu, kuram saskaņā ar normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, vai ir noteiktas nacionālās vai starptautiskās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas ES vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras var ietekmēt līguma izpildi.

38. Ja Komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu, konstatē, ka pretendentu iegūtais kopējais punktu skaits ir vienāds, tā izvēlēsies tā pretendenta piedāvājumu, kurš ieguvis lielāko punktu skaitu kritērijā “Finanšu piedāvājums, euro bez PVN”. Gadījumā, ja arī tad nav iespējams noteikt uzvarētāju, tad Pasūtītājs rīkos izlozi.
39. Komisija, ņemot vērā vērtēšanas rezultātus un pasūtītāja finanšu budžeta iespējas, pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

VII. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
40. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas nosūta normatīvajiem aktiem atbilstošu paziņojumu visiem pretendentiem, kā arī pašvaldības pircēja profilā, nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju pieņemtajam lēmumam. 
41. Iepirkuma uzvarētājam 10 (desmit) dienu laikā, no pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, jāiesniedz pasūtītājam parakstīts iepirkuma līgums. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neiesniedz iepriekšminētos dokumentus, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
42. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
43. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.
VIII. IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA
44. Pretendentam jāparaksta līgums 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir uzaicinājis parakstīt līgumu. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
45. Pretendentam, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī pretendenta apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. 
46. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma Līgumu vai atbilstoši iepirkuma nolikumā paredzētajam, Pasūtītāja noteiktajā laikā nav noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkumu komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt pretendentam, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
47. Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēja piesaiste notiek saskaņā ar iepirkumu līgumu un Publisko iepirkumu likuma 62.pantu.
48. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami tikai tad, ja tie veikti ievērojot PIL 61.pantā noteikto.
IX. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

49. Pretendenta tiesības:
49.1. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

49.2. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu.

50. Pretendenta pienākumi:

50.1. rakstveidā, komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu;
50.2. līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus iepirkuma nolikumā minētos noteikumus.

X. IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
51. Iepirkumi komisijas tiesības:

51.1. Ja izraudzītais iepirkuma uzvarētājs atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, komisija var atzīt par uzvarētāju pretendentu, kurš iesniedzis nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

51.2. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.
51.3. Grozījumus iepirkuma līgumā, veic, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panata noteikumus.
51.4. Pieņemt lēmumu pārtraukt iepirkumu, ja iepirkums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.
52. Iepirkuma komisijas pienākumi:

52.1. izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā;
52.2. pieņemt lēmumu un triju darbdienu laikā informēt visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī pašvaldības pircēja profilā nodrošināt brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniedz vai nosūta pretendentam minēto lēmumu;
52.3. veikt citas darbības saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, šo nolikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

PIELIKUMI
1.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
PIETEIKUMS 
dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
	Pretendents
	

	Reģistrēts (kur, kad, reģistrācijas Nr.)
	

	Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	Biroja adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Oficiālā e-adrese
	

	Bankas rekvizīti
	

	Kontaktpersona par līguma izpildi

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Kontaktpersona iepirkuma jautājumos

(vārds, uzvārds, amats, telefona numurs)
	

	Līguma paraksttiesīgā persona

(vārds, uzvārds, amats, pārstāvības pamats telefona numurs)
	

	Personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem
 izpratnē (ja ir, tad norādīt personas; ja nav, tad norādīt “nav”)
	


Pretendents atbilst: (atzīmē atbilstošo, ja attiecināms)
	

	

	


Mikro uzņēmuma  statusam;

Mazā uzņēmuma statusam;

Vidējā uzņēmuma statusam

Apliecinām, ka:

1. Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma procedūras dokumentiem un šajā piedāvājuma cenā pilnībā esam iekļāvuši visas saistītās izmaksas un atbilstošos nodokļus. 
2. piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtītāja noteiktās prasības.
3. līguma izpildē netiks ietveras Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

4. nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu pretendentam piedalīties iepirkumā un pildīt iepirkuma nolikuma un tā pielikumos norādītās prasības.
5. mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai.
6. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.
7. piekrītam pievienotā līguma projekta noteikumiem, tā izpildes noteikumi mums ir skaidri un saprotami.
8. visas pieteikumā sniegtās ziņas par Pretendentu ir patiesas un precīzas
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts
2026.gada _____. ____________

2.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA – DARBA UZDEVUMS
dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
	1.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR OBJEKTU

	1.1.
	Objekts
	Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde

	1.2.
	Projektējamā objekta adrese
	“Smiltenes Senpils”, Kalnamuiža, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV-4729

	1.3.
	Būves kadastra apzīmējums
	94800060263001

	1.4.
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	94800060263

	1.5.
	Zemes īpašnieks
	Smiltenes novada pašvaldība

	1.6.
	Īpašumtiesību apliecinošie dokumenti
	Nekustamā īpašuma tiesības apliecinošos dokumentus un citus Pasūtītāja rīcībā esošos izejmateriālus izsniedz Pasūtītājs.

	1.7.
	Projekta pasūtītājs
	Smiltenes novada pašvaldība
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Reģ. Nr. 90009067337
e-pasts: pasts@smiltenesnovads.lv
tālrunis: 64774844

	1.8.
	Pasūtītāja pārstāvis
	Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Vita Grigule, 
tel.nr. 27062522 
e-pasts: vita.grigule@smiltenesnovads.lv

	1.9.
	Finansējums
	Projekta dokumentācijas izstrādei tiek piesaistīts Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.


	2.
	VISPĀRĪGIE DATI PAR PROJEKTU

	2.1.
	Būves klasifikācijas kods
	24200601 – kultūrvēsturiskas inženierbūves.

	2.2.
	Būvniecības veids un ieceres dokumentācijas veids
	Būvniecības veids – konservācija.

Paredzams paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Izpildītājs projekta uzsākšanas stadijā precizē piemērojamo būvniecības procesa veidu ar Smiltenes novada būvvaldi un Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi (NKMP) un nodrošina dokumentācijas izstrādi atbilstoši projekta iesniegšanas dienā spēkā esošajam regulējumam.

	2.3.
	Esošās situācijas apraksts
	“Smiltenes viduslaiku pils” ir valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 2387). Tā teritorija pārklājas ar reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa “Pilsdrupas” (Nr. 6874), reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa “Smiltenes muižas apbūve” (Nr. 6873) un reģiona nozīmes arhitektūras pieminekļa “Parks” (Nr. 6879) teritoriju.

2023. gadā sagatavota Smiltenes viduslaiku pils arhitektoniskā inventarizācija. Tajā konstatēts, ka virszemē saglabājušies aptuveni 70 % no sākotnējā iekšpagalmu ietverošā mūra kopgaruma; sienu maksimālais augstums sasniedz aptuveni 8,5 m, sienu biezums – aptuveni 1,4 m. Augstākie mūra fragmenti 2005. gadā nosegti ar aizsargjumtiem.

Apsekojumā identificēti vairāki avārijas vai kritiskā stāvoklī esoši mūra fragmenti: ziemeļaustrumu sienas austrumu daļa, dienvidaustrumu sienas augšējās daļas, dienvidrietumu siena virs galveno vārtu ailas un dienvidrietumu sienas rietumu fragments. Vietām zudusi mūra čaula un java, atsegts irstošs mūra kodols, ir kustīgi akmeņi un pastāv nogruvuma risks. Dienvidaustrumu sienā saglabājušās vēsturiskā kaļķu javas pārzieduma paliekas, bet galveno vārtu ailas pārsedze veidota no šūnakmens blokiem; šīs vērtības saglabājamas ar īpašu rūpību.

Mūru plaknes vietām apaugušas ar veģetāciju, atsevišķu posmu pieejamību ierobežo pie mūriem esošas būves un stādījumi. Pilsdrupu turpmākai saglabāšanai nepieciešams izstrādāt detalizētu, prioritātēs un īstenošanas kārtās sadalītu konservācijas dokumentāciju.

	2.4.
	Projektēšanas mērķis un sasniedzamais rezultāts
	Mērķis
Izstrādāt  Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta dokumentāciju, lai apturētu oriģinālās substances zudumu, novērstu mūra fragmentu nogruvuma risku un nodrošinātu kultūras pieminekļa ilgtermiņa saglabāšanu, ievērojot minimālas iejaukšanās, materiālu saderības un kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanas principus.

Sasniedzamais rezultāts
1. Izstrādāta izpētes, uzmērīšanas un tehniskās apsekošanas dokumentācija ar mūru plāniem, griezumiem, notinumiem/fasādēm, fotofiksācijām un bojājumu kartējumu.

2. Projekts sadalīts tehniski un finansiāli īstenojamās kārtās, atsevišķi izdalot neatliekamos avārijas novēršanas darbus.

3. Sagatavots būvdarbu apjomu saraksts, izmaksu aprēķins, būvprojekta ģenerālplāns,  arhitektūras sadaļa un darbu organizācijas projekts.

4. Dokumentācija saskaņota ar Pasūtītāju, NKMP, Smiltenes novada būvvaldi un citām iesaistītajām institūcijām; BIS izpildīti attiecīgie būvniecības procesa nosacījumi un būvniecības veikšanas dokumentācijā saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi.


	3.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI 

	Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši projekta iesniegšanas dienā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, NKMP prasībām un Pasūtītāja izsniegtajiem izejmateriāliem.

	3.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/objektam
	Sagatavo un izsniedz Pasūtītājs.

	3.2.
	Būvniecības ierosinātāja pilnvara
	Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam nepieciešamo pilnvarojumu BIS.

	3.3.
	Esošie izpētes materiāli
	Pasūtītājs nodod 2023. gadā sagatavoto dokumentu “Smiltenes viduslaiku pils arhitektoniskā inventarizācija” un citus tā rīcībā esošos izpētes, uzmērījumu un arhīva materiālus. Izpildītājs izvērtē to pietiekamību un atbild par projekta izstrādei nepieciešamās papildu informācijas iegūšanu. https://www.smiltenesnovads.lv/lv/media/14835/download?attachment

	3.4.
	Tehniskā apsekošana un papildu izpēte
	Veic Izpildītājs. Apsekošana un izpēte veicama tādā detalizācijas pakāpē, lai varētu droši pamatot konservācijas risinājumus, darbu secību, materiālu izvēli un būvdarbu apjomus. Izpētes un paraugu ņemšana pieļaujama tikai pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju un NKMP.

	3.5.
	Piemērojamie normatīvie akti un prasības
	• Būvniecības likums;

• likums “Par kultūras pieminekļu aizsardzību”;

• Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”;

• Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”;

• Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumi Nr. 326 “Būvju klasifikācijas noteikumi”;

• Ministru kabineta 2021. gada 26. oktobra noteikumi Nr. 720 “Kultūras pieminekļu uzskaites, aizsardzības, izmantošanas un restaurācijas noteikumi”;

• Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumi Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””;

• Ministru kabineta 2021. gada 19. oktobra noteikumi Nr. 693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21”, ciktāl tas attiecināms;

• NKMP 2023. gada 1. decembra vispārīgais administratīvais akts Nr. NKMP/2023/14.4-07/9928 “Valsts nozīmes arheoloģiskā pieminekļa izmantošanas un saglabāšanas norādījumi”;

• Smiltenes novada teritorijas plānojums, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, piemērojamie Latvijas būvnormatīvi, standarti, tehniskie un īpašie noteikumi, kā arī citi projekta risinājumiem saistoši normatīvie akti.

Visas atsauces piemērojamas redakcijā, kas ir spēkā dokumentācijas izstrādes un iesniegšanas dienā.

	3.7.
	Saskaņojumi ar institūcijām
	Veic Izpildītājs. Obligāti nodrošināma dokumentācijas saskaņošana ar NKMP un Smiltenes novada būvvaldi, kā arī ar citām institūcijām un personām, ja to nosaka normatīvie akti, tehniskie/īpašie noteikumi vai projekta risinājumi.


	4.
	PRASĪBAS IZSTRĀDĀJAMAJAI DOKUMENTĀCIJAI

	4.1.
	Vispārīgie projektēšanas un konservācijas principi
	Projektā jāparedz tādi risinājumi, kas maksimāli saglabā oriģinālo substanci un kultūrvēsturiskās vērtības, nodrošina konstrukciju stabilitāti un ilgmūžību, kā arī ir tehniski un ekonomiski pamatoti.

Jāievēro minimālas iejaukšanās princips; priekšroka dodama vēsturiskajām darba metodēm un ar oriģinālo mūri saderīgiem materiāliem. 

Ja projektā paredz jaunus elementus, tiem jābūt vizuāli pakārtotiem piemineklim, identificējamiem.

	4.2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs
	Dokumentācijas sastāvu Izpildītājs nosaka atbilstoši būvniecības procesa veidam un normatīvo aktu prasībām, bet tajā obligāti iekļauj:

• vispārīgo daļu un skaidrojošo aprakstu;

• izpētes, uzmērīšanas un tehniskās apsekošanas materiālus;

• ģenerālplāna daļu;

• arhitektūras un restaurācijas/konservācijas risinājumus;

• būvkonstrukciju risinājumus;

• darbu organizācijas projektu;

• būvdarbu apjomu sarakstu, materiālu specifikācijas un izmaksu aprēķinu;

• citas sadaļas un dokumentus, kas nepieciešami ieceres saskaņošanai un būvdarbu kvalitatīvai veikšanai.

	4.4.
	Konservācijas risinājumi
	• Izstrādāt risinājumus avārijas stāvokļa novēršanai ziemeļaustrumu sienas austrumu fragmentā, dienvidaustrumu sienas augšējās daļās, dienvidrietumu sienā virs galveno vārtu ailas un dienvidrietumu sienas rietumu fragmentā, kā arī citās apsekojumā identificētās bīstamās vietās.

• Paredzēt nestabilo zonu pagaidu nostiprināšanu un drošu darbu secību, mūra kodola konsolidāciju, atdalījušos/mobilu akmeņu nostiprināšanu vai pārmūrēšanu, trūkstošo mūra čaulas daļu lokālu atjaunošanu tikai konstrukcijas stabilitātei nepieciešamajā apjomā, šuvju tīrīšanu un aizpildīšanu ar saderīgu kaļķu javu.

• Izstrādāt mūru augšējo horizontālo virsmu (kroņu) aizsardzības risinājumus pret nokrišņiem un sasalšanas-atkušanas iedarbību, saglabājot autentisku drupu siluetu.

	4.8.
	Saskaņošana BIS, NKMP un pasūtītāju
	• Izpildītājs sagatavo un iesniedz visu būvniecības ieceres dokumentāciju BIS, veic nepieciešamos labojumus un nodrošina būvvaldes atzīmes/akceptu atbilstoši piemērojamam būvniecības procesa veidam.

• Izpildītājs sagatavo NKMP darbu atļaujas/saskaņojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus, iesniedz tos un novērš NKMP norādītos trūkumus.

• Pirms risinājumu ievietošanas BIS un saskaņošanas ar NKMP, Izpildītājs izstrādātos risinājumus saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja izpildītājs var veikt tālāko saskaņošanu ar nepieciešamajām institūcijām.

	4.9.
	Nodevums un projekta prezentēšana Pasūtītājam
	• Projekta izstrādes gaitā Izpildītājs prezentē Pasūtītājam izpētes rezultātus un konceptuālos konservācijas risinājumus.

• Gala nodevums: BIS iesniegta un saskaņota dokumentācija; rediģējams avota formāts (DWG/DXF, DOCX, XLSX un citos projekta izstrādē izmantotajos formātos).


	5.
	NOSACĪJUMI

	5.1.
	Projektēšanas termiņš
	90 kalendāras dienas 

	5.2.
	Darba organizācija un saskaņošana ar Pasūtītāju
	Izpildītājs pēc līguma noslēgšanas organizē uzsākšanas sanāksmi un iesniedz detalizētu darbu grafiku, norādot izpētes, projektēšanas un saskaņošanas posmus.

	5.3.
	Autoruzraudzība
	Reizē ar piedāvājumu Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrādei, Pretendents iesniedz piedāvājumu autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšanai. Autoruzraudzības pakalpojuma līgums tiek slēgts un izpilde tiek uzsākta pēc tam, kad Pasūtītājs ir piesaistījis finansējumu konservācijas būvdarbu īstenošanai un ir uzsākti attiecīgie būvdarbi, un tiek nodrošināta līdz būvdarbu pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.

	6. PRASĪBAS IZPILDĪTĀJA SPECIĀLISTIEM

	6.1.
	Speciālistu sastāvs un kompetence
	Pretendenta un būvprojekta vadītāja pieredzē pēdējo 5 gadu laikā jābūt izstrādātam un saskaņotam vismaz vienam konservācijas un/vai restaurācijas darbu projektam,  akmens mūra būvei, kas ir valsts vai reģionālas nozīmes kultūras pieminekļos. Šī pieredze jāuzrāda piedāvājumā vai jāuzrāda precīza globālā tīmekļa vietne, kur tā ir atrodama

	6.2.
	Objekta apsekojumi
	Izpildītājs nodrošina visu nepieciešamo speciālistu klātienes apsekojumus objektā. Piedāvājuma cenā iekļaujami visi transporta, uzmērīšanas, aprīkojuma un citi izdevumi, kas nepieciešami tehniskās specifikācijas izpildei.


Sagatavots: 2026.gada 27.augustā
3.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
1. Apliecinājums, ka piedāvājums ir iesniegts par visu iepirkuma priekšmeta apjomu un piedāvājums pilnībā atbilst tehnisko specifikāciju prasībām, līdz ar to pretendents garantē iepirkuma līguma pilnīgu izpildi.

2. Apliecinājums, ka pretendentam ir atbilstoša tehnika un cilvēkresursi tādā daudzumā, lai varētu veikt darbus atbilstoši tehniskajai specifikācijai.
4.pielikums
iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
Mēs piedāvājam veikt konservācijas projekta dokumentācijas izstrādi un  autoruzraudzību Smiltenes viduslaiku pilsdrupām, saskaņā ar iepirkuma Nolikuma un tehniskās specifikācijas nosacījumiem, par summu:

	PROJEKTĒŠANA

	Nr.p.k.
	Darba daļa
	Darba apjoms
	Finanšu piedāvājums  euro bez PVN

	1
	Konservācijas projekta dokumentācijas izstrāde
	1 kompl.
	

	AUTORUZRADZĪBA

	Nr.p.k.
	Darba daļa
	Darba apjoms
	Finanšu piedāvājums  euro bez PVN

	2
	Autoruzraudzība
	1 kompl.
	

	Finanšu piedāvājums kopā, EUR bez PVN:
	

	PVN (__%):
	

	Finanšu piedāvājums kopā, EUR ar PVN:
	


Mēs apliecinām, ka:

1. līguma izpilde tiks veikta atbilstoši iepirkuma nolikuma prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2. piedāvātajā līguma cenā ir galīgā un tajā ir iekļautas visas pasūtījuma izpildei nepieciešamās izmaksas.

3. visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

4. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ____________
5.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
APLIECINĀJUMS
dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
par [pretendenta nosaukums] pieredzi iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (laika posms no 2021. gada 1. janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas pēdējai dienai)
	Nr.p.k.
	Projekta nosaukums un apraksts, kas raksturo Iepirkuma nolikuma prasīto pieredzi (akmens  mūra būve, restaurācija un/vai konservācija)
	Piešķirtais valsts, reģiona vai vietējas nozīmes aizsardzības numurs
	Līguma Nr., noslēgšanas datums
	Atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi, datums, BIS lietas Nr.
	Pasūtītājs, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


< Pēc Pretendenta vēlēšanās, var papildināt tabulas rindu skaitu >
< Lai apliecinātu norādīto pieredzi, Pretendents iesniedz Pasūtītāja pozitīvu atsauksmi vai citu dokumentu, kas apliecina uzrādīto pieredzi. Pieredzes apliecināšanas dokumentam jāsatur informāciju, kas raksturo pasūtītāja izvirzītās prasības.>
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________               ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ____________

6.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
INFORMĀCIJA PAR PIEDĀVĀTO PERSONĀLU

dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
	Nr.p.k.
	Amats
	Speciālista vārds, uzvārds un sertifikāta numurs
	Pieredze

	
	
	
	Projekta nosaukums, Projekta realizēšanas laiks

(no – līdz, norādot gadu un mēnesi), Būvprojekta akceptēšanas datums būvvaldē, BIS lietas Nr.

	Pasūtītāja nosaukums, adrese un kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis
	Līguma apraksts, kas raksturo Iepirkuma nolikumā prasīto pieredzi
akmens  mūra būve, restaurācija un/vai konservācija
	Piešķirtais valsts, reģiona vai vietējas nozīmes aizsardzības numurs

	1. 
	Būvprojekta vadītājs - arhitekts
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


<Pēc Pretendenta vēlēšanās, var papildināt tabulas rindu skaitu un norādīt pārējos speciālistus>

<Pieredzes aprakstiem obligāti jāpievieno pozitīva atsauksme vai cits dokuments, kas apliecina, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus>
Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

_________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts
2026. gada _____.____________________ 

7.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
	Apakšuzņēmēja nosaukums
(adrese, telefons, kontaktpersona)
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums (paredzēto darbu īss apraksts)
	EUR bez PVN no piedāvājuma cenas

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātiem, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ____________

8.pielikums

iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu 

konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, 

ID. Nr. SNP/2026/28/M
APAKŠUZŅĒMĒJA APŅEMŠANĀS

dalībai iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”,  ID NR. SNP/2026/28/M
Ar šo mēs ____________________________ (uzņēmuma nosaukums, reģ. Nr.) apņemamies kā apakšuzņēmējs strādāt pie līguma iepirkumā “Smiltenes viduslaiku pilsdrupu konservācijas projekta izstrāde un autoruzraudzība”, ID NR. SNP/2026/28/M, izpildes <Pretendenta nosaukums> piedāvājuma gadījumā, ja šim pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu, veicot ___________________________________________ (minēt konkrētos apakšuzņēmējam veicamos darbus un to apjomus (summa, EUR bez PVN). 
Ar šo apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikuma prasībām.

Paraksttiesīgā vai pilnvarotā persona:

___________________                  ________________                     _____________________

        vārds, uzvārds                                       amats                                                   paraksts

2026.gada _____. ______________

�Publisko iepirkumu likums, skatīt: � HYPERLINK "https://likumi.lv/doc.php?id=287760"��https://likumi.lv/doc.php?id=287760� 


� Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107, skatīt: � HYPERLINK "https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba" �https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba� 


� Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: � HYPERLINK "http://likumi.lv/doc.php?id=10127" �http://likumi.lv/doc.php?id=10127�. 


� Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Atbilstoši Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mikro, mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.): Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro. Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro


� Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.


� Iesniedz, ja pretendents līguma izpildei ir plānojis piesaistīt apakšuzņēmējus. Ja pretendents informāciju neiesniedz, pasūtītājs uzskata, ka apakšuzņēmēji netiek piesaistīti.





18

