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IEPIRKUMA
“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”
(id.Nr. AMD 2026/62)

NOLIKUMS

Rīga, 2026

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: AMD 2026/62.
1.2. Iepirkuma procedūra: Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 9.panta kārtībā - “Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”, turpmāk – Iepirkums, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
1.3. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departaments

	Adrese:
	Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011


1.4. Kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Iepirkumu nodaļas galvenā speciāliste – eksperte (iepirkumu speciāliste) Ieva Čakša, tālrunis 67012739, e-pasta adrese: ieva.caksa@riga.lv .  
1.5. Informācijas apmaiņas kārtība:

1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju/Iepirkuma komisiju un Piegādātājiem vai Pretendentiem notiek rakstveidā – izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi” vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
1.5.2.  
Iepirkuma nolikums, turpmāk – Nolikums, Nolikuma grozījumi un cita informācija par Iepirkuma norisi līdz piedāvājumu atvēršanai tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Iepirkuma sadaļā.

1.5.3. 
Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas EIS www.eis.gov.lv  e-konkursu apakšsistēmas attiecīgā Iepirkuma sadaļā.

1.5.4. 

Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.

1.6. Iepirkuma priekšmets 

1.6.1. Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma 1.pielikums) un iepirkuma līguma projektu (nolikuma 8.pielikums).
1.6.2. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts līgums par Tehniskā darba uzdevuma sagatavošanu un  dokumentācijas izstrādi.
1.6.3. Pretendents var iesniegt vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu kopā. 
1.6.4. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
1.6.5. CPV kodi:
71241000-9 (priekšizpēte, konsultāciju dienests, analīze), 71310000-4 (konsultatīvie inženiertehniskie un celtniecības pakalpojumi).
1.6.6. Veicamo darbu apjomi noteikti Tehniskajā specifikācijā (nolikuma 1.pielikums).
1.6.7. Iepirkuma līguma izpildes laiks ir līdz pušu saistību pilnīgai izpildei. Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana un nodošana Pasūtītājam – ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāra dienas no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, līgumā noteiktajā kārtībā;
1.6.8. Iepirkuma līguma izpildei avansa maksājums netiks veikts. 
1.6.9. Pēc iepirkuma procedūras pabeigšanas ar uzvarētāju tiek noslēgts iepirkuma līgums par tehniskā darba uzdevuma sagatavošanu un dokumentācijas izstrādi (nolikuma 8.pielikums). Iepirkumā paredzētie darbi jāveic saskaņā ar iepirkuma līguma projektā noteikto kārtību.
1.7. Objekta apskate: 
1.7.1. Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas ir jāveic objekta apskati, lai iepazītos ar līguma izpildes vietas apstākļiem. Apliecinājums par objekta apskati jānorāda pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums) un kopā ar piedāvājumu jāiesniedz atbilstoši nolikuma 3.9.punktā noteiktajām prasībām noformēts nolikuma 4.9.punktā paredzētais apliecinājums par objekta apsekošanu. 
1.7.2. Aizpildot apliecinājumu par objekta apsekošanu, Pretendents apliecina, ka ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un Būvdarbu izpildi, iesniedzot Pasūtītājam piedāvājumu. 
1.8. Iepirkuma dokumentu pieejamība

1.8.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem un visiem papildu nepieciešamajiem dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, sākot ar iepirkuma izsludināšanas brīdi. 

1.8.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs. 

1.8.3. Papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar Iepirkumu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai.

1.9. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.9.1. Piedāvājumi jāiesniedz Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 līdz Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā norādītajam piedāvājumu iesniegšanas termiņam
1.9.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām.
1.9.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.9.4. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot EIS pieejamos rīkus.

1.9.5. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz Pretendentu no tālākas līdzdalības Konkursā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

1.9.6. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23328 Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā un Elektronisko iepirkumu sistēmā noteiktajā termiņā, ievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību;
1.10. Piedāvājuma noformēšana

1.10.1. Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā, tā pielikumos un normatīvajos aktos ietvertajām prasībām.

1.10.2. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:

1.10.2.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šī Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

1.10.2.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

1.10.2.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

1.10.3. Sagatavojot Iepirkuma piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:

1.10.3.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). 

1.10.3.2. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu.

1.10.3.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām pārstāvības tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja pārstāvības tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.

1.10.4. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājuma vēstulēs norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar Iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas pārstāvēttiesīgajam vai pilnvarotajam pārstāvim. Papildus personu apvienībai jāiesniedz visu tās dalībnieku parakstīta vienošanās vai līgums par kopīgu dalību Iepirkumā un kopīgu piedāvājumu iesniegšanu, norādot katra dalībnieka pienākumu un atbildības sadalījumu, katra dalībnieka veicamo iepirkuma līguma daļu. 
1.10.5. Piedāvājums sastāv no atsevišķi elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:

1.10.5.1. Piedāvājuma dalībai Iepirkumā;

1.10.5.2. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumentiem;

1.10.5.3. Tehniskā piedāvājuma;
1.10.5.4. Finanšu piedāvājuma. 
1.10.6. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tam ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents uzrāda iesniegto dokumentu oriģinālus vai iesniedz apliecinātas kopijas atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai.
1.10.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar Pretendenta pārstāvēt tiesīgās vai pilnvarotās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.

1.10.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumiem Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

1.10.9. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 

1.10.10. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.

1.10.11. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas Iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības, pienākumu sadalījumu. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanas gadījumā, ir pienākums pirms līguma noslēgšanas pēc savas izvēles izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc tam, kad pagājis Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš un kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

1.11. Cita informācija

1.11.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu Nolikuma noteikumu pieņemšanu un atbildību par to izpildi.

1.11.2. Pretendentam ir pilnībā jāapmaksā piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izmaksas. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām neatkarīgi no Iepirkuma rezultāta.

1.11.3. Visi Nolikuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.
1.11.4. Pretendents un tā speciālisti komunicē latviešu valodā vai Pretendents nodrošina tulka pieaicināšanu par saviem līdzekļiem. 

2. NOSACĪJUMI PRETENDENTA DALĪBAI IEPIRKUMĀ
2.1. Komisija izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā, ja uz Pretendentu attiecas kāds no PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minētājiem izslēgšanas iemesliem, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos. 

2.2. Lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši PIL 42.panta ceturtās daļas 2. punktā un piektajā, sestajā un devītajā daļā minētajai kārtībai, kā arī ievērojot PIL 43.panta noteikumus.
2.3. Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ panta pirmajā, trešajā, ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.

2.4. 
Pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja:
2.4.1. Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar šo Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumus un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās;
2.4.2. Pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) vai lielāka vai Pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pildījis ar šo Pasūtītāju noslēgta iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noteikumus un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā vai vispārīgās vienošanās noteikumos paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās.
	3.
	Pretendenta kvalifikācijas (atlases) prasības:
	4.
	Pretendentam jāiesniedz šādi Pretendenta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti:

	Juridiskais statuss un pilnvarojuma apjoms

	3.1.
	Pretendents (juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvie akti to paredz (neattiecas uz fiziskām personām).

Ja Pretendents ir personu apvienība, tad iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendentam ir pienākums izveidoties atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgt sabiedrības līgumu 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc tam, kad pagājis Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētais nogaidīšanas termiņš un kad stājies spēkā Iepirkuma komisijas lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
	4.1.
	Pretendenta parakstīts Pieteikums/Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumā pievienoto veidni. 

Ja Pretendenta piedāvājuma vēstuli paraksta pilnvarota persona, tad jāpievieno pilnvara vai tā apliecināta kopija, kas apliecina attiecīgās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu Iepirkuma ietvaros.  

Ārvalstīs reģistrētam Pretendentam ir jāiesniedz komersantu amatpersonu saraksts, norādot Pretendentu un tā amatpersonas – personu, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, patiesā labuma guvējs, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vārdu, uzvārdu un personas kodu. Minētā informācija iesniedzama arī par personu apvienības, personālsabiedrības biedru un personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, amatpersonām.

Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.

Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēttiesīgām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv .
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam papildus jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, vai ir jāapliecina reģistrācija citā veidā atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu). 

	Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

	3.2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā Pretendentam būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.

Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmēju (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% (desmit procenti) no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ja tie veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija Būvkomersantu reģistrā.
	4.2.
	Iepirkuma komisija Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīs, vai Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā (https://bis.gov.lv/bisp/). 

Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu personu jāiesniedz reģistrācijas, licencēšanas vai sertificēšanas faktu apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.

Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts  Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām Iepirkuma komisijas lēmuma stāšanās spēkā par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (apliecinājums iekļauts Nolikuma 2.pielikumā). Ja Pretendents ir personu apvienība, tad iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā Pretendentam reģistrācijas termiņš Būvkomersantu reģistrā skaitāms no dienas, kad Pretendents ir izveidojies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdzis sabiedrības līgumu.

Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā un kurš līguma izpildei piesaistīs ārvalstu būvspeciālistus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā speciālists būs ieguvis atzīšanas institūcijas izsniegtu atļauju par īslaicīgo profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. (apliecinājums iekļauts Nolikuma 2.pielikumā pievienotajā veidnē “Piedāvājuma vēstule”). 

Prasība par atļaujas saņemšanu attiecas uz tiem speciālistiem, kuriem saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumiem Nr.47 ,,Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā” ir nepieciešama atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanai.

	Pretendenta pieredze

	3.3.
	Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai jābūt izpildītiem vismaz 2 (diviem) līdzīgiem pakalpojumiem: tehniskā darba uzdevuma, tehniskās specifikācijas, projektēšanas iepirkuma dokumentācijas, būvniecības ieceres priekšizpētes vai projektēšanas sagatavošanas dokumentācijas izstrāde ēkai, ēku kompleksam vai publiskai infrastruktūrai.
	4.3.
	Pretendenta sagatavots pieredzes apraksts, saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma veidni, norādot pasūtītāju, līguma priekšmetu, izpildes laiku un kontaktpersonu. Ja iespējams – pasūtītāja atsauksme vai pieņemšanas-nodošanas akts.  Ja pieredze tiek apliecināta ar būvdarbu veikšanu ēkām, kas atrodas ārvalstīs, Pretendentam jāpievieno dokumenti, kas apliecina un nepārprotami norāda, ka pretendenta pieredze atbilst Nolikuma 3.3.punkta un tā apakšpunktos noteiktajām prasībām.

	Prasības par balstīšanos uz trešo personu iespējām

	3.4.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli. 

Ja Pretendents balstās uz trešās personas finanšu  iespējām vai saimniecisko stāvokli, tad Pretendentam un attiecīgajai trešajai personai  ir jāuzņemas solidāra atbildība par visa līguma izpildi pret Pasūtītāju.
	4.4.
	Jāaizpilda informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās (Nolikuma 5.pielikums)

Dokumentus, kas pierāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā personas, uz kuru finansiālajām un saimnieciskajām iespējām Pretendents balstās, lai pierādītu savas finansiālās un saimnieciskās spējas atbilstību Nolikuma prasībām, kopā ar Pretendentu uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi pret Pasūtītāju, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu (nolikuma 6.pielikums) vai vienošanos par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, kurā precīzi norādīts sadarbības un atbildības apjoms, joma, sadalījums, lai Pasūtītājs gūtu pamatotu pārliecību par trešās personas gatavību un iespēju nodot Pretendentam konkrētas finansiālās un saimnieciskās spējas, uzņemties solidāru atbildību par visa iepirkuma līguma izpildi.

	3.5.
	Pretendents var balstīties uz trešo personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskām un profesionālām spējām. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.


	4.5.
	Jāaizpilda informācija par personām uz kuru iespējām pretendents balstās (nolikuma 5.pielikums)

Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, apliecinājumu (nolikuma 6.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā norādot, ka:

1) tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem Pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,

2) šie resursi Pretendentam tiks nodoti un būs Pretendenta rīcībā visu iepirku​ma līguma izpildes laiku (norādot konkrētus darbus kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.

Ja personai, kas paraksta apliecinājumu nav pārstāvības tiesības (saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informāciju vai, ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs,- saskaņā ar attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu), tad klāt jāpievieno dokumentu, kas apliecina šis personas pārstāvības tiesības.

	Prasības apakšuzņēmēju piesaistei

	3.6.
	Pretendentam jānorāda piedāvājumā apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu, kā arī tos apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai izpildītu Konkursa dokumentos noteiktās prasības.
Ar apakšuzņēmēju ir saprotama Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbu vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei.
	4.6
	Jāaizpilda informācija par apakšuzņēmējiem (nolikuma 4.pielikums)

Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (Nolikuma  6.pielikums)

Ja pretendents (arī Apvienība) plāno piesaistīt Konkursa iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas.
Pretendentam jāiesniedz savstarpēji noslēgta vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu vērtība EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību Nolikuma 2.1.punktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	Prasības piegādātāju apvienībām

	3.7.
	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad piegādātāju apvienības dalībniekiem visiem kopā ir jāizpilda Konkursa Nolikumā noteiktās prasības pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām. 
	4.7.
	Ja pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju.

	Citas prasības
	
	
	

	3.8.
	Pretendentam jānodrošina, ka līguma izpildē netiek ietvertas Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumi.

Pretendentam jānodrošina, ka:

· veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24 februāra pretendents neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);

· neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;

saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis
	4.8.
	Jāiesniedz apliecinājums ka:

· veicot saimniecisko darbību pēc 2022.gada 24.februāra pretendents neizmanto materiālus, iekārtas, līdzekļus vai inventāru, kas ražots Krievijas Federācijā vai Baltkrievijas Republikā (izņemot tādus, kas iegādāti līdz minētajam datumam);

· neveic darbības, kas tieši vai netieši atbalsta minēto valstu industriju;

· saistību izpildē neiesaista personas, kuras pēc minētā datuma turpina apmeklēt minētās valstis.

Šādas apliecinājums ir jāsagatavo un jāiesniedz arī pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru finanšu vai tehniskajām iespējām pretendents

	3.9.
	Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas ir jāveic objekta apskati, lai iepazītos ar līguma izpildes vietas apstākļiem
	4.9.
	Apliecinājums par objekta apskati jānorāda pieteikumā dalībai iepirkumā (nolikuma 2.pielikums) un kopā art piedāvājumu jāiesniedz pretendenta pārstāvja un pasūtītāja pārstāvja parakstīts nolikuma 7.pielikumā paredzētais apliecinājums par objekta apsekošanu.


5. NOSACĪJUMI ĀRVALSTU SPECIĀLISTU PIESAISTEI
5.1. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaista speciālistu (reglamentētajā profesijā), kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti).

5.2. Pretendenta piedāvātā ārvalstu speciālista (reglamentētajā profesijā), kuras mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kura sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice), kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.

5.3. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti (reglamentētajā profesijā) ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā (ja attiecināms saskaņā ar normatīvo aktu prasībām) un iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju) tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms saskaņā ar normatīvo aktu prasībām).
5.4. Ja Pretendenta piedāvātais speciālists (reglamentētajā profesijā) ir no ārvalsts, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, tad Pretendentam ir jānodrošina, ka speciālistam uz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi būs Latvijas Republikā spēkā esošs būvprakses sertifikāts attiecīgajā jomā un ka līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim speciālists būs saņēmis Latvijas Republikā spēkā esošu attiecīgās jomas sertifikātu.
6. EIROPAS VIENOTAIS IEPIRKUMA PROCEDŪRAS DOKUMENTS
6.1. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlēsies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tam jāiesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10000 EUR vai lielāka. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Pretendents var pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, tad jāiesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. EVIPD veidlapu paraugus nosaka Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam. EVIPD pieejams Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ietvertajā rīkā: http://espd.eis.gov.lv/. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli”, IV daļa “Atlases kritēriji”, VI daļa “Noslēguma apliecinājumi”. Apakšuzņēmējiem, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”. Savukārt personām, uz kuru spējām Pretendents balstās, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda IV daļā “Atlases kritēriji” informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem Pretendents uz konkrēto personu ir balstījies. Piegādātāju apvienība par katru tās dalībnieku iesniedz atsevišķu EVIPD veidlapu. Pretendentam EVIPD ir jānorāda arī, vai uz Pretendentu un PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām nav attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas noteikumi ir iekļauti valsts tiesību normās paredzētajos izslēgšanas iemeslos EVIPD sagataves III daļas „Izslēgšanas iemesli” D sadaļā.
7. TEHNISKAIS Piedāvājums
7.1. Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj:
7.1.1.   Pretendenta apliecinājums (iekļauts nolikuma 2.pielikuma pievienotajā veidnē), kurā pretendents apliecina, ka iepirkuma līguma ietvaros veicamie darbi un sniedzamie pakalpojumi tiks sniegti saskaņā ar Tehniskajās specifikācijās (nolikuma 1.pielikums) noteiktajām prasībām.
7.1.2.   Darbu izpildes kalendārais grafiks – kurā atspoguļo plānoto darbu izpildes termiņus pa nedēļām, nepārsniedzot Nolikumā noteikto līguma izpildes termiņu.

8. Finanšu piedāvājums
8.1.
Pretendents Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši Nolikuma 2.pielikumā pievienotajai veidnei “Pieteikums/Finanšu piedāvājums”.
8.2. 
Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas Pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē sasniegtu Tehniskajā specifikācijā noteikto mērķi un izpildītu noteiktos darbus. Pasūtītājs nemaksās nekādus Pretendenta papildu izdevumus, kas nebūs iekļauti Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā.

8.3. Piedāvājumā visas cenas norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa.
8.4. Piedāvājuma cena ir jāaprēķina un jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata. Ja būs norādītas vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Iepirkuma komisija ņems vērā tikai 2 (divas) zīmes aiz komata. 
8.5. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendentu pārstāvēt tiesīgas personas vai pilnvarotās personas parakstītam.
8.6. Iepirkuma dokumentācijai pievienotās lokālās tāmes nav jāaizpilda, bet tajās norādītie apjomi ir indikatīvi, lai gūtu sapratni par iepirkuma priekšmetu.

9. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE

9.1. Piedāvājuma vērtēšanas pamatnoteikumi:
9.1.1. Piedāvājuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu.
9.1.2. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs: piedāvājumu noformējuma pārbaude, Pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu izvēle.
9.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude. Komisija izvērtē, vai piedāvājuma dokumenti sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja piedāvājuma dokumenti nav noformēti atbilstoši nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem pretendentiem pārkāpumu, tad Pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

9.3. Pretendentu kvalifikācijas (atlases) pārbaude.

9.3.1. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudē Komisija pārbauda Pretendenta atbilstību nolikuma 3.sadaļā noteiktajām prasībām pēc nolikuma 4.sadaļā noteiktajiem un Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem.

9.3.2. Ja Pretendenta kvalifikācija neatbilst nolikuma 3. un 4.sadaļā noteiktajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu.

9.4. Pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā un piedāvājums netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka Pretendents iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.
9.5. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
9.5.1. Vērtējot tehnisko piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma, un nolikuma 7.sadaļā  izvirzītājām prasībām.
9.5.2. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Tehniskās specifikācijas un tehniskā piedāvājuma, un nolikuma 5.punktā izvirzītajām prasībām, Komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu. 
9.6. Finanšu piedāvājuma atbilstības pārbaude.

9.6.1. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst nolikuma 8.sadaļā izvirzītājām prasībām;

9.6.2. Ja Komisija konstatē, ka Pretendents ir iesniedzis piedāvājuma cenu, kas ir ievērojami zemāka nekā citu Pretendentu piedāvātā cena, Komisija var pārbaudīt, vai iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts.

9.6.3. Ja Pretendenta finanšu piedāvājums neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, tas ir nepamatoti lēts, vai finanšu piedāvājums nav iesniegts, Komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no dalības iepirkumā.

9.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu. Ja Pasūtītājs konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Pasūtītājs ņem vērā labojumus.

9.8. Piedāvājuma izvēles kritērijs – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums vērtējot cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks noteikts piedāvājums ar viszemāko kopējo piedāvājuma cenu.
9.9. Piedāvājuma vērtēšanas laikā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
9.10. Ja Pretendents atsauc vai groza iepirkumam iesniegto piedāvājumu, Komisija pārtrauc Pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā.

9.11. Komisija PIL likumā noteiktā kārtībā pārbauda, vai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav iestājušies nolikuma 2.sadaļā minētie izslēgšanas nosacījumi, pārbaudi veicot PIL 9.pantā noteiktajā kārtībā, kā arī publiski pieejamajās sankciju datubāzēs.

9.12. Iepirkuma komisija par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības izvēlēsies pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par saimnieciski visizdevīgāko vērtējot piedāvāto cenu, starp pretendentiem, kuru piedāvājumi  atbilst visām nolikuma prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts. 

9.13. Iepirkumu komisija noteiks nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu un pieņems lēmumu par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. 
10. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu

10.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43.pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).

10.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otro  daļu, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība. Ja attiecībā uz šādu apakšuzņēmēju vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja tas 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav šādu apakšuzņēmēju nomainījis saskaņā ar normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto kārtību.
11. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana

11.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

11.2. Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:

11.2.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;

11.2.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
11.2.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

11.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:

11.3.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;

11.3.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 

11.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

11.5. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
11.6. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.

11.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 

11.8. Izraudzītajam Pretendentam:

11.8.1. tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un personām, kuras sniegs pakalpojumus, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 3.punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
11.8.2. 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, attiecināmības gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība; 

11.8.3. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 5 (piecu) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;

11.8.4. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātie projektētāji, kuri izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ārvalstīs, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumu Nr.47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā" noteiktajam ir iesnieguši atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā.

11.9. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:

11.9.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;

11.9.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (Publisko iepirkumu likuma 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;

11.9.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.

11.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 8.pielikumā dotajam līguma projektam. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildei.
11.11. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas (neparakstīšana šādā gadījumā tiek uzskatīta par atsacīšanos slēgt līgumu), iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis nolikumam atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

11.12. 5 (piecu) darba dienu termiņš pēc pretendenta lūguma var tikt pagarināts, ja izraudzītajam pretendentam nav iespējams ievērot termiņu objektīvu iemeslu dēļ – sakarā ar nolikuma nosacījumu izpildi par personālsabiedrības izveidi (ja izraudzītais pretendents ir apvienība), ārvalstu uzņēmuma reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā vai normatīvajos aktos noteikto dokumentu, kas apliecina ārvalstu speciālista tiesības sniegt attiecīgus profesionālus pakalpojumus Latvijas Republikā, iesniegšanu. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai neparaksta to 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma saņemšanas, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11.13. Ja noteiktajā termiņā tiek saņemts Iepirkumu uzraudzības biroja aizliegums slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar tā norādījumiem.

11.14. Iepirkuma līgumā starp Pasūtītāju un konkursa uzvarētāju var paredzēt atsevišķu iepirkuma līguma noteikumu maiņu, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības, ja tam piekrīt abas puses.

12. Personas datu aizsardzība

12.1.
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, turpmāk – Personas dati, izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar Pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanu. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.

13. NOLIKUMA PIELIKUMI
13.1. Visi pielikumi ir Nolikuma neatņemamas sastāvdaļas. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija;

2.pielikums – Pieteikums/Finanšu piedāvājums;

3.pielikums  – Apliecinājums par pretendenta pieredzi;

4.pielikums – Apakšuzņēmēju saraksts;
5.pielikums - Personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts;
6.pielikums  – Apakšuzņēmēja un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās apliecinājums;
7.pielikums – Apliecinājums par objekta apsekošanu;
8.pielikums – Līguma projekts;
9.pielikums – Inventarizācijas lietas un Tehniskās apsekošanas atzinumi (atsevišķā zip failā).
1.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ēku komplekss un tam piegulošā teritorija Ķeguma ielā 66, Rīgā

1. PAKALPOJUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS

1.1. Pakalpojuma priekšmets ir tehniskā darba uzdevuma un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana turpmākam projektēšanas pakalpojuma iepirkumam objektā Ķeguma ielā 66, Rīgā, LV-1084.
1.2. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Pasūtītāju ar profesionāli sagatavotu, savstarpēji saskaņotu un projektētājiem nepārprotami saprotamu tehnisko darba uzdevumu, lai turpmākajā projektēšanas iepirkumā varētu iegūt salīdzināmus, kvalitatīvus un Pasūtītāja vajadzībām atbilstošus piedāvājumus.
1.3. Sagatavojamajam tehniskajam darba uzdevumam jādefinē projektēšanas mērķis, projektēšanas robežas, nepieciešamās projektēšanas daļas, esošās situācijas ierobežojumi, funkcionālās prasības, projektētāja nodevumi, saskaņošanas pienākumi, termiņi un prasības projektēšanas dokumentācijas kvalitātei.
1.4. Pakalpojums neietver būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbus vai būvprojekta ekspertīzi. Ja Izpildītājs konstatē, ka turpmākai projektēšanai ir nepieciešamas papildu izpētes, tehniskās apsekošanas atzinumi vai inženierizpēte, Izpildītājs šo nepieciešamību identificē un pamato tehniskajā darba uzdevumā.
2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

2.1. Objekts: pašvaldībai piederošs ēku komplekss un tam piegulošā teritorija Ķeguma ielā 66, Rīgā, LV-1084.
2.2. Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 089 2107. Zemesgabala platība: 1,1336 ha.
	Nr.
	Kadastra apzīmējums
	Būves nosaukums
	Platība

	1
	0100 089 2107 001
	Garāža
	1452,2 m2

	2
	0100 089 2107 002
	Sadzīves ēka
	189 m2

	3
	0100 089 2107 003
	Administratīvā ēka
	93,8 m2

	4
	0100 089 2107 004
	Garāža
	1259,9 m2

	5
	0100 089 2107 005
	Darbnīca
	165,2 m2

	6
	0100 089 2107 006
	Noliktava
	378,5 m2

	7
	0100 089 2107 007
	Degvielas uzpildes stacija
	144,2 m2

	8
	0100 089 2107 008
	Šķūnis
	233,1 m2


2.3. Esošajā teritorijā izvietotas funkcionāli saistītas ēkas, kurās tiek nodrošinātas darbnīcu, auto darbnīcu, noliktavu, garāžu, darbinieku sadzīves un administratīvās funkcijas. Atsevišķas būves, tostarp degvielas uzpildes stacija un šķūnis, pašreiz netiek izmantotas.

2.4. Atsevišķām ēkām ir veikta tehniskā apsekošana; saskaņā ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju viena garāža ir atzīta par avārijas stāvoklī esošu, bet cita - par pirmsavārijas stāvoklī esošu. Pārējo ēku tehniskais stāvoklis detalizēti jāprecizē turpmākās projektēšanas sagatavošanas ietvaros.

2.5. Teritorijā ir asfaltbetona un dzelzsbetona plātņu segumi, piebraucamie ceļi un autostāvvietas, kā arī atsevišķi koki, krūmi un nelielas zāliena platības.

2.6. Pasūtītāja rīcībā esošie sākotnējie dokumenti: ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas un tehniskās apsekošanas atzinumi ēkām ar kadastra apzīmējumiem 0100 089 2107 001 un 0100 089 2107 004.
3. PAKALPOJUMA IZPILDES UZDEVUMI

3.1. Izpildītājam jāveic vismaz šādi uzdevumi:

· iepazīties ar Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju par objektu, tostarp kadastrālās uzmērīšanas lietām, tehniskās apsekošanas atzinumiem, fotofiksācijām un citu pieejamo informāciju;

· veikt objekta apsekošanu dabā, fiksējot būtiskākās funkcionālās, tehniskās un ekspluatācijas problēmas, kas jāņem vērā projektēšanas uzdevuma sagatavošanā;

· organizēt sākotnējo darba sanāksmi ar Pasūtītāju, lai precizētu Pasūtītāja funkcijas, centralizācijas mērķus, telpu vajadzības, transporta un darbinieku plūsmas, darba procesu īpatnības un prioritātes;

· sagatavot esošās situācijas un Pasūtītāja vajadzību kopsavilkumu, identificējot neatrisinātos jautājumus un papildu informāciju, kas nepieciešama projektēšanas uzdevuma sagatavošanai;

· izstrādāt funkcionālo programmu vai telpu grupu prasību kopsavilkumu, norādot nepieciešamās administratīvās, sadzīves, darbnīcu, noliktavu, garāžu, tehniskās un ārējās teritorijas funkcijas, t.sk. grafiskais pielikums teritorijas un telpu funkcijām un iespējām projektēšanas dokumentāciju un būvdarbu organizēt vairākās kārtās;

· izvērtēt un aprakstīt iespējamos risinājumu virzienus avārijas un pirmsavārijas stāvoklī esošo būvju pārbūvei, pastiprināšanai, daļējai demontāžai vai nojaukšanai, nenosakot gala projektēšanas risinājumu projektētāja vietā;

· definēt prasības ēku pārbūves, atjaunošanas, energoefektivitātes uzlabošanas, apkures, ventilācijas, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, vājstrāvu, drošības sistēmu un teritorijas labiekārtojuma projektēšanai;

· noteikt projektēšanas darbu robežas katrai kārtai un savstarpējo atkarību, projektēšanas stadijas, nepieciešamās projektēšanas daļas un projektētāja nodevumus, indikatīvās izmaksas projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem;

· identificēt nepieciešamos tehniskos noteikumus, saskaņojumus, izpētes un apsekojumus, kas jāparedz turpmākajam projektētājam;

· sagatavot projektēšanas pakalpojuma iepirkuma tehniskās specifikācijas projektu, kas izmantojams nākamajā iepirkumā;

· sagatavot priekšlikumus samērīgām projektētāju kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā objekta sarežģītību un konkurences nodrošināšanas principus;

· sagatavot priekšlikumus projektēšanas posmiem, termiņiem, nodevumu pieņemšanas kārtībai un projektēšanas darbu samaksas posmiem;

· sagatavot risku un neskaidro jautājumu reģistru, norādot katra riska iespējamo ietekmi uz turpmāko projektēšanu, būvdarbiem, termiņiem vai izmaksām;

· prezentēt sagatavotos nodevumus Pasūtītājam un iestrādāt Pasūtītāja pamatotos komentārus gala redakcijā.
4. SAGATAVOJAMIE NODEVUMI

	Nr.
	Nodevums
	Minimālais saturs

	1
	Objekta apsekošanas un dokumentu analīzes kopsavilkums
	Īss esošās situācijas apraksts, identificētās problēmas, trūkstošā informācija, fotofiksācijas kopsavilkums un sākotnējie secinājumi.

	2
	Pasūtītāja vajadzību un funkcionālās programmas kopsavilkums
	Funkciju, telpu grupu, darbinieku un transporta plūsmu, darba procesu un teritorijas izmantošanas vajadzību apraksts , t.sk. grafiskie pielikumi teritorijas un telpu funkcijām.

	3
	Tehniskais darba uzdevums projektētājiem
	Pilnvērtīgs dokuments, kurā definēts turpmākā projektēšanas pakalpojuma priekšmets, būvniecības ieceres dokumentācijas veids, projektēšanas robežas, projektēšanas stadijas, daļas, prasības un nodevumi.

	4
	Projektēšanas pakalpojuma iepirkuma tehniskās specifikācijas projekts
	Dokuments, ko Pasūtītājs var izmantot turpmākā projektēšanas iepirkuma dokumentācijā.

	5
	Priekšlikumi projektētāju kvalifikācijas prasībām
	Samērīgas prasības pretendentam, būvprojekta vadītājam un galvenajiem speciālistiem; norāde, kādi dokumenti apliecina atbilstību.

	6
	Projektēšanas nodevumu un posmu matrica
	Projektēšanas posmi, nodevumi, iesniegšanas formāti, saskaņošanas kārtība un pieņemšanas kritēriji.

	7
	Risku un neskaidro jautājumu reģistrs
	Riski, pieņēmumi, trūkstošā informācija, ietekme un priekšlikumi risku mazināšanai.

	8
	Gala prezentācija vai skaidrojošs ziņojums
	Īss kopsavilkums Pasūtītāja vadībai un iesaistītajām struktūrvienībām par būtiskākajiem secinājumiem un turpmākajiem soļiem.


4.1. Nodevumi iesniedzami latviešu valodā elektroniski rediģējamā formātā (.docx, .xlsx un, ja attiecināms, .dwg/.dxf) un PDF formātā.

4.2. Visiem nodevumiem jābūt strukturētiem tā, lai Pasūtītājs tos varētu izmantot turpmākā projektēšanas pakalpojuma iepirkuma dokumentācijā bez būtiskas pārrakstīšanas.

4.3. Tehniskajā darba uzdevumā nedrīkst ietvert konkrētu ražotāju, zīmolu, patentu, izcelsmes valsti vai konkrētu produktu norādes, izņemot gadījumus, kad tas ir objektīvi nepieciešams un tiek lietota norāde “vai ekvivalents”.
5. PRASĪBAS TEHNISKĀ DARBA UZDEVUMA SATURAM
5.1.
Sagatavojamajā tehniskajā darba uzdevumā projektētājiem jāiekļauj vismaz šādas sadaļas:

· vispārīgie dati par objektu un Pasūtītāju;

· projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts;

· esošās situācijas apraksts un sākotnējie ierobežojumi;

· projektēšanas robežas un projektēšanas stadijas;

· prasības arhitektūras un funkcionālā plānojuma risinājumiem;

· prasības būvkonstrukciju izvērtēšanai un projektēšanai;

· prasības ēku energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu izvērtēšanai;

· prasības apkures, ventilācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu, drošības un automatizācijas sistēmām;

· prasības teritorijas labiekārtojumam, transporta loģistikai, autostāvvietām, segumiem, apzaļumošanai un vides pieejamībai;

· prasības nepieciešamajām izpētēm, tehniskajiem noteikumiem un saskaņojumiem;

· prasības būvprojekta sastāvam, rasējumiem, aprēķiniem, specifikācijām un tāmei;

· prasības dokumentu iesniegšanai BIS un digitālajiem formātiem;

· prasības projektēšanas sapulcēm, starpnodevumiem un Pasūtītāja saskaņojumiem;

· prasības autoruzraudzībai, ja tā vēlāk tiks iekļauta projektēšanas pakalpojuma iepirkumā;

· projektēšanas posmu un provizorisko termiņu priekšlikumi;

· projektēšanas nodevumu pieņemšanas kritēriji.
6. DARBA ORGANIZĀCIJA UN TERMIŅI

	Posms
	Saturs
	Termiņš

	1. posms
	Sākotnējā sanāksme un dokumentu nodošana
	8 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	2. posms
	Objekta apsekošana un esošās situācijas izvērtējums
	25 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	3. posms
	Vajadzību apkopojums un tehniskā darba uzdevuma struktūras saskaņošana
	40 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	4. posms
	Tehniskā darba uzdevuma un tehniskās specifikācijas pirmā redakcija
	60 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	5. posms
	Pasūtītāja komentāru iestrāde un gala redakcija
	90 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās


6.1. Izpildītājs organizē darba sanāksmes ar Pasūtītāju ne retāk kā pēc katra būtiskā posma pabeigšanas. Sanāksmes protokolē Izpildītājs, un protokols iesniedzams Pasūtītājam 3 darba dienu laikā pēc sanāksmes.

6.2. Pasūtītājs izskata starpnodevumus un sniedz komentārus 5 darba dienu laikā, ja puses nav vienojušās par citu termiņu.

6.3. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja pamatoto komentāru iestrāde bez papildu samaksas.
7. KVALITĀTES UN PIEŅEMŠANAS KRITĒRIJI

7.1.
Nodevums uzskatāms par atbilstošu, ja:

· tas sagatavots Tehniskajā specifikācijā noteiktajā pilnā apjomā;

· tajā nav savstarpēji pretrunīgu prasību;

· prasības projektētājiem ir skaidras, pārbaudāmas un saistītas ar objektu;

· prasības ir formulētas tehnoloģiski neitrāli un nepamatoti neierobežo konkurenci;

· nodevumā ir identificēti būtiskie riski un trūkstošā informācija;

· tas ir iesniegts noteiktajos formātos un ir izmantojams turpmākā projektēšanas iepirkuma dokumentos;

· ir iestrādāti Pasūtītāja pamatotie komentāri.

7.2. Ja iesniedzamais nodevums neatbilst šiem kritērijiem, Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt un noteikt termiņu trūkumu novēršanai.
8. PASŪTĪTĀJA NODROŠINĀMĀ INFORMĀCIJA

8.1.
Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieejamo informāciju par objektu, tostarp:

· ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas;

· esošos tehniskās apsekošanas atzinumus;

· pieejamās shēmas, rasējumus, fotofiksācijas un iepriekš sagatavotos materiālus;

· informāciju par pašreizējo objekta izmantošanu un Pasūtītāja struktūrvienību vajadzībām;

· informāciju par plānoto funkciju centralizāciju, ja tāda pieejama;

· kontaktpersonas saziņai par objekta apskati un Pasūtītāja vajadzību precizēšanu.
9. IEROBEŽOJUMI UN PAPILDU NOSACĪJUMI

· Izpildītājs nedrīkst sagatavot dokumentus tā, ka tie nepamatoti dod priekšrocības konkrētam piegādātājam, tehnoloģijai vai ražotājam.

· Izpildītājam jānorāda visi pieņēmumi, uz kuriem balstīti sagatavotie priekšlikumi.

· Ja Izpildītājs konstatē, ka objektā nepieciešama papildu tehniskā izpēte, topogrāfiskā uzmērīšana, inženierģeoloģiskā izpēte vai citi pakalpojumi, tas jānorāda kā priekšnosacījums turpmākai projektēšanai.

· Izpildītāja sagatavotais dokumentu kopums pēc nodošanas un apmaksas kļūst par Pasūtītāja izmantojamu materiālu turpmākā projektēšanas iepirkuma sagatavošanai.

· Izpildītāja dalība nākamajā projektēšanas iepirkumā nav automātiski ierobežota, ja vien Pasūtītājs var nodrošināt vienlīdzīgu informācijas pieejamību visiem tirgus dalībniekiem un nav konstatējams nenovēršams konkurences izkropļojums.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ēku komplekss un tam piegulošā teritorijas Ojāra Vācieša ielā 2a, Ojāra Vācieša ielā 2 k-1 un Uzvaras bulvārī 16a, Rīgā

1. PAKALPOJUMA PRIEKŠMETS UN MĒRĶIS

1.1. Pakalpojuma priekšmets ir tehniskā darba uzdevuma un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošana turpmākam projektēšanas pakalpojuma iepirkumam teritorijas Ojāra Vācieša ielā 2a, Ojāra Vācieša ielā 2 k-1 un Uzvaras bulvārī 16a, Rīgā.
1.2. Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt Pasūtītāju ar profesionāli sagatavotu, savstarpēji saskaņotu un projektētājiem nepārprotami saprotamu tehnisko darba uzdevumu, lai turpmākajā projektēšanas iepirkumā varētu iegūt salīdzināmus, kvalitatīvus un Pasūtītāja vajadzībām atbilstošus piedāvājumus.
1.3. Sagatavojamajam tehniskajam darba uzdevumam jādefinē projektēšanas mērķis, projektēšanas robežas, nepieciešamās projektēšanas daļas, esošās situācijas ierobežojumi, funkcionālās prasības, projektētāja nodevumi, saskaņošanas pienākumi, termiņi un prasības projektēšanas dokumentācijas kvalitātei.
1.4. Pakalpojums neietver būvprojekta izstrādi, autoruzraudzību, būvdarbus vai būvprojekta ekspertīzi. Ja Izpildītājs konstatē, ka turpmākai projektēšanai ir nepieciešamas papildu izpētes, tehniskās apsekošanas atzinumi vai inženierizpēte, Izpildītājs šo nepieciešamību identificē un pamato tehniskajā darba uzdevumā.
2. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

2.1. Objekts: pašvaldībai piederošs ēku komplekss un tam piegulošā teritorijas Ojāra Vācieša ielā 2a, Ojāra Vācieša ielā 2 k-1 un Uzvaras bulvārī 16a, Rīgā.
2.2.  Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 049 0256. Zemesgabala platība: 0,8948 ha.
	Nr.
	Kadastra apzīmējums
	Būves nosaukums
	Platība

	1
	0100 049 0256 003
	Garāža
	476,60 m2

	2
	0100 049 0256 004
	Garāža
	87,50 m2

	3
	0100 049 0256 001
	Ražošanas ēka
	273,70 m2


2.3. Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 049 2018. Zemesgabala platība: 0,1537 ha.
	Nr.
	Kadastra apzīmējums
	Būves nosaukums
	Platība

	1
	0100 049 2018 002
	Noliktavas
	511,20 m2

	2
	0100 049 2018 001
	Ražošanas ēka
	521,10 m2


2.4. Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 049 2032. Zemesgabala platība: 0,066  ha.
	Nr.
	Kadastra apzīmējums
	Būves nosaukums
	Platība

	1
	0100 049 2018 001
	Ražošanas ēka
	521,10 m2


2.5. Zemesgabala kadastra apzīmējums: 0100 049 2000. Zemesgabala platība: 0,8637 ha.
2.6. Esošajā teritorijās izvietotas funkcionāli saistītas ēkas, kurās tiek nodrošinātas darbnīcu, noliktavu, garāžu, darbinieku sadzīves un administratīvās funkcijas.

2.7. Atsevišķai ēkai ir veikta tehniskā apsekošana. Pārējo ēku tehniskais stāvoklis detalizēti jāprecizē turpmākās projektēšanas sagatavošanas ietvaros.

2.8. Teritorijās ir asfaltbetona un dzelzsbetona plātņu segumi, piebraucamie ceļi un autostāvvietas, kā arī atsevišķi koki, krūmi un nelielas zāliena platības.
2.9. Pasūtītāja rīcībā esošie sākotnējie dokumenti: ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas un tehniskās apsekošanas atzinums ēkai ar kadastra apzīmējumi 0100 049 0256 001.

3. PAKALPOJUMA IZPILDES UZDEVUMI

3.1.
Izpildītājam jāveic vismaz šādi uzdevumi:

· iepazīties ar Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju par objektu, tostarp kadastrālās uzmērīšanas lietām, tehniskās apsekošanas atzinumu, fotofiksācijām un citu pieejamo informāciju;

· veikt objekta apsekošanu dabā, fiksējot būtiskākās funkcionālās, tehniskās un ekspluatācijas problēmas, kas jāņem vērā projektēšanas uzdevuma sagatavošanā;

· organizēt sākotnējo darba sanāksmi ar Pasūtītāju, lai precizētu Pasūtītāja funkcijas, centralizācijas mērķus, telpu vajadzības, transporta un darbinieku plūsmas, darba procesu īpatnības un prioritātes;

· sagatavot esošās situācijas un Pasūtītāja vajadzību kopsavilkumu, identificējot neatrisinātos jautājumus un papildu informāciju, kas nepieciešama projektēšanas uzdevuma sagatavošanai;

· izstrādāt funkcionālo programmu vai telpu grupu prasību kopsavilkumu, norādot nepieciešamās administratīvās, sadzīves, darbnīcu, noliktavu, garāžu, tehniskās un ārējās teritorijas funkcijas, t.sk. grafiskais pielikums teritorijas un telpu funkcijām un iespējām projektēšanas dokumentāciju un būvdarbu organizēt vairākās kārtās;

· izvērtēt un aprakstīt iespējamos risinājumu virzienus esošo būvju pārbūvei, pastiprināšanai, daļējai demontāžai vai nojaukšanai, nenosakot gala projektēšanas risinājumu projektētāja vietā;

· definēt prasības ēku pārbūves, atjaunošanas, energoefektivitātes uzlabošanas, apkures, ventilācijas, elektroapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, vājstrāvu, drošības sistēmu un teritorijas labiekārtojuma projektēšanai;

· noteikt projektēšanas darbu robežas katrai kārtai un savstarpējo atkarību, projektēšanas stadijas, nepieciešamās projektēšanas daļas un projektētāja nodevumus, indikatīvās izmaksas projektēšanas darbiem un būvniecības darbiem;

· identificēt nepieciešamos tehniskos noteikumus, saskaņojumus, izpētes un apsekojumus, kas jāparedz turpmākajam projektētājam;

· sagatavot projektēšanas pakalpojuma iepirkuma tehniskās specifikācijas projektu, kas izmantojams nākamajā iepirkumā;

· sagatavot priekšlikumus samērīgām projektētāju kvalifikācijas prasībām, ņemot vērā objekta sarežģītību un konkurences nodrošināšanas principus;

· sagatavot priekšlikumus projektēšanas posmiem, termiņiem, nodevumu pieņemšanas kārtībai un projektēšanas darbu samaksas posmiem;

· sagatavot risku un neskaidro jautājumu reģistru, norādot katra riska iespējamo ietekmi uz turpmāko projektēšanu, būvdarbiem, termiņiem vai izmaksām;

· prezentēt sagatavotos nodevumus Pasūtītājam un iestrādāt Pasūtītāja pamatotos komentārus gala redakcijā.
4. SAGATAVOJAMIE NODEVUMI

	Nr.
	Nodevums
	Minimālais saturs

	1
	Objekta apsekošanas un dokumentu analīzes kopsavilkums
	Īss esošās situācijas apraksts, identificētās problēmas, trūkstošā informācija, fotofiksācijas kopsavilkums un sākotnējie secinājumi.

	2
	Pasūtītāja vajadzību un funkcionālās programmas kopsavilkums
	Funkciju, telpu grupu, darbinieku un transporta plūsmu, darba procesu un teritorijas izmantošanas vajadzību apraksts , t.sk. grafiskie pielikumi teritorijas un telpu funkcijām.

	3
	Tehniskais darba uzdevums projektētājiem
	Pilnvērtīgs dokuments, kurā definēts turpmākā projektēšanas pakalpojuma priekšmets, būvniecības ieceres dokumentācijas veids, projektēšanas robežas, projektēšanas stadijas, daļas, prasības un nodevumi.

	4
	Projektēšanas pakalpojuma iepirkuma tehniskās specifikācijas projekts
	Dokuments, ko Pasūtītājs var izmantot turpmākā projektēšanas iepirkuma dokumentācijā.

	5
	Priekšlikumi projektētāju kvalifikācijas prasībām
	Samērīgas prasības pretendentam, būvprojekta vadītājam un galvenajiem speciālistiem; norāde, kādi dokumenti apliecina atbilstību.

	6
	Projektēšanas nodevumu un posmu matrica
	Projektēšanas posmi, nodevumi, iesniegšanas formāti, saskaņošanas kārtība un pieņemšanas kritēriji.

	7
	Risku un neskaidro jautājumu reģistrs
	Riski, pieņēmumi, trūkstošā informācija, ietekme un priekšlikumi risku mazināšanai.

	8
	Gala prezentācija vai skaidrojošs ziņojums
	Īss kopsavilkums Pasūtītāja vadībai un iesaistītajām struktūrvienībām par būtiskākajiem secinājumiem un turpmākajiem soļiem.


4.4. Nodevumi iesniedzami latviešu valodā elektroniski rediģējamā formātā (.docx, .xlsx un, ja attiecināms, .dwg/.dxf) un PDF formātā.

4.5. Visiem nodevumiem jābūt strukturētiem tā, lai Pasūtītājs tos varētu izmantot turpmākā projektēšanas pakalpojuma iepirkuma dokumentācijā bez būtiskas pārrakstīšanas.

4.6. Tehniskajā darba uzdevumā nedrīkst ietvert konkrētu ražotāju, zīmolu, patentu, izcelsmes valsti vai konkrētu produktu norādes, izņemot gadījumus, kad tas ir objektīvi nepieciešams un tiek lietota norāde “vai ekvivalents”.
5. PRASĪBAS TEHNISKĀ DARBA UZDEVUMA SATURAM
5.1.
Sagatavojamajā tehniskajā darba uzdevumā projektētājiem jāiekļauj vismaz šādas sadaļas:

· vispārīgie dati par objektu un Pasūtītāju;

· projekta mērķis un sasniedzamais rezultāts;

· esošās situācijas apraksts un sākotnējie ierobežojumi;

· projektēšanas robežas un projektēšanas stadijas;

· prasības arhitektūras un funkcionālā plānojuma risinājumiem;

· prasības būvkonstrukciju izvērtēšanai un projektēšanai;

· prasības ēku energoefektivitātes uzlabošanai un atjaunojamo energoresursu izvērtēšanai;

· prasības apkures, ventilācijas, ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes, vājstrāvu, drošības un automatizācijas sistēmām;

· prasības teritorijas labiekārtojumam, transporta loģistikai, autostāvvietām, segumiem, apzaļumošanai un vides pieejamībai;

· prasības nepieciešamajām izpētēm, tehniskajiem noteikumiem un saskaņojumiem;

· prasības būvprojekta sastāvam, rasējumiem, aprēķiniem, specifikācijām un tāmei;

· prasības dokumentu iesniegšanai BIS un digitālajiem formātiem;

· prasības projektēšanas sapulcēm, starpnodevumiem un Pasūtītāja saskaņojumiem;

· prasības autoruzraudzībai, ja tā vēlāk tiks iekļauta projektēšanas pakalpojuma iepirkumā;

· projektēšanas posmu un provizorisko termiņu priekšlikumi;

· projektēšanas nodevumu pieņemšanas kritēriji.
6. DARBA ORGANIZĀCIJA UN TERMIŅI

	Posms
	Saturs
	Termiņš

	1. posms
	Sākotnējā sanāksme un dokumentu nodošana
	8 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	2. posms
	Objekta apsekošana un esošās situācijas izvērtējums
	25 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	3. posms
	Vajadzību apkopojums un tehniskā darba uzdevuma struktūras saskaņošana
	40 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	4. posms
	Tehniskā darba uzdevuma un tehniskās specifikācijas pirmā redakcija
	60 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās

	5. posms
	Pasūtītāja komentāru iestrāde un gala redakcija
	90 kalendārās dienas no līguma spēkā stāšanās


1.5. Izpildītājs organizē darba sanāksmes ar Pasūtītāju ne retāk kā pēc katra būtiskā posma pabeigšanas. Sanāksmes protokolē Izpildītājs, un protokols iesniedzams Pasūtītājam 3 darba dienu laikā pēc sanāksmes.

1.6. Pasūtītājs izskata starpnodevumus un sniedz komentārus 5 darba dienu laikā, ja puses nav vienojušās par citu termiņu.

1.7. Izpildītājam jānodrošina Pasūtītāja pamatoto komentāru iestrāde bez papildu samaksas.
7. KVALITĀTES UN PIEŅEMŠANAS KRITĒRIJI

7.1.Nodevums uzskatāms par atbilstošu, ja:

· tas sagatavots Tehniskajā specifikācijā noteiktajā pilnā apjomā;

· tajā nav savstarpēji pretrunīgu prasību;

· prasības projektētājiem ir skaidras, pārbaudāmas un saistītas ar objektu;

· prasības ir formulētas tehnoloģiski neitrāli un nepamatoti neierobežo konkurenci;

· nodevumā ir identificēti būtiskie riski un trūkstošā informācija;

· tas ir iesniegts noteiktajos formātos un ir izmantojams turpmākā projektēšanas iepirkuma dokumentos;

· ir iestrādāti Pasūtītāja pamatotie komentāri.

7.2.
Ja iesniedzamais nodevums neatbilst šiem kritērijiem, Pasūtītājs ir tiesīgs to nepieņemt un noteikt termiņu trūkumu novēršanai.
8. PASŪTĪTĀJA NODROŠINĀMĀ INFORMĀCIJA

8.1.
Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam pieejamo informāciju par objektu, tostarp:

· ēku kadastrālās uzmērīšanas lietas;

· esošos tehniskās apsekošanas atzinumus;

· pieejamās shēmas, rasējumus, fotofiksācijas un iepriekš sagatavotos materiālus;

· informāciju par pašreizējo objekta izmantošanu un Pasūtītāja struktūrvienību vajadzībām;

· informāciju par plānoto funkciju centralizāciju, ja tāda pieejama;

· kontaktpersonas saziņai par objekta apskati un Pasūtītāja vajadzību precizēšanu.
9. IEROBEŽOJUMI UN PAPILDU NOSACĪJUMI

· Izpildītājs nedrīkst sagatavot dokumentus tā, ka tie nepamatoti dod priekšrocības konkrētam piegādātājam, tehnoloģijai vai ražotājam.

· Izpildītājam jānorāda visi pieņēmumi, uz kuriem balstīti sagatavotie priekšlikumi.

· Ja Izpildītājs konstatē, ka objektā nepieciešama papildu tehniskā izpēte, topogrāfiskā uzmērīšana, inženierģeoloģiskā izpēte vai citi pakalpojumi, tas jānorāda kā priekšnosacījums turpmākai projektēšanai.

· Izpildītāja sagatavotais dokumentu kopums pēc nodošanas un apmaksas kļūst par Pasūtītāja izmantojamu materiālu turpmākā projektēšanas iepirkuma sagatavošanai.

· Izpildītāja dalība nākamajā projektēšanas iepirkumā nav automātiski ierobežota, ja vien Pasūtītājs var nodrošināt vienlīdzīgu informācijas pieejamību visiem tirgus dalībniekiem un nav konstatējams nenovēršams konkurences izkropļojums.

2.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam

PIETEIKUMS / FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

	Informācija par pretendentu
	Pretendenta nosaukums:
	

	
	Reģistrācijas numurs:
	

	
	Ārvalstu pretendentam piešķirtais reģistrācijas numurs Latvijā un datums
	Aizpilda, ja attiecināms

	
	Juridiskā adrese:
	

	
	Pasta adrese:
	

	
	Tālrunis:
	

	Norēķinu rekvizīti

(nav obligāti norādāms)
	Bankas nosaukums:
	

	
	Bankas kods:
	

	
	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
	Vārds, uzvārds:
	

	
	Ieņemamais amats:
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasta adrese:
	

	Pretendents atbilst mikro/mazā/vidējā uzņēmuma statusam
 (norādīt atbilstošo)
	

	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, t.sk., personas, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents
 (jā/ nē)
	

	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē

	


Ar šo mēs ________________ apliecinām savu dalību Iepirkumā un iesniedzam piedāvājumu, piedāvājot veikt tehniskā darba uzdevuma sagatavošanu un izstrādi saskaņā ar iepirkuma “Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā” (id.Nr. AMD 2026/62), līguma projektu par līguma summu:
	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa bez PVN, EUR

	1.
	Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektam Ķeguma ielā 66, Rīgā
	

	2.
	Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā
	

	
	Kopējā summa:
	

	
	PVN 21%:
	

	
	Summa kopā ar PVN:
	


Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinām, ka:

1) _______________(datums, laiks) veikta objekta apsekošana saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.7.1., 3.9. un 4.9.punktā noteikto.

2) esam iepazinušies ar Iepirkuma nolikumu, tajā skaitā ar Tehnisko specifikāciju/Projektēšanas uzdevumu un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav un nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Iepirkumā, pildīt Iepirkuma nolikuma, Tehniskajā specifikācijā un Projektēšanas uzdevumā norādītās prasības un veikt Iepirkuma priekšmetā iekļauto darbu izpildi;

3) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi;

4) neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Iepirkumā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

5) Informācija par Apvienības dalībniekiem (gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība) – personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģistrācijas Nr. juridiskā adrese):_________________

6) Piedāvājums Iepirkumā sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, tajā skaitā, pretendents ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem. Mēs neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms piedāvājumu atvēršanas datuma. Esam informēti, ka gadījumā, ja pretendentu piedāvājumos tiks konstatēs aizliegtu vienošanos pazīmes, Pasūtītājs ar attiecīgu informāciju ir tiesīgs vērsties Konkurences padomē;

7) nav konkurenci ierobežojošas priekšrocības Iepirkumā, jo mēs vai ar mums saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta Iepirkuma sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;

8) nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt noteiktās prasības;

9) uz pretendentu nav attiecināmi 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citastarp noteiktais 10% (desmit procenti) apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  

_____________________          _____________________             _________________________
              /amats/ 
                                                   /paraksts/ 
 
  /vārds, uzvārds/ 

2026.gada ____._____________ 

Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
3.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam
APLIECINĀJUMS
par pretendenta pieredzi

(atbilstoši nolikuma 3.3. un 4.3.punktam)
IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze atbilstoši atklātā konkursa “Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā” (id.Nr. AMD 2026/62), nolikuma prasībām:
Nolikuma 3.3. un 4.3.punkta prasības izpilde:
	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Līguma priekšmeta raksturojums, līguma izpildes vieta, veikto darbu veids un apjoms 
	Līguma darbības laiks (no – līdz) 

(noslēgts, izpildīts)
	Pievienotie dokumenti, kas apliecina prasības izpildi

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pielikumā jāiesniedz:
- akta par asfaltbetona velo (pumptrack) trases  pieņemšanu ekspluatācijā vai apliecinājuma kartes kopija;

- atsauksmes no apliecinājumā par pieredzi norādītajiem pasūtītājiem (norādot izpildīto darbu veidus un apjomus, darbu pasūtītāju, līguma nosaukumu, darbu izpildes vietu, darbu izpildes periodu), kas apliecina, ka līgums izpildīts kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām;

- citi dokumenti, kas apliecina Apliecinājumā norādīto darbu veidu un apjomu.
Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
_____________________          _____________________             _________________________
              /amats/ 
                                                   /paraksts/ 
 
  /vārds, uzvārds/ 

2026.gada ____._____________ 

Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
4.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam

Apakšuzņēmēju saraksts

(atbilstoši nolikuma 3.6. un 4.6.punktam)
IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

Jāuzrāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu daļa ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamo darbu daļa.

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma daļa

	
	Līguma daļas nosaukums 
	Apjoms (EUR)



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	


Piedāvājumā jāpievieno savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši Nolikuma 4.11.punkta prasībai.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
_____________________          _____________________             _________________________
              /amats/ 
                                                   /paraksts/ 
 
  /vārds, uzvārds/ 

2026.gada ____._____________ 

Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
5.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam
personu, uz kuru iespējām pretendents balstās saraksts
(atbilstoši nolikuma 3.4., 3.5., 4.4. un 4.5.punktam)
IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

Jāuzrāda visas tās personas, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās,  un katram no tiem izpildei nododamo darbu daļa.

	personas, uz kura iespējām balstās nosaukums
	Personai, uz kuras iespējām pretendents balstās nododamā līguma daļa

	
	Iespējas uz kurām balstās nosaukums 
	Apjoms (EUR)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	

	


Piedāvājumā jāpievieno apliecinājums vai savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar personu, uz kuras iespējām pretendents balstās), atbilstoši Nolikuma 4.9. – 4.10.punkta prasībai.

Pretendents/Pretendenta pilnvarotā persona:  
_____________________          _____________________             _________________________
              /amats/ 
                                                   /paraksts/ 
 
  /vārds, uzvārds/ 

2026.gada ____._____________ 

Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
6.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam
Apakšuzņēmēja un PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM apliecinājums 
(atbilstoši nolikuma 3.4., 3.5., 3.6., 4.4., 4.5. un 4.6.punktam)
IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

Apakšuzņēmējs/Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās: nosaukums un reģistrācijas Nr. , adrese, pārstāvības tiesības pamats un pārstāvēttiesīgais:

______________________________________________
Apliecina, ka, gadījumā, ja piedāvājumu iesniegušais pretendents 

_____________________________________________

(pretendenta nosaukums)

iepirkuma Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā” (id.Nr. AMD 2026/62),rezultātā iegūs darbu izpildes tiesības, apņemas:
[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši “Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, nododamo darbu sarakstā” norādītajam> un]

[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu) apraksts>].

SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Nr.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums

līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un Reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Apakšuzņēmēja/Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, pārstāvis:

_____________________          _____________________             _________________________
              /amats/ 
                                                   /paraksts/ 
 
  /vārds, uzvārds/ 

2026.gada ____._____________ 

Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
7.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU
(atbilstoši nolikuma 3.9. un 4.9.punktam)
IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

Rīga, 2026.gada ____.____________
Apliecinām, ka saskaņā ar Rīgas valstspilsētas Ārtelpas un mobilitātes departamenta izsludinātā atklāta konkursa “Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”  (id Nr. AMD 2026/62) nolikuma 1.7.1., 3.9. un 4.9.punkta prasībām ir veikta objektu apsekošana dabā:
	Objekts
	Pasūtītāja pārstāvis (vārds, uzvārds, datums, paraksts)
	Pretendents, 

Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, datums, paraksts)

	Ķeguma iela 66, Rīga, LV-1084
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas Apsaimniekošanas sektora vadītājs Intars Višņevskis

2026.gada _____.______________

(paraksts)
	2026.gada _____._____________

(paraksts)

	Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā, LV-1048
	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Administratīvās pārvaldes Materiāltehniskā nodrošinājuma nodaļas Apsaimniekošanas sektora vadītājs Intars Višņevskis
2026.gada _____.______________

(paraksts)
	2026.gada _____._____________

(paraksts)


Pretendents apliecina, ka ir klātienē iepazinies un izpētījis Līguma izpildes vietu un Objektu un pilnībā saprot visus apstākļus, kas ietekmē vai varētu ietekmēt līgumcenas noteikšanu un Būvdarbu izpildi, iesniedzot Pasūtītājam piedāvājumu.
8.pielikums

iepirkuma, id.Nr. AMD 2026/62, nolikumam

IEPIRKUMS

“Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”

(id Nr. AMD 2026/62)

PROJEKTS

līgums
Rīgā



                  Dokumenta datums ir tā elektroniskās parakstīšanas datums


Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, tā __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar____________, no vienas puses,  un
 
___________, tās _________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ________, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk - Puses,

ņemot vērā, ka saskaņā ar iepirkuma  “Tehniskā darba uzdevuma sagatavošana Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā”,  identifikācijas Nr. AMD 2026/62, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, Izpildītājs ir ieguvis tiesības noslēgt šo līgumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets
1.1.
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ne vēlāk kā 90 (deviņdesmit) kalendāra dienu laikā, skaitot no dienas, kas Līgumu parakstījusi pēdējā no Pusēm, nodrošināt tehniskā darba uzdevuma un ar to saistītās dokumentācijas sagatavošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta objektiem Ķeguma ielā 66, Ojāra Vācieša ielā 2a un Ojāra Vācieša ielā 2 k-1, Rīgā, turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar Pasūtītāja pieprasījumu un tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2. Līguma darbības termiņš, tā apturēšanas un vienpusējās izbeigšanas kārtība
2.1.
Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no Pusēm, un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

2.2.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:

2.2.1.
Izpildītājs vairāk kā septiņas dienas ir nokavējis Pakalpojuma izpildes termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams pats Pasūtītājs;

2.2.2.
Pakalpojuma vai tā daļas izpildījums neatbilst Līguma prasībām vai Pasūtītāja norādījumiem, un šī neatbilstība nav vai nevar tikt novērsta Pasūtītāja noteiktajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs;

2.2.3.
Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus attiecībā uz Pakalpojuma veikšanu;

2.2.4.
Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;

2.2.5.
ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kas izriet no Līguma;

2.2.6.
Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu Līgumā paredzētu pienākumu;


2.2.7.
Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;

2.2.8.
Izpildītājs ir nodarījis Pasūtītājam zaudējumus;

2.2.9.
citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

2.2.10.
ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;

2.2.11.
konstatēts, ka Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kā arī gadījumā, ja pirms Līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam nebija zināmi.

2.3.
Līguma vienpusēja izbeigšana 2.2.1. - 2.2.11.punktos noteiktajos gadījumos neatceļ Līgumā noteikto zaudējumu atlīdzības pienākuma īstenošanu no Izpildītāja puses.

2.4.
Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei (turpmāk – neparedzēti darbi), uzņemas Izpildītājs, tai skaitā neparedzēto darbu izmaksas, kuras nav iekļautas līgumcenā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, kvalitātē un termiņā un kuras izriet no Līguma priekšmeta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā.

2.5.
Risku par neparedzētiem darbiem uzņemas Pasūtītājs, ja:

2.5.1.
neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;

2.5.2.
neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;

2.5.3.
Līgums objektīvu, no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi. 

3. Līgumcena un norēķinu kārtība
3.1.
Līgumcenu veido summa – ________ EUR (_______ euro un ___ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN, un PVN summa - ________ EUR (_______ euro un ___ centi), kas kopā sastāda summu - ________ EUR (_______ euro un ___ centi), saskaņā ar Finanšu piedāvājumā (Līguma 2.pielikums).
3.2.
Apmaksu par Pakalpojuma izpildi Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

3.2.1.
Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, pēc šī Līguma parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas samaksā Izpildītājam avansa maksājumu 20% (divdesmit procenti) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās Līgumcenas, kas ir – _______ EUR (______ euro un ___ centi), kas sastāv no summas bez PVN – _______ EUR (______ euro un ___ centi), un PVN summas ________ EUR (_______ euro un ___ centi);

3.2.2.
Atlikušo Līguma summas daļu – _______ EUR (______ euro un ___ centi), kas sastāv no summas bez PVN – _______ EUR (______ euro un ___ centi),  un PVN summas ________ EUR (_______ euro un ___ centi), Pasūtītājs samaksā pēc visu Pakalpojuma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas. 

3.3.
Līguma 3.1.punktā minētā Līgumcena par Pakalpojuma izpildi ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, kā arī visus maksājumus, kas Izpildītājam jāmaksā vai Pasūtītājam jāietur no maksājumiem, ko tas veic Izpildītājam saskaņā ar Līgumu.

3.5.
Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju par Pakalpojumu bezskaidras naudas norēķinu veidā, veicot pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja bankas kontu.

3.6.
Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.6.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv (turpmāk - portāls)  sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.6.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:

3.6.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);

3.6.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;

3.6.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” .

3.7. Noformējot elektronisko rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādu informāciju:

Pakalpojumu saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN reģ.Nr.: LV90011524360

Banka: AS LUMINOR BANK Latvijas filiāle
Banka kods: RIKOLV2X

Konts: LV18RKO0023400004010
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments

RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011

RD iestādes kods: 213
3.8. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

3.9. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 30 (trīsdesmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.10. Elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

3.11. Izpildītājam ir pienākums portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.

3.12. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Pakalpojuma izpildes un nodošanas kārtība
4.1.
Izpildītājs, sadarbojoties ar Pasūtītāju, veic Pakalpojuma izpildi atbilstoši tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums)  noteiktajam darba apjomam, sagatavojot un iesniedzot Pasūtītājam tehniskā specifikācijā paredzētos nodevumus un citus dokumentus, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi un ir nodevumu neatņemama sastāvdaļa.

 
Izpildītājs visus ar Pakalpojuma izpildi saistītos nodevumus un dokumentus sagatavo un nodod Pasūtītājam ar vienu nodošanas – pieņemšanas aktu, Līgumā paredzētajā apjomā un termiņā.

4.2.
Puses apņemas nekavējoties informēt viena otru par visiem sarežģījumiem, kas rodas Līguma izpildes laikā un var apdraudēt uzņemto saistību izpildi, tai skaitā, bet ne tikai, informēt par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.

4.3.
Pasūtītājs pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošina Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma izpildei.

4.4.
Pasūtītājam ir tiesības visā Līguma darbības laikā dot Izpildītājam saistošus norādījumus un Līgumā paredzētajā kārtībā izteikt pretenzijas par Līgumā noteikto saistību izpildi.

4.5.
Izpildītājam ir pienākums nekavējoties pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt Pasūtītājam informāciju par Pakalpojuma izpildes progresu un Līgumā noteikto saistību izpildi.

4.6.
Izpildītājs pēc visu Līgumā paredzēto ar Pakalpojuma izpildi saistīto darbu pabeigšanas sagatavo Pakalpojuma izpildei paredzētos nodevumus un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu, ko iesniedz Pasūtītājam.

4.7.
Pasūtītāja pārstāvis 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja paziņojuma par Līgumā paredzētā Pakalpojuma izpildi un veiktā Pakalpojuma nodevuma saņemšanas pārbauda Pakalpojuma izpildījumu atbilstoši Līgumam. Pozitīva pārbaudes rezultāta gadījumā Pasūtītāja pārstāvis paraksta darbu nodošanas - pieņemšanas aktu (Līguma 3.pielikums). 

4.8.
Ja pārbaudes gaitā tiek atklāta Pakalpojuma neatbilstība Līguma prasībām vai Pasūtītāja sniegtiem norādījumiem Pakalpojuma izpildes gaitā, vai Pasūtītājam ir pamatotas iepildes par Pakalpojuma izpildes kvalitāti, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam iesniegumu (kas var būt noformēts arī kā elektroniskā pasta vēstule), norādot nepieciešamos uzlabojumus un izpildes termiņus, kas nav garāki par 10 (desmit) darba dienām.

4.9.
Izpildītājs novērš konstatētos trūkumus par saviem līdzekļiem Pasūtītāja iesniegumā norādītajā termiņā un atkārtoti iesniedz Pasūtītājam paredzētos nodevumus un Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu. Pasūtītājs veic atkārtotu Pakalpojuma izpildes pārbaudi Līguma 4.7., 4.8. un 4.9.punktā noteiktajā kārtībā. 

4.10.
Puses Līguma izpildē nosaka šādas kontaktpersonas (pārstāvjus):

4.10.1. no Pasūtītāja puses: ______________
4.10.2. no Izpildītāja puses: _____________
5. Garantijas saistības
5.1.
Izpildītājs garantē, ka Pakalpojums tiks nodrošināts profesionāli, prasmīgi un atbilstoši Līguma noteikumiem.

5.2.
Ja nodevumā, kas ir izveidots Pakalpojuma sniegšanas rezultātā, tiek atklātas neatbilstības viena gada laikā pēc Pakalpojuma pieņemšanas (pie nosacījuma, ka konkrētās neatbilstības nebija iespējams konstatēt Pakalpojuma pieņemšanas brīdī), Izpildītājam tās ir jānovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā par saviem līdzekļiem.

6. Pušu atbildība
6.1.
Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi atbilstoši Līgumam.  

6.2.
Puses ir atbildīgas par zaudējumiem, kurus tās darbības vai bezdarbības dēļ ir cietusi otra Puse.

6.3.
Par nekvalitatīvi, nepilnā apjomā vai neatbilstoši Līguma noteikumiem sniegtu Pakalpojumu vai tā daļu Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt līgumcenu proporcionāli nekvalitatīvi veiktā Pakalpojuma vai tā daļas apjomam, to attiecīgi motivējot rakstveida vēstulē Izpildītājam.

6.4.
Par Pakalpojuma izpildes termiņa, trūkumu novēršanas termiņa un garantijas saistību neievērošanu Pasūtītājs var prasīt Izpildītājam līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitā daļa)  apmērā no Pakalpojuma izpildes posma līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pakalpojuma izpildes līgumcenas.

6.5.
Par samaksas un norēķinu kārtības neievērošanu Izpildītājs var prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (viena procenta desmitā daļa) apmērā no Pakalpojuma izpildes posma līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Pakalpojuma izpildes līgumcenas.

6.6.
Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam maksājamās summas, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam.

6.7.
Līgumsods un nokavējuma procentu samaksa netiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

6.8.
Līgumsoda un nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes.

7. Konfidencialitāte
7.1. Puses uzskata visa veida informāciju, kas iegūta Līguma izpildes gaitā, par konfidenciālu informāciju, ja vien spēkā esošie normatīvie akti neparedz pretējo.

7.2. Par konfidenciālu informāciju Līguma ietvaros netiek uzskatīta informācija:

7.2.1. kas Izpildītājam bijusi zināma, pirms Pasūtītājs to iesniedzis;

7.2.2. ko Pasūtītājs ir sniedzis citām personām bez noteiktiem ierobežojumiem;

7.2.3. kuru Izpildītājs ir pats radījis, nebalstoties uz Pasūtītāja iesniegto informāciju;

7.2.4. kura ir nokļuvusi publiskajā telpā, nepārkāpjot Līgumā noteiktos konfidencialitātes noteikumus;

7.2.5. kuru Izpildītājs var tiesiski iegūt no jebkuras trešās personas.

7.3. Puses veic visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju, tajā skaitā par nepieciešamību nodrošināt konfidenciālas informācijas aizsardzību informē savus darbiniekus un citas Līguma izpildē iesaistītās personas.

7.4. Pusēm ir pienākums neizpaust konfidenciālu informāciju trešajām personām bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, ja vien spēkā esošie tiesību akti neparedz pienākumu Pusei izpaust konfidenciālu informāciju atsevišķām trešajām personām.

7.5. Ja kādai no Pusēm spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir jāsniedz konfidenciāla informācija trešajai personai, tā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, par to informē otru Pusi, ja normatīvie akti atļauj šāda veida informēšanu.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības
8.1.
Visas Līguma izpildes rezultātā radušās mantiskās intelektuālā īpašuma tiesības (mantiskās autortiesības) tiek nodotas Pasūtītājam īpašumā līdz ar attiecīgās Pakalpojuma daļas darbu nodošanas - pieņemšanas akta (Līguma 3.pielikums) parakstīšanas brīdi un vienīgi Pasūtītājam ir tiesības tās izmantot.

8.2.
Ja Izpildītājs Pakalpojuma veikšanā izmanto citu personu intelektuālo īpašumu, tas garantē, ka Izpildītājam ir visas nepieciešamās atļaujas izmantot citu personu intelektuālo īpašumu.

8.3.
Pakalpojuma sniegšanas laikā, kā arī pēc darbu nodošanas-pieņemšanas aktu parakstīšanas Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par iespējamiem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, kas radušies saistībā ar Pakalpojuma izpildi, attiecībā uz Pakalpojuma sniegšanas laikā izmantotajiem vai Pakalpojuma sniegšanas laikā radītajiem intelektuālā īpašuma objektiem, tostarp, kompensē visus zaudējumus Pasūtītājam, ja tādi rodas trešo personu prasību par intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumu rezultātā.

9. Nepārvarama vara
9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju pienākumu nepildīšanu, ja tam par pamatu bijusi nepārvarama vara (force majeure), kas radusies Līguma darbības laikā. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek atzīti notikumi, no kuriem nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt, kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, kuri nav radušies Pušu vai to kontrolēto personu rīcības dēļ, kuri padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.

9.2. Puse, kurai iestājušies nepārvaramas varas apstākļi Līguma 9.1.punktā minētājā gadījumā nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā, rakstiski paziņo otrai Pusei par aizkavēšanos vai pienākumu nepildīšanu, izklāstot tās iemeslus un ietekmi uz Līguma izpildi, kā arī paredzamo pienākumu nepildīšanas laiku. 

10. Citi noteikumi

10.1.
Pusēm ir tiesības Pakalpojuma izpildes gaitā grozīt tikai nebūtiskus (Publisko iepirkuma likuma izpratnē) Līguma noteikumus, kā arī izdarīt tādus Līguma grozījumus, kas ir paredzēti Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktā un 61. panta trešās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā.  Izmaiņas Līgumā noformē rakstiski, un tās stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Jebkuri Līguma grozījumi pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.2.
Savstarpējos strīdus Līguma ietvaros Puses risina pārrunu ceļā. Ja Puses nevar vienoties, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

10.3.
Līgums iztulkojams saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.4.
Trešo personu, t.sk. apakšuzņēmēju pieaicināšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.

10.5.
Līgums tā spēkā esamības laikā ir saistošs arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

10.6.
Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu uz ___ (________) lapām, neskaitot Līguma pielikumus. 

10.7.
Līgums stājas spēkā dienā, kad to ir parakstījusi pēdējā no Pusēm.

10.8.
Līgumam parakstīšanas dienā ir pievienoti šādi pielikumi:

10.8.1.
1.pielikums “Tehniskā specifikācija”;

10.8.2.
2.pielikums “Finanšu piedāvājums”.
11. Pušu rekvizīti un paraksti[image: image1.png]



� Minētā informācija nepieciešama, lai pasūtītājs varētu veikt pārbaudi atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta regulējumam.


� Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mikro, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:�HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi"��https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi� 


� Jānorāda (jā/nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus.


� Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


� Apakšuzņēmēja veicamās pakalpojuma daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo pakalpojuma daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).


� Apakšuzņēmēja veicamās pakalpojuma daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo pakalpojuma daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).
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