LĪGUMS Nr. 1/4-2.2/_______-2025
par bērnu rotaļu laukuma izveidi Konrādu skvērā, Mārupē

	Līguma parakstīšanas datums un vieta ir
pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta
un tā laika zīmoga pievienošanas datums un vieta

Mārupes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000012827, tās izpilddirektora pienākumu izpildītāja Ilze Krēmere, kura rīkojas uz Mārupes novada pašvaldības nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses,
un
_________, reģ. Nr._______, tās ___________, kurš rīkojas uz ________ pamata, (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, Pasūtītājs un Izpildītājs abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi - Puse, 
pamatojoties uz atklāta konkursa “Bērnu rotaļu laukuma izveide Konrādu skvērā, Mārupē ”, identifikācijas Nr. MNP 2026/37 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, (turpmāk – Līgums): 

LĪGUMA PRIEKŠMETS
[bookmark: _Ref512502106]Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs uzņemas par atlīdzību, ar saviem materiāliem, darbaspēku un iekārtām, saskaņā ar Iepirkuma Projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Izpildītāja sagatavoto un iesniegto Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), veikt paziņojuma par būvniecību bērnu rotaļu laukumam Konrādu Skvērā, Konrādu ielā 7, Mārupē (turpmāk – Objekts), izstrādi un reģistrāciju Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), kā arī veikt veco rotaļu iekārtu un seguma demontāžu, jaunu rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšanu, seguma ierīkošanu un nodošanu (turpmāk – Darbi).
Darbi sevī ietver visus Līgumā un Līguma 1.pielikumā noteiktos nepieciešamos darbus, būvdarbu vadību un organizēšanu, būvdarbiem nepieciešamās tehnikas, instrumentu piegādi, būvgružu novākšanu un utilizāciju, izpilddokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no šī Līguma un normatīvo aktu prasībām. 
Līguma izpildes vieta: Konrādu iela 7, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.

LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
[bookmark: _Ref131434242][bookmark: _Ref433298416]Līguma summa par visu Darbu izpildi ir ___________ EUR (__________euro) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību.
Samaksa tiek veikta šādā kārtībā:
ja Izpildītājs pieprasa, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas, Pasūtītājs maksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā no Līguma summas. Avansa maksājums tiek veikts, pamatojoties uz avansa nodrošinājuma, kas jāiesniedz apdrošināšanas kompānijas vai Latvijā darbojošās bankas polises veidā. Avansa nodrošinājuma saturu un formu pirms tās iesniegšanas Izpildītājs saskaņos ar Pasūtītāju.;
Pasūtītājs veic galīgo norēķinu, t.i., izmaksā Izpildītājam pienākušos atlīdzību par Līguma saistību pienācīgu izpildi, atskaitot avansa maksājumu (ja piemērots), 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas, Darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.
Izpildītājs sagatavo rēķinus strukturētā (mašīnlasāmā) XML (Extensible Markup Language) formātā un tai jāatbilst PEPPOL BIS Billing 3.0 specifikācijai. Izpildītājs rēķinā norāda Pasūtītāja stuktūrvienības kodu (lauks: <cbc:BuyerReference>) “17 Pašvaldības īpašumu pārvalde” un (lauks: <cbc:Note>) Pasūtītāja Līguma reģistrācijas numuru. Rēķins jāiesniedz Pasūtītājam uz e-adresi E-REKINI@90000012827, tam pievienojot rēķina pielikumu PDF formātā (lauks: < cbc:Attachment>). Pasūtītājs nepieņem un neapmaksā neatbilstoši Līguma noteikumiem noformētu rēķinu
Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam pārskaitot naudu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu, ko apliecina maksājuma uzdevums.
Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas Darbu apjomos Līguma darbības laikā, ja izmaiņas radušās Izpildītājam iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, kurus Izpildītājs sākotnēji nevarēja paredzēt un kas nav tehniski nodalāmi, neradot ievērojamas grūtības Pasūtītājam, t.sk. darbi, kas nav minēti tehniskajā dokumentācijā, bet kas ir uzskatāmi par nepieciešamiem, lai sasniegtu tehniskajā dokumentācijā minēto galarezultātu un, lai nodrošinātu Objekta normālu funkcionēšanu, atbilstoši tiem mērķiem, kuriem Objekts paredzēts, ievērojot arī tās prasības, kas Objektam tiek izvirzītas, pamatojoties uz LV spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Objekta funkcionālo nozīmi.

LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI
[bookmark: _Ref486940990][bookmark: _Ref21616262][bookmark: _Ref492996826]Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam detalizētu Darbu izpildes laika grafiku, kura saturs un forma pirms tā iesniegšanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju, nosūtot to Pasūtītājam uz e-pastu: zanete.salzirne@marupe.lv.. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā saskaņo Darbu izpildes laika grafiku vai informē Izpildītāju par nepieciešamiem precizējumiem. 
Paziņojuma par būvniecību izstrādi izstrādes laikā Izpildītājs organizē regulāras sanāksmes, ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā, apspriežot ar Pasūtītāja pārstāvjiem Darbu gaitu. Papildus sanāksmes tiek organizētas pēc nepieciešamības. Pirmo sapulci Izpildītājs rīko ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas. Sanāksmes protokolē Izpildītājs. Protokolu 1 (vienas) nedēļas laikā pēc sapulces norises nosūta Pasūtītājam saskaņošanai. Pasūtītājs saskaņo protokolu 2 (divu) darba dienu laikā.
Izpildītājs 7 (septiņu) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas veic paziņojuma par būvniecību izstrādi, saskaņošanu ar Pasūtītāju un reģistrāciju BIS, kā arī saņem atzīmi būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
Izpildītājs Darbu izpildi (būvdarbus) veic 9 (deviņu) nedēļu laikā no atzīmes būvniecības ieceres dokumentācijā saņemšanas. Objekta nodošanas ekspluatācijā gala termiņš ir 14 (četrpadsmit) nedēļas no atzīmes būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas.
Izpildītājs pēc visu Darbu pabeigšanas paziņo Pasūtītājam par gatavību Darbu nodošanai e-pasta sūtījumā uz e-pasta adresi: _____________ un zvanot Pasūtītāja kontaktpersonai uz tālruņa Nr. +371 ___________. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu 2 (divos) eksemplāros un Pasūtītājs veic Darbu pārbaudi 2 (divu) darbdienu laikā, pieaicinot Izpildītāja pārstāvi. 
Ja Pasūtītājs pieņem Izpildītāja veiktos Darbus, Pasūtītājs paraksta Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.
[bookmark: _Ref502238642]Ja izpildīto Darbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nepadarīti Darbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai tehniskās dokumentācijas, Darbu pieņemšana tiek pārtraukta un tiek sagatavots un parakstīts akts, kurā tiek uzskaitīti visi konstatētie defekti/trūkumi un atkāpes no Līguma noteikumiem un tehniskās dokumentācijas un/vai LV spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī tiek noteikti termiņi, kuros Izpildītājam ir jānovērš minētie defekti/trūkumi.
Izpildītājam jānovērš Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā minētie defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par defektu novēršanas darbu jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
Jautājumu par defektu aktā norādīto neatbilstību pamatotību izlemj Pušu pārstāvji defektu akta sagatavošanas un parakstīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka konstatēto neatbilstību rašanās iemesls nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka neatbilstība radusies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.
Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr Pasūtītāja norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētās neatbilstības, Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.
Pēc rotaļu iekārtu uzstādīšanas un drošības seguma izveidošanas, Pasūtītājs 2 (divu) nedēļu laikā veiks iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta 2020.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” un drošības seguma HIC testu  (head injury crierion – galvas traumas kritērijs) pēc standarta EN1177 metodes-1. Darbu izpilde tiks pieņemta tikai pēc inspektora pozitīva vērtējuma saņemšanas.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Izpildītājs apņemas:
izpildot ar Līgumu uzņemtās saistības, veikt Darbus ievērot Latvijas Republikas normatīvos aktus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;
pilnā apmērā atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai Objektam nodarītajiem zaudējumiem;
ja Pasūtītājam rodas pretenzijas par Darbu kvalitāti vai citiem no Līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja objektīvi pamatotās rakstiskās pretenzijas un 3 (trīs) darbdienu laikā no defektu akta parakstīšanas dienas bez Darbu izpildes termiņa pagarinājuma un papildus maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības;
pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma uzrādīt Darbu izpildē izmantojamo būvmateriālu sertifikātus;
krāsu toņus un būvizstrādājumus saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms pasūtījuma veikšanas.
Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbu izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja rīcībā.
Pasūtītājs:
apņemas savlaicīgi veikt visus Līgumā atrunātos maksājumus;
ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Darbu izpildi un izteikt saistošus un pamatojošus norādījumus to gaitā. 

GARANTIJAS
Izpildītājs dod garantiju Līguma izpildes gaitā uzstādītajiem rotaļu iekārtu elementiem un to stiprinājumiem, drošības segumam, izpildītajiem Darbiem, detaļām un komponentēm 36 (trīsdesmit seši) mēneši.
Dodot Līgumā atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.
Izpildītājs apņemas bez maksas novērst jebkuru Darbu defektu, ja defekts ir atklāts Garantijas termiņā.
Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies:
apzinātu bojājumu konstatēšanas gadījumā;
neatļautu izmaiņu veikšanas, Pasūtītāja pašrocīgas remontēšanas rezultātā;
nepārvaramas varas apstākļu rezultātā.
Garantijas laikā Līguma izpildītājs uz sava rēķina nodrošina visu garantijas darbu veikšanu.
[bookmark: _Ref131434157]Pasūtītājs nekavējoties (2 (divu) darbdienu laikā no defekta konstatēšanas dienas) rakstiski (uz e-pastu: _______________) paziņo Izpildītājam par jebkuru Darbu bojājumu vai Darbu neatbilstību Līgumam, kas jānovērš Garantijas termiņa ietvaros. Izpildītājam ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no paziņošanas brīža jāierodas uz defektu akta sagatavošanu un parakstīšanu. Ja Izpildītājs šajā termiņā neierodas, Pasūtītājs vienpusēji sagatavo defektu aktu, kas ir saistošs Izpildītājam. Pasūtītājs sagatavo un parakstīto defektu aktu nekavējoties nosūta Izpildītājam. Izpildītājs novērš defektu aktā konstatētās neatbilstības 10 (desmit) dienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības. Pēc konstatēto neatbilstību novēršanas Izpildītājs sagatavo nodošanas – pieņemšanas aktu par novērstajām neatbilstībām un iesniedz to Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda vai ir novērstas visas konstatētās neatbilstības.
Ja tiek konstatēts, ka neatbilstības saskaņā ar Līgumu nav novērstas, Pasūtītājam ir tiesības minēto neatbilstību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu kompetentu personu un Izpildītāja pienākums ir segt konstatēto neatbilstību novēršanas izdevumus pilnā apmērā.
Jautājumu par Līguma 5.6. punktā minētā defektu aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pilnvarotie pārstāvji defektu akta sagatavošanas un parakstīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Izpildītājs, ja tiek konstatēts, ka Darbu neatbilstība nav Pasūtītāja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka attiecīgi Darbu neatbilstības iemesls radies Pasūtītāja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pasūtītājs.

PUŠU ATBILDĪBA
Jebkura Darbu izpildes termiņa kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas. 
Par Izpildītāja rēķina neapmaksāšanu Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) apmērā no neapmaksātā rēķina summas, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātā rēķina summas. 
Garantijas laikā konstatēto defektu novēršanas termiņa kavējuma gadījumā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 250,00 EUR (divi simti piecdesmit euro) apmērā par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas.
Ja Izpildītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma pirms Līguma saistību izpildes, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus un maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas.
Ja Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu pirms Līguma saistību izpildes Līguma 8.4. punktā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam tiešos zaudējumus un maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma 2.1. punktā norādītās Līguma summas.
Puses līgumsoda samaksu un radušos tiešos zaudējumus atlīdzināšanu veic 5 (piecu) dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas konta numuru. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad veikts naudas pārskaitījums, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.
Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, bez Pušu rakstiskas vienošanās, aprēķināto līgumsodu un radušos tiešos zaudējumus ieturēt no Izpildītājam izmaksājām summām.
Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.

NEPĀRVARAMA VARA
Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja saistību izpilde nav iespējama nepārvaramas varas dēļ, kuras darbība ir sākusies pēc Līguma parakstīšanas un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst ar jebkādām saprātīgām darbībām. Pie šādiem apstākļiem pieder – masu nekārtības, banku bankroti, avārijas, dabas katastrofas (ugunsnelaime, plūdi utt., kas ir saitīti ar Līguma izpildes nodrošināšanu).
Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, nekavējoties par to jāpaziņo otrai Pusei, norādot kādā termiņā, pēc tā domām, ir paredzama Puses saistību izpilde.
Ja kādu no Pusēm neapmierina laika periods, par kuru tiek pagarināts saistību izpildes termiņš iepriekšējos punktos minētās nepārvaramās varas dēļ, katra no Pusēm patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to nekavējoties rakstiski informējot otru Pusi.

LĪGUMA DARBĪBA
[bookmark: _Ref492996514]Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas brīdi un tā darbības laiks attiecināms līdz Pušu savstarpējo saistību pilnīgai izpildei. 
Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa. Līguma grozījumi stājas spēkā ar dienu, kad tie ir abpusēji parakstīti.
Pusēm, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesības izbeigt Līgumu.
[bookmark: _Ref512520661]Pasūtītājs, bez Pušu rakstiskas vienošanās, var vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, rakstveidā paziņojot par to Izpildītājam 10 (desmit) dienas iepriekš, ja: 
notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;
pret Izpildītāju uzsākta maksātnespējas procedūra;
Izpildītājs neveic uzņemtās saistības atbilstoši Līgumam;
kavē jebkuru Darbu izpildes termiņu vairāk par 10 (desmit) kalendārām dienām;
pret Izpildītāju Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.4. punktu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Darbiem tādā apjomā, kā tie ir paveikti atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.
No Līguma izrietošās saistības ir apspriežamas atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
Jautājumi, kas nav atrunāti Līgumā, tiek apspriesti un risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

CITI NOTEIKUMI
Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu izmaiņu rezultātā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos. 
Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi, pretenzijas un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Pasūtītāja pienākums ir nosūtīt Izpildītājam uz Līgumā norādīto pasta adresi vai e–pastu visu Līgumā noteikto informāciju saskaņā ar Līgumā noteikto. Visi paziņojumi un Pasūtītājam sniedzamā informācijā Izpildītājam ir jāsagatavo rakstveidā un tā ir iesniedzama Mārupes novada pašvaldībā (Klientu apkalpošanas centrā), Daugavas ielā 29, Mārupes novadā, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos. Puses uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas uz jebkuru otras Puses pieprasījumu, kas saistīts ar Līguma izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti citi termiņi.
Puses par kontaktpersonu Darbu izpildes gaitā radušos jautājumu risināšanai, kā arī ar tiesībām parakstīt Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, nosaka:
No Pasūtītāja puses – ____________________________.
No Izpildītāja puses – ____________________________.
Līgums ir sagatavots un parakstīts elektroniski.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	PASŪTĪTĀJS
	
	IZPILDĪTĀJS

	Mārupes novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90000012827
Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes nov., LV-2167
marupe@marupe.lv 
Banka: AS “SEB banka” 
Konts: LV69 UNLA 0003 0111 3040 5


______________________________
/I. Krēmere/
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