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[bookmark: _Toc325630442][bookmark: _Toc325630813][bookmark: _Toc325631268][bookmark: _Toc336439994][bookmark: _Toc380655950][bookmark: _Toc175225542]
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
[bookmark: _Toc322351059][bookmark: _Toc322689685][bookmark: _Toc325629838][bookmark: _Toc325630692][bookmark: _Toc336439995][bookmark: _Toc446583759][bookmark: _Toc462917331][bookmark: _Toc175225543]Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode
“Bērnu rotaļu laukuma izveide Konrādu skvērā, Mārupē”, identifikācijas Nr. MNP 2026/37 (turpmāk – Atklāts konkurss), tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu.
[bookmark: _Toc322351060][bookmark: _Toc322689686][bookmark: _Toc325629839][bookmark: _Toc325630693][bookmark: _Toc336439996][bookmark: _Toc380655952][bookmark: _Toc175225544]Pasūtītājs
[bookmark: _Toc322351061][bookmark: _Toc322689687][bookmark: _Toc325629840][bookmark: _Toc325630694][bookmark: _Toc336439997][bookmark: _Toc380655953]Pasūtītāja nosaukums: Mārupes novada pašvaldība.
Reģistrācijas numurs: 90000012827.
Juridiskā adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV – 2167, Latvija.
Pircēja profils: Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16800.
[bookmark: _Ref387306574][bookmark: _Toc175225545]Kontaktpersona
Kontaktpersona: Mārupes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste Inga Ķemere.
Tālruņa numurs: +371 29364107.
E-pasta adrese: inga.kemere@marupe.lv.
[bookmark: _Toc322351062][bookmark: _Toc322689688][bookmark: _Toc325629841][bookmark: _Toc325630695][bookmark: _Toc329075500][bookmark: _Toc334687895][bookmark: _Toc353435473][bookmark: _Toc380655954][bookmark: _Toc175225546][bookmark: _Toc322351064][bookmark: _Toc322689690][bookmark: _Toc325629843][bookmark: _Toc325630697][bookmark: _Toc336439998]Piegādātājs un pretendenti
[bookmark: _Hlk482003270]Piegādātājs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.
Pretendents - piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu Atklātā konkursā.
Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Atklātā konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Atklāta konkursa pieteikumu (1. pielikums) (turpmāk – Pieteikums).
Visiem Atklāta konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.
Ja pretendents atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42. panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42. panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, pretendentam tas jānorāda Pieteikumā un, ja pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tam 10 dienas pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi, kas apliecina pretendenta uzticamību saskaņā ar PIL 43. panta noteikumiem.
Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo Pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.
[bookmark: _Toc380655956][bookmark: _Toc175225547]Atklāta konkursa nolikuma saņemšana
[bookmark: _Ref410719024][bookmark: _Toc322351065][bookmark: _Toc322689691][bookmark: _Toc325629844][bookmark: _Toc325630698][bookmark: _Toc336440001][bookmark: _Toc380655957]Ieinteresētais piegādātājs Atklāta konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju var saņemt lejuplādējot elektroniskajā formātā pircēja profilā.
Lejuplādējot Atklāta konkursa nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī Pasūtītāja iepirkuma komisijas (turpmāk – Komisija) sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pircēja profilā. Ja minētos dokumentus un ziņas Pasūtītājs ir ievietojis pircēja profilā, tiek uzskatīts, ka piegādātājs tos ir saņēmis un ar tiem iepazinies.
Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šā konkursa sadaļā var reģistrēties kā Atklāta konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.[footnoteRef:1] [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais Piegādātājs var reģistrēties par Atklāta konkursa nolikuma saņēmēju sk. https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

[bookmark: _Ref483474753][bookmark: _Toc175225548]Papildu informācijas sniegšana
[bookmark: _Toc336440005][bookmark: _Toc322351070][bookmark: _Toc322689697][bookmark: _Toc325629850][bookmark: _Toc325630704][bookmark: _Toc336440006][bookmark: _Ref344393147][bookmark: _Toc378778552][bookmark: _Toc380655958][bookmark: _Toc336440007][bookmark: _Toc336440014][bookmark: _Ref354144081]Komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Atklāta konkursa ietvaros nav saistoša.
Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Atklāta konkursa nolikuma noteikumiem uzdod Komisijai EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums darba laikā – pirmdien un ceturtdien no plkst. 8:30 līdz 18.00, otrdien un trešdien no plkst. 8:30:00 līdz 17.00 un piektdien no plkst. 8:30 līdz 15.00.
Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus (atbilstoši PIL 36. panta otrai daļai) pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Atklāta konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
Komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot pircēja profilā publicētajai informācijai par Atklātu konkursu.
Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi un Komisijas atbildes uz tiem, kā arī izmaiņas un papildinājumi Atklāta konkursa nolikuma noteikumos kļūst saistoši visiem Atklāta konkursa ieinteresētajiem piegādātājiem ar to paziņošanas brīdi pircēja profilā.
Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Atklātu konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja pircēja profilā.
[bookmark: _Ref381250429][bookmark: _Ref125546823][bookmark: _Toc175225549]Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības un iesniegšana
[bookmark: _Ref501385555]Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā un IUB tīmekļvietnē “Paziņojumā par līgumu”. 
Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks vērtēti.
Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas izvēles iespējas:
izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā Atklāta konkursa sadaļā ievietotās formas;
elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS 
e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
[bookmark: _Ref501385773]elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu paraksta vismaz Pretendenta pieteikumu (1. pielikums). Pretendents Pieteikumu var pievienot arī PDF formas veidā.
Citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta vadītāja vai pilnvarotas personas (pievienojama pilnvara) apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajai kārtībai. Ja dokumenta kopija nav apliecināta atbilstoši šajā apakšpunktā minēto normatīvo aktu prasībām, Komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, PIL 41. panta piektās daļas kārtībā var pieprasīt, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Atklāta konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un veidlapās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmā) ietvertos nosacījumus.
Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar Atklāta konkursa nolikuma 1.7.3.3. apakšpunktu), Pretendentam ne vēlāk kā 10 (desmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
[bookmark: _Toc368392491][bookmark: _Toc368392541][bookmark: _Toc368566392][bookmark: _Toc378763314][bookmark: _Toc175225550][bookmark: _Toc380655961][bookmark: _Ref381101567][bookmark: _Ref381101574]Piedāvājumu atvēršana
Piedāvājumu atvēršana notiks EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas laiks skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā un IUB tīmekļvietnē “Paziņojumā par līgumu”, izņemot PIL 68. panta septītajā daļā minēto gadījumu. PIL 68. panta septītajā daļā minētajā gadījumā pasūtītājs pircēja profilā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus un notiek saskaņā ar PIL.
Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.
Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Atklātā konkursā Komisija veic slēgtās sēdēs. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Pasūtītājs protokolus neizsniedz.
[bookmark: _Toc325630239][bookmark: _Toc325630444][bookmark: _Toc325630815][bookmark: _Toc325631269][bookmark: _Toc336440016][bookmark: _Toc380655962][bookmark: _Toc175225551]INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
[bookmark: _Toc322351071][bookmark: _Toc322689698][bookmark: _Toc325629851][bookmark: _Toc325630705][bookmark: _Toc336440017][bookmark: _Toc380655963][bookmark: _Toc175225552]Iepirkuma priekšmeta apraksts
[bookmark: _Toc336440018]Atklāta konkursa iepirkuma priekšmets ir bērnu rotaļu laukuma izveide Konrādu skvērā,  vispirms izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju  - paziņojumu par būvniecību un reģistrāciju BIS, veco rotaļu iekārtu un seguma demontāža, jaunu rotaļu laukuma iekārtu uzstādīšana, seguma ierīkošana un nodošana pasūtītājam saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā un tehniskajā specifikācijā (2. pielikums) noteiktajām prasībām.
[bookmark: _Toc336440019][bookmark: _Hlk195084441]Iepirkuma nomenklatūra (CPV kods): 45000000-7 (Celtniecības darbi),71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi), 37535200-9 (Spēļu laukumu aprīkojums).
[bookmark: _Toc336440021]Atklāta konkursa apjoms: saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un tehnisko specifikāciju.
Paredzamā līgumcena 148760 EUR bez PVN.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta  apjomu.
Pretendentam piedāvājums jāiesniedz par pilnu Atklāta konkursa iepirkuma priekšmeta apjomu.
[bookmark: _Toc511292822][bookmark: _Toc175225553][bookmark: _Toc337131564][bookmark: _Toc360179042][bookmark: _Toc408479837][bookmark: _Toc322351073][bookmark: _Toc322689700][bookmark: _Toc325629852][bookmark: _Toc325630706][bookmark: _Toc336440022][bookmark: _Toc325630240][bookmark: _Toc325630445][bookmark: _Toc325630816][bookmark: _Toc325631270][bookmark: _Toc336440033][bookmark: _Toc380655967][bookmark: _Ref381101114]Līguma izpildes noteikumi 
[bookmark: _Ref389140248]Līguma izpildes kopējais laiks: 
Izpildītājs ne vēlāk kā 7 (septiņu) nedēļu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas izstrādā paziņojumu par būvniecību  un veic reģistrāciju BIS, un saņem atzīmi būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi,
[bookmark: _Hlk230775305]būvdarbus veic 9 (deviņu) nedēļu laikā no atzīmes būvniecības ieceres dokumentācijā saņemšanas, objekta nodošana ekspluatācijā 14 nedēļu laikā no atzīmes būvniecības ieceres dokumentācijā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas.
Pēc rotaļu iekārtu uzstādīšanas un drošības seguma izveidošanas, pasūtītājs 2 (divu) nedēļu laikā veiks iekārtu pēcuzstādīšanas pārbaudi atbilstoši 07.01.2020. MK noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi” un drošības seguma HIC testu  (head injury crierion – galvas traumas kritērijs) pēc standarta EN1177 metodes-1. Darbu izpilde tiks pieņemta tikai pēc inspektora pozitīva vērtējuma saņemšanas.
Paziņojuma par būvniecību izstrādes, iekārtu piegādes un uzstādīšanas kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība noteikta Līguma projektā, kas ir Iepirkuma noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
Ja Izpildītājs pieprasa, Pasūtītājs maksā avansu 30% apmērā no Līguma kopējās summas. Avanss tiek izmaksāts, ja Izpildītājs iesniedzis Avansa nodrošinājumu.
[bookmark: _Toc175225554]Līguma izpildes vieta: Konrādu iela 7, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167.
[bookmark: _Toc424209390][bookmark: _Ref530666536][bookmark: _Toc109123434][bookmark: _Toc172802684][bookmark: _Toc175225555]Apdrošināšana
Garantija izpildītajiem Darbiem ir 36  (trīsdesmit seši) mēneši no būves pieņemšanas dienas:
[bookmark: _Ref125546845][bookmark: _Toc175225556]IESNIEDZAMIE DOKUMENTI UN PRETENDENTU ATLASE
[bookmark: _Toc175225557][bookmark: _Ref427154329][bookmark: _Toc380655968]Pieteikums dalībai Atklātā konkursā
Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā (1. pielikums), kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (turpmāk – Pieteikums). Pretendents Pieteikumu paraksta ar Elektronisko piedāvāto parakstu (Sistēmas parakstu) vai drošu elektronisko parakstu.
Ja pretendents ir piegādātāju apvienība, Pieteikuma oriģināls jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 
Ja Pieteikumu paraksta persona, kurai nav pārstāvības tiesības, piedāvājumā jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara citai personai parakstīt piedāvājumu.
[bookmark: _Toc175225558][bookmark: _Ref427154352]Pretendentu izslēgšanas noteikumi
Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Atklātā konkursā, ja uz pretendentu attiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktie pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas iemesli.
[bookmark: _Toc175225559]Pretendentu atlase
[bookmark: _Toc380655969][bookmark: _Ref381101609][bookmark: _Ref381101615]Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu.
Iesniedzot Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos atlases dokumentus, pretendents apliecina, ka tā kvalifikācija ir pietiekama Līguma izpildei.
Izziņas un citus dokumentus, kurus saskaņā ar LV normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms to iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
Saskaņā ar PIL 49. pantu pretendents kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD). Ja Pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz EVIPD par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo piegāžu vērtība ir vismaz 10 000EUR. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku. Šajā gadījumā Pretendentam sākotnēji piedāvājumā nav jāiesniedz Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā minētie atlases dokumenti.
[bookmark: _DV_C2109][bookmark: _DV_M1384]Ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt jebkuram pretendentam iesniegt visus vajadzīgos sertifikātus un apliecinošos dokumentus vai daļu no tiem, ja tas ir nepieciešams Atklāta konkursa pareizas norises nodrošināšanai.
[bookmark: _Ref385922613][bookmark: _Toc175225560]Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti
Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents rīkojas atbilstoši PIL 45. panta astotās daļas un/vai PIL 46. panta ceturtās daļas noteikumiem. Ja pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Ja pretendents balstās uz citas personas tehniskajām un profesionālajām iespējām, piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Ja pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, pretendents un šī persona ir solidāri atbildīgi par Līguma izpildi.
	Prasība
	Iesniedzamais dokuments

	Pretendents (un tā norādītie apakšuzņēmēji) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši pretendenta reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra (turpmāk – LR UR) Komercreģistrā, Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) Nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).
	Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Pasūtītājs pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv).
Informāciju par pretendentu, kas ir fiziska persona un Latvijas Republikā ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja VID nodokļu maksātāju reģistrā, iepirkumu komisija pārbauda VID mājaslapā sadaļā “Saimnieciskās darbības veicēji, VID reģistrētās juridiskās personas un citas personas”- https://www.vid.gov.lv/SDV
Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz, vai norāda interneta vietni, kurā var pārliecināties par reģistrācijas faktu.

	Pretendents uz Līguma slēgšanas dienu ir reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā.
	Informāciju par pretendentu, personālsabiedrības un/vai personu grupas biedriem un apakšuzņēmējiem, kuri ir reģistrēti LV Būvkomersantu reģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda LV Ekonomikas ministrijas būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) https://bis.gov.lv/bisp/lv/construction_companies.
Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā, iesniedz apliecinājumu, ka uz Iepirkuma līguma noslēgšanas brīdi tas būs reģistrēts LV Būvkomersantu reģistrā. Apliecinājuma teksts ir iekļauts Pieteikumā un papildus apliecinājumu (atsevišķā dokumentā) nav nepieciešams iesniegt.

	[bookmark: _Ref175223899]Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2021., 2022., 2023., 2024., 2025.) un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir veicis bērnu rotaļu laukumu iekārtu piegādi, uzstādīšanu un seguma ierīkošanu vismaz 2 (divos) objektos. Objekti pabeigti, pieņemti ekspluatācijā.
	Apliecinājums par pretendenta pieredzi (3.pielikums).
Lai apliecinātu norādīto pieredzi, pretendents iesniedz vienu no šādiem dokumentiem:
a) Pasūtītāja atsauksme,
b) kopija no paskaidrojuma raksta vai apliecinājuma kartes ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi,
c) būvatļaujas kopija,
d) darbu nodošanas – pieņemšanas akts.

	Pretendents piesaista speciālistus:
a)būvprojekta vadītāju, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts projektēšanā;
b)atbildīgo darbu vadītāju, kuram ir sertifikāts ceļu vai ēku būvdarbu vadīšanā.


	Piedāvātā speciālista kompetenci apliecinoša dokumenta (sertifikāta, diploma, licences u.c.) kopija, ja informācija nav pieejama BIS.
Informāciju par speciālistiem norāda Apliecinājumā par pieredzi (3. pielikums).

	Pretendenta piedāvātie speciālisti ir darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem vai ir parakstījuši apliecinājumu par dalību Līguma izpildē
	Piesaistītā speciālista, kurš nav darba tiesiskās attiecībās ar pretendentu vai tā norādītajiem apakšuzņēmējiem, apliecinājums par gatavību piedalīties Līguma izpildē (3. pielikums).

	Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācija atbilst speciālista valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasību noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents, kurš piesaista ārvalstu speciālistus, uz sava rēķina nodrošina ārvalstu speciālistu saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā.
	3.4.1.1. [bookmark: _Ref134625922]Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistus (būvdarbu vadītāju un arhitektu), kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts, un, kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice) iesniedz:
· apliecinājumu, ka tā piesaistīto speciālistu kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai, 
· apliecinājumu, ka, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas institūcijai (turpmāk – atzīšanas institūcija) deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas  reglamentētā profesijā (apliecinājums iekļauts Pieteikumā).
3.4.1.2. [bookmark: _Ref134625930]Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistu (būvinženieri), kura mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice) iesniedz:
· apliecinājumu, ka piesaistītā speciālista kvalifikācija atbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai, 
· apliecinājumu, ka, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai  deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas  reglamentētā profesijā, 
· kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (apliecinājums iekļauts Pieteikumā). 
3.4.1.3. Pretendents, kurš Līguma izpildē piesaista ārvalstu speciālistu no citām valstīm (kuras nav minētas 3.4.6.1. un 3.4.6.2. punktā), iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no Līguma abpusējas parakstīšanas dienas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijas izdotu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību (apliecinājums iekļauts Pieteikumā).
Pretendenta apliecinājums, ka pretendents Līguma izpildē uz sava rēķina nodrošina speciālistu saziņu ar Pasūtītāju latviešu valodā vai nodrošina tulka pakalpojumus.


[bookmark: _Toc330891731][bookmark: _Toc330909880][bookmark: _Toc333924928][bookmark: _Toc380655970][bookmark: _Toc424209396][bookmark: _Ref518304835][bookmark: _Ref518304918][bookmark: _Toc175225561][bookmark: _Toc380655971]Tehniskais piedāvājums (sastāv un 4.pielikumā dotās veidnes un citiem dokumentiem):
[bookmark: _Ref408221548]Pretendenta piedāvātais uzstādāmo iekārtu saraksts,
Katras iekārtas apraksts, kur norādīti vismaz šādi parametri – ražotāja nosaukums, sastāvdaļas, materiāls, funkcija, izmēri, kurai vecuma grupai piemērots, krišanas augstums u.c.  Piedāvāto iekārtu materiāliem jāatbilst Projektēšanas uzdevuma un tehniskās specifikācijas prasībām.
Informācija par izbūvējamo rotaļu iekārtu segumu un informācija par celiņu pārveidošanu vai pārbūvi (ja attiecināms).
Ilustratīvs attēls ar iekārtu izvietojuma plānu un vizualizāciju, atrašanās vietu un rasējumu (augšskats un sānskats) ar precīziem iekārtu izmēriem, kur redzams piedāvāto iekārtu izvietojums un kopskats, krāsas, rotaļu iekārtu segums, celiņu izvietojums - tā, lai pasūtītājs var novērtēt iekļaušanos apkārtējā ainavā un infrastruktūrā.
Informācija par garantiju: Izpildītājs dod garantiju rotaļu iekārtu elementiem un to stiprinājumiem, drošības segumam, izpildītajiem Darbiem (iekļauts 4.pielikuma veidnē).
Rotaļu kompleksam un rotaļu laukuma iekārtām jāatbilst LR 07.01.2020. MK noteikumiem Nr.18 “Spēļu un rekreācijas laukumu drošuma noteikumi”. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka rotaļu iekārtas atbilst drošības prasībām (iekļauts 4.pielikuma veidnē). 
Rotaļu laukuma segumam jāatbilst standartam LVS EN 1177 “Par rotaļu laukuma seguma drošību”. Pretendents iesniedz TÜV vai citas EEZ neatkarīgas sertificēšanas iestādes sertifikātu kopijas, kas apliecina piedāvāto seguma plātņu un to kritiena aizsardzības funkcijas atbilstību.
Līguma izpildē jāizmanto Projektēšanas uzdevumā un tehniskajā specifikācijā minētie materiāli vai līdzvērtīgi/labāki.
Pretendents līguma izpildē nedrīkst iekļaut Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas izcelsmes preces un pakalpojumus.
Pretendents pilnībā atbild par uzstādāmo iekārtu izvēli, skaitu un novietojumu, izvēloties to piemērotību   norādītajai laukuma tematikai un bērnu vecuma grupai.
Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības un noslēgts Līgums, jānoslēdz līgumu par būvgružu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu atbilstoši LV normatīvo aktu prasībām. (Ja pretendentam ir noslēgts līgums ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un uzglabāšanu, pretendents var iesniegt līguma apliecinātu kopiju).

[bookmark: _Ref118727289][bookmark: _Toc175225562]Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Finanšu piedāvājuma formu (5. pielikums). Finanšu piedāvājumā jāuzrāda izmaksas detalizēti katrai rotaļu iekārtai, segumam, palīgmateriāliem,  atbilstoši pretendenta tehniskajam piedāvājumam. 
Finanšu piedāvājumā cenas norāda EUR bez PVN. Finanšu piedāvājumā visas cenas jānorāda ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
Cenā jāiekļauj ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Cenās jābūt ietvertām visām materiālu, palīgmateriālu, darba, administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta izmaksām, kas saistītas ar demontāžas, piegādes un uzstādīšanas veikšanu un teritorijas sakopšanu.

[bookmark: _Toc175225563]PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
[bookmark: _Toc380655972][bookmark: _Ref482027772][bookmark: _Ref10116274][bookmark: _Toc175225564]Piedāvājuma izvēles kritērijs
[bookmark: _Toc336440057]Par uzvarētāju tiks atzīts pretendents, kas atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ievērojot Atklāta konkursa nolikuma 4.8.1. punktā noteiktos kritērijus. 
[bookmark: _Toc322351082][bookmark: _Toc322689708][bookmark: _Toc325629860][bookmark: _Toc325630714][bookmark: _Toc336440049][bookmark: _Toc380655973][bookmark: _Toc175225565]Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
[bookmark: _Toc336440051]Komisija pārbauda, vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskās kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumus, Komisija ņem vērā aritmētisko kļūdu labojumus.
[bookmark: _Ref360543010]Komisija izvēlas piedāvājumus atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4.1. punktā izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam. 
Ja Komisija konstatē, ka pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 4.8.1. punktā izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tā izvēlēsies to pretendentu, kurš saņēmis vairāk punktus kritērijā “Cena”.
Komisija vērtē pretendentus un to piedāvājumus šādos posmos:
piedāvājumu noformējuma pārbaude;
aritmētisko kļūdu pārbaude;
atlases prasību pārbaude;
tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude;
finanšu piedāvājumu vērtēšana;
saimnieciski visizdevīgā piedāvājuma noteikšana;
PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā izslēgšanas iemeslu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.
[bookmark: _Toc175225566][bookmark: _Toc380655977]Piedāvājumu noformējuma pārbaude
Komisija novērtē piedāvājumu atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 1.7. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Atklāta konkursa nolikuma 3. nodaļā noteiktie dokumenti.
Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija var lemt par attiecīgā piedāvājuma tālāku izskatīšanu.
[bookmark: _Toc175225567]Aritmētisko kļūdu pārbaude
Komisija pārbauda vai pretendentu piedāvājumos nav aritmētiskas kļūdas. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
[bookmark: _Toc175225568]Atlases prasību pārbaude
Komisija novērtē pretendenta atbilstību Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Ja pretendents neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.4. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija pretendentu noraida un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc175225569]Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
Komisija veic Tehnisko piedāvājumu pārbaudi.
Ja tehniskais piedāvājums neatbilst kādai no Atklāta konkursa nolikuma 3.5. punkta prasībām, Komisija pretendentu noraida un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
[bookmark: _Toc380655978][bookmark: _Toc175225570]Finanšu piedāvājumu vērtēšana
[bookmark: _Ref343523533]Komisija veic Finanšu piedāvājumu vērtēšanu.
Ja Finanšu piedāvājums neatbilst Atklāta konkursa nolikuma 3.6. punkta prasībām, tas tiek noraidīts.
Ja Komisijai piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, Komisija pretendenta piedāvājumu noraida.
[bookmark: _Toc175225571][bookmark: _Ref175573113]Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana
[bookmark: _Ref167189655]Komisija nosaka saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atbilstoši šādiem kritērijiem:
	Nr.
	Novērtēšanas objekts un vērtējamais kritēriji
	Maksimālais
punktu skaits

	Cena
	Pretendenta piedāvātā kopējā līguma cena EUR bez PVN
Pretendenta piedāvājums ar zemāko piedāvāto cenu (EUR bez PVN) tiek vērtēts ar maksimālo punktu skaitu.
Pārējo pretendentu punkti tiek aprēķināti pēc formulas:
25 x (A/B), kur:
25 – maksimālais punktu skaits
A – viszemākā piedāvātā cena
B – vērtējamā cena
	25

	Vadošā personāla pieredze
	Piedāvātā atbildīgā darbu vadītāja pieredze
Nolikuma 3.4.4. punktā piedāvātajam darbu vadītājam   iepriekšējo piecu gadu laikā un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1(viena) Patērētāju tiesību aizsardzības centra (vai līdzvērtīgas iestādes ārvalstī) datu bāzē reģistrēta bērnu rotaļu laukuma) ierīkošanā, kurš nodots ekspluatācijā, kuram veikta pēcuzstādīšanas pārbaude un saņemts pozitīvs eksperta slēdziens par atbilstību drošības standartiem – 5 punkti, 
Informācija par darbu vadītāja pieredzi jānorāda 3.pielikumā. Jāpievieno pozitīva atsauksme vai citi dokumenti, kas apliecina speciālista profesionālo pieredzi šajā objektā.

Ja prasītā pieredze netiek uzrādīta, pretendenta piedāvājums šajā kritērijā saņem 0 punktus. 
	5

	Dizains
	· Tiek vērtētā kopējā rotaļu laukuma kompleksa  atbilstība tematikai - - MĒNESS PILSĒTAS PĻAVĀ  - krāsu palete, detaļas, vizuālais risinājums nodrošina tēmas atspoguļojumu. Visa rotaļu laukuma vizuālajam risinājumam jāiekļaujas apkārtējā vidē, jābūt harmonijā ar ainavu un apkārtējo infrastruktūru. Priekšroka tiek dota organiskām formām un dabas tematiskajai estētikai. 
· 30 – pilnībā atbilst tematikai un organiski iekļaujas ainavā un apkārtējā infrastruktūrā, veiksmīgs krāsu salikums
· 20 – pilnībā atbilst tematikai, bet daļēji iekļaujas apkārtējā ainavā, krāsu salikums varētu būt veiksmīgāks
· 10 – daļēji atbilst tematikai, daļēji iekļaujas ainavā un apkārtējā infrastruktūrā
· 0 -neatbilst tematikai

	30

	Radošums
	· Rotaļu laukums satur radošas un inovatīvas idejas (jā/nē)
	10

	Rotaļu iekārtu funkcionalitāte
	30 – daudzveidīgas iekārtas un aptver visas vecuma grupas (mazuļi un bērni līdz 10 gadu vecumam), plaša funkcionalitāte, materiālu ilgtspēja,
20 – daudzveidīgas iekārtas, bet daļēji aptver visas vecuma grupas, funkcionalitāte ir šaurāka,
10 - iekārtas diezgan daudzveidīgas, bet atbilst  šaurai vecuma grupai,
0 – iekārtas ir vienveidīgas.


	30

	Kopā 
	100


[bookmark: _Toc175225572][bookmark: _Toc336440053][bookmark: _Toc380655979][bookmark: _Toc444610625][bookmark: _Toc379968083][bookmark: _Toc336440060][bookmark: _Toc380655982]PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteikto pretendentu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā izslēgšanas iemeslu pārbaude attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības
Pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas, Komisija attiecībā uz uzvarētāju veic PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudi. Pasūtītājs PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecina uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, un šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētos izslēgšanas iemeslus neattiecina uz pretendenta patieso labuma guvēju.
[bookmark: _Toc175225573]LĪGUMA SLĒGŠANAS TIESĪBU PIEŠĶIRŠANA UN LĪGUMA SLĒGŠANA
[bookmark: _Toc368392512][bookmark: _Toc368392562][bookmark: _Toc368566414][bookmark: _Toc381023208][bookmark: _Toc444610626][bookmark: _Toc175225574]Lēmuma par Atklāta konkursa rezultātu pieņemšana un paziņošana
Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš būs iesniedzis Atklāta konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Atklāta konkursa rezultātu 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas dienas.
Ja Atklātā konkursā nav iesniegti piedāvājumi vai iesniegti Atklāta konkursa prasībām neatbilstoši piedāvājumi, Komisija pieņem lēmumu izbeigt Atklātu konkursu un 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts šajā punktā minētais lēmums un iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības birojam paziņojumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
Komisija var jebkurā brīdī pārtraukt Atklātu konkursu, ja tam ir objektīvs pamatojums. Pasūtītājs 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad pieņemts lēmums pārtraukt Atklātu konkursu, sagatavo un publicē publikāciju vadības sistēmā informāciju par Atklāta konkursa pārtraukšanu, norādot lēmuma pieņemšanas datumu un pamatojumu, kā arī savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi šim lēmumam.
[bookmark: _Toc368392513][bookmark: _Toc368392563][bookmark: _Toc368566415][bookmark: _Toc381023209][bookmark: _Toc444610627][bookmark: _Toc175225575]Līguma slēgšana
Pasūtītājs slēdz Līgumu ar pretendentu, kuram saskaņā ar Atklāta konkursa nolikumā noteikto kārtību ir piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, saskaņā ar PIL 60. panta sesto daļu – ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Līgums tiek sagatavots, pamatojoties uz Komisijas lēmumu par Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un pretendenta, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, iesniegto piedāvājumu. 
Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības Atklātā konkursā, Līgumu jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt Līgumu (arī e-pasta veidā) nosūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā minētais pretendents neparaksta, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Līgumu. Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt arī garāku Līguma parakstīšanas termiņu.
Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Atklāta konkursa nolikuma prasībām un ir nākamais saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
[bookmark: _Toc175225576]KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
Komisija darbojas saskaņā ar PIL, Atklāta konkursa nolikumu un Mārupes novada pašvaldības priekšsēdētāja rīkojumu par iepirkuma komisijas izveidošanu.
[bookmark: _Toc368392515][bookmark: _Toc368392565][bookmark: _Toc368566417][bookmark: _Toc381023211][bookmark: _Toc175225577]Komisijas tiesības:
Pieprasīt precizēt piedāvājumā iesniegto informāciju un sniegt detalizētus paskaidrojumus, kā arī pieprasīt dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
Pārbaudīt visu pretendenta sniegto ziņu patiesumu.
Pieaicināt Komisijas darbā ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
Pieprasīt no pretendenta informāciju par piedāvājuma cenas veidošanās mehānismu.
Noraidīt nepamatoti lētu piedāvājumu.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
[bookmark: _Toc368392516][bookmark: _Toc368392566][bookmark: _Toc368566418][bookmark: _Toc381023212][bookmark: _Toc175225578]Komisijas pienākumi:
Nodrošināt Atklāta konkursa norisi un dokumentēšanu.
Nodrošināt piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Atklāta konkursa nolikumu.
Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL un Atklāta konkursa nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Atklāta konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
[bookmark: _Toc368392517][bookmark: _Toc368392567][bookmark: _Toc368566419][bookmark: _Toc381023213][bookmark: _Toc175225579]PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
[bookmark: _Toc368392518][bookmark: _Toc368392568][bookmark: _Toc368566420][bookmark: _Toc381023214][bookmark: _Ref427572000][bookmark: _Toc175225580]Pretendenta tiesības:
Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Atklāta konkursa nolikumu, iesniedzot rakstisku pieprasījumu.
Rakstiski pieprasīt Atklāta konkursa nolikuma izsniegšanu elektroniskā formā izmantojot elektronisko pastu.
Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu Atklātā konkursā.
Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma saņemšanu.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
[bookmark: _Toc368392519][bookmark: _Toc368392569][bookmark: _Toc368566421][bookmark: _Toc381023215][bookmark: _Toc175225581]Pretendenta pienākumi:
Lejupielādējot vai saņemot Atklāta konkursa nolikumu ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Atklāta konkursa nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas pircēja profilā.
Sniegt patiesu informāciju.
Ja piedāvājums tiek sūtīts pasta sūtījumā, pretendents ir atbildīgs par savlaicīgu piedāvājuma izsūtīšanu, lai nodrošinātu piedāvājuma saņemšanu ne vēlāk kā Atklāta konkursa nolikumā noteiktajā piedāvājumu atvēršanas termiņā.
Rakstveidā, Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.
Katrs pretendents līdz ar piedāvājuma iesniegšanu apņemas ievērot visus Atklāta konkursa nolikumā minētos noteikumus kā pamatu Atklāta konkursa norisei.
Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Atklāta konkursa nolikumu.
[bookmark: _Toc175225582]PIELIKUMU SARAKSTS
1. pielikums – Pieteikums (veidlapa).
2.Tehniskā specifikācija – Projektēšanas uzdevums.
3. pielikums – Apliecinājums par pieredzi un speciālistiem (veidlapa).
4. pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidlapa).
5.pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa).
6. pielikums – Līgums (projekts).
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