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[bookmark: _Toc223763526][bookmark: _Toc223763679][bookmark: _Toc223763752][bookmark: _Toc223764093][bookmark: _Toc223764469][bookmark: _Toc223765194][bookmark: _Toc223765280][bookmark: _Toc223765359][bookmark: _Toc223765418][bookmark: _Toc223765472][bookmark: _Toc223765610][bookmark: _Toc223765749][bookmark: _Toc482104107][bookmark: _Toc535914581][bookmark: _Toc535914799][bookmark: _Toc535915684][bookmark: _Toc19521654][bookmark: _Toc58053974][bookmark: _Toc85448321][bookmark: _Toc85449931][bookmark: _Hlk153451098]NOLIKUMS
1. [bookmark: _Toc21523271][bookmark: _Toc24637478][bookmark: _Toc98838915][bookmark: _Toc482104109][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]Vispārīga informācija
1.1. Iepirkuma metode: Atklāts konkurss, kas tiek organizēts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība”,  un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs (turpmāk – ID Nr.):  JNP 2023/205.
1.3. Informācija par Pasūtītāju:
	[bookmark: _Hlk40173659]Pasūtītājs
	Jēkabpils novada pašvaldība

	Adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Norēķinu rekvizīti
	AS SEB banka
UNLALV2X
LV87UNLA0009013130793

	Tālruņa Nr.
	+371 652 36777

	Elektroniskā  pasta adrese:
Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu:
	pasts@jekabpils.lv 
iepirkumi@jekabpils.lv 

	Pasūtītāja kontaktpersona
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Jēkabpils novada Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas Vecākais būvinženieris Juris Kozuliņš, tālrunis: +371 28811613
Jēkabpils novada   Attīstības pārvaldes, Vides un dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja Inese Lapiņa, tālrunis +371 29991529.
Jautājumos par Konkursa nolikumu - Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciālists Līga Erte, tālrunis +371 25772650,  elektroniskais pasts:  liga.erte@jekabpils.lv 

	Iepirkumu komisija
	Iepirkumu veic ar Jēkabpils novada domes 21.12.2022. lēmumu Nr. 1270 (protokols Nr.27, 115.§), Jēkabpils novada domes  23.02.2023. lēmumu Nr. 175 (protokols Nr.2, 73§), Jēkabpils novada domes  27.04.2023. lēmumu Nr. 393 (protokols Nr.6, 109.§ ), Jēkabpils novada domes 25.05.2023. lēmumu Nr. 511 (protokols Nr.8, 112.§), Jēkabpils novada domes 10.08.2023. lēmumu Nr.826 (protokols Nr.12, 59.§) un Jēkabpils novada domes 09.11.2023. lēmumu Nr.1097 (protokols Nr.18, 1.§) izveidotā Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Iepirkuma komisija).


Iepirkuma nolikums 
1.4. [bookmark: _Toc482104110]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/106596, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.5. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561. 
1.6. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561. 
1.7. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561 publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
1.8. Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”.
1.9. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās: 
	[bookmark: _Hlk132876292]Līguma izpildes vieta
	
CPV kods
	Izpildes termiņš

	Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”. Adrese – “Mazepiņi”, Salas pagasts, Jēkabpils novads, LV-5230
	CPV kods: 45252100-9 (Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi)
	150 (viens simts piecdesmit) dienas 


1.10. [bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]Iepirkuma priekšmets Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads” saskaņā ar Nolikuma prasībām. Pamatojums iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, nedalot iepirkumu daļās ir: viens pretendentu loks; viena veida būvdarbu nodrošināšana.
1.11. Iepirkuma priekšmeta detalizēts sastāvs sniegts nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā “Būvprojekts” un 2.pielikumā “Darbu daudzumu saraksts”.
1.12. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē. 
1.13. Piedāvājuma variantus iesniegt nedrīkst. Piedāvājumus var iesniegt par visu iepirkuma priekšmetu kopumu. 
[bookmark: _Toc482104111][bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112]Pretendents
1.14. Piedāvājumu drīkst iesniegt:
1.15. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona vai pasūtītājs (turpmāk –  Pretendents);
1.16. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un darbi no Darbu daudzuma saraksta) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
1.17. [bookmark: _Hlk153452232][bookmark: _Toc535914584][bookmark: _Toc535914802][bookmark: _Toc535915687][bookmark: _Toc19521657][bookmark: _Toc58053977][bookmark: _Toc85448324][bookmark: _Toc85449934][bookmark: _Toc223763531][bookmark: _Toc223763684][bookmark: _Toc223763757][bookmark: _Toc223764098][bookmark: _Toc223764474][bookmark: _Toc223765199][bookmark: _Toc223765285][bookmark: _Toc223765364][bookmark: _Toc223765423][bookmark: _Toc223765477][bookmark: _Toc223765615][bookmark: _Toc223765754][bookmark: _Toc482104113]Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērts norādītajā termiņā, izņemot Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minēto gadījumu. Publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
1.18. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
1.19. Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.20. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
1.21. Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver ne ātrāk kā 4 stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.22. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
1.23. Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.24. [bookmark: _Hlk132819914]Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561 būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
[bookmark: _Hlk153287333]Piedāvājuma nodrošinājums
1.25. Piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.
[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
1.26. [bookmark: _Toc387721889][bookmark: _Toc405946943]Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.27. Piedāvājumā jāiekļauj:
1.27.1. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, Pretendentam EIS e-konkursu apakšsistēmā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”, turpmāk - sadaļa “Prasības”);
1.27.2. Atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
1.27.2.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
1.27.2.2. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts “Pieteikums” un tam pievienotais pielikums nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikums “Darbu daudzumu saraksts” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
1.27.3. Pretendentu atlases dokumenti:   
1.27.3.1. vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” 1.pielikumā) atbilstoši 4.1.2. vai 10.4.punkta prasībām (ja attiecināms);
1.27.3.2. Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 10.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
1.27.3.3. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.punkta 2.2.2.apakšpunktā noteiktajam aizpildīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.1.apakšpunktā noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;
1.27.3.4. jāsniedz informācija par piedāvāto personālu atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.6. un 2.3.7.apakšpunktu prasībām;
1.27.3.5. [bookmark: _Hlk3969443]Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un elektroietaišu izbūves darbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists patstāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz;
1.27.3.6. Atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām aizpildīts “Apakšuzņēmēju saraksts” (ja attiecināms).
1.27.4. Tehniskais piedāvājums:
1.27.4.1. atbilstoši nolikuma 4.pielikuma “Tehniskais piedāvājums” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts 4.pielikums un tam pievienotie dokumenti (skatīt sadaļā “Prasības”).
1.28. [bookmark: _Toc535914586][bookmark: _Toc535914804][bookmark: _Toc535915689][bookmark: _Toc19521659][bookmark: _Toc58053979][bookmark: _Toc85448326][bookmark: _Toc85449936][bookmark: _Toc223763533][bookmark: _Toc223763686][bookmark: _Toc223763759][bookmark: _Toc223764100][bookmark: _Toc223764476][bookmark: _Toc223765201][bookmark: _Toc223765287][bookmark: _Toc223765366][bookmark: _Toc223765425][bookmark: _Toc223765479][bookmark: _Toc223765617][bookmark: _Toc223765756][bookmark: _Toc482104115][bookmark: _Hlk11744439]Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta otro daļu. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
1.29. [bookmark: _Hlk509394194]Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
1.30. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
1.31. Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
1.32. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
1.33. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā. 
1.34. Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
1.35. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
1.36. [bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116]Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
1.37. Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumu “Darbu daudzumu saraksts”, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””, norādot vienības cenas ar precizitāti: divi cipari aiz komata. Piedāvātā līgumcena bez PVN tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums”.
1.38. [bookmark: _Hlk509394261]Piedāvātā līgumcena no nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
1.39. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
1.40. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
Apakšuzņēmēji
1.41. [bookmark: _Toc482104117][bookmark: _Toc535914595][bookmark: _Toc535914813][bookmark: _Toc535915698][bookmark: _Toc19521665][bookmark: _Toc58053984][bookmark: _Toc85448331][bookmark: _Toc85449941][bookmark: _Toc223763535][bookmark: _Toc223763688][bookmark: _Toc223763761][bookmark: _Toc223764102][bookmark: _Toc223764478][bookmark: _Toc223765203][bookmark: _Toc223765289][bookmark: _Toc223765368][bookmark: _Toc223765427][bookmark: _Toc223765481][bookmark: _Toc223765619][bookmark: _Toc223765758][bookmark: _Toc535914590][bookmark: _Toc535914808][bookmark: _Toc535915693]Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63.panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2.pielikumā “Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē.
1.42. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
1.43. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic šādā kārtībā:
1.43.1. apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19.punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
1.43.2. apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19.punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
1.44. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1.45. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62.pantā noteikto.
1.46. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
Cita informācija
1.47. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
1.48. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
1.49. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
1.50. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju (tai skaitā apakšuzņēmēju) iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
1.50.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visus uzņēmējus, uz kuru iespējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo uzņēmēju apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
1.50.2. ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad Pretendentam un personai, uz kuras spējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles;
1.50.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
1.51.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43.panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
[bookmark: _Toc482104118]Iepirkuma komisijas tiesības
1.52. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
1.53. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
1.54. [bookmark: _Toc535914592][bookmark: _Toc535914810][bookmark: _Toc535915695]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
1.55. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
1.56. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119]Iepirkuma komisijas pienākumi
1.57. Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
1.58. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
1.59. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā, izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, pa pastu vai pa faksu, vai elektroniski, vai piegādājot personīgi, pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi, iepirkuma komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.60. Ja saziņas dokuments netiek nosūtīts izmantojot EIS funkciju “Pretendentu jautājumi”, tad ieinteresētais piegādātājs to nosūta uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
1.61. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.62. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
1.63. Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
1.64. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]Piegādātāja un Pretendenta tiesības
1.65. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.66. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
1.67. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
1.68. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
1.69. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]Piedāvājumu atvēršana
1.70. [bookmark: _Toc482104122]Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
1.71. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/111561 pie šī iepirkuma dokumentiem.
Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude
1.72. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9.punkta prasībām.
1.73. Iepirkuma komisija noraida piedāvājumu, ja piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc482104123]Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
1.74. [bookmark: _Ref88363163]Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
1.75. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
1.75.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
1.75.2. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papilddokumentus, papildinformāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā;
1.75.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
1.75.4. Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs.
[bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
1.76. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” un 1.pielikuma “Būvprojekts” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
1.77. [bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
1.78. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
1.79. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumu “Darbu daudzumu saraksts” nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. 
1.80. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
1.81. Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā labo aritmētiskās kļūdas. 
1.82. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
1.83. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
1.84. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
1.85. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 2.pielikuma „Kvalifikācija” 2.2.1.1.apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
[bookmark: _Toc482104125]Iepirkuma pārtraukšana
1.86. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 20.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc482104126]Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
1.87. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).
1.88. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību. Pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otro  daļu, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, šā panta pirmajā daļā minēto pārbaudi veic arī attiecībā uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība. Ja attiecībā uz šādu apakšuzņēmēju vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, attiecīgais pretendents ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā, ja tas 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas nav šādu apakšuzņēmēju nomainījis saskaņā ar normatīvajos aktos publisko iepirkumu jomā noteikto kārtību.
[bookmark: _Toc482104127]Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
1.89. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Ja iepirkums sadalīts daļās, tad komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu par katru daļu atsevišķi.
1.90. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
1.90.1. noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
1.90.2. Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
1.90.3. termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.91. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumus, kad:
1.91.1. Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem;
1.91.2. iepirkuma procedūras pārtraukšana apdraud sabiedrības drošības vai veselības aizsardzības intereses. Šādā gadījumā pasūtītājs iepirkuma procedūras ziņojumā ietver pamatojumu tam, kādas sabiedrības drošības un veselības aizsardzības intereses tiktu apdraudētas, rīkojot atkārtotu iepirkumu. 
1.92. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
1.93. Pasūtītājs, informējot par rezultātiem, ir tiesīgs neizpaust informāciju, kuras atklāšana varētu kavēt normatīvo aktu piemērošanu vai būtu pretrunā ar sabiedrības interesēm, vai ierobežotu piegādātāju konkurenci, vai kaitētu piegādātāju pamatotām komerciālajām interesēm.
1.94. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
1.95. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
1.96. Izraudzītajam Pretendentam:
1.96.1. tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un personām, kuras veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 10.4.punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
1.96.2. 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Pasūtītāja Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV-5201) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība; 
1.96.3. jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
1.96.4. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai Pasūtītāja Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV-5201) apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs un darbu vadītāji, kuri izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ārvalstīs, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā" noteiktajam ir iesnieguši atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā. 
1.97. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
1.97.1. 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
1.97.2. 15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
1.97.3. ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
1.98. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 5.pielikumam “Līguma projekts”. Līgumam pievieno iepirkuma laikā veikto saraksti ar piegādātājiem, kas ir svarīga līguma izpildē.
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<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>
	Kam
	Jēkabpils novada pašvaldība, 
Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citas personas
(personu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām), 
t.sk., par katru personu norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	


[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads” saskaņā ar iepirkuma JNP 2023/205 līguma projektu par:
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena bez PVN cipariem 
(EUR)

	Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”
	


1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma JNP 2023/205 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Būvprojekts” un 2.pielikuma “Darbu daudzumu saraksts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
Pielikumā: 
1. [bookmark: _Hlk27583284]Aizpildīts nolikuma 3.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikums “Darbu daudzumu saraksts”;
2. Aizpildīts nolikuma 1.pielikuma 1.pielikums (ja attiecināms);
	
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)


[bookmark: _Hlk27572451]


1.pielikuma 1.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

	Atklātā konkursa Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads” (Id.Nr. JNP 2023/205) ietvaros.
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldības, Reģ.Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads” (Id.Nr. JNP 2023/205) ietvaros; 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus/vai sniegt pakalpojumus:
<īss būvniecības darbu/vai sniegto pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>
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2.1. Finanšu rādītāji
Prasības netiek izvirzītas. 

2.2. Pretendenta pieredze
2.2.1. Pretendentam (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) jābūt šādai būvdarbu (notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, jaunbūve, pārbūve) veikšanas pieredzei:

2.2.1.1. izpildītam un pabeigtam vismaz vienam būvdarbu līgumam - vismaz 90000.00 euro bez PVN apmērā, un šī līguma ietvaros izbūvētam objektam jābūt nodotam ekspluatācijā atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;
2.2.1.2. līguma ietvaros veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, jaunbūve, pārbūve (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā).
Pretendents var apliecināt savu pieredzi 2.2.1.1. un 2.2.1.2. apakšpunktos minēto kritēriju viena vai vairāku dažādu līgumu izpildē.

2.2.2. Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektiem, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām.
	Nr. 
p.k.
	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā
	Veikto būvdarbu saraksts 
	Būvniecības kopējās izmaksas EUR, bez PVN
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.

	1.
	
	Objekta nosaukums un adrese, veiktie būvdarbi
	
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 
2.2.3. Pretendentam jāiesniedz par pieredzi apliecinošo objektu pasūtītāja atsauksmi vai alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādītā objekta atbilstību 2.2.1., 2.2.1.1., 2.2.1.2. apakšpunktu prasībām 
Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība (līdz 2021.gada 30.jūnijam) vai Jēkabpils novada pašvaldība (no 2021.gada 1.jūlija) un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents.

2.2.4. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.

2.3. Personāla pieredze
2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam, kas ir sertificēts jomā “Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas”
Piedāvātajam atbildīgajam būvdarbu vadītājam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) jābūt būvdarbu (būvdarbi šī nolikuma izpratnē ir – notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanas, jaunbūves, pārbūves būvdarbi) vadītāja pieredzei vismaz viena būvdarbu līguma vadīšanā kurā:
2.3.1.1. būvdarbu līgumcena ir vismaz 90000,00 euro bez PVN (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā);
2.3.1.2. līguma ietvaros veikta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanas, jaunbūves, pārbūves (darbi pabeigti, objekts nodots ekspluatācijā).
Pretendents var apliecināt savu pieredzi 2.3.1.1. un 2.3.1.2. apakšpunktos minēto kritēriju viena vai vairāku dažādu līgumu izpildē.
2.3.2. Lai apliecinātu piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.1.apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība (līdz 2021.gada 30.jūnijam) vai Jēkabpils novada pašvaldība (no 2021.gada 1.jūlija).
(Veidne)
Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	____________________
						/Vārds, Uzvārds/
	Nr. 
p.k.
	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā
	Veikto būvdarbu saraksts 
	Būvniecības kopējās izmaksas EUR, bez PVN
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālr.

	1.
	
	Objekta nosaukums un adrese, veiktie būvdarbi
	
	
	

	
	
	Amata pienākumu pildīšanas laiks
	
	
	

	
	
	Līguma izpildes periods – datums no līdz
	
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām.

2.3.3. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam par katru pieredzi apliecinošo objektu klāt pievienojot atbildīgā būvdarbu vadītāja saistību raksta vai būvatļaujas kopiju (ja būvatļaujā minēts atbildīgais būvdarbu vadītājs) vai akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju.

2.3.1.1. un 2.3.1.2. apakšpunktos norādītajās dokumentu kopijās esošo informāciju attiecībā uz Pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj objekta izmantošanu noteiktajam mērķim.

Atbilstību 2.3.1.apakšpunktu prasībām, pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt 2.3.3.1. un 2.3.3.2. apakšpunktos prasītos dokumentus.

2.3.4. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.3.1. apakšpunkta prasībām.

2.3.5. Pretendentam jānodrošina šādi speciālisti: 
2.3.5.1.  sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (līdz 1kV);
2.3.5.2.  sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
2.3.5.3.  darba aizsardzības speciālists.
2.3.6. Pretendentam ir jāsniedz informācija par piedāvāto personālu:
2.3.6.1. Iesniedzamā informācija par visu piedāvāto personālu:
	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.

2.3.7. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties būvdarbu izpildē
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma nolikuma 5.pielikumā iekļautā līguma projekta prasības norādītajā laikā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju saraksts
Jāuzrāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamā Darba daļa ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, kā arī  apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa.[footnoteRef:2] [2: Apakšuzņēmēja veicamās Darba daļas kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma (līguma) ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo Darba daļu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā (PIL 63.panta trešā daļa).] 


(Veidne)
	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā Darba daļa
	Uzņēmuma statuss

	
	
	Nosaukums no Darbu daudzumu saraksta
	Apjoms 
(EUR) 

	Norādīt, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] [3:  Skat. skaidrojumu nolikuma 1.pielikuma zemsvītras atsaucē.] 


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	 n+1
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Pārējie apakšuzņēmēji kopā
	
	
	

	
	
	Kopā 
	
	



	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)
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1. [bookmark: _Hlk61535009]Tehniskā specifikācija sastāv no:
1.1. 1.pielikums – Būvprojekts:
Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro:
[bookmark: _Hlk33618985]1.1.1. izstrādāto būvprojektu, kurš atrodams un ir brīvi pieejams https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111561 pie iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads””, (ID Nr. JNP 2023/205), dokumentācijas mapē “Būvprojekts”.
1.2. 2.pielikums - Darbu daudzumu saraksts:
[bookmark: _Hlk153141052]1.2.1. Darbu daudzuma sarakstu  MS Excel formātā, kurš atrodams un ir brīvi pieejams https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/111561 pie iepirkuma “Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”, (ID Nr. JNP 2023/205), dokumentācijas mapē “Darbu daudzumu saraksts”.

2. Par ekvivalentu – visas atsauces uz iekārtu, būvizstrādājumu ražotāju, standartiem un klasēm, kas norādītas Tehniskās specifikācijas pielikumā “Darbu daudzumu saraksts” (pielikums atsevišķā Excel formāta failā) un Būvprojektā – Paskaidrojuma rakstā, liecina tikai par to kvalitātes, funkcionalitātes un apkalpošanas līmeni un ir vēlamais atbilstoši tā īpašībām, izmēriem, tilpumiem, pielietojuma, sastāva, noturības, izmantošanas, lietošanas un citām raksturojošām īpašībām. Pretendents drīkst piedāvāt būvizstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu, šādā gadījumā pretendents iesniedz informāciju un dokumentus saskaņā ar 4.pielikuma TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS nosacījumiem.
3. Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā.
4. Tehniskās specifikācijas piedāvājuma sagatavošanas laikā
1. 
4.1. Pretendentam ir pienākums iepirkuma gaitā pārbaudīt visu tehniskās dokumentācijas pareizību un neatbilstību gadījumā par to nekavējoties paziņot Pasūtītājam. 
4.2. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā Pretendentam ir jāpārrēķina. Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu būvprojektu. 
4.3. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, būvizstrādājumi, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Būvprojektā noteikto Darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. 
4.4. Pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, kas nepieciešami būvlaukuma funkcionēšanai, (būvobjekta nožogošana un apgaismošana u.c.), būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai, ka arī defektu novēršanai garantijas periodā, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos sakarā ar darba organizāciju.
4.5. Iepirkuma nolikumā, tai skaitā, šajā specifikācijā un būvprojektā minētās prasības Pretendentam jāizvērtē detalizēti un ar pietiekamu rūpību, lai, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka finanšu piedāvājumā iekļauti visi izdevumi un riski, kuri nepieciešami un saistīti ar paredzēto darbu veikšanu, lai nodrošinātu objekta un dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 
4.6. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti būvprojektā un ir nepieciešami Darbu izpildes nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc būvdarbu līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai. 
4.7. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un Objekta nodošanai ekspluatācija. 
4.8. Tāmi Pretendents sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstam. Tāmēs jānorāda konkrēti būvizstrādājumi (nepieļaujot variantus), kam jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.
4.9. Visiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
4.10. Pretendentam jābūt noslēgušam vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu vai vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, ka tiks noslēgts līgums par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu, ja konkrētais pretendents iegūs šajā konkursa nolikumā minēto pasūtījumu. Vienošanās kopija jāpievieno pie piedāvājuma pretendentu atlases dokumentiem. Ja pretendentam ir spēkā esošs līgums (jābūt spēkā būvdarbu laikā) ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu pieņemšanu, pretendents var pievienot apliecinātu līguma kopiju.
4.11. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālista (atbildīgā būvdarbu vadītāja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par konkrētu objektu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.19.08. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
5. Tehniskās specifikācijas būvdarbu līguma izpildes laikā
5.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē noteiktas izstrādātajā Paskaidrojuma rakstā un iepirkuma nolikumā.
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. Pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgums par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos.
5.3. Pretendents garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību iepirkuma noteikumiem. 
3. 
4. 
5. 
5.2. 
5.3. 
5.4. Būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jābūt derīgiem paredzētajam izmantojumam, jānodrošina būvei izvirzītā būtiskā prasību izpilde un jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām (būvizstrādājumiem jāpievieno atbilstīga tehniskā dokumentācija). 
5.5. Pretendentam jānodrošina garantija Būvdarbiem atbilstoši normatīvajiem aktiem ne mazāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši pēc Būvdarbu pieņemšanas-nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Pretendents uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā, nodrošinot to novēršanu uz sava rēķina. 
5.6. Pretendentam ir pilna materiālā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
5.7. Prasības būvdarbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.8. Pretendentam jānodrošina esošā būvkonstrukcija, inženiertīklu, iekārtu aizsardzība un saglabāšana nebojātā stāvoklī līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
5.9. Pretendents sagatavo izpildu dokumentāciju par veiktajiem darbiem un iesniedz to Pasūtītājam vienā oriģinālā eksemplārā, līdz objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 
5.10. Nepamatoti darba pārtraukumi tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāpamato katra dīkstāves diena.

Tehniskās specifikācijas aktualizācijas datums – 2023.gada 15.decembrī





[bookmark: _Toc81218792]4.pielikums TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Ja Pretendents izvēlas nolikuma 3.pielikuma “TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA” norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt. piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta 1.tabula. 

1.tabula
	Ekvivalenta nosaukums (marka) 
	Pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents
	Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām
	Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.


Pretendenta apliecinājums
	
	Jā/nē

	Pretendentam ir saprotama Tehniskā specifikācija un apņemas to izpildīt.
	




	Pretendenta pārstāvis:
	

	
	(amats, paraksts, iniciālis, uzvārds)





















[bookmark: _Toc58054002]5.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS 
Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads” (Id.Nr. JNP 2023/205)

[bookmark: _Toc57805853][bookmark: _Toc80114156]Jēkabpilī, Jēkabpils novadā 						Datums skatāms laika zīmogā                                                                                                

Jēkabpils novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90000024205, tās ________________________ personā, kurš darbojas uz Pašvaldību likuma un Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
_________________________, Reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2023.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par atklāta konkursa Būvdarbi objektam “Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana, Salas pagasts, Jēkabpils novads”, iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2023/205 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt Ošānu ciemata notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošanu, turpmāk tekstā – Darbi, kas norādīti Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā, atbilstoši Iepirkuma nolikuma Tehniskajā specifikācijā ietvertajam būvprojektam un darbu daudzumu sarakstā noteiktajām prasībām, Izpildītāja iesniegtajam Piedāvājumam – Darbu daudzumu saraksts (1.pielikums), Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas nosaka šo būvdarbu izpildi, un Līguma noteikumiem. 
1.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina Darbu veikšanai nepieciešamo darbaspēku, darbarīkus, tehniskos līdzekļus un ierīces, kuru izmaksas ir ierēķinātas Līguma cenā.
1.3. Dotā Līguma ietvaros Darbu izpildes vieta ir “Mazepiņi”, Salas pagasts, Jēkabpils novads (turpmāk - objekts)
1.4. Izpildītājs apliecina, ka viņam ir zināšanas un viss nepieciešamais Darbu pienācīgai izpildei.
2.Līguma summa, norēķinu kārtība un izpildes termiņš
1. 
2. 
3. 
4. 
1. [bookmark: _Hlk20835778] Pasūtītājs par kvalitatīvi izpildītu Darbu samaksā Izpildītājam EUR ____  (________euro un __ centi) līgumcenu bez PVN (turpmāk – Līgumcena). Līgumcenā ir ierēķināti visi nodokļi, kas attiecināmi uz izpildāmo Darbu, izņemot pievienotās vērtības nodoklis 21% (turpmāk – PVN), kas sastāda EUR _____(___  euro un __ centi). Līguma summa ar PVN sastāda EUR ____ (_______ euro un ___centi).
1.  Izpildītājs veic Darbu izpildi par cenu, kāda norādīta Izpildītāja Piedāvājumā.
1. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs iemaksā valsts budžetā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.
1. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam avansu ne vairāk kā 20% apmērā no līgumcenas 20 (divdesmit) darbdienu laikā, ja Izpildītājs iesniedz rēķinu. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa saņemšanas.
4. Avansu atmaksā proporcionāli darba izpildei vai ātrāk. 
4. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniedz Pasūtītājam pamatojumu apliecinājuma veidā, ka avanss izlietots sākotnējo izmaksu pilnīgai vai daļējai segšanai.
1. Atlikusī Līgumcena tiek samaksāta par būvuzņēmēja padarītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem vienu reizi mēnesī, ar pārskaitījumu 20 (divdesmit) dienu laikā Izpildītāja norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē, kad Pasūtītāja pārstāvis saņēmis un akceptējis iesniegtos dokumentus.
1.  Gala maksājums 30 dienu laikā pēc Pušu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas dienas.
1.  Darbu nodošana Pasūtītājam notiek ar darbu nodošanas - pieņemšanas aktu, kuru paraksta Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji.
1. Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par veiktu brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu, un banka to ir pieņēmusi izpildei.
1. Izpildītājs nodrošina Piedāvājumā noteiktās cenas nemainīgumu visā Līguma izpildes laikā.
1.  Darbu izpildes termiņš ir 150 dienas no Līguma noslēgšanas dienas vai  līdz abu Pušu pilnīgai savstarpējo saistību izpildei, vai līdz brīdim, kamēr Līguma 1.1.punktā minētie Darbi izpildīti.
1. Izpildītājam ir tiesības saņemt Darba izpildes termiņa pagarinājumu, ja:
11. termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Pasūtītāja atkarīgu apstākļu dēļ , kā arī ja izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma (kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu piegādātāju) izpildes kavējumu vai pārkāpumu; 
11. būvdarbus ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ; 
11. izpildes termiņa pagarinājuma nepieciešamība ir radusies no Izpildītāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, kurus Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
3. būvdarbu izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi vai piesārņojumi, ar kuriem Izpildītājs sastopas būvdarbu izpildes vietā, 
3. ja būvdarbu izpildes laikā būvlaukumā tiek atrasti sprādzienbīstami priekšmeti vai tiek atrastas arheoloģiskās vērtības, kuru izņemšana ilgst vairāk kā 2 (divas) darbdienas;
11. būvdarbus ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi un šo faktu apstiprina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas dienesta izziņa;
11. ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi; 
11. būvdarbu izpildes laikā pēc konstrukciju atsegšanas rodas nepieciešamība izstrādāt papildu risinājumus, kurus būvprojekta izstrādes laikā nebija iespējams paredzēt (konstrukciju pastiprināšana, nomaiņa nepietiekamas nestspējas dēļ, inženierkomunikāciju nomaiņa nolietojuma dēļ u.c.), un bez šādiem papildu risinājumiem nav iespējams sasniegt Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi un būvniecības informācijas sistēmā izdarīt atzīmi par būvdarbu pabeigšanu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem; 
11. ja inženierkomunikāciju turētājs/īpašnieks būvdarbu izpildes laikā ir veicis izmaiņas komunikāciju izbūvē vai uzstāda jaunas tehniskās prasības attiecībā uz to novietojumu.
1. Darbu izpildes termiņa pagarinājumu aprēķina tikai un vienīgi uz to laika posmu, kurā pastāv kāds no Darba izpildi ierobežojošiem iemesliem. Ja vienlaikus pastāv vairāki iemesli, kuri dod tiesības uz Darba izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītājam ir tiesības saņemt  Darba izpildes termiņa pagarinājumu tikai uz vienu (garāko) no tiem. Izpildītājam jādara viss iespējamais, lai līdz minimumam samazinātu Darba izpildes termiņa pagarinājumu.
1. Termiņa pagarinājumu Izpildītājam rakstiski jāprasa nekavējoties, tiklīdz attiecīgais kavējošais apstāklis ir iestājies, jānorāda šī apstākļa iestāšanas vai notikuma datumu un ilgumu, Darbus, kurus Izpildītājs šo iestājušos apstākļu dēļ nevar veikt. Ja Izpildītājam ir ziņas, ka kavējošais apstāklis vēl tikai var iestāties, taču šāda notikuma iestāšanās ticamības pakāpe ir pietiekami augsta, Izpildītājam tas nekavējoties rakstiski jādara zināms Pasūtītājam. Vienlaikus Izpildītājam jāiesniedz arī citi Līgumā noteiktie paziņojumi un paskaidrojošā informācija attiecībā uz šo prasījumu, kas ir būtiska saistībā ar šo notikumu vai apstākļiem. Ja vien spēkā esošajos normatīvajos aktos nav norādīts tieši pretējais, jebkura Darba izpildes termiņa pagarinājuma pierādīšanas nasta gulstas uz Izpildītāju. 
1. Ja Izpildītājs, atbilstoši Līguma noteikumiem savlaicīgi nav pieprasījis Darbu izpildes termiņa pagarinājumu vai, ja būvdarbu apturēšanas iemesls ir Izpildītāja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Izpildītājam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne līgumcenas palielinājumu.
1. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam papildu darbaspēka un nepieciešamo resursu piesaistīšanu būvdarbiem, ja Izpildītāja piesaistīto resursu daudzums ir acīmredzami nepietiekams būvdarbu pabeigšanai Līgumā noteiktajā termiņā vai starptermiņā. Līgumcena šādā gadījumā netiek grozīta. Minēto Pasūtītāja tiesību neizmantošana nekādā veidā neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma izpildīt no Līguma izrietošās saistības līgumā noteiktajos termiņos, kā arī nemazina Izpildītāja atbildību par Darba izpildes termiņa kavējumu.
1. Vienību cenā ietilpst visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu izpildi atbilstoši Tehniskajās specifikācijās noteiktajām prasībām. Izpildītājam nav tiesību pieprasīt papildu samaksu par jebkādām izmaksām. Darba veikšanai priekšapmaksa nav paredzēta un Izpildītājs to nav tiesīgs pieprasīt.
1. Darbu nekvalitatīvas izpildes gadījumos trūkumu novēršana un/vai atkārtota izpilde notiek par Izpildītāja līdzekļiem.
1.  Pasūtītājs un Izpildītājs vienojas, ka Līguma 2.1.punktā minētā Līguma summa ir maksimāli plānotā summa un, ka Pasūtītājs, ņemot vērā objektīvus apstākļus, var veikt Darba pasūtījumu atbilstoši reālajai nepieciešamībai arī par nepilnu apjomu.
2.1. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi
2. Darbi Izpildītājam jāveic atbilstoši Līgumam, Tehniskajai specifikācijai, atbilstoši būvnormatīviem, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, šī Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norīkotās atbildīgās personas, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līgumu, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līgumcenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. Izpildītājs nodrošina Darbu izpildi, ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus, darba drošības un tehniskās normas, kā arī visu Darbu izpildes laiku, uzturot Darbu veikšanas vietu atbilstošā kārtībā. Darbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2. Darbu izpildes sagatavošanas darbus un objektu un apkārtējās teritorijas aizsardzības pasākumus (tajā skaitā pret nelabvēlīgām dabas parādībām) pilnā apmērā par saviem līdzekļiem veic Izpildītājs. 
2. Piedāvājumā un Līgumā iesaistīto būvdarbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt ievērojot šī Līguma un Publiskā iepirkumu likuma nosacījumus.
3.1. Darbu pieņemšanas-nodošanas kārtība

3. 
4. 
4.1. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Darbu izpildes iesniedz Pasūtītājam Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata Izpildītāja iesniegtos Līguma 3.1. punktā minētos dokumentus, paraksta tos vai rīkojas atbilstoši Līguma 3.3. un 3.4.punktā noteiktajam.
4.3. Gadījumā, ja Darbu nodošanas – pieņemšanas laikā tiek konstatēts, ka Darbi neatbilst Līguma, normatīvo aktu noteikumiem, Darbu pieņemšana pārtraucama, un par to sagatavojams abpusēji parakstāms defekta akts. Izpildītājam Pušu saskaņotajā – defekta aktā norādītājā termiņā, ar saviem spēkiem un līdzekļiem jānovērš trūkumi, nepilnības, defekti un atkārtoti jāveic Līgumā 3.1.punktā noteiktās darbības.
4.4. Ja Puses nevar vienoties par Darbu atbilstību Līguma, normatīvo aktu noteikumiem, proti, Pusēm ir domstarpības par Pasūtītāja izvirzītajām pretenzijām par Darbu neatbilstību Līguma vai normatīvo aktu noteikumiem, tās pieaicina neatkarīgu ekspertu atzinuma sniegšanai. Par pieaicināmo ekspertu atzinuma sniegšanai Puses vienojas ar nosacījumu, ka pieaicinātais neatkarīgais eksperts būs vispāratzīts lietpratējs (speciālists) jomā, par kuru Pusēm ir radušās domstarpības. Izdevumus par eksperta atzinumu sedz vainīgā Puse.

4.1. Pušu tiesības un pienākumi
4. 
5. 
5.1. Pasūtītājas apņemas:
5.1.1. pieņemt Darbus atbilstošā kvalitātē un atbilstoši Līguma un normatīvo aktu noteikumiem;
5.1.2. norēķināties par Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem;
5.1.3. pārbaudīt Darbu atbilstību būvprojekta un darba daudzumu saraksta minētajām prasībām.
5.2.  Izpildītājs apņemas: 
5.2.1. veikt Darbus Līgumā noteiktajā vietā un termiņā, ievērojot Līgumā un normatīvajos aktos noteikto, kā arī Pasūtītāja norādījumus;
5.2.2. sniegt Pasūtītājam pilnīgu informāciju par Darbu kvalitāti, drošumu un garantijas nosacījumiem;
5.2.3. segt administratīvos sodus, kas uzlikti Pasūtītājam Izpildītāja vai tā personāla vainas dēļ;
5.2.4. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par iespējamiem kavējumiem Līguma izpildē, apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas var ietekmēt Līguma izpildi;
5.2.5. Līguma izpildē piesaistīt sertificētu, kvalificētu personālu;
5.2.6. Līgumā un defektu aktā noteiktajā termiņā novērst trūkums, nepilnības un defektus, kas atklāti pieņemot Darbus. 
Puses apņemas neizpaust konfidenciāla rakstura informāciju, kas attiecas uz otru Pusi un kļuvusi zināma Līguma darbības laikā. Konfidencialitātes nosacījums attiecas gan uz rakstisku informāciju, gan mutisku informāciju, elektronisku informāciju un uz jebkuru citu informāciju, neatkarīgi no informācijas nodošanas veida, laika un vietas. Šeit minētajai konfidencialitātes saistībai ir beztermiņa raksturs uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.

5.1. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
6.1. Ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms Darba sākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēju nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Izpildītāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā. Darba veikšanai Izpildītājs iesaista savā piedāvājumā norādīto personālu. Izpildītājs ir atbildīgs par iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veiktā darba atbilstību šī līguma prasībām.
6.2. Izpildītājs nodrošina, ka būvlaukumā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos būvlaukumā, un tie tiek uzrādīti pēc Būvuzrauga, Projekta vadītāja, Pasūtītāja  pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma. 
6.3. Ja Izpildītājs vēlas veikt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanu uz laiku vai nomaiņu, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms plānotās atbildīgā  būvdarbu vadītāja aizvietošanas vai nomaiņas jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums. Iesniegumam jāpievieno piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikāciju apliecinoša informācija un dokumenti. Pasūtītājs piekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietošanai uz laiku vai nomaiņai, ja piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācija atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām atbildīgā būvdarbu vadītāja kvalifikācijas prasībām.
6.4. Ja Pasūtītājs pieprasa atbildīgā būvdarbu vadītāja nomaiņu, pamatojoties uz līguma 9.7.punktu, tad Izpildītājam pēc nomaiņas pieprasījuma saņemšanas 7 (septiņu) dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam iepriekšējā punktā minētie dokumenti.
6.5. Ja Izpildītājs vēlas veikt tāda apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN, tad Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam rakstveida iesniegums, norādot ziņas par apakšuzņēmēju un tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmo darbu apjomus no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos, un jāsaņem rakstveida piekrišana. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, vai ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos noteiktie noilguma termiņi. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.6. Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs lemj par apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. Par maiņas ierosinājumu Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam adresēts rakstveida iesniegums Pasūtītājam, norādot ziņas par apakšuzņēmēju, tam nododamo Darba daļu - darbu nosaukumus un izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos. Iesniegumam jāpievieno visi dokumenti, kas pierāda piedāvātā apakšuzņēmēja kvalifikācijas atbilstību šajā punktā minētajām prasībām. 
6.7. Pasūtītājs izsniedz Izpildītājam lēmumu par atļauju vai atteikumu atbildīgā būvdarbu vadītāja vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanai līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs līguma nodaļas noteikumiem.
6.8. Izpildītājam ir pienākums savos līgumos ar apakšuzņēmējiem (ja tādi ir) iekļaut noteikumus izpildīto darbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr.419 “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 6., 9., 10. un 14.punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi.

6.1. Apdrošināšanas nosacījumi
6. [bookmark: _Ref18582225] Izpildītājs savā vārdā un uz sava rēķina veic civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un iesniedz Pasūtītājam atbilstošu Izpildītāja apdrošināšanas polises un atbildīgā būvdarbu vadītāja apdrošināšanas polises oriģinālu vai apdrošinātāja izsniegtu kopiju. Ja apdrošināšanas līgums noslēgts uz noteiktu termiņu, Izpildītājs kopā ar apdrošināšanas polisi Pasūtītājam iesniedz apdrošināšanas sabiedrības izziņu – dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto Objektu.
6. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs nedrīkst uzsākt un veikt bez spēkā esošas Līguma 7.1.punktā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas. Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Pasūtītājam Līgumā noteiktās civiltiesiskās apdrošināšanas un polišu oriģinālus vai apdrošinātāja apliecinātas kopijas. Izpildītājs nodrošina, ka Līgumā noteiktās apdrošināšanas ir spēkā Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā termiņā.
6. Gadījumā, ja Izpildītājs un/vai piesaistītie apakšuzņēmēji sabojā trešo personu un/vai Pasūtītāja mantu vai nodara kaitējumu trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas limitu vai arī apdrošinātājs atsaka segt radītos zaudējumus, tad nodarījuma rezultātā radītos zaudējumus, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī Izpildītājs uzņemas atbildību par nodarījumu.

7.1. Pušu atbildība
7. Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tā darbinieku, kā arī Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, rezultātā.
Ja Pasūtītājs neveic samaksu par Darbiem Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājs ir tiesīgs prasīt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no laikā nesamaksātās summas EUR bez PVN par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no laikā nesamaksātās summas EUR bez PVN. Pasūtītājs līgumsodu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina par līgumsodu saņemšanas dienas.
7. Ja Izpildītājs veicis Darbus nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši, par ko ir sagatavots defektu akts, tad Pasūtītājam ir tiesības par katru šādu gadījumu prasīt Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas EUR bez PVN, bet ne vairāk 10% no Līguma summas EUR bez PVN visā Līguma darbības termiņā. Izpildītājs līgumsodu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
7. [bookmark: _Toc427845683]Gadījumā, ja Izpildītājs kavē noteikto Darbu defektu novēršanas termiņu, Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas EUR bez PVN par katru kavējuma dienu, bet kopumā ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas EUR bez PVN. Izpildītājs līgumsodu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
7. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos Darbu izpildes termiņus, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1 % (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma summas EUR bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no Līguma summas EUR bez PVN, izņemot gadījumus, kad Darbus nav iespējams veikt Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs līgumsodu apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rēķina par līgumsodu nosūtīšanas dienas Izpildītājam.
7. [bookmark: _Toc413762404][bookmark: _Toc413763066][bookmark: _Toc414019725]Pasūtītājam ir tiesības ieskaita kārtībā samazināt Izpildītājam maksājamo naudas summu par Darbus tādā apmērā, kāda ir Līguma noteiktajā kārtībā aprēķinātā līgumsoda apmērā.
7. Līgumsods neatbrīvo Puses no Līguma izpildes un Puses var prasīt kā līgumsoda, nokavējuma procentu, tā arī Līguma noteikumu izpildīšanu.
7. Pasūtītājam ir tiesības nodot ar Līgumu saistīto informāciju trešajām personām no Līguma izrietošo maksājumu piedziņas veikšanai, kā arī gadījumos, kad to nosaka normatīvo aktu prasības.

8.1. Nepārvarama vara
8. Ar nepārvaramu varu (force majeure) saprot ārkārtēju apstākļu iestāšanos, kurus nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nenes atbildību, tas ir, dabas katastrofas, kara darbība, terora akti, blokādes, valsts un pašvaldību institūciju rīcība un to pieņemtie normatīvie akti, lēmumi un rīkojumi, civiliedzīvotāju nemieri, citi ārkārtēja rakstura negadījumi, par kuru attiecināšanu uz nepārvaramas varas apstākļiem Pusēm jālūdz to konstatēt citai kompetentai un neatkarīgai institūcijai.
8. [bookmark: _Ref18581635]Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma nosacījumu izpildes termiņus par laika posmu, kurā darbojas nepārvarama vara, ja Puse ne vēlāk par 3 (trīs) darba dienām no nepārvaramas varas iestāšanās dienas rakstiski paziņo otrai Pusei par neiespējamību pildīt savas saistības nepārvaramas varas dēļ. 
8. Nesavlaicīga paziņojuma par nepārvaramas varas sākumu un beigu laiku gadījumā Puses netiek atbrīvotas no saistību izpildes.
8. Ja nepārvaramas varas dēļ Līguma izpilde aizkavējas ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām, katra Puse ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi.
8. Ja Līgums tiek atcelts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, nevienai no Pusēm nav tiesības pieprasīt no otras Puses atlīdzināt zaudējumus vai pieprasīt kompensāciju par jebkura veida zaudējumiem.

9.1. Līguma darbības termiņš, grozīšana un izbeigšanas kārtība 
9. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas, reģistrēšanas dienas pie Pasūtītāja un ir spēkā līdz ar Līgumu uzņemto saistību pilnīgai izpildei.  
9. Puses veic grozījumus Līgumā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto kārtību. Līguma grozījumi un papildinājumi Līgumam ir spēkā tikai tad, ja tie izdarīti rakstveidā, tos parakstījušas abas Puses. 
9. Puses var veikt būtiskus līguma grozījumus, kuru veikšana ir pieļaujama saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, ja Līguma izpildes laikā radusies nepieciešamības veikt izmaiņas sākotnēji paredzētajos Darbos un/vai veikt papildus un neparedzētus Darbus:
3. papildināt/izslēgt Darbus, kas sākotnēji tika iekļauti Iepirkuma tehniskajā specifikācijā un kurus objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt vai uzmērīt un tādēļ ir nepieciešams samazināt/papildināt to apjomu;
3.  grozīt Darbu izpildes termiņus.
9. Puses var izbeigt Līgumu pirms Līguma termiņa beigām, Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. 
9. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt līgumu brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) kalendārās dienas iepriekš.
9. [bookmark: _Ref18582261]Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Izpildītāja piekrišanas un brīdināšanas termiņa ievērošanas, ja:
6. Izpildītājs nav ievērojis Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un par ko Izpildītājam izteikts rakstveida iebildums vai nosūtīta pretenzija; 
6. [bookmark: _Toc413762420][bookmark: _Toc413763082][bookmark: _Toc414019741]Izpildītājs veicis Darbus nekvalitatīvi vai Līguma noteikumiem neatbilstoši, par ko Līgumā noteiktā kārtībā Pasūtītājs ir nosūtījis defekta aktu;
6. Izpildītājs atsākās veikt Darbus atbilstoši Līguma noteikumiem;
6. Izpildītāja saimnieciskā darbība ir apturēta ilgāk par 2 (divām) nedēļām;
6. Izpildītājam ierosināts maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības process;
6. Izpildītājs apzināti Pasūtītājam sniedzis nepatiesu informāciju, nav ievērojis godīgas konkurences principus vai ar nolūku veicis citas prettiesiskas darbības;
6. Izpildītājam ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru rezultātā Līguma turpmāka izpilde nav iespējama;
6. Izpildītājs nav iesniedzis Līguma 6.nodaļā paredzētos dokumentus. 
9. Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 10.6.punktu, tad Pasūtītājs veic samaksu par faktiski izpildītajiem darbiem.
9. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu bez Pasūtītāja piekrišanas, ja Pasūtītājs nav ievērojis Līgumā noteikto Darbu apmaksas termiņu par ko ir nosūtīts brīdinājums. 
9. [bookmark: _Toc336440113]Līgumā noteiktajos gadījumos Līgums uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc Pušu paziņojuma par Līguma izbeigšanu (ierakstītas vēstules) nosūtīšanas (nodošanas pastā) dienas vai 2. (otrajā) dienā, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisku parakstu.
9. Izbeidzot Līgumu Līgumā noteiktajos gadījumos, Izpildītājs maksā Pasūtītājam Līgumā noteikto līgumsodu un atlīdzina Pasūtītājam radušos zaudējumus.

10.1. Datu apstrādes prasības
11.7. Līguma ietvaros visus fizisko personu datus Izpildītājs apstrādā tikai Līguma izpildes mērķiem un tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu starp Pusēm noslēgtā Līguma izpildi. 
11.8. Izpildītājs veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp jebkurus papildu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Pasūtītāja nodotie personas dati Līguma izpildes ietvaros netiek nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, nozaudēti vai sabojāti, vai darīti zināmi trešajām personām, netiek ļaunprātīgi izmantoti vai kā citādi apstrādāti tādā veidā, kas ir pretējs Līguma darbības laikā spēkā esošo datu aizsardzības tiesību aktiem. 
11.9. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs ziņo un/vai dokumentāri pierāda, ka Izpildītājs ievēro piemērojamo datu aizsardzības tiesību aktu prasības un Līgumā noteiktos pienākumus.
11.10. Izpildītājam vienmēr jāievēro piemērojamie tiesību akti personas datu aizsardzības jomā.
11.11. Izpildītās atlīdzina Pasūtītājam jebkuras prasības, izmaksas (tostarp samērīgus izdevumus par juridiskiem pakalpojumiem), zaudējumus, saistības, soda naudas, izdevumus vai bojājumus, kas Pasūtītājam radušās, Izpildītājam pārkāpjot Līgumu attiecībā uz personas datu aizsardzību, tostarp pārkāpjot piemērojamos tiesību aktus par personas datu aizsardzību. 
11.12. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par personas datu apstrādi, ko saņēmušas, no vispārpieejamiem avotiem, kā arī informācijas, datu izplatīšanu, kas tika izplatīti un publicēti vai citā veidā bija pieejami masu informācijas avotos un internetā.
11.13. Izpildītājs ir tiesīgs apstrādāt personas datus tikai tik ilgi, cik tas nepieciešams, lai izpildītu Līgumu.
12. Citi noteikumi
12.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
12.2. Visus strīdus šī Līguma sakarā Puses risina sarunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm. 
12.3. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā Puses sarunu ceļā nepanāk vienošanos, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
12.4. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
12.5. Izpildītājam nav tiesību nodot Līgumā noteikto saistību izpildi trešajai personai bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
12.6. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.7. [bookmark: _Hlk88831428]Pasūtītāja atbildīgie darbinieki šajā Līgumā ir ___________________vai cita persona, ar ko Pasūtītājs aizvieto šajā Līguma apakšpunktā minētos darbiniekus.
12.8. Izpildītāja atbildīgais darbinieks (kontaktpersona) šajā Līgumā ir ________________.
12.9. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu pārstāvības tiesības, Pušu pārstāvji, vai kāds no Līgumā minētajiem Pušu rekvizītiem, Puse 3 (trīs) darba dienu laikā par to paziņo otrai Pusei uz tās elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv . Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
12.10. Pušu savstarpējie paziņojumi veicami rakstiski, primāri izmantojot elektroniskā pasta saziņu, juridiskā spēka nodrošināšanai izmantojot drošu elektronisko parakstu ar laika zīmogu, un sūtījumus nosūta uz elektroniskā pasta adresi pasts@jekabpils.lv . Visos gadījumos, kad Līgumā paredzēta dokumentu elektroniska parakstīšana, nepieciešamības gadījumā Puses var parakstīt dokumentu papīra formā. Ja saziņai tiek izmantoti pasta sūtījumi, tad tie nosūtāmi ierakstītā sūtījumā uz šajā Līgumā norādītajām Pušu adresēm, un ir uzskatāms, ka Puse tos ir saņēmusi 8. (astotajā) dienā pēc tā reģistrēšanas pastā.
12.11. Visa Pušu savstarpējā sarakste Līguma priekšmeta sakarā, kā elektroniskā, tā papīra formā, nepieciešamības gadījumā var kalpot par pierādījumiem.
12.12. Līgums  ar pielikumiem ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
12.13. Līguma pielikumi: 
13. Pušu rekvizīti un paraksti
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