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	1.VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. [bookmark: _Toc61422122][bookmark: _Toc59334719]Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums: 
	Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde

	Reģistrācijas numurs: 
	90000057333

	Adrese: 
	Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., 
Cēsu nov, LV-4108

	Kontaktpersona par iepirkumu procedūras jautājumiem: 
	Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes konsultante-iepirkumu speciāliste Violeta Vikmane

	Tālruņa numurs:
	64155653 

	E-pasta adrese: 
	violeta.vikmane@cesunovads.lv


1.2. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā.
1.3. Iepirkuma komisija izveidota saskaņā ar Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes vadītājas Līgas Mednes 2023.gada 3.novembra rīkojumu Nr.D2-7/2023/9 “Par iepirkuma komisijas izveidi par disku golfa laukuma izveidi, turpmāk tekstā – Iepirkuma komisija.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmets ir disku golfa laukuma izveide Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā saskaņā ar nolikuma Tehnisko specifikāciju. Projekts tiek realizēts ELFLA projekta Nr. 2023/AL18/10/A019.22.02/11 “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” ietvaros.
2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
2.3. Līguma izpildes vieta: Upes iela, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.42620040392 un Nr.2620040643).
2.4. Līguma izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
2.5. CPV kods: 37451000-4 (Aprīkojums sporta nodarbībām brīvā dabā), 45262640-9 (Vides uzlabošanas darbi).
2.6. Garantijas termiņš: 3 (trīs) gadi no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 

3. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA
3.1. [bookmark: _Hlk98314441]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma dokumentiem un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, tajā skaitā atbildēm uz Pretendentu uzdotajiem jautājumiem, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmas pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/104786.
3.2. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā vietnē attiecīgā iepirkuma profilā publicētajai informācijai.
3.3. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (trīs) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas dienas. 
3.4. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentu notiek pa pastu, vai elektroniski, saskaņā ar PIL 38. panta 3., 4., 6., 8., daļas nosacījumiem, atkarībā no Pasūtītāja izvēles.
3.5. Piedāvājumi ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu ne vēlāk kā līdz 2023.  gada 27. novembrim, plkst.10.00. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ.
3.6. 2023. gada 27. novembrī, plkst. 14.00 tiek rīkota piedāvājumu atvēršanas sanāksme.
3.7. Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
3.8. Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta.
3.9. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.
3.10. [bookmark: _Hlk514150261]Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts. 
3.11. Iesniegto piedāvājumu Pretendents drīkst atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
3.12. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
3.13. Ja piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.

4. PRASĪBAS PRETENDENTIEM
4.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt iepirkuma priekšmetam atbilstošu piegādi.
4.2. Pretendents ir neatkarīgi izstrādājis piedāvājumu dalībai Iepirkumā.
4.3. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir pozitīva pieredze vismaz 1 (viena) līdzvērtīga līguma izpildē. Par līdzvērtīgu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros ir veikta jauna disku golfa laukuma trases maršruta izstrāde un izveide vai arī esošas trases pārplānošana un pārveide. Objekts ir pilnībā pabeigts un nodots līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē un ir saņemta pozitīva pasūtītāja atsauksme vai citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzi norādītajā objektā.
4.4. [bookmark: _Hlk104983920]Attiecībā uz Pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, nepastāv Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētie nosacījumi.
4.5. Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumu pretendentam, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tā valdes un padomes loceklim, pārstāvēt tiesīgai personai un prokūristam, personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistīta ar filiāli, personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktām prasībām, nevar būt noteiktas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 111.panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. 

5. IESNIEDZAMĀ INFORMĀCIJA UN PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANA
5.1. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā, kuru sagatavo atbilstoši pievienotajai veidlapai (1.pielikums).
5.2. Apliecinājums par Nolikuma 4.2.punkta prasību, ir iekļauts Pretendenta pieteikumā (1.pielikums).
5.3. Lai apliecinātu Nolikuma 4.3.punkta prasību, Pretendentam jāsniedz pieredzes apraksts saskaņā ar Nolikuma kvalifikācijas veidlapu (3.pielikums), klāt pievienojot atsauksmes par iepriekš realizētiem projektiem. Atsauksmēm jābūt par objektiem, kas iekļauti Nolikuma 3.pielikuma 1. tabulā.
5.4. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst kvalifikācijas prasībām, un/vai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru nododamā sniedzamo darbu vērtība katram apakšuzņēmējam ir vismaz 10 000 euro: 
5.4.1. Pretendents aizpilda tabulu „Apakšuzņēmēju saraksts” (4.pielikums);
5.4.2. iesniedz Personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un apakšuzņēmēju apliecinājumu (brīvā formā) par gatavību veikt Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītos darbus un/vai nodot Pretendenta rīcībā Iepirkuma līguma izpildei nepieciešamos resursus;
5.5. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumā papildus norāda vadošo dalībnieku, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katra dalībnieka atbildības sadalījumu un pretendentu atlasei papildus jāiesniedz vienošanās par sadarbību ar dalībniekiem konkrētā līguma izpildei. Piegādātāju apvienības dalībnieki izvirzītās prasības (attiecībā uz tehniskajām un profesionālajām spējām) var izpildīt kopā (proti, summējot tās dalībnieku spējas). 
5.6.Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un sastāv no:
5.6.1. Pretendenta apliecinājuma par darbu izpildi, kurā Pretendents norāda, ka darbi tiks veikti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un  iepirkuma līguma projektam;
5.6.2. Pretendenta apliecinājuma par darbu garantijas laiku, kurā Pretendents norāda darbu garantijas termiņu (mēnešos).
5.7. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums) un sastāv no:
5.7.1.Finanšu piedāvājuma, kuru sagatavo atbilstoši pievienotajai veidlapai (5.pielikums) un tajā norādītā cenā iekļaujamas visas ar iepirkuma līgumu un tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas, tajā skaitā nodokļi, nodevas (izņemot PVN), kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas un paredzamie sadārdzinājumi;
5.7.2. Tāme atbilstoši Tehniskajā piedāvājumā norādītiem darba apjomiem.
5.8. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem. 
5.9. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas Pretendenta izvēles iespējas:
5.9.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
5.9.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
5.9.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
5.10. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
5.10.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2013 (vai vēlāka programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā). Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums jāaizpilda atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2013 vai līdzvērtīgiem (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;
5.10.2. Pretendenta piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;
5.10.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
5.11. Iesniedzot citus dokumentus, Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt tos ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.
5.12. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar Pretendenta pilnvarotās personas parakstu. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Par kaitējumu, kas radies dokumenta tulkojuma nepareizības dēļ, Pretendents atbild normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5.13. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt Nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 
6. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA UN PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS
6.1.	Iepirkuma komisija veic Pretendentu atlasi, tehniskā un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi atbilstoši Nolikuma un PIL prasībām. 
6.2.	Pretendentu piedāvājumus, kas ir tikuši atzīti par neatbilstošiem pretendentu atlases, tehnisko vai finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, Iepirkuma komisija tālāk neizskata un noraida pretendenta piedāvājumu vai izslēdz pretendentu no dalības Iepirkumā kā neatbilstošu Nolikuma vai PIL prasībām. 
6.3.	Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu no piedāvājumiem, kas pilnībā atbilst visām Nolikuma prasībām.
6.4. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija veic pārbaudi par izslēgšanas gadījumu esamību atbilstoši PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajam.
[bookmark: _Hlk104984891]6.5. Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Iepirkuma komisija pārbaudīs, vai pretendents nav izslēdzams no dalības Iepirkumā atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā noteiktajam.
6.7. Iepirkuma komisija pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā jebkurā no PIL 9. panta astotajā daļā minētājos gadījumos, un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1pantā pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.

7. IEPIRKUMA LĪGUMS
7.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto Pretendentu iepirkuma līgumu (6.pielikums), pamatojoties uz    Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu. 
7.2. Ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu. Ja arī nākamais izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 
7.3. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai ELFLA projekta Nr. 2023/AL18/10/A019.22.02/11 “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” apstiprināšanas gadījumā.
7.4.  Projekta apstiprināšanas gadījumā iepirkuma līgums tiks noslēgts 2024.gada pavasarī.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1.	Iepirkuma komisijas tiesības: 
8.1.1.	pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentās institūcijās, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetentas institūcijas papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti Iepirkuma komisijai; 
8.1.2.	pieaicināt ekspertu Pretendentu atlases dokumentu, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai; 
8.1.3.	noraidīt Pretendenta piedāvājumu vai izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja Pretendenta piedāvājums neatbilst Nolikumā vai PIL noteiktajām prasībām; 
8.1.4.	izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka, ņemot  noteiktus vērtēšanas kritērijus, saskaņā ar Nolikuma 6.3.apakšpunktu, ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju; 
8.1.5.	jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
8.2.Iepirkuma komisijas pienākumi: 
8.2.1.	nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu; 
8.2.2.	nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem; 
8.2.3.	pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem; 
8.2.4.	pārbaudīt pretendentu atbilstību PIL prasībām kompetentās institūcijas, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos; 
8.2.5.	labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu; 
8.2.6.	vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un Nolikumu, pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, vai izbeigšanu. 
9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1.Pretendenta tiesības: 
9.1.1.	apvienoties apvienībā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
9.1.2.	pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu; 
9.1.3.	saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju; 
9.1.4.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopiju. 
9.2.Pretendenta pienākumi: 
9.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām; 
9.2.2. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu; 
9.2.3. sekot līdzi EIS e-konkursu apakšsistēmas pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/112061 ievietotajai informācijai un iespējamai papildu informācijai par iepirkumu, kā arī sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem;
9.2.4. sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai; 
9.2.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

10. PIELIKUMI
1.   pielikums - Pieteikuma veidlapa;
2.   pielikums - Tehniskā specifikācija;
3.   pielikums - Kvalifikācijas veidlapa;
4.   pielikums - Apakšuzņēmēju saraksta veidlapa;
5.   pielikums - Finanšu piedāvājuma veidlapa;
6.   pielikums - Līguma projekts.


















1.pielikums
Iepirkums
„Disku golfa laukuma izveide”
ID Nr. CN LAP 2023/12
PIETEIKUMS 

	

	
	

	sagatavošanas vieta
	
	Datums




Iepazinušies ar iepirkuma „Disku golfa laukuma izveide”, turpmāk – Iepirkums,  Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt disku golfa laukuma izveides darbus saskaņā ar Nolikumā, t.sk., Tehniskās specifikācijā noteiktajām  prasībām.
Saskaņā  Iepirkuma nolikumu, apliecinām, ka:
· nolikumā un tā pielikumos ietvertie nosacījumi ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju nav;
· garantēju savā piedāvājumā ietverto ziņu un piedāvāto saistību izpildīšanu Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā;
· uzņemos pilnu atbildību par piedāvājuma dokumentu komplektāciju un apliecinu tajos ietvertās informācijas patiesumu un atbilstību nolikuma prasībām;
· jebkuru fizisko personas datu iekļaušanai piedāvājumā un tālākai apstrādei ir nodrošināts personas datu apstrādes tiesiskais pamats normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un attiecīgās personas informētas par to personas datu apstrādi;
· piedāvājums ir spēkā līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai un visā Iepirkuma līguma darbības laikā;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas;
· piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no citiem pretendentiem, bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem, kā arī nav bijusi saziņa ne ar vienu konkurentu attiecībā uz cenām, to aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis Iepirkums.

Mūsu uzņēmums atbilst _____________ (norādīt “mazā”, “vidējā” vai “lielā”) uzņēmuma statusam1.

Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē2: ____________________________________________ 

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju atrodas pretendenta ________ piedāvājuma _____ lpp. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese: 
	

	Reģistrācijas Nr.:
	

	Tālrunis:
	

	Fakss:
	

	E-pasts:
	

	Kontaktpersona:
	

	Maksājumu rekvizīti
	

	Banka, kods:
	

	Konts: 
	




	Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts:
	





1 Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro;
2 Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.


2.pielikums
Iepirkums
„Disku golfa laukuma izveide”
ID Nr. CN LAP 2023/12

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA


1. [bookmark: _Hlk147757434][bookmark: _Toc243818530]Disku golfa laukuma izveide tiek realizēta ELFLA projekta Nr. 2023/AL18/10/A019.22.02/11 “Aktīvas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras pilnveide vietējo iedzīvotāju veselīga dzīvesveida iespēju nodrošināšanai Augšlīgatnē” ietvaros.
2. Projekts paredz disku golfa laukuma izveidi, kas atbilst Latvijas disku golfa Federācijas sacensību organizācijas prasībām. 
3. Pasūtītājs: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde, reģ.Nr.90000057333, adrese Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV-4108.
4. Darbu izpildes termiņš: 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
5. [bookmark: _Hlk147757360]Garantijas termiņš: 3 (trīs) gadi no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. 
6. [bookmark: _Hlk147757250]Objekta atrašanās vieta: Upes iela, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov. (kadastra Nr.42620040392 un Nr.2620040643).
7. Projekta darbi Izpildītājam jāveic ar saviem materiāliem (materiāliem, iekārtām un izstrādājumiem), nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem un transportlīdzekļiem), u.c. resursiem.
8. Izpildītājam jāievēro vides ierobežojumu prasības, kuras savos noteikumos noteiks ieinteresētās institūcijas, kā arī jāievēro LR pastāvošās drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības un darba aizsardzības normas.
9. Izpildītājam darbi jāveic atbilstoši pievienotajiem darbu apraksta un darbu apjomiem.
10. DARBU APRAKSTS:

10.1. Disku golfa laukuma nospraušana dabā 
Trases plānošana, ņemot vērā konkrētās teritorijas reljefu, ainavu, kokus un ūdens tilpnes, tā lai apkārtējā vide pēc iespējas mazāk būtu jāpārveido, tā būtu droša un netraucētu apkārtējiem, kas paredz 18 grozu laukuma izveidi un atbilst Latvijas disku golfa Federācija prasībām sacensību rīkošanai.
Trase, grozi un to izvietojums tiek attēlots kopējā trases kartē, kas tiek izvietots trases sākumpunktā. Pie katra no groziem izvietot izmetiena platformu un informatīvo izmetiena karti ar informāciju par groza attālumu no izmetiena vietas, pārvaramajiem šķēršļiem (OB - auta līnijas, M - mando, pa kuru pusi jāmet disks, DZ – dropzone, jeb starta līnija, no kuras jāmet disks, ja disks izspēlēts pa nepareizo mando pusi), kā arī informāciju ar cik metieniem disks būtu jāiemet grozā (PAR). 
Pirms realizācijas, trases plānu un tā grafiskos materiālus saskaņot ar pasūtītāju. Pēc saskaņojuma tiek veikta grafisko materiālu izstrāde, trases uzstādīšana dabā, to pārbaude.

10.2.  Informatīvā stenda uzstādīšana
Izpildītājam jāparedz informatīvā stenda uzstādīšana ar lietošanas un drošības instrukcijām, apsaimniekotāja kontaktinformāciju, laukuma adresi, operatīvo dienestu tālruņiem, kā arī citu informāciju/marķējumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Informatīvais stends un tā saturs jāsaskaņo ar pasūtītāju. Stends sastāv no kompozītmateriāla statīva vai cinkota metāla, vai nerūsējošā tērauda,  kurš tiek nostiprināts plastmasas caurulē ar betonu, kurā iestrādāta pēda stenda nostiprināšanai, ierakti zemē ne seklāk kā 70cm. Pati karte no izturīga alumīnija vai alumīnija kompozītmateriāla paneļa. Visa informācija jāattēlo ar UV druku uz materiāla. Stenda precīzs izmērs nosakāms pēc trases plāna izstrādes un attēlojamā informācijas apjoma.

10.3.  Izmetiena vietas izbūve 
Izmetiena vietas (TeePadu) izmetiena zonas klājs izgatavotas no dažādu sugu kokmateriāla ar gabarīt izmēru klājam garumā – 4m, platumā – 2m. Klājs nosegts ar mākslīgā zālāja segumu. Izmetiena zona stiprināma uz kājām min 15 cm virs zemes, ar sekojošiem minimālajiem parametriem - 0,5 kN maksimālais horizontālās slodzes spēks un 1,7 kN maksimālais vilces spēks. 

10.4. Dropzone vietas izbūve
Dropzone (Soda) vieta izgatavota no dažādu sugu kokmateriāla ar gabarīt izmēru klājam garumā – 2m, platumā – 1,5m un ir atzīmēta ar zemē iestiprinātu mietu, kas virs zemes ir vismaz 1m. Klājs nosegts ar mākslīgā zālāja segumu.

10.5.  Grozu uzstādīšana izveidotajā vietā
PDGA (Professional Disc Golf Association) akreditēti disku golfa grozi (“Championship” kategorijas statusam). Groza konstrukcija izveidota ar pārlocītiem elementiem, pāri augšējai vertikālajai malai (skatīt attēlu punktā 10.5.1.). 
Minimālais horizontālo ķēžu skaits –  2 gab;
Minimālais vertikālo ķēžu rindu skaits –  28; 
Krāsa – vēlama dzeltena.
Augsnes virskārtā iestrādāto grozu kājām jābūt ar sekojošiem minimālajiem parametriem - 0,5 kN maksimālais horizontālās slodzes spēks un 1,7 kN maksimālais vilces spēks. Groziem, kurus nav paredzēts stiprināt augsnē (iekārtie, paceltie grozi uz kokiem, akmeņiem, speciāli izveidotām konstrukcijām) jābūt stiprinātiem ar tērauda cinkotiem vai nerūsējošā tērauda izejmateriāliem (troses, skrūves, leņķi, u.t.t.). Grozu novietojumam jātbilst PDGA (Professional Disc Golf Association) izvietošnas prasībām (grozu augstums, iekārto, pacelto grozu uz kokiem, akmeņiem, speciāli izveidotām konstrukcijām) skaits.
10.5.1.
[image: ]
[image: ]
[image: ]


10.6.  Izmetiena karte
     Izmetiena kartes, kas paredzētas stiprināšanai augsnes virskārtā, sastāv no UV apdrukāta alumīnija vai alumīnija kompozītmateriāla paneļa, kas nostiprināts uz pulverkrāsota/cinkota tērauda, vai nerūsējošā tērauda staba. Izmetiena kartes, kuras nav paredzēts stiprināt augsnē (iekārt, nostiprināt uz kokiem, akmeņiem, speciāli izveidotām konstrukcijām) jābūt stiprinātiem ar tērauda cinkotiem vai nerūsējošā tērauda izejmateriāliem (troses, skrūves, leņķi, u.t.t.). Zīmēm jābūt izvietota vismaz 90 cm virs zemes, viegli pamānāmās vietās izmetiena zonas tuvumā. 

11. DARBU APJOMI:
	Nr. p. k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	
	
	

	1
	Trases plānošana un izveide
	kompl.
	1
	

	2
	Informatīvā stenda izveide un uzstādīšana (min. paneļa izmēri 1,25m x 2m )
	gb
	1
	

	3
	Profesionāli disku golfa grozi un to uzstādīšana
	gb
	18
	

	4
	Izmetiena vietas izbūve ar koka klāju un mākslīgā zālāja segumu 2mx4m*
	gb
	18
	

	5
	Disku golfa groza izmetiena kartes uzstādīšanu 
	gb
	18
	

	6
	Bultu norādes uz nākamajiem groziem ar uzstādīšanu 
	gb
	20
	

	7
	OB mietiņi, (sarkanā vai baltā krāsā) ar uzstādīšanu 
	gb
	230
	

	8
	Mando zīmes no alumīnija, vai alumīnija kompozīt materiāla, ar uzstādīšanu (min 40x30cm) (sarkanā vai baltā krāsā)
	gb
	14
	

	9
	Dropzone izmetiena vietas izbūve ar mākslīgā zālāja klāju (min. izmēri 1,5m*2m) ar vertikālu mietu malā*
	gb
	3
	

	 10
	Premium plastikas disku golfa iesācēju komplekti nomai. Komplektā trīs diski - tuvās, vidējās un tālās distances disks.
	kpl
	10
	


* - mākslīgo zālāju nodrošinās Pasūtītājs

12. Katra konkrēta darba izmaksās jāparedz visi ar darba izpildi saistītie izdevumi;
13. Ja kāds darbs nav iekļauts darbu daudzumu sarakstā, tad to jāparedz veikt citu darbu ietvaros, lai nodrošinātu paredzēto risinājumu izpildi.


Sagatavošanas datums: 27.10.2023.
























3.pielikums
Iepirkums
„Disku golfa laukuma izveide”
ID Nr. CN LAP 2023/12

KVALIFIKĀCIJA

1. Pretendents apliecina savu kvalifikāciju, norādot pieredzes aprakstā informācija par paveiktiem projektiem atbilstoši Nolikuma 4.3. punktā noteiktajām:
											1.tabula
	Nr.p.k
	Līguma priekšmets

	Apjoms

	Darbu izpildes gads
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



*klāt jāpievieno atsauksmes par iepriekš realizētiem projektiem. Atsauksmēm jābūt par objektiem, kas iekļauti 1. tabulā.

2. Ja Pretendents balstās uz citu personu iespējām, lai apliecinātu, ka Pretendenta kvalifikācija atbilst Pretendenta kvalifikācijas prasībām, un/vai plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendents aizpilda 2.tabulu.														                      2.tabula
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese
	Veicamo darbu daļa 

	
	
	Darbu daļas nosaukums saskaņā ar Tehnisko specifikāciju
	Darbu izmaksas EUR bez PVN

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	Kopā 
	





Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:
1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējam (fiziskai vai juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus. Ārvalstī reģistrētam apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas);
2. Uz norādīto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotajā daļā minēti izslēgšanas nosacījumi;
3. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam;
4. Apakšuzņēmēja apliecinājums, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.



	Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts:
	






4.pielikums

Iepirkums
„Disku golfa laukuma izveide”
ID Nr. CN LAP 2023/12

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Jānorāda visi pretendenta darbu sniegšanā iesaistītie apakšuzņēmēji, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro,  un katram apakšuzņēmējam izpildei nododamo būvdarbu līguma daļa.
Jānorāda arī visi tie pretendenta apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai izpildītu iepirkuma nolikumā izvirzītās kvalifikācijas prasības.


	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamā darba daļa

	
	Darba nosaukums
	EUR bez PVN

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:
1. Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējam (fiziskai vai juridiskai personai) ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvdarbus. Ārvalstī reģistrētam apakšuzņēmējam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, jāpievieno attiecīgos faktus apliecinoši dokumenti (kopijas);
2. Uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju neattiecas Publisko iepirkuma likuma 9. panta astotajā daļā minēti izslēgšanas nosacījumi;
3. Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja iepirkuma rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam;
4. Apakšuzņēmēja apliecinājums, ka tā rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.






















5.pielikums

Iepirkums
„Disku golfa laukuma izveide”
ID Nr. CN LAP 2023/12
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Iepirkuma komisijai
Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., 
Cēsu nov., LV-4108, Latvija
	              No: ________________________
                         (piegādātāja nosaukums)




	

	
	

	sagatavošanas vieta
	
	Datums






	Nr. 
p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Mērvienība

	Daudzums

	Pretendenta   piedāvājums EUR bez PVN 

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Disku golfa laukuma izveide
	kompl.
	1
	

	PVN 21 %
	

	KOPĀ ar PVN
	



Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar disku golfa laukuma izveidi saistītās izmaksas, nodevas un nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, tajā skaitā visi iespējamie riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā līguma izpildes laikā, izņemot PVN, kas tiek norādīts atsevišķi.
Finanšu piedāvājumam jāpievieno:
· izvērsta būvdarbu lokālā tāme ar tehniskajā specifikācijā dotajiem būvdarbu apjomiem, kas sagatavota atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tāmē pozīcijas jānorāda tādā pašā secībā kā dotajā darbu apjomu sarakstā (Nolikuma 2.pielikums).


	Pretendenta vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats, paraksts:
	












6.pielikums
LĪGUMA PROJEKTS

Cēsu novadā Līgatnes pagastā					            datums norādīts laika zīmogā			

[bookmark: _Hlk133413784]Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101, tās iestāde Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde, reģistrācijas Nr.90000057333, adrese: Nītaures iela 6, Augšlīgatne, Līgatnes pag., Cēsu nov., LV – 4108, kuras vārdā, saskaņā ar Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvaldes nolikumu, rīkojas tās _____________, turpmāk tekstā - Pircējs, no vienas puses, un
<nosaukums>, reģistrācijas Nr.<>, juridiskā adrese: <>,  tās <amats> <vārds, uzvārds> personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk tekstā Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti Puses, saskaņā ar iepirkuma “Disku golfa laukuma izveide” ID Nr. CN LAP 2023/12, turpmāk tekstā – Iepirkums, rezultātiem, apzinādamies savas darbības juridisko nozīmi un sekas, noslēdz šāda satura līgumu:

1. Līguma priekšmets
Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu ar savu darba spēku, darbarīkiem, materiāliem un ierīcēm apņemas izveidot disku golfa laukumu Upes ielā, Augšlīgatnē, Līgatnes pag., Cēsu nov., kadastra Nr. 42620040392 un Nr.42620040643, (turpmāk tekstā – Objekts) saskaņā ar Iepirkuma nolikuma tehnisko specifikāciju (pielikums Nr.1), Izpildītāja finanšu piedāvājumu (pielikums Nr.2), turpmāk tekstā – Darbs.

2. Līgumcena un samaksas kārtība
1. 
2. 
2.1. Kopējā Līguma summa atbilstoši finanšu piedāvājumam (pielikums Nr.2) sastāda ___________ EUR (summa vārdiem), bez PVN 21%. PVN 21% tiek aprēķināts un maksāts saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Līgums neparedz avansa maksājumu.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot Līguma 2.1. norādīto Līguma summu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu 21 (divdesmit vienas) dienas laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas. Rēķins ir nosūtāms Pasūtītājam uz e-pasta adresi: ligatne@cesunovads.lv.
2.4. Pasūtītājs pieņem elektronisko rēķinu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par piemērojamo elektroniskā rēķina standartu un tā pamatelementu izmantošanas specifikāciju un aprites kārtību. Ja rēķins tiek sagatavots elektroniski, uz rēķina jānorāda atzīme „Rēķins sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta”. 
2.5. Par samaksas dienu uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
2.6. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā, no kopējās līguma summas bez PVN.

3. Pušu tiesības un pienākumi
3.1. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam ir jāiepazīstas ar Objektu un tajā esošajiem faktiskiem apstākļiem.
3.2. Izpildot Līgumā paredzētos darbus, Izpildītājs garantē tikai kvalitatīvu, pārbaudītu, tehnoloģiski un funkcionāli atbilstošu materiālu izmantošanu. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar darbu izpildi un izmantojamiem materiāliem, un kuras Pasūtītājs var nezināt nepietiekamu zināšanu dēļ.
3.3.  Izpildītājam jāievēro ugunsdrošības, sanitārās un darba aizsardzības prasības. Ja šīs prasības netiek ievērotas, tad Pasūtītājam ir tiesības piedzīt no Izpildītāja visus radušos zaudējumus.
3.4. Izpildītājam darbu izpildes laikā par saviem līdzekļiem jānodrošina radušo būvgružu savākšana un izvešana.
3.5.  Izpildītājam ir pienākums sagatavot darbu izpildes dokumentāciju (tai skaitā nodošanas‑pieņemšanas aktu, shēmas, marķējumus, apzīmējumus) pirms Objekta nodošanas. Ja minētā dokumentācija netiek nodota, Pasūtītājs var atteikties pieņemt izpildītos darbus.
3.6. Izpildītājam ir pienākums par saviem līdzekļiem novērst Darbu nodošanas procedūras laikā konstatētās neatbilstības un defektus, kā arī objektam nodarītos bojājumus.
3.7. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Objekta nodošanu Līguma izpildes noradītajā termiņā.
3.8. Pasūtītājam ir pienākums veikt maksājumus Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā.
3.9. Pasūtītājs ir tiesīgs Līguma darbības laikā veikt darbu izpildes pārbaudi, nepieciešamības gadījumā sastādot pārbaudes aktu.
3.10. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt neatkarīgus ekspertus darbu izpildes kvalitātes novērtēšanai.

4. Darbu veikšanas un nodošanas kārtība
4.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad pēdējā no Pusēm to ir parakstījusi un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei. Izpildītājs nodrošina kvalitatīvu un savlaicīgu darbu izpildi 2 (divu) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
4.2. Ja darbu izpilde tiek aizkavēta no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, Līguma 4.1.punktā norādītais termiņš tiek pagarināts par laiku, kādā tiek novērsti minētie apstākļi, par to sastādot rakstisku vienošanos. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par šādu apstākļu rašanos, pretējā gadījumā Izpildītājs zaudē tiesības uz tiem atsaukties. 
4.3. Pēc darbu veikšanas (tostarp, pēc Līguma 3.6. punkta izpildes) Izpildītājs sastāda nodošanas‑pieņemšanas aktu par paveiktajiem darbiem, ko paraksta katra Puse.
4.4. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas nepamatotas rīcības, kuras rezultātā tiktu kavēta izpildīto darbu nodošanas procedūra, taču tas ir tiesīgs atteikties no izpildīto darbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti defekti, veikto darbu neatbilstība šī Līguma vai citu Pusēm saistošo dokumentu noteikumiem.
4.5. Darbi tiek uzskatīti par nodotiem dienā, kad tiek abpusēji parakstīts darbu nodošanas - pieņemšanas akts. Ja Pasūtītājs konstatē darbu neatbilstības un defektus, viņš neparaksta nodošanas‑pieņemšanas aktu un 10 (desmit) dienu laikā rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu aktu parakstīt.
4.6. Motivēta atteikuma gadījumā Puses vienojas par Darbu vai dokumentācijas nepilnību novēršanu un sastāda defektu aktu, norādot novēršamās nepilnības, kā arī to novēršanas termiņus. Novēršanas termiņš nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) darba dienas.
4.7. Nodošanas‑pieņemšanas akts, pēc tā abpusējas parakstīšanas, kļūst par neatņemamu Līguma sastāvdaļu.

5. Pušu atbildība
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
5.1. Ja Izpildītājs darbu izpildē iesaista trešās personas, tad tas ir atbildīgs par trešo personu saistību neizpildi.
5.2. Atbildību par visām trešo personu prasībām par zaudējumu atlīdzību, kas radušās darbu un garantijas laikā un kam par iemeslu ir bijusi Izpildītāja vai to darbinieku darbība vai bezdarbība no darbu uzsākšanas līdz darbu nodošanas‑pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim, uzņemas Izpildītājs.
5.3. Ja Izpildītājs nepabeidz darbus Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas bez PVN.
5.4. Par norēķinu neveikšanu laikā Izpildītājam ir tiesības prasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā par katru nokavēto dienu no kavētā maksājuma summas bez PVN, bet kopsummā ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no kavētā maksājuma summas bez PVN.
5.5. Par Līgumā noteiktā Darbu trūkumu novēršanas termiņa neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 10,00 EUR (desmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu.
5.6. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktas saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā pēc Līgumā noteiktā saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta.
5.7. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses prettiesiskas rīcības (darbība vai bezdarbība) rezultātā, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, un ir konstatēts un dokumentāri pamatoti pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību (darbību un bezdarbību) un nodarītajiem zaudējumiem.
5.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību izpildes.

6. Līguma izpildē iesaistītais personāls, apakšuzņēmēji un to nomaiņa
6.1. Līguma izpildei Izpildītājs piesaista tikai tos apakšuzņēmējus, kas norādīti Pasūtītājam pirms Līguma izpildes uzsākšanas iesniegtajā sarakstā, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī iesniegt jaunu vai papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā.
6.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Iepirkuma Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
6.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos.
6.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
6.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
6.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies un, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām,  vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
6.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
6.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā noteiktos izslēgšanas iemeslus un pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2.punktā minēto termiņu skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
6.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājs personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus.

7. Garantijas
7.1. Izpildītājs garantē izpildīt visus Līgumā noteikto Darbu pilnā apjomā un Līgumā noteiktajos termiņos.
7.2. Izpildītājam jānodrošina Darbu garantijas termiņš – 3 (trīs) gadu laikā pēc Darbu nodošanas‑pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
7.3. Noteiktajā garantijas termiņā Izpildītājam jānodrošina atklājušos bojājumu novēršana ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no pieteikuma par bojājumiem saņemšanas dienas. Izpildītāja garantijas saistības ir spēkā visos gadījumos, kad bojājumi un trūkumi radušies, ja izpildītie darbi un/vai izmantotie materiāli nav tādā kvalitātē, kāda pienākas Pasūtītājam saskaņā ar šo Līgumu un bojājumi vai trūkumi radušies tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs.

8. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā
8.1. Atbildīgās personas, t.sk. ar tiesībām parakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu:
8.1.1. no Pasūtītāja puses: ___________, tālr. Nr.__________, e-pasts: _____________;
8.1.2. no Izpildītāja puses: ___________, tālr. Nr. _________, e-pasts: _____________. 

9. Nepārvarama vara
9.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi ārkārtēja rakstura, nepārvaramu apstākļu iestāšanās rezultātā (nepārvarama vara) pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības. Puses šī Līguma ietvaros pie ārkārtēja rakstura, nepārvaramiem apstākļiem pieskaita: dabas katastrofas (ūdens plūdi, uguns nelaime) un citas stihiskas nelaimes darbu izpildes vietā, kā rezultātā zūd iespēja to izmantot sākotnējiem mērķiem, valsts varas un pārvaldes institūciju, tiesu pieņemtie lēmumi, kas tieši vai netieši attiecas uz kādu no Pusēm un būtiski iespaido vai izslēdz kādas Puses šajā Līgumā noteikto saistību izpildi. 
9.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 
9.3. Ja minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 1 (vienu) mēnesi, katrai Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies šī Līguma laušanas rezultātā.

10. Personas datu aizsardzība
10.1. Ja Līguma un ar to saistīto pienākumu izpildes gaitā Pušu rīcībā nonāk informācija, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk - Personas dati), Puses apņemas:
10.1.1. nodrošināt datu konfidencialitāti un datus izmantot tikai Līgumā noteikto pienākumu pildīšanai un mērķu sasniegšanai;
10.1.2. bez otras Puses rakstiskas piekrišanas šos datus trešajām personām izpaust tikai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos. Jebkurā gadījumā par Personas datu nodošanu trešajai personai Puses informē viena otru.
10.2. Puses informē viena otru par izmaiņām iesniegtajos Personas datos, ja tie zaudējuši savu aktualitāti, nav precīzi vai lūdz tos dzēst, ja Pusēm vairs nav tiesiska pamata apstrādāt šos datus. Puse, kas nodod personas datus, ir atbildīga par datu precizitāti un tiesiskā pamata noteikšanu datu apstrādei.
10.3. Pēc Līguma saistību izpildes Izpildītājs dzēš tā rīcībā esošos Personas datus vai, ja tam ir tiesisks pamats, uzglabā tos tikai normatīvajos aktos paredzēto laika periodu.
10.4. Apstrādājot datus, Pusēm ir pienākums ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Pusēm nav tiesību nodot datus ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas robežām.
11. Līguma termiņš, grozīšana un izbeigšana
11.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un darbojas līdz šī Līguma saistību pilnīgai izpildei.
11.2. Visi Līguma grozījumi ir sagatavojami, Pusēm rakstiski vienojoties, un pievienojami Līgumam kā pielikumi, kas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
11.3. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm par to rakstiski vienojoties.
11.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, par to Izpildītājam paziņojot rakstveidā vismaz 10 (desmit) dienas iepriekš, ja:
11.4.1. Pasūtītāju neapmierina Darbu kvalitāte, jo tā neatbilst Līguma un Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) noteikumiem un tas konstatēts pārbaudē un fiksēts Pasūtītāja sagatavotajā pārbaudes aktā;
11.4.2. Izpildītājs kavē Līguma 4.1.punktā norādīto termiņu vairāk par 20 (divdesmit) darba dienām;
11.4.3. Izpildītājs kavē Līguma 4.6.punktā norādīto termiņu vairāk par 10 (desmit) darba dienām;
11.4.4. Izpildītājs pasludināts par maksātnespējīgu;
11.4.5. kompetentas valsts vai pašvaldību institūcijas Izpildītāja saimnieciskajā darbībā ir konstatējušas normatīvo aktu pārkāpumus un apturējušas tā darbību;
11.4.6. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir piemērotas vai tiek atklātas/konstatētas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta trešās daļas Regulējumu.
11.5. Līguma laušana no Pasūtītāja puses neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda, nokavējuma un darbu neizpildes dēļ radīto zaudējumu samaksas.
11.6. Līgums un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.

12. Citi noteikumi
12.1. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.2. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
12.3. Puses apņemas neizpaust finansiālu un citu informāciju, kas kļuvusi zināma šī Līguma rezultātā. Šādas informācijas izpaušana trešajām personām vai publicēšana ir atļauta tikai Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. 
12.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, īpašnieki vai vadītāji, vai kādi Līgumā minētie Pušu rekvizīti, telefona, adreses u.c., tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.
12.5. Strīdi tiek risināti sarunu ceļā, bet gadījumos, kad domstarpības 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav novērstas sarunu ceļā, tās tiek kārtotas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
12.6. Līgums sagatavots un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līgums ir saistošs Pusēm no tā abpusējas parakstīšanas datuma. Līguma abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks.
12.7. Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
12.8. Līgumam ir 2 (divi) pielikumi:
12.8.1. Iepirkuma Tehniskā specifikācija – Pielikums Nr.1;
12.8.2. Izpildītāja finanšu piedāvājums – Pielikums Nr.2.

13. Pušu rekvizīti
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