APSTIPRINĀTS
Talsu novada pašvaldības Iepirkumu komisijas
2023. gada 14. novembra sēdē,
protokols Nr. 1/104


Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā veiktā
(Identifikācijas Nr. TNP 2023/104)

IEPIRKUMA

“Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”

NOLIKUMS
1. SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, procedūras veids: Iepirkums “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, identifikācijas Nr. TNP 2023/104 (turpmāk – Iepirkums), tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu[footnoteRef:1] (turpmāk – PIL) 9. panta nosacījumiem. [1:  Publisko iepirkumu likums, skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760] 

1.2. Pasūtītājs:
1.2.1. Pasūtītāja nosaukums: Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).
1.2.2. Reģistrācijas numurs: 90009113532.
1.2.3. Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
1.2.4. Banka, konta numurs un kods: AS “SEB banka”, LV49UNLA0028700130033, UNLALV2X.
1.3. Iepirkumu organizē: Talsu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija). 
1.4. Kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos: 
1.4.1. Komisijas priekšsēdētājs Daniels Pētersons, e-pasts: pasts@talsi.lv. 
1.4.2. Pasūtītāja Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Solvita Alsberga, tālrunis: 25690508, e‑pasts: solvita.alsberga@talsi.lv.
1.5. Informācijas apmaiņa:
1.5.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta Pasūtīja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1144. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5.2. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.5.3. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Pasūtītāja darba dienas beigām, katru darba dienu no plkst. 08:00 līdz plkst. 16:00. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā.
1.5.4. Ja piegādātājs papildu informāciju ir pieprasījis, izmantojot EIS – Komisija papildu informāciju piegādātājam sniedz, ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma procedūras dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu, kā arī, izmantojot EIS pieejamos rīkus, nosūta piegādātājam.
1.5.5. Ja piegādātājs papildu informāciju pieprasījis, nosūtot papildu informācijas pieprasījumu uz iepirkuma dokumentos norādīto e-pastu, faksa numuru, nosūtot pa pastu, vai iesniedzot personīgi, Komisija papildu informāciju piegādātājam sniedz, to nosūtot piegādātājam uz tā norādīto e-pasta adresi, vienlaikus ievietojot šo informāciju EIS, pie iepirkuma dokumentiem, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.6. Iepirkuma procedūras dokumenti:
1.6.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja pircēja profilā EIS  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1144.
1.6.2. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6.3. EIS reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā nolikuma saņēmējs, skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.7. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai:
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e‑konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.7.2. Piedāvājumā jāiekļauj nolikuma 3. sadaļā noteiktie dokumenti.
1.7.3. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.7.3.1. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;
1.7.3.2. Piedāvājuma dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;
1.7.3.3. Dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.7.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.7.5. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
1.7.6. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.
1.7.7. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu. Ja pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasīs, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju (Dokuments iesniedzams e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Citas prasības”).
1.7.8. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.7.9. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.7.10. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.7.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.7.12. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.7.13. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.7.14. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība:
1.8.1. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1144). Piedāvājumu atvēršana paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Talsu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kareivju ielā 7, Talsos. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēju profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – paziņojumā par līgumu.
1.8.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā var piedalīties visas ieinteresētās personas.
1.8.3. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot EIS mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;
1.8.4. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.8.5. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.8.6. Pasūtītājs publicē pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumu EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu atvēršanas līdz attiecīgās darba dienas beigām.

2. SADAĻA
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2. pielikums) un tās pielikumiem.
2.2. CPV kodi:
2.2.1. Galvenais CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi);
2.2.2. Papildu CPV kodi:
2.2.2.1. 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi);
2.2.2.2. 71242000-6 (Projekts un projektēšanas sagatavošana, tāmēšana).
2.3. Līguma izpildes termiņi:
2.3.1. Kopējais līgumu izpildes termiņš ir 120 (viens simts divdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas, ievērojot šādus starptermiņus:
2.3.1.1. būvniecības ieceres dokumentācija jāizstrādā 60 (sešdesmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas; termiņā jāparedz būvvaldes atzīmes saņemšana būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi;
2.3.1.2. konservācija jāveic 60 (sešdesmit) dienu laikā no dienas, kad būvniecības ieceres dokumentācijā ir saņemta būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi; minētajā būvdarbu izpildes termiņā ir jāparedz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusēja parakstīšana un būvvaldes atzīmes saņemšana par būvdarbu pabeigšanu.
2.4. Līguma izpildes vieta: Ēkas, kurai veicami konservācijas darbi, adrese ir “Aptieka”, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291, kadastra apzīmējums 8886 003 0146 002 (turpmāk – Objekts).
2.5. Paredzamā līgumcena: netiek publiskota.
2.6. Apmaksas nosacījumi:
2.6.1. Tiek paredzēts avansa maksājums 10 % (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un konservācijas darbiem saskaņā ar pretendenta iesniegto finanšu piedāvājumu;
2.6.2. Maksājums par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi tiek veikts pēc būvvaldes atzīmes saņemšanas būvniecības ieceres dokumentācijā par projektēšanas nosacījumu izpildi un dokumentācijas nodošanas Pasūtītājam ar nodošanas un pieņemšanas aktu, proporcionāli ieturot izmaksāto avansa maksājumu 10 % (desmit procentu) apmērā.
2.6.3. Maksājums par konservācijas darbiem tiek veikts pēc tam, kad abpusēji parakstīts Objekta nodošanas un pieņemšanas akts, kas apliecina konservācijas darbu izpildi un visas konservācijas pieņemšanu no Pasūtītāja puses, Pasūtītājam iesniegts garantijas laika nodrošinājums, kā arī būvvalde ir izdarījusi Būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, proporcionāli ieturot izmaksāto avansa maksājumu 10 % (desmit procentu) apmērā,
2.7. Nodrošinājumi:
2.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.7.2. Līguma izpildes nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.7.3. Garantijas laika nodrošinājums: 5 % (piecu procentu) apmērā no noslēgtā līguma ietvaros realizēto būvdarbu vērtības bez PVN. Pretendents, kurš ir noslēdzis līgumu ar Pasūtītāju, būs Pasūtītājam līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā, kā naudas summas iemaksa, bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise, kas sagatavota atbilstoši līguma noteikumiem (13. pielikums).
2.8. Konservācijas garantijas termiņš: Būvuzņēmējs garantē veiktā darba un materiālu kvalitāti 60 (sešdesmit) mēnešus no dienas, kad būvvalde ir izdarījusi Būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu. 
2.9. Objekta apskate:
2.9.1. Ieinteresētajiem piegādātājiem obligāti pirms piedāvājuma iesniegšanas jāapseko Objekts nolikuma 2.4. punktā norādītajā adresē, lai izvairītos no būtiskām kļūdām un Objekta konservācijas darbi tiktu plānoti atbilstoši reālajai situācijai, nevis virspusējiem pieņēmumiem vai sākotnējai informācijai.
2.9.2. Kontaktpersonas par objekta apskati: Pasūtītāja Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Ēku pārvaldības daļas vecākais inženieris Andrejs Aveniņš, tālrunis: 28343818, e-pasts: andrejs.avenins@talsi.lv. 
2.9.3. Objekta apskate notiks: 2023. gada 16. novembrī, plkst. 10.00, visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaicīgi. Ieinteresētajiem piegādātājiem par savu piedalīšanos Objekta apskatē jāpaziņo vismaz vienu darba dienu iepriekš, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi: andrejs.avenins@talsi.lv, norādot ieinteresētā piegādātāja nosaukumu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, kā arī ieinteresētā piegādātāja personu sarakstu (norādot vārdu, uzvārdu, amatu, tālruņa numuru), kuras piedalīsies Objekta apskatē.
2.9.4. Pēc ieinteresētā piegādātāja lūguma un saskaņojuma ar Pasūtītāja pārstāvi var tikt rīkota Objekta apskate citā laikā, ja ieinteresētais piegādātājs nevar ierasties uz Objekta apskati nolikuma 2.9.3. punktā norādītajā laikā. Lūgumu nodrošināt Objekta apskati citā laikā ieinteresētā piegādātāja iesniedz Pasūtītājam rakstveidā, ne vēlāk kā divas darba dienas pirms vēlamā apskates laika.
2.9.5. Pēc apsekošanas tiek parakstīts apliecinājumu par Objekta apsekošanu (12. pielikums), kurš jāpievieno pie iesniedzamajiem dokumentiem, iesniedzot piedāvājumu. Apliecinājumam par Objekta apsekošanu jābūt parakstītam no Pasūtītāja pārstāvja puses un ieinteresētā piegādātāja pārstāvju puses. Viens apsekošanas akta eksemplārs tiek nodots Pasūtītāja pārstāvim, bet otrs – ieinteresētā piegādātāja pārstāvim. Pasūtītājs saglabā Objekta apsekošanas apliecinājumus kā pierādījumu tam, ka apsekošana ir veikta. Ja iesniedzot piedāvājumu Iepirkumā netiks pievienots apliecinājums par Objekta apsekošanu, ieinteresētā piegādātāja piedāvājums netiks izskatīts.
2.10. Tehniskā dokumentācija:
2.10.1. Tehniskā dokumentācija sastāv no Tehniskās specifikācijas ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un būvdarbiem objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā, (2. pielikums), Tehniskās apsekošanas atzinuma par dzīvojamo māju “Aptieka”, kadastra apzīmējums 8886 003 0146 002 (3. pielikums), Objekta fotofiksācijām (4. pielikums) un Būves tehniskās inventarizācijas lietas (5. pielikums). 
2.10.2. Tehnisko specifikāciju 2023. gada 12. oktobrī izstrādājis Talsu novada pašvaldības Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Ēku pārvaldības daļas vecākais inženieris Andrejs Aveniņš.
2.10.3. Pretendentam būvdarbi jāizpilda ar saviem materiāliem, nepieciešamās kvalifikācijas darbiniekiem un tehniskajiem līdzekļiem (ierīcēm, iekārtām, mehānismiem, instrumentiem utt.), nepieciešamības gadījumā piesaistot apakšuzņēmējus.
2.10.4. Darbu un materiālu apjomi jāskata saistībā ar Tehnisko dokumentāciju, kā arī veicot Objekta apsekošanu saskaņā ar nolikuma 2.9. punktu. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas radušās, nepareizi saprotot vai interpretējot noteiktās prasības.
2.10.5. Būvuzņēmējam jāņem vērā, ka Tehniskajās specifikācijā norādīto darbu izpilde ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma vai iekārtas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami atbilstoši būvnormatīvu noteikumu prasībām, ietverot visus nepieciešamos būvdarbus konkrēta darba izpildei.  Papildus jāņem vērā, ka:
2.10.5.1. izdevumi izpilddokumentācijas sagatavošanai un uzmērījumu veikšanai jāiekļauj piedāvātajā līgumcenā;
2.10.5.2. būvuzņēmējam ir pienākums par saviem līdzekļiem apdrošināt visus iespējamos riskus, tai skaitā pret trešajām personām, kas var būt saistītas ar būvdarbu izpildi un kvalitāti.

3. SADAĻA 
PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā, kas apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus atbilstoši nolikuma un tā pielikumu prasībām, kā arī apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu.
	Pieteikumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (1. pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

	3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 3.3. punkts un 3.4. punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.3. Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības Iepirkumā PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajos gadījumos, kā arī tad, ja uz to ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	Par PIL 9. panta astotajā daļā noteiktajiem gadījumiem Komisija veic pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, atbilstības pārbaudi PIL 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.
Par Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem Komisija veiks pārbaudi Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē pieejamās datubāzēs vai Lursoft datu bāzes tīmekļvietnē https://sankcijas.lursoft.lv/site/index,  kurā iekļauti sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus un būvdarbus.
	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu pēc Uzņēmumu reģistra datiem, kas pieejami EIS (https://www.eis.gov.lv/).
b) Komisija Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/)*  pārbauda pretendenta tiesības veikt projektēšanas pakalpojumu un būvdarbus.
c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā, reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).
d) Ārvalstu pretendentam (vai personālsabiedrība vai personālsabiedrības biedram vai apakšuzņēmējam (ja tāds tiek iesaistīts), kurš nav reģistrējies Būvkomersantu reģistrā,  jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzīts par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. Uz būvdarbu uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi BIS būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.

	3.5. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir veicis ēkas konservācijas, atjaunošanas vai pārbūves darbi.

Būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti, objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā vai būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
	a) Iepirkuma nolikuma 3.5. punktā noteiktajām prasībām atbilstošās pretendenta pieredzes saraksts, kas sagatavots saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (7. pielikums).
b) Pievienot vismaz 1 (vienu) pozitīvu  atsauksmi vai izziņu par nolikuma 3.5. punktā prasīto pieredzi, kurā jāietver informācija par veiktajiem būvdarbiem. Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt prasīto atsauksmi vai izziņu no pasūtītāja, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību nolikuma prasībām.
Ja pasūtītāja atsauksme satur informāciju par būvdarbiem objektā un citu nepieciešamo informāciju pieredzes atbilstības noteikšanai, tad papildu dokumentus, kas to apliecina, var nepievienot.

	*Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (apgrozījums, speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

	3.6. Pretendenta rīcībā ir šādi kvalificēti un sertificēti speciālisti, kuri līguma noslēgšanas gadījumā darbosies līguma izpildē:
3.6.1. būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā;
3.6.2. arhitekts, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts.
Pretendents līguma izpildē var piesaistīt vienu speciālistu abos 3.6. punkta apakšpunktos, ja speciālists atbilst apakšpunktu prasībām.
	a) Informācija par sertificētiem speciālistiem, kas līguma piešķiršanas gadījumā darbosies šī līguma izpildē, jāaizpilda saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (8. pielikums), kā arī jāpievieno atbilstošo sertifikātu atvasinājumus. 
b) Komisija pārbauda speciālistu būvprakses sertifikātus un to saistību ar pretendentu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/).*
c) Sertifikātus, par kuru esamību Komisija nevar pārliecināties publiski pieejamās datu bāzēs – pretendentam obligāti jāpievieno iesniedzamajiem dokumentiem.
d) Ja nolikuma 3.6. punktā minētie  speciālisti nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieki, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
e) Ja kāds no pretendenta piedāvātajiem speciālistiem ir ārvalsts speciālists, pretendentam jāiesniedz piesaistīto ārvalstu speciālistu profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu atvasinājumus atbilstoši attiecīgā speciālista valsts izvirzītajām prasībām.

	3.7. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus vai veiks būvdarbus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti.

	3.8. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus.
	a) Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju un to apakšuzņēmēju saraksts (10. pielikums), kuru veicamā darba daļas vērtība ir 10 000 euro vai lielāka, norādot katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu.
b) Jāiesniedz ārvalstī reģistrēta apakšuzņēmēja, kuru veicamā darba daļas vērtība daļas vērtība ir 10 000 euro vai lielāka, reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
c) Par katru apakšuzņēmēju, kuru veicamā darba daļas vērtība ir 10 000 euro vai lielāka, piedāvājumam jāpievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu pakalpojumu vai piegādes izpildi, vai arī apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo Līguma daļu (11. pielikums). 

	3.9. Pretendents ir iesniedzis tehnisko piedāvājumu.
	Pretendents, aizpildot pretendenta pieteikuma (1. pielikums) 12. punktu apliecina, kādā termiņā apņemas sniegt pakalpojumu un veikt būvdarbus saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, nepārsniedzot nolikuma 2.3.1. punktā norādīto kopējo līguma izpildes termiņu – 120 (viens simts divdesmit) dienas.

	3.10. Pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu.
	Aizpildīts finanšu piedāvājums, kas sagatavots saskaņā ar nolikumam pievienoto formu (6. pielikums).
Ievērībai:
Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, tajā skaitā, iespējamo sadārdzinājumu, garantijas nodrošināšanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda euro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata.



4. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
4.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
4.1.1. Komisija slēgtās sēdēs atlasa pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas pretendenta piedāvājumu saskaņā ar izvēles kritērijiem.
4.1.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos, izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti, ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
4.2. Piedāvājumu noformējumu pārbaude:
4.2.1. Komisija novērtē katra piedāvājuma atbilstību 1.7. punktā noteiktajām prasībām. 
4.2.2. Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājumu noformējuma prasībām, Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu, ņemot vērā samērīguma principu un nenoraidot piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju piedāvājumu izvērtēt pēc būtības un nerada vienlīdzīgas attieksmes pret pretendentiem pārkāpumu.
4.2.3. Piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents neatbilst nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām, nav iesniedzis kādu no prasītajiem dokumentiem, sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, nav noformējis piedāvājumu atbilstoši nolikumam.
4.3. Pretendenta atlase un kvalifikācijas pārbaude:
4.3.1. Komisija novērtē katra pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases un kvalifikācijas prasībām.
4.3.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem kandidātiem un pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Komisija nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
4.3.3. Ja Pasūtītājs saskaņā ar PIL 41. panta sesto daļu ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai pretendenta iesniegto informāciju, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Pasūtītāja noteiktajām prasībām, Pasūtītājs piedāvājumu vērtē pēc tā rīcībā esošās informācijas.
4.4. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude:
4.4.1. Pēc pretendenta atlases un kvalifikācijas pārbaudes, Komisija veic tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi.
4.4.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
4.4.3. Komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Iepirkumā, ja pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz Komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju veikt piegādi saskaņā ar  nolikumā norādītajām tehniskajām prasībām.
4.4.4. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā.
4.5. Finanšu piedāvājuma pārbaude:
4.5.1. Pēc Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudes, Komisija vērtē finanšu piedāvājuma atbilstību, vai finanšu piedāvājums sagatavots atbilstoši nolikuma prasībām. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko vai pārrakstīšanās kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
4.5.2. Pretendents, kura piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Finanšu piedāvājumam noteiktajām prasībām, tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā. Pieņemot lēmumu par šāda piedāvājuma noraidīšanu, Komisija vērtē neatbilstības samērīgumu.
4.5.3. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi pretendenta piedāvājumā. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 41. panta devīto daļu.
4.5.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
4.5.5. Ja Komisijai pretendenta iesniegtais piedāvājuma šķiet nepamatoti lēts, Komisija rīkojas saskaņā ar PIL 53. pantu.

5. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMU IZVĒLES KRITĒRIJS UN LĒMUMA PIEŅEMŠANA
5.1. [bookmark: _Hlk81492245]Pēc pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem, ņemot vērā vadošā personāla kvalifikāciju un pieredzi un piedāvāto kopējo līgumcenu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un konservāciju.
5.2. No piedāvājumiem, kas vērtēšanas procesā atzīti par atbilstošiem nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, salīdzinot katram piedāvājumam aprēķinātos punktus saskaņā ar šādiem saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem un punktu piešķiršanas metodiku katrā kritērijā:
	Kritēriji 
Atbilstības vērtējums
	Punkti
(Maksimālais punktu skaits)
	Punktu piešķiršanas kārtība

	A – būvdarbu vadītāja, kurš ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā, pieredze. 
Nolikuma 3.6.1. apakšpunktā  norādītajam speciālistam ēku būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir būvdarbu vadītāja pieredze ēkas konservācijas, atjaunošanas vai pārbūves darbos.
	10
	
Nav pieredzes – 0 punkti

Ir 1 (viena) pieredze – 5 punkti

Ir 2 (divas) pieredzes – 10 punkti

	B – arhitekta, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, pieredze.
Nolikuma 3.6.2. apakšpunktā norādītais arhitekts, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju ēkas konservācijai, atjaunošanai vai pārbūvei.
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	Nav pieredzes – 0 punkti

Ir 1 (viena) pieredze – 5 punkti

Ir 2 (divas) pieredzes – 10 punkti

	C – piedāvātā līgumcena
[bookmark: _GoBack]Piedāvājums ar zemāko piedāvāto kopējo līgumcenu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un konservācijas darbiem saņem 70 punktus. Pārējiem piedāvājumiem punktu skaits tiek aprēķināts, izmantojot tabulā norādīto aprēķina formulu.
	70
	[bookmark: _Toc274833265]C = Czem / Cpied x N 
[bookmark: _Toc274833266]Czem – viszemāk piedāvātā cena; 
Cpied – vērtējamā piedāvājuma cena; 
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

	D – Kopējais līguma izpildes termiņš
Nolikuma 1. pielikuma “Pretendenta pieteikums” 12. punktā pretendents norāda, kādā termiņā apņemas sniegt pakalpojumu un veikt būvdarbus saskaņā ar tehnisko dokumentāciju, nepārsniedzot nolikuma 2.3.1. punktā norādīto līguma izpildes termiņu – 120 (viens simts divdesmit) dienas.
	10
	D = Dīs / Dpied x N 
Dīs – visīsākais izpildes termiņš; 
Dpied – vērtējamais izpildes termiņš; 
N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība.

	Vērtēšanas nosacījumi:
1. Par pieredzi kritērijā A – būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti, objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā vai būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.
2. Par pieredzi kritērijā B – būvniecības ieceres dokumentācijai, ar kuru tiek apliecināta speciālista prasītā pieredze, ir jābūt atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotai un akceptētai būvvaldē un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai objekta konservācijai, atjaunošanai vai pārbūvei jābūt pabeigtai, pieņemtai ekspluatācijā vai būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

	Kopā (P):
	100
	


Pretendenta piedāvājuma skaitlisko vērtējumu aprēķina pēc formulas:
P = A + B + C+ D,
P – kopējais punktu skaits.

5.3. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums, kas būs ieguvis vislielāko punktu skaitu. Maksimālais iegūstamais punktu skaits ir 100.
5.4. Nedrīkst piedāvāt vairākus speciālistus (būvdarbu vadītājus, kuri ir sertificēti speciālisti ēku būvdarbu vadīšanā vai arhitektus, kuriem ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts), lai pierādītu pieredzi viena kritērija ietvaros, t.i., nedrīkst summēt pieredzi.
5.5. Informācija par vadošo speciālistu pieredzi ir jāsniedz saskaņā ar Nolikuma 9. pielikumu, ņemot vērā tajā sniegtos norādījumus un skaidrojumus, kā arī noteikumus papildu dokumentu iesniegšanai.
5.6. Ja vairākiem piedāvājumiem ir vienāds kopējais punktu skaits, Komisija izvēlas piedāvājumu, kuram lielākais punktu skaits tika piešķirts kritērijā “C – piedāvātā līgumcena”.
5.7. Katrs Komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem iepirkuma procedūras dokumentos norādītajiem vērtēšanas kritērijiem. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kurš pēc individuālo vērtējumu apkopošanas ieguvis visaugstāko novērtējumu.

6. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA
6.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents neatbilst nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām, nav iesniedzis kādu no prasītajiem dokumentiem, sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, nav noformējis piedāvājumu atbilstoši nolikumam.
6.2. Piedāvājums tiek noraidīts, ja Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis, Komisijas sekretārs un eksperti ir saistīti ar pretendentu PIL 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

7. SADAĻA
IEPIRKUMA REZULTĀTU PAZIŅOŠANA
7.1. Komisija, ievērojot PIL 9. panta trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā noteikto, 3 (trīs) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu. 
7.2. Komisija informāciju par rezultātiem nosūta pa pastu vai elektroniski, izmantojot, drošu elektronisko parakstu, vai, pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai nodod personīgi.

8. SADAĻA
IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
8.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta persona papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai.
8.2. Noraidīt piedāvājumu, ja tas nav noformēts atbilstoši nolikumam, Komisija var lemt par piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.
8.3. Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.
8.4. Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un izvērtēšanā.
8.5. Pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
8.6. Lemt par pretendenta atbilstību nolikumā norādītajām prasībām.
8.7. Lemt par piedāvājuma atbilstību darba apjomiem un tehniskajai dokumentācijai.
8.8. No piedāvājumiem, kas atbilst visām prasībām, izvēlēties saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
8.9. Piedāvājumu atvēršanu, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu veikt slēgtā sēdē.
8.10. Pasūtītājs slēgs Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu, pamatojoties uz pretendenta iesniegto piedāvājumu.
8.11. Nodrošināt Iepirkuma norisi un dokumentēšanu.
8.12. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.
8.13. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par nolikumu.
8.14. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīviem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. SADAĻA
PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI:
9.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
9.3. Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.4. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.
9.5. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.
9.6. Sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.
9.7. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.
9.8. Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
9.9. Pretendentam ir pienākums rakstveidā, Komisijas noteiktajā termiņā sniegt papildu informāciju vai skaidrojumu par piedāvājumu, ja Komisija to pieprasa.
9.10. Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu Iepirkumā un uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

10. SADAĻA
IEPIRKUMA LĪGUMS
10.1. Par Iepirkuma priekšmetu Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, slēgs Iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu. Pasūtītājam ir tiesības neslēgt Iepirkuma līgumu, ja nolikuma prasībām atbilstošā lētākā piedāvājuma summa pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas.
10.2. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atteiksies slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju 10 (desmit) darba dienu laikā, Pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai arī pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko, bet tas atsakās slēgt Iepirkuma līgumu, Komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11. SADAĻA
CITI NOTEIKUMI
11.1. Piedalīšanās Iepirkumā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai Iepirkumā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas nolikumā ietvertās prasības un noteikumus.
11.2. Par nolikuma neatņemamām sastāvdaļām tiek uzskatīti arī visi nolikuma papildinājumi, labojumi, precizējumi un sniegtā papildinformācija.
11.3. Pasūtītājs var pieņemt lēmumu par Iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja iesniegtie piedāvājumi neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī citos gadījumos, kas minēti PIL.
11.4. Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
12. SADAĻA
PIELIKUMI
Nolikumam pievienoti 13 (trīspadsmit) pielikumi, kuri ir tā neatņemama sastāvdaļa:
	1. pielikums
	Pretendenta pieteikums 

	2. pielikums
	Tehniskā specifikācija

	3. pielikums
	Tehniskās apsekošanas atzinums

	4. pielikums
	Objekta fotofiksācijas

	5. pielikums
	Būves tehniskās inventarizācijas lieta

	6. pielikums
	Finanšu piedāvājums

	7. pielikums
	Pretendenta pieredzes saraksts

	8. pielikums
	Pretendenta speciālistu saraksts

	9. pielikums
	Speciālistu pieredze kritēriju vērtēšanai

	10. pielikums
	Apakšuzņēmēju un to apakšuzņēmēju saraksts

	11. pielikums
	Apakšuzņēmēja apliecinājums

	12. pielikums
	Apliecinājums par objekta apsekošanu

	13. pielikums
	Līguma projekts





[bookmark: _Hlk116287340]1. pielikums
[bookmark: _Hlk114659087]Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

PRETENDENTA PIETEIKUMS 


_________________________ (vieta),                                          		    2023.____.____________. 

Iepazinušies ar iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, identifikācijas Nr. TNP 2023/104, dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties iepirkumā, iesniedzam piedāvājumu iepirkumam un piedāvājam veikt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma noteiktajām prasībām:
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam nolikuma prasību izpildi.
2. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šo darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, objekta vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un darbu izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie darba izpildes apstākļi. 
3. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā Iepirkumā.
4. Atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.
5. Esam iepazinušies ar tehnisko dokumentāciju un darbu apjomiem, kā arī pilnībā uzņemamies atbildību par iesniegto piedāvājumu.
6. Netiek sniegta nepatiesa informācija savas kvalifikācijas novērtēšanai.
7. Visi iesniegtie dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
8. Informējam, ka esam iesnieguši piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Mums ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
8.1. cenām;
8.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
8.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
8.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
8.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
9. Apliecinām, ka neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
10. Apzināmies, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 % apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
11. Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas pretendenta piedāvājuma _________________________ datnes.
12. Apliecina, ka _____ (obligāti aizpildāms lauks) dienu laikā apņemas veikt kopējo līguma izpildi (ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un būvdarbus saskaņā ar tehnisko dokumentāciju), nepārsniedzot Nolikuma 2.3.1. punktā norādīto līguma izpildes termiņu – 120 (viens simts divdesmit) dienas un nosakot šādus starptermiņus:
12.1. būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšana – _____ (obligāti aizpildāms lauks) dienu laikā, nepārsniedzot Nolikuma 2.3.1.1. apakšpunktā norādīto izpildes termiņu – 60 (sešdesmit) dienas;
12.2. konservācija – _____ (obligāti aizpildāms lauks) dienu laikā, nepārsniedzot Nolikuma 2.3.1.2. punktā norādīto izpildes termiņu – 60 (sešdesmit) dienas.
13. Pretendenta statuss:
	☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)

	☐	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).



	Pretendents:
	

	Reģistrācijas Nr./personas kods: 
	

	Juridiskā adrese:
	

	Oficiālā e-pasta adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Kontaktpersonas tālrunis, e‑pasts:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta vai tā pilnvarotās personas)
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	






2. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei un
konservācijai objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

I. Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā
1. Līguma priekšmets – ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā.
2. Vispārīga informācija par objektu:
2.1. Objekta adrese: “Aptieka”, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291;
2.2. Objekta kadastra apzīmējums: 8886 003 0146 002;
2.3. Objekta zemes vienības kadastra apzīmējums: 8886 003 0146;
2.4. Objekta galvenais lietošanas veids – 1122 triju vai vairāku dzīvokļu mājas.
3. Jāsagatavo būvniecības ieceres dokumentācija “Ēkas konservācija objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā” un jāiesniedz Būvniecības informācijas sistēmā saskaņošanai, balstoties uz SIA “AK Progress” izstrādāto Tehniskās apsekošanas atzinumu par dzīvojamo māju “Aptieka”, kadastra apzīmējums 8886 003 0146 002.
4. Dokumentācija jāizstrādā un jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta noteikumu Nr. 545 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana””, Vispārīgo būvnoteikumu un citu būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
5. Dokumentāciju Pasūtītājam jānodod elektroniski USB datu nesējā (pdf un dwg formātos) 1 (vienā) eksemplārā.
6. Darbu apjoms ietver:
· Tehnisko noteikumu pieprasīšanu visām ieinteresētajām institūcijām saskaņā ar esošo situāciju. 
· Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana nepieciešamā apjomā atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Ministru kabineta noteikumiem un standartiem.
· Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu ar Pasūtītāju un institūcijām, kuras izdevušas tehniskos un īpašos nosacījumus, kā arī ar citām institūcijām pēc nepieciešamības. 
· Projektētājs sagatavo visus nepieciešamos dokumentus, lai būvvalde izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
· Projektēšanas gaitā darba uzdevums var tikt precizēts.
7. Atbilstoši normatīvajiem aktiem projektēšanas veicējam, tai skaitā speciālistiem jābūt apdrošinātiem likumā noteiktā kārtībā.
8. Paredzamais projektēšanas darbu izpildes termiņš 2 (divi) mēneši.


II. Ēkas konservācija objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

1. Līguma priekšmets – ēkas konservācija objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā.
2. Plānotais termiņš būvdarbiem ir no brīža, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, ir būvatļaujā veikusi atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un līdz brīdim, kad minētā institūcija būvi ar aktu ir pieņēmusi ekspluatācijā, nepārsniedzot kopējo Līguma izpildes termiņu – 4 (četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.
3. Vispārīga informācija:
3.1. Objekta adrese: “Aptieka”, Strazde, Strazdes pagasts, Talsu novads, LV-3291;
3.2. Objekta kadastra apzīmējums: 8886 003 0146 002;
3.3. Objekta zemes vienības kadastra apzīmējums: 8886 003 0146;
3.4. Objekta galvenais lietošanas veids – 1122 triju vai vairāku dzīvokļu mājas.
3.5. Darbi: Ēkas konservācija objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā.
4. Būvdarbi veicami saskaņā ar noslēgto līgumu un izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju “Ēkas konservācija objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”.
5. Būvdarbu sagatavošana:
5.1. Pasūtītāja un būvdarbu veicēja savstarpējās saistības nosaka noslēgtais līgums,  Latvijas būvnormatīvi un citi normatīvie akti, kuros minēti arī būvdarbu sagatavošanas darbi.
5.2. Pasūtītājs saņem ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas un atzinumus no iestādēm, kas izsniegušas tehniskos noteikumus.
5.3. Izpildītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem darba aizsardzības jomā norīko darba aizsardzības koordinatoru.
5.4. Pēc tam, kad institūcija, kura pilda būvvaldes funkcijas, būvniecības informācijas sistēmā ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu nosacījumu izpildi, Izpildītājam un atbildīgajiem būvspeciālistiem būvniecības informācijas sistēmā ir pieejams būvdarbu žurnāls un nepieciešamā būvniecības ieceres dokumentācija.
5.5. Būvdarbu sagatavošanas procesā jāveic nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.
5.6. Izpildītājs nepieciešamības gadījumā izstrādā detalizētākus rasējumus būvdarbu gaitā, kas saskaņojami ar Pasūtītāju un pievieno tos būvniecības informācijas sistēmā.
5.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos Izpildītājs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem.
6. Būvdarbu veikšanas dokumentācija:
6.1. Ja būvdarbu laikā rodas nepieciešamība paredzēt risinājumus, kas ir atšķirīgi no būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētajiem risinājumiem, to īstenošana pieļaujama pēc būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu veikšanas Būvniecības likumā un vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos un kārtībā. Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņas ar skaidrojošu aprakstu par veiktajām izmaiņām pievieno būvniecības informācijas sistēmā.
6.2. Būvdarbus organizē un veic saskaņā ar būvniecības ieceres dokumentāciju un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas projektu, kā arī darbu veikšanas projektu.
6.3. Pirms attiecīgo būvdarbu uzsākšanas darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz akceptēto būvniecības ieceres dokumentāciju, izstrādā būvdarbu veicējs (galvenais būvdarbu veicējs), bet atsevišķiem un speciāliem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēji. Izstrādājot darbu veikšanas projektu, ievēro darbu organizēšanas projektā norādīto. Darbu veikšanas projekta detalizācijas pakāpi nosaka tā izstrādātājs atkarībā no veicamo darbu specifikas un apjoma.
6.4. Darbu veikšanas projektu pievieno būvniecības informācijas sistēmā.
6.5. Būvdarbu vadītājs katru darbdienu veic ierakstus būvdarbu žurnālā un tiem jāraksturo faktiskā situācija būvlaukumā. Būvdarbu žurnālā izteiktie būvuzrauga iebildumi vai norādījumi ir uzskatāmi par izpildītiem, ja būvuzraugs izdarījis attiecīgu atzīmi būvdarbu žurnālā. Ierakstus būvdarbu žurnālā veic arī atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji par saviem veiktajiem darbiem.
7. Būvdarbu kvalitātes kontrole:
7.1. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei ir atbildīgs būvdarbu veicēja (galvenā būvdarbu veicēja – Izpildītāja) atbildīgais būvdarbu vadītājs, bet par atsevišķiem darbu veidiem – atsevišķu būvdarbu veicēju būvdarbu vadītāji. Būvdarbu vadītāji ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
7.2. Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Izpildītājs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
7.3. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvdarbu veicējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver, būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu sākotnējo kontroli, atsevišķu darba operāciju vai darba procesa tehnoloģisko kontroli, pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli.
7.4. Darbi, kuru pārbaude pēc pilnīgas būvdarbu pabeigšanas nav iespējama, pieņemami ar segto darbu aktu uzreiz pēc to izpildes.
7.5. Atbilstoši veiktajiem būvdarbiem nozīmīgo konstrukciju, segto darbu aktam būvniecības informācijas sistēmā pievieno šādus dokumentus (ja tie nav pievienoti būvdarbu žurnālam): segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktam –būvizstrādājumu atbilstību apliecinošu dokumentāciju, tehnisko pasi, instrukciju vai cita veida kvalitāti apliecinošus dokumentus;
7.6. Nav pieļaujama būvdarbu turpināšana, ja būvdarbu veicēja pārstāvji un būvuzraugs nav būvniecības informācijas sistēmā izveidojuši un apstiprinājuši vai parakstījuši segto darbu pieņemšanas aktu. Ja būvuzraugs konstatē veikto darbu neatbilstību būvniecības ieceres dokumentācijai vai būvdarbu tehnoloģijas prasībām, turpmākie darbi jāpārtrauc un jāveic attiecīgs ieraksts būvdarbu žurnālā, norādot izpildes termiņu. Darbus var turpināt tikai tad, kad visas šajā punktā minētās personas ir apstiprinājušas vai parakstījušas attiecīgo segto darbu pieņemšanas aktu.
7.7. Pasūtītājs būvdarbu kvalitātes kontrolei Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos pieaicina būvuzraugu.
8. Vides aizsardzība:
8.1. Būvdarbus organizē un veic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbus organizē un veic, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
8.2. Būvdarbu procesā radušos atkritumu nodod pārstrādei. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
8.3. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas ārējā inženiertīklā tos attīra atbilstoši normatīvajiem aktiem piesārņojuma novēršanas jomā.
8.4. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredz darbu veikšanas projektā.
9. Būvdarbu garantijas termiņš, nedrīkst būt mazāks par 5 (pieciem) gadiem.



Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: 
Talsu novada pašvaldības 
Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas 
Vecākais inženieris 
Andrejs Aveniņš
12.10.2023.
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BŪVES TEHNISKĀS INVENTARIZĀCIJAS LIETA
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[bookmark: _Hlk116287391]6. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Iepirkuma nosaukums
	Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/104



IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	

	Rekvizīti
	



KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Juridiskā adrese
	

	Tālrunis
	

	e-pasta adrese
	



1. Iepazinušies ar iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, identifikācijas Nr. TNP 2023/104, dokumentiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt iepirkumā nepieciešamo būvniecības dokumentācijas izstrādi un būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem par zemāk norādīto līgumcenu:
	Nosaukums
	Līgumcena EUR, neieskaitot PVN
	PVN 21%
	KOPĀ EUR 

	Konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde ēkai objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā
	
	
	

	Ēkas konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā
	
	
	

	KOPĀ:
	
	
	



2. Ja (pretendenta nosaukums) piedāvājums tiks akceptēts, apņemamies sniegt pakalpojumu un uzsākt darbus ar pasūtītāju saskaņotā termiņā, kā arī pilnībā izpildīt pakalpojumu un pabeigt būvdarbus saskaņā ar iepirkuma nolikumā un tehniskajā dokumentācijā noteiktajiem nosacījumiem un apjomiem.
3. Mēs apliecinām, ka esam iepazinušies ar tehnisko dokumentāciju un mēs uzņemamies visus finanšu riskus ar darbu veikšanu iepriekš minētā finanšu piedāvājuma ietvaros.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	



[bookmark: _Hlk99357845]7. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

[bookmark: _Hlk99358720]PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

	Iepirkuma nosaukums
	Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/104



	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	



DARBU SARAKSTS, KAS APLIECINA PRETENDENTA PIEREDZI DARBU VEIKŠANĀ

	Nr.
p.k.
	Pretendenta pieredze atbilstoši nolikuma 3.5. punkta prasībām
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Cita informācija, kura nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt norādītā objekta atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām 

	1.
	
	
	

	…
	
	
	



Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju un atbilstību Nolikuma 3.5. punkta prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	






[bookmark: _Hlk99357948][bookmark: _Hlk116287485]8. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Iepirkuma nosaukums
	Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/104



	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Pretendenta speciālistu saraksts:
	Specialitāte
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona (uzņēmums), kuru pārstāv*
	Līgumattiecību pamats**

	Būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā
	
	
	
	

	Arhitekts, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts
	
	
	
	


Pretendents aizpilda šo tabulu, nodrošinot visas normatīvajos aktos un nolikuma 3.6. punktā noteiktās prasības.
Ja kāds no minētajiem speciālistiem nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad saskaņā ar nolikuma 3.6. punkta d) apakšpunktu pretendenta piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā.

* - norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B – apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C – apakšuzņēmējs – persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds).


	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	




9. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

SPECIĀLISTU PIEREDZE KRITĒRIJU VĒRTĒŠANAI

	Iepirkuma nosaukums
	Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/104



	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	



1. Būvdarbu vadītāja, kurš ir sertificēts speciālists ēku būvdarbu vadīšanā, pieredze saskaņā ar nolikuma 5.2. punkta A kritērijā noteikto – iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir būvdarbu vadītāja pieredze ēkas konservācijas, atjaunošanas vai pārbūves darbos:
	Vārds, uzvārds
	

	Objekta nosaukums
	

	Veikto darbu apraksts
	

	Adrese
	

	Būvdarbu pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona
	

	Būvdarbu izpildes laiks
	

	Konservācijas, atjaunošanas vai pārbūves pabeigšanu apstiprinoši dokumenti (piemēram, pasūtītāja atsauksme, nodošanas un pieņemšanas akts par izpildītajiem būvdarbiem, akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā) vai  kāds cits no dokumentiem, kas apliecina būvdarbu vadītāja statusu attiecīgo darbu veikšanā.
	


Būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti, objektam jābūt pieņemtam ekspluatācijā vai būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

2. Arhitekta, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, pieredze saskaņā ar nolikuma 5.2. punkta B kritērijā noteikto – iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir izstrādājis būvniecības ieceres dokumentāciju ēkas konservācijai, atjaunošanai vai pārbūvei:
	Vārds, uzvārds
	

	Objekta nosaukums, apraksts 
	

	Adrese
	

	Būvprojekta pasūtītājs, pasūtītāja kontaktpersona
	

	Būvprojekta izstrādes laiks
	

	Kāds no dokumenti, kas apliecina arhitekta, kuram ir spēkā esošs arhitekta prakses sertifikāts, statusu attiecīgā būvprojekta izstrādē (jāpievieno piedāvājumam):

	Konservācijas, atjaunošanas vai pārbūves pabeigšanu apstiprinoši dokumenti (piemēram, pasūtītāja atsauksme, nodošanas un pieņemšanas akts par izpildītajiem būvdarbiem, akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pasūtītāja atsauksme), kā arī dokuments, kas apliecina arhitekta statusu attiecīgā būvprojekta izstrādē
	


Būvniecības ieceres dokumentācijai, ar kuru tiek apliecināta speciālista prasītā pieredze, ir jābūt atbilstoši normatīvo aktu prasībām saskaņotai un akceptētai būvvaldē un līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai objekta konservācijai, atjaunošanai vai pārbūvei jābūt pabeigtai, pieņemtai ekspluatācijā vai būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvdarbu pabeigšanu.

Nepieciešamības gadījumā pretendents pievieno papildus tabulas atbilstoši esošajai.
[bookmark: _Hlk116287537][bookmark: _Hlk99358132]
	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	




10. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU UN TO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	Iepirkuma nosaukums
	Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/104



	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas Nr.
	



	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, amatpersona un kontaktinformācija
	Veicamā darba daļa
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai
(Jā / Nē)


	
	
	Veicamā darba daļas nosaukums
	Vērtība
(EUR)
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kopā 
	
	
	



Gadījumā, ja apakšuzņēmējs plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, tad papildus šai tabulai norāda šādu informāciju par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju:

apakšuzņēmējs___________________(nosaukums) plāno piesaistīt līguma izpildē apakšuzņēmēju: _______________(nosaukums),(reģistrācijas Nr.).

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

	Vārds, uzvārds, amats
(pretendenta pārstāvja vai tā pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	









[bookmark: _Hlk116287596][bookmark: _Hlk99358178]11. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkumam “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”,
identifikācijas Nr. TNP 2023/104


Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Talsu novada pašvaldības, reģ. nr. 90009113532 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, identifikācijas Nr. TNP 2023/104, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmējs;
2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādus darbus:

<īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam>;

b) nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.

Apakšuzņēmēja statuss:
	☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro).

	☐	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).



	Amats, vārds, uzvārds
(Apakšuzņēmēja pārstāvja vai pilnvarotā persona)
	

	Paraksts
	








12. pielikums
Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde
un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, nolikumam

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSEKOŠANU

Iepirkumam “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un būvdarbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”,
identifikācijas Nr. TNP 2023/104



2023.____.____________, plkst. __.__.

Apliecinām, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”, identifikācijas Nr. TNP 2023/104, nolikuma  prasībām 2023. gada __.________ esam veikuši objekta apsekošanu. 

<Pretendenta nosaukums> pilnvarotais pārstāvis ir iepazinies ar objekta tehnisko stāvokli un veicamo darbu apjomu.




(pretendenta nosaukums, pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)



(pasūtītāja pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts)








Iepirkuma “Ēkas konservācijas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un konservācijas darbi objektā “Aptieka”, Strazdes pagastā”,
identifikācijas Nr. TNP 2023/104, nolikuma

13. pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

ATSEVIŠĶS WORD FAILS







