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1. [bookmark: _Toc413837925][bookmark: _Toc368566380][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368392479]
IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības. 
1.2. [bookmark: _Hlk51056487][bookmark: _Hlk51246137][bookmark: _Hlk145501475]Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs – atklāts konkurss “Papildu ielu infrastruktūras projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšana uzņēmējdarbības atbalstam”, identifikācijas numurs: CNP/2023/62 (turpmāk arī – Konkurss vai Iepirkuma procedūra).
1.3. Konkursa nolikums satur vispārīgās prasības, kas attiecas uz to iepirkuma procedūru, kuras profilā nolikums ir pievienots. Konkursa nolikums satur informācijas daļas (informācija par Pasūtītāju, detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu, piegādātāju kvalifikācijas prasības, finanšu piedāvājuma prasības, līguma projekts, veidlapas u.c. informācija), kas ir pieejamas attiecīgās iepirkuma procedūras profila datos, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.
2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS
2.1. Pasūtītājs:
	Pasūtītājs:
	Cēsu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese:
	Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	Reģistrācijas Nr.:
	90000031048

	Pasūtītāja e-pasta adrese:
	dome@cesunovads.lv 

	Pasūtītāja pircēja profila adrese EIS:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1398
(turpmāk arī – Pasūtītāja profils)

	Kontaktpersona par nolikumu

	Santa Kleina, Cēsu novada pašvaldības Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste-juriste. 
Tālrunis 26471745, e-pasts: santa.kleina@cesunovads.lv 

	Kontaktpersonas par tehniskās specifikācijas jautājumiem:

	Salvis Krūmiņš, Centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas būvniecības projektu vadītājs.
Tālrunis 29445162, e-pasts: salvis.krumins@cesunovads.lv  

	Iepirkuma komisija 
(turpmāk – Komisija)
	Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektores L. Bukovskas 2023. gada 21. novembra rīkojumu Nr. 4-15/2023/1547 “Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkuma procedūrai “Papildu ielu infrastruktūras projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšana uzņēmējdarbības atbalstam”” un darbojas Pasūtītāja vārdā.

	Pasūtītāja 
darba laiks:
	Pirmdien no 08:00 – 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai ieskaitot 08:00 – 17:00, piektdienās 08:00 –13:00.


2.2. Pasūtītājs kā pārzinis veic Pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt Pretendenta atlasi, publiska iepirkuma līguma noslēgšanu un izpildi. Iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma līguma noteikumiem.

3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
3.1. Iepirkuma priekšmets: Ielu infrastruktūras projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojuma veikšana uzņēmējdarbības atbalstam, t.i., 2 (divu) būvniecības ieceru dokumentācijas izstrāde un to autoruzraudzība, saskaņā ar pielikumā pievienotajiem projektēšanas uzdevumiem (nolikuma 1. pielikums).
3.2. [bookmark: _Toc61422126][bookmark: _Toc59334723]CPV kodi: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi), 71242000-6 (Projekts, projektēšanas pakalpojums, tāmēšana),  71248000-8 (Projekta un dokumentu uzraudzība).
3.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās, jo objekti ir savstarpēji saistīti (savienoti), projektēšanas darbi ir veicami vienā laikā un, lai Pasūtītājs samazinātu izmaiņu veikšanas nepieciešamību būvniecības ieceres dokumentācijā, kā arī piedāvājumu var iesniegt viens ieinteresēto personu loks, neatkarīgi no iepirkuma priekšmeta apjoma. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
3.4. Iepirkuma priekšmets sastāv no divām sadaļām:
3.4.1. 1. sadaļa - Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde - saskaņā ar projektēšanas uzdevumu (nolikuma 1. pielikums) prasībām;
3.4.2. 2. sadaļa - projekta īstenošanas autoruzraudzība un sadarbība neparedzētu tehnisku problēmu risināšanā saistībā ar būvniecības ieceres dokumentācijā minētā objekta būvdarbiem, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, būvniecības ieceres dokumentācijas un projektēšanas uzdevumu prasībām.
3.5. Līguma izpildes vieta: Cēsis, Cēsu novads.
3.6. Projektēšanas līguma izpildes termiņš –  5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas atbilstoši iepirkuma līgumā (nolikuma 7. pielikums) noteiktajam, kas ietver būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, risinājumu saskaņošanu ar Pasūtītāju, noformēšanu, labojumu veikšanu (ja nepieciešams), ieskaitot Cēsu novada būvvaldes atzīmi par būvniecības ieceres akceptu/atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
3.7. Autoruzraudzības līguma izpildes termiņš – visu būvdarbu izpildes laiku līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā. Plānotais (aptuvenais) būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši, kas var tik precizēts, slēdzot autoruzraudzības līgumu. Autoruzraudzības līguma izpildes termiņš var tikt pagarināts, ja objekta būvdarbu laikā veicot arheoloģisko uzraudzību tiek atklātas tādas arheoloģiskās liecības kas ietekmē būvdarbu norisi objektā.
3.8. Izpildes un maksājumu kārtība atrunāta Konkursa līguma projektā (nolikuma 7. pielikums). 

4. PRETENDENTS UN APAKŠUZŅĒMĒJI
4.1. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu Konkursā. 
4.2. Piegādātājs – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt darbus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā reģistrēts (ja šāda reģistrācija ir nepieciešama saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem).
4.3. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, tad piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu apvienībā vai personu apvienības pilnvarotais pārstāvis, iesniedzamajiem dokumentiem ir jāpievieno dokuments, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt personu apvienību Konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt visus dokumentus, ja vien tos neparaksta visi. 
4.4. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumus  iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

5. IESPĒJAS IEPAZĪTIES AR KONKURSA NOLIKUMU UN TĀ SAŅEMŠANA
5.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
5.2. Ieinteresētais piegādātājs Pasūtītāja profilā var saņemt Konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju, lejupielādējot to elektroniskajā formātā EIS e–konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/112664.
5.3. [bookmark: _Hlk51061657]Vispārējie nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/112664 EIS e–konkursu apakšsistēmā. 
5.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par Konkursa nolikumu uzdod EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā, PIL 38. pantā noteiktajā kārtībā.
5.5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Konkursa nolikumā noteiktā Pasūtītāja darba dienas beigām. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākošajā darba dienā. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
5.6. Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst Pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
5.7. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar Konkursu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā un tā ir saistoša turpmākā Konkursā. Ar brīdi, kad informācija ievietota EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā, uzskatāms, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par iepirkuma procedūru.
5.8. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e–konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/112664 Konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, par Konkursu. 
5.9. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja EIS e–konkursu apakšsistēmā.

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā. 
6.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamās EIS e–konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām. 
6.3. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS[footnoteRef:2] vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e–konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības. [2:  Reģistrācijas informāciju skatīt – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&syste%20mCode=CORE] 

6.4. Piedāvājumu atvēršana paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”.  
6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus pieteikumu elektroniskai saņemšanai. 
6.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS  e–konkursu apakšsistēmā. 
6.7. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo ziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.
6.8. Ja Pretendents datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 
7.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e–konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas; 
7.1.2. gadījumā, ja Pretendents elektroniski aizpildāmos dokumentus ir sagatavojis ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un augšupielādējis sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem, Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir izmainījis Pasūtītāja noteikto veidlapu, Pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Konkursa nolikuma prasībām;
7.1.3. gadījumā, ja Pretendents sagatavojot elektronisko piedāvājumu ir šifrējis to ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājis piedāvājumu ar elektronisku atslēgu un paroli, Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 
7.2. Piedāvājuma veidlapas jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 
7.3. Visus dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā un pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt Pretendentu pārstāvēt tiesīga vai tās pilnvarota persona gan ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts), gan ar drošu elektronisko parakstu, izņemot Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, kas jāparaksta piedāvājuma nodrošinājuma devējam, ar drošu elektronisko parakstu (ja attiecināms). 
7.4. Piedāvājums jāparaksta un EIS sistēmā jāiesniedz Pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai, vai viņa pilnvarotajai personai – pievienojot attiecīgu pilnvaru (oriģināls vai tās kopija, kas apliecināta Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā)  Piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma un kopijas pareizības apliecināšanai. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
7.5. Ja Pretendents ir ārvalstu persona, un piedāvājums vai kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad Pretendentam ir jānorāda vietne (saite), kur ir iespējams bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora verificēt (pārbaudīt) paraksta īstenumu.
7.6. Pretendentiem jāsagatavo piedāvājumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e – konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
7.7. Piedāvājumā jāiekļauj: 
7.7.1. Pieteikums dalībai konkursā; 
7.7.2. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti; 
7.7.3. Finanšu piedāvājums.
7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā, bez neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir izdarīti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. 
7.9. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija. 
7.10. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 
7.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus nolikumā ietvertos nosacījumus (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Konkursa sadaļā).

8. PRASĪBAS PRETENDENTAM, TĀ PIEDĀVĀJUMAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
8.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
8.2. Atlases dokumentus Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības:
	Kvalifikācijas prasības 
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai

	
8.2.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši nolikuma 2. pielikumam.

	8.2.2. Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina piedāvājuma dokumentus parakstījušās, kā arī kopijas un tulkojumus apliecinājušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu Konkursa ietvaros. 
Ja dokumentus, kas attiecas tikai uz atsevišķu personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku paraksta, kā arī kopijas un tulkojumus apliecina attiecīgā personālsabiedrības biedra vai personu apvienības dalībnieka pilnvarota persona, iesniedz dokumentu, kas apliecina šīs personas tiesības pārstāvēt attiecīgo personālsabiedrības biedru vai personu apvienības dalībnieku Konkursa ietvaros. 
Juridiskas personas pilnvarai pievieno dokumentu, kas apliecina pilnvaru parakstījušās amatpersonas tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Par Latvijas Republikā reģistrētu uzņēmumu pārstāvēt tiesīgām personām, kas reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.  

	8.2.3. Pretendents ir neatkarīgi no konkurentiem izstrādājis  piedāvājumu, ko Pretendents apliecina iesniedzot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (nolikuma 3. pielikums).

	
8.2.4. Pretendents (juridiska persona), personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs, ja reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvie akti to paredz (neattiecas uz fiziskām personām). 
Ja par iepirkuma uzvarētāju tiek atzīta personu apvienība, tās pienākums ir līdz iepirkuma līguma  noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Pasūtītājs ir informējis Pretendentu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Šajā apakšpunktā minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts Pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
	Par reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, Pasūtītājs pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājaslapā www.ur.gov.lv.
Par reģistrāciju kā saimnieciskās darbības veicējam, Pasūtītājs pārliecināsies Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv.
Ja Pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad ārvalsts Pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas faktu).
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tad iesniedzams apliecinājums (nolikuma 2. pielikums), ka gadījumā, ja apvienība tiks atzīta par iepirkuma procedūras uzvarētāju, tā izpildīs Konkursa nolikuma šī apakšpunkta noteikumus, pievienojot dokumentu, kurā noteikts personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt personu apvienību Konkursā un dalībnieku vārdā parakstīt visus dokumentus, ja vien tos neparaksta visi personu apvienības dalībnieki.

	
8.2.5. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendenta norādītās personas uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas sniegs pakalpojumus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/. 
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. 
Uz būvniecības pakalpojumu uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.	


Pretendenta atbilstība tehniskām un profesionālām spējām
	Kvalifikācijas prasības 
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai

	[bookmark: _Hlk48649347]
8.2.6. Pretendentam, iepriekšējo piecu[footnoteRef:3]  gadu (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. gadu un 2023. gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā, ir pieredze vismaz viena līguma izpildē, kura ietvaros ir izstrādāta būvniecības ieceres dokumentācija (būves veids: jaunbūve[footnoteRef:4] vai pārbūve[footnoteRef:5]): [3:  Pasūtītājs norādījis garāku pieredzes apliecināšanas periodu, lai veicinātu konkurenci.]  [4:  Jauna būvniecība - visu veidu būvju projektēšana un būvdarbi.]  [5:  Pārbūve - būvdarbi, kuru rezultātā tiek mainīts būves vai tās daļas apjoms, vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu.] 

8.2.6.1. pilsētas ielai[footnoteRef:6], kur izbūvētās ielas garums ir ne mazāks kā 300 m; [6:  Termins “iela” tiek lietots atbilstoši likuma "Par autoceļiem" 2.panta 4., 5. un 6. punktā un Ceļu satiksmes likuma 1. panta 3.punktā noteiktajai definīcijai.] 

8.2.6.2. ir izstrādāta vispārīgā daļa, ceļu daļa, inženierrisinājumu daļa, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ārējo tīklu sadaļa un/vai ūdensapgādes ārējo tīklu, un/vai kanalizācijas ārējo tīklu sadaļa un elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojums) sadaļa; 
8.2.6.3. ir saņemta būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu būvniecības ieceres dokumentācijā/atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
Visām augstāk minētajām prasībām jābūt 1 (viena) līguma ietvaros. 
Par atbilstošu šajā apakšpunktā izvirzītajām prasībām netiks atzīta Pretendenta pieredze izmaiņu projekta izstrādes vadīšanā.
Ja Pretendenta  dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu.
	Pretendents iesniedz pieredzes aprakstu (nolikuma 2. pielikums), pievienojot pasūtītāja atsauksmi par Pretendenta norādīto pieredzi (sniegto pakalpojumu,  objektu), kas apliecina tā atbilstību nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, dokumentu, kas apliecina, ka ir saņemta būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu būvniecības ieceres dokumentācijā/atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā. 
Pretendents var apliecināt atbilstību arī ar citiem dokumentiem. Iesniegtajos dokumentos ir jābūt iekļautai visai informācijai, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību. 
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Pretendents pieredzi var apliecināt ar viena dalībnieka individuālo prasībām atbilstošu pieredzi. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. 
Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pretendenta kvalifikāciju (t.sk. sniegtā pakalpojuma) apliecinošus dokumentus, kas apliecina sniegto ziņu patiesumu.

	
8.2.7. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs šādus speciālistus:
8.2.7.1. būvspeciālistu (būvprojekta vadītāju), kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā;
8.2.7.2. būvspeciālistu, kurš ir sertificēts  ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, projektēšanā;
8.2.7.3. būvspeciālistu, kurš ir sertificēts elektroietaišu sistēmu projektēšanā.
	Pretendents iesniedz speciālistu sarakstu (nolikuma 2. pielikums) un speciālista parakstītu apliecinājumu (nolikuma 5. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt attiecīgā speciālista pienākumus.
Par speciālistu spēkā esošu sertifikātu esamību  Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā.

	
8.2.8. Pretendents ir tiesīgs veidot vienu speciālistu sarakstu saskaņā ar nolikuma 2. pielikumu, un iekļaut tajā nolikuma 8.2.7. apakšpunktā norādītos speciālistus.
Nolikuma 8.2.7. punktā minētie speciālisti iepirkuma līguma izpildē var pildīt vairāku speciālistu lomas, ar noteikumu, ka tam ir nolikuma 8.2.7. punktā izvirzītā nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajam speciālistam.
Pretendents nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistītie speciālisti darbojas vienotā komandā. Vienā speciālistu komandā var būt vairāki vienas jomas speciālisti, kā arī var tikt veidotas vairākas speciālistu komandas, kas atbilst Konkursa nolikumā izvirzītājam prasībām attiecīgajam speciālistam.

	
8.2.9. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). 
Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā. 

	8.2.10. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Piegādātājs piedāvājumā norāda personas uz kuru  tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās (nolikuma  2. pielikums) un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (nolikuma 5. pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. 
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	8.2.11. Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (nolikuma 2.pielikums) un apakšuzņēmēja apliecinājumu (nolikuma 5. pielikums).
Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	8.2.12. Atbilstoši PIL 49. panta nosacījumiem Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regula 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama: http://espd.eis.gov.lv/.  
Veidlapa jāiesniedz par Pretendentu, kā arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. Sagatavojot EVIPD veidlapu, Pretendents papildina EVIPD veidlapas III daļas D sadaļu “Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzēja dalībvalsts tiesību normās” iekļaujot informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu, un PIL 42.panta otrās daļas 3. punktu. Iesniedzot EVIPD, Pretendents aizpilda EVIPD II-IV daļu. Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas IV daļas A – C iedaļas. 
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Ja Pretendents, kuram Konkursā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas nolikumā, Pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām.



9. PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU
9.1. [bookmark: _Hlk62566812][bookmark: _Hlk49763367][bookmark: _Hlk51318854]Pakalpojuma izpildē Pretendents ievēro Konkursa nolikumā ietvertās prasības., t.sk. nolikuma 1. pielikumā “Projektēšanas uzdevumi” noteiktās prasības, ko Pretendents apliecina iesniedzot apliecinājumu (nolikuma 2. pielikums).
9.2. Pretendents nodrošina iepirkuma līguma izpildē nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (programmas, iekārtas, instrumenti), darbaspēku, materiālus u.c. resursus. Pretendents iesniedz apliecinājumu (nolikuma 2. pielikums), ka var nodrošināt Projektēšanas uzdevumos izvirzītās prasības pakalpojuma izpildē, pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Projektēšanas uzdevumos noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejams nepieciešamais darbaspēks un speciālisti, tehniskais aprīkojums, programmas, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanā.
9.3. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot Konkursa nolikumā, t.sk. nolikuma 1. pielikumā “Projektēšanas uzdevumi” noteiktās prasības, izmantojot Konkursa nolikuma 6. pielikuma “Finanšu piedāvājums” paredzēto veidlapu. Pretendentam jāaizpilda visas pozīcijas.
9.4. Pretendenta piedāvātajā līgumcenā ir jāiekļauj visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, t.sk. arī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, un citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi.
9.5. Līgumcenu un vienības cenu norāda euro un centos (bez PVN), ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, atsevišķi katrai pozīcijai. Gadījumā, ja finanšu piedāvājumā būs norādītas vairāk kā divas zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai pirmās divas zīmes aiz komata.
9.6. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā, izņemot iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos. Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei. 
9.7. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (pārstāvības tiesības reģistrētas publiskos reģistros vai izsniegta attiecīga pilnvara) ar drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts).
9.8. Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

10. AVANSA GARANTIJA 
10.1.   Konkursa uzvarētājs ir tiesīgs saņemt avansa maksājumus 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no katras būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes izmaksām, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN). Avansa maksājums tiek izmaksāts iepirkuma līgumā (nolikuma 7. pielikums) noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā. 

11. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA 
11.1. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs - Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības noteiktas nolikuma 11.8. punktā.
11.2. Komisija slēgtā sēdē atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas saimnieciski visizdevīgāko Pretendenta piedāvājumu.
11.3. Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
11.4. Komisija sākotnēji veic visu Pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu pārbaudi, un turpina vērtēt tā Pretendenta piedāvājumu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
11.5. Uzsākot Pretendenta piedāvājuma vērtēšanu Komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši kādai Konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai, un ja trūkumi ir būtiski, kas neļauj pienācīgi izvērtēt piedāvājumus, tad Komisijai ir tiesības Pretendentu noraidīt no iepirkuma procedūras un tā piedāvājumu nevērtēt.
11.6. Atlases dokumentu (kvalifikācijas) vērtēšana:
11.6.1. Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma kvalifikācijas prasībām;
11.6.2. Pretendentu kvalifikācija pārbaudes laikā Komisija noskaidro Pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā iepirkuma līguma izpildes prasībām, pēc iesniegtajiem Pretendentu atlases dokumentiem, pārbaudot Pretendenta atbilstību katrai nolikumā izvirzītajai prasībai. Pasūtītājs par reģistrācijas faktu Latvija Republikā reģistrētiem Pretendentiem, tā piedāvātiem apakšuzņēmējiem un personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, pārliecināsies Uzņēmumu reģistra mājas lapā www.ur.gov.lv; 
11.6.3. Komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma vērtēšanu, ņemot vērā samērīguma principu, un tā nenoraida piedāvājumu formālu trūkumu dēļ, kas neietekmē iespēju to izvērtēt pēc būtības, un nerada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem; 
11.6.4. Ja Pretendenta kvalifikācijas dokumentu sastāvs neatbilst nolikuma prasībām, tad Komisija ir tiesīga Pretendentu noraidīt bez tālākas vērtēšanas. 
11.7. Finanšu piedāvājuma vērtēšana:
11.7.1. Finanšu piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai tajā nav aritmētisko kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
11.8. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana:
11.8.1. Tiek noteikti šādi saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji un tiem atbilstošie maksimāli iegūstamie punkti:
	Nr.
	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais iespējamais punktu skaits

	K1
	Piedāvājuma kopējā cena, EUR bez PVN
Maksimālais punktu skaitu iegūs tas Pretendents, kurš  piedāvājis zemāko kopējo līgumcenu EUR bez PVN.
Attiecīgi pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, ievērojot proporcionalitātes principu, punktu skaitu aprēķinot pēc formulas:
C = Czem/Cver x 70, kur:
C – Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata;
Czem – Zemākā cena, kuru piedāvā kāds no Pretendentiem;
Cver – Vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena.
	70

	K2
	Pretendenta piedāvātā Būvprojekta vadītāja pieredze
Nolikuma 8.2.7.1. punktā piedāvātajam būvprojekta vadītājam, kurš ir sertificēts ceļu projektēšanā, un kurš, iepriekšējo 5 (piecu)   gadu (2018., 2019., 2020., 2021., 2022. gadu un 2023. gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā, kā būvprojekta vadītājs ir vadījis būvniecības ieceres dokumentācijas (būves veids: jaunbūve vai pārbūve) izstrādi:
· pilsētas ielai, kur izbūvētās ielas garums ne mazāks kā 300 m;
· ir izstrādāta vispārīgā daļa, ceļu daļas, inženierrisinājumu daļa, t.sk. lietus ūdens kanalizācijas ārējo tīklu sadaļa un/vai ūdensapgādes ārējo tīklu, un/vai kanalizācijas ārējo tīklu sadaļa un elektroapgādes ārējo tīklu (apgaismojums) sadaļa; 
· ir saņemta būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu būvniecības ieceres dokumentācijā/atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā.
Pieredzes apliecināšanai Pretendents iesniedz dokumentu, kas apliecina, ka ir saņemta būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu būvniecības ieceres dokumentācijā/atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā un būvniecības ieceres dokumentācijas attiecīgās sadaļas vispārīgo datu lapas apliecinātu kopiju vai citus dokumentus, kas apliecina attiecīgā speciālista pieredzes atbilstību.
Visām augstāk minētajām prasībām jābūt 1 (viena) līguma ietvaros, t.i., katrā Pretendenta piedāvātā Būvprojekta vadītāja pieredzes objektā.
Ja Pretendentam ir K2 kritērijā norādītā pieredze 1 (vienā) objektā, Pretendents iegūst 10 punktus;
Ja Pretendentam ir K2 kritērijā norādītā pieredze 2 (divos) objektos, Pretendents iegūst 20 punktus;
Ja Pretendentam ir K2 kritērijā norādītā pieredze 3 (trijos) objektos, Pretendents iegūst 30 punktus.
Informācija par Pretendenta pieredzi jānorāda nolikuma 2. pielikuma 7. punktā, vienlaikus iesniedzot pieredzi apliecinošus dokumentus.
	30

	KOPĀ (S):
	100



11.8.2. Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšana: 
S = K1 + K2 (S – kopējais vērtējamo kritēriju punktu skaits). Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ir piedāvājums ar lielāko iegūto punktu kopsummu. Katrs kritērijs tiek vērtēts atbilstoši formulai: iepirkuma komisijas balss tiesīgo locekļu piešķirto punktu summa konkrētajā kritērijā tiek dalīta ar balss tiesīgo vērtējumu sniegušo iepirkuma komisijas locekļu skaitu. Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata.
11.8.3. Gadījumā, ja vairāku Pretendentu piedāvājums atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un atbilstoši primārajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir vienāds, tad iepirkumu komisija par uzvarētāju izvēlēsies Pretendentu pēc kritērija, kas saistīts ar līguma priekšmetu – piedāvājums ar augstāko punktu skaitu K1 vērtēšanas kritērijā.
11.9. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:
11.9.1. Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram, atbilstoši nolikuma 10.8. punktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt Iepirkuma līguma noteikumus.
11.9.2. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.
11.9.3. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
11.9.4. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
11.9.5. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

12. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI
12.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs veic pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
12.2. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
12.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
12.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
12.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
12.2.4. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
12.2.5. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz Pretendenta patieso labuma guvēju.
12.3. Ja Pasūtītājs, veicot PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minēto Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi, tas konstatēs attiecīgos Pretendentu izslēgšanas gadījumus, tas rīkojas atbilstoši PIL 42. panta attiecīgās daļas nosacījumiem un PIL 43. panta nosacījumiem. 
12.4. Ievērojot Latvijai adresētās OECD 2019. gada 3. fāzes ziņojumā iekļautās rekomendācijas, PIL 42.panta otrās daļas 1. punkta b), c) un f) apakšpunktos minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudei attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu gadījumā, ja Pretendenta iesniegtās ārvalsts institūciju izziņas vai dokumenti vai tos aizstājošie dokumenti (atbilstoši noformēts zvērests vai pašas personas apliecinājums) Pasūtītājam raisīs šaubas par to autentiskumu, Pasūtītājs izmantos publiski pieejamos daudzpusējo attīstības banku izslēgšanas sarakstus[footnoteRef:7], lai pārliecinoties, vai attiecīgie noziedzīgie nodarījumi nav izdarīti ne tikai pārbaudāmās personas reģistrācijas (valstspiederības) valstī (par ko noteiktā kārtībā tiek saņemtas ziņas no reģistriem vai iesniegtas izziņas), bet arī citās valstīs. Ja Pasūtītājs jebkurā no sarakstiem konstatē ierakstu par personu, izslēgšanas pamats ir prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentu izslēgt saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1. punkta izslēgšanas iemeslu (vienlaikus ievērojot arī noteikumus par noilgumu, kā arī uzticamības nodrošināšanas iespēju u.c.). [7:  Pasaules bankas saraksts: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas saraksts: https://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
Amerikas Attīstības banku grupas saraksts: https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals
Āfrikas Attīstības banku grupas uzturētais saraksts: https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures
Āzijas Attīstības bankas uzturētais saraksts: https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancCrossDebarred?OpenView&count=999] 

12.5. Ja Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL  42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL  42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz PIL 43. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic PIL  42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar PIL 43. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 
12.6. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.

13. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
13.1. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 
13.2. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 
13.3. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu pašrocīgi parakstītu dokumentu, vai nodod to personīgi Pretendentam. 
13.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
13.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja ar to var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ja attiecināms). 

14. IEPIRKUMA LĪGUMS
14.1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 60. panta septītā un astotā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
14.2. Iepirkuma līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (nolikuma 7. pielikums). 
14.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski, atbilstoši nolikuma 5. punkta prasībām. Pēc minētā termiņa iebildumi par līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 
14.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai gadījumā, ja Pasūtītāja budžeta līdzekļi ir pietiekami.
14.5. Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa faksu vai elektronisko pastu) jāierodas Pasūtītāja juridiskajā adresē,  slēgt iepirkuma līgumu vai minētajā termiņā jāpieprasa un jāveic elektroniska iepirkuma līguma parakstīšana.
14.6. Izraudzītajam Pretendentam Pasūtītāja noteiktajā termiņā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz Pasūtītajam Projektēšanas darbu izpildes kalendārais grafiks pa mēnešiem.
14.7. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

15. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
15.1. Komisija ir tiesīga: 
15.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai;
15.1.2. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu kopiju;
15.1.3. izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīgumu;
15.1.4. lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija, papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši PIL 42., 44., 45., 46. panta prasībām. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde;
15.1.5. pārbaudīt sniegto informāciju;
15.1.6. Pretendenta atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;
15.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums; 
15.1.8. pārtraukt iepirkumu, ja Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas un iepirkuma līgums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.
15.2. Komisijai ir pienākums:
15.2.1. nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu; 
15.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 
15.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par konkursa nolikumu;
15.2.4. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
15.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus Pretendentus par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā. 


16. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
16.1. Pretendents ir tiesīgs:
16.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
16.1.2. iesniegt iesniegumu par Konkursa nolikumu un Konkursa norises likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) Iepirkumu uzraudzības birojam;
16.1.3. uzdot precizējošus jautājumus piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai;
16.1.4. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
16.2. Pretendentam ir pienākums:
16.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;
16.2.2. konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Projektēšanas uzdevumā, Pretendents par to informē Komisiju. Komisija noskaidro atšķirību iemeslus un, sniedz atbildi precizējot būvdarbu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem Pretendentiem vienādas prasības;
16.2.3. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
16.2.4. sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
16.2.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
16.2.6. noslēgt līgumu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas. 
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	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa)

	4.pielikums
	Apakšuzņēmēja (≥10 000 euro)/ Personas, uz kuras iespējām balstās apliecinājums (veidlapa)

	5.pielikums
	Speciālista apliecinājums (veidlapa)

	6.pielikums
	Finanšu piedāvājums (veidlapa)

	7.pielikums
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Atklāta konkursa 
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VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”
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Projektēšanas uzdevumi

2023.gada 22. novembrī
				
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
PIELIKUMS NR.1  UZŅĒMUMA LĪGUMAM NR. 
	
	LĪGUMA Nr. 
	



LŪDZU IEVĒROT: KATRA PIEPRASĪTĀ INFORMĀCIJAS AILE JĀAIZPILDA AR TEKSTU VAI , 
    JA ATBILDES NAV, TAD - NĒ.  

	1.
	OBJEKTA 
NOSAUKUMS
	A.Kronvalda ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Vaives ielai, Cēsīs, Cēsu novadā.

	2.
	OBJEKTA
ADRESE
	A.Kronvalda iela, kad. apz. 42010040144

	3.
	BŪVES
	JAUNBŪVE
	REMONTS
	PĀRBŪVE
	RESTAUR.
	
	PAPLAŠIN.
	CITI

	
	VEIDS
	-
	-
	     Jā 
	-
	
	-
	-

	4.
	OBJEKTA FUNKCIJA
UN PARAMETRI
	Pilsētas infrastruktūras objekts

	5.
	PASŪTĪTĀJS

	Cēsu novada pašvaldība

	6.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS,TĀLRUŅA NR.
	

	7.
	PROJEKTĒŠANAS
	BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ
	Jā

	
	STADIJA
	BŪVPROJEKTS
	Jā

	8.
	PROJEKTS PA
BŪVES KĀRTĀM
	Nē

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA
	Nē

	
	PIELIETOJUMS
	

	10.
	INDIVIDUĀLA RISINĀ-
	Jā

	
	JUMA IZSTRĀDĀŠANA
	Individuāls risinājums

	11.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	11.1.
	PROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTUS
	Saskaņot ar pasūtītāju

	11.2
	MAKETU, MODELI,
ĪPAŠU GRAFIKU
	Nē

	11.3.
	PIRMPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMETRIĀLUS
	Jā

	11.4.
	PILSĒTBŪVNIECĪBAS UN AINAVU PROJEKTU
	Nē



	11.5.
	INŽENIERIZPĒTES UN ĢEOLOĢISKOS DARBUS
	Jā

	11.6.
	TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU  PROJEKTU
	Nē

	11.7.
	NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS
	Nē

	12.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJAS MATERIĀLI

	12.1.
	ZEMES GABALA
DOKUMENTI
	Cēsu novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals. 26.11.2006. lēmums Nr. 373 “Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot.Nr.14. 1.p.)

	12.2.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Jā, sagatavo projektētājs

	12.3.
	SITUĀCIJAS
PLĀNS
	Nē 

	12.4.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI
	Nē

	12.5.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Nē

	12.6.
	EKOLOĢISKAIS
UZDEVUMS
	Nē

	12.7.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS
	Nē

	12.8.
	ESOŠĀS APBŪVES NOJAUKŠANAS ATĻAUJA
	Nē

	12.9.
	KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANAS ATĻAUJA
	Jā

	12.10.
	UGUNSDZĒS.UN GLĀBŠ. DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI
	Nē

	12.11.
	CITI

	Nē

	13.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI
TEHNISKOS NOTEIKUMUS IZVEIDOTĀS BŪVNIECĪBAS LIETAS IETVAROS LĪDZ PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PIEPRASA PASŪTĪTĀJS. PĒC LĪGUMA NOSLĒGŠANAS NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS VEIC PROJEKTĒTĀJS

	13.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Jā

	13.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Jā 

	13.3.
	LIETUS KANALIZĀCIJAI
	Jā

	13.4.
	SILTUMAPGĀDEI
	Nē

	13.5.
	GĀZES APGĀDEI
	Nē

	13.6.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Jā

	13.7.
	TELEFONIZĀCIJAI
	Jā

	13.8.
	LATVIJAS VALSTS CEĻI
	Nē

	13.9.
	VALSTS UGUNSDZĒŠANAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
	Nē

	14.
	NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMU PĀRVALDE
	Nē

	15.
	CELTN.UZSĀKŠANAS UN PABEIGŠANAS TERMIŅI
	2024./2025.gads  

	16.
	PROJEKTA
SASKAŅOŠANA
	Saskaņā ar Būvatļaujas nosacījumiem

	17.
	APJOMS UN TERMIŅI

	17.1.
	BŪVPROJEKTA SASTĀVS
	Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts MK noteikumos Nr.633 un nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai 

	17.2.
	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅI
	5 (pieci) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas




	18.
	ĪPAŠI NOSACĪJUMI – PROJEKTĀ IETVERAMIE DARBI

	1. Pārbūvējamo ielu projektējot sarkano līniju robežās, A. Kronvalda iela posmā no Apšu ielas līdz Vaives ielai, brauktuves platumu pielāgot divvirzienu satiksmes organizācijai.
2. Ielu krustojumos ar piegulošajām ielām projektēt esošo ceļa segumu 6 m uz katru pusi.
3. Idejas metu stadijā izstrādāt vismaz divus atšķirīgus ielu pārbūves tehniskos risinājumus, no kuriem pasūtītājs apstiprinās vienu, kas tiks saskaņots pirms Būvprojekta minimālajā sastāvā iesniegšanas Cēsu novada Būvvaldē.
4. Projektēt slēgtā tipa lietus kanalizācijas sistēmu jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi atbilstoši SIA “VINDA” tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot virsūdeņu savākšanu no ielas braucamās daļas un gājēju ietvēm.
5. Lietus ūdens uztvērējaku restes paredzēt ārpus brauktuves (iestrādātas apmalēs), ja, pamatotu apsvērumu dēļ, tas nav iespējams, tad paredzēt lietus ūdens uztvērējakas ar diametru – 560mm ar kantainām restēm. 
6. Inženierkomunikāciju projektēšanas darbi jāveic atbilstoši tīklu turētāju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
7. Veikt inženiertīklu apsekošanu dabā, lai apliecinātu projektā piedāvāto risinājumu atbilstību inženiertīklu stāvoklim dabā. Sastādīt aktu par inženiertīklu apsekošanu piesaistot inženiertīklu turētāju pārstāvi. Akta kopiju iesniegt Pasūtītājam.
8. Paredzēt nobrauktuvju uz ēkām un to pagalmiem pārbūvi, nomainot ceļa segu līdz ielas sarkano līniju robežām, risinot to vertikālo plānojumu.
9. Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas komunikāciju aku vāki paredzami „peldošie” ar eņģēm (vāki ar SIA “Vinda” logo).
10. Paredzēt ielu apgaismojuma tīkla pārbūvi. Paredzēt cinkotus metāla balstus ar augstumu virs zemes H=6m+2m konsole un LED spuldzes automātiski dimmējamas ar ZHAGA konektoru, spuldzes jaudu precizēt projektēšanas gaitā. Gaismekļus projektēt ar viedo apgaismojuma vadības sistēmu “C-NODE10”.
11. Projektējot gājēju ietvi (iespēju robežās ietvi paredzēt abās ielas  pusēs) segumu paredzēt bezfāzu bruģi pelēkā pamattonī ar 3 līdz 4 melniem bruģakmeņiem un vienu m2 bez sistēmas. Divas malējās bruģa rindas, līmeņa starpības vietā, paredzēt sarkanā tonī. Segumā iestrādāt vadulas. Izskatīt iespēju paredzēt asfaltbetona segumu (seguma veidu saskaņot ar Pasūtītāju). 
12. Projektā iespēju robežās paredzēt velosatiksmei atbilstošu risinājumu.
13. Vietās, kur gājēju ietve šķērso nobrauktuvi uz blakus teritoriju, saglabāt gājēju ietvi tādā pašā līmenī kā pirms nobrauktuves.
14. Ja būvdarbu gaitā tiek skarti ģeodēziskie punkti, paskaidrojuma aprakstā aprakstīt to saglabāšanas pasākumus.
15. Paredzēt ielas horizontālo marķējumu.
16. Izstrādāt un pievienot tehniskajam projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
17. Būvprojekta sastāvā iekļaut darba organizācijas sadaļu (DOP), darba izpildes secība, satiksmes organizācija darba izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku.
18. Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijas” aktuālas redakcijas, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās”  nav pietiekami aprakstīts, vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.
19. Projekts jāsavieto ar akceptētajiem privāto investoru projektiem. Informāciju par privāto investoru projektiem projektētājs iegūst Cēsu novada būvvaldē.
20. Lai nenodarītu kaitējumu būvniecības un labiekārtojumu darbu laikā saglabājamiem kokiem, un nodrošinātu koku ilgtspējību un drošības līmeņa saglabāšanos, sakņu aizsardzības zonā nav pieļaujams: augsnes uzbēršana vairāk par 5cm; augsnes sablīvēšana; kravu, materiālu nokraušana, tehnikas, pagaidu būvju novietošana; augsnes pārmitrināšana/izskalošana u.c. darbības , kas negatīvi var ietekmēt koka stāvokli un augstspējas samazinājumu.
21. Veikt esošo kokaugu inventarizāciju. Vērtēšanu veikt sertificētam arboristam. Paredzēt risinājumus, lai nodrošinātu vērtīgu esošo kokaugu saglabāšanu. Paplašinot ietves, esošajiem kokiem pieļaujams paredzēt apdobes ar metāla režģiem.
22. Vietās, kur to atļauj ielu platums, paredzēt jaunus apzaļumojuma risinājumus, tai skaitā kokaugu stādījumus.
23. Projekta ietvaros jāveic ģeotehniskā izpēte saskaņā ar LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, LVS NE 1997-1, LVS NE 1997-2, LVS NE ISO 14688-1, LVS EN ISO 14688-2.








































2023.gada 22. novembrī
				
PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS
PIELIKUMS NR.1  UZŅĒMUMA LĪGUMAM NR. 
	
	LĪGUMA Nr. 
	



LŪDZU IEVĒROT: KATRA PIEPRASĪTĀ INFORMĀCIJAS AILE JĀAIZPILDA AR TEKSTU VAI , 
    JA ATBILDES NAV, TAD - NĒ.  

	1.
	OBJEKTA 
NOSAUKUMS
	Lapsu ielas pārbūve posmā no Poruka ielas līdz Piebalgas ielai  un rotācijas apļa izbūve Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā, Cēsīs, Cēsu novadā.

	2.
	OBJEKTA
ADRESE
	Lapsu iela, kad. apz. 42010040827, 42010040143
Piebalgas iela, kad apz. 42010040632

	3.
	BŪVES
	JAUNBŪVE
	REMONTS
	PĀRBŪVE
	RESTAUR.
	
	PAPLAŠIN.
	CITI

	
	VEIDS
	-
	-
	     Jā 
	-
	
	-
	-

	4.
	OBJEKTA FUNKCIJA
UN PARAMETRI
	Pilsētas infrastruktūras objekts

	5.
	PASŪTĪTĀJS

	Cēsu novada pašvaldība

	6.
	PASŪTĪTĀJA ATBILDĪGAIS PĀRSTĀVIS,TĀLRUŅA NR.
	

	7.
	PROJEKTĒŠANAS
	BŪVPROJEKTS MINIMĀLĀ SASTĀVĀ
	Jā

	
	STADIJA
	BŪVPROJEKTS
	Jā

	8.
	PROJEKTS PA
BŪVES KĀRTĀM
	Nē

	9.
	TIPVEIDA RISINĀJUMA
	Nē

	
	PIELIETOJUMS
	

	10.
	INDIVIDUĀLA RISINĀ-
	Jā

	
	JUMA IZSTRĀDĀŠANA
	Individuāls risinājums

	11.
	PRASĪBA IZSTRĀDĀT

	11.1.
	PROJEKTA RISINĀJUMA VARIANTUS
	Saskaņot ar pasūtītāju

	11.2
	MAKETU, MODELI,
ĪPAŠU GRAFIKU
	Nē

	11.3.
	PIRMPROJEKTA DARBUS, SAGATAVOT IZEJMETRIĀLUS
	Jā

	11.4.
	PILSĒTBŪVNIECĪBAS UN AINAVU PROJEKTU
	Nē



	11.5.
	INŽENIERIZPĒTES UN ĢEOLOĢISKOS DARBUS
	Jā

	11.6.
	TEHNOLOĢISKO IEKĀRTU  PROJEKTU
	Nē

	11.7.
	NESTANDARTA IEKĀRTU DARBA ZĪMĒJUMUS
	Nē

	12.
	BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJAS MATERIĀLI

	12.1.
	ZEMES GABALA
DOKUMENTI
	Cēsu novada pašvaldībai piekrītošs zemes gabals. 26.11.2006. lēmums Nr. 373 “Par Cēsu novada pašvaldībai piekrītošām zemēm zem ielām Cēsu pilsētā” (prot.Nr.14. 1.p.)

	12.2.
	ZEMES GABALA TOPOGRĀFISKAIS PLĀNS
	Jā, sagatavo projektētājs

	12.3.
	SITUĀCIJAS
PLĀNS
	Nē 

	12.4.
	BŪVES INVENTARIZĀCIJAS MATERIĀLI
	Nē

	12.5.
	BŪVES TEHNISKĀS APSEKOŠANAS DATI
	Jā

	12.6.
	EKOLOĢISKAIS
UZDEVUMS
	Nē

	12.7.
	SANITĀRI HIGIĒNISKAIS UZDEVUMS
	Nē

	12.8.
	ESOŠĀS APBŪVES NOJAUKŠANAS ATĻAUJA
	Nē

	12.9.
	KOKU UN KRŪMU IZCIRŠANAS ATĻAUJA
	Jā

	12.10.
	UGUNSDZĒS.UN GLĀBŠ. DIENESTA TEHNISKIE NOTEIKUMI
	Nē

	12.11.
	CITI

	Nē

	13.
	PIEVIENOTIE TEHNISKIE NOTEIKUMI
TEHNISKOS NOTEIKUMUS IZVEIDOTĀS BŪVNIECĪBAS LIETAS IETVAROS LĪDZ PROJEKTĒŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANAI PIEPRASA PASŪTĪTĀJS. PĒC LĪGUMA NOSLĒGŠANAS NEPIECIEŠAMĀS DARBĪBAS VEIC PROJEKTĒTĀJS

	13.1.
	ŪDENSAPGĀDEI
	Jā

	13.2.
	KANALIZĀCIJAI
	Jā 

	13.3.
	LIETUS KANALIZĀCIJAI
	Jā

	13.4.
	SILTUMAPGĀDEI
	Jā

	13.5.
	GĀZES APGĀDEI
	Nē

	13.6.
	ELEKTROAPGĀDEI
	Jā

	13.7.
	TELEFONIZĀCIJAI
	Jā

	13.8.
	LATVIJAS VALSTS CEĻI
	Jā

	13.9.
	VALSTS UGUNSDZĒŠANAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
	Nē

	14.
	NACIONĀLĀ KULTŪRAS MANTOJUMU PĀRVALDE
	Nē

	15.
	CELTN.UZSĀKŠANAS UN PABEIGŠANAS TERMIŅI
	2024./2025.gads  

	16.
	PROJEKTA
SASKAŅOŠANA
	Saskaņā ar Būvatļaujas nosacījumiem

	17.
	APJOMS UN TERMIŅI

	17.1.
	BŪVPROJEKTA SASTĀVS
	Būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu tādā apjomā, kāds ir noteikts MK noteikumos Nr.633 un nepieciešams būvniecības ieceres realizācijai 

	17.2.
	BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES TERMIŅI
	5(pieci) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas




	18.
	ĪPAŠI NOSACĪJUMI – PROJEKTĀ IETVERAMIE DARBI

	1. Pārbūvējamo ielu projektējot sarkano līniju robežās, Lapsu iela posmā no J. Poruka ielas līdz Piebalgas ielai, brauktuves platumu pielāgot divvirzienu satiksmes organizācijai.
2. Rotācijas apļa izveide Piebalgas un Lapsu ielas krustojumā saskaņā ar pievienoto shēmu.
3. Rotācijas aplis skar īpašumu ar kadastra apzīmējumu 42010040809.
4. Ielu krustojumos ar piegulošajām ielām projektēt esošo ceļa segumu 6 m uz katru pusi.
5. Idejas metu stadijā izstrādāt vismaz divus atšķirīgus ielu pārbūves tehniskos risinājumus, no kuriem pasūtītājs apstiprinās vienu, kas tiks saskaņots pirms Būvprojekta minimālajā sastāvā iesniegšanas Cēsu novada Būvvaldē.
6. Veikt inženiertīklu apsekošanu dabā, lai apliecinātu projektā piedāvāto risinājumu atbilstību inženiertīklu stāvoklim dabā. Sastādīt aktu par inženiertīklu apsekošanu piesaistot inženiertīklu turētāju pārstāvi. Akta kopiju iesniegt Pasūtītājam.
7. Projektēt slēgtā tipa lietus kanalizācijas sistēmu jaunu lietus ūdeņu kanalizācijas sistēmu, ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārbūvi atbilstoši SIA “VINDA” tehniskajiem noteikumiem, nodrošinot virsūdeņu savākšanu no ielas braucamās daļas un gājēju ietvēm.
8. Lietus ūdens uztvērējaku restes paredzēt ārpus brauktuves (iestrādātas apmalēs), ja, pamatotu apsvērumu dēļ, tas nav iespējams, tad paredzēt lietus ūdens uztvērējakas ar diametru – 560mm ar kantainām restēm. 
9. Inženierkomunikāciju projektēšanas darbi jāveic atbilstoši tīklu turētāju izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.
10. Paredzēt nobrauktuvju uz ēkām un to pagalmiem pārbūvi, nomainot ceļa segu līdz ielas sarkano līniju robežām, risinot to vertikālo plānojumu.
11. Ūdensvada un sadzīves kanalizācijas komunikāciju aku vāki paredzami „peldošie” ar eņģēm (vāki ar SIA “Vinda” logo).
12. Paredzēt ielu apgaismojuma tīkla pārbūvi. Paredzēt cinkotus metāla balstus ar augstumu virs zemes H=6m+2m konsole un LED spuldzes automātiski dimmējamas ar ZHAGA konektoru, spuldzes jaudu precizēt projektēšanas gaitā. Gaismekļus projektēt ar viedo apgaismojuma vadības sistēmu “C-NODE10”.
13. Projektējot gājēju ietvi, segumu paredzēt bezfāzu bruģi pelēkā pamattonī ar 3 līdz 4 melniem bruģakmeņiem un vienu m2 bez sistēmas. Divas malējās bruģa rindas, līmeņa starpības vietā, paredzēt sarkanā tonī. Segumā iestrādāt vadulas, ietvi iespējas robežās paredzēt abās ielas pusēs. Izskatīt iespēju paredzēt asfaltbetona segumu (iespējamo ietvju platumu izvērtēt uz vietas, seguma veidu saskaņot ar Pasūtītāju). Vietās, kur gājēju ietve šķērso nobrauktuvi uz blakus teritoriju, saglabāt gājēju ietvi tādā pašā līmenī kā pirms nobrauktuves.
14. Projektā paredzēt velosatiksmei atbilstošu risinājumu.
15. Ja būvdarbu gaitā tiek skarti ģeodēziskie punkti, paskaidrojuma aprakstā aprakstīt to saglabāšanas pasākumus.
16. Paredzēt ielas horizontālo marķējumu.
17. Izstrādāt un pievienot tehniskajam projektam tehniski – ekonomiskos rādītājus, pamatojoties uz LBN 501-15 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
18. Būvprojekta sastāvā iekļaut darba organizācijas sadaļu (DOP), darba izpildes secība, satiksmes organizācija darba izpildes laikā, būvdarbu izpildes laika grafiku.
19. Projekts jāizstrādā, balstoties uz “Ceļu specifikācijas” aktuālas redakcijas, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem. Ja kāds no veicamajiem darbiem “Ceļu specifikācijās”  nav pietiekami aprakstīts, vai vispār nav iekļauts, tad līdzīgā formātā jāizstrādā nepieciešamie papildinājumi vai papildus specifikācijas.
20. Projekts jāsavieto ar akceptētajiem privāto investoru projektiem. Informāciju par privāto investoru projektiem projektētājs iegūst Cēsu novada būvvaldē.
21. Lai nenodarītu kaitējumu būvniecības un labiekārtojumu darbu laikā saglabājamiem kokiem, un nodrošinātu koku ilgtspējību un drošības līmeņa saglabāšanos, sakņu aizsardzības zonā nav pieļaujams: augsnes uzbēršana vairāk par 5cm; augsnes sablīvēšana; kravu, materiālu nokraušana, tehnikas, pagaidu būvju novietošana; augsnes pārmitrināšana/izskalošana u.c. darbības , kas negatīvi var ietekmēt koka stāvokli un augstspējas samazinājumu.
22. Veikt esošo kokaugu inventarizāciju. Vērtēšanu veikt sertificētam arboristam. Paredzēt risinājumus, lai nodrošinātu vērtīgu esošo kokaugu saglabāšanu. Paplašinot ietves, esošajiem kokiem pieļaujams paredzēt apdobes ar metāla režģiem.
23. Vietās, kur to atļauj ielu platums, paredzēt jaunus apzaļumojuma risinājumus, tai skaitā kokaugu stādījumus.
24. Projekta ietvaros jāveic ģeotehniskā izpēte saskaņā ar LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”, LVS NE 1997-1, LVS NE 1997-2, LVS NE ISO 14688-1, LVS EN ISO 14688-2.


	Rotācijas aplis shēma:
[image: Attēls, kurā ir ekrānuzņēmums, grafika

Apraksts ģenerēts automātiski]































2. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CNP/2023/62
nolikumam

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
[bookmark: _Hlk146020340]“PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA
VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”
Identifikācijas Nr. CNP/2023/62

[bookmark: _Hlk15240699][bookmark: _Hlk42609280]
	Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101




1. Informācija par Pretendentu:[footnoteRef:8]  [8:  Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju.] 

	1.
	Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds
	

	2.
	Vienotais reģistrācijas numurs/ personas kods
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Saziņas veids (atzīmēt vēlamo variantu, Pretendents norāda, vai peikrīt saziņai ar Pasūtītāju izmantot eAdresi vai  e-pasta adresi, tai skaitā, informācijas pieprasījumu, paziņojumu par rezultātiem u.c. informācijas nosūtīšanai)
	☐E-pasta adrese: _______________
☐eAdrese

	5.
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	6.
	Banka, bankas kods, konta numurs
	

	7.
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	8.
	Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	9.
	Pretendents ir mazais[footnoteRef:9] vai vidējais[footnoteRef:10] uzņēmums [9:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [10:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas vai kura gada apgrozījums kopā nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	

	10.
	Patiesā labuma guvēji
	

	11.
	Pretendenta amatpersonu saraksts (ārvalstīs reģistrētam Pretendentam):

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss[footnoteRef:11]  [11:  Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli] 


	
	
	

	12.
	Pretendentam ir personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:12] ☐jā ☐nē (atzīmē jā/nē); Ja Pretendentam ir šādas personas, informācija norādāma zemāk tabulā: [12:  Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto.] 


	Nosaukums, reģistrācijas numurs
	Amatpersonas[footnoteRef:13] statuss, vārds, uzvārds, personas kods [13:  Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli] 


	
	


2. Ja pretendents ir personu apvienība (iekļauj un aizpilda, ja Pretendents ir personu apvienība. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš):
2.1. personas, kuras veido personu apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese):_____________;
2.2. katras personu apvienības dalībnieka atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē ___________ un apjoms procentuāli _______;
2.3. ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta personu apvienība, tad līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu pasūtītājs ir informējis personu apvienību par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā pēc savas izvēles:
2.3.1.  izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;
2.3.2.  noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par personu apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3. Pretendents ___________ (turpmāk – Pretendents) ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties Cēsu novada pašvaldības rīkotā atklātā konkursā “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”, identifikācijas numurs: CNP/2023/62 (turpmāk – Konkurss), un piedāvā sniegt pakalpojumu, saskaņā ar Konkursa nolikuma, un tā sastāvā esošās tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma noteikumiem par Konkursā piedāvāto līgumcenu saskaņā ar finanšu piedāvājumu.
4. Pretendents apliecina, ka: 
4.1. ka tam nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā, un tās, kā arī ar to saistīta juridiskā persona nav konsultējusi Pasūtītāju, un nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta ceturto daļu;
4.2. piedāvājums Konkursā ir izstrādāts neatkarīgi, kā arī neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā;
4.3. Pretendents[footnoteRef:14] vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk kā 25 procentu kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; [14:  Pretendents/kandidāts; personu apvienības katrs dalībnieks; reģistrēta personu apvienība (personālsabiedrība); personālsabiedrības biedri; persona, kurai izšķiroša ietekme; apakšuzņēmējs (vismaz 10 000 euro vērtībā); persona, uz kuras spējām balstās; “Mātes uzņēmums”, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.] 

4.4. gadījumā, ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēta persona[footnoteRef:15] tā iesniegs katras personas reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu; [15:  Pretendents/kandidāts; personu apvienības katrs dalībnieks; reģistrēta personu apvienība (personālsabiedrība); personālsabiedrības biedri; persona, kurai izšķiroša ietekme; apakšuzņēmējs (vismaz 10 000 euro vērtībā); persona, uz kuras spējām balstās; “Mātes uzņēmums”, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.] 

4.5. ņemot vērā, ka 2022. gada 8. aprīlī Eiropas Komisija pieņēma Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Padomes regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (turpmāk – Regula), kas stājās spēkā 2022. gada 9. aprīlī, Pretendents apliecina, ka gadījumā, ja  pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, attiecībā uz pretendentu nepastāv regulas 5.k panta 1.punktā norādītie apstākļi, proti,:
1)	Pretendents nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas veic uzņēmējdarbību Krievijā;
2)	Pretendents nav juridisko personu, vienību vai struktūru, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder Regulas 5.k panta 1.punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;
3)	Pretendents nav fizisku vai juridisku personu, vienību vai struktūru, kas darbojas kādas Regulas 5.k panta 1. punkta a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tām attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmējiem, piegādātājiem vai vienībām, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē (attiecināms arī uz pretendenta struktūrvienībām un filiālēm, kā arī uz to pārstāvēttiesīgajām personām (valdes, padomes locekļiem, patiesā labuma guvējiem utt.);
4.6. visas piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas un tulkojumi ir pareizi un atbilst to oriģināliem; (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma apakšpunktu dzēš);
4.7. iesniedzot piedāvājumu Konkursam ir sniedzis patiesas ziņas par savu kvalifikāciju un atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, un nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Konkursā un pildīt tā nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
4.8. pilnībā iepazinies ar Konkursa nolikumā, t.sk. arī ar iepirkuma līgumā un tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem, par visiem neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, un piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām un apņemas tos izpildīt;
4.9. ka var nodrošināt Projektēšanas uzdevumos izvirzītās prasības pakalpojuma izpildē, pakalpojums tiks sniegts atbilstoši Projektēšanas uzdevumos noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejams nepieciešamais darbaspēks un speciālisti, tehniskais aprīkojums, programmas, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanā;
4.10. Pasūtītāja noteiktajā termiņā pirms iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, iesniegs Pasūtītajam Projektēšanas darbu izpildes kalendāro grafiku pa mēnešiem.
4.11. līgumcenā ir iekļautas visas ar iepirkuma līguma izpildi saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas, materiālu izmaksas, darbaspēka izmaksas, t.sk. arī iepirkuma līguma izpildē iesaistīto būvspeciālistu izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, un citas izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā visi iespējamie sadārdzinājumi;
4.12. piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā, izņemot iepirkuma līgumā noteiktos gadījumus. Iepirkuma līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei;
4.13. parakstīs iepirkuma līgumu Konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un apņemas pildīt visus tā noteikumus un nosacījumus, ja pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu;
4.14. Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;
4.15. neveicam un līguma noslēgšanas gadījumā līguma izpildē neveiksim darījumus (neiegādāsimies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
4.16. attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo fizisko personu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un ka piedāvājumā esošos datu subjektus esam informējuši par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantam, kā arī tie ir iepazīstināti ar personas datu apstrādes atrunu, kas pieejama interneta vietnē www.cesis.lv sadaļā privātuma politika – informācija par iepirkuma procedūras rezultātā veikto personas datu apstrādi;
4.17. no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišana datu apstrādei / datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata;
4.18. pēc Pasūtītāja pieprasījuma varam pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.
5. Apliecinājums par Pretendenta pieredzi
	[bookmark: _Hlk51591644]Veiktās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nosaukums, objekta nosaukums, izbūvētās ielas garums (m), būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātās daļas
	Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums un būvvaldes atzīmes par būvniecības ieceres akceptu būvniecības ieceres dokumentācijā/atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā datums 
	Pasūtītājs, 
kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Informācija par Pretendenta piedāvātiem speciālistiem:
	
Piedāvātais speciālists (vārds, uzvārds)
	Speciālista kvalifikācija, apliecība, sertifikāts (tā izdevējs, numurs, derīguma termiņš); un/vai izglītības dokuments  (nosaukums un iegūtā kvalifikācija), kas pierāda speciālista atbilstību attiecīgajai nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai
	Speciālista darba devējs, persona, kuru pārstāv (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	 
Līgumattiecību pamats (darba, līgums, uzņēmuma līgums, u.c.)

	 
	 
	 
	

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Apliecinājums par būvprojekta vadītāja pieredzi (saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijs K2):
	Veiktās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes nosaukums, objekta nosaukums, izbūvētās ielas garums (m), būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātās daļas
	Būvvaldes atzīmes par būvniecības ieceres akceptu būvniecības ieceres dokumentācijā/atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi būvatļaujā datums 
	Pasūtītājs, 
kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

	 
	 
	 

	 
	 
	

	
	
	



8. Personu, un kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas ir nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildē, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš).
	Nr.p.k.
	Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās (nosaukums un reģistrācijas numurs)
	Kvalifikācijas prasība (norāda arī attiecīgo nolikuma  punktu), kuras izpildei pretendents balstās uz citas personas iespējām
	Nododamo saimniecisko, tehnisko vai profesionālo spēju apraksts

	
	
	
	

	
	
	
	


9. Informācija par Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš).
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, un informācija vai apakšuzņēmējs ir mazais[footnoteRef:16] vai vidējais[footnoteRef:17] uzņēmums [16:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [17:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas vai kura gada apgrozījums kopā nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Apakšuzņēmējam nododamie darbi un darbu apjoms (darbu veidi, summa EUR bez PVN)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai 
 (Jā / Nē)

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Uzņemos pilnu atbildību par Konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Apliecinu, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.
11. Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma ______________ (dokumenta nosaukums, lpp., u.tml.)[footnoteRef:18]. (Pretendents informāciju iekļauj, ja ir attiecināms. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš) . [18:  Ja pretendents nav norādījis, kura piedāvājumā iekļautā informācija pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs uzskatīs, ka šāds statuss pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav piešķirts.] 

12. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 43.panta otro daļu – ja Pretendents vai personālsabiedrības biedrs (ja Pretendents ir personālsabiedrība) atbilst šā likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. vai 14.punktā minētajam izslēgšanas iemeslam, tai skaitā saistībā ar šā likuma 42.panta trešās daļas 1., 4. un 5. punktā minēto personu, un nav piemērojami šā likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4., 5. un 6. punktā noteiktie izņēmumi, Pretendents norāda to piedāvājumā: ____________________ (Pretendents informāciju iekļauj, norādot, kurš no izslēgšanas gadījumiem ir uz to attiecināms. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu dzēš) .
Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:19] [19:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	






3. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CNP/2023/62
nolikumam
APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU 
Atklātam konkursam
 “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA
VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”
Identifikācijas Nr. CNP/2023/62


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
[bookmark: _Hlk51595996][bookmark: _Hlk43107648]
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________________(Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds, reģ. Nr/ personas kods) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības rīkoto atklātā konkursa “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”, identifikācijas numurs: CNP/2023/62, procedūru apliecinu, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka:[footnoteRef:20] [20:  Pēc vajadzības, iekļauj 4.1. vai 4.2.apakšpunktu.] 

4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:21] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;  [21:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura: 
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkuma procedūrai; 
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
Piezīme: Pretendents iesniedzot apliecinājumu iekļauj tajā 4.1. vai 4.2.apakšpunktu (netiek norādīti abi apakšpunkti vienlaikus).
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2.apakšpunktu [footnoteRef:22], ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [22:  Iekļauj, ja Pretendents apliecinājumā ir iekļāvis 4.2.apakšpunktu.] 

5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu. 
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 procentu apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums[footnoteRef:23] paredz uz 12 mēnešiem izslēgt Pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas[footnoteRef:24] ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. [23:  Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmās daļas 6.punkts un otrās daļas 2.punkts.]  [24:  Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.] 


Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: ______________
20___. gada ___________________ 

Pielikums 
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu[footnoteRef:25] [25:  Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.] 

	Nr.
p.k.
	Uzņēmums – konkurents, 
ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	(Komersanta nosaukums, reģ. Nr.)
	

	
	
	


Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: ______________
20___. gada ___________________ 



4. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CNP/2023/62
nolikumam


APAKŠUZŅĒMĒJA (≥10 000 euro) / 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS[footnoteRef:26] [26:  Norādīt tikai atbilstošo.] 

Atklātam konkursam
 “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA
VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”,
Identifikācijas Nr. CNP/2023/62

Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101


Ar šo, _________________________(apakšuzņēmēja nosaukums/ vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods, adrese) apliecina, ka:
1. [bookmark: _Hlk121127180]piekrīt piedalīties Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMAVEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM” identifikācijas numurs: CNP/2023/62, kā ___________________ (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) ______________________ apakšuzņēmējs.
2. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
2.1. sniegt pakalpojumus vai veikt būvdarbus (ja attiecināms)[footnoteRef:27]:  [27:  Norādīt tikai, ja attiecināms. Informācija kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

/īss sniedzamo pakalpojumu vai veicamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN), kādā apmērā darbi tiek nodoti/;
2.2. un nodot Pretendentam šādus resursus (ja attiecināms)[footnoteRef:28]:  [28:  Norādīt tikai, ja attiecināms. Informācija kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

/īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs pakalpojuma sniegšanā vai būvdarbu veikšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts/.
Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: 
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





5. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CNP/2023/62
nolikumam

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
Atklātam konkursam 
“PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA
VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”
Identifikācijas Nr. CNP/2023/62


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā _______________________  (speciālists norāda pozīciju, kādā speciālists iepirkuma līguma izpildē tiek piesaistīts) strādāt pie atklāta konkursa “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”, identifikācijas numurs: CNP/2023/62 (turpmāk – Atklāts konkurss), iepirkuma līguma izpildes atbilstoši Atklāta konkursa nosacījumiem, gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
	Ar šo apliecinu, ka es esmu iepazinies ar iepirkuma Līguma projekta nosacījumiem un Iepirkuma nolikumu un šis apliecinājums nav atsaucams, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.
	Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta iesniegto piedāvājumu un pieņemt lēmumu iepirkumā.

Parakstot šo veidlapu, apliecinu, ka esmu to parakstījis personīgi. 
	Vārds, Uzvārds
	

	[bookmark: _Hlk52357466]Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	

	Paraksts
	













6. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CNP/2023/62
nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Atklātam konkursam 
[bookmark: _Hlk146020820]“PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA
VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”,
Identifikācijas Nr. CNP/2023/62

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Mēs <pretendenta nosaukums> piedāvājam veikt atklāta konkursa “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”, identifikācijas numurs: CNP/2023/62, nolikumā minētos darbus, saskaņā ar Konkursa nolikumu un tā pielikumiem, par šādu līgumcenu:
	Nr.
p.k.
	Iepirkuma priekšmets
	Cena EUR 
bez PVN
	PVN __% EUR
	Kopējā cena EUR ar PVN

	1.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas “A.Kronvalda ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Vaives ielai, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde
	
	
	

	2.

	“A.Kronvalda ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Vaives ielai, Cēsīs, Cēsu novadā” autoruzraudzība
	
	
	

	3.
	Kopā:
	
	
	

	4.
	Būvniecības ieceres dokumentācija “Lapsu ielas pārbūve posmā no Poruka ielas līdz Piebalgas ielai un rotācijas apļa izbūve Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā, Cēsīs, Cēsu novadā” izstrāde
	
	
	

	5.
	“Lapsu ielas pārbūve posmā no Poruka ielas līdz Piebalgas ielai un rotācijas apļa izbūve Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā, Cēsīs, Cēsu novadā” autoruzraudzība
	
	
	

	6.
	Kopā:
	
	
	

	7.
	Kopējās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības izmaksas (7=3+6)
	
	
	


Apliecinām, ka, iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līguma summu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, saistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā izmaksās ievērtēti visi darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, visi ar darbu organizāciju saistītie izdevumi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama darbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstoša veikšana pilnā apmērā.
Ar šo garantējam sniegto ziņu patiesumu un precizitāti. Mēs saprotam un piekrītam prasībām, kas izvirzītas pretendentiem šī iepirkuma nolikumā un līguma projektā.
Šim piedāvājumam un jūsu rakstiskai piekrišanai tam ir jāveido starp mums saistoši līgumi, ar kuru projektiem esam iepazinušies un piekrītam. 
Ar šo apliecinām, ka gadījumā, ja ar mums tiks noslēgts iepirkuma līgums, Līguma izpilde tiks nodrošināta iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.
Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:29] [29:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	



7. pielikums
Atklāta konkursa ID Nr. CNP/2023/62
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
Atklātam konkursam
 “PAPILDU IELU INFRASTRUKTŪRAS PROJEKTĒŠANAS UN AUTORUZRAUDZĪBAS PAKALPOJUMA
VEIKŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTAM”
Identifikācijas Nr. CNP/2023/62

LĪGUMS NR.____
par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (projekts)

Cēsīs, Cēsu novadā					                               
20____. gada _________
vai
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums [footnoteRef:30] [30:  Tiks precizēts slēdzot iepirkuma līgumu.] 


Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras saskaņā ar _____ pārstāv <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, un
<nosaukums>, reģistrācijas Nr. - <numurs>, juridiskā adrese: <adrese> (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>,  
abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)), 
ņemot vērā atklāta konkursa “………….”, iepirkuma identifikācijas Nr……. ………..(turpmāk – Konkurss) rezultātus, noslēdz līgumu par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

0. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes (turpmāk – Projektēšanas darbi)  “A.Kronvalda ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Vaives ielai, Cēsīs, Cēsu novadā " un “Lapsu ielas pārbūve posmā no Poruka ielas līdz Piebalgas ielai un rotācijas apļa izbūve Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā, Cēsīs, Cēsu novadā” [footnoteRef:31] (turpmāk – Objekts) un nodrošināt šī Līguma ietvaros izstrādātās Objektu būvniecības ieceres dokumentācijas realizācijas dabā autoruzraudzību. Izpildītājs veic autoruzraudzību saskaņā ar autoruzraudzības līgumu (...pielikumā)/tiks precizēts/, kas tiek noslēgts atsevišķi uzsākot būvniecību (būvdarbus).  [31:  Tiek precizēts slēdzot iepirkuma līgumu] 

0. Pasūtītājs apņemas apmaksāt, un Izpildītājs apņemas veikt Projektēšanas darbu izpildi saskaņā ar   Projektēšanas uzdevumu (1.pielikums), Finanšu piedāvājumu (2.pielikums), Projektēšanas darbu   kalendāro grafiku (3.pielikums) /tiks precizēts/, Konkursa dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja norādījumiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības.
0. Izpildītājs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, Projektēšanas uzdevumu un Projektēšanas darbu realizēšanu saistītajiem apstākļiem, par neskaidriem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu nepieciešamo papildus informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Projektēšanas darbu savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju saistītos riskus un to izmaksas ir ietvēris Līgumcenā.
0. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Projektēšanas darbu veikšanai – darbaspēku, materiālus, tehniskos līdzekļus u.c., atbilstoši Konkursa dokumentācijai un iesniegtajam piedāvājumam Konkursā.

1. DARBU IZPILDES TERMIŅI
1. Līgums stājas spēkā ar tā noslēgšanas dienu un ir spēkā līdz Līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa. 
1. [bookmark: _Hlk147507918]Projektēšanas darbu izpildes termiņš – 5 (pieci) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas līdz atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi/ Cēsu novada būvvaldes saskaņojumu (t.sk., būvniecības ieceres  dokumentācijas noformēšana, saskaņošana ar tehnisko noteikumu izdevējiestādēm un iesniegšana Cēsu novada būvvaldē, kļūdu labošana saskaņā ar Pasūtītāja vai Cēsu novada būvvaldes norādījumiem), ņemot vērā  Pasūtītāja noteiktos Projektēšanas darbu izpildes termiņus, kārtību un Līguma 2.3. punktā un tā apakšpunktos noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanās nosacījumus.
1. Projektēšanas darbu izpildes termiņa veidošanā tiek ņemti vērā šādi nosacījumi:  
2. pirmreizējai būvniecības ieceres dokumentācijas pilnā sastāva saskaņošanai ar Pasūtītāju paredzētais laiks netiek ietverts Līguma 2.2. punktā minētajā termiņā;
2. būvniecības ieceres dokumentācijas, pilnā sastāvā, pirmreizējai skaņošanai paredzētais laiks ar Cēsu novada būvvaldi (tai skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi) netiek ietverts Līguma 2.2. punktā minētajā termiņā.
2. Līguma 2.2.punktā minētā termiņa uzskaite:
2. tiek pārtraukta ar nākošo dienu pēc dienas, kad būvniecības ieceres dokumentācija pilnā sastāvā ievietota Būvniecības informācijas sistēmā, t.sk., apjomu tabulas – .xls* formātā) Pasūtītājam pirmreizējai izskatīšanai un saskaņošanai. Būvniecības ieceres dokumentācijas trūkumu gadījumā Līguma 2.2. punktā  minētā Projektēšanas darbu termiņa uzskaite  tiek atjaunota ar nākošo dienu pēc dienas, kad Pasūtītājs nosūtījis paziņojumu   par būvniecības ieceres dokumentācijas  nepilnību novēršanas nepieciešamību; 
2.3.3.1.1. Būvniecības ieceres dokumentācija pilnā sastāvā tiek uzskatīta par iesniegtu Pasūtītājam saskaņošanai, ja iesniegts tās sastāvs atbilstoši normatīvajiem aktiem, t.sk., visas nepieciešamās sadaļas atbilstoši Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja izskatīšanas termiņa laika uzskaite sākas ar nākošo dienu pēc  dienas, kad tika iesniegta visa būvniecības ieceres dokumentācija pilnā sastāvā. Atsevišķu sadaļu vai daļējas būvniecības ieceres dokumentācijas pilnā sastāvā iesniegšanas gadījumā (t.sk. daļēju kļūdu novēršana) Pasūtītājam nav pienākums izskatīt šādu dokumentāciju un Līguma 2.2. punktā noteiktā Projektēšanas darbu termiņa uzskaite netiek pārtraukta. 
2. tiek pārtraukta ar nākošo dienu pēc dienas, kad būvniecības ieceres dokumentācija pilnā sastāvā tiek iesniegta pirmreizējai skaņošanai Cēsu novada būvvaldei (tai skaitā atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi);
2. Projektēšanas darbu termiņa  uzskaite atjaunojas ar nākošo dienu, kad pēc pirmreizējas izskatīšanas Cēsu novada būvvalde nesaskaņo iesniegto dokumentāciju (būvniecības ieceres dokumentāciju pilnā sastāvā) un Pasūtītājs nosūtījis Izpildītājam   paziņojumu par trūkumu novēršanas nepieciešamību.
2. Jebkādu būvniecības ieceres dokumentācijas pilnā sastāvā trūkumu/kļūdu novēršanai paredzētais laiks, kā arī atkārtotas būvniecības ieceres dokumentācijas pilnā sastāvā izskatīšanas un/vai saskaņošanas gadījumā (t.sk. ar Pasūtītāju un Cēsu novada būvvaldei nepieciešamais laiks), tiek ietverts Līguma 2.2. punktā minētājā Projektēšanas darbu termiņā un tas nav par pamatu Projektēšanas darbu pagarinājumam un Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu, ja trūkumu novēršanas un atkārtotas saskaņošanas u.tml., apstākļu rezultātā Līguma 2.2. punktā noteiktais termiņš tiek pārkāpts.
2. Gadījumā, ja Līguma 2.2.punktā noteiktā Projektēšanas darbu izpildes pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai svētku dienā, tad izpildes termiņš tiek noteikts pēdējā darba dienā pirms konkrētās sestdienas/svētdienas vai svētku dienas.
1. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniedz precizētu Projektēšanas darbu kalendāro  grafiku 2 (divu) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
1. Izpildītājs apņemas veikt un pabeigt Projektēšanas darbus (ieskaitot visas iespējamās izmaiņas) tādos termiņos un starptermiņos, kā norādīts Līgumā, Projektēšanas darbu kalendārā  grafikā, nodrošinot pilnīgu Projektēšanas darbu pabeigšanu un nodošanu Pasūtītājam. Par katra Objekta būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un pabeigšanu tiek sastādīts Dokumentācijas nodošanas pieņemšanas akts (turpmāk- Akts). Līguma izpildi apliecina, ja izstrādāta visu Līguma 1.1. punktā norādīto Objektu būvniecības ieceres dokumentācija un par katru ir sastādīti Akti, līdz ar to, atsevišķs visu Projektēšanas darbu nodošanas- pieņemšanas akts par visu Līguma saistību izpildi netiek sastādīts.
1. Ja ir iestājies kāds no Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam saņemt Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar paziņojumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Projektēšanas darbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ko Izpildītājs veiks, lai mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteikto Projektēšanas darbu izpildes termiņu. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Projektēšanas darbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Izpildītājam piešķirto termiņa pagarinājumu vai atteikumu. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu vai izvirzīt jebkādus attaisnojumus Līgumā noteikto termiņu kavējumam, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida paziņojumu vai Pasūtītājs ir atteicis pagarināt kādu termiņu.
1. Autoruzraudzības līguma izpildes termiņš ir visu būvniecības laiku līdz konkrēta Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās slēgt autoruzraudzības līgumu vai nenoslēdz Pasūtītāja noteiktajā laikā, vai atsakās no autoruzraudzības veikšanas, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Projektēšanas darbu Līgumcenas, un Pasūtītājs ir tiesīgs slēgt līgumu par autoruzraudzību ar citu atbilstošas jomas būvspeciālistu vai komersantu, kas nodarbina atbilstošas jomas būvspeciālistu un Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos zaudējumus, ja tādi rodas Līguma 2.7.punkta iestāšanās gadījumā. Šī punkta iestāšanās gadījumā aprēķināto līgumsodu Izpildītājs samaksā pēc rēķina saņemšanas un Pasūtītāja noteiktajā termiņā vai arī Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no jebkurām Izpildītājam izmaksājamām summām, ja tādas ir, par to iepriekš paziņojot Izpildītājam.
1. Izpildītāja piedāvātā līgumcena par autoruzraudzības veikšanu ir spēkā vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus no dienas, kad Būvniecības informācijas sistēmā Cēsu novada būvvalde ir izdarījusi atzīmi par būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanu/projektēšanas nosacījumu izpildi.

1. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
2. Līgumcena par Līgumā paredzēto Projektēšanas darbu izpildi ir ___________ (____________), (turpmāk-  Līgumcena), PVN 21% _______________ EUR (________________), kopā ______________ (_____________), turpmāk kopā– Līguma summa, kas sadalās sekojoši /tiks precizēts/ :
0. Par “A.Kronvalda ielas pārbūve posmā no Apšu ielas līdz Vaives ielai, Cēsīs, Cēsu novadā” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi ___ EUR, PVN 21%___, kopā ____;
0.  Par “Lapsu ielas pārbūve posmā no Poruka ielas līdz Piebalgas ielai un rotācijas apļa izbūve Lapsu un Piebalgas ielas krustojumā, Cēsīs, Cēsu novadā” būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi ___ EUR, PVN 21%___, kopā ____;
2. Samaksa par Objekta autoruzraudzības pakalpojumu un autoruzraudzības apjomu tiek noteikta starp pusēm noslēgtā atsevišķā autoruzraudzības līgumā ( __. Pielikums/tiks precizēts). 
2. Samaksu par Līgumā paredzēto Projektēšanas darbu izpildi Pasūtītājs veic šādā apmērā un termiņā:
2. [bookmark: _Hlk112696863] Avansa maksājumu 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājumu, kas sagatavots ievērojot Pasūtītāja un Līguma 11.punktā izvirzītās prasības un Izpildītāja  rēķina saņemšanas. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa maksājuma  saņemšanas.
3.3.1.1. Avansa maksājums sadalās proporcionāli, šādā apmērā:
3.3.1.1.1. avansa maksājums 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no būvniecības ieceres dokumentācijas   “___” izstrādes; 
3.3.1.1.2. avansa maksājums 5000,00 EUR (pieci tūkstoši euro, 00 centi) apmērā no būvniecības ieceres dokumentācijas   “___” izstrādes;  
2. Atlikušās Līgumcenas samaksa pēc avansa maksājuma izmaksas vai gadījumā, ja Izpildītājs nav pieprasījis avansa maksājumu visa Līgumcena, tiek izmaksāta par katru būvniecības ieceres dokumentāciju atsevišķi ievērojot šādus noteikumus:
1. 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad konkrētā būvniecības ieceres dokumentācija ir saskaņots Cēsu novada būvvaldē (ir veikta atzīme Būvniecības informācijas sistēmā par projektēšanas nosacījumu izpildi), Puses ir parakstījušas Aktu un Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu Pasūtītājam, ar noteikumu, ka Izpildītājs ir veicis aprēķinātā līgumsoda un zaudējumu (ja attiecināms) norēķinu ar Pasūtītāju.
1. Veicot Līguma 3.3.2.1. punktā minēto norēķinu, no izmaksājamās summas tiek ieturēts avansa maksājums pilnā apmērā, ja tāds tika izmaksāts.
2. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgus dokumentus, kas pamato kādu no Līgumā paredzētā maksājuma veikšanu vai nav iesniedzis citus ar Līguma izpildi saistītos un Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, vai nav veicis kādas darbības, ko Pasūtītājs pieprasa, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt maksājuma veikšanu un neveic norēķinus ar Izpildītāju līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas brīdim vai līdz brīdim, kad Pasūtītāja prasības ir izpildītas. Šī punkta iestāšanās gadījumā, līgumsods par maksājuma termiņa kavējumu nevar tikt aprēķināts.
2. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa ir izdarīta ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis noteiktās summas pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu bankas kontā.
2. Izpildītājs grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinus - sagatavo elektroniskā formātā (turpmāk - e-rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr. 154 „Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Izpildītājs e-rēķinu sagatavo savā grāmatvedības sistēmā vai izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portālā latvija.lv), vai izmantojot e-rēķinu sagatavošanas un sūtīšanas platformu www.rekini.lv. Izpildītājs e-rēķinu iesniedz izmantojot Cēsu novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu rekini@cesunovads.lv. 
2. Līgumcena ir nemainīga visā Līguma izpildes laikā, izņemot Līgumā noteiktajos gadījumos. Līgumcena netiks pārskatīta, ja Līguma izpildes laikā, izrādīsies, ka Izpildītājs Līgumcenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai Līguma izpildei. 
2. Izpildītājs uzņemas risku un nepieprasīt papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Projektēšanas darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Izpildītāja aprēķinos un/vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis Konkursā Līgumcenu par visu Projektēšanas darbu apjomu vai tml.
2. Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, vai grozīt citus Līguma terminētos noteikumus, sakarā ar nepieciešamajiem papildus darbiem, ja šādi papildus darbi ir radušies Izpildītāja  Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
2. Ja Izpildītājs izpilda tādus darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai, ja paredzēto Projektēšanas darbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, tad Izpildītājs atlīdzību nesaņem par šādu darbu veikšanu.
2. Tādi Projektēšanas darbi, kuri nav ietverti Finanšu piedāvājumā Konkursā, bet kurus Izpildītājs, kā pieredzējis un kvalificēts profesionālis varēja iepriekš paredzēt iesniedzot piedāvājumu Konkursā, tiek veikti uz Izpildītāja  rēķina.
2. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja Finanšu piedāvājumā Konkursā  neiekļautajām visa veida izmaksām, kas var rasties Izpildītājam, veicot Projektēšanas darbus.
2. Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par nodokļu, nodevu un citu obligāto maksājumu savlaicīgu un pilnīgu veikšanu saistībā ar Projektēšanas darbu veikšanu, Līgumā noteikto pienākumu izpildi un tiesību izmantošanu, Līgumā paredzēto maksājumu saņemšanu, kā arī saistībā ar Līguma izpildē iesaistīto darbinieku un Izpildītāja  citādi nodarbināto personu nodarbināšanu, jebkādas licences maksām un autoratlīdzību. 
2. Līgumcena sevī ietver visus ar Līguma izpildi nepieciešamos izdevumus, tajā skaitā, projektēšanu, visas nepieciešamās izpētes, atzinumu saņemšanas izmaksas, izmaksas, kas saistītas ar nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu valsts un pašvaldību institūcijās, ceļa un sakaru izdevumi, izdevumi par nepieciešamo materiālu, aprīkojuma iegādi vai nomu un citiem resursiem, atlīdzības un obligātie maksājumi, darba izmaksas, apdrošināšanas sabiedrību izmaksas, prognozēto inflāciju, kā arī ietver visus nodokļus un nodevas, izņemot PVN. 


1. BŪVNIECĪBAS IECERES  DOKUMENTĀCIJAS NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA, IZMAIŅAS BŪVNIECĪBAS IECERES  DOKUMENTĀCIJĀ
0. Izpildītājs atbild par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām atbilstoša personāla (projektēšanas un autoruzraudzības jomā) izmantošanu Projektēšanas darbu laikā.
0. Izpildītājs, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju veic visu tās izstrādei nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu un saņemšanu. Nepieciešamības gadījumā, šajā punktā noteikto pienākumu izpildei, Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu.
0. Izpildītājs izstrādā būvniecības ieceres dokumentāciju saskaņā ar savu piedāvājumu, Projektēšanas uzdevumu, ievērojot Līguma, Latvijas Republikas būvnormatīvu un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. Izpildītājs, parakstot Līgumu atzīst, ka Projektēšanas uzdevums  tam ir skaidrs un, ka tā prasības var īstenot atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības. 
0. Būvniecības ieceres  dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
0. Būvniecības ieceres  dokumentācijas izstrādes laikā Izpildītājs ne retāk kā reizi 2 (divās) kalendārajās nedēļās organizē Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmes (vai biežāk, ja Pasūtītājs nosaka citādi), kuras vada būvprojekta vadītājs. Sanāksmēs Izpildītājs informē Pasūtītāju par Projektēšanas darbu izpildes gaitu. Izpildītājs protokolē šīs sanāksmes. Ja kāds no Izpildītāja  speciālistiem nav ieradies uz kontroles sanāksmi, taču tā klātbūtne ir bijusi nepieciešama, tas tiek fiksēts sanāksmes protokolā. 
0. Ja Izpildītājs nevar ierasties uz Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmi, tad Izpildītājs par to paziņo iesaistītajām pusēm ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendārās dienas pirms sanāksmes, nepieciešamības gadījumā saskaņo ar iesaistītajām pusēm dienu, uz kuru tiek pārcelta Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksme. Pārcelt/atlikt nevar vairāk par vienu reizi kārtējo sanāksmi. Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmes atlikšanas termiņš nevar būt ilgāks par 5 (piecām) darba dienām, ja Pasūtītājs nenosaka citādi konkrētā gadījumā. Pusēm vienojoties sanāksmes var notikt attālināti tiešsaistes platformās.  
0. Izstrādāto būvniecības ieceres  dokumentāciju pilnā sastāvā Izpildītājs pirms iesniegšanas Cēsu novada būvvaldei saskaņošanai, iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai ievietojot to Būvniecības informācijas sistēmā, t.sk., apjomu tabulas – .xls* formātā.   
6. Pasūtītājs būvniecības ieceres  dokumentāciju pilnā sastāvā izskata un saskaņo to vai sniedz motivētu atteikumu (Pretenziju) tā saskaņošanai, ja tiek konstatēti trūkumi, kļūdas, nepilnības u.tml., 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no nākošās dienas pēc būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā  ievietošanas Būvniecības informācijas sistēmā, t.sk., apjomu tabulas – .xls* formātā. Ja iesniegta daļēja (neskatoties uz to, ir vai nav kļūdas un neprecizitātes, t.sk. daļēji papīrā vai Būvniecības informācijas sistēmā) dokumentācija, tad Pasūtītājam noteiktais termiņš, izskatīšanas un saskaņošanas laika atskaitei sākas ar nākošo dienu, pēc visas būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā iesniegšanas dienas, atbilstoši šajā punktā noteiktajam.
0. Izpildītājam ir pienākums novērst būvniecības ieceres  dokumentācijas  pilnā sastāvā trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot ar nākošo dienu pēc dienas, kad Pasūtītājs ir nosūtījis paziņojumu par konstatēto nepilnību novēršanas nepieciešamību vai citā termiņā, ja Pasūtītāja norādījis citādi. Pēc trūkumu novēršanas, Izpildītājs veic atkārtoti būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā, iesniegšanu Pasūtītājam izskatīšanai un saskaņošanai, un Pasūtītājs atkārtoti veic būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā izskatīšanu un saskaņošanu, un šajā gadījumā Pasūtītājam noteiktā termiņa uzskaite būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāva izskatīšanai un saskaņošanai   sākas no sākuma (pēc atkārtotas būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāva, t.sk. ar novērstajām nepilnībām/ kļūdām iesniegšanas Būvniecības informācijas sistēmā. 
0. Gadījumā, ja Cēsu novada būvvalde izsaka iebildumus un nesaskaņo būvniecības ieceres  dokumentāciju pilnā sastāvā, tad Izpildītājam ir pienākums novērst Cēsu novada būvvaldes norādītos trūkumus 5 (piecu) darba dienu laikā, un laika atskaite sākas ar nākošo dienu, pēc dienas, kad Pasūtītājs ir nosūtījis paziņojumu par konstatēto nepilnību novēršanas nepieciešamību,  vai citā termiņā, ja Pasūtītāja norādījis citādi. Pēc trūkumu novēršanas tiek atkārtoti iesniegta būvniecības ieceres  dokumentācija pilnā sastāvā  izskatīšanai un saskaņošanai Cēsu novada būvvaldē, un Cēsu novada būvvalde atkārtoti veic  būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā izskatīšanu.
0. Pēc būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā saskaņošanas Cēsu novada būvvaldē (atzīme Būvniecības informācijas sistēmā būvniecības lietā par projektēšanas nosacījumu izpildi), Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam par katru Objektu būvniecības ieceres  dokumentāciju 3 (trīs) drukātos eksemplāros, kā arī elektronisko eksemplāru USB flash atmiņas (zibatmiņas) kartē (gan pdf, gan dwg failu formātos), ekonomisko sadaļu, kas sagatavota ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumus Nr.239 ‘’Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 ‘’Būvizmaksu noteikšanas kārtība’’,  ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam  1 (vienā) eksemplārā xls formātā elektroniski. Kopā ar būvniecības ieceres  dokumentāciju pilnā sastāvā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu tāmes xls formātā elektroniski, kas sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 ‘’Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 ‘’Būvizmaksu noteikšanas kārtība’’, ja ar Projektēšanas uzdevumā nav noteikts citādi.
0. Būvniecības ieceres  dokumentācijas izstrāde (katram Objektam atsevišķi) tiek noformēta ar Aktu, ko Pasūtītājs paraksta  pēc būvniecības ieceres  dokumentācijas pilnā sastāvā saskaņošanas Cēsu novada būvvaldē/atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā   par projektēšanas nosacījumu izpildi, un Līguma 4.10. punkta izpildes no Izpildītāja puses. 
0. Pasūtītājs nepieciešamības gadījumā var prasīt Izpildītājam veikt tāmju detalizētu sadalīšanu, t.sk., Eiropas Savienības finansējuma apgūšanai un projekta pieteikuma precizēšanai, ja attiecināms un Izpildītājam ir pienākums, Pasūtītāja noteiktajos termiņos bez papildus atlīdzības, sagatavot Pasūtītāja pieprasītās tāmes. 
0. Izmaiņas akceptētā būvniecības ieceres  dokumentācijā:
12. izmaiņas akceptētā būvniecības ieceres  dokumentācijā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam rakstiski.
12. Izpildītājs izdara izmaiņas akceptētajā būvniecības ieceres  dokumentācijā pēc atsevišķas vienošanās par samaksas kārtību un izpildes termiņiem, izņemot Līguma noteiktajos gadījumos par būvniecības ieceres  dokumentācijas neatbilstību un trūkumiem, kas ir Izpildītāja vainas dēl radušies;
12. visu Izpildītāja veikto izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība jāveic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, cik tālu tas nepieciešams un Pasūtītāja noteiktajos termiņos.

1. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 
0. Sagatavojot būvniecības ieceres  dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti, standarti un normatīvi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, šī Līguma pielikumi, Pasūtītāja norādījumi Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmēs, Cēsu novada apbūves noteikumi.
0. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Projektēšanas darbu izpildi un nodrošināt to profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, cik tālu tas nepieciešams un to paredz normatīvie akti:
1. Izpildītājs 5 (piecu) dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam   būvspeciālista/tu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi), kas izsniegta saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu.  Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Projektēšanas darbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam jaunus (vai pagarināt esošo) apdrošināšanas līgumus (polises) ar beigu termiņu līdz Projektēšanas darbu beigām, nodrošinot to nepārtrauktību. Izpildītājs jaunu apdrošināšanas līgumu (polišu) noslēgšanu (vai esošo pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem.
1. Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un iekasēt no Izpildītāja līgumsodu  50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) apmērā par katru nokavēto polises iesniegšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas . 
1. profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises) iesniegšanas kavējums vai tās nenodrošināšana, nedod tiesības Izpildītājam lūgt Projektēšanas darbu izpildes termiņa pagarinājumu.
0. Izpildītājam ir pienākums Projektēšanas darbu gaitā  iepazīstināt Pasūtītāju ar Projektēšanas darbu izpildes gaitu.
0. Izpildītāja pienākumi:
3. ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā informēt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja  neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ varētu pagarināties Līgumā paredzētais Projektēšanas darbu izpildes termiņš u.c. gadījumi, iesniedzot priekšlikumus par Līguma grozīšanu;
3. atbildēt uz Pasūtītāja rakstveidā iesniegtajiem jautājumiem un labot trūkumus/kļūdas izstrādātajā būvniecības ieceres  dokumentācijā arī pēc tās saskaņošanas Cēsu novada būvvaldē un līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā; 
3. ja būvdarbu iepirkuma laikā vai būvdarbu laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi izstrādātajā būvniecības ieceres  dokumentācijā, (ko Izpildītājs varēja konstatēt Projektēšanas darbu laikā) Izpildītājam ir pienākums sniegt Pasūtītājam paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās nepilnības un trūkumus, veikt nepieciešamās izmaiņas būvniecības ieceres  dokumentācijā, iesniedzot  Pasūtītājam risinājumu  5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma nosūtīšanas dienas, vai citā termiņā, ja Pasūtītājs noteicis citādi;
3. Konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizlabo Pasūtītāja rakstiskā pieprasījumā noteiktā termiņā.
0. Izpildītājs apņemas ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, novērst visus Pasūtītāja norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Projektēšanas uzdevumu, Konkursa dokumentāciju un šī Līguma noteikumiem. 
0. Ja Izpildītājs izvēlēto būvniecības ieceres  dokumentācijas tehnisko risinājumu un/vai materiālu un/vai iekārtu izvēli nav saskaņojis ar Pasūtītāju un pēc iesniegšanas saskaņošanai Pasūtītājs konstatē, ka būvniecības ieceres  dokumentācijā nepieciešami precizējumi, tad Izpildītājs to veic par saviem līdzekļiem un tas nevar būt par iemeslu Līguma izpildes termiņa vai citu Līgumā noteikto termiņu pagarinājumam. 
0. Izpildītājam jāveic būvniecības ieceres  dokumentācijas izmaiņas pēc Pasūtītāja norādījumiem un arī tad, ja Pasūtītājs Objektā vai tā tiešā tuvumā Pasūtītājs realizē citu investīciju projektu un ir nepieciešams salāgot un savienot šī Līguma būvniecības ieceres  dokumentāciju ar otru būvniecības ieceres  dokumentāciju. 
0. Izpildītājam ir tiesības uz papildus darbu izdevumu atlīdzināšanu tikai tādā gadījumā, ja tas ir bijis iepriekš starp Pusēm saskaņots rakstiskā veidā, ievērojot Publisko iepirkumu likuma prasības.
0. Izpildītājam ir jāpieprasa un jāsaņem visi nepieciešamie tehniskie noteikumi un jāsaskaņo būvniecības ieceres  dokumentācija ar atbildīgajām institūcijām.
0. Izpildītājam nav tiesības bez būtiska iemesla kavēt Pasūtītāja prasību izpildi (piemēram, būvniecības ieceres  dokumentācijas neiesniegšana Būvniecības informācijas sistēmā, trūkumu novēršanas termiņa kavēšana, izmaiņu iesniegšanas kavēšana, citu Līgumā noteikto pienākumu un termiņu kavēšana, u.tml.).
0. Pasūtītājam ir pienākums:
10. pēc iespējas īsākā laika periodā sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, kas ir tā rīcībā un nepieciešama;
10. iecelt savu(-s) pilnvaroto(-s) pārstāvi(-jus), kuram(-iem) ir tiesības Līguma īstenošanas gaitā pieprasīt informāciju par Projektēšanas darbu gaitu u.tml.;
10. šī Līguma noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā veikt samaksu par kvalitatīvu Projektēšanas darbu izpildi.
0. Pasūtītājam ir tiesības:
11. pieņemt vai noraidīt Izpildītāja iesniegtos priekšlikumus par Līguma izpildes termiņa vai citu Līgumā noteikto termiņu grozīšanu, atsevišķu darbu izpildes summu grozīšanu, nemainot kopējo Līgumcenu, vai kopējās Līgumcenas izmaiņām;
11. izvirzīt pretenzijas par būvniecības ieceres  dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst šim Līgumam un tam pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas Būvnormatīviem un Eiropas nacionāliem standartiem, Pasūtītāju rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus;
11. neveikt apmaksu par izpildītiem Projektēšanas darbiem, ja kompetenta amatpersona/institūcija/iestāde konstatē Projektēšanas darbu neatbilstošu kvalitāti, trūkumus un/vai būtisku atkāpi no normatīvajiem aktiem, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā;
11. neizmaksāt kompensāciju par zaudējumiem vai Projektēšanas darbu apjoma izmaiņām, kļūdu novēršanu, ja Izpildītājs par to saņēmis kompensāciju no apdrošināšanas kompānijas  saskaņā ar spēkā esošo apdrošināšanas līgumu;
11. vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu pret Izpildītāju un ieturēt aprēķināto līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamām summām;
11. pārbaudīt dokumentu, kuri attiecas uz Līguma izpildi;
11. ja Izpildītājs nokavējis Līgumā, Projektēšanas darbu  kalendārā grafikā  norādīto Projektēšanas darbu izpildes termiņu, vai citus Līgumā noteiktos termiņus, Pasūtītājs, neierobežojot tā tiesības, var piemērot Līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības;
0. Līguma spēkā esamības laikā (tai skaitā pēc būvniecības ieceres  dokumentācijas saskaņošanas ar Pasūtītāju) Pasūtītājs, objektīvi pamatojot, ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veikti labojumi būvniecības ieceres  dokumentācijā. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izdarīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas būvniecības ieceres  dokumentācijā, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku būvniecības ieceres  dokumentācijas pārstrādāšanu, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas un to saskaņošanu ar visām nepieciešamajām personām un iestādēm, ja to nosaka normatīvie akti, bez papildus atlīdzības. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja  nepienācīgi veiktiem pienākumiem un/vai kompetentu valsts vai pašvaldības iestāžu vai amatpersonu prasībām, un/vai izmaiņām normatīvajos aktos, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Līgumā noteiktajos termiņos un/vai Līgumcenas apmērā. 
0. Pasūtītājam ir tiesības veikt Projektēšanas uzdevuma un/vai būvniecības ieceres  dokumentācijas grozījumus, gadījumā, ja Pasūtītājs Objektā vai tā tiešā tuvumā  realizē citu investīciju projektu un ir nepieciešams salāgot un savienot šī Līguma Projektēšanas uzdevumu un/vai būvniecības ieceres  dokumentāciju, ar otru būvniecības ieceres  dokumentāciju, un Izpildītājam ir pienākums šādas izmaiņas veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā un kārtībā, par ko tiek noslēgta atsevišķa vienošanās, kurā var paredzēt samaksu par papildus darbu veikšanu.
0. Pasūtītājam ir tiesības veikt Projektēšanas uzdevuma un/vai būvniecības ieceres  dokumentācijas grozījumus, gadījumā, ja  atklājas apstākļi, kas pirms Līguma noslēgšanas nebija zināmi un paredzami, un saistīti ar Objekta specifisko lietošanas mērķi, funkciju nodrošināšanu, Objekta tehnisko stāvokli, drošību vai valsts iestāžu/institūciju pieņemtajiem lēmumiem un Izpildītājam ir pienākums šādas izmaiņas veikt Pasūtītāja norādītajā termiņā un kārtībā.
0. Pusei ir pienākums savlaicīgi, pēc iespējas ātrāk, paziņot otrai Pusei par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt ar Līguma uzņemto saistītu izpildi, ja vien Līgumā nav noteikti konkrēti paziņošanas nosacījumi kādam gadījumam.
0. Ja Izpildītājs atsakās novērst būvniecības ieceres  dokumentācijas  kļūdas, nepilnības vai veikt grozījumus un par to rakstveidā paziņojis Pasūtītājam, vai gadījumā, ja Izpildītājs neievēro ar tiem saistītos Pasūtītāja noteiktos termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju kļūdu, nepilnību un iebildumu novēršanai vai grozījumu veikšanai, un Izpildītājam jāsedz ar to radušās izmaksas un zaudējumus.
0. Jebkuri Izpildītāja saskaņā ar šo Līgumu veikto Projektēšanas darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, kļūst par Pasūtītāja īpašumu pēc Akta abpusējas parakstīšanas. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja, kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem Autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai tiesības tos publiskot, publicēt un reproducēt.
0. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objektu atsaukšanu. 
0. Ja Izpildītājs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.
0. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
1. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
1. Visi ar Līguma izpildi saistītie strīdi risināmi pārrunu ceļā, bet ja nav iespējams panākt vienošanos,  -  Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma saistību izpildes, ja vien no strīda neizriet pretējais.

1. APAKŠUZŅĒMĒJU UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA NOMAIŅA
0. Projektēšanas darbu veikšanai Izpildītājs piesaista Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Izpildītājs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju sniegto pakalpojumu atbilstību Līguma prasībām.
0. Uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz Projektēšanas darbu izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt un nav jau iesniegts šāds saraksts pie piedāvājuma Konkursā) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju, nododamo pakalpojumu vērtību un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jāziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Projektēšanas darbu izpildē. 
0. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus un personālu Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē. 
0. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
0. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
4. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst  Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo  pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja  piedāvājumā Konkursā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Izpildītājs apakšuzņēmēju/personāla piesaistīšanas vai nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)/ personāla sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistīto personālu (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)  un Līguma 7.8.punktā norādītos dokumentus un informāciju.
0. Izpildītājam par apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam šādi dokumenti:
7. pieteikums apakšuzņēmēja un/vai Izpildītāja  personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un veicamo pakalpojumu vērtību/personāla (speciālista) pozīcija Līguma izpildē  (ja attiecināms);
7. apakšuzņēmēja un/vai Izpildītāja piesaistītā personāla apliecinājums par gatavību veikt konkrētos darbus atbilstoši Līguma priekšmetam. Apakšuzņēmēja apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piekrišanas rakstu. Izpildītāja piesaistītā personāla apliecinājumu paraksta pats speciālists; 
7. apakšuzņēmēja vai Izpildītāja piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Konkursa dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Izpildītājs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju vai Izpildītāja personālu, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
0. Pasūtītājs apakšuzņēmēja vai Izpildītāja  personāla atbilstību Publisko iepirkumu likuma noteikumiem pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Konkursa nolikuma noteikumiem, un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja  personāla piesaisti/nomaiņu.
0. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
0. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja Konkursā iesniegtā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna personāla vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 62.panta un Līguma noteikumiem.
0. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju/ Izpildītāja personāla sarakstā tiek noformēti, reģistrējot pie Līguma Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju/ Izpildītāja personāla sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju).  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. Atsevišķi Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti.
0. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
0. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Projektēšanas darbu izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
0. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem. 

1. PUŠU ATBILDĪBA
1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līguma saistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos tiešos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
1. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis Projektēšanas darbus, kā arī pieļāvis būvniecības ieceres  dokumentācijas kļūdas un trūkumus. 
1. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja būvniecības ieceres  dokumentācijas realizācijas laikā, veicot būvdarbus, tiek konstatētas kļūdas vai trūkumi būvniecības ieceres  dokumentācijas, ko Izpildītājs varēja konstatēt pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, Objektu un citām nepieciešamajām lietām , ievērojot Izpildītāja  kvalifikācijas pieredzi, vai būvniecības ieceres  dokumentācijas izstrādes laikā, bet nav to paredzējis  (zaudējumu ieturēšanas kārtība t.sk. atrunāta autoruzraudzības līgumā).
1. Izpildītājs ir pilnā apmērā atbildīgs par būvniecības ieceres  dokumentācijas realizēšanai paredzēto celtniecības darbu un būvizstrādājuma sastāva, un apjoma iekļaušanu Pasūtītājam iesniedzamajās darbu apjomu tāmēs/sarakstos. Ja rodas papildus izdevumi būvdarbu laikā nekvalitatīvas būvniecības ieceres  dokumentācijas dēļ, Izpildītāja pieņemto tehnisko risinājumu kļūdu,  kā arī būvdarbu, būvizstrādājumu apjomu neprecizitātes dēļ, Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, sedz ar iztrūkstošo būvdarbu (t.sk. darbaspēka samaksa, būvizstrādājumi, iekārtas, mehānismi, u.tml.) veikšanu saistītos zaudējumus Pasūtītājam, kā arī būvniecības ieceres  dokumentācijas labojumus Izpildītājs veic uz sava rēķina, ar nosacījumu, ja tie nav uzskatāmi par Pasūtītāja uzdotajiem papildus darbiem, un Izpildītājs nav tiesīgs šajā sakarā celt nekādas pretenzijas vai prasījumus pret Pasūtītāju. 
1. Gadījumā, ja atklājas būvniecības ieceres  dokumentācijas kļūdas un trūkumi, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvdarbu izpildes laikā, Izpildītājs uz sava rēķina veic šo kļūdu labošanu un sedz ar to radītos zaudējumus Pasūtītājam.
1. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem pārkāpumiem. 
1. Izpildītājs ir atbildīgs par visām būvniecības ieceres  dokumentācijas un ar to saistīto dokumentu  kļūdām, ko sagatavojis Izpildītājs, vai Pasūtītāja iebildumiem un to novēršanu, kas tiek konstatēti un rodas Projektēšanas darbu veikšanas laikā un kuras Izpildītājs varēja konstatēt pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas, iepazīstoties ar izsniegto dokumentāciju, Objektu un citām nepieciešamajām lietām, un/vai uzsākot Līguma izpildi, to vajadzēja paredzēt, kā profesionālam attiecīgās jomas profesionālim. 
1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par sniegto ziņu patiesumu un pilnību.
1. Par šajā Līguma noteikto maksājumu kavējumu var tikt aprēķināts un iekasēts līgumsods 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas bez PVN, par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) no savlaicīgi nesamaksātās summas bez PVN. 
1. Ja Izpildītājs kavē Līguma 2.2.punktā noteikto Līguma izpildes termiņu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un iekasēt no Izpildītāja līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā norādītās Līgumcenas  par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas .
1. Ja kāds no Izpildītāja speciālistiem, kas norādīts atbildīgo speciālistu sarakstā vai tā piedalīšanās ir būtiska, neattaisnotu iemeslu dēļ, iepriekš nebrīdinot neierodas uz Līguma 4.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     punktā noteikto Projektēšanas darbu izpildes kontroles sanāksmi un tas ir fiksēts sanāksmes protokolā, Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt un iekasēt no Izpildītāja līgumsodu  100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) apmērā par katru šādu neierašanās gadījumu.
1. Ja Izpildītājs nenodrošina Līgumā noteikto būvniecības ieceres  dokumentācijas grozījumu, papildus rasējumu, t.sk. arī konstatēto kļūdu/neprecizitāšu novēršanas gadījumā, izstrādi un iesniegšanu atbilstoši Līgumā noteiktajam un/vai Pasūtītāja noteiktajam termiņam, kā arī kavē kādu citu terminēto noteikumu termiņus (kas nav norādīts Līguma 8.10.punktā), piemēram, Projektēšanas darbu kalendārā grafika iesniegšanas kavēšana, paskaidrojumu iesniegšanas kavēšana, saskaņojumu kavēšana, u.c. dokumentu neiesniegšana Pasūtītāja noteiktajā termiņa, u.tml., Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas .
1. Ja Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un iekasēt no Izpildītāja  līgumsodu    5% (piecu procentu) apmērā  no Līgumcenas .
1.  Līguma darbība var tikt izbeigta, bez līgumsoda aprēķināšanas un iekasēšanas, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi  un Līguma darbība nevar tikt atjaunota būtiski nemainot šī Līguma Līgumcenu vai Projektēšanas darbu izpildes termiņu.   
1. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā par būvniecības ieceres dokumentācijas vai to daļu autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka būvniecības ieceres dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu Autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību ieskaitot, bet ne tikai — jebkādas tiesas vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs. 
1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
1. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) netiek atlīdzināta. 
1. Ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā saistībā ar Līgumā noteiktajiem Projektēšanas darbiem tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu dzīvībai un veselībai un tādējādi radīto zaudējumu apmērs pārsniedz Izpildītāja civiltiesiskās apdrošināšanas un/vai būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus radītos zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, sedz Izpildītājs uz sava rēķina, kā arī uzņemas visu risku un jebkādu atbildību par nodarījumu.
1. Ja Pasūtītājam ir prasījums pret Izpildītāju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi par izdevumu vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Projektēšanas darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdām, Līgumā un tā pielikumos noteikto termiņu/starptermiņu izpildes kavējumu u.tml.), Izpildītājam tas jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas vai citā termiņā, ja Pasūtītājs norādījis citādi,  kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Izpildītājam izmaksājamam summām, par to informējot Izpildītāju, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.

1. LĪGUMA GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA VAI IZBEIGŠANA
0. Līgums var tikt grozīts Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem un neatņemamu sastāvdaļu. 
0. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līgumcenu un Projektēšanas darbu izpildes laiku, un citus Līgumā noteiktos termiņus.
0. Izmaiņas un grozījumi Līgumā tiek uzskatīti par saskaņotiem, kad Puses ir parakstījušas vienošanos pie šī Līguma.
0. Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā jāinformē vienam otrs, ja konstatē, ka:
3. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
3. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
3. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi.
0. Līguma darbības apturēšana un atjaunošana notiek sekojošos apstākļos:
4. Līguma darbība var tikt apturēta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no šī Līguma noteikumiem un/vai Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē Projektēšanas darbu veikšanu.
4. par Līguma darbības atjaunošanu Pasūtītājs 3 (trīs) dienas iepriekš Izpildītāju rakstveidā informē, sastāda papildus vienošanos pie šī Līguma, ja nepieciešams/iespējams.
0. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumos norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
0. Konkursa dokumenti un tajos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums. 
0. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un šo Līgumu, Līgums var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
7. Ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1. punktam.
7. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā (palielināt vai samazināt), kopsummā nepārsniedzot 10 % (desmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 9.8.3., 9.8.4. un 9.8.5.punktam.
7. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, - ja samazinās vai palielinās Projektēšanas uzdevuma apjomi, risinājumi, salāgojot ar citu projektu, ja mainās iecere un Izpildītājam jāveic papildus Projektēšanas darbi, gadījumos, ja īpaši nepieciešams izdalīt un detalizēt specifiskus rasējumus vai izpildes metodes (neattiecas uz autoruzraudzības kārtībā veiktu detalizāciju), būvniecības ieceres dokumentācijas sadalīšana kārtās, gadījumos, ja pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt kādu nepieciešamo risinājumu/metodi (t.sk. pēc digitālo mērījumu veikšanas u.tml.), tiek uzdoti sākotnēji neparedzēti darbi  u.tml. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu Līgumcenas izmaiņas pieaugums un/vai samazinājums,  ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu nevar pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktam Pasūtītājam ir tiesības noteikt ar Projektēšanas darbu izmaiņām saistīto termiņu pagarināšanu, ar mērķi panākt, lai Projektēšanas darbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti.
7. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, piemēram, Pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi (jauni risinājumi: salāgošana ar citu projektu, Projektēšanas uzdevuma/ būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņas, metodes izmaiņas, ieceres izmaiņas, u.tml.), kas nebija iekļauts sākotnēji Konkursā un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā paredzētiem Projektēšanas darbiem.
7. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktam, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt;
7. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja Izpildītājs tiek aizstāts ar citu Izpildītāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām kvalifikācijas prasībām, un uz to neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā paredzētie izslēgšanas noteikumi.
0. Grozot uzdotos Projektēšanas darbus, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī Līgumcena, proporcionāli Projektēšanas darbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
0. Grozījumi var tikt veikti Projektēšanas uzdevumā vai būvniecības ieceres dokumentācijā, sakarā ar citu Pasūtītāja investīciju projektu, un tādēļ ir nepieciešams samazināt/palielināt darbu apjomus un/vai tehniskos parametrus/prasības/specifikācijas, kā arī gadījumos, ja tas skar Objekta tehnisko stāvokli vai kā citādi radušies tml. būtiski apstākļi, ko Pasūtītājs pirms Līguma slēgšanas nevarēja paredzēt. 
0. Pasūtītājs veicot līguma grozījumus, izvērtē izmaiņu finansiālo ietekmi, nosaka pieļaujamību un juridisko pamatojumu atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam.
0. Pasūtītājs patur sev tiesības vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā minēto saistību izpildes, ja Izpildītājs nav izpildījis vienu vai vairākas saistības, un/vai, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, kā arī gadījumos, ja Izpildītājs sistemātiski (konstatēti divi un vairāk Līguma saistību pārkāpumi) nepilda uzņemtās saistības Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā.
0. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.  
0. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš šādos gadījumos: 
13. ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājs pametis Projektēšanas darbu izpildi vai ir pirmsšķietami secināms, ka uzdotie darbi ir pamesti vai jebkurā citā veidā skaidri Izpildītājs izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
13. ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var  būtiski ietekmēt Izpildītāja spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
13. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāju viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Izpildītāju izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu;
13. ja Izpildītājs pārtrauc Projektēšanas darbu izpildi vai to izpilde nenotiek paredzētajā apjomā, Projektēšanas darbu kalendārā  grafikā  šāds pārtraukums nav paredzēts un šo Projektēšanas darbu pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
13. ja Projektētāja būvspeciālisti bez būtiska iemesla, t.sk. to nepaziņojot Pasūtītājam, neierodas Līgumā noteiktajās sanāksmēs, ja tas bija nepieciešams, 2 (divas) reizes pēc kārtas vai ar sistemātisku regularitāti, Līguma izpildes laikā;
13. pret Izpildītāju tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu vai Izpildītāja saimnieciskā darbība tiek apturēta;
13. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Izpildītāja manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
13. tiek konstatēts, ka pret Izpildītāju uzsākta parādu piedziņas lieta;
13. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
13. ja iestājušies citi būtiski apstākļi (piemēram, anulēta licence vai sertifikāts, dalība kartelī , pasūtītājam zudusi interese par konkrēto Līgumu Izpildītāja vainas  vai citu ārējo apstākļu dēļ, ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos u.t.ml.).
0. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Projektēšanas darbu izpildi ar Pasūtītāju līdz ar paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. 
0. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sagatavo atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Projektēšanas darbu apjomu, ja tas izmantojams turpmāk un/vai to ir iespējams novērtēt. 
0. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses veic savstarpējos norēķinus. Gadījumā, ja Izpildītājs ir saņēmis avansu, Līguma laušanas gadījumā Izpildītājam ir pienākums atmaksāt saņemto avansu pilnā apmērā 10 (desmit) dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas par līguma laušanu, ja tas nav dzēsts ar izpildītajiem un pieņemtajiem Projektēšanas darbiem, par kuriem ir sastādīts Akts.

1. NEPĀRVARAMA VARA
1. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā. 
1.  Par nepārvaramās varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem tiek uzskatīts: jebkuri notikumi vai apstākļi, kas Pusēm nebija zināmi Līguma parakstīšanas brīdī, kurus Puses saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst un kas neļauj Pusei izpildīt Līguma saistības, piemēram, epidēmijas, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, zibens, eksplozija un jebkuras citas dabas katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi, karš, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu nekārtības, terora akti vai to draudi, blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža, jaunu tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas būtiski ietekmē Līguma izpildes noteikumus, nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi un kurus Puses, izmantojot pienācīgu rūpību, nevarēja paredzēt un novērst.
1. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā un telefoniski paziņot otrai Pusei. 
1. Pusēm ir tiesības pagarināt Projektēšanas darbu izpildes termiņu par laika posmu, kurā darbojas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, ja tiek ievērots Līguma 10.3.  punktā noteiktais paziņošanas termiņš.
1. Gadījumā, kad nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses nekavējoties veic sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un veic grozījumus Līgumā. Ja nepieciešams, Puses ir tiesīgas vienoties par Projektēšanas darbu apjomu, Līgumcenas un/vai Projektēšanas darbu izpildes termiņu izmaiņām.
1. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 10.5.punktā noteikto sarunu sākšanas nav panākušas vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kā arī secīgi pēc tam rakstveidā nav noslēgušas Līguma grozījumus, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei ne mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

1. AVANSA GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS
2. Ja Izpildītājs ir izvēlējies saņemt avansa maksājumu, tam ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pieprasītās avansa summas apmērā, kas Izpildītājam jānoformē bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantijas formā. Nodrošinājumā jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma, neatsaucams, kā arī tajā ir iekļauts, ka garantijas devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksās Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, un tas ir spēkā no avansa maksājuma datuma līdz Līguma 2.2.punktā noteiktā termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), pieskaitot klāt nepieciešamo dienu termiņu, kas paredzēts Pasūtītāja un Cēsu novada būvvaldes saskaņojuma izsniegšanai (t.i. vismaz piecpadsmit darba dienas dienas). Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka Avansa garantijas nodrošinājuma termiņš tuvojas beigām, bet Projektēšanas darbi turpinās, Izpildītājam ir pienākums pagarināt avansa garantijas nodrošinājumu proporcionāli par tādu termiņu kāds būtu līdz  Cēsu novada būvvaldes saskaņojuma atzīmei BIS . Avansa garantijas nodrošinājumā norāda, ka tas ir pakļauts Starptautiskās tirdzniecības kameras Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758 (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, garantija/polise pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānorāda, ka prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju vai polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
2. Ja Projektēšanas darbi pagarinās, tad Izpildītājam ir jāpagarina arī avansa nodrošinājuma termiņš, iesniedzot tā pagarinājumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, lai tas būtu spēkā visu Projektēšanas darbu veikšanas laiku (līdz  Cēsu novada būvvaldes saskaņojuma atzīmei BIS) + 10 (desmit) dienas, nodrošinot avansa garantijas nodrošinājuma nepārtrauktību. 
2. Ja Pasūtītājs neiesniedz avansa nodrošinājuma pagarinājumu Līguma 11.1. un 11.2. punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR (piecdesmit euro, 00 centi) par katru nokavēto kalendāro dienu.

1. CITI NOTEIKUMI
3. Ja atklājas pretruna starp Līguma tekstu un tā pielikumiem, tad Pasūtītājs ir tiesīgs noteikt prioritāro dokumentu.
3. Ja kāds no Līguma punktiem un apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
3. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu, kontaktpersonu, pilnvaroto personu maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
3. Visi paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu, vai nosūtāma vēstulē ar pasta starpniecību kā ierakstīts pasta sūtījums, vai nodrošinot informācijas ātrāku apriti, uz Puses Līgumā norādīto e-pasta adresi (ja vien Līgumā nav noteikts citādi konkrētam gadījumam). Puses vienojas, ka e-pasta sūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākošā dienā pēc konkrētā e-pasta nosūtīšanas dienas, bet pasta sūtījumi 4. (ceturtajā) dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs).
3. Puses vienojas, ka rēķini var tikt  sagatavoti un nosūtīti arī elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz konkrētās Puses norādīto e-pasta adresi.
3. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu, ja uz to tiek pieprasīta un nepieciešama atbildes vēstule, jāsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkrēta dokumenta saņemšanas, izņemot, ja Līgumā noteikts cits termiņš un kārtība.
3. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš un kārtība, konkrētam gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.
3. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
3. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu speciālistu vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, vai gadījumā, ja Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu un reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, tad tādā gadījumā, Pusei, kura saistības un tiesības tiek pārņemtas, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, rakstveidā informēt otru Pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju.  
3. Pušu pārstāvji un kontaktpersonas Līguma izpildē:
10. No Pasūtītāja puses – ____________, e-pasts: __________@cesunovads.lv, tālr.nr.__________;
10. No Izpildītāja puses (pārstāvis var būt paraksttiesīgs vai pilnvarots) – _______________, e-pasts: ___________, tālr.nr._________.
3. Pasūtītāja pārstāvis/ji  ir tiesīgs/i dot Izpildītājam norādījumus saistībā ar šī Līguma un Projektēšanas darbu izpildi, kas Izpildītājam ir saistoši ciktāl doti Pasūtītāja pārstāvja pienākumu ietvaros, pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus,  saskaņot ar Projektēšanas darbu izpildi saistītos dokumentus: aktus, rēķinus, fakta konstatācijas aktus, atskaites, Aktu, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas saskaņā ar šo Līgumu, izņemot: parakstīt Pasūtītāja vārdā Aktu un Līguma grozījumus. Projektētāja pienākums ir nodrošināt iespēju Pasūtītāja pārstāvim/jiem   iepazīties ar jebkādiem dokumentiem, pārbaudīt Projektēšanas darbu izpildi un atbilstību šī Līguma, normatīvo aktu, Projektēšanas uzdevuma, Konkursa dokumentācijas prasībām, piedalīties sapulcēs un citās apspriedēs. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja pārstāvja/ju dotos rīkojumus un norādījumus,   kā arī nodrošināt, ka tos ievēro un izpilda arī Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja speciālisti,  apakšuzņēmēji un citādi piesaistītās personas, kas nodrošina Līguma izpildi. 
3. Līgums sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā. Viens Līguma eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
VAI 
 Līgums sagatavots latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.  
[pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)]. 
3. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: [tiks precizēti, slēdzot līgumu]

1. PUŠU REKVIZĪTI



















LĪGUMS Nr. __________________
par autoruzraudzības veikšanu (projekts)
Cēsīs, Cēsu novadā					                               
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums [footnoteRef:32] [32:  Tiks precizēts slēdzot iepirkuma līgumu.] 


Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs), kuras vārdā saskaņā ar ______pārstāv <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>, un
<nosaukums>, reģistrācijas Nr. - <numurs>, juridiskā adrese: <adrese> (turpmāk – Izpildītājs), kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>,  
abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)), 
ņemot vērā atklāta konkursa “………….”, iepirkuma identifikācijas Nr……. ………..(turpmāk – Konkurss) rezultātus, noslēdz līgumu par autoruzraudzības veikšanu (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto :

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
0. Pasūtītājs uzdod, un Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību, (turpmāk – Autoruzraudzība), būvdarbiem, ko atbilstoši SIA “____” izstrādātajam __________________________ (turpmāk – Būvniecības ieceres dokumentācija) veiks Pasūtītāja izraudzīts būvuzņēmējs __________________,  turpmāk – Būvuzņēmējs, būvniecības objektā, _____________________, turpmāk – Objekts. 
0. Autoruzraugs apliecina, ka tam un tā piesaistītajiem speciālistiem, kas piedalīsies Līguma izpildē, ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas Līgumā noteikto Autoruzraudzības darbu veikšanai.

1. AUTORUZRAUDZĪBAS VEIKŠANAS TERMIŅŠ
1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz abu Pušu saistību pilnīgai izpildei vai tā izbeigšanai pirms termiņa.
1. Parakstot Līgumu, Autoruzraugs apliecina, ka pilnībā ir iepazinies ar Autoruzraudzības darbu izpildes vietu, visiem noteikumiem un prasībām, kas attiecināmi uz Līgumā 1.1.punktā minētās Autoruzraudzības izpildi.  
1. Autoruzraugs Autoruzraudzību veic līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai un Cēsu novada būvvaldes atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk- BIS) par būvdarbu pabeigšanu/Objekta pieņemšanu ekspluatācijā. 
1. Līguma izpildi apliecina abpusēji parakstīts Autoruzraudzības darbu nodošanas- pieņemšanas akts (turpmāk- Akts) par Līguma saiatību izpildi.

1. LĪGUMCENA UN TĀS SAMAKSAS KĀRTĪBA
2. Līgumcena par Līgumā paredzēto Autoruzraudzību ir _____ EUR (____________), (turpmāk- Līumcena) , PVN 21% ______, pavisam kopā _______ (__________) turpmāk – Līguma summa.
2. Norēķini tiek veikti šādā kārtībā:
1. ikmēneša maksājumi - 20 (divdesmit) darba dienu laikā no ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas akta par proporcionāli iepriekšējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem abpusējas parakstīšanas, un rēķina iesniegšanas Pasūtītajam. 
3.2.1.1. Ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai sniedz motivētu atteikumu tā neparakstīšanai, nosūtot pretenziju. Ja Pretenzijā, cita starpā, ir norādīta Autoruzraudzības darbu nepienācīga izpilde/neizpilde, Izpildītājam ir pienākums Pretenzijā norādīto novērst Pasūtītāja noteiktajā kārtībā un termiņā, un atkārtoti iesniegt Ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.2.2. gala norēķins – 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS par būvdarbu pabeigšanu/Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Līguma 2.4. punktā norādītā Akta abpusējas parakstīšanas un Autoruzrauga rēķina iesniegšanas Pasūtītājam, pie nosacījuma, ka Autoruzraugs ir veicis līgumsodu norēķinus ar Pasūtītāju par tā konstatētajiem pārkāpumiem Līguma izpildes laikā (ja attiecināms). 
3.2.2.1.  Līguma 2.4. punktā norādīto Aktu Pasūtītājs paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai sniedz motivētu atteikumu tā neparakstīšanai, nosūtot pretenziju. Ja Pretenzijā, cita starpā, ir norādīta Autoruzraudzības darbu nepienācīga izpilde/neizpilde, Izpildītājam ir pienākums Pretenzijā norādīto novērst Pasūtītāja noteiktajā kārtībā un termiņā, un atkārtoti iesniegt Ikmēneša Autoruzraudzības darbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
3.3.   Autoruzraugs grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinus - sagatavo elektroniskā formātā (turpmāk - e-rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 9.aprīļa noteikumiem Nr. 154 „Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Autoruzraugs e-rēķinu sagatavo savā grāmatvedības sistēmā vai izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portālā latvija.lv), vai izmantojot e-rēķinu sagatavošanas un sūtīšanas platformu www.rekini.lv. Autoruzraugs e-rēķinu iesniedz izmantojot Cēsu novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu rekini@cesunovads.lv. 
3.4. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa tiek uzskatīta par izdarītu ar brīdi, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu uz Autoruzrauga rēķinā norādīto norēķinu kontu. 
3.5. Autoruzraugam Objektā izpildāmie Autoruzraudzības darbi ir veicami atbilstoši  Būvniecības ieceres dokumentācijai, Līgumam, normatīvajiem aktiem, u.c. noteikumiem un prasībām kas regulē Autoruzraudzības veikšanu. Līgumcena nevar tikt palielināta par Autoruzraudzības darbiem, kas jāveic saskaņā ar Būvniecības ieceres dokumentāciju, kā arī gadījumā, ja Autoruzraugs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies Autoruzraudzības darbu izmaksu aprēķinos, iesniedzot piedāvājumu Konkursā.
3.6. Autoruzraugs apliecina, ka Līgumcenā iekļautas visas izmaksas  saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu/Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
3.7. Pasūtītājs neizmaksā Autoruzraugam samaksu būvdarbu apturēšanas vai nepārvaramas varas apstākļu pastāvēšanas laikā.
3.8. Noslēgtā būvuzņēmuma līguma termiņa pagarinājums un līgumcenas palielinājums nevar būt par pamatu šī Līguma Līgumcenas palielinājumam.
3.9. Ja Pasūtītājam ir prasījums pret Autoruzraugu par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā prasījumi par izdevumu un/vai zaudējumu atlīdzību, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Projektēšanas darbu izpildē un/vai trūkumu/kļūdu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos, Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu novēršanu, Pasūtītāja un Līgumā, un tā pielikumos noteikto termiņu/starptermiņu izpildes kavējumu u.tml.), Autoruzraugam tas jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma un rēķina saņemšanas vai citā termiņā, ja Pasūtītājs norādījis citādi,  kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamam summām, par to informējot Autoruzraugu, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
4.4. Autoruzraudzības valoda ir latviešu valoda. Ja ir nepieciešams Autoruzraudzības dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Pušu atsevišķas vienošanās.
4.5. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši Pasūtītājam, būvuzraugam  un Būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir ierakstīti Autoruzraudzības žurnālā un/vai būvsapulces protokolā un nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo regulējumu, Pasūtītāja prasībām un Būvniecības ieceres dokumentāciju.
4.6. Papildu darbi:
4.6.1. par būtisku papildu projekta risinājumu izstrādi (detalizēti alternatīvi  rasējumi, jaunas metodes, būtiska būvdarbu apjomu samazināšana/palielināšana, salāgošana ar citu Pasūtītāja investīciju projektu u.tml., bet neattiecas uz esošo rasējumu detalizāciju, ja nepieciešams būvdarbu izpildei), kurus izsaukušas Pasūtītāja papildu prasības attiecībā uz akceptētu Būvniecības ieceres dokumentāciju, tad par šo darbu apjomu, izpildes termiņu un apmaksas kārtību var tikt noslēgta papildus vienošanās, uz kuru attieksies Līguma nosacījumi un kas būs Līguma neatņemama sastāvdaļa;
4.6.2. Līguma 4.3.1.punkta noteikumi neattiecas uz Autoruzrauga pieļautām Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdām/kļūdaino risinājumu pārstrādāšanu, jo Autoruzrauga pieļauto Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu novēršana/ pārstrādāšana notiek uz Autoruzrauga rēķina, tāpat Autoruzraugs sedz ar Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdām/to novēršanu radītos zaudējumus Pasūtītājam, un Pasūtītājam nav pienākums segt Autoruzraugam šajā sakarā radušos izdevumus;
4.6.3. ja Būvniecības ieceres dokumentācijas papildus risinājumi bija bez papildus atlīdzības jāizstrādā Autoruzraugam (t.sk. detalizētos rasējumus esošai dokumentācijai, kas nav jauna metode/alternatīva u.tml., kā arī Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu novēršanas  gadījumā), bet tos izstrādā Būvuzņēmējs vai trešā puse, ko Pasūtītājs piesaista, Autoruzraugam ir jāsedz ar to saistītie izdevumi un  zaudējumi, kas rodas Pasūtītājam.
4.7. Autoruzraugam jāveic Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņas pēc Pasūtītāja norādījumiem, t.sk. arī gadījumos, ja Pasūtītājs Objektā vai tā tiešā tuvumā realizē citu investīciju projektu un tādējādi ir nepieciešams izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā.
4.8. Gadījumā, ja atklājas Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdas/trūkumi, kuras Pasūtītājs varēja konstatēt tikai būvdarbu izpildes laikā, Autoruzraugs uz sava rēķina veic šo kļūdu labošanu un sedz ar to radītos zaudējumus Pasūtītājam.

5. AUTORUZRAUGA PIENĀKUMI
5.1. Autoruzraugs apņemas veikt Autoruzraudzību Objektā līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmes izdarīšanai BIS par būvdarbu pabeigšanu/Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas nacionālo standartu nosacījumiem, u.c., konkrēto darbu izpildi regulējošiem normatīvajiem aktiem, Līgumu un Būvniecības ieceres dokumentāciju, nodrošinot Objekta kvalitatīvu un autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētas Būvniecības ieceres dokumentācijas. 
5.2. Autoruzraugs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto saistību izpildīšanas nodrošināšanai.
5.3. Autoruzraugs apņemas pēc atsevišķa Pasūtītāja pieprasījuma, neatliekamos, steidzamos gadījumos, nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no Autoruzrauga juridiskās adreses vietas), apsekot Objektu un veikt visas tās darbības, kas nepieciešamas Būvniecības ieceres dokumentācijas savlaicīgai un kvalitatīvai realizācijai, un/vai rīkoties atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem.
5.4. Autoruzrauga pienākums:
0. ir informēt Pasūtītāju u.c. normatīvajos aktos noteiktās institūcijas (cik tālu tas nepieciešams), par būvdarbu gaitā konstatētajiem Būvniecības ieceres dokumentācijas trūkumiem, būvdarbu pieļautajām atkāpēm no Būvniecības ieceres dokumentācijas vai Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;
0. informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem;
0. piedalīties būvdarbu būvsapulcēs, ja tādu nepieciešamību nosaka Pasūtītājs un atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, nodrošinot attiecīgajam būvdarbu izpildes veidam atbilstošo Autoruzraudzības speciālistu apmeklējumus. Līdz nākamajai būvsapulcei ieinteresētās personas var iepazīties ar būvsapulces protokolu un var izteikt rakstveida piezīmes, par ko nākamajā būvsapulcē visi būvsapulces dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un būvsapulces protokols akceptēts. Būvsapulces protokols  ir saistošs visām iesaistītajām personām.
0. ja būvdarbu laikā būvdarbu veicējs konstatē nepilnības vai trūkumus izstrādātajā Būvniecības ieceres dokumentācijā, (ko Projektētājs varēja konstatēt Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā, bet to nav konstatējis/paredzējis) Autoruzraugam ir pienākums sniegt Pasūtītājam paskaidrojumus, kā arī novērst konstatētās Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un trūkumus, veikt nepieciešamās izmaiņas, iesniedzot  Pasūtītājam risinājumus/dokumentus  5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, vai citā termiņā, ja Pasūtītājs noteicis citādi. Gadījumā, ja Autoruzraugs neveic uzdotos pienākumus, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešo personu šādu darbu veikšanai un Autoruzraugam ir pienākums segt ar to saistītos izdevumus un zaudējumus, kas rodas Pasūtītajam. 

1. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI
6.1. Pasūtītājs iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju un informāciju, kas ir tā rīcībā un ir nepieciešama Autoruzraudzības veikšanai pēc iespējas īsākā laika periodā.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Autoruzraudzības veikšanu, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem, Latvijas Republikas būvnormatīviem u.c. normatīvajiem aktiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām vai satur kļūdas un nepilnības.
6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu/zaudējumus, vēršot savu prasījumu pret Autoruzraugu un ieturēt aprēķināto līgumsodu/zaudējumus no jebkurām Autoruzraugam izmaksājamām summām. Par piemērojamo līgumsodu/ieturējumiem Pasūtītājs rakstiski informē Autoruzraugu.

1. APAKŠUZŅĒMĒJI UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA NOMAIŅA
0. Autoruzraudzības veikšanai Autoruzraugs piesaista Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus. Autoruzraugs ir atbildīgs par piesaistītā personāla un apakšuzņēmēju veikto darbu atbilstību Līguma prasībām.
0. Autoruzraugam jāiesniedz Autoruzraudzības izpildē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt, ja nav iesniegts Konkursa piedāvājumā) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, nododamo pakalpojumu vērtību, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Autoruzraugam Līguma izpildes laikā jāziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Autoruzraudzības veikšanā. 
0. Autoruzraugs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Konkursa  piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus/personālu Autoruzraudzības izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Autoruzraugam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju arī papildu personāla iesaistīšanu Autoruzraudzības izpildē.
0. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām, ja tādas tika noteiktas.
0. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
4. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
4. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Autoruzraugs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Autoruzraugs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro, 00 centi), atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Autoruzrauga piedāvājumā Konkursā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
0. Autoruzraugs apakšuzņēmēju/personāla piesaistīšanas vai nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)/ personāla sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistīto personālu (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)  un Līguma 7.8.punktā norādītos dokumentus un informāciju.
0. Autoruzraugam par apakšuzņēmēju un/vai Autoruzrauga piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
7. pieteikums apakšuzņēmēja un/vai personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un veicamo pakalpojumu vērtību/personāla (speciālista) pozīcija Līguma izpildē  (ja attiecināms);
7. apakšuzņēmēja un/vai personāla apliecinājums par gatavību veikt konkrētos darbus. Apakšuzņēmēja apliecinājums jāparaksta apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piekrišanas rakstu. Autoruzrauga piesaistītā personāla apliecinājumu paraksta pats speciālists; 
7. Apakšuzņēmēja vai Autoruzrauga piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Konkursa dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Autoruzraugs Līguma izpildē vēlas nomainīt apakšuzņēmēju vai Autoruzrauga personālu, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
0. Pasūtītājs apakšuzņēmēja vai personāla atbilstību Publisko iepirkumu likuma noteikumiem pārbauda saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un Konkursa nolikuma noteikumiem, un pozitīva lēmuma gadījumā saskaņo iesniegto apakšuzņēmēju un/vai personāla piesaisti/nomaiņu.
0. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Autoruzraugam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
0. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Autoruzraugam Konkursā iesniegtā personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna personāla, vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 62.panta noteikumiem.
0. Izmaiņas Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju/ personāla sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju/ projektētāja personāla sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. Atsevišķi Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti.
0. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Autoruzrauga iniciatīvas, neatbrīvo Autoruzraugu no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
0. Autoruzraugs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Autoruzraudzības izpildē iesaistīts apakšuzņēmējs nepiesaistītu darbu izpildē citus apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
0. Pasūtītājs nav atbildīgs par Autoruzrauga nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.
1. 

8.PUŠU ATBILDĪBA
1. Autoruzraugs ir atbildīgs:
0. par būvdarbu norises Autoruzraudzību atbilstoši normatīvo aktu prasībām, Būvniecības ieceres dokumentācijai un Līgumam;
0. par būvdarbu kontroli atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai;
0. par pielietotajiiem materiāliem;
0. par būvdarbu kavējumiem un pārtraukumiem, ja tie radušies Autoruzrauga vainas dēļ;
0. par Pasūtītājam un/vai Būvuzņēmējam nodarītiem zaudējumiem, kas radušies Autoruzrauga vainas dēļ, t.sk., ziņu nesniegšanu vai nepatiesu ziņu sniegšanu, bezdabību u.tml.;
0. par Autoruzraudzības pakalpojumiem, ko sniedz tā apakšuzņēmēji;
1. Autoruzraugs nav atbildīgs par Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumu kvalitāti, ja Būvdarbu laikā netiek novērstas Autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no Būvniecības ieceres dokumentācijas.
1. Ja Autoruzraugs neveic Līgumā noteiktos pienākumus vai Pasūtītāja uzdotos pienākumus, terminētos uzdevumus, kavē dokumentu iesniegšanu, kas nepieciešami būvdarbu izpildes nodrošināšanai, kavē ierakstu izdarīšanu BIS, neierodas uz būvdarbu sapulcēm, kurās tam bija jābūt, u.tml., Pasūtītājam ir tiesības neveikt vai aizturēt Līgumā noteiktos maksājumus.
1. Puses ir atbildīgas par Līgumā norādīto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu. Pusei ir pienākums atlīdzināt zaudējumus otrai Pusei, ko tā ar savu darbību vai bezdarbību radījusi. 
1. Puses ir tiesīgas atteikties no Līgumā pielīgtām tiesībām aprēķināt līgumsodu. 
1. Gadījumā, ja Autoruzrauga vainas dēļ tiek veikta nekvalitatīva un būvnormatīviem neatbilstoša būvdarbu realizācija, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieksēt no Autoruzrauga līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi), par katru konstatēto gadījumu.
1. Ja Autoruzraugs neveic uzdotos darbus Līgumā noteiktajā laikā un kārtībā, kavē Pasūtītāja uzdotos uzdevumus, kavē ierakstu izdarīšanu BIS, kavē bez būtiska iemesla saskaņojumu izdarīšanu,  kas tādējādi kavē būvdarbu veikšanu to paredzētajos termiņos, t.sk., uzsākšanu, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un iekasēt no Autorurzuga līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu, kā arī Autoruzraugam ir pienākums atlīdzināt visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
1. Ja Autoruzraugs nepilda noteiktās saistības un pēc Pasūtītāja pieprasījuma steidzamos gadījumos neierodas Objektā nekavējoties, bet ne vēlāk kā pēc ceļā pavadītā laika, skaitot no juridiskās adreses atrašanās vietas, t.sk. bez attaisnojoša un būtiska iemesla, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot un iekasēt no Autoruzrauga līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu. 
1. Ja kāds no Autoruzrauga speciālistiem neattaisnotu iemeslu dēļ iepriekš nebrīdinot neierodas uz būvsapulci, ja tas ir bijis nepieciešams, un šāds fakts ir fiksēts būvsapulces protokolā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot un iekasēt no Autoruzrauga līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) par katru neierašanās gadījumu.
1. Ja Autoruzraugs nav novērsis Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdas atbilstoši Līgumā vai Pasūtītāja noteiktajam termiņam un/vai Autoruzraugs kavē būvsapulcē noteikto Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu veikšanas termiņu un/vai neiesniedz kādu Pasūtītāja pieprasīto dokumentāciju/atbildi/saskaņojumu u.tml., Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot un iekasēt no Autoruzrauga līgumsodu 100,00 EUR (viens simts euro, 00 centi) par katru konstatēto gadījumu.
1. Autoruzrauga kavējuma gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt trešo personu Būvniecības ieceres dokumentācijas kļūdu novēršanai un Autoruzraugam ir jāsedz ar to radītie zaudējumi Pasūtītājam.
1. Autoruzraugs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja būvniecības laikā tiek konstatētas nepilnības vai trūkumi Būvniecības ieceres dokumentācijā, ko varēja paredzēt un bija paredzams tās izstrādes laikā, bet tas nav ticis darīts. Šādā gadījumā Autoruzraugam jāsedz visi zaudējumi , kas Pasūtītājam šajā gadījumā var rasties (t.sk. neparedzētu būvdarbu izmaksas ).
1. Ja Autoruzraugs nepamatoti kavē Objekta nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un iekasēt no Autoruzrauga līgumsodu 300,00 EUR (trīs simti euro, 00 centi), kā arī Autoruzraugam ir pienākums atlīdzināt visus tādējādi Pasūtītājam nodarītos zaudējumus.
1. Par šajā Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņa kavējumu var tikt piemērots līgumsods 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no nesamaksātās summas bez PVN, par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) no nesamaksātās summas bez PVN. 
1. Ja Līgums tiek izbeigts Autoruzrauga vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un iekasēt no Autoruzrauga  līgumsodu    5% (piecu procentu) apmērā  no Līgumcenas. Līguma darbība var tikt izbeigta, bez līgumsoda aprēķināšanas un iekasēšanas, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi  un Līguma darbība nevar tikt atjaunota būtiski nemainot šī Līguma Līgumcenu vai Autoruzraudzības darbu termiņu.   
1. Pušu strīdi, kas rodas Autoruzraudzības laikā, kā arī būvdarbos izmantojamo materiālu kvalitātes novērtēšanā, var tikt risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu/nozares profesionāli vai valsts ekspertīzes institūcijas, un kvalitātes novērtēšanas izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar pārbaudes atzinumu/slēdzienu ir vainojama neatbistību radīšanā. Ja pārbaudē nekonstatē pārkāpumus, kvalitātes novērtēšanas izdevumus sedz Puse, kura to ierosinājusi.
1. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses Līguma saistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma (ja tādi ir radušies).
1. Autoruzraugs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta būvdarbu veikšana sakarā ar Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnībām.
1. Autoruzraugam ir pienākums uzņemties atbildību un segt visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību/kļūdu (t.sk. par visām Būvniecības ieceres dokumentācijas un ar to saistītās dokumentācijas kļūdām, kuras Autoruzraugs varēja konstatēt pirms Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes/Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes laikā un/vai pirms būvdarbu uzsākšanas), un to novēršanas rezultātā.
1. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) netiek atlīdzināta. 

1. LĪGUMA GROZĪJUMI UN IZBEIGŠANA
1. 
1. 
2. Līgums var tikt grozīts Pusēm noslēdzot rakstisku vienošanos. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem un neatņemamu sastāvdaļu.
2. Līguma izpilde var tikt apturēta Pusēm noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma vai bez tās, norādot pamatojumu un iespējamo, cik tālu to var noteikt, Līguma darbības atjaunošanas laiku. Apturot Līguma izpildi, Pasūtītājam saskaņā ar Darbu pārtraukšanas aktu jāsamaksā Autoruzraugam par faktiski veikto darbu, cik tālu to iespējams novērtēt. Līguma izpildes apturēšana neizslēdz Līguma izbeigšanas iespēju.
2. Pusēm nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā jāinformē vienam otrs, ja konstatē jebkādus apstākļus, kas var ietekmēt Līguma un/vai būvdarbu izpildi.
2. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un šo Līgumu, Līgums var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
3. Ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1. punktam.
3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 10 % (desmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 9.4.3.punktam.
3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, piemēram, Pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi (jauni risinājumi: salāgošana ar citu projektu, Projektēšanas uzdevuma/Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņas, metodes izmaiņas, ieceres izmaiņas, materiālu maiņa u.tml.), kas nebija iekļauts sākotnēji Konkursā, un to nevar veikt parastajā autoruzraudzības kārtībā Līgumcenas ietvaros, un Autoruzrauga maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā paredzētiem darbiem.
3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, - ja samazinās vai izmainās Projektēšanas uzdevuma apjomi, risinājumi, salāgojot ar citu projektu, ja mainās iecere un Autoruzraugam jāveic papildus projektēšanas darbi, kā arī gadījumos, ja īpaši nepieciešams izstrādāt specifiskus rasējumus vai izpildes metodes (neatiecas uz autoruzraudzības kārtībā veiktu detalizāciju esošiem rasējumiem), Būvniecības ieceres dokumentācijas sadalīšana kārtās,materiālu nomaiņa, būvdarbu apjomu būtiska samazināšana, u.tml., un to nevar veikt parastajā autoruzraudzības kārtībā Līgumcenas ietvaros. Ja piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu grozās Līgumcena, tad visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summa nevar pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas.
3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja Izpildītājs tiek aizstāts ar citu Izpildītāju.
2. Grozījumi var tikt veikti Projektēšanas uzdevumā/ Būvniecības ieceres dokumentācijā, sakarā ar citu Pasūtītāja investīciju projektu Objektā vai tiešā tā tuvumā, un tādēļ ir nepieciešams samazināt/palielināt darbu apjomus un/vai tehniskos parametrus/prasības/specifikācijas/metodes/materiālus, kā arī gadījumos, ja tas skar Objekta tehnisko stāvokli vai kā citādi radušies tml. būtiski apstākļi , ko Pasūtītājs pirms Līguma slēgšanas nevarēja paredzēt. 
2. Pasūtītājs veicot līguma grozījumus, izvērtē izmaiņu finansiālo ietekmi, nosaka pieļaujamību un juridisko pamatojumu atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam.
2. Autoruzraugs ir tiesīgs pārtraukt Līguma izpildi, par to iepriekš rakstveidā brīdinot  Pasūtītāju 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Pasūtītājs neievēro Autoruzrauga prasību pārtraukt būvdarbus sakarā ar Autoruzrauga izvirzītajām pretenzijām pret Būvuzņēmēju.
2. Pasūtītājs patur sev tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja Autoruzraugs nav izpildījis vienu vai vairākas saistības, un/vai, pēc rakstiska brīdinājuma nosūtīšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) kalendāro dienu laikā, kā arī gadījumos, ja Autoruzraugs sistemātiski (konstatēti divi un vairāk Līguma saistību pārkāpumi) nepilda uzņemtās saistības Līgumā un Pasūtītāja noteiktajā apmērā un termiņā.
2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš arī šādos gadījumos: 
8. ja Pasūtītājs konstatē, ka Autoruzraugs pametis uzdoto darbu izpildi vai ir pirmsšķietami secināms, ka uzdotie darbi ir pamesti vai jebkurā citā veidā skaidri Autoruzraugs izrāda savu nodomu nepildīt/pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
8. ja Autoruzraugs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem, un šāds pārkāpums, pēc Pasūtītāja viedokļa, var  būtiski ietekmēt Autoruzraugs spējas pildīt savas saistības saskaņā ar šo Līgumu;
8. notiek jebkāds gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāju viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Autoruzrauga komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas iespaido Autoruzraugu izpildīt saistības saskaņā ar šo Līgumu;
8. ja Autoruzraugs pārtrauc Autoruzraudzības darbu izpildi vai to izpilde nenotiek Līgumā paredzētajā apjomā un atbilstošoi Pasūtītāja prasībām;
8. ja Autoruzrauga speciālisti bez būtiska iemesla, t.sk., to nepaziņojot Pasūtītājam, neierodas būvdarbu sapulcēs (ja tas bija nepieciešams), 2 (divas) reizes pēc kārtas vai ar sistemātisku regularitāti, Līguma izpildes laikā;
8. pret Autoruzraugu tiek iesniegta prasība par atzīšanu par maksātnespējīgu vai Autoruzrauga saimnieciskā darbība tiek apturēta;
8. tiek veiktas piespiedu darbības no trešo personu puses, kā rezultātā tiek apķīlāta (aprakstīta) Autoruzrauga manta, uzlikts liegums rīcībai ar banku kontiem, uzlikts liegums kustamām mantām un nekustamajam īpašumam valsts publiskajos reģistros;
8. tiek kostatēts, ka pret Autoruzraugu uzsākta parādu piedziņas lieta ;
8. ja saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma nosacījumiem, Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
8. ja iestājušies citi būtiski apstākļi (piemēram, anulēta licence vai sertifikāts, dalība kartelī , pasūtītājam zudusi interese par konkrēto Līgumu Autoruzrauga vainas  vai citu ārējo apstākļu dēļ, ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos u.t.ml.).

1. NEPĀRVARAMA VARA
3. Puses nav atbildīgas par Līgumā noteikto pienākumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā. 
3.  Par nepārvaramās varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem tiek uzskatīts: jebkuru notikumu vai apstākli, kas Pusēm nebija zināmi Līguma parakstīšanas brīdī, kurus Puses saprātīgiem līdzekļiem nespēj kontrolēt vai novērst un kas neļauj Pusei izpildīt Līguma saistības, piemēram, epidēmijas, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, zibens, eksplozija un jebkuras citas dabas katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi, karš, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu nekārtības,terora akti vai to draudi, blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža, jaunu tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas būtiski ietekmē Līguma izpildes noteikumus, nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi un kurus Puses, izmantojot pienācīgu rūpību, nevarēja paredzēt un novērst.
3. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā un telefoniski paziņot otrai Pusei. 
3. Pusēm ir tiesības pagarināt Autoruzraudzības ietvaros veicamo darbu izpildes termiņu par laika posmu, kurā darbojas nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, ja tiek ievērots 10.3.  punktā noteiktais paziņošanas termiņš.
3. Gadījumā, kad nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļi un to sekas turpina darboties ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, vai, tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Puses nekavējoties veic sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un veic grozījumus Līgumā. Ja nepieciešams, Puses ir tiesīgas vienoties par darbu apjomu un/vai Līgumcenas un/vai izpildes termiņu izmaiņām.
3. Ja Puses 10 (desmit) dienu laikā no Līguma 10.5.punktā noteikto sarunu sākšanas nav panākušas vienošanos par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kā arī secīgi pēc tam rakstveidā nav noslēgušas Līguma grozījumus, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei ne mazāk kā 10 (desmit) dienas iepriekš.

1. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
4. Ja kāds no Līguma noteikumiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai likumam neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
4. Tās Līguma attiecības, kuras nav noteiktas Līgumā, tiek regulētas saskaņā ar attiecīgās jomas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
4. Konkursa dokumenti un tajos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līgumam pielikums. 
4. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu, kontaktpersonu maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
4. Visi paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu, vai nosūtāma vēstulē ar pasta starpniecību kā ierakstīts pasta sūtījums, vai nodrošinot informācijas ātrāku apriti, uz Puses Līgumā norādīto e-pasta adresi (ja vien Līgumā nav noteikts citādi konkrētam gadījumam). Puses vienojas, ka e-pasta sūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākošā dienā pēc konkrētā e-pasta nosūtīšanas dienas, bet pasta sūtījumi 4 (ceturtajā) dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs).
4. Puses vienojas, ka rēķini var tikt  sagatavoti un nosūtīti arī elektroniskā formā, bez rekvizīta “paraksts”, ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz konkrētās Puses norādīto e-pasta adresi.
4. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu, ja uz to tiek pieprasīta un nepieciešama atbildes vēstule, jāsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkrēta dokumenta saņemšanas, izņemot, ja Līgumā noteikts cits termiņš konkrētam gadījumam vai kāda Puse ir noteikusi citādi.
4. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš konkrētam gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.
4. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
4. Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Neviena no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
4.  Līgums sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā. Viens Līguma eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Autoruzraugam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
VAI 
 Līgums sagatavots latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.  
[pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)]. 
4. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: [tiks precizēti, slēdzot līgumu]
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